CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(C.C.A.P)

Date du document : 02 novembre 2023

Personne publique :

Caisse Primaire d’Assurance Maladies des Pyrénées-Orientales

2, rue des Remparts Saint Mathieu – BP 89928 – 66013 Perpignan cedex 9

Procédure Adaptée passée en application de l’arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale et des articles L 2123-1 et R 2123-1, R 2123-4, R 2123-5, R 2131-12 et 13, R 2131-18 du code de la commande publique.

Objet de la consultation :

Marché de travaux pour le remplacement des équipements existants par des luminaires à graduation et extinction automatique avec forçage et par relamping des zones techniques

MAPA n°: 661/23/03

SOMMAIRE

ARTICLE 1.	OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES	4

1.1	Parties contractantes	4

1.2	Objet	4

1.3	Lieu d’exécution	5

1.4	Dévolution	5

1.5	Sous-traitance	5

1.6	Cotraitance	7

1.7	Durée du marché	7

ARTICLE 2.	PROCEDURE DE PASSATION ET FORME DU MARCHE	8

2.1	Procédure de passation	8

2.2	Prestations similaire	8

2.3	Conditions et modalités	8

2.4	Intervenants à l’acte de construire	8

Les intervenants aux opérations sont les suivants :	8

3	PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE	10

4	CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE	11

4.1	Caractéristiques des prix	11

4.2	Monnaie – TVA	14

4.3	Mois d’établissement des prix	14

4.4	Modalités de variation des prix	14

4.5	Certificats d’Economie d’Energie (CEE)	15

5	AVANCE	19

6	GARANTIES DU MARCHE	20

6.1	Retenue de garantie	20

6.2	Cession ou nantissement de créance	21

7	DECOMPTES MENSUELS ET DECOMPTE GENERAL DEFINITIF	21

7.1	Décomptes mensuels	22

7.2	Décompte final	22

7.3	Décompte général et définitif	22

7.4	Délais de paiement	22

7.5	Paiement des cotraitants et des sous-traitants	22

8	CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE	23

8.1	Obligation de conseil et de renseignement	23

8.2	Ordre de service	24

8.3	Délai d’exécution des travaux	24

8.4	Calendrier d’exécution	25

8.5	Dispositions spécifiques à l’exécution du marché	25

8.6	Pénalités	27

8.6.1	Dispositions communes applicables à toutes pénalités	27

8.6.2	Pénalités  pour retard dans l'exécution des travaux	28

8.6.3	Pénalités spéciales	28

8.6.4	Autres pénalités	29

9	CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS	31

10	PERCEMENTS ET SCELLEMENTS	31

11	PLANS D’EXECUTION – NOTES DE CALCULS ET ETUDES DE DETAIL	32

12	IMPLANTATION DES OUVRAGES ET PIQUETAGE	32

13	PREPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX	32

13.1	Période de préparation	32

13.2	Coordination des travaux	33

13.3	Réunions de chantier	33

13.4	Sécurité, hygiène et protection de la santé des travailleurs sur le chantier	34

13.5	Plan d’assurance qualité	37

14	INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER	37

15	DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ACHEVEMENT DU CHANTIER	39

15.1	Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux	39

15.2	Documents à fournir après exécution des travaux	40

16	RECEPTION DES TRAVAUX	41

16.1	Dispositions applicables à la réception	41

16.2	Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages	42

17	GARANTIES ET ASSURANCES	42

17.1	Garantie de parfait achèvement	42

17.2	Garantie de bon fonctionnement	42

17.3	Garantie décennale	43

17.4	Assurances	43

18	AUTRES PIECES A PRODUIRE	45

19	CONFIDENTIALITE - SECURITE	45

20	CONFORMITE AU RGPD	47

20.1	Désignation	47

20.2	Objet	48

20.3	Description du traitement faisant l’objet de la sous - traitance	48

20.4	Durée de conservation des données	48

20.5	Obligation du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement	48

20.6	Obligation du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant	52

20.7	Responsabilité – dommages et intérêts en cas de non-respect des dispositions liées à la conformité du RGPD	52

21	RESILIATION DU MARCHE	52

22	MESURES COERCITIVES	53

23	LANGUES-LITIGES	53

23.1	Mémoire en réclamation	53

23.2	Procédure contentieuse	54

23.3	Recours à la conciliation	54

23.4	Règlement des différends et litiges en cas d’entrepreneurs groupés conjoints :	54

23.5	Langue	55

24	DEROGATIONS	55

Annexe 1 : Modalités pratiques de coopération.

Annexe 2 : Livret de sécurité du prestataire.

# OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES

## Parties contractantes

Les parties contractantes sont :

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées-Orientales, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro SIRET 775 640 220 00015 dont le siège est 2 rue des Remparts St Mathieu 66000 Perpignan, représentée par Madame Sandrine Cabot, en sa qualité de Directrice.

Ci-après dénommée « l’Organisme » ou « Maître d’ouvrage, d’une part,

ET

Le signataire de l’acte d’engagement de chaque lot accepté par l’organisme,

Ci-après dénommé « le Titulaire », d’autre part,

Ci-après désignés individuellement « la Partie » ou collectivement «  les parties ».

## Objet

Le présent marché (ci-après désigné « le Marché ») a pour objet une opération de travaux pour le remplacement des équipements existants par des luminaires à graduation et extinction automatique avec forçage et par relamping des zones techniques.

Les travaux seront réalisés en site occupé.

Les éléments techniques et de réalisations des travaux sont précisés au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Le présent lot devra :

- Les installations de chantiers ;

- la protection des biens mobiliers, équipements immobiliers, équipements informatiques en place y compris déplacement, démontage, remise en place, remontage, etc…

- La dépose des luminaires, des réseaux de distributions non conservés ;

- La dépose et repose de plaques de faux plafonds ;

- La fourniture et la pose de dalles de faux plafonds à compléter;

- L’adaptation des luminaires, détecteurs, accessoires et réseaux ;

- L’adaptation des luminaires type réglette étanche pour tube LED

- La fourniture et la pose de luminaires et source lumineuse à remplacer ;

- La fourniture et la pose des alimentations spécifiques ;

- La fourniture et la pose du système de comptage énergétique (éclairage) ;

- La fourniture et la pose des coffrets à ajouter pour le système comptage ;

- La fourniture et la pose de détecteurs de présence et luminosité ;

- La fourniture et la pose d’un système de gestion de l’énergie ;

- L’ensemble des protections dans les coffrets existants ;

- Les liaisons RJ45 pour communication du système comptage ;

- L’ensemble des raccordements électriques.

Le projet comporte également deux (2) prestations supplémentaires éventuelles (PSE) :

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de les commander ou non lors de la signature du marché.

Les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) demandées sont les suivantes :

•	PSE 01 : Remplacement des luminaires sur les zones « relamping » ;

•	PSE 02 : Relamping de la zone accueil.

Les spécifications techniques des PSE sont définies dans le CCTP.

## Lieu d’exécution

Le lieu d’exécution des travaux est :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées-Orientales, situé au 2 rue des Remparts Saint Mathieu – 66000 Perpignan.

## Dévolution

Le marché est composé d’un lot unique « Electricité »

La description de l’ensemble des ouvrages et leurs spécifications techniques sont détaillées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P).

Le marché constitue un contrat à part entière faisant l’objet d’un Acte d’Engagement (AE) spécifique engageant respectivement chacun des cocontractants envers le pouvoir adjudicateur.

## Sous-traitance

Le titulaire du marché reste personnellement responsable des prestations sous-traitées en tant que cocontractant du pouvoir adjudicateur.

Toute sanction définie par le cahier des charges sera applicable exclusivement au titulaire, seule entité ayant un lien contractuel avec le pouvoir adjudicateur.

En cas de résiliation pour faute notifiée au titulaire, ce dernier devra prendre les dispositions nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette décision. En ce cas, il fera son affaire de l’ensemble des actes successifs à cette décision de résiliation concernant son sous-traitant.

Les conditions et modalités applicables à la sous-traitance, directe ou indirecte, sont définies aux articles 3.6 du CCAG-travaux et R.2193-1 et suivants du Code de la commande publique.

Le titulaire ne peut sous-traiter la totalité de son marché.

Il peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, à condition d'avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant  et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance quel que soit le montant de la sous-traitance.

Il est précisé qu’en vertu de l’article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entrepreneur principal devra justifier d’une caution personnelle et solidaire pour garantir le paiement des sous-traitants de second rang et plus, à défaut d’avoir obtenu du maître d’ouvrage un accord sur une délégation de paiement.

Conformément à l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, tout sous-traitant occulte dûment constaté par le pouvoir adjudicateur donnera lieu à une mise en demeure notifiée à l’entreprise principale pour procéder à la déclaration de son sous-traitant dans un délai franc définie par ladite lettre de mise en demeure. Si cette mise en demeure reste infructueuse, le maître d’ouvrage pourra notifier sa décision de résilier le marché pour faute aux frais et risques du titulaire.

Il est rappelé à ce titre que la méconnaissance par le titulaire de son obligation de déclaration du ou des sous-traitants, indépendamment de leur rang, est sanctionnée pénalement conformément à l’article L 8271-1-1 du code du travail.

La demande de sous-traitance peut intervenir, soit lors du dépôt de l’offre, soit en cours d’exécution du marché, et ce moyennant remise des documents exigés par les textes réglementaires.

Sous réserve que la demande de sous-traitance  ait été complète, la notification du marché au titulaire emporte acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement.

Si cette demande est intervenue après la date limite de remise des offres, et a fortiori après notification, elle sera constatée par la rédaction d’un acte spécial signé des deux parties.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, le titulaire remet contre récépissé à l’autorité compétente du pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

1) Une déclaration spéciale mentionnant :

a) la nature des prestations sous-traitées ;

b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;

c) Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ;

d) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation de prix;

e) les capacités financières et professionnelles du sous-traitant.

2) Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics.

2bis) Si cette demande intervient après la remise des offres ou après notification, le titulaire doit établir dans les conditions visées à l’article 6.2 du CCAP que la cession ou le nantissement ne s’oppose pas à l’acceptation du sous-traitant.

Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréés, est payé directement dès lors que le montant des prestations sous-traitées est égal ou supérieur à 600 euros TTC Il est dit « sous-traitant de premier rang ou direct »

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels à la personne signataire du marché lorsque celui-ci en fait la demande. S’il n’a pas rempli cette obligation 15 jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité de 1/1000 du montant du marché. Si un mois après la mise en demeure, aucun contrat de sous-traitance n’a été transmis, le pouvoir adjudicateur pourra notifier sa décision de résilier le marché pour faute.

Si le sous-traitant venait à entrer dans l’un des cas d’interdiction de soumissionner visés aux articles L.2141-1 et suivants du Code de la commande publique, il devra en informer sans délai l’organisme pour prendre toutes les mesures nécessaires (demande de remplacement, etc.).

L’acceptation de sous-traitance devra se faire avec l’accord de la maitrise d’œuvre et l’accord de la maitrise d’ouvrage.

## Cotraitance

En cas de cotraitance, si un membre du groupement venait à entrer dans l’un des cas d’interdiction de soumissionner visés aux articles L.2141-1 et suivants du Code de la commande publique, il devra en informer sans délai l’organisme pour prendre toutes les mesures nécessaires (demande de remplacement, etc.).

Dans le cas d’un groupement conjoint, son mandataire doit être solidaire de chacun des membres pour l’exécution du marché.

## Durée du marché

Le marché débute à la notification du marché et se termine à la fin du délai de garantie de parfait achèvement.

Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux est égal à 7 mois (période de préparation de chantier incluse).

Ce délai court à compter de la date fixée par décision du maître d’ouvrage notifiant le démarrage général des travaux (OS de démarrage général des travaux), lequel tiendra compte de la période de préparation de chantier.

# PROCEDURE DE PASSATION ET FORME DU MARCHE

## Procédure de passation

La procédure retenue est la procédure adaptée passé en application des articles L2123-1 et R2123-1, R2123-4, R2123-5, R 2131-12 et 13, R 2131-18 du Code de la commande publique en application aux dispositions de l’arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation des marchés des organismes de Sécurité sociale et du Code de la commande publique issu de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la commande publique, parus au Journal officiel du 5 décembre 2018.

Le marché est de type forfaitaire à exécution continue.

## Prestations similaire

Conformément à l’article R2122-7 du Code de la commande publique, la CPAM des PO se réserve le droit de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables, ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui sont confiées au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence.

La durée pendant laquelle le nouveau marché peut être conclu ne dépasse pas trois ans à compter de la notification du marché initial.

## Conditions et modalités

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières définit l’ensemble des conditions et modalités qui encadrent la réalisation des prestations constitutives du marché.

Le contenu de tous les documents contractuels du marché s’applique indifféremment à l’ensemble des lots, sauf dispositions expresses contraires.

L’acte d’engagement est la pièce dans laquelle le titulaire s’engage à exécuter les prestations dans le respect des clauses constitutives du marché.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le(s) cahier(s) des clauses techniques particulières (CCTP) et des pièces figurant à l’article 3 du présent document.

## Intervenants à l’acte de construire

## Les intervenants aux opérations sont les suivants :

Maîtrise d’ouvrage :

Le pouvoir adjudicateur agissant en qualité de Maître d’ouvrage est représenté par sa Directrice

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées-Orientales

2, rue des Remparts Saint Mathieu

BP 89928

66013 Perpignan cedex 9

Assistance à la Maîtrise d’ouvrage :

Pôle Régional d’Expertise et de Conseil Immobilier (PRECI) Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon

2, rue Georges Vivent

31065 Toulouse cedex 9

Maîtrise d’œuvre :

Energie R – 7 Rue Augustin Thierry 66000 Perpignan – tel : 04.68.73.85.67 – mail : contact@energie-r.fr

(Ci-après désigné « le Maître d’œuvre »)

Les éléments de mission de la Maîtrise d’œuvre sont les suivants :

PRO-EXE – Etudes de projet et d’exécution

ACT – Assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux

VISA – Examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthèse faites par le ou les entrepreneurs.

DET – Direction de l’exécution des contrats de travaux

AOR – Assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement

Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) :

La mission OPC est assurée par la Maîtrise d’œuvre.

Contrôle technique :

QUALICONSULT – Agence de Perpignan

16 Avenue Eole – CS 10014

66029 Perpignan Cedex

Tél : 04.68.50.39.18

perpignan.qcs@qualiconsult.fr

Contrôleur technique : Madame Emilie ADOBATI

Tél : 06.31.73.16.68

emilie.adobati@qualiconsult.fr

Les éléments de mission sont les suivants :

Mission LP : intègre la mission « L » ; en outre elle s’étend à la solidité relative aux éléments d’équipement dissociables, ceux qui peuvent être retirés sans porter atteinte aux ouvrages relatifs à la solidité des voiries et réseaux divers privatifs, fondations, ossatures, ouvrages assurant le clos et le couvert ainsi que pour les bâtiments des éléments d’équipement indissociables, ceux qui ne peuvent être retirés sans mettre en cause l’intégrité des ouvrages .

Mission LE : relative à la solidité des existants.

Mission SEI : relative à la sécurité des personnes dans les Etablissements Recevant du Public (ERP).

Mission F : Fonctionnement des installations (réseau alimentation eau/chauffage/VMC/courants forts).

Mission STI : Sécurité incendie code du travail.

Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé :

QUALICONSULT – Agence de Perpignan

16 Avenue Eole – CS 10014

66029 Perpignan Cedex

Tél : 04.68.50.39.18

perpignan.qcs@qualiconsult.fr

CSPS : Monsieur Jacques Estela

Tél : 06.84.41.96.25

jacques.estela@qualiconsult.fr

Les éléments de mission sont les suivants :

Missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (SPS) pour les phases de conception et de réalisation, de catégorie 3 au sens de l’article R.238.8 du code du travail.

# PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

- Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-Travaux, les pièces constitutives du marché sont les suivantes, établies par ordre de priorité décroissant :

Pièces particulières :

- L'acte d'engagement et ses annexes, complété et signé par le titulaire du marché :

  - Annexe 1 inhérente à la déclaration de sous-traitance ;

  - Annexe 2 inhérente à la formule de nantissement ou cession de créance ;

- La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F), à l’exception des quantités renseignées sans valeur contractuelle ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) :

- Annexe 1 inhérente aux modalités pratiques de coopération,

- Annexe 2 inhérente au « Livret de sécurité du prestataire » dans sa dernière version mise à jour,

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), plans et annexes qui y sont mentionnés ;

- Le calendrier prévisionnel d’exécution ou, le cas échéant, le calendrier détaillé d’exécution qui s’y substitue s’il est établi en phase de période de préparation ;

- L’ensemble des pièces suivantes :

  - Plans tous niveaux ;

  - Le rapport initial de contrôle technique (RICT) ;

  - Le plan général simplifié de coordination SPS (PGCSSPS) ;

- Le dossier de réponse du titulaire retenu (dont le mémoire technique) ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché.

Pièces générales :

- L’arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale ;

- Le code de la commande publique ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) – texte n° 19 de l’arrêté du 30 mars 2021, publié au JORF du 1er avril 2021 - NOR : ECOM2106871A, sous réserve des dispositifs auquel il est dérogé par les pièces particulières visées ci-dessus dont la liste figure in Fine du présent CCAP ;

- le guide COVID-19 OPPBTP dans sa dernière version mise à jour.

Les pièces générales ci-dessus  ne sont pas transmises car elles sont réputées être connues (publiées au JO et autres supports légaux). Le(s) titulaire(s) déclare(nt) expressément les connaître, s’y référer et les accepter.

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales, Cat. 6A ISO 410DO001 Version 1.14 _ Assurance Maladie.

Pendant toute la durée d’exécution du marché, toutes clauses ou conditions générales ou spécifiques figurant dans des documents envoyés par le titulaire et contraires aux dispositions des pièces contractuelles, seront réputées non écrites. Il en est ainsi, sans que cette liste ne soit exhaustive, des conditions générales d’achat et de vente des parties. Toutes modifications contractuelles du marché devront être apportées en application des articles R.2194-1 et suivants du code de la commande publique.

# CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE

## Caractéristiques des prix

Les prestations du marché sont traitées à prix global et forfaitaire, hors TVA. Les prix applicables sont ceux indiqués dans l’acte d’engagement de chaque lot du marché. Ils sont fermes définitifs et actualisables.

La décomposition du prix global et forfaitaire établie n’a de valeur contractuelle que pour les prix, pour notamment servir de référence dans le calcul du coût d’éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs décidés en cours d’exécution du marché ou d’une réfaction des prix si certains travaux initiaux n’étaient pas réalisés.

Les quantités qu’elle contient ne sont qu’indicatives. Il appartient au titulaire de mettre en œuvre toutes les quantités nécessaires à la réalisation complète des ouvrages tels que décrits dans le CCTP et réalisés dans les conditions de prix et d’organisation fixées par l’ensemble des pièces contractuelles.

De manière non exhaustive, les prix du marché sont réputés comprendre tous les travaux et ouvrages nécessaires au parfait achèvement des travaux objet du marché, et notamment :

- Les frais d’assurances, de garanties et d’accidents ;

- les frais de main-d’œuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement pour réaliser les travaux dans les délais prescrits (heures supplémentaires, heures de nuit, etc.) ;

- la participation aux visites et réunions techniques et de chantiers, aux fréquences prescrites ;

- les frais d’études et de reproduction des documents et d’essais ;

- les frais de chantier, de dispositifs de sécurité, frais généraux, frais d’échafaudages ;

- les dépenses communes de chantier ;

- les frais de nettoyage de chantier au fur et à mesure de l’avancement des travaux, les frais d’évacuation et d’élimination des déchets ;

- les sujétions qu’est susceptible d’entraîner l’exécution simultanée de plusieurs lots ;

- en cas de cotraitance ou de sous-traitance, les dépenses résultant de l’exécution des prestations de coordination et de contrôle, ainsi que les conséquences de leurs défaillances ;

- les droits de brevet éventuel ;

- les piquetages ;

- pour les travaux « Electricité » : les frais d’obtention de l’attestation de conformité visée par le « CONSUEL » (Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité) ;

et, d'une manière générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait achèvement des travaux.

Ces prix sont réputés complets, en ce sens qu’ils comprennent toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris toutes les charges fiscales, parafiscales, frais généraux ou autres frappant obligatoirement les opérations de travaux. Ils sont également établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent les travaux telles que visées à l’article 9.1 du CCAG-travaux.

C’est au titre de son obligation de conseil en qualité de professionnel que le titulaire doit notamment faire savoir, en cours de procédure de consultation, les anomalies qu’il aurait relevé dans les pièces contractuelles, et ce par écrit. En effet, toutes omissions, imprécisions et contradictions des plans, coupes, détails et pièces du marché doivent être signalées au plus tard à la remise de l’offre.

Après notification du marché, aucune contestation ne sera admise, sous prétexte d’une mauvaise appréciation des conditions d’exécution. Le titulaire ne pourra pas se prévaloir d’une quelconque erreur ou omission dans les documents contractuels pour se soustraire à son obligation d’exécuter l’intégralité des ouvrages ou pour justifier une demande de facturation supplémentaire.

Lorsque les documents contractuels contiennent des recommandations ou des suggestions quant à l’utilisation de certaines méthodes ou procédés de construction, le titulaire reconnaît qu’il emploi ces méthodes ou procédés uniquement après s’être assuré de leur exactitude, de leur fiabilité et de leur adéquation aux circonstances.

Le titulaire reconnaît avoir procédé à tous les calculs, vérifications, études et déterminations qu’il estime nécessaire, afin d’obtenir tous éclaircissements ou informations de toute nature.

La décomposition du prix forfaitaire a valeur contractuelle. Elle sera utilisée en cours d’exécution du marché comme base de référence pour l’établissement des prix des travaux supplémentaires ou modifiés. Elle servira aussi au calcul de la réfaction des prix si des travaux initialement prévus n’étaient pas réalisés.

Ne sont pas comprises dans le prix forfaitaire initial, les modifications affectant la consistance initiale des travaux et résultant de changement réalisées à la demande du maître de l’ouvrage. Un avenant acte l’ensemble des modifications réalisées à la demande du maître de l’ouvrage engendrant une augmentation du prix des prestations.

Les travaux non prévus seront réglés en application de l'article 13 du CCAG Travaux.

Les prix nouveaux sont forfaitaires et sont établis aux conditions économiques en vigueur lors du mois d’établissement de ces prix.

Lorsque des changements sont ordonnés par le maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, par application de l’article 14.3 ou de l’article 15.1 du CCAG Travaux.

Les prix d’unité contenus dans les décompositions seront utilisés pour l’établissement des prix nouveaux, en particulier, lorsque les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage.

Un ordre de service notifie au titulaire des prix provisoires pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs. Ces prix provisoires sont arrêtés par le maître d’œuvre après consultation du titulaire.

Lorsque la personne signataire du marché et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant au marché.

Il en est ainsi tant pour le prix en solution de base, que pour les prix des options que pour les prix des variantes proposées ou prestations supplémentaires éventuelles.

## Monnaie – TVA

Monnaie :

L’unité monétaire qui s’applique au marché est l’Euro.

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe pris au sens de l’article 269 du Code général des impôts. Tout changement dans le taux de TVA qui affecterait le marché en cours d’exécution fera l’objet d’un avenant actant des conditions d’application du nouveau taux en conformité avec les textes légaux.

Les dispositions de l’article 283 2° nonies du Code général des impôts portant sur le régime d’auto liquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment s’appliquent au marché. Ainsi, la TVA due au titre des travaux réalisés par un sous-traitant est acquittée par le donneur d’ordre assujetti à la TVA.

Donc, le sous-traitant déclare uniquement le montant hors taxe des prestations exécutées.

## Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques correspondant au mois d’établissement des prix ; ce mois est appelé "mois zéro".

Pour le présent marché, le mois M0 est le mois précédant la remise des offres tel qu’indiqué dans l’acte d’engagement.

## Modalités de variation des prix

Le présent marché de travaux est conclu à prix forfaitaire ferme actualisable.

L'actualisation devient effective si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations. Elle s’applique également à chaque affermissement des tranches optionnelles.

Dans ce cas, les prix des marchés de chacun des lots concernés seront actualisés au moyen des index ou indices prévus ci-après.

Sont traités à prix ferme comportant une clause d’actualisation tous les lots du présent marché.

Pour le présent marché, il sera fait application de la formule d’actualisation suivante :

Pactualisé = Pinitial X (I (m-3)/Im0)

Où :

I 	= 	valeur de l’index de référence concernant la nature des travaux

I (m-3)	= 	valeur de l’index du mois antérieur de 3 mois au mois m du début d’exécution des        travaux

Im0 	=	valeur de l’index du mois m0

Les index de référence seront pris sur l’index du bâtiment BT 47 à date du « mois de remise des offres ».

## Certificats d’Economie d’Energie (CEE)

La réalisation de travaux ayant pour objet une amélioration de la performance énergétique des installations du Maître d’ouvrage, le titulaire s’engage à promouvoir et développer les économies d’énergie, et instruire les dossiers pour le maître d’ouvrage.

Le titulaire, agissant en tant que professionnel réalisant les travaux pour le compte du Maître d’ouvrage, s’engage dans le respect des règles et obligations du dispositif « ci-après » à récupérer les primes CEE liés aux travaux de son ou ses lots générateurs d’économies d’énergie dans le cadre de la présente opération de travaux de rénovation et d’isolation des façades du siège de la CPAM des PO.

La désignation des travaux, matériels concernés et le montant des primes CEE étant inscrit à l’acte d‘engagement en moins-value au montant du  marché initial.

Le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie a été institué par la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique (dite loi POPE), modifiée par les lois n°2010-788du 12 juillet 2010 (loi Grenelle 2) et n°2015-992 du 17 aout 2010, complétée par les décrets et arrêtés d’application en vigueur (ci-après le « Dispositif ») définissant notamment les obligations individuelles d’économie d’énergie ainsi que les actions susceptibles de donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie.

DISPOSITIF :

Code de l’énergie,

Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique,

Loi n°2010-788d du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,

Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,

Décret n° 2020-655 du 29 mai 2020 relatif aux certificats d'économies d'énergie et aux modalités de contrôle de la délivrance de ces certificats,

Décret n° 2019-1320 du 9 décembre 2019 relatif aux certificats d'économies d'énergie et à la prolongation de la quatrième période d'obligation du dispositif,

Décret n° 2019-975 du 20 septembre 2019 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie pour les installations soumises à quotas d'émission de gaz à effet de serre,

Décret n° 2018-401 du 29 mai 2018 relatif aux certificats d'économies d'énergie et aux obligations d'économies d'énergie auxquelles sont soumises les personnes mettant à la consommation du fioul domestique,

Décret n° 2017-690 du 2 mai 2017 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux certificats d'économies d'énergie,

Arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur a introduit des modifications quant aux demandes de certificats d’économies d’énergie relatives à des opérations d’économies d’énergie engagées après le 1/01/2018,

Arrêté du 9 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur,

Arrêté du 20 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur,

Arrêté du 12 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et mettant en place des bonifications pour certaines opérations standardisées d'économies d'énergie,

Arrêté du 14 mars 2019 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur et modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie,

Arrêté du 31 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et mettant en place des bonifications pour certaines opérations standardisées d'économies d'énergie (rectificatif),

Arrêté du 20 décembre 2018 fixant le montant des frais de tenue de compte du registre national des certificats d'économies d'énergie,

Arrêté du 6 décembre 2018 dit "28ème arrêté" : définit 12 opérations standardisées d'économies d'énergie, modifie 11 fiches déjà publiées et abroge 7 fiches,

Arrêté du 31 décembre 2018 dit "29ème arrêté" : modifie la fiche BAR-EN-103 déjà publiée,

Arrêté du 24 mai 2019 dit "30ème arrêté" : définit la fiche BAR-TH-163,

Arrêté du 31 juillet 2019 dit "31ème arrêté" : définit 5 opérations standardisées d'économies d'énergie et modifie 3 fiches déjà publiées,

Arrêté du 10 janvier 2020 dit "32ème arrêté" : définit 6 opérations standardisées d'économies d'énergie, modifie 10 fiches déjà publiées et abroge 2 fiches,

Arrêté du 19 Juillet 2021 dit "38ème arrêté" : définit 9 opérations standardisées d'économies d'énergie et modifie 5 fiches déjà publiées.

Les Opérations entrant dans le dispositif seront valorisées au niveau de prime « € par kWh cumac obtenu », cette valorisation est mentionné à l’acte d’engagement du présent marché.

Il est entendu que le montant de cette prime n’est pas soumis à TVA dans la mesure où cette dernière est qualifiée fiscalement de « subvention à l’achat » hors champs d’application de la TVA.

La valorisation susvisée est expressément assujettie aux mesures d’instruction et de contrôle de l’entier dossier par le titulaire.

Le Maître d’ouvrage et le titulaire reconnaissent que le montant de la prime mentionné à l’acte d’engagement est donné à titre indicatif sur la base des kWh cumac estimés à partir des éléments communiqués à la date de notification du marché. La valorisation des kWh cumac et de la prime sera réputée définitive suivant instruction et contrôle par le titulaire, des documents techniques et de l’ensemble des éléments constitutifs du Dossier CEE.

Le titulaire fournit au Maître d’ouvrage par tout moyen de son choix:

• les informations relatives aux critères techniques d’éligibilité au Dispositif des Opérations objets du marché, tels que définis aux fiches d’Opérations standardisées en vigueur au jour de la notification du marché ;

• les modes de preuve attendus par l’Autorité Compétente permettant de justifier de la réalisation des Opérations et de leur éligibilité au Dispositif ;

• les attestations sur l’honneur du titulaire correspondant aux Opérations objets du marché, lesquelles devront être complétées, signées et cachetées par le Maître d’ouvrage ;

• tout autre document nécessaire à l’instruction et au contrôle du dossier du Maître d’ouvrage par le titulaire et requis par l’Autorité Compétente (Pôle National des Certificats d’Economie d’Energie (PNCEE) dépendant de la Direction Générale de l’Energie et du Climat faisant partie du Ministère de la Transition Ecologie et Solidaire).

Le titulaire procèdera au contrôle de tous les éléments déclaratifs émanant du Maître d’ouvrage et constitutifs du dossier CEE.

Pendant la durée du marché, le titulaire informera le maître d’ouvrage :

• de toute modification apportée aux fiches d’Opérations standardisées objets du marché ayant un impact sur leur éligibilité au Dispositif et sur le calcul de la prime associée ;

• de leur date de mise en application desdites modifications réglementaires et de la date de fin de validité des fiches d’Opérations standardisées initiales ;

En préparation du Dossier CEE déposé par le titulaire auprès du PNCEE, ce dernier produira:

- Copie de la facture de réalisation des travaux mentionnant le montant déduit au titre des CEE sur le montant TTC des travaux ;

- La documentation technique des matériels et équipements installés dans le cadre des Opérations ;

- Tout autre document sollicité par l’Autorité Compétente nécessaire à la constitution du dossier CEE relatif aux Opérations complet et conforme aux fins de dépôt auprès du PNCEE.

- Copie de l’Acte d’Engagement signé ;

- Les attestations sur l’Honneur signées du maître d’ouvrage ;

Le titulaire instruit, contrôle et valide la complétude du Dossier CEE et sa conformité au Dispositif.

Le titulaire s’engage à transmettre au maître d’ouvrage une copie du dossier CEE adressé au PNCEE.

Le titulaire s’engage à déposer le dossier de demande de CEE auprès du PNCEE en conformité avec les délais précisés dans les arrêtés actuels ou  à venir.

A postériori du dépôt du Dossier CEE ou de la délivrance des CEE par le PNCEE, le titulaire  transmettra au maître d’ouvrage et sans délai, toute demande de complément d’information ou d’éléments justificatifs complémentaires qui lui serait parvenue dans le cadre d’un contrôle.

Le maître d’ouvrage transmettra alors au titulaire, dans les délais exigés par l’Autorité Compétente, tout complément d’information ou éléments justificatifs complémentaires qui seraient sollicités.

Le maître d’ouvrage s’engage :

• à ne pas présenter un dossier de demande de CEE auprès du PNCEE basé sur le présent marché, ni de le valoriser auprès d’un autre acteur obligé, délégataire, mandataire que le titulaire au titre du Dispositif ;

• à informer le titulaire s’il a établi auprès de l’Ademe un dossier de demande en vue de bénéficier du Fonds chaleur ou si les opérations d’économies d’énergie qu’il envisage sont réalisées sur le périmètre d’une installation visée par la Directive européenne ETS de quotas d’émission CO2.

Au titre des Dossiers CEE produits dans le respect du présent marché et permettant au titulaire d’obtenir les CEE auprès de l’Autorité Compétente, le maître d’ouvrage sera rémunéré sous la forme d’une prime en euros par MWh cumac.

Cette prime est réputée générée par les Dossiers CEE dont la conformité au Dispositif est validée par le titulaire.

Le montant de la Prime CEE est conditionné à l’attribution effective au titulaire de « M » MWh cumac au titre de la réalisation des Opérations objets du présent marché.

Si ces Opérations permettaient d’attribuer un nombre de CEE « N » MWh cumac différent du nombre susmentionné, la Prime CEE versée sera revue au prorata des volumes attribués « N », par l’application du ratio « N / M » :

- Si « N » est strictement inférieur à « M », le maître d’ouvrage verse au titulaire les sommes correspondant à la différence entre le montant de la Prime initiale (prime mentionné à l’acte d’engagement donnée à titre indicatif) et la Prime effective, par virement au bénéfice de son compte bancaire et dans un délai maximal de trente (30) jours calendaires à compter de la réception de la demande du titulaire ;

- Si « N » est strictement supérieur à « M », le titulaire en informera le maître d’ouvrage et lui versera les sommes correspondantes dans un délai maximal de trente (30) jours calendaires suivant réception de la demande émanant du maître d’ouvrage.

La demande émanant du maître d’ouvrage mentionnera :

* subvention pour le financement de travaux en économies d’énergie,

* le montant de la contribution financière à payer nette de taxe suivant la réglementation en vigueur à la date de l’opération génératrice,

* « exonération de TVA suivant l’application du Bulletin Officiel BOFIP TVA BASE 10-10-40 ».

Si, suite à un contrôle du PNCEE, tout ou partie du volume de CEE initialement délivré est ramené à zéro, le maître d’ouvrage s’engage à rembourser le titulaire de l’intégralité de la prime qui lui aura été versée pour cette part du volume de CEE ramenée à zéro. Ce remboursement fera l’objet d’une facturation du titulaire au maître d’ouvrage et sera réglée par ce dernière dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la réception de la dite facture par le maître d’ouvrage.

En cas d’application de pénalités à l’encontre du titulaire suite à un contrôle du PNCEE sur des CEE qui lui auraient été délivrés dans le cadre des opérations objets du présent marché et dont la responsabilité du maître d’ouvrage est établie.

La pénalité financière sera établie en miroir de celle prévue par les décrets en vigueur. Ce montant fixé par la réglementation (R 222.10 – Chapitre II – Section 2 du Code de l’Energie)  fera l’objet d’une facture du titulaire au maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage réglera cette facture au titulaire dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de sa réception.

Le titulaire ne pourra prétendre à une quelconque indemnité pour le préjudice subit de la part du maître d’ouvrage.

En cas de non obtention de prime CEE pour faute ou erreur du titulaire, le montant intégral de la prime mentionné à l’acte d’engagement (donné à titre indicatif) restera acquis au maître d’ouvrage en moins-value au titre du préjudice subi. A ce titre, la non obtention de prime CEE pour faute ou erreur du titulaire ne donnera lieu de la part du maître d’ouvrage à aucune restitution d’un quelconque montant quel qu’il soit au titulaire.

En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires relatifs aux économies d’énergie ou aux CEE ou en cas de force majeure rendant inapplicables les stipulations du présent article du CCAP ou sans objet, celui-ci sera abrogé de plein droit sans possibilité pour l’une ou l’autre des Parties de prétendre à une quelconque indemnité. Le maître d’ouvrage verse au titulaire la totalité des sommes correspondantes au montant de la prime mentionné à l’acte d’engagement (donné à titre indicatif)  par virement au bénéfice de son compte bancaire et dans un délai maximal de trente (30) jours calendaires à compter de la réception de la demande du titulaire.

# AVANCE

En application de l’article 10.1 du CCAG Travaux, le maître d’ouvrage retient l’option A.

- Lorsque l’entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME au sens du code de la commande publique :

- le taux de l’avance est fixé à 30% en application du décret n°2022-1683 du 28/12/2022

- Lorsque l’entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une PME au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance est fixé à :

- à 5% en application de l’article R. 2191-7 du code de la commande publique

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de l’avance sont appréciées au regard de la taille d’entreprise propre à chacun des membres.

Conformément aux articles R.2191-3 et suivants du Code de la commande publique, une avance sera versée au titulaire, sauf refus exprimé dans l’acte d’engagement, lorsque le montant du marché public est supérieur à 50 000 euros HT dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois.

Si le délai N d’exécution du marché exprimé en mois est inférieur ou égale à 12 mois, son montant est, selon le cas, égal soit à 5%, soit à 30% du montant initial du marché.

Il est égal, selon le cas, soit à 5%, soit à 30% d’une somme égale à 12 fois le montant initial TTC divisé par N, N étant exprimé en mois, si le délai N dépasse 12 mois.

En application de l’article R.2191-9, le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.

Cette avance n’est due que sur la part du marché que le titulaire ne soustraite pas.

Il est d’ailleurs précisé que, dès que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants ayant droit au paiement direct, et ce sur le fondement de l’article R.2191-3 précité, leur sont applicables, mais par référence au montant des prestations sous-traitées.

Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l’acte spécial par le pouvoir adjudicateur.

Que ce soit le titulaire du marché ou le sous-traitant, le remboursement de l’avance s’effectue par précompte sur les sommes dues à titre d’acompte ou de solde.

Ce remboursement commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65% du montant du marché. Ce remboursement doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80% du montant, toutes taxes comprises, du marché. Le remboursement pour les sous-traitants se fait selon les mêmes modalités.

En cas de groupement solidaire, les paiements des membres sont effectués sur le compte unique ouvert au nom des membres ou du mandataire.

Aucune autre avance n’est prévue au marché, quel que soit le lot. Aucune garantie n’est exigée pour le versement de l’avance.

Dans l’hypothèse où la demande ne serait pas constituée dans les conditions et délais décrits supra, le titulaire perdrait jusqu’à la fin du marché la possibilité d’obtenir l’avance.

# GARANTIES DU MARCHE

## Retenue de garantie

Conformément aux articles R.2191-32 et suivants du Code de la commande publique, il sera prélevé une retenue de garantie par fraction sur chaque versement autre qu’une avance, à hauteur de 3% sur le montant initial modifié le cas échéant, du montant des modifications du marché en cours d’exécution.

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, ainsi que celles formulées le cas échéant pendant le délai de garantie.

La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une « garantie à première demande ». L’organisme apportant sa garantie doit être choisi parmi les tiers agréés par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque cet organisme est étranger, il doit être choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’origine.

Dans ce cas cette garantie est constituée pour le montant total du marché y compris ses modifications en cours d’exécution. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont alors reversés au titulaire après constitution de cette garantie de substitution.

En cas de groupement d’entreprises (solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire), la garantie est fournie en totalité par le mandataire pour le montant total du marché ou du lot considéré, y compris ses modifications en cours d’exécution.

Dans l’hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet sa demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondante à l’acompte est prélevée.

La retenue de garantie est remboursée au plus tard un mois un mois après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement. Les établissements ayant apporté leur garantie sont libérés un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.

Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire et non levées avant l’expiration du délai de cette garantie, la retenue sera remboursée ou les établissements ayant délivré leur garantie ne seront libérés qu’un mois après la date de leur levée effective.

Dans tous les cas, l’organisme n’acceptera pas de caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de garantie.

## Cession ou nantissement de créance

L’organisme remet au titulaire, à sa demande, soit une copie de l’original du marché revêtu de la mention dûment signée par lui indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché, soit un certificat de cessibilité conforme au modèle règlementaire.

L’ensemble des modalités est expressément défini aux articles R.2191-46 et suivants du Code de la commande publique.

Conformément à l’article R.2193-22 dudit Code, le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de créance.

# DECOMPTES MENSUELS ET DECOMPTE GENERAL DEFINITIF

Le règlement se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés selon les modalités prévues à l’article 12 du CCAG-travaux. La demande d’acomptes et son versement s’effectueront conformément aux dispositions des articles R.2191-21 et R.2191-22 du Code de la commande publique.

Les travaux seront constatés et réglés à l’avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux exécutés. Le solde sera réglé à l’achèvement des ouvrages.

## Décomptes mensuels

Il est fait application des articles 12.1 et 12.2 du CCAG-travaux

Tout retard dans la production d’un projet de décompte mensuel pourra donner lieu à l’application de pénalités prévue pour non remise de documents.

## Décompte final

Il est fait application de l’article 12.3 du CCAG-travaux.

## Décompte général et définitif

Il est fait application de l’article 12.4 du CCAG-travaux.

## Délais de paiement

En application des articles R.2192-10 et R.2192-12 du code de la commande publique, le délai de paiement est de trente (30) jours calendaires à compter de la date de réception par le maître d’œuvre du projet de décompte mensuel, à condition que ce décompte ne soit contesté ni par le maître d’œuvre, ni par le maître d’ouvrage.

Toutefois, pour le paiement du solde, ce délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître d’ouvrage de décompte général et définitif établi.

En cas de retard de paiement, il sera appliqué le taux réglementaire qui est égal au taux d’intérêt légal en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencés à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant fixé par l’article R.2192-35 du code de la commande publique est de 40 euros.

## Paiement des cotraitants et des sous-traitants

Les paiements sont répartis entre le titulaire, le(s) cotraitant(s) et le(s) sous-traitant(s) payés directement, comme indiqué dans l’acte d’engagement.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité à présenter les demandes de paiement.

Les règlements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés à l’information par le maître d’ouvrage de l’acceptation par le titulaire des pièces justificatives servant de base au paiement direct, conformément aux articles R.2193-11 et suivant du Code de la commande publique.

Le sous-traitant de premier rang adresse sa demande de paiement libellée au nom du maître d’ouvrage, à l’entreprise principale et au maître d’ouvrage par toute voie probante Il libelle les factures au nom du titulaire et transmet à ce dernier les originaux à l’occasion de la demande de paiement.

La demande de paiement adressée au maître d’ouvrage est accompagnée du double des pièces adressées au titulaire, ainsi que l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a reçu la demande, ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant, d’autre part, au maître d’ouvrage.

Lors des demandes de paiement, le titulaire reprend dans le décompte ou la facture qu’il adresse au maître d’œuvre pour le règlement de ses propres prestations, les prestations sous-traitées, en les faisant apparaître distinctement.

Le sous-traitant indirect ne peut prétendre au paiement direct.

# CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

## Obligation de conseil et de renseignement

Avant la mise en route et en cours de travaux, le titulaire doit attirer l'attention du Maître d’œuvre sur les inconvénients, les vices ou malfaçons qui pourraient résulter des erreurs ou omissions qu'il est amené à constater dans les documents qui lui ont été remis et dans les ordres qu'il a reçus.

L’obligation de conseil peut concerner des éléments non directement visés par le contrat, mais dont la prise en compte est déterminante pour l'exécution du marché.

Le devoir de conseil est une obligation fondamentale des titulaires tant à l'égard du maître de l'ouvrage, qu'entre eux.

A l'égard du maître de l'ouvrage, les titulaires doivent :

•	Orienter les choix du maître de l'ouvrage en fonction des désirs exprimés par celui-ci, mais aussi en tenant compte des diverses contraintes (règles de l'art, urbanisme, servitudes)

•	Attirer son attention sur les risques du sol ou du projet envisagé, sur les contraintes techniques ou de réglementation d'urbanisme, sur la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires non prévus à l'origine et sur le coût de la construction.

Quel que soit le caractère impératif des documents contractuels, le titulaire est toujours tenu de vérifier s'il n'existe pas une incompatibilité entre les prescriptions de ces documents et le respect général des règles de l'art (réglementation administrative, DTU, règles de sécurité, usages locaux,…) et se doit dans tous les cas d'en informer le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre.

L'entrepreneur répond du fait de son sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage :

Le sous-traitant a un devoir de conseil à l’égard du titulaire dont il exécute tout ou partie des prestations. Ce devoir de conseil du sous-traitant est étendu au maître d’ouvrage.

Le non-respect de ce devoir de conseil entraîne obligatoirement une part de responsabilité du titulaire.

## Ordre de service

Les ordres de service sont écrits, datés, numérotés et adressés aux titulaires des lots, dans les conditions définies par le CCAG-travaux.

Mis à part l’ordre de service de démarrage général des travaux effectué par le maître d’ouvrage, tous les autres ordres de service émaneront du maître d’œuvre avec validation préalable du maître d’ouvrage (visa).

Les travaux sont exécutés par le titulaire, sous la direction du maître d’œuvre, conformément aux ordres de services émanant du maître d’œuvre.

Cependant, le démarrage général des travaux sera notifié par le maître d’ouvrage. Il sera porté à la connaissance des titulaires de tous les lots et du maître d’œuvre. Chaque lot fera ensuite l’objet d’un ordre de service spécifique de démarrage des travaux émis par le maître d’œuvre.

Les ordres de services relatifs au commencement des travaux, à la réalisation des travaux supplémentaires ou modificatifs de quelque nature qu’ils soient, en application des articles 13 à 16 du CCAG-travaux, doivent, pour être opposables au maître d’ouvrage, comporter obligatoirement le visa de celui-ci. Une dérogation spécifique pourra être décidée par le maître d’ouvrage, notamment dans le cadre de travaux supplémentaires pouvant être actés par un avenant en lieu et place d’un ordre de service.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d’œuvre, dans les délais indiqués au CCAG-travaux.

Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet de réserves de sa part, à l’exception des seuls cas que prévoient les articles 14.2.2 et 50.2.1 du CCAG-travaux.

Les formes de correspondance retenues seront celles indiquées dans le CCAG-travaux.

## Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux est égal à sept mois (7 mois), période de préparation incluse.

Ce délai court à compter de la date fixée par décision du maître d’ouvrage notifiant le démarrage général des travaux, lequel tiendra compte de la période de préparation de chantier.

Le démarrage du chantier sera matérialisé par des ordres de services spécifiques à chaque lot. Les délais d’exécution propres à chacun des lots s’insèrent dans ce délai d’ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d’exécution.

En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG-travaux, la prolongation du délai d’exécution ne peut résulter que d’un avenant. Il en sera ainsi dans le cas où elle résulterait de sujétions techniques imprévues, de modifications affectant l’ouvrage à la demande du maître d’ouvrage, ou de la force majeure, tout en affectant le montant initial du marché.

Il est par ailleurs spécifié que le marché prendra effet à la date de l’accusé de réception de sa notification, pour se terminer à la fin du délai de garantie de parfait achèvement.

La période de préparation avant l'exécution proprement dite des travaux est incluse dans le délai d'exécution et, par dérogation à l’article 28.1 du CCAG-travaux, a une durée de trente-cinq (35) jours calendaires.

## Calendrier d’exécution

Le calendrier prévisionnel d’exécution :

Ce calendrier définit les délais d’exécution et dates d’intervention relatifs à chaque lot du marché. Le commencement d’exécution des prestations sera notifié aux titulaires de chaque lot par ordre de service.

Le calendrier détaillé d’exécution :

- En période de préparation :

Ce calendrier est élaboré par le responsable de la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination dans le cadre de sa mission OPC, en concertation avec les titulaires des différents lots du marché.

Le calendrier détaillé distingue, le cas échéant, les différents ouvrages et indique en outre, pour chacun des lots et selon les phases de travaux :

- La durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;

- La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier.

Les titulaires devront remettre l’ensemble des renseignements demandés par l’OPC.

Puis, il est soumis par le maître d’œuvre à l’approbation du maître d’ouvrage, au plus tard quinze (15) jours avant l’expiration de la période de préparation.

Jusqu’à l’intervention d’un accord entre les entreprises concernées, le calendrier prévisionnel d’exécution s’applique.

Après acceptation par le maître d’ouvrage, ce calendrier est notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des lots. Il devient alors contractuel en lieu et place du calendrier prévisionnel d’exécution.

- En phase de chantier :

Au cours du chantier et après concertation avec les différents titulaires concernés, le calendrier détaillé d’exécution peut être modifié dans la limite du délai d’exécution de l’ensemble des lots. Toutefois, les modifications tiennent compte des éventuelles prolongations de délais dans les cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG-travaux. Le calendrier modifié doit être approuvé et signé par tous les titulaires du marché. Il est notifié à tous les entrepreneurs par décision du maître d’ouvrage.

## Dispositions spécifiques à l’exécution du marché

Engagements des titulaires du marché :

Tout au long de l’exécution du marché, le titulaire engagera les moyens humains, techniques et matériels indispensables à la réalisation des prestations qui lui incombent, dans le respect des documents contractuels ainsi que des règles de l’art et usages applicables dans sa profession. En outre, il devra disposer des matériels informatiques et outils logiciels permettant de garantir l’interopérabilité des documents électroniques qu’il aura à produire avec les logiciels dont dispose le maître d’ouvrage et tels qu’ils sont indiqués dans le marché. Le titulaire ne pourra être exonéré de sa responsabilité qu’en apportant au maître d’ouvrage la preuve positive de son absence de faute (force majeure, fait d’un tiers, etc.).

Il est rappelé que le titulaire de chaque lot, en qualité de professionnel, a une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage.

Par ailleurs, le personnel du titulaire qui sera amené à intervenir sur site sera tenu de respecter le règlement intérieur, les règles d’accès et de sécurité du maître d’ouvrage. Il reste en toutes circonstances sous l’autorité hiérarchique et disciplinaire du titulaire qui assure en sa qualité d’employeur la gestion administrative, comptable et sociale de ses salariés. Il assume sous sa responsabilité exclusive la discipline, le respect des consignes, la bonne tenue de son personnel et de ses sous-traitants. Il fera en sorte que ses interventions ne provoquent aucune gêne pour les occupants, ni de désordre. Le titulaire se portera fort du respect des engagements par ses sous-traitants.

Changement de personnel du titulaire en cours des travaux – Continuité de la prestation :

Le titulaire s’engage à maintenir pendant toute la durée du marché la même personne physique déclarée comme responsable en période de préparation, sauf indisponibilité temporaire ou définitive de celle-ci et qui n’est pas du fait du titulaire. Le changement de responsable qualifié est soumis à l’avis du maître d’œuvre, suivi de l’accord du maître d’ouvrage, pour que cela ne soit pas de nature à nuire la prestation.

Si le responsable, quelle qu’en soit la cause, n’est pas en mesure d’assurer sa mission, le titulaire devra en informer immédiatement le maître d’ouvrage et pallier à son remplacement dès la vacance du poste, par une personne dûment qualifiée et compétente.

De manière générale, en cas d’absence ou de défection d’une personne affectée à l’exécution de la prestation, le titulaire devra prendre toutes les dispositions pour que l’exécution de la prestation ne s’en trouve pas affectée.

En cas de grève de son personnel, le titulaire s’engage, sans pour autant remettre en cause le droit de grève, à faire tout son possible pour assurer un service minimum sur site.

Aucun surcoût ne peut être induit par ces types d’évènements

En outre, le maître d’ouvrage pourra à tout moment et à chaque fois qu’il l’estime nécessaire demander le remplacement, dans un délai maximal de quinze jours, d’un des collaborateurs du titulaire. L’inobservation de cette clause, demandée par lettre recommandée avec accusé de réception, pourra donner lieu à sanction (pénalité, résiliation).

En cas de survenance d’un cas de force majeure, le titulaire se rapprochera du maître d’ouvrage pour étudier d’un commun accord, les modalités de poursuite d’exécution. De façon expresse, seront considérés comme cas de force majeure, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français.

Travaux non prévus :

- Travaux modificatifs :

En complément de l’article 13 du CCAG-travaux, il est précisé qu’au cours de l’exécution du marché, des travaux modificatifs ou supplémentaires dont le prix n’a pas été prévu dans le marché pourront être demandés par le maître d’œuvre avec l’accord du maître d’ouvrage. Il établira alors par écrit la nature de ces travaux participant au bon achèvement de l’ouvrage.

Le titulaire concerné devra remettre un devis forfaitaire pour leur réalisation, dans le délai qui lui sera imparti, et sur la base de la décomposition du prix forfaitaire établie par lot. Après acceptation de ce devis par le maître d’ouvrage, un ordre de service d’exécuter les travaux modificatifs sera délivré dans les conditions prévues à l’article 13 du CCAG-travaux. En lieu et place d’un ordre de service, un avenant signé par les parties pourra acter les travaux modificatifs (articles R2194-1 et suivants du Code de la commande publique).

- Dépassement du montant initial des travaux :

Les plafonds des augmentations du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont fixés à l’article 14 du CCAG-travaux. Au-delà de ces limites, la poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée à la conclusion d’un avenant.

## Pénalités

## Dispositions communes applicables à toutes pénalités

Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire sera redevable des pénalités quel qu’en soit leur montant.

Par dérogation à l’article 19.2.2 du CCAG-Travaux le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 20 % du montant total hors taxes du marché éventuellement augmenté du montant des avenants s’y rapportant.

Les pénalités seront applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable (hors cas dérogatoires spécifiés).

Elles ne présentent aucun caractère libératoire. Le titulaire est donc intégralement redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l’inexécution ou la mauvaise exécution a donné lieu à l’application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de son obligation du fait du paiement de pénalités.

Les pénalités seront dues, sans préjudice des dommages et intérêts que le maître d’ouvrage pourrait réclamer et de son droit de résilier le marché aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités de retard sont calculées pour chacun des lots au regard du délai d’exécution qui lui est propre tel que fixé au calendrier prévisionnel d’exécution annexé au présent marché. Seuls les retards fautifs donneront lieu à l’application des pénalités de retard. Ne sont pas fautifs, notamment, les retards consécutifs, c’est à dire les retards du titulaire d’un lot dont le démarrage des travaux n’a pas pu commencer en raison du retard fautif du titulaire d’un autre lot.

Les pénalités ne seront pas applicables si l’évènement en cause a exclusivement et directement pour origine un cas de force majeure ou une faute imputable au maître d’ouvrage.

Les pénalités seront comptabilisées en fin de chantier et retenues sur le décompte définitif.

Tous les délais d’exécution indiqués dans l’une des quelconques pièces contractuelles du marché sont à considérer comme ayant un caractère impératif. Le non-respect d’un délai pourra donc donner lieu à l’application des pénalités suivantes :

## Pénalités  pour retard dans l'exécution des travaux

Il est dérogé à l’article 19.2 du CCAG-Travaux.

Il sera appliqué automatiquement au titulaire, sans mise en demeure préalable, par jour calendaire de retard (dimanches et jours fériés compris), une pénalité de 1/500 hors taxes du montant du marché éventuellement augmenté du montant des avenants s’y rapportant.

La répartition des retards constatés entre les différents lots concernés est effectuée par le Maître d’œuvre.

Dans le cas où le titulaire serait empêché d’intervenir dans le cadre de son délai contractuel, il devra le faire connaître au Maître d’œuvre et à l’autorité compétente du pouvoir adjudicateur dans les 48 heures afin que ceux-ci puissent prendre toutes dispositions utiles.

De même, ces retenues provisoires seront appliquées en cas de retard sur le début d’intervention prévu au calendrier détaillé d’exécution.

Ces retenues provisoires pourront être levées si la fin du délai d'exécution du lot considéré, fixé au calendrier détaillé a été respectée.

L'avance sur le calendrier détaillé d’exécution ou sur le délai global d'exécution ne donnera droit à aucune prime.

## Pénalités spéciales

Des pénalités seront appliquées en cas d’absence aux rendez-vous de chantier et dans le cadre de retard dans la remise des projets de décomptes dans les conditions qui suivent :

- Les rendez-vous de chantier auront lieu régulièrement chaque semaine, au jour et à l'heure fixés par le Maître d'œuvre.

Ces rendez-vous pourront éventuellement être complétés par des réunions de coordination.

Dès notification de son marché, l'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier ou de se faire représenter par une personne habilitée à engager l’entreprise.

Toute entreprise non représentée ou non excusée aux rendez-vous de chantier, visite de chantier ou de coordination se verra appliquer une pénalité de 100 € par absence.

Tout retard de plus d’une demi-heure (et non excusé) ou départ anticipé et non autorisé par le Maître d’œuvre a un rendez-vous de chantier, visite de chantier ou de coordination, se verra appliquer une pénalité de 50€.

Un carnet de chantier sera tenu à jour par le Maître d’œuvre où seront consignés, entre autres, les noms des entreprises présentes ou absentes.

- Pénalités pour retard dans la remise des situations mensuelles et décomptes définitifs.

En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué une pénalité journalière dont le montant est fixé comme suit :

* pour les décomptes mensuels, un deux-millième de la différence entre le montant du décompte dont il s'agit et celui du décompte précédent ;

* pour le décompte définitif : un dix-millième du montant de ce décompte.

Ces pénalités sont appliquées après un ordre de service rappelant à l'Entrepreneur ses obligations et sont calculées depuis la date limite fixée par ordre de service jusqu'à la remise effective du projet de décompte attendu.

## Autres pénalités

Des pénalités sont automatiquement appliquées par le maître d’œuvre et sous sa responsabilité dans le cas suivants :

- Retard dans l’installation du chantier : 750 € par jour franc

- Retard dans la libération des terrains et emplacements mis à disposition des entrepreneurs par le maître de l’ouvrage et /ou des emprises de chantier dans le domaine public : 80 € par jour franc

- Dépôt de matériels, matériaux, terres et gravats en dehors des zones prescrites : par jour franc 80 €

- Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires à l’ordonnancement des travaux ou à la coordination sécurité/santé (plans d’exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détails, plans de synthèse, éléments nécessaires à l’élaboration du calendrier général détaillé d’exécution et à sa mise à jour, ...) : par document et par jour franc : 150 €

- Retard dans la production de justification et/ou prévisions de prix des ouvrages non prévus : par jour franc : 150 €

- Retard dans la présentation du chantier des échantillons de matériaux et de matériels de construction : par jour franc : 150 €

- Retard dans le nettoyage du chantier : par jour franc : 150 €

- Retard dans l’évacuation des gravats hors chantier : par jour franc : 150 €

- Défaut de dispositif de nettoyage et décrottage des engins avant sortis du chantier : par infraction et jour franc : 150 €

- Absence de bac décanteur ayant rejet aux égouts publics des dispositifs de nettoyage de décrottage des engins : par jour franc: 80 €

- Non-respect des prescriptions  relatives à la sécurité, à l’hygiène, à la signalisation du chantier : par infraction constatée et par jour franc : 150 €

- Retard dans la fourniture des documents, procès-verbaux, et plans durant l’exécution du chantier, en référence au planning détaillé d’exécution mis au point pendant la période de préparation : par jour franc : 150 €. Cette pénalité est applicable également pour la non-remise des documents au coordonnateur santé sécurité ainsi qu’au contrôleur technique.

- Sous-traitance occulte :

Dans le cas où le maître d’ouvrage ou des personnes mandatées par lui, seraient amenées à constater la présence sur le chantier de personnels d’une entreprise en situation de sous-traitance occulte (non déclarée au maître de l’ouvrage ou non agréée par lui), l’entreprise titulaire du marché se verra appliquer une pénalité forfaitaire de 9 000 € pour chaque infraction constatée ceci nonobstant des mesures coercitives prévues par le CCAG travaux.

- Déclaration tardive d’un sous-traitant :

Il est fait application des pénalités prévues à l’article 3.6.1.5 du CCAG-Travaux.

- Nettoyage de chantier :

Dans les cas où l’entreprise tenterait de se soustraire à l’obligation de nettoyage (enlèvements de leurs gravats, déchets, etc..), le maître d’ouvrage, après constat du Maître d’œuvre indiqué sur le compte rendu du chantier suivi d’une mise en demeure et dans le cas où cette mise en demeure ne serait pas suivie d’effet sous 1 jour, fera procéder lui-même par une entreprise spécialisée au nettoyage de chantier aux frais et risques et périls de l’entreprise responsable.

- Schéma d’organisation et de gestion des déchets - traçabilité :

Non-remise du schéma d’organisation et de gestion des déchets : 50€ par jour de retard.

Non-remise des éléments de traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier : 50€ par jour de retard à compter du délai indiqué dans la notification faite au titulaire de produire ces éléments.

- A titre spécifique :

En cas de perte d’une clé, d’un badge ou de tous autres petits matériels remis au titulaire pour l’exécution de ses prestations : remboursement du coût de remplacement par perte.

r)	Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) :

Le défaut de remise de ces documents dans le délai entraîne l’application d’une retenue forfaitaire fixée à 3% du montant forfaitaire du marché éventuellement augmenté du montant des avenants s’y rapportant sans pour autant être inférieure à 760€. Cette retenue s’effectue dans les conditions stipulées à l’article 19.3 du CCAG-Travaux et est opérée jusqu’à la remise des documents à fournir.

# CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Conformément aux articles R.2111-4 à R.2111-6 du Code de la commande publique, les prestations définies dans le présent marché ont des spécifications techniques formulées par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation.

Le titulaire doit respecter les prestations dont les spécifications techniques ont été précisées et sur lesquelles il s’est engagé ainsi que les prestations équivalentes à ces spécifications techniques sur lesquelles il s’est également engagé. Il en est de même pour la qualité et la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix ne lui est pas laissé et sur lequel il s’est engagé.

Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d’œuvre les documents assurant la traçabilité de tous les produits et matériaux préalablement à leur mise en œuvre.

Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG-Travaux et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Il sera fait application des articles 21 à 25 et 29 du CCAG travaux, notamment en ce qui concerne les modalités de leurs vérifications quantitatives et qualitatives.

Les essais et contrôles des matériaux et produits seront effectués dans les conditions définies à l'article 24 du CCAG-Travaux par les laboratoires ou bureaux de contrôle désignés par le Maître d'œuvre.

Par dérogation à l'article 38 du CCAG-Travaux, les essais et contrôles des ouvrages, définis dans les documents particuliers du marché, sont à la charge du titulaire.

Si le maître d’œuvre prescrit, pour les ouvrages, d’autres essais ou contrôles, ils sont à la charge du maître d’ouvrage, sauf si les résultats de ces essais ou contrôles sont défavorables au titulaire, dans ce cas ils seront supportés par ce dernier.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises devront effectuer au minimum, avant réception des ouvrages, les essais et vérifications figurant sur le document de l’Agence Qualité Construction (AQC) qui pilote la mise à jour des modèles d’autocontrôle publiés en 2014.

# PERCEMENTS ET SCELLEMENTS

Chaque titulaire doit effectuer à ses frais les tranchées, trous, percements, scellements et raccords nécessaires à la réalisation de ses ouvrages, sauf dans le cas où des plans de réservations ont été remis durant la période de préparation (ou aux dates fixées pour la remise des études techniques) ainsi que dans le cas où des dispositions contraires seraient portées au CCTP. Les scellements et les raccords restent dans tous les cas aux frais de chaque titulaire.

Dans le cas où les travaux ou réservations n’auraient pu être effectués en temps voulu en raison du retard d’une entreprise, ceux-ci seraient exécutés aux frais de l’entreprise défaillante.

De même, si un titulaire doit effectuer des tranchées, trous, percements, scellements ou raccords dus au titre du marché d’une autre entreprise, ceux-ci seront exécutés aux frais de l’entreprise défaillante.

Les tranchées, trous, percements, scellements ou raccords intéressant des parties d’ouvrages en béton armé, précontraint ou charpente métallique, devront être exécutés obligatoirement par les titulaires responsables des travaux de béton armé, précontraint ou charpente métallique.

En cas de désaccord ou de litiges entre deux ou plusieurs corps d’état, il sera fait référence au cahier de délimitation des prestations afin de déterminer les tâches et responsabilités des corps d’état concernés.

# PLANS D’EXECUTION – NOTES DE CALCULS ET ETUDES DE DETAIL

Tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier doivent être visés par le contrôleur technique mentionné à l’article 2.4 du présent CCAP.

Chaque entrepreneur est chargé des plans d’exécution de ses ouvrages.

# IMPLANTATION DES OUVRAGES ET PIQUETAGE

Se reporter au CCTP.

A défaut, il sera fait application du CCAG-Travaux en son article 27.

# PREPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX

## Période de préparation

Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG-Travaux, il est fixé une période de préparation d’une durée de trente (30) jours calendaires, comprise dans le délai global d’exécution du marché. Cette période est préalable à l’exécution effective des travaux et débute à compter de la date fixée par ordre de service.

La durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire ; L’ordre de service prolonge le délai d’exécution du marché de la même durée.

Le titulaire supporte toute les charges relatives à l’établissement et à l’entretien de ses installations de chantier.

Pour l’installation de chantier, le titulaire doit se conformer aux dispositions indiquées au CCTP.

Il est procédé, en particulier au cours de la période de préparation aux opérations énoncées ci-après, à la diligence respective des parties contractantes.

- Par les soins du Maître d’œuvre en liaison avec les entreprises :

- établissement, après consultation des entreprises, du calendrier détaillé d’exécution qui devra être présenté sous la forme d’un « calendrier à barres »;

- la fixation des dates de remise des études techniques ;

- l’organisation du chantier.

- Par les soins de l’Entrepreneur, en liaison avec le Maître d’œuvre :

- établissement et présentation au visa du Maître d’œuvre du programme d’exécution des travaux avec effectifs prévisionnels pour la durée du chantier et tous les éléments permettant d’élaborer le calendrier détaillé d’exécution des études et travaux. Participation aux réunions de mise au point du calendrier détaillé ;

- projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus aux articles 28.2 et 28.3 du CCAG-Travaux ;

- établissement et remise au maître d’œuvre des plans d’exécution, liste des matériaux et matériels pressentis, notice technique détaillée, échantillons, notes de calculs et études de détail nécessaires pour le début des travaux ;

- établissement du ou des plans de réservations ;

- établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Cette obligation est applicable à chaque titulaire (cotraitant et sous-traitant).

- Les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé doivent être remis au coordonnateur SPS au plus tard avant la date de l’inspection commune notifiée au titulaire.

## Coordination des travaux

La mission de coordination des travaux est confiée au maître d’œuvre désigné à l’article 2.4 du présent document.

## Réunions de chantier

Les réunions de chantier ont lieu une fois par semaine aux jours et heures fixés par le maître d’œuvre (en accord avec le maître d’ouvrage). Celui-ci pourra décider, le cas échéant, de convoquer les représentants des entreprises à des réunions supplémentaires si une raison technique ou organisationnelle l’impose. Il préviendra les entreprises si une réunion est annulée ou déplacée.

A l’issue de toutes ces réunions, il sera établi et diffusé un compte-rendu par le maître d’œuvre ; il sera accepté lors de la réunion suivante par toute les parties en présence, ou au plus tard à l’issue d’une période de sept (7) jours sans notification de réserves écrites. Il sera consigné au compte-rendu de la première réunion de lancement de l’opération les préconisations que les entreprises devront respecter quant à l’organisation et les accès sur site.

Le représentant du titulaire, présent en réunion, devra être une personne qualifiée et habilitée à prendre des décisions pouvant engager l’entreprise ; il devra avoir été inscrit sur la liste des personnes habilitées à le représenter qui aura été communiquée.

Il est rappelé que toute absence ou tout retard à une réunion de chantier pourra donner lieu à l’application de pénalités prévues à cet effet.

## Sécurité, hygiène et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

- Principes généraux

La nature et l’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application du Code du travail ne sont pas modifiées par le maître d’ouvrage.

Le titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des règles sociales, sanitaires et de sécurité, notamment celles découlant du code du travail et du code de la santé publique, ainsi que toutes autres règles encadrant le déroulement du chantier. Il reste personnellement responsable des violations et infractions qu’il commet.

L’article 31 du CCAG-travaux s’applique, sauf disposition expresses contraires.

Chaque entreprise devra désinfecter les locaux chaque jour.

L’ensemble des règles sont décrites dans le PGCSPS/PGCSSPS et le guide COVID-19 OPPBTP dans sa dernière version mise à jour.

- Autorité du maître d’ouvrage représenté par le chargé de sécurité

Le coordonnateur SPS est mentionné à l’article 2.4 du présent document.

L’opération est soumise aux obligations découlant des dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil prévues aux articles L4531-1 et suivants du Code du travail et les textes d’application règlementaires, notamment les dispositions en matière de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs.

Le coordonnateur est désigné en tant que prestataire de service par le Maître de l’ouvrage selon les règles prévues par la règlementation des marchés publics.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...) le coordonnateur SPS aura autorité pour prendre toutes mesures appropriées y compris pour faire interrompre les travaux dans le cadre des missions qui lui sont dévolues au titre des articles R4532-10 et R4532-61 et suivants du code du travail.

Les frais qui pourraient en découler seront imputés à ou aux entreprises qui n’auraient pas respecté les prescriptions en matière de sécurité et de protection de la santé.

Sous réserve que l’opération de travaux objet du présent marché y soit soumise (article R4532-42 et suivants du code du travail), il est joint un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé au dossier de consultation des entreprises.

PPSPS / PPSSPS:

Les entreprises intervenantes devront établir le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ou Plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé (PPSSPS) pour toute opération soumise à un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) ou plan général de coordination simplifié en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSSPS). Il est adressé au coordonnateur désigné.

Son contenu est précisé aux articles R4532-63 à R4532-68 du Code du travail.

- Moyens donnés au maître d’ouvrage

Le chargé de sécurité (coordonnateur SPS) a libre accès au chantier.

Le titulaire devra accompagner le coordonnateur SPS sur le site lors de la visite préalable à la rédaction du PPSPS/PPSSPS.

Le titulaire devra se soumettre aux prescriptions et remarques de caractère obligatoire formulées dans le cadre du rapport remis par le coordonnateur SPS ainsi qu’aux prescriptions formulées éventuellement par l’inspection du travail. De même, les entreprises convoquées devront se présenter aux réunions de coordination et de pilotage qui seront organisées par le maître d’œuvre, et selon les modalités prévues par le CCTP.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS conformément au décret d’application n°94-1159 du 26/12/94 :

- le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ou Plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ;

- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier ;

- les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de l’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d’accident du travail.

Le titulaire s’engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ou Plan Général de Coordination simplifié en matière de sécurité et de protection de la santé.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

- de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ;

- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l’exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître d’ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

Les modalités pratiques de coopération avec le coordonnateur SPS sont annexées au présent CCAP : le titulaire s’engage à respecter et à appliquer ces modalités.

- Obligations du  titulaire vis-à-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

Le titulaire devra demander à ses sous-traitants qu’ils communiquent au coordonnateur SPS un PPSPS. A défaut, ils ne pourront pas intervenir sur le chantier.

Les modalités pratiques de coopération avec le coordonnateur SPS sont annexées au présent CCAP : le titulaire s’engage à les faire appliquer et à les faire respecter à ses sous-traitants.

- Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le personnel et leur accès à partir de l’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leur date de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions d’hébergement et d’hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de l’éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité à celles des règlements et des conventions collectives en vigueur.

L’accès aux locaux du personnel doit être assuré depuis l’entrée du chantier dans les conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l’article L.5212-1 à -4 du Code du travail sur l’emploi des travailleurs handicapés.

Le maître d’ouvrage mettra à disposition du titulaire un espace de réunion, infirmerie, restauration, sanitaires ainsi qu’un local mis à la disposition du Maître d’œuvre.

Le titulaire devra tout au long du chantier laisser les locaux mis à disposition dans un état de parfaite propreté.

Un nettoyage hebdomadaire et journalier avec prise en compte des préconisations « Covid » sera demandé afin de travailler dans de bonne condition hygiénique. Dans le cas contraire il devra installer à ses frais une installation de chantier avec base de vis avec réfectoire, WC et salle de réunion. Le titulaire et ses sous-traitants éventuels devront également se conformer aux préconisations de sécurité sanitaire du guide OPPBTP.

- Travaux exécutés à proximité de lieux habités et fréquentés

Les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités et fréquentés. Le titulaire doit prendre, à ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d'accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussières.

## Plan d’assurance qualité

Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

# INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

Le titulaire est chargé, sous la direction du Maître d’œuvre, de l’organisation collective du chantier.

A ce titre, il doit se conformer aux dispositions indiquées au CCTP et au CCAG-Travaux et, en ce qu’il n’y déroge pas, à celles de l’article 31 du CCAG-Travaux.

A ce titre, il prend également à sa charge les dépenses d’investissement, les dépenses d’entretien et les dépenses  de consommations.

Il est toutefois rappelé à ce sujet que le titulaire demeure responsable de ses propres dispositifs de sécurité.

- Dépenses d’investissement

L’ensemble des dépenses indiquées ci-dessous sont réputées rémunérées par les prix du marché conclu avec le titulaire.

Etablissement des clôtures et panneaux de chantier.

Installation commune de sécurité et d’hygiène : sans objet (mise à disposition par le maître d’ouvrage de sanitaires, vestiaires, réfectoires, salle réunion, infirmerie).

Installation de gardiennage.

Local mis à la disposition du Maître d’œuvre : sans objet (local éclairé, chauffé, équipé de tables et de chaise mis à disposition par le maître d’ouvrage).

Mise à disposition de bennes à gravats en nombre suffisant pour permettre le tri sélectif et leur remplacement autant que besoin pendant toute la durée du chantier.

Le coût de location sera à prévoir dans l’offre de l’entreprise.

Comptages d’eau et d’électricité pour les installations de chantier, y compris raccordement sur les réseaux existants.

Réseau provisoire de distribution d’électricité sur le chantier, y compris raccordement et tableaux.

Eclairage du chantier, installation de chantier rallonge électrique, coffret de chantier.

Nota bene : Le maître d’ouvrage mettra à disposition du titulaire un espace de réunion, infirmerie, restauration, sanitaires ainsi qu’un local mis à la disposition du Maître d’œuvre.

Le titulaire devra tout au long du chantier laisser les locaux mis à disposition dans un état de parfaite propreté.

Un nettoyage hebdomadaire et journalier avec prise en compte des préconisations « Covid » sera demandé afin de travailler dans de bonne condition hygiénique. Dans le cas contraire il devra installer à ses frais une installation de chantier avec base de vis avec réfectoire, WC et salle de réunion. Le titulaire et ses sous-traitants éventuels devront également se conformer aux préconisations de sécurité sanitaire du guide OPPBTP.

- Dépenses d’entretien

Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-avant (y compris frais de location éventuels) sont réputées rémunérées par les prix du marché,  étant précisé qu’incombe également :

- Les charges temporaires de voirie et de police ;

- Les frais de gardiennage et de fermetures provisoires des bâtiments.

- Pour le nettoyage du chantier :

- Le titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l’exécution des travaux dont elle est chargée ;

- Le titulaire a la charge de l’évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de stockage fixés par le Maître d’œuvre ;

- Le titulaire à la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’il aura salies ou détériorées ;

- Le titulaire a la charge de l’enlèvement des déblais stockés et de leur transport aux décharges publiques.

Le maître d’œuvre contrôle la bonne exécution du nettoyage.

Il est rappelé qu’il est interdit de brûler les déchets sur le chantier.

- Dépenses de consommation

Le titulaire prend en charge les dépenses indiquées ci-après :

- Consommations d’eau, d’électricité et de téléphone ;

- Frais de préchauffage comprenant conduite de l’installation et fourniture du fluide (la fourniture du fluide est due au titre des dépenses communes même en cas de commande par la personne signataire du marché pour satisfaire aux demandes des entreprises) ;

- Frais de remise en état des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés, lorsqu’il y a impossibilité de connaître le responsable ;

- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en œuvre et détériorés ou détournés dans les cas suivants :

- l’auteur des dégradations ou des détournements ne peut être découvert ;

- les dégradations ou les détournements ne peuvent être imputés à l’Entrepreneur d’un lot déterminé ;

- la responsabilité de l’auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.

- Nettoyage du chantier sur ordre du Maître d’œuvre en cas d’insuffisance ;

- Photos de chantier ;

- Nettoyage de réception par entreprise spécialisée sous la responsabilité du titulaire et la validation du maître d’œuvre ;

- Coût de location des bennes à gravats, pendant toute la durée du marché.

- Garde du chantier

Il appartient au titulaire de prendre les mesures nécessaires pour éviter les vols et dégradations de matériel, et de la sécurité des lieux. Jusqu’à la date d’achèvement des travaux, le titulaire a la garde de l’ouvrage et des lieux et en supportent les risques. Dès la date d’effet de la réception des travaux, ces risques sont transférés au maître d’ouvrage.

Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire :

En cas de résiliation du marché dans les conditions prévues au présent CCAP, dans la mesure où cette résiliation entraîne l’arrêt du chantier, les frais de garde évoqués ci-dessus sont provisoirement réglés par l’autorité compétente du pouvoir adjudicateur, personne signataire du marché.

- Gestion des déchets de chantier

Le titulaire est responsable de l’enlèvement de ses propres gravats.

Conformément à l’article 36 du CCAG-travaux, la valorisation ou l’élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maître d’ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer à la réglementation en vigueur, et aux dispositions du CCAP, du CCTP et du CCAG-travaux, quant à la collecte, au transport, au stockage, au tri et à l’évacuation des déchets de chantier.

Conformément à l’article 36.2.1 du CCAG-Travaux, il est de la responsabilité du titulaire de communiquer au maître d’ouvrage un schéma d’organisation et de gestion des déchets.

Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité.

En l’absence des documents mentionnés ci-dessus, le titulaire se verra appliquer des pénalités.

Il est précisé que les containers du maître d’ouvrage ou de la copropriété entreposés sur le site des travaux ne doivent pas être utilisés comme décharge des déchets de chantier, sous peine de se voir appliquer la pénalité prévue à cet effet.

# DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ACHEVEMENT DU CHANTIER

## Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Par dérogation aux articles 37 du CCAG-travaux, à la fin des travaux, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier et, le cas échéant, de réparer les installations détériorées.

Ces prestations sont à effectuer dans le délai d’exécution des travaux. A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise en demeure par le représentant du maître d’ouvrage, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours après la mise en demeure, être transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou être vendus aux enchères publiques.

Ces mesures sont appliquées sans préjudice des pénalités prévues à cet effet.

## Documents à fournir après exécution des travaux

Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant l’exécution des travaux en application de l’article 29.1 du CCAG-Travaux, le titulaire remet au maître d’œuvre (après visa de la maîtrise d’œuvre), le jour des opérations préalables à la réception, l’ensemble des dossiers des ouvrages exécutés comprenant notamment : les plans d’exécution conformes à la réalisation, les fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets et les documents nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maître d’œuvre.

Un exemplaire des documents nécessaires à l’établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise de ces documents dans le délai ci-dessus entraîne l’application d’une retenue forfaitaire fixée à 3% du montant forfaitaire du marché éventuellement augmenté du montant des avenants s’y rapportant sans pour autant être inférieure à 760€. Cette retenue s’effectue dans les conditions stipulées à l’article 19.3 du CCAG-Travaux et est opérée jusqu’à la remise des documents à fournir.

Ces documents sont remis sous un format numérique en permettant la reproduction (sauf pour les documents photographiques) compatible avec les logiciels word et/ou excel, plans au format AUTOCAD (dwg) et fichiers en pdf.

Ces documents seront également remis en un exemplaire sur support papier.

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents particuliers du marché. Il comporte, au moins, les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.

Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de l’entretien de l’ouvrage.

Tous les documents du DOE et ceux nécessaires à l’établissement du DIUO sous forme électronique doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage spécifiés dans les documents particuliers du marché.

# RECEPTION DES TRAVAUX

## Dispositions applicables à la réception

La réception a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux relevant du marché. Elle prend la forme d’une décision unique du maître d’ouvrage à destination du titulaire et prend effet à la date de l’achèvement de l’ensemble des travaux.

Le titulaire avise le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre de la date à laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés. Le maître d’œuvre aura à sa charge de provoquer les opérations de réception lorsque l’ensemble des travaux sera achevé.

La procédure de réception conformément aux dispositions de l’article 41 du CCAG-Travaux.

Un constat d’achèvement des travaux pourra être éventuellement établi lorsque le titulaire en fera la demande. En aucun cas, ce constat ne vaut réception des travaux au sens des articles 1792 et 2270 du Code civil.

Le délai maximal dans lequel le maître d’œuvre devra procéder aux opérations préalables à la réception des ouvrages est fixé à 20 jours à compter de la date de réception de la lettre (ou autre moyen d’information par voie dématérialisée avec accusé réception) du titulaire l’avisant de l’achèvement de ses travaux.

La réception sans réserve ne peut être prononcée que si les essais et épreuves prévus au marché s’avèrent concluants (vérification des performances ou rendements prévus…) Les épreuves, vérifications ou essais doivent être réalisés par un organisme indépendant aux frais de l’entreprise, il s’agit ici de contrôles réglementaires obligatoires.

Conformément à l’article 41.4 du CCAG Travaux, la réception sera prononcée sous la réserve que ces essais soient concluants dès qu’ils pourront être réalisés de façon significative.

Le délai de levée des réserves est fixé conformément à l’article 41.6 du CCAG-Travaux.

Les réserves seront notifiées au titulaire avec le délai imparti pour remédier aux imperfections et malfaçons relevées.

Dans le cas où les travaux de reprise n’auraient pas été réalisés dans le délai prescrit, le maître d’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse.

Dans le cas où certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivé se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

## Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Les dispositions de l’article 43 du CCAG-Travaux s’appliqueront dans le cas où il serait prescrit au titulaire de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages, non encore achevés, à la disposition du maître d’ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d’exécuter, ou de faire exécuter par d’autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l’objet du marché.

# GARANTIES ET ASSURANCES

Le titulaire du présent marché doit trois types de garanties :

-	la garantie de parfait achèvement ;

-	la garantie biennale ;

-	la garantie décennale ;

Chaque délai de garantie commence à courir à compter de la date d’effet de la réception des travaux ou ouvrages.

## Garantie de parfait achèvement

Le titulaire est tenu d’une garantie légale dite « garantie de parfait achèvement » pour les travaux réalisés, telle qu’elle est définie par les articles 1792.6 du code civil et 44 du CCAG-travaux.

Cette garantie, à laquelle le titulaire est tenu pendant un délai d’un (1) an, commence à courir à compter de la date de réception du lot considéré au marché.

Au titre de cette garantie, le titulaire sera tenu de réparer, à ses frais, tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, dont les causes sont imputables au titulaire. Cette garantie couvre tous les désordres :

- Apparents, auquel cas ils ont donné lieu à des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, quel que soit leur degrés de gravité ;

- Révélés dans l’année de la réception, auquel cas ils sont signalés par voie de notification écrite.

Ce délai de garantie pourra être prolongé sur décision du maître d’ouvrage dans les conditions définies par l’article 44.2 du CCAG-Travaux.

## Garantie de bon fonctionnement

Le titulaire est tenu d’une garantie légale dite « garantie de bon fonctionnement » pour tous les éléments d’équipements qui ne relèvent pas de la garantie décennale, telle qu’elle est définie par les articles 1792.3 du Code civil.

Cette garantie est d’une durée de deux (2) ans, et commence à courir à compter de la date de réception des travaux.

Plus précisément, elle couvre tous les vices qui apparaissent sur les éléments d’équipement qui ne forment pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert et qui sont donc démontables de la construction. Sont considérés comme dissociables de la construction les éléments d’équipement dont la dépose, le démontage ou le remplacement s’effectue sans détériorer le support (faux plafond, etc.).

Les fabricants d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un équipement sont solidairement responsables de cette garantie avec le titulaire ayant procédé à l’installation desdits biens en conformité avec l’article 1792.4 du code civil.

## Garantie décennale

Le titulaire est tenu d’une garantie légale dite « garantie décennale », telle qu’elle est définie par les articles 1792, 1792.2, 1792.4.1 du Code civil et 44 du CCAG-Travaux.

Cette garantie est d’une durée de dix (10) ans, et commence à courir à compter de la date de réception des travaux.

Cette garantie couvre tous les dommages :

- Qui compromettent la solidité de l’ouvrage, même résultant d’un vice du sol ;

- Qui affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendant impropre à sa destination ;

- Qui affecte la solidité d’un élément d’équipement qui fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Les fabricants d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un équipement sont solidairement responsables de cette garantie avec le titulaire ayant procédé à l’installation desdits biens en conformité avec l’article 1792.4 du code civil.

## Assurances

Par dérogation à l’article 8.1.3 du CCAG-Travaux et en complément des dispositions des articles 8.1.1 et 8.1.2 du CCAG Travaux, sous réserve qu’ils n’aient pas fourni de tels documents au moment de la remise des candidatures, le titulaire, ou chacun des cotraitants en cas de groupement ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier par la remise d’attestations d’assurance en cours de validité, avant la notification du marché et dans un délai de cinq (5) jours à compter de la réception de la demande du maître d’ouvrage, qu'ils sont titulaires :

-	d'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages de toute nature (corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) causés par l'exécution des travaux objet du marché. L’attestation doit porter mention de l’étendue de la garantie, qu’il est titulaire d’un contrat garantissant l’intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, à quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement.

Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus. L’attestation d’assurance devra préciser, outre l’identité de la compagnie d’assurance, le numéro de police ou des polices, le montant plafond des garanties par catégorie de risques, la ou les franchises.

-	d'une assurance responsabilité civile décennale portant sur les ouvrages objet du marché.

Le titulaire, et s’il y a lieu ses cotraitants et les sous-traitants, doivent justifier qu’ils sont titulaire d’une assurance de responsabilité obligatoire en application de l’article L.241-1 du Code des assurances, couvrant la responsabilité civile décennale résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 à 1792-6 du Code civil.

Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une assurance.

A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.

Tout contrat d’assurance souscrit est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.

-	d'une assurance au titre de la garantie biennale.

Le titulaire, et s’il y a lieu ses cotraitants et les sous-traitants, doivent justifier au moyen d’une attestation portant mention de l’étendue de la garantie qu’ils sont titulaire d’une assurance pour la garantie de bon fonctionnement édictée par l’article 1792-3 du Code civil.

-	d'une assurance de dommages aux biens meubles.

Le titulaire, et s’il y a lieu ses cotraitants et les sous-traitants, doivent justifier au moyen d’une attestation d’une assurance de dommages aux biens meubles de toute nature contre le vol, l'incendie et les dégâts des eaux, garantissant les ouvrages et matériaux approvisionnés, sans aucune franchise

Au titre de l’article L241-1 du code des assurances. Toutes ces attestations doivent préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

La non production des attestations d’assurance est un obstacle à la conclusion du marché. Le titulaire et ses cotraitants font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de leurs sous-traitants afin de les produire à toute réclamation du maître d’ouvrage.

Au cours du présent marché, il sera adressé au maître d’ouvrage une nouvelle attestation en cours de validité à toute attestation d’assurance arrivée à échéance

Au cours du présent marché, tout nouveau cotraitant ou sous-traitant remettra au maître d’ouvrage toutes les attestations d’assurance en cours de validité mentionnées au présent article.

Au cours du présent marché, le titulaire doit être en mesure de produire ces attestations (cotraitants et sous-traitants comprises), sur demande du maître d’ouvrage et dans un délai de cinq (5) jours à compter de la réception de la demande.

Tout retard dans la production de ces documents pourra donner lieu à l’application de pénalités pour non remise de documents. Le défaut d’assurance est un motif valable de résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

Aucun règlement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune mainlevée de caution ne pourront avoir lieu sans une attestation de la compagnie d’assurance intéressée certifiant que le titulaire, cotraitants et sous-traitants ont réglé les primes afférentes aux polices mentionnées ci-dessus.

Assurance du maître d’ouvrage :

Le maître d’ouvrage contractera lui-même les assurances ci-dessous :

- Assurance dommages-ouvrage,

- Assurance tout risque chantier,

- Assurance responsabilité civile.

# AUTRES PIECES A PRODUIRE

Les titulaires (font leur affaire de la collecte des documents ci-dessous pour le compte des cotraitants en tant que mandataire et des sous-traitants également) devront produire tous les 6 mois à compter de la notification du marché jusqu’à son terme :

- En application des articles L.8222-1 et L.8222-4 du code du travail relatifs au travail dissimulé, le Titulaire du marché remet à la CPAM des PO les pièces prévues aux articles D.8222-5 du même code pour le cocontractant établi en France et D.8222-7 pour celui établi ou domicilié à l’étranger. Dans ce dernier cas, les pièces doivent être rédigées en langue française ou être accompagnées d'une traduction en langue française.

- une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations de sécurité sociale prévue à l’article L243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois,

- une attestation de régularité fiscale datant de moins de 6 mois,

- En application des articles D.8254-1 à D.8254-5 du code du travail, relatifs à l’emploi d'étrangers non autorisés à travailler, le Titulaire du marché remet à la CPAM des PO la liste nominative des salariés étrangers affectés à la prestation, comprenant pour chacun sa date d’embauche, sa nationalité, le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

Ces pièces sont à fournir par le titulaire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, en cas de non remise desdits documents, la CPAM des PO peut, après mise en demeure restée infructueuse, résilier par courrier recommandé avec accusé de réception, le présent marché, aux torts exclusifs du Titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité.

Ces pièces sont également exigées en cas de sous-traitance.

La mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est assortie d’un délai d’exécution à compter de la date de notification du courrier.

La date de résiliation est précisée dans le courrier adressé au Titulaire.

# CONFIDENTIALITE - SECURITE

19.1	Chaque Partie s’engage à considérer comme strictement confidentielles toutes les informations qui lui seront communiquées par l’autre Partie, dans le cadre de l’exécution du présent Contrat. Les Parties entendent préciser que seront considérées comme confidentielles les données échangées entre les Parties tout au long de l’exécution du Contrat.

Chaque Partie s’engage à respecter le secret professionnel et le secret des affaires ainsi que les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés modifiée et du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril  2016 appelé « règlement européen sur la protection des données ou « RGPD ».

Chaque Partie s’interdit, en conséquence, de divulguer, pour quelque cause que ce soit, lesdites informations, sous quelque forme, à quelque titre et à quelque personne que ce soit.

Le terme "Information Confidentielle" est défini comme toute information de quelque nature que ce soit et quelle que soit sa forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit limitatif, tout écrit, note, copie, rapport, document, étude, analyse, dessin, lettre, listing, logiciel ou disquette, spécifications, chiffre, graphique, enregistrement sonore et/ou reproduction picturale, quel que soit son support.

19.2	Chacune des Parties s’engage notamment à :

. prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’accès aux informations confidentielles,

. ne pas utiliser les informations confidentielles autrement qu’aux fins du Contrat,

. ne pas utiliser les informations confidentielles à son profit ou au profit de tout tiers en dehors de la stricte application du Contrat,

. ne pas divulguer les informations confidentielles à tout tiers  non autorisé ou non concerné par l’objet du Contrat,

. ne pas utiliser les informations confidentielles pour toute action directe ou indirecte de conception, développement ou commercialisation de produits similaires ou concurrentiels à ceux de l’autre Partie,

. ne divulguer les informations confidentielles qu’à ses seuls préposés ayant la nécessité de les connaître au titre de leur mission,

. ne laisser accès aux informations confidentielles qu’à ceux de ses dirigeants, employés, mandataires, ou conseils devant y avoir accès pour la bonne exécution du Contrat et sous réserve du respect par ceux-ci de la présente obligation de confidentialité.

19.3	Chacune des Parties sera déliée de son obligation de confidentialité au cas où :

. la divulgation des informations confidentielles serait exigée par la loi, les règlements, une décision judiciaire ou si cette divulgation était nécessaire pour mettre en œuvre ou prouver l’existence de droits en vertu du Contrat,

. les informations confidentielles ont fait l’objet d’une mise à disposition au public assurée directement par l’autre Partie et sans restriction,

. les informations confidentielles sont déjà connues du public, ou sont tombées dans le domaine public en dehors de toute intervention de l’autre Partie,

19.4	Chacune des Parties s’engage à respecter son obligation de confidentialité dès la signature du présent Contrat et pendant toute sa durée ainsi que pendant une période de cinq (5) ans à compter de la fin du présent Contrat et pour quelque cause que ce soit.

19.5	Consignes particulières d’accès aux locaux de l’organisme :

Le Titulaire s'engage à respecter les règles d’accès aux locaux du Maître d’ouvrage décrites ci-dessous :

-	Le titulaire et le personnel employé pour l’exécution des prestations prendra connaissance et respectera les consignes précisées au CCTC et/ou CCTP,

-	chaque badge et/ou clé confiée au titulaire pendant la durée du marché lui permet l'accès aux locaux du Maître d’ouvrage,

-	le niveau d'habilitation des badges ainsi que l'amplitude horaire est défini par le Maître d’ouvrage,

-	le(s) badge(s) et/ou clé(s) sont remis au début du marché, cette remise est formalisée par un document signé par les intervenants du titulaire. Ce document précise les accès autorisés, les amplitudes horaires, le nombre de badge et/ou clé remis, le nom des détenteurs, le nom et les coordonnées du correspondant du Maître d’ouvrage,

-	le titulaire s’engage à restituer le(s) badges et/ou clé(s) en sa possession à la fin du marché,

-	le titulaire s'engage à prévenir immédiatement son correspondant du Maître d’ouvrage lors de perte, détérioration de badge et/ou clé et le confirmera par écrit.

-	Les moyens d’accès ne devront ni être remis, ni être dupliqués, ni être confiés ou dévoilés à un tiers sans autorisation expresse du Maître d’ouvrage.

Le titulaire s'engage à observer et à respecter les points suivants :

-	le personnel employé pour l’exécution des prestations ne permettra pas l’accès aux locaux du Maître d’ouvrage aux personnes étrangères au service du titulaire ou du Maître d’ouvrage,

-	le personnel employé pour l’exécution des prestations veillera à la bonne fermeture des portes après chaque passage,

-	le personnel employé pour l’exécution des prestations observera le règlement intérieur du Maître d’ouvrage et ses dispositions relatives aux règles d’hygiène et de sécurité,

-	Le titulaire s’engage à avoir pris connaissance du « Livret de sécurité du prestataire » dans sa dernière version mise à jour et en avoir informé le personnel et ses sous-traitants employés pour l’exécution des prestations. Le « Livret de sécurité du prestataire » est annexé au présent CCAP, toute version mise à jour sera diffusée au titulaire par courriel auquel il accusera réception de l’envoi.

- En cas de déplacements ou de circulations dans le bâtiment et les locaux de la CPAM des PO « hors zone chantier », le titulaire s’engage à respecter et à faire respecter les consignes de la note « Organisation de la circulation interne à la CPAM 66 », dans sa dernière version mise à jour, par le personnel employé pour l’exécution des prestations. Le titulaire s’engage également à les faire appliquer et à les faire respecter à ses sous-traitants. Cette note « Organisation de la circulation interne à la CPAM 66 » est annexée au présent CCAP, toute version mise à jour sera diffusée au titulaire par courriel auquel il accusera réception de l’envoi.

-	le personnel employé pour l’exécution des prestations prendra connaissance et respectera les consignes d'évacuation.

Le titulaire atteste avoir pris connaissance des consignes ci-dessus et reste responsable du respect de celles-ci.

Il s’engage à les respecter et les faire respecter par le personnel employé pour l’exécution des prestations et ses sous-traitants.

# CONFORMITE AU RGPD

## 20.1	Désignation

Le responsable de traitement : La Caisse d’Assurance Maladie des Pyrénées-Orientales

Le sous-traitant : Le titulaire du marché

Le sous-traitant ultérieur : Le sous-traitant du titulaire

## 20.2	Objet

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant s’engage à effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de traitement de données à caractère personnel définies ci-après.

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la protection des données »RGPD).

## 20.3	Description du traitement faisant l’objet de la sous - traitance

Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données à caractère personnel nécessaires à la réalisation des travaux objet du présent marché

La nature des opérations réalisées sur les données est : sans objet.

La ou les finalité(s) du traitement sont : d’assurer la conformité de la prestation de travaux confiée au titulaire.

Les données à caractère personnel traitées sont des : données professionnelles.

Les catégories de personnes concernées sont : les salariés, les employeurs et intervenants extérieur.

Pour l’exécution des travaux objet du présent marché, le responsable de traitement met à la disposition du sous-traitant les informations nécessaires suivantes : Nom, prénoms, tel, mail, adresse.

## 20.4	Durée de conservation des données

Les données sont conservées pendant une durée de quatre (4) ans.

## 20.5	Obligation du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement

Le sous-traitant s'engage à :

-	traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous-traitance

-	traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de traitement figurant en annexe du présent marché. Si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des données, il en informe immédiatement le responsable de traitement. En outre, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public

-	garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent marché

-	veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du présent marché :

-	s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité

-	reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel

-	prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut

Sous-traitance

-	Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le responsable de traitement de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un délai minimum de 8 jours à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le responsable de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.

-	Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent marché pour le compte et selon les instructions du responsable de traitement.

-	Il appartient au sous-traitant initial de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de ses obligations.

Droit d’information des personnes concernées

-	Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées par les opérations de traitement l’information relative aux traitements de données qu’il réalise. La formulation et le format de l’information doit être convenue avec le responsable de traitement avant la collecte de données.

Exercice des droits des personnes

-	Dans la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).

-	Lorsque les personnes concernées exercent auprès du sous-traitant des demandes d’exercice de leurs droits, le sous-traitant doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique au Responsable de traitement.

Notification des violations de données à caractère personnel

-	Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel dans un délai maximum de 24 heures après en avoir pris connaissance et par courrier électronique à l’adresse suivante dpo.cpam-perpignan@assurance-maladie.fr. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente.

Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de ses obligations

-	Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact relative à la protection des données.

-	Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable de l’autorité de contrôle.

Mesures de sécurité

Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes :

-	la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ;

-	les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement ;

-	les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;

-	une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

En outre, le sous-traitant s’engage à la demande du responsable de traitement des données à communiquer la Politique de Sécurité Informatique mise en œuvre dans l’entreprise, la localisation de ses infrastructures de stockage des données, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au responsable de traitement des données de s’assurer que le sous-traitant présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées, de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du RGPD et garantisse la protection des droits des personnes concernées.

Sort des données

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant s’engage à la demande du responsable de traitement des données :

-	à détruire toutes les données à caractère personnel ou,

-	à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement ou,

-	à renvoyer les données à caractère personnel au sous-traitant désigné par le responsable de traitement.

Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par écrit de la destruction.

Délégué à la protection des données

Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du règlement européen sur la protection des données

Registre des catégories d’activités de traitement

Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant :

-	le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données;

-	les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement;

-	le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des données, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées;

-	dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;

- des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;

- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;

- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

Documentation

Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.

## 20.6	Obligation du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant

Le responsable de traitement s’engage à :

-	documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-traitant ;

-	veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant ;

-	superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-traitant.

## 20.7	Responsabilité – dommages et intérêts en cas de non-respect des dispositions liées à la conformité du RGPD

Le responsable de traitement des données se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées par le sous-traitant.

En cas de non-respect par le sous-traitant de ses engagements, le responsable de traitement des données se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions prévues à l’article 21 du CCAP sans indemnité en faveur du sous-traitant, au jour de la réception par ce dernier de la lettre recommandée avec accusé de réception portant résiliation et cela sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront lui être réclamés.

Enfin il est rappelé qu’en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du sous-traitant peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du code pénal.

# RESILIATION DU MARCHE

Les dispositions des articles 49 et suivants  du CCAG-Travaux relatifs à la résiliation du marché s’appliquent.

Outre les cas de résiliation visés à l’article 50 du CCAG-Travaux, le maître d’ouvrage pourra résilier le marché (ou le lot considéré) :

- Si le titulaire est placé dans l’une des situations mentionnées aux articles L.2141-1 et suivants du Code de la commande publique ;

- En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l’article R.2143-3 du Code de la commande publique ou de refus de produire les documents visés aux articles R.2143-6 à R2143-10 du Code de la commande publique ;

- En cas de force majeure pris dans le sens de l’article 1218 du Code civil, rendant impossible de manière définitive la poursuite des travaux objet du marché, après mise en demeure restée infructueuse ;

- Suite à l’acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus, en cas de non production de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement des sommes dues au sous-traitants de second rang et plus, et ce après mise en demeure restée infructueuse.

Dans tous les cas de résiliation avec mise en demeure : il est spécifié que la résiliation prendra effet après l’envoi au titulaire défaillant d’une lettre valant mise en demeure par recommandé avec accusé de réception, restée en tout ou partie infructueuse dans le délai imparti ou, à défaut, dans le délai de (15) jours calendaires.

Une résiliation pour faute du titulaire, quel qu’en soit le motif, n’ouvrira droit à aucune indemnisation à ce titre.

Dans l’hypothèse d’une résiliation pour motif d’intérêt général, l’indemnité de résiliation à laquelle le titulaire pourra prétendre sera fixée à 2% du montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations reçues.

# MESURES COERCITIVES

Il sera fait application de l'article 52 du CCAG Travaux.

Dans le cas d’un marché passé avec un groupement, l’article 52.7 du CCAG travaux s’applique en plus des précisions ci-après.

Lorsque le mandataire est défaillant non seulement dans son rôle de mandataire mais aussi en tant que titulaire vis-à-vis des travaux dont il est chargé, il sera fait application des modalités suivantes.

Si les cotraitants du mandataire défaillant l’acceptent expressément, une nouvelle entreprise peut être substituée au mandataire pour les travaux dont il est chargé après résiliation du marché en tant qu’il est conclu avec lui, et un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées au 2° de l’article 52.7.2 du CCAG travaux. Ces modifications sont prises en compte par un avenant conclu entre le maître de l’ouvrage et les dits cotitulaires, y compris le nouvel entrepreneur.

Faute de l’accord des cotitulaires du mandataire défaillant, le maître de l’ouvrage passera un nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par ledit mandataire. Dans ce cas :

-	si les autres cotitulaires en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le cadre d’un groupement réduit à eux seuls ; un avenant désigne alors clairement la part des prestations exclues du marché et celles restant à fournir par chacun des cotitulaires du groupement ainsi réduit ;

-	dans le cas contraire, la personne signataire du marché résilie la totalité du marché.

# LANGUES-LITIGES

Par dérogation à l’article 55 du CCAG-travaux, le représentant du maître d’ouvrage et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché.

## 23.1	Mémoire en réclamation

23.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du maître d’œuvre, le titulaire rédige un mémoire en réclamation.

Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du maître d’ouvrage et en adresse copie au maître d'œuvre.

Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif.

23.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du maître d’ouvrage notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.

23.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire.

23.1.4. Lorsque le représentant du maître d’ouvrage n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 23.2 à 23.3 ci-dessous.

## 23.2	Procédure contentieuse

23.2.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 23.1 ci-dessus, si le titulaire saisit le tribunal compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.

23.2.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du maître d’ouvrage en application de l'article 23.1.2 ci-dessus, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 23.1.3 ci-dessus, pour porter ses réclamations devant le tribunal compétent.

23.2.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.

23.2.4. En cas de litige, seul le Tribunal de Grande Instance de Perpignan est compétent en la matière.

## 23.3	Recours à la conciliation

Les parties peuvent, d'un commun accord, avoir recours à la conciliation selon les modalités qu'elles déterminent.

La saisine d'un conciliateur suspend les délais de recours prévus par le présent CCAP jusqu'à la notification de la décision prise après conciliation, de la constatation par le conciliateur de l'échec de sa mission.

## 23.4	Règlement des différends et litiges en cas d’entrepreneurs groupés conjoints :

Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux, envers le représentant du maître d’ouvrage, pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date, définie à l'article 44.1 du CCAG-travaux, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l'exception des dispositions de l'article 12.5.2 du CCAG-travaux.

## 23.5	Langue

Tous les documents, inscriptions sur matériel, modes d’emploi, correspondances ou demandes de paiement doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.

# DEROGATIONS

| ARTICLE DU CCAP | DEROGATION AU CCAG | OBJET DE LA DEROGATION |
| --- | --- | --- |
| 3 | 4.1 | Ordre de priorité des pièces |
| 8.3 | 28.1 | Période de préparation |
| 8.6.1 | 19.2.1 et 19.2.2 | Pénalités |
| 8.6.2 | 19.2 | Pénalités |
| 9 | 38 | Caractéristiques des matériaux et produits |
| 12 | 27 | Plan d’implantation des ouvrages et piquetage |
| 13.1 | 28.1 | Période de préparation |
| 15.1 | 37 | Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux |
| 15.2 | 40 | Documents à fournir après exécution des travaux |
| 17.4 | 8.1.3 | Assurances |
| 23 | 55 | Règlement des différents et litiges |

Toute demande de sous-traitance sera traitée dans les conditions légales définies notamment par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et par le Code de la commande publique notamment les articles R.2193-1 et suivants.

Toute demande de sous-traitance sera traitée dans les conditions légales définies notamment par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et par le Code de la commande publique notamment les articles R.2193-1 et suivants.

Toute demande de sous-traitance sera traitée dans les conditions légales définies notamment par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et par le Code de la commande publique notamment les articles R.2193-1 et suivants.

Toute demande de sous-traitance sera traitée dans les conditions légales définies notamment par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et par le Code de la commande publique notamment les articles R.2193-1 et suivants.

De même, ne sont pas compris dans le prix forfaitaire initial, les prestations supplémentaires qui résulteraient de sujétions techniques imprévisibles ou les conséquences financières d’aléas d’ordre économique ouvrant droit soit au paiement des prestations supplémentaires rendues nécessaires à la poursuite de l’exécution des travaux et à l’achèvement de l’ouvrage, soit au versement d’une indemnité visant à garantir le droit de l’entrepreneur à l’équilibre du contrat.

Il s’agit de travaux supplémentaires pour lesquels aucun prix n’a été prévu dans le marché et dont la réalisation ou la modification sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage. Ils sont décidés par ordre de service.

L’actualisation consiste à transformer un prix ferme en un nouveau prix ferme.