MARCHES PUBLICS

DE MAITRISE D’OEUVRE

# TRAVAUX  OPERATION

# « Opération 434 : extension de l’Hémodialyse »

ACTE D'ENGAGEMENT

1. OBJET DU MARCHE

Le présent acte d’engagement est conclu entre le "Maître d'œuvre de droit privé" dont l'offre a été retenue et le "Maître d'ouvrage public"

Ci-après :

MAITRE D'OUVRAGE : HOPITAUX DE LA ROCHELLE-RE-AUNIS POUVOIR ADJUDICATEUR : Madame la Directrice des Hôpitaux de La Rochelle-Ré-Aunis

Puis accepté par le "Pouvoir adjudicateur" est un marché de maîtrise d'œuvre ayant l'objet ci-après :

# Mission de maîtrise d’œuvre pour l’opération 434 : extension de l’Hémodialyse

L'offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de FEVRIER 2024 (mois zéro - m0)

Montant du marché HT : Chapitre budgétaire : compte 238

Ordonnateur : Madame la Directrice des Hôpitaux de La Rochelle-Ré-Aunis Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Comptable Public des Etablissements Hospitaliers de La Rochelle Personne habilitée à donner les renseignements : Madame Valérie BENEAT-MARLIER - Directrice des Hôpitaux de La Rochelle-Ré-Aunis

Le marché est passé selon une :

Procédure adaptée passée en application des articles R2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code de la Commande Publique.

2. CONTRACTANT(S)

JE, contractant unique soussigné,

NOUS, cotraitants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, groupées solidaires les unes des autres, et désignées dans le marché sous le nom "MAITRE D'OEUVRE"

1er contractant personne physique/morale :

2° contractant personne physique/morale :

3° contractant personne physique/morale :

4° contractant personne physique/morale :

5° contractant personne physique/morale :

et étant, pour tout ce qui concerne l'exécution du présent marché, représenté par

dûment mandaté à cet effet,

après avoir pris connaissance du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés,

après avoir produit toutes attestations prévues aux articles R2143-3, R2143-6, R2143-7 du Code de la Commande Publique,

AFFIRME,

AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du contrat, qu'aucune des personnes physiques ou morales pour lesquelles nous intervenons ne tombe sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 43 du Code des marchés publics,

M'ENGAGE,

NOUS ENGAGEONS, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le Cahier des clauses administratives particulières, à exécuter la mission de maîtrise d'œuvre aux conditions particulières ci-après, qui constituent l'offre.

3. OFFRE DE PRIX

3.1 Conditions générales de l'offre de prix :

a. est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 fixé en page 1 du 	   	    	    présent acte,

b. résulte de l'appréciation de la complexité de l'opération,

c. comprend les éléments de mission de maîtrise d'œuvre définis à l'article 1.5 du CCAP.

3.2 Calcul de la rémunération

- le coût prévisionnel est connu :

Le forfait de rémunération est calculé sur la base suivante :

Taux de rémunération : t............................................. = % Coût prévisionnel des travaux : Co .............................. = 850 000,00 € HTVA Forfait définitif de rémunération Co X t .................... = € HTVA TVA ................................................................. = € TTC.................................................................. = € arrêté en lettres

- Le coût prévisionnel n'est pas connu :

l Le montant provisoire de la rémunération est calculé sur la base suivante :

Taux de rémunération : t............................................. = ............ % Part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage Co....................... = ...........................€ HTVA Forfait provisoire de rémunération Co X t .................... = ...........................e HTVA TVA ................................................................. = ............................€ TTC.................................................................. = ............................€ arrêté en lettres ..................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................

l Le forfait définitif est arrêté dès que le coût prévisionnel C est établi.

l Ce forfait est égal au produit du taux de rémunération t' par le coût prévisionnel C dans les conditions suivantes :

a. t' = t

ou

b. t' = t (1 - a), a variant avec le coût prévisionnel C dans les conditions suivantes :

| Coût prévisionnel C | Rémunération sur la base du taux t' t' = t (1 - a) |
| --- | --- |

3.3 Modalités de rémunération

Le forfait de rémunération est rendu définitif selon les dispositions de l'article 4 du CCAP.

La part attribuée à chaque cotraitant est fixée dans l'annexe I au présent acte d'engagement.

4. DELAIS D'EXECUTION

Les délais d'exécution des documents d'étude et du dossier des ouvrages exécutés sont les suivants :

DIAG-ESQ...........................................	6 semaines

APS....................................................	3 semaines

APD ..................................................	4 semaines

PRO-DCE ..........................................   5 semaines

ACT .................................................	4 semaines

VISA .................................................	2 semaines

DOE ...................................................	4 semaines

Le point de départ de chacun de ces délais est fixé à l'article 7.1.1 du CCAP.

5. PAIEMENTS

Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant au crédit des comptes ci-après selon les répartitions jointes en annexe I.

Compte ouvert au nom de Sous le numéro Clé RIB : Banque : Code banque : Code guichet : Code BIC :

Compte ouvert au nom de Sous le numéro Clé RIB : Banque : Code banque : Code guichet : Code BIC :

Compte ouvert au nom de Sous le numéro Clé RIB : Banque : Code banque : Code guichet : Code BIC :

Compte ouvert au nom de

Sous le numéro                         Clé RIB :

Banque :

Code banque :                    Code guichet : 			Code BIC :

Compte ouvert au nom de

Sous le numéro                         Clé RIB :

Banque :

Code banque :                    Code guichet : 			Code BIC :

6. AVANCES

⁮  Je renonce

⁮  Je ne renonce pas

Au bénéfice de l’avance forfaitaire à laquelle je peux éventuellement prétendre, en l’application des articles R2191-3 à R2191-5 du Code de la Commande Publique.

7. NANTISSEMENT

Cadre réservé pour la mention d'exemplaire unique du marché

Copie certifiée conforme à l’original, délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit en cas de nantissement de créance consentie, conformément à la loi n°81.1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises pour un montant de …………………………………………..€ TTC. La Directrice des Hôpitaux de La Rochelle-Ré-Aunis

Fait à                         , le

en un seul original,

Les contractants,

(cachets et signatures)

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement,

A ......................................... le .........................................

Le pouvoir adjudicateur,