CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

MARCHÉ PUBLIC D'ÉTUDES

Elaboration du Schéma Directeur Immobilier Et du Schéma pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI) de l’Université de Paris-Saclay - Université Paris Saclay

Université Paris Saclay

Bâtiment Bréguet

3 Rue Joliot Curie

91 190 Gif-sur-Yvette

Table des matières

1. Préambule	4

2. Ambitions et cadre du schéma directeur	4

2.1. Les objectifs stratégiques	4

2.2. Objet du présent marché	8

2.3. Objectifs de la mission	9

2.4. Contexte de l’étude	10

2.4.1. Enseignement	11

2.4.2. Recherche	12

Les laboratoires de recherche	12

Focus sur le laboratoire IJCLAB	12

2.4.3. Valorisation	15

2.4.4. Vie universitaire	16

La vie de campus	16

Restauration	17

Logements	17

Santé	18

Associations et organisations syndicales	18

2.4.5. Sport	19

2.4.6. Administrations et services techniques	20

Les services administratifs	20

Les services techniques	21

Logements de fonction	21

2.4.7. Cas particuliers	21

3. Particularité du site	23

3.1. Le campus Vallée de Bures Orsay Gif/Yvette	23

Le contexte réglementaire	26

Le jardin botanique	27

3.2. Le campus Plateau	28

IUT d’Orsay	28

Polytech Paris Saclay	28

Henri Moissan	29

Autres bâtiments	29

3.3. Les sites extérieurs	29

Faculté Jean Monnet	29

Institut pour l’Entrepreneuriat et l’Innovation	29

IUT de Sceaux	29

IUT de Cachan	30

Faculté de médecine du Kremlin Bicêtre	30

4. Contenu général de la mission	30

4.1. Démarche de co-design	31

4.2. Démarche d’architecture frugale	31

5. Organisation du Maître d’Ouvrage :	31

5.1. Modalités de pilotage :	31

Le groupe de coordination	32

5.2. Comitologie	32

Les groupes de travail référents	33

Autres entités	34

Comités techniques (COTEC)	34

Comités de pilotage (COPIL)	35

5.3. Missions de pilotage confiées au titulaire :	35

6. Détails des missions :	35

6.1. Généralités :	35

6.2. Tranche Ferme : Etablissement du Schéma directeur immobilier (SDI), et du SPSI	36

6.2.1. Mission 1 : Analyse préalable et cadrage général	36

6.2.2. Mission 2 : Diagnostics et analyse des sites	38

6.2.3. Mission 3 :  Recensement et analyse des besoins PLATEAU / VALLEE	40

Objectifs de la mission 3	40

Besoins théoriques : Entretiens, traitement et analyse des données d'entrée	41

Enseignement :	42

Recherche	43

Administration :	43

Sport :	44

Vie universitaire :	44

Valorisation :	45

Relations fonctionnelles : analyse et synthèse	45

6.2.4. Mission 4 :  Recensement des besoins théoriques et diagnostic fonctionnel SITES EXTERIEURS	46

6.2.5. Mission 5 :  Synthèse avec les études précédentes effectuées par l'Université et synthèse des enjeux du SDI	47

Etude urbaine prospective	47

Schéma directeur dédié à l’enseignement 1er cycle du campus vallée Orsay-Bures (en cours)	47

Plan de circulation - en cours	47

Schéma directeur « mobilité » effectué par la DET (à venir)	49

Schéma directeur vie étudiante effectué par la DVEEC (en cours)	49

6.2.6. Mission 6 : Elaboration du schéma directeur immobilier	49

6.2.7. Mission 7 : Elaboration du Schéma Pluriannuel de stratégie Immobilière (SPSI)	53

6.3. Tranche ferme : Programmation des locaux tertiaires d’IJCLAB	57

6.3.1. Mission 8 : Etat de lieux et synthèse des besoins	57

6.3.2. Mission 9 :  Etude de faisabilité – préprogramme opérationnel	59

6.3.3. Mission 10 :  Dossier d’expertise et de labellisation – Tableau de suivi du guide de l’aménagement et de la construction durable de la Région Ile-de-France	61

6.3.4. Mission 11 :  Programme performanciel (fonctionnel, technique et environnemental)	62

6.4. Tranche optionnelle - AMO Opérations de travaux IJCLAB Locaux tertiaires	66

6.4.1. Mission 12 :  Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la rédaction du Dossier de consultation et analyse des offres	66

6.4.2. Mission 13 :  Assistance en phase opérationnelle	66

6.5. Rendus	67

6.6. Pilotage et suivi des études	67

6.7. Participation aux réunions et visites	67

Le présent document constitue le CCTP pour l’élaboration du schéma directeur immobilier et du Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI) de l’Université de Paris-Saclay ainsi que la programmation des opérations immobilières prioritaires de locaux tertiaires liés à la recherche et financées par le Contrat Plan Etat Région 2021-2027.

Il est complété d’un tableau nommé « cadrage consultation » transmis en annexe dont il est fait référence dans ce document.

- Préambule

L’Université Paris-Saclay a été créée pour répondre au défi de la compétition globale pour l’enseignement, la recherche et l’innovation à l’échelle internationale. Elle fédère un potentiel scientifique exceptionnel d’établissements de nature variée mais complémentaires : universités, grandes écoles et organismes nationaux de recherche.

L’Université Paris-Saclay représente 65 000 étudiants, 9 000 enseignants-chercheurs et 10 000 personnels techniques et administratifs.

L’Université Paris-Saclay est composée :

- D’un périmètre dit « employeur » composé de 9 composantes universitaires de l’ex-Université Paris-Sud :

- 5 facultés (sciences, médecine, pharmacie, droit-économie-management (DEM) et sciences du sport (anciennement STAPS),

- 3 IUT (Cachan, Orsay et Sceaux),

- 1 école d’ingénieurs Polytech

- et les services centraux.

- De 4 établissements composantes, écoles gardant leur personnalité morale : AgroParisTech, Centrale Supelec, ENS Paris-Saclay, Institut d’Optique Graduate School,

- De l’IHES ayant le statut de Fondation reconnue d’utilité publique.

- L’Université Versailles Saint-Quentin (UVSQ) et l’Université Évry Val d’Essonne (UEVE) ont le statut de membres associés à l’Université Paris-Saclay

- Les 6 Organismes Nationaux de Recherche (ONR) majeurs : le CEA, le CNRS, l’INRAE, l’Inria, l’Inserm et l’Onera sont des partenaires privilégiés de l’Université Paris-Saclay. À ce titre, ils participent à la gouvernance de l’Université Paris-Saclay et contribuent pleinement à l’objectif de visibilité de la marque Université Paris-Saclay.

La présente étude est prévue sur le seul périmètre « employeur »

# Ambitions et cadre du schéma directeur

Les objectifs stratégiques

En tant qu’université de rang mondial, l’Université Paris Saclay cherche à répondre à plusieurs objectifs stratégiques :

- Œuvrer au déploiement d’une offre de formation de qualité sur un large spectre de disciplines, au service de la réussite étudiante et de l'insertion professionnelle est également un enjeu stratégique pour l’Université. L’Université Paris Saclay a confirmé en 2023 sa position d’université de rang mondial. En effet, pour la quatrième année consécutive depuis sa création en 2020, l’Université Paris-Saclay est classée dans le top 20 du classement ARWU, quinzième mondiale et première en Europe continentale.

Bien que le classement de Shanghai concentre ses critères sur la qualité et la notoriété de la recherche, ce classement est également témoin de la qualité et du cadre de l’enseignement dispensé, l’Université représentant en effet un acteur essentiel de la formation initiale.

- Mettre en valeur ses laboratoires, promouvoir et valoriser l’activité de recherche :  forte de plus de 200 laboratoires, l’Université Paris Saclay compte pour 13% de la recherche française. Dans son document « Stratégie scientifique de l’Université Paris-Saclay », l’Université détaille sa stratégie à l’égard de la recherche :

  - Développer une interface entre les laboratoires et le monde économique

  - Favoriser des enseignements basés sur la recherche comme fondement des pratiques académiques

  - Soutenir un changement de paradigme : étudiants, chercheurs, personnels en tant qu’innovateurs

  - Dynamiser la création de startup

  - Promouvoir et encourager la publication en accès libre

  - Optimiser les données scientifiques et les infrastructures

La mise en valeur de la recherche se traduit également par des actions participatives, dans le but de rapprocher la science des citoyens, et de renforcer le rayonnement de l’Université auprès des habitants des communes sur lesquelles elle est implantée.

- Améliorer la qualité d’accueil pour les étudiants, enseignants, chercheurs et personnels. Cet objectif se décline à travers les services d’accompagnement des différents publics dans les domaines de la vie étudiante, des enseignements, de la formation, de la recherche... etc mais également par la qualité de son patrimoine bâtimentaire qui devra répondre à cet objectif. L’Université souhaite promouvoir les nouvelles approches pédagogiques axées sur le parcours de l’étudiant.

- Améliorer sa visibilité à travers un patrimoine cohérent sur l’ensemble de son périmètre, notamment entre les installations récentes sur le plateau et le site historique de la vallée d’Orsay. Pour ce site en particulier, le transfert de formations (notamment Masters) et de laboratoires vers le plateau de Saclay, a libéré des surfaces existantes au sein du Campus dans la vallée d’Orsay dont les affectations sont à requestionner. L’équilibre de l’offre d’accueil est à rétablir entre les bâtiments et aménagements récents sur le plateau, et le patrimoine historique vieillissant en cœur de vallée d’Orsay afin de créer un seul campus unifié.

Cet objectif devra être obtenu par le biais de :

- la mise en valeur de la qualité patrimoniale des sites tout en constituant des pôles de vie basés sur la complémentarité entre les différents programmes immobiliers nécessaires.

- Le désenclavement des sites en prenant à la fois appui sur le réseau de transport en commun et sur une amélioration de l’accessibilité des sites par une rationalisation du système de voiries principales.

- La mise en valeurs des espaces extérieurs aménagés et paysagers, l’aménagement de grands espaces emblématiques afin de favoriser le développement progressif des modes de déplacements alternatifs à la voiture et la reconquête des grands espaces publics par l’ensemble des usagers des domaines universitaires au profit de nouvelles pratiques et de nouveaux services participant à l’attractivité de l’Université.

- Assurer la pérennité de son patrimoine bâti et améliorer ses performances énergétiques, ce qui permet de limiter l’impact des énergies sur les coûts de fonctionnement. Sur le long terme, l’exploitation et la maintenance du patrimoine universitaire deviennent primordiales car elles représentent un risque majeur aux plans financier, réglementaire et technique. Elles engagent la soutenabilité économique des coûts engendrés par le patrimoine pour les établissements, conjuguées aux incertitudes sur les financements à moyen termes (dotations budgétaires, crédits fléchés, CPER, subventions, etc.) et à la méconnaissance de financements complémentaires potentiels (Collectivités territoriales, FEDER, ADEME…). Cependant, les trois-quarts de ces coûts sont directement proportionnels aux mètres carrés. Sachant que l’occupation de certains locaux est faible, la rationalisation conjuguée à l’optimisation de l’occupation des surfaces représente un levier majeur. Une réflexion globale doit alors être menée pour que le patrimoine soit le plus efficient possible au regard de ses caractéristiques, atouts et contraintes, effectifs et taux d’occupation.

- Répondre aux enjeux environnementaux dans le cadre de son engagement en faveur d’un développement plus durable, détaillé dans la Charte du Développement soutenable, adoptée en 2021, et détaillant :

  - La prise en compte à des fins de minimisation des impacts sur le climat, l’environnement et la biodiversité dans les décisions stratégiques de l’Université ;

  - La réduction de l’empreinte écologique des activités de l’Université, développée dans le cadre du plan de sobriété.

Ces enjeux issus des orientations stratégiques de l’Université sont complétés par des enjeux issus du contexte réglementaire, local et national dans lequel s’inscrit l’Université.

Les réflexions et opérations sur le patrimoine bâti s’inscrivent dans le contexte réglementaire suivant :

- Obligation de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serres des bâtiments tertiaires, tel que prévu par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) et son décret d’application n°2019-771 du 23 juillet 2019 (dit décret éco énergie tertiaire) ;

- Obligation de mise en œuvre d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour assurer l’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) aux personnes en situation de handicap, conformément au décret n°2019-1376 du 16 décembre 2019 ;

- Obligation de protection des travailleurs vis-à-vis du risque d’exposition à l’amiante dans le cadre de travaux et particulièrement de travaux de retrait de matériaux amiantés, conformément à la section 3 du chapitre II du livre IV du Code du Travail.

- Obligation de mettre en œuvre la nouvelle doctrine d’occupation des immeubles tertiaires de l’Etat : Circulaire Borne 6392 SG, 8 février 2023,

- Obligation de réalisation d’un Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI) pour les opérateurs de l’Etat, selon la circulaire du 16 janvier 2009 (NOR : PRMX0901404C) relative à la politique immobilière de l’Etat.

Le contexte national définit plusieurs politiques et plans dans lesquelles l’action de l’Université s’inscrit :

- Le Plan de Sobriété Energétique, qui réaffirme le devoir d’exemplarité de l’Etat à court et long terme en matière de réduction des consommations énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre de son patrimoine immobilier et en matière d’accompagnement de la transition dans les mobilités, notamment en encourageant la pratique du vélo ;

- La politique immobilière de l’Etat qui intègre notamment un objectif de modernisation et d’amélioration de la performance énergétique de ses bâtiments mais également une réduction des surfaces de bureaux (cf. annexe n°11 « Circulaire ministérielle n° 6392-SG 08 02 2023 - surfaces et occupations»);

- La politique de maîtrise des comptes publics, réaffirmée dans les Projets de Loi Finance depuis 2021, qui incite notamment à une meilleure maitrise des coûts d’exploitation et maintenance et à la prise en compte du coût global comme critère d’analyse des opérations de travaux immobiliers, comme le prévoit également le Code de la Commande Publique ;

- La Stratégie Nationale pour l’Enseignement Supérieur, et notamment l’axe “construire une société apprenante” en valorisant les compétences nécessaires pour évoluer dans un monde complexe et en transformation rapide et en élevant le niveau général de qualification ;

- La Stratégie Nationale de Recherche, et notamment son objectif de répondre aux défis scientifiques, technologiques, environnementaux et sociétaux auxquels la France devra faire face dans les décennies à venir.

A l’échelle régionale, l’action de l’Université s’inscrit dans plusieurs stratégies :

- La stratégie régionale Energie-Climat et le plan de protection, de résistance et d’adaptation de la Région Île-de-France face au changement climatique (PPRACC), qui affirment la nécessité de projets immobiliers sobres énergétiquement, conçus selon les principes du bioclimatisme et s’appuyant sur des démarches low tech, notamment en ce qui concerne les équipements techniques des bâtiments ;

- La stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 qui fixe un cap “zéro artificialisation nette” et prévoit notamment de renaturer les espaces aménagés et d’éviter et réduire au maximum l’empreinte des projets ;

- La stratégie pour l’économie circulaire en Île-de-France qui fixe comme l’un de ses objectifs un doublement du volume d’approvisionnement d’origine locale et renouvelable pour le secteur de la construction (recours à des matériaux de réemploi et/ou bio-géosourcés) ;

- Le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, la Recherche et l’Innovation (SRESRI), et notamment les enjeux “contribuer à l’intégration des campus dans les territoires, en phase avec leurs objectifs économiques, sociaux et écologiques” et “ouvrir les campus sur le territoire, viser l’excellence environnementale et la polyvalence des usages” ;

- Le volet « Enseignement supérieur et recherche » du Contrat de Plan Etat Région (CPER), pour les opérations financées par ce dernier, qui porte un objectif de réduction de l’impact environnemental du bâti dédié à l’enseignement supérieur, tant en phase travaux qu'en l’exploitation ;

L’implantation géographique de l’Université Paris Saclay, au cœur du territoire de l’Opération d’Intérêt National Paris Saclay l’inscrit dans la politique locale :

- Le projet de territoire de l’OIN Paris-Saclay et notamment le projet des ZAC de Moulon et de l’Ecole Polytechnique, qui visent à créer un pôle académique d’excellence dans un site portant une ambition paysagère et environnementale élevée.

- Une inscription urbaine à l’échelle communale

Objet du présent marché

Le présent marché porte sur :

En tranche ferme :

- l’établissement d’un schéma directeur immobilier (SDI) à l’échelle de la totalité des campus de l’Université Paris-Saclay. Ce schéma directeur couvrira notamment les besoins immobiliers liés à :

- l’enseignement

- la recherche

- les services et directions administratives

- la vie de campus et le sport

- la valorisation du patrimoine

- l’établissement du Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI) de l’Université Paris-Saclay

- la programmation de l’opération de rénovation de locaux tertiaires à destination d’IJCLab priorisée dans le cadre du SDI

Et en tranche optionnelle :

- l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la désignation d’un maître d’œuvre et pour le suivi des études de maîtrise d’oeuvre

Les missions sont les suivantes :

| TRANCHES | MISSION | LIBELLE DE MISSION |
| --- | --- | --- |
| TRANCHE FERME |  |  |
| Schéma directeur immobilier | 1 | Analyse préalable et cadrage général |
|  | 2 | Diagnostics technique et environnemental (hors 1er cycle vallée d'Orsay) |
|  | 3 | Recensement des besoins théoriques et diagnostic fonctionnel plateau/vallée |
|  | 4 | Recensement des besoins théoriques et diagnostic fonctionnel sites extérieurs |
|  | 5 | Synthèse avec les études précédentes effectuées par l'Université et synthèse des enjeux du SDI |
|  | 6 | Elaboration du schéma directeur immobilier |
| SPSI | 7 | Elaboration du SPSI |
| Programmation IJCLAB Locaux tertiaires | 8 | Etat des lieux et synthèse des besoins |
|  | 9 | Etude de faisabilité – Préprogramme opérationnel |
|  | 10 | Dossier d’expertise et de labellisation – Tableau de suivi du guide de l’aménagement et de la construction durable de la Région Ile-de-France |
|  | 11 | Programme performanciel (fonctionnel, technique et environnemental) |
| TRANCHE FERME OPTIONNELLE |  |  |
| Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la désignation d’un maître d’œuvre et pour le suivi des études de maîtrise d’œuvre Opération IJCLab tertiaire | 12 | Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la rédaction du Dossier de consultation et analyse des offres |
|  | 13 | Assistance en phase opérationnelle |

Objectifs de la mission

La présente étude devra permettre de disposer d’une connaissance globale des capacités du patrimoine immobilier de l’Université tant sur le plan technique que fonctionnel. Elle permettra également de synthétiser l’ensemble des études déjà réalisées par l’Université.

Le Schéma Directeur Immobilier permettra à l’Université de disposer d’une connaissance fine des enjeux actuels et projetés ainsi que des besoins fonctionnels et techniques en découlant.

Il comportera la liste de l’ensemble des opérations bâtimentaires et d’aménagement (déménagement, démolitions, restructurations lourdes, construction…) à mener, organisées par thématique et priorité. De manière générale, le Schéma Directeur Immobilier (SDI) devra définir, prioriser et articuler dans le temps les opérations immobilières des 15 prochaines années. Cette étape permettra de définir le périmètre du prochain Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI) de l’Université (mission 7).

L’objectif du marché est d’élaborer un outil de pilotage pour les opérations futures nécessaires à l’Université pour répondre aux enjeux stratégiques cités dans le chapitre 2.1, sur la base :

- des besoins recensés et analysés

- de l’analyse des sites et l’analyse bâtimentaire

- de l’ensemble des études menées par l’Université

L’Université a plus particulièrement ciblé les thématiques d’enseignement, recherche, administration, vie de campus et sport.

Si toutefois il est identifié au cours de la phase d’état des lieux d’autres thématiques, il devra les prendre en compte dans son analyse et les livrables de ses missions.

A la vue du planning prévisionnel mis en place dans le cadre de cette l’étude (cf annexe 3 « Planning prévisionnel des missions du marché », l’Université propose un traitement parallèle par thématique spécifique pour le site plateau/vallée. Le titulaire devra donc veiller à ce que les moyens humains dédiés à la présente mission soient suffisant pour garantir le respect de ce planning.

Les sites extérieurs pourront être traités de manière globale, tous les thèmes devront être traités d’un seul tenant.

Le SPSI demandé dans le cadre de ce présent marché devra s’inscrire dans le cadre défini par la DIE en annexe n°13 « Présentation du cadre du SPSI 2024 - 2028 de la DIE du 17 janvier 2024»), et répondre aux objectifs de la politique immobilière de l’Etat et de la politique de l’Université. Au regard de la connaissance approfondie de l’état de son parc immobilier et de ses besoins, l’Université devra élaborer un SPSI démontrant la cohérence globale de sa stratégie immobilière dans une vision prospective au-delà de 2030. Les opérations à venir qui seront portées par l’Université devront être soutenables financièrement.

A noter que l’obtention d’un SPSI validé est la condition sine qua none à l’attribution de subventions aux prochains appels à projet de l’Etat et Contrat Plan Etat Région.

Le SPSI actuel de l’Université prendra fin à la fin de l’année 2024, de ce fait, l’élaboration de ce nouveau SPSI est un objectif prioritaire pour l’Université.

Contexte de l’étude

L’Université a d’ores et déjà entrepris une démarche d’études importante afin d’alimenter ces deux outils de stratégie patrimoniale. Ont ainsi été effectués ou démarrés :

- Une étude urbaine prospective

- Un schéma directeur dédié à l’enseignement 1er cycle du campus vallée Orsay-Bures (en cours).

Cette étude est axée sur l’enseignement 1er cycle de la vallée d’Orsay-Bures pour les UFR des Sciences, Sciences du Sport (F2S) et Droit Economie Management (DEM).

Ce schéma directeur a été priorisé afin de répondre à la demande urgente de déménagement de locaux de TP dédiés aux licences, financés par le CPER 2021/2027.

- Un plan de circulation vallée/Belvédère (en cours)

- Un schéma directeur énergie (en cours)

- Un plan de mobilier sur l’ensemble du périmètre de l’Université

- Un schéma directeur vie étudiante (en cours)

Certaines programmations ou faisabilités ont également été effectuées récemment et seront transmises au titulaire pour prise en compte (cf. tableau « Annexe CCTP_Cadrage» onglet « Annexe »).

Le détail de la mission est développé dans le chapitre 6.2 Schéma directeur – Mission 5

En parallèle, l’Université pour effectuera une campagne de diagnostics sur l’ensemble de son patrimoine, à savoir :

| Intitulé | Périmètre | Priorités |
| --- | --- | --- |
| Diagnostics amiante (niveau RAAD) | Tous les campus | Campus Orsay-Bures-Gif Vallée |
| Diagnostics plomb | Tous les campus | Campus Orsay-Bures-Gif Vallée |
| Diagnostics sanitaires: qualité de l'air (particules fines), radioactivité, etc. | Tous les campus | Selon opération |
| Diagnostics massifs et réseaux enterrés + diagnostic de l'état des ouvrages EU/EP et plan d'action de rénovation | Tous les campus | Campus Orsay-Bures-Gif Vallée (y compris Belvédère) |
| Diagnostics hydro-géotechniques | Tous les campus | Pose de piézomètres en TF, diagnostic géotechnique en TO selon besoin |
| Etude hydrologique (gestion des eaux de surfaces et souterraines + Yvette) | Orsay-Bures-Gif | Campus Orsay-Bures-Gif Vallée |
| Diagnostics structure | Tous les campus | Diagnostic général de l'état des structures et notamment des bétons avec échantillonnage éventuel sur tous les sites Selon opérations : diagnostic complet (identification des porteurs et calcul des capacités portantes) selon besoin |
| Relevés parcellaires et topographiques | Tous les campus | Campus Orsay-Bures-Gif Vallée |
| Relevés géomètres des bâtiments (niveaux yc toiture, coupes et façades) | Tous les campus | Elevations et coupes tous campus Selon nécessités : plans de niveau |
| Audits énergétiques des bâtiments | Tous les campus | Selon opérations |
| Etude de signalétique | Tous les campus | Campus Orsay-Bures-Gif Vallée |

Enseignement

L’Université propose une offre de formation riche et variée en licence, master et doctorat tant en formation initiale que continue.

L’enseignement dispensé dans la vallée se concentre essentiellement sur le niveau licence et est traité dans le cadre du Schéma Directeur Immobilier 1er cycle. L’enseignement dispensé sur le plateau concerne le niveau master ainsi que certaines formations de 1er cycle telles que les enseignements de 2ème et 3ème année de pharmacie, l’IUT d’Orsay, Polytech Paris Saclay, certaines licences de sciences au bâtiment 640 dit PUIO (Pôle Universitaire d’Ingénierie d’Orsay).

La formation continue est dispensée de manière diffuse dans le campus. Des surfaces au bâtiment 210, 351 et 490 y sont dédiées.

Les enjeux liés au niveau Doctorat seront traités dans les thématiques Recherche et Valorisation.

Chacune des UFR se concentre sur un domaine d’enseignement spécifique :

- L‘UFR de Sciences, principalement située dans la Vallée pour le niveau licence, en Mathématiques, Physiques, Sciences de la Vie, Chimie, …

- L’UFR de Sciences du Sport (également appelée Faculté des Sciences du Sport - F2S), répartie entre le campus plateau (pratique sportive) et la vallée (pratiques sportives et enseignements théoriques)

- L‘UFR Droit Economie Management, également appelée Faculté Jean Monnet, est principalement située sur le campus de Sceaux et dispense également quelques enseignements de licence sur le campus d’Orsay

- Les IUT dispensent des enseignements sur différentes thématiques et domaines, dans lesquels la pratique comprend une place importante.

Enseignements et départements par IUT :

- IUT d’Orsay : Chimie, mesures physiques et informatique

- IUT de Sceaux : Techniques de commercialisation et Gestion des Entreprises et Administrations

- IUT de Cachan : Génie Électrique et Informatique Industrielle et Génie Mécanique et Productique

Recherche

Les laboratoires de recherche

L’Université Paris-Saclay compte environ 90 unités de recherche (UMR/UMS comprises) qui couvrent l’essentiel des disciplines des UFR. Le périmètre employeur en compte environ 40.

Suite notamment à la construction du bâtiment Henri Moissan et de l’IDEEV sur le campus Plateau, achevés en 2022, et au déménagement d’I2BC, plusieurs laboratoires ont libéré les locaux qu’ils occupaient précédemment dans la Vallée. Les surfaces libérées sont significatives dans les bâtiments 220, 360, 362, 400, 410, 420, 430, 440, 460/470.

Des projets ciblent déjà plusieurs de ces bâtiments :

- Un AMI est en cours pour transformer en résidence universitaire les bâtiments 400, 410, 420 et leurs annexes

- Le 470 a été cédé au CROUS pour être transformé en résidence universitaire et un projet identique est prévu pour le 460 à l’horizon 2028

- Le bâtiment 440 serait voué (au moins en partie) à être tourné vers une activité de recherche avec l’ouverture de surfaces dédiées aux starts-up

- Les bâtiments 360 et 362, à proximité du pôle licence des bâtiments 332/333 et 336, sont ciblés pour de l’enseignement et des espaces de travail et/ou de vie pour les étudiants.

La liste des laboratoires rattachés à l’Université est transmise dans l’annexe 1 onglet « Liste laboratoires » dans le tableau « Cadrage consultation » transmis à la consultation. Certains laboratoires indiqués occupent des locaux qui ne sont pas affectés à l’Université.

Focus sur le laboratoire IJCLAB

Le laboratoire IJCLab (Irène Joliot Curie Laboratoire) est une Unité Mixte de Recherche du CNRS, de l’Université Paris Saclay et de l’Université Paris-Cité, située sur le campus Bures-Orsay-Gif de l’Université de Paris Saclay. Ce laboratoire est issu de la fusion de cinq laboratoires (CSNSM, IMNC, IPNO, LAL et LPT) géographiquement et thématiquement proches les uns des autres sur le campus d’Orsay partageant une histoire commune, liée à la création puis au développement du Campus.

Aujourd’hui, IJCLab est l’un des plus grands laboratoires de physique au niveau mondial. Selon le classement de Shanghai 2022, L’Université Paris-Saclay est classée 9ème en physique mondialement – et 1ère au niveau européen.

IJCLab, qui rassemble 728 membres, couvre les activités présentes auparavant dans ces cinq laboratoires. L’identité d’IJCLab est centrée sur le domaine de « la physique des deux infinis » et de leurs applications, avec toute la richesse des thématiques qui constitue cette physique. Cela se traduit par la présence de pôles historiques forts, de pôles liés à des thématiques émergentes et d’activités aux interfaces.

Les activités scientifiques sont structurées en 7 pôles scientifiques :

1- Astroparticules, Astrophysique et Cosmologie, 
2- Physique des Accélérateurs, 
3- Physique des Hautes Énergies, 
4- Physique Nucléaire, 
5- Physique Théorique, 
6- Energie et environnement,
7- Santé.

IJCLab dispose d’un vaste ensemble d’infrastructures de recherche et technologiques (Andromède, Alot, Laserix, Mosaic, Supratech). Ces plateformes, ouvertes à de nombreuses disciplines scientifiques, contribuent au rayonnement d’IJCLab et à la qualité de sa recherche.

Des services administratifs, supports et transverses soutiennent l’activité première de recherche du laboratoire.

Ce laboratoire a la capacité, la vocation et l’ambition d’avoir un impact mondial fort sur un large éventail de domaines scientifiques et techniques, en étant le moteur de grands projets phares au niveau national et international. Il encourage et aide également au soutien de projets à des échelles plus locales et des cycles plus rapides, susceptibles d’apparaître en fonction de l’actualité scientifique et/ou des innovations techniques.

Le laboratoire IJCLab, implanté sur une vingtaine de bâtiments de la Vallée d’Orsay (100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207A, 208, 209A, 210), sera un acteur majeur du schéma directeur.

Tous les bâtiments sont affectés à l’Université exceptés les bâtiments 104 Nord, 108, 109 et l’aile du hall Laguarrigue du bâtiment 208, qui sont affectés au CNRS.

La maintenance courante des bâtiments affectés à l’Université et occupés par le CNRS est assurée par le DR4 (Délégation Régionale du CNRS) et des entreprises en contrat avec le laboratoire. Le gros entretien de ces bâtiments est assuré par le STIL (Service Technique et Logistique de l’Université).

La libération d’espaces de laboratoires dans la vallée est une opportunité pour repenser l’organisation des espaces de travail tertiaires ou expérimentaux en créant des regroupements cohérents tout en optimisant l’occupation de l’espace, aujourd’hui inégalement exploité. Cela permettra d’améliorer les conditions d’accueil des personnels, de faciliter les flux, d’occuper au mieux les surfaces en fonction des typologies existantes, d’optimiser les dépenses en coût global.

La recherche d’optimisation de l’occupation de son patrimoine est une opportunité pour l’Université de repenser les espaces de travail de ses laboratoires, et en particulier ceux d’IJCLab, pour lesquels des financements dans le cadre du CPER 2021-2027 ont été obtenus à hauteur de 7,1M€.

L’objectif est d’améliorer les conditions d’accueil de personnels dans la vallée et répondre à des nouveaux modes de travail favorisant la collaboration et le rapprochement d’unités travaillant sur des sujets connexes.

Une première étude des besoins et de faisabilité a été effectuée en 2022 sur les bâtiments 200, 208 et 209A. Les bâtiments ciblés sont au cœur de l’implantation du laboratoire.

Les éléments seront transmis au titulaire mais devront être entièrement requestionnés à l’échelle des besoins et des implantations du laboratoire et non à la seule échelle des bâtiments ci-dessus comme c’était le cas pour l’étude de 2022. L’optimisation des surfaces tertiaires est à la fois obligatoire pour l’obtention du dossier d’expertise et de labellisation (mission 9) et nécessaire afin d’optimiser les interventions dans le budget de 7,1M€ TDC.

Le schéma directeur prendra en compte la priorisation de cette opération nécessaire au regroupement des équipes du laboratoire. La programmation devra ainsi démarrer avant la finalisation de l’ensemble du schéma directeur (cf annexe 3 « Planning prévisionnel des missions du marché »,

Valorisation

L’ambition de l’Université est de réunir dans un même lieu la recherche, l’enseignement, les laboratoires de recherche et entreprises à différents stades d’évolution (pas uniquement dans leur stade initial de start-ups). Les réussites mondiales sur les sujets de la physique, des mathématiques, et de la biologie/environnement notamment sont autant de « locomotives » pouvant attirer des partenaires extérieurs et permettre la valorisation du patrimoine universitaire, tout en créant des opportunités de collaboration avec l’enseignement. L’enjeu financier est important au regard des recettes potentielles pour l’Université.

Le lien formation / entreprenariat est notamment mis en valeur sur le site de l’IEI (Institut pour l’Entreprenariat et l’Innovation) à Fontenay-aux-Roses. L’Université y soutient le développement de start-ups par de l’information, de l’accompagnement, assurés par le pôle Entreprenariat de la Direction de la Formation et de la Réussite ainsi que par l’Institut qui dispense des formations initiales et continues, pour la plupart en alternance, centrées sur l’innovation, tel que le Master Innovation, Digital, Conseil.

En outre, l’Université a pour mission en plus de la recherche et de la formation, le « développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche » et de « favoriser l’innovation, la création individuelle et collective dans le domaine des arts, des lettres, des sciences et des techniques » (article L123 du code de l’Education). Cela se traduit notamment par la mise en place de plusieurs musées, de réflexions sur les sciences participatives et de nouvelles manières de toucher divers publics.

Ainsi, le campus Plateau-Vallée compte quelques musées/lieux de médiation scientifique mettant en avant des domaines de recherches spécifiques, tel que :

- Le musée sciences Aco, musée de la lumière et de la matière, présentant principalement des thématiques de recherche en physique (bâtiment 201 dans la vallée d’Orsay)

- Le musée Albarelle, musée de l’histoire de la pharmacie, ayant pour vocation de retracer l’Histoire de la Pharmacie, et de conserver le patrimoine pharmaceutique (Bâtiment Henri Moissan sur le plateau de Saclay).

- La Maison d'initiation et de sensibilisation aux sciences (MISS), installée depuis 2017 dans le bâtiment 204 dans la vallée d’Orsay, accueille public et scolaire pour des ateliers autour de thématiques scientifiques. Les ateliers sont conçus par les référents MISS, des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des doctorants des Universités Paris-Saclay, Paris-Ouest, Paris I, des personnels d’Associations, tous spécialistes des thématiques abordées.

D’autres projets de valorisation scientifiques sont en cours de réflexion :

- création d’une maison des écologies, qui aurait pour vocation de relier les recherches scientifiques en matière d’écologie et l’écologie de l’action collective et individuelle et de proposer des actions à destination du grand public, des publics scolaires, … etc.

- création d’un Centre du Mouvement et de la Performance Sportive (CMPS) : adossée à la Faculté des Sciences du Sport en cours d’étude au sein de la composante, ilvise à proposer un accompagnement scientifique allant du sport-santé au sport performance. Le CMPS repose sur l’expertise développée depuis une vingtaine d’années par les enseignants et enseignant - chercheurs du laboratoire Complexité, Innovation, Activités Motrices et Sportives (CIAMS) autour du corps et du mouvement humain. Dans l’esprit d’une science utile à la société, ce Centre vise à accueillir différents publics : des adolescents et jeunes adultes sédentaires dont il va s’agir d’analyser et de lever les freins à l’activité physique, des seniors pour lesquels l’activité sportive constitue un facteur de maintien des capacités physiques et cognitives et plus généralement de l’autonomie et enfin des sportifs de bon et de haut-niveau à la recherche d’une amélioration de leurs performances. Outre les compétences scientifiques, le CMPS dispose des technologies permettant à ces différents publics d’atteindre les objectifs définis. Ce Centre, accessible PMR, inclurait plusieurs espaces dont la distribution reste à définir : un espace de sports intérieurs d’environ 600m², connecté, intégrant différentes plateformes de testing, une salle d’exergame dédiée aux seniors, plusieurs salles de cours, des bureaux pour 3 collaborateurs permanents, une salle de réunion, des vestiaires, un espace de convivialité pouvant être utilisé comme lieu de restauration ainsi qu’un espace polyvalent de pratiques sportives extérieures

- Création d’un bâtiment pour un patrimoine scientifique 2.0 qui comprendrait un espace d’exposition permanente relative à l’histoire du campus d’Orsay, un espace d’exposition temporaire portant sur l’actualité de la recherche de l’Université et un espace immersif type escape game.

- Création d’un hôtel à enseignant-chercheur/chercheur/entreprise

Vie universitaire

La vie de campus

La vie de campus doit être riche de services aux étudiants, d'événements, d'opportunités, de lieux de rencontre, débat, d’échange, d'écoute, d'activités culturelles, citoyennes et solidaires. De manière générale, elle doit apporter aux étudiants et au personnel un confort pour mener à bien leurs études/vie professionnelle et faciliter leur vie quotidienne.

La vie de campus regroupe plusieurs types d’activités présentes sur le campus à savoir :

- Les Résidences étudiantes

- Les bibliothèques universitaires

- Espaces de travail collaboratifs

- La restauration

- Les équipements sportifs

- les espaces de convivialité intérieurs et extérieurs

- Les associations

- Les services de santé à destination des étudiants et du personnel

La DVEEC (Direction de la Vie Etudiante et de l’Egalité des Chances) réalise actuellement une enquête auprès des étudiants dans le cadre de l’élaboration du SDVE (Schéma Directeur Vie Etudiante). Le SDVE sera le cadre de la politique vie étudiante de l’établissement pour les 5 prochaines années. Les résultats seront utiles pour le schéma directeur immobilier, pour cibler les besoins des étudiants.

Par ailleurs, la DVEEC démarre également une Opération Pluriannuelle d’Investissement (budget 1M€ sur 5 ans) et travaille sur des projets d’aménagements de locaux vie étudiante sur l’ensemble des campus.

Les financements de cette OPI s’inscrivent dans le cadre de la Contribution Vie Etudiante et de campus (CVEC). Cette dernière ne finance pas les espaces de formation, c’est pourquoi il sera privilégié de développer dans ce cadre les espaces de repos, loisir ou de développement de la vie étudiante.

La DVEEC communiquera la synthèse de l'enquête SDVE pour l'inscrire dans cette étude avant l’été. Elle sera remise au titulaire. Cela permettra de ne pas ressolliciter les étudiants sur les mêmes sujets. Cet élément est à prendre en compte pour le dimensionnement de la mission.

Il est prévu de faire des points de suivi réguliers entre la DVEEC et la DAPI pour avancer de concert sur les sujets de vie étudiante. Le titulaire pourrait être amené à y participer.

Restauration

La restauration étudiante est majoritairement assurée par le CROUS sur les différents campus de l’Université. Dans la vallée d’Orsay, l’offre de restauration est extrêmement tendue notamment par le fait que les emplois du temps des 1er cycle se sont jusqu’à présent imposé une pause méridienne commune, ce qui amplifie l’afflux d’étudiants entre 12h30 et 13h30. L’offre actuelle ne permet pas de répondre aux besoins. Un travail pourrait être fait sur les plannings des cours, l’impact sur la pause du midi sera évalué dans le cadre du schéma directeur 1er cycle en cours d’étude.

De plus, le site de la vallée d’Orsay n’est à ce jour pas suffisamment « desservi » par le service de restauration. En effet, vu son étendue, des difficultés sont relevées par les étudiants qui n’ont pas le temps de se rendre au CROUS sur leur temps de pause.

Dans la vallée d’Orsay également, la restauration des personnels est quant à elle principalement assurée par le Comité d’Entraide Sociale de la Faculté d’Orsay (CESFO) implanté dans le bâtiment 230. Elle est également accessible au personnel du CNRS.

Le bâtiment 230 abrite le restaurant du CESFO de la vallée (compris cuisine), 2 logements vacants et des surfaces anciennement dédiées à la restauration du CROUS et libérées en 2020.

Il a fait l’objet d’une étude de faisabilité en 2022 pour la mise en conformité et le redimensionnement de la cuisine et des salles de restauration, la mise en accessibilité et la rénovation thermique. La faisabilité prévoyait également la réaffectation des anciens locaux du CROUS pour l’implantation des locaux associatifs du CESFO actuellement situés au bâtiment préfabriqué 207B pour créer une « maison du CESFO ». L’étude arrêtée au stade de la faisabilité pour manque de financement sera remise au titulaire.

Sur le plateau, le CESFO est pour le moment implanté dans le bâtiment 598, son implantation devra être requestionnée. L’offre de restauration sur le plateau est plus importante par ailleurs avec la présence de restaurants/cafétérias CROUS, brasseries…etc.

L’offre de restauration et les espaces de repas devront être étudiés sur l’ensemble des sites pour savoir s’ils sont suffisants ou non, et quels sont les dispositions à mettre en place pour mettre à niveau l’offre si nécessaire.

Logements

Les logements étudiants :

Des résidences du CROUS sont présentes sur chaque campus de l’Université Paris-Saclay et aux alentours des écoles et universités associées.

Destinées aux étudiants possédant ou non une bourse, les logements proposés sont parmi les moins chers du marché.

Les étudiants peuvent y trouver des chambres en colocation ainsi que des studios et des appartements T1 et T2.

Sur les territoires de l’Université Paris-Saclay, c’est majoritairement le CROUS de Versailles qui propose des résidences, mais sur certains campus se trouvent des résidences des CROUS de Créteil et de Paris.

A l’instar de la situation à l’échelle régionale, le logement étudiant est un enjeu important pour l’Université Paris-Saclay et plusieurs projets sont en cours ou programmés :

- la restructuration du bâtiment 470 par le CROUS, en cours de travaux

- le projet de restructuration du bâtiment 460 par le CROUS dont les éventuels travaux pourraient démarrer en 2028, le temps que les locaux encore occupés par l’Université soient déplacés dans un ou plusieurs bâtiments à rénover

- la rénovation par le CROUS de la Résidence de la Pacaterie, en cours

- un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) en cours pour la transformation des bâtiments 400/403, 410/415 et 420 en résidence universitaire.

- la construction d’une résidence universitaire par le CROUS sur le petit plateau avec une date de livraison prévue pour 2027

Les logements solidaires :

Les bâtiments 236, 236 bis et 237 situés dans la vallée d’Orsay accueillent du logement solidaire depuis 2019. L’association CARITAS bénéficie d’une AOT qui prendra fin en …

Ces bâtiments en préfabriqué devraient être démolis à moyen terme. L’accueil de logements solidaires sur d’autres bâtiments pourra être requestionné.

Santé

Le Service de Santé des Etudiants, implanté dans les différents sites de l’Université, est constitué de médecins, d’infirmiers, de psychologues et assure les services suivants :

- Consultation médicale de détection et d’orientation

- Consultation d’addictologie

- Entretien avec des psychologues : santé mentale, anxiété, trouble du sommeil, gestion du stress

- Aide nutritionnelle

- Campagnes de prévention

Le SSE intervient également dans l’aménagement d’études et d’examen des étudiants en situation de handicap.

Le Schéma Directeur Vie étudiante mené par la DVEEC a donné lieu à la réalisation d’un questionnaire interrogeant les étudiants (environ 2000 répondants) sur leur connaissance de l’offre de santé de l’Université, ainsi que sur leurs besoins dans ce domaine.

Sur le campus de la Vallée d’Orsay, les étudiants et personnels sont reçus respectivement aux bâtiment 452 et 336. Le service de la Mission Handicap est situé également au 300. Par ailleurs, chaque site possède un accueil.

La localisation et la nature de ces accueils seront à requestionner.

Par ailleurs, un projet de création d’une Maison de Santé commune à l’ensemble de l’Université Paris-Saclay (périmètre élargi à 14) est en cours de réflexion. Celle-ci serait implantée sur le Plateau dans le bâtiment du Bréguet de l’école Centrale-Supélec et regrouperait des permanences pour le centre de santé sexuelle d’Orsay, des « antennes » de l’assistance sociale et du service handicap étudiant, des cabinets de consultation médicale, une infirmerie ainsi que des locaux pour le service de médecine de prévention. L’impact sur les locaux existants n’est pas totalement identifié.

Associations et organisations syndicales

De nombreuses associations sportives, sociales et culturelles sont implantées sur les campus (94 recensées à ce jour sur l’ensemble du territoire Paris Saclay « périmètre employeur »), dont 28 implantées sur le campus d’Orsay-Bures-Gif. Certaines, à l’instar du CESFO, disposent de locaux mis à disposition par l’Université. La liste de ces associations déclarées dans ABYLA est transmise dans l’annexe n°16 « liste des associations ».

Sur le site de la vallée d’Orsay, le bâtiment 399 (historiquement appelé « la maison des Paris Sudiens - MAPS) est dédié aux associations étudiantes. Son fonctionnement est géré par les étudiants membres d’associations. L’accueil fait aux étudiants et les évènements organisés pourraient être mieux mis en valeur. L’objectif serait d’améliorer la visibilité de ce lieu d’accueil et d’éventuellement proposer d’autres usages pour répondre aux besoins des étudiants. Ces évolutions seront à envisager avec ces premiers concernés.

De manière plus large, la vie associative s’adresse également aux personnels de l’Université.

En particulier, l’association du CESFO gère les activités suivantes :

- L’accueil des enfants avec le centre de loisirs ouvert les mercredis et les vacances scolaires. Ce centre implanté dans le bâtiment 303 accueille les enfants de la ville d’Orsay, du personnel de l’Université et du CNRS.

- Des activité artistiques (céramique, peinture, vitrail, photographie…) abritées au bâtiment 304 et 207B (bâtiment préfabriqué)

- La restauration du personnel dans les bâtiments 230 et 598.

- Le service d’animation pour le personnel avec l’organisation d’évènements et de sorties tout au long de l’année (bâtiment 304)

Par ailleurs, des locaux syndicaux sont mis à disposition des organisations syndicales, conformément à la loi. Leur présence sera à identifier par site.

Sport

Le sport est enjeu majeur de vie étudiante, ce dernier contribuant en effet à l’amélioration de la santé physique et mentale des étudiants, tout en favorisant une certaine cohésion sociale.

Le sport sur le campus recouvre deux aspects principaux :

- Le sport en tant que pratique associative

- Le sport en tant qu’enseignement, notamment pour la Faculté des Sciences du Sport, mais également option, obligatoire ou non, de sport pour certaines formations

Le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) propose aux étudiants et personnels de l’Université la pratique de plus de 80 sports différents sous forme d’Elément Constitutifs (EC) libres, d’EC intégrés dans les cursus, de sport en compétition ainsi que d’événements sportifs et artistiques divers tout au long de l’année.

Le PSUC est une association omnisport majeure de l’Université Paris Saclay, fondée en 1990 et proposant de nombreuses pratiques sportives.

Les équipements sportifs situés au sein du périmètre du campus sont détenus, utilisés et gérés par plusieurs acteurs du territoire : l’Université, communes, Agglomération Paris Saclay.

Sur le campus plateau vallée de l’Université Paris Saclay, un défi important à la pratique sportive est l’accessibilité des sites au vu de l’étendue géographique du campus et des moyens de transport à disposition des étudiants, notamment sur la liaison entre le plateau et la vallée.

Administrations et services techniques

Les services administratifs

Les services administratifs sont répartis en deux « catégories » :

- les services centraux de l’Université

- les services rattachés aux composantes de l’Université (secrétariats pédagogiques, services techniques, division des formations, de la recherche, secrétariats généraux, etc.)

Les services administratifs rattachés aux composantes sont répartis au sein des bâtiments que ces dernières occupent. La plupart des services techniques étant de petites tailles, ils disposent de locaux au sein de ces mêmes bâtiments. Le STIL, en tant que service technique principal du campus, dispose quant à lui d’un bâtiment dédié (309) – cf. plan ci-dessous.

Les services centraux sont éparpillés géographiquement entre la Vallée et le Plateau du campus Orsay Bures Gif.

Localisation des services centraux et STIL, en rouge

L’ensemble des services centraux sont indiqués dans l’organigramme (annexe n°14 « Organigrammes Direction Université »)

Les services centraux liés au fonctionnement des enseignements du 1er cycle de la vallée sont traités dans le cadre de l’étude en cours sur le schéma directeur pour la réussite du 1er cycle vallée et n’ont pas à être requestionnés (DFR, DFTLV, DIP, Ecole Universitaire 1er cycle).

Les services techniques

Le Service Technique Immobilier et Logistique de la faculté des Sciences (STIL) est le principal service technique de l’Université Paris-Saclay. Il est implanté dans le bâtiment 309 de la vallée. Ses missions sont principalement concentrées sur l’entretien, la maintenance et le GER (Gros Renouvellement Entretien) des bâtiments de la Faculté des Sciences et des services centraux. Il assure également ces mêmes missions sur certains corps d’état que les autres services techniques ne sont pas en mesure de couvrir faute d’effectifs suffisants. Chaque composante sur les sites extérieurs (facultés et IUT) possède ensuite son propre service technique.

Compte tenu de ses interactions nombreuses avec les autres services techniques et la DAPI, l’implantation du STIL pourrait être remise en cause.

Logements de fonction

L’Université compte quelques dizaines d’agents logés avec ou sans Nécessité Absolue de Service (NAS). Plusieurs bâtiments sont dédiés à ces logements de fonction : 606C (IUT d’Orsay), 99, 303bis, bâtiment de logement du campus du Kremlin-Bicêtre, bâtiment de logement du campus Jean Monnet.

D’autres bâtiments tertiaires intègrent un ou plusieurs logements : 330, 335, 220, 205, COUM, etc.

Cas particuliers

Plusieurs cas particuliers sont à prendre compte, dont l’analyse ne recouvrira pas le même périmètre que les autres composantes/ bâtiments, du fait de leur livraison ou rénovation récente ou de leur programmation en cours. Sont notamment dans ce cas de figure :

- Les bâtiments récemment livrés :

- Les sites Henri Moissan (bâtiment 670) et IDEEV (bâtiment 680), aussi désignés sous l’appellation BPC (Biologie Pharmacie Chimie) : ces bâtiments ont été livrés en 2022 et font l’objet d’un Partenariat Public Privé.

- Les bâtiments 510, 520, Hbar (625), Institut Pascal (530) livrés entre 2017 et 2019

- Le bâtiment de l’Institut des Mathématiques d’Orsay (309) livré en 2017

- Le Lumen : livréen 2023

- Le bâtiment appelé « extension » de la faculté de médecine au Kremlin Bicêtre, livré en 2022

- Le bâtiment 409, occupé par le Laboratoire Anti-Dopage Français (LADF), livré en 2023

- Le COUM, livré en 2022

- Le bâtiment Recherche de la faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre, livré en 2022

- Les bâtiments faisant l’objet d’une programmation en cours :

- L’IUT d’Orsay (bâtiments 601 à 613), sur lequel une opération de rénovation est en cours (dialogue compétitif en cours). Le calendrier prévisionnel prévoit l’achèvement des travaux fin 2028.  L’opération concerne principalement de la rénovation énergétique mais également la mise à niveau des courants forts, l’accessibilité et les aménagements extérieurs.

Les besoins fonctionnels avaient été étudiés en 2019 en vue d’une opération de reconstruction qui a finalement été redimensionnée. Les possibilités de mutualisation des salles de TD, TP et amphithéâtres avec d’autres formations hors IUT n’ont pas été étudiées dans la mesure où les IUT fonctionnent, à l’heure actuelle, de façon très indépendante des autres sites sur le plateau.

D’un point de vue technique, un travail est fait dans le cadre de l’opération en cours. Mais, son financement étant très contraint au regard des ambitions du projet, il est probable que l’Université ait à faire des arbitrages en cours de dialogue.

Localisation des bâtiments neufs (violet) et rénovés récemment/opération de rénovation en cours (bleu)

# Particularité du site

Le campus Vallée de Bures Orsay Gif/Yvette

L’implantation de l’Université sur le territoire de la vallée de Bures, Orsay, Gif-sur-Yvette s’étend de la vallée de l’Yvette au plateau de Saclay. Il occupe environ 200 hectares sur les communes d’Orsay et Bures-sur-Yvette dont environ 110 hectares dans la vallée de l’Yvette auxquels s’ajoutent les coteaux boisés, et les bâtiments situés sur le plateau du Moulon (quartier du Belvédère, IUT, PUIO…). Il est délimité au Nord par le coteau boisé, escarpé et non bâti, et au Sud par l’Yvette, le RER B et le tissu urbain des communes d’Orsay et de Bures-sur-Yvette. Il se prolonge également sur le plateau de Saclay avec les quartiers du Moulon et du Belvédère qui accueillent des installations de recherche et d’enseignement de l’Université (cf. plan de repérage des bâtiments de l’Université Paris-Saclay sur Bures Orsay et Gif-sur-Yvette en annexe 5 « Plan plateau vallée avec affectation générale »)

En vallée, sa localisation au cœur d’un paysage naturel exceptionnel, contrastant avec le tissu urbain environnant, en fait un lieu unique.

Plateau

Zoom sur le belvédère

Vallée

1

2

3

Aujourd’hui, les activités du campus-vallée peuvent être schématiquement regroupées en 3 pôles (voir plan ci-dessus) :

- au Nord-Est (1) : l’enseignement, la recherche en mathématiques et en biologie (Faculté des Sciences, des Sciences du Sport et Droit Economie Gestion), les résidences étudiantes et les services administratifs, avec un débouché sur la voirie communale, lien Est/Ouest de la rue de la Guyonnerie ;

- à l’Ouest (2) : l’enseignement de licence des facultés des Sciences et des Sciences du Sport et leurs équipements d’entrainement puis les résidences étudiantes et équipement de vie de campus (MAPS) jusqu’au tissu urbain de Bures-sur-Yvette et l’entrée du campus le long de l’Yvette ;

- au Sud (3) : la recherche physique et les services administratifs puis des équipements publics de la ville d’Orsay, secteur regroupant deux entrées du campus-vallée et permettant d’accéder l’une à l’axe Est-Ouest vers Bures-sur-Yvette, l’autre à l’axe Nord Sud reliant la gare d’Orsay à la rue de la Guyonnerie par le pôle Nord Est.

Le site est également partagé avec des partenaires tels que l’Institut Curie, le CNRS, l’IRSN, notamment.

Ces partenaires sont repérés dans l’annexe 19 « Plan de repérage de partenaires ».

Situation au sein de l’OIN de l’agglomération

Le contexte réglementaire

Etant situé sur trois communes, le site est rattaché au PLU de chacune des trois collectivités.

Le site fait par ailleurs l’objet de plusieurs dispositifs de protection et en particulier du site classé de Launay qui s’étend jusqu’au quartier du Belvédère situé sur le plateau du Moulon. L’arrêté ministériel émis par le Ministère d’Etat et des affaires culturelles en date du 10 novembre 1959 classe le site au titre de site pittoresque.

Le règlement (transmis en annexe 7 « Arrêté Domaine De Launay ») prévoit le partage du campus-vallée en une zone inconstructible et une zone limitant les constructions à 15 m de hauteur.

La carte ci-dessus et transmise en annexe précise le périmètre du site classé (avec l’indication des zones constructibles et non constructibles).

Dans ce périmètre, les projets sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (avis conforme) et de l’inspection des sites.

Le reste du campus est inscrit par arrêté du ministre chargé des sites du département (article L 341-1 du code de l'environnement).

Pm : Le régime juridique des sites classés et inscrits est fixé par le code de l'environnement aux articles L. 341-1 et suivants, aux articles R. 341-1 à 341-8 et l'article R. 423-67 du code de l'urbanisme.

Le jardin botanique

L'Université Paris-Saclay possède son propre jardin botanique géré en interne. Le jardin botanique universitaire a obtenu en 2001 le label "Jardin botanique de France et des pays francophones".

Il est réparti dans le campus de Bures-Orsay-Gif, sous l’appellation « Parc botanique de Launay ».

En tant que "Jardin botanique de France", le parc botanique de Launay répond à certaines missions :

- Scientifique : support à la recherche scientifique ;

- Conservation : inventaire et connaissance de la flore régionale et mondiale, conservation d’espèces végétales menacées ;

- Pédagogique : diffusion de la culture scientifique, éducation des publics à la botanique, au monde du végétal et à la préservation de la biodiversité.

Dans ce parc, on trouve deux approches du végétal qui se complètent :

- Les collections qui regroupent environ 3000 taxons.

- Les milieux naturels ou semi-naturels (ripisylves, boisements, prairies humides, roselières, mares) par souci de préservation de l’environnement et dans un but pédagogique.

De ce fait, le service universitaire en charge de la gestion du parc botanique participe aux études et projets afin de pouvoir prendre en compte les interfaces avec les espèces botaniques.

Le campus Plateau

IUT d’Orsay

L’IUT d’Orsay est l’un des premiers établissements installés sur le plateau de Moulon. Conçu à l’origine dans un environnement très peu urbanisé, l’IUT a bénéficié d’un environnement végétal agréable et de sa relative proximité avec les laboratoires de recherche de la Faculté d’Orsay, mais a pâti de son éloignement des transports en commun et de l’absence de vie universitaire sur le Plateau.

L’emplacement de l’IUT devient, depuis l’urbanisation du plateau et l’arrivée des écoles d’ingénieurs, extrêmement privilégié. Il permet et favorise la mutualisation d’équipements avec les autres structures du plateau. Le développement du plateau du Moulon offrira de nouvelles opportunités pour les étudiants de l’IUT, notamment avec l’arrivée de la ligne 18 du métro prévue pour fin 2026.

Les formations dispensées par l’IUT ont évolué récemment, avec la création d’un parcours diplômant de trois années d’études (au lieu de deux années précédemment), augmentant ainsi le choix de formations proposées :

- BUT Bachelor universitaire de technologie (créé en 2021) : diplôme de référence des IUT délivré à l’issue d’un parcours de 3 ans,

- DUT Diplôme universitaire technologique (existant avant le BUT) : diplôme délivré à l’issue d’un parcours de 2 ans après le Bac (délivré au cours du BUT),

- Licences Professionnelles : diplôme délivré à l’issue d’un parcours d’1 an, accessible aux titulaires d’une L2 (en formation initiale, alternance, formation continue).

L’IUT d’Orsay dispense des parcours en formation continue dans chacun de ses trois départements : Chimie, Informatique, Mesures Physiques.

En 2022 l’IUT comptait environ 1050 étudiants.

L’IUT d’Orsay fait actuellement l’objet d’une opération de rénovation financée par le CPER et qui s’achèvera fin 2028.

Polytech Paris Saclay

Polytech Paris-Saclay est l’école d’ingénieurs de l’Université Paris-Saclay. Située sur le plateau de Moulon, à proximité immédiate du site de l’IUT d’Orsay et du bâtiment Henri Moissan, elle compte 900 étudiants répartis en 4 spécialités techniques :

- Electronique et informatique pour l’Embarqué

- Informatique et Ingénierie Mathématique

- Matériaux Mécanique et Energie

- Photonique et systèmes optroniques

Henri Moissan

Achevé en juillet 2022, le bâtiment Henri Moissan regroupe les enseignements et les laboratoires de la faculté de Pharmacie, l’Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay, rattaché à la Faculté des Sciences, ainsi que des enseignements de master de la Faculté des Sciences. Le regroupement de ces entités sur un même site se veut une opportunité pour favoriser la transversalité. Le bâtiment comporte également un restaurant et une cafétaria gérés par le CROUS de Versailles.

Autres bâtiments

Le Plateau comporte de nombreux autres bâtiments compris dans le périmètre employeur, non détaillés ci-avant mais qui seront à prendre en compte dans l’étude. Il s’agit notamment de l’IDEEV (Institut Diversité Ecologie et Evolution du Vivant), le COUM (Centre Omnisport Universitaire de Moulon), l’Institut Pascal, Hbar, l’IPS2 (Institut des Sciences des Plantes Paris-Saclay), etc. L’ensemble des bâtiments du périmètre employeur situés sur le Plateau sont à prendre en compte.

Les sites extérieurs

Faculté Jean Monnet

La Faculté Jean Monnet (UFR de Droit Economie et Management), située principalement sur le campus de Sceaux, compte 6 000 étudiants. Les formations dispensées concernent le droit, l’économie, la gestion, tant au niveau licence que master. Une école doctorale de droit, économie et management est également implantée sur le site ainsi que 6 centres de recherches,

Les formations dispensées sont les suivantes :

- Licences de Droit, économie et gestion

  - Droit science et innovation

  - Economie et mathématiques

- Masters de droit et masters économie et gestion

- Ecole doctorale droit, économie, management

Institut pour l’Entrepreneuriat et l’Innovation

L’Institut pour l’Entrepreneuriat et l’Innovation (IEI) de la Faculté Jean Monnet est installé au sein du bâtiment C de l’ancien site de l’École Normale Supérieure à Fontenay-aux-Roses (92), occupé par l’IUT de Sceaux et la Faculté Jean Monnet depuis 2009.  D’une surface de 4 200 m², ce bâtiment en longueur s’organise sur quatre étages, un rez-de-chaussée, un rez-de-jardin et un sous-sol.

L’IEI dispense des formations centrées sur l’entrepreneuriat, l’innovation, le digital tant en formation initiale que continue.

Des travaux de réhabilitation partielle ont été entrepris entre 2019 et 2021 permettant la rénovation dans un premier temps d’une partie des locaux pour améliorer les conditions de travail des étudiants et personnels, la mise aux normes d’accessibilité et la mise en sécurité incendie. Une deuxième phase a permis le remplacement des fenêtres de l’ensemble du bâtiment, le désamiantage des zones affectées par les travaux et l’adaptation de certaines pièces pour l’activité du SUAPS.

IUT de Sceaux

Implanté à proximité du Parc de Sceaux, l’IUT de Sceaux compte 1600 étudiants. Les formations dispensées concernent la gestion des entreprises et des administrations ainsi que les techniques de commercialisation.

IUT de Cachan

L’IUT de Cachan, implanté à Cachan, compte 950 étudiants et dispense principalement une formation BUT mention Génie Electrique et Informatique industrielle, décomposé en trois parcours :

- Automatisme et Informatique Industrielle

- Electricité et Maîtrise de l’Energie

- Electronique et systèmes Embarqués.

Faculté de médecine du Kremlin Bicêtre

La faculté de médecine est composée de 3 bâtiments :

- Le bâtiment principal à proximité direct de l’hôpital. D’une surface de 12 100m² SDP, il héberge des locaux d’enseignement (dont 3 amphithéâtres et 14 salles banalisées de 25 à 100 places), une plateforme de simulation, une bibliothèque universitaire, des bureaux administratifs, des locaux d’activité étudiante et des locaux supports logistiques. Le bâtiment héberge également un restaurant universitaire géré par le CROUS de Créteil. Le bâtiment accueille les étudiants en PASS (Parcours d’Accès Spécifique Santé), puis en Médecine de la deuxième année à l’internat, ainsi que des formations paramédicales, un master d’éthique et l’école de santé publique. Des formations continues de médecine sont également dispensées. Le bâtiment « historique » de la faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre a fait l’objet d’une programmation en vue de sa restructuration partielle en 2022. L’opération comprend notamment la mise à niveau technique (CVC et courant fort), la rénovation de l’étanchéité des toitures terrasses, la mise en accessibilité et la réhabilitation de 2000m² de locaux vidés suite à la construction du bâtiment d’extension. Compte tenu des financements disponibles, cette opération n’est que partielle. En particulier, ni les 10 000m² de locaux restants ni les façades du bâtiment ne seront touchées.

- Le bâtiment recherche de 7 000m², à proximité immédiate du bâtiment principal et livré en 2022. Il héberge plusieurs laboratoires de médecine, une animalerie, un espace dédié aux colloques et conférences. Il comporte une grande salle de 200 places modulable en deux salles de 100 places qui sont utilisées, en l’absences de colloques, pour des enseignements de la Faculté de Médecine. Le bâtiment comporte également un auditorium de 300 places et des services administratifs.

- L’Institut André Lwoff, situé à Villejuif, est un bâtiment de 850 m² implanté au sein de l’hôpital universitaire Paul Brousse. Il fédère trois unités de recherche de biologie expérimentale de l’Université et de l’Inserm. Des travaux de rénovation ont été achevés en 2019. Cette opération visait principalement à mettre aux normes d’accessibilité les locaux, ainsi qu’aux ormes sécurité incendie.

En 2020, les effectifs représentent 5 900 étudiants.

La Faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre et l’Institut André Lwoff sont localisés dans la vallée scientifique de la Bièvre, pôle important d’innovation dans la santé en Ile-de-France.

# Contenu général de la mission

Démarche de co-design

Les orientations programmatiques envisagées dans le cadre de cette mission devront être étudiées de manière à ce que les personnels enseignants, chercheurs et BIATSS de l’Université et les étudiants adhèrent au projet. A ce titre, il est exigé que la mission suive une démarche de co-design qui devra porter a minima sur l’analyse de l’existant et le recensement des besoins (missions 3 et 4), la faisabilité et la réalisation du schéma directeur (mission 7), et le recensement des besoins et la faisabilité/préprogramme pour les locaux tertiaire d’IJCLab (missions 8 et 9).

Il est attendu que le titulaire soit force de proposition sur la méthodologie et l’organisation à mettre en place dans le cadre de cette démarche, selon ce qui lui semblera le plus pertinent compte tenu du contexte de l’Université Paris Saclay et des objectifs de l’étude. Le titulaire sera également libre de proposer d’étendre la démarche à d’autres phases que celles listées plus haut.

A ce stade, l’Université envisage l’organisation sommaire suivante :

Etat des lieux de l’existant : entretiens ciblés et à la volée complétés par des focus groupes éventuels

Recensement des besoins : entretiens ciblés et à la volée complétés par des focus groupes pluridisciplinaires/thématiques

Faisabilité (y compris schéma directeur) et pré-programme : focus groupes (composés du groupe de travail et d’invités thématiques)

Démarche d’architecture frugale

L'Université Paris-Saclay souhaite s’engager dans une démarche "d'architecture frugale" dans ses projets d'aménagement, de réhabilitation et de construction. Cela doit se traduire par le recours à des matériaux bio et géo-sourcés ou/et de réemploi, par des aménagements simples d'entretien, de maintenance et d'exploitation, pour les services techniques comme pour les usagers. Enfin, il s’agit de recourir à des systèmes les plus passifs possibles (lowtech) pour la gestion de la ventilation, du chauffage et du rafraîchissement.

# Organisation du Maître d’Ouvrage :

Modalités de pilotage :

### Le groupe de coordination

Constitution :

Ce groupe est constitué d’une part de la DAPI avec le directeur de projet et les responsables dédiés par thématique et d’autre part du titulaire, des représentants des cotraitants et des personnes dédiées par thématique. Sur les questions de ratios d’occupation d’espaces tertiaires (bureaux, espaces de convivialité, de réunion, etc.) et de taux de nomadisme, ce groupe sera complété par la Direction des Ressources Humaines de l’Université qui sera en charge de leur pilotage.

Rôle :

Son rôle est d’encadrer l’ensemble des missions, assurer la transversalité des sujets, ordonnancer les étapes, suivre le planning et les moyens mis en œuvre.

Il doit avoir une vue transverse et complète des missions, rendus, étapes...

Des points réguliers de coordination et d’avancement sont à prévoir une fois par semaine le temps de l’élaboration du schéma directeur et du SPSI. Ces points pourront se faire par téléphone ou en visioconférence.

Comitologie

La comitologie est envisagée telle que :

### Les groupes de travail référents

Constitution :

L’Université a défini les groupes projets qui vont être parties prenantes dans l’élaboration des études. Ils réuniront les référents utilisateurs qui fonctionneront par binômes pour assurer une continuité de circulation d’information et une plus grande représentativité lors des ateliers à organiser au cours des missions.

Ont été identifiés :

Groupes dédiés plateau / vallée :

- 1 groupe recherche

- 1 groupe enseignement 1er et 2ème cycle

- 1 groupe administration

- 1 groupe sport et vie de campus

Groupes dédiés aux composantes extérieures :

- 1 groupe Kremlin Bicêtre (Faculté de médecine)

- 1 groupe Faculté Jean Monnet (Droit économie Management), IUT de Sceaux et IEI

- 1 groupe IUT d’Orsay

- 1 groupe IUT de Cachan

La composition des groupes de travail référents pourra évoluer, en fonction des thèmes à traiter. Dans le cadre de la démarche de codesign, le titulaire pourra également proposer d’adapter cette composition.

Rôle :

Les groupes de travail se réuniront sous forme d’ateliers thématiques afin d’alimenter l’étude et assurer la transversalité des sujets.

La composition de ces comités pourra évoluer, en fonction des thèmes à traiter. Dans le cadre de la démarche de co-design, le titulaire pourra également proposer d’adapter cette composition.

### Autres entités

En plus du travail avec les groupes de travail référents précédents, le titulaire devra :

- Participer au groupe de travail “diagnostics techniques et diagnostic SPSI », constitué de l’interlocuteur dédié DAPI, du titulaire du présent marché, des services techniques et de l’EPAURIF. Ce groupe travaillera pour l’élaboration des missions 2 et 7.

- rencontrer les partenaires de l’Université et collectivité locales (liste non exhaustive) : l’Ecole Centrale-Supelec, l’ENS Paris-Saclay, l’Ecole AgroParisTech, la Délégation Régionale du CNRS de l’Essonne (DR4) , IRSN, Institut Curie, Digitéo, le Département de l’Essonne (en lien avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental situé sur le campus d’Orsay-Bures-Gif), les Villes de Orsay, Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, la Communauté d’agglomération de Paris-Saclay, les Villes de Sceaux, Fontenay-Aux-Roses, le Kremlin-Bicêtre et l’APHP. Les entretiens pourront être regroupés si cela est pertinent.

- Echanger avec la gouvernance de l’Université Paris-Saclay et certaines de ces instances. En particulier, le titulaire devra prévoir une réunion au démarrage de sa mission avec la Présidence et la Direction Générale des Services de l’Université. Des échanges avec notamment le Comité Social d’Administration d’Etablissement (CSAE) pourront également avoir lieu à certains moments de la mission, notamment pour orienter les règles en matière d’affectation de surfaces et de locaux. Les échanges avec le CSAE seront pilotés par la Direction des ressources humaines.

### Comités techniques (COTEC)

- COTEC SDI et SPSI

Constitution :

Par thématique, des comités techniques sont constitués (cf. schéma de la comitologie envisagée plus haut). Ils seront composés des doyens, DDGS (Délégué.e à la Direction Générale des Services – équivalent du secrétaire général des composantes) des facultés concernées, du DGSA (Directeur Général des Services Adjoint) et des directeurs des entités concernées par la thématique.

Les VP Patrimoine et Développement Soutenable seront systématiquement invités ainsi que les VP concernés par la thématique.

Rôle :

Arbitrer les évolutions programmatiques et financières du SDI et du SPSI, préparer les Comités de Pilotage (COPILs).

- COTEC Programmation IJCLab

Constitution :

Le COTEC pour la programmation d’IJCLab sera constitué du Directeur du laboratoire, ou de son représentant, de la responsable administrative et du responsable technique du laboratoire. Les VP Patrimoine, Développement Soutenable et Recherche seront invités permanents.

Rôle :

Arbitrer les orientations programmatiques (fonctionnelles et techniques), et financières, préparer le Comité de Pilotage (COPIL). Ce COTEC fera office de COPIL ; le COPIL « officiel » ayant une composition identique complétée des financeurs de l’opération (Région et Etat).

### Comités de pilotage (COPIL)

Constitution :

Ce COPIL regroupe des grandes instances décisionnelles de l’Université avec la Présidence, les VP patrimoine, recherche, RH, CFVU, Recherche ainsi que la DGS et les DGSA.

Rôle : Son rôle est d’arbitrer les sujets dimensionnants à impact politique (taux d’occupation, temps de présence sur site, impact RH, ratios retenus du nombre de m²/personne…), arbitrer de façon transversale sur les grandes orientations du SDI et sur la stratégie du SPSI et de valider les orientations techniques, budgétaires et programmatiques.

La composition de ces différents comités pourra évoluer, en fonction des thèmes à traiter. Dans le cadre de la démarche de co-design, le titulaire pourra également proposer d’adapter cette composition.

Missions de pilotage confiées au titulaire :

Il est demandé au titulaire et à ses cotraitants :

      - d’assurer les échanges avec les groupes de travail référents

      - d’organiser les ateliers  et entretiens avec les différentes parties prenantes et notamment les groupes de travail référents

      - d’échanger avec l’EPAURIF directement dans le cadre de phase diagnostic du SPSI

Les interlocuteurs dédiés et la direction de projet de l’Université devront être systématiquement informés des échanges et échéances.

La DAPI garde l’organisation des COTECS, COPILS, les liens avec la gouvernance, l’Architecte des Bâtiments de France, Inspection des sites, collectivités et aménageur.

# Détails des missions :

Généralités :

Le contenu de la mission comprendra a minima les points évoqués ci-après mais il est rappelé que cette mission est une mission de conseil, d’assistance, au cours de laquelle le titulaire devra apporter son savoir-faire ainsi que ses conseils, afin que la personne publique puisse faire aboutir le ou les projet dans le respect de ses intérêts, en optimisant les coûts, les délais, la qualité de service aux futurs utilisateurs et les performances fonctionnelles, techniques et environnementales des ouvrages et équipements.

La présente mission est divisée en 2 tranches d’intervention : 1 tranche ferme et 1 tranche optionnelle.

Tranche Ferme : Etablissement du Schéma directeur immobilier (SDI), et du SPSI

Sur l’ensemble des missions, il est attendu un travail rigoureux et méthodique, mais également qualitatif du point de vue des rendus. Ils devront être à la fois clairs et représentatifs de la qualité de l’étude et seront un support pour obtenir des financements complémentaires.

Mission 1 : Analyse préalable et cadrage général

Objectif : comprendre le contexte de l’opération et mettre au point la méthode de travail

Dans un premier temps, une réunion de lancement sera organisée entre le titulaire et la DAPI, assortie d’une première visite du campus de Orsay-Bures-Gif. La méthode de travail envisagée par le titulaire, notamment en termes de co-design sera développée et validée avec la direction de la DAPI.

Il sera demandé au titulaire :

Analyse de document :

Une analyse de l’ensemble des documents qui lui auront été fournis (cf. liste indicative en annexe n°1 « Annexe CCTP_cadrage », onglet « annexes »)

Cette mission comprendra notamment la définition précise, en concertation avec le maître d’ouvrage :

- des méthodes de recueil des données

- des modalités de concertation avec les utilisateurs

- des modalités d’enquête auprès des usagers

- des modalités de validation des étapes successives de la programmation

- de la composition des groupes de travail, comités de pilotage.

Référentiel de coordination :

La rédaction d’un référentiel de coordination qui sera à alimenter de concert avec l’Université et mis à jour autant que nécessaire au cours de l’étude. Ce référentiel a pour but de :

- ​Décrire et formaliser les dispositions mises en place pour assurer le pilotage de l’opération en Mode Projet ;

- ​Permettre aux différents intervenants (Maître d’Ouvrage, AMO, utilisateurs, directions...) de partager un référentiel commun, d’identifier clairement les rôles et responsabilités de chacun ainsi que les risques identifiés afin de les anticiper au maximum

- Clarifier et fluidifier le pilotage de l’opération. A ce titre, sa mise à jour et son suivi devront être source de gain de temps à l’échelle du marché.

Il définit notamment :

- ​Les dispositions organisationnelles (structuration du projet, instances d’animation et de pilotage, etc.) et les méthodes de travail (structuration des réunions) ;

- ​Le référentiel temporel (planning directeur du projet) ;

- Les modalités de coordination et de reporting (tableaux de bord projet et outils de pilotage).

- Les modalités de mise à jour

Ce Référentiel Projet est structuré de la manière suivante :

- ​Présentation générale : traitant de l’objet et du contenu du document ainsi que de la présentation synthétique du projet,

- ​Organisation projet : exposant les principes généraux d’organisation en mode projet, proposant une structuration adaptée et les acteurs projets ainsi que leurs rôles et responsabilités et organisation au travers des instances mises en place (matrice RACI),

- ​Référentiel de pilotage du projet : présentant les référentiels temporel et les éléments de pilotage (tableau de bord, planning, matrice des risques)

- ​Liste des annexes : récapitulant les documents annexés au présent référentiel et utilisés pour le pilotage de l’opération

Tableau de suivi :

Un tableau de suivi des ateliers et réunions avec les invités/présents/excusés. Il devra être systématiquement tenu à jour pour chacun des ateliers/réunions. La liste des intervenants avec leurs coordonnées sera transmise par l’Université au titulaire. Le modèle sera à mettre en place après validation de l’Université.

Planning prévisionnel :

Un planning prévisionnel des missions sous le format Project (.mpp) comprenant les délais de validation vus avec les interlocuteurs dédiés et le directeur de projet DAPI.

- N.B : Il est demandé au titulaire de mener de front plusieurs missions de façon à garantir le planning général du schéma directeur et du SPSI à fournir (cf. Annexe n°3 « Planning prévisionnel de l’étude »)

Entretien gouvernance :

Au préalable de l’étude, le titulaire devra également prévoir un entretien avec la gouvernance de l’Université (cf. plus haut) pour présenter l’étude et ses objectifs et recueillir les grandes orientations stratégiques et politiques de l’Université.

LIVRABLES

A l’issue de cette mission, le titulaire remettra un document qui sera composé a minima :

- Des comptes-rendus des réunions et des entretiens

- De la liste des données disponibles et des données à fournir

- De la méthode de travail et en particulier de celle portant sur la démarche de co-design. Celle-ci devra notamment préciser le planning des différents entretiens, réunions et ateliers de travail/concertation/idéation ainsi que la composition des groupes concernés

- D’un référentiel de coordination

- D’un tableau de suivi des ateliers et réunions

- Du planning prévisionnel format .mpp

Mission 2 : Diagnostics et analyse des sites

Objectif :

- Connaître les sites et les contraintes patrimoniales

- Connaître l’état technique des bâtiments, l’adéquation de leur structure avec les usages possibles et leurs occupations.

- Alimenter le RT ESR sur les champs diagnostics

La mission 2 se fera en partie parallèlement des missions 3 et 4. Les visites de sites devront être organisées par le titulaire en anticipant les périodes de fermeture des bâtiments.

Analyse des sites :

L’objectif est d’analyser et caractériser les sites. Le titulaire caractérisera de façon précise les sites sous ses différents aspects :

- Qualités urbaines et paysagères (nature du voisinage, liaisons urbaines au quartier, présence d’activités spécifiques à proximité, dessertes en transports en commun…). Typologies et problématiques globales telles que les accès, la lisibilité aux différentes échelles urbaines (extra urbaine, de la ville au quartier, jusqu’au cœur du campus), puis les transports et cheminements.

- Qualités architecturales ou patrimoniales des bâtiments existants : le titulaire étudiera notamment le rapport entre la forme et la fonction avec une relecture architecturale des bâtiments existants constituant le campus en vue d’orienter les futurs projets de transformation/rénovation et les constructions neuves.

- Caractéristiques géographiques et climatiques (pluviométrie, rose des vents, …)

- Caractéristiques règlementaires (propriété, PLU, classement/inscription code du Patrimoine/code de l’environnement, accessibilité PSH, réglementation incendie…) ; le titulaire analysera notamment les capacités de constructions/extension des sites

- Projets urbains et/ou immobiliers en cours aux alentours

- Risques recensés : inondation, présence d’installations classées, risques sismiques, …

L’analyse des sites de la vallée d’Orsay Bures Gif et de l’IUT d’Orsay n’est pas à faire mais le titulaire devra avoir une connaissance exhaustive de l’ensemble des études menées par l’Université.

Pour cette mission, le titulaire pourra s’appuyer sur des entretiens avec les partenaires de l’Université et les collectivités locales.

Analyse technique des bâtiments :

L’ensemble des bâtiments en dehors des bâtiments neufs et des bâtiments traités dans le cadre du SDI 1er cycle feront l’objet d’une analyse suivant la trame d’état des lieux transmis en annexe N°17

Ce modèle est à conserver obligatoirement.

Le titulaire indiquera pour chaque bâtiment la capacité de sa structure à accueillir de nouveaux usages.

Un audit des diagnostics techniques connus et transmis par l’Université est demandé au titulaire.

Les cahiers des charges (y compris pièces graphiques) des diagnostics manquants et nécessaires à l’étude et qu’il ne serait pas en mesure de produire lui-même seront également à la charge du titulaire, assortis d’une estimation financière et d’une analyse des risques.

- Structure,

- Sondages géotechniques / hydrogéologique / pollution des sols

- Radio éléments et pollutions liées aux expérimentations scientifiques

Liste non exhaustive à compléter par le titulaire le cas échéant.

L’Université restera l’interlocuteur privilégié de l’EPAURIF qui aura la charge de faire exécuter ces diagnostics.

Alimentation des données diagnostics du RT ESR :

Cette partie devra être articulée notamment avec les entretiens prévus et décrits dans la mission 3. Les données recensées dans le cadre de cette mission, ainsi que celles déjà récoltées dans le cadre du SDI 1er cycle, devront être implémentées par le titulaire dans le tableau « Trame FICHE BATIMENTAIRE RT ESR_2024-06-03.xls » en annexe n°12 « Référentiel technique trame ».

Ces champs à renseigner sont repérés en jaune dans les colonnes entête des différents onglets du tableau.

En complément, le titulaire devra conseiller l’Université sur les règles de calcul à appliquer pour la complétude de certains de ces champs (nombre de positions de travail, effectifs, nombre de postes de travail recherche, état du bâti, etc.).

Cartographies d’état des lieux des bâtiments :

Le titulaire mettra en place des cartographies permettant d’avoir une vue globale du patrimoine. Ces cartographies permettront notamment de mettre en évidence les items suivants : accessibilité, état général, état énergétique, patrimoine remarquable/à enjeux, taux d’occupation. Les taux d’occupation seront exprimés en surfaces affectées/vacantes et en moyenne de taux d’occupation des salles. Ces cartographies sont à formaliser dans le cadre de la mission 2 et  seront complétées avec les éléments issus de la mission 3.

LIVRABLES

A l’issue de cette mission, le titulaire remettra un livrable qui sera composé :

- Des comptes-rendus de réunions et d’entretiens

- Des pièces graphiques et écrites contenant les demandes ci-dessus.

La mise en forme du livrable fera l’objet d’échanges entre le titulaire et la DAPI afin qu’elle soit la plus représentative possible.

- Le tableau “Trame FICHE BATIMENTAIRE RT ESR_2024-06-03" complété

- Les cahiers de charges des diagnostics complémentaires

Les documents feront l’objet d’échanges préalables avec l’interlocuteur dédié de la DAPI puis d’une présentation lors d’une ou plusieurs réunions de travail si nécessaire. La validation sera effectuée par le groupe de travail “diagnostics techniques et diagnostic SPSI ».

Le titulaire tiendra compte des conclusions et pourra être amené à modifier son livrable à la demande du chef de projet de la DAPI.

Mission 3 :  Recensement et analyse des besoins PLATEAU / VALLEE

Objectifs de la mission 3

Les objectifs de cette mission sont :

- Connaître l’occupation actuelle des locaux de l’Université Paris-Saclay périmètre employeur

- Identifier les locaux extérieurs à l’Université Paris-Saclay périmètre employeur utilisés par des entités de l’Université Paris-Saclay périmètre employeur et déterminer les coûts associés (en termes de loyer ou équivalent)

- Connaitre les effectifs actuels et projetés et leur implantation géographique

- Connaître les besoins théoriques projetés par typologies de locaux (listes non exhaustives) au sein du patrimoine de l’Université Paris-Saclay périmètre employeur :

- Salles de cours par jauge et nature : TP, TD, amphi, salle informatique, autres en distinguant les salles mutualisables des salles spécialisées

- Bureaux par jauge (y compris locaux associatifs)

- Espaces de convivialité

- Espaces de réunion par jauge

- Espaces de travail informels

- Stockage/archivages

- Locaux spécifiques (ateliers, laboratoires, espaces événementiels, bibliothèques, etc.)

- Cibler les carences de locaux et ceux insuffisamment exploités

- Connaitre les relations fonctionnelles à privilégier sur les campus et entre campus, déterminer les mutualisations possibles et les rapprochements géographiques à prévoir entre entités

- Déterminer des ratios type d’occupation et d’affectation par typologie de locaux et de profils (taux de nomadisme, m²/personnes, heures d’occupation par semaine pour les salles de cours, règles d’affectation de bureaux pour les stagiaires/doctorants/chercheurs associés, etc.) – cet aspect de la mission sera piloté par la DRH de l’Université.

- Déterminer le potentiel de valorisation des locaux de l’Université

Toute adaptation de mise en forme des documents transmis par l’Université est à la charge du titulaire pour leur exploitation.

Les entités à rencontrer sont indiquées dans le l’annexe n°1 “Annexe CCTP_Cadrage V2” onglet « groupes projets ».

Besoins théoriques : Entretiens, traitement et analyse des données d'entrée

Cette partie de la mission devra être réalisée selon une démarche de co-design : le recensement des besoins devra en particulier se faire dans un souci de concertation de la communauté universitaire de façon à faire émerger non seulement des besoins en m² mais également les éléments fonctionnels qui pourraient contribuer aux objectifs de l’Université.

Le recensement et l’analyse des besoins ne devront pas se limiter à une simple retranscription des besoins émis par les entités lors des entretiens. En complément des entretiens, il est attendu une immersion et d’éventuels ateliers. Le titulaire devra être force de proposition sur la méthode à employer pour répondre aux objectifs listés plus haut. De plus, une analyse critique des besoins tenant notamment compte de l’état de l’art en matière de locaux similaires et de la circulaire « Borne » est attendue de sa part. Enfin, l’analyse du besoin en matière de salles d’enseignement devra impérativement s’appuyer sur l’analyse des maquettes pédagogiques.

Toutefois, dans le cas des entités hébergées dans des bâtiments neufs, le recensement des besoins pourra se limiter aux données tirées des seuls entretiens.

Le titulaire pourra proposer de regrouper certains entretiens s’il le juge pertinent et après accord de l’Université.

La listes des entités à rencontrer pour chaque thème est précisée dans l’onglet « interlocuteurs à rencontrer » de l’annexe 1 « Annexe CCTP_cadrage V2 ».

Enseignement :

Cette thématique couvre les besoins en salles d’enseignement ainsi qu’en locaux associés aux enseignants (bureaux, espaces de convivialité, salles des enseignants, etc.) et aux secrétariats pédagogiques.

L’Université transmettra au titulaire les maquettes pédagogiques, effectifs étudiants et enseignants et volumes horaires des différentes formations, les plannings des salles d’enseignement ainsi qu’une extraction .CSV de l’ensemble de Unités d’Enseignement depuis l’outil COPERNICUS.

Il sera à la charge du titulaire de faire la synthèse entre ces éléments et de compléter autant que de besoin les données manquantes ou toutes informations lui permettant de répondre aux objectifs listés plus haut.

Le titulaire se rapprochera pour cela directement des services pédagogiques et/ou de scolarité des composantes.

Il proposera un temps d’usage hebdomadaire cible par grande typologie de local.

Concernant les locaux d’enseignement, les besoins théoriques intègreront les temps de remplissage, vidage et intercours selon la capacité. Notamment, les temps de trajets entre deux cours devront être pris en compte. De plus, les calendriers universitaires devront être pris en compte.

Ce diagnostic prendra également en compte les évolutions attendues des effectifs des étudiants selon les études prospectives du Rectorat et de l’observatoire de la vie étudiante ainsi que ceux des enseignants et de la formation continue en lien avec la DFR et la DFTLV.

Il analysera les occupations actuelles des bâtiments sur ces grandes catégories d’usages, et établira un tableau de surfaces en macro par composante et bâtiment. Les EC (Eléments Constitutifs) ayant lieu sur plusieurs sites devront être identifiées.

A noter : les besoins du 1er cycle présent dans le campus vallée d’Orsay ont été dimensionnés dans le cadre du schéma directeur 1er cycle en cours.

Ils ne sont donc pas à requestionner mais les conclusions devront être prises en compte et rentrer dans le dimensionnement global des besoins.

Les masters de F2S étant présents dans la vallée également, ils ont été traités dans cette même étude et devront être considérés également.

L’IUT a fait l’objet d’une programmation en 2019. Celle-ci est à requestionner.

Recherche

La liste des laboratoires affiliés à l’Université Paris-Saclay est indiquée dans l’annexe n°1 “Annexe CCTP_Cadrage V2”. Seuls les laboratoires affiliés à l’Université Paris-Saclay périmètre employeur et occupant des locaux affectés à l’Université Paris-Saclay périmètre employeur sont à prendre en compte dans la présente mission. Les laboratoires extérieurs à l’Université Paris-Saclay périmètre employeur occupant des locaux affectés à l’Université Paris-Saclay périmètre employeur feront uniquement l’objet d’un recensement des effectifs et des locaux occupés.

Un recensement des espaces occupés actuellement par les laboratoires de recherche sera effectué par le titulaire. Seront identifiés :

- Les espaces d’équipements de recherche,

- Salles blanches,

- Laboratoires par typologie,

- Espaces associés (bureaux, coworking, ateliers, bibliothèques, services, stockages…).

Pour évaluer les besoins des laboratoires, en complément des objectifs listés plus haut, le titulaire devra notamment déterminer :

- Les effectifs par statut (chercheurs, enseignants-chercheurs, ATER, PAST, MAST, doctorants, administratifs, stagiaires, etc.), ainsi que leur quotité de présence sur site en vue de l’élaboration d’un ratio SBA/m² telle que demandé par la PIE.

- Les besoins en matière d’hébergement/d’accueil, aussi bien de partenaires (start-up par exemple) que de chercheurs invités et/ou utilisateurs des plateformes de recherche.

Le titulaire devra prévoir de rencontrer l’ensemble des unités de recherche qui occupent des surfaces à l’Université Paris-Saclay périmètre employeur (cf. annexe n°1 “Annexe CCTP_Cadrage V2”, onglet « liste laboratoires »). Cette annexe donne une indication sur l’emplacement géographique des unités de recherche, il est possible que d’autres emplacements soient révélés par l’étude. Le cas échéant, le titulaire devra rencontrer les unités qui se révèleraient être implantées dans les locaux de l’Université Paris-Saclay périmètre employeur au cours de l’étude. Ce cas de figure semble a priori limité.

Cas particulier IJCLab : Un focus sur l’opération concernant les locaux tertiaires d’IJCLab et financée par le CPER 21-27 à hauteur de 7,1M€ TDC devra être priorisé pour pouvoir démarrer la programmation dès que possible.

Administration :

L’objectif pour les services administratifs est d’établir un besoin en macro en termes de surfaces pour chacune des directions, de les confronter avec les occupations existantes et d’établir des grands liens fonctionnels entre les directions, mais également entre directions, gouvernance et composantes.

Un recensement des espaces occupés actuellement par les directions sera effectué au préalable par le titulaire et à récolter auprès de chacune des directions.

Un tableau avec les grandes typologies de surfaces sera à produire ainsi que le repérage des implantations sur le campus.

Une analyse des services administratifs rattachés aux UFR sera faite par le titulaire (à l’exception des locaux associés aux enseignants et aux secrétariats pédagogiques traités dans le thème « enseignement »). Seront distingués les services devant être obligatoirement implantés à proximité des locaux d’enseignements et des étudiants, et les services plus transversaux pouvant être décentralisés, notamment les services financiers et communication.

Les logements de fonction seront également étudiés dans le cadre de cette thématique. Il sera notamment interrogé le lien entre logements de fonction et Nécessité Absolue de Service.

Sport :

Les équipements sportifs sont à recenser en termes de surfaces et d’implantation pour :

- Les gymnases,

- Les surfaces extérieures par typologie, terrains…

La définition des besoins devra être faite avec la faculté des sciences du sport (F2S) telle que vu dans le cadre du recensement des besoins liés à l’enseignements, mais également avec les associations sportives.

A identifier également :

- Les taux d’occupations actuels

- les heures de locations aux partenaires et extérieurs à identifier (communes, écoles…)

- les modes de gestions des différentes infrastructures (plannings d’occupation notamment)

Vie universitaire :

Les occupations actuellement associées à la vie de campus seront répertoriées par le titulaire sur les thématiques suivantes :

- Logement étudiant

- Logement solidaire

- Les bibliothèques universitaires

- Espaces de travail collaboratifs

- La restauration

- Les lieux de vie

- Les activités manuelles et artistiques

- Les associations avec une précision de leur rattachement (composante, transverse, externe, autres) et une analyse de l’occupation de leurs locaux et en particulier ceux de la MAPS dont l’appropriation en dehors des associations hébergées pose question

- Les locaux syndicaux, analysés au regard des obligations légales en la matière

- Accueil enfance et petite enfance (crèche, centre de loisirs, etc.)

- Les services de santé

- Tout élément complémentaire identifié par le schéma directeur vie étudiante

Les besoins seront à identifier et quantifier en termes de surfaces pour chacun de ces sujets et de tout autre qui pourrait émerger au cours de la mission.

Valorisation :

Les besoins en termes de valorisation seront récoltés auprès des directions concernées et du chargé de mission « développement de partenariat » de l’Université (cf. annexe n°1 “annexe CCTP_Cadrage V2” onglet « interlocuteurs ») en complément des éléments listés au chapitre 2.4.3 Valorisation du présent CCTP.

Le titulaire devra également identifier :

- les locaux extérieurs loués (ou équivalent) par des entités de l’Université, leurs surfaces, leur implantation géographique et leur coût

- les locaux de l’Université mis à la disposition d’entités extérieures (avec ou sans AOT ou loyer ou équivalent, y compris locaux associés à la formation continue) et les recettes associées

Il est demandé également dans le cadre de cette mission d’analyser :

- La pertinence du maintien des sites externes au campus principal d’Orsay-Bures-Gif au regard notamment de leur bassin de recrutement d’étudiants, de leur bassin d’emploi enseignants et BIATSS, des synergies avec des partenaires locaux et de leur potentiel de valorisation

- Le potentiel de l’IEI et autres lieux de formation continue

- La pertinence et le potentiel d’implantation de Start-up

- La pertinence d’opérations de valorisation immobilière du patrimoine de l’Université (compte tenu des bâtiments déjà vides et dans la perspective d’une désaffectation de plusieurs des bâtiments de l’Université)

- Le potentiel des plateformes scientifiques

Cette liste pourra être complétée à l’issue des premiers entretiens.

Il est notamment attendu pour chacun de ces sujets une ou plusieurs propositions de montage financier et pour chacune une estimation du coût induit pour l’Université et des recettes envisageables ainsi que la prise en compte du niveau de maturité de l’Université pour piloter et suivre un tel montage (en termes notamment de moyens humains, d’organisation et de suivi juridique et financier).

Relations fonctionnelles : analyse et synthèse

En complément des indications données dans le paragraphe listant les objectifs de cette mission, le titulaire analysera les relations fonctionnelles entre directions et services, composantes, sites et laboratoires, toutes thématiques confondues.

Il devra s’attacher en particulier aux relations entre le Plateau et la Vallée du campus d’Orsay-Bures-Gif et entre la Faculté Jean Monnet et l’IUT de Sceaux et mettre en valeur les liens efficaces et les dysfonctionnements.

La mise en place de schémas fonctionnels et de repérages en plans doit être prévue par le titulaire pour illustrer le propos.

LIVRABLES

A l’issue de cette mission, le titulaire remettra un document qui sera composé à minima :

- Des comptes-rendus des entretiens et réunions

- D’une base de données récapitulant les effectifs existants par statut et les surfaces par grandes typologies de locaux (cf. liste fournie dans le paragraphe objectifs et dans les paragraphes propres à chaque thématique) et par thématique. Ce tableau sera complété des annexes suivantes (liste non exhaustive) :

  - Plans de repérage et cartographies d’état des lieux complétées (cf. mission 2)

  - Analyse de la gestion de la réservation des locaux et de leur occupation existante, illustrée par des plans de repérage, par bâtiment et faculté, et repérage des carences de locaux et ceux insuffisamment exploités.

  - Analyse des mutualisations existantes et possibles,

  - Schémas fonctionnels des différentes entités

  - Schémas des interactions entre entités et sites et sites/partenaires

- D’une base de données récapitulant les effectifs projetés par statut et les surfaces des besoins théoriques par grande typologie de locaux (cf. liste fournie dans le paragraphe objectifs de la présente mission) et par thématique. Ce tableau sera complété des annexes suivantes (liste non exhaustive) :

  - Hypothèses de calcul retenues en matière d’amplitude horaire et calendaire, de surfaces et d’effectifs (perspectives de réorganisation, évolution, accroissement) et en particulier les éléments relatifs à l’application de la circulaire « Borne » : taux de nomadisme par statut et fonction, assiette de la SBA selon la configuration des locaux/usages, etc.

  - les mutualisations possibles et/ou prises en compte,

  - les schémas fonctionnels projetés des différentes entités

- Les livrables relatifs aux éléments précisés dans les paragraphes « Valorisation », complétés des hypothèses de calcul retenues

Les documents feront l’objet d’échanges préalables avec la DAPI puis d’une présentation lors d’un ou plusieurs COTEC si nécessaire ; la validation sera effectuée en COTEC, et en COPIL si des arbitrages politiques sont nécessaires.

Le titulaire tiendra compte des conclusions et pourra être amené à modifier son livrable à la demande du chef de projet de la DAPI.

Mission 4 :  Recensement des besoins théoriques et diagnostic fonctionnel SITES EXTERIEURS

Les objectifs et attendus sont les mêmes que pour la mission 3.

Les sites étant géographiquement séparés, ils seront traités indépendamment.

Toutes les thématiques présentes sur chaque site devront être étudiées de manière simultanée.

En plus des analyses ci-dessus, il est demandé au titulaire de mettre en évidence les liens à la fois techniques et fonctionnels que peuvent avoir chaque site avec le campus d’Orsay.

LIVRABLES

- Dito mission 3 avec une identification des livrables par site

Les documents feront l’objet d’échanges préalables avec la DAPI puis d’une présentation lors d’un ou plusieurs comités techniques si nécessaire ; La validation sera effectuée en COTEC, et en COPIL si des arbitrages politiques sont nécessaires.

Le titulaire tiendra compte des conclusions et pourra être amené à modifier son livrable à la demande du chef de projet de la DAPI.

Mission 5 :  Synthèse avec les études précédentes effectuées par l'Université et synthèse des enjeux du SDI

L’Université a entrepris une démarche d’études importante afin d’alimenter ces deux outils de stratégie patrimoniale.

Le titulaire du présent marché devra prendre connaissance de ces documents réalisés ou en cours de réalisation et devra les analyser au regard des éléments récoltés dans les missions précédentes.

Leur synthèse devra être prise en compte pour l’élaboration du schéma directeur en mission 6.

Les études à prendre en compte sont les suivantes :

Etude urbaine prospective

Cette étude prospective du Campus Vallée réalisée par le cabinet AFJA décline une vision de l’évolution possible du campus de la vallée d’Orsay (hors plateau)

Schéma directeur dédié à l’enseignement 1er cycle du campus vallée Orsay-Bures (en cours)

Cette étude est axée sur l’enseignement 1er cycle de la vallée d’Orsay pour les facultés des Sciences, Sciences du Sport (F2S) et Droit Economie Management (DEM). Certains sujets liés à la vie de campus sont également abordés (restauration et espaces de travail par exemple) mais sont à développer dans le présent marché.

Les données récoltées dans le cadre de cette mission sont indiquées en bleu dans le fichier « cadrage consultation » annexé au marché.

Plan de circulation - en cours

Cette étude a pour objet l'élaboration d'un Plan de circulation pour le secteur Vallée et le petit plateau Belvédère avec la réalisation d’un diagnostic détaillé où seront identifiés les enjeux. Des scénarios d’aménagement seront proposés et un plan d’action décliné avec faisabilités technique et financière.

L'objet de l'étude est le suivant :

- Une stratégie d'aménagements urbains basée sur les enjeux et priorités affinés en phase de diagnostic,

- Un programme opérationnel détaillant pour chaque secteur les principes d’aménagements, les travaux concrets à réaliser, ainsi que les éventuels outils à mettre en place (pour des projets à plus long terme) afin que la direction puisse planifier dans le temps et dans l'espace les actions à engager pour mettre en œuvre le projet global,

- Les enveloppes budgétaires nécessaires à la réalisation de chacune des actions ainsi qu’une approche en coût global incluant l’exploitation et la maintenance résultant des actions programmées.

Carte : Campus Bures, Orsay, Gif - Périmètre de l’étude

Les objectifs du plan de circulation sont multiples :

- Développer des aménagements favorisant les modes de transport doux, afin de promouvoir la mobilité durable et réduire l'impact sur l'environnement.

- Adapter le développement urbain aux déplacements afin de mettre en place une stratégie d’aménagement en prenant en compte les différents modes de transport, notamment les modes doux, les transports collectifs, la circulation, la rationalisation et mutualisation des stationnements, pour assurer une meilleure intégration des activités dans l'espace urbain.

- Aménager un espace public de qualité, convivial, sécurisé et accessible à tous, en mettant l'accent sur l'accessibilité universelle pour les personnes de tous âges et capacités, y compris les personnes en situation de handicap. Il est primordial que cet aménagement prenne en compte les besoins spécifiques des Personnes à Mobilité Réduite pour leur permettre de se déplacer facilement et en toute autonomie dans l'espace public, sans discrimination.

- Être en cohérence avec le réseau de circulation et la politique urbaine des acteurs du territoire (CPS, communes, aménageur etc…).

- Être en cohérence avec la politique future de sureté du Campus Universitaire (maîtriser voire restreindre l’accès au site pour les usagers extérieurs à l’Université).

La partie diagnostic a été effectuée en 2023. Elle fait l’objet d’une présentation synthétique.

La partie stratégique n’est à ce jour pas effectuée mais sera faite concomitamment à ce présent marché. Cette étude est menée par un ATMO environnement et alimentera les SDI et SPSI.

Il est à prévoir par le titulaire :

- la prise de connaissance de la partie diagnostic

- la participation à certaines réunions de travail communes pour élaborer conjointement la partie stratégique de chacun des schémas directeurs.

Schéma directeur « mobilité » effectué par la DET (à venir)

Ce Schéma directeur est prévu sur l’ensemble du périmètre Paris Saclay.

Schéma directeur vie étudiante effectué par la DVEEC (en cours)

Le SDVE est effectué dans le cadre de la politique vie étudiante de l’établissement pour les 5 prochaines années.

Les conclusions seront à prendre en compte pour le schéma directeur immobilier du présent marché.

Une grande enquête a été réalisée auprès des étudiants, enseignants, enseignants chercheurs et personnel et fera l’objet d’une analyse durant l’été 2024.

Elle sera communiquée au titulaire pour qu’il puisse l'inscrire dans ces études. Cela permettra également de ne pas ressolliciter les étudiants sur les mêmes sujets.

La partie stratégique sera finalisée fin 2024.

Schéma directeur énergie (en cours)

Le Schéma directeur énergie est réalisé par Inddigo. La partie diagnostic a été validée en 2023 sur la base des consommations 2020-2021 sur le périmètre employeur (hors bâtiment neufs qui n’avaient pas encore de consommations). La partie stratégique sera effectuée concomitamment à la partie SDI du présent marché, la feuille de route énergétique devant se caler sur la stratégie de l’Université et inversement.

Schéma directeur aménagement extérieur (à venir)

Ce schéma directeur à l’échelle du campus d’Orsay-Bures-Gif sera alimenté par un atlas de la biodiversité, une étude hydrologique, un diagnostic de l’assainissement, le plan de circulation présenté plus haut ainsi que par une étude paysagère et urbaine. Les objectifs de ce schéma sont :

- définir les orientations notamment programmatiques en termes de paysage et d’aménagement urbain des différentes zones du campus,

- définir une charte d’aménagement extérieur

Il est attendu du titulaire qu’il participe ponctuellement à des réunions de travail afin d’assurer la cohérence et l’articulation entre le schéma directeur immobilier et le schéma directeur aménagement extérieur.

LIVRABLES

- Document synthétique mettant en lumière les principaux axes de travail identifiés pour l’élaboration du présent SDI au regard des missions précédentes et les éventuels points durs

Les documents feront l’objet d’échanges préalables avec la DAPI puis d’une présentation lors d’un COTEC ; La validation sera effectuée par ce COTEC.

Le titulaire tiendra compte des conclusions et pourra être amené à modifier son livrable à la demande du chef de projet de la DAPI.

Mission 6 : Elaboration du schéma directeur immobilier

OBJECTIFS :

- Déterminer la vision à long terme des campus et de l’implantation des entités et services de l’Université, le phasage et les montages opérationnels pour y aboutir (y compris valorisation) et le coût toutes dépenses confondues de la mise en œuvre de cette vision ainsi que son impact sur les coûts de fonctionnement et les recettes.

- Etablir un outil de pilotage définissant les opérations immobilières nécessaires pour :

- Transposer le projet pédagogique, scientifique et social de l’Université dans son organisation spatiale

- Réorganiser une offre d’enseignement et de recherche pluridisciplinaire autour de pôles forts et visibles

- Développer un esprit de campus, levier majeur de son attractivité

- Disposer d’une vision commune et partagée de la stratégie immobilière de l’Université

- S’inscrire dans une démarche de transition écologique en se conformant aux objectifs de la DIE quant à la réduction des surfaces, notamment tertiaires, à la réduction des consommations énergétiques et des gaz à effet de serre conformément au décret tertiaire

- Optimiser les dépenses de fonctionnements et d’investissements

- Prioriser les opérations futures, et notamment les opérations visées dans le prochain SPSI (mission 7)

Cette mission devra suivre une démarche de co-design. Il est notamment attendu de la part du titulaire qu’il soit force de proposition pour :

- la co-construction des scénarios de faisabilité avec les groupes de référents

- l’analyse des scénarios et le pré-arbitrage du scénario à privilégier (qui pourra être issu de l’hybridation de plusieurs des scénarios initiaux)

La mission se décompose comme suit :

- Faisabilité

Une confrontation des besoins, des fonctionnalités et des objectifs environnementaux, urbains et paysagers définis lors des missions précédentes avec le potentiel de chaque site devra permettre de proposer 2 à 3 scénarios contrastés qui porteront sur l’ensemble du périmètre de l’étude ET un scénario de référence dit « No go ».

Pour chacun des scénarios contrastés, le titulaire devra a minima :

- Définir l’usage et l’affectation des bâtiments à terme et à l’issue de chaque phase

- S’assurer de la faisabilité spatiale (simulation d’implantation ou d’occupation), technique et réglementaire de chaque phase

- Définir les possibilités et orientations en termes de valorisations et notamment le traitement des « portes » de Bures et Orsay

- Attacher une attention particulière à la cohérence paysagère qui déclinera :

- L’approche visible : Quelle nouvelle image de campus proposer, comment se percevront concrètement les sites dans les villes, dans leurs lectures géographiques et physiques ;

- Mais aussi l’approche invisible : perceptions des utilisateurs, des gestionnaires, des politiques. Sentiments d’appartenances dans les différentes échelles d’impact des sites, reconnaissance des architectures et des paysages. Capitalisation des forces et atouts des sites et réduction ou suppression de leurs faiblesses.

- Définir le calendrier prévisionnel des opérations : le titulaire mettra en place un planning de phase type GANTT (MSProject) pour visualiser les enchainements des opérations.

- Définir les opérations nécessaires, et notamment celle portant sur la rénovation des locaux tertiaires d’IJCLAB, et prioriser celles qui seront intégrées au SPSI. Les opérations de travaux devront être les plus complètes possibles afin d’éviter le « saupoudrage » d’interventions peu efficace à tous points de vue. Elles devront être hiérarchisées par importance ’intervention, par exemple :

- Démolitions / reconstructions

- Restructurations lourdes / rénovations énergétiques d’ampleur

- Rénovations légères / déménagements impliquant des travaux préalables

- Cession

- Déménagements sans travaux préalable

- Estimer son coût global : la décomposition des coûts devra être suffisamment détaillée pour permettre de chiffrer les différents scénarios. Elle intègrera sur la durée du SDI les recettes (valorisations) ainsi que les coûts de chaque opération de travaux toutes dépenses confondues, les coûts de phasage, de déménagements, de maintenance, de GER et d’exploitation (y compris fluides)

- Proposer des montages financiers et juridiques pour chaque opération (y compris valorisation)

- Préciser les avantages et inconvénients et notamment :

- Contraintes du scénario compte tenu des réglementations applicables au site

- Organisation des accès

- Impact sur les flux

- Nécessité de modification de certains usages à des fins pédagogiques, environnemental…etc

- Identification des risques

- Impact en termes de ressources humaines, méthodes et outils de travail

Le titulaire produira une synthèse détaillée de chacun des scénarios sous la forme d’une succession de planches majoritairement graphiques.

La finalité de cette étude est de cadrer l’identité nouvelle proposée sous forme d’éléments écrits et graphiques et de fiches actions. Ces dernières identifieront aussi précisément que possible les interventions concrètes à mener lors des futures opérations, les finalités des interventions en question, les parties prenantes concernées, les conditions pré-requises, la nature des travaux. Chaque fiche sera localisée sur un plan d’ensemble.

Le scénario de référence « No go » devra évaluer les coûts et conséquences de l’inaction.

Cette inaction est définie non pas par l’absence d’opérations, mais plutôt par la continuité des actions au rythme actuel, c’est-à-dire en considérant des investissements sur CPER à hauteur de 50M€ tous les sept ans et sur fonds propres à niveau constant (actualisé).

De la même manière que chacun des scénarios d’évolution indiqués au-dessus, il comprendra :

- Les conséquences fonctionnelles, urbaines, techniques, règlementaires, RH…, pour chacun des sites

- L’identification des faiblesses et des menaces

- Une estimation financière en coût global sur la maintenance, l’exploitation, les consommations fluides, et le Gros Entretien Renouvellement.

LIVRABLES

Le livrable prendra la forme d’une synthèse à l’attention des décideurs et sera composé :

- Comptes-rendus des réunions

- Des scénarios développés avec les éléments ci-dessus sous forme graphique et écrite

- Des fiches de synthèse comparative des scénarios

Le COPIL décidera du scénario de faisabilité retenu précisant notamment le périmètre retenu pour les opérations prioritaires à inscrire dans le prochain SPSI (mission 7) et l’opération d’IJCLab financée par le CPER 21/27.

Le COPIL pourra faire la demande d’un scénario hybride ou ajusté. Le titulaire aura la charge de le produire pour une validation définitive à postériori en COPIL restreint.

- Le schéma directeur

Cette mission correspond à la mise en forme de l’étude de faisabilité précédemment validée et à la synthèse des enjeux de l’Université.

Le schéma directeur devra comprendre :

- Les objectifs stratégiques et opérationnels de l’Université à horizon 2030 - 2035

- Les montages opérationnels envisagés pour chaque opération

- Les objectifs stratégiques et opérationnels dans le temps du prochain SPSI

- Les orientations de l’Université pour la mise en cohérence des polarités et la mise en valeur de son identité

- Le positionnement de l’Université sur les grandes orientations en matière d’immobilier et de politiques publiques : transition environnementale, densification et optimisation des surfaces, valorisation immobilière, qualité de vie au travail, nouveaux espaces de travail…

- La mixité des fonctions et des usages

- Les aménagements des sites et espaces emblématiques

- Les opérations programmées, priorisées et phasées, y compris celles liées à la valorisation

- Les actions à mener en marge des actions patrimoniales (moyens humains, structuration financière, organisation de la fonction patrimoniale, logiciels de planning et réservation de salles, etc.)

- Le coût en investissement de chaque opération et leur impact sur les coûts de fonctionnement (fluides, exploitation/maintenance et GER) sur la durée du SDI

- Une estimation des recettes liées à la valorisation

- Une projection sur 20 ans des coûts (investissement et fonctionnement) et recettes (dont celles liées à la valorisation) sur la durée du SDI

- L’identification des financements envisageables

De plus, il est demandé au titulaire la mise en place d’un outil dynamique pour faciliter l’aide à la décision, la mise à jour et la flexibilité du schéma directeur. Il est attendu :

- un phasage dynamique : en cas de changement dans le planning de réalisation des opérations, les conséquences en matière de budgets pluriannuels (en investissement et fonctionnement) et de consommations énergétiques sont mises à jour automatiquement

- en cas de modification du coût d’une opération, d’une hypothèse de calcul (coût de l’énergie par exemple), d’un niveau de performance énergétique escompté, etc., l’ensemble des projections de coût (investissement et fonctionnement) et de consommations énergétiques sont mises à jour automatiquement.

LIVRABLES

- Des comptes-rendus de réunions

- Document finalisé regroupant l’ensemble des données synthétisées sur la base du scénario de faisabilité validé

- Outil de suivi dynamique du schéma directeur immobilier permettant une mise à jour simplifiée

Les documents feront l’objet d’échanges préalables avec le groupe de coordination puis d’une présentation pour validation lors d’un COPIL et pourra faire l’objet d’une présentation au Conseil d’Administration de l’Université.

Mission 7 : Elaboration du Schéma Pluriannuel de stratégie Immobilière (SPSI)

Le SPSI est un document obligatoire que doivent fournir les opérateurs de l’Etat tous les 5 ans.

Il doit être validé par le Conseil d’Administration de l’Université avant dépôt auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est ensuite validé après avis des instances décisionnelles.

Essentiel pour exposer la cohérence de la réflexion de l’Université sur le patrimoine dont elle est affectataire, il est désormais la condition sine qua non à l’obtention de financements de l’Etat et de la Région.

Il sera basé sur le schéma directeur validé en mission 6 et les opérations prioritaires définie sur le temps du SPSI. Il devra répondre aux demandes du document cadre de la DIE (cf. Annexe n°13 “ Présentation du cadre du SPSI 2024 - 2028 de la DIE du 17 janvier 2024").

Sur la base d’une situation initiale à 2024, le SPSI devra proposer une situation cible avec la stratégie pour y parvenir, associée à des indicateurs permettant de reconnaître les progrès accomplis (cf. paragraphe « Pour la phase stratégique » plus bas).

La trame rédactionnelle attendue est indiquée dans la présentation de la DIE, à savoir :

Pour la phase « diagnostic » :

Le diagnostic au sens du SPSI devra être effectué sur la base du RT ESR de l’Université.

Des extraits de l’OAD du RT ESR de l’Université seront transmis au titulaire. L’EPAURIF pourra assurer pour le compte de l’Université le pilotage de la partie « diagnostic » du SPSI en mission 7 du présent marché.

Nota pour la part énergétique et environnementale :

L’Université met actuellement en place un système de GTB sur l’ensemble de son patrimoine immobilier afin de répondre au Décret BACS. Les premières « retombées » devraient pouvoir alimenter l’OFSI (outil de suivi de la consommation des fluides) qui sera prochainement mis en place.

Pour la phase stratégique :

La phase stratégique sera basée sur les éléments apportés lors des missions précédentes. Si nécessaire, les livrables fournis précédemment devront être remis en forme pour répondre au format imposé pour la rédaction du SPSI par le titulaire.

La stratégie devra mettre en avant le volet environnemental du schéma pluriannuel. Les cibles définies par la PIE devront être clairement mises en avant à savoir :

Pour les annexes :

Il est demandé au titulaire de fournir l’ensemble des annexes attendues dans le cadre du SPSI. Ces données seront extraites du RT ESR et à mettre en forme tel que :

- Annexe 1 : Diagnostic immobilier

Le fichier EXCEL ou CSV devra être composé de 3 onglets :

- Diagnostic immobilier

- Occupation des locaux

- Diagnostic financier

Ces données seront extraites de l’OAD et porteront sur :

- La surfaces des biens

- L’occupation des biens

- Le statut d’occupation

- L’état de santé

- Les consommations énergétiques

- Les règlementations applicables

- Les données liées au stationnement

- Annexe 2 : Gestion des risques par bâtiment tel qu’indiqué dans le document cadre en annexe 14 du présent CCTP.

- Annexe 3 : Diagnostics des moyens RH par bâtiment

- Annexe 4 :

Le fichier EXCEL ou CSV devra être composé de 3 onglets :

- Liste des biens selon segmentation

- Opérations patrimoniales

- Opérations d’intervention

Pour le tableau de bord :

La réalisation du tableau de bord est à la charge du titulaire selon les préconisations de la DIE. D’autres items pourraient être demandés par l’Université et seraient, le cas échéant, à prendre en compte.

:

LIVRABLES

- Des comptes-rendus de réunions

- Document regroupant l’ensemble des éléments demandés ci-dessus.

- Un support de présentation synthétique du SPSI en vue de sa présentation au CA de l’Université.

Le titulaire prévoira un point d’étape avec la DIE et le MRPIE pour s’assurer de la bonne construction du document et préciser d’éventuelles attentes. Il prévoira également d’être présent pour la présentation au CA.

Les documents feront l’objet d’échanges préalables avec le groupe de coordination puis d’une présentation pour validation lors d’un COPIL.

Tranche ferme : Programmation des locaux tertiaires d’IJCLAB

Mission 8 : Etat de lieux et synthèse des besoins

OBJECTIF : Disposer d’un état des lieux et d’une synthèse des besoins précises pour l’établissement du Dossier d’Expertise et de Labellisation de l’opération prioritaire de rénovation des locaux tertiaires d’IJCLAB définie dans le cadre des missions précédentes.

Cette partie de la mission devra être réalisée selon une démarche de co-design : le recensement des besoins devra en particulier se faire dans un souci de concertation avec le laboratoire de façon à faire émerger non seulement des besoins en m² mais également les éléments fonctionnels qui pourraient contribuer à l’accompagnement au changement (diminution des surfaces de bureaux, regroupement des équipes). Le recensement et l’analyse des besoins ne devront pas se limiter à une simple retranscription des besoins émis par les entités lors des entretiens. En complément des entretiens, il est attendu une immersion et d’éventuels ateliers. Le titulaire devra être force de proposition sur la méthode à employer pour répondre aux objectifs listés plus haut. De plus, une analyse critique des besoins tenant notamment compte de l’état de l’art en matière de locaux similaires et de la circulaire « Borne » est attendue de sa part.

Etat des lieux :

En préalable à l’étude de faisabilité, le titulaire affinera l’état des lieux technique et fonctionnel du périmètre retenu pour l’opération sachant que des diagnostics ont déjà été réalisés et seront transmis au titulaire.

Une visite complémentaire et exhaustive de chaque bâtiment sera nécessaire pour s’assurer de cette analyse et la compléter le cas échéant.

Le titulaire aura également à sa charge la rédaction des cahiers des charges des diagnostics techniques complémentaires à effectuer qu’il ne serait pas en mesure de produire lui-même (géotechnique, amiante, structure, …).

Finalisation de la synthèse des besoins :

A partir des éléments récoltés en mission 3, le titulaire se chargera d’affiner la synthèse des besoins du laboratoire pour les équipes impactées de manière à déterminer les typologies des espaces amenés à être programmés, les dimensionnements et spécificités fonctionnelles et techniques requises pour chaque élément constitutif du programme théorique à établir.

Le titulaire veillera à rédiger ce programme théorique dans le respect des réglementations en vigueur.

Pour ce faire, de nouveaux échanges auront lieu entre le titulaire et les utilisateurs concernés par le projet afin de recueillir les besoins plus précis sur les espaces à traiter.

Un groupe de travail sera constitué avec les référents des équipes concernées a priori : électronique/CAO, Mécanique, détection et instrumentation, accélérateur de particules, infrastructure, vide et surfaces, informatique, Physique des Hautes Energies et Astroparticules, Astrophysique et Cosmologie.

Cette constitution pourra être adaptée en fonction des entités réellement impactées par l’opération.

Il sera à prévoir, au minimum :

- 1 atelier avec la direction du laboratoire

- 1 atelier collectif avec le groupe de travail référents

Tous les entretiens feront l’objet d’un compte-rendu rédigé par le titulaire.

Un groupe de travail « utilisateurs » sera organisé par laboratoire regroupant les référents des équipes concernées par les relocalisations.

Le titulaire réalisera les entretiens nécessaires à l’inventaire des attentes des parties prenantes du projet, analysera les modes de fonctionnement des espaces pressentis, les relations au sein du laboratoire, les différentes activités et les services et effectifs susceptibles d’être implantés dans les locaux.

Le titulaire identifiera les unités fonctionnelles, précisera les principes d’organisation qui les régissent et établira un ou plusieurs organigrammes fonctionnels et un tableau de surfaces par entité fonctionnelle.

Ce diagnostic prendra également en compte les évolutions des effectifs des personnels, tous statuts confondus (y compris doctorants et stagiaires), des pratiques de recherche, de travail en groupe et de l’organisation des équipes concernées.

L’objectif est de construire un outil adapté et rationnel.

La phase de recueil et de synthèse des besoins est à la fois cruciale et délicate. Il s’agit de programmer in fine un projet de qualité qui soit adapté aux besoins des utilisateurs, un projet contemporain, à la hauteur des standards internationaux et un projet rationnel qui s’inscrive dans les ambitions de l’Université de rationaliser son patrimoine et plus largement dans la politique immobilière de l’Etat.

LIVRABLES

Le document sera composé :

- Des comptes rendus de réunions

- D’une base de données récapitulant les effectifs existants par statut et les surfaces par typologies de locaux. Ce tableau sera complété des annexes suivantes (liste non exhaustive) :

  - Plans de repérage des occupations actuelles des locaux impactés par le périmètre de l’opération (y compris locaux qui seraient amenés à être vidés à l’issue de l’opération)

  - Analyse de la gestion de la réservation des locaux communs et de leur occupation existante, illustrée par des plans de repérage, par bâtiment, et repérage des carences de locaux et ceux insuffisamment exploités.

  - Analyse des mutualisations existantes et possibles,

  - Analyse des interfaces avec le campus (logistique, réseaux fluides, galeries techniques, surfaces de stockages…)

  - Schémas fonctionnels des différentes entités

  - Une description des activités, des services et des effectifs susceptibles d’être impactés par l’opération

- D’une base de données récapitulant les effectifs projetés par statut et la liste des locaux projetés, leur nature, nombre, surface, caractéristiques spatiales (hauteur sous plafond, sûreté,…), fonctionnement, etc. Ce tableau sera complété des annexes suivantes (liste non exhaustive) :

  - Hypothèses de calcul retenues en matière de surfaces et d’effectifs (perspectives de réorganisation, évolution, accroissement) et en particulier les éléments relatifs à l’application de la circulaire « Borne » : taux de nomadisme par statut et fonction, assiette de la SBA selon la configuration des locaux/usages, etc.

  - Les mutualisations possibles et/ou prises en compte,

  - Schéma d’organisation générale des unités fonctionnelles, des liaisons spatiales et fonctionnelles entre ces unités et ensembles d’unités ;

  - Schémas fonctionnels projetés des différentes entités

- les cahiers des charges des diagnostics techniques complémentaires à la charge de l’Université

Les documents feront l’objet d’échanges préalables avec le groupe de travail puis d’une présentation lors d’un ou plusieurs comités techniques si nécessaire ; la validation de la mission sera effectuée en COTEC IJCLAB (cf. 5.2. Comitologie).

Le titulaire tiendra compte des conclusions et pourra être amené à modifier son livrable à la demande du maître d’ouvrage.

Mission 9 :  Etude de faisabilité – préprogramme opérationnel

OBJECTIF : Définir le pré-programme de l’opération de façon à établir un Dossier d’Expertise et de Labellisation qui réponde aux besoins de l’IJCLAB et qui soit conforme à la Politique Immobilière de l’Etat.

Etude de faisabilité :

Le titulaire sera chargé d’élaborer une étude de faisabilité à partir des informations existantes et des orientations fonctionnelles, techniques et réglementaires qu’il aura évaluées dans les missions précédentes.

L’étude de faisabilité devra être alimentée par les conclusions des audits énergétiques.

L’étude devra intégrer la faisabilité effectuée en 2023 pour la récupération de la chaleur fatale du data center « Virtual Data » abrité dans le bâtiment 206.

Elle a également pour objet d’intégrer toutes les contraintes d’ordre urbain, paysager, fonctionnel, technique et économique de manière à préciser le périmètre du projet.

Elle comprendra trois volets :

- Les généralités

- Le contexte et les objectifs de l’opération ;

- La conclusion de l’état des lieux et des audits

- L’état des lieux du site et de ses contraintes

- Les enjeux fonctionnels et techniques

- Les perspectives d’organisation, d’évolution,

- L’identification des ensembles et unités fonctionnelles et de leurs liaisons (schémas fonctionnels) ;

- Le calibrage des surfaces utiles nécessaires pour chaque ensemble fonctionnel, voire chaque unité fonctionnelle, avec les orientations de mutualisation le cas échéant ;

- L’analyse des principaux besoins et exigences techniques (sécurité, sûreté, structure…)

- Les objectifs environnementaux et les niveaux de performances énergétiques et de confort au regard des audits énergétiques et du décret tertiaire

- Les scénarios de faisabilité

Le titulaire proposera a minima 2 scénarios de faisabilité d’implantation qui devront répondre aux besoins identifiés en indiquant exhaustivement les avantages et les inconvénients de chaque solution, y compris sur les questions de phasage.

Il précisera pour chacune des hypothèses leurs éventuels impacts ou conditions de mise en œuvre et leurs enveloppes financières nécessaires en coût de travaux HT au m², coût d’opération TDC et en coût global (entretien/maintenance/GER/fluides).

Un comparatif prendra la forme d’une fiche de synthèse précisant les avantages et les inconvénients des scénarios, l’adéquation entre les besoins et le bâti et présentant un comparatif des surfaces souhaitées, des surfaces projetées et du coût d’opération/coût global.

Il est demandé au titulaire d’être force de propositions en termes de mutualisation de locaux, dans un esprit de rationalité et de « rentabilité spatiale » conformément à la circulaire ministérielle du 8 février 2023 relative à la nouvelle doctrine d’occupation des immeubles tertiaires de l’Etat. Cf. Annexe n°11 « Circulaire ministérielle n° 6392-SG 08 02 2023 du 8 février 2023 relative à la nouvelle doctrine d’occupation des immeubles tertiaires de l’Etat »

Seront à intégrer :

- Les plans de repérage d’implantation projetée des locaux

- Un tableau de surfaces état existant/besoin/possible dans l’existant

- Les interfaces fonctionnelles et techniques entre les différentes parties du bâtiment et des bâtiments entre eux,

- Les interfaces avec le campus (livraison, réseaux fluides, galeries techniques, etc.)

- L’estimation financière en coût travaux par bâtiment et catégorie de travaux, coût global (exploitation-maintenance-GER et fluides) ;

- Le phasage et le planning prévisionnel de l’opération ;

Un scénario NO-GO sera également à prévoir qui servira de scénario de référence pour le dossier de labellisation en mission 10.

LIVRABLES

Etude de faisabilité qui sera composée :

- Des comptes-rendus des réunions

- Des éléments tels qu’indiqués ci-dessus

- D’une finalisation du scénario résultant valant préprogramme

Les documents feront l’objet d’échanges préalables avec le groupe de travail puis d’une présentation lors d’un ou plusieurs comités techniques si nécessaire ; la validation du scénario résultant sera effectuée en COTEC IJCLAB.

Le COTEC pourra faire la demande d’un scénario hybride ou ajusté. Le titulaire aura la charge de le produire pour une validation définitive a posteriori en COTEC.

Le scénario définitif devra établir le périmètre du programme performanciel et constituera donc le préprogramme.

Mission 10 :  Dossier d’expertise et de labellisation – Tableau de suivi du guide de l’aménagement et de la construction durable de la Région Ile-de-France

OBJECTIFS : Obtenir de la validation du dossier d’expertise et de labellisation (procédure conjointe) nécessaire dans le cadre des opérations subventionnées par le Contrat Plan Etat Région et mettre en place le tableau de suivi du guide de l’aménagement et de la construction durable de la Région Ile-de-France (cf. Annexe n°9 “ Guide de l'aménagement et de la construction durable Région Ile de France et son tableau de bord »)

Dossier d’expertise :

L’opération est soumise à expertise et labellisation au sens de la Circulaire n°45047 du 16/07/20 MESRI (cf. annexes n° 8 “ Circulaire n°45047 du 16/07/20 relatif à la procédure d’expertise et de labellisation et son annexe OSAF »)

Pour cette mission, à partir du pré-programme validé, le titulaire extraira ou synthétisera les éléments produits utiles au dossier. Il produira les éléments manquants à ce stade. Il mettra en forme le document final conformément à la circulaire fournie en annexe, en proposant éventuellement des adaptations ponctuelles au guide de rédaction.

Si, ultérieurement à la passation du présent marché, des modifications sont apportées par le MESR ou la DIE au contenu du dossier d’expertise et de labellisation, le titulaire devra réaliser les mises à jour nécessaires pour qu’il puisse répondre aux attendus des services instructeurs.

Un temps d’échange avec le MRPIE, le rectorat et/ou la DGESIP et la DIE est à prévoir par le titulaire pour mettre au point les scénarios du dossier (dont le scénario de référence

Tableau de suivi du guide de l’aménagement et de la construction durable de la Région Ile-de-France

Le projet étant en partie financé par la Région, il devra s’inscrire dans le cadre du guide de l’aménagement et de la construction durable de l’ESR établi par la Région Ile de France. L’enjeu sera de proposer un profil environnemental en cohérence avec le projet, ses contraintes et le budget. Le titulaire devra proposer au maître d’ouvrage des cibles à respecter parmi la liste proposée dans le guide, et le niveau d’exigences qu’il lui paraîtra pertinent de retenir.

Une réunion d’échange avec la Région, le titulaire et le maître d’ouvrage est à prévoir pour leur soumettre la proposition retenue ainsi qu’un COTEC dédié avec la Région avant la validation du programme.

Cf. guide en annexe n°9 au présent dossier de consultation.

Ce tableau devra être rédigé par le titulaire du présent marché et sera réutilisé par la suite par la MOE.

LIVRABLES

Le titulaire établira :

- Les comptes-rendus des réunions nécessaires à l’élaboration du dossier d’expertise et de labellisation, notamment des réunions réalisées avec la Région (mise en place des cibles et validation des cibles en COTEC dédié avec la Région en amont du COPIL de validation du programme performanciel)

- Le tableau guide de la Région rempli par le titulaire et validé par la Maîtrise d’Ouvrage et la Région et ses éventuelles notes justificatives.

- Le dossier d’expertise et de labellisation finalisé

Les documents feront l’objet d’échanges préalables avec le groupe de travail puis d’une présentation au COTEC IJCLAB pour validation.

Le titulaire tiendra compte des conclusions et pourra être amené à modifier son livrable à la demande du maître d’ouvrage.

Mission 11 :  Programme performanciel (fonctionnel, technique et environnemental)

OBJECTIF : L’Université envisage de réaliser l’opération de rénovation des locaux tertiaires de l’IJCLAB via un Marché Global de Performance (MGP) dans la mesure où il est probable que cette opération s’accompagne de la rénovation énergétique de tout ou partie d’un bâtiment.

Sur la base du préprogramme validé en fin de mission 9 et éventuellement amendé à l’issue de la mission 10, l’objectif de la présente mission est de disposer d’un programme performanciel détaillé cohérent et clair, sans défauts de rédaction qui pourraient entrainer des remises en cause ultérieures de l’application des clauses du marché.

Le programme performanciel formalise l’ensemble des contraintes, s’imposant à l’élaboration du projet immobilier, ainsi que les exigences imposées par le maître d’ouvrage et les performances attendues, tant fonctionnelles, qu’architecturales, techniques, environnementales ou autres.

Les exigences et performances du programme performanciel seront détaillées ainsi que les résultats attendus et la méthode employée pour les mesurer. Devront apparaître la Garantie de Performance Energétique Intrinsèque (GPEI) et la Garantie de Résultat Energétique (GRE) associé à une garantie en matière d’émission carbone, ainsi que la description du principe des pénalités.

La GRE nécessite d’évaluer le niveau de consommations énergétiques atteignable à la suite de l’opération. Il est attendu du Titulaire qu’il propose une cible pour la GRE. Cette dernière implique également d’estimer la performance réelle du projet. Une méthodologie conforme au PIMVP (Protocole International de Mesure et Vérification de la Performance) devra être proposée par le Titulaire. Les principes de mise en œuvre du PIMVP devront être détaillés dans le programme performanciel.

Le programme performanciel devra intégrer les notions de contraintes et d’exigences adaptées au contexte technique, fonctionnel et architectural des bâtiments concernés :

Contraintes : contexte, site, dimensions domaniales, foncières et réglementaires

Exigences : demandes du maître d’ouvrage relatives aux usages et aux nécessités techniques y afférents. Les exigences sont décomposées en trois catégories :

- Invariant : imposition au titulaire de leur strict respect. Ils sont indispensables et ne peuvent être remis en cause au cours du dialogue. Le non-respect d’une clause intangible entraînera à déclarer l’offre non conforme et irrecevable. Les invariants seront identifiés par un code couleur, doublé de la mention « Invariant »

- Attentes : à respecter. Elles peuvent faire l’objet d’amendement sur proposition des groupements. Tout écart doit être consigné et justifié dans un tableau des écarts, permettant à l’IUT et l’UPS de le valider ou de le refuser. Tout écart non consigné ou non validé ne pourra être pris en compte et c’est l’exigence du programme qui devra être respectée

- Orientations : ne constituent pas une exigence à proprement parler. Elles précisent aux soumissionnaires des objectifs à viser.

Le titulaire devra réaliser les entretiens complémentaires nécessaires auprès d’IJCLAB et des services de l’Université pour la rédaction des éléments techniques du programme, mais également des éléments ayant trait au phasage de travaux et aux travaux en site occupé.

Le programme performanciel devra comprendre :

- La présentation du projet et de ses contraintes : contexte, genèse, objectifs, enjeux (pédagogiques, environnementaux, techniques, financiers…), concept, contraintes et exigences opérationnelles…

- Le programme fonctionnel

- Les attentes fonctionnelles et architecturales,

- Les besoins spécifiques en lien avec les utilisateurs, par local : surfaces, description des espaces, prescriptions techniques, typologie des salles, irrigations fluides et gaz spéciaux, sécurisation informatique

- Les besoins :

- En termes de surfaces : un tableau de surfaces état existant/besoin/possible dans l’existant

- En termes de fonctionnalité : les liens fonctionnels impérativement attendus par entités et locaux et les usages prévus

- Programme technique et environnemental

- Les performances techniques générales, particulières et détaillées : présentées par lot spécifique, avec le cadrage précis des exigences et performances techniques détaillées à atteindre.

- La réalisation d’un profil environnemental, en vue d’une opération sous démarche environnementale (pas de certification HQE® envisagée)

- Les objectifs énergétiques de l’opération, la définition des attendus du projet sur le plan environnemental (chauffage, électricité, traitement du clos-couvert, qualité de l’air, bilan carbone, énergies renouvelables…etc), mais également du point de vue des usages (mutualisations des locaux et des équipements par exemple…).

- Les attendus performanciels, détaillés par domaine technique : clos couvert, équipement de second œuvre, courants forts et faibles, CVC, plomberie, ascenseurs, espaces extérieurs et VRD

Il faudra prendre en compte différents niveaux de performance selon s’il s’agit de réaffectation de locaux, de rénovation simple ou de restructurations lourdes. Les périmètres seront à définir.

Les attendus performanciels devront prendre en compte les objectifs de réduction de consommations énergétiques imposés par le Dispositif Eco Energie Tertiaire et participer à la réduction des gaz à effet de serre détaillés dans le Bilan de gaz à effet de serre de l’Université.

- Les fiches espaces descriptives par local, regroupant les caractéristiques générales et spécifiques dudit local (fonctions, usages, accès, configuration spatiale, éclairage, occultation, alimentation réseau, équipement, surcharge plancher, contrôle accès, énergie secours...), et classant les locaux par typologie. Une standardisation des locaux est attendue. Les fiches distingueront ce qui relève de l’exigence du maître d’ouvrage de ce qui relève de la performance attendue.

Nota : les fiches espaces devront être transmises en format modifiable à convenir avec la maîtrise d’Ouvrage (Excel par exemple)

- Programme de phasage : Le titulaire établira un programme de phasage, dans lequel il décrira les conditions dégradées que le laboratoire est prêt à accepter pendant les travaux, et proposera les cinématiques de déménagements / travaux / emménagements sur toute la durée de l’opération.

En fonction des spécificités et des contraintes du site, le titulaire évaluera les durées des études et des travaux assorties d’un planning prévisionnel, a minima avec la précision suivante : Etudes de conception / permis de construire et purge des délais de recours / période de préparation / déménagement / emménagement provisoire / curage-désamiantage / gros œuvre / hors d’eau / hors d’air / lots techniques / lots architecturaux / OPR et commission de sécurité / emménagement définitif / maintenance, dans une logique de marché global de performances

- Une estimation financière de l’opération. Cette estimation financière sera établie par bâtiment et catégorie de travaux. Elle sera définie en coût HT travaux, mais également Toutes dépenses Confondues et en coût global (exploitation, maintenance, fluides et GER). Une dévolution en travaux anticipés pour la partie curage/désamiantage peut être envisagée.

- Programme de maintenance et d’exploitation

Pour l’Université les objectifs de la démarche « exploitation maintenance » sont de :

  - Garantir le confort des usagers et d’optimiser les consommations énergétiques

  - Conserver, à chaque instant, pendant toute la durée du contrat, l’ensemble des ouvrages et équipements en parfait état de fonctionnement et d’usage, satisfaisant aux exigences de performances du programme de maintenance dans une démarche de développement durable, et de disposer au terme du contrat d’un équipement sain présentant un niveau de vétusté maitrisé.

  - Assurer la sécurité des personnes et des biens.

  - Assurer la traçabilité des actions menées et la transparence dans la gestion du contrat.

Pour se faire, dès la phase programmation, le sujet de la maintenance et de l’exploitation doit prendre sa place dans le choix des process, matériaux et procédés de construction adaptés aux usages permettant de fiabiliser et de pérenniser les performances de confort et de sûreté de l’ouvrage à moindre coût global.

Le programme de maintenance et d’exploitation devra a minima développer les items suivants :

1 - Objectifs, stratégie, démarche

2 - Répartition prévisionnelle des activités de service

  - Répartition prévisionnelle des prestations de maintenance

  - Répartition prévisionnelle des prestations d’exploitation

  - Exclusions

3 - Organisation de la maintenance exploitation

- Périodes d’activité au sein des ouvrages

- Principe organisationnel

- L’équipe des co-contractants

- Sous-traitance

- Traitement des signalements

- Outils de gestion, et de suivi des performances

- Qualité des prestations

- Comités de suivi des prestations

- Formation du personnel

- Prévention des risques

4 - Maintenance

- Liminaires

- Maintenance Curative

- Maintenance préventive

- Gros Entretien Renouvellement (Ger)

5 - Exploitation

- Engagement sur les consommations d’énergie

- Contrôles Techniques périodiques

- Analyse Air / Eau

- Nettoyage

6 - Indicateurs de performance, calcul des pénalités

- Liminaires

- Indicateurs et pénalités de disponibilité

- Indicateurs et pénalités de maintenance

- Indicateurs et pénalités d’exploitation

7 - Préparation à la mise en exploitation

- Programme des taches et activités

- Moyens humains mis en œuvre

- Rétroplanning de démarrage

LIVRABLES :

- Des comptes-rendus des échanges intermédiaires

- Programme performanciel (fonctionnel, technique et environnemental) et ses annexes

- Fiches détaillées par local

- Estimation financière par bâtiment et par phase

- Planning prévisionnel et programme de phasage

- Programme de maintenance

Les documents feront l’objet d’échanges préalables avec le groupe de travail puis d’une présentation au COTEC, une présentation à la Région lors d’une réunion dédiée aux cibles environnementales Région, puis d’un COPIL pour validation avec les financeurs.

Le titulaire tiendra compte des conclusions et pourra être amené à modifier son livrable à la demande du maître d’ouvrage.

Tranche optionnelle - AMO Opérations de travaux IJCLAB Locaux tertiaires

Mission 12 :  Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la rédaction du Dossier de consultation et analyse des offres

OBJECTIFS :

- Assurer un dialogue fructueux permettant de déboucher sur des offres pertinentes

- Désigner le titulaire du marché global de performance en assurant la sécurité juridique de la procédure pour limiter les risques de recours

L’Université envisage de désigner le titulaire du MGP à l’issue d’un dialogue compétitif composé :

- d’une demande de proposition initiale niveau esquisse

- d’une demande de proposition intermédiaire niveau APS

- d’une demande d’offre finale niveau APS+

3 candidats seront autorisés à participer au dialogue.

Le titulaire assistera la maîtrise d’ouvrage pour la rédaction des pièces nécessaires à l’AAPC et au dossier de consultation et proposera :

- les compétences à exiger des candidats,

- la formalisation de tranche/PSE/éléments à intégrer à des clauses de rééxamen,

- les critères d’analyse des candidatures et d’attribution, leur pondération et la méthode de notation

- les clauses de pénalité

Après la remise des offres, il proposera une analyse conforme aux critères préalablement définis dans le respect de la commande publique, préparera et animera les séances de dialogue, les comités techniques, le comité de pilotage et le comité de sélection des candidatures et des offres et rédigera les rapports d’analyse des candidatures et des offres.

Cette mission comprendra également a minima :

  - Les questions/réponses aux candidats en cours de procédure

  - La mise à jour du DCE tout au long de la procédure

  - L’assistance au maitre d’ouvrage durant la mise au point de l’offre retenue

LIVRABLES

  - Note comprenant les éléments listés plus haut nécessaires à la rédaction de l’AAPC et du dossier de consultation

  - Rapport d’analyse des candidatures et présentation

  - Rapport d’analyse des propositions et des offres et présentations

  - Tous les supports de préparation et présentation nécessaires

  - Les comptes-rendus des séances de dialogue et des diverses commissions

  - Le programme mis à jour à l’issue de chaque tour du dialogue

Mission 13 :  Assistance en phase opérationnelle

OBJECTIF : Assurer la conformité des études de conception vis-à-vis du programme performanciel

Le titulaire assistera l’Université dans l’analyse des livrables à chaque phase d’étude (APD et PRO). Il participera notamment aux réunions de présentation des livrables et aux éventuelles réunions d’échange avec les concepteurs.

LIVRABLES

  - Rapports comparatifs entre le programme performanciel et les études du titulaire comprenant notamment un tableau des écarts

  - Compte-rendu des échanges avec les concepteurs

  - Programme mis à jour le cas échéant

Rendus

Les livrables seront fournis par voie électronique correctement organisés et documentés. Les documents seront fournis en format PDF et en format modifiable, y compris les fiches espaces et les plans, et seront remis en format dwg, Word, Excel, Powerpoint et MS Project.

Pilotage et suivi des études

Le représentant du pouvoir adjudicateur communiquera au titulaire le nom des personnes chargées du suivi de l’exécution des prestations, en fonction des périmètres. Elles seront les interlocuteurs du titulaire pour la réalisation des prestations faisant l’objet du présent marché.

De même, les interlocuteurs privilégiés du titulaire seront désignés dès le démarrage. Tout remplacement devra se faire à compétence et expériences constantes conformément à l’article 3.4.3 du CCAG PI.

Le titulaire informera systématiquement le pouvoir adjudicateur de tous ses contacts avec des tiers (en invitant les personnes chargées du suivi de l’exécution des prestations aux réunions de travail avec ces tiers et/ou en mettant cette personne en copie des échanges par messagerie électronique).

Participation aux réunions et visites

La participation aux réunions fait partie intégrante des missions du titulaire, même lorsqu’elles ne sont pas explicitement mentionnées dans la description des missions. De la même manière, les comptes rendus et supports de présentation constituent des livrables complémentaires aux livrables décrits dans les missions susmentionnées. Il revient au candidat de provisionner cette participation aux réunions dans son estimation.

A titre indicatif et de manière non limitative, le titulaire pourrait être mobilisé pour les réunions suivantes:

- réunions à chaque étape clé du projet : réunions de lancement et de restitution des missions

- réunions intermédiaires pouvant être faites en visio pour point d’étape avec le chef de projet ou le groupe de travail ;

- entretiens, ateliers, groupes de travail études schéma directeur, SPSI et programmation ;

- Groupe de coordination

- comités techniques;

- comités de pilotages.

Le titulaire sera chargé de la préparation des réunions, de l’élaboration des présentations le cas échéant et de la rédaction des comptes rendus, avec un niveau qualitatif et de détail proportionné à l’importance de la réunion.

| ENGAGEMENT DU CANDIDAT Lu et approuvé, |  |
| --- | --- |
| à | le |

Liste des pièces annexes