Plan d'Assurance Qualité

Projet <457217-PRI-23-RUE>

<TMA WEB IFPEN>

DOCUMENT CONFIDENTIEL

SOMMAIRE

1.	Introduction	4

1.1.	Objet du PAQ	4

1.2.	Domaine d'application	4

1.3.	Mise en place et évolution du PAQ	4

1.3.1	Rédaction, contrôle et diffusion du PAQ	4

1.3.2	Évolution du PAQ	4

1.3.3	Non-respect du PAQ	5

1.4.	Terminologie	5

1.4.1	Glossaire	5

1.4.2	Abréviations	6

2.	Définition du projet	7

3.	Organisation	8

3.1.	IFPEN et le prestataire	8

3.2.	Les rôles et responsabilités d'IFPEN	8

3.3.	Les rôles et responsabilités du prestataire	8

3.4.	Exigences vis-à-vis des ressources du prestataire	8

3.4.1	Remplacement	9

3.4.2	Disponibilité	9

3.5.	Communication Prestataire - IFPEN	9

3.5.1	Traitement des désaccords	9

3.5.2	Traitement des alertes	9

3.5.3	Gestion des risques	10

3.6.	Les instances de gouvernance	10

3.6.1	Typologie des instances	10

3.6.2	Règles à respecter et déroulement des différentes instances	11

3.7.	Organisation IFPEN	12

3.8.	Les acteurs IFPEN	12

3.9.	Organisation « Prestataire »	12

3.10.	Les acteurs « Prestataire »	12

4.	Livrables	13

5.	Planning projet	14

6.	Gestion de la documentation	15

6.1.	Production des documents	16

6.1.1	Rédaction	16

6.1.2	Validation d'un document	16

6.1.3	Numérotation des versions	17

6.1.4	Suivi des modifications	17

6.2.	Gestion du stockage des documents	17

7.	Plan de production	18

7.1.	Gestion des anomalies	18

7.1.1	Étapes principales	18

7.2.	Vérification d'Aptitude au Bon Fonctionnement (VABF)	19

7.3.	Vérification de Service Régulier (VSR)	20

8.	Gestion des risques	21

9.	Gestion de la qualité	21

10.	Annexe : Modèles de documents utilisés	21

# Introduction

## Objet du PAQ

Ce Plan d'Assurance Qualité (PAQ) décrit l'ensemble des dispositions communes aux différentes prestations du contrat. Sa mise en œuvre par le prestataire va permettre d'atteindre les objectifs de qualité, en termes de coût, de délai, de contenu technique et de qualité du produit à livrer.

Le Plan d'Assurance Qualité constitue un engagement contractuel de la part du prestataire.

## Domaine d'application

Le présent document s'applique au projet <TMA WEB> d'IFPEN

## Mise en place et évolution du PAQ

### Rédaction, contrôle et diffusion du PAQ

La rédaction ainsi que la mise à jour du plan d'assurance qualité sont à la charge du prestataire.

Le PAQ est un document contractuel, il doit donc être validé. La validation du PAQ suit les règles générales décrites pour la validation des documents contractuels dans la procédure de gestion des documents au chapitre 3. Le plan qualité doit être en outre validé par le chef de projet IFPEN.

Les règles de diffusion suivantes sont sous la responsabilité du prestataire et d'IFPEN :

- Document en français sur support “ papier ” et électronique (format Word) comportant les visas qui font foi,

- Pas de diffusion partielle du corps du document,

- Diffusion partielle des annexes autorisée,

- S’assurer que les anciennes versions sont retirées de la circulation.

### Évolution du PAQ

Le PAQ est, par nature, un document évolutif. La procédure d'évolution peut être déclenchée à tout moment, sur demande de l'une des parties, lorsqu'il apparaît utile de modifier, de compléter, de préciser, voire de supprimer une partie du PAQ, pour tenir compte de nouvelles dispositions apportées au mode de gestion du projet.

Toute demande d'évolution est soumise aux valideurs qui statuent sur son acceptation ou son refus. Cette demande formalisée et la réponse sont conservées et servent à retracer les causes d'évolution.

Toutes les évolutions du PAQ sont soumises à l'acceptation des responsables concernés, de la même manière que la rédaction initiale.

Toute nouvelle version du PAQ doit faire l'objet d'une diffusion à toutes les personnes concernées.

### Non-respect du PAQ

La demande de dérogation peut être formulée par un des acteurs du projet identifié.

La décision prise sur la dérogation est notifiée par le Chef de Projet du prestataire chargé de la rédaction du PAQ. Les demandes de dérogation sont traitées en Comité de Pilotage et leurs statuts (acceptées, refusées) consignés dans un compte-rendu. La décision prise sur la dérogation est accordée par le Chef de Projet du prestataire et le chef de projet IFPEN. Un rappel des statuts des demandes de dérogation (acceptées, refusées, en attente) sera abordé en Comité de Pilotage.

En préalable à toute action de modification ou évolution, le chef de projet IFPEN se concerte avec le Chef de Projet du prestataire pour déterminer les actions à entreprendre.

## Terminologie

### Glossaire

### Abréviations

| Abréviations utilisées dans le présent document |  |
| --- | --- |
| Terme / sigle | Définition |
| CDC | Cahier Des Charges |
| CdP | Chef de Projet |
| DSI | Direction du Système d'Information, utilisé pour nommer la « fonction SI » dans les documents sans préjuger de l'organisation de celle-ci. |
| VABF | Vérification d'aptitude au bon fonctionnement : activité de la phase de réception qui valide la conformité (fonctionnelle et technique) de l'application et se solde par un accord de passer l'application en production. Par extension, le jalon de passage à la phase de mise en production de l'application (avec ou sans réserve). |
| VSR | Vérification de service régulier : activité de la phase de réception qui est différée pendant la phase de mise en production et qui vise à vérifier le bon fonctionnement de l'application en service régulier (application effectivement utilisée pour des activités opérationnelles normales). Par extension, le jalon de passage à la phase de MCO de l'application (avec ou sans réserve). |

# Définition du projet

Cette partie doit être conforme au cahier des charges, à l’offre du prestataire et à sa démarche Qualité.

Elle pourra reprendre les objectifs, la démarche retenue par le prestataire et les principaux jalons de la prestation.

# Organisation

## IFPEN et le prestataire

Par la répartition claire des responsabilités, la réussite de la mise en place du projet repose sur un bon esprit de collaboration dans la relation entre les partenaires, car la nature des opérations et les prestations qui s'y rattachent induisent une responsabilité commune d'IFPEN et du prestataire.

L'identification et la séparation claire des fonctions d'IFPEN et du prestataire sont les bases de la relation.

IFPEN concentre son action sur :

- la définition de ses besoins ;

- l'organisation rationnelle du circuit d'information entre l'IFPEN et le prestataire ;

- le contrôle des résultats obtenus (tant techniques que financiers) ;

- les orientations stratégiques.

Le prestataire, de son côté, concentre son action sur :

- la réalisation (au sens large) des applicatifs ;

- le management de son équipe et du contrat ;

- le respect des engagements de service ;

- le conseil sur l'évolution et l'amélioration de nos applications.

L'amélioration :

- de application elle-même ;

- des modes de travail, pour toutes les phases du cycle de vie du projet ;

- des outils utilisés, au cours de ces phases ;

- sur le plan des couts et de la qualité notamment ;

doit être une activité régulière, à la fois pour IFPEN et le prestataire.

## Les rôles et responsabilités d'IFPEN

A compléter par le prestataire

## Les rôles et responsabilités du prestataire

A compléter par le prestataire

## Exigences vis-à-vis des ressources du prestataire

Ce chapitre porte sur les intervenants de l'équipe projet du prestataire. Par intervenants, nous entendons le chef de projet et son équipe travaillant sur le projet.

### Remplacement

Les compétences affichées par le prestataire et validées par IFPEN doivent être maintenues lors d'un remplacement. Dans le cas d'un remplacement, une période de recouvrement doit être respectée par le prestataire. Cette période est précisée dans la réponse du prestataire, elle est, au minimum, de deux mois pour le chef de projet, et de trois semaines pour les autres intervenants.

Une personne en support du chef de projet doit être disponible. Dans le cas d'une absence d'une durée plus ou moins longue, cette personne prendra le rôle de chef de projet durant cette période. Le choix de ce chef de projet suppléant est connu et validé par IFPEN. De manière générale, chaque intervenant forme un autre intervenant de l'équipe sur les sujets dont il a la responsabilité, qui assurera la continuité de la prestation en cas d'absence éventuelle.

### Disponibilité

Toute spécificité relative à la disponibilité d'un intervenant principal sur le projet (cas d'un temps partiel par exemple) doit être décrite, connue et validée par IFPEN.

De manière plus générale, l'équipe de maintenance est disponible du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures.

## Communication Prestataire - IFPEN

Les échanges entre IFPEN et le prestataire sont effectués à travers :

- Les réunions, dans le cadre des structures décrites ci-dessus. Elles donnent lieu à un compte-rendu systématique rédigé par le prestataire.

Toute décision prise en urgence (par téléphone, courriel, etc.) entre IFPEN et le prestataire doit apparaître dans le compte-rendu du point mensuel suivant.

### Traitement des désaccords

Lorsque les chefs de projet du prestataire et d'IFPEN sont en désaccord sur un point, le point sera arbitré au comité mensuel suivant.

Par ailleurs, il y a obligation de commande par IFPEN, avant le lancement de travaux par le prestataire.

### Traitement des alertes

Une alerte doit être déclenchée dès lors qu'une situation de nature à remettre en cause les engagements réciproques d'IFPEN et du prestataire est détectée (par exemple lors d'une prévision de report de date de livraison).

Elle est formalisée par écrit afin d'être tracée et suivie.

Elles se traitent entre chefs de projet. Elles sont traitées lors d'un comité de suivi opérationnel. Les décisions et arbitrages doivent alors être consignés dans le compte-rendu du comité opérationnel. Si, lors du comité opérationnel, aucun accord n'a pu être obtenu, il sera nécessaire de faire aborder ce point lors du prochain comité mensuel.

De manière générale, que ce point soit abordé en comité opérationnel ou non, l'alerte doit être consignée dans le compte-rendu suivant.

### Gestion des risques

L'identification et la gestion des risques tout au long du projet sont les points clés de la bonne réussite de celui-ci. Elles sont formalisées lors des comités opérationnels mensuels.

Si, malgré cela, un quelconque évènement mettait en péril l'atteinte des objectifs du projet, un dispositif d'alerte serait alors mis en place.

## Les instances de gouvernance

### Typologie des instances

L’organisation des instances de gouvernance est décrite dans le tableau ci-dessous :

|  | Fréquence | Lieu | Participants Prestataire | Participants IFPEN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comité de pilotage | Semestriel | IFPEN ou Visio | - Chef de projet - Responsable TMA - Responsable technique TMA | - Chef de projet - Les RSIA/RMA des applications web - Le RSID du domaine « communication » - Responsable des Achats |
| Comité de projet | Tous les 2 mois | IFPEN ou Visio | - Chef de projet - Responsable technique TMA | - Chef de projet - Le RMA et le RSIA des applications |

*NB : La fréquence des différentes instances sera ajustée selon l’activité des différentes phases du projet.

Les thématiques et sujets cibles pour chaque type d’instance sont décrites dans le tableau ci-dessous :

| Comité de pilotage | En charge des décisions stratégiques - Suivi et modification des grandes orientations techniques et fonctionnelles - Avancement budgétaire, nouvelles propositions, nouveautés techniques et organisationnelles, - Revue et gestion de la qualité de la prestation par la présentation des tableaux des valeurs des indicateurs de la mesure de la qualité de services (voir § 5). Les indicateurs seront présentés pour 4 mois, sur un an glissant. - Suivi des indicateurs pénalisables - Identification des modifications des procédures usuelles de communication, de suivi et des opérations. - Revue des points d’attention et prévisions sur période suivante |
| --- | --- |
| Comité de projet | En charge du suivi opérationnel - Balayer l’en-cours et de faire avancer ou de prioriser les différentes demandes (corrections et/ou évolutions). Les typologies des corrections ou évolutions seront aussi abordées et validées lors de ce comité. - Valider l’avancement des travaux - Informer le comité de pilotage sur l’avancement général du projet - Résoudre les éventuelles difficultés techniques fonctionnelles et organisationnelles - Veiller au respect du contrat |

### Règles à respecter et déroulement des différentes instances

| Instances | Ordre du Jour | Modification / Ajout à l’ordre du Jour | Compte Rendu | Validation IFPEN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comité de Pilotage | 5 jours ouvrés avant la réunion | 1 jour ouvré | Word sous 5 jours ouvrés | Sous 5 jours ouvrés suivant la diffusion* |
| Comité de projet | 5 jours ouvrés | 1 jour ouvré | Word sous 5 jours | Sous 5 jours ouvrés suivant la diffusion* |

En cas de blocage ou problème mettant en péril la réussite du projet, un comité de pilotage extraordinaire peut être demandé par IFPEN ou le prestataire.  Dans ce cas, les délais prévus ne s’appliquent pas.

Sauf précision contraire, les invitations, l'ordre du jour, les supports et les comptes rendus sont rédigés par le Chef de Projet du prestataire et validés par le Chef de projet IFPEN.

*NB : L’approbation formelle d’un compte-rendu se fait par mail. La validation peut faire l’objet d’itérations par mail. L’absence d’observations et ou réserves vaudra acceptation du compte rendu et des résolutions qui y seront consignées après relance du prestataire restée sans effet.

## Organisation IFPEN

## Les acteurs IFPEN

## Organisation « Prestataire »

## Les acteurs « Prestataire »

# Livrables

Le prestataire pourra récapituler la liste des livrables qui doit être conforme au cahier des charges et à l’offre.

| Phase du projet | Livrable |
| --- | --- |

# Planning projet

Le prestataire pourra récapitule les principaux jalons du planning de réalisation des Prestations qui doivent être conformes au Calendrier contractuel et les délais contractuels.

# Gestion de la documentation

Cette partie décrit les exigences d'IFPEN relatives à la gestion de documentation.

Ses objectifs sont :

- Établir des règles rigoureuses et cohérentes de gestion de documentation.

- Garantir aux acteurs la fiabilité, la qualité et la rapidité des renseignements diffusés.

- Favoriser l'accès de tous les acteurs à l'information et faire en sorte qu'ils disposent d'une documentation projet à jour.

- Enregistrer et stocker l'ensemble des données relatives au projet.

Le périmètre concerné est l'ensemble des documents afférents à la relation IFPEN et du prestataire.

Les modalités de la gestion documentaire sont définies par le chef de projet IFPEN.

Le chef de projet IFPEN est garant de l'application de ces règles et, responsable de la gestion de la documentation de son projet.

La gestion documentaire repose sur six préceptes:

- le stockage de tous les documents dans un répertoire hiérarchique qui les regroupe par thème ;

- la classification des documents par type et l'utilisation de modèles ;

- des règles de nomenclature s'appliquant aux documents et à leurs caractéristiques essentielles ;

- un système de référence qui sert à identifier un document sans ambiguïté ;

- un système de suivi des versions (évolutions et modifications) ;

- une règle précisant la durée de conservation.

Une règle de nommage classique à IFPEN est :

<Sigle projet> -<Acteur>-<Type>-< Date>-<Libellé>-<Version>

où :

Sigle projet = <XXXXX>

Acteur = IFPEN ou <Prestataire>

Type = CR (Compte rendu), LI (Livrable), DS (Document support), DEX (Document d’exploitation), etc. La liste sera définie par le prestataire.

Date = Elément facultatif ; s'il s'agit d'un CR, date de la réunion sous la forme <AAAAMMJJ> en chiffres, ex : 20110620

Libellé = chaine alphanumérique

Version=chaine alphanumérique

La gestion des versions permet de suivre l’évolution d’un document grâce à une codification Vi.j avec :

- i = indice de version majeure initialisé à 0 à la création du document, puis incrémenté de 1 à chaque validation.

- j = indice de version mineure (révision) des versions en cours de rédaction initialisé à a incrémenté d'une lettre à chaque intégration de modifications suite aux remarques de IFPEN

Aussi, le cycle de vie d’un document peut être illustré comme suit :

- A la création initiale du document :

==> V 0.a

- A la livraison initiale du document

==> V 0.b

- Après correction demandée par IFPEN

==> V 0.c

- En version finale réceptionnée par IFPEN

==> v1

Si le document devait de nouveau être modifié, il passerait en version 1.a, puis en version 2 après validation.

## Production des documents

### Rédaction

Le prestataire rédigera les comptes-rendus, établira un relevé de décision et mettra éventuellement à jour le rapport d’avancement.

Les comptes-rendus seront soumis à l'approbation d'IFPEN dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la date de la réunion.

### Validation d'un document

La relecture d'un document peut se réaliser de deux façons :

- Utilisation de la fonction Word de « suivi des révisions » qui permet d'annoter directement le document,

- Utilisation d'une fiche de lecture, sur laquelle est indiquée chacune des remarques.

La validation peut avoir un résultat de trois formes :

- Accord sans réserve : Le document est directement validé.

- Accord avec réserves : Au document sont joints des recommandations, impliquant des corrections ou des points à surveiller. Le document est alors validé (en l'état ou après correction).La prise en compte des corrections fera l'objet d'une relivraison.

- Refus : Le document est rejeté. A ce document est jointe une fiche de relecture que le rédacteur doit prendre en compte dans sa nouvelle version. La date d'une nouvelle lecture est donnée par le lecteur.

Si les documents correspondent à des livrables, cette étape est à rapprocher d'un processus de  « recette », avec l'application de pénalités correspondantes.

### Numérotation des versions

La version d'un document ne présente aucun rapport avec la version de l'application auquel il se rapporte.

La version du document est indiquée dans le nom du document.

| Numérotation version | Usage | Type de version |
| --- | --- | --- |
| 1er indice Commence à « 0 » | Incrémenté lors d'une modification conséquente du document. : version majeure La V0 correspond à la rédaction initiale du document La V1 correspond à la première version validée du document | Création et Modification majeure |
| 2d indice Commence à « a » | Incrémenté lors d'une modification mineure du document. : version mineure Si évolution majeure : à la validation du document, le 1er indice sera incrémenter, sinon c'est uniquement le second indice qui évoluera | Modification mineure |

### Suivi des modifications

Toute modification d'un document doit faire l'objet d'une description (Date, Auteur, Résumé,…) dans le cadre de l'historique du document.

## Gestion du stockage des documents

Les documents sont conservés sur toute la durée du contrat.

IFPEN mettra à disposition du projet un espace de travail Prisme Extranet pour partager la documentation projet avec le prestataire.

Il comprendra deux parties, l’une comprenant les documents validés, l’autre les documents en cours d’élaboration.

# Plan de production

## Gestion des anomalies

### Étapes principales

Formalisation

Une fois la remarque caractérisée en tant qu'anomalie, IFPEN devra la décrire précisément.

L’outil de gestion des anomalies et des évolutions « JIRA » sera utilisé pour tracer les anomalies.

Il est indispensable de formaliser au minimum :

- La démarche à suivre pour reproduire l'anomalie (conditions d'apparitions)

- Les résultats constatés

- Les résultats attendus (obligatoirement différents des résultats constatés). Idéalement cette partie comporte une référence précise aux spécifications.

Suivi

Une fois l'anomalie prise en charge par le prestataire, il est important qu'IFPEN conserve une vision de l'avancement du traitement. Par exemple, en phase de tests IFPEN doit pouvoir réorganiser la poursuite des tests si une anomalie bloquante est constatée.

Une bonne pratique est d'affecter le traitement de l'anomalie à une personne précise.

Le suivi précis des anomalies doit permettre de disposer d'indicateurs objectifs comme :

- Le nombre d'anomalies relevées par IFPEN (par lot de livraison ou par fonctionnalité) qui donne une indication quant à la qualité de la réalisation.

- Les délais moyens :

- de correction (mesuré entre la date de signalement et la date de livraison de la correction effective) qui donne une indication sur la réactivité de la maîtrise d'œuvre,

- de clôture (mesuré entre la date de livraison de la correction et la clôture de l'anomalie) qui donne une indication sur la réactivité de l'équipe de recette.

- Le tableau de suivi des anomalies est fourni en annexe.

- Résolution

Une fois l'anomalie corrigée, la correction doit être signalée à IFPEN.

Clôture

La clôture de l'anomalie est l'une des alternatives possibles suite à la correction. Toutefois l'utilisateur doit pouvoir refuser la correction apportée si elle ne résout pas le problème rencontré. Dans ce cas, l'anomalie est à nouveau signalée (ou réouverte ou réaffectée…) et repart dans un cycle de correction.

## Vérification d'Aptitude au Bon Fonctionnement (VABF)

Cette opération constate et contrôle la conformité de l'application fournie par le prestataire aux Spécifications Techniques et Fonctionnelles décrites dans le référentiel de conformité.

La VABF est de la responsabilité d'IFPEN qui y procède avec l'assistance du prestataire qui a en charge la correction des anomalies éventuellement détectées.

Les anomalies détectées durant la phase de VABF devront être corrigées par le prestataire au fil de l’eau et en tout état de cause dans des délais compatibles avec la date impérative à laquelle IFPEN doit être en mesure de prononcer la recette provisoire de l'application étant précisé que ce dernier devra disposer d'un délai de recette raisonnable eu égard au nombre de corrections apportées durant la phase de VABF pour pouvoir faire, ou refaire (en cas de correction d'anomalie), les tests de recette nécessaires au prononcé de la VABF.

Le prononcé de la "recette provisoire" se fera si la vérification est probante. On entend par vérification probante :

- un taux de réussite de 100% aux tests de contrôle du prestataire et ceux réalisés en complément par IFPEN, ou à défaut, de ce qu'IFPEN considère comme acceptable ;

- et la validation par IFPEN de la production documentaire correspondante.

Les critères de validation d'IFPEN sont :

- la documentation a été mise à niveau, si nécessaire

- les résultats de la recette d'IFPEN conduisent à :

- 0 anomalie bloquante,

- 0 anomalie majeure,

- 5 anomalies mineures, au maximum, avec une livraison de correction définitive planifiée dans les 6 jours ouvrés.

Si les résultats des tests ne sont pas satisfaisants et qu'IFPEN refuse de prononcer la recette provisoire, le prestataire sera tenu d'effectuer à ses frais la correction des anomalies remontées par IFPEN, par tous remplacements, modifications, réparations, adjonctions ou mises au point nécessaires, dans des délais visées ci-dessus.

- Cette VABF, donnera lieu à la rédaction d'un procès-verbal rédigé contradictoirement. Ce procès-verbal pourra aboutir soit (1) au prononcé sans réserve de la Recette provisoire, soit (2) au prononcé avec  réserve(s) de la Recette provisoire, soit (3) au refus de la part du Client de prononcer la Recette provisoire. Dans cette dernière hypothèse, la procédure complète de tests devra être reconduite après résolution des Anomalies par le Prestataire.

Dans l'hypothèse où la Recette provisoire serait prononcée avec des réserves du Client, les Anomalies constatées devront être corrigées dans les plus brefs délais et en tout état de cause avant le prononcé de la Recette définitive de l'Application.

## Vérification de Service Régulier (VSR)

La Vérification de Service Régulier a pour but de constater que l'application fournie par le prestataire est capable d'assurer un service régulier en exploitation sans indisponibilité, de remplir les fonctions attendues et de correspondre à ce qui est demandé par IFPEN conformément au référentiel de conformité.

La régularité du service s'observe à compter de la date de mise en production de l'application pendant une durée de trois (3) mois. Au cours de cette période, si IFPEN constate des dysfonctionnements, anomalies, et de manière générale toute non-conformité relative à l'application, IFPEN les signale au prestataire qui doit intervenir et corriger les éventuelles anomalies qui seraient détectées en production dans des délais inférieurs à deux (1) jours ouvrés pour les anomalies bloquantes, trois (5) jours ouvrés pour les Anomalies majeures et cinq (10) jours ouvrés pour les anomalies mineures à compter de leur notification par IFPEN et en tout état de cause dans des délais compatibles avec la date impérative à laquelle IFPEN doit être en mesure de prononcer la recette définitive de l'application étant précisé que ce dernier devra disposer d'un délai de recette raisonnable eu égard au nombre de corrections apportées durant la phase de VSR pour pouvoir faire, ou refaire (en cas de correction d'anomalie), les tests de recette nécessaires au prononcé de la VSR.

Le service est réputé régulier si tout défaut de la documentation, toutes anomalies affectant l'application ou l'une de ses fonctionnalités ont été corrigés avant la fin de la période d'observation pour la Vérification de Service Régulier et qu'aucune régression n'a été constatée sur les autres fonctionnalités de l'application.

Le prononcé de la recette définitive, et l'entrée en garantie, sont conditionnés par la levée de toutes les réserves résiduelles ainsi que la correction définitive de toutes les anomalies (y compris les anomalies mineures), qui lui ont formellement été signalées par IFPEN aussi bien durant la période de VSR que pendant celle de la VABF.

En l'absence de prononcé de la recette définitive à la date impérative fixée pour cette échéance, les dispositions, prévues au contrat, relatives au dépassement d'une date impérative seront applicables.

Le prononcé de la VSR, matérialisé par un procès-verbal, vaut admission de l'application et entraine le début de la période de garantie.

IFPEN s'engage à effectuer l'ensemble des opérations techniques, tests de vérification, nécessaires à la réception de l'application dans les délais convenus dans le PAQ, en tout état de cause ce délai devra être raisonnable au regard du nombre d'opérations à effectuer et de la charge prévisionnelle à affecter au projet indiquée par le prestataire dans son offre.

Aucune réception ne peut être prononcée de façon tacite. La mise en production de tout ou partie d'un livrable de l'application ne vaut pas réception de celui-ci.

A l'issu de ces contrôles, en cas de refus de prononcer la recette définitive en raison d'anomalie constatée, IFPEN consignera ses réserves dans le PV de recette ainsi que sa décision d'ajournement ou de rejet de la recette du livrable considéré. Dans ce cas le PV de recette ainsi amendé devra faire l'objet d'une notification au prestataire.

# Gestion de la qualité

# Annexe : Modèles de documents utilisés

Le prestataire intégrera a minima :

  - le modèle de Compte-rendu de pilotage

  - le modèle de Compte-rendu de comité de suivi

Ces comptes rendus seront nécessairement au format Word afin d’utiliser le mode révision pendant les phases de relecture.