**CALENDRIER PREVISIONNEL**

|  |  |
| --- | --- |
| **ETAPES** | **DATE** |
| **PUBLICITE** | |
| **PHASE CANDIDATURE** | |
| **Annonce** | **25 octobre 2024** |
| **Réception des plis par la plateforme** | **3 décembre 2024** |
| **Ouverture des plis** | **4 décembre 2024** |
| **Transmission des éléments au référent** | **4 décembre 2024** |
| **PHASE ANALYSE** | |
| **Demande de complément** | **A partir du 9 décembre 2024** |
| **Régularisation des offres** |  |
| **Rédaction du RAO** |  |
| **COMMISSION CONSULTATIVE DES MARCHES** | |
| **Envoi du RAO pour contrôle** | **6 janvier 2025** |
| **Date de passage en CCM** | **17 janvier 2025** |
| **Envoi du courrier de la liste restreinte (3)** | **Fin janvier 2025** |
| **Envoi des courriers de rejet** | **Fin janvier 2025** |
| **PHASE OFFRE** | |
| **Annonce** | **Février 2025** |
| **Visite de site** | **mi-février 2025** |
| **Réception des plis par la plateforme** | **11 avril 2025** |
| **Ouverture des plis** | **14 avril 2025** |
| **Transmission des éléments au référent** | **14 avril 2025** |
| **PHASE ANALYSE** | |
| **Demande de complément** | **Début mai 2025** |
| **Régularisation des offres** | **Début mai 2025** |
| **Rédaction du RAO** | **Mai 2025** |
| **COMMISSION CONSULTATIVE DES MARCHES** | |
| **Envoi du RAO pour contrôle** | **Mi-juin 2025** |
| **Date de passage jury de concours** | **Fin juin 2025** |
| **Envoi du courrier au candidat pressenti** | **juillet 2025** |
| **Envoi des courriers de rejet** | **juillet 2025** |