# ANNEXE 1 : FICHE DE SYNTHÈSE

Maître de l’ouvrage : CHU ANGERS 4 rue Larrey 49 933 Angers Cedex 09 Tél. : 02 41 35 38 50 Fax : 02 41 35 55 05 patrimoine@chu-angers.fr Maitre d’œuvre de l’opération En cours de choix Missions de base Maitrise d’œuvre Missions complémentaires : - Mission Complémentaire A : Diagnostic (DIAG) - Mission Complémentaire B : une mission Quantitatifs sur les lots architecturaux et second œuvre (hors lots structure et techniques) - Mission Complémentaire C : Une mission S.S.I. - Mission Complémentaire D : Une mission O.P.C. - Mission Complémentaire E : Etudes de Synthèse SYN - Mission Complémentaire F : BIM Management - Mission Complémentaire G : Mission d’architecture / design d’intérieur y compris signalétique et signalisation intérieure (mise en place de la charte graphique du CHU) Description de l’opération : Restructuration/Reconstruction de l’EHPAD et USLD St Nicolas au CHU d’ANGERS L’opération de construction / restructuration se décompose de la façon suivante : • Démolition de 2 bâtiments et d’une partie d’un 3ème : 6 378 m² SDO. • Constructions neuves : 8 420 m² de SDO. • Maintien de 3 bâtiments existants (15 185 m² SDO) qui accueilleront des éléments du programme avec quelques travaux à minima (réaffectations ou réaménagements ponctuels de locaux et réfection d’installations techniques lorsque cela est indispensable). Surface SHON : Environ 8500m² neuf et 6000m² de démolition Calendrier prévisionnel des travaux : Lauréat concours Remise de l’Avant-Projet définitif; Octobre 2024 Mai 2025. Remise du projet; Octobre 2025. Déclaration d’ouverture de chantier; Juillet 2026. Début des travaux; Septembre 2026. Délai d’exécution des travaux; 36 mois en plusieurs phases. Fin des travaux; Juillet 2029. Usage de la construction : Habitation : NON Bureaux : NON IGH : NON Commerce : NON Industrie : NON Hébergement : OUI ERP : OUI Hospitalisation : OUI Nature des prestations à réaliser dans le cadre de l’opération : Restructuration/Reconstruction de l’EHPAD et USLD St Nicolas au CHU d’ANGERS Coût prévisionnel des travaux HT : Les informations portées ci-après sont confidentielles. Coût des travaux estimatifs : 27 800 000 € TTC (y compris VRD) Durée indicative des travaux : 36 mois (compris période de préparation et marche à blanc) Coordonnateur SPS : Niveau de compétence : Niveau 1 Bureau de contrôle : Consultation en cours  MISSIONS DE BASE :  MISSION « L » relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables.  MISSION « SEI » relative à la sécurité des personnes dans les constructions applicables aux E.R.P. et I.G.H.  MISSIONS COMPLEMENTAIRES :  MISSION « PS » relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme.  MISSION « P1 » relative à la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés.  MISSION « F » relative au fonctionnement des installations.  MISSION « Ph » relative à l’isolation acoustique des bâtiments.  MISSION « Th » relative à l’isolation thermique et économie d’énergie.  MISSION « HAND » relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.  MISSION « Brd » relative au transport des brancards dans les constructions.  MISSION « LE » relative à la solidité des existants.  MISSION « Av » relative à la stabilité des ouvrages avoisinants (Le Clos de l’Abbaye, Les Sources, Les Jardins de la Doutre et l’Eau Vive)  MISSION « PV » relative au récolement des procès-verbaux d’essais d’installations  MISSION « DEM » relative à la solidité des ouvrages en cas de démolition d’ouvrages existants.  MISSION relative à la fourniture de l'attestation «Handicapés» en fin de phase travaux.  MISSION relative à la fourniture de l'attestation «Thermique» en fin de travaux.  MISSION de vérification initiale des installations électriques avant mise en service.  MISSION de vérifications avant mise en service des appareils de levage  MISSION relatives aux équipements sous pression (DESP)