

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° Marché** | **2** | **0** | **2** | **4** | **0** | **1** | **0** | **D** | **T** | **9** | **6** | **0** | **3** | **6** |

|  |  |
| --- | --- |
| Acte d’engagement | **MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX**  **PROCEDURE ADAPTEE**  **Consultation GH10\_2024\_036**  **MARCHE N° 2024\_010\_096\_036 TRAVAUX DE CLOISONS- DOUBLAGES RELATIF A LA CREATION D’UNE EXTENSION SUR LE SITE DE PAUL BROUSSE RELEVANT DU**  **GHU UNIVERSITE PARIS SACLAY** |

Sommaire

[A) PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 3](#_Toc180490715)

[Désignation du Maître d’ouvrage  3](#_Toc180490716)

[Objet du marché 3](#_Toc180490717)

[Procédure de passation**:** 3](#_Toc180490718)

[Forme du marché 3](#_Toc180490719)

[Nature du marché 3](#_Toc180490720)

[Durée du marché 3](#_Toc180490721)

[Délais d’exécution du marché 3](#_Toc180490722)

[Marché de prestations similaires 4](#_Toc180490723)

[B) PARTIE RESERVEE AU PRESTATAIRE 5](#_Toc180490724)

[C) PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 6](#_Toc180490725)

[D) REPARTITION DES PRESTATIONS ET DES PAIEMENTS ENTRE LES MEMBRES DU GROUPEMENT 7](#_Toc180490726)

## A) PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION

### Désignation du Maître d’ouvrage :

**GHU AP-HP Université Paris Saclay**

**78 rue Général Leclerc**

**94270 Le Kremlin-Bicêtre**

**Courriel :** [**servicemarches.gh10.bct@aphp.fr**](mailto:servicemarches.gh10.bct@aphp.fr)

**SIRET du GHU PARIS-SACLAY : 26750045200441**

Signataire du marché : M. le Directeur des Hôpitaux Universitaires PARIS-SACLAY ayant reçu délégation du directeur général, par arrêté directorial n°75-2022-07-08-00005 du 08/08/2022.

### Objet du marché**:**

Le projet consiste en l’extension du RDC du bâtiment Descartes du service des soins de suite, avec la création d’un espace de restauration pour le personnel.

### Procédure de passation**:**

La procédure applicable est une procédure adaptée, passée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique.

### Forme du marché**:** Le marché est un marché de travaux passé à prix forfaitaire selon les prix mentionnés à l’annexe 1 à l’Acte d’Engagement. La consultation n’est pas allotie.

### Nature du marché**:**

Le marché est régi par le CCAG –Travaux en vigueur à sa date de publication.

### Durée du marché**:** Le marché débute à compter de la notification jusqu’à la garantie du parfait achèvement.

Le délai prévisionnel du marché est de 179 jours en une phase à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux.

Ce marché public prendra fin :

* Pour les opérations techniques de réalisation, à l’achèvement des travaux, constaté par la réception des travaux sans réserve ou à l’issue de la levée de la dernière réserve.
* Pour les opérations financières d’exécution du marché, à l’achèvement des opérations financières ultimes suivant l’établissement du décompte général définitif (notamment le versement du solde, la libération des cautions et la restitution de la retenue de garantie).

### Prix du marché**:**

Les prestations sont rémunérées par application du prix global et forfaitaire indiqué dans les tableaux ci-dessous et mentionné dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Détail des travaux* | *Montant H.T.* | *Montant T.V.A.* | *Montant T.T.C.* |
| Cloisons-doublages | ..................................... | ..................................... | ........................................ |
| **Total** | ..................................... | ..................................... | ........................................ |

### 

### Délais d’exécution du marché**:**

Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d’exécution des travaux.

Le délai de préparation démarre à compter de l’ordre de service (OS) annonçant la date de démarrage de la période de préparation.

Lorsque le niveau de préparation des travaux atteint est conforme aux exigences fixées dans les documents techniques particuliers du marché, le titulaire recevra un ordre de service (OS) de démarrage de la période d’exécution des travaux qui fera courir le délai d’exécution des travaux.

Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

### Marché de prestations similaires**:**

Les prestations objet de la présente consultation pourront donner lieu à un (ou plusieurs) nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de l’article R.2122-7 du code de la commande publique.

Le cumul du montant total du marché initial ne pourra pas dépasser ou atteindre le seuil de procédure de passation du marché initial.

**Date de la notification** : Notifié le : via la plateforme PLACE

## B) PARTIE RESERVEE AU PRESTATAIRE

Je soussigné, Fonction :

Agissant pour mon propre compte ou pour le compte de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A dupliquer en cas de groupement

###### Mandataire du groupement solidaire / conjoint\* :

###### (\* rayer la mention inutile)

###### Dont le siège est :

Numéro de téléphone :

Numéro de télécopie :

Email :

Immatriculée : - au SIRET sous le n° :

- au registre du commerce sous le n° :

- code d’activité économique APE :

Après avoir pris connaissance des pièces du dossier de la consultation et des pièces contractuelles, mentionnées dans le Cahier des Clauses Particulières.

1. M’engage, sans réserve, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus à exécuter les prestations désignées au marché, aux prix et conditions mentionnés conformément à l’annexe 1 à l’acte d’engagement, la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

L’offre ainsi présentée n’est valable toutefois que si la décision d’attribution intervient dans un délai de 180 jours (6 mois) à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation. Le prix est réputé établi sur la base des conditions économique du **mois d’aout 2024**, ce mois est appelé « MOIS ZERO » (M0).

1. Demande que l’Administration se libère des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert :

au nom de :

A dupliquer pour chaque membre du groupement

à la banque :

Compte n° : Code banque :

Code Guichet : Code RIB :

1. Avance

Je renonce au bénéfice de l’avance dont le taux est de 5% (Option B du CCAG –Travaux)

OUI

NON

Fait en un seul original, à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, le\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Signature précédée de la mention “ Lu et approuvé ”et timbre commercial

## C) PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION

**Budget** : BUDGET GENERAL **Classe** :

**Numéro de nomenclature** (cf. arrêté directorial n°2017-04-13-005 du 13 avril 2017) : 061050 **Imputation budgétaire** (*Cf. nomenclature budgétaire*) : C

**Exercice**

**Comptable assignataire des paiements** : Monsieur le Directeur Spécialisé des Finances Publiques pour l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**Références de la personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R.2191-46 à R.2191-53 et R.2191-58 du nouveau code de la commande publique**) : M. le Directeur des Hôpitaux Universitaires PARIS-SACLAY.

Est acceptée la présente offre de la société …………………………………………………………………

pour valoir acte d’engagement pour le marché portant sur **Cloisons - Doublages**

Pour le compte du GHU PARIS SACLAY

Avec la Société :

Le Kremlin-Bicêtre, le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pour le Directeur général,

et par délégation

**Anne LESTIENNE**

**Secrétaire Générale**

AP-HP Université Paris Saclay

Hôpitaux Antoine Béclère . Maritime de Berck

Bicêtre . Paul Brousse . Ambroise Paré

Sainte Périne . Raymond Poincaré

Adresse Hôpital Bicêtre : 78 rue du Général Leclerc

94 270 Le Kremlin-Bicêtre

## D) REPARTITION DES PRESTATIONS ET DES PAIEMENTS ENTRE LES MEMBRES DU GROUPEMENT

Les contractants solidaires s’engagent financièrement pour la totalité des prestations visées au présent marché.

*Ou*

Les contractants conjoints précisent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’eux s’engage à réaliser :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Membre du Groupement* | *Prestations assurées* | *Montant\** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*Pour les accords-cadres et les accords-cadres à bons de commande, l’acte d’engagement peut n’indiquer que la répartition des prestations.