# DT / DICT  Grégoire BOURBION 06 65 20 39 30

# Procédure pour les sondages :

Une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) est un formulaire Cerfa envoyé par tout exécutant de travaux (entreprise de BTP, particuliers,…) aux exploitants de réseaux situés à proximité du chantier qu’il prévoit, en vue de connaître précisément la localisation des réseaux et d’obtenir des recommandations particulières de sécurité relatives à la présence de ces ouvrages.

La déclaration d’Intention de commencement de travaux est imposée par la réglementation anti-endommagement des réseaux, dont la finalité est de réduire le nombre de dommages effectués aux réseaux et permettre ainsi de garantir la sécurité des travailleurs et de la population.

Le non-respect de la réglementation entraîne des sanctions administratives.

À noter que les maîtres d’ouvrages ont l’obligation d’effectuer une déclaration de projet de travaux (DT) avant de consulter les entreprises de travaux.?

MOA / MOE rédige le DT (Déclaration Travaux) et l’entreprise choisie pour les forages le DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux)

Accord du MOA Thomas GODEFROY (Chef du BPOA Créteil)

Pour faire effectuer les sondages, Marché à Bon de Commande pas possible, donc soit MAPA soit émission d'un bon de commande liée au devis (Fait par MOA ???)

Recherche des réseaux :

Avant d'effectuer des travaux à proximité d'un ou plusieurs réseaux ou canalisations, il est nécessaire d'adresser une déclaration préalable aux exploitants concernés, après avoir consulté le téléservice de recensement des réseaux

SITE Internet « Construire sans détruire »

- Création du compte : Accueil du site « Responsable de projet »

- Profil : Déclarant

- Vincent Guizard

- Adresse : 65 avenue Faidherbe 93315 Le Pré Saint Gervais

- Mot de passe : Heisenberg1&

- Adresse mail : vincent.guizard@developpement-durable.gouv.fr

- Nom jeune fille maman : cuenet

- Demande : dans « Outils » puis « Tracer votre emprise de chantier »

- Téléchargement du dossier de consultation

- Il comporte

- 10 PDF pour les 10 concessionnaires de réseaux trouvés

- 1 PDF Emprise + 1 PDF Résumé + 1 PDF Notice

- 1 dossier Description .ZIP dans lequel on a 2 fichiers XML « AAAA_DT_Description.XML » et « Signature_AAAA_DT_Description_XML »

- Transmettre par mail à chacun des exploitants de réseaux les 3 éléments suivants :

Le fichier « AAAA_DT_Description.XML »

# Le fichier PDF Emprise

Le fichier PDF correspondant à l’exploitant concerné

Pour info liste des 10 exploitants :

| N° CERFA | Société exploitant réseaux | Adresse Mail |
| --- | --- | --- |
| 1 | ENEDIS-DRIDFO-GARPA | 6047043.ENEDIS@demat.protys.fr |
| 2 | NUMERICABLE | dictnumericable@altice.groupe-nat.com |
| 3 | VEOLIA EAU Centre Opérationnel SEINE | Veoliaeau-copseine@delegation.sogedata.fr |
| 4 | CITEOS Ingénierie IDF – COGELUM IDF | Citeos-idf-cogelum@demat.sogelink.fr |
| 5 | CITEOS Ingénierie IDF – COGELUM IDF | Citeos-idf-cogelum@demat.sogelink.fr |
| 6 | EAU DE PARIS | Reponse.Concessionnaire.DIT@eaudeparis.fr |
| 7 | ORANGE U1 UI HAUTS DE SEINE | FT40U1.FTO@demat.protys.fr |
| 8 | GRDF IDF OUEST 1 Couronne | GRDF_335.GRDF@demat.protys.fr |
| 9 | Etablissement Public Territorial 12 : Grand Orly – Seine Bièvre | Grandorlyseinebievre-ut1@demat.sogelink.fr ept12-grandorly-ut1@demat.sogelink.fr |
| 10 | Conseil Départemental du Val de Marne | Dsea-Dtdict@valdemarne.fr |

GRDF ILE DE France OUEST 1 Couronne

GRDF_335.GRDF@demat.protys.fr

EAU DE PARIS

Reponse.Concessionnaire.DIT@eaudeparis.fr

ORANGE U1 UI HAUTS DE SEINE

FT40U1.FTO@demat.protys.fr

Etablissement Public Territorial 12 : Grand Orly - Seine Bièvre

ept12-grandorly-ut1@demat.sogelink.fr

stephane.costes@grandorlyseinebievre.fr

Etablissement Public Territorial 12 : Grand Orly - Seine Bièvre

ept12-grandorly-ut1@demat.sogelink.fr

stephane.costes@grandorlyseinebievre.fr

Conseil Départemental du Val de Marne

Dsea-Dtdict@valdemarne.fr

VEOLIA EAU Centre Opérationnel SEINE

veoliaeau-copseine@delegation.sogedata.fr

ENEDIS-DRIDFO-GARPA

6047043.ENEDIS@demat.protys.fr

NUMERICABLE chez Groupe NAT

dictnumericable@altice.groupe-nat.com

CITEOS Ingénierie IDF - COGELUM IDF

citeos-idf-cogelum@demat.sogelink.fr

dict.citeos-idf@citeos.com

CITEOS Ingénierie IDF - COGELUM IDF

citeos-idf-cogelum@demat.sogelink.fr

dict.citeos-idf@citeos.com

+ Contacter BENADJENIA

DIET

Réseaux DIET niveau viaduc Bièvre

Contacter par mail les entreprises qui font des sondages géotechniques :

Exemple de Mail

"Bonjour,

Nous vous sollicitons pour réaliser une campagne de sondages (3 sondages pressiométriques, et 1 sondage carotté), prévue cet été ou automne selon les disponibilités, près de deux semelles des piles du viaduc portant l’A6a, et franchissant la vallée de la Bièvre, notamment l’avenue François-Vincent Raspail (RD127) et le parc départemental, situé dans le département du Val-de-Marne (94) sur la commune d’Arcueil.

En effet, l’ouvrage a vu des remaniements de sols notables autour des piles, dans le cadre du projet de réouverture et renaturation de la Bièvre, porté par le Département du Val-de-Marne, au niveau du parc départemental du Coteau à Arcueil-Gentilly.

Nous attirons votre attention sur l’accessibilité très aisée sur site, au niveau du parc départemental, et la possibilité d’intervention de jour, sous réserve des conditions imposées par les responsables du CD94.

Par ailleurs, suite à l’épidémie de COVID-19, l’entreprise donnera les préconisations nécessaires prévues pour assurer la sécurité sanitaire sur le chantier.

Vous trouverez en pièce jointe un cahier des charges, accompagné du détail estimatif, dont le montant fourni définira fortement le critère de choix de l’entreprise.

Sur la base de ces informations, pourriez-vous nous établir un devis ? Je vous remercie d'avance pour votre retour."

Pour les entreprises à contacter, il en faut au moins 3 ; Victor m'avait conseillé de voir avec ces 5 là qui travaillent régulièrement avec la DiRIF. Personnellement j'ai travaillé avec BS et Fondasol et ça s'est bien passé à chaque fois.

Liste des entreprises :

commercial@sefi-intrafor.fayat.com

contact@technosol.fr

valerie.canaple@fondasol.fr

david.sampaio@forsol.fr

consultants.bs@wanadoo.fr

- Pour les éléments techniques à leur envoyer, il faut un cahier des charges à minima. Un BPU et un DE sont également conseillés même si ce n'est pas obligé, ça permet de mieux cadrer le contenu des prix. Si tu veux que l'entreprise s'en tienne à ton BPU et à ton DE, il vaut mieux leur préciser dans le mail que tu leur envoies.

Tu trouveras ci-joint quelques exemples de cahiers des charges (celui de l'A4 a été rédigé par le CEREMA).

- Ensuite il faudra faire une mini-analyse d'offres (ça se limite au prix), et demander au MOA l'émission d'un bon de commande liée au devis.

# Message RODOLPHE

Choses suivantes à faire en vue des reconnaissances géotech:

-Voir quand est ce qu'on peut mandater une entreprise pour faire 3 pressios de 25m et un carotté de 25m.

Tous sont autour des piles les plus proches de la Bièvre. Le CEREMA devra être présent.

Comment fait on Guillaume? Le marché ne sera bon qu'en fin d'année? De qui doit on se rapprocher pour lancer ça?

-DR ou DT (je ne sais plus comment on appelle ça), s'assurer que l'on risque pas de taper dans réseau. L'entreprise devrait être en charge des DICT. Vincent, tu t'en charges?

-Quand on aura une idée de quand on peut y aller, il faut se rapprocher des gens liés au parc: le CD94 qui fait ses travaux,

la commune d'Arcueil.

Selon moi personne d'autre n'est concerné. Je ne sais pas qui est "MOA/gestionnaire du parc". Il y aura peut être un arrêté communal / départemental ou autre formalité à obtenir.

-Reprendre compléter les pièces fournies par CEREMA: rayer les coquilles (ou il est fait mention à l'UER d'Eragny, par exemple).

S'adapter au formalisme du marché à bonde commande. S'il n y a plus que cela à faire, on sera bon.

# Mercredi 3 juin 12h00

Par rapport à hier et notre échange de tout à l'heure, quelques nouveauté en plus:

-le marché à bon de commande pour les sondages ne sera prêt que pour la fin d'année et Guillaume est d'avis qu'on avance.

Donc on fait les devis.

Selon le DE transmis par Sibylle on est en dessous des 25000TTC donc ça devrait passer. Sinon, il faudra se lancer un MAPA, et ça sera administrativement plus pénible.

1) Obtiens de Grégoire les contacts entreprises auprès de qui demander des devis. Avant de contacter les entreprises, il faudra faire le tri dans le cahier des charges (après avoir fait le tri bien sûr).

2) Selon Guillaume le MOA est Thomas GODEFROY de DPR. Il faut passer par lui. Avant de se lancer dans les demandes de devis, il faut tout de même avoir l'accord de principe du MOA. Je vais lui faire un mail.

Bientôt il sera dans la même entité que nous: le grand DIOA.

3) -Pour les DT (démarche que le MOA est supposé faire en amont de travaux) demande à Grégoire s'ils les ont faites ou pas. Pareil, c'est pénible, il faut envoyer plein de courriers et les concessionnaires ne répondent pas forcément et dès fois assez tard.

4) -En ce qui concerne le Département, demande leur qui doit être avisé de nos interventions, et s'ils ont des réserves sur certaines dates.

# Mercredi 3 juin 12h17

Relancer le CEREMA sauf Géotech :

1) Il y a Julien SCHNEIDER et son collègue CARPIO PEREZ,

2) et les gars du Nord d'autre part. BOIST

J'imagine qu'on a pas eu de retour depuis la dernière fois que tu les as relancé... Cette fois ci précise que l'année est bien avancée et que la période où l'on envisage de publier des marché approche: c'est le dernier trimestre. Explique diplomatiquement que l'incertitude sur la réalisation des investigations (diag physico chimique du béton, reconnaissances sur la précontrainte du hourdis...) devient pénalisante pour nous, on ne peut pas se lancer dans de coûteuses réparation sans avoir un minimum d'infos...

Renouvelle donc la demande de planification des interventions.

Si ça ne répond pas à nouveau, ou si ca promet une réponse sans la donner par la suite, il faudra que Guillaume appelle un peu les chefs de départements du CEREMA...