MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE (AMO) AU PROJET DE RENOVATION DU SIEGE DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE (CPCAM)

DES BOUCHES-DU-RHONE

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Marché n°24.970.01

POUVOIR ADJUDICATEUR - MAITRE DE L’OUVRAGE

- Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône

- 56 Chemin Joseph Aiguier – 13009 MARSEILLE

Le pouvoir adjudicateur est représenté par :

Monsieur le Directeur de la CPCAM des Bouches-du-Rhône :

Monsieur Gérard BERTUCCELLI

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES	2

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE	2

ARTICLE 3 – DUREE DU MARCHE	3

ARTICLE 4 – LE TITULAIRE	3

ARTICLE 5 – CONTENU DE LA MISSION	3

ARTICLE 6 – DESCRIPTION DES PHASES	4

ARTICLE 7- CONDITIONS D’EXERCICE DE LA MISSION	6

ARTICLE 8 – PRESENTATION DES DOCUMENTS D’ETUDES	6

ARTICLE 9 – DELAIS ET PENALITES	7

ARTICLE 10 – RECEPTION DES PRESTATIONS	8

ARTICLE 11 – PROPRIETE INTELLECTUELLE - UTILISATION DES RESULTATS	8

ARTICLE 12 – CAUTIONNEMENT ET  RETENUE DE GARANTIE	9

ARTICLE 13 – PRIX ET MODALITES DE REVISION	9

ARTICLE 14 - MODALITES DE PAIEMENT	9

ARTICLE 15 - AVANCE	10

ARTICLE 16 - ACOMPTE	11

ARTICLE 17 - ARRET DE L’EXECUTION DES INTERVENTIONS	11

ARTICLE 18 – RESILIATION DU MARCHE	12

ARTICLE 19 – CLAUSES DIVERSES	12

ARTICLE 20 – MODIFICATION DU MARCHE	13

ARTICLE 21 – OBLIGATION DE CONSEIL	14

ARTICLE 22 – REGLEMENT DES LITIGES	14

ARTICLE  23 - DEROGATIONS AU CCAG-PI	14

ANNEXE  - CONTENU DES TRAVAUX	15

# ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES

  - – Objet du marché

Le présent marché concerne l’assistance à maitrise d’ouvrage nécessaire au projet de rénovation du siège de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône.

Les prestations attendues de l’AMO sont décomposées en éléments de missions eux-mêmes répartis en tranches, ferme et optionnelles, chacune d’elles faisant l’objet d’un forfait.

Les éléments de missions sont les suivants :

- Les Missions d’AMO :

  - M0-AMO : Accompagnement au changement :

    - M0A-AMO : Le diagnostic et la mesure des impacts

    - M0B-AMO : L’élaboration du plan d’action.

    - M0C-AMO : La mise en œuvre :

      - M0C1-AMO : Accompagnement au changement pour la mise en œuvre jusqu’à l’admission de l’APD.

      - M0C2-AMO : Accompagnement au changement : mise en œuvre du démarrage du PRO jusqu’à la notification des marchés de travaux.

      - M0C3-AMO : Accompagnement au changement : mise en œuvre durant les travaux et jusqu’à 6 mois après l’entrée dans les locaux des premiers utilisateurs.

  - M1-AMO : Assistance à la programmation :

  - M2-AMO : Assistance à la passation de marchés :

    - M2A-AMO : Assistance à la passation du marché de maîtrise d’œuvre.

    - M2B-AMO : Assistance à la passation des marchés de prestations intellectuelles.

    - M2C-AMO : Assistance à la passation de marchés de diagnostics, études complémentaires et autres marchés.

  - M3-AMO : Assistance en phase étude : DIA / APS / APD

  - M4-AMO : Assistance en phase étude : PRO / DCE-ACT

  - M5-AMO : Assistance en phase travaux jusqu’à la dernière décision de réception

  - M6-AMO : Assistance en GPA et mise en service.

- Les Prestations dites « Transversales » :

  - PT1 : Management de projet ;

  - PT2 : Assistance administrative ;

L’opération est décrite dans le cahier des charges techniques particulières (CCTP) et dans ses annexes.

Les travaux seront réalisés en site occupé, totalement ou partiellement.

Le lieu d’exécution de la prestation est 56 chemin Joseph Aiguier – 13009 Marseille.

  - – Décomposition du marché

    - Décomposition en lots

La mission d’assistance à maitrise d’ouvrage n’est pas allotie et constitue un lot unique. En effet, conformément à l’article L2113-10 du code de la commande publique, l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes. Au surplus, la dévolution en lots séparés risquerait de rendre techniquement difficile l’exécution des missions prévues au marché et financièrement plus couteuse en application des dispositions de l’article L.2113-11-2e du Code de la commande publique.

    - Décomposition en tranches

Le marché est un marché à tranches au sens de l’article R.2113-4 du Code de la commande publique.

La décomposition en tranches est la suivante :

- Tranche ferme (TF) :

  - M0A-AMO : Accompagnement au changement pour le diagnostic et la mesure des impacts.

  - M0B-AMO : Accompagnement au changement pour l’élaboration du plan d’accompagnement.

  - M0C1-AMO : Accompagnement au changement pour la mise en œuvre jusqu’à l’admission de l’APD.

  - M1-AMO : Assistance à la programmation, y compris management de projet (PT1) et assistance administrative (PT2).

  - M2A-AMO : Assistance à la passation du marché de maîtrise d’œuvre, y compris management de projet (PT1) et assistance administrative (PT2).

  - M3-AMO : Assistance en phase étude : DIA / APS / APD, y compris management de projet (PT1) et assistance administrative (PT2).

- Tranche optionnelle 1 (TO1) :

  - M2B-AMO : Assistance à la passation des marchés de prestations intellectuelles, y compris management de projet (PT1) et assistance administrative (PT2).

- Tranche optionnelle 2 (TO2) :

  - M4-AMO : Assistance en phase étude : PRO / DCE-ACT, y compris management de projet (PT1) et assistance administrative (PT2).

- Tranche optionnelle 3 (TO3) :

  - M5-AMO : Assistance en phase travaux jusqu’à la décision de réception, y compris management de projet (PT1) et assistance administrative.

- Tranche optionnelle 4 (TO4) :

  - M6-AMO : Assistance en GPA et mise en service, y compris management de projet (PT1) et assistance administrative (PT2).

- Tranche optionnelle 5 (TO5) :

  - M0C2-AMO : Accompagnement au changement : mise en œuvre du démarrage du PRO jusqu’à la notification des marchés de travaux.

- Tranche optionnelle 6 (TO6) :

  - M0C3-AMO : Accompagnement au changement : mise en œuvre durant les travaux et jusqu’à 6 mois après l’entrée dans les locaux des premiers utilisateurs.

Le maître d’ouvrage peut décider d’affermir les tranches optionnelles à tout moment de l’exécution des prestations et ce dans n’importe quel ordre.

La durée et l’exécution de certaines tranches peuvent se superposer de sortes à ce que certaines tranches s’exécutent en même temps.

Le maître d’ouvrage affermit les tranches par émission d’un ordre de service.

Il n’est prévu aucun délai d’affermissement des tranches, le maître d’ouvrage étant libre de les affermir à tout moment, sans que le Titulaire ne puisse se prévoir d’une quelconque indemnité.

Le titulaire ne peut se prévaloir d’aucune indemnité d’attente ou de dédit dans le cas où une tranche optionnelle ne serait pas affermie.

Par principe, le Maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’affermir ou non une tranche.

# ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

En premier lieu, la réglementation applicable résulte des textes suivants :

- l’arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale ;

- le code de la commande publique.

En second lieu, par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-PI, les pièces constitutives du présent marché sont par ordre de priorité décroissante :

- Les pièces contractuelles particulières :

- L’acte d’engagement (comprenant le montant global et forfaitaire des prestations) et ses annexes :

  - Annexe 1 à l’A.E. relative à « la déclaration de sous-traitance ».

  - Annexe 2 à l’A.E. relative à la « désignation des cotraitants et la répartition des prestations ».

  - Annexe 3 à l’A.E. relative au cadre de prix de référence.

- Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes :

  - Annexe 1 au CCAP « Le livret de sécurité ».

  - Annexe 2 au CCAP « Charte d'utilisation des ressources informatiques ».

  - Annexe 3 au CCAP « Application du Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD) ».

  - Annexe 4 au CCAP « Fiche d’engagement et de réception d’une communication sur la sécurité de l’information ».

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes :

  - Annexe 1 au CCTP : Le préprogramme et ses annexes :

    - Annexe 1 du préprogramme : dossier géomètre

    - Annexe 2 du préprogramme : Etudes et audit des structures béton armé et des éléments préfabriqués

    - Annexe 3 du préprogramme : Audit des infrastructures informatiques existantes).

  - Annexe 2 au CCTP : Planning prévisionnel CAV

- Le mémoire technique du Titulaire.

- Les pièces contractuelles générales :

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021.

- Les engagements unilatéraux du Titulaire :

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) et la décomposition du temps prévisionnel (DTP).

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que les temps passé inscrit dans la DPGF et dans la DTP remise au stade de son offre contractuelle constituent des engagements unilatéraux de la part du Titulaire. Aussi les réunions identifiées sont réputées dues comme des minimums au maître d’ouvrage sans remise en cause du caractère global et forfaitaire du marché.

# ARTICLE 3 – DUREE DU MARCHE

La durée du marché et les délais d’exécution sont fixés à l’acte d’engagement.

# ARTICLE 4 – IDENTIFICATION DES ACTEURS

4.1 – Le Maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage de l’opération est : la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.

CPCAM des Bouches du Rhône

56, Chemin Joseph Aiguier

13 009 MARSEILLE

Représenté par son Directeur, M. Gérard BERTUCCELLI

La mission de l’AMO s’insère dans cette organisation générale complétée des partenaires ou prestataires visés aux articles 4.3 et suivants du présent CCAP.

  - – Conducteur des prestations (Titulaire)

Le conducteur des prestations pour le compte du Titulaire est la personne nommément désignée à l’acte d’engagement du présent marché comme le « conducteur des prestations ».

Le conducteur des prestations pour le compte du Titulaire réalise l’intégralité des prestations décrites dans le CCTP correspondant à sa mission. Il est suppléé par une personne nommément désignée à ce même article. Il fait intervenir les personnes citées dans ledit article de l’Acte d’engagement, sans préjudice de l’intervention d’autres personnes présentées dans l’offre ou proposées en cours d’exécution. Les CV de ces personnes sont portés à la connaissance de la Maîtrise d'ouvrage.

Cet interlocuteur sera garant de la bonne coordination entre la Maîtrise d'ouvrage et les intervenants du titulaire. Il devra participer aux réunions stratégiques et, ou techniques et devra se montrer disponible lors de l’accomplissement de ses missions.

Dans l’exécution de ce marché de prestations intellectuelles, le maître d’ouvrage entend bénéficier des compétences soumises au stade de l’offre. Ainsi, le maître d’ouvrage sera extrêmement vigilant au respect des intervenants susmentionnés. Il pourra par ailleurs révoquer un intervenant non connu si le Titulaire n’a pas prévenu en cas de changement.

En cas de difficulté dans l’exécution de la prestation, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de demander le remplacement d’un intervenant. Au préalable, le maître d’ouvrage informera le titulaire de la difficulté qu’il rencontre dans l’exécution de la prestation et le mettra en demeure de procéder au remplacement de l’intervenant. Le Titulaire a 15 jours pour présenter un remplaçant sous peine d’application des pénalités définies à l’article 9.3.1 du présent CCAP.

Celui-ci est considéré comme accepté si le maître d’ouvrage ne le récuse pas dans un délai de 15 jours à compter de la présentation du remplaçant.

À défaut de proposition de remplaçant par le Titulaire ou en cas de récusation de deux remplaçants par le maître d’ouvrage pendant la durée du marché, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l’article 39 du CCAG-PI de 2021.

Par ailleurs, en cas d’indisponibilité du Conducteur des prestations ou de toute personne désignée à l’Acte d’engagement ou dans l’offre, pendant une période continue supérieure à 15 jours calendaires pendant l’exécution d’une prestation, ou en cas de demande de changement à l’initiative du Titulaire, le maître d’ouvrage se réserve le droit :

- En tout état de cause, d’appliquer les pénalités prévues à l’article 9.3.1 du présent CCAP,

- De résilier le marché sans indemnité,

- D’accepter leur remplacement par une autre personne, présentée par le titulaire, de compétence équivalente (CV et attestations de compétence à l’appui, par courrier).

Un délai de prévenance convenable ne pouvant être inférieur à 7 jours calendaires devra être respecté par le Titulaire. Une période de recouvrement, entre la ressource initiale et son remplaçant est assurée pendant une durée d’au moins 1 mois.

Cette disposition déroge à l’article 3.4.3 du CCAG-PI de 2021.

  - – Partenaires de la maîtrise d’ouvrage

Sont intégrées à la réflexion globale relative au projet de rénovation du siège de la CPAM :

- la CPCAM 13 et ses partenaires hébergés concernés par l’opération (DRSM/ELSM/CTI) ;

- le service immobilier de l’UCANSS (Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale), ainsi que la CCMOSS (Commission Centrale des Marchés des Organismes de Sécurité Sociale) qui interviennent en appui/validation technique et juridique ;

- le PRECI (Pôle Régional de Compétences Immobilières) PACA Corse, rattaché au Département de l’Immobilier et de l’Environnement (DIE) de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) qui apporte une assistance technique polyvalente de proximité auprès des organismes de sécurité sociale dans la conduite de leurs opérations immobilières ;

- Le Département Réseaux de la Direction Des Systèmes d’Information de la CNAM pour la partie des infrastructures techniques réseaux.

- Toute personne que la maîtrise d’ouvrage jugerait pertinente de solliciter.

Ces différents intervenants n’agissant pas en qualité de maître d’ouvrage, toute demande émanant de l’un ou l’autre (communication de document, prestation dérogeant au programme) doit faire l’objet d’un signalement à la Maîtrise d’ouvrage, pour gestion de la demande ou refus.

Toute demande de la part d’un utilisateur ou d’un gestionnaire, qui serait honorée par le Titulaire sans avis préalable de la Maîtrise d’ouvrage, engage la responsabilité du Titulaire.

  - – Intervenants à désigner dans le cadre de l’opération

Le processus de réalisation de l’opération retenu est un processus de type séquencé, à ce titre une équipe chargée de la Maîtrise d’œuvre sera désignée dans un premier temps pour la réalisation des études et le suivi des travaux conformément à la mission de base prévue aux articles R.2431-4 et R.2431-5 du Code de la commande publique.

Les opérateurs économiques chargés des travaux seront désignés dans un second temps conformément à l’obligation d’allotissement prévue à l’article L.2113-10 du Code de la commande publique. Une assistance du Titulaire est sollicitée pour la désignation de ces différents acteurs conformément aux stipulations prévues au CCTP.

Par ailleurs, les travaux faisant l’objet du présent marché sont soumis au contrôle technique, dans les conditions prévues par le titre II de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978, relatives à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction.

La conception et le chantier de l’opération sont soumis aux dispositions du Code du travail et, à ce titre, le maître d’ouvrage sera assisté d’un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.

# ARTICLE 5 – CONTENU DE LA MISSION

Le contenu de la mission confiée au titulaire est décrit dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

# ARTICLE 6 – MARCHES DE PRESTATIONS SIMILAIRES

Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de passer un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires dans un délai maximum de trois ans à compter de la notification du présent marché en vertu de l’article R2122-7 du Code de la commande publique.

# ARTICLE 7- CONDITIONS D’EXERCICE DE LA MISSION

  - – Obligations de la maîtrise d’ouvrage

Le maître d’ouvrage mettra à la disposition du titulaire les documents en sa possession nécessaires à la réalisation des prestations et études et facilitera en tant que de besoin l’obtention auprès des autres organismes compétents des informations et renseignements dont le titulaire pourra avoir besoin.

  - – Obligations du Titulaire

Le Titulaire s’engage à mettre à la disposition du maître d’ouvrage les ressources identifiées dans les pièces du marché, figurant dans l’Acte d’Engagement et dans le mémoire technique. En cas d’empêchement, le Titulaire s’oblige à proposer un remplaçant dans les conditions prévues à l’article 4.2 du présent CCAP.

Le titulaire est tenu de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer une prestation conforme aux règles de la profession et aux prescriptions du cahier des charges.

Le titulaire a la responsabilité de livrer une prestation conforme aux spécifications du cahier des charges et de son offre rendue contractuelle. A ce titre, il doit :

- Mettre tous les moyens en œuvre pour obtenir les résultats demandés conformément aux spécifications définies ;

- Conseiller l’équipe projet conformément aux spécifications définies ;

- Assurer un niveau de qualité conformément aux spécifications définies ;

- Donner une visibilité satisfaisante sur les processus mis en œuvre.

Le titulaire a la responsabilité de mettre en œuvre une organisation, des méthodes et des moyens permettant de garantir la qualité/conformité des services produits et d’en apporter la preuve.

Le titulaire dimensionne les ressources humaines pour permettre le bon déroulement des prestations requises dans le cadre du contrat et définit le rôle assuré par chacun des membres.

Le Titulaire a une obligation permanente de conseil envers le maître d’ouvrage dans le cadre de l’exécution du marché. Il s’engage à informer sans délai le maître d’ouvrage ou son représentant de tout événement ou toute difficulté, de nature à compromettre la qualité, le suivi ou la garantie des prestations objets du marché.

Le titulaire s’engage à conseiller le maître d’ouvrage dans le cas où ce dernier émettrait des demandes complémentaires ou nouvelles en cours d’exécution du marché. Si les conseils, les informations et les recommandations sont formulés oralement au maître d’ouvrage, elles donnent obligatoirement lieu à la remise dans les meilleurs délais d’un document écrit de confirmation.

# ARTICLE 8 – PRESENTATION DES DOCUMENTS D’ETUDES

Par dérogation à l’article 28.4.2 du CCAG-PI, l’AMO est dispensé d’aviser par écrit le Maître d’ouvrage de la date à laquelle les documents d’études lui seront présentés.

Les documents à remettre sont ceux prévu au cahier des clauses techniques particulières ainsi que ceux décrits dans l’offre du titulaire.

Dans les cas où la remise d’un élément de mission ne s’opère pas en une seule fois, chaque sous-ensemble doit être clairement identifié dans son bordereau d’accompagnement. En outre, chaque bordereau comportera :

- Soit la mention « documents provisoires »,

- Soit la mention « documents définitifs ».

Les documents sont transmis :

- D’une part en format électronique, aux formats PDF sélectionnable, et Word, Excel, PowerPoint ou autres formats ouverts.

- D’autre part au format papier, dans le nombre d’exemplaires nécessaires pour assurer la bonne tenue des réunions de présentation.

Les dossiers complets (plan, pièces écrites, …) seront fournis en autant d'exemplaires papier que nécessaire au dossier.

Conformément à l’article 21.2 du CCAG-PI, les études sont accompagnées d’un état dressé pour chaque destinataire et comportant notamment :

- la date d’expédition ;

- la référence à la commande ou au marché ;

- l’identification du titulaire.

- l’identification de ce qui est livré et, quand il y a lieu, la répartition par colis.

# ARTICLE 9 – PENALITES

9.1 – Généralité

Par dérogation à l’article 14.1.2 du CCAG-PI 2021, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG-PI 2021, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasserait pas 1 000 € pour l’ensemble du marché ou d’une de ses tranches.

Tous les montants indiqués ou servant au calcul des pénalités sont des montants en €H.T. Les pénalités ne sont pas assujetties à la TVA et ne sont pas révisables.

9.2 – Pénalités de retard

Le présent article déroge à l’article 14.1 du CCAG-PI.

Par dérogation à l’article 14.1.2, il n’est prévu aucun plafond de pénalité.

Concernant les pénalités journalières, le Titulaire subira, par jour de retard et par livrable ou prestation manquante, une pénalité de 100 €. Les pénalités sont applicables pour ce qui concerne tous les livrables cités dans le CCAP, le CCTP ainsi que les livrables sur lesquels le Titulaire s’engage dans le cadre de son offre.

En cas de non remise d’une prestation ou de rejet expresse d’une prestation, les pénalités de retard précitées commencent à courir à compter du rejet ou de la simple constatation de l’absence de remise par le maître d’ouvrage.

Les délais de rendus sont ceux contractuellement arrêtés dans l’Acte d’Engagement du marché.

Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG-PI 2021, le maître d’ouvrage peut appliquer des pénalités sur simple constatation, sans mise en demeure préalable et sans inviter le titulaire à présenter ses observations par écrit.

  - – Autres pénalités

9.3.1 Pénalité pour manquement ou absence

Conformément à l’article 4.2 du présent CCAP, en cas de non-remplacement des personnes physiques ou d’indisponibilité des personnes désignées, le titulaire subira une pénalité de 200 euros par jour calendaire de retard, sans préjudice de sa capacité à résilier le marché.

En cas d’absence à une réunion, le Titulaire pourra être sanctionné par application d’une pénalité de 200 € par absence.

9.3.2 Pénalité pour non-transmission des attestations d’assurance

Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG-PI de 2021 applicable, le Titulaire est tenu de communiquer les attestations d’assurance en cours de validité au maître d’ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l'avoir produit dans les délais fixés, il encourt, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, une pénalité de 50 euros par jour calendaire de retard.

9.3.3 Pénalité pour travail dissimulé

Par dérogation à l’article 14 du CCAG-PI du 30 mars 2021, le Titulaire qui ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du code du travail, encourt, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, une pénalité égale à 150 euros par jour calendaire de retard jusqu’à la régularisation totale de la situation par le Titulaire.

Le montant des pénalités ne peut excéder le montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du code du travail.

# ARTICLE 10 – VERIFICATION ET ADMISSION DES PRESTATIONS

10.1– Opérations de vérification

Dès que les documents définitifs des prestations sont présentés, le maître d’ouvrage en examinera la forme, le contenu et la qualité au regard des exigences et stipulations du présent marché.

Par dérogation à l’article 28.5 du CCAG-PI de 2021, les opérations de vérification se déroulent en dehors de la présence du Titulaire.

10.2– Admission

A la suite des vérifications, la décision prise par le maître d’ouvrage fera l'objet d'une notification au titulaire.

En complément de l’article 29 du CCAG-PI de 2021, pour les prestations produites dans le cadre du marché le Maître d’ouvrage décidera de manière expresse, par écrit, et le cas échéant par Ordre de service (OS) de prononcer :

- L’admission des prestations : le maître d’ouvrage reconnaît la conformité des prestations aux stipulations du marché

- L’ajournement des prestations, réalisée par décision motivée du maître d’ouvrage. Les prestations mises au point devront être remise dans le délai fixé par le maître d’ouvrage. A réception de la décision, le titulaire doit faire connaître son acceptation au sens de l’article 29.2.1 du CCAG PI dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision d’ajournement.

En cas d’ajournement, le titulaire ne peut élever aucune réclamation en termes de compléments d’honoraires.

- La réfaction. Par dérogation à l’article 29.3 du CCAG-PI, la réfaction peut être notifiée sans que le Titulaire n’ai été mis à même de présenter ses observations. A compter de la réception de la notification, il disposera d’un délai de 15 jours pour formuler ses observations. Dans le silence du titulaire dans ce délai, la réfaction est considérée comme acceptée.

- Le rejet. Par dérogation à l’article 29.4 du CCAG-PI, le rejet peut être notifiée sans que le Titulaire n’ai été mis à même de présenter ses observations. A compter de la réception de la notification, il disposera d’un délai de 15 jours pour formuler ses observations. Dans le silence du Titulaire dans ce délai, la réfaction est considérée comme acceptée. En tout état de cause, à réception de la décision de rejet le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation.

En cas d’ajournement, de rejet exprès d’une prestation ou de non remise d’une prestation dans le délai imparti, les pénalités prévues à l’article 9 s’appliquent.

Le silence gardé du Maître d’ouvrage à l’issue du délai prévu à l’article 28.2 du CCAG-PI 2021 sur l’examen des prestations vaut rejet tacite.

# ARTICLE 11 – PROPRIETE INTELLECTUELLE - UTILISATION DES RESULTATS

- Il est fait application du chapitre 6 du CCAG-PI comprenant les articles 32 à 35, définissant les résultats, et le régime applicable aux connaissances et aux résultats découlant du marché.

- A ce titre, le présent article rappelle le régime d’utilisation des résultats dans le cadre de la consultation.

- Le maître d’ouvrage peut librement publier les résultats sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité et cette publication ne constitue pas une divulgation au sens du droit de la propriété industrielle.

- Les données générées dans le cadre du présent marché sont confidentielles et appartiennent exclusivement au maitre d’ouvrage.

- Les résultats finaux ne peuvent pas faire l’objet d’une exploitation à titre commercial par le titulaire. Si ce dernier souhaite communiquer les résultats à tout autre tiers au marché (hors obligation légale de transmission des documents auquel il est soumis), celui-ci doit préalablement en informer le maitre d’ouvrage et obtenir son accord express.

- Le maitre d’ouvrage dispose du droit d'utiliser les résultats pour les besoins découlant de l'objet du marché. Les résultats finaux sont à titre exclusif pour le maitre d’ouvrage (sauf en cas d’autres obligations légales) sur la durée du marché, et pour la France hormis la publication sur Internet en vue de la conclusion d’un marché nécessaire à la bonne réalisation de toutes opérations de travaux lancés par l’organisme.

- Les modes d'exploitation de ces résultats sont principalement les suivants :

- Choix d'une stratégie immobilière ou mobilière, aide à la prise de décisions.

- Aides aux études réalisées par un Maître d’œuvre dans le cadre d’une opération immobilière menée par le maitre d’ouvrage.

L’AMO est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents recueillis au cours de sa mission.

L’AMO s’interdit d’utiliser les documents qui lui sont confiés à d’autres fins que celles qui sont prévues par le présent contrat.

# ARTICLE 12 – CAUTIONNEMENT ET RETENUE DE GARANTIE

- Le présent marché est dispensé de cautionnement et de retenue de garantie.

- Par dérogation à l’article 30 du CCAG-PI de 2021, il n’est pas prévu de garantie technique.

# ARTICLE 13 – PRIX ET MODALITES DE REVISION

13.1– Contenu des prix

Les prix du marché sont traités à prix global et forfaitaires.

Tout élément de prix, en l’absence de précision, est considéré hors taxes.

Le Titulaire du marché s’engage à ne percevoir aucune autre rémunération de la part d’un tiers dans le cadre de l’opération objet de ce marché.

Ce prix couvre la totalité des prestations à assurer pour mener la mission à bonne fin dans les circonstances de complexité, de temps, de lieu et de délai de l’opération que le titulaire est réputé connaître.

Les prix établis comprennent toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais afférents à la mise en œuvre de la prestation à savoir l'ensemble des moyens en personnels, en matériels adaptés en qualité et en quantités aux prestations énumérées dans le CCTP y compris la participation du Titulaire aux réunions, entretiens et visites nécessaires à l'exécution des missions qui lui sont confiées, ainsi que la remise des livrables correspondants tels que décrits dans le CCTP.

Il sera fait application des taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution des services, sauf disposition réglementaire contraire.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement en France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce que l’administration lui communique un numéro d’identification fiscal.

13.2– Variation des prix

Par dérogation à l’article 10.1 du CCAG PI 2021, les prix sont révisables à chaque date anniversaire du contrat (date de notification) par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. Ils sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres finales précisé à l’acte d’engagement. Ce mois est appelé "Mois zéro" (M0). Le mois « M0 » est le mois de remise des offres définitives.

L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter l'évolution du prix des prestations faisant l'objet du marché est le suivant : Indices des prix de production des services français aux entreprises françaises (BtoB) − CPF 71.1 − Services d'architecture, d'ingénierie et de conseil technique 010766387(dit « Ind »), cet indice est issu de l’INSEE.

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue lors du point de départ du délai global de paiement tel que prévu aux articles L.2192-12 et R.2192-11 du Code de la Commande publique, le maître de l'ouvrage procède au règlement provisoire sur la base de la valeur du dernier index révisé publié.

Les coefficients de révision sont arrondis au millième supérieur.

Le calcul du coefficient de révision sera effectué tous les 12 mois.

Les prix de base de toutes les tranches ainsi que les prix de référence sont révisés à chaque date anniversaire, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante :

P (n) = P (o) [0, 15 + (0, 85 x (Ind (n)/Ind (o)))]

Dans laquelle :

- P(n) est le prix révisé ;

- P(o) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro.

- Ind (n) Plus récente valeur non provisoire de l’indice à la date de révision

- Ind (o) Valeur de l’indice au mois Mo

Par dérogation à l’article 10.1 du CCAG PI 2021, le titulaire applique la formule de révision sur les factures qu’il émet.

13.3– Prix de référence

- Si une modification de marché s’avérait nécessaire lors de l’exécution d’une prestation, sa négociation se fera en prenant pour base les prix de référence issus de l’annexe 3 à l’Acte d’Engagement du présent marché.

- Ces prix de référence doivent être entendus comme des prix pour mémoire.

- Ils viendront impacter, après passation d’un avenant précisant la tranche concernée, le montant du forfait de ladite tranche.

- Le recours aux prix de référence issus de l’annexe 3 à l’acte d’engagement est envisagé dans les hypothèses suivantes :

- le recours aux prestations objets de la mission M2C-AMO « Assistance à la passation de marchés de diagnostics, études complémentaires et autres marchés » ;

- l’accompagnement du maître d’ouvrage pour la relance, éventuelle, en cas de déclaration sans suite ou de défaillance en cours d’exécution, du marché de maîtrise d’œuvre ;

- l’accompagnement au maître d’ouvrage pour la relance, en cas de défaillance en cours d’exécution d’un ou de plusieurs marchés de travaux.

- Le champ d’application des prix de référence et la nature des modifications, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait recours sont précisées à l’article 20.2 du présent CCAP.

13.4 – Prix nouveaux

- La notion de prix nouveaux ou provisoires est entendue au sens donné au CCAPI-PI 2021.

- En cas de besoin de prestations supplémentaires ou modificatives, pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix ni dans la décomposition du prix global et forfaire ni dans l’annexe 3 prix de référence de l’AE, qui seront prescrites par ordre de service, l’ordre de service fixe les prix nouveaux retenus pour le règlement dans les conditions de l’article 23 du CCAG-PI 2021.

- Ces prix provisoires permettent une juste rémunération du titulaire, ils sont arrêtés par le Maître d’ouvrage après consultation du Titulaire. Ils sont utilisés pour le règlement des acomptes jusqu’à la fixation du prix définitif fixé par avenant. Par dérogation à l’article 23.3 du CCAG-PI 2021, le Titulaire est réputé avoir accepté ces prix provisoires si, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordre de service, il n’a pas présenté d’observation à l’acheteur en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. En cas de désaccord, l’acheteur règle provisoirement les sommes qu’il admet.

# ARTICLE 14 - MODALITES DE PAIEMENT

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l'article 11 du CCAG-PI et les dispositions des articles L.2192-3 et L.2392-3 du Code de la commande publique. Elles seront établies en portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers

- le cas échéant, le numéro de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- le numéro du marché ;

- le numéro de commande précisant la tranche concernée et, le cas échéant, l’ordre de service prescrivant le commencement d’exécution de la tranche et/ou des prestations ;

- la désignation de l'organisme débiteur ;

- la date d'exécution des prestations ;

- le montant des prestations admises, établi conformément à la décomposition des prix forfaitaires, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

- le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

- la date de facturation ;

- les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

- tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement liés au marché ;

- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché ;

Pour ce faire, le titulaire doit utiliser la solution informatique gratuite et sécurisée mise à sa disposition, le portail public de facturation dénommé « Chorus Pro », dans les conditions définies au présent article.

L’application Chorus Pro est accessible depuis l’adresse : https://chorus-pro.gouv.fr.

Le titulaire est informé que Chorus Pro est le vecteur exclusif de transmission des factures sous forme dématérialisée : toute transmission de factures par un procédé de dématérialisation autre que Chorus Pro, ou toute transmission par Chorus Pro mais ne comportant pas l’intégralité des mentions obligatoires listées ci-après, ne sera pas acceptée.

Ainsi, le titulaire devra, pour pouvoir déposer ses factures, renseigner les champs suivants dans l’outil :

  - le numéro de SIRET, qui identifiera la CPCAM des Bouches-du-Rhône en tant que destinataire de la facture : 782 885 735 00020

  - le code service qui permettra de distinguer les différents services d’une même structure : SERVICE FACTURIER

  - le numéro d’engagement qui correspond au NUMERO DE COMMANDE. A défaut de numéro de commande, il conviendra de mentionner le numéro du marché ou, à défaut, toute référence permettant d’identifier votre prestation.

En cas d’interrogation sur les modalités d’utilisation de ce dispositif, le titulaire pourra consulter :

- le site Communauté Chorus Pro à l’adresse : https://communaute-choruspro.finances.gouv.fr/

- l’aide en ligne du portail Chorus Pro

- ou contacter par mail : 961gest.budgetaireordonnancement.cpam-marseille@assurance-maladie.fr

# ARTICLE 15 - AVANCE

Il est fait application de l’option B de l’article 11.1 du CCAG-PI 2021. Ainsi une avance de 5% est accordée au Titulaire dans les conditions des articles R.2191-7 et R.2191-13 à R.2191-14 du Code de la Commande Publique pour chaque tranche affermie d’un montant supérieur à 50 000 € HT et d’une durée d’exécution supérieure à deux mois.

La demande d’avance est formalisée dans l’acte d’engagement ou la déclaration de sous-traitance.

Conformément aux dispositions des articles R. 2191-7 du Code de la commande publique et L. 124-4 du Code de la sécurité sociale, le montant de l’avance est de 30% lorsque son bénéficiaire est une PME.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d’acomptes présentées par le Titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Ce remboursement doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche considérée.

Le montant de l’avance ne sera ni révisé ni actualisé. Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d’acompte ou de solde. Le précompte s’effectue après application de la clause de variation des prix sur le montant initial de l’acompte ou du solde.

Conformément aux Articles R2193-17 à R2193-21 du Code de la Commande Publique, lorsqu’une partie du marché est sous-traitée, l’assiette de l’avance est réduite, pour le Titulaire, au montant correspondant aux prestations lui incombant.

Si le Titulaire du marché qui a perçu l’avance, sous-traite une part du marché postérieurement à sa notification, il rembourse l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, même dans le cas où le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de l’avance. Le remboursement s’impute sur les sommes qui lui sont dues par le maître d’ouvrage dès la notification de l’acte spécial.

Une avance est versée aux sous-traitants de premier rang bénéficiaires du paiement direct qui en font la demande. Le paiement de cette avance est subordonné au remboursement, s’il y a lieu, de la partie de l’avance versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.

- Le droit à l’avance du sous-traitant est ouvert à la date de commencement d’exécution des prestations par celui-ci. Le montant de l’avance et ses modalités de remboursement sont identiques à celles du titulaire du marché. Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65,00 % du montant des prestations au titre desquelles est accordée cette avance et doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80,00 %.

# ARTICLE 16 - ACOMPTE

Les acomptes et le solde des marchés seront versés au titulaire en fonction de l’état d’avancement de l’étude selon les dispositions de l’article 11 du CCAG-PI de 2021. L’échéancier des acomptes est le suivant :

Le règlement des sommes dues au Titulaire fait l'objet d'acomptes périodiques, dont la fréquence est déterminée dans le tableau suivant, calculés à partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-même établi à partir d'un état périodique dans les conditions ci-après définies.

| Tranches | Échéancier |
| --- | --- |
| Tranche ferme (TF) |  |
| M0A-AMO : Accompagnement au changement pour le diagnostic et la mesure des impacts. | - A l’admission du diagnostic : 100% |
| M0B-AMO : Accompagnement au changement pour l’élaboration du plan d’accompagnement | - A l’admission du plan d’accompagnement : 100% |
| M0C1-AMO : Accompagnement au changement : mise en œuvre jusqu’à l’admission de l’APD | - Le Titulaire remettra ses demandes d’acomptes mensuels à l’avancement |
| M1-AMO : Assistance à la programmation y compris management de projet (PT1) et assistance administrative (PT2). | - À l’admission du programme : 100% |
| M2A-AMO : Assistance à la passation du marché de maîtrise d’œuvre, y compris management de projet (PT1) et assistance administrative (PT2). | - À l’admission du DCE MOE : 20% - À la désignation des 3 candidats admis à présenter une offre : 50 % - À la notification du marché de MOE : 100% |
| M3-AMO : Assistance en phase étude : DIA / APS / APD, y compris management de projet (PT1) et assistance administrative (PT2). | - Le Titulaire remettra ses demandes d’acomptes mensuels à l’avancement dans la limite de 60% pour le DIA et l’APS et 80% pour l’APD. - 100% à l’admission de l’APD par le maître d’ouvrage |
| Tranche optionnelle 1 (TO1) |  |
| M2B-AMO : Assistance à la passation des marchés de prestations intellectuelles, y compris management de projet (PT1) et assistance administrative (PT2). | - À l’admission des DCE : 40% - À la notification des marchés : 100% |
| Tranche optionnelle 2 (TO2) |  |
| M4-AMO : Assistance en phase études : PRO / DCE-ACT, y compris management de projet (PT1) et assistance administrative (PT2). | - Le Titulaire remettra ses demandes d’acomptes mensuels à l’avancement dans la limite de 70% au lancement de la consultation travaux - 100% à la notification des marchés de travaux |
| Tranche optionnelle 3 (TO3) |  |
| M5-AMO : Assistance en phase travaux jusqu’à la décision de réception, y compris management de projet (PT1) et assistance administrative (PT2). | - Le Titulaire remettra ses demandes d’acomptes mensuels à l’avancement |
| Tranche optionnelle 4 (TO4) |  |
| M6-AMO : Assistance en GPA et mise en service, y compris management de projet (PT1) et assistance administrative (PT2). | - A la levée des réserves : 40% - A la fin de la GPA : 100% |
| Tranche optionnelle 5 (TO5) |  |
| M0C2-AMO : Accompagnement au changement : mise en œuvre du démarrage du PRO jusqu’à la notification des marchés de travaux. | - Le Titulaire remettra ses demandes d’acomptes mensuels à l’avancement |
| Tranche optionnelle 6 (TO6) |  |
| M0C3-AMO : Accompagnement au changement : mise en œuvre durant les travaux et jusqu’à 6 mois après l’entrée dans les locaux des premiers utilisateurs. | - A la levée des réserves : 40% - A la fin de la GPA : 100% |

Le Titulaire pourra demander des acomptes pour chaque élément de mission. Dans ce cas, il lui appartient de remettre tout justificatif prouvant la réalité de la créance.

En cas d’application de pénalités pour retard, celles-ci sont déduites de l’acompte.

La demande de paiement finale se fait par la reprise totale de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire et des modifications détaillées en plus ou en moins apportées lors de l'exécution, à la demande du maître d’ouvrage.

Si les prestations ne sont pas totalement exécutées à la date de réception de la demande de paiement, la facture est soit réexpédiée, accompagnée d’un courrier, au Titulaire du marché, soit rectifiée.

# ARTICLE 17 - ARRET DE L’EXECUTION DES INTERVENTIONS

- Le marché n’est pas décomposé en parties techniques, aussi il est dérogé à l’article 22 du CCAG-PI.

# ARTICLE 18 – RESILIATION DU MARCHE

Par dérogation à l’article 41.5 du CCAG-PI, la notification du décompte par le maître d’ouvrage au titulaire doit être faite au plus tard 3 mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 36 à 39 inclus du CCAG-PI avec les précisions suivantes :

Résiliation du fait du maître de l’ouvrage

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, à titre d’indemnisation, le pourcentage prévu à l’article 41.2.2.4 du CCAG-PI est fixé à 5%.

Par dérogation à l’article 41.2.2.4 du CCAG-PI ce pourcentage s’applique à une somme forfaitaire calculée de la façon suivante : différence entre le montant hors TVA non révisé de la tranche ou des tranches affermies en cours et le montant hors TVA non révisé des prestations admises sur lesdites tranches.

Résiliation du marché aux torts du titulaire ou cas particuliers

Si le présent marché est résilié dans l’un des cas prévus aux articles 37 et 39 du CCAG-PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le titulaire et acceptées par le Maître de l’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10%. Toutefois, dans le cas de résiliation par suite du décès ou à l’incapacité civile du titulaire (article 37.1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement.

Par ailleurs, si après mise en demeure restée infructueuse, le titulaire refuse de produire tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du code du travail, le marché peut être résilié aux torts du titulaire.

# ARTICLE 19 – CLAUSES DIVERSES

19.1 Assurance

Avant tout commencement d’exécution, le prestataire justifie qu’il est titulaire d’une assurance couvrant les responsabilités qu’il est susceptible d’encourir du fait de l’accomplissement de ses prestations.

En particulier, s’agissant des prestations de conseil et d’assistance, il justifie d’une garantie décennale qui le couvre contre les dommages pendant 10 ans après la réception du chantier.

Par dérogation à l’article 9.2 du CCAG-PI, et sous réserve qu’ils n’aient pas fourni un tel document au moment de la remise des candidatures, le candidat sur le point d’être retenu ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier, avant la notification du marché et dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la demande du maître d’ouvrage, une attestation de son/leur  assureur justifiant être à jour des cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l’exigence de la mission.

La non-production des attestations d’assurance est un obstacle à la conclusion du marché. Le candidat fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire à toute réclamation du maître d’ouvrage.

Aucun règlement ne pourra avoir lieu sans une attestation de la compagnie d’assurance intéressée certifiant que le candidat a réglé les primes afférentes.

Par dérogation à l’article 18 du CCAG-PI, aucune assurance des moyens mis à la disposition ne sera demandée au titulaire du présent marché.

19.2 Confidentialité – Mesure de sécurité

Le titulaire, le maître d’ouvrage , ainsi que son représentant, qui à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment à l’objet du marché, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire, du maître d’ouvrage, ainsi que de son représentant, sont tenus de prendre toute mesures nécessaires afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties du marché.

Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du marché.

Le titulaire s’engage, ainsi que ses sous-traitants à respecter la loi n°78-17 du janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le titulaire s’engage, ainsi que ses sous-traitants à respecter le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit règlement RGPD).

Le titulaire s’engage, ainsi que sous-traitants à respecter l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 relative à la protection des données personnelles.

En cas d’évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du maître d’ouvrage afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant.

Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du maître d’ouvrage d’effectuer les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.

Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité, indiquées dans les documents particuliers du marché, s’appliquent, notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de la défense nationale, le titulaire est tenu de respecter ces mesures.

Il ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d’exécution, ni à indemnité, ni à supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre et s’il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour l’exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l’exécution du contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Le titulaire, ainsi que ses sous-traitants, s’engagent à respecter toute consigne donnée par les autorités compétentes.

19.3 – Sous-traitance

Le Titulaire peut, dans les conditions prévues par les articles L2193-1 à L2193-14 du Code de la commande publique, sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché public à condition d’avoir obtenu de l’acheteur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

La sous-traitance de la totalité du marché public est interdite.

Par ailleurs, en application de l’article L. 2193.3 du code de la commande Publique, la CPCAM exige que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire.

En particulier compte tenu du caractère central de cette mission tout au long du projet, et s’agissant uniquement des prestations relevant de la Mission M0-AMO « Accompagnement au changement » dans son ensemble, y compris les parties M0A-AMO : « Accompagnement au changement pour le diagnostic et la mesure des impacts» M0B-AMO « Accompagnement au changement pour l’élaboration du plan d’accompagnement », M0C-AMO « Accompagnement au changement » en Tranche Ferme jusqu’à l’admission de l’APD, en tranche optionnelle TO5 du démarrage du PRO jusqu’à la notification des marchés de travaux et en tranche optionnelle TO6 durant les travaux et jusqu’à 6 mois après l’entrée dans les locaux des premiers utilisateurs, la sous-traitance est interdite.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant l’exécution du marché, le titulaire devra présenter :

- Une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 disponible sur le site du Ministère de l'Économie – https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat - mise à jour 01/04/2019) ;

- Une lettre de candidature (formulaire DC1 disponible sur le site du Ministère de l'Économie –https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat - mise à jour 01/04/2019) ;

- Une déclaration du candidat individuel (formulaire DC2 disponible sur le site du Ministère de l'Économie – https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat - mise à jour 01/04/2019) ;

- Une attestation d'assurance du sous-traitant ;

- Un relevé d'identité bancaire du sous-traitant en cas de paiement direct.

Une notification portant acceptation du sous-traitant est adressée au mandataire du groupement.

Pour les sous-traitants indirects, les pièces particulières permettant de garantir leur paiement doivent être transmises au maître d’ouvrage (caution personnelle et solidaire du Titulaire principal).

En outre, le Titulaire établit qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché public ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l’article R2193-3 du Code de la commande publique, en produisant soit l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.

En cas de nantissement ou de cession de créances, le Titulaire doit obtenir la modification de l’exemplaire unique.

Quel que soit le nombre et le niveau des sous-traitants, le Titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de la totalité du marché qui lui a été dévolu. En outre, toutes les obligations mises à la charge du Titulaire du marché en matière de confidentialité, de protection de la main d’œuvre ou de l’environnement, ou encore de lutte contre le travail dissimulé s’imposent à l’ensemble des sous-traitants sous la responsabilité du Titulaire. En cas de violation de ces dernières, le Titulaire encourt la résiliation du marché pour faute.

Le Titulaire qui, sciemment, fournit des renseignements inexacts, tant à l’appui de sa demande d’acceptation de sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement figurant dans le contrat de sous-traitance que dans le document constatant cette acceptation et cet agrément, peut encourir la résiliation du marché à ses frais et risques.

Toute sous-traitance occulte peut-être sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de l'entreprise Titulaire du marché.

En cours d'exécution du contrat, le Titulaire est tenu de notifier sans délais au maître d’ouvrage toutes modifications dans la répartition des prestations entre le Titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes.

19.4 – Clause d’insertion sociale

Le présent marché ne prévoit pas de clause d’insertion sociale.

Le Titulaire peut proposer des modalités de valorisation d’actions d’insertion sociale.

Le préprogramme prévoit des enjeux ambitieux en matière de développement durable sur lesquels il est attendu du Titulaire qu’il assiste le maître d’ouvrage dès la phase programmation et pendant la durée de sa mission.

19.5 – Condition d’exécution relative à l’environnement

Par dérogation à l’article 16.2.1 du CCAG-PI de 2021 il n’est pas prévu d’obligations environnementales au titre de l’exécution du présent marché.

Le préprogramme prévoit des enjeux ambitieux en matière de développement durable sur lesquels il est attendu du Titulaire qu’il assiste le maître d’ouvrage dès la phase programmation et pendant la durée de sa mission.

19.6 – Assurance

Par dérogation à l’article 9.2 du CCAG-PI, le titulaire (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier, dès notification de la décision l’informant qu’il a été retenu, qu'il est titulaire d'une assurance couvrant sa responsabilité civile.

Le titulaire devra fournir, avant notification de son marché, une attestation de son assureur justifiant qu'il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l'importance de l'opération.

Il devra s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée comme suffisante par le maître d’ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération. Il devra fournir une attestation semblable à l'appui de son projet de décompte final.

À tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire une attestation établissant l’étendue de la responsabilité couverte, sur demande du pouvoir adjudicateur, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

# ARTICLE 20 – MODIFICATION DU MARCHE

20.1 – Conclusion d’un avenant

Conformément aux dispositions des articles L.2194-1 et R.2191-1 et suivants du code de la commande publique, un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire :

- les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux,

- des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires,

- les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues,

- un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché,

- les modifications ne sont pas substantielles,

- les modifications sont de faibles montants.

Les modifications envisagées doivent intervenir dans le respect des conditions précisées dans la partie règlementaire du code de la commande publique à savoir les articles R. 2194-1 à 9.

Elles ne sauraient, par ailleurs et en tout état de cause, « changer la nature globale du contrat ».

20.2 – Clause de réexamen

Par application de l’article R.2194-1 du Code de la Commande Publique, il est expressément prévu par le présent marché les clauses de réexamen suivantes :

- En cours d’exécution des travaux, dans le cas où le maître d’ouvrage déciderait de réduire ou d’augmenter la fréquence des réunions, un avenant en moins-value ou en plus-value sera conclu pour ajuster le nombre de réunions prévus au CCTP. Une modification de marché conclue sur le fondement de l’article R.2194-1 du CCP permet de contractualiser les conséquences financières d’une telle modification avec une mise à jour de la DPGF de la tranche optionnelle 3 « M5-AMO : Assistance en phase travaux jusqu’à la décision de réception ». En cas de modification de la fréquence des réunions à la baisse, une indemnité d’un montant maximum de 5% des prestations supprimées est prévue.

- La durée de GPA prévue au contrat est égale à 12 mois. En cas de prolongation de la durée de la garantie de parfait achèvement (GPA) par décision expresse du maître d’ouvrage, la durée d’exécution des prestations prévues au titre de la M6-AMO pourra être prolongée pour la durée de la GPA reconduite par voie d’avenant. Une modification de marché conclue sur le fondement de l’article R.2194-1 du CCP permet de contractualiser les conséquences financières d’une telle modification avec une mise à jour de la DPGF (tranche optionnelle 4) proportionnelle à l’allongement de durée.

- En ce qui concerne les prestations objet de la mission M2C-AMO « Assistance à la passation de marchés de diagnostics, études complémentaires et autres marchés », celles-ci peuvent se rattacher à toute tranche en cours d’exécution. Elles s’exécutent alors, le cas échéant, par application des « prix de référence » tels que prévus à l’annexe 3 à l’acte d’engagement et conformément aux dispositions du CCTP.

Le recours aux prestations de la mission M2C sur le fondement des « prix de référence » prend la forme d’un avenant. Le montant des prestations viendra s’ajouter à la tranche alors en cours d’exécution et engendrera la mise à jour de la DPGF correspondante.

- L’accompagnement du maître d’ouvrage pour la relance, éventuelle, en cas de déclaration sans suite ou de défaillance en cours d’exécution, du marché de maîtrise d’œuvre sera traité par application des prix de référence prévus à l’annexe 3 de l’acte d’engagement « Cadre des prix de référence » dans le cadre de la présente clause de réexamen. Le montant des prestations viendra s’ajouter à la tranche alors en cours d’exécution et engendrera la mise à jour de la DPGF correspondante.

- L’accompagnement au maître d’ouvrage pour la relance, en cas de défaillance en cours d’exécution d’un ou de plusieurs marchés de travaux, sera traité par application des prix de référence prévus à l’annexe 3 « Cadre des prix de référence » de l’acte d’engagement dans le cadre de la présente clause de réexamen. Le montant des prestations viendra s’ajouter à la tranche alors en cours d’exécution et engendrera la mise à jour de la DPGF correspondante.

Pour la conclusion des avenants relatifs aux modifications de marché résultant de la mise en œuvre de la présente « clause de réexamen », les négociations s’opèrent sur la base des prix figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire ou dans l’annexe 3 à l’acte d’engagement relative aux prix de référence.

# ARTICLE 21 – OBLIGATION DE CONSEIL

Le titulaire du marché, expert en son domaine de compétence a une obligation de conseil vis-à-vis du maître d’ouvrage. Le titulaire doit signaler au maître d’ouvrage, tout acte, fait, élément pouvant nuire à la bonne exécution du marché dans les règles de l’art.

# ARTICLE 22 – REGLEMENT DES LITIGES

Toute contestation relative à l'exécution du présent marché sera de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Marseille.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

# ARTICLE  23 - CLAUSES COMPLEMENTAIRES

1/Clause de confidentialité

- Chaque Partie s’engage à considérer comme strictement confidentielles toutes les informations qui lui seront communiquées par l’autre Partie, dans le cadre de l’exécution du présent Contrat. Les Parties entendent préciser que seront considérées comme confidentielles les données échangées entre les Parties tout au long de l’exécution du Contrat.

Chaque Partie s’engage à respecter le secret professionnel et le secret des affaires ainsi que les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés modifiée et du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 appelé « règlement européen sur la protection des données » ou « RGPD ».

Chaque Partie s’interdit, en conséquence, de divulguer, pour quelque cause que ce soit, lesdites informations, sous quelque forme, à quelque titre et à quelque personne que ce soit.

Le terme "Information Confidentielle" est défini comme toute information de quelque nature que ce soit et quelle que soit sa forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit limitatif, tout écrit, note, copie, rapport, document, étude, analyse, dessin, lettre, listing, logiciel ou support numérique, spécifications, chiffre, graphique, enregistrement sonore et/ou reproduction picturale, quel que soit son support.

- Chacune des Parties s’engage notamment à :

. Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’accès aux informations confidentielles,

. Ne pas utiliser les informations confidentielles autrement qu’aux fins du Contrat,

. Ne pas utiliser les informations confidentielles à son profit ou au profit de tout tiers en dehors de la stricte application du Contrat,

. Ne pas divulguer les informations confidentielles à tout tiers non autorisé ou non concerné par l’objet du Contrat,

. Ne pas utiliser les informations confidentielles pour toute action directe ou indirecte de conception, développement ou commercialisation de produits similaires ou concurrentiels à ceux de l’autre Partie,

. Ne divulguer les informations confidentielles qu’à ses seuls préposés ayant la nécessité de les connaître au titre de leur mission,

. Ne laisser accès aux informations confidentielles qu’à ceux de ses dirigeants, employés, mandataires, ou conseils devant y avoir accès pour la bonne exécution du Contrat et sous réserve du respect par ceux-ci de la présente obligation de confidentialité.

- Chacune des Parties sera déliée de son obligation de confidentialité au cas où :

. La divulgation des informations confidentielles serait exigée par la loi, les règlements, une décision judiciaire ou si cette divulgation était nécessaire pour mettre en œuvre ou prouver l’existence de droits en vertu du Contrat,

. Les informations confidentielles ont fait l’objet d’une mise à disposition au public assurée directement par l’autre Partie et sans restriction,

. Les informations confidentielles sont déjà connues du public, ou sont tombées dans le domaine public en dehors de toute intervention de l’autre Partie,

- Chacune des Parties s’engage à respecter son obligation de confidentialité dès la signature du présent Contrat et pendant toute sa durée ainsi que pendant une période de cinq (5) ans à compter de la fin du présent Contrat et pour quelque cause que ce soit.

2/ Clause de sécurité du système d'information

Obligations en matière de sécurité

Le Titulaire s'engage dans chaque intervention (livraison, installation, configuration, mise en service, maintenance, dépannage, retrait, etc.) à respecter les règles d'accès physique aux locaux et les procédures et pratiques de sécurité de l'information en vigueur dans l'Organisme, dont la Politique de Sécurité du Système d'Information (PSSI) dite MCAS (Ministères chargés des affaires sociales). En cas de recours à la sous-traitance, le Titulaire doit répercuter l'ensemble des exigences de sécurité qui lui sont applicables vers le sous-traitant.

a) Conditions d'accès aux sites et aux locaux

Des autorisations d'accès physiques, adaptées aux prestations réalisées et limitées en durée, seront attribuées aux préposés du Titulaire. Seuls les représentants du Titulaire intervenant quotidiennement sur les sites de l'Organisme pourront bénéficier d'autorisations de longue durée et de moyens d'accès physiques dédiés.

Le prestataire s’engage à faire respecter pour chaque site les horaires d’intervention de son personnel (arrivée et départ) ainsi que les accès définis à la mise en place du marché (accès du personnel, accès du public, accès annexe, …)

Le prestataire doit réaliser avec l’organisme un plan de prévention et effectuer une mise à jour annuelle.

Une procédure spécifique de mise en sécurité du site sera déclinée au cas par cas (mise en service de l’alarme intrusion automatique au départ du personnel etc…)

Les interventions du Titulaire doivent être planifiées et effectuées après validation d'un service technique de l'Organisme. Pendant leur présence dans les locaux de l'organisme, les préposés du Titulaire sont assujettis aux règles d'accès et de sécurité aux locaux des visiteurs, établies et communiquées au Titulaire par l'Organisme. Les accès aux locaux techniques font l'objet de dispositions spécifiques en matière de sécurité.

Le Titulaire s'engage à fournir une liste, régulièrement mise à jour, des personnels autorisés à intervenir sur les sites de l'Organisme.

Sauf exceptions dument justifiées, l'Organisme veille à la présence effective de l'un de ses préposés qualifiés, pendant la durée d'intervention des personnels du Titulaire, de telle sorte que toute mesure utile puisse être prise en cas d'accident.

Chaque intervention du Titulaire doit être tracée au travers d'un bon de passage ou d'un enregistrement dans une main courante.

b) Confidentialité

Les obligations du Titulaire en matière de confidentialité sont détaillées dans l'article 5 du C.C.A.G.-T.I.C et les clauses complémentaires du Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Le Titulaire s'astreint également à l'application du droit d'en connaître : n'accéder qu'aux documents et informations strictement nécessaires à la réalisation des prestations du marché.

Le Titulaire est tenu au respect de la réglementation relative à la protection des données nominatives, auxquelles il a accès pour les besoins de l'exécution du marché (loi modifiée n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés).

c) Conditions d'accès au Système d'Information

Des accès au système d'information ne seront fournis aux préposés du Titulaire qu'en cas de justifications valides et en rapport avec les prestations réalisées.

Les accès aux postes de travail de l'Organisme s'effectuent au travers d'un mécanisme d'authentification forte.

c.1) Protection des données

L'attribution des accès est conditionnée au respect des mesures de protection décrites dans la « Charte Informatique » en vigueur dans l'Organisme. Un exemplaire de la charte sera remis aux préposés du Titulaire concerné. Cette Charte est opposable au Titulaire et a valeur contractuelle.

Le Titulaire s'engage à préserver l'intégrité et la confidentialité des données contenues sur les ressources du système d'information mis à disposition. Le Titulaire mettra en place les mesures techniques et organisationnelles préconisées par l'Organisme de nature à empêcher tout accès ou utilisations fraudeuses des données et à prévenir toute perte, altération ou/et destruction des données.

Le Titulaire s'engage à ne faire aucun autre usage des données que celui pour lequel le présent marché est conclu. Il s'engage à restituer ou effacer l'ensemble des données à l'issu du présent marché.

c.2) Protection des accès distants

En cas de nécessité d'accès à distance au système d'information de l'Organisme à partir des locaux du Titulaire ou d'un sous-traitant, y compris pour un accès ponctuel, les engagements du Titulaire concernant la télémaintenance devront être formalisés dans un document spécifique intitulé « Sécurité des télémaintenances ». Ils portent notamment sur un accès limité aux seules ressources et informations strictement nécessaires à la télémaintenance et au respect de la confidentialité des données potentiellement accédées.

c.3) Accès aux composants du SI

Toute installation ou modification d'un élément du SI ne peut être réalisée par le titulaire qu'après validation et sous le contrôle du personnel informatique habilité de l'Organisme.

Si un intervenant du Titulaire a besoin de se connecter à un système d'exploitation d'un composant du système d'information de l'Organisme, il doit utiliser un compte spécifique permettant de garantir l'imputabilité de ses actions.

c.4) Journalisation des accès

Les accès et l'utilisation du système d'information font l'objet d'une journalisation. Les journaux d'événements sont confidentiels et accessibles uniquement aux personnels habilités de l'Organisme. Leur exploitation est réalisée de manière périodique selon les dispositions décrites dans la charte.

d) Remontées d'incidents

Un préposé du Titulaire qui détecte au cours d'une intervention un incident impactant la sécurité du système d'information doit le signaler sans délai et selon la procédure en vigueur auprès du personnel de l'Organisme présent sur le site.

e) Fin de la prestation

A chaque fois qu'un salarié ou sous-traitant du Titulaire ne participe plus à la réalisation de la prestation, mais aussi à l'issue du marché, le Titulaire doit restituer au représentant de l'Organisme l'intégralité des moyens d'accès physiques et logiques, la documentation, les données et supports informatiques qui ont pu être remis au cours de la prestation.

L'Organisme modifiera ou supprimera également les identifiants, codes et mots de passe des préposés du Titulaire des systèmes de sécurité physiques et logiques.

f) Sensibilisation - Information

Le Titulaire doit informer ses salariés et sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent à lui pour l'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.

A cet effet, le Titulaire doit remettre systématiquement un exemplaire du « livret de Sécurité du prestataire » à chaque intervenant. Ce livret joint au Dossier de Consultation des Entreprises est opposable au Titulaire et a valeur contractuelle.

g) Sanctions applicables

En cas de manquement par le Titulaire, ses préposés et/ou ses sous-traitants, aux obligations précitées, sont applicables l'ensemble des sanctions prévues au présent marché.

Au surplus, et pendant toute la durée du marché, en cas de manquements aux règles de sécurité, l'Organisme se réserve le droit de demander de manière motivée la récusation des personnels du titulaire concerné. Le Titulaire doit alors procéder au remplacement des personnels dont la récusation est demandée en proposant, sans délai, un personnel de remplacement de qualifications et de compétences équivalents.

# ARTICLE  24 - DEROGATIONS AU CCAG-PI

| Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé | Articles du marché concerné |
| --- | --- |
| 4.1 | 2 |
| 3.4.3 | 4.2 |
| 28.4.2 | 8 |
| 14.1, 14.1.2 et 14.1.3 | 9 |
| 28.5 | 10.1 |
| 29 | 10.2 |
| 30 | 12 |
| 10.1 | 13.2 |
| 23.3 | 13.4 |
| 11.8.1 | 14 |
| 22 | 17 |
| 41.5 | 18 |
| 9.2 et 18 | 19 |
| 16.2.1 | 19.5 |
| 9.2 | 19.6 |