Secrétariat Général

Délégation Interrégionale Sud

Département de l’Immobilier de Toulouse

CADRE DE MEMOIRE TECHNIQUE

Objet de la consultation

La présente consultation s'inscrit dans l'opération Rénovation des façades du palais de justice de Montauban Sous la référence PLACE : 2024-TX-Facades-PJ-Montauban

Remise des offres

Date et heure limites de réception des offres électroniques sur la plateforme PLACE : 16/01/2025 à 12h00 (sauf information contraire dans le RC éventuellement modifié en cours de consultation)

LOT N° : Nom du candidat (du mandataire en cas de groupement) :

Préambule

Le rôle du cadre de réponse du mémoire est de pouvoir juger la valeur technique de l’offre en ayant de la visibilité sur l’organisation et les moyens spécifiques que l’entreprise s’engagera à dédier à l’exécution du marché.

Le document doit être cohérent, rédigé d’une façon personnalisée pour l’objet du marché tout en étant conforme aux exigences explicitées dans le dossier de consultation. Son niveau de qualité ainsi que la qualité et la cohérence des informations qui y sont transmises seront des éléments déterminants dans l’analyse de l’offre.

Le présent document constitue le modèle que les candidats doivent respecter pour la rédaction de leur offre technique. Dans le cas d’une réponse sur un mémoire technique fourni par l’entreprise, les différents points énumérés dans le présent document devront être traités et développés obligatoirement.

Compte tenu de la diversité des réponses possibles, des adaptations de ce document sont tolérées, les informations demandées constituant un minimum. Les différents items peuvent être complétés par toutes les pièces que le candidat juge utile de joindre et pouvant aider à la compréhension de l’offre.

Pour évaluer la valeur technique des offres, comptant pour 60 % de la note finale (cf. règlement de la consultation art.4-2 qui prévaut en cas d’incohérence avec ce %), vous trouverez en dernière page de ce cadre pour chaque lot et item la note maxi donnée et la méthode d’évaluation pour chaque note. Le total de points sera sur 100, puis ramené sur 60 pour la note finale.

- MOYENS HUMAINS, MATERIELS ET TECHNIQUES DE L’ENTREPRISE

Il s’agit de permettre au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre de connaître les dispositions prises par l’entreprise pour gérer la qualité générale de ses travaux. Il y a donc lieu de préciser dans ce chapitre les moyens en personnels affectés SPECIFIQUEMENT aux travaux et à l’organisation.

Il est également nécessaire de préciser les moyens matériels déployés pour réaliser les travaux. Le pouvoir adjudicateur pourra ainsi apprécier l'adéquation existante entre les moyens humains et les moyens en matériels.

  - Moyens humains

- Organigramme fonctionnel de l’équipe affectée à cette opération (agence, organisation en cas de groupement momentané d’entreprises, bureau d’études, atelier / fabrication, équipes travaux...).

- Nombre de personnes affectées au chantier et qualification de ces dernières, y compris encadrement.

Il sera précisé le nombre mini et maxi selon la phase du planning chantier.

Il sera également précisé le personnel d’encadrement « quotidien » chargé des contrôles de bonne réalisation de pose et d’étanchéité de chacune des fenêtres remplacées avant habillage, finitions…

Liste des formations du personnel (à adapter selon les travaux confiés) : Habilitation électrique, autorisation de conduite, attestation de formation Amiante SS4, certificat de qualification Amiante SS3, attestation de formation Plomb, habilitation AIPR, attestation de formation à l’accrochage, élingage, chef de manœuvre, montage d’échafaudage, réception d’échafaudage, Sauveteur Secouriste du Travail, soudeurs, calorifugeurs… autre à indiquer le cas échéant.

  - Moyens matériels nécessaires au chantier

- En atelier, avec précision sur le contenu des ouvrages et des tâches qui seront réalisées dans cet atelier et nécessitant ces matériels.

- Sur le chantier ; au regard des différentes phases et accès visés au planning

- Autres (véhicules, ...)

  - Sous-traitance envisagée

Liste des tâches sous-traitées envisagées, en précisant les moyens humains et matériels éventuellement apportés par ces sous-traitants.

Si connues, les coordonnées des sous-traitants pourront être précisées.

  - Références et qualifications du candidat

A fournir et uniquement celles adaptées aux travaux projetés, et le cas échéant celles des sous-traitants envisagés.

NB : le règlement de la consultation fixe les niveaux attendus lot par lot.

Pour les lots architecturaux, fournir également 3 références illustrées de projets similaires.

  - Suffisance des moyens pour respecter les délais

Le candidat est invité à justifier et confirmer que les moyens humains et techniques proposés permettront de s’assurer du respect des délais.

L’entreprise est-elle bien en mesure d’intervenir tout au long de l’année, y compris en période de vacances scolaires.

Le candidat pourra également apporter des remarques et précisions sur le calendrier prévisionnel proposé dans le DCE.

- CONTRAINTES D’EXECUTION DES TRAVAUX ET SOLUTIONS PROPOSEES

Il s’agit de permettre au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre de connaître les contraintes que l’entreprise aurait détectées lors de l’étude du dossier et liées à l’exécution de ses propres travaux et ceux des autres corps d’état.

  - Contraintes (de site …) identifiées par l’entreprise comme étant susceptibles d’affecter l’exécution des travaux

Par exemple : travail en site occupé, livraisons / stockage / évacuations, désamiantage, travaux en SS4 (proximité de MCA, voir RAAT en prenant en considération les travaux de retrait partiel prévus au lot 6), évacuation des gravats, accès aux zones de travaux ...

L’entreprise a participé à une des visites du site, organisées par la maîtrise d’ouvrage avant la remise des offres (OUI/NON) : ……………………

Rappel : la participation à l’une des visites sur site est obligatoire pour les candidats des lots 1 et 3, la réponse « non » est synonyme de rejet de l’offre. Voir le règlement de la consultation pour les conditions de participation aux visites organisées.

  - Dispositions envisagées pour traiter les contraintes

Par exemple : horaires, cadence par bureau, livraisons et évacuations au fil de l’eau, protections des existants, méthodologie et durée, moyens d’accès, …

Réactivité en cas de demandes d’interventions urgentes sur des installations de chantier, un équipement, un matériel…, mettant en cause la sécurité ou la sûreté du site (organisation, numéro d’astreinte...)

  - Identification et dispositions envisagées pour limiter les nuisances

Il s’agit de permettre au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre de connaître les dispositions prises par l’entreprise pour limiter certaines nuisances (bruit : appareil utilisé, heures d’utilisation, / produits dangereux : protection, récupération, / poussières : protection, nettoyage... / gêne à l’activité des services...).

Rappel : la réduction des nuisances sonores fait partie des exigences environnementales. Donc, le candidat doit présenter de manière très précise dans son mémoire technique :

- Une note justificative du respect de la réglementation relative à la limitation des émissions sonores des matériels et engins, à la lutte contre le bruit ainsi que le règlement sanitaire départemental accompagnant la fourniture des certificats d’homologation et des fichiers techniques du matériel et des véhicules susceptibles d’être utilisés dans le cadre du marché ;

- Les solutions proposées sur le chantier permettant de réduire les nuisances sonores.

- MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR L’ENTREPRISE POUR GARANTIR LA SANTE, HYGIENE, ENVIRONNEMENT ET LA SECURITE SUR LE CHANTIER

Il s’agit de permettre au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre de connaître les dispositions prises par l’entreprise pour gérer l’hygiène et la sécurité, le respect de l’environnement et juger ainsi de leur performance (respect des lois et de la réglementation en vigueur).

A titre indicatif, il peut être précisé ici les éléments suivants :

- installation de chantier, aire de stockage, livraison...

- protection du public et des utilisateurs.

- travaux en sous-section 4 (présence de MCA) et en présence de plomb : identification des interventions du marché entrant dans cette catégorie, méthodologie, procédures, personnels, formations...

- les principales mesures prévues pour assurer l’hygiène et la sécurité.

- Dispositions envisagées par l’entreprise pour limiter certaines nuisances (matériels spécifiques, méthodologie, horaires d’intervention, protections particulières…)

- Nettoyage de chantier et protections.

- ...

- spécifiquement pour le désamiantage (travaux en sous-section 3), les documents demandés au CCTP.

- GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Il s’agit de permettre au maître d’ouvrage (et au maître d’œuvre) de juger des mesures prises par l’entreprise pour la gestion des déchets de chantier.

Le candidat joint au mémoire technique son schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED), ou alors intègre au à son mémoire technique les principales caractéristiques du SOGED, ce dernier étant finalisé en période de préparation pour devenir une pièce contractuelle du marché.

Le SOGED du chantier permettant d’identifier les filières de collecte, tri et traitement des déchets de différents types.

- Identification des différents déchets générés (inertes, dangereux – amiante, solvant, plomb, peintres...-, plastiques, bois, métal, verre, carton, papier, plâtre, DEEE, DEA, DDS...)

- Organisation de la collecte des déchets (modalités, moyens envisagés, fréquence d’enlèvement, nettoyage…)

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets ;

- Modalités de traitement et/ou lieux d’évacuation des déchets – Traçabilité des déchets.

- Process de valorisation des déchets (réemployés et/ou recyclés) ;

- Modèles de bilans réguliers sur l’élimination, le tri, la collecte, la valorisation;

l- Modèles de bordereaux de dépôt et de suivi sur l’intégralité des déchets et le certificat des centres de traitement autorisés à recevoir certains types de déchets .

- Mesures prises pour sensibiliser les personnels et s’assurer du respect des consignes.

- Désignation d’un responsable chargé de la gestion des déchets.

- Mesures pour le transport et le traitement de matières dangereuses (amiante, plomb…) : le candidat doit fournir le centre de traitement choisi pour ce type de déchet.

- Spécifiquement pour les travaux de désamiantage, les documents demandés au CCTP.

- Responsabilité Élargie du Producteur (REP) des Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment : Le candidat est-il assujetti ? (OUI/NON)

Si oui, fournir l’identifiant unique et/ou une attestation à jour d’adhésion obtenue auprès d’un des 4 éco-organismes agréés.

Si non, indiquer les raisons

Rappel : pour les entreprises qui fabriquent des produits et matériaux de construction (par exemples charpente, menuiserie bois, métal, alu…, agencement, mobilier, produits verriers, pierres de taille...) ainsi que celles qui en importent directement de l’étranger (Europe et reste du monde), il y a obligation d’adhérer auprès d’un des quatre éco-organismes agréés pour la REP PMCB : ECOMINERO, ECOMAISON (Ex ECOMOBILIER), VALDELIA et VALOBAT.

- DISPOSITIONS ARRETEES PAR L’ENTREPRISE POUR GARANTIR LA QUALITE DES PRESTATIONS A REALISER

Il s’agit de permettre au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre de juger de la qualité de l’exécution et de démontrer la capacité de faire de l’entreprise.

  - Procédés d’exécution envisagés

Ne pas négliger tout élément graphique pouvant aider à la compréhension technique de l’offre (plans, schémas, photos etc.).

  - Auto-contrôle des prestations

Modalités d’autocontrôle de qualité des prestations (moyens mis en œuvre, périodicité des contrôles, personnels affectés…)

  - Provenance des principales fournitures (pour les lots concernés)

Indications concernant la provenance et les caractéristiques des principales fournitures et les références des fournisseurs correspondants (joindre fiches techniques des produits utilisés, PV d’essai, classe énergétique, photos des produits ...). Ne seront pas acceptés les catalogues complets de produits.

Les garanties particulières et leurs conditions de mises en œuvre sur les matériels installés.

Pour les produits dont il est demandé des labels, certifications… dans le règlement de la consultation (article 2-16) et/ou dans les CCTP la preuve de leur respect devra être apportée par :

- une note avec des éléments de traçabilité minimale de ses fournisseurs pour le bois et ses produits dérivés indiquant le nom commercial et le type de produit ainsi que les noms communs des produits utilisés lors de leur confection ; le pays de récolte, et si possible la région de récolte et la concession ; la quantité ; le nom et l’adresse du fournisseur, le nom et l’adresse du client-professionnel ; les documents et autres informations permettant de tracer l'origine des produits et évaluer le niveau de risque relatif à la déforestation.

- Les documents attestant de l’utilisation de matériaux certifiés, labélisés environnement.

- DISPOSITIONS ARRETEES PAR L’ENTREPRISE PENDANT LA GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Il s’agit de permettre au maître d’ouvrage (et au maître d’œuvre) de connaître les dispositions prises par l’entreprise pour répondre aux éventuelles sollicitations entrant dans la GPA : organisation, délai d’intervention, astreinte, disponibilité des pièces détachées…

- AUTRE JUSTIFICATIONS ET OBSERVATIONS DU CANDIDAT

La présente rubrique comprendra toutes les justifications et observations que l’entreprise juge utile à la bonne compréhension de son offre et permettant d’apprécier la valeur technique de cette dernière.

Pour la notation, cet item sera apprécié selon le critère sur lequel il se rapproche le mieux.

Les pondérations des 6 sous-critères sont données ici pour chaque lot et chaque item :

|  |  | Moyens de l’entreprise dédiés au chantier | Contraintes d’exécution | Hygiène, santé / environnement et sécurité | Gestion des déchets | Qualité des prestations réalisées | Dispositions prises pendant la GPA et la GBF | Total sur 100 points puis ramené à la pondération du critère valeur technique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | Maçonnerie | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 5 | 100 |
| Lot 2 | Couverture | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 5 | 100 |
| Lot 3 | Menuiserie Bois | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 5 | 100 |
| Lot 4 | Murs rideaux | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 5 | 100 |
| Lot 5 | Peinture | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 5 | 100 |
| Lot 6 | Désamiantage | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 5 | 100 |
| Lot 7 | Electricité | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 | 5 | 100 |

Les notes par item ci-dessus seront obtenues en appliquant la méthodologie et les pourcentages suivants :

| % de la note | Mentions | Commentaires, définitions. |
| --- | --- | --- |
| Entre 1 et 20 % | Insuffisant | Absence de réponse ou réponse incohérente, non pertinente et / ou hors sujet. |
| Entre 21 et 40 % | Médiocre | Réponse incomplète, approximative, succincte et/ou peu adaptée |
| Entre 41 et 60 % | Moyen | Réponse standard, « passe partout ». |
| Entre 61 et 80 % | Satisfaisant | Réponse détaillée et précise présentant une bonne compréhension des enjeux et exigences du cahier des charges. |
| Entre 81 et 100 % | Très satisfaisant | Réponse excellente, idéale, complète et très précise répondant parfaitement aux exigences demandées avec proposition de plus-values (technique, développement durable, innovations, durée de garantie …) |