

**Direction des Affaires Immobilières et du Patrimoine (DAIP)**

**DEPARTEMENT MAITRISE D’ŒUVRE**

|  |
| --- |
| **TRAVAUX DE PEINTURE, DE REVÊTEMENTS DE SOLS ET DE REVÊTEMENTS MURAUX**  **ACCORD-CADRE 24M025** |

**CADRE DE RÉPONSE technique (CRt)**

**Accord-cadre**

***A remplir par les candidats.***

***Seuls les éléments apportés dans ce document seront pris en compte pour l’analyse des offres. Le nombre de pages n’est pas imposé, mais les candidats veilleront à être concis dans leurs réponses. Des annexes pourront être jointes, le cas échéant.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***NOM DE LA SOCIÉTÉ :*** |  |

1. **CRITERE 1 : PERTINENCE DES MOYENS HUMAINS (20%)**

***Pour rappel, la période de surcroît d’activité est comprise***

***- entre la mi-juillet et la mi-septembre ;***

***- pendant une durée d’environ trois semaines, à la fin du mois de décembre ;***

***- durant une semaine au cours des vacances d’hiver et pendant deux semaines au cours des vacances de printemps.***

***A titre indicatif, sans que ce chiffre puisse être opposable à l’Assemblée nationale, les travaux de peintures représentent environ 240 interventions annuelles sur bons de commande (MS1) et 5 chantiers, dont les deux tiers sont exécutés lors des périodes dites de « surcroît d’activité ».***

* 1. **Effectifs d’exécution mobilisables en période « normale »**

|  |
| --- |
| 1. ***Le candidat remplit le tableau en annexe 1 du présent CRT pour présenter ses effectifs ouvriers mobilisables en période normale.***   ***En période normale, l’effectif ouvrier nécessaire peut être estimé à 4 personnes au minimum (un poseur et 3 peintres dont ponctuellement 1 décorateur).*** |

* 1. **Effectifs d’exécution mobilisables en période « de surcroît d’activité »**

|  |
| --- |
| ***Le candidat remplit le tableau en annexe 1 du présent CRT pour présenter ses effectifs ouvriers mobilisables en période de surcroît d’activité.***  ***En période de surcroît d’activité, l’effectif ouvrier nécessaire peut être estimé à 18 personnes au minimum (2 poseurs et 15 peintres et ponctuellement 1 décorateur).*** |

1. **CRITERE 2 : PERTINENCE DE L’EQUIPE D’ENCADREMENT PROPOSEE (15%)**

|  |
| --- |
| **EQUIPE D’ENCADREMENT : *si le candidat présente plusieurs personnes sur le même profil, il duplique les lignes autant que de besoin*** |
| * **Chargé d’affaires : profil/expérience (*précisez notamment, son expérience sur site à haute valeur patrimoniale, le suivi de prestations de même nature, en site occupé, à volume de marché équivalent, l’expérience dans le cadre de marchés publics à bons de commande, et enfin transmission de CV*)  et missions envisagées pour assurer le pilotage administratif de l'accord-cadre (gestion des demandes d’interventions, réalisation de métrés, délai d’établissement des devis, facturation, etc…) et le suivi de l’exécution (traitement des bons de commande pour travaux, fréquence de passage sur site, reporting…) en période normale et en cas de surcroît d’activité.** * **Chef de chantier / Contremaître : profil, expérience *(précisez notamment l’expérience sur site à haute valeur patrimoniale, le suivi de prestations de même nature, en site occupé et enfin transmission de CV ),* missions envisagées sur le présent accord-cadre, et temps de présence sur site envisagé sur le présent accord-cadre en période normale et en cas de surcroît d’activité.** |
|  |
|  |

**CRITERE 3 : PERTINENCE DE LA MÉTHODOLOGIE D’INTERVENTION PROPOSÉE PAR LE CANDIDAT (20%)**

|  |
| --- |
| **ORGANISATION DU CANDIDAT. *A titre indicatif, il est rappelé au candidat que l’Assemblée nationale estime à environ 240 interventions sur bons de commande passés annuellement sur la base du MS1 et à 1 chantier (ou intervention spécifique) réalisé, annuellement, sur la base des autres MS, dont les deux tiers sont exécutés en période dite de « surcroît d’activité ».*** |
| * **Sur quel délai d’établissement des devis vous engagez-vous et quelle organisation envisagez-vous pour le garantir ?** * **Quelles mesures sont prises pour minimiser l’impact des travaux en site occupé ?** * **Comment garantissez-vous le respect du délai d’intervention d’urgence de 24 heures, conformément à l’article 5.6 du CCAP, et quels moyens humains et matériels pouvez-vous garantir ?** |

**CRITERE 4 : PERTINENCE DE LA DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE (5%)**

|  |
| --- |
| **ACTIONS MISES EN ŒUVRE POUR LE TRI ET LA VALORISATION DES DECHETS DE CHANTIER** |
| **Le candidat détaille:**   * **Ses mesures mises en œuvre dans le cadre du présent accord-cadre, pour lutter contre le changement climatique et réduire la consommation de ressources naturelles induites par son activité :** * **Les circuits de valorisation des matériaux déposés et des déchets générés par le présent accord-cadre ; les partenariats qu’il a signés avec des structures de recyclage :** * **La liste des matériaux 100% recyclés proposés, appréciée sur la base des fiches techniques fournies par le candidat :** |