Réalisation de prestations de support externalisé relatives à la prise en charge de demandes d’assistance informatique de premier niveau (N1) pour les usagers externes des services de téléprocédure des juridictions administratives.

2024-026-DSI-APL

TABLE DES MATIERES

1	Présentation du candidat	5

2	Compréhension du marché et dispositif proposé pour répondre aux prestations attendues dans la tranche ferme – phase opérationnelle du marché	6

2.1	Compréhension et objectifs du marché de prestations d’assistance	6

2.2	Solutions techniques proposées pour la gestion des sollicitations de la tranche ferme	6

2.3	Organisation, ressources et dispositif proposés pour la gestion des sollicitations de la tranche ferme lors de la phase opérationnelle du marché	6

2.4	Description de la prise en charge de la section F de la tranche ferme : ajout et remplacement d’applications dédiées aux utilisateurs externes	7

3	Pilotage de la prestation et démarche qualité	8

3.1	Organisation et dispositif proposés pour la gouvernance de la prestation	8

3.2	Démarche qualité attendue dans la phase opérationnelle du marché	9

3.3	Sécurisation et confidentialité des données traitées	9

4	Compréhension du marché et dispositif proposé pour répondre aux prestations attendues dans les tranches optionnelles	10

4.1	Tranche 2 optionnelle : prestation du samedi	10

4.2	Tranche 3 optionnelle : mise en place d’un ChatBot	10

5	Prestations liées à la phase de transition, phase probatoire et phase de réversibilité	11

5.1	Phase de transition / prise en charge	11

5.2	Phase probatoire	12

5.3	Phase de réversibilité	12

6	Engagements transverses sur les diverses prestations	13

6.1.1	Gestion des livrables définis dans le CCTP	13

6.1.2	Maintien de la qualité de service en cas d’incident	13

6.1.3	Démarche environnementale	13

7	Principes généraux de fonctionnement de la prestation	14

7.1	Les principes de la relation souhaitée	14

7.1.1	Transparence et justesse des coûts	14

7.1.2	Évolutivité du service	14

7.1.3	Nature de la relation	14

7.2	Sécurité et confidentialité des données	14

8	Synthèse des indicateurs	15

8.1	Indicateurs contractuels	15

8.2	Indicateurs opérationnels	15

9	Annexes	16

9.1	Annexes obligatoires	16

9.1.1	Annexe A1 : périmètres des services	16

9.1.2	Annexe A2 : Exemple de convention de service ou équivalent et présentation de tableaux de bord type	16

9.1.3	Annexe A3 : Exemple de plan de transition avec planning	17

9.1.4	Annexe A4 : Exemple de plan qualité	17

9.1.5	Annexe A5 : Exemple de plan de réversibilité	17

9.1.6	Annexe A6 : CV anonymisés des intervenants pressentis	17

9.2	Annexes libres	17

AVERTISSEMENT

Règles de réponse du présent cadre de réponse technique

Ce document est un plan type à respecter afin de permettre l’analyse des offres au regard des critères d’analyse des offres figurant dans le règlement de consultation de la présente procédure.

Le candidat répond ainsi point par point aux différentes recommandations et éléments évoqués.

Eléments obligatoires :

Le candidat répond à l’ensemble des exigences figurant dans le présent document dans le respect du CCTP et du CCAP. Le candidat doit nécessairement répondre de façon séquentielle aux questions posées dans chaque chapitre. Il doit à minima donner de l’information pour clarifier ces points et doit donner toutes autres informations qu’il juge utile pour la compréhension de son offre et de ses atouts.

Les éléments apportés permettent de valoriser l’offre du candidat

- Il est donc indiqué que le candidat doit transmettre le présent document, dûment complété ainsi que des annexes dont la liste et le contenu figurent au paragraphe « Projets d’annexes de pilotage du marché »

Eléments facultatifs :

Le candidat peut joindre en annexes « libres », limitées à un maximum de 50 pages, avec renvoi explicite, le maximum de descriptifs détaillés afin de rendre plus lisible le corps de sa réponse technique. Il peut mettre en annexe sa documentation technique en relation avec sa réponse. Dans ce dernier cas, le candidat veille également à la conformité au cahier des charges des documents qu’il remet. Il est cependant recommandé de ne pas privilégier ce renvoi vers des annexes pour masquer le fait de déborder des 50 pages autorisées pour la réponse.

Ces éléments facultatifs doivent apporter un éclairage complémentaire. Les réponses doivent être apportées de manière spécifique au présent marché.

# Présentation du candidat

Le candidat fera une présentation de sa société, de son expérience et savoir-faire en matière d’infogérance concernant le support aux utilisateurs et plus particulièrement dans le domaine des services de dématérialisation auprès d’un public d’utilisateurs externes.

Il présentera sa politique générale en matière de protection des données à caractère personnel dans le cadre de prestations d’assistance à destination d’utilisateurs externes.

Il pourra compléter sa présentation par un bref retour d’expérience concernant la fourniture de prestations d’assistance à destination d’utilisateurs externes de profils similaires (avocats, grandes parties, citoyens, …).

Il pourra enrichir sa présentation de tous les éléments qu’il jugera différenciant. Ces éléments différenciant sont facultatifs et ne rentrent pas dans l’analyse de l’offre mais peuvent apporter un éclairage complémentaire à l’offre technique.

# Compréhension du marché et dispositif proposé pour répondre aux prestations attendues dans la tranche ferme – phase opérationnelle du marché

## Compréhension et objectifs du marché de prestations d’assistance

Le candidat indiquera ici, sa compréhension du contexte et des objectifs du marché pour les prestations demandées.

Il indiquera, le cas échéant, en quoi les objectifs et les contraintes énoncés impactent et orientent le type de prestations et les moyens proposés pour fournir les prestations attendues.

## Solutions techniques proposées pour la gestion des sollicitations de la tranche ferme

Le candidat décrira les solutions techniques qu’il mettra à disposition du Conseil d’Etat pour répondre aux besoins exprimés dans la tranche ferme du marché (gestion multi canal des sollicitations : appels, mails et chats) et notamment son outil de gestion des demandes et incidents (ITSM), son outil de gestion des appels, son outil de livechat, ainsi que les modalités de mise en place d’un portail d’assistance pour la gestion des mails et des chats (échange avec un opérateur du support).

## Organisation, ressources et dispositif proposés pour la gestion des sollicitations de la tranche ferme lors de la phase opérationnelle du marché

Le candidat détaillera ici les moyens et le dispositif lui permettant de répondre à la volumétrie des sollicitations en termes d’organisation, de charges, de compétences et précisera ses engagements sur chacun des points.

Il présentera le dimensionnement de l’équipe en phase opérationnelle du marché et son adaptation à un périmètre fonctionnel évolutif.

Il présentera les fiches de profils types attendus pour cette prestation. Un intérêt particulier sera apporté sur la capacité des intervenants à traiter oralement ou par écrit des problématiques techniques et fonctionnelles.

Il fera valoir l’évolutivité de sa solution prenant en compte une variation de la volumétrie des sollicitations et des moyens de prise en charge.

Il démontrera sa capacité d’absorption de pics de sollicitations et décrira notamment les moyens dont il dispose pour assurer des prestations de support de niveau 1 conformes à l’état de l’art (réactivité de prise en charge des appels et des demandes asynchrones, traitement des pics d’appels, gestion des qualifications, performance du support, adaptation à un périmètre fonctionnel mouvant, …).

Il indiquera le cas échéant, en quoi les éléments de contexte général énoncés impactent et orientent le type de prestations et les moyens proposés pour fournir les prestations attendues.

La réponse du candidat doit néanmoins valoir pour un engagement de résultats sur l’ensemble des niveaux de service exigés dans le CCTP.

## Description de la prise en charge de la section F de la tranche ferme : ajout et remplacement d’applications dédiées aux utilisateurs externes

Le candidat précisera ici comment il va répondre à l’évolution du périmètre fonctionnel des services de téléprocédures tels que présentés dans le CCTP.

Cela comprend la mise en place ou le remplacement d’une application en mode projet avec potentiellement élargissement du public concerné par les services de téléprocédure.

Il devra préciser l’organisation adoptée pour permettre à l’équipe support N1 d’intégrer les connaissances liées à la mise à jour ou l’arrivée de nouvelles fonctionnalités.

Il devra préciser également le dispositif qu’il envisage pour l’ouverture de service d’une téléprocédure à destination d’un nouveau public.

Il indiquera comment il parvient à disposer d’une équipe formée au niveau applicatif et au niveau des consignes au moment d’une mise en production applicative.

Il devra préciser son organisation concernant l’animation de l’équipe support N1 dans le cadre d’un périmètre fonctionnel qui évolue régulièrement.

Dans cette section, le candidat pourra le cas échéant mettre en exergue les remarques et suggestions de sa proposition constituant les points forts, dans le cadre de cette section, de sa réponse vis-à-vis du contexte et des enjeux du marché.

# Pilotage de la prestation et démarche qualité

## Organisation et dispositif proposés pour la gouvernance de la prestation

Le candidat explicitera la gouvernance qu’il souhaite mettre en place pour répondre aux enjeux de la prestation attendue.

Il présentera la récurrence des livrables associés (plan de progrès, plan de maintien des compétences…) à cette gouvernance et les moyens mis en place pour les partager avec la personne publique.

Il décrira comment il mesure le maintien de la qualité de service et pilote ses plans d’amélioration/progrès et précisera les moyens pour interagir avec le Conseil d’Etat sur ce sujet.

Il précisera également comment il adapte la gouvernance de la prestation en fonction de la volumétrie des sollicitations, la mise en œuvre d’un nouvel outil (ex ChatBot) et l’arrivée de nouvelles fonctionnalités ou téléprocédures.

Il présentera son/ses outil(s) permettant à la personne publique de suivre l’activité du support afin de disposer de l’ensemble des tableaux de bord permettant de piloter la prestation ainsi que son/ses outil(s) lui permettant d’interagir avec elle.

Le candidat indiquera clairement les prérequis demandés au Conseil d’Etat pour garantir l’engagement de résultat.

Dans cette section, le candidat pourra le cas échéant mettre en exergue les remarques et suggestions de sa proposition constituant les points forts, dans le cadre de cette section, de sa réponse vis-à-vis du contexte et des enjeux du marché

## Démarche qualité attendue dans la phase opérationnelle du marché

Le candidat explicitera sa démarche qualité afin d’assurer que les services se déroulent dans une optique d’amélioration continue tout au long de la phase opérationnelle.

Il présentera son/ses outil(s) de gestion de la base de connaissance et indiquera comment il souhaite organiser cette base de connaissances et sur quelles ressources il s’appuie pour le faire.

Il précisera sa démarche pour le maintien des compétences et des connaissances de son équipe ou sa montée en compétence en cas d’évolution du périmètre applicatif tout au long de la prestation.

Il décrira le dispositif de maîtrise de la gestion documentaire (processus, procédures, consignes, …).

Il précisera également sa démarche en cas de non-respect des niveaux de service.

Il pourra présenter un retour d’expérience proche du contexte décrit dans ce CCTP.

Il indiquera clairement les prérequis demandés au Conseil d’Etat pour garantir l’engagement de résultat.

Dans cette section, le candidat pourra le cas échéant mettre en exergue les remarques et suggestions de sa proposition constituant les points forts de sa réponse vis-à-vis du contexte et des enjeux du marché.

## Sécurisation et confidentialité des données traitées

Le candidat précisera ici comment il va répondre à la demande du Conseil d’Etat concernant le traitement des données à caractère personnel qu’il aura à gérer, au sens du Règlement Général sur la Protection des Données (EU) 2016/679.

Il indiquera ses engagements concernant le traitement des données à caractère personnel, tout incident de sécurité qu’il pourrait rencontrer, ainsi que les principes de protection des données liées aux solutions techniques proposées.

# Compréhension du marché et dispositif proposé pour répondre aux prestations attendues dans les tranches optionnelles

## Tranche 2 optionnelle : prestation du samedi

Le candidat explicitera les modalités d’ouverture du service support le samedi de 08 :30 à 17 :30 pour répondre aux sollicitations des acteurs externes : organisation de l’équipe, ajustement en fonction du nombre de sollicitations, …

## Tranche 3 optionnelle : mise en place d’un ChatBot

Le candidat précisera la solution technique proposée pour répondre au besoin exprimé par la personne publique dans le cadre de la mise en place d’un ChatBot.

Il précisera sa démarche pour améliorer l’apprentissage du robot conversationnel et répondre aux questions récurrentes identifiées par son équipe support et si besoin le niveau 2 (bureau support national) du Conseil d’Etat.

Il indiquera également comment il s’assure du respect des droits et libertés des personnes amenées à converser avec le ChatBot.

Il précisera sa démarche qualité pour optimiser les performances du ChatBot.

# Prestations liées à la phase de transition, phase probatoire et phase de réversibilité

## Phase de transition / prise en charge

Un intérêt particulier sera porté à cette phase considérée comme essentielle au bon démarrage de la prestation.

Le candidat explicitera comment il organise cette phase de prise en charge (transition) pour construire son service, sécuriser et piloter le démarrage de la prestation, organiser la montée en compétence de l’équipe support, définir les principes de supervision, mettre en place ses processus de fonctionnement et son dispositif technique, organiser la gouvernance spécifique à cette phase.

Il décrira l’organisation et les moyens qu’il souhaite mettre en place pour répondre aux besoins exprimés dans le CCTP.

Il précisera la méthodologie mise en œuvre pour gérer cette phase de transition et pourra à ce titre présenter les livrables et leurs objectifs.

Le candidat indique :

- L’organisation proposée,

- Les livrables et leurs objectifs et les éléments de planning associés,

- La répartition des charges (matrice de responsabilité),

- Ses charges en nombre de ressources et jours homme,

- Le niveau de charge à mobiliser côté Conseil d’Etat.

- Et toutes autres informations permettant de juger de la qualité et de l’opérationnalité de ces phases.

Ces éléments seront synthétisés sous forme d’un schéma organisationnel, sur lequel sera notamment indiqué le nombre de ressources affectées au service.

Il appartient au candidat de proposer le planning, la montée en charge, l’organisation et la méthodologie qui lui paraissent adéquats.

Le soumissionnaire dans sa réponse, devra fournir en annexe un exemple de plan qualité.

## Phase probatoire

Le candidat explicitera la démarche de recette des processus de fonctionnement et du dispositif technique qu’il propose pour répondre aux besoins exprimés dans le cadre du CCTP ainsi celle associée à la recette de ses indicateurs de pilotage.

Il précisera comment il organise sa gouvernance, sa communication en cas d’incidents majeurs ou bloquants vis-à-vis du Conseil d’Etat mais aussi des utilisateurs externes.

Le candidat indiquera clairement les prérequis demandés au Conseil d’Etat pour garantir l’engagement de résultat.

Dans cette section, le candidat pourra le cas échéant mettre en exergue les remarques et suggestions de sa proposition constituant les points forts, dans le cadre de cette section, de sa réponse vis-à-vis du contexte et des enjeux du marché.

## Phase de réversibilité

Le candidat explicitera en particulier comment il gère la prestation de réversibilité qui a lieu en fin de marché : assistance à la reprise des opérations objet du marché, transfert de compétence et de connaissance au Conseil d’Etat ou au tiers que ce dernier désignera, et ce afin de garantir la reprise à l’identique du service, sans réduction de disponibilité et sans arrêt.

Le candidat précisera comment il pilotera cette prestation, indiquera clairement les prérequis demandés au Conseil d’Etat pour garantir l’engagement de résultat.

Il pourra le cas échéant mettre en exergue les remarques et suggestions de sa proposition constituant les points forts, dans le cadre de cette section, de sa réponse vis-à-vis du contexte et des enjeux du marché.

Le candidat précisera sa compréhension des principes exposés dans le CCTP, ses éventuelles remarques, et tout élément susceptible de clarifier sa démarche relativement aux processus et procédures à mettre en œuvre pour garantir le caractère opérationnel de la prestation.

Ces éléments seront synthétisés sous forme d’un schéma organisationnel, sur lequel sera notamment indiqué le nombre de ressources affectées au service.

Il appartient au candidat de proposer le planning, l’organisation et la méthodologie qui lui paraissent adéquats.

Il devra fournir en annexe un exemple de plan de réversibilité.

Dans cette section, le candidat pourra le cas échéant mettre en exergue les remarques et suggestions de sa proposition constituant les points forts, dans le cadre de cette section, de sa réponse vis-à-vis du contexte et des enjeux du marché

# Engagements transverses sur les diverses prestations

## Gestion des livrables définis dans le CCTP

Le candidat présentera son processus de gestion des livrables définis dans le CCTP : modalités de transmission, modalités de révision, …

Il définira dans un schéma simple le processus de validation des livrables qu’il propose.

Il pourra présenter un planning des livrables associés aux différentes phases du marché.

## Maintien de la qualité de service en cas d’incident

Le candidat présentera le process de gestion du service de secours.

## Démarche environnementale

Le candidat présentera sa démarche environnementale permettant de réduire les impacts environnementaux relatifs à l’exécution des prestations objet du présent marché (moyens de transport, bornes électriques, électricité verte, emprunte carbone, papier recyclé ou provenant de forêts gérées durablement, labels, etc.)

# Principes généraux de fonctionnement de la prestation

## Les principes de la relation souhaitée

Le candidat explicite de manière synthétique comment il répond aux principes exposés en termes d’organisation de la qualité, de charges, de compétences, de processus et précise ses engagements sur chaque point ci-après

## Transparence et justesse des coûts

## Évolutivité du service

## Nature de la relation

## Sécurité et confidentialité des données

Le candidat explicite son engagement dans sa politique de sécurité de son système d’information pour ses besoins internes et les services infogérés dans le cadre de l’exécution des prestations

# Synthèse des indicateurs

## Indicateurs contractuels

Le candidat explicitera les indicateurs contractuels attendus dans la convention de service et pourra proposer en complément d’autres indicateurs sur des prestations ciblées dans la mesure où il considère qu’ils permettent un meilleur suivi des prestations et/ou en facilitent le pilotage.

## Indicateurs opérationnels

Le candidat proposera ses indicateurs de suivi opérationnel et de pilotage de la prestation au sein de la convention de service en précisant leur fréquence et le moyen de mesure.

Il indiquera comment il les met à disposition du Conseil d’Etat.

# Annexes

## Annexes obligatoires

Le candidat organise les annexes de son offre afin de présenter en détail certains points de son offre. Il effectuera des renvois clairs dans le texte de son offre vers ces annexes. Le marché a pour vocation à encadrer durablement la prestation et à ne pas évoluer durant la prestation sauf évolutions majeures du marché.

 Annexe A1 : Périmètres des services

 Annexe A2 : Exemple de convention de service ou équivalent et présentation de tableaux de bord type

 Annexe A3 : Exemple de plan de transition avec planning

 Annexe A4 : Exemple de plan qualité

 Annexe A5 : Exemple de plan de réversibilité

 Annexe A6 : CV anonymisés des intervenants pressentis

## Annexe A1 : périmètres des services

Présentation macro du périmètre technique pris en charge et des prestations fournies.

Le document qui sera réalisé lors de l’exécution de la phase de prise en charge sera maintenu à jour tout au long du marché.

## Annexe A2 : Exemple de convention de service ou équivalent et présentation de tableaux de bord type

Il est attendu un exemple de convention de service.

Présentation macro de l’annexe.

Cette convention de service sera notamment mise au point durant la phase de prise en charge (transition) et sera opérationnelle et validée au plus tard en fin de phase probatoire.

Le document qui sera réalisé lors de l’exécution de la phase de transition sera maintenu à jour tout au long du marché.

## Annexe A3 : Exemple de plan de transition avec planning

Il est attendu un exemple de plan de transition.

Présentation macro de l’annexe.

## Annexe A4 : Exemple de plan qualité

Il est attendu un exemple de plan qualité.

Présentation macro de l’annexe.

Ce document sera constitué par le candidat pendant la phase de transition et mis à jour tout au long du marché.

## Annexe A5 : Exemple de plan de réversibilité

Il est attendu un exemple de plan de réversibilité.

Présentation macro de l’annexe.

Ce document sera initié par le candidat pendant la phase de transition et mis à jour tout au long du marché.

## Annexe A6 : CV anonymisés des intervenants pressentis

Concernant les ressources mises à dispositions, le candidat fournira des CV anonymisés en annexe.

Il est attendu une présentation des expériences et compétences de l’équipe des intervenants pressentis.

## Annexes libres

Le candidat est libre d’organiser les annexes de son offre afin de présenter en détail certains points de son offre. Il effectuera des renvois clairs dans le texte de son offre vers ces annexes.