Palais de Justice de Strasbourg (67)

2006 02 / 2009 06

Marché public de travaux

passé avec publicité en application des articles R.2123-1 et suivants

du code de la commande publique

Mission de test de peinture sur toiture inox

N° MARCHE : 25-500

Document contractuel valant

Acte d’engagement et cahier des clauses particulières

(AE-CCP)

Affaire suivie par 	: 	Jean-Baptiste Chevrier, Directeur de programme

Cécile Ivanovsky, Cheffe de projets

Brigitte Naimi, Assistante de projets

| Pouvoir adjudicateur | APIJ – Agence publique pour l’immobilier de la Justice Immeuble Okabé 67 avenue de Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre |
| --- | --- |

| Objet du marché | Test de peinture sur la toiture du palais de justice de Strasbourg (67) |
| --- | --- |

| Date de notification du marché : Montant du marché : |  | Nantissement : |
| --- | --- | --- |

| Passation de marché | Marché public de travaux, passé en application de l’article des articles R.2123-1 et suivants du code de la commande publique |
| --- | --- |

| Mois m0 | Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de Février 2025 Ce mois est appelé mois zéro : « mois m0 ». |
| --- | --- |

Autorité responsable du marché :

Monsieur le Directeur Général de l'APIJ, Immeuble Okabé 67 avenue de Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 à R.2191-61 du code de la commande publique.

Monsieur le Secrétaire Général de l’APIJ, Immeuble Okabé 67 avenue de Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Ordonnateur :

Monsieur le Directeur Général de l’APIJ, Immeuble Okabé 67 avenue de Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Comptable assignataire des paiements :

Monsieur l’Agent Comptable de l’APIJ, Immeuble Okabé 67 avenue de Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Article 1. Prestataire

Société :

Forme juridique :              Au capital de :

Adresse du siège social :

Adresse de l’établissement qui exécute le marché :

N° de SIRET de l’établissement :

N° RCS :                              Code APE :

Prénom, nom et qualité de la personne ayant pouvoir de représenter la société :

Adresse e-mail à utiliser pour tout échange :

Téléphone :

Après avoir pris connaissance du présent AE-CCP, de ses annexes et des documents qui y sont mentionnés,

Après avoir produit les attestations et déclarations prévues par le code de la commande publique, et plus particulièrement par ses articles R.2143-3, R.2143-6 à R.2143-9 et R.2143-16.

Affirme sous peine de résiliation du marché prévue à l’article L.2195-4 du code de la commande publique que la société pour laquelle j’interviens, ne tombe pas sous le coup des interdictions de soumissionner obligatoires, générales et facultatives visées aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique.

Atteste que toutes les prestations du marché seront réalisées avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-1 et R. 3243-3 du code du travail,

S’engage sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le présent marché, à exécuter les prestations du marché aux conditions particulières ci-après, qui constituent l’offre.

Le présent engagement ainsi présenté ne me lie toutefois que si le marché est attribué dans un délai de 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.

Le futur titulaire du présent marché est dénommé ci-après et dans les autres pièces « le titulaire ».

Article 2. Pièces constitutives

Les pièces constitutives du marché, dont les exemplaires originaux conservés dans les archives du maître de l'ouvrage font seuls foi, sont les suivantes, par ordre de priorité :

- Le présent document contractuel valant acte d’engagement et cahier des clauses particulières (AE-CCP) et ses annexes,

- La proposition financière remis par le candidat,

- Le mémoire technique, remis par le titulaire dans son offre, qui n’est contractuel que pour les engagements allant au-delà des exigences des pièces ci-dessus.

- Le CCAG applicable au marché public de travaux, selon arrêté du 30 mars 2021 ;

# Article 3. Prestations à exécuter par le titulaire

3.1 Préambule

L’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ) assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération de réhabilitation du palais de justice de Strasbourg, livrée en 2017. A l’occasion de la réhabilitation, une partie de l'ancienne toiture du bâtiment a été remplacée par une couverture en inox.

Des riverains ont ensuite saisi l'APIJ sur des problèmes d’éblouissement perçus depuis leur appartement. A ce titre, l’APIJ a engagé des études dans le cadre de travaux de parachèvement.

Le CSTB a été missionné pour accompagner l'APIJ dans la recherche de solutions. Celle finalement retenue est de peindre la toiture. Cette solution a été testée en laboratoire avec le CSTB.

La DRAC a autorisé la réalisation des tests de peinture. A l'issue de ces essais, un nouvel appel d’offre pour la réalisation de la mise en peinture conformément aux zones proposées en couverture par le CSTB pourra être lancé. Ce lancement sera conditionné par l’acceptation par la DRAC de la solution retenue après les tests et après validation des services compétents de l’Etat et des collectivités.

3.2 Objectif des prestations

La prestation doit permettre de réaliser des tests peinture inox sur la toiture du palais.

3.3 Nature de la prestation

1/ Réalisation des tests peinture inox sur la toiture du palais.

Il a été proposé 2 choix de RAL pour l'échantillonnage du traitement en peinture de la toiture :

- RAL 7045

- RAL 9006

Produit à utiliser : BESSEMER® AQUA-GRUND de la marque AMONN BESSEMER ou équivalent ; BESSEMER® AQUA-SUPER de la marque AMONN BESSEMER ou équivalent. Le produit utilisé sera à valider par l’architecte d’origine du bâtiment et la maîtrise d’ouvrage préalablement à l’intervention.

Une visite est à prévoir sur place pour appréhender les contraintes in situ (modalités d’accès et conditions d’intervention) et les dimensions précises à peindre par rapport au document fourni.

2/ Dépose des tests en toiture

Cette dépose aura lieu sur demande expresse de la MOA.

3.4 Documents remis par le maître d’ouvrage

Au démarrage de mission, le maître d’ouvrage enverra au titulaire les documents suivants :

- Plan de repérage des zones à peindre et RT associés – annexe 1

# Article 4. Documents à produire par le titulaire

A la fin de sa mission, le titulaire remettra sur un document unique :

- les fiches techniques des produits posés

- la méthodologie d’accès retenue

- les difficultés rencontrées pour la pose de la peinture

- un reportage photo sera exécuté

- attestation de visite

Une visite sera organisée à la demande du pouvoir adjudicateur en présence du titulaire, du pouvoir adjudicateur et de ses partenaires.

Les documents seront remis par voie dématérialisée.

Les documents seront transmis en PDF.

# Article 5. Durée du marché

Les prestations seront exécutées à compter de la date de notification du marché et s’achèveront à l’issue du dernier élément de mission.

Le marché est conclu pour une durée prévisionnelle de 12 mois.

# Article 6. Délais et pénalités

6.1 Délais

| Interventions | Délais de production soumis à validation du maître d’ouvrage | Point de départ délai exécution |
| --- | --- | --- |
| Présentation des produits proposés (apprêts et peinture) | 1 semaine | A la notification du marché |
| Réalisation de la peinture sur toiture | 3 semaines | OS spécifique |
| Fourniture des document listés à l’article 4 du présent AECCP | 2 semaines | Réception des travaux |
| Dépose des tests de peinture sur toiture | 2 semaines | OS spécifique |

6.2 Pénalités pour retard

Par dérogation à l'article 19.2 du CCAG Travaux, en cas de retard dans l'exécution des prestations, il sera fait application d'une pénalité journalière égale à 80 € HT par jour.

D’autre part les pénalités suivantes pourront être appliquées et retenues sur les décomptes du titulaire :

- Retard dans la demande d’acceptation d’un sous-traitant : 150 € HT par jour à compter de la date de mise en demeure ;

- Absence ou retard à toute réunion à laquelle le titulaire est dûment convoqué par le pouvoir adjudicateur : 150 € HT.

Sauf indication contraire, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constatation du pouvoir adjudicateur. Le nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la date d'achèvement réelle des prestations et la date limite initialement fixée.

En cas de non-respect de plusieurs délais, les pénalités sont cumulables.

Il ne sera pas appliqué de pénalités si le retard est imputable au pouvoir adjudicateur. Par dérogation à l’article 19.2 du CCAG Travaux, le titulaire ne sera exonéré d’aucune pénalité.

Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour l'ensemble du marché.

Article 7. Sous-traitance

7.1	Acceptation d’un sous-traitant

La demande d’acceptation d’un sous–traitant (transmettre le formulaire DC4 dûment complété avec les pièces justificatives à l’appui de la demande), indique la nature et le montant des prestations que j’envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, le nom de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance, et le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.

Chaque document constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

Le montant des prestations que le titulaire envisage de sous-traiter conformément à ces annexes est récapitulé dans le tableau ci-après.

| Nature de la prestation sous -traitée | Nom du Sous-Traitant | Montant de la prestation sous -traitée TVA incluse |
| --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |

7.2	Sous-traitance en cours de marché

Pour la déclaration de sous-traitants en cours de marché, il sera fait application des dispositions de l’article R. 2193-3 et R. 2193-4 du code de la commande publique.

# Article 8. Prix des prestations

Montant du marché :

Les missions constituant les prestations du marché seront rémunérées par application d’un prix global et forfaitaire.

| Interventions | Montant € HT | TVA – 20% | Montant € TTC |
| --- | --- | --- | --- |
| Présentation des produits proposés (apprêts et peinture) |  |  |  |
| Réalisation de la peinture sur toiture |  |  |  |
| Fourniture des document listés à l’article 4 du présent AECCP |  |  |  |
| Dépose des tests de peinture sur toiture |  |  |  |
| Montant total |  |  |  |

Montant arrêté en toutes lettres toutes taxes comprises : ………….. euros.

Les prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces prestations. Il est réputé comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations du marché y compris les frais de déplacements, les frais d’hébergement, les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au prestataire une marge pour risques et bénéfices.

8.1	Variation dans les prix

Les prix du marché sont fermes et actualisables.

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précisé en première page du présent AECCP. Ce mois est appelé mois zéro ou encore « mois m0 ».

L’index de référence choisi en raison de sa structure pour l’actualisation du prix des prestations faisant l’objet du marché est l’index BT01 tous corps d’état, il est publié par l’INSEE.

L’actualisation sera effectuée en appliquant la formule suivante :

Ca = BT01(n-3) / BT01o

Dans laquelle BT01o et BT01(n-3) sont les valeurs respectivement prises par l’index BT01 au mois zéro et trois mois avant le mois au cours duquel a lieu l’actualisation, sous réserve que le mois n du début du délai contractuel d’exécution des prestations soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.

# Article 9. Modalités de paiement

La prestation fera l’objet de plusieurs réglements.

| DESIGNATION | FACTURATION |
| --- | --- |
| Présentation des produits proposés (apprêts et peinture) | 10% |
| Réalisation de la peinture sur toiture | 50% |
| Fourniture des document listés à l’article 4 du présent AECCP | 10% |
| Dépose des tests de peinture sur toiture | SOLDE |
| TOTAL |  |

L’unique facture à présenter sera libellée au nom de l’APIJ et transmise sous forme dématérialisée via le site Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr à l’aide du numéro de siret de l’Agence (180 092 256 00023).

Le mode règlement est le virement administratif.

Votre facture devra impérativement comporter les informations suivantes :

- l’objet de la commande

- La date de facturation

- Le nom de votre société

- la mention : SOLDE

- le numéro de la commande	:

- le rappel du montant global de la commande

- le n° de l’opération

- le numéro d’EJ

- ligne montant déjà réglé avec la mention : « MONTANT ACOMPTE DEJA REGLE »

- ligne montant restant à payer € HT, TVA, montant € TTC.

Coordonnées bancaires du titulaire :

INSERER RIB

# Article 10. Avance

Sans objet.

# Article 11. Droits et obligations – confidentialité

Le titulaire est tenu, ainsi que l’ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants, au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou aura connaissance durant l’exécution du marché, dont la divulgation serait préjudiciable à la sécurité du projet. Sauf précision contraire du pouvoir adjudicateur, tous les documents remis au titulaire sont réputés confidentiels.

Le titulaire s’engage donc à respecter les obligations suivantes :

- s’interdire, sauf autorisation de l’APIJ, toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise ou diffusion de documents à des tiers ;

- ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations qui lui sont confiés, à l’exception de celles strictement nécessaires à l’exécution du marché ;

- ne pas utiliser les documents et informations communiquées à des fins autres que celles spécifiées au présent marché ;

- prendre les mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d’exécution du contrat, via notamment l’utilisation de dispositifs de verrouillage des ordinateurs et de cryptage des données ;

- prendre toutes les mesures de sécurité pour assurer la conservation et l’intégrité des documents et informations traités pendant la durée du présent contrat, via notamment l’emploi d’armoires fortes, de mise sous alarme et de gardiennage des locaux ;

- signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la constatation de l’incident, toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents dont le caractère secret lui aura été notifié ou intrusion malveillante dans le système informatique) ;

- procéder, en fin de contrat, à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies ;

- remettre au représentant du pouvoir adjudicateur une attestation de destruction desdits fichiers.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui parait utile pour constater le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire pourra également être engagée sur la base des dispositions de l’article 226-13 du Code Pénal.

# Article 12. Assurance

Le titulaire devra être titulaire d’une police destinée à garantir sa responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le pouvoir adjudicateur à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non à un dommage corporel et/ou matériel, du fait ou à l’occasion de sa mission en cours d’exécution ou terminée.

Dès notification du marché, le titulaire s’engage à adresser au pouvoir adjudicateur son attestation d’assurance de responsabilité civile de droit commun valable dès le début de sa mission jusqu’à la fin de son intervention et le même document en ce qui concerne les sous-traitants et ce, dans un délai de 10 jours.

Le non-respect de ces obligations en cours de l’exécution du marché peut entraîner la résiliation de plein droit du marché par le pouvoir adjudicateur, sans indemnisation.

Le candidat s’engage à maintenir la validité du contrat d’assurance RC pendant toute la durée d’exécution du présent marché.

# Article 13. Dispositions relatives au travail dissimulé

Le titulaire du marché est tenu de remettre au maitre d’ouvrage, tous les six mois et jusqu’à la fin de l’exécution du marché les pièces prévues par les articles D 8222-5 du Code du travail s’il est établi en France, et D 8222-7 à D 8222-8 s’il est établi à l’étranger.

Le titulaire du marché est tenu de remettre également au maitre d’ouvrage conformément à l’article D 8254-2 du Code du travail, tous les six mois et jusqu’à la fin de l’exécution du marché, qu’il soit établi en France ou à l’étranger, la liste nominative des salariés étrangers employés par lui et soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L 5221-2 du Code du travail. Cette liste précise pour chaque salarié :

- sa date d’embauche

- sa nationalité

- le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail

Afin de remplir cette obligation, l’APIJ a souscrit, à la plateforme en ligne E ATTESTATIONS afin de simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulièrement leurs attestations en toute sécurité ; le recours à cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques.

Un système de relance mail rappelle le besoin de mise à jour des documents en temps voulu, et permet ainsi d’être en parfaite légalité.

Cette obligation s’étend à ses co-traitants et à ses sous-traitants.

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise à disposition. »

# Article 14. Obligations du titulaire au titre du détachement de salariés

Si le titulaire du marché est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit remettre au maitre d’ouvrage, avant chaque début de détachement une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-3-1, R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ainsi qu’une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R. 1263-2-2 du Code du travail.

# Article 15. Résiliation du marché

Le marché pourra être résilié dans les conditions fixées à l’article 50 du CCAG-travaux.

En outre, en cas d’inexactitude des documents et renseignements fournis conformément aux articles R2143-3 et R2143-6 à 10 du Code de la Commande Publique, le marché sera résilié aux torts du titulaire et sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité, sans mise en demeure.

Le marché peut également être résilié aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité, avec exécution des prestations à ses frais et risques, en cas de non remise au pouvoir adjudicateur des documents prévus aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8254-2 du Code du travail et/ou si celui-ci n’a pas apporté la preuve de la régularisation de sa situation au regard des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail.

# Article 16. Règlement des différends

Pour tout différend qui s'élèverait entre les parties, celles–ci s’obligent préalablement à rechercher les voies d’un accord amiable dans le cadre de l’article 55.2 du CCAG Travaux.

A défaut, la juridiction à saisir est le Tribunal administratif de Melun.

# Article 17. Dérogation aux documents généraux

Par dérogation au CCAG, il n’est pas prévu d’article récapitulant les dérogations du présent document au CCAG auquel il se réfère.

SIGNATURES

Fait en un exemplaire original

Le titulaire du marché

Signature

Prénom, nom et qualité du signataire (dûment habilité ; à défaut pouvoir)

Le ………………………

Le maître d’ouvrage

L’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ)

Signature

Le ………………………..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de notification : date du mail d’accusé réception par le titulaire