Annexe du CCTP

Activités et unités d'œuvres

-- AOO AT WEB --

24-035 IT

Sommaire

1.	Maintenance corrective	4

2.	Gestion de projets	5

3.	Gestion de projets Agile	7

4.	Réalisation de User Stories	9

5.	Expertise technique	11

6.	Audit Fonctionnel	12

7.	Etude et Audit Technique	14

8.	Métrologie	15

9.	Etude Préalable	17

10.	Spécifications Fonctionnelles Générales	19

11.	Spécifications Fonctionnelles Détaillées	20

12.	Réalisation /  Développement	22

13.	Réalisation /  Développement d’application mobile	30

14.	Intégration d’une fonctionnalité ou module standard dans une GED	34

15.	Intégration d’une fonctionnalité ou module spécifique dans une GED	36

16.	Support fonctionnel	38

17.	Support à l’exploitation	40

18.	Reprise et Conversion de données	42

19.	Hébergement Internet	44

20.	Infogérance Forfaitisée	46

21.	Infrastructures pour la gestion des données massives	47

22.	Assurer la sécurité des infrastructures et des données	49

23.	Mise en place de chaînes d'intégration continue	50

24.	Expertise intégration continue et Docker	51

25.	Expertise Docker/Kubernetes	52

26.	Développement d'intégration de données	53

27.	Développement de solutions pour le traitement de données massives	54

28.	Conception de flux de données	55

29.	Développer des interfaces d'accès aux données	58

30.	Pré-traitement	60

31.	Développement d'algorithmes avec des techniques de machine learning	61

32.	Apprentissage Statistique et données textuelles	62

33.	Modules de visualisation de données complexes (Data Visualization)	64

34.	Glossaire	65

a.	Les abréviations	65

b.	Le vocabulaire de la Maintenance, des Produits et la Qualité	66

c.	Le vocabulaire associé au Cycle de maintenance	71

d.	Le vocabulaire de décomposition fonctionnelle et technique	73

AVERTISSEMENT LECTEURS :

A lire attentivement dans la perspective d’estimation

des charges unitaires des UO présentées ci-après

- Pour les Activités d’Etudes, de spécifications et de Réalisation, se reporter au « Glossaire » pour les définitions de PROCEDURE FONCTIONNELLE (ou PHASE), TACHE (ou FONCTION), OBJET, PROGRAMME, ECRAN/INTERFACE, EDITION/ETAT, REGLE DE GESTION

- Les critères de complexité faisant référence à une documentation et un nombre de pages s’entendent hors page de garde, pages blanches, sommaire, index, glossaire et annexes non pertinentes

- Il est rappelé qu’un critère de complexité établi par l’APHP ne préjuge pas des moyens à mettre en place par le Titulaire mais que ce dernier doit prendre en compte pour définir les compétences globales de son équipe.

- Toutes les unités d’œuvre incluent la part de « pilotage opérationnel » tel que défini dans l’avertissement situé ci-après.

- Pour la définition des charges unitaires de chaque UO, L’AP-HP attire tout particulièrement l’attention du candidat sur la nécessaire bonne prise en compte d’une part du facteur de complexité, et d’autre part de la métrique de chaque unité d’œuvre.

Avertissement :

L’utilisation des UO de « Gestion de projets » ou de « Gestion de projets Agile » ne peut se faire que pour piloter des prestations réalisées dans le cadre d’autres marchés ou par des ressources internes de l’AP-HP, et en aucun cas pour piloter des travaux s’appuyant sur les autres UO du présent marché.

Les charges de « pilotage opérationnel des prestations » sont incluses dans le dimensionnement de toutes les UO du présent marché et recouvrent notamment :

- l’encadrement des ressources opérationnelles,

- la planification des tâches,

- le suivi des charges et jalons dans l’outil désigné par l’AP-HP,

- la coordination des tâches avec les autres activités connexes,

- le reporting client incluant la fourniture de tableaux de bord et les différents rapports hebdomadaires et mensuels,

- la fourniture des comptes rendus de réunion de pilotage (comité opérationnel ou de suivi hebdomadaire, comité de pilotage mensuel),

- la fourniture des comptes rendus de réunion en liaison avec les tâches pilotées

# Maintenance corrective

| Présentation |  |  | MAINTCOR |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
|  | - Prise de connaissance, - Enregistrement des demandes de correction ou de support reçues par mail, téléphone, etc. - Apporter une correction sur une application - Apporter une réponse à une demande d’information / support sur une application et/ou sur une technologie, par téléphone ou par email, ou bien sur site si besoin - Tenue d’un tableau de bord Remarque : quelles que soient les unités d’œuvres commandées, chaque UO inclut : - la charge de production du livrable de synthèse lié à la restitution de la prestation globale, - la charge de coordination et encadrement technique/qualité liés à la prestation globale. |  |  |
| Antécédent(s), Prérequis, Fourniture(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
|  | - Toute documentation pertinente et disponible - Liste des noms et fonctions des contacts AP-HP validés |  |  |
|  |  | - Chef de projet - Ingénieur Etudes et Développement - Ingénieur technique - Qualifieur |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
|  | - Rapports d’intervention - fiche saisie sur logiciel de suivi ou de résolution du problème, |  |  |
|  | - fiche d’anomalie rédigée ou complétée - Notes de compte rendu sur le déroulement de cette prestation avec statistiques - Mise à jour du tableau de bord de suivi et notamment de suivi mensuel des incidents et demandes de support |  |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |
|  | - Dépend des UO concernés (cf. ci-dessous) |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |
|  | - Dépend des UO concernés (cf. ci-dessous) |  |  |

| Détail des Unités d’œuvres |  | MAINTCOR |
| --- | --- | --- |
| Unités d’œuvres de prise de connaissance |  |  |
| Métrique unitaire | 1 élément = un document pertinent (moins de 100 pages) ou une présentation/formation ou 1 interview (entretien d’une durée de 2h max) | MAINTCOR 0 |
| Unités d’œuvres de traitement d’une demande d’intervention |  |  |
| Métrique unitaire | 1 demande d’intervention = 1 résolution d’incident ou d’anomalie |  |
| Complexité faible | 1 incident/anomalie mineure | MAINTCOR 1 |
| Complexité moyenne | 1 incident/anomalie majeure | MAINTCOR 2 |
| Grande complexité | 1 incident/anomalie bloquante | MAINTCOR 3 |

# Gestion de projets

| Présentation |  |  | GESPJT |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
|  | - Coordonner et suivre les actions, les tâches, les ressources et les intervenants - Coordonner et suivre les préparations, validations et diffusions des documentations - Participer à toutes les réunions liées au lancement du projet et au changement - Participer au suivi de bout en bout des anomalies - Effectuer le reporting et la coordination des actions auprès des acteurs liés au projet - Coordination d’activité de qualification, de déploiement ou de formation - Bilan projet - Gestion et révision, à la demande de l'AP-HP, du document qualité (PQ-AT) Remarque : quelles que soient les unités d’œuvres commandées, chaque UO inclut la ventilation : - de la charge de production du livrable de synthèse lié à la restitution de la prestation globale, - de la charge de coordination et encadrement technique/qualité liés à la prestation globale. |  |  |
| Antécédent(s), Prérequis, Fourniture(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
|  | - Toute documentation pertinente et disponible, dossier d’étude - Liste des noms et fonctions de personnes à contacter |  |  |
|  |  | - Chef de projet - Consultant |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
|  | - Mise à jour et suivi des documents fournis - Comptes rendus des réunions, des comités de suivi et de pilotage, des revues Qualité, etc. - Oral de présentation pour la prise de connaissance - Planning actualisé, plan d'actions réalisé, tableaux de bord sur les actions et risques en cours, notes intermédiaires sur le déroulement de la prestation (Reporting, bilan projet, etc.) |  |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |
|  | - Conduite de projet : Durée d’intervention |  |  |

| Niveau(x) de complexité |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Par calcul du poids de la prestation suivant les 3 critères suivants (cumul des poids) : |  |  |  |  |
|  | - Niveau d’expérience dans le domaine fonctionnel nécessaire : |  | - Complexité de l’environnement technique : | - Niveau d’interaction directe nécessaire dans la mission : |  |
|  | - Faible 1 poids - Standard 2 poids - Fort 5 poids |  | - Faible 1 poids - Standard 2 poids - Grande 4 poids - Très Grande 6 poids | - < 3pers. 1 poids - Standard 2 poids - >10 pers. 4 poids |  |
| Détail des UO |  |  |  |  | GESPJT |
| Métrique unitaire |  | Durée d’un mois à plein temps |  |  |  |
| Complexité faible |  | Poids inférieur à 6 |  |  | GESPJT-1 |
| Complexité moyenne |  | Poids compris de 6 à 10 |  |  | GESPJT-2 |
| Grande complexité |  | Poids compris de 11 à 15 |  |  | GESPJT-3 |
| Métrique unitaire |  | Durée 2 semaines à plein temps |  |  |  |
| Complexité faible |  | Poids inférieur à 6 |  |  | GESPJT-4 |
| Complexité moyenne |  | Poids compris de 6 à 10 |  |  | GESPJT-5 |
| Grande complexité |  | Poids compris de 11 à 15 |  |  | GESPJT-6 |
| Métrique unitaire |  | Durée 1 semaine à plein temps |  |  |  |
| Complexité faible |  | Poids inférieur à 6 |  |  | GESPJT-7 |
| Complexité moyenne |  | Poids compris de 6 à 10 |  |  | GESPJT-8 |
| Grande complexité |  | Poids compris de 11 à 15 |  |  | GESPJT-9 |

# Gestion de projets Agile

| Présentation |  |  | GESPDTAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
|  | - Pour un projet d’évolution ou de développement, définir la pratique Agile selon la méthodologie SCRUM et s’assurer de son déploiement - Faire évoluer la pratique Agile en fonction des retours des équipes en restant dans l’état de l’art - Participer activement à la phase de cadrage du projet agile en apportant toute son expérience, notamment pour construire l’équipe la plus adaptée aux besoins et contraintes du projet Agile, au niveau des expériences et des compétences requises - Constituer le carnet du produit ou Product Backlog avec des items clairs et concis (solution du produit minimal viable, attentes des parties prenantes, bénéfices de la solution, fonctionnalités macros avec leur pondération en valeur, bénéfices, priorisations, et versions du produit. Les fonctionnalités macros ou « user stories », seront réparties en 3 catégories : déjà réalisées, traitées dans le prochain Sprint-agile, à réaliser dans un futur Sprint-agile. - Estimer le nombre et de la complexité des Sprints nécessaires à la réalisation des versions inscrites au carnet de produit - Mettre en place les mécanismes d’échange avec le(s) Scrum Master - S’assurer du bon niveau et de l’évolution des Sprints - Arbitrer sur les priorités et les demandes de changement majeur - Enregistrer la validation du carnet de produit (ou Product Backlog), du cadrage projet définissant le planning et les contenus de chaque SPRINT - Utiliser le cas échéant à la demande de l’AP-HP l’outil de gestion Agile de l’AP-HP - Arbitrage sur les priorités et les demandes de changement majeur - Maintenir à jour le carnet du produit ou Product Backlog avec les réalisations ou reports des fonctionnalités « User stories », « Technical stories », « Defects stories » - Assurer les sessions d’animation, récolter les retours utilisateurs, l’avancement des développements, la détection des éventuels obstacles voire problèmes - Enregistrer la validation des fonctionnalités terminées par les parties prenantes - Planifier les mises en œuvre de SCRUM dans l’organisation, er respecter la planification des fonctionnalités du produit ou « user-stories », dans un contexte empirique - Analyser et définir l’état courant et l’état visé pour évaluer : la rentabilité, les facteurs de risques, les opportunités, les forces et faiblesses, afin de rester dans le cadrage du SPRINT - Elaborer des plans structurés, des jalons, des calendriers afin de rester dans le cadrage du SPRINT Remarque : quelles que soient les unités d’œuvres commandées, chaque UO inclut la ventilation : - de la charge de production du livrable de synthèse lié à la restitution de la prestation globale, - de la charge de coordination et encadrement technique/qualité liés à la prestation globale. |  |  |
| Antécédent(s), Prérequis, Fourniture(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
|  | - Toute documentation pertinente et disponible, dossier d’étude - Réunion pour la prise de connaissance - Liste des noms et fonctions de personnes à contacter |  |  |
|  |  | - Coach-agile (délégué) - Product-owner (délégué) - Scrum master |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
|  | - Cadrage du projet avec évaluation, définition du déroulé de la méthode SCRUM, des indicateurs de mesure et de performance (équivaut au cadrage Agile) - Carnet du produit ou Product Backlog avec estimation du nombre et de la complexité des users story nécessaires à la réalisation des versions du produit - Mise à jour et suivi des documents fournis - Comptes rendus des réunions, animations des cérémonies et coaching des équipes - Oral de présentation pour le cadrage du projet agile - Planning actualisé, plan d'actions réalisé, tableaux de bord sur les actions et risques en cours, notes intermédiaires sur le déroulement de la prestation - Mise à jour des indicateurs de suivi du projet (vélocité, BurnUp, Burndown chart,…) - Le planning actualisé avec l’avancement de la réalisation du produit, plan d'actions actualisé |  |  |

| Métrique unitaire |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Gestion-agile : Durée d’intervention de 2 à 4 semaines |  |  |  |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Par calcul du poids de la prestation suivant les 3 critères suivants (cumul des poids) : |  |  |  |  |
|  |  | - Niveau d’expérience dans le domaine fonctionnel nécessaire : |  | - Complexité de l’environnement technique : | - Niveau d’interaction directe nécessaire dans la mission : |  |
|  |  | - Faible 1 poids - Standard 2 poids - Fort 5 poids |  | - Faible 1 poids - Standard 2 poids - Grande 4 poids - Très Grande 6 poids | - < 3pers. 1 poids - Standard 2 poids - >10 pers. 4 poids |  |
| Détail des UO |  |  |  |  |  | GESPDTAGI |
| Métrique unitaire |  |  | Durée 2 semaines |  |  |  |
| Complexité faible |  |  | Poids inférieur à 6 |  |  | GESPDTAGI-1 |
| Métrique unitaire |  |  | Durée 3 semaines |  |  |  |
| Complexité moyenne |  |  | Poids compris de 6 à 10 |  |  | GESPDTAGI-2 |
| Métrique unitaire |  |  | Durée 4 semaines |  |  |  |
| Grande complexité |  |  | Poids compris de 11 à 15 |  |  | GESPDTAGI-3 |

# Réalisation de User Stories

| Présentation |  |  | USRSTOR |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
|  | - Gérer les demandes de changement durant le SPRINT - Développer, codifier, adapter et corriger les produits et applications en accord avec les besoins - Organiser, tester et valider la conformité des fonctionnalités et applications selon la spécification de conception et le Product Backlog, et en assurant la non régression du produit, la qualité du code, et la performance d’exécution - Mettre à jour les indicateurs de qualité, et tableaux de bord d’avancement - Créer, renseigner et mettre à jour les documents du SPRINT (spécification de conception, procédures et rapports de tests, …) Utiliser le cas échéant à la demande de l’AP-HP l’outil de gestion Agile de l’AP-HP Remarque : quelles que soient les unités d’œuvres commandées, chaque UO inclut la ventilation : - de la charge de production du livrable de synthèse lié à la restitution de la prestation globale, - de la charge de coordination et encadrement technique/qualité liés à la prestation globale. |  |  |
| Antécédent(s), Prérequis, Fourniture(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
|  | - Cadrage du projet - Sprint Backlog - Carnet de produit ou Product Backlog - Toute documentation pertinente et disponible, dossier d’étude - Liste des noms et fonctions de personnes à contacter |  |  |
|  |  | - Scrum-master - Ingénieur Etudes et Développement - Ingénieur technique |  |

| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Le produit dans sa version finalisée et validée - Les documents à jour : - Carnet de produit ou Product Backlog avec la liste des fonctionnalités selon les 3 catégories : terminées, reportées, abandonnées, - la spécification de conception, - le dossier d’architecture, - le dossier d’installation, - les rapports de tests, |  |  |  |
| Détail des UO |  |  |  | USRSTOR |
| Métrique unitaire |  | Un SPRINT de réalisation du produit dont le point de complexité (P) de l’User Story est selon la suite de Fibonacci : 0 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; 20 ; 40 ; 100 |  |  |
| Complexité faible |  | P <= 3 |  | USRSTOR-1 |
| Complexité moyenne |  | 3< P <= 13 |  | USRSTOR-2 |
| Grande complexité |  | 13< P <= 20 |  | USRSTOR-3 |

# Expertise technique

| Présentation |  |  | EXPERT |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
|  | - Dans le cadre d’un problème important rencontré sur une ou plusieurs applications : - Diagnostic d’un expert hautement qualifié sur le domaine d’un problème persistant (réseau, base de données,…) Remarque : quelles que soient les unités d’œuvres commandées, chaque UO inclut la ventilation : - de la charge de production du livrable de synthèse lié à la restitution de la prestation globale, - de la charge de coordination et encadrement technique/qualité liés à la prestation globale. |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
|  | - Toute documentation pertinente et disponible |  |  |
|  |  | - Expert technique |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
|  | - Rapport d’intervention explicitant les actions menées, les |  |  |
|  | - éventuelles conclusions intermédiaires, les résultats obtenus et les éventuelles préconisations d’interventions complémentaires. |  |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |
|  | - Durée d’intervention sur site (hors rédaction du livrable de restitution) |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |
|  | - Toutes les interventions d’expertise sont considérées comme complexes |  |  |

| Détail des Unités d’œuvres |  | EXPERT |
| --- | --- | --- |
| Unité d’œuvre d’expertise |  |  |
| Métrique unitaire | Une expertise se déroule en un jour | EXPERT 1 |

# Audit Fonctionnel

| Présentation |  |  | AUDFON |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
|  | - Evaluation d’un contexte fonctionnel ou organisationnel afin de : - déterminer ou d’identifier : - les règles fonctionnelles, - les contraintes d’évolution, - les problèmes existants ; - proposer des améliorations fonctionnelles ou organisationnelles. Remarque : quelles que soient les unités d’œuvres commandées, chaque UO inclut la ventilation : - de la charge de production du livrable de synthèse lié à la restitution de la prestation globale, - de la charge de coordination et encadrement technique/qualité liés à la prestation globale. |  |  |
| Antécédent(s), Prérequis, Fourniture(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
|  | - Toute documentation pertinente et disponible - Liste des noms et fonctions de personnes à contacter ou de lieux à visiter |  |  |
|  |  | - Consultant - Ingénieur Etude Développement |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
|  | - En phase d’élaboration : dossier de préparation (objectif, enjeux, périmètre détaillé, organisation, planning), |  |  |
|  | - En phase d’exécution : Dossier d’étude complet (diagnostics, propositions), - Notes intermédiaires de reporting sur le déroulement de l’étude. - Document de valorisation en UO des livrables fournis avec une mise en perspective des prestations commandées et également valorisées en UO (ce document doit être associé au Bordereau de Livraison) |  |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |
|  | - Interview (½ journée incluant préparation et compte-rendu de l’entretien puis contribution au document final et à sa restitution) - et/ou document pertinent significatif (- de 100 pages) - Note : pour l’élaboration, les personnes interviewées sont les commanditaires de l’audit ; pour l’exécution, ce sont les utilisateurs du SI ciblé par l’audit. |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |
|  | - La complexité de la prestation est définie par rapport au nombre de validation(s) intermédiaire(s) souhaité par l’AP-HP pour les livrables de restitution finale. |  |  |

| Détail des Unités d’œuvres |  | AUDFON |
| --- | --- | --- |
| Unités d’œuvres d’élaboration d’audit |  |  |
| Métrique unitaire | 1 interview (entretien d’une durée de 2h max) ou 1 document pertinent (moins de 100 pages) |  |
| Complexité faible | 1 validation intermédiaire | AUDFON 1 |
| Complexité moyenne | 2 validations intermédiaires | AUDFON 2 |
| Grande complexité | 3 validations intermédiaires | AUDFON 3 |
| Très grande complexité | 4 validations intermédiaires | AUDFON 4 |
| Unités d’œuvres d’exécution d’audit |  |  |
| Métrique unitaire | 1 interview (entretien d’une durée de 2h max) ou 1 document pertinent (moins de 100 pages) |  |
| Complexité faible | 1 validation intermédiaire | AUDFON 5 |
| Complexité moyenne | 2 validations intermédiaires | AUDFON 6 |
| Grande complexité | 3 validations intermédiaires | AUDFON 7 |
| Très grande complexité | 4 validations intermédiaires | AUDFON 8 |

# Etude et Audit Technique

| Présentation |  |  | AUDTEC |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
|  | - Autour d’une application ou d’un ensemble techniquement cohérent d’application, cette prestation peut être de manière non-exhaustive : - une étude d’architecture des programmes dans l’environnement de développement (traitement, saisie, restitution, chaînes de liaison), - une analyse de la qualité des données en production, - une étude d’impact sur l’architecture matérielle (estimation de charge, temps de réponse, saturation mémoire, processeur,...), - une définition de critères de performance, - une étude d’évolutions et estimation du surcoût éventuel et aménagement à prévoir Remarque : quelles que soient les unités d’œuvres commandées, chaque UO inclut la ventilation : - de la charge de production du livrable de synthèse lié à la restitution de la prestation globale, - de la charge de coordination et encadrement technique/qualité liés à la prestation globale. |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
|  | - Toute documentation pertinente et disponible - Liste des noms et fonctions de personnes à contacter ou de lieux à visiter |  |  |
|  |  | - Chef de projet - Ingénieur technique - Expert technique |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
|  | - Dossier d’étude complet (diagnostics, propositions), |  |  |
|  | - Notes intermédiaires de reporting sur le déroulement de l’étude - Document de valorisation en UO des livrables fournis avec une mise en perspective des prestations commandées et également valorisées en UO (ce document doit être associé au Bordereau de Livraison) - Restitution finale |  |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |
|  | - Interview (½ journée incluant préparation et compte-rendu de l’entretien puis contribution au document final et à sa restitution) - et/ou document pertinent significatif (- de 100 pages) |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |
|  | - La complexité de la prestation est définie par rapport au nombre de validation(s) intermédiaire(s) souhaité par l’AP-HP pour les livrables de restitution finale. |  |  |

| Détail des Unités d’œuvres |  | AUDTEC |
| --- | --- | --- |
| Métrique unitaire | 1 interview ou 1 document pertinent |  |
| Complexité faible | 1 validation intermédiaire | AUDTEC 1 |
| Complexité moyenne | 2 validations intermédiaires | AUDTEC 2 |
| Grande complexité | 3 validations intermédiaires | AUDTEC 3 |
| Très grande complexité | 4 validations intermédiaires | AUDTEC 4 |

# Métrologie

| Présentation |  |  | METRL |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
|  | - Autour d’une application, d’un module ou d’une fonctionnalité, cette prestation recouvre : - 1. Définition de la méthodologie, du périmètre et des conditions de tests - 2. Mise en œuvre de la campagne de tests - 3. Elaboration d’un rapport en fonction des exigences fonctionnelles Remarque : quelles que soient les unités d’œuvres commandées, chaque UO inclut la ventilation : - de la charge de production du livrable de synthèse lié à la restitution de la prestation globale, - de la charge de coordination et encadrement technique/qualité liés à la prestation globale. |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
|  | - Documents fonctionnels et techniques de l’application - Exigences fonctionnelles et techniques pour les tests de métrologie |  |  |
|  |  | - Chef de projet - Qualifieur - Ingénieur technique - Expert technique |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
|  | - Document préparatoire à l’exécution des tests (méthodologie, outils, périmètre et conditions de test) |  |  |
|  | - Rapport d’exécution (synthèse et préconisations) - Notes intermédiaires de reporting sur le déroulement des prestations - Document de valorisation en UO des livrables fournis avec une mise en perspective des prestations commandées et également valorisées en UO (ce document doit être associé au Bordereau de Livraison) |  |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |
|  | - Dépend des UO concernés (Cf. ci-dessous) |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |
|  | - Dépend des UO concernés (Cf. ci-dessous) |  |  |

| Détail des Unités d’œuvres |  | METRL |
| --- | --- | --- |
| Unités d’œuvres de prise de connaissance |  |  |
| Métrique unitaire | Un dossier fonctionnel et technique pour une application et les exigences fonctionnelles et techniques pour les tests de métrologie | METRL 0 |
| Unités d’œuvres de Spécification d’une transaction à « tracker » |  |  |
| Métrique unitaire | Une transaction (1 écran avec un maxi de 10 champs gérés) | METRL 1 |
| Unités d’œuvres de Capture de transactions |  |  |
| Métrique unitaire | Une transaction (1 écran avec un maxi de 10 champs gérés) |  |
| Complexité moyenne | Transaction en consultation | METRL 2.1 |
| Grande complexité | Transaction en création ou modification | METRL 2.2 |
| Unités d’œuvres d’élaboration du document préparatoire à la mise en œuvre |  |  |
| Métrique unitaire | Une transaction (1 écran avec un maxi de 10 champs gérés) |  |
| Complexité moyenne | Transaction en consultation | METRL 3.1 |
| Grande complexité | Transaction en création ou modification | METRL 3.2 |
| Unités d’œuvres d’élaboration des scripts |  |  |
| Métrique unitaire | 1 script |  |
| Complexité faible | Nombre de types de test inférieur à 3 | METRL 4.1 |
| Complexité moyenne | Nombre de types de test compris entre 3 et 5 | METRL 4.2 |
| Grande complexité | Nombre de types de test compris entre 5 et 10 | METRL 4.3 |
| Unités d’œuvres d’exécution des tests de performance avec rapport d’exécution |  |  |
| Métrique unitaire | 1 tir de performance |  |
| Complexité faible | Nombre de transactions totales inférieur à 2000 | METRL 5.1 |
| Complexité moyenne | Nombre de transactions totales compris entre 2000 et 5000 | METRL 5.2 |
| Grande complexité | Nombre de transactions totales compris entre 5000 et 7500 | METRL 5.3 |
| Très Grande complexité | Nombre de transactions totales compris entre 7500 et 10000 | METRL 5.4 |

# Etude Préalable

| Présentation |  |  | ETPREA |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
|  | - Face à un projet : - analyser l'existant au niveau organisation, documents utilisés, traitements effectués, données manipulées - proposer des scénarios qui décrivent différentes solutions d'organisation, fonctionnelles et techniques ; étude d’impact de ces scénarios - choisir une solution qui déterminera le type de développement (nouveau, évolution, prototypage, ...) ou d’acquisition, - obtenir une description globale du système (organisationnelle, fonctionnelle, technique, contraintes majeures de sécurité, de performance, interfaces avec d'autres systèmes, ...) - vérifier la faisabilité organisationnelle et technique - Restitution de l’étude, sous forme de présentation orale, avec un support rédigé (dossier complet sur l’étude) - Coordination et suivi de l’étude. Remarque : quelles que soient les unités d’œuvres commandées, chaque UO inclut la ventilation : - de la charge de production du livrable de synthèse lié à la restitution de la prestation globale, - de la charge de coordination et encadrement technique/qualité liés à la prestation globale. |  |  |
| Antécédent(s), Prérequis, Fourniture(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
|  | - Documents qui décrivent le périmètre de l’étude, et/ou l’expression des besoins et/ou une étude OFR (opportunité/faisabilité/risques) |  |  |
|  |  | - Consultant - Expert technique |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
|  | - Dossier complet sur l’étude - Notes intermédiaires de reporting sur le déroulement de l’étude, |  |  |
|  | - Document de valorisation en UO des livrables fournis avec une mise en perspective des prestations commandées et également valorisées en UO (ce document doit être associé au Bordereau de Livraison) - Restitution finale |  |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |
|  | - Dépend des UO concernés (cf. ci-dessous) - Une interview = ½ journée incluant préparation et compte-rendu de l’entretien. |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |
|  | - Dépend des UO concernés (cf. ci-dessous) |  |  |

| Détail des Unités d’œuvres |  | ETPREA |
| --- | --- | --- |
| Unités d’œuvres de prise de connaissance |  |  |
| Métrique unitaire | 1 élément = un document pertinent (moins de 100 pages) ou 1 interview | ETPREA 0 |
| Unités d’œuvres d’analyse de l’existant |  |  |
| Métrique unitaire | Une analyse de l’existant = n interviews |  |
| Complexité faible | 1 à 2 interviews | ETPREA 1 |
| Complexité moyenne | 3 à 6 interviews | ETPREA 2 |
| Grande complexité | 7 à 15 interviews | ETPREA 3 |
| Très grande complexité | 16 à 25 interviews | ETPREA 4 |
| Unités d’œuvres de proposition de scénarii |  |  |
| Métrique unitaire | 1 proposition basée sur l’analyse de l’existant |  |
| Complexité faible | 1 validation intermédiaire | ETPREA 5 |
| Complexité moyenne | 2 validations intermédiaires | ETPREA 6 |
| Grande complexité | 3 validations intermédiaires | ETPREA 7 |
| Très grande complexité | 4 validations intermédiaires | ETPREA 8 |
| Unités d’œuvres d’étude d’impact d’un scénario |  |  |
| Métrique unitaire | 1 étude d’impact pour un scenario |  |
| Complexité faible | 1 validation intermédiaire | ETPREA 9 |
| Complexité moyenne | 2 validations intermédiaires | ETPREA 10 |
| Grande complexité | 3 validations intermédiaires | ETPREA 11 |
| Très grande complexité | 4 validations intermédiaires | ETPREA 12 |
| Unités d’œuvres de restitution de l’étude |  |  |
| Métrique unitaire | 1 restitution (support écrit de présentation + présentation orale) |  |
| Complexité faible | 1 validation intermédiaire | ETPREA 13 |
| Complexité moyenne | 2 validations intermédiaires | ETPREA 14 |
| Grande complexité | 3 validations intermédiaires | ETPREA 15 |
| Très grande complexité | 4 validations intermédiaires | ETPREA 16 |

# Spécifications Fonctionnelles Générales

| Présentation |  |  |  | SFG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |  |
|  | - Face à un projet de développement, extension ou correction : - Définir des Spécifications Fonctionnelles Générales et les formaliser dans un dossier en s’appuyant sur des rencontres avec un ensemble d’interlocuteurs désigné et/ou une assimilation de documents existants Remarque : quelles que soient les unités d’œuvres commandées, chaque UO inclut la ventilation : - de la charge de production du livrable de synthèse lié à la restitution de la prestation globale, - de la charge de coordination et encadrement technique/qualité liés à la prestation globale. |  |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
|  | - Etude Préalable et/ou tout autre document pertinent |  |  |  |
|  |  |  | - Consultant - Chef de Projet |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |  |
|  | - Dossier de spécifications fonctionnelles générales qui décrit notamment : |  |  |  |
|  | - sur la partie fonctionnelle : - les normes ergonomiques et de navigation fonctionnelle et technique, - les besoins métiers et leur priorité - les fonctionnalités, les données et règles de - gestion à mettre en œuvre - les interfaces fonctionnelles vis à vis des autres domaines et règles de gestion - la modélisation générale du MCD - les éventuels lotissements fonctionnels - les modalités fonctionnelles de reprise de l'existant. - sur la partie technique, l’architecture technique, les performances de l'IHM et du niveau de service requis. - Notes intermédiaires de reporting sur le déroulement de l’étude - Document de valorisation en UO des livrables fournis avec une mise en perspective des prestations commandées et également valorisées en UO (ce document doit être associé au Bordereau de Livraison) - Restitution finale |  |  |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |  |
|  | - SFG : procédure fonctionnelle à spécifier (cf. définition en préambule) : 1 UO = 1 procédure fonctionnelle. |  |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |  |
|  | - La complexité de la prestation est définie par rapport au nombre de validation(s) intermédiaire(s) souhaité par l’AP-HP pour les livrables de restitution finale. |  |  |  |
| Détail des Unités d’œuvres |  |  |  | SFG |
| Unités d’œuvres de SFG |  |  |  |  |
| Métrique unitaire |  | Procédure fonctionnelle à spécifier |  |  |
| Complexité faible |  | 1 validation intermédiaire |  | SFG 1 |
| Complexité moyenne |  | 2 validations intermédiaires |  | SFG 2 |
| Grande complexité |  | 3 validations intermédiaires |  | SFG 3 |
| Très grande complexité |  | 4 validations intermédiaires |  | SFG 4 |

# Spécifications Fonctionnelles Détaillées

| Présentation |  |  | SFD |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
|  | - Face à un projet de développement, extension ou correction : - Définir des Spécifications Fonctionnelles Détaillées et les formaliser dans un dossier en s’appuyant sur des documents existants. Remarque : quelles que soient les unités d’œuvres commandées, chaque UO inclut la ventilation : - de la charge de production du livrable de synthèse lié à la restitution de la prestation globale, - de la charge de coordination et encadrement technique/qualité liés à la prestation globale. |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
|  | - Spécifications Fonctionnelles Générales et éventuelles Demandes d’Interventions |  |  |
|  |  | - Chef de projet - Ingénieur Etudes et Développement - Infographiste |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
|  | - Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées qui décrit notamment : - la définition des règles de gestion ou de traitement (calcul et contrôles), |  |  |
|  | - l’étude logique des données, description des propriétés, - la présentation détaillée du MCD, - la description de maquettes d’écrans et d’états, - la conception de l'interface utilisateur (entrées, sorties, dialogue), - l’identification et la conception des interfaces amont et aval. - l’identification des contraintes techniques et la spécification technique détaillée. - Dossier de tests fonctionnels et de non-régression - Présentation orale du dossier de spécification fonctionnelle détaillée ou du dossier de tests - Notes intermédiaires de reporting sur le déroulement de la prestation. - Document de valorisation en UO des livrables fournis avec une mise en perspective des prestations commandées et également valorisées en UO (ce document doit être associé au Bordereau de Livraison) - Restitution finale |  |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |
|  | - SFD : fonction à spécifier (cf. définition en préambule) : 1 UO = 1 fonction |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |
|  | - La complexité de la prestation est définie par rapport au nombre d’exigences métier à appliquer pour une fonction : une exigence métier peut être un filtre ou une vue fonctionnelle ou encore une segmentation des éléments de sorties de la fonction. Pour une fonction unique, l’exigence métier induit des variantes de résultats obtenus (pour lesquels des règles de gestion ou de traitement différentes pourront être définies). - Exemple : la fonction « établir les compte de résultats ‘fournisseurs’ et ‘clients’ » comporte une exigence métier dans la mesure il faudra spécifier des contrôles différents pour les comptes fournisseurs et pour les comptes clients. |  |  |

| Détail des Unités d’œuvres |  | SFD |
| --- | --- | --- |
| Unités d’œuvres de SFD |  |  |
| Métrique unitaire | Fonction à spécifier |  |
| Complexité faible | Moins de 2 exigences métier pour la fonction | SFD 1 |
| Complexité moyenne | 3 ou 5 exigences métier pour la fonction | SFD 2 |
| Grande complexité | 6 ou 10 exigences métier pour la fonction | SFD 3 |
| Très grande complexité | 11 ou 20 exigences métier pour la fonction | SFD 4 |
| Unités d’œuvres de Dossier de Tests |  |  |
| Métrique unitaire | Fonction à tester |  |
| Complexité faible | Moins de 2 exigences métier pour la fonction | SFD 5 |
| Complexité moyenne | 3 ou 5 exigences métier pour la fonction | SFD 6 |
| Grande complexité | 6 ou 10 exigences métier pour la fonction | SFD 7 |
| Très grande complexité | 11 ou 20 exigences métier pour la fonction | SFD 8 |

# Réalisation /  Développement

| Présentation |  |  | REAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
|  | - Rédaction des Spécifications techniques détaillées, - Développement et fourniture des logiciels opérationnels, c'est-à-dire compilés ou compilables, testés de façon unitaire et sous forme intégrée, documentés, conformes aux spécifications fonctionnelles, techniques et d'interface, portant sur un nouveau développement ou une maintenance corrective ou évolutive, - Le langage des développements dépend du logiciel : JAVA sur les interfaces des systèmes d’échange ; JAVA/JEE en backoffice ; Angular, HTML, CSS en Front Office ; etc. - Rédaction de la documentation associée, - Validation fonctionnelle et technique de la réalisation avant livraison (tests unitaires, scénarii de tests notamment d’intégration). Remarque : quelles que soient les unités d’œuvres commandées, chaque UO inclut la ventilation : - de la charge de production du livrable de synthèse lié à la restitution de la prestation globale, - de la charge de coordination et encadrement technique/qualité liés à la prestation globale. |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
|  | - Spécifications Fonctionnelles Détaillées |  |  |
|  |  | - Ingénieur Etudes et Développement (et Web Designer) - Infographiste - Ingénieur technique |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
|  | - Module ou version opérationnelle - Plan et bilan de validation du logiciel |  |  |
|  | - Documentation associée : gestion des versions, mise à jour éventuelle de manuel utilisateur/administrateur, codes sources, spécifications techniques mise à jour, version cahier des tests unitaires et d’intégration exécutée et signée par le titulaire, liste des livrables - Document de valorisation en UO des livrables fournis avec une mise en perspective des prestations commandées et également valorisées en UO (ce document doit être associé au Bordereau de Livraison) - Notes intermédiaires de reporting sur le déroulement des opérations. |  |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |
|  | - Dépend des UO concernés (Cf. ci-dessous) |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |
|  | - Dans le cadre de réponse financier (onglet « valorisation financière UO »), le titulaire indique le coût associé au niveau technique indiqué face au niveau de complexité |  |  |

| Détail des Unités d’œuvres |  | REAL |
| --- | --- | --- |
| Unités d’œuvres de prise de connaissance |  |  |
| Métrique unitaire | 1 élément = un document pertinent (moins de 100 pages) ou 1 interview (entretien d’une durée de 2h max) | REAL 0 |
| Unités d’œuvres de Création des règles de gestion d’une application intégrée au site |  |  |
| Métrique unitaire | 1 élément = 1 règle de gestion ou une exigence métier |  |
| Complexité faible | 1 élément | REAL 1.1 |
| Complexité moyenne | 2 à 5 éléments | REAL 1.2 |
| Grande complexité | 6 à 10 éléments | REAL 1.3 |
| Très grande complexité | 11 à 20 éléments | REAL 1.4 |
| Unités d’œuvres de Création du mode d’intégration d’une application externe |  |  |
| Métrique unitaire | 1 intégration |  |
| Complexité faible | Intégration par simple URL ou portlet générique sans authentification et passage de contexte simple | REAL 2.1 |
| Complexité moyenne | Intégration par simple URL ou portlet générique avec SSO et passage de contexte | REAL 2.2 |
| Grande complexité | Intégration par portlet générique, distante ou éditeur avec SSO | REAL 2.3 |
| Très grande complexité | Intégration et modification ou développement d’une portlet spécifique avec SSO et passage de contexte | REAL 2.4 |
| Unités d’œuvres de Création d’un gabarit |  |  |
| Métrique unitaire | 1 gabarit |  |
| Complexité faible | Gabarit d’une page de dernier niveau d’une arborescence (ex : page de lecture d’un article) | REAL 3.1 |
| Complexité moyenne | Gabarit pour une application (ex interface d’interrogation ou de restitution d’un moteur de recherche) | REAL 3.2 |
| Grande complexité | Gabarit d’une page d’accueil d’un sous espace, rubrique, sous rubrique | REAL 3.3 |
| Très grande complexité | Gabarit de la page d’accueil d’un espace et/ou du site | REAL 3.4 |
| Unités d’œuvres de Création d’une feuille de style pour un bloc |  |  |
| Métrique unitaire | 1 feuille de style pour 1 bloc |  |
| Complexité faible | Bloc périphérique au centre de la page (bas de page, bannière...) ou interstitiel | REAL 4.1 |
| Complexité moyenne | Bloc gérant des listes de contenus, de liens, d’images,… | REAL 4.2 |
| Grande complexité | Bloc central d’une page | REAL 4.3 |
| Très grande complexité | Bloc contenant de la logique métier (ex : thème WordPress) | REAL 4.4 |

| Unités d’œuvres de prise Création d’un bloc de contenu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Métrique unitaire | 1 bloc de contenu |  |
| Complexité faible | Bloc périphérique au centre de la page (bas de page, bannière...) ou interstitiel | REAL 5.1 |
| Complexité moyenne | Bloc gérant des listes de contenus, de liens, d’images,… | REAL 5.2 |
| Grande complexité | Bloc central d’une page | REAL 5.3 |
| Très grande complexité | Bloc contenant de la logique métier (ex : sondage) | REAL 5.4 |
| Unités d’œuvres de Création d’un tableau de bord de restitution |  |  |
| Métrique unitaire | Nb d’indicateurs et tableau créé par paramétrage ou en développement spécifique |  |
| Complexité faible | Nombre d’indicateurs inférieur ou égal à 5 et tableau pouvant être créé par paramétrage | REAL 6.1 |
| Complexité moyenne | Nombre d’indicateurs de 6 à 10 et tableau pouvant être créé par paramétrage | REAL 6.2 |
| Grande complexité | Nombre d’indicateurs inférieur ou égal à 5 et tableau nécessitant un développement spécifique | REAL 6.3 |
| Très Grande complexité | Nombre d’indicateurs de 6 à 10 et tableau nécessitant un développement spécifique | REAL 6.4 |
| Unités d’œuvres de Création de l’arborescence de navigation |  |  |
| Métrique unitaire | 1 arborescence |  |
| Complexité faible | Apparence de l’arborescence pour un espace, sous espace, rubrique ou sous rubrique | REAL 7.1 |
| Complexité moyenne | Arborescence statique invariable en fonction du profil | REAL 7.2 |
| Grande complexité | Arborescence dynamique dépendant du contenu saisi | REAL 7.3 |
| Très grande complexité | Arborescence dynamique dépendant de règles de personnalisation liées au profil | REAL 7.4 |
| Unités d’œuvres de Création de la structure de données des contenus |  |  |
| Métrique unitaire | 1 champ de données ou de métas-données |  |
| Complexité moyenne | Intégration de un à 10 champs de données ou de méta données avec contrôle sur le nombre de caractères et le type de caractères | REAL 8.1 |
| Grande complexité | Idem moyenne + Intégration de un à 10 champs de données ou de méta données avec contrôles métier (liste de valeurs, champs multivalués, contrôle de clé, contrôle numérique sur champ la valeur, …) | REAL 8.2 |

| Unités d’œuvres de Création d’une table de base de données |  |  |
| --- | --- | --- |
| Métrique unitaire | 1 table de base de données |  |
| Complexité faible | Création d’une table de base de données de type « référentiel » ou de type « application » mais sans clés étrangères | REAL 9.1 |
| Complexité moyenne | Création d’une table de base de données « applicative » dont certains champs ont des critères de vérification par rapport à des clés étrangères | REAL 9.2 |
| Grande complexité | Création d’une table de base de données « applicative » intégrant des notions de trigger sur événements de la table | REAL 9.3 |
| Unités d’œuvres de Création d’une vue de base de données |  |  |
| Métrique unitaire | 1 vue de base de données |  |
| Complexité faible | Création d’une vue de base de données impliquant une majorité de table de complexité faible sur un maximum de 10 tables | REAL 10.1 |
| Complexité moyenne | Création d’une vue de base de données impliquant une majorité de table de complexité moyenne sur un maximum de 10 tables | REAL 10.2 |
| Grande complexité | Création d’une vue de base de données impliquant une majorité de table de grande complexité sur un maximum de 10 tables | REAL 10.3 |
| Unités d’œuvres de Création d’une procédure/batch/Interface/script de migration de base de données |  |  |
| Métrique unitaire | 1 procédure ou batch ou Interface ou script de migration de base de données |  |
| Complexité faible | Création d’une procédure/script de base de données impliquant une majorité de table de complexité faible sur un maximum de 10 tables | REAL 11.1 |
| Complexité moyenne | Création d’une procédure/script de base de données impliquant une majorité de table de complexité moyenne sur un maximum de 10 tables | REAL 11.2 |
| Grande complexité | Création d’une procédure/script de base de données impliquant une majorité de table de grande complexité sur un maximum de 10 tables | REAL 11.3 |
| Unités d’œuvres de Création d’une petite application dans le site (portlet, plugin) |  |  |
| Métrique unitaire | 1 petite application |  |
| Complexité faible | Intégration d’un composant fourni par le titulaire ou par un partenaire du titulaire | REAL 12.1 |
| Complexité moyenne | Poids écran + programme + édition inférieur ou égal à 10 (*) | REAL 12.2 |
| Grande complexité | Poids écran + programme + édition compris entre 11 et 20 (*) | REAL 12.3 |
| Très grande complexité | Poids écran + programme + édition compris entre 21 et 40 (*) | REAL 12.4 |

| Unités d’œuvres de Création d’une requête/script autonome pour accéder / modifier données en base |  |  |
| --- | --- | --- |
| Métrique unitaire | 1 requête ou 1 script |  |
| Complexité faible | Pas d’écriture, pas d’imbrication, nombre de jointures inférieur à 3, nombre de champs filtre inférieur à 5 et sans mise en forme | REAL 13.1 |
| Complexité moyenne | Lecture ou écriture, pas d’imbrication, avec nombre de jointures compris entre 3 et 5, sans mise en forme | REAL 13.2 |
| Grande complexité | Lecture ou écriture, présence d’imbrication, nombre de jointures compris entre 3 et 5, sans mise en forme | REAL 13.3 |
| Très grande complexité | Lecture ou écriture, présence d’imbrication, nombre de jointures compris entre 3 et 5, avec mise en forme | REAL 13.4 |
| Unités d’œuvres de Création d’un écran de mise à jour d’un groupe de données sur table(s) en base |  |  |
| Métrique unitaire | 1 écran de mise à jour |  |
| Complexité faible | Mono fenêtre, sans liaisons référentiels, mise à jour de 1 à 10 champs de données avec contrôles simples, sans impact mise à jour sur tables secondaires | REAL 14.1 |
| Complexité moyenne | Mono fenêtre, avec liaisons référentiels, mise à jour de 1 à 10 champs de données avec contrôles simples + métier sans impact mise à jour sur tables secondaires | REAL 14.2 |
| Grande complexité | Mono fenêtre, avec liaisons référentiels, mise à jour de 1 à 10 champs de données avec contrôles simples + métier avec impact mise à jour sur tables secondaires | REAL 14.3 |
| Très grande complexité | Multi fenêtres, avec liaisons référentiels, mise à jour de 1 à 10 champs de données avec contrôles simples + métier avec impact mise à jour sur tables secondaires | REAL 14.4 |
| Unités d’œuvres de Création d’un écran de recherche en base via critères et règles |  |  |
| Métrique unitaire | 1 écran de recherche |  |
| Complexité faible | De 1 à 5 critères, règles de sélection indépendantes des profils, sans dépendance entre critères, recherche sans imbrication de requêtes et sans optimisation. | REAL 15.1 |
| Complexité moyenne | De 1 à 5 critères, règles de sélection indépendantes des profils, avec dépendance entre critères, recherche sans imbrication de requêtes et sans optimisation. | REAL 15.2 |
| Grande complexité | De 1 à 5 critères, règles de sélection dépendantes des profils, avec dépendance entre critères, recherche sans imbrication de requêtes et sans optimisation. | REAL 15.3 |
| Très grande complexité | De 1 à 5 critères, règles de sélection dépendantes des profils, avec dépendance entre critères, recherche avec imbrication de requêtes et avec optimisation. | REAL 15.4 |

| Unités d’œuvres de Création d’un écran de listage/tableau de données en résultat |  |  |
| --- | --- | --- |
| Métrique unitaire | 1 écran de listage (ou tableau) de données en résultat |  |
| Complexité faible | Contenu provenant d’une seule source de données, sans ergonomie avancée (sans personnalisation possible pour l’utilisateur de l’allure tableau, export …), avec framework/API | REAL 16.1 |
| Complexité moyenne | Contenu provenant de plusieurs sources de données, sans ergonomie avancée (sans personnalisation possible pour l’utilisateur de l’allure tableau, export …), avec framework/API | REAL 16.2 |
| Grande complexité | Contenu provenant de plusieurs sources de données, avec ergonomie avancée (personnalisation possible pour l’utilisateur de l’allure tableau, export …), avec framework/API | REAL 16.3 |
| Très grande complexité | Contenu provenant de plusieurs sources de données, avec ergonomie avancée (personnalisation possible pour l’utilisateur de l’allure tableau, export …), en développement complètement spécifique (sans framework/API) | REAL 16.4 |
| Unités d’œuvres de Développement logique Métier |  |  |
| Métrique unitaire | 1 logique métier |  |
| Complexité faible | Use case simple (cf. **) | REAL 17.1 |
| Complexité moyenne | Use case moyen (cf. **) | REAL 17.2 |
| Grande complexité | Use case complexe (cf. **) | REAL 17.3 |
| Unités d’œuvres de Développement de Web Service |  |  |
| Métrique unitaire | 1 web service |  |
| Complexité faible | 1 web service simple (cf. ***) | REAL 18.1 |
| Complexité moyenne | 1 web service moyen (cf. ***) | REAL 18.2 |
| Grande complexité | 1 web service complexe (cf. ***) | REAL 18.3 |

(*) Calcul du poids pour les UO REAL12 d’après le tableau ci-dessous :

| - Principe de calcul du poids d’une réalisation (en création) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ecran | - Programme | - Edition |
| - Nombre de champs : |  |  |  |
| - moins de 10 | - 1 | - 0 | - 1 |
| - de 10 à 20 | - 2 | - 0 | - 2 |
| - de 21 à 30 | - 3 | - 0 | - 3 |
| - plus de 30 | - 4 | - 0 | - 4 |
| - Par fichier ou table | - 1 | - 1 | - 1 |
| - Nombre de règles de gestion : |  |  |  |
| - moins de 20 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - de 20 à 50 | - 5 | - 5 | - 5 |
| - de 51 à 100 | - 10 | - 10 | - 10 |
| - plus de 100 | - 15 | - 15 | - 15 |
| - Par rupture d’édition | - 0 | - 0 | - 1 |

Le principe du calcul du poids d'une intervention s'applique aussi bien à une création de programme qu’à une modification : dans ce dernier cas, seuls les éléments impactés sont comptabilisés.

A ce niveau, la règle de gestion (au sens exigence métier) est vue de façon élémentaire ; par exemple, du type « si… alors… » : « Si le patient a moins de cinq ans, le coefficient de l'acte est majoré de 50% », ou encore « si l’utilisateur est localisé sur tel établissement, alors sa page d’accueil correspond à celle de son établissement »…

Les règles de gestion « de base » (les contrôles de surface comme le contrôle de numéricité, le contrôle d’existence dans une liste,...) ne sont pas comptabilisées.

(**) Calcul de la complexité d’après le tableau ci-dessous

| Complexité Use case | Nb règles métier | nb règles avec Interdé-pendance | NB d'exception à gérer | Nb d'objets métier par transaction | Recherche | Contrôle de sécurité lors d'une transaction | NB de règles avec contrôle externe | Type d'algorithme documenté | Accès externe en mode synchrone | Interaction avec données historisées |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Simple | 1 | N/A | N/A | 1 (en lecture seul) | N/A | N/A | N/A | Très simple | N/A | N/A |
| Moyen | <=4 | 1 | 1 | <=2 (dont 1 seul en mise à jour) | Simple par clef unique | N/A | N/A | Simple | N/A | N/A |
| Complexe | >4 et < 10 | <=5 | <=3 | <=10 (dont moins de 4 en mise à jour) | Jusqu'à 4 clefs | 1 contrôle simple | <=3 | Complexe | 1 | N/A |

(***) Calcul de la complexité d’après le tableau ci-dessous

| Complexité Web service | Intégration base de données / service | Type de Routing | Type de Validation | Agrégation | Transformation | Logique de traitement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Simple | N/A | Simple | Niveau message | N/A | Mapping Simple | Sans contrôle / règle métier |
| Moyen | <= 3 tables / services | Content based | Niveau message | N/A | Mapping avec translation | Simple avec quelques contrôles, quelques règles métier |
| Complexe | >3 et <= 6 Tables / services | Content based | Niveau champs | Oui | Mapping complexe, translation conditionnelle / à travers parsers | Complexes, multiple règles métier. |

# Réalisation /  Développement d’application mobile

| Présentation |  |  | REALMOB |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
|  | - Rédaction des Spécifications techniques détaillées, - Développement et fourniture des logiciels opérationnels, c'est-à-dire compilés ou compilables, testés de façon unitaire et sous forme intégrée, documentés, conformes aux spécifications fonctionnelles, techniques et d'interface, portant sur un nouveau développement ou une maintenance corrective ou évolutive, - Rédaction de la documentation associée, - Validation fonctionnelle et technique de la réalisation avant livraison (tests unitaires, scénarii de tests notamment d’intégration). Remarque : quelles que soient les unités d’œuvres commandées, chaque UO inclut la ventilation : - de la charge de production du livrable de synthèse lié à la restitution de la prestation globale, - de la charge de coordination et encadrement technique/qualité liés à la prestation globale. |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
|  | - Spécifications Fonctionnelles Détaillées |  |  |
|  |  | - Ingénieur Etudes et Développement - Infographiste - Ingénieur technique |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
|  | - Module ou version opérationnelle - Plan et bilan de validation du logiciel |  |  |
|  | - Documentation associée : gestion des versions, mise à jour éventuelle de manuel utilisateur/administrateur, codes sources, spécifications techniques mise à jour, version du cahier des tests unitaires et d’intégration exécuté et signée par le titulaire, liste des livrables. - Document de valorisation en UO des livrables fournis avec une mise en perspective des prestations commandées et également valorisées en UO (ce document doit être associé au Bordereau de Livraison) - Notes intermédiaires de reporting sur le déroulement des opérations. |  |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |
|  | - Dépend des UO concernés (Cf. ci-dessous) |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |
|  | - Dans le cadre de réponse financier (onglet « valorisation financière UO »), le titulaire indique le coût associé au niveau technique indiqué face au niveau de complexité |  |  |

| Détail des Unités d’œuvres |  | REALMOB |
| --- | --- | --- |
| Unités d’œuvres de prise de connaissance |  |  |
| Métrique unitaire | 1 élément = un document pertinent (moins de 100 pages) ou 1 interview (entretien d’une durée de 2h max) | REALMOB 0 |
| Unités d’œuvres de Production d'un template |  |  |
| Métrique unitaire | 1 template |  |
| Complexité faible | Use case simple (cf. *) | REALMOB 1.1 |
| Complexité moyenne | Use case moyen (cf. *) | REALMOB 1.2 |
| Grande complexité | Use case complexe (cf. *) | REALMOB 1.3 |
| Unités d’œuvres de Production d’icone |  |  |
| Métrique unitaire | 1 icône |  |
| Complexité standard | Création d’une icône | REALMOB 2 |
| Unités d’œuvres de Développement du cadre technique de base (Framework) |  |  |
| Métrique unitaire | 1 cadre technique |  |
| Complexité faible | Pour une application Simple (cf. **) | REALMOB 3.1 |
| Complexité moyenne | Pour une application Moyenne (cf. **) | REALMOB 3.2 |
| Grande complexité | Pour une application Complexe (cf. **) | REALMOB 3.3 |
| Unités d’œuvres de Développement d’une Interface Utilisateur (IHM) |  |  |
| Métrique unitaire | 1 interface utilisateur |  |
| Complexité faible | 1 Interface Utilisateur Simple (cf. ***) | REALMOB 4.1 |
| Complexité moyenne | 1 Interface Utilisateur Moyenne (cf. ***) | REALMOB 4.2 |
| Grande complexité | 1 Interface Utilisateur Complexe (cf. ***) | REALMOB 4.3 |
| Unités d’œuvres de Développement logique Métier |  |  |
| Métrique unitaire | 1 logique métier |  |
| Complexité faible | Use case simple (cf. *) | REALMOB 5.1 |
| Complexité moyenne | Use case moyen (cf. *) | REALMOB 5.2 |
| Grande complexité | Use case complexe (cf. *) | REALMOB 5.3 |
| Unités d’œuvres de Développement de Web Service |  |  |
| Métrique unitaire | 1 web service |  |
| Complexité faible | 1 web service simple (cf. ****) | REALMOB 6.1 |
| Complexité moyenne | 1 web service moyen (cf. ****) | REALMOB 6.2 |
| Grande complexité | 1 web service complexe (cf. ****) | REALMOB 6.3 |

| Unités d’œuvres de Packaging et support au déploiement |  |  |
| --- | --- | --- |
| Métrique unitaire | 1 packaging |  |
| Complexité faible | Pour une application Simple (cf. **) | REALMOB 7.1 |
| Complexité moyenne | Pour une application Moyenne (cf. **) | REALMOB 7.2 |
| Grande complexité | Pour une application Complexe (cf. **) | REALMOB 7.3 |

(*) Calcul de la complexité d’après le tableau ci-dessous

| Complexité Use case | Nb règles métier | nb règles avec Interdé-pendance | NB d'exception à gérer | Nb d'objets métier par transaction | Recherche | Contrôle de sécurité lors d'une transaction | NB de règles avec contrôle externe | Type d'algorithme documenté | Accès externe en mode synchrone | Interaction avec données historisées |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Simple | 1 | N/A | N/A | 1 (en lecture seul) | N/A | N/A | N/A | Très simple | N/A | N/A |
| Moyen | <=4 | 1 | 1 | <=2 (dont 1 seul en mise à jour) | Simple par clef unique | N/A | N/A | Simple | N/A | N/A |
| Complexe | >4 et < 10 | <=5 | <=3 | <=10 (dont moins de 4 en mise à jour) | Jusqu'à 4 clefs | 1 contrôle simple | <=3 | Complexe | 1 | N/A |

(**) Calcul de la complexité d’après le tableau ci-dessous

| Complexité Application | Nb exigences fonctionnelles / Use case | Nb de pages / Ecrans | Nb d'appel à service métier |
| --- | --- | --- | --- |
| Simple | <= 10 | <= 20 | <= 12 |
| Moyen | >10 et <= 24 | >20 et <= 40 | >12 et <=16 |
| Complexe | >24 et <= 40 | >40 et <= 60 | > 16 et <= 35 |

(***) Calcul de la complexité d’après le tableau ci-dessous

| Complexité User Interface | Nb champs/composants | Scrolling | Evènement à gérer | Type de contenu | Transformation de données / contenu. | Transaction | Exigence sécurité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Simple | <=5 et sans zone de saisie | Minimal | <=2 | Statique | N/A | N/A | N/A |
| Moyen | <=12 dont mois de 6 avec validation | Moyen | <=5 | Principalement statique, image, texte riche | Simple | N/A | N/A |
| Complexe | <=20 et moins de 8 avec validation | important | <=10 | Contenu dynamique : images, Vidéo, texte riche, flux | Important | Oui | Oui |

(****) Calcul de la complexité d’après le tableau ci-dessous

| Complexité Web service | Intégration base de données / service | Type de Routing | Type de Validation | Agrégation | Transformation | Logique de traitement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Simple | N/A | Simple | Niveau message | N/A | Mapping Simple | Sans contrôle / règle métier |
| Moyen | <= 3 tables / services | Content based | Niveau message | N/A | Mapping avec translation | Simple avec quelques contrôles, quelques règles métier |
| Complexe | >3 et <= 6 Tables / services | Content based | Niveau champs | Oui | Mapping complexe, translation conditionnelle / à travers parsers | Complexes, multiple règles métier. |

# Intégration d’une fonctionnalité ou module standard dans une GED

| Présentation |  |  | INTSTD |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
|  | - Intégration d’une fonctionnalité standard : - Actuellement les GED sont Alfresco et Sharepoint - Rédaction du dossier d’installation, de paramétrage et d’intégration, d’exploitation - Paramétrage et/ou développement de scripts si nécessaire - Rédaction de la documentation associée - Validation fonctionnelle et technique de l’intégration avant livraison (tests unitaires, scénarii de tests notamment d’intégration). - Transfert de compétences vers un référent AP-HP désigné Remarque : quelles que soient les unités d’œuvres commandées, chaque UO inclut la ventilation : - de la charge de production du livrable de synthèse lié à la restitution de la prestation globale, - de la charge de coordination et encadrement technique/qualité liés à la prestation globale. |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
|  | - Etude d’impact |  |  |
|  |  | - Chef de projet - Ingénieur Etudes et Développement - Ingénieur technique - Qualifieur |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
|  | - Fonctionnalité ou Module opérationnels - Plan et bilan de validation de l’intégration |  |  |
|  | - Documentation associée : installation/exploitation, gestion des versions, mise à jour éventuelle de manuel utilisateur/administrateur, codes sources, spécifications d’intégration et de paramétrage mise à jour, version cahier des tests unitaires et d’intégration exécuté et signée par le titulaire, liste des livrables - Document de valorisation en UO des livrables fournis avec une mise en perspective des prestations commandées et également valorisées en UO (ce document doit être associé au Bordereau de Livraison) - Notes intermédiaires de reporting sur le déroulement des opérations. |  |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |
|  | - Dépend des UO concernés (Cf. ci-dessous) |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |
|  | - Dépend des UO concernés (Cf. ci-dessous) |  |  |

| Détail des Unités d’œuvres |  | INTSTD |
| --- | --- | --- |
| Unités d’œuvres de Mise en œuvre d’une fonctionnalité ou module standard d’Alfresco |  |  |
| Métrique unitaire | 1 fonctionnalité ou un module à intégrer |  |
| Complexité faible | 1 fonctionnalité ou un module | INTSTD-A 1 |
| Complexité moyenne | 3 fonctionnalités ou 3 modules | INTSTD-A 2 |
| Grande complexité | 5 fonctionnalités ou 5 modules | INTSTD-A 3 |
| Très Grande complexité | 7 fonctionnalités ou 7 modules | INTSTD-A 4 |
| Unités d’œuvres de Modification d’une fonctionnalité ou module standard d’Alfresco |  |  |
| Métrique unitaire | 1 fonctionnalité ou un module à modifier |  |
| Complexité faible | 1 modification de fonctionnalité ou de module sur une durée maximum de 2 jours | INTSTD-A 5 |
| Complexité moyenne | 1 modification de fonctionnalité ou de module sur une durée maximum de 5 jours | INTSTD-A 6 |
| Grande complexité | 1 modification de fonctionnalité ou de module sur une durée maximum de 10 jours | INTSTD-A 7 |
| Unités d’œuvres de Mise en œuvre d’une fonctionnalité ou module standard de Sharepoint |  |  |
| Métrique unitaire | 1 fonctionnalité ou un module à intégrer |  |
| Complexité faible | 1 fonctionnalité ou un module | INTSTD-S 1 |
| Complexité moyenne | 3 fonctionnalités ou 3 modules | INTSTD-S 2 |
| Grande complexité | 5 fonctionnalités ou 5 modules | INTSTD-S 3 |
| Très Grande complexité | 7 fonctionnalités ou 7 modules | INTSTD-S 4 |
| Unités d’œuvres de Modification d’une fonctionnalité ou module standard de Sharepoint |  |  |
| Métrique unitaire | 1 fonctionnalité ou un module à modifier |  |
| Complexité faible | 1 modification de fonctionnalité ou de module sur une durée maximum de 2 jours | INTSTD-S 5 |
| Complexité moyenne | 1 modification de fonctionnalité ou de module sur une durée maximum de 5 jours | INTSTD-S 6 |
| Grande complexité | 1 modification de fonctionnalité ou de module sur une durée maximum de 10 jours | INTSTD-S 7 |

# Intégration d’une fonctionnalité ou module spécifique dans une GED

| Présentation |  |  | INTSPE |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
|  | - Intégration d’une fonctionnalité spécifique : - Actuellement les GED sont Alfresco et Sharepoint - Rédaction des spécifications techniques détaillées et du cahier des tests unitaires et d’intégration - Rédaction du dossier d’installation, d’intégration et d’exploitation - Développement en spécifique de fonctionnalité(s) ou module(s) - développement de scripts si nécessaire - Rédaction de la documentation associée - Validation fonctionnelle et technique de l’intégration avant livraison (tests unitaires, scénarii de tests notamment d’intégration). - Transfert de compétences vers un référent AP-HP désigné Remarque : quelles que soient les unités d’œuvres commandées, chaque UO inclut la ventilation : - de la charge de production du livrable de synthèse lié à la restitution de la prestation globale, - de la charge de coordination et encadrement technique/qualité liés à la prestation globale. |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
|  | - Etude d’impact - Spécifications fonctionnelles détaillées éventuellement |  |  |
|  |  | - Chef de projet - Ingénieur Etudes et Développement - Ingénieur technique - Qualifieur |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
|  | - Fonctionnalité ou Module opérationnels - Plan et bilan de validation de l’intégration |  |  |
|  | - Documentation associée : installation/exploitation, gestion des versions, mise à jour éventuelle de manuel utilisateur/administrateur, codes sources, spécifications techniques détaillées et d’intégration mis à jour, version du cahier des tests unitaires et d’intégration exécuté et signée par le titulaire, liste des livrables - Document de valorisation en UO des livrables fournis avec une mise en perspective des prestations commandées et également valorisées en UO (ce document doit être associé au Bordereau de Livraison) - Notes intermédiaires de reporting sur le déroulement des opérations. |  |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |
|  | - Dépend des UO concernés (Cf. ci-dessous) |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |
|  | - Dépend des UO concernés (Cf. ci-dessous) |  |  |

| Détail des Unités d’œuvres |  | INTSPE |
| --- | --- | --- |
| Unités d’œuvres de Mise en œuvre d’une fonctionnalité ou module spécifique d’Alfresco |  |  |
| Métrique unitaire | 1 fonctionnalité ou un module spécifique à développer et intégrer |  |
| Complexité faible | 1 fonctionnalité à développer spécifiquement dans un délai d'intervention maximum de 10 jours | INTSPE-A 1 |
| Complexité moyenne | 3 fonctionnalités à développer spécifiquement dans un délai d'intervention maximum de 20 jours | INTSPE-A 2 |
| Grande complexité | 5 fonctionnalités à développer spécifiquement dans un délai de 30 jours | INTSPE-A 3 |
| Très Grande complexité | 7 fonctionnalités à développer spécifiquement dans un délai de 40 jours | INTSPE-A 4 |
| Unités d’œuvres de Modification d’une fonctionnalité ou module spécifique d’Alfresco |  |  |
| Métrique unitaire | 1 fonctionnalité ou un module spécifique à modifier |  |
| Complexité faible | 1 modification de fonctionnalité ou de module sur une durée maximum de 2 jours | INTSPE-A 5 |
| Complexité moyenne | 1 modification de fonctionnalité ou de module sur une durée maximum de 5 jours | INTSPE-A 6 |
| Grande complexité | 1 modification de fonctionnalité ou de module sur une durée maximum de 10 jours | INTSPE-A 7 |
| Unités d’œuvres de Mise en œuvre d’une fonctionnalité ou module spécifique de Sharepoint |  |  |
| Métrique unitaire | 1 fonctionnalité ou un module spécifique à développer et à intégrer |  |
| Complexité faible | 1 fonctionnalité à développer spécifiquement dans un délai d'intervention maximum de 10 jours | INTSPE-S 1 |
| Complexité moyenne | 3 fonctionnalités à développer spécifiquement dans un délai d'intervention maximum de 20 jours | INTSPE-S 2 |
| Grande complexité | 5 fonctionnalités à développer spécifiquement dans un délai de 30 jours | INTSPE-S 3 |
| Très Grande complexité | 7 fonctionnalités à développer spécifiquement dans un délai de 40 jours | INTSPE-S 4 |
| Unités d’œuvres de Modification d’une fonctionnalité ou module spécifique de Sharepoint |  |  |
| Métrique unitaire | 1 fonctionnalité ou un module spécifique à modifier |  |
| Complexité faible | 1 modification de fonctionnalité ou de module sur une durée maximum de 2 jours | INTSPE-S 5 |
| Complexité moyenne | 1 modification de fonctionnalité ou de module sur une durée maximum de 5 jours | INTSPE-S 6 |
| Grande complexité | 1 modification de fonctionnalité ou de module sur une durée maximum de 10 jours | INTSPE-S 7 |

# Support fonctionnel

| Présentation |  |  | SUPFONC |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
|  | - Autour d’une application, d’un module ou d’une fonctionnalité, cette prestation recouvre : - 1. Prise de connaissance du sujet (document pertinent ou présentation) - 2. Préparation des documents pour l’accompagnement au déploiement : - rédaction de guide utilisateurs - formation (préparation et animation d’une session de formation) - support téléphonique ou sur site - 3. Préparation, animation et conduite d’une séance d’un club utilisateurs (convocation du club à la charge de l’AP-HP) Remarque : quelles que soient les unités d’œuvres commandées, chaque UO inclut la ventilation : - de la charge de production du livrable de synthèse lié à la restitution de la prestation globale, - de la charge de coordination et encadrement technique/qualité liés à la prestation globale. |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
|  | - Toute documentation pertinente et disponible - Liste des noms et fonctions de personnes à contacter |  |  |
|  |  | - Chef de projet - Consultant - Ingénieur étude / développement - Ingénieur technique |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
|  | - 1. Résumé / synthèse de prise de connaissance et présentation orale |  |  |
|  | - 2.1 : guide utilisateur - 2.2 : support de formation rédigée - 2.3 : formation réalisée - 2.4 : demande de support traitée - 3 : ordre du jour, documents préparatoires, compte-rendu du club utilisateur - Notes intermédiaires de reporting sur le déroulement des prestations - Document de valorisation en UO des livrables fournis avec une mise en perspective des prestations commandées et également valorisées en UO (ce document doit être associé au Bordereau de Livraison) |  |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |
|  | - Dépend des UO concernés (Cf. ci-dessous) |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |
|  | - Dépend des UO concernés (Cf. ci-dessous) |  |  |

| Détail des Unités d’œuvres |  | SUPFONC |
| --- | --- | --- |
| Unités d’œuvres de prise de connaissance (*) |  |  |
| Métrique unitaire | 1 document pertinent |  |
| Complexité faible | Documentation de moins de 20 pages | SUPFONC 0.1 |
| Complexité moyenne | Documentation de 21 à 50 pages | SUPFONC 0.2 |
| Grande complexité | Documentation de 51 à 100 pages | SUPFONC 0.3 |
| Unités d’œuvres de Préparation de supports de formation |  |  |
| Métrique unitaire | 1 support de formation et exercices associés |  |
| Complexité faible | Préparation du support et des exercices pour une formation d'une durée d'une journée | SUPFONC 1.1 |
| Complexité moyenne | Préparation du support et des exercices pour une formation d'une durée de 3 jours | SUPFONC 1.2 |
| Grande complexité | Préparation du support et des exercices pour une formation d'une durée de 5 jours | SUPFONC 1.3 |
| Unités d’œuvres de formation |  |  |
| Métrique unitaire | 1 session de formation |  |
| Complexité faible | Groupe de 1 à 4 personnes. Administration fonctionnelle | SUPFONC 2.1 |
| Complexité moyenne | Groupe de 5 à 8 personnes. Administration fonctionnelle | SUPFONC 2.2 |
| Grande complexité | Groupe de 1 à 4 personnes. Administration technique | SUPFONC 2.3 |
| Très grande complexité | Groupe de 5 à 8 personnes. Administration technique | SUPFONC 2.4 |
| Unités d’œuvres de rédaction d’un guide utilisateur |  |  |
| Métrique unitaire | 1 guide utilisateur |  |
| Complexité faible | 1 guide utilisateur de moins de 20 pages | SUPFONC 3.1 |
| Complexité moyenne | 1 guide utilisateur de 21 à 50 pages | SUPFONC 3.2 |
| Grande complexité | 1 guide utilisateur de 51 à 100 pages | SUPFONC 3.3 |
| Unités d’œuvres d’animation d’une séance de club-utilisateur |  |  |
| Métrique unitaire | 1 séance de club-utilisateur |  |
| Complexité faible | Temps de préparation d’une journée maximum | SUPFONC 4.1 |
| Complexité moyenne | Temps de préparation entre 2 et 3 jours | SUPFONC 4.2 |
| Grande complexité | Temps de préparation entre 4 et 5 jours | SUPFONC 4.3 |
| Unités d’œuvres de support fonctionnel pour accompagner le changement |  |  |
| Métrique unitaire | 1 support fonctionnel sur une semaine |  |
| Complexité faible | Support à distance 1 heure par jour (à heure fixe) pendant 1 semaine | SUPFONC 5.1 |
| Complexité moyenne | Support à distance à hauteur de 1 heure par jour mais à la demande (pas d’heure fixe) pendant 1 semaine | SUPFONC 5.2 |
| Grande complexité | Support sur site 1 jour par semaine (jour fixe) | SUPFONC 5.3 |

(*) La prise de connaissance n’est nécessaire que pour des formations portant sur des sites Web déjà existants, non développés par le Titulaire lui-même dans le cadre du présent marché.

# Support à l’exploitation

| Présentation |  |  | SUPEXP |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
|  | - Autour d’une application, d’un module ou d’une fonctionnalité, cette prestation recouvre : - 1. Prise de connaissance du sujet (document pertinent ou présentation) - 2. Préparation des documents d’architecture technique (Dossier d’Architecture Technique incluant la Matrice Des Flux) - 3. Préparation des documents d’exploitation (Dossier d’Exploitation incluant la définition des alarmes et la gestion des alarmes) - 4. Implémentation de l’architecture technique définie dans le dossier d’architecture technique Remarque : quelles que soient les unités d’œuvres commandées, chaque UO inclut la ventilation : - de la charge de production du livrable de synthèse lié à la restitution de la prestation globale, - de la charge de coordination et encadrement technique/qualité liés à la prestation globale. |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
|  | - Modèles de documents d’architectures et d’exploitation typés AP-HP |  |  |
|  |  | - Chef de projet - Ingénieur technique - Expert technique |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
|  | - 1. Résumé / synthèse de prise de connaissance et présentation orale |  |  |
|  | - 2 : Dossier d’Architecture Technique et Matrice Des Flux - 3 : Dossier d’Exploitation et Dossier d’Alarmes - 4 : Compte-rendu d’implémentation - Notes intermédiaires de reporting sur le déroulement des prestations - Document de valorisation en UO des livrables fournis avec une mise en perspective des prestations commandées et également valorisées en UO (ce document doit être associé au Bordereau de Livraison) |  |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |
|  | - Dépend des UO concernés (Cf. ci-dessous) |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |
|  | - Dépend des UO concernés (Cf. ci-dessous) |  |  |

0

| Détail des Unités d’œuvres |  | SUPEXP |
| --- | --- | --- |
| Unités d’œuvres de prise de connaissance (*) |  |  |
| Métrique unitaire | 1 document pertinent ou 1 présentation |  |
| Complexité faible | Documentation de moins de 20 pages ou 1 présentation | SUPEXP 0.1 |
| Complexité moyenne | Documentation de 21 à 50 pages ou 2 présentations | SUPEXP 0.2 |
| Grande complexité | Documentation de 51 à 100 pages ou 3 présentations | SUPEXP 0.3 |
| Unités d’œuvres de rédaction d’un Dossier d’Architecture Technique (DAT) |  |  |
| Métrique unitaire | 1 Dossier d’Architecture Technique (DAT) |  |
| Complexité faible | 1 DAT de moins de 20 pages | SUPEXP 1.1 |
| Complexité moyenne | 1 DAT de 21 à 50 pages | SUPEXP 1.2 |
| Grande complexité | 1 DAT de 51 à 100 pages | SUPEXP 1.3 |
| Unités d’œuvres de rédaction d’un Dossier d’Exploitation (DEX) |  |  |
| Métrique unitaire | 1 Dossier d’Exploitation (DEX) |  |
| Complexité faible | 1 DEX de moins de 20 pages | SUPEXP 2.1 |
| Complexité moyenne | 1 DEX de 21 à 50 pages | SUPEXP 2.2 |
| Grande complexité | 1 DEX de 51 à 100 pages | SUPEXP 2.3 |
| Unités d’œuvres d’implémentation d’une architecture logicielle et technique |  |  |
| Métrique unitaire | 1 architecture logicielle et technique |  |
| Complexité faible | Architecture non redondée et sans PRA | SUPEXP 3.1 |
| Complexité moyenne | Architecture non redondée mais avec PRA | SUPEXP 3.2 |
| Grande complexité | Architecture haute disponibilité | SUPEXP 3.3 |

(*) La prise de connaissance n’est nécessaire que pour des documents portant sur des applications déjà existantes, non développés par le Titulaire lui-même dans le cadre du présent marché.

# Reprise et Conversion de données

| Présentation |  |  |  | CONVDON |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |  |
|  | - En tenant compte du contexte méthodologique présenté page suivante, cette activité est découpée en 3 étapes : - Etude initiale : - Audit des données existantes en termes de format, structure et portée à travers une base de données ou une application => définition : - d’une stratégie de reprise et contrôles à effectuer pour en vérifier la conformité, - d’indicateurs de suivi, d’estimation du taux de récupération des données - d’éventuelles SFG (incluant formats pivots) - d’une estimation du taux de récupération - Mise en œuvre : - Définition d’un plan de reprise (avec indicateurs de suivi) - Spécifications détaillées techniques (dictionnaire de données, architecture, mapping,…) - Réalisation du module de reprise - Exécution : - Exécution de la reprise suivant le plan de reprise et avec le module de reprise mis en œuvre - Analyse du résultat de cette reprise |  |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
|  | - Spécification de l’application ou tout autre document nécessaire à cette reprise et conversion de données |  |  |  |
|  |  |  | - Chef de projet - Ingénieur Etudes et Développement - Ingénieur technique - Qualifieur |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |  |
|  | - Etude initiale : Stratégie de reprise et SFG, Eléments dimensionnant la mise en œuvre (détail des poids) - Mise en œuvre : Plan de reprise, SFD et/ou STD, module |  |  |  |
|  | - Exécution : Rapport d’exécution, Fichiers de rejet |  |  |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |  |
|  | - Etude initiale : l’entretien ou document pertinent - Mise en œuvre : le poids tel que défini ci-contre (Remarque: seul une variation de plus de 5% du poids à l’issu des SFD peut conduire à une réévaluation du forfait). Attention, l’utilisation d’un ETL pour la conversion de données fait l’objet d’un traitement spécifique mentionné en page suivante - Exécution : le jour | Poids = (PS+2xPM+4xPC) x NC + 6xNT où : - NC et NT sont le Nombre de Champs et de Tables recevant les données - - PS, PM et PC sont les Proportions relatives de données Simples, Moyennement simples ou Complexes à initialiser (PS+PM+PC=1) |  |  |
| Niveau(x) de complexité (pour la mise en œuvre) |  |  |  |  |
|  | - Pas de niveau de complexité Dans la mesure où la métrique les inclut déjà. |  |  |  |

| Détail des Unités d’œuvres |  | CONVDON |
| --- | --- | --- |
| Unité d’œuvre d’Etude initiale de la conversion |  |  |
| Métrique unitaire | 1 interview ou 1 document pertinent | CONVDON1 |
| Unité d’œuvre de Mise en oeuvre de la Conversion |  |  |
| Métrique unitaire | 1 poids | CONVDON2 |
| Unité d’œuvre d’Exécution de la conversion |  |  |
| Métrique unitaire | Journée d’exécution | CONVDON3 |

Description du contexte méthodologique

1) Suivant les volumes concernés, la reprise de ces données peut être manuelle ou automatique

2) Spécification des règles de transformation

La spécification des données permet de déduire d’une part les éléments du système cible (tables, fichiers, données élémentaires) qui seront :

- initialisés automatiquement ou manuellement,

- repris automatiquement du système source,

- enrichis automatiquement ou manuellement,

et d’autre part le mode de contrôle de ces règles (vérification de la cohérence du système cible).

Les règles de transformation sont définies à partir du système cible; on établit, pour chaque donnée du système cible :

- la ou les données du système source nécessaires pour l’alimenter,

- l’algorithme à appliquer pour la transformation.

- Les transformations peuvent être :

- simples : la donnée cible est déduite d’une seule donnée

- moyennement simples : la donnée cible est déduite de plusieurs données provenant d’un seul enregistrement,

- complexes : la données cible est déduite de plusieurs données provenant d’enregistrements différents.

Les présentes UO n’incluent pas de recyclage automatique mais seulement la création d’un fichier de rejet. Certaines données nécessitent une table de transcodification; ce cas se présente lorsqu’une donnée cible est codée différemment dans le système cible et dans le système source (par exemple : ancien code utilisateur <--> nouveau code utilisateur). La Personne Publique met à disposition les valeurs des tables de correspondance. Le Titulaire met à disposition le dispositif nécessaire à une saisie rapide et fiable de ces informations.

3) Traitements de recyclage

Ce type de traitement permet d’effectuer la bascule dans le cas où une partie des données à reprendre :

- sont rejetées, lors de la migration, dans un fichier de rejets,

- ne pourraient être reprises automatiquement.

Le titulaire met en œuvre un fichier de rejets et l'édition des anomalies.

4) Absence de formats pivot

Dans des cas exceptionnels (projet de reprise très simple soit en termes de volumétrie soit en termes de transformation), on peut choisir de s’affranchir des formats pivots pour effectuer une conversion de base à base. Dans ce dernier cas, on considérera qu’un seul demi-connecteur (tel que défini dans la présente UO) est à prendre en compte pour le projet.

NOTE SUR LA VALORISATION EN POIDS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVERSION DE DONNEES

Si un ETL de l’état de l’art est utilisé pour exécuter cette prestation, l’AP-HP applique une réduction forfaitaire de 30% du montant de l’unité d’œuvre CONVDON2.

# Hébergement Internet

| Présentation |  |  | HEBGT |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
|  | - Cette prestation recouvre plusieurs types de prestations avec des niveaux de service différents. - Préparer l’hébergement d’une ou plusieurs applications en prenant connaissance des documents fournis par l’AP-HP et en tenant compte des exigences suivantes de l’AP-HP : - Disponibilité minimum de 99,8% sur un mois ; - Processus à mettre en œuvre de sauvegarde/restauration de la VM d’hébergement ; - Prise en compte des métriques et alarmes identifiées dans le dossier d’exploitation de l’AP-HP et qui sont à préciser dans le contrat de service personnalisé pour l’application de l’AP-HP ; - Niveaux de service : exigence d’un mécanisme de continuité de service (CS) (avec scénario de bascule) ; - Service complémentaire à la demande de haute disponibilité, équilibrage de charges et paramétrage inclus, portant le niveau de disponibilité à 99,99% sur un mois ; - Personnaliser le contrat de service standard pour les applications à héberger : - Fourniture d’un contrat de service personnalisé tenant compte des besoins exprimés par l’AP-HP et issue de l’étape précédente de préparation de l’hébergement - Réaliser l’hébergement d’une ou de plusieurs applications - Installation et Mise à disposition d’une (ou des) infrastructure standard dédiée ; - Administration et Exploitation courante de la VM. Remarque : quelles que soient les unités d’œuvres commandées, chaque UO inclut la ventilation : - de la charge de production du livrable de synthèse lié à la restitution de la prestation globale, - de la charge de coordination et encadrement technique/qualité liés à la prestation globale. |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
|  | - Documents fonctionnels, Dossier d’Architecture Technique et Dossier d’Exploitation de l’application |  |  |
|  |  | - Chef de projet pour la partie conduite de la prestation - Ingénieur technique |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
|  | - Contrat de service personnalisé pour chaque prestation |  |  |
|  | - Compte-rendu de mise en œuvre initiale du contrat de service personnalisé à l’application - Compte-rendu périodique de la qualité de service rendu - Notes intermédiaires de reporting sur le déroulement des prestations |  |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |
|  | - Dépend des UO concernés (Cf. ci-dessous) |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |
|  | - Dépend des UO concernés (Cf. ci-dessous) |  |  |

| Détail des Unités d’œuvres |  | HEBGT |
| --- | --- | --- |
| Unités d’œuvres d’hébergement internet |  |  |
| Métrique unitaire | 1 mois |  |
| Complexité très faible | 4 vcpu / 8Go de RAM / 100 Go de stockage | HEBGT1 |
| Complexité faible | 8 vcpu / 16Go de RAM / 500 Go de stockage | HEBGT2 |
| Complexité moyenne | 12 vcpu / 24Go de RAM / 500 Go de stockage | HEBGT3 |
| Grande complexité | 16 vcpu / 32Go de RAM / 1 To de stockage | HEBGT4 |
| Très Grande complexité | 32 vcpu / 64Go de RAM / 2 To de stockage | HEBGT5 |
| Unités d’œuvres de Services complémentaires (sur la base d’un pré-requis d’hébergement internet) |  |  |
| Métrique unitaire | 1 mois |  |
| Complexité standard | Service de Haute disponibilité d’une configuration d’hébergement internet | HEBGT-HD |

# Infogérance Forfaitisée

| Présentation |  |  | INFOG |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
|  | Cette prestation ne concerne que des applications internet hébergées par l’UO HEBGT (hébergement Internet). Elle recouvre : - Maintenir l’application hébergée (maintenance corrective et petites adaptations) Remarque : quelles que soient les unités d’œuvres commandées, chaque UO inclut la ventilation : - de la charge de production du livrable de synthèse lié à la restitution de la prestation globale, - de la charge de coordination et encadrement technique/qualité liés à la prestation globale. |  |  |
| Antécédent(s), Prérequis, Fourniture(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
|  | - Documents fonctionnels, Dossier d’Architecture Technique et Dossier d’Exploitation de l’application - Contrat de service personnalisé de HEBGT |  |  |
|  |  | - Chef de projet pour la partie conduite de la prestation - Ingénieur études et développement |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
|  | - Contrat de service personnalisé pour une application |  |  |
|  | - Compte-rendu périodique de la qualité de service rendu - Notes intermédiaires de reporting sur le déroulement des prestations - Compte-rendu du décompte et de la consommation du forfait contracté - Mise à jour du contrat de service personnalisé |  |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |
|  | - Dépend des UO concernés (cf ci-dessous) |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |
|  | - Dépend des UO concernés (cf ci-dessous) |  |  |

| Détail des Unités d’œuvres |  | INFOG |
| --- | --- | --- |
| Unités d’œuvres d’infogérance applicative |  |  |
| Métrique unitaire | 1 mois Cette métrique recouvre un forfait composé de plusieurs tickets MAINTCOR1, MAINTCOR2, MAINTCOR3, le prix proposé ce forfait devant être inférieur au panier des tickets MAINTCOR avec leur prix unitaire respectif |  |
| Complexité faible | Une à 5 applications pour un forfait de 2 MAINTCOR1, 2 MAINTCOR2 et 1 MAINTCOR3 | INFOG 1 |
| Complexité moyenne | De 6 à 10 applications pour un forfait de 4 MAINTCOR1, 4 MAINTCOR2 et 2 MAINTCOR3 | INFOG 2 |
| Grande complexité | De 11 à 20 applications pour un forfait de 8 MAINTCOR1, 8 MAINTCOR2 et 4 MAINTCOR3 | INFOG 3 |

# Infrastructures pour la gestion des données massives

| Présentation | BIGINFRA |
| --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |
| Cette prestation s’articule entre trois types d’activités. Mise en place d’infrastructures pour la gestion des données massives : - Participer à la mise en place d’une plateforme Docker ; - Participer à la construction d’une plateforme d'orchestration Kubernetes ou MESOS ; - Participer à la construction d’un système de gestion/réservation de ressources (GPU, etc.) ; - Mise en place de composants du cluster de calcul, GPU, NAS, PACS, BDD Time series, etc. ; - Paramétrage et mise en œuvre des composants ; - Assurer une automatisation des tâches via une plateforme telle que « Ansible » Administration et Maintenance en Conditions Opérationnelles (MCO) d’infrastructures pour la gestion des données massives : - Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la disponibilité et les performances requises ; - Vérifier que les infrastructures sont en fonctionnement normal, arrêter ou relancer tout ou partie des infrastructures le cas échéant ; - Assurer le support de niveau 3 d’infrastructures de gestion de données massives; - Sécuriser les infrastructures de gestion de données massives par des sauvegardes, PRA, PCA ; - Réaliser les tâches classiques d’administration : gestion des licences, des habilitations, installations de logiciels, participation aux Change Advisory Boards (CAB), maintenance des documents techniques (DAT, DEX, DI, DAL) ; - Réaliser périodiquement audits techniques et conduire des actions d’expertise de l'architecture et du fonctionnement des composants ; - Participer à l'évolution des infrastructures ; Superviser des infrastructures pour la gestion des données massives : - Participer à la construction d’une plateforme de supervision ; - Participer à la construction d’une plateforme de suivi d'exploitation ; - Paramétrage et/ou développement de scripts/contrôles/interfaces spécifiques dans ces périmètres ; Pour chacune de ces trois activités, le prestataire assurera également les actions suivantes : - Rédaction de la documentation associée (installation, paramétrage et intégration, exploitation) ; - Validation fonctionnelle et technique des développements réalisés ; - Transfert de compétences vers les administrateurs systèmes de l'AP-HP |  |

| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Plateforme Shinken (supervision), Grafana+Thruk (métrologie), Airflow (workflow) - Plateforme GitLab/Tuleap-Jira (suivi d'exploitation) - Cluster de calculs sur données massives - Plateforme de gestion de données massives (PostgreSQL, Talend, Hadoop (Hortonworks), Spark, R, GPU Nvidia…) ; - Portail de pilotage (Cognos), Environnements de Recherche (Jupyter, OMOP, FHIR), PACS EDS (PynetDicom) |  |  |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
| - Fonctionnalité ou Module opérationnel ; - Rapport d'expertise ou de préconisations techniques ; - Documentation associée ; - Transfert de compétences |  | - Ingénieur technique et Système - Administrateur système |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |
| - Dépend des UO concernés (cf. ci-dessous) |  |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |
| - Dépend des UO concernés (cf. ci-dessous) |  |  |  |
| Détail des unités d'œuvre |  |  | BIGINFRA |
| Unités d’Œuvres de MISE EN PLACE |  |  |  |
| Métrique unitaire | un composant d’infrastructure de gestion de données massives |  |  |
| Complexité faible | Paramétrage et mise en œuvre d’un composant standard |  | BIGINFRA 1.1 |
| Complexité moyenne | Développement d’un composant spécifique et mise en œuvre d’une maquette |  | BIGINFRA 1.2 |
| Grande complexité | Définition de l'architecture d’un composant d'orchestration et étude de choix de composants de gestion de ressources |  | BIGINFRA 1.3 |
| Unités d’Œuvres d’ADMINISTRATION ET MCO |  |  |  |
| Métrique unitaire | une infrastructure de gestion de données massives |  |  |
| Complexité faible | Prise de connaissance, une session de formation pour transfert de compétences vers 8 personnes. |  | BIGINFRA 2.1 |
| Complexité moyenne | Administration et MCO d’une infrastructure sur un mois (volumétrie = Nb interventions forfaitaire +/- 10%) |  | BIGINFRA 2.2 |
| Grande complexité | Un audit ou une expertise en vue de faire évoluer une infrastructure de gestion de données massives |  | BIGINFRA 2.3 |
| Unités d’Œuvres de MONITORING |  |  |  |
| Métrique unitaire | une fonctionnalité de supervision |  |  |
| Complexité faible | Paramétrage et mise en œuvre d’une fonctionnalité standard de supervision |  | BIGINFRA 3.1 |
| Complexité moyenne | Développement et mise en œuvre d’une fonctionnalité spécifique de supervision |  | BIGINFRA 3.2 |

# Assurer la sécurité des infrastructures et des données

| Présentation |  |  | SECU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |  |
| - Participer à la sécurisation de l'infrastructure technique de la plateforme big-data et des entrepôts de données de santé ; - Tests d'intrusion / audits techniques de sécurité et préconisations de sécurisation ; - Paramétrage et mise en œuvre des composants ; - Rédaction de la documentation associée (installation, paramétrage et intégration, exploitation) ; - Validation fonctionnelle et technique des composants mis en œuvre ; - Transfert de compétences vers les administrateurs système de l'AP-HP |  |  |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |  |
| - Cluster de calcul méga données et bio-informatique |  | - Ingénieur technique (sécurité) ; - Administrateur système |  |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |  |
| - Transfert de compétences - Fonctionnalité ou Composant opérationnel ; - Documentation associée ; |  |  |  |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |  |
| - Une sécurisation de la plateforme big-data ou de l’entrepôt de données de santé |  |  |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |  |
| - Dépend des UO concernés (cf. ci-dessous) |  |  |  |  |
| Détail des unités d'œuvre |  |  |  | SECU |
| Unités d’Œuvres de DESCRIPTION |  |  |  |  |
| Métrique unitaire | Une opération de sécurisation |  |  |  |
| Complexité faible | Paramétrage et mise en œuvre d’un composant d'exploitation (revue de comptes, analyse de logs, etc.) |  |  | SECU 1 |
| Complexité moyenne | Paramétrage et mise en œuvre d’un composant standard (Analyses SonarQube, OpenID, Auth2, etc.) |  |  | SECU 2 |
| Grande complexité | Développement d’une fonctionnalité spécifique et mise en œuvre de la maquette, étude de choix de composants/ solutions de sécurisation du fonctionnement de la plateforme |  |  | SECU 3 |

# Mise en place de chaînes d'intégration continue

| Présentation |  |  | DEVOPS |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
| - Mise en place et optimisation d'outils de développement et d'intégration continue (Jenkins, Ansible, etc.) ; - Expertise technique et préconisation de mise en œuvre de nouveaux composants d'automatisation ou d'industrialisation ; - Rédaction de la documentation associée (installation, paramétrage et intégration, exploitation); - Validation fonctionnelle et technique des composants mise en œuvre ; - Formation et Transfert de compétences vers les administrateurs système et ingénieurs de l'EDS de l'AP-HP |  |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  |  |  |
| - Plateforme Big-data (PostgreSQL, Talend, Hortonworks, Hadoop, Spark, R, GPU Nvidia); - Portail de pilotage (Cognos), Environnements de Recherche (Jupyter, OMOP, FHIR), PACS EDS (PynetDicom); - Outils d'intégration continue (Git, Jenkins, Ansible…) |  |  |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
| - Documentation associée ; - Formation & Transfert de compétences ; - Fonctionnalité, module ou composant opérationnel ; - Rapport d'expertise ou de préconisations techniques |  | - Ingénieur technique |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |
| - Une chaine d’intégration continue |  |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |
| - Dépend des UO concernés (cf. ci-dessous) |  |  |  |
| Détail des unités d'œuvre |  |  | DEVOPS |
| Unités d’Œuvres de mise en place et d'exploitation de composants de développement et d'intégration continue (CD/CI) ; |  |  |  |
| Métrique unitaire | Un composant de la chaine d’intégration continue |  |  |
| Complexité faible | Paramétrage et mise en œuvre d’un composant standard |  | DEVOPS 1.1 |
| Complexité moyenne | Développement en mise en œuvre d’un composant spécifique |  | DEVOPS 1.2 |
| Grande complexité | Une expertise technique et optimisation d’un composant spécifique |  | DEVOPS 1.3 |
| Unités d’Œuvres de développement d'outils d'automatisation / industrialisation |  |  |  |
| Métrique unitaire | Une chaine d’intégration continue |  |  |
| Complexité faible | Une session de formation pour transfert de compétences vers 8 personnes maximum. Cette formation concerne tous les outils ou composants standards de la chaîne d’intégration continue |  | DEVOPS 2.1 |
| Complexité moyenne | Une expertise/audit technique et préconisations d'exploitation de fonctionnalités mises en œuvre pour des composants de la chaine d’intégration continue |  | DEVOPS 2.2 |
| Grande complexité | Une expertise, conception et préconisations de mise en œuvre de fonctionnalités spécifiques ou nouvelles pour la chaine d’intégration continue |  | DEVOPS 2.3 |

# Expertise intégration continue et Docker

| Présentation |  |  | DOCKER |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |  |
| - Mise en place et optimisation d'outils de développement et d'intégration continue (Jenkins, Sonar, etc.) ; - Expertise technique et préconisation de mise en œuvre de nouveaux composants d'automatisation ou d'industrialisation ; - Rédaction de la documentation associée (installation, paramétrage et intégration, exploitation) ; - Validation fonctionnelle et technique des composants mise en œuvre ; - Expertise dans la mise en place de Docker pour les applications du Département développement |  |  |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |  |
| - Outils d'intégration continue (Git, Jenkins, Ansible…) - Cluster Docker existant |  | - Ingénieur technique |  |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |  |
| - Fonctionnalité, module ou composant opérationnel ; - Rapport d'expertise ou de préconisations techniques ; - Documentation associée ; - Formation & Transfert de compétences |  |  |  |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |  |
| - Dépend des UO concernés (cf. ci-dessous) |  |  |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |  |
| - Dépend des UO concernés (cf. ci-dessous) |  |  |  |  |
| Détail des unités d'œuvre |  |  |  | DOCKER |
| Unités d’Œuvres de mise en place et d'exploitation de composants de développement et d'intégration continue (CD/CI) |  |  |  |  |
| Métrique unitaire | Un ensemble homogène de composants pour une chaîne d’intégration continue |  |  |  |
| Complexité faible | Paramétrage et mise en œuvre d’un ensemble de composants standards |  |  | DOCKER 1.1 |
| Complexité moyenne | Développement en mise en œuvre d’un ensemble de composants spécifiques |  |  | DOCKER 1.2 |
| Grande complexité | Expertise technique et optimisation d’un ensemble de composants spécifiques |  |  | DOCKER 1.3 |
| Unités d’Œuvres de développement d'outils d'automatisation / industrialisation |  |  |  |  |
| Métrique unitaire | Un Outil ou un ensemble homogène de composants |  |  |  |
| Complexité faible | Une session de formation pour transfert de compétences vers 8 personnes. |  |  | DOCKER 2.1 |
| Complexité moyenne | Expertise, audit technique et préconisations d'exploitation des fonctionnalités mises en œuvre |  |  | DOCKER 2.2 |
| Grande complexité | Expertise, conception et préconisations de mise en œuvre des fonctionnalités spécifiques ou nouvelles |  |  | DOCKER 2.3 |

# Expertise Docker/Kubernetes

| Présentation |  |  | DOCK8S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |  |
| - Mise en place et optimisation d’un environnement technique autour de Docker/K8s - Expertise technique et préconisation de mise en œuvre dans le cadre d’une intégration continue - Rédaction de la documentation associée (installation, paramétrage et intégration, exploitation); - Validation fonctionnelle et technique des composants mis en œuvre ; |  |  |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |  |
| - Outils d'intégration continue (Git, Jenkins, Ansible…) - Cluster K8s/Docker existant |  | - Expert technique Docker/K8s |  |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |  |
| - Fonctionnalité, module ou composant opérationnel ; - Rapport d'expertise ou de préconisations techniques ; - Documentation associée ; - Formation & Transfert de compétences |  |  |  |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |  |
| - Dépend des UO concernés (cf. ci-dessous) |  |  |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |  |
| - Dépend des UO concernés (cf. ci-dessous) |  |  |  |  |
| Détail des unités d'œuvre |  |  |  | DOCK8S |
| Unités d’Œuvres de mise en place et d'exploitation de composants Docker et de K8s |  |  |  |  |
| Métrique unitaire | Une chaîne d’intégration continue ou un environnement ou un cluster |  |  |  |
| Complexité faible | Mise en place de l’intégration Docker/K8s d’un ensemble homogène de composants et outils de développements et d’exploitation pour une chaine d’intégration continue |  |  | DOCK8S 1 |
| Complexité moyenne | Mise en place d’un environnement de développement autour de Docker/K8s |  |  | DOCK8S 2 |
| Grande complexité | Mise en place d’un environnement d’intégration autour de Docker/Kubernetes |  |  | DOCK8S 3 |
| Très grande complexité | Mise en place d’un cluster Docker/Kubernetes d’exploitation |  |  | DOCK8S 4 |

# Développement d'intégration de données

| Présentation |  |  |  | ETL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |  |  |  |
| - Pour les ETL, le principal outil utilisé est Talend : - Développement et fourniture des logiciels opérationnels, c'est-à-dire compilés ou compilables, testés de façon unitaire et sous forme intégrée, documentés, conformes aux spécifications fonctionnelles et techniques, portant sur un nouveau développement ou une maintenance corrective ou évolutive, - Rédaction de la documentation associée, - Validation fonctionnelle et technique de la réalisation avant livraison (tests unitaires, scénarii de tests notamment d’intégration). Remarque : quelles que soient les unités d’œuvres commandées, chaque UO inclut la ventilation : - de la charge de production du livrable de synthèse lié à la restitution de la prestation globale, - de la charge de coordination et encadrement technique/qualité liés à la prestation globale. |  |  |  |  |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  |  |  |  |  |  |
| - 1 Spécification fonctionnelle relative à un flux (cf. prestation DATADESIGN) - Plateforme incluant : PostgreSQL, MongoDB, Talend, Java, Hortonworks, Hadoop, Spark, R, GPU Nvidia ; - Portail de pilotage (Cognos), Environnements de Recherche (Jupyter, OMOP, FHIR), PACS EDS (PynetDicom) ; - Outils d'intégration continue (Git, Jenkins, Ansible) |  |  |  |  |  |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |  |  |
| - Documentation associée ; - Formation & Transfert de compétences - Fonctionnalité, module ou composant opérationnel ; - Rapport d'expertise ou de préconisations techniques ; |  |  | - Ingénieur Etudes et Développement - Ingénieur technique - Ingénieur des Données – Data Engineer - Qualifieur |  |  |  |
| Détail des unités d'œuvre |  |  |  |  | ETL |  |
| Métrique unitaire : Par cumul du poids de la prestation suivant les critères suivants |  |  |  |  |  |  |
| Nombre total de tables source |  | Nombre moyen de champs sources extraits par tables cibles alimentées |  |  |  |  |
| - De 1 à 10 tables – 1 poids - De 11 à 30 tables – 3 poids - De 30 à 70 tables – 6 poids |  | - De 1 à 15 champs en moyenne – 1 poids - De 16 à 30 champs en moyenne – 3 poids - De 31 à 50 champs en moyenne – 6 poids |  |  |  |  |
| Complexité faible | entre 1 et 4 poids |  |  |  |  | ETL 1 |
| Complexité moyenne | entre 5 et 8 poids |  |  |  |  | ETL 2 |
| Grande complexité | entre 9 et 12 poids |  |  |  |  | ETL 3 |

# Développement de solutions pour le traitement de données massives

| Présentation |  |  |  | BIGSTATS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |  |
| Il s’agit ici de mettre en place des flux de données massives. Ces flux pourront inclure des algorithmes de science des données permettant une transformation des données avant leur intégration. Le principal outil utilisé est Spark. - Développement et fourniture des logiciels opérationnels, c'est-à-dire compilés ou compilables, testés de façon unitaire et sous forme intégrée, documentés, conformes aux spécifications fonctionnelles et techniques, portant sur un nouveau développement ou une maintenance corrective ou évolutive, - Rédaction de la documentation associée, - Validation fonctionnelle et technique de la réalisation avant livraison (tests unitaires, scénarii de tests notamment d’intégration). Remarque : quelles que soient les unités d’œuvres commandées, chaque UO inclut la ventilation : - de la charge de production du livrable de synthèse lié à la restitution de la prestation globale, - de la charge de coordination et encadrement technique/qualité liés à la prestation globale. |  |  |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  |  |  |  |
| - 1 spécification fonctionnelle générale - 1 spécification fonctionnelle détaillée - Plateforme Big-data (PostgreSQL, Talend, Hortonworks, Hadoop, Spark, R, GPU Nvidia) ; - Portail de pilotage (Cognos), Environnements de Recherche (Jupyter, OMOP, FHIR), PACS EDS (PynetDicom) ; - Outils d'intégration continue (Git Jenkins, Ansibel) |  |  |  |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |  |
| - Documentation associée ; - Formation & Transfert de compétences - Fonctionnalité, module ou composant opérationnel ; - Rapport d'expertise ou de préconisations techniques ; |  | - Ingénieur Etudes et Développement - Ingénieur technique - Qualifieur |  |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |  |
| - Un flux |  |  |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |  |
| - Nombre de tables |  |  |  |  |
| Détail des unités d'œuvre |  |  | BIGSTATS |  |
| Métrique unitaire | Un flux |  |  |  |
| Complexité faible | de 1 à 10 tables |  | BIGSTATS 1 |  |
| Complexité moyenne | de 11 à 30 tables |  | BIGSTATS 2 |  |
| Grande complexité | de 30 à 60 tables |  | BIGSTATS 3 |  |

# Conception de flux de données

| Présentation |  | DATADESIGN |
| --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |
| Dans le cadre notamment de la mise en œuvre d’Entrepôts de Données de Santé, mais aussi, par exemple, de flux de données visant à les prendre en compte dans une étude spécifique : - Études préalable - Cadrage - Conception fonctionnelle - Conception-standardisation - Qualification et recette. Concerne également le cadrage et la conception d’intégration de flux de données. Remarque : quelles que soient les unités d’œuvres commandées, chaque UO inclut la ventilation : - de la charge de production du livrable de synthèse lié à la restitution de la prestation globale, - de la charge de coordination et encadrement technique/qualité liés à la prestation globale. |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  |  |
| - Etude Préalable et/ou tout autre document pertinent |  |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
| - Conception-standardisation : validation de la conformité aux standards internationaux (exemple : OMOP et HL7 FHIR) - Qualification et recette : en lien avec les métiers - Notes intermédiaires de reporting sur le déroulement de l’étude - Etudes préalables : priorisation des flux permettant de lancer la phase de cadrage | - Consultant - Chef de Projet - Ingénieur Technique (Data Architect) - Data Analyst - Data Engineer |  |
| - Cadrage : rétro-engineering sur flux existants, l'écosystème, la compréhension métier des données, mise en qualité (« quality by design ») - Conception fonctionnelle : définition des concepts, lotissement métier (progressivité de l'intégration des tables conceptualisées), modèle conceptuel de données du flux vers l'EDS (mapping incluant la table champ source, la table champ destination, et la règle de gestion s'il y a lieu) |  |  |

| Détail des unités d’œuvre (Variante de métriques) |  |  |  | DATADESIGN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unités d’Œuvres d’Etude préalable |  |  |  |  |
| Métrique unitaire : une étude préalable |  |  |  |  |
| Complexité : Par cumul du poids de la prestation suivant les critères suivants |  |  |  |  |
| Durée de l’étude |  | Nombre de réunions / ateliers |  |  |
| - < 5 jours ouvrés – 1 poids - <= 15 jours ouvrés – 2 poids - > 15 jours ouvrés – 4 poids |  | - 1 atelier – 1 poids - 3 ateliers – 2 poids - 8 ateliers – 4 poids |  |  |
| Complexité faible | entre 1 et 3 poids |  |  | DATADESIGN 1.1 |
| Complexité moyenne | entre 4 et 6 poids |  |  | DATADESIGN 1.2 |
| Grande complexité | entre 7 et 8 poids |  |  | DATADESIGN 1.3 |
| Unités d’Œuvres de Cadrage d’un projet de mise en œuvre d’un flux de données |  |  |  |  |
| Métrique unitaire : Un cadrage |  |  |  |  |
| Complexité : Par cumul du poids de la prestation suivant les critères suivants |  |  |  |  |
| Durée du cadrage |  | Nombre de réunions / ateliers |  |  |
| - < 5 jours ouvrés – 1 poids - <= 15 jours ouvrés – 2 poids - > 15 jours ouvrés – 4 poids |  | - 1 atelier – 1 poids - 3 ateliers – 2 poids - 8 ateliers – 4 poids |  |  |
| Complexité faible | de 1 à 3 poids inclus |  |  | DATADESIGN 2.1 |
| Complexité moyenne | de 4 à 6 poids inclus |  |  | DATADESIGN 2.2 |
| Grande complexité | de 7 à 8 poids inclus |  |  | DATADESIGN 2.3 |
| Unités d’Œuvres de Conception fonctionnelle |  |  |  |  |
| Métrique unitaire : Un dossier de conception |  |  |  |  |
| Complexité : Par cumul du poids de la prestation suivant les critères suivants |  |  |  |  |
| Criticité jugée par le cadrage |  |  | Nombre de tables |  |
| - Criticité faible – 1 poids - Criticité moyenne – 3 poids - Criticité importante – 6 poids |  |  | - < 5 tables – 1 poids - De 5 à 10 tables – 3 poids - De 10 à 20 tables – 6 poids |  |
| Complexité faible | de 1 à 4 poids inclus |  |  | DATADESIGN 3.1 |
| Complexité moyenne | de 5 à 8 poids inclus |  |  | DATADESIGN 3.2 |
| Grande complexité | de 9 à 12 poids inclus |  |  | DATADESIGN 3.3 |
| Unités d’Œuvres de Conception-standardisation |  |  |  |  |
| Métrique unitaire : Un dossier de validation de conformité aux standards d’un flux de données |  |  |  |  |
| Complexité : Par cumul du poids de la prestation suivant les critères suivants |  |  |  |  |
| Criticité jugée par l’AP-HP |  |  | Nombre de règles de standardisation |  |
| - Criticité faible – 1 poids - Criticité moyenne – 3 poids - Criticité importante – 6 poids |  |  | - < 3 règles – 1 poids - De 3 à 10 règles – 3 poids - 10 à 20 règles – 6 poids |  |
| Complexité faible | de 1 à 4 poids inclus |  |  | DATADESIGN 4.1 |
| Complexité moyenne | de 5 à 8 poids inclus |  |  | DATADESIGN 4.2 |
| Grande complexité | de 9 à 12 poids inclus |  |  | DATADESIGN 4.3 |
| Unités d’Œuvres de Qualification ou de recette |  |  |  |  |
| Métrique unitaire | Un cahier de recette |  |  |  |
| Complexité faible | moins de 15 cas de tests |  |  | DATADESIGN 5.1 |
| Complexité moyenne | de 15 à 30 cas de tests |  |  | DATADESIGN 5.2 |
| Grande complexité | de 30 à 60 cas de tests |  |  | DATADESIGN 5.3 |

# Développer des interfaces d'accès aux données

| Présentation | API |
| --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |
| Cette prestation se rapporte à deux types de fonctionnalité, module ou composant opérationnel : - Web Services REST pour la mise à disposition de données - Gestionnaire d’API (via notamment KONG - GRAVITEE) internes ou externes : - Gateway (centralisation des appels) - Gestion des accès et des habilitations, - Middleware (mise en relation de différents systèmes et réaction à des événements non pilotés par le gateway) - Monitoring d’API - Les services eux-mêmes - Outils de restitution (via des outils tels que KIBANA, PowerBI, ou Grafana) : - Restitution de connaissances - Cartographie - Documentation - Processus Du point de vue opérationnel, la prestation se déclinera en : - Développement et fourniture des logiciels opérationnels, c'est-à-dire compilés ou compilables, testés de façon unitaire et sous forme intégrée, documentés, conformes aux spécifications fonctionnelles et techniques, portant sur un nouveau développement ou une maintenance corrective ou évolutive, - Rédaction de la documentation associée, - Validation fonctionnelle et technique de la réalisation avant livraison (tests unitaires, scénarii de tests notamment d’intégration). Remarque : quelles que soient les unités d’œuvres commandées, chaque UO inclut la ventilation : - de la charge de production du livrable de synthèse lié à la restitution de la prestation globale, - de la charge de coordination et encadrement technique/qualité liés à la prestation globale. |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  |
| - 1 document de spécifications fonctionnelles générales - 1 document de spécifications fonctionnelles détaillées - Plateforme incluant notamment : PostgreSQL, MongoDB, Talend, Java, Hortonworks, Hadoop, Spark, R, GPU Nvidia ; - Portail de pilotage (Cognos), Environnements de Recherche (Jupyter, OMOP, FHIR), PACS EDS (PynetDicom) ; - Outils d'intégration continue (Git Jenkins, Ansibel) |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |
| - Logiciel développé (module ou composant opérationnel) - Documentation associée ; - Formation & Transfert de compétences Fonctionnalité ; - Rapport d'expertise ou de préconisations techniques ; | - Ingénieur Etudes et Développement - Ingénieur technique - Data Engineer - Qualifieur |

| Métrique unitaire |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Un composant logiciel |  |  |
| Détail des unités d'œuvre |  | API |
| Unités d’Œuvres de Gestionnaire d’API |  |  |
| Complexité faible | Paramétrage et mise en œuvre d’un composant standard | API 1.1 |
| Complexité moyenne | Développement et mise en œuvre d’un composant spécifique | API 1.2 |
| Grande complexité | Expertise technique et optimisation d’un composant spécifique | API 1.3 |
| Unités d’Œuvres d’Outils de restitution |  |  |
| Complexité faible | Paramétrage et mise en œuvre d’un composant standard | API 2.1 |
| Complexité moyenne | Développement et mise en œuvre d’un composant spécifique | API 2.2 |
| Grande complexité | Expertise technique et optimisation d’un composant spécifique | API 2.3 |

# Pré-traitement

| Présentation |  |  | SCRAP |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
| Pré-traiter les données disponibles avec pour objectif de les enrichir, en utilisant des techniques adaptées à chaque problématique particulière (données de type image, données de type texte, etc.) : - Qualité des données : détecter des données erronées ou atypiques nécessitant un traitement particulier… - Constitution des jeux d’entraînement, de test… par exemple en réalisant de petites modifications sur les données disponibles telles que le rééchelonnement ou le décalage de valeurs (exemple en imagerie : pivoter, zoomer, etc.) Pseudonymisation/anonymisation des données Rechercher des données publiques pouvant venir en complément éventuel des données disponibles |  |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
| - Description métier du projet algorithmique - Base de données extraites |  | - Data scientist - Data analyst |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
| - Script permettant d’enrichir la base de données |  |  |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |
| - Un script correspondant à un prétraitement d’enrichissement des données |  |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |
| - Nombre d’actions mise en œuvre pour enrichir les données (par exemple : un pivot d’images est une action) |  |  |  |
| Détail des unités d'œuvre |  |  | SCRAP |
| Unités d’Œuvres de MISE EN ŒUVRE |  |  |  |
| Métrique unitaire | Un script correspondant à un prétraitement d’enrichissement des données |  |  |
| Complexité faible | de 1 à 10 actions |  | SCRAP 1 |
| Complexité moyenne | de 11 à 20 actions |  | SCRAP 2 |
| Grande complexité | de 21 à 30 actions |  | SCRAP 3 |

# Développement d'algorithmes avec des techniques de machine learning

| Présentation |  |  | ML |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
| Proposer méthodologiquement, mettre en œuvre, et évaluer un algorithme de machine learning : - Apprentissage supervisé (K-means, modèles linéaires, classifieurs bayésiens naïfs, arbres de décision, ensembles d’arbres de décision, SVM à noyau) - Apprentissage non supervisé (PCA, NMF, apprentissage de variétés avec t-SNE, clustering) |  |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
| - Description métier du projet algorithmique - Base de données enrichies |  | - Data scientist - Data analyst |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
| - Note méthodologique décrivant l’algorithme - Script de l’algorithme - Rapport de validation de l’algorithme |  |  |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |
| - La note méthodologique pour algorithme de machine learning - Le script d’un algorithme de machine learning - Un rapport d’évaluation pour algorithme de machine learning |  |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |
| - Nombre de pages d’une note méthodologique ou d’un rapport |  |  |  |
| Détail des unités d'œuvre |  |  | ML |
| Unités d’Œuvres de METHODOLOGIE |  |  |  |
| Métrique unitaire | Une note méthodologique pour algorithme de machine learning |  |  |
| Complexité faible | note de 1 à 10 pages |  | ML 1.1 |
| Complexité moyenne | note de 11 à 20 pages |  | ML 1.2 |
| Grande complexité | note de 21 à 30 pages |  | ML 1.3 |
| Unités d’Œuvres de MISE EN ŒUVRE |  |  |  |
| Métrique unitaire | Le script d’un algorithme de machine learning |  |  |
| Complexité faible | Script court, permettant la sélection d’un algorithme dans un ensemble restreint d’algorithmes candidats |  | ML 2.1 |
| Complexité moyenne | Script de longueur moyenne, permettant la sélection d’un algorithme dans un ensemble de nombreux algorithmes candidats |  | ML 2.2 |
| Grande complexité | Script long, permettant la sélection d’un algorithme dans un ensemble de nombreux algorithmes candidats, avec sélection des hyper paramètres pertinents. |  | ML 2.3 |
| Unités d’Œuvres d’EVALUATION |  |  |  |
| Métrique unitaire | Un rapport d’évaluation pour algorithme de machine learning |  |  |
| Complexité faible | Rapport court (1 à 10 pages), indiquant les performances d’un algorithme sur un jeu de données restreint |  | ML 3.1 |
| Complexité moyenne | Rapport de longueur moyenne (11 à 20 pages), indiquant les performances d’un algorithme sur un jeu de données varié |  | ML 3.2 |
| Grande complexité | Rapport long (21 à 30 pages), indiquant les performances d’un algorithme sur un jeu de données varié, en comparant plusieurs métriques d’évaluation |  | ML 3.3 |

# Apprentissage Statistique et données textuelles

| Présentation |  |  |  | TEXTMINING |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |  |
| Proposer méthodologiquement et mettre en œuvre un traitement de données textuelles (Natural Language Processing, NLP) selon l’état de l’art : - Représentation sous forme de sacs de mots - Retrait des mots les plus courants, ou approche dite par mots vides (stop words) - Pondération des données avec term frequency – inverse document frequency (tf-idf) - Sacs avec plusieurs mots (n-grammes) - Tokenisation avancée, racinisation, lemmatisation - Word Embedding - Méthodes à base de graphes - …. |  |  |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |
| - Description métier du projet - Base de données enrichies |  |  | - Data scientist - Data analyst |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |  |
| - Note méthodologique décrivant l’approche retenue - Script du traitement de données - Rapport d’évaluation de l’algorithme |  |  |  |  |
| Métrique unitaire |  |  |  |  |
| - Une page de note méthodologique - Un script de traitement de données - Un rapport d’évaluation |  |  |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |  |
| - Cf UOs ci-dessous |  |  |  |  |
| Détail des unités d'œuvre |  |  |  | TEXTMINING |
| Unités d’Œuvres de METHODOLOGIE |  |  |  |  |
| Métrique unitaire | une note méthodologique |  |  |  |
| Complexité faible | note de 1 à 10 pages |  |  | TEXTMINING 1.1 |
| Complexité moyenne | note de 11 à 20 pages |  |  | TEXTMINING 1.2 |
| Grande complexité | note de 21 à 30 pages |  |  | TEXTMINING 1.3 |
| Unités d’Œuvres de MISE EN ŒUVRE |  |  |  |  |
| Métrique unitaire | Un traitement de données textuelles |  |  |  |
| Complexité faible | Script court, permettant la sélection d’un algorithme dans un ensemble restreint d’algorithmes candidats |  |  | TEXTMINING 2.1 |
| Complexité moyenne | Script de longueur moyenne, permettant la sélection d’un algorithme dans un ensemble de nombreux algorithmes candidats |  |  | TEXTMINING 2.2 |
| Grande complexité | Script long, permettant la sélection d’un algorithme dans un ensemble de nombreux algorithmes candidats, avec sélection des hyperparamètres pertinents. |  |  | TEXTMINING 2.3 |
| Unités d’Œuvres d’EVALUATION |  |  |  |  |
| Métrique unitaire |  | Un rapport d’évaluation pour algorithme de textmining |  |  |
| Complexité faible |  | Rapport court (1 à 10 pages), indiquant les performances d’un algorithme sur un jeu de données restreint |  | TEXTMINING 3.1 |
| Complexité moyenne |  | Rapport de longueur moyenne (11 à 20 pages), indiquant les performances d’un algorithme sur un jeu de données varié |  | TEXTMINING 3.2 |
| Grande complexité |  | Rapport long (21 à 30 pages), indiquant les performances d’un algorithme sur un jeu de données varié, en comparant plusieurs métriques d’évaluation |  | TEXTMINING 3.3 |

# Modules de visualisation de données complexes (Data Visualization)

| Présentation |  |  |  | DATAVIZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |  |
| Mise en œuvre d’outils de visualisation autour de : - L’interprétation des données : traitement des variables catégorielles, modèles linéaires et arbres, interactions et polynômes, transformations non linéaires uni variées, sélection automatique de caractéristiques… - Leur présentation à l’utilisateur au moyen de graphiques interactifs Afin de réaliser cette mise en œuvre, un travail méthodologique devra être conduit au préalable (par exemple sur le choix de représenter sous forme linéaire ou polynomiale une série temporelle) dont les conclusions seront dûment documentées dans une note méthodologique. La composante Expérience Utilisateurs (UX) et Interface Utilisateur (UI) sera importante afin de garantir l’attractivité et la qualité optimale de la restitution |  |  |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  | Profil type pour la partie opérationnelle de l’UO |  |  |
| - Description métier du projet de visualisation - Base de données à visualiser |  | - Data Scientist - Data Analyst - Data Engineer |  |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |  |
| - Note méthodologique décrivant l’approche retenue - Script de visualisation des données |  |  |  |  |
| Métriques unitaires |  |  |  |  |
| - Cf UOs ci-dessous |  |  |  |  |
| Niveau(x) de complexité |  |  |  |  |
| - Cf UOs ci-dessous |  |  |  |  |
| Détail des unités d'œuvre |  |  | DATAVIZ |  |
| Unités d’Œuvres de METHODOLOGIE |  |  |  |  |
| Métrique unitaire | Une note méthodologique décrivant les choix retenus en matière de visualisation |  |  |  |
| Complexité faible | 1 à 10 pages |  | DATAVIZ 1.1 |  |
| Complexité moyenne | 11 à 20 pages |  | DATAVIZ 1.2 |  |
| Grande complexité | 21 à 30 pages |  | DATAVIZ 1.3 |  |
| Unités d’Œuvres de PRESENTATION |  |  |  |  |
| Métrique unitaire | Un script |  |  |  |
| Complexité faible | Script/code court, permettant de visualiser des graphiques simples |  | DATAVIZ 2.1 |  |
| Complexité moyenne | Script/code de longueur moyenne, permettant de visualiser des graphiques complexes |  | DATAVIZ 2.2 |  |
| Grande complexité | Script/code long, permettant de visualiser des graphiques complexes et adaptables à chaque cas d’usage |  | DATAVIZ 2.3 |  |

# Glossaire

Ce chapitre définit la terminologie spécifique utilisée dans ce document sous forme de glossaire et de liste d’abréviations.

Ces listes sont classées par ordre alphabétique, sauf celles concernant le cycle maintenance et le vocabulaire de décomposition fonctionnelle et technique des activités qui respectent toutes deux l’ordre chronologique des étapes de la Maintenance.

Dans le CCTP, la mise en forme italique et souligné renvoie à des éléments définis dans le présent chapitre.

## Les abréviations

| Abréviation | Libellé |
| --- | --- |
| AMOA | Assistant du maître d’ouvrage (désigné par la Personne Publique) |
| AP ou AP-HP | Assistance Publique – Hôpitaux de paris |
| AT | Assistance technique |
| CCAP | Cahier des Clauses Administratives Particulières |
| CCTP | Cahier des Clauses Techniques Particulières |
| COPIL-TMA * | Comité de pilotage de la prestation de Tierce Maintenance Applicative |
| CP-MOA-AP * | Chef de projet Maître d’ouvrage AP-HP |
| CP-MOE-AP * | Chef de projet Maître d’œuvre AP-HP |
| CPs-DSI-AP * | Chefs de projet DSI |
| CP-TM * | Chef de projet Tiers Mainteneur |
| CRAM | Compte Rendu Mensuel du Chef de projet AP-HP |
| DI | Demande d'Intervention |
| DMP | Dossier de Mise en production |
| DPR | Département de la Planification des Ressources de l’AP-HP |
| DP-TM * | Directeur de projet Tiers Mainteneur |
| DSI | Direction des Systèmes d'Information de l’AP-HP |
| MOA | Maîtrise d’ouvrage |
| MOE | Maîtrise d’œuvre |
| PAQ | Plan d’Assurance Qualité |
| PAQ-AT | Plan Qualité Assistance Technique |
| PV | Procès-verbal |
| RD-AP * | Responsable de Domaine AP-HP |
| RL-AP | Responsable de Lot AP-HP |
| RQ-AP * | Responsable Qualité AP-HP |
| RQ-TIT * | Responsable Qualité Titulaire |
| SFD | Dossier de Spécifications fonctionnelles détaillées |
| SFG | Dossier de Spécifications fonctionnelles générales |
| STD | Dossier de Spécifications techniques détaillées |
| TMA | Tierce Maintenance Applicative |
| UO | Unité d’œuvre |
| VA | Vérification d’Aptitude |
| VSR | Vérification de Service Régulier |

* les suffixes « AP » et « TM » sont respectivement attribués aux acteurs AP-HP et Tiers Mainteneur tandis que ceux « TMA » et « AT » sont respectivement associés aux prestations de tierce maintenance applicative et d’assistance technique.

## Le vocabulaire de la Maintenance, des Produits et la Qualité

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Anomalie | Manifestation d'une non-conformité de l’application (programme, donnée ou document) par rapport à ses spécifications. - Anomalie bloquante : défaut qui empêche l’utilisation de tout ou partie des fonctionnalités d’une application ou qui nuit à la confidentialité et/ou l’intégrité des données de l’application. Elle est de nature à empêcher la réception des livrables ; - Anomalie majeure : défaut qui empêche l’utilisation de tout ou partie des fonctionnalités d’une application, tout en permettant l’obtention du résultat par une manipulation de contournement ; - Anomalie mineure : défaut qui n’empêche pas l’usage normal d’une application. |
| Application | Logiciel mis en œuvre (appliqué) à un contexte opérationnel précis et en service. L’application résulte d’un projet. Voir également Logiciel. |
| Assurance Qualité | Mise en œuvre d’un ensemble approprié de dispositions pré-établies et systématiques destinées à donner confiance en l’obtention de la qualité requise. |
| Clauses Qualité | Expression des exigences en matière de qualité (contractuelles ou propres au fournisseur), portant essentiellement sur les objectifs et éventuellement sur les moyens. |
| Conformité | Similitude des caractéristiques entre le produit défini et le produit réalisé. |
| Cycle de vie, Cycle de maintenance | Le Cycle de vie est l’ensemble des étapes par lesquelles passe une application : conception, réalisation, mise en service, exploitation, maintenance et arrêt de son utilisation. En phase de maintenance, les modifications du produit suivent un cycle similaire, les étapes de conception étant réservées aux évolutions majeures : - expression des besoins, - étude de faisabilité, - Etude préalable, - Conception générale, - Conception détaillée, - Conception technique, - Développement : codage et documentation, - Tests unitaires et tests de non-régression au niveau du produit, - Recette / Qualification technique, - Recette / Qualification fonctionnelle, - Tests d’intégration avec les applications interfacées, - Mise en production, - Diffusion : installation sur site pilote, - Recette / Qualification utilisateurs, - Généralisation : déploiement sur tous les sites. |
| Demande d’Intervention (DI) | Document assurant la liaison avec le Tiers Mainteneur. Elle concerne : - soit une ou plusieurs demandes de correction d’anomalies bloquantes pour intervention d’urgence, - soit un ensemble de demandes d’évolutions majeures et/ou mineures et/ou de corrections d’anomalies non bloquantes regroupées dans une version planifiée. Elle déclenche le processus d’intervention du Tiers Mainteneur pour le traitement des demandes. |
| Ecran/Interface | Cf. § d« Le vocabulaire de décomposition fonctionnelle et technique » |
| Etat/Edition | Cf. § d« Le vocabulaire de décomposition fonctionnelle et technique » |
| Fonction ou Tâche | Cf. § d« Le vocabulaire de décomposition fonctionnelle et technique » |
| Incident | Tout événement perturbant le fonctionnement normal de l’application. L’origine d’un problème est en général connue. Voir également « Problème ». |
| Inspection | Examen complet ou échantillonné d’éléments produits ou en cours de production, par une personne faisant partie de l’équipe projet du Tiers Mainteneur. |
| Livrable | Document ou composant que le Tiers Mainteneur s’engage à fournir à une date donnée. Il peut y avoir plusieurs livrables. |
| Logiciel | Ensemble des programmes, procédés et règles et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de l’information (arrêté du 22 décembre 1981). Voir également la définition d’un « Produit ». |
| Maintenance | La maintenance est l’ensemble des activités effectuées pour modifier une application après sa mise en opération partielle ou totale. Voir définitions retenues de « Maintenance Corrective » et « Maintenance Evolutive ». |
| Maintenance corrective | Elle désigne la correction des défauts résiduels des applications (erreurs de programmation, défauts de performance, erreurs d’implémentation, de spécification...) afin d’assurer leur maintien en condition opérationnelle. C’est une activité de maintenance qui consiste à corriger les dysfonctionnements, bogues ou erreurs, l'erreur s'analysant comme une différence entre les spécifications fonctionnelles et les résultats effectivement obtenus à l'usage. Cette activité intègre également la maintenance préventive qui a pour principal objectif d’anticiper la correction d’anomalie et donc de diminuer la charge de la maintenance corrective. La maintenance préventive consiste principalement à enrichir le code avec des mécanismes de traitement d’exception corrective (création d’applications de détection et de remise à niveau des incohérences, entretien de la documentation, entretien des jeux d'essais, …). Elle est destinée à permettre une utilisation optimale de l’application. |
| Maintenance évolutive | Elle a pour objet la modification des missions spécifiées de l’application afin d’être en concordance avec les évolutions fonctionnelles et réglementaires (fiscalité, législation, …) des applications. En fonctionnement normal, elle survient en réponse aux souhaits des utilisateurs ou des concepteurs en termes d’étendue fonctionnelle. Elle comprend également la maintenance adaptative et la maintenance perfective. - La première consiste à modifier une application afin de l’adapter aux changements dans les spécifications des données ou aux évolutions de l’environnement technique (modification des interfaces de l’application, changement du système d’exploitation...). Elle survient en réponse à des exigences externes aux applications proprement dites. - La seconde consiste à optimiser le fonctionnement de l’application sans en changer les missions spécifiées. Son objectif est l’amélioration de la qualité et des performances de l’application, des conditions de travail et la facilitation de la maintenance (restructuration d'un programme, optimisation d'accès à une base de données, modification du découpage organique, …). Elle survient en réponse aux souhaits des utilisateurs ou des concepteurs en termes de qualité de service. |
| Manuel d’appropriation | Ce document présente l'ensemble de l'application de façon synthétique, son fonctionnement et l'organisation des équipes en place. Il est un élément de vérification de la bonne appropriation de l'application par le prestataire. Mis à jour régulièrement pendant toute la durée du marché, il facilite la prise en main par une éventuelle nouvelle équipe ou tout transfert de compétences qui s'avérerait nécessaire. |
| Non-régression | Garantie qu’une correction ou une modification de l’application n’a pas entraîné une régression de l’état existant. Conservation des fonctionnalités, des performances et de la fiabilité existantes. |
| Objet | Elément de base servant à la décomposition des applications pour l’analyse des interventions sur ces dernières. L’AP-HP distingue les programmes, les écrans/interfaces et les états/éditions. Cf. § « Le vocabulaire de décomposition fonctionnelle et technique » pour la définition de chacun de ces éléments. |
| Problème | Tout événement perturbant le fonctionnement normal de l’application. L’origine d’un problème est en général inconnue. Voir également « Incident ». |
| Procédure fonctionnelle ou phase | Cf. § « Le vocabulaire de décomposition fonctionnelle et technique » |
| Produit | Ensemble complet et cohérent généralement composé : - des programmes ou objets (ensemble des programmes exécutables par la machine) : - programmes transactionnels et programmes batch, - écrans et interfaces logicielles, - états et éditions ; - des sources (ensemble compréhensible par l'homme) : - programmes sources, - procédures d'exécution (traitements batch de développement, etc.), - écrans, - états et éditions ; - de la documentation : - cartographie générale, - dossiers de programme(s) (analyse organique ou dossier de conception détaillée), - documentation technique (dossier d'exploitation et de mise en production, analyse organique, dossier de conception détaillée ou dossier de test,…). |
| Programme | Cf. § « Le vocabulaire de décomposition fonctionnelle et technique » |
| Qualité | Aptitude d’un produit ou d’un service à satisfaire les besoins des utilisateurs. Dans le cas d’une application, ces besoins sont décrits dans le Dossier de Spécifications Fonctionnelles. |
| Revue | Réunion planifiée destinée à contrôler le déroulement de la prestation, tant au niveau fonctionnel et technique, qu’en termes d’organisation, de gestion des risques et de suivi. |
| Risque | Evènement dont l’apparition n’est pas certaine, et dont la manifestation est susceptible d’affecter les objectifs du projet (FD X50-117). |
| Système | Ensemble structuré de produits constitutifs et faisant l'objet d'un cycle de vie. Une application est constituée d’un système principal et d’un ou plusieurs systèmes de soutien. |
| Système de soutien | Ensemble des tâches exécutées pour le maintien ou le rétablissement de la disponibilité du système. Le système de soutien comprend : la mise à disposition de l'exploitant et des réparateurs divers des articles de ravitaillement, de la documentation, des outillages, des moyens logistiques et de l'infrastructure dont ils ont besoin pour exécuter les tâches qui leur sont attribuées ; la formation des utilisateurs et le suivi technique du système en service. |
| Système documentaire | Ensemble des documentations techniques associées aux divers états d'un Produit pendant tout son cycle de vie (projet et maintenance). |
| Tâche ou fonction | Cf. § « Le vocabulaire de décomposition fonctionnelle et technique » |
| Validation | Confirmation, par examen et apport de preuves tangibles, que les exigences particulières d’un produit ont été satisfaites. |
| Vérification d’Aptitude | Certificat délivré au Tiers Mainteneur, après contrôle des produits livrés effectué lors de la qualification, constatant leur conformité aux Spécifications fonctionnelles détaillées. Voir également les modalités définies dans le CCAP |
| Vérification en Service Régulier | La Vérification de Service Régulier (VSR) a pour but de vérifier que l’application fonctionne normalement dans l’environnement de production. Voir également les modalités définies dans le CCAP |
| Version de référence | C’est la version reconnue conjointement par l’AP-HP et le Tiers-Mainteneur comme étant la version en production. Elle correspond aux composants initiaux du produit auxquels ont été apportées des corrections, modifications et/ou évolutions toutes réceptionnées et validées par l’AP-HP (VA et VSR). |
| Version planifiée | C’est un nouvel état de l’application mis en production ou prévu pour être mis en production à une date donnée. Elle correspond à un ensemble de demandes (réalisation d’évolutions, correction d’anomalies) regroupées sur une Demande d’Intervention. L’ensemble des produits livrés en un ou plusieurs lots est mis en production à une date déterminée. |

## Le vocabulaire associé au Cycle de maintenance

Les définitions suivantes font principalement référence à l’état de l’art méthodologique et notamment à la méthode de conception Merise.

| Etape | Définition | Action | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| Expression des besoins | Formulation initiale par les utilisateurs de besoins nouveaux ou de modifications de fonctionnalités existantes. | MOA |  |
| étude d’opportunité / faisabilité / risque | Etude de l’expression de besoins, effectuée selon trois axes : opportunité – faisabilité – risque, servant d’outil de décision aux comités décisionnels de l’AP-HP. | MOA | MOE |
| Etude préalable | Bilan du système existant, analyse de différentes solutions envisageables et techniquement viables, présentation de scénarios, pré-évalués en termes de coûts, gains, risques et délais. | MOE | MOA |
| Conception générale | Concernant la solution retenue, traduction des besoins des utilisateurs : - recueil et description des règles de gestion, - identification des grandes fonctions concernées, - identification des acteurs et interfaces : diagramme de flux, - propositions d’évolutions d’écrans et d’états. Rédaction et validation du Cahier des charges utilisateurs. | MOE / MOA | MOA |
| Conception détaillée | Découpage des fonctions impactées en lots. Description complète, dans une approche fonctionnelle, de chacune des fonctionnalités concernées : - définition des règles de calcul et des contrôles, - identification des contraintes techniques, - étude logique des données, description des propriétés, - modèles conceptuels de données, - description de maquettes d’écrans et d’états. Représente la référence de qualification du produit livré. | MOE / MOA | MOA |
| Etude technique | Décomposition de chacun des lots en modules (programmes batch et TP, maps, interfaces). Description de la solution informatique, sur la base des spécifications fonctionnelles détaillées : - définition des structures de données et tables, - modèles physiques de données, - description des traitements, - description des requêtes DB2. Plannings de réalisation. Plan de Tests unitaires et de non-régression. | TMA MOE ou TMA | MOE MOE |
| Développement | Pour chaque module : - analyse organique, - codage (développement, programmation), - commentaire des programmes. | TMA ou MOE | MOE |
| Tests « fournisseur » | Pour les modules modifiés : - tests unitaires. - Pour l’ensemble des fonctionnalités impactées : - tests de non-régression | TMA ou AT-MOE | MOE |
| Recette / Qualification | Recette / Qualification fonctionnelle informatique : validation par le Chef de projet AP-HP du produit livré. Recette / Qualification fonctionnelle utilisateur. Recette / Qualification technique. | MOE MOA DSO MOE | MOA MOA |
| Intégration | En liaison avec les applications interfacées : - tests d’intégration, - tests de non-régression. | MOE |  |
| Diffusion | Mise en production. Installation sur le site pilote. | DSO DSO / SILs | MOE MOE |
| Généralisation | Déploiement sur l’ensemble des sites. Les fonctionnalités modifiées sont opérationnelles et à disposition des utilisateurs. | DSO / SILs | MOE |

## Le vocabulaire de décomposition fonctionnelle et technique

Pour la mesure des différentes charges de travail et le découpage en Unités d’Œuvres des différentes prestations, voici le vocabulaire associé à la décomposition fonctionnelle et technique retenue.

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Au sein d’une application, les traitements sont regroupés par Phase ou Procédure Fonctionnelle au sens « Merise » du terme : |  |
| Procédure fonctionnelle ou phase | Ensemble de tâches qui se déroulent : - sur un même poste de travail (au sens fonction) : unité de lieu et de responsabilité - à un moment déterminé : unité de temps (éventuellement exprimé sous la forme d'une date au plus tôt / date au plus tard) - avec des moyens homogènes (manuel ou automatique) : unité d'action C’est un sous-ensemble fonctionnel et cohérent d’une application ou d’un module d’application. |
| Une procédure fonctionnelle est décomposée en Fonctions ou Tâches : |  |
| Tâche ou fonction | Action fonctionnelle indivisible constitué d’un ensemble de traitements d’informations ou opérations élémentaires dans un but unique. La fonction est l’élément fonctionnel unitaire permettant de décrire une procédure fonctionnelle. |
| Au niveau technique, on considérera qu’une fonction (ou tâche) se décompose en objet de différentes natures : écran, interface, état, édition, programmes. |  |
| Programme | Selon sa définition traditionnelle, on désigne ici par « programme », une liste d’instructions (lignes de codes) qui permettent l'exécution d'un travail sur une machine (fonction unitaire ou petit ensemble de fonctions cohérentes). Dans le cadre des marchés de maintenance de l’AP-HP, ce terme désignera principalement : - Soit les programmes appelés par un programme principal lui-même lié à un écran ou une édition - Soit les programmes « batch » pour les exécutions automatiques. |
| Ecran/interface | Toute interface interactive permettant l’échange automatisé et répétable d’informations avec l’utilisateur ou une autre application. Dans le cadre des marchés de maintenance de l’AP-HP, ce terme intègre le programme principal permettant la génération des informations affichées/fournies en entrée et la récupération des informations saisies/fournies en sortie. |
| Edition/état | Toute interface virtuelle ou matérielle (écran ou papier) permettant la restitution d’information. Dans le cadre des marchés de maintenance de l’AP-HP, ce terme intègre le programme principal permettant la génération des informations affichées/fournies en entrée et la mise en forme. L’AP-HP utilisant pour certains domaines applicatifs, une solution de modélisation, composition et personnalisation d’état, dans la mesure où cette solution est correctement paramétrée, l’AP-HP pourra en exiger l’utilisation. |

| Enfin, au niveau fonctionnel, l’AP-HP retient la définition suivante de la règle de gestion afin de définir des métriques élémentaires ou des niveaux de complexité pour les unités d’œuvres : |  |
| --- | --- |
| Règle de gestion (ou de traitement ou exigence métier) | Fondée sur les exigences du monde réel, une règle de gestion est la formulation de la manière de traiter une opération en fonction des conditions ou modalités qui y président. Dans cette définition fonctionnelle, les règles de gestion sont généralement appliquées par l'intermédiaire des contraintes de vérification, des types de données définis par l'utilisateur et l'utilisation adéquate des transactions et se matérialisent donc fréquemment sous forme d’un résultat attendu en fonction d’une liste de critères ou de contrôles (le plus souvent avec seuil d’application). Le tableau suivant présente quelques exemples de règles de gestion. |
| N°; Règle; Résultat (message d’erreur, donnée MAJ). MA02; Lors de la modification de l’année de notification, les nomenclatures rattachées au marché doivent : - exister dans le référentiel des nomenclatures pour le nouvel exercice de notification - être conformes à la politique d’achat en fonction du nouvel exercice de notification - être compatibles avec un besoin en vigueur à la date de notification du marché; Si règle non respectée Message d’erreur « saisie incompatible avec les nomenclatures du marché » Sinon Pour chaque ligne de nomenclature du marché faisant l’objet d’une modification du code besoin S’il le total mandaté, sur cette ligne, est nul Modification de l’exercice de la ligne Modification du code besoin de la ligne Sinon Message d’erreur « saisie incompatible avec les nomenclatures du marché ». MA05; Contrôle du mandat de transmission du marché à la TG : - l’exercice et le numéro de mandat sont optionnels - s’ils sont renseignés, ils doivent être numériques - l’exercice peut être renseigné sans le numéro de mandat, - l’exercice est obligatoire si le numéro de mandat est renseigné; Si règle non respectée Message d’erreur « Numéro de mandat zéro invalide ». MA09; La date de début d’exploitation : - est obligatoire - peut être saisie au format JJMMAA ou JJ/MM/AAAA - doit être supérieure ou égale à la date de notification; Si règle non respectée Message d’erreur « date de début d’exploitation invalide». |