|  | ETABLISSEMENT PUBLIC de SANTE MENTALE DU FINISTERE Sud EPSM DU FINISTERE SUD - 18 HENT GLAZ CS 16003 – 29107 QUIMPER CEDEX Téléphone : 02 98 98 66 00 / site internet : www.epsm-quimper.fr |  |
| --- | --- | --- |

| Direction du Patrimoine, et des Affaires Juridiques (DPAJ) |  |
| --- | --- |
| Services Techniques. |  |
| Tél : 02.98.98.66.23 |  |
| Fax: 02.98.98.67.50 |  |
| Courriel : technique@epsm-quimper.fr |  |

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Marche d’etudes de programmation

ET

DE CONDUITE D’OPERATION

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

CONSTRUCTION D’UN HOPITAL DE JOUR

SUR BRIEC

Pouvoir adjudicateur : Etablissement Public de Santé Mentale du Finistère Sud

18 HENT GLAZ	                                                                      	                                        CS 16003 – 29107 QUIMPER CEDEX

Représenté par : Monsieur Sébastien Le Corre

Directeur

Date limite de remise des offres :

- SOMMAIRE

Table des matières

ARTICLE 1 - OBJET	1

ARTICLE 2 – PRESENTATION DE L’OPERATION	1

ARTICLE 3 – DEFINITION  DE LA MISSION	1

3.1 – Elaboration du programme	1

3.1.1 Une phase pré-opérationnelle permettant d’établir le pré-programme,	1

3.1.2 Une phase opérationnelle permettant d’établir le programme :	1

3.1.3 Validation du programme technique détaillé :	1

3.1.4  Mission annexes nécessaires à la bonne exécution de l’ouvrage:	1

3.2 – Assistance au maître d’ouvrage pour la consultation de l’équipe de maîtrise d’œuvre	1

3.3 Suivi de l'adéquation programme/projet aux phases esquisses, APS et APD,  dépôt du permis de construire, PRO et DCE	1

3.4 – Assistance au maître d’ouvrage pour la consultation des entreprises phase d’Appel d’offres travaux et ACT.	1

3.5 – Assistance au maître d’ouvrage pour le suivi de l’exécution du chantier	1

ARTICLE 4 – PIECES ANNEXES	1

# ARTICLE 1 - OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) a pour objet de définir le contenu de la mission qui sera confiée à un programmiste en vue de la construction d’un bâtiment hospitalier du type hôpital de jour sur la commune de Briec Sur l’Odet

Les études de programmation concernent le projet suivant : construction d’un H=hôpital de jour pour adultes sur Briec sur l’Odet

.

Lieu d’exécution : Etablissement Public de Santé Mentale du Finistère Sud

Et

Rue Madeleine Lagadec Briec sur l’Odet

# ARTICLE 2 – PRESENTATION DE L’OPERATION

Le projet s’inscrit dans la poursuite du Schéma Directeur Immobilier (SDI) de l’EPSM du Finistère Sud, document destiné à servir de fil conducteur aux évolutions patrimoniales de l’EPSM pour les années à venir, tant pour le site principal de Quimper que pour les sites extra hospitaliers.

Pour ce qui concerne le secteur de Briec Sur l’Odet, l’opération de la présente consultation consiste en la construction d’un hôpital de jour pour adultes sur Briec sur l’Odet avec comme objectif la fermeture actuelle de la structure appelée « Banine » située cité jean Jaurès à Châteaulin  qui ne répond plus ni besoin ni à la réglementation en vigueur, notamment en matière de sécurité incendie, d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et de performances énergétiques et environnementales (cf fiche patrimoine en annexe).

Le terrain sur lequel notre projet doit s’implanté est la propriété de l’EPSM depuis plusieurs années. L’EPSM y a déjà construit un centre médico psychologique pour adultes.

Le projet prévoit de l’implanter en fond de parcelle sur une partie du terrain libre de construction.

Il est ainsi envisagé de construire à simple RDC un établissement recevant du public de type U5.

Bien que le programme utilisateur ne soit pas établi, la construction sera d’une surface avoisinant les 150m² env.

Le projet intègrera bien entendu l’impact sur la construction existante.

Les activités qui seront accueillies seront du type : hôpital de jour :

- Bureaux d’entretiens médicaux

- Bureaux à destination du personnel soignants

- Bureaux à usage administratif et archivage

- Locaux de restauration

- Salles d’activités

- Poste de soins

- Espace extérieurs associés clos

Des places de stationnement pour les usagers et le personnel sont également attendues.

# ARTICLE 3 – DEFINITION  DE LA MISSION

Dans le cadre de sa mission, le titulaire mettra à la disposition du maître d'ouvrage ses compétences, son expérience et ses moyens spécialisés afin de permettre la programmation de l'opération envisagée.

Cette mission comprendra les éléments suivants :

- pré programme,

- élaboration du programme,

- assistance à maîtrise d’ouvrage lors de la consultation pour le choix d’un maître d’œuvre,

- suivi de l’adéquation programme/projet aux phases esquisse, APS et APD,  dépôt du permis de construire, PRO et DCE.

- assistance à maîtrise d’ouvrage lors de la consultation pour le choix des entreprises,

- assistance à maitrise d’ouvrage sur le suivi administratif, financier et juridique des travaux.

Dans ce cadre, le titulaire devra produire une proposition de planning prévisionnel, de l'ensemble de l'opération incluant si nécessaire un phasage des travaux.

Le titulaire devra également préciser toutes les missions annexes qui seront utiles à la future équipe de maitrise d’œuvre pour mener à bien sa mission.

Le titulaire se chargera des consultations nécessaires pour retenir ces prestataires.

## 3.1 – Elaboration du programme

- Les études de programmation sont décomposées en 2 phases :

### 3.1.1 Une phase pré-opérationnelle permettant d’établir le pré-programme,

Cette phase comportera :

- - l’analyse du contexte, de la situation actuelle ; recueil et analyse des données, des besoins et des contraintes ; seront identifiées notamment les exigences en matière d’expertise spécifique, technique ou réglementaire : diagnostics techniques, énergétique et environnemental, accessibilité… ; ainsi que les opportunités de financements externes pour la rénovation du bâtiment (ex. financement ADEME, CEE…)

- - la vérification de l’opportunité du projet et sa faisabilité ;

- - l’animation d’un (ou de plusieurs) groupes de travail permettant de préciser notamment les besoins à satisfaire en termes de cohérence fonctionnelle ;

- - l’identification et la proposition de scénarii ;

- - l’évaluation des moyens nécessaires à la mise en œuvre du projet en fonction des solutions proposées (délais et calendriers, approche de l’enveloppe financière prévisionnelle, modalités de consultation de la maîtrise d’œuvre, solutions de financements externes dans le cadre de la mise en œuvre d’un bâtiment énergétiquement et environnementalement performant…)

- Cette phase se traduira par l’établissement du pré-programme, qui devra faire l’objet d’une validation expresse du maître d’ouvrage avant d’engager la phase suivante.

- Durant cette phase, le titulaire animera un groupe de travail, avec d’éventuels sous-groupes, qui lui permettra de bien comprendre les besoins.

- Au cours de cette phase, le titulaire assurera par ses moyens propres l’ensemble des tâches de secrétariat et de rédaction de comptes rendus.

### 3.1.2 Une phase opérationnelle permettant d’établir le programme :

- Le programme devra être un outil opérationnel qui formalisera l'ensemble des attentes et besoins auxquels le projet devra apporter une solution, dans le respect d'une enveloppe financière.

- Le programme sera un outil de communication qui devra poser les questions pertinentes et indispensables et définir les besoins dans ce qu'ils auront de plus fondamentaux, en laissant au maître d'œuvre le soin d'apporter la solution la plus adaptée.

- Il devra garantir aux maîtres d'œuvre en compétition une commande cohérente et devra contribuer à la clarification du partage de responsabilité entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre.

- Le programme, qui doit servir de base à la consultation des maîtres d’œuvre, et doit permettre :

- - d’affermir et développer les orientations prises en phase pré-programme ;

- - de définir les exigences et les performances techniques (document établi par les services techniques de l’EPSM en collaboration avec le titulaire) ;

- A ce titre nous pouvons déjà citer quelques axes forts :

- - Respect du décret tertiaire

- - Traitement acoustique

- - l’intégration des énergies renouvelables

- - la mise en œuvre des CEE sur la construction

- - l’intégration d’aides dans le cadre de la performance énergétique et environnementale

- - de préciser les contraintes opérationnelles.

- - Pérennité des ouvrages réalisés

- L’EPSM souhaite intégrer une démarche environnementale à son projet de construction dans la limite :

- - de ses budgets contraints,

- - de la faisabilité technique en rénovation.

- Une attention particulière devra donc être portée sur la performance environnementale et notamment sur le bilan énergétique du bâtiment ainsi que sur les stratégies d’interventions à mener pour respecter les obligations législatives et réglementaires connues, que ce soit en matière environnementale ou d’accessibilité.

- Le document programme comprendra les éléments suivants :

- - présentation de l’opération ;

- - objectifs fondamentaux du maître d’ouvrage ;

- - programme général des besoins ;

- - recueil des données ;

- - recueil des contraintes ;

- - programme et surfaces des locaux ;

- - schémas ou tableaux des liaisons fonctionnelles ;

- - rappel des textes réglementaires applicables ;

- - exigences architecturales, techniques et financières ;

- - estimation prévisionnelle des travaux ;

- - calendrier prévisionnel des études ;

- -exigences techniques de qualité (performances techniques minimales à atteindre) – document qui sera établi par les services techniques de l’EPSM conjointement avec le titulaire),

- - fiches par local spécifiant notamment par local ( cf fiche type en annexe ) :

-  La définition de la future activité

-  Le nombre de personnes accueillies simultanément

-  Le mobilier prévu

-  la nature des sols, cloisons, faux plafonds, équipements technique

### 3.1.3 Validation du programme technique détaillé :

- Une première ébauche des éléments de programmation technique détaillée sera présentée aux groupes utilisateurs qui seront informés des grandes options techniques retenues par la maîtrise d'ouvrage.

- Les groupes utilisateurs seront invités à formuler des avis sur les éléments de programmation technique détaillée et notamment sur les fiches techniques par local.

- En cas de réserve du programmiste sur une demande des utilisateurs, la décision finale appartient au maître d'ouvrage.

- Le programmiste rédigera les comptes rendus de réunion des groupes utilisateurs Le programme fera l’objet d’une validation expresse par le maître d’ouvrage.

- Les éléments de programmation technique détaillée, assortis du calcul du coût prévisionnel des travaux correspondants et du calendrier prévisionnel des études et travaux seront soumis à l'avis du maître d'ouvrage

### 3.1.4  Mission annexes nécessaires à la bonne exécution de l’ouvrage:

Le titulaire devra également préciser toutes les missions annexes qui seront utiles à la future équipe de maitrise d’œuvre pour mener à bien sa mission.

L’idée est que l’équipe de maitrise d’œuvre ne se heurte pas à des contraintes techniques non connues initialement qui pourraient porter préjudice au bon déroulement de l’opération ou à son équilibre financier.

Le titulaire se chargera des consultations nécessaires pour retenir ces prestataires.

Parmi les prestataires nécessaires on peut citer :

le contrôleur technique qui sera à retenir dès le démarrage des phases d’études,

le coordonnateur sécurité SPS,

les études de sol,

les relevés géomètre éventuel.

## 3.2 – Assistance au maître d’ouvrage pour la consultation de l’équipe de maîtrise d’œuvre

- La mission qui incombe au titulaire est composée des éléments suivants :

- - Proposition au maître d’ouvrage de la procédure de consultation et de son calendrier

- - Constitution du Dossier de Consultation des Concepteurs comprenant, outre le programme de l'opération, l'ensemble des pièces nécessaires à la consultation (Avis d’Appel Public à la Concurrence, Règlement de Consultation, Acte d’engagement, Cahier des Clauses Administratives Particulières, Cahier des Clauses Techniques Particulières, Cadre de réponse unique...) ;

- L’ensemble des documents sera validé par le maître d’ouvrage.

- - Organisation matérielle de la consultation, lancement et suivi de la consultation ;

- - Analyse des candidatures et des offres ;

- - Convocation du jury, le cas échéant ;

- - présentation de documents de synthèse au jury et rédaction des comptes rendus des réunions du jury, le cas échéant ;

- - Rédaction du procès-verbal du choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre.

- - Après le choix de l'équipe de maîtrise d'œuvre, organisation, conjointement avec le maître d'ouvrage, d’une réunion de mise au point avec les concepteurs.

- La phase étude de programmation est réputée achevée par la remise à l’EPSM du Finistère Sud du dossier de programme en 6 exemplaires reliés, un document reproductible et 1 exemplaire sous CD au format autocad.

- La phase assistance au choix du concepteur est réputée achevée par la réunion de mise au point décrite à l'article 3.2.

## 3.3 Suivi de l'adéquation programme/projet aux phases esquisses, APS et APD,  dépôt du permis de construire, PRO et DCE

- Le programmiste veillera à la cohérence constante du projet du maître d'œuvre avec les attentes du maître d'ouvrage, lors des études d'esquisse, d'APS et APD , du dépôt de permis de construire du PRO et du DCE

- A chaque phase des études, il émettra un avis écrit.

## 3.4 – Assistance au maître d’ouvrage pour la consultation des entreprises phase d’Appel d’offres travaux et ACT.

- Le programmiste aura également une mission d’assistance au maitre d’ouvrage, c’est-à-dire qu’il intervient pour le conseiller et l’aider à préparer ses décisions.

- Il accompagnera le maitre d’ouvrage dans le suivi des opérations, comprenant notamment :

| - Elaboration des pièces administratives AO travaux |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Lancement de la consultation |  |  |  |
| - Réponses aux questions |  |  |  |
| - Analyse des rapports MOE |  |  |  |
| - Réunion MOE, négociation des lots le permettant |  |  |  |
| - Organisation CAO, animation CAO |  |  |  |
| - Préparation des marchés de travaux |  |  |  |

## 3.5 – Assistance au maître d’ouvrage pour le suivi de l’exécution du chantier

- Le programmiste aura également une mission d’assistance au maitre d’ouvrage, c’est-à-dire qu’il intervient pour le conseiller et l’aider à préparer ses décisions.

- Il accompagnera le maitre d’ouvrage dans le suivi des opérations, comprenant notamment :

- - le suivi financier des situations de travaux jusqu’à l’année de parfait achèvement inclus,

- - le contrôle des prestations de maitrise d’œuvre et des entreprises, avec participation à une réunion de chantier tous les 15 jours

- - le suivi juridique et administratif des travaux

# ARTICLE 4 – PIECES ANNEXES

- Projet médical :

- Sera remis au début des études de programmation

- Plans :

- Plan de cadastre normalisé

- Plan de situation

- Plan de masse existant

- Plan de masse esquisse projet

- Plan des locaux CMP Briec existant

- Plan des locaux HJ Banine Existant

- Dossier technique

- néant

- Divers :

- Modèle de fiche par local

- Fiche patrimoine des locaux existants