ministère deS ARMEES

SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE NORD OUEST POLE CONDUITE DES OPERATIONS d’ANGERS 5 rue des Petites Musses B.P. 14114 49 041 ANGERS CEDEX 01

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

OBJET DU MARCHE

ROSNAY (36) – Centre de Transmission de la Marine Mission SPS de catégorie 1 pour la construction de deux bâtiments et l’aménagement d’un accès

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS

marche special France

marché avec détentions d’informations et supports en « diffusion restreinte »

- INTRODUCTION

- Contexte du marché

Dans le cadre de la réorganisation de son fonctionnement, le centre des transmissions de la Marine (CTM) de ROSNAY (36), va se voir doté de deux nouveaux bâtiments. Ces deux infrastructures seront des constructions neuves. L’opération globale comprend aussi l’aménagement d’un accès interne au site.

Le présent marché concerne l’intégralité de l’opération à savoir l’aménagement d’un accès interne ainsi que les constructions dénommées ci-après bâtiment accueil et bâtiment multi-usage.

- Localisation du projet

Le CTM est situé sur le territoire des communes de Rosnay et Migné, dans le département de l’Indre (36), en région Centre-Val de Loire (46° 42′ 06″ N 1° 12′ 55″ E).

Il se trouve à mi-chemin de Châtellerault et Châteauroux

Figure 1 : Situation macro du CTM

L’unique accès du CTM de Rosnay se situe au sud/ouest de l’emprise par la D27.

Figure 2 : Accès au CTM et emplacement des travaux

- Données concernant le projet

Au jour de la rédaction du présent CCP le projet est en cours de validation de la phase APS. Les données qui peuvent être transmises au candidat dans le cadre du présent appel d’offre sont les suivantes :

Bâtiment multi-usage :

- Bâtiment tertiaire en RDC sur environ 550m² de surface de plancher ;

- Construction neuve sur un site vierge de construction ;

- Aucun diagnostic préalable n’a été réalisé sur site ;

- Projet soumis à l’Eurocode 8 ;

- Calendrier prévisionnel ;

  - APD : Mars 2025

  - PRO : Juillet 2025

  - Appel d’offre travaux : Septembre – Décembre 2025

  - Travaux : Juin 2026 – Juillet 2027

  - Livraison : Septembre 2027

- Allotissement du marché :

  - Lot unique TCE SID

  - Prestation SECPRO

    - Contrôle d’accès, …

  - Prestation DIRISI

    - Câblage courants faibles

Bâtiment accueil :

- Bâtiment tertiaire en RDC sur environ 180m² de surface de plancher ;

- Construction neuve en remplacement d’une construction existante ;

- Existence d’une phase de démolition ;

- Aucun diagnostic préalable n’a été réalisé sur site ;

- Calendrier prévisionnel ;

  - APD : Mars 2025

  - PRO : Juillet 2025

  - Appel d’offre travaux : Septembre – Décembre 2025

  - Travaux : Juin 2026 – Juillet 2027

  - Livraison : Septembre 2027

- Allotissement du marché :

  - Lot unique TCE SID

  - Prestation SECPRO

    - Contrôle d’accès, …

  - Prestation DIRISI

    - Câblage courants faibles

Accès interne :

- Aménagement d’un SAS pour VL et piétons ;

- Aménagement en lieu et place de l’existant ;

- Aucun diagnostic préalable n’a été réalisé sur site ;

- Calendrier prévisionnel ;

  - Notification du présent marché : Octobre 2024

  - APD : Mars 2025

  - PRO : Juillet 2025

  - Appel d’offre travaux : Septembre – Décembre 2025

  - Travaux : Mai 2027 – Juillet 2027

  - Livraison : Septembre 2027

- Allotissement du marché :

  - Lot unique TCE SID

  - Prestation SECPRO

    - Contrôle d’accès, …

  - Prestation DIRISI

    - Câblage courants faibles

Le lot TCE, le prestataire SECPRO et le prestataire DIRISI précédemment cités sont à prendre en compte au titre du présent marché. En cas de groupement, la coordination SPS passera uniquement par les mandataires. Ceux-ci seront les seuls interlocuteurs du coordonnateur SPS pour la totalité de leur lot afin de limiter les parties prenantes.

- PRESENTATION DU MARCHE

  - Objet du marché

La mission confiée au titulaire dans le cadre de ce marché a pour objet d’assurer la coordination de sécurité et protection de la santé pour une opération de construction de 1ère catégorie au profit du CTM de ROSNAY (36) composée de :

- La construction neuve d’un bâtiment accueil ;

- La construction neuve d’un bâtiment multi usage ;

- L’aménagement d’un accès interne au site.

  - Prestations à réaliser

Les missions du coordonnateur en matière de sécurité et protection de la santé seront effectuées conformément à la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son application (notamment le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994).

    - Niveau de compétences requis

Conformément aux dispositions de l’article R 4532-23 du Code du Travail, S’agissant d’une opération de construction de première catégorie le coordonnateur SPS ne pourra être d’un niveau inférieur au niveau 1.

    - Partie technique n°1 (PT1) : Phase conception

La phase conception s’entend de la notification du présent marché jusqu’au lancement de l’appel d’offres des marchés de travaux.

Ce délai reste indicatif, les prestations de la PT1 sont forfaitaires et ne pourront faire l’objet de revalorisation en cas d’une augmentation du délai de la phase conception.

Pendant la phase conception (PT1) le titulaire doit :

- L’analyse des plans et rédactions des phases AVP et PRO/DCE ;

- La participation à des réunions de conception avec la maîtrise d’œuvre ;

- La réalisation et la fourniture du plan général de coordination (PGC) ;

- Le lancement de l’élaboration du document d’interventions ultérieures sur l’ouvrage (DIUO) ;

- L’ouverture du registre journal de coordination (RJC) ;

- L’élaboration du règlement intérieur du collège inter-entreprises de sécurité, santé et conditions de travail (CISSCT).

    - Partie technique n°2 (PT2) : Phase réalisation

La phase réalisation s’entend de la notification des marchés de travaux jusqu’à la réception des travaux.

Les prestations de la PT2 sont forfaitaires et ne pourront faire l’objet de revalorisation en cas d’une augmentation du délai de la phase réalisation.

Le coordonnateur SPS organise, entre les entreprises du SID (entreprises sous-traitantes incluses) et entreprises mandatées par la DIRISI, qu’elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations, leur information mutuelle ainsi que l’échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé.

Le coordonnateur SPS veille à l’application correcte des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent.

Pendant la phase réalisation (PT2) le titulaire doit :

- L’organisation des inspections communes en présence de toutes les entreprises intervenant sur le chantier ;

- La collecte des plans particuliers de sécurité et protection de la santé (PPSPS) rédigés par les entreprises, leur examen et la mise à jour du PGC ;

- L’examen des documents d’EXE (documents en lien avec la sécurité) ;

- La participation aux réunions de chantier ;

- La réalisation de visites inopinées sur le chantier ;

- La tenue à jour du registre journal ;

- L’organisation et le pilotage des CISSCT.

    - Partie technique n°3 (PT3) : Phase réception

La phase réception commence à compter de la réception de l’ouvrage par la maîtrise d’œuvre jusqu’à la fin de la garantie de parfait achèvement (GPA).

Les prestations PT3 sont forfaitaires et ne pourront faire l’objet de revalorisation en cas de prolongation de la GPA.

Pendant la phase réception (PT3) le titulaire doit :

- Réalisation de visites inopinées pendant la levée de réserves ;

- La finalisation du PGC et sa remise au maître d’ouvrage ;

- La finalisation et la diffusion du DIUO et sa remise au maître d’ouvrage ;

- La clôture du registre journal de coordination.

  - Déroulement et contenu des prestations

    - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a un droit d’accès permanent au chantier et peut requérir tout document auprès de tout intervenant dans le cadre de sa mission.

En cas d’anomalie constatée en matière de sécurité et de protection de la santé, le coordonnateur SPS procède de façon progressive, à une remarque verbale, à une remarque écrite à l’entreprise avec copie au maître de l’ouvrage et, si le problème persiste, à une remarque en réunion de chantier avec mention portée au RJC.

En cas d’absence de réaction il peut procéder à une demande d’arrêt partiel ou total du chantier, aux frais et risques du contrevenant, adressée au maître de l’ouvrage avec inscription au RJC.

En cas de danger grave et imminent, le coordonnateur procède à l’arrêt des travaux considérés avec compte-rendu simultané au maître de l’ouvrage. Lors de l’inscription au RJC le coordonnateur doit décrire l’incident, indiquer les mesures prises et préciser l’entreprise et les personnels concernés.

    - Réunions de conception avec la maîtrise d’œuvre

Le coordonnateur SPS devra participer à au moins 2 réunions de 2h de conception avec la maîtrise d’œuvre présentée à l’article 3.4 (une réunion en phase AVP et une en phase PRO/DCE). Le but de ces réunions est de permettre au maître d’œuvre d’avoir un échange direct avec le coordonnateur SPS sur des points particuliers nécessitant un échange de vive voix. Ces réunions seront un complément et ne se substitueront pas aux avis que le coordonnateur SPS doit donner sur les documents qui lui seront envoyés pour les phases AVP et PRO/DCE.

    - Plan général de coordination (PGC)

Le plan général de coordination (PGC) est intégré aux documents contractuels constituant le marché de chaque entreprise intervenant dans l’opération de construction.

Le PGC, tenu à jour par le coordonnateur SPS pendant toute la durée du chantier, est remis au maître d’ouvrage après réception de l’ouvrage dans les mêmes conditions que celles afférentes au registre journal de la coordination.

    - Registre journal de coordination (RJC)

Au plus tôt après la notification du présent marché de coordination SPS, le coordonnateur met en place un registre-journal de la coordination (RJC) dans lequel il consigne au fur et à mesure du déroulement de l’opération :

- Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les observations particulières prévues aux articles R4532-11 à R4532-16 du Code du Travail qu’il fait viser par les entreprises concernées ;

- Les consignes générales à transmettre ;

- Les observations ou notifications qu’il peut juger nécessaires de faire au maître d’ouvrage, au maître d'œuvre ou à tout autre intervenant sur le chantier, qu’il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse éventuelle. (Toutes les observations du coordonnateur SPS sont prises en compte par le représentant du pouvoir adjudicateur. Si celui-ci conteste une observation, il doit justifier les raisons de son refus. Le coordonnateur SPS dispose alors d’un délai de 10 jours pour effectuer une nouvelle proposition) ;

- Dès qu’il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative d’intervention de chacun d’eux sur le chantier et, par entreprise, l’effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux ; cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l’intervention sur le chantier et tenue à jour.

Il présente le RJC sur leur demande, au maître d'œuvre, à l’inspecteur du travail ou son représentant habilité, à l’agent du comité régional de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment (OPPBTP) et au représentant du chef de service de prévention de l’organisme de sécurité sociale compétent en la matière de prévention des risques professionnels.

Le registre-journal est conservé par le coordonnateur SPS pendant cinq ans à compter de la date de réception de l’ouvrage. Une copie certifiée conforme du RJC est remise au Maître de l’ouvrage lors de la réception.

    - Collège inter-entreprises de sécurité, santé et condition de travail (CISSCT)

Le CISSCT a pour but d’associer tous les partenaires à l’analyse des mesures et des dysfonctionnements liés à la santé et la sécurité en relation avec la coactivité.

Le coordonnateur a à sa charge la constitution du CISSCT au plus tard 21 jours avant le début des travaux. Il le préside, en élabore le règlement intérieur, convoque les entreprises, prévoit les ordres du jour puis rédige et procède à l’envoi des procès-verbaux à chacun des membres. Chaque réunion du CISSCT est précédée d’une inspection de chantier en présence de tous les membres.

Le coordonnateur SPS initiera la première réunion dès que 2 entreprises seront présentes sur le chantier. La fréquence des réunions ordinaires du CISSCT est arrêtée à 1 par trimestre. Des réunions extraordinaires pourront avoir lieu autant de fois que la vie du chantier l’exigera.

    - Plan particulier de sécurité et protection de la santé (PPSPS)

Dès lors qu’un chantier et soumis à l’obligation d’un PGC le coordonnateur SPS doit communiquer à chacun des entrepreneurs :

- Les noms et adresses des autres entrepreneurs intervenants sur le chantier ;

- Les PPSPS des autres entrepreneurs sur demande ;

- Le PPSPS du gros-œuvre ou celui des entrepreneurs ayant des travaux à risque particulier à réaliser (article L 4532-8 du Code du Travail).

    - Visites inopinées

Pendant la phase de réalisation des travaux (PT2) et la phase réception (PT3), le coordonnateur SPS devra être présent sur le chantier au moins 4 fois par mois (d’une durée laissée à son appréciation) de manière inopinée et différenciée d’une semaine à l’autre (pas le même jour ni le même créneau horaire deux semaines de suite).

Cette présence sur le chantier est un minimum requis indépendamment du temps que le coordonnateur SPS estime nécessaire pour l’exécution de la totalité de sa mission. Le coordonnateur SPS peut prévoir une fréquence de passage supérieure s’il l’estime nécessaire.

Cette présence est consacrée aux contrôles organisés à son initiative en fonction des différentes parties du chantier. Il effectue la visite seul ou accompagné du maître d’ouvrage (ou de son représentant). Il peut demander, si les circonstances l’exigent, la participation de représentants d’entreprises.

    - Réunions de chantier

Le coordonnateur SPS devra participer, au moins deux fois par mois aux réunions hebdomadaires de chantier au cours desquelles peuvent être traitées les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité du chantier. A titre indicatif, la présence du coordonnateur SPS requise au cours de ces réunions de chantier est de 1h. Les questions relatives à la coordination SPS seront abordées en début de réunion.

Les dates, durées et motifs de présence sur le chantier y compris les réunions de chantier et les observations éventuelles sont obligatoirement portées sur le registre-journal de coordination (RJC).

A chaque fois que le coordonnateur SPS établit un feuillet du RJC, il en adresse aussitôt un exemplaire par mail au maître d'œuvre et au maître d’ouvrage.

    - Document d’interventions ultérieures sur l’ouvrage (DIUO)

Le coordonnateur SPS établit le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) prévu à l’article L.4532-16 du Code du Travail en rassemblant sous bordereau tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de nature à faciliter l’intervention ultérieure sur l’ouvrage.

Le DIUO est remis par le coordonnateur SPS au maître d’ouvrage, en un exemplaire en version informatique (au format PDF sur clé USB), dans un délai de deux mois après la réception de l’ouvrage. Cette transmission fait l’objet d’un procès-verbal joint au dossier.