

**CADRE DE REPONSES**

**MAPA**

**Marché de travaux**

**N°01-2025**

**« MARCHE DE FOURNITURE ET POSE**

**DE MENUISERIES INTÉRIEURES ET FAUX PLAFONDS »**

**Ce cadre est à remplir impérativement pour la notation des critères.**

**Tout mémoire ou note méthodologique remis hors de ce cadre ne sera pas pris en compte pour la notation de ces critères et obtiendra la note de 0.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Prix : 36 points : à détailler sur l’annexe financière** 2. **VALEUR TECHNIQUE : (60 points)**   **Les critères relatifs à la valeur technique sont à transmettre par le candidat en se basant sur le plan type de travaux portant sur 2 plateaux de bureaux et 1 palier attenant, selon plan type transmis en annexe intitulé « 02-02-CCP-annexe n°5-Plan Type\_01-2025\_UIOSS ».**  **Sous-critère 1 : Les moyens humains et matériels mis en œuvre dans le cadre de la réalisation des travaux selon le plan type**  **(28 points)**  Le candidat définit, pour la réalisation des travaux en se basant sur le plan type :   * le nombre de personnel déployé  et la composition de l’équipe mise en place (chef d’équipe, le conducteur de travaux, ouvrier qualifié ...) ; * la composition de l’équipe habilitée à intervenir en sous-section 4 amiante **et** joindre les attestations de compétences amiante (encadrant technique et opérateur de chantier) ; * la liste du matériel mis à disposition pour la réalisation du chantier.   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  **Sous-critère 2 : Délais d’intervention et durée de réalisation des travaux**  **(32 points)**  a/ Délais entre la réception de l’ordre de service et le démarrage de la période de préparation de chantier selon plan type (4 points)  b/ Durée de la préparation de chantier dont l’étude d’exécution, commande des matériaux, PPSPS … selon plan type (8 points)  c/ Durée de réalisation des travaux selon plan type (20 points)  Le candidat indique les délais d’intervention et délais de réalisation pour la réalisation des travaux **selon le plan type** :  Les délais sont à exprimer **en jours ouvrés** (du lundi au vendredi hors jours fériés).   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Intitulé délais -** selon plan type | **Délais attendus par le MOA** | **Délais proposés par le candidat** | | a/ Délais entre la réception de l’ordre de service et le démarrage de la période de préparation de chantier selon plan type | **5 jours** |  | | b/ Durée de la préparation de chantier dont l’étude d’exécution, commande des matériaux, PPSPS … selon plan type | **30 jours** |  | | c/ Durée de réalisation des travaux selon plan type | **70 jours** |  |   **3 – Note exposant l’organisation et la gestion du tri des déchets de chantier, l’hygiène et la sécurité sur le chantier (4 points)**  a/ Indiquer et décrire la méthodologie de traitement des déchets de chantier classiques et pollués dans le cadre de travaux en SS4 (exemple : poches de gel pour percement amiante …) :   * stockage, évacuation, destination/déchetterie/recyclage, suivi … ;   b/ Les mesures prises pour respecter, dans le cadre des travaux en milieu occupé :   * l’hygiène ; * la sécurité des personnes et des biens ; * les mesures appliquées pour réduire les nuisances phoniques ;   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Annexes  Le candidat pourra annexer à son mémoire tout document jugé utile. |

**Nom du candidat :**

**Nom et qualité du signataire :**

**Fait à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**