SOMMAIRE

0 – Dispositions générales ..........................................................................................................	1

1 – Prix généraux..............................................................................................................................	3

2 – Réalisation de la passerelle.................................................................................................	6

3 – Réalisation des appuis   ..........................................................................................................	8

4 – Travaux Connexes ...................................................................................................................	12

# 0. DISPOSITIONS GENERALES

L’Entrepreneur est censé avoir pris connaissance de la totalité du projet et de son environnement et ne pourra arguer d’un manque de connaissances pour ne pas se soumettre à une quelconque obligation afférente à sa spécialité et exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires au parfait achèvement de tous les travaux.

## 0.1 Dispositions générales concernant les prix

Les travaux seront payés par application des prix unitaires et forfaitaires portés au bordereau des prix et appliqués aux quantités d’ouvrages réellement exécutées, constatées par attachements contradictoires et dans la mesure où les ouvrages seront conformes aux prescriptions du Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Moyennant ces prix, l’Entrepreneur assurera la parfaite exécution des travaux conformément aux prescriptions du CCTG complétées par celles du CCTP, du Cahier des Clauses Administratives Particulières, des documents et plans de l’appel d’offres et du présent bordereau.

Les prix tiennent compte, entre autres :

- de l’exigüité des emprises de travaux ;

- des modalités d’accès;

- des phasages de travaux ;

- des sujétions liées à la présence de réseaux divers ;

- des sujétions vis-à-vis des nuisances et de la protection de l’environnement (bruit et isolement acoustique, pollution des eaux,…) ;

- des règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité sur le domaine public ;

Ils comprennent toutes les dépenses de chantier liées au fonctionnement propre de celui-ci (raccordements aux réseaux, consommations diverses, entretien, gardiennage, installation de stations de décantation et/ou de récupération de produits polluants).

Ils comprennent également toutes les dépenses afférentes aux épreuves et essais liés au contrôle intérieur et l’exploitation des résultats, à la tenue du Plan d’Assurance Qualité (PAQ), du SOSED, et le cas échéant au respect du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

En outre, ils tiennent compte des sujétions du contrôle extérieur.

Les frais d’études, plans, notes de calculs, en particulier d’ouvrages provisoires, non rémunérés au prix spécifique d’études, sont compris dans les prix unitaires ou forfaitaires du bordereau de prix.

Les prix tiennent compte des mises en décharge de déblais, des résidus de forage et d’injection, ainsi que de toutes les dépenses, frais et droits de décharge.

L’ensemble des prix tient compte des sujétions liées aux conditions d’accès aux ouvrages à l’organisation et au phasage des travaux. Notamment, pour tenir compte des interventions par phases, les prix tiennent compte des arrêts de chantier qui en découlent, ainsi que de la durée de levée de chaque point d’arrêt éventuel.

Le coût des prestations prévues au CCTP et au CCAP et ne faisant pas l’objet de prix spécifique est réputé inclus dans les prix unitaires du BPU.

## 0.2 Fournitures de matériaux

Les prix du bordereau tiennent compte de toutes les fournitures de matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux et au bon déroulement du chantier, ainsi que la fourniture de leurs certificats et bons de livraison, sauf celles faisant l’objet d’un prix spécifique au présent bordereau.

## 0.3 Modalités de prise en compte des transports

Les transports sont compris :

- dans les prix de fourniture des matériaux ;

- dans les prix des travaux qui les nécessitent.

Les prix tiennent compte de la prise en charge, du transport proprement dit, quels que soient la distance et les itinéraires empruntés, du déchargement et du rangement provisoire éventuel sur le chantier.

## 0.4 Définition du forfait

Lorsque le mot forfait est employé dans le présent bordereau, il désigne l’ensemble des prestations destinées à assurer une fonction donnée.

Le Maître de l’Ouvrage et le Maître d’œuvre se réservent le droit de demander une décomposition des prix forfaitaires.

## 0.5 Définition des prix

Les prix du présent bordereau s’entendent hors taxes. Ils s’appliquent, quelles que soient les quantités mises en œuvre, à chaque intervention.

L’ensemble des prix est conforme aux définitions du bordereau ci-après complétées par les autres pièces du marché.

| N° du Prix | Désignation des prestations (Prix d’application hors taxes en toutes lettres) | Unité | Prix unitaire HT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIX GENERAUX |  |  |
| 1.01 | ## Installation de chantier et repliement Ce prix rémunère, au forfait, sans que cette liste soit limitative : - les frais relatifs à l’utilisation de terrains, les indemnités d’occupation de terrains loués ou acquis par l’entrepreneur pour l’exécution des travaux, qui s’avèreraient nécessaires en plus des emplacements mis à sa disposition par le maître d’ouvrage, - les frais de gardiennage, de clôtures, les dispositions de tous ordres visant à assurer le respect de l’environnement, l’hygiène et la sécurité du chantier, - l’aménagement des accès, chemins et voies de desserte du chantier, la préparation et l’aménagement des aires de travail, - la mise en place de tous les locaux nécessaires à l’exécution du chantier (ateliers, entrepôts, réfectoires, vestiaires, bureaux, équipements sanitaires, couchage, etc.), - l’amenée à pied d’œuvre, l’installation, l’immobilisation, l’amortissement, les consommations, l’entretien de tous les matériels, dispositifs et installations quelle qu’en soit leur nature, - les frais de transport, d’amenée, de transformation, de production et de distribution de l’eau et de l’électricité et tous accessoires afférents, - l’inventaire et le repérage des réseaux (DICT), - tous les transferts et dévoiement des réseaux éventuels nécessaires à la bonne exécution des travaux, - les contrôles nécessaires au bon déroulement du chantier, - le démontage de tous matériels et installations, la remise en état du site, l’évacuation en décharges appropriées des gravois, débris, déchets divers, etc… (y compris les frais de décharge), - toutes sujétions relatives à cette installation de chantier. Il est rémunéré en deux fractions : 70 % de ce prix après mise en place des installations de chantier et 30 % après leur repliement complet et fourniture du DOE. | Forfait |  |

| N° du Prix | Désignation des prestations (Prix d’application hors taxes en toutes lettres) | Unité | Prix unitaire HT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.02 | PAQ – Environnement – Sécurité et Santé Ce prix rémunère au forfait : Plan Assurance Qualité - l’élaboration d’un PAQ, conformément au fascicule 65 du CCTG et concernant l’ensemble des travaux. Il sera élaboré par l’Entrepreneur, qui fixera, les modalités de contrôle interne à la chaîne de production, et de contrôle externe qui devront être intégrées à la conduite du chantier, - le suivi et les mises à jour successives du PAQ (une première version sera fournie à la fin de la période de préparation). - Le PAQ définitif, conforme à l’exécution, fera partie du dossier d’ouvrage. Environnement Il comprend : - les études, - la fourniture des documents suivants pendant la période de préparation - le PRE, - le SOSED, - l’application de ces documents sur le terrain : mesures préventives et correctives si nécessaire, - les matériels et matériaux nécessaires à leur mise en œuvre, - toutes les sujétions liées à l’organisation de l’entreprise pour enchainer les tâches à réaliser. Sécurité et Santé Il comprend : - les études, - la fourniture du document suivant pendant la période de préparation : PPSPS pour chacune des entreprises intervenantes ; - l’application de ces documents sur le terrain : mesures préventives et correctives si nécessaire ; - les matériels et matériaux nécessaires à leur mise en œuvre ; - le suivi médical des employés de l’entreprise et ses sous-traitants ; - toutes les sujétions liées à l’organisation de l’entreprise pour enchaîner les tâches à réaliser. Il est réglé en trois fractions - 40 % à l’issue de la période préparation - 30 % au prorata de l’avancement du chantier ; - 30 % après le démontage des installations de chantier. | Forfait |  |
| N° du Prix | Désignation des prestations – Tranche ferme (Prix d’application hors taxes en toutes lettres) | Unité | Prix unitaire HT |
| 1.03 | Etudes des méthodes et études d’éxécution Ce prix rémunère, forfaitairement, la réalisation et fourniture des études méthodes d’exécution relatives aux travaux de réalisation de la nouvelle passerelle. Il comprend notamment : - les relevés et mesures à effectuer sur le site avant et après travaux - la participation aux réunions et aux travaux de coordination, - les études de dimensionnement et de fabrication de la passerelle et de ses appuis (plans, notes de calcul, procédures,…) - les études de levage, manutention et entreposage de la passerelle, - les études des ouvrages provisoires nécessaires au montage des trois tronçons de passerelle avant héliportage, - les études des ouvrages provisoires conformément au CCTP (maintien de la passerelle avant montage définitif.), - l’établissement des programmes d’exécution particuliers et des cahiers des consignes, - la fourniture du dossier de récolement Ce prix sera payé en deux tranches : - 60 % (soixante pour cent), après accord du Maître d’œuvre, en fonction de l'état d'avancement des études, - 40 % (quarante pour cent) après fourniture de tous les documents conformes à l'exécution. | Forfait |  |

| N° du Prix | Désignation des prestations (Prix d’application hors taxes en toutes lettres) | Unité | Prix unitaire HT |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | REALISATION DE LA PASSERELLE |  |  |
| 2.01 | Fabrication de la passerelle Ce prix rémunère, forfaitairement, la fabrication et la protection anticorrosion de la passerelle ainsi que son transport jusqu’à l’aire de stockage. Il comprend notamment : - l'approvisionnement de l'acier ; - la fabrication des structures mécanosoudées ; - la protection anticorrosion par galvanisation à chaud ; - la fourniture et pose du caillebotis galvanisé; - la fourniture et pose des garde-corps galvanisés ; - les A/R entre l’atelier de fabrication et l’usine de galvanisation ; - le montage à blanc avant galvanisation ; - les reprises éventuelles ; - la boulonnerie et axes nécessaires au montage ; - le colisage en vue du transport ; - le transport depuis les ateliers de fabrication jusqu’à l’aire d’héliportage y compris stockage provisoire si nécessaire - les moyens matériels et humains pour le chargement et le déchargement ; - le calage de l’ouvrage en vue de son héliportage sur l’aire d’héliportage. - toute sujétion relative à cette prestation ; Ce prix s'applique en deux fractions : - 80 % à l’avancement ; - 20 % après livraison sur site. | Forfait |  |
| 2.02 | Montage à blanc Ce prix rémunère, au forfait, le montage à blanc avant galvanisation de l’ensemble de la passerelle y compris garde-corps et caillebotis Il comprend notamment : - les moyens matériels et humains pour le montage et le démontage de la passerelle et de ses équipements; - toute sujétion relative à la prestation | Forfait |  |
| N° du Prix | Désignation des prestations (Prix d’application hors taxes en toutes lettres) | Unité | Prix unitaire HT |
| 2.03 | Montage sur site Ce prix rémunère, au forfait, le montage définitif de la passerelle sur site, y compris fixation des appuis. Il comprend notamment : - l’amenée et le repli des matériels y compris les frais d’héliportage des éléments et équipements de la passerelle - l’amenée et le repli des matériels, - les moyens humains y compris travaux acrobatiques si nécessaire ; - toute sujétion relative à la prestation | Forfait |  |
| 2.04 | Epreuves Ce prix rémunère, au forfait, les épreuves de la passerelle. Il comprend notamment : - l’amenée et le repli des matériels nécessaire à la réalisation des épreuves; - la réalisation du relevé topographique - toute sujétion relative à la prestation | Forfait |  |

| N° du Prix | Désignation des prestations (Prix d’application hors taxes en toutes lettres) | Unité | Prix unitaire HT |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | REALISATION DES APPUIS |  |  |
| 3.01 | Préparation des culées Ce prix rémunère, au forfait, la préparation des culées, conformément aux prescriptions du CCTP. La prestation comprend notamment: - La préparation conformément au CCTP, - Les terrassements quel que soit la nature des terrains rencontrés (déblais de 1ère et 2ème catégorie), - Les fragmentations de rochers nécessaires, - l’extraction des matériaux, - la fourniture sur le site des matériaux nécessaires, - les nettoyages nécessaires, - toutes sujétions de maintien de stabilité de l'ouvrage, - toutes sujétions de tri et de déplacement des déblais sur site à proximité de l’ouvrage, - toutes sujétions de remise en état. | Forfait |  |
| 3.02 | Amenée et repli atelier micropieux Ce prix rémunère, forfaitairement, la mise à disposition, puis le repli en fin de travaux, autant de fois que nécessaire, de tous les moyens et matériels nécessaires à la réalisation des micropieux (forage et injection), conformément aux prescriptions du CCTP joint au présent dossier, quel que soit le procédé utilisé, la profondeur et la localisation des tirants à exécuter. - Il comprend toutes sujétions notamment : - de transports, d’amenée et de montage, - de mise à disposition, - de maintenance des matériels, - d’accès in situ, - de déplacements nécessités par le phasage de travaux, - de repli des matériels et remise en état du site. Le Forfait sera réglé en deux fractions : -60 % après amenée des matériels -40 % après repli des matériels et remise en état des lieux | Le Forfait |  |
| N° du Prix | Désignation des prestations (Prix d’application hors taxes en toutes lettres) | Unité | Prix unitaire HT |
| 3.03 | Forage / Exécution / Injection des micropieux Ce prix rémunère, au mètre linéaire effectif, tous les moyens, fournitures et matériels nécessaires à la réalisation des micropieux, quelle que soit leur inclinaison, conformément aux plans d’exécution à fournir et prescriptions du CCTP joint au présent dossier. Il rémunère notamment : - les fournitures, - les préparations, - la mise en place du matériel de forage et d’injection sur chaque emplacement de tirant à réaliser, les déplacements et immobilisations, - l’exécution en place du forage, quels que soient les procédés utilisés et quelle que soit la nature des couches de terrain traversés, situés entre le niveau supérieur de la plate-forme de travail et la base des tirants, - l’extraction des matériaux, leur essorage ou leur chargement dans une benne étanche et leur évacuation à la décharge autorisée, le maintien des parois, - la fourniture, préparation et mise en place de l'armature métallique, - la mise en place des équipements, tubages, enveloppes géotextiles éventuelles, manchettes/flexibles d'injection, centreurs, … - la fourniture et la mise en œuvre des pièces d’ancrage métalliques des tirants dans la paroi, - la mise en place d’un système d’injection à chaque forage, - la fourniture, préparation et l’injection d’un coulis ou mortier d’injection tel que défini au CCTP, - le recépage des barres, et évacuation des produits en décharge autorisée, - la protection contre les eaux de toute nature et épuisements pendant l'exécution, - toutes sujétions liées au mode d’exécution particulier proposé par l’entreprise. La longueur rémunérée sera la longueur effectivement forée entre le terrain et le fond de forage terminé | Le mètre linéaire |  |
| N° du Prix | Désignation des prestations (Prix d’application hors taxes en toutes lettres) | Unité | Prix unitaire HT |
| 3.04 | # Essai de conformité micropieux Ce prix rémunère, à l’unité, tous les moyens et matériels nécessaires à la réalisation du micropieux d’essai et les essais de conformité associés conformément aux prescriptions du CCTP joint au présent dossier. | L’unité |  |
| 3.05 | Coffrages simples Ce prix rémunère, au mètre carré, les frais correspondants aux coffrages pour parements simples nécessaires au coulage des structures bétons telles que définis sur les plans d‘exécution et dans la position définitive, et conformément aux plans et prescriptions du CCTP. Il comprend notamment : - les produits de décoffrage, - toutes les dispositions nécessaires afin d’obtenir la géométrie souhaitée suivant les règles de l’art et les CPC correspondants, tant en planéité qu’en qualité de surface à obtenir, - la mise en œuvre et l’enlèvement de tous les éléments constituants ce coffrage, - toute sujétion relative à la prestation | Le mètre carré |  |
| 3.06 | Ferraillage Ce prix rémunère, au kilogramme, la fourniture et mise en œuvre d’armatures pour béton armé de structure, nécessaires à la réalisation des ouvrages conformément aux prescriptions du CCTP. Ce prix comprend notamment : - la fourniture des aciers ; - la préparation de mise en place (forages éventuels, …) ; - le façonnage et l’assemblage ; - le calage dans les coffrages ; - le maintien en position pendant la durée de coulage du béton ; - les aciers de montage ; - le produit de scellement des barres ; - toute sujétion relative à la prestation ; | Le kilogramme |  |
| N° du Prix | Désignation des prestations (Prix d’application hors taxes en toutes lettres) | Unité | Prix unitaire HT |
| 3.07 | # Béton # Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre du béton C25/30 (y compris béton de propreté) nécessaire à la réalisation des structures, conformément aux plans et prescriptions du CCTP joints au présent dossier. # Il comprend notamment : - L’étude de formulation, - la fourniture du béton conformément au CCTP, - la mise en œuvre du béton par des moyens appropriés, - le réglage en plan et en alignement et la finition, - l’utilisation de produit de cure éventuelle, - toutes sujétions pour emplacement des réservations, larmiers, … - les essais et contrôles comprenant les éprouvettes, le prélèvement, la conservation, le transport au laboratoire, les essais proprement dits et le PV du laboratoire, - toutes mesures rectificatives en cas de mauvais résultats des contrôles de qualité, - toutes sujétions de protection du cours d’eau. | Le mètre cube |  |
| 3.08 | Ancrage au rocher Ce prix rémunère, au forfait, la fourniture et mise en œuvre d’ancrages au rocher nécessaires à la réalisation de l’appui rive gauche ouvrages conformément aux plans et prescriptions du CCTP. Ce prix comprend notamment : - la fourniture des aciers ; - la préparation de mise en place (forages éventuels, …) ; - le façonnage et l’assemblage ; - le calage dans les coffrages ; - le maintien en position pendant la durée de coulage du béton ; - les aciers de montage ; - le produit de scellement des barres ; - toute sujétion relative à la prestation ; | Le forfait |  |