ministère deS ARMEES

SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE NORD OUEST POLE CONDUITE DES OPERATIONS d’ANGERS 5 rue des Petites Musses B.P. 14114 49 041 ANGERS CEDEX 01

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

OBJET DU MARCHE

ROSNAY (36) – Centre de Transmission de la Marine Diagnostics amiante et plomb

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS

marche special France

marché avec détentions d’informations et supports en « diffusion restreinte »

- INTRODUCTION

- Contexte du marché

Dans le cadre de la réorganisation de son fonctionnement, le centre des transmissions de la Marine (CTM) de ROSNAY (36), va se voir doté de deux nouveaux bâtiments. Ces deux infrastructures seront des constructions neuves. L’opération globale comprend aussi l’aménagement d’un accès interne au site.

- Localisation du projet

Le CTM est situé sur le territoire des communes de Rosnay et Migné, dans le département de l’Indre (36), en région Centre-Val de Loire (46° 42′ 06″ N 1° 12′ 55″ E).

Il se trouve à mi-chemin de Châtellerault et Châteauroux

Figure 1 : Situation macro du CTM

L’unique accès du CTM de Rosnay se situe au sud/ouest de l’emprise par la D27.

Figure 2 : Accès au CTM et emplacement des travaux

- Données concernant le projet

Au jour de la rédaction du présent CCP le projet est en cours de validation de la phase APS. Les données qui peuvent être transmises au candidat dans le cadre du présent appel d’offre sont les suivantes :

Bâtiment multi-usage :

- Bâtiment tertiaire en RDC sur environ 550m² de surface de plancher

- Construction neuve sur un site vierge de construction ;

- Aucun diagnostic préalable n’a été réalisé sur site ;

- Projet soumis à l’Eurocode 8 ;

- Calendrier prévisionnel ;

  - APD : Mars 2025

  - PRO : Juillet 2025

  - Appel d’offre travaux : Septembre – Décembre 2025

  - Travaux : Juin 2026 – Juillet 2027

  - Livraison : Septembre 2027

- Allotissement du marché :

  - Lot unique TCE SID

  - Prestation SECPRO

    - Contrôle d’accès, …

  - Prestation DIRISI

    - Câblage courants faibles

Bâtiment accueil :

- Bâtiment tertiaire en RDC sur environ 180m² de surface de plancher

- Construction neuve en remplacement d’une construction existante

- Existence d’une phase de démolition ;

- Aucun diagnostic préalable n’a été réalisé sur site ;

- Calendrier prévisionnel ;

  - APD : Mars 2025

  - PRO : Juillet 2025

  - Appel d’offre travaux : Septembre – Décembre 2025

  - Travaux : Juin 2026 – Juillet 2027

  - Livraison : Septembre 2027

- Allotissement du marché :

  - Lot unique TCE SID

  - Prestation SECPRO

    - Contrôle d’accès, …

  - Prestation DIRISI

    - Câblage courants faibles

- PRESENTATION DU MARCHE

  - Objet du marché

La mission confiée au titulaire dans le cadre de ce marché a pour objet de réaliser des missions relatives à la construction de deux bâtiments au profit du CTM de ROSNAY (36) :

- Le bâtiment accueil ;

- Le bâtiment multi usage ;

- L’aménagement d’une entrée.

  - Prestations à réaliser

Les prestations à réaliser au titre de ce marché sont les suivantes :

- Repérage amiante avant travaux dans les bâtiments à démolir ;

- Repérage amiante et HAP dans les enrobés à proximité des projets ;

- Diagnostics plomb dans les bâtiments à démolir.

  - Déroulement et contenu des prestations

    - Repérage amiante avant travaux dans les bâtiments à démolir

Les repérages amiante avant travaux dans les bâtiments à démolir seront à réaliser sur la zone du bâtiment accueil au niveau du bâtiment existant sur l’emprise de l’entrée du site (0053) d’une superficie d’environ 10 m². Le titulaire fera l’ensemble des prélèvements nécessaires rendant son investigation exhaustive.

    - Repérage amiante et HAP dans les enrobés

Les repérages amiante et HAP dans les enrobés seront à réaliser sur la zone du bâtiment accueil pour une surface d’environ 200 m² ainsi que sur la zone du bâtiment multifonction pour une surface d’environ 200 m². Le titulaire fera l’ensemble des prélèvements nécessaires rendant son investigation exhaustive.

    - Diagnostics plomb dans les bâtiments à démolir

Le diagnostic plomb dans les bâtiments à démolir sera à réaliser sur la zone du bâtiment accueil au niveau du bâtiment existant sur l’emprise de l’entrée du site (0053) d’une superficie d’environ 10 m².