MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

CADRE DE MEMOIRE TECHNIQUE

CONSTRUCTION DE 3 TERRAINS DE PADLE

Ce cadre de mémoire technique constitue la base d’analyse du critère « Qualité technique » de l’offre.

Ce document est obligatoire et intangible. Il s’agit d’une pièce contractuelle du marché. A ce titre, les informations et dispositions qui y sont renseignées engagent contractuellement le candidat sur les moyens mis en œuvre pour l’exécution des prestations faisant l’objet du contrat.

Une documentation technique ou commerciale complémentaire peut être jointe au présent document, à la condition que le candidat indique précisément les pages, paragraphes ou alinéas où se trouve l’information correspondant à la réponse à l’un des sous-critères ou items.

Il est attendu de la part des candidats une réponse claire et facilement compréhensible. Il est conseillé d’éviter les réponses généralistes et d’adapter la réponse aux spécificités des attentes de l’université Paris-Saclay. Il est demandé aux candidats d’éviter les répétitions.

Critères technique et performances en matière environnementale et sociale : 55 points

- Qualité technique de l’offre (appréciée au regard des informations indiquées au sein du cadre de réponse technique) 45 points

1.1-Matériaux et produits utilisés pour la structure (qualité et composants)

(Couche de surface, fournisseur et fourniture identifiés, fiche produit fournie, en adéquation avec les exigences du CCTP), 15 points

1.2-Organisation du chantier (planification « calendrier prévisionnel » et phasage du chantier) visite obligatoire, 15 points.

Cette partie planification et phasage du chantier sera jugée sur la base du mémoire technique. L’entreprise doit tout de même remettre l’intégralité des éléments nécessaires à la compréhension des points listés ci-dessous dans son mémoire technique. Cette partie planification et phasage du chantier sera notée selon les sous-critères : qualité et cohérence du planning – cohérence du phasage proposé – qualité et lisibilité du plan – adaptation du plan au chantier – maintien des accès existants – signalisation – Etat des lieux. Le titulaire devra fournir des plans de phasage, de déviation, de signalisation….

1.3-Les moyens humains et matériels affectés à l’opération, 5 points.

1.4-Délai d’exécution (respect du planning), 10 points.

- Performance en matière de développement durable, 10 points.

2.1- Provenance et transport des matériaux et matériels : Moyens mis en œuvre par le candidat pour réduire l’impact environnemental et l’approvisionnement en matériaux et des transports des matériaux et matériels sur le chantier, 2.5 points.

2.2- Qualité environnementale des matériaux et des composants fournis : Ce critère juge de la capacité à présenter des éléments dont le choix des matières premières et des méthodes de fabrication est raisonné de façon à réduire l’impact sur l’environnement, 2.5 points.

2.3- Performances en matière d’insertion professionnelle, 2.5 points.

2.4- Gestion des déchets : Moyens mois en œuvre par le candidat pour assurer la gestion des déchets, selon les éléments contenus dans le Schéma Organisationnel de Gestion des Déchets (SOGED), 2.5 points.