MARCHE n° 2024-ESID-TLN-1010

BASE NAVALE DE TOULON INSTALLATION ET RETRAIT DE DEUX PONTS ROUTIERS PROVISOIRES EN ZONE VAUBAN

ÉTAT DES PRIX FORFAITAIRES DÉTAIL ESTIMATIF OFFRE VARIANTE

S’assurer de la validité de toute copie avant usage.

Émetteur : Service d’Infrastructure de la Défense - Méditerannée

MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

ARTICLE I - MODE D'APPLICATION DES PRIX

PT101 : ce prix forfaitaire rémunère le coût des études de justification et de conception des deux ponts routiers vis-à-vis des exigences contractuelles incluant le respect du référentiel normatif, des notes de calculs et plans joint en annexe 1 du CCTP.

PT201 / PT501 : ces prix forfaitaires rémunèrent la « constitution et/ou fabrication » des ponts routiers dans les locaux de l’Industriel à partir d’éléments existants et/ou à fabriquer dans le respect des exigences contractuelles et selon le référentiel normatif du marché. Ce prix est également réputé inclure le coût du montage à blanc des ponts routiers dans les locaux de l’Industriel, les frais de gardiennage des équipements dans les locaux de l’Industriel.

PT301 /  PT601 : ces prix forfaitaires rémunèrent les différentes phases d’installations (piles et/ou tabliers), y compris les mobilisations et démobilisations successives des installations de chantier dans la base navale. Ces prix rémunèrent également les essais de chargement.

PT302 / PT602 : ces prix rémunèrent l’immobilisation forfaitaire des ponts routiers pour leur exploitation en service. L’immobilisation éventuelle supplémentaire pouvant aller jusqu’à 6 mois pour chaque pont est réputée incluse dans ces prix.

PT303 / PT603 : ces prix forfaitaires rémunèrent les opérations de contrôle pour le suivi en service des ponts routiers de la phase du marché considérée. La fréquence des opérations de contrôle sera de 6 mois. Ce prix comprend tous les moyens et sujétions d’accès aux ouvrages pour mener à bien les opérations de contrôles.

PT401 / PT701 : ces prix forfaitaires comprennent la rémunération des installations de chantier, le retrait des ponts et la remise en état des lieux.

ARTICLE II - MODE DE METRE DES OUVRAGES

Pas de stipulation particulière.

| DETAIL ESTIMATIF – PHASE 1 - PONT ROUTIER EST |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAT DES PRIX FORFAITAIRES – DÉTAIL ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |  |
| Parties techniques | N° des prix | Désignation des prestations |  | Unité | Prix à appliquer | Quantités | Dépenses |
| PT1 | PT101 | Études des ponts routiers Est et Ouest |  | Forfait |  | 1 |  |
| PT2 | PT201 | Construction du pont routier Est dans les locaux de l’Industriel |  | Forfait |  | 1 |  |
| PT3 | PT301 | Installation du pont Est |  | Forfait |  | 1 |  |
|  | PT302 | Immobilisation du pont Est |  | Forfait |  | 1 |  |
|  | PT303 | Maintenance / visite de conformité périodique du pont Est |  | Forfait |  | 1 |  |
| PT4 | PT401 | Retrait du pont Est |  | Forfait |  | 1 |  |
|  |  |  | PHASE 1 - Montant total en € H.T. |  |  |  |  |

| DETAIL ESTIMATIF – PHASE 2 - PONT ROUTIER OUEST |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAT DES PRIX FORFAITAIRES – DÉTAIL ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |  |
| Parties techniques | N° des prix | Désignation des prestations |  | Unité | Prix à appliquer | Quantités | Dépenses |
| PT5 | PT501 | Construction du pont routier Ouest dans les locaux de l’Industriel |  | Forfait |  | 1 |  |
| PT6 | PT601 | Installation du pont Ouest |  | Forfait |  | 1 |  |
|  | PT602 | Immobilisation du pont Ouest |  | Forfait |  | 1 |  |
|  | PT603 | Maintenance / visite de conformité périodique du pont Ouest |  | Forfait |  | 1 |  |
| PT7 | PT701 | Retrait du pont Ouest |  | Forfait |  | 1 |  |
|  |  |  | PHASE 2 - Montant total en € H.T. |  |  |  |  |

| DÉTAIL ESTIMATIF RÉCAPITULATIF – TOUTES PHASES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÉTAT DES PRIX FORFAITAIRES / DÉTAIL ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |
| Désignation des prestations |  |  | Unité | Prix à appliquer en € HT | Quantité | Dépenses en € HT |
| PHASE 1 - PONT ROUTIER EST |  |  | Forfait |  | 1 |  |
| PHASE 2 - PONT ROUTIER OUEST |  |  | Forfait |  | 1 |  |
|  |  | Montant total H.T. toutes phases |  |  |  |  |