Une image contenant texte, Police, logo, symbole

Description générée automatiquement

**CADRE DE RÉPONSE TECHNIQUE**

**(CRT)**

|  |
| --- |
| **RÉNOVATION DE LA**  **PROTECTION ANTICORROSION**  **DU PONT DE TANCARVILLE** |

**Une image contenant cercle, capture d’écran, Graphique, symbole

Description générée automatiquement Numéro de consultation : CCITSE-2025-PAN-08**

**Une image contenant capture d’écran, Graphique, symbole, conception

Description générée automatiquement**

**Procédure de passation : Procédure avec négociation, procédure formalisée prévue aux articles L2124-3, R2124-3 et R2161-12 à R2161-20 du code de la commande publique**

**PROCÉDURE AVEC NÉGOCIATION**

**PHASE OFFRES**

# **Identification du candidat**

|  |  |
| --- | --- |
| Raison sociale : |  |
| Domicilié à : |  |
| Téléphone : |  |
| Courriel : |  |
| Dont le siège social est à : |  |
| Téléphone : |  |
| N° Siret : |  |
| Code APE : |  |
| Nom du contact : |  |
| Courriel du contact : |  |

# **Avertissement**

Le présent cadre de réponse technique doit être complété à l'attention exclusive de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Seine Estuaire (CCITSE) maître de l’ouvrage.

Les éléments contenus dans ce document ont une valeur contractuelle et seront considérés comme une obligation du candidat.

Les éléments contenus dans ce document permettront de juger la qualité technique (critère 2) et la qualité des mesures HSE adaptées au chantier (critère 3).

Le mémoire technique est limité à 50 pages (hors annexes) (hors page de garde et sommaire, recto verso = 2 pages ; police Arial 11).

Ce mémoire comprend toutes justifications et observations, répondant obligatoirement au plan suivant.

## **PARTIE 1 : ORGANISATION GÉNÉRALE DU CHANTIER**

Le chapitre est limité à 10 pages (hors annexes) (recto verso = 2 pages ; police Arial 11).

### **La présentation de la ou des entreprises en charge des travaux et des études d’exécution**

Réponse*:*

### **La présentation de l’équipe chargée des travaux et des études d’exécution avec les organigrammes, pour les différents intervenants, mandataire, cotraitants et sous-traitants. Ce chapitre devra préciser l’organisation des différents intervenants ;**

Réponse*:*

### **La répartition des prestations entre mandataire, cotraitants et sous-traitants ;**

Réponse*:*

### **Les principales mesures envisagées pour assurer la coordination générale du chantier dans chaque spécialité, entre spécialités et la maîtrise du planning ;**

Réponse*:*

### **Les moyens humains [liste nominative de l’encadrement de chantier (maîtrise, cadres, laboratoire) et l’effectif sur le chantier en pointe et en moyenne] avec CV détaillés, et matériels envisagés pour l’exécution des travaux ;**

Réponse*:*

### **La liste des travaux qui seront sous-traités avec les sous-traitants présentés à l’offre, ceux pressentis et ceux qui pourront être proposés après conclusion du marché en vue de leur agrément par le maître d’ouvrage ; étant entendu qu’un sous-traitant ne pourra pas être accepté s’il n’est pas à minima pressenti au stade de l’offre ;**

Réponse*:*

* **Le bureau d’études techniques, compétent en mécanique, en charge des études de déplacement des ateliers ;**

Réponse*:*

### **Les installations générales et particulières de chantier avec les aires emprises.**

Réponse*:*

## **PARTIE 2 : MÉTHODOLOGIE & PHASAGE**

Le chapitre est limité à 15 pages (hors annexes) (recto verso = 2 pages ; police Arial 11).

Ce chapitre comprend toutes justifications et observations, répondant obligatoirement au plan suivant :

### **Les méthodologies relatives à :**

### **Les procédés de décapage des peintures ;**

Réponse*:*

### **La définition et la mise en œuvre des systèmes de peinture selon les zones ;**

Réponse*:*

### **Les protections mises en œuvre lors de chaque opération de lavage, décapage, et de mise en peinture ;**

Réponse*:*

### **Les moyens d’accès mis en œuvre pour réaliser les travaux, y compris le type et le tonnage d’échafaudage et de passerelles envisagé par typologie, et le bâchage extérieur ;**

Réponse*:*

### **L’organisation des différentes zones de travail ;**

Réponse*:*

### **Les travaux de renforcement des butées au vent.**

Réponse*:*

## **PARTIE 3 : PROGRAMME D’EXÉCUTION DES TRAVAUX**

Le chapitre est limité à 5 pages (hors annexes) (recto verso = 2 pages ; police Arial 11).

Ce chapitre présente le programme d’exécution des travaux comprenant le planning d’exécution indiquant la durée prévisionnelle des différentes phases de chantier, établi en cohérence avec le délai fixé au CCAP et tenant compte des contraintes indiquées dans le CCTP et le PGC, notamment pour le maintien de l’exploitation sur la chaussée. Il est de type planning de GANTT.

Le planning fera apparaître les différentes tâches, les tâches critiques et les marges éventuelles, avec une note justificative d’accompagnement précisant les différentes hypothèses prises en compte et les dispositions mises en œuvre pour respecter les délais.

Ce planning sera accompagné d’un cahier de phasage reprenant les différentes phases d’exécution de la mission et d’un programme des études d'exécution, comprenant une liste prévisionnelle des documents d'étude.

Réponse*:*

## **PARTIE 4 : HSE**

Le chapitre est limité à 10 pages (hors annexes) (recto verso = 2 pages ; police Arial 11).

## **PARTIE 4-1 : TRAVAUX SOUS CIRCULATION**

Ce chapitre détaille :

### **Les mesures prises pour le respect des contraintes imposées par l’exploitation du pont de Tancarville et de la Seine et la réduction des nuisances en phase chantier ;**

Réponse*:*

### **L’approvisionnement du chantier et aux circuits de transport nécessaires au chantier, y compris les cadences journalières.**

Réponse*:*

## **PARTIE 4-2 : HYGIENE & SECURITE**

Ce chapitre précise les principales mesures envisagées pour assurer la sécurité et l’hygiène sur le chantier, selon les dispositions de la notice CSPS et du CCTP, notamment :

### **Les protections collectives et individuelles ;**

Réponse*:*

### **Les mesures prises pour la décontamination après les opérations de décapage ;**

Réponse*:*

### **Les mesures prise en compte pour limiter la pénibilité des travaux ;**

Réponse*:*

### **Les procédures particulières mises en œuvre en présence d’amiante ;**

Réponse*:*

### **Les dispositions de protection contre les nuisances sonores que cela soit pour le chantier ou pour les environnants.**

Réponse*:*

## **PARTIE 5 : PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES OBLIGATOIRES**

Concernant les PSE, le candidat devra traiter dans les paragraphes suivants l’ensemble des modifications apportées par la notification de la PSE n°1, de la PSE n°2 ou l’ensemble des deux.

Le candidat doit notamment traiter les parties :

Partie n°1 : Organisation générale du chantier

Partie n°2 : Méthodologie & Phasage

Partie n°3 : Programme d’exécution des travaux

Partie n°4 : HSE

Si la notification de la PSE n’a pas d’influence sur un des thèmes, le candidat le précisera.

## **PSE n°1**

Le chapitre est limité à 5 pages (hors annexes) (recto verso = 2 pages ; police Arial 11).

Le candidat détaille les moyens et techniques misent en œuvre pour répondre à la PSE n°1.

Réponse*:*

## **PSE n°2**

Le chapitre est limité à 5 pages (hors annexes) (recto verso = 2 pages ; police Arial 11).

Le candidat détaille les moyens et techniques misent en œuvre pour répondre à la PSE n°2.

Réponse*:*

## **SOPAQ**

Le SOPAQ comprend les dispositions prises par le candidat pour assurer le contrôle externe et interne, et la liste du ou des laboratoires chargés des essais à la charge du titulaire.

Le SOPAQ sert de support pour l’établissement et la mise en œuvre du Plan d’Assurance de la Qualité (PAQ) ; le SOPAQ devient contractuel à la signature du marché.

Le SOPAQ est une annexe à la partie 1 du mémoire.

Réponse*:*

## **SOPRE**

Le Schéma Organisationnel de Plan de Respect de l’Environnement (SOPRE), servant de support pour l’établissement et la mise en œuvre du Plan de Respect de l’Environnement (PRE).

Le SOPRE devient contractuel à la signature du marché.

Réponse*:*