**A****nnexe n°2 au CCTP Lot n°2**

ENGAGEMENT RELATIF AUX DELAIS DE REALISATION DES PRESTATIONS

Désignation de l'opération : MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES RELATIF A DES MISSIONS DE CSPS PORTANT SUR LA REALISATION DU CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE BEZIERS (34)

Le candidat complète en indiquant le délai maximum sur lequel il s’engage.

| **Type de documents / Prestations** | **Délais maximum d’établissement** | **Fait générateur** | **Quantité minimum proposée par le candidat**  **Justifiée par mémoire technique** |
| --- | --- | --- | --- |
| Rapport d’analyse des risques liés au site | 5 jours | Notification du marché |  |
| Projet Déclaration préalable | 5 jours | Notification du marché |  |
| Ouverture du registre journal de coordination | 5 jours | Notification du marché |  |
| Projet de DIUO | 21 jours | Notification du MGS |  |
| Rapport d’analyse des offres des 3 groupements en phase dialogue | 21 jours | Réception du document par le SPS |  |
| Avis sur chaque document d’étude :   * rapport sur APD   rapport sur PRO | 5 jours | Réception du document par le SPS |  |
| * Vérification du plan de retrait amiante et du rapport plomb | 5 jours | Réception du document par le SPS |  |
| Première remise du PGC SPS | 2 semaines | Réception de  l’APS |  |
| Projet de règlement CISSCT | 2 semaines | Réception de  l’APD |  |
| Mises à jour / adaptations du PGC | 21 jours | Réception des études APD et PRO |  |
| Mises à jour / adaptations du DIUO | 21 jours | Réception des études APS, APD et PRO |  |
| Tenue à jour du RJC | 21 jours | Réception des études APS, APD, PRO et tout élément à ajouter |  |
| Inspections communes | 3 jours | Réception de la demande du titulaire du MGS |  |
| Avis sur PPSPS | 3 jours | Réception du PPSPS |  |
| Compte-rendus de réunion | 3 jours | Réunion |  |
| Compte-rendu de visites de site | 3 jours | Visite du site |  |
| Avis, observation sur documents | 3 jours | Demande du Maître d’Ouvrage |  |
| Envoi du PV de réunion du CISSCT | 5 jours | Réunion concernée |  |
| Remise définitive DIUO fin de travaux | 3 semaines | Réception de l’ouvrage ou remise des DOE |  |
| Remise définitive du RJC | 3 semaines | Réception de l’ouvrage |  |
| Remise définitive du PGCSPS | 3 semaines | Réception de l’ouvrage |  |
| Remise définitive du DIUO fin de GPA | 3 semaines | Fin de GPA |  |