## Slide 1: Cahier des charges
Interface de dépôt
Version 1 du 2 Décembre 2024
Ariane Hay – ariane.hay@uniha.org

## Slide 2: Sommaire
1. Contexte et Objectifs
1.1 Contexte
1.2 Objectifs du projet
2. Description Fonctionnelle
2.1 Fonctionnalités principales
2.2 Utilisateurs et rôles
2.3 Contraintes fonctionnelles
3. Description Technique
3.1 Architecture technique
3.2 Intégrations
3.3 Sécurité
4. Contraintes et Périmètres
4.1 Contraintes de temps
4.2 Périmètre non couvert
5. Livrables
6. Suivi et Validation
6.1 Phases de validation
6.2 Indicateurs de performance
7. Annexes

## Slide 3: 1. Contexte et objectifs
1.1 Contexte
UniHA souhaite faire évoluer son process d’enregistrement et de mise à disposition des documents marchés (appelés pièces de marchés) auprès de ses adhérents qui disposent actuellement d’un espace documentaire développé en 2022.
Actuellement, la mise à disposition des documents est centralisée par une personne au siège.
Pour les filières hors produits de santé : elle reçoit tous les documents de façon non normée, soit par mail soit par WeTransfer soit via OneDrive (cf Annexe 1).
Pour les filières produits de santé : même process pour les notification de nouveaux marchés ; en revanche elle collecte les documents de suivi d’exécution dans notre messagerie Hermès.
Ensuite, le process est le suivant :
Elle les ouvre, les analyse et les renomme selon la nomenclature interne,
Elle créée les répertoires nécessaires suivant la nomenclature interne UniHA et les enregistre dans un serveur de fichiers dédié suivant une logique de classement également standardisée (cf Annexe 2),
Elle range les documents dans chaque répertoire,
Ce classement permet d’afficher les documents déposés dans « Mon Espace Doc’ », un espace documentaire dédié aux adhérents (Annexes 3 et 4),
Une fois cette opération terminée, les adhérents peuvent télécharger les documents relatifs aux marchés auxquels ils ont adhérés sous réserve que les procédures/marchés/lots aient préalablement créés en BDD grâce aux saisies dans les autres applicatifs.

## Slide 4: 1. Contexte et objectifs
1.2 Objectifs du projet
Créer une interface utilisateur intuitive qui permette aux acheteurs et assistant(e)s achat de déposer des documents,
Assurer l’enregistrement et le classement des documents avec des métadonnées associées en BDD,
Garantir l’intégration des métadonnées dans une BDD existante et leur affichage dans Mon Espace Doc’,
Arrêter le renommage des documents au profit d’une qualification par métadonnées,
Améliorer la productivité interne.

## Slide 5: 2. Description fonctionnelle – Fonctionnalités principales
2.1 Fonctionnalités principales
Ajouter des documents :
  Pouvoir sélectionner un ou plusieurs fichiers à partir de son PC ou les glisser-déposer,
  Afficher des instructions sur les formats acceptés, les tailles maximales, les documents à ne pas déposer. Celle-ci seront communiquées en début de projet.
  En option : possibilité de modifier le nom d’un document avant de valider le dépôt,
  Indiquer « Documents publiés avec succès ! »
  Modifier des documents déposés :
    Possibilité de supprimer des documents déjà déposés,
    En option : possibilité de modifier le nom d’un document déjà déposé,
    Indiquer « Documents supprimés/modifiés avec succès ! »
Eviter les erreurs par un message d’alerte :
  Empêcher le dépôt de deux documents portant le même nom ou le dépôt d’un document ayant le même nom qu’un document déjà enregistré, proposer un incrément,
  Empêcher le dépôt d’un document ayant des caractéristiques non autorisées (nombre de caractères, taille trop importante, format). Celle-ci seront communiquées en début de projet.

## Slide 6: 2. Description fonctionnelle – Fonctionnalités principales
Attribuer des métadonnées aux documents et les enregistrer en BDD (cf Annexe 6). :
  Certaines caractéristiques sont issues de la BDD UniHA suite à la sélection de l’emplacement du dépôt : filière, segment, procédure, marché, lot,
  D’autres – comme le type de document – doivent être renseignées par l’utilisateur via la liste de choix (BDD UniHA).
Historique :
  Les administrateurs doivent pouvoir consulter l’historique des téléchargements et des modifications : auteur, date, nom du document, type, procédure, marché, lot.
  Affichage et usage dans Mon Espace Doc’ :
    Les mêmes fonctionnalités de téléchargement unitaire ou en masse doivent être conservées à savoir :
      Soit un téléchargement unitaire par document,
      Soit un téléchargement de plusieurs documents zippés avec impossibilité de double téléchargement,
    L’affichage actuel, basé sur une structure dossiers/fichiers doit être modifié au profit d’un affichage utilisant les données en BDD,
    Les documents conservent leur nom.

## Slide 7: 2. Description fonctionnelle – Ajouter un document
L’ensemble des écrans illustrant les UI/UX envisagés proviennent de l’actuel espace documentaire et ne sont proposés qu’à titre d’exemple.
Utiliser la partie de gauche « Je choisis le marché » - qui affiche les éléments présents dans la BDD UniHA – pour démarrer le dépôt.
L’utilisateur sélectionne le niveau auquel il souhaite intégrer ses documents : procédure (M2681), marché (229577) ou lot (19) et clique sur « Ajouter ».
Si les documents concernent l’ensemble des lots d’un marché, ils devront être déposés au niveau du marché.
Ajouter

## Slide 8: 2. Description fonctionnelle – Ajouter un document
Chaque procédure dispose d’une date de début et de fin renseignée en BDD.
Les documents doivent pouvoir être déposés par les utilisateurs avant et pendant la durée de la procédure,
Les procédures, leurs marchés et leurs lots ne sont visibles en BDD que s’ils ont été préalablement créés par les utilisateurs via les outils métiers,
Côté adhérent, les documents déposés ne doivent être ni visibles ni accessibles avant la date de début de la procédure,
Pour qu’une procédure s’affiche côté adhérent, l’utilisateur doit cocher « visible sur l’espace documentaire »car certaines procédures n’ont pas vocation à être partagées,
Si l’utilisateur ne souhaite pas partager son DCE, il doit cocher « Masquer le DCE »

## Slide 9: 2. Description fonctionnelle – Ajouter un document
2. Qualifier le document
Afficher une fenêtre spécifique avec drag & drop
L’utilisateur sélectionne le type de document dans un menu déroulant
La liste des types de documents dépend de la sélection procédure, marché ou lot (cf Annexe 5)
Un bouton de validation permet de confirmer l’opération
Glissez et déposez vos documents
Ou
Parcourez vos fichiers
M_2681
Procédure
Marché
Type de document
DCE_CCAPanex3_PointDeLivraisonHorsPUI.pdf
DCE_CCAPanex2_CoordDesRefTechGaz.pdf
DCE_CCAPanex1_CoordPharmaciensRespAchats.pdf
DCE_CCAP.pdf
Valider
BLANCHISSERIE / S0105 / M_2681
Documents enregistrés avec succès !
BLANCHISSERIE
Filière

## Slide 10: 2. Description fonctionnelle – Attribuer des métadonnées
Les métadonnées (cf Annexe 6) attribuées aux documents lors du dépôt doivent permettre de retrouver le chaînage du document (Filière/Segment/Procédure/Marché/Lot).
Les métadonnées (cf Annexe 6) attribuées par l’utilisateur lors du dépôt sont :
  Le type (cf Annexe 5)
  Le n° de procédure si déposée sous une procédure,
  Le n° de marché si déposé sous un marché,
  Le n° du lot si déposé sous un lot.
Les métadonnées complémentaires issues de la BDD UniHA sont :
  Si le document a été déposé au niveau de la procédure, ajouter : Filière + Segment,
  Si le document a été déposé au niveau du marché, ajouter : Filière + Segment + Procédure + Fournisseur + Lots,
  Si le document a été déposé au niveau du lot, ajouter : Filière + Segment + Procédure + Marché + Fournisseur
Document | Type | Marché | Procédure | Segment | Fournisseur | Filière | Lots
229581_ATTRI1_TGL.pdf | Acte d’engagement | 229581 | M_2681 | S_0105 | TGL | Blanchisserie | 1;2;3;4;5;7;8;11;12;13;15

## Slide 11: 2. Description fonctionnelle – Affichage dans Mon Espace Doc’
L’affichage des documents déposés via l’interface est déterminé par les métadonnées,
L’affichage des documents déposés avant la mise en production de l’interface doit être conservée dans la mesure du possible afin d’éviter de la reprise de données sur les documents existants,
Les documents du même type sont regroupés dans un seul répertoire qu’il est possible de dérouler pour avoir accès à la liste des documents enregistrés,
Ce répertoire est créé (automatiquement ?) au moment du dépôt des documents,
Les documents doivent pouvoir être téléchargés par les adhérents seulement à compter de la date de début de marché
Les adhérents doivent pouvoir télécharger l’ensemble des documents du même type ou certains d’entre eux seulement
CCTP
CCAP_CCATP_CCP

## Slide 12: 2. Description fonctionnelle – Affichage dans Mon Espace Doc’
Les documents sont téléchargeables dans la partie de droite « J’accède aux pièces de marché »,
Pour afficher les documents disponibles, l’adhérent sélectionne à gauche la procédure ou le marché concerné :
  Si l’adhérent sélectionne la procédure, afficher à droite la liste des documents – regroupés par type – correspondant au niveau procédure
Laisser la possibilité aux adhérents de télécharger l’ensemble des documents d’une procédure
Kit marché subséquent
Fiche de performance
CCAP_CCATP_CCP
CCTP

## Slide 13: 2. Description fonctionnelle – Affichage dans Mon Espace Doc’
  Si l’adhérent sélectionne le marché, afficher à droite la liste des documents ayant le numéro de marché en métadonnée :
229577 CLOROFIL
Acte d’engagement
AR de notification
BPU 01

## Slide 14: 2. Description fonctionnelle – Affichage dans Mon Espace Doc’
  Si l’adhérent sélectionne le lot, afficher à droite la liste des documents ayant le numéro de lot en métadonnée :
229579 MULLIEZ
Lot 16
Acte d’engagement
AR de notification

## Slide 15: 2. Description fonctionnelle – Affichage dans Mon Espace Doc’
  Les documents dont le type = CCAP_CCATP_CCP ou CCTP, doivent également être disponibles au téléchargement pour les adhérents dans la partie centrale « Je découvre le marché »
Ouvrir le CCAP_CCATP_CCP
Ouvrir le CCTP

## Slide 16: 2. Description fonctionnelle – Modifier un document déposé
1. Sélectionner dans la partie de droite « J’accède aux pièces de marché » le type de documents à modifier et cliquer sur « Modifier »
Kit marché subséquent
X
Modifier
229577 CLOROFIL
Acte d’engagement
AR de notification
BPU 01
X

## Slide 17: 2. Description fonctionnelle – Modifier un document déposé
2. Modifier des documents
Afficher une fenêtre spécifique
Afficher la liste des documents enregistrés avec le type sélectionné
Pour supprimer : sélectionner le(s) document(s) à supprimer puis cliquer sur la corbeille
  Demander une confirmation pour les suppressions
Pour renommer : sélectionner le(s) document(s) à renommer puis cliquer sur le crayon OU clic droit -> renommer,
  Ne pas demander de confirmation pour le renommage
Modèle Acte d’engagement MS.doc
Modèle fiche identité établissement.xlsx
Modèle BPU.xlsx
CCATP.pdf
X
ContactsTitulaires.xls
BLANCHISSERIE / S0105 / M_2681 / Kit Marché subséquent

## Slide 18: 2. Description fonctionnelle – Utilisateurs, rôles et contraintes
2.2 Utilisateurs et rôles
Utilisateur :
  Peut déposer ou supprimer des documents pour sa filière seulement
  Peut ajouter ou modifier des métadonnées pour sa filière seulement
  Peut modifier le nom d’un document pour sa filière seulement
Administrateur : peut réaliser l’ensemble des opérations ci-dessus pour l’ensemble des filières
2.3 Contraintes fonctionnelles
Respecter les standards ergonomiques pour une prise en main rapide,
Réduire au maximum le nombre d’opérations nécessaires pour déposer des documents,
  A titre d’information, un utilisateur peut avoir à déposer en une seule fois jusqu’à 6 000 fichiers pour une taille de 2 Go et 24 types différents

## Slide 19: 3. Description technique
3.1 Architecture technique
Backend : Fonctionnalités dédiées aux administrateurs et collaborateurs UniHA
Frontend : Fonctionnalités dédiées aux adhérents, seuls les documents des procédures/lots sur lesquels ils sont adhérent sont visibles.
Framework : Node.js, React, Angular, Vue.js ou PCSOFT.
Base de données : SQL SERVER
3.2 Intégrations
Intégration : windows (PCSoft) ou linux (Autres),
Stockage : SMB ou moteur de GED,
L’API pour exposer les données sera développée par UniHA.
3.3 Sécurité
Authentification et gestion des accès par rôle.
Protection contre les injections SQL et autres vulnérabilités.
Flux HTTPS.

## Slide 20: 4. Contraintes et périmètres
4.1 Contraintes de temps
Mise en production attendue au plus tard fin mai 2025
4.2 Périmètre non couvert
Analyse OCR
Recherche avancée

## Slide 21: 5. Livrables
5.2 Offre technique
Mémoire technique détaillant les fonctionnalités de la solution,
Planning projet avec les différentes étapes (cf 6.1 Phases de validation) , les livrables et les prérequis attendus de la part d’UniHA,
Coordonnées des collaborateurs qui seront en charge du déploiement et du suivi de la prestation.
5.3 Offre financière
Les conditions tarifaires applicables sont celles du marché UniHA.
L’offre financière doit faire apparaître :
  la désignation des prestations,
  le montant des acomptes associés à chaque étape de la phase déploiement,
  la fourniture de la documentation technique.
5.1 Livraison finale
Interface fonctionnelle,
Code source et documentation technique,
Rapports de tests.

## Slide 22: 6. Suivi et validation
6.1 Phases de validation
Recette fonctionnelle : Valider les fonctionnalités de l'interface.
Tests de sécurité : Vérifier la protection des données.
Déploiement : Installation sur l'environnement de production.
6.2 Indicateurs de performance
Temps moyen de dépôt d’une procédure avec au moins 10 lots.
Taux d’erreur lors de la saisie des métadonnées.

## Slide 23: 7. Annexes
Annexe 1 : Exemple de mail envoyé par les assistant.e.s
Annexe 2 : Lecteur réseau Espace-Doc
Annexe 3 : Mon Espace Doc’
Annexe 4 : Mon Espace Doc’
Annexe 5 : Métadonnées - Types de documents
Annexe 6 : Métadonnées – Propriétés des documents
Annexe 7 : Arborescence de classement dans Mon Espace Doc’
Annexe 8 : Affichage des documents dans Mon Espace Doc’
Annexe 9 : Affichage du DCE dans Mon Espace Doc’

## Slide 24: Annexe 1 : Exemple de mail envoyé par les assistant.e.s

## Slide 25: Annexe 2 : arborescence serveur de fichiers Espace-Doc

## Slide 26: Annexe 3 : Mon Espace Doc’

## Slide 27: Annexe 4 : Mon Espace Doc’

## Slide 28: Annexe 5 : Métadonnées - Types de documents
Type (= description) | Niveau
CCAP_CCATP_CCP | Procédure
CCTP | Procédure
Acte d’engagement | Marché
Acte de sous-traitance | Marché
AR de notification de l’AE | Marché
Mandat signataire | Marché
RIB n°1, n°2, etc. | Marché
BPU n°1, n°2, etc. | Marché
DPGF | Marché
DQE | Marché
Tarif catalogue | Marché ou lot
Cadre de réponse technique complété | Marché ou lot
Type (= description) | Niveau
Fiches techniques | Marché ou lot
Mémoire technique | Marché ou lot
Questionnaire technique | Marché ou lot
Avenant n°1, n°2, etc. | Marché
Certificat administratif | Marché
Décision unilatérale de modification | Marché
Preuve de notification de l’avenant | Marché
Documentation support aux adhérents | Procédure ou marché ou lot
Fiche de performance | Procédure
Kit marché subséquent | Procédure
SAD_CCAP_CCATP_CCP | Procédure
SAD_CCTP | Procédure

## Slide 29: Annexe 6 : Métadonnées – Propriétés des documents
Document | Type | Marché | Procédure | Segment | Fournisseur | Filière | Lots
DCE_CCAP | CCAP | - | M_2907 | S_0530 | - | Transport | -
DCE_CCAPanex1_Adherents GDC-Etat des besoins estimatifs | CCAP | - | M_2907 | S_0530 | - | Transport | -
DCE_CCTP | CCTP | - | M_2907 | S_0530 | - | Transport | -
ContactsTitulaires_v3_Fenwick | Doc support | - | M_2907 | S_0530 | - | Transport | -
FichPratique_ChariotManutention_20240711 | Doc support | - | M_2907 | S_0530 | - | Transport | -
249342_ATTRI1_FenwickLinde - 20240514115535 - Signature 1 | Acte d’engagement | 249342 | M_2907 | S_0530 | Fenwick | Transport | 1
249342_NotifAR_FenwickLinde | Acte d’engagement | 249342 | M_2907 | S_0530 | Fenwick | Transport | 1

## Slide 30: Annexe 7 : Arborescence de classement dans Mon Espace Doc’
Actuellement :
Cible :

## Slide 31: Annexe 8 : Affichage des documents dans Mon Espace Doc’
Actuellement :
Cible :
Acte d’engagement
AR de notification
Mandat signataire
RIB
Fiche de performance
RIB n°1
RIB n°2
RIB n°3
Type

## Slide 32: Annexe 9 : Affichage du DCE dans Mon Espace Doc’
Actuellement :
Cible :
Ouvrir le CCAP_CCATP_CCP
Ouvrir le CCTP
CCAP_M2681.zip