MARCHE DE TRAVAUX

Economat des Armées

DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTION DES ACHATS

Marché n°2025-0321/EdA-DA/ Travaux de création d’un plafond suspendu dans la cuisine et amélioration acoustique des salles à manger du Mess Mixte de la base aérienne 721 à Rochefort

Marché A Procédure Adaptée

En application des articles L. 2123-1, R2123-4 et suivant du code de la   commande publique

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES AYANT VALEUR D’ACTE D’ENGAGEMENT

Le présent CCP-AE comporte 15 pages et 3 annexes :

- Annexe 1 – Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

- Annexe 2 – Description des travaux

- Annexe 3 – Répartition des prestations en cas de groupement

Table des matières

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP)	3

Article 1	Objet du marché	3

Article 2	Durée du marché	3

Article 3	Dispositions générales	3

Article 4	Pièces contractuelles	4

Article 5	Description de la mission & conditions d’exécution du marché	4

Article 6	Pénalités	4

Article 7	Dispositions financières	5

Article 8	Assurances	7

Article 9	Résiliation du marché et exécution aux frais et risques	8

Article 10	Obligations du titulaire	8

Article 11	Protection de données à caractère personnel	8

Article 12	Dérogations au CCAG Travaux	11

ACTE D’ENGAGEMENT (AE)	12

Article 1	Cocontractants	12

Article 2	Offre financière	13

Article 3	Point de contact	13

Article 4	Délais	13

Article 5	Paiement	13

Article 6	Avance	13

Article 7	Nantissement ou cession de créance	14

Article 8	Signature du marché	14

Article 9	Décision de l’acheteur	15

# CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP)

# Objet du marché

Le présent marché a pour objet la création d’un plafond suspendu dans la cuisine et l’amélioration acoustique des salles à manger du Mess Mixte de la base aérienne 721 à Rochefort.

La mission du titulaire comprend :

- L’établissement des plans et des détails des ouvrages, installations et réservations nécessaires,

- Les travaux de consignation et dépose des équipements et installations présents dans l’emprise des travaux et rendus inutiles ou inopérant par les travaux,

- La fourniture, le transport, le stockage et la distribution sur le chantier, le montage, ainsi que le réglage de tous les ouvrages et accessoires afférents,

- Les dispositifs de protection des ouvrages existants et neufs contre toutes les dégradations pendant la durée des travaux,

- L’exécution des trous et des scellements des supports, colliers, guides, points fixes, consoles et toutes autres fixations d’appareils,

- La main d’œuvre et le matériel nécessaire aux travaux, essais et réglages,

- Les travaux nécessaires à l’installation, et la protection des ouvrages,

- Les travaux de finition,

- Un devoir de conseil et d’informations régulier sur les évolutions techniques.

Lieu d’exécution de la prestation

Mess Mixte de la base aérienne 721 à Rochefort.

# Durée du marché

Le marché prend effet à compter de sa notification qui vaut ordre de service de démarrage des prestations jusqu’à la fin de la garantie légale.

La durée du marché se décompose comme suit :

- Le délai d’exécution des travaux (période de préparation comprise) est estimé à 3 mois maximum ou conformément au calendrier général remis par le candidat dans son offre en cas de délai plus court.

- La durée de la période de préparation est fixée à 1 mois à partir de la notification du marché.

# Dispositions générales

  - Décomposition en tranches

La consultation donne lieu à un marché ordinaire.

  - Représentation de l’acheteur pour l’exécution du marché

Pour l'exécution du présent marché le maître d’ouvrage est représenté par la Division Technique des Opérations d’Infrastructure (DTOI) de l’Economat des Armées.

  - Liste des intervenants

Economat des Armées :

- Chef de projet bâtiment : Jean-François DUVAL

- Contrôleur Technique Régional : Jean-François BRUN

- Chef de secteur : Soizic MAY

- Chef d’Unité de Concession

  - Prestation(s) Supplémentaire(s) Eventuelle(s) (PSE)

Le maître d’ouvrage ne prévoit pas de prestation supplémentaire éventuelle.

  - Prestations similaires susceptibles d’entrer dans le champ d’application

En application de l’article R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs marchés négocié(s) passé(s) sans publicité ni mise en concurrence préalable et relatif(s) à des prestations similaires peut/peuvent être passés ultérieurement. La durée pendant laquelle le ou les nouveaux marché(s) public(s) peut/peuvent être conclu(s) ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché public initial.

  - Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le maître d’ouvrage et de l'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant en application des dispositions prévues par le Code de la commande publique.

# Pièces contractuelles

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG Travaux, les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

- Le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) ayant valeur d’Acte d’Engagement (AE) et son(ses) annexe(s), à l'exception de celles qui seraient expressément identifiées comme n'ayant pas valeur contractuelle, dans leur version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants,

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de travaux,

- La proposition technique/organisationnelle du titulaire.

Les documents applicables sont ceux en vigueur lors du mois d’établissement des prix.

Les pièces générales, bien que non jointes aux autres pièces constitutives du marché, sont réputées connues du prestataire.

# Description de la mission & conditions d’exécution du marché

Voir annexe 2 du présent CCP valant l’AE.

# Pénalités

  - Dispositions générales

Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 300 € HT pour l'ensemble du marché.

Le montant total des pénalités (toutes pénalités en confondues, à l’exception de celles prévues pour « travail dissimulé ») est plafonné à hauteur de 50% du montant HT du marché, augmenté des éventuels avenants.

  - Pénalités

Par dérogation à l’article 19.1 du CCAG Travaux, il est prévu, en sus des pénalités indiquées au CCAG-Travaux, les pénalités suivantes :

Pénalité pour absence aux réunions de chantier

En cas d’absence à des réunions de chantier, une pénalité égale à 100 euros HT par absence est appliquée.

Pénalités pour absence de remise de documents

En cas de non remise des documents, une pénalité égale à 300 euros HT par jour de retard est appliquée.

Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’acheteur applique une pénalité correspondant à 10% du montant TTC du marché. Le montant de cette pénalité ne peut toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.

# Dispositions financières

  - Rémunération

Le titulaire est rémunéré sous forme d'un prix forfaitaire fondé sur les conditions économiques du mois appelé « mois 0 », indiqué dans l’acte d’engagement. A défaut de définition du mois m0 dans l’acte d’engagement, le mois m0 correspond au mois de la date limite de remise des offres.

Le prix fixé au marché est réputé comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l'emballage, à l'assurance et au transport jusqu'au lieu de livraison, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

  - Garantie financière et nantissement

Il est prévu une retenue de garantie au titre des articles R. 2191-32 et suivants du Code de la commande publique.

En ce qui concerne le nantissement il est fait application de l'article 4.2 du CCAG Travaux.

  - Avance

Le titulaire indique à l’Acte d’Engagement s’il décide, ou non, de bénéficier d’une avance.

Son montant n'est ni révisable, ni actualisable.

Elle est versée si le marché est supérieur à 50 000 € HT et si le délai d'exécution est supérieur à deux mois.

Le montant de l'avance est égal à 5%* du montant initial du marché, si le délai d'exécution du marché n'excède pas 12 mois. Si cette durée est supérieure à 12 mois, l'avance est égale à 5% d'une somme égale à 12 fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.

*lorsque le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise (mentionnée à l’article R. 2151-23 du Code de la commande publique), le taux de l’avance est porté à 20%.

Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant TTC du marché et doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80% du montant TTC du marché.

L'avance ne peut être versée qu'après constitution de la garantie à première demande à hauteur du montant de l'avance prévue à l'article R. 2191-7 du Code de la commande publique. Cette sûreté doit être fournie dans un délai de 30 jour calendaire à compter de la notification du marché. Passé ce délai, le titulaire perd le bénéficie de l’avance.

Cette garantie à première demande ne peut pas être remplacée par une caution personnelle et solidaire.

  - Acomptes et solde

Le règlement du prix s'effectue par acompte mensuel sur la base de constats contradictoires de la réalisation des prestations.

Le montant de chaque acompte est déterminé par le maître d’ouvrage en considération de l'avancement des prestations sur la base d’une note produite par le prestataire.

Pour le versement du solde, le prestataire adresse son projet de décompte à l'expiration de sa mission.

  - Variation des prix

Les prix sont fermes pour la durée totale du marché.

  - Délai global de paiement et intérêts moratoires

Le délai global de paiement ne peut excéder 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. Le défaut de paiement dans le délai précité fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Le taux des intérêts moratoires est celui du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente, effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points. A ces intérêts moratoires, s’ajoute le versement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

  - Présentation des demandes de paiement et facturation électronique

Les demandes de paiement sont présentées conformément aux dispositions de l’article 12 du CCAG Travaux.

En application de l’ordonnance n° 2014-697 relative au développement de la facturation électronique et du décret n°2016-1478 relatif au développement de la facturation électronique, le titulaire du présent marché (et les sous-traitants admis au paiement direct) sont tenus de transmettre leurs factures sous forme électronique.

Ces catégories d’entreprises sont celles prévues pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Les entreprises, non encore soumises au caractère obligatoire de la transmission dématérialisée, peuvent cependant y adhérer volontairement par anticipation via le portail Chorus Pro.

Ce choix est définitif pour toute la durée d’exécution du marché. La transmission des factures sous forme dématérialisée s’effectue après inscription sur le portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr.

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture électronique est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer. Outre les mentions légales et les indications figurant ci-dessus, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

- la date d'émission de la facture,

- la désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture,

- le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries,

- le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable de l'entité publique (facultatif),

- le code d'identification du service en charge du paiement : DFR_CCN

- la date d'exécution des prestations,

- la quantité et la dénomination précise des prestations réalisées,

- le prix unitaire HT des prestations réalisées ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire,

- le montant total HT et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération,

- le cas échéant, les modalités particulières de règlement,

- le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Elles comportent également le numéro d'identité de l'émetteur (ou à défaut, son identifiant) et celui du destinataire de la facture. La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Si ces conditions ne sont pas respectées, la facture est systématiquement retournée au titulaire du marché. Les frais de facturation ne sont pas admis.

Faites-vous accompagner : l’Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat (AIFE) a mis à votre disposition des conseils pour maîtriser la facturation électronique (http://www.economie.gouv.fr/aife/facturation-electronique).

# Assurances

Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle

Le titulaire unique doit prouver qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité civile contractée auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable, garantissant l’intégralité des conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber à quel que titre que ce soit, y compris du fait de leurs sous-traitants respectifs, à raison des dommages corporels, matériels et/ ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers, y compris la maîtrise d’ouvrage du fait ou à l’occasion de la réalisation des prestations objet du présent marché.Le contrat doit comporter des montants de garanties suffisants quant au risque et à son environnement  qui ne peuvent , en tout état de cause être inférieurs à :

- 1,5 M€ / sinistre en RC Exploitation ;

- 1,5 M€ / sinistre et par année d’assurance en RC Professionnelle.

Cette garantie est maintenue en vigueur pendant toute la durée des travaux et le titulaire unique du contrat ou chacun des cotraitants doit en justifier à chaque échéance annuelle ainsi que du paiement de la prime.

Assurance de Responsabilité Civile Décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis à l’obligation d’assurance, le titulaire unique du contrat ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit justifier, au moyen d’une attestation de son assureur, l’assurance couvrant la responsabilité décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 et suivants et 2270 du Code civil.

Cette attestation doit obligatoirement indiquer l'étendue des garanties apportées par sinistre sans pouvoir être inférieure à 1.500.000 €.

Cette assurance doit être en cours de validité à la date d’ouverture du chantier quelle que soit la date d’intervention du prestataire.

Le titulaire et ses cotraitants éventuels font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de leurs sous-traitants afin de les produire à toute réclamation du maître d’ouvrage.

Le titulaire et ses cotraitants éventuels sont tenus également de s’assurer pour la garantie de bon fonctionnement édictée par l’article 1792-3 du code civil ainsi que pour la garantie des dommages immatériels.

Lorsqu’il s’agit de travaux non soumis à l’obligation d’assurance décennale (cf. ordonnance du 08/06/2005), l’attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile décennale n’est pas exigée.

# Résiliation du marché et exécution aux frais et risques

L’acheteur, conformément aux dispositions de l’article 50 du CCAG Travaux, se réserve la possible de faire exécuter les prestations « aux frais et risques du titulaire ».

# Obligations du titulaire

Le titulaire doit également remettre au maître d'ouvrage, avant la notification du marché et tous les six mois durant l'exécution de ce marché, la pièce mentionnée aux articles D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail. Il s'agit de la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis à l'autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-2, 3 et 11 du Code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

En application de l’article D. 8222-5 ou D. 8222-7 du Code du travail, le titulaire doit remettre au maître d’ouvrage, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, l’ensemble des pièces mentionnées dans ces articles. A défaut, le maître d’ouvrage peut résilier le contrat aux torts du titulaire.

Dans le cas où le maître d'ouvrage est informé par un agent de l'inspection du travail que le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du Code du travail, le maître d’ouvrage le met alors en demeure l’entreprise de faire cesser sans délai cette situation. Le titulaire ainsi mis en demeure apporte au maître d’ouvrage, dans un délai de deux mois, la preuve qu’il a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le marché peut être résilié sans indemnité, aux frais et risques du titulaire.

# Protection de données à caractère personnel

Chaque partie au contrat est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du contrat. Ces règles sont issues du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ci-après désigné « le Règlement Européen sur la Protection des Données » ou « RGPD ».

  - Description du traitement et données à caractère personnel

Le titulaire est autorisé à traiter pour le compte de l'acheteur les données à caractère personnel nécessaires pour fournir les prestations objet du contrat.

  - Obligations du titulaire

Le titulaire s'engage à :

- traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement,

- traiter les données conformément aux instructions de l'acheteur,

- garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat,

- veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité, reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel, et prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.

Si le titulaire considère qu'une instruction constitue une violation du règlement européen ou du droit de l'Union ou du droit des Etats membres relatif à la protection des données, il en informe immédiatement l'acheteur. En outre, si le titulaire est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, il doit informer l'acheteur avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public.

Autorisation de désignation d'un autre prestataire

Le titulaire peut faire appel à un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit l'acheteur de tout changement envisagé concernant l'ajout ou le remplacement d'autres prestataires. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement concernées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant ultérieur et les dates du contrat de sous-traitance ultérieur. L'acheteur dispose d'un délai minimum de 6 jours à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ultérieure ne peut être effectuée que si l'acheteur n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les instructions de l'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées. Le titulaire demeure pleinement responsable devant l'acheteur de l'exécution par le sous-traitant ultérieur de ses obligations.

Droit d'information des personnes concernées

Il appartient à l'acheteur de fournir l'information aux personnes concernées par les opérations de traitement au moment de la collecte des données

Exercice des droits des personnes

Le titulaire aide l'acheteur à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées : droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage). Lorsque les personnes concernées exercent auprès du titulaire des demandes d'exercice de leurs droits, le titulaire doit adresser ces demandes dès réception au maître d’ouvrage.

Notification des violations de données à caractère personnel

Le titulaire notifie à l'acheteur toute violation de données à caractère personnel dans un délai maximum de 48 heures après en avoir pris connaissance et par voie électronique.

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre à l'acheteur, si nécessaire, de notifier cette violation à l'autorité de contrôle compétente.

La notification contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données à caractère personnel (catégories et nombre approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données),

- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact,

- la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel,

- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Si, et dans la mesure où il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu.

Après accord de l'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte l'acheteur, la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique.

La communication à la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de données à caractère personnel et contient au moins les mêmes éléments que la notification ci-dessus.

Aide du titulaire dans le cadre du respect par l'acheteur de ses obligations

Le titulaire aide l'acheteur pour la réalisation d'analyses d'impact relative à la protection des données ainsi que pour la réalisation de la consultation préalable de l'autorité de contrôle.

Mesures de sécurité des données à caractère personnel

Le titulaire s'engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ;

- les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement ;

- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

Sort des données

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage à détruire toutes les données à caractère personnel.

Délégué à la protection des données

Le titulaire communique à l'acheteur le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données, s'il en a désigné un conformément au RGPD.

Registre des catégories d'activités de traitement

Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte de l'acheteur comprenant :

- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels autres prestataires et, le cas échéant, du délégué à la protection des données,

- les catégories de traitements effectués pour le compte de l'acheteur,

- le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et les documents attestant de l'existence de garanties appropriées le cas échéant,

- une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ;

- des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement ;

- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

Documentation

Le titulaire met à la disposition de l'acheteur, la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par l'acheteur ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.

  - Obligations de l’acheteur

L'acheteur s'engage à :

- fournir au titulaire les données visées à l'article "Description du traitement de données à caractère personnel",

- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le titulaire,

- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le RGPD de la part du titulaire,

- superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du titulaire.

# Dérogations au CCAG Travaux

| Articles du CCP | Articles du CCAG Travaux |
| --- | --- |
| 4 | 4.1 |
| 6.1 | 19.2.1 |
| 6.2 | 19.1 |

# ACTE D’ENGAGEMENT (AE)

Cadre réservé à l’acheteur

Numéro de marché attribué par l’acheteur : 2025-0321 du …. /…./2025

Représentant de l’acheteur :

Le commissaire Général de 1ère classe Philippe POURQUÉ, Directeur Général

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R. 2191-59 du Code de la commande publique auquel renvoie l’article R. 2391-28 du même code (nantissement ou cession de créances) : secretariat.cao@economat-armees.fr

Comptable assignataire des paiements : Monsieur Jacques PHILIPPS - jacques.philipps@economat-armees.fr

# Cocontractants

Nom : XXX

Prénom : XXX

Qualité : XXX

Engage pour mon propre compte

Engage pour le compte de la société

et

Agissant en tant que prestataire unique

Agissant en tant que membre du groupement défini ci-après

Type de groupement (le cas échéant) :

Conjoint avec mandataire solidaire*

Solidaire

*l’acheteur n’impose aucune forme au groupement après attribution. En cas de groupement conjoint le mandataire est solidaire des autres membres du groupement.

1er contractant (contractant unique ou mandataire du groupement)

Raison sociale : XXX (intitulé complet et forme juridique de la société)

Domicilié à : XXX

Téléphone : XXX

Courriel : XXX

Numéro SIRET : XXX

Numéro au registre du commerce : XXX

Code NAF/APE : XXX

2ème contractant

A copier/coller autant de fois que nécessaire

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses administratives Particulières (CCP) et des pièces contractuelles qui y sont mentionnées, affirme/affirmons, sous peine de résiliation de plein droit du marché, qu’aucune des personnes physiques ou morales pour lesquelles nous intervenons ne tombe sous le coup de l’interdiction de soumissionner à un marché public.

Je m’engage/nous nous engageons, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations dans les conditions définies au sein des pièces du marché.

L’offre ainsi présentée ne me/nous lie toutefois que si son acceptation m’est/nous est notifiée dans un délai de 6 mois à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de consultation.

# Offre financière

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois M0.

Mois M0 : mois de la date limite de remise des offres.

Montant de la rémunération forfaitaire dans les conditions fixée au présent document.

XXX € HT

XXX € TTC

# Point de contact

Nom : XXX

Prénom : XXX

Qualité : XXX

Téléphone : XXX

Mail : XXX

# Délais

Les délais d’exécution sont précisés à l’article 5 du présent CCP-AE (première partie).

# Paiement

Le maître d’ouvrage se libére des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit des comptes ouverts :

A copier/coller autant de fois que nécessaire

Titulaire : XXX

Organisme bancaire : XXX

Code banque : XXX

Code guichet : XXX

Numéro de compte : XXX

Clé RIB : XXX

IBAN : XXX

BIC : XXX

# Avance

L’avance est versée conformément aux dispositions des articles R. 2191-3 à R. 2191.10, R. 2191-13 et R. 2191-15 à R. 2191-18 du Code de la commande publique.

Le titulaire accepte l’avance.

Le titulaire refuse l’avance.

Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, l’acheteur considéré que l'entreprise renonce au bénéfice de l'avance.

# Nantissement ou cession de créance

Un certificat de cessibilité est communiqué au titulaire du marché ou à son sous-traitant bénéficiant du paiement direct, à sa demande, pour être remis au cessionnaire ou au titulaire d’un nantissement de créance(s).

# Signature du marché

Fait en un seul original,

Signature du marché par le titulaire individuel

| Nom/Prénom et qualité du signataire | Lieu et date de signature | Signature |
| --- | --- | --- |

Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne/société qu’il représente. La signature du présent document engage  pour l’ensemble des pièces contractuelles préalablement communiquées dans le cadre de la procédure.

Signature du marché en cas de groupement

Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte d’engagement (cocher la ou les cases correspondantes) :

Pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations (joindre les pouvoirs en annexe du présent document).

Pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché (joindre les pouvoirs en annexe du présent document).

Ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en annexe.

Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement (cocher la case correspondante) :

Donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations.

Donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché.

Donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous (donner des précisions sur l’étendue du mandat).

Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant :

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire]

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est obligatoirement solidaire.

| Nom/Prénom et qualité du signataire | Lieu et date de signature | Signature |
| --- | --- | --- |

Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne/société qu’il représente. La signature du présent document engage pour l’ensemble des pièces contractuelles préalablement communiquées dans le cadre de la procédure.

# Décision de l’acheteur

Est acceptée la présente offre.

| Nom/Prénom et qualité du signataire | Lieu et date de signature | Signature |
| --- | --- | --- |
|  | Pantin, le |  |