## Slide 1: Système d’Information Recherche
Gestion de l’application Easydore Relations DSN – MOA – Éditeur/TMA

## Slide 2: Plan de présentation
Objectif
Contextes de gestion d’une application
  Spécifications et développements
  Livraison d’une nouvelle version
  Maintien en Conditions Opérationnelles - Test et Validation
  Recette d’une nouvelle version
  Mise en production d’une nouvelle version
  Maintien en Conditions Opérationnelles - Production
  Pilotage

## Slide 3: Plan de présentation
Objectif
Contextes de gestion d’une application
  Spécifications et développements
  Livraison d’une nouvelle version
  Maintien en Conditions Opérationnelles - Test et Validation
  Recette d’une nouvelle version
  Mise en production d’une nouvelle version
  Maintien en Conditions Opérationnelles - Production
  Pilotage

## Slide 4: Objectif: Partager la même vision de la gestion d’une application
MOA
MOE
Éditeurs/TMA
MOE CHU
(DSN – service informatique)

## Slide 5: Objectif: Partager la même vision de la gestion d’une application
RA
Responsable d’Application
RT
Responsable Technique
CAU «14 »
(Centre d’Assistance Utilisateur)
CP MOA
Chef de Projet – référent MOA
Utilisateurs
MCO PROD
(Exploitation)
RD – Resp. Développement
Chef de projet
RP – Responsable Produit
Directeur de projet
Support

## Slide 6: Plan de présentation
Objectif
Contextes de gestion d’une application
  Spécifications et développements
  Livraison d’une nouvelle version
  Maintien en Conditions Opérationnelles - Test et Validation
  Recette d’une nouvelle version
  Mise en production d’une nouvelle version
  Maintien en Conditions Opérationnelles - Production
  Pilotage

## Slide 7: Contextes de gestion d’une application
Livraison d’une nouvelle version
(Env. Test et Validation)
Recette d’une nouvelle version
(Env. Test et validation)
Mise en production
(Env. Prod)
Maintien en Conditions Opérationnelles
(Env. Prod)
Spécifications & Développements
Pilotage
Maintien en Conditions Opérationnelles
(Env. Test et Validation)

## Slide 8: Contextes de gestion d’une application
Pilotage
Suivi contractuel
(Marché, Commandes, Facturation)
Suivi des tickets
CHU et Fournisseur
Road map
Club utilisateur
Prise en charge des appels sur dysfonctionnement applicatif
Prise en charge des demandes d’assistance fonctionnelle et métier
Prise en charge des appels sur indisponibilité
(connexion, accès)
Exploitation & Supervision
(Sauvegarde, Restauration, Supervision)
Administration du paramétrage
Maintien en Conditions Opérationnelles
(Env. Prod)
Mise à disposition (Information générale)
et CR d’installation
Installation
Information générale / Indisponibilité de l’application
Check-list MEP
Préparation
(Impacts, Documentation, Formation, Accompagnement, Calendrier)
Mise en production
(Env. Prod)
Bilan
(Validation des anomalies et de leur criticité, GO/NOGO de MEP)
Création des tickets Fournisseurs
(en cas d’anomalie)
Réalisation des tests de recette
Préparation
(Périmètre, Scénarios, Outils de pilotage, Calendrier)
Recette d’une nouvelle version
(Env. Test)
Mise à disposition
(Information MOA)
Livraison d’une nouvelle version
(Env. Test et Validation)
Spécifications & Développements
Mise à disposition des codes sources
(Si propriété CHU)
Dépôt des codes sources à l’APP
CR d’installation
Installation
Dépôt sur serveur de test (Exécutable, documentation)
Préparation
(Périmètre, Calendrier)
Package d’installation
Documentation
Développements
Spécifications
Préparation
(Périmètre, calendrier)
Cahier des charges
CR de recette
Maintien en Conditions Opérationnelles
(Env. Test et Validation)
Administration du paramétrage
Exploitation & Supervision
(Maintenance, sauvegarde, restauration,..)
Prise en charge des appels sur indisponibilité
(connexion, accès)
Prise en charge des appels sur dysfonctionnement applicatif

## Slide 9: Contextes de gestion d’une application
Ces contextes sont dépendants les uns des autres. Ils représentent des jalons, auxquels sont associés des livrables et des délais de réalisation ou d’anticipation.
Délais d’anticipation |  | 1 semaine | 1 mois | 1 mois
Livrables attendus | Spécifications Package installation | CR installation Documentation Cahiers de test PV MOM | CR de recette PV VA Procédure d’installation | CR installation Release Note
Livraison d’une nouvelle version
(Env. Test)
Recette d’une nouvelle version
(Env. Test)
Mise en production
(Env. Prod)
Maintien en Conditions Opérationnelles
(Env. Prod)
Spécifications & Développements

## Slide 10: Contextes de gestion d’un application: Environnements et acteurs référents
Dev
Test (et validation)
Prod
RD
Responsable Développement
RT
Responsable Technique
MCO
Exploitation
Développements
Mise en production
Maintien en conditions opérationnelles
RA
Responsable d’Application
CP MOA
Chef de projet MOA
Utilisateurs
RP
Responsable Produit
Recette d’une nouvelle version
Technique :
Environnements :
Fonctionnel :
Livraison d’une nouvelle version
Spécifications

## Slide 11: Plan de présentation
Objectif
Contextes de gestion d’une application
  Spécifications et développements
  Livraison d’une nouvelle version
  Maintien en Conditions Opérationnelles - Test et Validation
  Recette d’une nouvelle version
  Mise en production d’une nouvelle version
  Maintien en Conditions Opérationnelles - Production
  Pilotage

## Slide 12: Spécifications et développement: RACI
 |  | I |  |  |  |  |  | 
 |  | I |  |  |  |  |  | 
 | I | I |  |  |  |  |  | 
 |  | I |  |  |  |  |  | 
 |  | I | I |  |  |  |  | I
 |  | I |  |  |  |  |  | 
Spécifications & Développements
Cahier des charges
Développements
Documentation
Package d’installation
Spécifications fonctionnelles
Cadrage
(Périmètre, calendrier)
R | Responsible | Réalise
A | Accountable | Assume
C | Consulted | Consulté
I | Informed | Informé
A
R
A
R
C
A
R
R
A
R
R
R
A
C
C
C
R
C
C
C
C
RD
RP
Support TMA
RA
RT
CP MOA
Utilisateurs
CAU
MOA | MOE - DSN | MOE – Éditeur/TMA
MCO
C
R
A
A

## Slide 13: Plan de présentation
Objectif
Contextes de gestion d’une application
  Spécifications et développements
  Livraison d’une nouvelle version
  Maintien en Conditions Opérationnelles - Test et Validation
  Recette d’une nouvelle version
  Mise en production d’une nouvelle version
  Maintien en Conditions Opérationnelles - Production
  Pilotage

## Slide 14: Livraison d’une nouvelle version en test: RACI
 |  | I |  |  |  |  | I | 
 | I | I |  |  |  |  | I | 
 | I | I | I |  |  |  | I | 
 |  |  | I |  |  |  | I | I
Livraison d’une nouvelle version
(Env. Test)
Cadrage
(Périmètre, Calendrier)
Dépôt sur serveur de test
(Exécutable, documentation)
Mise à disposition
(Information MOA)
CR d’installation
Installation
R | Responsible | Réalise
A | Accountable | Assume
C | Consulted | Consulté
I | Informed | Informé
A
A
R
C
R
A
R
C
A
R
C
C
A
R
C
RD
RP
Support TMA
RA
RT
CP MOA
Utilisateurs
CAU
MOA | MOE - DSN | MOE – Éditeur/TMA
MCO
C
C
I

## Slide 15: Plan de présentation
Objectif
Contextes de gestion d’une application
  Spécifications et développements
  Livraison d’une nouvelle version
  Maintien en Conditions Opérationnelles - Test et Validation
  Recette d’une nouvelle version
  Mise en production d’une nouvelle version
  Maintien en Conditions Opérationnelles - Production
  Pilotage

## Slide 16: Maintien en Conditions Opérationnelles: RACI
 |  |  |  | I | I |  |  | 
 | I |  |  |  |  |  |  | 
I |  |  |  |  |  |  |  | 
Maintien en Conditions Opérationnelles
(Env. Test et Validation)
Administration du paramétrage
Prise en charge des appels sur indisponibilité
(connexion, accès)
Exploitation & Supervision
(Maintenance, sauvegarde, restauration ..)
Prise en charge des appels sur dysfonctionnement applicatif)
R | Responsible | Réalise
A | Accountable | Assume
C | Consulted | Consulté
I | Informed | Informé
R
R
C
C
C
C
C
A
R
C
C
R
A
R
R
RD
RP
Support TMA
RA
RT
CP MOA
Utilisateurs
CAU
MOA | MOE - DSN | MOE – Éditeur/TMA
MCO
R
A
R
A
R
R
C
R
C
C
C
A
R
A
R

## Slide 17: Maintien en Conditions Opérationnelles Equipes et processus DSN
Pour les environnements de test, validation ou pré-production
(autre que la production):
La DSN:
Assure la mise à disposition d’environnements
N’assure pas la supervision de ces environnements
N’a pas de contrat de service pour ces environnements
Le prestataire:
Assure l’administration et la supervision nécessaires à l’application sur ces environnements
Peut intervenir sur demande validée par le CHU de Nantes
Peut demander à la DSN d’intervenir en fournissant les procédures nécessaires
Maintien en Conditions Opérationnelles
(Env. Test et Validation)

## Slide 18: Plan de présentation
Objectif
Contextes de gestion d’une application
  Spécifications et développements
  Livraison d’une nouvelle version
  Maintien en Conditions Opérationnelles - Test et Validation
  Recette d’une nouvelle version
  Mise en production d’une nouvelle version
  Maintien en Conditions Opérationnelles - Production
  Pilotage

## Slide 19: Recette d’une nouvelle version: RACI
 |  |  | I |  |  |  |  | 
 |  |  | I |  |  |  |  | 
 | I | I |  |  |  | I | I | 
 |  |  |  |  |  |  | I | 
 |  |  | I |  |  |  |  | 
Recette d’une nouvelle version
(Env. Test)
Cadrage
(Périmètre, Scénarios, Outils de pilotage, Calendrier)
Bilan
(Validation des anomalies et de leur criticité, GO/NOGO de MEP)
Réalisation des tests de recette
Création des tickets Fournisseurs
(en cas d’anomalie)
CR de recette
R | Responsible | Réalise
A | Accountable | Assume
C | Consulted | Consulté
I | Informed | Informé
A
R
A
R
C
C
A
R
A
R
C
C
C
A
R
C
C
C
C
RD
RP
Support TMA
RA
RT
CP MOA
Utilisateurs
CAU
MOA | MOE - DSN | MOE – Éditeur/TMA
MCO
C
C
C

## Slide 20: Plan de présentation
Objectif
Contextes de gestion d’une application
  Spécifications et développements
  Livraison d’une nouvelle version
  Maintien en Conditions Opérationnelles - Test et Validation
  Recette d’une nouvelle version
  Mise en production d’une nouvelle version
  Maintien en Conditions Opérationnelles - Production
  Pilotage

## Slide 21: Mise en production: Processus et conditions
Mise en production
(Env. Prod)
Un créneau mensuel est réservé pour les mises à jour d’EASYDORE:
3ème mardi de chaque mois entre 12h et 14h
Ce créneau ne pourra pas être décalé. En cas de retard, la mise en production sera reportée au créneau mensuel suivant.
En cas d’urgence justifiée, une mise en production pourra être planifiée en dehors de ce créneau mensuel.

## Slide 22: Mise en production: RACI
 |  |  |  | I | I | I |  | 
 |  |  |  |  |  |  | I | 
I | I | I | I |  |  |  | I | I
I | I | I |  |  | I |  | I | 
I | I | I |  | I | I | I | I | I
 | I | I |  |  |  |  | I | 
 |  | I |  |  |  |  |  | 
RD
RP
Support TMA
RA
RT
CP MOA
Utilisateurs
CAU
Mise en production
(Env. Prod)
Cadrage technique
(Impacts, Documentation, Formation, Accompagnement, Calendrier)
Check-list MEP
Information générale / Indisponibilité de l’application
Installation
Mise à disposition
(Information générale)
Mise à disposition des codes sources
(Si propriété du CHU)
Dépôt des codes sources à l’APP
(Agence pour la Protection des Programmes)
R | Responsible | Réalise
A | Accountable | Assume
C | Consulted | Consulté
I | Informed | Informé
A
R
C
C
C
C
A
R
C
A
R
A
R
C
A
R
MOA | MOE - DSN | MOE – Éditeur/TMA
A
R
A
R
C
MCO
C
C
R
C
R

## Slide 23: Plan de présentation
Objectif
Contextes de gestion d’une application
  Spécifications et développements
  Livraison d’une nouvelle version
  Maintien en Conditions Opérationnelles - Test et Validation
  Recette d’une nouvelle version
  Mise en production d’une nouvelle version
  Maintien en Conditions Opérationnelles – Production
  Pilotage

## Slide 24: Maintien en Conditions Opérationnelles
Maintien en Conditions Opérationnelles
(Env. Prod)
Sujets abordés
Contrat de service et contrat de maintenance
Scénarii d’assistances:
  Cas d’incidents DSN
  Cas du support métier et d’incidents applicatifs
RACI du maintien en conditions opérationnelles

## Slide 25: Maintien en Conditions Opérationnelles: Contrats
MOA
DSN
Éditeurs/TMA
Contrat de maintenance
=
Marché TMA
Support/Hotline et horaires d’ouverture:
  CAU (14): lundi au vendredi de 7h à 19h
  Gestion de tickets IWS
Application standard (Non Metal)
Le tableau PCA-PRA du Kit de Survie (KS) informe sur:
  Les plages de maintenance
  Engagements de remise en service
  Applications METALS
La MCO peut fournir à la demande un rapport de disponibilité d’une application (indicateur technique)
Maintien en Conditions Opérationnelles
(Env. Prod)
Contrat de service
=
Contrat Standard
Support/Hot line et horaires d’ouverture
Délai de PEC d’incident
Délai de mise à disposition d’une solution sur incident
Délais d’indisponibilité max.
Livrables attendus
Pénalités
Accès au SI via bastion d’administration
A compléter avec les engagements du candidat retenu

## Slide 26: Maintien en Conditions Opérationnelles: Scénarii d’assistance
Prise en compte de l’appel
Analyse du dysfonctionnement
Prise en compte de l’appel
Analyse du dysfonctionnement
Création de compte
Réinitialisation de MDP
Pb de disponibilité (cas 1)
Pb d’habilitation
Pb de PC
Pb infrastructure
Réinstallation de composants
Relancer le serveur
Dysfonctionnement applicatif (cas 2)
Paramétrage
Assistance à l’utilisation
Création de compte Easydore
Réinitialisation de MDP
Procédure corrective
Procédure de contournement
Pb connu
Livraison d’un correctif
Procédure de contournement
Pb inconnu
Support TMA
CP MOA
Utilisateurs
CAU
RD
CP MOA
CP MOA
CAU
MCO
Prise en compte de l’appel
Analyse du dysfonctionnement
CAU
Assistance fonctionnelle et métier (cas 3)
Si LDAP
MCO
(Env. Prod)
Information DSN
RA
Maintien en Conditions Opérationnelles
(Env. Prod)

## Slide 27: Maintien en Conditions Opérationnelles: Processus sur incident DSN (cas 1)
Appel MOA
Prise en compte de l’appel
Prise en charge N2
Prise en compte de la demande
Création d’un ticket CHU
Réception mail clôture
N1
N2
MOA | MOE - DSN | MOE – Éditeur/TMA
RA
RT
CP MOA
Utilisateurs
RD
CAU
Support TMA
Développement
correctif
RP
Prise en charge N1
Information / Sollicitation
Clôture de l’appel
Clôture de l’appel
N3
Niveaux d’assistance sur incident :
N1 : Connu, procéduré et résolu par le CAU
N2 : Connu, procéduré et résolu par le RA ou le RT
N3 : Inconnu, nécessitant l’investigation d’un expert (RA, RT, Éditeur/TMA)
Ticket Éditeur/TMA
MCO PROD
Clôture de l’appel
Création d’un ticket Éditeur/TMA
Prise en charge N3
Ticket CHU (IWS)
Ticket CHU
Ticket CHU
Maintien en Conditions Opérationnelles
(Env. Prod)
Appel CAU
Réception mail AR

## Slide 28: Maintien en Conditions Opérationnelles Equipes et processus DSN
Maintien en Conditions Opérationnelles
(Env. Prod)
Les missions :
Assurer le maintien des systèmes de protection et de sécurité des données (sauvegarde/anti-virus/Firewall/…)
Assurer le support Niveau 2 sur les applications du SI
Assurer le maintien des infrastructures centrales (salles serveurs/ réseau/ stockage/…).
Piloter le suivi du processus de gestion des changements en production
Assurer l’activité d’hébergeur de données de santé
Les moyens à disposition :
Equipe dédiée assurant un service de 07h à 19h du lundi au vendredi
Outils de sauvegarde/supervision/administration
Bases documentaires
Expertise technique/formation
Contrat de maintenance avec tiers éditeur/constructeur/..

## Slide 29
Demande d’assistance
Prise en compte de la demande
Prise en charge N3
Recette
MOA | MOE - DSN | MOE – Éditeur/TMA
RA
MCO
CP MOA
Utilisateurs
RD
CAU
Support TMA
RP
Dysfonctionnement
applicatif inconnu
Assistance
fonctionnelle
et métier
Réception mail clôture
Réception mail AR
Prise en charge
Création d’un ticket Éditeur/TMA
Prise en compte de la demande
Développement
correctif
Prise en charge
Clôture de la demande
Prise en charge N2
Dysfonctionnement
applicatif connu
Ticket Éditeur/TMA
Réception mail clôture
Niveaux d’assistance sur incident :
N2 : Connu, procéduré et résolu par le CP MOA
N3 : Inconnu, nécessitant l’investigation de l’éditeur/TMA)
Maintien en Conditions Opérationnelles: Processus assistance métier et incident applicatif (cas 2 et 3)
Information / Sollicitation
Maintien en Conditions Opérationnelles
(Env. Prod)

## Slide 30
Maintien en Conditions Opérationnelles
(Env. Prod)
Administration du paramétrage
Exploitation & Supervision
(Sauvegarde, Restauration, Supervision)
Prise en charge des appels sur indisponibilité
(connexion, accès)
(cas 1)
Prise en charge des appels sur dysfonctionnement applicatif
(cas 2)
Prise en charge des demandes d’assistance fonctionnelle et métier
(cas 3)
 |  | I |  |  |  |  |  | I
 | I | I |  |  |  |  | I | I
 |  | I | I |  |  |  | I | 
 |  |  |  |  |  |  | I | 
R | Responsible | Réalise
A | Accountable | Assume
C | Consulted | Consulté
I | Informed | Informé
A
R
C
A
R
R
C
C
MOA | MOE - DSN | MOE – Éditeur/TMA
RD
RP
Support TMA
RA
RT
CP MOA
Utilisateurs
CAU
MCO PROD
R
C
C
Maintien en Conditions Opérationnelles: RACI
R
A
R
A
R
C
C
A
C
R

## Slide 31: Plan de présentation
Objectif
Contextes de gestion d’une application
  Spécifications et développements
  Livraison d’une nouvelle version
  Maintien en Conditions Opérationnelles - Test et Validation
  Recette d’une nouvelle version
  Mise en production d’une nouvelle version
  Maintien en Conditions Opérationnelles - Production
  Pilotage

## Slide 32: Pilotage: RACI
 |  |  |  | I | I |  |  | 
I |  |  | I |  |  |  |  | 
I |  | I |  |  |  |  |  | 
Pilotage
Suivi contractuel
(Marché, Commandes, Facturation)
Suivi des tickets
CHU et Fournisseur
Road map
Club utilisateur
R | Responsible | Réalise
A | Accountable | Assume
C | Consulted | Consulté
I | Informed | Informé
A
C
C
A
R
C
R
C
A
R
C
C
A
R
R
R
C
C
RD
RP
Support TMA
RA
RT
CP MOA
Utilisateurs
CAU
MOA | MOE - DSN | MOE – Éditeur/TMA
MCO
R
C

## Slide 33: Merci de votre attention