| CENTRE HOSPITALIER LE MANS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Présentation |  |  |  |  |

Table des matières

1	Objet de l’opération et contexte général	3

1.1	Note d’intention du maître d’ouvrage	3

1.2	Le Centre Hospitalier du Mans	3

1.2.1	Présentation du site	3

1.2.2	Localisation générale	6

1.2.3	Historique du site principal et activités	10

1.2.4	Le schéma directeur immobilier (SDI) version 2013	11

1.2.5	Activités et localisations AU 31/12/2023	18

1.2.6	Le site au terme du scénario	21

# Objet de l’opération et contexte général

## Note d’intention du maître d’ouvrage

Le projet «CŒUR de Sarthe» consiste, pour le Centre Hospitalier du Mans (CHM), à regrouper et à moderniser, en une unité de lieu centrale, ses activités « chaudes » adultes, créant ainsi un Centre OpératoirE, d’Urgence et de Réanimation, à destination de l’ensemble des 600.000 Sarthois. Il s’agit de consolider l’offre de soins de référence territoriale, que seules les équipes du CHM sont en capacité d’assumer en Sarthe.

Le projet comprend deux volets principaux :

1.	La construction, sur une surface totale de 21 192 m², d’un nouveau bâtiment, dont la dénomination reste à définir, permettant d’accueillir les activités adultes de chirurgie et d’anesthésie, d’endoscopie, de stérilisation, d’urgence, de réanimation et de soins intensifs polyvalents adultes, ainsi que le SAMU 72 et le SMUR.

2.	La restructuration partielle du bâtiment Monet, attenant au bâtiment précité, permettant un regroupement, sur 1 870 m², des 3 unités actuelles de chirurgie ambulatoire, dans une double logique de lisibilité du parcours patient et d’efficience d’usage des ressources.

Le projet « CŒUR de Sarthe » vise la modernisation et le développement des activités concernées, ainsi que le renforcement des synergies, avec la création d’un véritable « axe rouge » permettant de sécuriser les parcours critiques, urgents, et non-programmés, depuis l’amont jusqu’à l’aval.

Répondant à un besoin identifié depuis plusieurs années, le projet « CŒUR de Sarthe » s’inscrit dans la réflexion globale d’aménagement du site du Mans. Il en est attendu une transcription architecturale au service des utilisateurs et répondant aux orientations stratégiques de l’établissement.

## Le Centre Hospitalier du Mans

### Présentation du site

Le Centre Hospitalier du Mans (CHM) est un des plus importants Centres Hospitaliers non universitaires de France. Il compte en 2023, 1 311 lits et 149 places, répartis sur 2 sites (site principal du Mans : 1 147 lits et places ; et centre de gériatrie Charles Drouet à Allonnes : 379 lits et places).

Il emploie plus de 4 800 professionnels, dont plus de 656 médecins (chiffres 2023). Il est le siège du SAMU - Centre 15 de la Sarthe et dispose d'un SMUR.

Le site du Centre hospitalier hors parkings extérieurs est d’environ 24 Hectares et les 41 bâtiments sur le site totalisent 184 000 m² de Surface Hors Œuvres Nette.

Vue aérienne depuis le sud

Le Centre Hospitalier du Mans dessert un bassin de 550 000 habitants et constitue l'hôpital de référence pour un bassin d’1 million de personnes en Médecine, Chirurgie et Obstétrique. En volume de séjours, en excluant les séances, le CHM se situe en 3ème position au sein de la région des Pays de la Loire, derrière les CHU de Nantes et d’Angers. Il représente 45% de l’offre de santé totale offerte par les établissements publics et privés en Sarthe et réalise à lui seul 85% de l’activité des établissements publics.

Au sein de l’offre publique MCO, le CHM est situé à :

- 45 minutes du CH de Mamers (rattaché au GHT de l’Orne, du fait de sa fusion avec l’hôpital d’Alençon) ;

- 50 minutes du CH de La Ferté-Bernard ;

- 55 minutes du CH de Saint-Calais ;

- 45 minutes du CH Château-du-Loir ;

- 40 minutes du Pôle Santé Sarthe et Loir, situé au Bailleul – La Flèche.

CHIFFRES CLES 2023

Urgences :

65 046 passages aux Urgences adultes

29 passages aux Urgences pédiatriques

6 258 passages aux Urgences Gynéco-Obstétricales

443 277 127 appels et 328 184 dossiers de régulation médicale traités par le SAMU 72 et SAS (service d’accès aux soins)

3 080 interventions SMUR dont 390 interventions TIIH (transport infirmier inter-hospitalier)

1 286 EPMU (équipe paramédicale mobile d’urgence)

Consultations et soins externes :395 996 consultations MCO, dont :

- 223 356 consultations de médecine

- 136 485 consultations de chirurgie

- 36 155 consultations d’obstétrique

Hospitalisations :

118 848 séjours MCO, dont :

- 82 831 séjours de médecine

- 19 924 séjours de chirurgie

- 6 093 séjours de gynéco-obstétrique

Parmi tous ces séjours : 27 823 séjours ambulatoires (tous types), avec un taux ambulatoire (hors séances) d’environ 38 %

Séances (dialyse et chimiothérapies) : 35 334

Activités opératoires :

22 659 interventions chirurgicales et d’endoscopies, réparties sur trois blocs opératoires :

- Bâtiment Fontenoy : 12 salles (dont 2 dédiées urgences) = 12 716 interventions

- Bâtiment Claude Monet : 5 salles (dont 2 dédiées endoscopies) = 4 883 interventions

- Bâtiment Aliénor (Pôle FME) : 6 salles = 5 060 interventions

Imagerie :

- 129 900 examens d’imagerie médicale + 10 745 examens de médecine nucléaire

- 5 IRM en gestion mutualisée (GIE avec un groupement de radiologues libéraux) : 2 sur site + 3 hors site

- 3 scanners (dont un dédié aux activités interventionnelles)

- 7 salles de radiologie conventionnelle

- 2 écho-doppler et 1 mammographe

- 2 TEP-scan mutualisés en GCS avec un groupement de médecins nucléaires libéraux

- 4 gamma-caméras mutualisées en GCS avec un groupement de médecins nucléaires libéraux

Cardiologie interventionnelle :

- 1 salle de coronarographie

- 1 salle de rythmologie

Ressources humaines (en ETP) :Total des effectifs, dont :

- effectifs médicaux séniors : 460 dont 83 sages-femmes

- effectifs médicaux juniors, internes et FFI : 196

- effectifs non médicaux : 4147

Activité de formation initiale :

Internes (accueillis simultanément) : 196 internes, FFI et docteurs juniors

Externes (accueillis simultanément) : 60

Etudiants en odontologie (accueillis simultanément) : 24

Etudiants paramédicaux (IFSI et IFAS du CHM, nombre total) : 501

Budget :

430 197 576 € de produits au CRP

12 979 573 € de dépenses d’investissement

La dynamique d’activité est continue depuis 10 ans et a dépassé toutes les prévisions initiales avec 30% d’augmentation depuis 2008 ce qui témoigne d’abord des besoins de la population et de la capacité du CHM à y répondre en adaptant en permanence son offre et en menant à bien des projets dont la conduite a été rendue possible grâce à une gestion saine de ses ressources permettant d’investir.

La dynamique d’activité est aussi marquée en termes de recherche clinique. Le CHM a été le 1er Centre Hospitalier non universitaire à bénéficier de financement MERRI, reconnaissance par le ministère de la santé de l’activité d’enseignement et de recherche clinique. Depuis, l’activité n’a fait que croître positionnant le CHM 1er CH non-U en terme de recherche clinique industrielle permettant aux patients sarthois un accès à l’innovation thérapeutique.

Le Centre Hospitalier du Mans fut le premier centre hospitalier français à voir ses comptes certifiés sans réserve en avril 2015.

Enfin, le Centre Hospitalier du Mans est l’établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire du département de la Sarthe (GHT 72). Il doit à ce titre assurer un certain nombre de missions pour les établissements qui font partie du GHT 72.

### Localisation générale

Le Centre Hospitalier du Mans est situé à l’ouest de l’agglomération du Mans, à proximité directe de la Départementale ceinturant la ville, et à quelques minutes de la sortie n°8 de l’A11 reliant Paris à Nantes.

Les 3 sites du Centre Hospitalier du Mans sur l’agglomération sont les suivants :

Centre Hospitalier du Mans

194 Avenue Rubillard

72037 Le Mans

Charles Drouet (EHPAD/USLD et Blanchisserie du CHM)

2 Rue Auguste Renoir

72700 Allonnes

Centre de Cancérologie de la Sarthe

64/66 Rue de Degré

72000 Le Mans

Son accès principal se situe au n°194 avenue Rubillard, et est desservi par le tramway ligne 1 - arrêt « Hôpital » (situé à 15 minutes de la gare du Mans). Un deuxième arrêt de tramway, « Cadran-Epine », permet de desservir le nord-ouest du site, et notamment le Centre de Cancérologie de la Sarthe, les écoles paramédicales (IFSI et IFAS), ainsi que les locaux des services techniques. Un deuxième accès existe depuis l’avenue Rubillard au n°188, utilisé comme sortie de secours et voie cyclistes et piétons.

Côté nord du site, l’entrée peut se faire directement au n°62 rue Degré pour accéder notamment à la Maternité (bâtiment Aliénor). Un accès est également possible depuis le rond-point situé au nord-ouest du site (sous contrôle d’accès) pour les flux techniques et logistiques.

A l’ouest du site, des accès secondaires existent rue de la Maison Neuve, notamment vers l’ex-maternité (dont le bâtiment est désaffecté et la zone de stationnement maintenue), ainsi qu’un accès piétons entre les bâtiments Charcot et Duperrat.

Les parkings payants P1 (100 places) et P2 (120 places) sont accessibles aux visiteurs depuis l'avenue Rubillard, à proximité directe de l’entrée principale du site. Le parking P3 (810 places, dont 192 places payantes pour les visiteurs, le reste étant affecté aux professionnels du CHM), est situé de l’autre côté de la ligne SNCF ainsi que de la ligne de tramway, et est accessible depuis la rue de la Presle et la rue de Degré. Une passerelle piétonne permet de rejoindre le centre hospitalier depuis ce parking. Au nord, à proximité immédiate du Centre de Cancérologie de la Sarthe (CCS), les parkings P4 et P5 sont réservés aux professionnels du CHM et proposent 318 places au total. Sur leur emprise, un parking-silo est en cours de construction, via un bail emphytéotique concédé par le CHM, et dont la maîtrise d’ouvrage et la gestion est confiée Cénovia, société publique locale dont Le Mans Métropole est actionnaire majoritaire. Ce parking-silo, qui ouvrira en 2025, comptera 300 places, pour les visiteurs et professionnels (CHM et des deux autres partenaires privés du CCS). Au total, cette zone de parkings, incluant les actuels P4 et P5, comptera 618 places, soit une augmentation capacitaire de 300 places. Le détail de l’ensemble des places de stationnement est précisé dans le chapitre 3.5.3.1.6 du présent rapport.

En 2023, une halte ferroviaire a été créée, permettant un accès facilité à l’hôpital et au campus universitaire du Mans pour les voyageurs TER des axes : Le Mans <> Laval, Le Mans <> Alençon, Château-du-Loir <> Le Mans <> Alençon. Un nombre important de professionnels du CHM utilise ce moyen de transport domicile-travail.

Une navette gratuite, opérée par le gestionnaire des transports publics de l’agglomération (SETRAM) a été mise en place en 2023 pour faciliter les déplacements entre les parkings et les différents points du site du CHM et du CCS, situé au nord du site.

Le CHM promeut les mobilités douces et actives (marche à pied et vélo), notamment pour ses professionnels, de plus en plus nombreux à utiliser le vélo pour leurs trajets domicile-travail.

L’hélisurface du site (matérialisée « H » sur le plan ci-après) est située au nord du parking P3. Les patients sont ensuite transférés jusqu’au site par ambulance.

P2

P3

H

Rue de Degré

Avenue Rubillard

P1

P4

P5

Accès parkings visiteurs :

- P1 = 103 places (accès P1 par l’avenue Rubillard)

- P2 = 128 places (accès P2 par l’avenue Rubillard)

- P3 = 811 places (accès P3 par l’Ouest)

Portails pour véhicules légers : accès fermés

- 2 accès piétons : depuis l’avenue Rubillard et depuis la rue de la maison neuve

Flux malades couchés

- Accès aux urgences adultes et SMUR par l’avenue Rubillard puis accès dédié

H

- Accès aux urgences pédiatriques et gynéco-obstétricales par la rue de Degré

- Hélistation implantée de l’autre côté de la voie TGV

Flux personnel

- P3 = 811 – 196 = 615  places

- P4 = 212 places

- P5 = 106 places

+ Places complémentaires secteur ex-maternité

Flux logistiques

- Flux logistiques majeurs par le bas de la rue de Degré (côté bâtiment Aliénor)

- Flux logistiques secondaires par le haut de la rue de Degré (côté bâtiment des services techniques)

Trajet tramway gare > hôpital : 15 min

### Historique du site principal et activités

La localisation actuelle du site principal du CHM date de 1891. L’objectif était alors de moderniser et d’agrandir des locaux en réponse à l’évolution des normes médicales de la fin du 19e siècle (développement de l’hygiène hospitalière) et à l’augmentation de la population du Mans (passant de 32 600 habitants en 1855 à 55 000 en 1886). Le « nouvel hôpital » a alors constitué une déclinaison tardive du système « Tollet », avec la construction d’un site pavillonnaire multifonctionnel d’une capacité initiale de 800 lits, dont les bâtiments Froullay, Tardieu ou encore Rubillard en sont aujourd’hui l’héritage.

Au fil des décennies, le site hospitalier s’est modernisé, avec comme opérations principales de construction (bâtiments encore opérationnels pour les activités hospitalières) :

- 1975 : bâtiment des Laboratoires ;

- 1976 et 1985 : bâtiment Reilly (aujourd’hui : centre de soins dentaires, chambre mortuaire) ;

- 1983 : bâtiment Fontenoy (centralisation de l’ensemble des services de chirurgie et d’une partie de la médecine) ;

- 1989 : bâtiment Pavillon Léonard de Vinci (gériatrie) ;

- 1993 : bâtiment Saint-Exupéry (pédiatrie) ;

- 2001 à 2003 : bâtiment Claude Monet (médecine de spécialités, puis chirurgie avec notamment des blocs ambulatoires) ;

- 2009 : bâtiment Aliénor (femme-mère-enfant).

A partir de 2013, le Centre Hospitalier du Mans, s’est appuyé sur l’élaboration d’un schéma directeur immobilier (SDI) pour mettre en œuvre sa stratégie d’aménagement du site de manière structurée et pluriannuelle.

### Le schéma directeur immobilier (SDI) version 2013

En 2013, un schéma directeur immobilier (SDI) du CHM a été élaboré, pour la première fois. S’il n’a pas été mis en œuvre en totalité, il a toutefois constitué très largement, jusqu’à ce jour, le fil conducteur des principales opérations immobilières réalisées.

Lors des études préalables à son élaboration, plusieurs limites architecturales et fonctionnelles du site hospitalier du Mans avaient été identifiées, et notamment :

- une architecture pavillonnaire présentant une importante dissémination des bâtiments, difficilement compatible avec les enjeux de transversalité et de mutualisation ;

- un centre de gravité des activités cliniques déporté vers l’Est du site et une dispersion des flux, notamment patients.

- L’existence de deux plans altimétriques :

Le schéma directeur V2013 s’est donc construit dans une perspective de recentrage géographique des activités de soins.

Il visait, par ailleurs, à permettre au CHM de s’inscrire dans une nouvelle dynamique en matière d’investissement, en assurant une cohérence sur le long terme, notamment au regard des principes suivants :

- apporter une vision globale des possibilités d’organisation des sites hospitaliers à moyen et long terme ;

- traduire, en termes d’organisation des espaces, d’aménagements architecturaux, urbains et paysagers, les besoins résultant du projet médical et de soins ;

- s’adapter à la réalité des moyens existants, en intégrant au maximum les aspects positifs des organisations actuelles et des sites existants ;

- mettre les espaces en conformité avec les besoins, règles et pratiques actuelles (sécurité incendie, accessibilité PMR, etc.) ;

- étudier la restructuration du bâti existant en fonction de sa typologie et de son état ;

- optimiser les surfaces existantes, rentabiliser leur usage ;

- optimiser le foncier et s’intégrer dans l’environnement urbain.

Le schéma directeur V2013 a été structuré autour de 3 grandes séquences de projets :

- la séquence 1, qui concernait l’accueil sur le site, les fonctions ambulatoires, et le regroupement des hospitalisations ;

- la séquence 2, dédiée au regroupement des activités « chaudes » (plateaux techniques interventionnels et opératoires, Urgences, Réanimation médico-chirurgicale) et à la création d’un campus des internes ;

- la séquence 3, centrée sur la reconstruction des laboratoires et de la pharmacie, ainsi que sur les fonctions logistiques hôtelières.

Par ailleurs, des opérations spécifiques avaient également été projetées, de manière plus indépendante, visant notamment à :

- créer progressivement un quartier « gérontologique » sur le site, rassemblant les unités résidentielles (SLD et EHPAD) dans le secteur Sud-Est, directement ouvert sur la ville par la rue de la Maison Neuve ;

- reconvertir les bâtiments historiques afin d’accueillir les secteurs administratifs, les activités de prévention et de santé publique, ainsi qu’une maison médicale. La zone d’accès et les bâtiments historiques devant l’avenue Rubillard accueilleraient donc ainsi progressivement les fonctions médico-sociales, à l’interface de la ville et de l’hôpital, poursuivant ainsi le mouvement initialisé par le schéma directeur.

#### La réalisation de la séquence 1 du SDI : la mise en œuvre du projet « Ambulatoire, Regroupement des médecines spécialisées, Cheminement » (ARC)

Dès 2014, le concours de maitrise d’œuvre a été lancé. Les travaux ont débuté en 2017, pour s’achever 3 ans plus tard, avec l’ouverture au public fin 2020 et début 2021 de deux nouveaux bâtiments :

- le bâtiment Plantagenêt, composé des différents services de consultations (médecine et chirurgie) ainsi que d’hôpitaux de jour (médecine). Ce bâtiment redonne de la lisibilité pour les patients en devenant la nouvelle porte d’entrée principale pour l’activité programmée. Ci-dessous les localisations initiales prévues lors de l’élaboration du projet :

- le bâtiment Madeleine Brès, regroupant les activités d’hospitalisation complète des services de médecines spécialisées (hépato-gastro-entérologie, endocrino-diabétologie rhumatologie, pneumologie, néphrologie-hémodialyse, dermatologie), dont les activités étaient auparavant situées dans les bâtiments Reilly et Claude Monet.

Depuis la phase projet, quelques relocalisations ont été effectuées :

- déménagement des unités HC et HDJ d’onco-hématologie dans le Centre de Cancérologie de la Sarthe (CCS) ;

- transformation de l’unité de soins palliatifs en lits identifiés soins palliatifs (LISP).

Sur un site historiquement pavillonnaire, ce projet permet la connexion de quatre des principaux bâtiments :

- le bâtiment Plantagenêt se trouve ainsi relié au bâtiment Claude Monet (par le niveau 0 pour la logistique et par le niveau 1 pour les flux patients et visiteurs) ;

- les bâtiments Fontenoy et Madeleine Brès sont connectés par l’intermédiaire du niveau 1 du bâtiment Claude Monet (passerelle au-dessus de la voie de circulation).

#### Une réalisation de la séquence 2 du SDI limitée au développement partiel des capacités d’hébergement pour les internes, repoussant à une date ultérieure le regroupement des activités « chaudes »

##### L’initiation du « campus des internes »

Accueillant, en permanence, plus de 280 étudiants en santé (60 externes et 220 internes), le CHM fait partie des trois centres hospitaliers non universitaires français présentant la plus importante activité de formation initiale médicale. Ceci s’explique autant par la taille du CHM, rendant possible l’encadrement des étudiants en stage, que par la volonté de l’établissement et des autorités sanitaires et universitaires de renforcer l’attractivité médicale du territoire.

La deuxième séquence du SDI prévoyait donc la création d’un « campus des internes », avec la reconstruction du lieu de vie (internat), ainsi que le développement du capacitaire d’hébergement. Cette démarche a bien été amorcée, avec la mise en service fin 2023 d’un nouveau bâtiment d’hébergement des internes, dénommé « La Ruche ». Ce nouveau capacitaire de 117 chambres n’atteint toutefois pas la cible finale ; par ailleurs, la reconstruction du lieu de vie n’a pu être menée à ce jour.

##### Le report du regroupement des activités « chaudes » du CHM

A partir de 2016, le projet initial de regroupement des activités « chaudes » est questionné, notamment du fait du montant d’investissement nécessaire et de la soutenabilité financière en regard. Des études de faisabilité sont menées, visant à limiter le périmètre de reconstruction aux seuls blocs opératoires. Toutefois, du fait d’évènements imprévus (notamment crise sanitaire Covid-19 de 2020) et de la complexité technique des projets de réhabilitation en site occupé, la démarche n’est pas menée à son terme.

#### La mise en œuvre de la séquence 3 du SDI : la modernisation et l’extension de la pharmacie, des laboratoires et des fonctions logistiques et hôtelières

##### La modernisation et l’extension de la pharmacie

L’extension de la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) a été réalisée en 2019, afin de moderniser la logistique pharmaceutique du site et alimenter de manière optimale les deux nouveaux bâtiments issus du projet « ARC ».

Ce projet a également permis l’automatisation et la robotisation de cette activité, notamment avec la mise en place des circuits plein-vide et de la dispensation individuelle nominative (DIN).

##### L’intégration d’une chaine à réponse rapide au laboratoire

Le laboratoire a connu plusieurs évolutions sur la période 2013-2023 :

- l’installation d’une chaine automatisée d’analyse (laboratoire à réponse rapide – L2R) ;

- l’intégration d’un nouveau centre de prélèvements permettant un accueil et une prise en charge optimale des patients au sein du bâtiment Plantagenêt.

Toutefois, malgré ces avancées importantes, le bâtiment n’a pas connu la restructuration complète telle qu’initialement envisagée. Aussi, les limites d’une organisation et d’un bâtiment datant des années 1970 persistent à ce jour.

##### La modernisation des fonctions logistiques et hôtelières

Sur la même période, le CHM a ainsi bénéficié :

- de la création d’un « hub » logistique au niveau 0 du Bâtiment Monet, permettant une rationalisation des flux logistiques (centralisation des déchets, acheminement des flux linges, repas et fournitures hôtelières) avec le nouveau bâtiment Plantagenêt ;

- du développement d’un réseau pneumatique à l’échelle du site ;

- de la réhabilitation in situ de l’unité de production alimentaire ;

- de la centralisation des vestiaires et le déploiement de distributeurs automatiques de vêtements (DAV).

#### Une opération majeure non-prévue au SDI : la construction du Centre de Cancérologie de la Sarthe (CCS)

Le CCS a ouvert ses portes, en deux phases, fin 2022 et début 2023. Ce projet, issu d’une opportunité partenariale public-privé inédite, a permis le regroupement des activités de cancérologie du CHM, de la Clinique Victor Hugo (groupe Elsan) ainsi que du Centre Jean-Bernard (groupe ILC).

Ce sont ainsi l’ensemble des activités de cancérologie du territoire de la Sarthe, hors chirurgie, qui ont été regroupées en un centre intégré, composé de deux bâtiments reliés entre eux. Le CCS accueille majoritairement les patients sarthois, mais aussi une part non négligeable de patients issus des territoires limitrophes (Orne, Mayenne, Eure-et-Loir).

Le CCS n’était pas prévu lors de la programmation initiale de 2013. Toutefois, sa localisation en périphérie nord du site n’a pas remis en question les éléments structurants du SDI V2013, et a nécessité uniquement de relocaliser certaines activités spécifiques, avec notamment :

- le déplacement de la chambre mortuaire sur le bâtiment Reilly, qui a également été densifié en accueillant le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) et le Centre d’Enseignement et de Soins Dentaires (CESD) créé, de novo, en partenariat avec l’UFR d’odontologie de Nantes Université ;

- le déplacement des ateliers automobiles et espaces verts près de l’hélistation et du bâtiment des services techniques.

Dans sa version actualisée en 2024, le SDI du CHM prévoit de remplacer les 30 lits d’HC d’onco-hématologie, transférés du bâtiment Madeleine Brès vers le CCS, par une unité nouvelle d’HPDD de 30 lits, à orientations principales en hépato-gastro-entérologie et en pneumologie. Cette évolution est envisagée en cohérence avec les projections d’activités présentées ci-après, ainsi qu’avec les données de patients hébergés dans d’autres unités (que la spécialité dont ils relèvent normalement), et, enfin, avec les projections de charges du PGFP.

#### Au terme du SDI V2013 : un site remanié et une rationalisation des flux patients et logistiques

A ce jour, au terme de la période couverte par le SDI V2013, de nombreuses opérations ont été menées de manière cohérente et structurée, répondant aux enjeux définis lors de la phase diagnostique ; le centre de gravité du site se rapproche à présent d’un positionnement central, les quatre principaux bâtiments sont connectés, et la lisibilité et l’efficience des différents flux ont été grandement améliorés, notamment en matière de parcours patient.

UPA*A

HUB*

L2R*

Pharmacie

CCS*

ARC*

* ARC = Ambulatoire, Regroupement des spécialités et Cheminement

* CCS = Centre de Cancérologie de la Sarthe

* HUB = Hub Logistique

* L2R = Laboratoire à Réponse Rapide

* UPA = Unité de Production Alimentaire

En revanche, certains éléments structurants n’ont pu être traités (tel le regroupement des activités « chaudes »), ou seulement de manière limitée au regard de l’évolution des besoins futurs (activités médicotechniques et logistiques notamment).

Le SDI V2024 d’une manière générale, et le projet « CŒUR de Sarthe » en particulier, ont vocation à répondre à ces besoins structurels, en poursuivant la démarche initiée en 2013.

### Activités et localisations AU 31/12/2023

Le bâtiment Widal, à proximité directe, accueille les consultations de santé publique. L’ensemble des flux ambulatoires est ainsi concentré en amont du site, à proximité de l’accès principal.

#### Flux logistiques

Les fondamentaux de l’organisation logistique sur le CHM reposent sur la mise en place d’une centralisation des équipes de transport sous 3 grandes fonctions :

- L’équipe transport logistique assurant tous les transferts par véhicule et certains flux internes associés.

- Le secteur Déchets composé d’une équipe de collecte, de transport et de gestion des filières déchets.

- Le transport patient interne et externe.

A noter que la circulation véhicule de la logistique est contrainte par la typologie du terrain : non plat, fort dénivelé entre Fontenoy et Reilly.

Si cette centralisation est synonyme par principe d’une performance opérationnelle, de nombreux éléments participent à une dégradation des organisations en lien avec la multiplication toujours plus importante des flux logistiques sur le site :

Une dispersion sur le site des fonctions logistiques prestataires : Pharmacie, Laboratoire, Magasin, Cuisine centrale, Biomédical, Technique, Archives, zone de Déchetterie (     )

Une organisation pavillonnaire du CH qui nécessite de nombreux points d’approvisionnement principaux (    ) et de désapprovisionnement. En l’absence de connexions inter-bâtiments dédiées à la logistique, à ces points principaux des bâtiments sanitaires doivent être rajoutés tous les points annexes pour chaque bâtiment relevant d’approvisionnements logistiques (non représentés sur plan)

Une configuration différente avec certaines cours logistiques conçues pour une desserte pluri-bâtiments (Monet/Plantagenet) mais aussi, des dédoublements de points d’entrée entre le niveau sous-sol et le niveau +2 sur Fontenoy par exemple.

Un plan de circulation intra site complexe qui lors d’une tournée d’approvisionnement ou de désapprovisionnement impose des parcours avec virages en épingle et zones de retournement.

Des effets de saturation et de croisement de flux sur certaines zones (cour logistique Fontenoy notamment) imposant des déports d’activité logistique sur des zones non adaptées (+2 Fontenoy)

Une perte de visibilité sur les flux internes par bâtiment partagés entre les fonctions centrales évoquées mais aussi par la participation importante et irrégulière d’autres intervenants (Agents Magasin, prestataires externes de bionettoyage, Equipe d’Hygiène des Locaux de Soins (EHLS), services de soins eux-mêmes, brancardiers (Bloc par exemple) Magasiniers Laboratoires…)

Les objectifs du SDL et du projet CŒUR de Sarthe se rejoignent donc pour accompagner l’établissement dans son projet logistique et notamment par la rationalisation et l’optimisation des flux.

### Le site au terme du scénario

#### Centralité du projet CŒUR de Sarthe

Le projet CŒUR de Sarthe permet de poursuivre les opérations projetées dans le cadre du Schéma Directeur Immobilier du site et de disposer d’un plateau médico-technique (urgences, blocs opératoires, imageries, soins critiques et stérilisation) au centre du dispositif Court Séjour Adultes du CH, tout en permettant les liaisons directes de bâtiment à bâtiment.

PROJET COEUR

PROJET PEDIATRIE

Démolition