CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE l’ARIEGE

ACTE D'ENGAGEMENT

MARCHE N°2025-01

Objet AE :

Remplacement du groupe froid des bâtiments du siège de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ariège situé 5 rue Victor Hugo – Peysales – BP 60031 - 09002 FOIX..

- CONTRACTANT :

Je soussigné(e) (nom et prénom)

Agissant en qualité de :

Représentant l'Entreprise ou la Société

Dont le Siège Social est à

Immatriculée à l'URSSAF sous le n°

Après avoir pris connaissance des Cahiers des Clauses Administratives et Techniques Particulières en date du ……………………. et des documents qui y sont mentionnés et après avoir fourni les déclarations et certificats prévus au règlement de la consultation,

M'engage sans réserve envers la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ariège, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à réaliser pour le prix global et forfaitaire indiqué à réaliser les travaux de remplacement du groupe froid des bâtiments du siège de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ariège situé 5 rue Victor Hugo – Peysales – BP 60031 - 09002 FOIX tels que décrits au CCTP.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

II- PRIX

Le mois de référence du prix global et forfaitaire appelé mois zéro de remise des offres, est celui qui précède le mois au cours duquel se situe la date limite de remise des offres, soit avril   2025.

La prestation sera réalisée moyennant le prix global et forfaitaire suivant :

	Montant H.T.

	Montant T.V.A. (………. %)

- Montant T.T.C.

III  – délais d’Execution

Le délai d'exécution du marché est de 6 mois et 1 mois de préparation de chantier (dont congés annuels), à compter de la date de l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux, incluant une période de préparation de chantier.

Ordre de service (OS) :23 mai 2025

Période préparation : 26 mai au 23 juin 2025,

Démarrage effectif travaux : début 23 juin 2025,

Neutralisation chantier semaines 33 à 36

Livraison : 29 septembre 2025.

IV- PAIEMENTS

La Caisse d’Allocations Familiales de l’Ariège se libérera des sommes dues par elle en créditant le compte ouvert au nom de la :

Société

à (nom et adresse de l'Etablissement financier tenant le compte)

Sous le n° de compte		Clé

Code banque		Code guichet

Indiquer selon le cas :

- Je demande à percevoir l’avance forfaitaire à laquelle je peux éventuellement prétendre (article 8.2 du CCAP)

- Je refuse de percevoir l’avance forfaitaire à laquelle je peux éventuellement prétendre (article 8.2. du CCAP)

J’atteste, sous peine de résiliation de plein droit du marché à mes torts exclusifs ou aux torts exclusifs de la société pour laquelle j’interviens, que je ne tombe pas ou que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions découlant des articles L.2141-1 à L.2141-5,  L.2141-7 à L.2141-10 de l'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018  ainsi que sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ayant modifié l'article 50 de la loi n° 52-401 du14 avril 1952.

J’atteste, ou la société pour laquelle j’interviens atteste sur l'honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L.3243 et L.1221-10 et suivant du Code du Travail.

J'atteste sur l'honneur que la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail dans le ressort de laquelle mon entreprise est implantée, n'a jamais constaté l'inobservation des règles de prévention des accidents du travail par la société pour laquelle j'interviens.

IV	-	SOUS-TRAITANCE

Indiquer selon le cas :

- Pour l'exécution du marché, j'envisage, je n'envisage pas (1) de recourir à un sous-traitant.

- L’annexe au présent Acte d'Engagement indique :

- La nature et le montant des prestations que j'envisage, nous envisageons (1) de faire exécuter par les sous-traitants payés directement.

- Le nom de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance.

Le montant des prestations sous-traitées indiqué dans l'annexe, constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.

L'annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance ; cette demande est réputée prendre effet à la date de notification du contrat ; celle-ci emportant acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, sauf en cas de refus expressément exprimé par l'Organisme.

Le montant total des prestations que j'envisage, nous envisageons (1) de sous-traiter conformément à cette annexe est de :

€

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant que j'envisage, nous envisageons (1) de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé en cours de travaux leur acceptation à la personne responsable du contrat ; les sommes figurant à ce tableau correspondant au montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.

| NATURE DES PRESTATIONS | MONTANT DES PRESTATIONS (TVA incluse) |
| --- | --- |
|  | TOTAL TTC |

Fait à 				, 	Le

La Caisse d’allocations familiales de l’Ariège,				La Société

Monsieur Richard CARRAT

Son Directeur,

Cachet

Signature, précédée de la mention "Lu et Approuvé"

(1) Rayer la mention inutile

Rayer la mention inutile