

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° Marché** | **2** | **0** | **2** | **5** | **0** | **1** | **0** | **D** | **T** | **0** | **2** | **8** | **0** | **1** | **5** |

|  |  |
| --- | --- |
| Acte d’engagement | **MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX**  **Procédure adaptée**  **Consultation GH10\_2025\_015**  **Travaux de rénovation et de sécurisation du poste de transformation B de l’Hôpital Antoine Béclère, au sein du GHU Paris-Saclay**  **MARCHE N° 2025\_010\_DT\_028\_015** |

Sommaire

[A) PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 3](#_Toc201306069)

[A.1 - Désignation du Maître d’ouvrage : 3](#_Toc201306070)

[A.2 - Signataire du marché : 3](#_Toc201306071)

[A.3 - Objet du marché**:** 3](#_Toc201306072)

[A.4 - Procédure de passation**:** 3](#_Toc201306073)

[A.5 - Nature du marché**:** 3](#_Toc201306074)

[A.6 - Forme du marché**:** 3](#_Toc201306075)

[A.7 - Prix du marché**:** 3](#_Toc201306076)

[A.8 - Durée du marché**:** 4](#_Toc201306077)

[A.9 - Délais d’exécution du marché**:** 4](#_Toc201306078)

[A.10 - Marché de prestations similaires**:** 4](#_Toc201306079)

[B) PARTIE RESERVEE AU PRESTATAIRE 6](#_Toc201306080)

[C) PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 7](#_Toc201306081)

[D) REPARTITION DES PRESTATIONS ET DES PAIEMENTS ENTRE LES MEMBRES DU GROUPEMENT 8](#_Toc201306082)

## A) PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION

### A.1 - Désignation du Maître d’ouvrage :

**GHU AP-HP Université. Paris Saclay**

**78 rue Général Leclerc**

**94270 Le Kremlin-Bicêtre**

**Courriel :** [**servicemarches.gh10.bct@aphp.fr**](mailto:servicemarches.gh10.bct@aphp.fr)

**SIRET du GHU PARIS-SACLAY : 26750045200441**

### A.2 - Signataire du marché :

Madame la Directrice du GHU AP-HP Université. Paris Saclay ayant reçu délégation du directeur général, par l’arrêté directorial en vigueur au moment de la date de publication du marché.

### A.3 - Objet du marché**:**

Le projet consiste en la rénovation et la sécurisation du poste de transformation B de l’Hôpital Antoine Béclère.

La description technique détaillée des prestations figure dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et la décomposition du prix globale et forfaitaire (DPGF).

### A.4 - Procédure de passation**:**

La procédure applicable est une procédure adaptée, passée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique.

### A.5 - Nature du marché**:**

Le marché est régi par le CCAG –Travaux en vigueur à sa date de publication.

### A.6 - Forme du marché**:**

Il s’agit d’un marché public passé à lot unique.

Le présent marché de travaux ne comporte pas de tranche optionnelle.

Il comporte une (1) variante (ou prestation supplémentaire éventuelle - PSE) à l’initiative du pouvoir adjudicateur :

1. PSE 1 : IHM TGBT (voir article 4.1 du CCTP)

Les variantes à l’initiative des candidats sont interdites.

### A.7 - Prix du marché**:**

Les prestations sont rémunérées par application du prix global et forfaitaire indiqué dans le tableau ci-dessous et détaillé dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Détail des travaux* | *Montant H.T.* | *Montant T.V.A.* | *Montant T.T.C.* |
| **Lot unique** | ......................................... | ......................................... | ........................................ |
| **Soit en toutes lettres (Montant T.T.C.)** | ................................................................................................................................................................................................................................................................................ | | |

### 

### A.8 - Durée du marché**:**

Le marché public sera conclu pour une durée prévisionnelle de 14 mois, hors garantie de parfait achèvement, à compter de la date de démarrage indiqué dans l’ordre de service (OS) relatif à la période de préparation du chantier.

Il prendra fin :

* Pour les opérations techniques de réalisation, à l’achèvement des travaux, constaté par la réception des travaux sans réserve ou à l’issue de la levée de la dernière réserve.
* Pour les opérations financières d’exécution du marché, à l’achèvement des opérations financières ultimes suivant l’établissement du décompte général définitif (notamment le versement du solde, la libération des cautions et la restitution de la retenue de garantie).

### A.9 - Délais d’exécution du marché**:**

Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d’exécution des travaux.

Le délai de préparation démarre à compter de l’ordre de service (OS) annonçant la date de démarrage de la période de préparation.

Lorsque le niveau de préparation des travaux atteint est conforme aux exigences fixées dans les documents techniques particuliers du marché, le titulaire recevra un ordre de service (OS) de démarrage de la période d’exécution des travaux qui fera courir le délai d’exécution des travaux.

Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

**Ainsi, le délai d’exécution du marché, tous lots confondus, est le suivant :**

|  | *Délai d’exécution* |
| --- | --- |
| **Délai d’exécution de la période de préparation du chantier** | **2 mois** |
| **Délai d’exécution des travaux** | **10 mois** |
| **Total des délais d’exécution incluant la période de préparation et la période d’exécution des travaux** | **12 mois** |

### A.10 - Marché de prestations similaires**:**

Les prestations objet de la présente consultation pourront donner lieu à un (ou plusieurs) nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de l’article R.2122-7 du code de la commande publique.

Le cumul du montant total du marché initial, tous lots confondus, et des marchés de prestations similaires ne pourra pas dépasser ou atteindre le seuil de procédure formalisée des marchés de travaux.

**Date de la notification** : Notifié le : via la plateforme PLACE

## B) PARTIE RESERVEE AU PRESTATAIRE

Je soussigné, Fonction :

Agissant pour mon propre compte ou pour le compte de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A dupliquer en cas de groupement

###### Mandataire du groupement solidaire / conjoint\* :

###### (\* rayer la mention inutile)

###### Dont le siège est :

Numéro de téléphone :

Numéro de télécopie :

Email :

Immatriculée : - au SIRET sous le n° :

- au registre du commerce sous le n° :

- code d’activité économique APE :

Après avoir pris connaissance des pièces du dossier de la consultation et des pièces contractuelles, mentionnées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières :

1. M’engage, sans réserve, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations désignées au marché, au prix et conditions mentionnés à l’acte d’engagement et détaillé dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.

L’offre ainsi présentée n’est valable toutefois que si la décision d’attribution intervient dans un délai de 180 jours (6 mois) à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.

Le prix est réputé établi sur la base des conditions économique du **mois de juin 2025**, ce mois est appelé « MOIS ZERO » (M0).

1. Demande que l’Administration se libère des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert :

au nom de :

A dupliquer pour chaque membre du groupement

à la banque :

Compte n° : Code banque :

Code Guichet : Code RIB :

1. Avance

Je renonce au bénéfice de l’avance dont le taux est de 5% (Option B du CCAG –Travaux)

OUI

NON

Fait en un seul original, à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, le\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Signature précédée de la mention “ Lu et approuvé ”et timbre commercial

## C) PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION

**Budget** : BUDGET GENERAL **Classe** : classe 2

**Numéro de nomenclature** (cf. arrêté directorial en vigueur au moment de la publication) : 099999 **Imputation budgétaire** (*Cf. nomenclature budgétaire*) : 23825 – 23828 – 213513 - 213518

**Exercice :** 2025 – 2026 – 2027

**Comptable assignataire des paiements** : Monsieur le Directeur Spécialisé des Finances Publiques pour l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**Références de la personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R.2191-46 à R.2191-53 et R.2191-58 du nouveau code de la commande publique**) : Madame la Directrice du GHU AP-HP Université. Paris Saclay.

Est acceptée la présente offre de la société …………………………………………………………………

pour valoir acte d’engagement pour le **marché de travaux de rénovation et de sécurisation du poste de transformation B de l’Hôpital Antoine Béclère, au sein du GHU AP-HPO Université. Paris-Saclay.**

Pour le compte du GHU PARIS SACLAY

Avec la Société :

Le Kremlin-Bicêtre, le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pour le Directeur général et par délégation,

**Anne LESTIENNE**

**Secrétaire Générale**

GHU AP-HP. Université Paris-Saclay

Hôpitaux Antoine Béclère, Maritime de Berck,

Bicêtre, Paul Brousse, Ambroise Paré,

Sainte-Périne, Raymond Poincaré,

Adresse Hôpital Bicêtre :

78 rue du Général Leclerc

94 270 Le Kremlin-Bicêtre

## D) REPARTITION DES PRESTATIONS ET DES PAIEMENTS ENTRE LES MEMBRES DU GROUPEMENT

Les contractants solidaires s’engagent financièrement pour la totalité des prestations visées au présent marché.

*Ou*

Les contractants conjoints précisent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’eux s’engage à réaliser :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Membre du Groupement* | *Prestations assurées* | *Montant\** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*Pour les accords-cadres et les accords-cadres à bons de commande, l’acte d’engagement peut n’indiquer que la répartition des prestations.