Fourniture et installation d’un banc d’essais mécaniques avec sa centrale hydraulique et leurs pilotages pour sollicitations cycliques de câbles synthétiques

Marché n° 2025FOUR008NTE

Annexe 1 à l’acte d’engagement

Délais d’exécution

|  | Dates prévisionnelles |
| --- | --- |
| Notification du marché | T0 |
| Livraison | T0 + à compléter par le candidat |
| Installation, mise en ordre de marche (MOM) et Formation réalisée par le titulaire avec remise des notices techniques et supports de formation | Livraison + à compléter par le candidat |
| Vérification d’Aptitude (VA) | MOM + 60 jours calendaires maximum |
| Vérification de service régulier (VSR) et Admission | VA + 60 jours calendaires maximum |
| Garantie | Admission + à compléter par le candidat |