

**marche de maitrise d’œuvre**

**HPW : Plan froid phase 2 – autres unités de soins**

**n° 31-0349**

**CADRE DU MEMOIRE TECHNIQUE**

**A compléter et à joindre impérativement à l’offre**

**Il est demandé aux candidats de répondre sur un format A4 recto/verso, limité à 4 pages maximum.**

**Les CV seront fournis à la fin du mémoire technique et ne sont pas comptés dans les 4 pages du mémoire technique.**

1. **Moyens humains affectés à l’opération (CV, qualification et compétences des personnes proposées constituant l’équipe, organigramme de l’équipe) et organisation de l’équipe (pôle technique et architectural) avec la répartition des tâches entre les membres du groupement et(ou) sous-traitants éventuels ..................................................................................15%**
   * Préciser les expériences du chargé du projet et des intervenants principaux, leur rôle ;
   * Présenter un organigramme de constitution de la maitrise d’œuvre ;
   * Décrire l’organisation et la répartition des intervenants dans l’équipe projet (description phases d’étude et travaux) ;
   * Préciser les champs de compétences de chacun des intervenants et les modalités d’échanges interne à l’équipe de maitrise d’œuvre ;
   * Fournir les CV à la fin du mémoire technique

Réponse du candidat :

1. **Prévision de temps consacré à la mission et sa cohérence........................................... 10%**
   * Détailler le temps affecté aux études et la répartition entre les personnes en charge de l’opération ;
   * Détailler le temps de présence en phase travaux, la répartition entre les personnes présentes et le nombre de passage sur site pour chaque intervenant ;
   * Détailler la fréquence de réunions avec la maitrise d’ouvrage par phase de l’opération (pour chaque élément de mission et durant la phase travaux) ;

Réponse du candidat :

* Renseigner ci-dessous les délais contractuels pour chaque mission (à reporter sur l’acte d’engagement) :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MISSION DE BASE** | | **DELAIS CONTRACTUELS** | |
| **en semaines** | |
| Maximum  imposé | Délai proposé par le maître d’œuvre |
| **DIAG** | Diagnostic | 4 |  |
| **AP** (APS + APD) | Etudes d’avant-projet | 8 |  |
| **PRO – ACT/DCE** | Etude de projet et établissement DCE | 6 |  |
| **ACT/RAO**  Offres initiales | Analyse des offres et mises au point nécessaires à la passation des contrats de travaux AVANT NEGOCIATIONS | 1 |  |
| **ACT/RAO**  Offres négociées et  mise au point des marchés | Analyse des offres et mises au point des marchés APRES NEGOCIATIONS | 1 |  |
| **AOR/DOE** | DOE | 4 |  |
|  |  |  |  |

* + Détailler le temps de présence sur site, hors site en complétant le tableau ci après ***« Engagement de temps minimum consacré à la mission en Homme x Jour »***;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENGAGEMENT PREVISIONNEL DE TEMPS MINIMUM CONSACRE A LA MISSION EN HOMME x JOUR** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **ELEMENTS DE MISSION DE BASE ET COMPLEMENTAIRE** | | **1** | **2** | **TOTAL : 1+2** |
| Prévision de temps de présence **sur le site** en homme X jour \*pour la phase considérée | Prévisions de temps de présence **hors** site  en homme X jour \* pour la phase considérée | Prévision de temps **total** en homme X jour \* pour la phase considérée |
| **DIA** | Diagnostic |  |  |  |
| **AP (APS + APD)** | Etudes d’avant-projet |  |  |  |
| **PRO – ACT/DCE** | Etudes de projet et établissement DCE |  |  |  |
| **ACT** | a) Analyse des offres initiales et préparation aux négociations |  |  |  |
| b) Analyse des offres négociées et mises au point nécessaires à la passation des marchés de travaux |  |  |  |
| **VISA** | Examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse |  |  |  |
| **DET** | Direction de l'exécution des contrats de travaux |  |  |  |
| **AOR** | a) - DOE |  |  |  |
| b) - Opérations de réception |  |  |  |
| c) - Suivi de la garantie de parfait achèvement |  |  |  |
| **GPA** | Prestations relatives à la période de garantie de parfait achèvement |  |  |  |
| **OPC** | Ordonnancement, Pilotage, et Coordination, |  |  |  |
| ***TOTAL (ELEMENTS DE MISSION DE BASE ET COMPLEMENTAIRES)*** | |  |  |  |
|  |  | **(1)** | **(1)** | **(1)** |
| (1) : Le total constitue un minimum, en tout état de cause, le maître d’œuvre devra consacrer à sa prestation le nombre de jours nécessaire à l’accomplissement complet et satisfaisant de sa mission, dans le cadre de son forfait de rémunération. | | | | |
| \* : L’homme x jour est une unité de mesure d’activité correspondant à celle d’un homme pendant une journée, elle ne doit pas être confondue avec le taux moyen de présence exprimé en homme/jour. A titre d’exemple, deux personnes employées à plein temps pour une mission de 4 jours génèrent une activité de 8 hommes x jour et un taux moyen de 2 hommes/jour | | | | |

1. **Méthodologie proposée pour garantir au maître d’ouvrage le respect de la qualité, des coûts, des délais, du phasage et du programme des travaux…...........................................................15%**

Réponse du candidat :