SNA-Nord

| Projet / Opération : | Réhabilitation bâtiment ex-BRIA Diagnostic Amiante avant Travaux |
| --- | --- |
| Site : | Aéroport Lesquin |
| Référence : | PdP |
| Version : | V1 |
| Rédacteur : | S Le Maguet |

Plan de prévention

Réhabilitation thermique Tour de Rouen

Diagnostic Amiante avant Travaux

- DIFFUSION INITIALE

| DESTINATAIRE(S) |  | COPIE(S) POUR INFORMATION | Toute reproduction ou communication de ce document, de son contenu ou de sa nature, même partielle, excepté les usages internes des Services de la Direction Générale de l’Aviation Civile, est strictement interdite sans le consentement écrit du Service de la Navigation Aérienne Nord. |
| --- | --- | --- | --- |
| Conseiller sécurité et conditions de travail : Davy Jacques | Tél 01 69 57 76 17 davy.jacques@aviation-civile.gouv.fr | - Chef SNA/Nord - Chef Service Technique du SNA/Nord - Chef de la Subdivision Programme, Installations, Etudes du SNA/Nord - Chef de pôle et Adjoint – SNIA / Pôle CdG |  |
| Agent hygiène et sécurité: |  |  |  |
| Médecin de Prévention : | Tél 03 20 16 19 96 Fax : 03.20.16.19.97 |  |  |
| Représentante du médecin de Prévention : Mme Carine Dubos | Tél 03 20 16 19 96 Fax : 03.20.16.19.97 carine.dubos@aviation-civile.gouv.fr |  |  |

- REDACTEUR(R) /VERIFICATION(V) / APPROBATION(A)

| Nom | Entité | V / A | Visa |
| --- | --- | --- | --- |
| Stephane LE MAGUET | SNIA | R |  |
| Stephen GUIRAUD | SNA-N/ST | A |  |

- MAITRISE DOCUMENTAIRE

| Référence : PdP |  |
| --- | --- |
| Classement et archivage de document : L:\SNIA\COP-R3\COP R3 SNA-Nord\COP R3 ROUEN\réhab thermique\2-etudes préalables et programme\24-étude techniques et diagnostics BAT\6-diagnostics\DAT\plan de prévention Support / Format : MS Office Word 2010 |  |

- Historique du Document

| Version du document | Date de rédaction | Raison de l’évolution | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 18/10/2019 | Version signée | SLM |

- Sommaire

1	Renseignements relatifs à l'opération	5

2	Inspection préalable avant le début de l'opération	6

3	Informations complémentaires	10

4	Documentation	11

5	Annexes	13

5.1	Consignes spécifiques à l’établissement :	13

5.2	Les 10 règles d’or du SNA-Nord :	13

# Renseignements relatifs à l'opération

- Nature : Diagnostic amiante avant travaux (dans le cadre du projet de réhabilitation thermique de la tour de contrôle)

- Numéro de marché : marché n°XXXXXX

- Numéro de commande : BdC n°

- Lieu de l'intervention :

- Date prévue de début : à/p de semaine 21

- Durée prévisible : 2 j

- Effectif : 1 à 2 personnes

- Plage horaire : 7h30-20h30

Sous-traitant éventuel :		OUI 	NON 

- Si oui, précisez la nature des interventions sous-traitées :

|  | ENTREPRIE UTILISATRICE (CLIENT) | ENTREPRISE INTERVENANTE |
| --- | --- | --- |
| Raison Sociale | Service de la Navigation Aérienne / Nord | QUALIOM ECO |
| Adresse | Aérodrome de Rouen Vallée de Seine 76520 BOOS | 830 bd de Normandie 76 360 Barentin |
| Téléphone | 02 35 80 52 80 | 06 88 26 44 50 |
| Télécopie | 02 35 79 07 45 | 02 35 59 37 95 |
| Nom et qualification du contact sur le site | Lionel Gruhn | Yannick Cuvilly |

# Inspection préalable avant le début de l'opération

Date de l’inspection commune : 14/05/2018

| Nom | Prénom | Société | Fonction | Téléphone | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le Maguet | Stephane | DGAC / SNIA | Conducteur d’op. | 06 14 75 84 62 | Stephane.le-maguet@aviation-civile.gouv.fr |
| Cuvilly | Yannick | QUALIOMECO | Chargé d’affaires | 06 88 26 44 50 | y.cuvilly@qualiomeco.fr |

| DEFINITION DES PHASES D'ACTIVITE, INSTALLATIONS ET MATERIELS DANGEREUX ET MOYENS DE PREVENTION SPECIFIQUES CORRESPONDANTS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domaine des risques | Nature des risques | Mesures de prévention | Mesure réalisée par |  |
|  |  |  | EU | EE |
| Circulation, accès au chantier | Collision avec un autre véhicule ou un piéton | Circuler à vitesse réduite |  |  |
|  |  | Stationner sur les parkings |  |  |
|  |  | Baliser de la zone d'intervention |  |  |
| Circulation au sol sur chantier, (chutes, chocs, heurts, encombrements, …) | Collision avec engins, établis de travail, machines-outils, etc | Baliser de la zone d'intervention |  |  |
|  |  | Respecter le balisage et les consignes de sécurité |  |  |
|  |  | Maintenir la zone d’intervention en ordre |  |  |
|  |  | Condamner l’ascenseur pendant les heures d’intervention |  |  |
|  |  | Prévenir par affichage dans l’ensemble des circulations les occupants de la réalisation de ce chantier |  |  |
| Circulation de niveau (dénivellation, fouilles, escaliers, charpentes, toitures, plafonds, échelles, échafaudage, ...) | Chute | Utiliser les outils et des protections conformes à la réglementation (harnais de sécurité et DMPT, casque…) |  |  |
|  |  | Définir au préalable les chemins de circulation et les zones d’intervention |  |  |
|  |  | Marcher avec précaution sur les toitures/charpentes |  |  |
|  |  | Blinder les fouilles |  |  |
| Mécanismes en mouvement (machines, appareils, machines de nettoyage, etc.) | Liée à l'utilisation spécifique de la machine | Utiliser des outils conformes à la réglementation |  |  |
|  |  | Respecter les consignes d'utilisation du constructeur |  |  |
|  |  | Utiliser les protections adéquates |  |  |
| Outils portatifs, électriques, pneumatiques (perceuses, meuleuses, marteaux-piqueurs, tronçonneuses, pistolets de scellement, etc.) | Liée à l'utilisation spécifique de l'outillage Projections, éclatements Électrisation, électrocution | Utiliser des outils conformes à la réglementation |  |  |
|  |  | Respecter les consignes d'utilisation du constructeur |  |  |
|  |  | Utiliser les protections adéquates |  |  |
|  |  | Utiliser exclusivement l’alimentation électrique présente sur le toit de la cabine |  |  |
| Chutes d'objets en stockage (manutention, travaux en hauteur) | Chutes, chocs | Manipuler les objets avec précaution |  |  |
|  |  | Utiliser les protections adéquates |  |  |
|  |  | Maintenir la zone d’intervention en ordre |  |  |
| Emploi de produits chimiques, toxiques, inflammables, corrosifs | Risques chimiques (brûlures, inhalation…), explosion, pollution | Fournir les Fiches de Données de Sécurité (FDS) |  |  |
|  |  | Respecter des consignes de sécurité relatives aux produits (signalisation, temps d’exposition…) |  |  |
|  |  | Utiliser les protections adéquates |  |  |
|  |  | Stocker les produits sans incompatibilité |  |  |
|  |  | Traiter les déchets chimiques (le rejet à l’égout et dans la nature des produits est interdit) |  |  |
|  |  | Reconnaître l’emplacement des points d'eau |  |  |
| Emploi ou présence de gaz. | Risques chimiques (brûlures, inhalation…), explosions, asphyxie | Fournir les Fiches de Données de Sécurité (FDS) |  |  |
|  |  | Respecter les consignes de sécurité |  |  |
|  |  | Utiliser les protections réglementaires |  |  |
|  |  | Obtenir obligatoirement un permis de feu Reconnaître l'emplacement des extincteurs |  |  |
| Ambiances physiques (bruit, éclairage, chaleur, froid, poussière, rayonnement, ...) | Liée aux ambiances physiques | Utiliser les protections adéquates (casque anti-bruit) |  |  |
|  |  | Fermer la porte menant à la vigie |  |  |
|  |  | Prévenir les agents en vigie de la réalisation d’opérations bruyantes |  |  |
| Utilisation du réseau électrique, intervention sur le réseau électrique | Électrisation, électrocution | Respecter la signalisation de sécurité et les consignes de sécurité |  |  |
|  |  | Raccorder l'outillage portatif sur des PC protégées par différentiel 30 mA |  |  |
|  |  | Faire intervenir du personnel habilité |  |  |
|  |  | Utiliser les protections adéquates |  |  |
|  |  | Consigner les installations concernées |  |  |
|  |  | Travailler en binôme sur haute tension |  |  |
| Chargement, déchargement des véhicules | Chutes d'objets | Baliser la zone de chargement/déchargement |  |  |
|  |  | Respecter les consignes de sécurité |  |  |
|  |  | Utiliser des outils conformes à la réglementation |  |  |
| Utilisation de chalumeaux oxyacétyléniques, bouteilles de gaz comprimés et dérivés et soudure à l'arc | Brûlures, explosions | Interdire de travailler à proximité des réservoirs et alimentations carburant de groupes électrogènes |  |  |
|  |  | Obtenir obligatoirement un permis de feu |  |  |
|  |  | Utiliser les protections adéquates |  |  |
|  |  | Reconnaître l'emplacement des extincteurs |  |  |
| Mouvement de portes lourdes ou de grande dimension | Écrasements, blessures | Déplacer les portes avec précaution |  |  |
|  |  | Se tenir à distance des portes en mouvement |  |  |
| Présence de chantiers à proximité | Risques liés à la nature des chantiers | Respecter les balisages des zones d’intervention (interdiction d’accéder à d’autres chantiers) |  |  |
| Manutention mécanisée (ponts roulants, chariots automoteurs, grues, engins, élingage levage, monte-charge, table élévatrice) | Renversement de piétons, accrochage de l'échafaudage, chute d’objets | Baliser la zone d’intervention |  |  |
|  |  | Définir au préalable les chemins de circulation |  |  |
|  |  | Respecter les consignes de sécurité |  |  |
|  |  | Utiliser des outils conformes à la réglementation |  |  |
|  |  | Faire intervenir du personnel habilité |  |  |
| Travaux en hauteur (charpentes, toitures, bardages, etc.) | Chutes de personnes, d’objets | Utiliser des outils et des protections conformes à la réglementation (ligne de vie, harnais de sécurité, DMPT, casque…) |  |  |
|  |  | Définir au préalable les chemins de circulation et les zones d’intervention |  |  |
|  |  | Maintenir les zones d’intervention en ordre |  |  |
|  |  | Respecter les consignes de sécurité |  |  |
|  |  | Faire intervenir du personnel habilité |  |  |
| Intervention en espace confiné | Liée à l’intervention | Respecter les consignes de sécurité |  |  |
|  |  | Faire intervenir du personnel habilité |  |  |
|  |  | Utiliser les protections adéquates |  |  |
| Travail isolé ou de nuit | Liée à l’isolement, à la fatigue | Utiliser des moyens permettant une intervention rapide (téléphone, …) |  |  |
|  |  | Organiser la surveillance du chantier |  |  |
|  |  | Travailler en binôme |  |  |
|  |  | Donner les consignes à respecter aux travailleurs isolés (être secouru à bref délai en cas d'accident) |  |  |
| Intervention dans des locaux contenant de l’amiante | Exposition à l’amiante | Interdire de percer les matériaux |  |  |
|  |  | Viser le Dossier Technique Amiante |  |  |
| Tous travaux | Incendie | Interdiction de fumer |  |  |
|  |  | Reconnaissance de l’emplacement des extincteurs à proximité de l’intervention |  |  |
| Autres activités ………………………………… |  |  |  |  |
| Il est rappelé à l’entreprise extérieure que l’ensemble de la réglementation en hygiène et sécurité au travail en vigueur doit être observée lors des opérations décrites dans le plan de prévention. Chaque entreprise reste responsable de son personnel, en assure sa propre sécurité et met en œuvre les mesures prévues dans le plan de prévention. Toute entreprise sous-traitante de l’entreprise titulaire, connue de l’administration, est soumise au plan de prévention signé par l’entreprise titulaire du marché. Elle est elle-même signataire du plan de prévention. |  |  |  |  |

Observations éventuelles :

# Informations complémentaires

  - Locaux : propre à l’entreprise (Base de Vie)

|  | MISE A DISPOSITION |  | LOCALISATION | NOMBRE | SURFACE (m²) | CHAUFFAGE | VENTILATION | EXCTINCTEURS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EU | EE |  |  |  |  |  |  |
| Locaux de stockage | X |  | RdC | 1 | 50 | X | X | X |
| Vestiaires | X |  | RdC | 1 | 12 | X |  |  |
| Toilettes | X |  | RdC et sous-vigie | 2 |  |  |  |  |
| Lavabos | X |  | RdC et sous-vigie | 2 |  |  |  |  |
| Douches | X |  | RdC | 1 |  |  |  |  |
| Restauration / salle de prise de repas | X |  | RdC et sous-vigie | 2 | 15 et 9 | X |  | X |
| Point de remplissage/Vidange des seaux | X |  | RdC et sous-vigie | 2 |  |  |  |  |

  - Moyens de secours : propre à l’entreprise

|  | MISE A DISPOSITION |  | LOCALISATION |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EU | EE |  |
| Boîte à pharmacie |  | X |  |
| Extincteurs | X |  | Dans les circulations et salles techniques |
| Infirmerie |  | X |  |

  - Prêt de matériel :

| VERIFICATION DU MATERIEL DANS LE CAS OU IL Y A PRET PAR L'ENTREPRISE UTILISATRICE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type de matériel : | Date de vérification : | Bureau de contrôle : |

# Documentation

Tous les documents cités ci-après sont à expliquer et à annexer au plan de prévention.

Le SNA-Nord se réserve le droit de refuser tout document dont :

- La date de validité est ou sera dépassée avant la fin prévue du chantier plus 1 mois.

- L’original doit être présenté en même temps que la copie.

- La provenance est douteuse. Tout document doit être vierge de rature, biffure ou surcharge d’encre.

| Nom du document : | Entreprises exposées |  |
| --- | --- | --- |
|  | EU | EE |
| Liste des agents intervenants |  | Oui |
| Plan des voies de circulation |  | Non |
| Plan des lieux de stationnement et de stockage du matériel |  | Non |
| Plan du lieu et du secteur de l'opération | Oui |  |
| Organisation des secours en cas d'urgence |  | Oui |
| Consignes générales d'incendie |  | Oui |
| Procédures du permis feu |  | Non |
| Liste des secouristes |  | Non |
| Les 10 règles d’or | Oui |  |
| Habilitation électrique |  | Oui |
| Habilitation travail en hauteur |  |  |
| Habilitation à la conduite d’engins spéciaux |  | Non |
| Conformité / Vérification du matériel utilisé |  | Oui |
| Permis de circulation en zone réservée |  | Non |
| Fiche de données de sécurité des produits utilisés |  | OUI |
| Diagnostic amiante |  | Oui |
| Autre : rapport de vérification générale des installations électriques |  |  |

Le responsable de l'entreprise extérieure prend l'engagement, avant le début des travaux et sur le lieu même de l'exécution notamment de :

- Faire connaître à l'ensemble des travailleurs qu'il affecte à ces travaux, les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour prévenir ces dangers ;

- Donner les instructions nécessaires à l'application des mesures définies dans le présent document ;

- Préciser les zones dangereuses ainsi que les moyens adaptés pour les matérialiser ;

- Expliquer l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection ;

- De faire savoir à son personnel que les travaux seront arrêtés si les consignes prévues ne sont pas respectées.

Ce plan de prévention est valable à réception de :

|  | Administration : | Entreprise extérieure : |
| --- | --- | --- |
| Nom : | SNA-Nord | QUALIOMECO |
| Représentant : | Stephen Guiraud | Yannick CUVILLY |
| Signature : |  |  |

# Annexes

## Consignes spécifiques à l’établissement :

L’accès aux bâtiments et installations étant réglementé, seules les personnes munies de badge sont autorisées à y pénétrer. Le port du badge est obligatoire en zone réservée tout manquement peut être sanctionné d’une amende de 150 € minimum.

Avant l’intervention dans les locaux ou installations, la société est tenue de communiquer la liste des personnels devant séjourner dans le bâtiment ou les installations où se déroulent les travaux.

Les téléphones portables, C.B., émetteurs-récepteurs, peuvent provoquer des perturbations pour les équipements d’aide à la navigation ou sur les fréquences radio VHF. Leur utilisation est prohibée lors des interventions dans les salles techniques et à proximité des installations radios électriques. L’utilisation d’appareils homologués ne pourra se faire sans autorisation préalable du responsable des travaux, dans l’enceinte des plates formes aéroportuaires.

Toutes les opérations réalisées auprès des aéronefs présentent des risques spécifiques, il est donc formellement interdit de fumer à proximité des pistes, voies de circulation, aires de stationnement avions et près des points sensibles tels que hangar de maintenance ou lieux de stockage de carburants et à proximité des engins spéciaux circulant sur la plate-forme, de même que dans l’ensemble des locaux. Certains lieux sont à votre disposition, renseignez-vous !

## Les 10 règles d’or du SNA-Nord :

- Prévenir au début et à la fin de l’intervention, le responsable des travaux du SNA/N.

- Baliser les zones et utiliser les protections individuelles

- Eteindre les téléphones portables dans les zones non autorisées (locaux opérationnels).

- Demander systématiquement où brancher les appareils électriques.

- Sécuriser l’utilisation des outils par rapport à l’environnement matériel et humain.

- Ne pas s’appuyer, ni monter sur une baie.

- Prendre les précautions nécessaires lors des manipulations des matériels et des câbles.

- Ne pas arrêter un équipement.

- Ne pas débrancher ou couper un câble ou une alimentation sans être accompagné d’un agent du SNA/N.

- Ne jamais manœuvrer un disjoncteur sans autorisation.

- Si Doute ou Incident, Prévenir rapidement suivant le lieu et la nature des travaux le responsable des travaux du SNA/N ou la tour.