MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

ACTE D'ENGAGEMENT
(AE)

Acheteur

État – Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL Réunion) Service eau et biodiversité (SEB) 2, rue Juliette Dodu – CS 41 009 97 743 Saint-Denis cedex 9

Pouvoir adjudicateur

État représenté par M. Le Préfet de La Réunion

Objet du marché

Révision du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux et du Programme de Mesures de La Réunion 2028-2033, Rédaction du rapport d’Évaluation Environnementale

Marché sur appel d'offres ouvert, passé en application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2 et R. 2124-1, R.2124-2 du code de la commande publique et sous la forme d'un marché à tranche(s) optionnelle(s) tel que défini aux articles R.2113-4 à R.2113-6 du CCP.

L’offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur le ………………………...  (à renseigner par le candidat : date de remise de l’offre ou de l’offre finale en cas de remises d’offres successives)

| Date du marché | (Réservé pour la mention d'exemplaire unique du marché) |
| --- | --- |
| Montant TTC |  |
| Code CPV principal |  |
| 71335000 |  |
| Imputation |  |
| BOP 113 - Sous action 07 |  |

L'acte d'engagement comporte __ pages et les annexes n°_

ACTE D'ENGAGEMENT
(AE)

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

M. Le Préfet de La Réunion

Personne habilitée à donner les renseignements aux articles R. 2191-60 et R. 2191-61 du Code de la Commande Publique

M. Le Préfet de La Réunion

Ordonnateur

M. Le Préfet de La Réunion

Comptable public assignataire

M. Le Directeur Régional des Finances Publiques de la Réunion

# CONTRACTANT(S)

□  Je soussigné,

|  | Nom et prénom : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □ Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Domicilié à : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tel. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Courriel : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Au capital de : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ayant son siège à : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tel. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Courriel : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N° d'identité d'établissement (SIRET) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N° d'inscription □ au répertoire des métiers ou □ au registre du commerce et des sociétés : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

□  Nous soussignés,

| Cotraitant 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nom et prénom : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Domicilié à : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tel. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Courriel : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Au capital de : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ayant son siège à : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tel. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Courriel : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N° d'identité d'établissement (SIRET) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N° d'inscription □ au répertoire des métiers ou □ au registre du commerce et des sociétés : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Cotraitant 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nom et prénom : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Domicilié à : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tel. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Courriel : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Au capital de : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ayant son siège à : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tel. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Courriel : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N° d'identité d'établissement (SIRET) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N° d'inscription □ au répertoire des métiers ou □ au registre du commerce et des sociétés : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Cotraitant 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nom et prénom : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Domicilié à : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tel. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Courriel : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Au capital de : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ayant son siège à : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tel. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Courriel : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N° d'identité d'établissement (SIRET) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N° d'inscription □ au répertoire des métiers ou □ au registre du commerce et des sociétés : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

après avoir :

- pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés ;

- produit les documents et renseignements visés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-4 du code de la commande publique ;

□  m'engage sans réserve, à produire, dans les conditions fixées au règlement de la consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique ainsi que les attestations visées aux articles 1-7.1, 1-7.2 et éventuellement au 1-7.3 du CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, à exécuter les prestations du présent marché dans les conditions ci-après définies.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation et rappelée en page de garde de l’AE.

□  nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés solidaires, représentés par :

mandataire du groupement, à produire, dans les conditions fixées au règlement de la consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique ainsi que les attestations visées aux articles 1-7.1, 1-7.2 et éventuellement au 1-7.3 du CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, à exécuter les prestations du présent marché dans les conditions ci-après définies.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation et rappelée en page de garde de l’AE.

□  nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés conjoints, représentés par :

mandataire du groupement, à produire, dans les conditions fixées au règlement de la consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique ainsi que les attestations visées aux articles 1-7.1, 1-7.2 et éventuellement au 1-7.3 du CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, à exécuter les prestations du présent marché dans les conditions ci-après définies et selon la répartition des prestations précisée en annexe au présent acte d'engagement.

Le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur, pour l'exécution du marché.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation et rappelée en page de garde de l’AE

# PRESTATIONS ET PRIX

## Montant du marché

L'offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 fixé en page 1 du présent acte d’engagement. Ce mois est réputé correspondre à celui de la date à laquelle le candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Les modalités de variation des prix sont fixées à l'article 3.4 du CCAP.

Le marché comporte une tranche ferme et 2 tranches optionnelles et 5 parties techniques désignées ci-après :

Les prestations ne sont pas réparties en lots.

Les prestations seront rémunérées par application d'un prix global forfaitaire égal à :

| - Montant hors TVA : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - TVA au taux de |  | %, soit |  |  |
| - TVA au taux de |  | %, soit |  |  |
| - TVA au taux de |  | %, soit |  |  |
| - Montant TVA incluse (1) : |  |  |  |  |
| Arrêté en lettres à |  |  |  |  |

Décomposition des montants :

| Tranche | Partie technique | Montant hors TVA | Montant TVA Incluse |
| --- | --- | --- | --- |
| Ferme | Phase 1 : analyse bibliographique : analyse bibliographique : analyse des résultats de l’état des lieux 2025 (notamment les objectifs environnementaux par masse d’eau), du bilan intermédiaire du programme de mesures 2022-2027, des résultats de la consultation du public sur les enjeux dits « questions importantes », de la synthèse définitive des « questions importantes », directives européennes et ministérielles concernant le 4ème cycle de gestion DCE, autres documents de planification (planification écologique, SAR, PDEAH, …) et résultats de la concertation du premier semestre 2025 + rédaction des objectifs environnementaux (dont justifications des masses d’eau en dérogation) |  |  |
|  | Phase 2 : rédaction + animation : cadrage méthodologique avec le STB puis association des acteurs locaux (ateliers thématiques, territoriaux, commissions, …) à la rédaction des orientations et dispositions du SDAGE, ébauche du PDM (proposition des mesures à discuter en atelier). |  |  |
|  | Phase 3 : rédaction des documents à présenter en instance avant mise à disposition du public : rédaction des projets de SDAGE, documents d’accompagnement, PDM, évaluation environnementale. Présentation des travaux en commission « planification » puis en comité de l’eau et de la biodiversité (CEB), ajustement des livrables. |  |  |
|  | Phase 4 : ajustement post avis AE : mémoire en réponse (le cas échéant), mise en cohérence, ajustement de la rédaction du SDAGE (documents d’accompagnement compris) et du PDM 2028-2033 après avis de l’autorité environnementale. |  |  |
|  | Phase 5 : ajustement post consultation du public et partenaires institutionnels + remise des livrables : mise en cohérence, finalisation de la rédaction du SDAGE (documents d’accompagnement compris) et du PDM 2028-2033 après avis du public et des partenaires institutionnels. Présentation des livrables en commission « planification » puis en comité de l’eau et de la biodiversité (CEB), ajustement des livrables définitifs. |  |  |
| Optionnelle 1 | Intégration du PDM au rapport d’évaluation environnementale (phase 3) |  |  |
| Optionnelle 2 | Appropriation du SDAGE et du PDM (Phase 5) |  |  |
| Total |  |  |  |

□  Groupement conjoint

Le détail des prestations exécutées par chacun des membres du groupement conjoint ainsi que la répartition de la rémunération correspondante sont joints en annexe au présent acte d'engagement.

Le mandataire y indique en outre le montant de sa prestation de mandat.

## Montant sous-traité

En cas de recours  à la sous-traitance,  conformément à  l'article 5 de la  loi du 31 décembre 1975 modifiée, un formulaire DC4 sera annexé au présent acte d'engagement pour chaque sous-traitant et indiquera la nature et le montant des prestations qui seront exécutées par chaque sous-traitant, son nom et ses conditions de paiement. Le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque formulaire annexé constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder.

Chaque formulaire annexé constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. La notification du marché est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

□  Prestataire unique

Le montant total des prestations sous-traitées conformément à ces formulaires annexés est de :

| Tranche | Montant sous traittés hors TVA | Montant TVA incluse |
| --- | --- | --- |
| Ferme |  |  |
| Optionnelle 1 |  |  |
| Optionnelle 2 |  |  |

Les déclarations et attestations (article R. 2193-1 du code de la commande publique) des sous-traitants recensés dans les formulaires annexés, sont jointes au présent acte d'engagement.

□  Groupement solidaire

Le montant total des prestations sous-traitées conformément à ces formulaires annexés est de :

| Tranche | Montant sous traittés hors TVA | Montant TVA incluse |
| --- | --- | --- |
| Ferme |  |  |
| Optionnelle 1 |  |  |
| Optionnelle 2 |  |  |

Les déclarations et attestations (article R. 2193-1 du code de la commande publique) des sous-traitants recensés dans les formulaires annexés, sont jointes au présent acte d'engagement.

□  Groupement conjoint

Le montant total des prestations sous-traitées conformément à ces formulaires annexés est de :

Tranche Ferme :

| N° du cotraitant | Montant hors TVA | Montant TVA incluse |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| Total |  |  |

Tranche Optionnelle 1

| N° du cotraitant | Montant hors TVA | Montant TVA incluse |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| Total |  |  |

Tranche Optionnelle 2

| N° du cotraitant | Montant hors TVA | Montant TVA incluse |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| Total |  |  |

Les déclarations et attestations (article R. 2193-1 du code de la commande publique) des sous-traitants recensés dans les formulaires annexés, sont jointes au présent acte d'engagement.

# DÉLAI D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS

La durée de validité du marché est de 30 mois à compter de la date notification du marché.

Le délai d'exécution part :

- pour la tranche ferme, de la date de la notification du marché ;

- par dérogation à l'article 13.1.3 du CCAG, pour une tranche optionnelle, de la date précisée dans l'ordre de service de commencer l'exécution des prestations de la tranche considérée.

Le délai d'exécution de chaque partie technique, à l'exception de la première, part de la date précisée dans l'ordre de service de commencer l'exécution de celle-ci.

Les délais d'exécution des parties techniques sont fixés à :

| Tranche | Partie technique | Délai |
| --- | --- | --- |
| Ferme | Phase 1 : analyse bibliographique : analyse bibliographique : analyse des résultats de l’état des lieux 2025 (notamment les objectifs environnementaux par masse d’eau), du bilan intermédiaire du programme de mesures 2022-2027, des résultats de la consultation du public sur les enjeux dits « questions importantes », de la synthèse définitive des « questions importantes », directives européennes et ministérielles concernant le 4ème cycle de gestion DCE, autres documents de planification (planification écologique, SAR, PDEAH, …) et résultats de la concertation du premier semestre 2025 + rédaction des objectifs environnementaux (dont justifications des masses d’eau en dérogation) | 1,5 mois |
|  | Phase 2 : rédaction + animation : cadrage méthodologique avec le STB puis association des acteurs locaux (ateliers thématiques, territoriaux, commissions, …) à la rédaction des orientations et dispositions du SDAGE, ébauche du PDM (proposition des mesures à discuter en atelier). | 4 mois |
|  | Phase 3 : rédaction des documents à présenter en instance avant mise à disposition du public : rédaction des projets de SDAGE, documents d’accompagnement, PDM, évaluation environnementale. Présentation des travaux en commission « planification » puis en comité de l’eau et de la biodiversité (CEB), ajustement des livrables. | 7 mois |
|  | Phase 4 : ajustement post avis AE : mémoire en réponse (le cas échéant), mise en cohérence, ajustement de la rédaction du SDAGE (documents d’accompagnement compris) et du PDM 2028-2033 après avis de l’autorité environnementale. | 1 mois |
|  | Phase 5 : ajustement post consultation du public et partenaires institutionnels + remise des livrables : mise en cohérence, finalisation de la rédaction du SDAGE (documents d’accompagnement compris) et du PDM 2028-2033 après avis du public et des partenaires institutionnels. Présentation des livrables en commission « planification » puis en comité de l’eau et de la biodiversité (CEB), ajustement des livrables définitifs. | 4 mois |
| Optionnelle 1 | Intégration du PDM au rapport d’évaluation environnementale (phase 3) | 1 mois |
| Optionnelle 2 | Appropriation du SDAGE et du PDM (Phase 5) | 1 mois |

Ces cinq phases (parties techniques) peuvent se chevaucher dans le temps.

# PAIEMENTS

Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées à l'article 3.3 du CCAP.

□  Prestataire unique

le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

|  | compte ouvert à l'organisme bancaire : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | à : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | au nom de : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sous le numéro : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | clé RIB : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | code banque : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | code guichet : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IBAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BIC (par SWIFT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Toutefois, le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

□  Groupement solidaire

le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit des comptes (joindre un RIB ou RIP) :

|  | Cotraitant 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | compte ouvert à l'organisme bancaire : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | à : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | au nom de : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sous le numéro : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | clé RIB : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | code banque : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | code guichet : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IBAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BIC (par SWIFT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Cotraitant 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | compte ouvert à l'organisme bancaire : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | à : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | au nom de : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sous le numéro : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | clé RIB : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | code banque : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | code guichet : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IBAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BIC (par SWIFT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Cotraitant 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | compte ouvert à l'organisme bancaire : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | à : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | au nom de : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sous le numéro : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | clé RIB : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | code banque : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | code guichet : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IBAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BIC (par SWIFT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Toutefois, le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

□  Groupement conjoint

le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit des comptes (joindre un RIB ou RIP) :

|  | Cotraitant 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | compte ouvert à l'organisme bancaire : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | à : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | au nom de : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sous le numéro : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | clé RIB : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | code banque : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | code guichet : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IBAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BIC (par SWIFT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Cotraitant 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | compte ouvert à l'organisme bancaire : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | à : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | au nom de : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sous le numéro : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | clé RIB : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | code banque : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | code guichet : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IBAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BIC (par SWIFT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Cotraitant 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | compte ouvert à l'organisme bancaire : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | à : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | au nom de : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sous le numéro : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | clé RIB : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | code banque : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | code guichet : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IBAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BIC (par SWIFT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Toutefois, le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

□  Prestataire unique

Le prestataire désigné ci-devant :

□ refuse de percevoir l'avance prévue à l'article 5.2 du CCAP.

□ ne refuse pas de percevoir l'avance prévue à l'article 5.2 du CCAP.

□  Groupement solidaire

Les prestataires désignés ci-devant :

□ refusent de percevoir l'avance prévue à l'article 5.2 du CCAP.

□ ne refusent pas de percevoir l'avance prévue à l'article 5.2 du CCAP.

□  Groupement conjoint

| N° du cotraitant | Avance prévue à l'article 5.2 du CCAP |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | □ refusent de la percevoir | □ ne refusent pas de la percevoir |
| 2 | □ refusent de la percevoir | □ ne refusent pas de la percevoir |
| 3 | □ refusent de la percevoir | □ ne refusent pas de la percevoir |

# Signature des cocontractants

| Fait en un seul original |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| à : |  | le : |  |  |  |
| Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) du/des prestataire(s) : |  |  |  |  |  |

| Visas |  |
| --- | --- |
| à : le : | Avis de l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré Avis : à : le : |

| Acceptation de l'offre |  |
| --- | --- |
| Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement. |  |
| Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur |  |
| à : | le : |

Date d'effet du marché

| Reçu notification du marché le : |  |  |
| --- | --- | --- |

| Le prestataire / mandataire du groupement : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reçu le | l'accusé de réception de la notification du marché |  |  |  |  |
| du prestataire / mandataire du groupement destinataire. Pour le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, |  |  |  |  |  |
| à : |  | le : |  |  |  |

□ ANNEXE N°___ A L'ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS DE

GROUPEMENT CONJOINT

Détail des prestations exécutées par chacun des cotraitants

Répartition de la rémunération correspondante

1. Détail des prestations :

| Nom du mandataire cotraitant 1 |  | Prestations du mandataire - Poste(s) technique(s) |
| --- | --- | --- |
| Autres cotraitants |  | Prestations des autres cotraitants - Poste(s) technique(s) |
| N°2 |  |  |
| N°3 |  |  |

2. Répartition de la rémunération

Tranche Ferme

| Prestations |  |  |  |  | Montant hors TVA | Montant TVA | Montant TVA incluse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandataire - cotraitant 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TVA |  | % |  |  |  |
|  |  | TVA |  | % |  |  |  |
| Prestation de mandat |  |  |  |  |  |  |  |
| Total mandataire (I) |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres cotraitant |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | 2 | TVA |  | % |  |  |  |
|  |  | TVA |  | % |  |  |  |
| N° | 3 | TVA |  | % |  |  |  |
|  |  | TVA |  | % |  |  |  |

| Total autres cotraitants (II) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Total du marché (I) + (II) |  |  |  |

Tranche Optionnelle 1

| Prestations |  |  |  |  | Montant hors TVA | Montant TVA | Montant TVA incluse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandataire - cotraitant 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TVA |  | % |  |  |  |
|  |  | TVA |  | % |  |  |  |
| Prestation de mandat |  |  |  |  |  |  |  |
| Total mandataire (I) |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres cotraitant |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | 2 | TVA |  | % |  |  |  |
|  |  | TVA |  | % |  |  |  |
| N° | 3 | TVA |  | % |  |  |  |
|  |  | TVA |  | % |  |  |  |

| Total autres cotraitants (II) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Total du marché (I) + (II) |  |  |  |

Tranche Optionnelle 2

| Prestations |  |  |  |  | Montant hors TVA | Montant TVA | Montant TVA incluse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandataire - cotraitant 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TVA |  | % |  |  |  |
|  |  | TVA |  | % |  |  |  |
| Prestation de mandat |  |  |  |  |  |  |  |
| Total mandataire (I) |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres cotraitant |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | 2 | TVA |  | % |  |  |  |
|  |  | TVA |  | % |  |  |  |
| N° | 3 | TVA |  | % |  |  |  |
|  |  | TVA |  | % |  |  |  |

| Total autres cotraitants (II) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Total du marché (I) + (II) |  |  |  |