- LEGENDE DU PRESENT PROJET :

- Les cases A RENSEIGNER sont à remplir par le soumissionnaire.

| - Niveau de classification / sécurité |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - MD | - MA | - MS | - MZ | - NP |
|  |  |  | - X |  |

- N° individuel d'identification

TVA : FR 36.775.722.879

Châtillon, le

MARCHE N° F/XXXXX/DA-ADAS

- N° ENGAGEMENT JURIDIQUE CHORUS : EJ XXXXXX

ENTRE :

- L'OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES

- Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC),

- inscrit sous le n° 775 722 879 au Registre du Commerce d’Evry,

- dont le siège social est Chemin de la Hunière à Palaiseau (Essonne),

- représenté par M. Bruno SAINJON, Président du Conseil d’Administration,

- ayant donné délégation à M. Jean LEGER, son Secrétaire Général, à l'effet de signer les présentes,

ci-après dénommé « l’ONERA »

d'une part,

ET

Le groupement solidaire / conjoint avec mandataire solidaire composé comme suit :

- A REMPLACER

- Si groupement (à reproduire selon nombre de membres)

- FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE au capital de A REMPLACER euros,

- inscrite sous le n° A REMPLACER au Registre du Commerce de A REMPLACER,

- dont le siège social est à A REMPLACER,

- n° SIRET A REMPLACER,

- n° APE A REMPLACER,

- représentée par A REMPLACER, agissant en qualité de A REMPLACER,

- désignée mandataire du groupement

ci-après dénommée « le titulaire »

d'autre part,

comme suite à l’offre de ce dernier en date du A REMPLACER référence A REMPLACER.

RENSEIGNEMENTS DIVERS RELATIFS AU MARCHÉ

| Acheteur : ONERA |  |
| --- | --- |
| Adresse de correspondance achat | CS 90027 Direction des Achats 29 avenue de la Division Leclerc 92322 CHATILLON cedex |
| Correspondant achat |  |
| Nom du contact | « cette information sera apportée lors de la notification du marché » |
| Téléphone | « cette information sera apportée lors de la notification du marché » |
| Courrier électronique | « cette information sera apportée lors de la notification du marché » |
| Correspondant technique au centre ONERA de Lille |  |
| Nom du contact | « cette information sera apportée lors de la notification du marché » |
| Téléphone | « cette information sera apportée lors de la notification du marché » |
| Courrier électronique | « cette information sera apportée lors de la notification du marché » |
| Officier de sécurité du centre ONERA de Lille |  |
| Nom du contact | « cette information sera apportée lors de la notification du marché » |
| Téléphone | « cette information sera apportée lors de la notification du marché » |
| Courrier électronique | « cette information sera apportée lors de la notification du marché » |
| Titulaire : A RENSEIGNER |  |
| Adresse de correspondance | A RENSEIGNER |
| Correspondant commercial |  |
| Nom du contact | A RENSEIGNER |
| Téléphone | A RENSEIGNER |
| Courrier électronique | A RENSEIGNER |
| Correspondant technique |  |
| Nom du contact | A RENSEIGNER |
| Téléphone | A RENSEIGNER |
| Courrier électronique | A RENSEIGNER |

Sommaire

ARTICLE I - OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS GENERALES	4

ARTICLE II - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE	4

ARTICLE III - CARACTERISTISQUES TECHNIQUES DE LA PRESTATION	5

ARTICLE IV - CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION	5

ARTICLE V - COTRAITANCE -  SOUS-TRAITANCE	6

ARTICLE VI - PRIX	6

ARTICLE VII - CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT	7

ARTICLE VIII - DELAIS D’EXECUTION DES PRESTATIONS	8

ARTICLE IX - PENALITES POUR RETARD	10

ARTICLE X - SUIVI DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS	10

ARTICLE XI - MODIFICATIONS A CARACTERE TECHNIQUE EN COURS D’EXECUTION	10

ARTICLE XII - LIVRABLES ET LIVRAISON	11

ARTICLE XIII - OPERATIONS DE VERIFICATION	11

ARTICLE XIV - RECETTE - ADMISSION	12

ARTICLE XV - GARANTIE	12

ARTICLE XVI - PROPRIETE INTELLECTUELLE	12

ARTICLE XVII - RESILIATION DU MARCHE	14

ARTICLE XVIII - DISCRETION – SECURITE/SURETE – ACCES AUX CENTRES ONERA	14

ARTICLE XIX - FORCE MAJEURE	17

ARTICLE XX - AUDIT ET TRAITEMENT DES NON-CONFORMITES	17

ARTICLE XXI - ATTESTATION D’ASSURANCES	18

ARTICLE XXII - PIECES ET ATTESTATIONS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE	18

ARTICLE XXIII - LOI APPLICABLE – REGLEMENT DES LITIGES	19

ARTICLE XXIV - DEROGATIONS AU CCAG-MI	20

PJ :	- Annexe n° 1 : Attestation de lutte contre le travail illégal ou dissimulé

- Annexe n° 2 : Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

- Annexe n°3 : Clauses contractuelles de protection du secret de la défense nationale

# OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS GENERALES

  - Objet du marché

Le marché a pour objet l’étude, la réalisation, la livraison, l’installation, l’assemblage sur site et la mise en service d’un générateur de vent pour la nouvelle plateforme LAVOLI (Laboratoire de Vol Libre), pour le centre ONERA de Lille, répondant aux exigences spécifiques établies par les documents contractuels listés à l’Article II.

  - Forme du marché

Le présent marché est passé sous la forme d’un marché simple.

  - Décomposition du marché

« SANS OBJET »

  - Durée du marché

Le présent marché entre en vigueur à sa notification et se termine à son admission.

Pour le détail des délais d’exécution cf. Article VIII.1 du présent marché.

  - Marchés complémentaires

L’ONERA se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article R.2122-4 du Code de la Commande Publique, des marchés ayant pour objet des livraisons complémentaires à celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.

  - Forme des notifications et informations au titulaire

En complément de l’article 3.1 du CCAG MI, il est précisé que pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, l’ONERA prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et l'heure de leur réception :

- Remise contre récépissé daté,

- Lettre recommandée avec accusé de réception postal,

- Tout autre moyen permettant d’attester la date de réception y compris par mail avec demande d’accusé de réception.

Les notifications sont faites à l’adresse du titulaire (ou du mandataire) mentionnée au présent marché ou, à défaut, à son siège social.

# PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les documents contractuels régissant le marché sont, par ordre de priorité décroissante :

- le présent marché et ses annexes, tenant lieu d'acte d'engagement et de Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) :

- l’attestation relative à la lutte contre le travail dissimulé ou illégal (Annexe n°1)

- la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF - Annexe n° 2) ;

  - les clauses contractuelles de protection du secret de la défense nationale (Annexe n°3) ;

- la Spécification Technique du Besoin (STB) référence LVL-2400-GD-01 du 10/07/2025 éditions 2.3 et ses trois annexes constituant le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), en possession du titulaire ;

- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics industriels (CCAG-MI) dans sa version approuvée par arrêté du 30 mars 2021 (*) ;

- l’offre technique du titulaire référencée en première page ;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs postérieurs à la notification du marché.

(*) : Document non joint mais dont le titulaire déclare avoir connaissance

- Le titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance et accepté les documents ci-dessus.

- Ses conditions générales de vente, hormis celles issues de dispositions légales impératives, sont inopposables quelle qu’en soit la forme.

# CARACTERISTISQUES TECHNIQUES DE LA PRESTATION

Les spécifications techniques sont définies dans le CCTP.

# CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

  - Information-Responsabilité – du titulaire pour l’exécution

Le titulaire reconnait avoir reçu de l’ONERA toutes les indications nécessaires pour réaliser les prestations qui lui sont demandées et avoir une parfaite connaissance des exigences imposées pour leur réalisation.

Le titulaire est responsable de la bonne exécution technique et matérielle des prestations qui lui sont confiées dans le cadre du présent marché, étant précisé que toutes prestations défectueuses seront reprises par lui dans les plus brefs délais et exclusivement à ses frais.

En complément des renseignements qui lui ont été fournis dans les pièces du présent marché, le titulaire est réputé avoir obtenu tous les renseignements nécessaires pour l’établissement de son offre technique et commerciale. Par conséquent, le titulaire ne peut en aucun cas prétendre à un supplément de rémunération par suite, soit d’insuffisance de description, soit de difficulté d’accès ou d’organisation dues aux particularités du marché.

## Obligation de résultat

Il est rappelé que le titulaire est soumis à une obligation de résultat à l’égard de l’ONERA.

Cette obligation vaut tant avant qu’après admission des prestations conformément aux garanties légales et contractuelles qu’il doit.

# COTRAITANCE -  SOUS-TRAITANCE

## Cotraitance

Dans le cas de présentation en groupement d’entreprises, le mandataire/l’ensemble des membres du groupement est solidaire pour l’exécution du marché de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de l’ONERA. La solidarité vaut jusqu’à la fin des obligations contractuelles.

## Sous-traitance

## V.2.1 Dispositions générales

Le titulaire a la possibilité de sous-traiter l’exécution d’une ou de plusieurs parties des prestations demandées. Pour rappel, la sous-traitance totale est prohibée.

En tout état de cause, toute sous-traitance doit être déclarée et soumise à acceptation explicite préalable de l’ONERA avant tout début d’exécution des prestations sous-traitées, conformément aux dispositions de l'article 3.6 du CCAG MI.

Le titulaire s’engage à reporter l’ensemble des clauses et contraintes du présent marché à ses éventuels sous-traitants agréés par l’ONERA. Notamment, le sous-traitant doit disposer des capacités techniques et professionnelles minimales imposées par l’ONERA.

## V.2.2 Modalités de présentation d’un sous-traitant

Les demandes d’acceptation et d’agrément de sous-traitance formulées en cours d’exécution du marché sont adressées à l’ONERA par le titulaire par acte spécial de sous-traitance (possibilité d’utiliser le formulaire DC4).

Ce document, qui sera dûment complété et signé, doit en outre, pour être complet, être accompagné des mêmes documents que le titulaire comme indiqué aux Articles XXI et XXII du présent marché ainsi que les documents de preuves des capacités techniques, professionnelles, économiques et financières.

# PRIX

## Montant du marché

La décomposition du montant figure dans l’annexe n° 2 au présent marché.

Le montant total du marché hors taxes (incluant toutes les prestations) est de :

A RENSEIGNER €

(en toutes lettres)

Le montant est forfaitaire, ferme et définitif. Il comprend tous les frais nécessaires à l’exécution des prestations décrites dans le CCTP et dans l’offre du titulaire, mentionnés à l’Article II du marché. Ces frais sont notamment les charges et frais généraux exposés, la marge, les frais d’assurance, les frais de transport et de séjours éventuels de son personnel, les frais de gestion et coordination des sous-traitants, fournisseurs et autres prestataires ainsi que leurs frais et le cas échéant les charges du mandataire en cas de groupement d’entreprises.

Les prix du présent marché sur lesquels le titulaire s’est engagé s’entendent quelles que soient les sujétions et les difficultés d’étude et de réalisation rencontrées lors de l’exécution du marché.

## Application de la TVA

Le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée est effectué suivant le taux en vigueur au moment du fait générateur.

# CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT

  - Termes de paiement

Le règlement du montant total du marché est effectué selon les modalités suivantes :

- Une avance de 10 % (portée à 20 % si le titulaire est une petite ou moyenne entreprise) du montant total toutes taxes comprises, à sa notification, récupérable sur le solde ;

- un acompte de 10 % du montant total toutes taxes comprises, à la validation par l’ONERA du dossier de définition préliminaire au sens de l’Article XIV ci-après ;

- un acompte de 10 % du montant total toutes taxes comprises, à la validation par l’ONERA du dossier de définition détaillée au sens de l’Article XIV ci-après ;

- un acompte de 20 % du montant total toutes taxes comprises, à la validation par l’ONERA de la recette usine chez le titulaire au sens de l’Article XIV ci-après ;

un acompte de 25% du montant total toutes taxes comprises, à la validation par l’ONERA de la  fin assemblage et installation du dispositif  sur site ONERA ;

- Le solde toutes taxes comprises, sous déduction de l’avance, suite à l’exécution complète des prestations sur le site de l’ONERA de Lille, et à la livraison de tous les livrables restants (documentations incluses) au centre ONERA de Lille et l’admission définitive des prestations par l’ONERA, au sens de l’Article XIV ci-après

## – Compte à créditer

Les sommes dues en exécution du marché sont réglées par virement bancaire établi à l’ordre du titulaire qui fournit son RIB au plus tard à la notification du marché.

  - Transmission des demandes de paiement

    - Mode de transmission des factures

Titulaire français

Le titulaire français doit impérativement envoyer ses factures selon le mode de transmission par voie dématérialisée.

Elles doivent être libellées au nom de l’ONERA – Agence comptable et comportent impérativement le numéro du présent marché.

Le titulaire doit déposer ses factures sur le portail CHORUS PRO à l’adresse https://chorus-pro.gouv.fr.

Pour adresser ses factures à l’ONERA, il doit saisir impérativement le n° de SIRET de son siège social à Palaiseau à savoir : 775 722 879 00084 et le numéro d’engagement juridique CHORUS figurant sur la page de garde.

Titulaire étranger

Le titulaire étranger transmet ses factures préférentiellement via Chorus (cf procédure ci-dessus), ou, à défaut, par voie papier, en deux exemplaires « original et duplicata », à l’adresse suivante :

ONERA

Agence Comptable

29 Avenue de la Division Leclerc

CS 90027

92322 CHATILLON CEDEX

Pour toute information relative à la facturation ou aux paiements : agence-comptable@onera.fr

### Versement des paiements

Le paiement des sommes dues est effectué selon les règles de la comptabilité publique par virement, sans escompte, au compte du titulaire.

Le comptable assignataire des paiements est l’Administrateur Général des Finances Publiques, Agent Comptable de l’ONERA, 29 avenue de la Division Leclerc – CS 90027 - 92322 CHATILLON Cedex.

## Délais de paiement

Le délai de paiement des sommes dues est fixé à 30 « trente » jours à compter de la date de réception de la facture.

# DELAIS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

  - Délai d’exécution des prestations

Le délai global de livraison des prestations est de A RENSEIGNER jours calendaires à compter de la date de notification du présent marché, T0.

A l’intérieur de ce délai contractuel, l’échéancier indicatif est le suivant :

- T0 + A RENSEIGNER jours calendaires : livraison du dossier de définition préliminaire à l’ONERA

- T0 + A RENSEIGNER jours calendaires : livraison du dossier de définition détaillée à l’ONERA

- T0 + A RENSEIGNER jours calendaires : commande d’approvisionnements des pièces et sous-ensembles par le titulaire

- T0 + A RENSEIGNER jours calendaires : fin de fabrication du générateur de vent et de sa salle de contrôle

- T0 + A RENSEIGNER jours calendaires : présentation aux opérations de recette usine chez le titulaire

- T0 + A RENSEIGNER jours calendaires : fin des opérations de recette usine chez le titulaire

- T0 + A RENSEIGNER jours calendaires : livraison du générateur de vent et sa salle de contrôle au centre ONERA de Lille

Le délai d’exécution des prestations d’assemblage et d’installation sur site est de A RENSEIGNER jours calendaires à compter de la date de début des prestations sur site, T1. A l’intérieur de ce délai contractuel, l’échéancier indicatif est le suivant :

- T1 + A RENSEIGNER jours calendaires : début d’assemblage et installation sur site ONERA

- T1 + A RENSEIGNER jours calendaires : fin d’assemblage et installation sur site ONERA

La date de début des prestations d’assemblage et d’installation sur site est convenue entre les Parties au minimum trois semaines à l’avance et doit intervenir au plus tard un (1) mois après la date de livraison sur site de l’ensemble des équipements telle que définie ci-avant.

Le délai d’exécution de la recette sur site ONERA est de A RENSEIGNER jours calendaires à compter de la date de début de la recette sur site, T2. A l’intérieur de ce délai contractuel, l’échéancier indicatif est le suivant :

- T2 + A RENSEIGNER jours calendaires : début des opérations de recette sur site ONERA

- T2 + A RENSEIGNER jours calendaires : fin des opérations de recette sur site ONERA

- T2 + A RENSEIGNER jours calendaires : mise en service, démarrage et formation.

La date de début des prestations sur site (recette, mise en service, démarrage et formation) est convenue entre les Parties au minimum trois semaines à l’avance et doit intervenir au plus tard un (1) mois après la date de fin d’assemblage et d’installation sur site du générateur de vent à l’ONERA de Lille telle que définie ci-avant.

La date exacte de démarrage de la recette sera communiquée par l’ONERA au titulaire selon les modalités détaillées dans l’Article XIII.2 du présent marché.

  - Délai de remise des livrables finaux

La remise de tous les livrables attendus au titre du marché en version finale doit être effectuée au plus tard 15 jours calendaires après la fin de l’exécution des prestations sur le site ONERA concerné.

# PENALITES POUR RETARD

  - Application des pénalités

Par dérogation à l’article 15.1 du CCAG MI, les pénalités sont applicables sans mise en demeure préalable du titulaire.

Par dérogation à l’article 15.3 du CCAG MI, il n’est pas prévu d’exonération de pénalités.

Les pénalités sont cumulables.

En application de l’article 15.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché.

  - Pénalités suite au dépassement du délai de livraison

Une pénalité peut être appliquée pour tout dépassement, du fait du titulaire,

- du délai de présentation aux opérations de recette usine, précisé à l’Article VIII.1 du présent document.

- du délai de réalisation des prestations d’assemblage et d’installation sur site, précisé à l’Article VIII.1 du présent document.

Par dérogation aux dispositions de l’article 15.1 du CCAG-MI, elle est établie par application de la formule suivante :

P = (V*R) / 2000

Avec :

P = le montant de la pénalité ;

V = le montant total HT du marché, précisé à l’Article VI ;

R = le nombre de jours calendaires de retard.

# SUIVI DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

Pour l’application des articles 22 et 32 du CCAG-MI, le titulaire remet à l’ONERA, au plus tard 15 jours après la notification du marché, un programme détaillé présentant les durées et le déroulement des différentes phases et opérations de la prestation. Ce programme est remis à jour et communiqué régulièrement au correspondant technique de l’ONERA.

# MODIFICATIONS A CARACTERE TECHNIQUE EN COURS D’EXECUTION

Pendant l'exécution du marché, l’ONERA peut demander au titulaire des modifications de caractère technique ou accepter les modifications qu'il propose.

Par dérogation à l’article 23 du CCAG-MI, le titulaire doit fournir à l’ONERA, préalablement à toute exécution des modifications, un devis détaillé, indiquant, le cas échéant, les modifications de prix et de délais à prévoir ; le délai de remise du devis ne doit pas excéder une (1) semaine à compter de la demande de modifications par l’ONERA.

Le cas échéant, les modifications aux prestations définies dans le CCTP ne peuvent affecter le montant du marché que si elles ont été notifiées au titulaire avant tout début d’exécution par un avenant.

# LIVRABLES ET LIVRAISON

Conformément à l’article 30 du CCAG-MI, chaque livraison est accompagnée d’un bon de livraison référencé.

Les équipements et matériels sont livrés sur le site ONERA de Lille par les soins et sous l’entière responsabilité du titulaire et à l’emplacement spécifié au titulaire par le correspondant technique de l’ONERA.

Le titulaire et l’ONERA fixent d’un commun accord la date exacte de livraison à l’ONERA, au minimum deux semaines à l’avance.

L’ensemble des documents (mentionnés dans le CCTP) sont adressés au correspondant technique de l’ONERA par courriel (coordonnées en page 2 du présent marché) ou par courrier à :

ONERA

Département Aérodynamique, Aéroélasticité et Acoustique

5 rue des fortifications

CS90013

59045 LILLE cedex

Une copie du bon de livraison des matériels et équipements ainsi que tous les autres courriers sont directement adressés au correspondant achat de l’ONERA par courriel ou par courrier (coordonnées en page 2 du présent marché).

# OPERATIONS DE VERIFICATION

  - Responsabilité du titulaire

Le titulaire a la responsabilité de mettre en œuvre une organisation, des méthodes et des moyens fondés sur un système qualité et lui permettant de garantir la qualité des documents et matériels livrés ainsi que leur conformité aux exigences des documents composant le présent marché, et d’en apporter la preuve.

  - Opérations de vérification

En application de l’article 32 du CCAG-MI, le titulaire prend toute mesure utile pour permettre à l’ONERA d’effectuer les différentes opérations de vérifications, notamment celles en usine du titulaire.

Les opérations (usine et finales sur site ONERA) consistent à vérifier la conformité de la fourniture avec les exigences et contraintes définies dans le CCTP.

Les opérations de vérification se déroulent en deux phases :

- Une première en usine chez le titulaire,

- Une seconde sur le site de l’ONERA de Lille, après livraison, assemblage et installation.

Pour l’organisation des opérations de vérification en usine du titulaire, ce dernier informe l’ONERA au plus tard un mois avant, de la date de démarrage de ces opérations et du programme détaillé des vérifications, auxquelles l’ONERA participe.

Pour l’organisation des opérations de vérification sur site auxquelles le titulaire doit participer, l’ONERA informe le titulaire avec un préavis minimum de 3 semaines de la date retenue pour le début des essais.

# RECETTE - ADMISSION

Validation dossier de définition préliminaire puis détaillée

Par dérogation aux dispositions de l’article 33.1 du CCAG-MI, l’ONERA dispose d’un délai de quatre semaines maximum à compter de l’envoi des résultats complets des études préliminaires d’une part et détaillées d’autre part pour notifier par écrit sa décision.

A l’issue de ce délai, si aucune décision n’a été notifiée au titulaire, les prestations sont considérées comme ayant donné satisfaction et sont considérées comme acceptées.

Recette usine chez le titulaire

Par dérogation aux dispositions de l’article 33.1 du CCAG-MI, l’ONERA dispose d’un délai de trois semaines maximum à compter de la fin des opérations de vérification au titre de la recette usine pour notifier par écrit sa décision (sur la base de rapports de tests consignés dans le cahier de recette usine).

A l’issue de ce délai, si aucune décision n’a été notifiée au titulaire, les prestations sont considérées comme ayant donné satisfaction et la recette usine est tacitement considérée comme effective.

Admission définitive sur le centre ONERA de Lille

Par dérogation aux dispositions de l’article 33.1 du CCAG-MI, l’ONERA dispose d’un délai de quatre semaines maximum à compter de la fin des opérations de vérification mentionnées à l’Article XIII.2 et de la livraison complète des documents au centre ONERA de Lille pour notifier par écrit sa décision.

A l’issue de ce délai, si aucune décision n’a été notifiée au titulaire, les prestations sont considérées comme ayant donné satisfaction et l’admission définitive est tacitement considérée comme effective.

# GARANTIE

En application des dispositions de l’article 36 du CCAG-MI, les prestations et équipements objet du présent marché sont couverts par une garantie totale, pièces, main-d’œuvre et déplacements pendant une durée de minimum un an à compter de la date d’effet de l’admission définitive définie à l’Article XIV ci-avant.

# PROPRIETE INTELLECTUELLE

  - Connaissances antérieures

Pour l’application de l’article 38 du CCAG-MI, le titulaire s’engage à fournir à l’ONERA au plus tard deux (2) semaines à compter de la date de notification du présent marché, la liste mise à jour des connaissances antérieures et connaissances antérieures standard qu’il envisage d’utiliser pour l’exécution du marché ou d’intégrer dans les résultats du marché.

A défaut, tout élément livré en exécution du marché est réputé être un résultat, pour lequel les droits sont définis à l’Article XVI.2 ci-après.

L’ONERA et le titulaire restent chacun titulaires des droits de propriété intellectuelle et des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures.

Conformément à l’article 39 du CCAG-MI, le cas échéant, le titulaire concède gratuitement à l’ONERA, à titre non exclusif, le droit d’utiliser en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, les connaissances antérieures uniquement si celles-ci sont nécessaires pour l’exécution des prestations objet du marché ou pour la mise en œuvre des résultats.

Ce droit est concédé pour la durée des droits d'utilisation portant sur les résultats.

Il est précisé que pour l’exécution du marché, il ne sera fait application d’aucun titre ou droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle dont l’emploi limiterait les droits afférents aux résultats acquis par l’ONERA au titre du marché et définis à l’Article XVI.2 ci-après.

Dans l’hypothèse où un tel besoin apparaîtrait en cours d’exécution du marché, le titulaire devra obtenir l’accord préalable écrit de l’ONERA.

Conformément à l’article 39.1 du CCAG-MI, le titulaire ne peut utiliser les connaissances antérieures de l’ONERA que dans le cadre de l’exécution des prestations objet du marché et pour la durée d’exécution de celui-ci.

  - Résultats

    - Propriété intellectuelle et droits de l’ONERA

Par dérogation aux dispositions de l’article 40 et plus spécifiquement de l’article 40.2.1 du CCAG-MI, le titulaire cède à l’ONERA à titre exclusif, l’ensemble des droits afférents aux résultats issus de l’exécution du marché.

Notamment, le titulaire cède l’intégralité des droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux résultats, à l’ONERA pour tous modes d’exploitations, à titre exclusif, dans le monde entier et pour leur durée légale de protection.

Ainsi, l’ONERA peut exploiter les résultats, en tout ou partie, en l’état ou modifiés, par tout moyen, sous toutes ses formes, dans le monde entier, pour l’ensemble de ses missions telles que définies à l’article R3423-2 du Code de la Défense.

Ces droits comprennent entre autres le droit d’utiliser, de faire utiliser, d’incorporer, d’intégrer, de modifier, d’adapter, d’arranger, de corriger, de traduire, de reproduire, de publier, de communiquer à des tiers, d’évaluer, de faire évaluer, d’assurer ou de faire assurer la maintenance etc.

La cession de ces droits est comprise dans le montant du marché.

    - Droits du titulaire

Par dérogation aux dispositions de l’article 40.3.1 du CCAG-MI, le titulaire n’est pas autorisé à utiliser ni à exploiter les résultats issus de l’exécution du marché.

Par dérogation aux dispositions de l’article 40.3.2 du CCAG-MI, le titulaire ne peut pas publier ni communiquer à des tiers les résultats.

# RESILIATION DU MARCHE

Outre les cas de résiliation définis au Chapitre 7 du CCAG-MI, par dérogation aux dispositions de l’article 44 du CCAG-MI, le marché peut aussi être résilié pour faute du titulaire dans le cas où la qualité des prestations réalisées par ce dernier et/ou ses sous-traitants, le cas échéant, est jugée insuffisante par l’ONERA.

Cette résiliation a lieu après une mise en demeure, incluant les éléments factuels permettant de juger de la qualité insuffisante des prestations et assortie d’un délai d’exécution, restée infructueuse.

Elle ne donne aucunement droit à indemnisation au profit du titulaire.

# DISCRETION – SECURITE/SURETE – ACCES AUX CENTRES ONERA

  - Discrétion

En complément de l'article 5.1 du CCAG susvisé, il est rappelé que l'article R3423-4 du code de la défense dispose que :

« Pour la sauvegarde tant des secrets touchant la défense que des intérêts économiques de l’ONERA, […] toutes personnes […] appelées à travailler pour lui, à quelque titre que ce soit, sont tenu(e)s d’observer la discrétion la plus absolue en ce qui concerne les délibérations, échanges de vues et travaux dont ils ont connaissance.

A cet effet, ils doivent veiller à la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale dans les conditions prévues par les articles R.2311-1 et suivants du code de la défense relatif à la protection du secret de la défense nationale ainsi que par la réglementation prise pour son application.

Sans préjudice des poursuites pénales pouvant être exercées pour violation du secret professionnel ou de secrets touchant la défense, l’exclusion immédiate et sans indemnité pourra être prononcée au cas de manquement aux obligations résultant du présent article. »

Cette obligation s’applique donc au titulaire et à ses personnels pour ses activités au titre du présent marché et il y restera tenu après l’expiration de celui-ci.

  - Sécurité/Sureté

### Typologie du contrat – Agrément de la personne morale

La prestation objet du présent marché entre dans le cadre qualifié par l’ONERA de « contrat standard » effectué dans une ZRR (Zone à Régime Restrictif) (MZ).

Documents de référence :

- l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale annexée à l’arrêté du 9 août 2021 portant approbation de ladite instruction,

- l’instruction générale ministérielle n° 900/ARM/CAB/NP approuvée par l’arrêté du 15 mars 2021 relative à la protection du secret et des informations diffusion restreinte et sensibles au sein du ministère des Armées,

- l’instruction ministérielle IM 298, relative à la mise en œuvre du dispositif de protection du potentiel scientifique et technique de la nation par le ministère de la défense, du 5 mars 2014.

Le titulaire, en tant que personne morale, s’engage à respecter les clauses qu’il a signées en annexe 3 au présent marché.

Notamment, à ce titre, il s’engage à faire signer une déclaration individuelle à tous les personnels, appelés sous sa responsabilité à un titre quelconque à intervenir pour son compte pour exécuter les prestations. Par ce document, le personnel atteste :

- avoir pris connaissance des articles 413-9 à 413-12 du code pénal ;

- qu'il n'a pas, sous peine de poursuite pénale, à connaître ou détenir des informations couvertes par le secret de la défense et de la sécurité nationale.

La notification du marché emporte agrément du titulaire pour l’exécution des prestations objet du marché.

Sans avoir à en donner les motifs, l'ONERA peut à tout moment retirer l’agrément du titulaire et ainsi résilier le marché pour « motif d’intérêt général » dans les conditions fixées à l’article correspondant du CCAG article 45 du CCAG MI, et ce notamment dans le cadre d’une évolution imposée par la tutelle de l’ONERA (le ministère des Armées) impliquant les intérêts essentiels de sécurité de l’Etat.

Dans ces conditions, par dérogation aux dispositions de l’article précité du CCAG, le titulaire n’aura droit à aucune indemnité.

### Accès à des zones protégées – intervenants du titulaire

L’accès physique ou virtuel au(x) centre(s) ONERA concerné(s) est réglementé.

Les préposés du titulaire ou toute autre personne appelée à accéder physiquement ou virtuellement à un centre ONERA, à sa demande et sous sa responsabilité, doivent avoir été préalablement agréés par ce dernier.

Le coordonnateur est l'Officier de sécurité du centre concerné, cité aux renseignements préalables

A ce titre, le titulaire doit contacter au plus tôt l’Officier de sécurité du centre pour connaître les modalités d’accès au centre et l’ensemble des documents à produire.

Conformément aux articles 5.3 et 5.4 du CCAG, le titulaire et ses éventuels sous-traitants s'engagent à respecter les formalités d'accès exposées ci-après ainsi que celles précisées par l’Officier de sécurité et les éventuels aménagements qui pourront être imposés à l'ONERA par son organisme de tutelle ou une modification des textes réglementaires en vigueur.

Le titulaire est informé que les contrôles inhérents à l’autorisation de pénétrer dans les centres de l’ONERA peuvent nécessiter plusieurs semaines. Le titulaire est donc tenu de prendre en compte ce délai dans l’organisation de sa prestation.

Toute modification touchant aux renseignements individuels des personnels, fournis à l’ONERA, doit être aussitôt soumise à l’approbation des autorités de l’ONERA susvisées.

Sans avoir à en donner les motifs, l'ONERA peut à tout moment décider de refuser l’accès à un salarié ou de lui retirer l’autorisation d’accès avec obligation de remplacement, et ce notamment dans le cadre d’une évolution imposée par la tutelle de l’ONERA (le ministère des Armées) impliquant les intérêts essentiels de sécurité de l’Etat. La gestion des litiges avec le personnel qui trouveraient leur source dans une telle décision est du ressort du titulaire.

Aucune dérogation aux prescriptions ci-dessus ne peut être acceptée par ou exigée de l’ONERA, y compris en vue de pourvoir au remplacement inopiné, fortuit ou même urgent d’un personnel du titulaire.

Le non-respect ou l’inobservation par le titulaire de ces mesures de sureté et sécurité, même dans les cas où elles résultent d’une imprudence ou d’une négligence, peut entraîner le prononcé d’une sanction contractuelle (résiliation du marché aux torts du titulaire conformément aux dispositions de l’article correspondant du CCAG), sans préjudice des sanctions pénales.

### Conditions d’intervention

Pour toute intervention programmée par le titulaire ou l’un de ses sous-traitants, celui-ci est tenu de confirmer au responsable technique du présent marché avec un préavis de 2 jours ouvrés minimum, la date et l’heure ainsi que l'identité des intervenants.

### Protection des données à caractère personnel récoltées par l’ONERA

Conformément aux dispositions de l’article 5.2 du CCAG, les données et informations personnelles récoltées par l’ONERA pour l’application du présent Article sont gérées conformément à la règlementation européenne et française en vigueur et applicable au traitement des données à caractère personnel.

L’ONERA s’engage et engage son personnel, ayant à en connaître, à ne pas utiliser ces données à d’autres fins que l’exécution des enquêtes nécessaires aux autorisations d’accès au(x) centre(s) ONERA concerné(s).

### Consignes de sureté, sécurité, environnement

Le titulaire s’engage à respecter les consignes générales de sureté, sécurité et environnement de l’ONERA et toutes autres consignes qui lui seront fournies par le responsable technique du présent marché ou par l’Officier de sécurité du centre ONERA concerné.

## Hygiène et sécurité des travailleurs

Les prestations à effectuer par le titulaire dans le(s) centre(s) ONERA entrent dans le champ d'application des textes fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure. L'ONERA assume donc les obligations de l'entreprise utilisatrice et le titulaire celles de l'entreprise extérieure.

L’exécution de ces obligations incombe au directeur du centre concerné ou au directeur du département Aérodynamique, Aéroélasticité et Acoustique.

L'accès du médecin du travail de l'entreprise extérieure aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par les salariés de cette entreprise peut se faire dans le cadre des dispositions des textes. Les procédures et consignes de sécurité en vigueur à l'ONERA pour les visiteurs doivent alors être respectées.

Le titulaire fait connaître à l’ONERA le nom de son représentant dans les huit jours suivant la notification du marché.

# FORCE MAJEURE

Les parties conviennent que les dispositions du présent marché ne prennent en compte ni les mesures spécifiques ni les conséquences liées à un cas de force majeure.

Par dérogation aux article 14.3.1 et 43.1 du CCAG-MI, dans le cas où l'exécution des prestations du marché serait modifiée du fait d’une circonstance extérieure, imprévisible et irrésistible, caractérisée de force majeure, les dispositions ci-après s'appliquent:

- la partie dont l'exécution des obligations serait modifiée (ci-après "Partie empêchée") informe dans les meilleurs délais les responsables techniques, achats et/ou commerciaux de l'autre partie (ci-après "Autre Partie") cités aux renseignements préalables du présent marché, par tout moyen avec accusé de réception, en indiquant la preuve de l'implication de la force majeure, les obligations contractuelles concernées et toutes les conséquences en résultant ;

- la partie empêchée ne sera pas tenue pour responsable de la non-exécution de l'une quelconque de ses obligations dans la mesure où elle démontre que cette non-exécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté causé par le cas de force majeure. Dans ce cas, l'exécution de l'obligation empêchée et des actions en résultant est suspendue le temps de cet empêchement à compter de sa communication avec accusé réception ;

- les parties s'engagent à renégocier de bonne foi les termes du présent marché et feront les meilleurs efforts afin de rendre possible l'exécution de ce dernier, selon des aménagements à définir d'un commun accord et à formaliser par un avenant au présent marché, le cas échéant.

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, le marché pourra être résilié dans le respect des conditions de l’article 43.1 et 46 du CCAG-MI et avec un préavis d’un mois.

# AUDIT ET TRAITEMENT DES NON-CONFORMITES

L’ONERA est certifié ISO 9001 : 2015.

Dans ces conditions, l’ONERA peut procéder, sous réserve d’un préavis raisonnable, à un audit du titulaire, qui s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour faciliter les vérifications idoines. Le plan d’audit est préalablement établi conjointement avec le titulaire.

En cas de non-conformité d’un produit ou d’un service, le titulaire traitera le produit ou le service non-conforme de l’une ou plusieurs des manières suivantes :

- en menant des actions permettant d’éliminer la non-conformité ;

- en menant des actions permettant de limiter les effets potentiels ou réels de la non-conformité ;

- en autorisant l’acceptation du produit ou du service par dérogation accordée par une autorité compétente ou par le client ;

- en menant des actions permettant d’éviter une nouvelle occurrence de la non-conformité.

# ATTESTATION D’ASSURANCES

En application de l’article 10 du CCAG-MI, le titulaire s’engage à souscrire une police d’assurance couvrant tous les risques dont il peut être tenu pour responsable dans les conditions du droit commun, tant en responsabilité contractuelle qu’extracontractuelle.

Il doit justifier de cette souscription auprès du correspondant achat de l’ONERA, au plus tard 15 jours suivant la notification du marché.

# PIECES ET ATTESTATIONS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE

  - Situation fiscale et parafiscale du titulaire

Le titulaire du présent marché certifie, sous peine de résiliation de plein droit dudit marché, que la société qu’il représente ne tombe pas sous le coup de l’interdiction résultant de l’article 50 modifié, de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et du décret n°54-82 du 22 janvier 1954 pris pour son application.

  - Etat annuel des certificats reçus et lutte contre le travail illégal

Le titulaire s’engage à fournir à compter de la notification du marché et jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci, les pièces et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus, et les attestations sur l’honneur prévus aux articles L8222-1, D8222-5 (si le titulaire est établi en France) ou D8222-7 et 8 (si le titulaire est établi à l’étranger), D8254-2 à 5 et L5212-1 du Code du Travail.

A ce titre, le titulaire transmet :

- l'attestation sur l'honneur jointe, relative au renforcement de la lutte contre le travail dissimulé ou illégal, qui constitue l'annexe 1 du marché certifiant :

  - l’absence de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire,

  - que les prestations accomplies pour le compte de l'ONERA sont réalisées avec des salariés régulièrement employés,

- la liste nominative de tous les salariés étrangers du titulaire soumis à autorisation de travail,

- une attestation de régularité fiscale émanant de la direction générale des finances publiques pour l’année en cours (ou un équivalent),

- l’attestation de vigilance «  attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales » émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions (notamment l’URSSAF), datant de moins de six mois (ou un équivalent),

- lorsque l'immatriculation du titulaire au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :

  - son numéro unique d’identification (n° SIREN délivré par l’INSEE),

  - ou, à défaut, notamment s’il est étranger, tout document justifiant de son immatriculation, délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine, datant de moins de trois mois,

Cette obligation s’applique également à l’ensemble des cotraitants et des sous-traitants éventuels du titulaire.

A défaut, le marché pourra être résilié aux torts du titulaire (résiliation pour faute dans les conditions prévues à l’article 44 du CCAG).

  - Mise à disposition des pièces et attestations par le titulaire

Les pièces et attestation mentionnées ci-avant et à l’Article XXI du marché sont à transmettre par le titulaire au correspondant achat de l’ONERA au plus tard à la date de notification du présent marché.

A des échéances données, le titulaire sera invité à déposer sur la plateforme en ligne, mise à disposition gratuitement par l’ONERA, certaines des pièces et attestations mentionnées ci-avant et à l’Article XXI, à l’adresse suivante :

https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Pour cela, le titulaire recevra à l'adresse suivante [A RENSEIGNER] des courriers électroniques de la société E-attestations, l'invitant à déposer sur son site, l'ensemble des documents précités.

(nota : si cotraitants ou sous-traitants, il faut également que le titulaire transmette les coordonnées de ses cotraitants et/ou sous-traitants pour que ces derniers déposent systématiquement leurs documents).

Dans une démarche de simplification, certaines attestations, issues des organismes émetteurs (notamment, INSEE, URSSAF…), pourraient déjà être disponibles sur le compte du titulaire.

# LOI APPLICABLE – REGLEMENT DES LITIGES

  - Loi applicable

Le marché est régi et interprété conformément aux lois françaises.

  - Règlement des litiges

Par dérogation à l'article 49 du CCAG-MI, en cas de différend découlant du marché ou lié à celui-ci, les parties s'efforcent d'abord de le résoudre à l'amiable dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification par une partie de ce différend à l'autre partie. La partie plaignante envoie à l'autre partie une notification écrite détaillée identifiant toutes ses réclamations et son différend. Les parties conviennent de se rencontrer directement à l'ONERA.

A défaut, le différend sera définitivement réglé devant le tribunal administratif de Versailles.

La langue utilisée pour toute discussion sera le français.

# DEROGATIONS AU CCAG-MI

| Article du marché |  | Intitulé de l’article |  | Article du CCAG-MI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articles IX.1 et IX.2 |  | Pénalités pour retard |  | 15.1 et 15.3 |  |
| Article XI |  | Modifications à caractère technique en cours d’exécution |  | 23 |  |
| Article XIV |  | Recette - admission |  | 33.1 |  |
| Article XVI.2 |  | Propriété Intellectuelle |  | 40, 40.2.1, 40.3.1 et 40.3.2 |  |
| Article XVII |  | Résiliation du marché par faute du titulaire |  | 44 |  |
| Article XVIII.2 |  | Sécurité |  | 45 |  |
| Article XIX |  | Force Majeure |  | 14.3.1 et 43.1 |  |
| Article XXIII.2 |  | Règlement des litiges |  | 49 |  |
|  | Le titulaire, (Personne désignée en 1ère page) ou (Une des personnes désignées en 1ère page) |  | Pour le Président, et par délégation, Le Secrétaire Général, Jean LEGER |  |  |

Le numéro de marché sera renseigné au moment de sa notification au titulaire.

Ce numéro sera également renseigné au moment de la notification du marché au titulaire.

Ce document est disponible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310523

Disponible au lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

Afficher le montant hors PSE : si PSE retenues, le montant sera ajusté selon annexe 2 DPGF. De même, en fonction de la date de notification, ce montant sera actualisé par l’ONERA au moment de la notification dans les conditions fixées dans le RPC.

Les acomptes sont versés sur « service fait » expressément constaté par l’ONERA.

Entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros) - Art. R. 2151-13 et R. 2351-12 du code de la commande publique

La liste initiale doit être fournie avec l’offre du candidat afin que l’ONERA puisse identifier les éventuelles restrictions dans l’utilisation des résultats.