

**MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS DE L’UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE**

**25M20**

**Annexe n° 1 au CCAP commune à tous les lots**

**TABLEAU DES DELAIS ET PENALITES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Libellé de la pénalité | Délai | Pénalité |
| 1/ Non-respect d’un des délais d'intervention (CCTP article 4) | Délais mentionnés à l’article 4 du CCTP | 300 euros\*/ jour ouvré de retard |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2/ Non-respect du délai d’exécution (CCTP article 4) | Délai mentionné à l’article 4 du CCTP | 500 euros\*/ jour ouvré de retard |
| 3/ Remise du rapport d’état des lieux pour l’ensemble des sites | 30 jours à compter de la date de notification du marché | 500 euros\*/ jour ouvré de retard |
| 4/ Non-respect du délai de transmission du rapport de maintenance préventive, curative et corrective informatique et papier (CCTP article 3) | 3 jours ouvrés maximum à compter de la date de la visite | 50 euros\*/jour ouvré de retard |
| 5/ Non-renseignement du registre de sécurité du site. (CCTP article 3.5) | Sans objet | 50 euros\*/manquement |
| 6/ Non-renseignement du carnet de maintenance de l'installation SSI du site. (CCTP article 3.6.3.2) | Sans objet | 50 euros\*/manquement |
| 7/ Absence ou retard lors des visites programmées d’un organisme de contrôle ou d’une commission de sécurité (CCAP article 9) | Sans objet | 50 euros/ heure retard  200 euros/absence |
| 8/ Absence ou retard de transmission du planning annuel des visites pour l’année N ou N+1 (CCTP article 3.4) | Au plus tard à la fin de la première quinzaine de décembre de l’année  N-1 | 50 euros\*/ jour ouvré de retard |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9/ Retard ou absence de transmission du rapport annuel faisant état de l’exécution du marché (CCAP article 12) | Dans les 30 jours suivant la date anniversaire (date de notification) du marché. | 50€ /jours de retard  200 euros / absence |
| 10/ Non-respect du délai de levée des anomalies et non-conformité mentionnées par les organismes de contrôles (CCAP article 9) | Délai plafond : 10 jours ouvrés maximum  Ou le délai proposé par le titulaire si inférieur à ce délai plafond | 300 euros\* / jour ouvré de retard |
| 11/ Non-respect du planning annuel de visites pour la première année d’exécution et des années suivantes (CCTP article 3.4) | Sans objet | 300 euros par date modifiée |
| 12/ Non-fourniture / mise à jour du plan de prévention (CCAP article 5.8 et CCTP article 3.1) | Dans les quinze jours suivant la notification du marché et à la date d’anniversaire du marché pour les mises à jour | 50€ /jours de retard  200 euros / absence |