ACCORD-CADRE



Procédure D’appel d’offres ouvert

en application des articles R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique



Missions d’accompagnement à la réalisation

de projets informatiques du CHU de Rouen



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

COMMUNS A TOUS LES LOTS

SOMMAIRE

Préambule

Le présent accord-cadre a pour objet de doter le CHU de Rouen d’un dispositif contractuel lui permettant de mobiliser des prestations à forte technicité dans le domaine des systèmes d’information. Ces prestations couvrent des besoins fonctionnels et techniques indispensables à la conduite, à la mise en œuvre, à l’exploitation et à l’évolution des applications informatiques nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement.

Compte tenu de la complexité croissante des environnements numériques et des exigences accrues en matière de qualité, de sécurité, de performance et de continuité d’activité, la réalisation de ces missions implique un savoir-faire spécifique.

Le recours à des prestations spécialisées permet ainsi de garantir notamment :

- La coordination et le suivi de projets structurants, souvent pluriannuels, impliquant des contraintes fortes de coordination inter-métiers et un respect strict des jalons

- La mise en œuvre fonctionnelle, technique ou réglementaire et le maintien en conditions opérationnelles des systèmes applicatifs, avec un impératif de continuité de service

- L’accompagnement au changement des utilisateurs, appuyé sur une parfaite connaissance des enjeux métiers, pour garantir l’appropriation effective des solutions ou évolutions logicielles déployées ;

Dans ce cadre, le CHU de Rouen prévoit un recours significatif à ces prestations notamment concernant le déploiement de son futur Dossier Patient Informatisé (DPI), dont la mise en œuvre est prévue sur les exercices 2026–2027. Ce projet d’envergure présente un niveau élevé de criticité et de complexité, tant en raison de son périmètre fonctionnel étendu que de son impact organisationnel. Il exigera de la part des titulaires une expertise confirmée en pilotage projet, en intégration applicative, en accompagnement métier et en conduite du changement, avec une capacité démontrée à intervenir dans des contextes sensibles et réglementés.

Cet accord-cadre donnera lieu à l’émission de marchés subséquents, précisant pour chaque prestation les modalités d’exécution, les résultats attendus, les délais, les livrables, ainsi que les indicateurs de suivi de la performance.

Les prestations devront répondre à des objectifs mesurables, formalisés dans chaque marché subséquent, en lien avec des indicateurs tels que :

- Le respect des plannings, des jalons et des charges projet,

- La disponibilité et la qualité des services applicatifs maintenus,

- Le taux de résolution des incidents dans les délais contractuels,

- La qualité des supports produits et des actions de formation.

Ce mécanisme vise à garantir une évaluation continue de la valeur des prestations délivrées, dans une logique d’amélioration continue, de responsabilisation contractuelle et de sécurisation des projets stratégiques du CHU de Rouen.

Descriptifs des lots

### Lot 1 - Mission de coordination et de suivi de projets informatiques

Au démarrage de la mission, le CHU, ses éventuels partenaires concernés (éditeurs, intégrateurs, constructeurs…) et le titulaire s’entendent sur les modalités de gouvernance de chaque projet, les objectifs, les délais et le budget.

Le titulaire rédige un plan d’assurance qualité (PAQ) qui présente les dispositions qu’il compte prendre pour assurer la qualité de sa prestation et la délivrance des résultats attendus dans les meilleures conditions de coût, de qualité, de délai et de sûreté.

Dès validation de ce PAQ par le CHU, le titulaire prend en charge la coordination et le suivi des projets objets du marché. Il désigne un interlocuteur privilégié du CHU.

Sont en particulier à la charge du titulaire :

- L’organisation de toutes les réunions, la préparation des supports, la rédaction des comptes rendus

- La planification du projet

- La gestion de la documentation du projet

- La coordination des intervenants

- Le suivi des actions

- L’identification et le suivi des risques

- Le reporting

- Le suivi budgétaire et contractuel des marchés ou commandes nécessaires au projet

Pour certains projets confiés très en amont au titulaire, les missions peuvent également porter sur :

- L’expression des besoins

- La recherche de solutions

- La mise en concurrence en collaboration avec les équipes achats et juridiques du CHU

Les livrables comprendront au minimum les éléments suivants :

  - Plan d’assurance qualité

  - Planning mis à jour régulièrement

  - Reporting synthétique d’avancement au minimum toutes les 2 semaines avec pourcentage d’avancement global

  - tableau de suivi des actions

  - Comptes rendus de réunion

  - Chronogrammes des opérations critiques, notamment les mises en production

Pour cet accord cadre, les projets seront classés selon les 3 catégories ci-dessous.

Catégorie 1 - Evolutions de solutions déjà en place au CHU sans changements majeurs

Les projets de cette catégorie nécessitent peu d’efforts de conduite du changement. L’environnement technique et le process d’évolution est bien connu des équipes du CHU et des éditeurs. La compétence des métiers sur la solution est forte. Le projet consiste principalement en la coordination des actions.

Catégorie 2 – Evolutions de solutions déjà en place au CHU comportant des changements techniques, fonctionnels ou organisationnels majeurs.

Pour appréhender les nouveautés, les projets de cette catégorie nécessitent d’associer de plus nombreux interlocuteurs, d’organiser des ateliers de conception, de faire prendre des décisions, de rédiger de nouveaux cahiers de test, d’organiser des formations… Les tâches et actions du projet seront au global plus nombreuses et plus complexes.

Catégorie 3 – Nouvelles informatisations ou remplacement de logiciels

Cette catégorie de projet nécessitera d’accompagner les métiers à exprimer leur besoin, à réaliser un sourcing approfondi, contribuer à l’analyser les offres pour éclairer le choix de la solution. En phase de réalisation, le projet se déclinera en différents volets qui conviendra de conduire en parallèle (infrastructure, intégration, reprise de données, paramétrage, connexion de matériel biomédical…). L’effort de conduite du changement sera majeur, les ateliers à organiser et les participants nombreux. Ces missions nécessiteront de solides compétences de management de projet déjà éprouvées sur des missions similaires.

Les unités d’œuvre permettront de répondre aux besoins de coordination et suivi des projets de chaque catégorie

- UO1 : Coordination et suivi d’un projet de catégorie 1

- UO2 : Coordination et suivi d’un projet de catégorie 2

- UO3 : Coordination et suivi d’un projet de catégorie 3

Par ailleurs, l’intervenant pourra être amené à prendre le relai d’un chef de projet du CHU ou prestataire pendant une absence programmée ou non. Dans ce cadre le suivi de projet se limite à s’assurer du bon déroulement des actions déjà prévues.

- UO4 : Suppléance de coordination et suivi de projet

A titre indicatif, le CHU estime qu’en moyenne :

1 UO1 consomme 10% du temps d’un chef de projet

1 UO2 consomme 20% du temps d’un chef de projet

1 UO3 consomme 40% du temps d’un chef de projet

1 UO4 consomme 10% du temps d’un chef de projet

Dans son offre, le candidat expose le dispositif qu’il propose de mettre en œuvre pour mener à bien les projets qui lui seront soumis.

Indicateurs de qualité et de performance

Des indicateurs de qualité et de performance seront déterminés pour chaque projet et mesurés tout au long du projet. Ils porteront principalement sur le respect du PAQ élaboré conjointement en début de projet.

Exemple d’indicateurs qui pourraient être mis en œuvre :

- Taux de comptes rendus rédigés et communiqués dans les délais prévus au PAQ

- Qualité des comptes rendus mesurée par le taux de compte rendu ayant fait l’objet d’une demande de correctif ou complément

- Taux de réévaluation des risques dans les délais

- Qualité de la gestion de la documentation projet mesurée par audit

- Qualité du suivi des actions en cours, mesurée par audit des outils de suivi

- Respect des procédures CHU mesuré par audit (par exemple : sollicitation du RSSI au moment prévu, Complétude des informations lors des passages en comité des changements)

- Tenue à jour du planning mesurée par audit

Modalités pratiques

Les réunions ou ateliers auxquels participent des professionnels du CHU en dehors de la DSI se tiennent systématiquement sur le site du CHU de Rouen.

Les réunions ou travaux internes à la DSI ou avec les éditeurs peuvent se tenir sur site ou à distance.

A titre indicatif, actuellement, un chef de projet travaille en moyenne 60% sur site et 40% à distance.

Lors des opérations de mise en production, un travail en soirée ou en nuit profonde peut être nécessaire.

A titre indicatif, actuellement, un chef de projet travaille en moyenne 1,5 jour par an en soirée ou nuit.

### Lot 2 – Mission de mise en œuvre fonctionnelle d’applications informatiques, et maintien en conditions opérationnelles

Le présent lot couvre toutes les actions nécessaires pour la mise en œuvre des fonctionnalités des applications du système d’information du CHU, leur déploiement dans l’établissement, leur maintien en conditions opérationnelles et leurs évolutions.

Le titulaire rédige un plan d’assurance qualité (PAQ) qui présente les dispositions qu’il compte prendre pour assurer la qualité de sa prestation et la délivrance des résultats attendus dans les meilleures conditions de coût, de qualité, de délai et de sûreté.

Dès validation de ce PAQ par le CHU, le titulaire prend en charge la mise en œuvre fonctionnelle et le maintien en conditions opérationnelles des applications objets du marché. Il désigne un interlocuteur privilégié du CHU.

Lors de la mise en œuvre d’un logiciel ou de son évolution, la mission peut comporter tout ou partie des tâches suivantes :

- Recueillir le besoin des utilisateurs

- Déterminer les paramétrages nécessaires pour répondre aux besoins utilisateurs

- Paramétrer

- Documenter la méthodologie de paramétrage

- Elaborer des jeux de tests fonctionnels et les réaliser

- Contribuer à des tests techniques ou d’intégration

- Contribuer aux reprises de données

- Réaliser la recette complète de l’application

- Réaliser des tests grandeur nature avec les utilisateurs

- Elaborer le plan de formation et d’accompagnement

- Réaliser les supports de formations et les tenir à jour

- Former et accompagner les utilisateurs

- Assurer le support durant quelques semaines après mise en œuvre

- Représenter les métiers auprès du reste de la DSI dans le but d’obtenir un résultat optimal et conforme aux exigences métiers.

Lors de la phase de Maintien en condition opérationnelle, la mission consiste en :

- Coordonner le maintien en conditions opérationnelles en lien avec le responsable applicatif, l’éditeur, les métiers.

- Prendre en charge les incidents et demandes fonctionnelles de niveau 2 sachant que les incidents et demandes de niveau 1 sont pris en charge par un service dédié sur le site du CHU à savoir le Centre de Service aux Utilisateurs (CSU)

- Utiliser le système de gestion d’incident institutionnel du CHU de ROUEN (GLPI)

- Solliciter si besoin l’éditeur

- Analyser le dysfonctionnement rencontré et fournir une solution pour les utilisateurs impactés

- Documenter la solution mise en œuvre et rédiger une fiche réflexe de résolution afin qu’elle puisse être utilisée a posteriori par le Centre de Services aux Utilisateurs

- Accompagner les utilisateurs en cas d’incident, notamment pour les aider à basculer en procédure dégradée, puis à revenir au fonctionnement normal

Exemples de livrables

- Plan d’assurance qualité

- Tableau de bord de suivi des demandes fonctionnelles utilisateurs

- Documentation utilisateurs et paramétrage fonctionnel

- Cahiers de tests fonctionnels

- Compte rendus de réunions

Pour cet accord cadre, les missions seront classées selon les catégories ci-dessous.

Catégorie 1 – Mise en œuvre fonctionnelle d’évolutions de solutions déjà en place au CHU sans changements majeurs

Les missions de cette catégorie nécessitent peu d’efforts de conduite du changement. Le logiciel est déjà bien connu des utilisateurs, il s’agit de s’assurer que les évolutions ne viennent pas dégrader le fonctionnement de l’application et d’apporter aux utilisateurs les informations ou compléments de formation nécessaires.

Catégorie 2 – Mise en œuvre d’évolutions de solutions déjà en place au CHU impliquant des changements fonctionnels ou organisationnels majeurs

Pour appréhender les nouveautés, les missions de cette catégorie nécessitent d’associer de plus nombreux interlocuteurs, d’organiser des ateliers de conception, de faire prendre des décisions de paramétrage, de rédiger de nouveaux cahiers de test, d’organiser des formations, accompagner au démarrage. Les tâches et actions de la mission seront plus nombreuses et plus complexes.

Catégorie 3 – Mise en œuvre fonctionnelle de nouvelles informatisations ou remplacement de logiciels

Cette catégorie de mission nécessitera d’acquérir une excellente connaissance du logiciel et de son paramétrage, à recueillir le besoin des utilisateurs, à proposer avec l’aide de l’éditeur le paramétrage pertinent en regard des besoins. Puis comme en catégorie 2 paramétrer, tester, former, accompagner. Cette typologie de mission nécessite une compréhension fine des processus métier et une capacité à se projeter sur le fonctionnement d’ensemble de la future solution et de son écosystème.

Catégorie 4 – Maintien en conditions opérationnelles des fonctionnalités

Les unités d’œuvre permettront de répondre aux besoins de ces 4 catégories de missions

- UO1 : Mise en œuvre fonctionnelle de catégorie 1

- UO2 : Mise en œuvre fonctionnelle de catégorie 2

- UO3 : Mise en œuvre fonctionnelle de catégorie 3

- UO4 : Maintien en conditions opérationnelles des fonctionnalités

Par ailleurs, l’intervenant pourra être amené à prendre le relai d’un assistant fonctionnel du CHU ou prestataire pendant une absence programmée ou non. Dans ce cadre les missions se limiteront à s’assurer du bon déroulement des actions déjà prévues.

- UO5 : Suppléance de Mise en œuvre fonctionnelle

A titre indicatif, le CHU estime qu’en moyenne :

- 1 UO1 consomme 5% du temps d’un assistant fonctionnel

- 1 UO2 consomme 10% du temps d’un assistant fonctionnel

- 1 UO3 consomme 40% du temps d’un assistant fonctionnel

- 1 UO4 consomme 20% du temps d’un assistant fonctionnel

- 1 UO5 consomme 10% du temps d’un assistant fonctionnel

Dans son offre, le candidat expose le dispositif qu’il propose de mettre en œuvre pour mener à bien les missions qui lui seront soumises.

Indicateurs de qualité et de performance

Des indicateurs de qualité et de performance seront déterminés pour chaque projet et mesurés tout au long du projet. Ils porteront principalement sur le respect :

- du PAQ élaboré conjointement en début de projet,

- des procédures du CHU,

- des guides méthodologiques établis.

Exemple d’indicateurs qui pourraient être mis en œuvre :

- Taux de comptes rendus rédigés et communiqués dans les délais prévus

- Qualité des comptes rendus mesurée par le taux de compte rendu ayant fait l’objet d’une demande de correctif ou complément

- Conformité des paramétrages réalisés avec le guide méthodologique mesurés par des revues de paramétrage

- Qualité des tests mesurée par audit des cahiers de test

- Qualité des formations dispensées mesurée par les fiches d’évaluation des utilisateurs formés

- Qualité de la documentation utilisateurs et de la documentation de résolution « fiche réflexe »

- Nombre d’incidents et demandes de niveau 2 restant à traiter en fin de journée

Modalités pratiques

Les réunions ou ateliers auxquels participent des professionnels du CHU en dehors de la DSI se tiennent systématiquement sur site.

Les réunions ou travaux internes à la DSI ou avec les éditeurs peuvent se tenir sur site ou à distance.

A titre indicatif, actuellement un assistant fonctionnel travaille en moyenne 80 % sur site et 20 % à distance. Ce taux peut varier en fonction des phases des projets.

Pour le maintien en conditions opérationnelles, la plage horaire à couvrir est de 8h le matin à 18h le soir. En cas d’incident de production majeur ou bloquant, l’assistant fonctionnel peut être amené à poursuivre sa mission jusqu’à résolution ou jusqu’à ce que le relai soit pris par un collègue.

Lors des opérations de mise en production, un travail en soirée, en nuit profonde ou tôt le matin peut être nécessaire.  Ces opérations sont programmées plusieurs semaines à l’avance.

A titre indicatif, actuellement pour ce type d’opération, un assistant fonctionnel travaille en moyenne 2 jours par an en soirée, nuit ou tôt le matin donc en dehors des heures ouvrées.

Lors des déploiements de solution, les assistants fonctionnels sont amenés à accompagner les utilisateurs dans les services tôt le matin, en journée et en soirée. Ces opérations sont programmées plusieurs semaines à l’avance.

A titre indicatif, actuellement pour ce type d’opération, un assistant fonctionnel travaille en moyenne 10 jours par an tôt le matin ou en soirée donc en dehors des heures ouvrées. Ces activités du matin et soir peuvent par période être plus importantes.

### Lot 3 – Mission de mise en œuvre technique d’évolutions applicatives informatiques (réglementaires ou fonctionnelles) et maintien en Conditions Opérationnelles

Le présent lot couvre toutes les actions nécessaires pour la mise en œuvre technique d’évolutions applicatives (réglementaires ou fonctionnelles) du système d’information du CHU, de leur maintien en conditions opérationnelles ainsi que le besoin de déployer des applications isolées avec un panel d’utilisateur réduit.

Le titulaire rédige un plan d’assurance qualité (PAQ) qui présente les dispositions qu’il compte prendre pour assurer la qualité de sa prestation et la délivrance des résultats attendus dans les meilleures conditions de coût, de qualité, de délai et de sûreté.

Dès validation de ce PAQ par le CHU, le titulaire prend en charge la mise en œuvre technico fonctionnelle, le maintien en conditions opérationnelles et l’installation localisée d’applications. Il désigne un interlocuteur privilégié du CHU.

Pour la mise en œuvre de ce lot les missions suivantes doivent effectuées :

- Mises à jour techniques et fonctionnelles

  - Suivre le processus institutionnel de mise en production des applications informatiques (CAB)

  - Produire la documentation relative au comité de mise en production (CAB)

  - Etudier l'existant (implémentation, utilisation, architecture technique utilisée, intégration au SIH)

  - Etudier la version à mettre en œuvre et de ses impacts techniques et fonctionnels sur l’existant

  - Définir les impacts technico-fonctionnels (contraintes et dépendances) au sein du SIH

  - Organiser et réaliser les mises à jour techniques et fonctionnelles en réalisant :

    - Les installations des applications, montées de version et correctifs

    - Les paramétrages des solutions

    - La mise en œuvre des recettes technique, recette d’intégration et tests d’intégration

  - Gérer, organiser les relations fournisseurs en cas d’intervention de leur part

  - Identifier et alerter en cas de risques encourus à la mise en œuvre de montée de version techniques et y remédier

  - Valider la complétude des livrables techniques et fonctionnels

  - Animer des réunions techniques

- Maintien en conditions opérationnelles

  - Prendre en charge les incidents et demandes applicatifs de niveau 2 sachant que les incidents et demandes de niveau 1 sont pris en charge par un service dédié sur CHU à savoir le Centre de Service aux Utilisateurs (CSU)

  - Utiliser le système de gestion d’incident institutionnel du CHU de ROUEN (GLPI)

  - Analyser le dysfonctionnement rencontré et fournir une solution pour les utilisateurs impactés

  - Documenter la solution mise en œuvre et rédiger une fiche reflexe de résolution afin qu’elle puisse être utilisée à posteriori par le Centre de Services aux Utilisateurs

  - Avoir la capacité d’intervenir physiquement en moins de 5 minutes à la Direction du Système d’Information

  - Animer des réunions de travail si besoin

  - Participer in situ aux réunions de crise

  - Rencontrer in situ les utilisateurs lorsque nécessaire

  - Participer in situ aux réunions impromptues relatives aux besoins de l’activité

  - Gérer les incidents généraux et les évènements indésirables dans le respect de la méthodologie institutionnelle établie

  - Prendre en charge les incidents et s’assurer qu’en fin de journée :

    - Les applications principales auront un nombre d’incidents inférieur à 5 et un nombre de demandes inférieur à 5

    - Les applications secondaires auront un nombre d’incidents inférieur à 2 et un nombre de demandes inférieur à 2

    - Les applications isolées n’auront aucun incident

- Installations localisées d’applications

  - Gérer les installations localisées de solution informatiques (applications de niche, peu d’utilisateurs)

  - Etudier le besoin et définir de la solution en respectant la sécurisation des données et la sécurité du SI

  - Gérer, organiser les relations fournisseur en cas d’intervention de leur part

  - Production documentaire nécessaire

  - Effectuer les travaux techniques de mise en place :

    - Installer des applications ou montées de version, montées de version et correctifs

    - Paramétrer des solutions

    - Mettre en œuvre la recette technique et recette d’intégration des tests d’intégration

Les livrables à produire seront :

- Pour Mises à jour techniques et fonctionnelles :

  - Production ou participation à la production du CCTP et au PAQ (si applicable)

  - Livrables documentaires du projet validés :

    - Expression des besoins

    - Dossier d’architecture

    - Spécifications fonctionnelles détaillées

    - Procédure d’installation

    - Dossier de paramétrage

    - Dossier d’exploitation

    - Cahiers de tests DSI (techniques, fonctionnels et intégration)

    - Cahiers de test métiers (rédaction et collecte, la mise en œuvre devant être effectuée par les organisations métiers)

    - Fiches applicatives (outil institutionnel IT4) et fiches réflexes du logiciel (création ou mises à jour)

    - Procédures de maintenance et autres procédures internes

    - Fiche de sécurité

    - Chronogramme d’intervention

    - Message de communication

  - Compte rendu de réunion

  - Tableau de bord d’avancement d’activités

  - Reporting d’avancement hebdomadaire avec pourcentage d’avancement global

- Pour le maintien en conditions opérationnelles :

  - Tableau de bord semi-mensuel et mensuel illustrant les variations des incidents et demandes, etc.

  - Production d’indicateur de performance sur l’activité MCO

  - Fiches applicatives (outil institutionnel IT4) et fiches réflexes du logiciel (création ou mises à jour)

  - Elaboration d’outils, méthodologie, modes opératoires visant à réduire le nombre d’incidents et demandes

  - Documents relatifs à la déclaration d’incident généraux et aux évènements généraux

  - Compte rendu de réunion

  - Reporting d’avancement hebdomadaire avec pourcentage d’avancement global

Pour cet accord cadre, les missions seront classées selon les catégories ci-dessous.

Catégorie 1 – Mise en œuvre technique d’évolutions réglementaires ou fonctionnelles de solutions déjà en place au CHU sans changements majeurs et mise en œuvre de maintien en condition opérationnelle d’application de criticité Niveau 1. Les missions nécessitent peu d’efforts de conduite du changement. Le logiciel est déjà connu des utilisateurs, il s’agit de s’assurer que les évolutions en question n’engendrent pas régressions sur le fonctionnement de l’application considérée ainsi qu’aux applications connectées et d’apporter aux utilisateurs le support nécessaire aux bons accomplissements de leur mission.

Certaines opérations de mise en production peuvent nécessiter une présence la nuit, le WE ou lors de jours fériés.

La réalisation du Maintien en Conditions Opérationnelles représente le suivi d’incidents et de demandes d’un ensemble d’application. Pour les incidents, la mission consiste à la prise en charge relative à une liste d’application préalablement définie, la résolution du dysfonctionnement et l’accompagnement de l’utilisateur dans la solution proposée. En ce qui concerne les demandes, cela n’implique pas nécessairement un dysfonctionnement mais est plus en relation avec une demande de services relative à une application. Une production documentaire est attendue (fiche reflexe, modes opératoires, fiche applicatives etc) et toutes les actions jusqu’à la résolution de la demande doivent être consignées dans l’outil institutionnel de suivi des incidents et des demandes. La mission nécessite soit une présence sur site au sein des locaux de la DSI, soit une capacité à se rendre à la Direction du Système d’Information en un délai inférieur à 5 minutes. Des interventions apparaissant de façons impromptues dans les services du CHU de ROUEN doivent pouvoir être réalisées sans délai in situ. Le suivi de ces activités dans leur résolution n’est pas limité dans le temps, en d’autres termes, une présence dépassant les heures ouvrées peut être nécessaire en cas de besoin par exemple un d’arrêt de production sur une ou des applications.

La production de tableau de bord de suivi est essentielle au bon déroulement de la prestation et il faudra veiller à ce que les reliquats d’incidents inférieur à 5 et un nombre de demandes inférieur à 5

Catégorie 2 – Mise en œuvre technique d’évolutions réglementaires ou fonctionnelles de solutions déjà en place au CHU sans changements majeurs et mise en œuvre de maintien en condition opérationnelle d’application de criticité Niveau 2. Les missions nécessitent peu d’efforts de conduite du changement. Le logiciel est déjà connu des utilisateurs, il s’agit de s’assurer que les évolutions en question n’engendrent pas régressions sur le fonctionnement de l’application considérée ainsi qu’aux applications connectées et d’apporter aux utilisateurs le support nécessaire aux bons accomplissements de leur mission.

Certaines opérations de mise en production peuvent nécessiter une présence la nuit, le WE ou lors de jours fériés.

La réalisation du Maintien en Conditions Opérationnelles représente le suivi d’incidents et de demandes d’un ensemble d’application. Pour les incidents, la mission consiste à la prise en charge relative à une liste d’application préalablement définie, la résolution du dysfonctionnement et l’accompagnement de l’utilisateur dans la solution proposée. En ce qui concerne les demandes, cela n’implique pas nécessairement un dysfonctionnement mais est plus en relation avec une demande de services relative à une application. Une production documentaire est attendue (fiche reflexe, modes opératoires, fiche applicatives etc) et toutes les actions jusqu’à la résolution de la demande doivent être consignées dans l’outil institutionnel de suivi des incidents et des demandes. La mission nécessite soit une présencesur site au sein des locaux de la DSI, soit une capacité à se rendre à la Direction du Système d’Information en un délai inférieur à 5 minutes. Des interventions apparaissant de façons impromptues dans les services du CHU de ROUEN doivent pouvoir être réalisées sans délai in situ. Le suivi de ces activités dans leur résolution n’est pas limité dans le temps, en d’autres termes, une présence dépassant les heures ouvrées peut être nécessaire en cas de besoin par exemple un d’arrêt de production sur une ou des applications.

La production de tableau de bord de suivi est essentielle au bon déroulement de la prestation et il faudra veiller à ce que les reliquats d’incidents inférieur à 3 et un nombre de demandes inférieur à 3

Catégorie 3 – Mise en œuvre technique d’évolutions réglementaires ou fonctionnelles de solutions déjà en place au CHU sans changements majeurs et mise en œuvre de maintien en conditions opérationnelles d’application de criticité Niveau 3. Les missions nécessitent peu d’efforts de conduite du changement. Le logiciel est déjà connu des utilisateurs, il s’agit de s’assurer que les évolutions en question n’engendrent pas régressions sur le fonctionnement de l’application considérée ainsi qu’aux applications connectées et d’apporter aux utilisateurs le support nécessaire aux bons accomplissements de leur mission.

Certaines opérations de mise en production peuvent nécessiter une présence la nuit, le WE ou lors de jours fériés.

La réalisation du Maintien en Conditions Opérationnelles représente le suivi d’incidents et de demandes d’un ensemble d’application. Pour les incidents, la mission consiste à la prise en charge relative à une liste d’application préalablement définie, la résolution du dysfonctionnement et l’accompagnement de l’utilisateur dans la solution proposée. En ce qui concerne les demandes, cela n’implique pas nécessairement un dysfonctionnement mais est plus en relation avec une demande de services relative à une application. Une production documentaire est attendue (fiche reflexe, modes opératoires, fiche applicatives etc) et toutes les actions jusqu’à la résolution de la demande doivent être consignées dans l’outil institutionnel de suivi des incidents et des demandes. La mission nécessite soit une présence sur site au sein des locaux de la DSI, soit une capacité à se rendre à la Direction du Système d’Information en un délai inférieur à 5 minutes. Des interventions apparaissant de façons impromptues dans les services du CHU de ROUEN doivent pouvoir être réalisées sans délai in situ. Le suivi de ces activités dans leur résolution n’est pas limité dans le temps, en d’autres termes, une présence dépassant les heures ouvrées peut être nécessaire en cas de besoin par exemple un d’arrêt de production sur une ou des applications.

La production de tableau de bord de suivi est essentielle au bon déroulement de la prestation et il faudra veiller à ce que les reliquats d’incidents inférieur à 3 et un nombre de demandes inférieur à 3

Catégorie 4 – Mise en œuvre technique d’évolutions réglementaires ou fonctionnelles de solutions déjà en place au CHU sans changements majeurs et mise en œuvre de maintien en condition opérationnelle d’application de criticité Niveau 4. Les missions nécessitent peu d’efforts de conduite du changement. Le logiciel est déjà connu des utilisateurs, il s’agit de s’assurer que les évolutions en question n’engendrent pas régressions sur le fonctionnement de l’application considérée ainsi qu’aux applications connectées et d’apporter aux utilisateurs le support nécessaire aux bons accomplissements de leur mission.

Certaines opérations de mise en production peuvent nécessiter une présence la nuit, le WE ou lors de jours fériés.

La réalisation du Maintien en Conditions Opérationnelles représente le suivi d’incidents et de demandes d’un ensemble d’application. Pour les incidents, la mission consiste à la prise en charge relative à une liste d’application préalablement définie, la résolution du dysfonctionnement et l’accompagnement de l’utilisateur dans la solution proposée. En ce qui concerne les demandes, cela n’implique pas nécessairement un dysfonctionnement mais est plus en relation avec une demande de services relative à une application. Une production documentaire est attendue (fiche reflexe, modes opératoires, fiche applicatives etc) et toutes les actions jusqu’à la résolution de la demande doivent être consignées dans l’outil institutionnel de suivi des incidents et des demandes. La mission nécessite soit une présence sur site au sein des locaux de la DSI, soit une capacité à se rendre à la Direction du Système d’Information en un délai inférieur à 5 minutes. Des interventions apparaissant de façons impromptues dans les services du CHU de ROUEN doivent pouvoir être réalisées sans délai in situ. Le suivi de ces activités dans leur résolution n’est pas limité dans le temps, en d’autres termes, une présence dépassant les heures ouvrées peut être nécessaire en cas de besoin par exemple un d’arrêt de production sur une ou des applications.

La production de tableau de bord de suivi est essentielle au bon déroulement de la prestation et il faudra veiller à ce que les reliquats d’incidents inférieur à 3 et un nombre de demandes inférieur à 3

Catégorie 5 – Mise en œuvre technique d’évolutions de solutions déjà en place au CHU impliquant des changements fonctionnels ou réglementaires ou organisationnels majeurs impactant le travail quotidien des utilisateurs et mise en œuvre de maintien en condition opérationnelle d’application de criticité Niveau 1. Les missions de cette catégorie nécessitent d’associer de plus nombreux interlocuteurs. Le logiciel est déjà connu des utilisateurs et il s’agit de s’assurer que les évolutions en question n’engendrent pas régressions sur le fonctionnement de l’application considérée ainsi qu’aux applications connectées et d’apporter aux utilisateurs le support nécessaire aux bons accomplissements de leur mission. Cette démarche peut nécessiter l’organisation d’ateliers de conception, de paramétrage, de rédaction cahiers de test, d’organiser des formations, d’accompagner au démarrage. Les tâches et actions de la mission seront plus nombreuses et plus complexes. Certaines opérations de mise en production peuvent nécessiter une présence la nuit, le WE ou lors de jours fériés.

La réalisation du Maintien en Conditions Opérationnelles représente le suivi d’incidents et de demandes d’un ensemble d’application. Pour les incidents, la mission consiste à la prise en charge relative à une liste d’application préalablement définie, la résolution du dysfonctionnement et l’accompagnement de l’utilisateur dans la solution proposée. En ce qui concerne les demandes, cela n’implique pas nécessairement un dysfonctionnement mais est plus en relation avec une demande de services relative à une application. Une production documentaire est attendue (fiche reflexe, modes opératoires, fiche applicatives etc) et toutes les actions jusqu’à la résolution de la demande doivent être consignées dans l’outil institutionnel de suivi des incidents et des demandes. La mission nécessite soit une présence sur site au sein des locaux de la DSI, soit une capacité à se rendre à la Direction du Système d’Information en un délai inférieur à 5 minutes. Des interventions apparaissant de façons impromptues dans les services du CHU de ROUEN doivent pouvoir être réalisées sans délai in situ. Le suivi de ces activités dans leur résolution n’est pas limité dans le temps, en d’autres termes, une présence dépassant les heures ouvrées peut être nécessaire en cas de besoin par exemple un d’arrêt de production sur une ou des applications.

La production de tableau de bord de suivi est essentielle au bon déroulement de la prestation et il faudra veiller à ce que les reliquats d’incidents inférieur à 5 et un nombre de demandes inférieur à 5

Catégorie 6 – Mise en œuvre technique d’évolutions de solutions déjà en place au CHU impliquant des changements fonctionnels ou réglementaires ou organisationnels majeurs impactant le travail quotidien des utilisateurs et mise en œuvre de maintien en condition opérationnelle d’application de criticité Niveau 2. Les missions de cette catégorie nécessitent d’associer de plus nombreux interlocuteurs. Le logiciel est déjà connu des utilisateurs et il s’agit de s’assurer que les évolutions en question n’engendrent pas régressions sur le fonctionnement de l’application considérée ainsi qu’aux applications connectées et d’apporter aux utilisateurs le support nécessaire aux bons accomplissements de leur mission. Cette démarche peut nécessiter l’organisation d’ateliers de conception, de paramétrage, de rédaction cahiers de test, d’organiser des formations, d’accompagner au démarrage. Les tâches et actions de la mission seront plus nombreuses et plus complexes. Certaines opérations de mise en production peuvent nécessiter une présence la nuit, le WE ou lors de jours fériés.

La réalisation du Maintien en Conditions Opérationnelles représente le suivi d’incidents et de demandes d’un ensemble d’application. Pour les incidents, la mission consiste à la prise en charge relative à une liste d’application préalablement définie, la résolution du dysfonctionnement et l’accompagnement de l’utilisateur dans la solution proposée. En ce qui concerne les demandes, cela n’implique pas nécessairement un dysfonctionnement mais est plus en relation avec une demande de services relative à une application. Une production documentaire est attendue (fiche reflexe, modes opératoires, fiche applicatives etc) et toutes les actions jusqu’à la résolution de la demande doivent être consignées dans l’outil institutionnel de suivi des incidents et des demandes. La mission nécessite soit une présence sur site au sein des locaux de la DSI, soit une capacité à se rendre à la Direction du Système d’Information en un délai inférieur à 5 minutes. Des interventions apparaissant de façons impromptues dans les services du CHU de ROUEN doivent pouvoir être réalisées sans délai in situ. Le suivi de ces activités dans leur résolution n’est pas limité dans le temps, en d’autres termes, une présence dépassant les heures ouvrées peut être nécessaire en cas de besoin par exemple un d’arrêt de production sur une ou des applications.

La production de tableau de bord de suivi est essentielle au bon déroulement de la prestation et il faudra veiller à ce que les reliquats d’incidents inférieur à 5 et un nombre de demandes inférieur à 5

Catégorie 7 – Mise en œuvre technique d’évolutions de solutions déjà en place au CHU impliquant des changements fonctionnels ou réglementaires ou organisationnels majeurs impactant le travail quotidien des utilisateurs et mise en œuvre de maintien en condition opérationnelle d’application de criticité Niveau 3. Les missions de cette catégorie nécessitent d’associer de plus nombreux interlocuteurs. Le logiciel est déjà connu des utilisateurs et il s’agit de s’assurer que les évolutions en question n’engendrent pas régressions sur le fonctionnement de l’application considérée ainsi qu’aux applications connectées et d’apporter aux utilisateurs le support nécessaire aux bons accomplissements de leur mission. Cette démarche peut nécessiter l’organisation d’ateliers de conception, de paramétrage, de rédaction cahiers de test, d’organiser des formations, d’accompagner au démarrage. Les tâches et actions de la mission seront plus nombreuses et plus complexes. Certaines opérations de mise en production peuvent nécessiter une présence la nuit, le WE ou lors de jours fériés.

La réalisation du Maintien en Conditions Opérationnelles représente le suivi d’incidents et de demandes d’un ensemble d’application. Pour les incidents, la mission consiste à la prise en charge relative à une liste d’application préalablement définie, la résolution du dysfonctionnement et l’accompagnement de l’utilisateur dans la solution proposée. En ce qui concerne les demandes, cela n’implique pas nécessairement un dysfonctionnement mais est plus en relation avec une demande de services relative à une application. Une production documentaire est attendue (fiche reflexe, modes opératoires, fiche applicatives etc) et toutes les actions jusqu’à la résolution de la demande doivent être consignées dans l’outil institutionnel de suivi des incidents et des demandes. La mission nécessite soit une présence sur site au sein des locaux de la DSI, soit une capacité à se rendre à la Direction du Système d’Information en un délai inférieur à 5 minutes. Des interventions apparaissant de façons impromptues dans les services du CHU de ROUEN doivent pouvoir être réalisées sans délai in situ. Le suivi de ces activités dans leur résolution n’est pas limité dans le temps, en d’autres termes, une présence dépassant les heures ouvrées peut être nécessaire en cas de besoin par exemple un d’arrêt de production sur une ou des applications.

La production de tableau de bord de suivi est essentielle au bon déroulement de la prestation et il faudra veiller à ce que les reliquats d’incidents inférieur à 3 et un nombre de demandes inférieur à 3

Catégorie 8 – Mise en œuvre technique  d’évolutions de solutions déjà en place au CHU impliquant des changements fonctionnels ou réglementaires ou organisationnels majeurs impactant le travail quotidien des utilisateurs et mise en œuvre de maintien en condition opérationnelle d’application de criticité Niveau 4. Les missions de cette catégorie nécessitent d’associer de plus nombreux interlocuteurs. Le logiciel est déjà connu des utilisateurs et il s’agit de s’assurer que les évolutions en question n’engendrent pas régressions sur le fonctionnement de l’application considérée ainsi qu’aux applications connectées et d’apporter aux utilisateurs le support nécessaire aux bons accomplissements de leur mission. Cette démarche peut nécessiter l’organisation d’ateliers de conception, de paramétrage, de rédaction cahiers de test, d’organiser des formations, d’accompagner au démarrage. Les tâches et actions de la mission seront plus nombreuses et plus complexes. Certaines opérations de mise en production peuvent nécessiter une présence la nuit, le WE ou lors de jours fériés.

La réalisation du Maintien en Conditions Opérationnelles représente le suivi d’incidents et de demandes d’un ensemble d’application. Pour les incidents, la mission consiste à la prise en charge relative à une liste d’application préalablement définie, la résolution du dysfonctionnement et l’accompagnement de l’utilisateur dans la solution proposée. En ce qui concerne les demandes, cela n’implique pas nécessairement un dysfonctionnement mais est plus en relation avec une demande de services relative à une application. Une production documentaire est attendue (fiche reflexe, modes opératoires, fiche applicatives etc) et toutes les actions jusqu’à la résolution de la demande doivent être consignées dans l’outil institutionnel de suivi des incidents et des demandes. La mission nécessite soit la présence sur site au sein des locaux de la DSI, soit une capacité à se rendre à la Direction du Système d’Information en un délai inférieur à 5 minutes. Des interventions apparaissant de façons impromptues dans les services du CHU de ROUEN doivent pouvoir être réalisées sans délai in situ. Le suivi de ces activités dans leur résolution n’est pas limité dans le temps, en d’autres termes, une présence dépassant les heures ouvrées peut être nécessaire en cas de besoin par exemple un d’arrêt de production sur une ou des applications.

La production de tableau de bord de suivi est essentielle au bon déroulement de la prestation et il faudra veiller à ce que les reliquats d’incidents inférieur à 3 et un nombre de demandes inférieur à 3

Catégorie 9 : Installations localisées d’applications

  - Gérer les installations localisées de solution informatiques (applications de niche, peu d’utilisateurs)

  - Etudier le besoin et définir de la solution en respectant la sécurisation des données et la sécurité du SI

  - Gérer, organiser les relations fournisseur en cas d’intervention de leur part

  - Production documentaire nécessaire

  - Effectuer les travaux techniques de mise en place :

    - Installer des applications ou montées de version, montées de version et correctifs

    - Paramétrer des solutions

    - Mettre en œuvre la recette technique et recette d’intégration des tests d’intégration

Les unités d’œuvre permettront de répondre aux besoins de ces 3 catégories de missions

- UO1 : Mise en œuvre technique d’évolutions réglementaires ou fonctionnelles de solutions informatiques déjà en place au CHU sans changement majeur et MCO associé criticité 1

- UO2 : Mise en œuvre technique d’évolutions réglementaires ou fonctionnelles de solutions informatiques déjà en place au CHU sans changement majeur et MCO associé criticité 2

- UO3 : Mise en œuvre technique d’évolutions réglementaires ou fonctionnelles de solutions informatiques déjà en place au CHU sans changement majeur et MCO associé criticité 3

- UO4 : Mise en œuvre technique d’évolutions réglementaires ou fonctionnelles de solutions informatiques déjà en place au CHU sans changement majeur et MCO associé criticité 4

- UO5 : Mise en œuvre technique d’évolutions réglementaires ou fonctionnelles de solutions informatiques déjà en place au CHU avec changement majeur et MCO associé criticité 1

- UO6 : Mise en œuvre technique d’évolutions réglementaires ou fonctionnelles de solutions informatiques déjà en place au CHU avec changement majeur et MCO associé criticité 2

- UO7 : Mise en œuvre technique d’évolutions réglementaires ou fonctionnelles de solutions informatiques déjà en place au CHU avec changement majeur et MCO associé criticité 3

- UO8 : Mise en œuvre technique d’évolutions réglementaires ou fonctionnelles de solutions informatiques déjà en place au CHU avec changement majeur et MCO associé criticité 4

- UO9 : Installations localisées d’applications

Par ailleurs, l’intervenant pourra être amené à prendre le relai d’un responsable d’application du CHU ou prestataire pendant une absence programmée ou non. Dans ce cadre les missions se limiteront à s’assurer du bon déroulement des actions déjà prévues.

- UO10 : Suppléance de Mise en œuvre technique

A titre indicatif, le CHU estime qu’en moyenne :

- 1 UO1 consomme 2.5% du temps d’un responsable d’application

- 1 UO2 consomme 5% du temps d’un responsable d’application

- 1 UO3 consomme 12.5% du temps d’un responsable d’application

- 1 UO4 consomme 17.5% du temps d’un responsable d’application

- 1 UO5 consomme 5% du temps d’un responsable d’application

- 1 UO6 consomme 10% du temps d’un responsable d’application

- 1 UO7 consomme 25% du temps d’un responsable d’application

- 1 UO8 consomme 30% du temps d’un responsable d’application

- 1 UO9 consomme 5% du temps d’un responsable d’application

- 1 U10 consomme 10% du temps d’un responsable d’application

Définition des niveaux de criticité:

- Criticité de niveau 1 - Faible : Absence de besoin de disponibilité - l'application peut être indisponible sans limite - 95% (36 heures par mois ou 18 jours par an)

- Criticité de niveau 2 – Significatif : L'application peut être indisponible pendant une durée importante mais limitée 99% (7 heures par mois ou 3,5 jours par an)

- Criticité de niveau 3 - Important : L'application peut être indisponible pendant une durée - 99.5% (3h30 heures par mois ou 2 jours par an)

- Criticité de niveau 4 - Critique : L'application ne doit pas être indisponible - 99.9% (40 minutes par mois ou 8h30 par an)

| Domaine | Niveau de criticité | Nombre d'applications |
| --- | --- | --- |
| Soins | 1 | 81 |
| Soins | 2 | 70 |
| Soins | 3 | 34 |
| Soins | 4 | 21 |
| Hors soins | 1 | 45 |
| Hors soins | 2 | 45 |
| Hors soins | 3 | 19 |
| Hors soins | 4 | 9 |

Dans son offre, le candidat expose le dispositif qu’il propose de mettre en œuvre pour mener à bien les missions qui lui seront soumises.

Ces missions nécessiteront de solides compétences informatiques déjà éprouvées sur des missions similaires.

Indicateurs de qualité et de performance

Des indicateurs de qualité et de performance seront déterminés pour chaque typologie de mission et mesurés tout au long de leur réalisation.  Ils porteront principalement sur le respect :

- du PAQ élaboré conjointement en début de projet,

- des procédures du CHU,

- des guides méthodologiques établis.

Exemple d’indicateurs qui pourraient être mis en œuvre :

- Plan d’assurance Qualité

- Nombre d’incidents et demandes restant à traiter en fin de journée par typologie d’application

- Nombre d’incidents traités par semaine/mois

- Ratio de rédaction documentaire pour les incidents

- Evolution du nombre d’incidents

- Respect des dates de mise en production

- Respect de la Garantie de Temps d’Intervention

- Qualité de la documentation de résolution « fiche réflexe »