Projet n°11RN25

MAYOTTE (976) – BADAMIERS – Réalisation de la purge partielle de la butte du champ de tir des BADAMIERS.

MEMOIRE TECHNIQUE

L’entreprise fournira un projet de mémoire succinct, taille de police 11 minimum, reprenant la trame des sous-critères ci-dessous. Le mémoire sera spécifiquement adapté au chantier.

SC n°1

Méthodologie et organisation du chantier

Méthodologie d’intervention pour la réalisation des travaux

• Moyens matériels mobilisés (criblage, engins, dispositifs de levage).

• Organisation humaine et gestion de la coactivité éventuelle (sécurité du personnel et des usagers).

• Méthodologie de curage des fossés (limitation du mélange avec sols propres).

• Pérennité du fonctionnement hydraulique après intervention (bon écoulement, prévention des colmatages).

SC n°2

Planning d’intervention concernant le chantier.

• L’entreprise précisera et détaillera son programme d'exécution des travaux, en précisant l’organisation du chantier, le déroulement des différentes tâches ainsi que leurs enchainements et/ou imbrications.

• Phasage des interventions (retrait du sable, criblage, curage, remise en place, remplacement des accessoires).

• Impacts sur le fonctionnement du champ de tir

SC n°3

Qualité des matériaux :

Du sable de la butte

• Garanties sur la propreté et la granulométrie du sable mis en place.

• Conformité de la remise en forme finale de la butte (géométrie, compacité, stabilité).

Accessoires du champ de tir

• Qualité et robustesse des fournitures proposées (accessoires conformes aux normes de sécurité et d’usage militaire).

• Pertinence des solutions de mise en œuvre (montage, fixation, durabilité).

• Délai et conditions de disponibilité des pièces de rechange

Curage des fossés

• Gestion des vases ou sédiments extraits (traçabilité, évacuation ou stockage).