## Slide 1: Opérations de grutage au CHM
CODIR élargi
24 Mai 2019

## Slide 2: Généralités
Le CHM, étant doté d’une Hélistation, est tenu de respecter certaines contraintes concernant l’approche finale des hélicoptères en phase d’atterrissage et de décollage.
A cette fin, toute opération de grutage prévue sur le terrain du CHM doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la DGAC*.
Cette déclaration doit être faite au moins 30 jours avant le grutage.
L’amende encourue en cas d’absence d’autorisation est de 7500€.
* DGAC: Direction Générale de l’Aviation Civile

## Slide 3: Généralités

## Slide 4: Demande d’autorisation de grutage
Documents nécessaires à la demande:
  Plan de situation
  Plan d’installation
  Notice et caractéristiques de la grue
  Date d’installation et de dépose, horaires de travail
  Formulaire de demande d’autorisation (Responsable Sécurité)

## Slide 5: Demande d’autorisation de grutage
Procédure
  Caler la date et la transmettre au Responsable Sécurité,
  Transmettre les éléments techniques (notice de la grue, lieu d’implantation de la grue, …),
  La demande d’autorisation est rédigée par le Responsable Sécurité et est transmise à la DGAC pour étude avec toutes les autres pièces,
  Le retour de l’autorisation est transmise au conducteur d’opérations ou à la personne référente dès réception (généralement 4 à 5 jours avant la date prévue).

## Slide 6: Grutage
Le grutage peut être plus long que prévu. Dans ce cas, transmettre au plus tôt les éléments au responsable sécurité pour faire le relais avec la DGAC.
Le suivi et le respect des prescriptions émises par la DGAC est de la responsabilité du grutier sous couvert du conducteur de travaux et/ou de la personne référente des travaux.

## Slide 7
Merci de votre attention