

**CADRE DE REPONSES**

**MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE**

**« REMPLACEMENT DE 8 ASCENSEURS EN DUPLEX**

**ET DEUX ASCENSEURS DE CHARGES »**

**AOO N°04-2025**

Dénomination du Pouvoir adjudicateur:

**UIOSS de la Marne**

14 rue du Ruisselet

51100 Reims

**Ce cadre est à remplir impérativement pour la notation des critères.**

**Tout mémoire ou note méthodologique remis hors de ce cadre ne sera pas pris en compte pour la notation de ces critères et obtiendra la note de 0.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Critère 1/ VALEUR TECHNIQUE : Méthodologie – Les moyens techniques et humains affectés à l’exécution du marché : 45 points**   1. Composition et qualification de l’équipe de maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’opération.    * 20 points   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   1. Organisation (*détailler la compréhension et les étapes clés envisagées au cours du projet*) et Plan d’action pour assurer la bonne réalisation de l’opération techniquement et selon les contraintes liées à la réalisation des travaux en site occupé (*nuisance, confinement des zones, coordination issue des autres opérations de travaux* …) et amianté.    * 25 points   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  **Critère 2/ Délais d’exécution des prestations : 20 points**  **Indiquer** les délais « en semaines entières » de réalisation pour chaque mission :   * **a**/ MISSIONS DIAG APS APD PRO ACT => 10 points * **b**/ MISSIONS EXE DET AOR OPC => 10 points  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Missions** | **Délais de réalisation attendus par le maître d’ouvrage** | **Délais proposés par le maître d’œuvre**  ***(en semaines entières)*** | | Mission **DIAG/ APS / APD** | **durÉe des missions**  **DIAG/APS/APD – PRO - ACT**  **🗗 20 semaines** | 🗗 ………………………… | | Mission **PRO / DCE** | | Missions **ACT** | | **Mission EXE « totale »** | **durÉe des missions**  **EXE / DET / OPC / AOR**  **🗗 87 semaines**  **(dont 82 semaines de travaux)** | 🗗 ………………………… | | Mission **DET** | | Mission **OPC** | | Mission **AOR (DOE)** |   **Critère 3 /** **Critère environnemental : 5 points**   * Proposition de modalités de mise en place d’un chantier propre avec le traitement et la valorisation des déchets par les entreprises de travaux (traçabilité des traitements des déchets, notamment …)   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   * Sobriété énergétique du projet (démontrer que le projet respecte dans toutes ses dimensions l’environnement conformément aux normes et réglementations en vigueur.)   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  **Critère 4/ Proposition financière : 30 points**  >>> **proposition financière à indiquer à l’acte d’engagement (AE).** |

**Nom du candidat :**

**Nom et qualité du signataire :**

Fait à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_