

**Modernisation du banc de sciage 3 axes du laboratoire MIT**

**Marché n° 2025FOUR013NTE**

Annexe 1 à l’acte d’engagement

Délais d’exécution

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Dates prévisionnelles** |
| Notification du marché | T0 |
| Préparation de l’intervention sans immobilisation du banc de sciage | T1=T0 + à compléter par le candidat |
| Durée de la réalisation de mise à niveau impliquant l’immobilisation du banc de sciage. | T2=T1 + à compléter par le candidat |
| Mise en ordre de marche (MOM) et aide à l’utilisation réalisée par le titulaire avec remise des notices techniques | T2 |
| Vérification d’Aptitude (VA) | MOM + 30 jours calendaires maximum |
| Vérification de service régulier (VSR) et Admission | VA + 30 jours calendaires maximum |
| Garantie (minimum 1 an) | Admission + à compléter par le candidat |