Cahier des Clauses Techniques Particulières

Consultation n°1849.AC.3163

Annexe « Catalogue des prestations DEV+TU et activités complémentaires »

Cahier n°3 relatif à l’Assistance technique aux développements et Tierce maintenance applicative Domaines métiers Finance Comptabilité et Ressources Humaines (lot 1)

Table des matières

PR1A - Cadrage fonctionnel	4

PR1B - Cadrage technique	5

PR2 - Conception generale	6

PR3 - Conception détaillée fonctionnelle	7

PR4 - Conception détaillée technique	8

PR5 - Tests de bout en bout	9

PR6 - Développements et tests unitaires	10

PR7 - Recette Fabricant	11

PR8 - Suivi des autres recettes	12

PR9 - Assistance à la Mise En Production (MEP)	13

MS : Méthode de chiffrage Standard (cf. §5.8.6.1 du CCTP)

MA : Méthode de chiffrage Alternative (cf. §5.8.6.2 du CCTP)

# PR1A - Cadrage fonctionnel

| Prestation | Cadrage fonctionnel |
| --- | --- |
| Profils | Expert technique dont 75 % des intervenants avec un profil confirmé Expert fonctionnel dont 75 % des intervenants avec un profil confirmé Architecte Chef de projet |
| Contenu de la prestation | La partie fonctionnelle représente 75% et la partie technique représente 25%. Cette prestation consiste à engager un chantier avec des tâches à réaliser parmi les suivantes, dans l'objectif de calibrer les moyens, définir la durée et le périmètre fonctionnel du projet : Participation Ateliers Fonctionnels Participation Ateliers Techniques Organisation / Animation Ateliers Fonctionnels Organisation / Animation Ateliers Techniques Réalisation de maquettes Réunion de lancement Présentation du Bilan de cadrage (préconisations techniques, risques identifiés), planning de la fabrication En fin de cadrage, la Cnam doit être capable de lancer la conception et/ou la réalisation du projet. La prestation ne couvre pas les activités de prise de connaissance du projet ni la formalisation de l’EPC de réalisation du projet qui sont incluses dans le prix annuel du forfait d’Assistance au pilotage global de l’accord-cadre (cf. §6.5 du CCTP). |
| Entrants | MS : Sans Objet MA : cf. §5.8.6.2.1 du CCTP |
| Livrables associés | Impacts cartographie applicative identifiés Proposition de scénarios et découpage en lots Orientations techniques Liste et description des fonctionnalités (cas d'utilisation) Proposition de planning Identification des risques (fonctionnels, techniques, performances, etc.) Impact sur la protection des données à caractère personnel et sensibles, et sécurité |

# PR1B - Cadrage technique

| Prestation | Cadrage technique |
| --- | --- |
| Profils | Expert technique dont 75 % des intervenants avec un profil confirmé Expert fonctionnel dont 75 % des intervenants avec un profil confirmé Architecte Chef de projet |
| Contenu de la prestation | La partie fonctionnelle représente 25% et la partie technique représente 75%. Cette prestation consiste à engager un chantier avec des tâches à réaliser parmi les suivantes, dans l'objectif de calibrer les moyens, définir la durée et le périmètre fonctionnel du projet. Participation Ateliers Fonctionnels Participation Ateliers Techniques Organisation / Animation Ateliers Fonctionnels Organisation / Animation Ateliers Techniques Réalisation de maquettes Réunion de lancement Présentation du Bilan de cadrage (préconisations techniques, risques identifiés), planning de la fabrication En fin de cadrage, la Cnam doit être capable de lancer la conception et/ou la réalisation du projet. La prestation ne couvre pas les activités de prise de connaissance du projet ni la formalisation de l’EPC de réalisation du projet qui sont incluses dans le prix annuel du forfait d’Assistance au pilotage global de l’accord-cadre (cf. §6.5 du CCTP). |
| Entrants | MS : Sans Objet MA : cf. §5.8.6.2.1 du CCTP |
| Livrables associés | Impacts cartographie applicative identifiés Proposition de scénarios et découpage en lots Orientations techniques Liste et description des fonctionnalités (cas d'utilisation) Proposition de planning Identification des risques (fonctionnels, techniques, performances, etc.) Impact sur la protection des données à caractère personnel et sensibles, et sécurité |

# PR2 - Conception generale

| Prestation | Conception générale |
| --- | --- |
| Profils | Expert fonctionnel dont 65 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à : Analyser le besoin exprimé par la Cnam Réaliser des ateliers en vue de la rédaction et de la validation des SFG Rédiger les SFG Schématiser pour faciliter la validation par la Cnam et limiter les échanges en relecture Participer aux ateliers prévus dans la DNR pour construire la stratégie de recette Partager et construire le plan de test avec la Cnam pour une optimisation de l'effort de tests Prendre en compte tous les retours de la Cnam jusqu’à une validation finale |
| Entrants | MS : Sans Objet MA : cf. §5.8.6.2.1 du CCTP |
| Livrables associés | SFG au format demandé par la Cnam permettant de chiffrer, en la croisant le cas échéant avec le dossier d’architecture, la réalisation du projet. Elle contient a minima le périmètre du projet, le rappel des exigences issues de l’expression de besoin métier, les acteurs du système, les cas d'utilisation, les écrans / éditions / flux / service / traitement, les règles de gestion fonctionnelles et les entités manipulées. Le modèle conceptuel de données avec la description des principaux objets métier Fiche de relecture (itérative) Compte-rendu d'atelier sur les SFG Première version du plan de tests en accord avec la DNR |

# PR3 - Conception détaillée fonctionnelle

| Prestation | Conception détaillée fonctionnelle |
| --- | --- |
| Profils | Expert fonctionnel dont 65 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à : Analyser le besoin exprimé par la Cnam Réaliser des ateliers en vue de la rédaction et de la validation des SFD Rédiger les Spécifications Fonctionnelles Détaillées mentionnant les critères d’acceptance pour chaque fonctionnalité Réaliser des ateliers en vue de la rédaction et de la validation du contrat d’interface des services métier Rédiger le contrat d’interface des services métier Produire une documentation de référence pour le développement de la consommation du service Schématiser pour faciliter la validation par la Cnam et limiter les échanges en relecture Participer aux ateliers prévus dans la DNR pour construire la matrice de test transverse Partager avec la Cnam le plan de test utilisé pour la recette interne du Titulaire Prendre en compte tous les retours de la Cnam jusqu’à une validation finale |
| Entrants | MS : SFG, Dossier d’architecture V1, le cas échéant liste des FS/FT MA : cf. §5.8.6.2.1 du CCTP |
| Livrables associés | SFD contenant a minima : Compte-rendu d'ateliers sur les SFD Modélisation du cas d'utilisation Spécification détaillée des appels de service, des règles de gestion et des traitements d'erreurs Document spécifique lié aux évolutions de paramétrage des tables (InfoTables) Tableau des règles de gestion à implémenter Plan de tests de recette du Titulaire en accord avec la DNR mis à disposition dans le référentiel de test Cnam Fiche de relecture (itérative) Le modèle conceptuel de données détaillé Pour les services métier : le contrat d’interface et la documentation de référence |

# PR4 - Conception détaillée technique

| Prestation | Conception détaillée technique |
| --- | --- |
| Profils | Expert technique dont 60 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à : Analyser le besoin exprimé par la Cnam Réaliser des ateliers en vue de la rédaction et de la validation des STD Rédiger les Spécifications techniques Détaillées en mentionnant le modèle de données et les choix de conception réalisés Schématiser pour faciliter la validation par la Cnam et limiter les échanges en relecture Prendre en compte tous les retours de la Cnam jusqu’à une validation finale |
| Entrants | MS : SFG, Dossier d’architecture V1, le cas échéant liste des FS/FT MA : cf. §5.8.6.2.1 du CCTP |
| Livrables associés | STD contenant a minima : Compte-rendu d'ateliers sur les STD Spécifications techniques Détaillées en mentionnant le modèle de données, les choix de conception réalisés, les traitements d'erreurs, les exigences non fonctionnelles (exploitation, performance, supervision…) et de tous éléments techniques pertinents pour la solution Eléments de paramétrage techniques Contrats d’interfaces Enrichissement du plan de tests de recette du Titulaire en accord avec la DNR mis à disposition dans le référentiel de test Cnam Fiche de relecture (itérative) Le modèle conceptuel de données détaillé |

# PR5 - Tests de bout en bout

| Prestation | Tests de bout en bout |
| --- | --- |
| Profils | Concepteur-Développeur Expert technique Expert fonctionnel |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à réaliser les tests de bout en bout des composants logiciels relatifs à l’implémentation des règles de gestion (ou exigences) fonctionnelles et techniques. Ces tests de bout en bout sont à réaliser après les tests unitaires et avant la livraison des livrables logiciels en fin de fabrication. Cela implique les activités suivantes : Rédiger le plan de tests de bout en bout et préparer des jeux de données et les éventuels bouchons nécessaires Préparer et exécuter les tests de bout en bout dans l’environnement du Titulaire avant livraison en accord avec la DNR Vérifier le bon fonctionnement de l'application de bout en bout sur les environnements mis à disposition par la Cnam avant la livraison. Procéder aux tests de non régression pour les livraisons successives. Réaliser le packaging et la livraison. Rédiger les documentations associées aux livrables. Identifier les cas de tests de bout en bout pérennes, réutilisables pour de futures évolutions afin de maintenir une base de Tests TNR dans le package d’outillage du Titulaire. Identifier les cas de tests de bout en bout automatisés, pérennes et réutilisables pour de futures évolutions afin de maintenir une base de Tests TNR dans le package d’outillage du Titulaire. |
| Entrants | Les développements testés de manière unitaire Les exigences fonctionnelles et techniques présentent dans les SFG et SFD ou tout autre document fourni décrivant le besoin |
| Livrables associés | Compte-rendu Recette Usine (format DNR) actualisé des tests de bout en bout Plan de Tests Organisationnel recette fabricant (format DNR) actualisé des tests de bout en bout Dossier de test (format DNR) actualisé des tests de bout en bout Jeux de données et MOCK utilisés actualisés des jeux de données et MOCK relatifs aux tests de bout en bout Livrables de la phase de DEV actualisés Matrice des livrables actualisée Synoptique d'installation actualisé si nécessaire Composants applicatifs (code source, documentation, …) corrigés, pour intégration Tests automatisés et réutilisables Dossier d’exploitation actualisé |

# PR6 - Développements et tests unitaires

| Prestation | Développement et tests unitaires |
| --- | --- |
| Profils | Concepteur-Développeur Expert technique Expert fonctionnel |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste en l'ajout, la modification ou la suppression de code dans un composant logiciel pour implémenter des règles de gestion (ou exigences) fonctionnelles (source SFG). Cela implique les activités suivantes: Réaliser le développement et/ou le paramétrage de l'application. Faire des démonstrations à la Cnam du produit développé Créer les scripts liés au modèle physique de données Gérer les demandes de cadres nécessaires aux développements Réaliser des revues de code afin de garantir le respect du cadre technique de développement (qualité, Analyse des vulnérabilités et des codes malicieux, performance, sécurité) Préparer et exécuter les tests unitaires dans l’environnement du Titulaire avant livraison en accord avec la DNR Utiliser les usines de fabrication mises à disposition par la Cnam pour réaliser les tests usine et fabriquer le packaging de l'application. Vérifier le bon fonctionnement de l'application sur les environnements mis à disposition par la Cnam avant la livraison. Effectuer des tests de sécurité sur l'application en accord avec le PAS. Procéder aux tests de non régression pour les livraisons successives. Réaliser le packaging et la livraison. Rédiger les documentations associées aux livrables. Apporter un support à l'analyse des fiches d'anomalies pendant les phases de recette et la phase de VSR. Apporter les corrections aux anomalies identifiées pendant les phases de recette et la phase de VSR. Apporter un conseil sur les tests à engager ou non selon les anomalies détectées. Apporter un support à l’interprétation des résultats des tirs de bench et préconiser des améliorations en lien avec les équipes Cnam. |
| Entrants | MS : Sans Objet MA : cf. §5.8.6.2.1 du CCTP |
| Livrables associés | Code source et spécifications techniques détaillées (STD) Modèle physique de données Fichier de configuration et paramétrage Synoptique d'installation Synoptique d'exploitation Manuel d'exploitation Dossier d'exploitation Le contrat d’interface Mise à jour des tests associés dans le référentiel de test Cnam et bilan d'exécution des tests effectués en accord avec la DNR Bouchon des services métier et documentation associée Compte rendu des tests unitaires Compte rendu des tests usine dans le référentiel de test Cnam Mise à jour des tests associés dans le cahier de test Compte rendu des tests de conformité des fonctionnalités de sécurité Bilan de revue de code et de "Qualimétrie" telle que décrite dans le PAS et l'annexe "Qualimétrie" |

# PR7 - Recette Fabricant

| Prestation | Recette Fabricant |
| --- | --- |
| Profils | Expert technique / Expert fonctionnel |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à réaliser la recette fabricant : Organiser la réunion de cadrage de la RFAB avec le chef de projet MOE Cnam et en rédiger le compte-rendu Commander les environnements de RFAB (à anticiper car prérequis pour réaliser la recette fabricant) et vérifier leur conformité Demander les cadres applicatifs en fonction des composants présents dans le dossier d'architecture Installer les modules concernés sur les environnements de développement Cnam pour recette fabricant en suivant le synoptique d’installation et le manuel d’installation Mettre à jour le dossier d’exploitation, synoptique d’installation et le manuel d’installation Valider la bonne installation des livrables et l’exhaustivité de la documentation et la confirmer au chef de projet MOE Cnam Rédiger le plan de tests et préparer des jeux de données et les éventuels bouchons nécessaires Construire le Plan de Tests Organisationnel de recette fabricant Réaliser les tests de Recette Fabricant (nouveaux tests et tests de non régression) Actualiser les plans de tests et bilan de tests dans HP/ALM Tracer les anomalies détectées dans Clearquest pour traitement par l’équipe de développement Planifier les éventuelles relivraisons Réaliser un Reporting régulier au chef de projet MOE Cnam Préparer le compte-rendu de la RFAB incluant la liste des composants testés, les tests à passer, le bilan des tests passés, la qualimétrie SonarQube issue du portfolio associé à la livraison et la matrice de livrable. Transmettre les livrables attendus au Pilote de recette et à l’équipe d’intégration |
| Entrants | MS : cf. Catalogue d’unités d’œuvre, UO REC_RFAB MA : cf. §5.8.6.2.1 du CCTP |
| Livrables associés | Compte-rendu Recette Fabricant (format DNR) Plan de Tests Organisationnel recette fabricant (format DNR) Dossier de test (format DNR) Plan de tests actualisé Bilan des tests Jeux de données et MOCK utilisés Livrables de la phase de DEV actualisés Matrice des livrables mise à jour Synoptique d'installation mis à jour Composants applicatifs (code source, documentation, …) corrigés, pour intégration Tests automatisés Dossier d’exploitation actualisé |

# PR8 - Suivi des autres recettes

| Prestation | Suivi des autres recettes |
| --- | --- |
| Profils | Expert technique / Expert fonctionnel |
| Contenu de la prestation | - Cette prestation consiste, à l’issue de la recette fabricant, à suivre l’avancement des différentes phases de recette situées en aval et à apporter un support aux équipes en charge de ces différentes phases de recette. - Les activités à réaliser sont les suivantes : Organiser des réunions de cadrage des différentes phases de recette avec les équipes en charge de les réaliser et en rédiger le compte-rendu Mettre à jour et diffuser le synoptique d’installation, le dossier d’exploitation, le manuel d’exploitation Mettre à jour la matrice des livrables Diffuser les composants avec le compte-rendu de chaque phase de recette exécutée Assurer le support à la mise à jour des différents environnements Cnam de recette Répondre aux sollicitations de l'équipe de recette (différente selon la phase en cours) S'assurer de la cohérence globale des documents : matrice de livrables, Synoptique, comptes rendus des différentes phases de recette, documents d’exploitation, etc. Participer aux réunions de suivi de recette (DNR). Réaliser un Reporting régulier au chef de projet MOE Cnam Instruire les FS dans l’outil de gestion des signalements et les remonter pour traitement par l’équipe de développement Vérifier les corrections des FS Planifier les éventuelles relivraisons Suivre le reliquat des FS de la phase en cours - Le cas échéant, rédiger le cahier des charges de bench et créer ou mettre à jour les outils associés (MOCK, etc.) |
| Entrants | MS : cf. Catalogue d’unités d’œuvre, UO REC_SUIVIREC MA : cf. §5.8.6.2.1 du CCTP |
| Livrables associés | Compte-rendu des différentes phases de recette Plan de Tests Organisationnel complété (format DNR) Dossier de test (format DNR) Le cas échéant, les requêtes de tests actualisées Bilan des tests Jeux de données et MOCK utilisés Cahier des charges des tests de performance (le cas échéant) Jeux de données des tests Matrice des livrables mise à jour FS répondues Diffusion des corrections L’ensemble des sollicitations et les actions apportées - Jeu de données pour le bench (le cas échéant) |

# PR9 - Assistance à la Mise En Production (MEP)

| Prestation | Assistance à la MEP |
| --- | --- |
| Profils | Expert technique / Expert fonctionnel |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à accompagner la Cnam dans l'installation de la solution dans un environnement de production. La plage horaire s'établit pendant les heures ouvrées |
| Entrants | MS : cf. Catalogue d’unités d’œuvre, UO MEP_HO MA : cf. §5.8.6.2.1 du CCTP |
| Livrables associés | Compte rendu d’assistance |