Cahier des Clauses Techniques Particulières

Consultation n°1849.AC.3163

Annexe « Catalogue d’Unités d’œuvre (UO) »

Cahier n°3 relatif à l’Assistance technique aux développements et Tierce maintenance applicative (lot 1 Domaines métiers Finance Comptabilité et Ressources Humaines)

Table des matières

UO 1_1 -	CADR_AGI_S : Cadrage Agile SMALL	4

UO 1_2 -	CADR_AGI_M : Cadrage Agile MEDIUM	5

UO 1_3 -	CADR_AGI_L : Cadrage Agile LARGE	5

UO 1_4 -	CADR_AGI_EXP_TECH : Expertise technique pour un cadrage Agile	6

UO 1_5 -	CADR_AGI_EXP_FONC : Expertise fonctionnelle pour un cadrage Agile	7

UO 2_1 -	MER_AGI_S_ITE2S : Mise en route Agile SMALL – Itération de 2 semaines	8

UO 2_2 -	MER_AGI_S_ITE3S : Mise en route Agile SMALL – Itération de 3 semaines	9

UO 2_3 -	MER_AGI_S_ITE4S : Mise en route Agile SMALL – Itération de 4 semaines	9

UO 2_4 -	MER_AGI_M_ITE2S : Mise en route Agile MEDIUM – Itération de 2 semaines	10

UO 2_5 -	MER_AGI_M_ITE3S : Mise en route Agile MEDIUM – Itération de 3 semaines	10

UO 2_6 -	MER_AGI_M_ITE4S : Mise en route Agile MEDIUM – Itération de 4 semaines	11

UO 2_7 -	MER_AGI_L_ITE2S : Mise en route Agile LARGE – Itération de 2 semaines	11

UO 2_8 -	MER_AGI_L_ITE3S : Mise en route Agile LARGE – Itération de 3 semaines	12

UO 2_9 -	MER_AGI_L_ITE4S : Mise en route Agile LARGE – Itération de 4 semaines	12

UO 2_10 -	MER_AGI_EXP_TECH : Expertise technique pour une mise en route Agile	13

UO 2_11 -	MER_AGI_EXP_FONC : Expertise fonctionnelle pour une mise en route Agile	14

UO 2_12 -	CONC_SFG_CRE : Création de Spécifications Fonctionnelles Générales (SFG)	15

UO 2_13 -	CONC_SFG_MODIF : Modification de Spécifications Fonctionnelles Générales (SFG)	16

UO 2_14 -	CONC_PARAPRO : Spécifications du paramétrage progiciel	17

UO 2_15 -	CONC_MIGTECH_TRAJ : Analyse et définition de la trajectoire de migration d’une version d’une offre du catalogue technologique	18

UO 2_16 -	CONC_MIGTECH_GUID_S : Rédaction des guides de migration d’une complexité S	19

UO 2_17 -	CONC_MIGTECH_GUID_M : Rédaction des guides de migration d’une complexité MEDIUM	20

UO 2_18 -	CONC_MIGTECH_GUID_L : Rédaction des guides de migration d’une complexité LARGE	21

UO 2_19 -	CONC_DOC_APP_CRE : Rédaction d’une documentation applicative - Création	22

UO 2_20 -	CONC_DOC_APP_MOD : Rédaction d’une documentation applicative - Modification	22

UO 3_1 -	DEV_RG_FONC : Implémentation des règles de gestion fonctionnelles	22

UO 3_2 -	DEV_PARAPRO : Implémentation du paramétrage dans le Progiciel	25

UO 3_3 -	DEV_CIHM : Création d'un écran	25

UO 3_4 -	DEV_MIHM : Modification d'un écran	26

UO 3_5 -	DEV_CSM : Création d'un service métier	27

UO 3_6 -	DEV_MSM : Modification d'un service métier	27

UO 3_7 -	DEV_CBATCH : Création d'un batch	28

UO 3_8 -	DEV_MBATCH : Modification d'un batch	28

UO 3_9 -	DEV_EDITION1 : Création ou Modification d'une extraction de données simples	29

UO 3_10 -	DEV_EDITION2 : Création ou Modification de documents dématérialisés	29

UO 3_11 -	DEV_CMREQ : Création ou Modification de scripts	30

UO 3_12 -	DEV_CONSO_INTERFACE : Consommation d'une interface mise à disposition par une autre application	30

UO 3_15 -	DEV_AGI_S_ITE2S : Réalisation Agile SMALL – Itération de 2 semaines	31

UO 3_16 -	DEV_AGI_S_ITE3S : Réalisation Agile SMALL – Itération de 3 semaines	32

UO 3_17 -	DEV_AGI_S_ITE4S : Réalisation Agile SMALL – Itération de 4 semaines	33

UO 3_18 -	DEV_AGI_M_ITE2S : Réalisation Agile MEDIUM – Itération de 2 semaines	33

UO 3_19 -	DEV_AGI_M_ITE3S : Réalisation Agile MEDIUM – Itération de 3 semaines	34

UO 3_20 -	DEV_AGI_M_ITE4S : Réalisation Agile MEDIUM – Itération de 4 semaines	34

UO 3_21 -	DEV_AGI_L_ITE2S : Réalisation Agile LARGE – Itération de 2 semaines	35

UO 3_22 -	DEV_AGI_L_ITE3S : Réalisation Agile LARGE – Itération de 3 semaines	35

UO 3_23 -	DEV_AGI_L_ITE4S : Réalisation Agile LARGE – Itération de 4 semaines	36

UO 3_24 -	DEV_AGI_EXP_TECH : Expertise technique pour un développement Agile	36

UO 3_25 -	DEV_AGI_EXP_FONC : Expertise fonctionnelle pour un développement Agile	37

UO 3_26 -	DEV_MIGTECH_S : Migration technique SMALL	38

UO 3_27 -	DEV_MIGTECH_M : Migration technique MEDIUM	40

UO 3_28 -	DEV_MIGTECH_L : Migration technique LARGE	41

UO 3_33 -	DEV_VERSION_PRO : Prise en compte d’une nouvelle version socle progiciel	42

UO 4_1 -	REC_RFAB : Recette Fabricant	43

UO 4_2 -	REC_SUIVIREC : Suivi des autres recettes	44

UO 4_3 -	REC_ALIGREC : Alignement de composants suite changement de socle t/ou d’environnement de recette	46

UO 4_4 -	REC_INSTALL : Installation dans un environnement de recette	46

UO 5_1 -	MEP_HO : Support à la mise en production en heure ouvrée	47

UO 5_2 -	MEP_HNO : Support à la mise en production hors plage horaires (nuit, weekend ou jour férié)	47

UO 5_3 -	MEP_ASSINSTALLPRO : Assistance sur site à l'installation de la solution Progicielle dans l'environnement de production	48

UO 5_4 -	MEP_MISEEXP : Intervention sur site à la mise en production	48

UO 5_5 -	MEP_MISEEXP_HNO : Intervention sur site à la mise en production hors plage horaires (nuit, weekend ou jour férié)	49

UO 6_1 -	MCO_INIT : Initialisation MCO d’un Périmètre applicatif non développé par le Titulaire	49

UO 8_1 -	DDS_TRT_S : Traitement d’une demande de service SMALL	51

UO 8_2 -	DDS_TRT_M : Traitement d’une demande de service MEDIUM	52

UO 8_3 -	DDS_TRT_L : Traitement d’une demande de service LARGE	53

UO 8_4 -	DDT_TRT : Traitement d’une demande de Travail	54

UO 9_1 -	REV_RESP : Réversibilité progiciel	55

UO 9_2 -	REV_RES : Réversibilité hors progiciel	55

UO 10_1 -	AUDIT_CONTRIB_ADD : Contribution additionnelle à un audit de conception ou de code	56

UO 10_2 -	TRANSF_CO_S : Réappropriation d’une application SMALL développée par une équipe autre que le Titulaire	57

UO 10_3 -	TRANSF_CO_M : Réappropriation d’une application MEDIUM développée par une équipe autre que le Titulaire	58

UO 10_4 -	TRANSF_CO_L : Réappropriation d’une application LARGE développée par une équipe autre que le Titulaire	59

UO 10_5 -	TRANSF_CO_COMP : Réappropriation d’une version d’un composant développée par une équipe autre que le Titulaire	60

UO 10_6 -	EXP_FONC_TECH : Expertise technique ou fonctionnelle	60

UO 10_8-	ASTREINTE : Astreinte hors plage horaire	62

UO 10_9 -	ASTREINTE_PRO : Prolongation astreinte hors plage Horaire	62

UO 10_10 -	INTERVENTION : Intervention hors plage horaire (nuit, WE, jour férié)	63

UO 11_1 	 ASS-PRJ - UNITE D’ŒUVRE ASSEMBLAGE	63

NB: Il est rappelé que la numérotation des unités d’œuvre ne suit pas un ordre chronologique continu

# UO 1_1 -	CADR_AGI_S : Cadrage Agile SMALL

| Unité d’œuvre | CADR_AGI_S : Cadrage AGILE SMALL |
| --- | --- |
| Phase | Cadrage |
| Type | AGILE |
| Profils | Développeurs dont 50 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Localisation | Sur site Cnam |
| Contenu de la prestation | Le cadrage permet de poser les bases de l’organisation de l’équipe, de mettre en place les processus et outils ainsi que les environnements de développement et de définir le produit cible. La démarche de cadrage Agile à appliquer est décrite dans le CCTP. Cette prestation consiste pour l'équipe cœur de fabrication à : Contribuer aux réunions et ateliers suivants : Ateliers "Rôles et responsabilités" Ateliers "Organisation Agile" Atelier de restitution du cadrage Contribuer à la rédaction de la charte organisationnelle de l’équipe Contribuer à la validation des processus et outils mis en place |
| Entrants | Au moins un des éléments suivants : Invitation aux réunions et ateliers Modèle de charte organisationnelle de l’équipe |
| Livrables associés | Feuille d’émargement Contribution à : Compte-rendu des ateliers Support du contenu des ateliers Charte organisationnelle de l’équipe Mise en place des processus et outils Environnement de développement |
| Charge estimée par la Cnam | 4 jours de charge de travail, correspondant à 2 ETP sur 2 jours ouvrés |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 projet de développement Agile « SMALL ».

# UO 1_2 -	CADR_AGI_M : Cadrage Agile MEDIUM

| Unité d’œuvre | CADR_AGI_M : Cadrage AGILE MEDIUM |
| --- | --- |
| Phase | Cadrage |
| Type | AGILE |
| Profils | Développeurs dont 33 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Localisation | Sur site Cnam |
| Contenu de la prestation | Idem UO CADR_AGI_S |
| Entrants | Idem UO CADR_AGI_S |
| Livrables associés | Idem UO CADR_AGI_S |
| Charge estimée par la Cnam | 6 jours de charge de travail, correspondant à 3 ETP sur 2 jours ouvrés |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 projet de développement Agile « MEDIUM ».

# UO 1_3 -	CADR_AGI_L : Cadrage Agile LARGE

| Unité d’œuvre | CADR_AGI_L : Cadrage AGILE LARGE |
| --- | --- |
| Phase | Cadrage |
| Type | AGILE |
| Profils | Développeurs dont 25 % des intervenants avec un profil sénior et 25 % avec un profil confirmé |
| Localisation | Sur site Cnam |
| Contenu de la prestation | Idem UO CADR_AGI_S |
| Entrants | Idem UO CADR_AGI_S |
| Livrables associés | Idem UO CADR_AGI_S |
| Charge estimée par la Cnam | 8 jours de charge de travail, correspondant à 4 ETP sur 2 jours ouvrés |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 projet de développement Agile « LARGE».

# UO 1_4 -	CADR_AGI_EXP_TECH : Expertise technique pour un cadrage Agile

| Unité d’œuvre | CADR_AGI_EXP_TECH : Expertise technique pour un cadrage AGILE |
| --- | --- |
| Phase | Cadrage |
| Type | AGILE |
| Profils | Expert technique (Tech Lead) dont 75 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Localisation | Sur site Cnam |
| Contenu de la prestation | L’UO couvre les activités d'expertise supplémentaires durant la phase de cadrage Agile, non réalisables par l'équipe de développement Agile mise en place. L'UO peut, par exemple, recouvrir une ou plusieurs des activités suivantes : Contribuer aux réunions et ateliers suivants : Ateliers "Rôles et responsabilités" Ateliers "Organisation Agile" Atelier de restitution du cadrage. Contribuer à la rédaction de la charte organisationnelle de l’équipe Contribuer à la mise en place des processus et outils Contribuer à la mise en place des environnements de développement |
| Entrants | Au moins un des éléments suivants : Invitation aux réunions et ateliers Modèle de charte organisationnelle de l’équipe |
| Livrables associés | Feuille d’émargement Contribution à : Compte-rendu des ateliers Support du contenu des ateliers Charte organisationnelle de l’équipe Mise en place des processus et outils Environnement de développement |
| Charge estimée par la Cnam | 5 jours de charge de travail, correspondant à 1 ETP sur 5 jours ouvrés |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 projet de développement Agile

# UO 1_5 -	CADR_AGI_EXP_FONC : Expertise fonctionnelle pour un cadrage Agile

| Unité d’œuvre | CADR_AGI_EXP_FONC : Expertise fonctionnelle pour un cadrage AGILE |
| --- | --- |
| Phase | Cadrage |
| Type | AGILE |
| Profils | Expert fonctionnel (PPO) dont 75 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Localisation | Sur site Cnam |
| Contenu de la prestation | L’UO couvre les activités d'expertise supplémentaires durant la phase de cadrage Agile, non réalisables par l'équipe de développement Agile mise en place. L'UO peut, par exemple, recouvrir une ou plusieurs des activités suivantes : Contribuer aux réunions et ateliers suivants : Ateliers "Rôles et responsabilités" Ateliers "Organisation Agile" Atelier de restitution du cadrage. Contribuer à la rédaction de la charte organisationnelle de l’équipe Contribuer à la validation des processus et outils |
| Entrants | Au moins un des éléments suivants : Invitation aux réunions et ateliers Modèle de charte organisationnelle de l’équipe |
| Livrables associés | Feuille d’émargement Contribution à : Compte-rendu des ateliers Support du contenu des ateliers Charte organisationnelle de l’équipe Mise en place des processus et outils |
| Charge estimée par la Cnam | 2 jours de charge de travail, correspondant à 1 ETP sur 2 jours ouvrés |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 projet de développement Agile

# UO 2_1 -	MER_AGI_S_ITE2S : Mise en route Agile SMALL – Itération de 2 semaines

| Unité d’œuvre | MER_AGI_S_ITE2S : Mise en route Agile SMALL - Itération de 2 semaines |
| --- | --- |
| Phase | Conception |
| Type | AGILE |
| Profils | Développeurs, dont 50 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. La localisation dans un espace de travail unique doit être privilégiée. |
| Contenu de la prestation | Les itérations 1 à 3 sont des itérations de réalisation au cours desquelles est validé le bon fonctionnement de l'équipe avec les processus et outils mis en place lors du cadrage Agile. A l’issue de l’itération 3, les niveaux d’engagement du Titulaire pour la phase suivante sont fixés et validés. Un débit cible est défini et fait partie des engagements du Titulaire à maintenir tout le long des développements. La démarche de mise en route Agile à appliquer est décrite dans le CCTP. Principales activités : Participation aux cérémonies Estimation des items et contribution à la mise en place d'un référentiel d'estimation Développements (y compris correction des anomalies issues des différentes phases de tests et de la VSR) Tests Mise à jour de la documentation, y compris la charte d'organisation de l'équipe si elle doit être ajustée Contribution à la production des Indicateurs de suivi en mettant à jour les outils comme validé lors du cadrage Analyse des vulnérabilités et des codes malicieux |
| Entrants | Eléments du cadrage Agile : Lean Canvas, Impact Mapping, Story Mapping, BackLog, Sprint Backlog, User Story finalisé (conforme à la DOR définie en cadrage). Charte organisationnelle de l'équipe La valeur cible définie pour chaque indicateur. DA Environnements de fabrication mis en place |
| Livrables associés | Alimentation des Métriques Charte organisationnelle de l'équipe mise à jour Incrément du produit final en terme de composants logiciels (sources, exécutables, scripts, tables, IHM, modèle de données, tests automatisés, etc.) et opérationnel et fonctionnel apportant de la valeur métier ou technique Documentations mises à jour (synoptique et manuel d'installation, manuel d'exploitation et de supervision, manuels utilisateurs, documentation et spécifications du produit, etc.) Bouchons logiciels Plan de test Bilan de test Déclaration d'absence de faille de sécurité Bilan de revue de code et de qualimétrie telle que décrite dans le PAS et l'annexe Qualimétrie |
| Charge estimée par la Cnam | 20 jours de charge de travail, correspondant à 1 équipe de développement Agile SMALL sur une itération de 2 semaines, soit 20 jours ouvrés |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une itération de 2 semaines de mise en route Agile pour une équipe Agile SMALL

# UO 2_2 -	MER_AGI_S_ITE3S : Mise en route Agile SMALL – Itération de 3 semaines

| Unité d’œuvre | MER_AGI_S_ITE3S : Mise en route Agile SMALL - Itération de 3 semaines |
| --- | --- |
| Phase | Conception |
| Type | AGILE |
| Profils | Développeurs, dont 50 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. La localisation dans un espace de travail unique doit être privilégiée. |
| Contenu de la prestation | Idem UO MER_AGI_S_ITE2S |
| Entrants | Idem UO MER_AGI_S_ITE2S |
| Livrables associés | Idem UO MER_AGI_S_ITE2S |
| Charge estimée par la Cnam | 30 jours de charge de travail, correspondant à 1 équipe de développement Agile SMALL sur une itération de 3 semaines, soit 30 jours ouvrés |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une itération de 3 semaines de mise en route Agile pour une équipe Agile SMALL

# UO 2_3 -	MER_AGI_S_ITE4S : Mise en route Agile SMALL – Itération de 4 semaines

| Unité d’œuvre | MER_AGI_S_ITE4S : Mise en route Agile SMALL - Itération de 4 semaines |
| --- | --- |
| Phase | Conception |
| Type | AGILE |
| Profils | Développeurs, dont 50 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. La localisation dans un espace de travail unique doit être privilégiée. |
| Contenu de la prestation | Idem UO MER_AGI_S_ITE2S |
| Entrants | Idem UO MER_AGI_S_ITE2S |
| Livrables associés | Idem UO MER_AGI_S_ITE2S |
| Charge estimée par la Cnam | 40 jours de charge de travail, correspondant à 1 équipe de développement Agile Small sur une itération de 4 semaines, soit 40 jours ouvrés |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une itération de 4 semaines de mise en route Agile pour une équipe Agile SMALL

# UO 2_4 -	MER_AGI_M_ITE2S : Mise en route Agile MEDIUM – Itération de 2 semaines

| Unité d’œuvre | MER_AGI_M_ITE2S : Mise en route Agile MEDIUM - Itération de 2 semaines |
| --- | --- |
| Phase | Conception |
| Type | AGILE |
| Profils | Développeurs, dont 33 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. La localisation dans un espace de travail unique doit être privilégiée. |
| Contenu de la prestation | Idem UO MER_AGI_S_ITE2S |
| Entrants | Idem UO MER_AGI_S_ITE2S |
| Livrables associés | Idem UO MER_AGI_S_ITE2S |
| Charge estimée par la Cnam | 30 jours de charge de travail, correspondant à 1 équipe de développement Agile MEDIUM sur une itération de 2 semaines, soit 30 jours ouvrés |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une itération de 2 semaines de mise en route Agile pour une équipe Agile MEDIUM

# UO 2_5 -	MER_AGI_M_ITE3S : Mise en route Agile MEDIUM – Itération de 3 semaines

| Unité d’œuvre | MER_AGI_M_ITE3S : Mise en route Agile MEDIUM - Itération de 3 semaines |
| --- | --- |
| Phase | Conception |
| Type | AGILE |
| Profils | Développeurs, dont 33 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. La localisation dans un espace de travail unique doit être privilégiée. |
| Contenu de la prestation | Idem UO MER_AGI_S_ITE2S |
| Entrants | Idem UO MER_AGI_S_ITE2S |
| Livrables associés | Idem UO MER_AGI_S_ITE2S |
| Charge estimée par la Cnam | 45 jours de charge de travail, correspondant à 1 équipe de développement Agile MEDIUM sur une itération de 3 semaines, soit 45 jours ouvrés |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une itération de 3 semaines de mise en route Agile pour une équipe Agile MEDIUM

# UO 2_6 -	MER_AGI_M_ITE4S : Mise en route Agile MEDIUM – Itération de 4 semaines

| Unité d’œuvre | MER_AGI_M_ITE4S : Mise en route Agile MEDIUM - Itération de 4 semaines |
| --- | --- |
| Phase | Conception |
| Type | AGILE |
| Profils | Développeurs, dont 33 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. La localisation dans un espace de travail unique doit être privilégiée. |
| Contenu de la prestation | Idem UO MER_AGI_S_ITE2S |
| Entrants | Idem UO MER_AGI_S_ITE2S |
| Livrables associés | Idem UO MER_AGI_S_ITE2S |
| Charge estimée par la Cnam | 60 jours de charge de travail, correspondant à 1 équipe de développement Agile MEDIUM sur une itération de 4 semaines, soit 60 jours ouvrés |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une itération de 4 semaines de mise en route Agile pour une équipe Agile MEDIUM

# UO 2_7 -	MER_AGI_L_ITE2S : Mise en route Agile LARGE – Itération de 2 semaines

| Unité d’œuvre | MER_AGI_L_ITE2S : Mise en route Agile LARGE - Itération de 2 semaines |
| --- | --- |
| Phase | Conception |
| Type | AGILE |
| Profils | Développeurs, dont 25 % des intervenants avec un profil sénior et 25% avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. La localisation dans un espace de travail unique doit être privilégiée. |
| Contenu de la prestation | Idem UO MER_AGI_S_ITE2S |
| Entrants | Idem UO MER_AGI_S_ITE2S |
| Livrables associés | Idem UO MER_AGI_S_ITE2S |
| Charge estimée par la Cnam | 40 jours de charge de travail, correspondant à 1 équipe de développement Agile LARGE sur une itération de 2 semaines, soit 40 jours ouvrés |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une itération de 2 semaines de mise en route Agile pour une équipe Agile LARGE

# UO 2_8 -	MER_AGI_L_ITE3S : Mise en route Agile LARGE – Itération de 3 semaines

| Unité d’œuvre | MER_AGI_L_ITE3S : Mise en route Agile LARGE - Itération de 3 semaines |
| --- | --- |
| Phase | Conception |
| Type | AGILE |
| Profils | Développeurs, dont 25 % des intervenants avec un profil sénior et 25% avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. La localisation dans un espace de travail unique doit être privilégiée. |
| Contenu de la prestation | Idem UO MER_AGI_S_ITE2S |
| Entrants | Idem UO MER_AGI_S_ITE2S |
| Livrables associés | Idem UO MER_AGI_S_ITE2S |
| Charge estimée par la Cnam | 60 jours de charge de travail, correspondant à 1 équipe de développement Agile LARGE sur une itération de 3 semaines, soit 60 jours ouvrés |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une itération de 3 semaines de mise en route Agile pour une équipe Agile LARGE

# UO 2_9 -	MER_AGI_L_ITE4S : Mise en route Agile LARGE – Itération de 4 semaines

| Unité d’œuvre | MER_AGE_L_ITE4S : Mise en route Agile LARGE - Itération de 4 semaines |
| --- | --- |
| Phase | Conception |
| Type | AGILE |
| Profils | Développeurs, dont 25 % des intervenants avec un profil sénior et 25% avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. La localisation dans un espace de travail unique doit être privilégiée. |
| Contenu de la prestation | Idem UO MER_AGI_S_ITE2S |
| Entrants | Idem UO MER_AGI_S_ITE2S |
| Livrables associés | Idem UO MER_AGI_S_ITE2S |
| Charge estimée par la Cnam | 80 jours de charge de travail, correspondant à 1 équipe de développement Agile LARGE sur une itération de 4 semaines, soit 80 jours ouvrés |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une itération de 4 semaines de mise en route Agile pour une équipe Agile LARGE

# UO 2_10 -	MER_AGI_EXP_TECH : Expertise technique pour une mise en route Agile

| Unité d’œuvre | MER_AGI_EXP_TECH : Expertise technique pour une mise en route Agile |
| --- | --- |
| Phase | Conception |
| Type | AGILE |
| Profils | Expert technique (Tech Lead) dont 75 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | L’UO couvre un besoin complémentaire aux UO préfixées par "MER_AGILE" pour produire un volume de services spécifiques, non réalisables par l'équipe mise en place. L'UO peut, par exemple, recouvrir les activités suivantes : Participation aux cérémonies Rédaction d’items (user stories) techniques Estimation des items et contribution à la mise en place d'un référentiel d'estimation Développements (y compris correction des anomalies issues des différentes phases de tests et de la VSR) Tests Mise à jour de la documentation, y compris la charte d'organisation de l''équipe si elle doit être ajustée Contribution à la production des Indicateurs de suivi en mettant à jour les outils comme validé lors du cadrage Réaliser des revues de code afin de garantir le respect du cadre technique de développement (qualité, Analyse des vulnérabilités et des codes malicieux, performance, sécurité) |
| Entrants | Eléments du cadrage Agile : Lean Canvas, Impact Mapping, Story Mapping, BackLog, Sprint Backlog, User Story finalisé (conforme à la DOR définie en cadrage). Charte organisationnelle de l'équipe La valeur cible définie pour chaque indicateur. DA Environnements de fabrication mis en place |
| Livrables associés | Parmi les livrables suivants : Alimentation des Métriques Charte organisationnelle de l'équipe mise à jour Incrément du produit final en terme de composants logiciels (sources, exécutables, scripts, tables, IHM, modèle de données, tests automatisés, etc.) et opérationnel et fonctionnel apportant de la valeur métier ou technique Documentations mises à jour (synoptique et manuel d'installation, manuel d'exploitation et de supervision, manuels utilisateurs, documentation et spécifications du produit, etc.) Bouchons logiciels Plan de test Bilan de test Déclaration d'absence de faille de sécurité Bilan de revue de code et de qualimétrie telle que décrite dans le PAS et l'annexe Qualimétrie |
| Charge estimée par la Cnam | 5 jours de charge de travail, correspondant à 1 ETP sur 5 jours ouvrés. |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une expertise technique pendant un projet de développement Agile

# UO 2_11 -	MER_AGI_EXP_FONC : Expertise fonctionnelle pour une mise en route Agile

| Unité d’œuvre | MER_AGI_EXP_FONC : Expertise fonctionnel pour une mise en route Agile |
| --- | --- |
| Phase | Conception |
| Type | AGILE |
| Profils | Expert fonctionnel (PPO fonctionnel) dont 75 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | L’UO couvre un besoin complémentaire aux UO préfixées par "MER_AGILE" pour produire un volume de services spécifiques, non réalisables par l'équipe mise en place. L'UO peut, par exemple, recouvrir les activités suivantes : Participation aux cérémonies Rédaction d’items (user stories) fonctionnels Estimation des items et contribution à la mise en place d'un référentiel d'estimation Tests Mise à jour de la documentation, y compris la charte d'organisation de l''équipe si elle doit être ajustée Contribution à la production des Indicateurs de suivi en mettant à jour les outils comme validé lors du cadrage |
| Entrants | Eléments du cadrage Agile : Lean Canvas, Impact Mapping, Story Mapping, BackLog, Sprint Backlog, User Story finalisé (conforme à la DOR définie en cadrage). Charte organisationnelle de l'équipe La valeur cible définie pour chaque indicateur. DA Environnements de fabrication mis en place |
| Livrables associés | Parmi les livrables suivants : Alimentation des Métriques Charte organisationnelle de l'équipe mise à jour Incrément du produit final en terme de composants logiciels (sources, exécutables, scripts, tables, IHM, modèle de données, tests automatisés, etc.) et opérationnel et fonctionnel apportant de la valeur métier ou technique Documentations mises à jour (manuels utilisateurs, documentation et spécifications du produit, etc.) Plan de test Bilan de test |
| Charge estimée par la Cnam | 5 jours de charge de travail, correspondant à 1 ETP sur 5 jours ouvrés. |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une expertise fonctionnelle pendant un projet de développement Agile

# UO 2_12 -	CONC_SFG_CRE : Création de Spécifications Fonctionnelles Générales (SFG)

| Unité d’œuvre | CONC_SFG_CRE : Création de spécifications fonctionnelles générales (SFG) |
| --- | --- |
| Phase | Conception |
| Type | Fabrication |
| Profils | Expert fonctionnel dont 75 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à : Analyser le besoin exprimé par la Cnam Réaliser des ateliers en vue de la rédaction et de la validation des SFG Rédiger les SFG Schématiser pour faciliter la validation par la Cnam et limiter les échanges en relecture Participer aux ateliers prévus dans la DNR pour construire la stratégie de recette Partager et construire le plan de test avec la Cnam pour une optimisation de l'effort de tests Prendre en compte tous les retours de la Cnam jusqu’à une validation finale |
| Entrants | Expression des besoins ou cahier des charges Comptes rendus des ateliers de cadrage Dossier d'Architecture V0 |
| Livrables associés | SFG au format demandé par la Cnam permettant de chiffrer, en la croisant avec le dossier d’architecture, la réalisation du projet. Elle contient a minima le périmètre du projet, le rappel des exigences issues de l’expression de besoin métier, les acteurs du système, les cas d'utilisation, les écrans / éditions / flux / service / traitement, les règles de gestion fonctionnelles et les entités manipulées. Le modèle conceptuel de données avec la description des principaux objets métier Fiche de relecture (itérative) Compte-rendu d'atelier sur les SFG Première version du plan de tests en accord avec la DNR |
| Charge estimée par la Cnam | 4 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 cas d'utilisation exprimé lors de la phase de cadrage ou en atelier de présentation du besoin.

# UO 2_13 -	CONC_SFG_MODIF : Modification de Spécifications Fonctionnelles Générales (SFG)

| Unité d’œuvre | CONC_SFG_MODIF : Modification de spécifications fonctionnelles générales (SFG) |
| --- | --- |
| Phase | Conception |
| Type | Fabrication |
| Profils | Expert fonctionnel dont 75 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à : Analyser le besoin exprimé par la Cnam Réaliser des ateliers en vue de la rédaction et de la validation des SFG Modifier les SFG existantes Schématiser pour faciliter la validation par la Cnam et limiter les échanges en relecture Participer aux ateliers prévus dans la DNR pour construire la stratégie de recette Partager et construire le plan de test avec la Cnam pour une optimisation de l'effort de tests Prendre en compte tous les retours de la Cnam jusqu’à une validation finale |
| Entrants | Expression des besoins ou cahier des charges Comptes rendus des ateliers de cadrage Dossier d'Architecture V0 |
| Livrables associés | SFG au format demandé par la Cnam permettant de chiffrer, en la croisant avec le dossier d’architecture, la réalisation du projet. Elle contient a minima le périmètre du projet, le rappel des exigences issues de l’expression de besoin métier, les acteurs du système, les cas d'utilisation, les écrans / éditions / flux / service / traitement, les règles de gestion fonctionnelles et les entités manipulées. Le modèle conceptuel de données avec la description des principaux objets métier Fiche de relecture (itérative) Compte-rendu d'atelier sur les SFG Première version du plan de tests en accord avec la DNR |
| Charge estimée par la Cnam | 2 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 cas d'utilisation exprimé lors de la phase de cadrage ou en atelier de présentation du besoin.

# UO 2_14 -	CONC_PARAPRO : Spécifications du paramétrage progiciel

| Unité d’œuvre | CONC_PARAPRO : Spécifications du paramétrage Progiciel |
| --- | --- |
| Phase | Conception |
| Type | Fabrication |
| Profils | Expert fonctionnel/ expert technique Paramétreur de progiciels |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation concerne la mise en œuvre d'ateliers de spécifications du paramétrage du Progiciel : Présentation de la solution Présentation du paramétrage Spécifications du paramétrage Validation du paramétrage Ces spécifications doivent prendre en compte les impacts sur la sécurité du produit. |
| Entrants | Dossier d'architecture fonctionnelle (DAF) Cahier des charges Spécifications fonctionnelles générales (si disponible) Liste des exigences fonctionnelles |
| Livrables associés | Document support des ateliers Tableaux Paramétrages (SFD) Liste des points ouverts Fiches de relecture |
| Charge estimée par la Cnam | 2 jours de charge de travail, correspondant au temps de préparation de l’atelier, d’animation de l’atelier et de rédaction des livrables à l’issue de l’atelier |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 atelier de 4h

# UO 2_15 -	CONC_MIGTECH_TRAJ : Analyse et définition de la trajectoire de migration d’une version d’une offre du catalogue technologique

| Unité d’œuvre | CONC_MIGTECH_TRAJ : Analyse et définition de la trajectoire de migration d’une version d’une offre du catalogue technologique |
| --- | --- |
| Phase | Conception |
| Type | Etude |
| Profils | Expert technique confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à procéder à l'analyse puis à rédiger un document spécifiant les étapes de transition nécessaires (trajectoire de migration) pour migrer une version d’une offre du catalogue technologique devenue obsolète vers une version cible. |
| Entrants | - Version d’une offre du catalogue technologique |
| Livrables associés | Document décrivant la trajectoire de migration de cette version d’offre du catalogue technologique, précisant la version Source, la version Cible et contenant une valorisation de l’effort de migration à réaliser, sous forme de d’évaluation qualitative S, M, L. |
| Charge estimée par la Cnam | 1 jour de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une offre du catalogue du socle technologique, une version source et une version cible étudiée

# UO 2_16 -	CONC_MIGTECH_GUID_S : Rédaction des guides de migration d’une complexité S

| Unité d’œuvre | CONC_MIGTECH_GUID_S : Rédaction des guides de migration d’une complexité SMALL |
| --- | --- |
| Phase | Conception |
| Type | Etude |
| Profils | Expert technique confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à rédiger un guide de migration spécifiant les étapes techniques nécessaires à la migration d'une version source d’une offre du catalogue technologique vers une version cible |
| Entrants | - Document décrivant la trajectoire de migration d’une version source d’une offre du catalogue technologique vers une version cible |
| Livrables associés | - Guide de migration de la version d’offre du catalogue technologique, incluant un compte rendu de réalisation de test de migration sur la cible attendue, et PV de recette incluant le plan de tests. |
| Charge estimée par la Cnam | 2 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Un guide de migration classé de complexité SMALL traite jusqu'à 5 points de modification de configurations techniques (création ou changement). Par exemple : Passage de HD en KS Passage de KS en PDO Passage de ANT à Maven, Passage de PAT_EJB vers PAT_SALT)

# UO 2_17 -	CONC_MIGTECH_GUID_M : Rédaction des guides de migration d’une complexité MEDIUM

| Unité d’œuvre | CONC_MIGTECH_GUID_M : Rédaction des guides de migration d’une complexité MEDIUM |
| --- | --- |
| Phase | Conception |
| Type | Etude |
| Profils | Expert technique confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Idem UO CONC_MIGTECH_GUID_S |
| Entrants | Idem UO CONC_MIGTECH_GUID_S |
| Livrables associés | Idem UO CONC_MIGTECH_GUID_S |
| Charge estimée par la Cnam | 7 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Un guide de migration classé de complexité MEDIUM traite Jusqu'à 5 points de modification de configurations techniques (création ou changement). Par exemple Passage de HD en KS Passage de KS en PDO Passage de ANT à Maven, Passage de PAT_EJB vers PAT_SALT) ET Jusqu'à 10 points de modifications localisées de code (classe/méthode/objet d'instance générique). Par exemple : Changement de librairie (passage à log4j2) => changement de factory (log4j). - Le changement de factory (log4j) correspond à 1 point de modification sur l'ensemble des objets

# UO 2_18 -	CONC_MIGTECH_GUID_L : Rédaction des guides de migration d’une complexité LARGE

| Unité d’œuvre | CONC_MIGTECH_GUID_L : Rédaction des guides de migration d’une complexité LARGE |
| --- | --- |
| Phase | Conception |
| Type | Etude |
| Profils | Expert technique confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Idem UO CONC_MIGTECH_GUID_S |
| Entrants | Idem UO CONC_MIGTECH_GUID_S |
| Livrables associés | Idem UO CONC_MIGTECH_GUID_S |
| Charge estimée par la Cnam | 18 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Le guide de migration LARGE traite : Jusqu'à 5 points de modification de configurations techniques (création ou changement). Par exemple : Passage de HD en KS Passage de KS en PDO Passage de ANT à Maven, Passage de PAT_EJB vers PAT_SALT) - ET Jusqu'à 10 points de modifications localisées de code (classe/méthode/objet d'instance générique). Par exemple : Changement de librairie (passage à log4j2) => changement de factory (log4j). Le changement de factory (log4j) correspond à 1 point de modification sur l'ensemble des objets ET Jusqu'à 1 modification de framework ou 1 modification d'architecture de code Par exemple : Changement de framework (spring 3.0.5 à spring 5) Passage de JMS à Kafka

# UO 2_19 -	CONC_DOC_APP_CRE : Rédaction d’une documentation applicative - Création

| Unité d’œuvre | CONC_DOC_APP_CRE : Rédaction d’une documentation applicative - Création |
| --- | --- |
| Phase | Conception |
| Type | Fabrication |
| Profils | Expert fonctionnel dont 75 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à rédiger ou à compléter une documentation fonctionnelle pour un applicatif pour lequel la documentation n'est pas à jour pour des raisons historiques ( vieil applicatif notamment). |
| Entrants | Tout document précisant totalement ou partiellement le processus métier, les principaux cas d'usage, les principales fonctionnalités, les acteurs, le modèle de données. |
| Livrables associés | Document Produit rassemblant et décrivant le processus métier, les principaux cas d'usage, les principales fonctionnalités, les acteurs, le modèle de données. |
| Charge estimée par la Cnam | 5 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 document créé

# UO 2_20 -	CONC_DOC_APP_MOD : Rédaction d’une documentation applicative - Modification

| Unité d’œuvre | CONC_DOC_APP_MOD : Rédaction d’une documentation applicative - Modification |
| --- | --- |
| Phase | Conception |
| Type | Fabrication |
| Profils | Expert fonctionnel dont 75 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à rédiger ou à compléter une documentation fonctionnelle pour un applicatif pour lequel la documentation n'est pas à jour pour des raisons historiques ( vieil applicatif notamment). |
| Entrants | Tout document précisant totalement ou partiellement le processus métier, les principaux cas d'usage, les principales fonctionnalités, les acteurs, le modèle de données. |
| Livrables associés | Document Produit rassemblant et décrivant le processus métier, les principaux cas d'usage, les principales fonctionnalités, les acteurs, le modèle de données. |
| Charge estimée par la Cnam | 1 jour de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 document mis à jour

# UO 3_1 -	DEV_RG_FONC : Implémentation des règles de gestion fonctionnelles

| Unité d’œuvre | DEV_RG_FONC : Implémentation des règles de gestion fonctionnelles |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | Fabrication |
| Profils | Concepteur-Développeur Expert technique Expert fonctionnel |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette unité d'œuvre est importante dans l'équilibre de l'accord cadre. Le nombre d'unités d'œuvre commandées indique la complexité fonctionnelle des travaux à réaliser. Cette prestation consiste en l'ajout, la modification ou la suppression de codes dans un composant logiciel pour implémenter des règles de gestion (ou exigences) fonctionnelles (source SFG). Cela implique les activités suivantes : Réaliser le développement et/ou le paramétrage de l'application. Faire des démonstrations à la Cnam du produit développé, le cas échéant Créer les scripts liés au modèle physique de données Gérer les demandes de cadres nécessaires aux développements Réaliser des revues de code afin de garantir le respect du cadre technique de développement (qualité, Analyse des vulnérabilités et des codes malicieux, performance, sécurité) Préparer et exécuter les tests unitaires dans l’environnement du Titulaire avant livraison en accord avec la DNR Utiliser les usines de fabrication mises à disposition par la Cnam pour fabriquer le packaging de l'application. Vérifier le bon fonctionnement de l'application sur les environnements mis à disposition par la Cnam avant la livraison. Effectuer des tests de sécurité sur l'application en accord avec le PAS. Procéder aux tests de non régression pour les livraisons successives. Réaliser le packaging et la livraison. Rédiger les documentations associées aux livrables. Apporter un support à l'analyse des fiches d'anomalies pendant les phases de recette et la phase de VSR. Apporter les corrections aux anomalies identifiées pendant les phases de recette et la phase de VSR. Apporter un conseil sur les tests à engager ou non selon les anomalies détectées. Apporter un support à l’interprétation des résultats des tirs de bench et préconiser des améliorations en lien avec les équipes Cnam. |
| Entrants | Spécifications Fonctionnelles Générales (SFG) Spécifications Fonctionnelles Détaillées (SFD) Spécifications Techniques Détaillées (STD) le cas échéant Documentation des contrats d'interface Bouchons des interfaces le cas échéant |
| Livrables associés | Code source et spécifications techniques détaillées (STD) Modèle physique de données Fichier de configuration et paramétrage Synoptique d'installation Synoptique d'exploitation Manuel d'exploitation Dossier d'exploitation Mise à jour des tests associés dans le référentiel de test Cnam et bilan d'exécution des tests effectués en accord avec la DNR Bouchon des services métier et documentation associée Compte rendu des tests unitaires Compte rendu des tests usine dans le référentiel de test Cnam Mise à jour des tests associés dans le cahier de test Compte rendu des tests de conformité des fonctionnalités de sécurité Bilan de revue de code et de qualimétrie telle que décrite dans le PAS et l'annexe "Qualimétrie" |
| Charge estimée par la Cnam | 2 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

10 règles de gestion (ou exigences) fonctionnelles créées, modifiées ou supprimées dans la SFG. Si une même règle de gestion (ou exigence) fonctionnelle est appliquée plusieurs fois, elle n'est comptabilisée qu'une seule fois. Remarque : ce qui relève du code et des bonnes pratiques de développement n'est pas une règle de gestion fonctionnelle. Par exemple, le test du code retour d'une fonction appelée n'est pas une règle de gestion fonctionnelle, le traitement des erreurs techniques non plus, etc.

# UO 3_2 -	DEV_PARAPRO : Implémentation du paramétrage dans le Progiciel

| Unité d’œuvre | DEV_PARAPRO : Implémentation du paramétrage dans le Progiciel |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | Fabrication |
| Profils | Expert fonctionnel Concepteur-Développeur Paramétreur de progiciels |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à réaliser : La saisie du paramétrage dans le Progiciel Les tests unitaires de la solution paramétrée (comportement de l'outil avec le paramétrage défini) La livraison logicielle du paramétrage permettant son installation sur un autre environnement. Les corrections aux anomalies identifiées pendant les phases de recette et la phase de VSR. Le paramétrage doit prendre en compte les impacts sur la sécurité du produit. |
| Entrants | Tableaux Paramétrages issus des SFD |
| Livrables associés | Livraison logicielle du paramétrage Bilan de l'analyse d'impact sur le niveau de sécurité |
| Charge estimée par la Cnam | 2 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

20 paramètres à implémenter

# UO 3_3 -	DEV_CIHM : Création d'un écran

| Unité d’œuvre | DEV_CIHM : Création d'un écran |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | Fabrication |
| Profils | Concepteur-Développeur |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à créer le squelette de l'écran avec les parties statiques et dynamiques ainsi que les contrôles de surface a minima prévus dans le framework (champ obligatoire, format du champ, nombre de caractères dans un champ, etc.). Elle ne couvre pas les règles de gestion, elles-mêmes couvertes par l'unité d'œuvre DEV_RG_FONC. Cela implique les activités suivantes : IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Entrants | IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Livrables associés | IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Charge estimée par la Cnam | 2 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

10 éléments graphiques dans un écran à créer (source DA et SFG). A noter : Un champ et son libellé comptent comme un élément. Dans le cadre d’un tableau, on compte un élément par colonne. 1 boite de dialogue standard au framework (de type message d’information, succès, erreur, etc.) n’est pas considérée comme un écran. Remarque : A l’exception de quelques contrôles qui sont réalisés avant d’enregistrer les informations saisies dans un écran, les règles de gestion fonctionnelles sont implémentées dans un service métier associé à l'écran. Ce service métier apparait dans le DA, sa création est généralement commandée en même temps que celle de l’écran.

# UO 3_4 -	DEV_MIHM : Modification d'un écran

| Unité d’œuvre | DEV_MIHM : Modification d'un écran |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | Fabrication |
| Profils | Concepteur-Développeur |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à modifier le squelette de l'écran avec les parties statiques et dynamiques ainsi que les contrôles de surface a minima prévus dans le framework (champ obligatoire, format du champ, nombre de caractères dans un champ, etc.). Elle ne couvre pas les règles de gestion, elles-mêmes couvertes par l'unité d'œuvre DEV_RG_FONC. Cela implique les activités suivantes : IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Entrants | IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Livrables associés | IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Charge estimée par la Cnam | 1 jour de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

10 éléments graphiques à modifier dans un écran existant (source DA et SFG). A noter : Un champ et son libellé comptent comme un élément. Dans le cadre d’un tableau, on compte un élément par colonne. 1 boite de dialogue standard au framework (de type message d’information, succès, erreur, etc.) n’est pas considérée comme un écran. Remarque : A l’exception de quelques contrôles qui sont réalisés avant d’enregistrer les informations saisies dans un écran, les règles de gestion fonctionnelles sont implémentées dans un service métier associé à l'écran. Ce service métier apparait dans le DA. Selon les modifications à apporter, il est possible que le composant à modifier soit le service métier et pas l’écran (à déterminer lors de l’analyse d’impact).

# UO 3_5 -	DEV_CSM : Création d'un service métier

| Unité d’œuvre | DEV_CSM : Création d'un service métier |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | Fabrication |
| Profils | Concepteur-Développeur |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à réaliser la création d'un service métier. Elle ne couvre pas les règles de gestion, elles-mêmes couvertes par l'unité d'œuvre DEV_RG_FONC. Cela implique les activités suivantes : IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Entrants | IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Livrables associés | IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Charge estimée par la Cnam | 2 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 service métier créé A noter : Un service métier est un composant logiciel identifié dans le dossier d'architecture. Il peut être appelé par une application partenaire et à ce titre est livré avec la documentation et le bouchon associés. Ce n'est pas une fonction écrite dans le code et réutilisable à l'intérieur du composant ou de l'application

# UO 3_6 -	DEV_MSM : Modification d'un service métier

| Unité d’œuvre | DEV_MSM : Modification d'un service métier |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | Fabrication |
| Profils | Concepteur-Développeur |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à modifier un service métier. Elle ne couvre pas les règles de gestion, elles-mêmes couvertes par l'unité d'œuvre DEV_RG_FONC. Cela implique les activités suivantes : IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Entrants | IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Livrables associés | IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Charge estimée par la Cnam | 1 jour de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 service métier modifié A noter : Un service métier est un composant identifié dans le dossier d'architecture. Il peut être appelé par une application partenaire et à ce titre est livré avec la documentation et le bouchon associés. Ce n'est pas une fonction écrite dans le code et réutilisable à l'intérieur du composant ou de l'application

# UO 3_7 -	DEV_CBATCH : Création d'un batch

| Unité d’œuvre | DEV_CBATCH : Création d'un batch |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | Fabrication |
| Profils | Concepteur-Développeur |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à réaliser la création d'un batch. Elle ne couvre pas les règles de gestion, elles-mêmes couvertes par l'unité d'œuvre DEV_RG_FONC. Cela implique les activités suivantes : IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Entrants | IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Livrables associés | IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Charge estimée par la Cnam | 2 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 batch créé

# UO 3_8 -	DEV_MBATCH : Modification d'un batch

| Unité d’œuvre | DEV_MBATCH : Modification d'un batch |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | Fabrication |
| Profils | Concepteur-Développeur |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à réaliser la modification d'un batch. Elle ne couvre pas les règles de gestion, elles-mêmes couvertes par l'unité d'œuvre DEV_RG_FONC. Cela implique les activités suivantes: IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Entrants | IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Livrables associés | IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Charge estimée par la Cnam | 1 jour de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 batch modifié

# UO 3_9 -	DEV_EDITION1 : Création ou Modification d'une extraction de données simples

| Unité d’œuvre | DEV_EDITION1 : Création ou Modification d'une extraction de données simples |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | Fabrication |
| Profils | Concepteur-Développeur |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à réaliser la création, la modification ou la suppression d'une extraction de données dans un fichier au format brut (format type TXT, CSV, etc.) ou enrichi (Excel, etc.). Elle ne couvre pas les règles de gestion, elles-mêmes couvertes par l'unité d'œuvre DEV_RG_FONC. Cela implique les activités suivantes : IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Entrants | IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Livrables associés | IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Charge estimée par la Cnam | 1 jour de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 fichier (généré par un traitement) à créer ou modifier

# UO 3_10 -	DEV_EDITION2 : Création ou Modification de documents dématérialisés

| Unité d’œuvre | DEV_EDITION2 : Création ou Modification de documents dématérialisés |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | Fabrication |
| Profils | Concepteur-Développeur |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à réaliser la création, la modification ou la suppression d'une extraction de données dans un fichier au format enrichi (format type PDF, Word, XML, etc.) Elle ne couvre pas les règles de gestion, elles-mêmes couvertes par l'unité d'œuvre DEV_RG_FONC. Cela implique les activités suivantes : IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Entrants | IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Livrables associés | IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Charge estimée par la Cnam | 2 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 fichier (généré par un traitement) à créer ou modifier

# UO 3_11 -	DEV_CMREQ : Création ou Modification de scripts

| Unité d’œuvre | DEV_CMREQ : Création ou Modification de scripts |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | Fabrication |
| Profils | Concepteur-Développeur |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à créer ou modifier un script (par ex. réalisation d’un script SQL pour initialiser une table de référence). IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Entrants | SFG, SFD STD le cas échéant |
| Livrables associés | IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Charge estimée par la Cnam | 4 heures de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 script à créer ou modifier

# UO 3_12 -	DEV_CONSO_INTERFACE : Consommation d'une interface mise à disposition par une autre application

| Unité d’œuvre | DEV_CONSO_INTERFACE : Consommation d'une interface mise à disposition par une autre application |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | Fabrication |
| Profils | Concepteur-Développeur |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à réaliser dans un composant logiciel, l'ajout ou la modification de code pour la consommation d'une interface mise à disposition par une autre application (source DA : « Opérations consommées » de type « Contrat d’interface » dans la description d’un composant logiciel). Elle ne couvre pas les règles de gestion, elles-mêmes couvertes par l'unité d'œuvre DEV_RG_FONC. Cela implique les activités suivantes : IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Entrants | IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Livrables associés | IDEM UO DEV_RG_FONC |
| Charge estimée par la Cnam | 1 jour de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 opération consommée de type contrat d’interface dans le DA (en création ou en modification de composant)

# UO 3_15 -	DEV_AGI_S_ITE2S : Réalisation Agile SMALL – Itération de 2 semaines

| Unité d’œuvre | DEV_AGI_S_ITE2S : Réalisation Agile SMALL - Itération de 2 semaines |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | AGILE |
| Profils | Développeurs, dont 50 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. La localisation dans un espace de travail unique doit être privilégiée. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation est commandée suite aux phases de cadrage puis de mise en route qui ont permis de mettre en place et de valider des métriques sur lesquelles le Titulaire s’engage à produire avec l'équipe constituée et mise en condition réelle. Le niveau de qualité, un débit de sortie cible, ainsi que l’atteinte des objectifs de l’itération sont suivis car ils font partie des engagements du Titulaire à maintenir tout le long des développements. La démarche de réalisation Agile à appliquer est décrite dans le CCTP. Principales activités : Participation aux cérémonies Estimation des items et contribution à la mise en place d'un référentiel d'estimation Développements (y compris correction des anomalies issues des différentes phases de tests et de la VSR) dans le respect des normes de qualité définies par la Cnam Tests Mise à jour de la documentation Contribution à la production des Indicateurs de suivi en mettant à jour les outils comme validé lors du cadrage Analyse des vulnérabilités et des codes malicieux |
| Entrants | Eléments du cadrage Agile : Lean Canvas, Impact Mapping, Story Mapping, BackLog, Sprint Backlog, User Story finalisé (conforme à la DOR définie en cadrage). Charte organisationnelle de l'équipe La valeur cible définie pour chaque indicateur. DA Environnements de fabrication mis en place |
| Livrables associés | Alimentation des Métriques Charte organisationnelle de l'équipe mise à jour si nécessaire Incrément du produit final en terme de composants logiciels (sources, exécutables, scripts, tables, IHM, modèle de données, tests automatisés, etc.) et opérationnel et fonctionnel apportant de la valeur métier ou technique Documentations mises à jour (synoptique et manuel d'installation, dossier d’exploitation, manuel d'exploitation et de supervision, manuels utilisateurs, documentation et spécifications du produit, etc.) Bouchons logiciels Plan de test Bilan de test Déclaration d'absence de faille de sécurité Bilan de revue de code et de qualimétrie telle que décrite dans le PAS et l'annexe Qualimétrie |
| Charge estimée par la Cnam | 20 jours de charge de travail, correspondant à 1 équipe de développement Agile SMALL sur une itération de 2 semaines, soit 20 jours ouvrés |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une itération de 2 semaines de réalisation Agile pour une équipe Agile SMALL

# UO 3_16 -	DEV_AGI_S_ITE3S : Réalisation Agile SMALL – Itération de 3 semaines

| Unité d’œuvre | DEV_AGI_S_ITE3S : Réalisation Agile SMALL - Itération de 3 semaines |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | AGILE |
| Profils | Développeurs, dont 50 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. La localisation dans un espace de travail unique doit être privilégiée. |
| Contenu de la prestation | IDEM UO DEV_AGI_S_ITE2S |
| Entrants | IDEM UO DEV_AGI_S_ITE2S |
| Livrables associés | IDEM UO DEV_AGI_S_ITE2S |
| Charge estimée par la Cnam | 30 jours de charge de travail, correspondant à 1 équipe de développement Agile SMALL sur une itération de 3 semaines, soit 30 jours ouvrés |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une itération de 3 semaines de réalisation Agile pour une équipe Agile SMALL

# UO 3_17 -	DEV_AGI_S_ITE4S : Réalisation Agile SMALL – Itération de 4 semaines

| Unité d’œuvre | DEV_AGI_S_ITE4S : Réalisation Agile SMALL - Itération de 4 semaines |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | AGILE |
| Profils | Développeurs, dont 50 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. La localisation dans un espace de travail unique doit être privilégiée. |
| Contenu de la prestation | IDEM UO DEV_AGI_S_ITE2S |
| Entrants | IDEM UO DEV_AGI_S_ITE2S |
| Livrables associés | IDEM UO DEV_AGI_S_ITE2S |
| Charge estimée par la Cnam | 40 jours de charge de travail, correspondant à 1 équipe de développement Agile SMALL sur une itération de 4 semaines, soit 40 jours ouvrés |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une itération de 4 semaines de réalisation Agile pour une équipe Agile SMALL

# UO 3_18 -	DEV_AGI_M_ITE2S : Réalisation Agile MEDIUM – Itération de 2 semaines

| Unité d’œuvre | DEV_AGI_M_ITE2S : Réalisation Agile MEDIUM - Itération de 2 semaines |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | AGILE |
| Profils | Développeurs, dont 33 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. La localisation dans un espace de travail unique doit être privilégiée. |
| Contenu de la prestation | IDEM UO DEV_AGI_S_ITE2S |
| Entrants | IDEM UO DEV_AGI_S_ITE2S |
| Livrables associés | IDEM UO DEV_AGI_S_ITE2S |
| Charge estimée par la Cnam | 30 jours de charge de travail, correspondant à 1 équipe de développement Agile MEDIUM sur une itération de 2 semaines, soit 30 jours ouvrés |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une itération de 2 semaines de réalisation Agile pour une équipe Agile MEDIUM

# UO 3_19 -	DEV_AGI_M_ITE3S : Réalisation Agile MEDIUM – Itération de 3 semaines

| Unité d’œuvre | DEV_AGI_M_ITE3S : Réalisation Agile MEDIUM - Itération de 3 semaines |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | AGILE |
| Profils | Développeurs, dont 33 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. La localisation dans un espace de travail unique doit être privilégiée. |
| Contenu de la prestation | IDEM UO DEV_AGI_S_ITE2S |
| Entrants | IDEM UO DEV_AGI_S_ITE2S |
| Livrables associés | IDEM UO DEV_AGI_S_ITE2S |
| Charge estimée par la Cnam | 45 jours de charge de travail, correspondant à 1 équipe de développement Agile MEDIUM sur une itération de 3 semaines, soit 45 jours ouvrés |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une itération de 3 semaines de réalisation Agile pour une équipe Agile MEDIUM

# UO 3_20 -	DEV_AGI_M_ITE4S : Réalisation Agile MEDIUM – Itération de 4 semaines

| Unité d’œuvre | DEV_AGI_M_ITE4S : Réalisation Agile MEDIUM - Itération de 4 semaines |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | AGILE |
| Profils | Développeurs, dont 33 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. La localisation dans un espace de travail unique doit être privilégiée. |
| Contenu de la prestation | IDEM UO DEV_AGI_S_ITE2S |
| Entrants | IDEM UO DEV_AGI_S_ITE2S |
| Livrables associés | IDEM UO DEV_AGI_S_ITE2S |
| Charge estimée par la Cnam | 60 jours de charge de travail, correspondant à 1 équipe de développement Agile MEDIUM sur une itération de 4 semaines, soit 60 jours ouvrés |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une itération de 4 semaines de réalisation Agile pour une équipe Agile MEDIUM

# UO 3_21 -	DEV_AGI_L_ITE2S : Réalisation Agile LARGE – Itération de 2 semaines

| Unité d’œuvre | DEV_AGI_L_ITE2S : Réalisation Agile LARGE - Itération de 2 semaines |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | AGILE |
| Profils | Développeurs, dont 25 % des intervenants avec un profil sénior et 25% avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. La localisation dans un espace de travail unique doit être privilégiée. |
| Contenu de la prestation | IDEM UO DEV_AGI_S_ITE2S |
| Entrants | IDEM UO DEV_AGI_S_ITE2S |
| Livrables associés | IDEM UO DEV_AGI_S_ITE2S |
| Charge estimée par la Cnam | 40 jours de charge de travail, correspondant à 1 équipe de développement Agile LARGE sur une itération de 2 semaines, soit 40 jours ouvrés |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une itération de 2 semaines de réalisation Agile pour une équipe Agile LARGE

# UO 3_22 -	DEV_AGI_L_ITE3S : Réalisation Agile LARGE – Itération de 3 semaines

| Unité d’œuvre | DEV_AGI_L_ITE3S : Réalisation Agile LARGE - Itération de 3 semaines |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | AGILE |
| Profils | Développeurs, dont 25 % des intervenants avec un profil sénior et 25% avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. La localisation dans un espace de travail unique doit être privilégiée. |
| Contenu de la prestation | IDEM UO DEV_AGI_S_ITE2S |
| Entrants | IDEM UO DEV_AGI_S_ITE2S |
| Livrables associés | IDEM UO DEV_AGI_S_ITE2S |
| Charge estimée par la Cnam | 60 jours de charge de travail, correspondant à 1 équipe de développement Agile LARGE sur une itération de 3 semaines, soit 60 jours ouvrés |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une itération de 3 semaines de réalisation Agile pour une équipe Agile LARGE

# UO 3_23 -	DEV_AGI_L_ITE4S : Réalisation Agile LARGE – Itération de 4 semaines

| Unité d’œuvre | DEV_AGI_L_ITE4S : Réalisation Agile LARGE - Itération de 4 semaines |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | AGILE |
| Profils | Développeurs, dont 25 % des intervenants avec un profil sénior et 25% avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. La localisation dans un espace de travail unique doit être privilégiée. |
| Contenu de la prestation | IDEM UO DEV_AGI_S_ITE2S |
| Entrants | IDEM UO DEV_AGI_S_ITE2S |
| Livrables associés | IDEM UO DEV_AGI_S_ITE2S |
| Charge estimée par la Cnam | 80 jours de charge de travail, correspondant à 1 équipe de développement Agile LARGE sur une itération de 4 semaines, soit 80 jours ouvrés |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une itération de 4 semaines de réalisation Agile pour une équipe Agile LARGE

# UO 3_24 -	DEV_AGI_EXP_TECH : Expertise technique pour un développement Agile

| Unité d’œuvre | DEV_AGI_EXP_TECH : Expertise technique pour un développement Agile |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | AGILE |
| Profils | Expert technique (Tech Lead), dont 75 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. La localisation dans un espace de travail unique doit être privilégiée. |
| Contenu de la prestation | L’UO couvre un besoin complémentaire aux UO préfixées par « DEV_AGILE » pour produire un volume de services spécifiques, non réalisables par l'équipe mise en place. L'UO peut, par exemple, recouvrir les activités suivantes : Participation aux cérémonies Rédaction de users stories techniques Estimation des items et contribution à la mise en place d'un référentiel d'estimation Contribution à l'affinage du backlog Développements (y compris correction des anomalies issues des différentes phases de tests et de la VSR) Tests Mise à jour de la documentation Contribution à la production des Indicateurs de suivi en mettant à jour les outils comme validé lors du cadrage Réalisation de revues de code afin de garantir les respect du cadre technique de développement (qualité, vulnérabilités, performance, sécurité) |
| Entrants | Eléments du cadrage Agile : Lean Canvas, Impact Mapping, Story Mapping, BackLog, Sprint Backlog, User Story finalisé (conforme à la DOR définie en cadrage). Charte organisationnelle de l'équipe La valeur cible définie pour chaque indicateur. DA Environnements de fabrication mis en place |
| Livrables associés | Parmi les livrables suivants : Alimentation des Métriques Charte organisationnelle de l'équipe mise à jour si nécessaire Incrément du produit final en terme de composants logiciels (sources, exécutables, scripts, tables, IHM, modèle de données, tests automatisés, etc.) et opérationnel et fonctionnel apportant de la valeur métier ou technique Documentations mises à jour (synoptique et manuel d'installation, dossier d’exploitation, manuel d'exploitation et de supervision, manuels utilisateurs, documentation et spécifications du produit, etc.) Bouchons logiciels Plan de test Bilan de test Déclaration d'absence de faille de sécurité Bilan de revue de code et de qualimétrie telle que décrite dans le PAS et l'annexe Qualimétrie |
| Charge estimée par la Cnam | 5 jours de charge de travail, correspondant à 1 ETP sur 5 jours ouvrés. |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une expertise technique pendant un projet de développement Agile

# UO 3_25 -	DEV_AGI_EXP_FONC : Expertise fonctionnelle pour un développement Agile

| Unité d’œuvre | DEV_AGI_EXP_FONC : Expertise fonctionnelle pour un développement Agile |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | AGILE |
| Profils | Expert fonctionnel (PPO fonctionnel), dont 75 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. La localisation dans un espace de travail unique doit être privilégiée. |
| Contenu de la prestation | L’UO couvre un besoin complémentaire aux UO préfixées par « DEV_AGILE » pour produire un volume de services spécifiques, non réalisables par l'équipe mise en place. L'UO peut, par exemple, recouvrir les activités suivantes : Participation aux cérémonies Estimation des items et contribution à la mise en place d'un référentiel d'estimation Contribution à l’affinage du backlog Tests (y compris des corrections des anomalies issues des différentes phases de tests et de la VSR) Mise à jour de la documentation Contribution à la production des Indicateurs de suivi en mettant à jour les outils comme validé lors du cadrage |
| Entrants | Eléments du cadrage Agile : Lean Canvas, Impact Mapping, Story Mapping, BackLog, Sprint Backlog, User Story finalisé (conforme à la DOR définie en cadrage). Charte organisationnelle de l'équipe Spécifications fonctionnelles générales (si existent déjà) Spécifications fonctionnelles détaillées (si existent déjà) |
| Livrables associés | Parmi les livrables suivants : Alimentation des Métriques Charte organisationnelle de l'équipe mise à jour si nécessaire Incrément du produit final en terme de composants logiciels (sources, exécutables, scripts, tables, IHM, modèle de données, tests automatisés, etc.) et opérationnel et fonctionnel apportant de la valeur métier ou technique Documentations mises à jour (synoptique et manuel d'installation, dossier d’exploitation, manuel d'exploitation et de supervision, manuels utilisateurs, documentation et spécifications du produit, etc.) La stratégie de tests, le cahier des tests, les données de tests et le rapport des tests |
| Charge estimée par la Cnam | 5 jours de charge de travail, correspondant à 1 ETP sur 5 jours ouvrés. |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une expertise fonctionnelle pendant un développement agile

# UO 3_26 -	DEV_MIGTECH_S : Migration technique SMALL

| Unité d’œuvre | DEV_MIGTECH_S : Migration Technique SMALL |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | Migration technique |
| Profils | Concepteur Développeur Confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à adapter un module à la cible technique définie : Cela implique les activités suivantes: Recompiler avec les outils adéquats Réaliser le développement et/ou le paramétrage de l'application Mise en conformité avec la PIC conformément aux exigences définies par la Cnam (qualité, Analyse des vulnérabilités et des codes malicieux, performance, sécurité) Demande et prise en compte des cadres applicatifs Préparer et exécuter les tests unitaires dans l’environnement du Titulaire avant livraison en accord avec la DNR Vérifier le bon fonctionnement de l'application sur les environnements mis à disposition par la Cnam avant la livraison. Effectuer des tests de sécurité sur l'application conformément au PAS Procéder aux tests de non régression pour les livraisons successives Réaliser le packaging et la livraison. Rédiger les documentations associées aux livrables Apporter un support à l'analyse des fiches d'anomalies pendant les phases de recette et la phase de VSR Apporter les corrections aux anomalies identifiées pendant les phases de recette et la phase de VSR Apporter un conseil sur les tests à engager ou non selon les anomalies détectées Apporter un support à l’interprétation des résultats des tirs de performance et préconiser des améliorations en lien avec les équipes Cnam |
| Entrants | Guide de migration du/des version(s) d'offre(s) du catalogue technologique DA v2 |
| Livrables associés | Document de spécification de la migration technique Bilan de migration Bilan d'impact sur le niveau de sécurité de la migration Bilan de revue de code et de qualimétrie telle que décrite dans le PAS et l'annexe "Qualimétrie" Code source Modèle de données Jeux de données Fichiers de configuration et paramétrage Mise à jour des documentations de développement Manuel d'exploitation et ordonnancement Synoptique d'installation Dossier d'exploitation Compte-rendu des tests (unitaires, système, intégration, non régression) Dossier d'exploitation Compte-rendu des tests de conformité des fonctionnalités de sécurité |
| Charge estimée par la Cnam | 1 jour de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une migration classée de complexité SMALL est défini par : La migration traite jusqu'à 5 points de modification de configurations techniques (création ou changement). Par exemple Passage de HD en KS Passage de KS en PDO Passage de ANT à Maven, Passage de PAT_EJB vers PAT_SALT)

# UO 3_27 -	DEV_MIGTECH_M : Migration technique MEDIUM

| Unité d’œuvre | DEV_MIGTECH_M : Migration Technique MEDIUM |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | Migration technique |
| Profils | Concepteur Développeur Confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Idem DEV_MIGTECH_S |
| Entrants | Idem DEV_MIGTECH_S |
| Livrables associés | Idem DEV_MIGTECH_S |
| Charge estimée par la Cnam | 5 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une migration classée de complexité MEDIUM traite : Jusqu'à 5 points de modification de configurations techniques (création ou changement). Par exemple : Passage de HD en KS Passage de KS en PDO Passage de ANT à Maven, Passage de PAT_EJB vers PAT_SALT) - ET Jusqu'à 10 points de modifications localisées de code (classe/méthode/objet d'instance générique). Par exemple : Changement de librairie (passage à log4j2) => changemet de factory (log4j). - Le changement de factory (log4j) correspond à 1 point de modification sur l'ensemble des objets

# UO 3_28 -	DEV_MIGTECH_L : Migration technique LARGE

| Unité d’œuvre | DEV_MIGTECH_L : Migration Technique LARGE |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | Migration technique |
| Profils | Expert technique confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Idem DEV_MIGTECH_S |
| Entrants | Idem DEV_MIGTECH_S |
| Livrables associés | Idem DEV_MIGTECH_S |
| Charge estimée par la Cnam | 15 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Une migration classée de complexité LARGE traite : Jusqu'à 5 points de modification de configurations techniques (création ou changement). Par exemple : Passage de HD en KS Passage de KS en PDO Passage de ANT à Maven, Passage de PAT_EJB vers PAT_SALT) …. - ET Jusqu'à 10 points de modifications localisées de code (classe/méthode/objet d'instance générique). Par exemple : Changement de librairie (passage à log4j2) => changemet de factory (log4j). - Le changement de factory (log4j) correspond à 1 point de modification sur l'ensemble des objets ET Jusqu'à 1 modification de framework ou 1 modification d'architecture de code Par exemple : Changement de framework (spring 3.0.5 à spring 5) Passage de JMS à Kafka

# UO 3_33 -	DEV_VERSION_PRO : Prise en compte d’une nouvelle version socle progiciel

| Unité d’œuvre | DEV_VERSION_PRO : Prise en compte d’une nouvelle version socle progiciel |
| --- | --- |
| Phase | Développement |
| Type | Fabrication |
| Profils | Expert fonctionnel Concepteur-Développeur Paramétreur de progiciels |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à réaliser : L’installation/la montée de version du progiciel dans les environnements de développement Les tests unitaires de la solution (comportement de l'outil avec le paramétrage défini) La livraison logicielle du paramétrage permettant son installation sur un autre environnement. Le paramétrage doit prendre en compte les impacts sur la sécurité du produit. |
| Entrants | Livraison éditeur |
| Livrables associés | Livraison logicielle Documentation d’installation Bilan des tests Bilan de l'analyse d'impact sur le niveau de sécurité |
| Charge estimée par la Cnam | 4 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 composant technique

# UO 4_1 -	REC_RFAB : Recette Fabricant

| Unité d’œuvre | REC_RFAB : Recette Fabricant |
| --- | --- |
| Phase | Recette |
| Type | Fabrication |
| Profils | Expert technique / Expert fonctionnel |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | - Cette prestation consiste à réaliser la recette fabricant : Organiser la réunion de cadrage de la RFAB avec le chef de projet MOE Cnam et en rédiger le compte-rendu Commander les environnements de RFAB (à anticiper car prérequis pour réaliser la recette fabricant) et vérifier leur conformité Demander les cadres applicatifs en fonction des composants présents dans le dossier d'architecture Installer les modules concernés sur les environnements de développement Cnam pour recette fabricant en suivant le synoptique d’installation et le manuel d’installation Mettre à jour le dossier d’exploitation, synoptique d’installation et le manuel d’installation Valider la bonne installation des livrables et l’exhaustivité de la documentation et la confirmer au chef de projet MOE Cnam Rédiger le plan de tests et préparer des jeux de données et les éventuels bouchons nécessaires Construire le Plan de Tests Organisationnel (PTO)de recette fabricant Réaliser les tests de Recette Fabricant (nouveaux tests et tests de non régression) Actualiser les plans de tests et bilan de tests dans HP/ALM Tracer les anomalies détectées dans l’outil de gestion des signalements pour traitement par l’équipe de développement Planifier les éventuelles relivraisons Réaliser un Reporting régulier au chef de projet MOE Cnam Préparer le compte-rendu de la RFAB incluant la liste des composants testés, les tests à passer, le bilan des tests passés, la qualimétrie SonarQube issue du portfolio associé à la livraison et la matrice de livrables. Transmettre les livrables attendus au Pilote de recette et à l’équipe d’intégration |
| Entrants | Planning de la recette fabricant (format DNR) Logiciel à valider avec la documentation associée Plan de tests initial PTO (si existant) Jeux de données (si existant) MOCK (si existant) |
| Livrables associés | Compte-rendu Recette Fabricant (format DNR) Plan de Tests Organisationnel recette fabricant (format DNR) Dossier de test (format DNR) Plan de tests actualisés Bilan des tests Jeux de données et MOCK utilisés Matrice des livrables mise à jour Synoptique d'installation mis à jour Composants applicatifs (code source, documentation, …) corrigés, pour intégration Tests automatisés Dossier d’exploitation actualisé |
| Charge estimée par la Cnam | 5 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Exécution jusqu’à 50 cas de tests de Recette Fabricant préexistants ou Mise à jour de 20 cas de tests existants ou Création d’un maximum de 10 nouveaux cas de tests

# UO 4_2 -	REC_SUIVIREC : Suivi des autres recettes

| Unité d’œuvre | REC_SUIVIREC : Suivi des autres recettes |
| --- | --- |
| Phase | Recette |
| Type | Fabrication |
| Profils | Expert technique / Expert fonctionnel |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | - Cette prestation consiste, à l’issue de la recette fabricant, à suivre l’avancement des différentes phases de recette situées en aval et à apporter un support aux équipes en charge de ces différentes phases de recette. - Les activités à réaliser sont les suivantes : Organiser des réunions de cadrage des différentes phases de recette avec les équipes en charge de les réaliser et en rédiger le compte-rendu Mettre à jour et diffuser le synoptique d’installation, le dossier d’exploitation, le manuel d’exploitation Mettre à jour la matrice des livrables Diffuser les composants avec le compte-rendu de chaque phase de recette exécutée Assurer le support à la mise à jour des différents environnements Cnam de recette Répondre aux sollicitations de l'équipe de recette (différente selon la phase en cours) S'assurer de la cohérence globale des documents : matrice de livrables, Synoptique, comptes rendus des différentes phases de recette, documents d’exploitation, etc. Participer aux réunions de suivi de recette (DNR). Réaliser un Reporting régulier au chef de projet MOE Cnam Instruire les FS dans l’outil de gestion des signalements et les remonter pour traitement par l’équipe de développement Vérifier les corrections des FS Planifier les éventuelles relivraisons Suivre le reliquat des FS de la phase en cours Le cas échéant, rédiger le cahier des charges de bench et créer ou mettre à jour les outils associés (MOCK, etc.) |
| Entrants | Matrice des livrables Synoptique d'installation FS dans l’outil de gestion des signalements sur modèle DNR Selon la phase de recette : Compte-rendu de la (des) phase(s) de recette précédente(s) (format DNR) Plan de Tests Organisationnel de la (des) phase(s) de recette précédente(s) (format DNR) Dossier de test (format DNR) Bilan des tests précédent Dossier d’architecture V2 |
| Livrables associés | Compte-rendu des différentes phases de recette Plan de Tests Organisationnel complété (format DNR) Dossier de test (format DNR) Le cas échéant, les requêtes de tests actualisées Bilan des tests Jeux de données et MOCK utilisés Cahier des charges des tests de performance (le cas échéant) Jeux de données des tests Matrice des livrables mise à jour FS répondues Diffusion des corrections L’ensemble des sollicitations et les actions apportées Jeu de données pour le bench (le cas échéant) |
| Charge estimée par la Cnam | 1 jour de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Support à 20 cas de tests

# UO 4_3 -	REC_ALIGREC : Alignement de composants suite changement de socle t/ou d’environnement de recette

| Unité d’œuvre | REC_ALIGREC : Alignement de composants suite changement de socle T/ou d’environnement de recette |
| --- | --- |
| Phase | RECETTE |
| Type | Fabrication |
| Profils | Développeur |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à : Assurer la mise à niveau des composants du projet, en fonction des évolutions portées par les versions précédentes, avant le démarrage de la recette Analyser des vulnérabilités et des codes malicieux potentiellement introduits par la mise à niveau |
| Entrants | Demande d’alignement |
| Livrables associés | Matrice de livrables Code source Synoptique d’installation Déclaration d’absence de faille de sécurité Bilan de revue de code et de qualimétrie telle que décrite dans le PAS et l’annexe de qualimétrie |
| Charge estimée par la Cnam | 1 jour de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Montée de socle pour 5 composants applicatifs y compris les tests

# UO 4_4 -	REC_INSTALL : Installation dans un environnement de recette

| Unité d’œuvre | REC_INSTALL : Installation dans un environnement de recette |
| --- | --- |
| Phase | Recette |
| Type | Fabrication |
| Profils | Développeur |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à réaliser : Le cas échéant, commander les environnements (voir CCTP §Environnements Techniques) et vérifier leur conformité Demander les cadres applicatifs en fonction des composants présents dans le dossier d'architecture (voir Annexe au CCTP « CCTP- Annexe Catalogue des offres de service DH » L’installation de composants dans un environnement de recette Cnam (ex. : environnement de recette fabricant/TS), Les tests a minima de bonne installation (a minima un cas d’usage nominal), Le support technique pendant la phase de recette (ex. : relance de weblo). |
| Entrants | Tableaux Paramétrages issus des SFD |
| Livrables associés | Bilan de l’installation Mise à jour du dossier d’exploitation, du manuel d’exploitation et de supervision, du synoptique d’installation |
| Charge estimée par la Cnam | 2 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

5 composants techniques

# UO 5_1 -	MEP_HO : Support à la mise en production en heure ouvrée

| Unité d’œuvre | MEP_HO : Support à la mise en production en heure ouvrée |
| --- | --- |
| Phase | Mise en Production |
| Type | Assistance |
| Profils | Expert technique |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à accompagner la Cnam dans l'installation de la solution dans un environnement de production. La plage horaire s'établit en jours ouvrés soit du lundi au vendredi de 8h à 18h, hors week-end et jours fériés. |
| Entrants | Matrice des livrables DAv2 Synoptique d'installation |
| Livrables associés | Compte rendu d'assistance |
| Charge estimée par la Cnam | 1 heure de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 mise en production

# UO 5_2 -	MEP_HNO : Support à la mise en production hors plage horaires (nuit, weekend ou jour férié)

| Unité d’œuvre | MEP_HNO : Support à la mise en production hors plage horaires (nuit, weekend ou jour férié) |
| --- | --- |
| Phase | Mise en Production |
| Type | Assistance |
| Profils | Expert technique |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à accompagner la Cnam dans l'installation de la solution dans un environnement de production. La plage horaire s'établit hors jours ouvrés soit du lundi au vendredi de 18h à 8h, le week-end et jours fériés. |
| Entrants | Matrice des livrables DAv2 Synoptique d'installation |
| Livrables associés | Compte rendu d'assistance |
| Charge estimée par la Cnam | 1 heure de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 mise en production

# UO 5_3 -	MEP_ASSINSTALLPRO : Assistance sur site à l'installation de la solution Progicielle dans l'environnement de production

| Unité d’œuvre | MEP_ASSINSTALLPRO : Assistance sur site à l'installation de la solution Progicielle dans l'environnement de production |
| --- | --- |
| Phase | Mise en Production |
| Type | Assistance |
| Profils | Expert technique |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à accompagner la Cnam dans l'installation d'un Progiciel dans un environnement de production dans les locaux de l'exploitant. La plage horaire s'établit en jours ouvrés soit du lundi au vendredi de 8h à 18h, hors week-end et jours fériés. |
| Entrants | Documentation liée à l'installation |
| Livrables associés | Compte rendu d'assistance |
| Charge estimée par la Cnam | 1 jour de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 mise en production

# UO 5_4 -	MEP_MISEEXP : Intervention sur site à la mise en production

| Unité d’œuvre | MEP_MISEEX :: Intervention sur site à la mise en production |
| --- | --- |
| Phase | Mise en Production |
| Type | Assistance |
| Profils | Expert technique |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | La prestation consiste à : Déployer la solution dans les environnements de production sous la supervision de la Cnam Valider le bon fonctionnement de l’application en conditions réelles d’utilisation. La plage horaire s'établit en jours ouvrés soit du lundi au vendredi de 8h à 18h, hors week-end et jours fériés. |
| Entrants | Guide d’installation et de configuration Guide d’exploitation |
| Livrables associés | Compte-rendu de mise en production Plan de MEP mis à jour |
| Charge estimée par la Cnam | 1 jour de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 mise en production

# UO 5_5 -	MEP_MISEEXP_HNO : Intervention sur site à la mise en production hors plage horaires (nuit, weekend ou jour férié)

| Unité d’œuvre | MEP_MISEEXP_HNO : Intervention sur site à la mise en production hors plage horaires (nuit, weekend ou jour férié) |
| --- | --- |
| Phase | Mise en Production |
| Type | Assistance |
| Profils | Expert technique |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | La prestation consiste à : Déployer la solution dans les environnements de production sous la supervision de la Cnam Valider le bon fonctionnement de l’application en conditions réelles d’utilisation. La plage horaire s'établit hors jours ouvrés soit du lundi au vendredi de 18h à 8h, le week-end et jours fériés. |
| Entrants | Guide d’installation et de configuration Guide d’exploitation |
| Livrables associés | Compte-rendu de mise en production Plan de MEP mis à jour |
| Charge estimée par la Cnam | 1 jour de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 mise en production

# UO 6_1 -	MCO_INIT : Initialisation MCO d’un Périmètre applicatif non développé par le Titulaire

| Unité d’œuvre | MCO_INIT : Initialisation MCO d’un périmètre applicatif non développé par le Titulaire |
| --- | --- |
| Phase | MCO |
| Type | Maintenance corrective et support |
| Profils | Developpeur Expert technique ou fonctionnel |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation adresse le transfert de compétences et de responsabilité du MCO d’un périmètre applicatif développé, par la Cnam ou dans le cadre d’un dispositif contractuel distinct, et non connu du Titulaire, quel que soit le mode de fabrication, de la Cnam, ou d’un tiers désigné par elle, vers le Titulaire, afin de lui permettre de s'approprier les connaissances techniques et fonctionnelles. Cette prestation n’adresse pas le transfert de compétences et de responsabilité du MCO d’un périmètre applicatif déjà en MCO à la date de prise d’effet de l’accord-cadre, ou de sa notification si celle-ci est postérieure (cf. §5.4). |
| Entrants | Documents fournis par la Cnam ou un tiers désigné par elle (le cédant) |
| Livrables associés | Matrice de compétences de l'équipe socle mise en œuvre Planning de montée en charge Corrections applicatives réalisées pendant l’initialisation La documentation technique définie dans le CCTP (cf CCTP §5.5) |
| Charge estimée par la Cnam | 5 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

5 ateliers (4h chacun)

# UO 8_1 -	DDS_TRT_S : Traitement d’une demande de service SMALL

| Unité d’œuvre | DDS_TRT_S : Traitement d’une demande de service SMALL |
| --- | --- |
| Phase | Accompagnement Projets |
| Type | Assistance |
| Profils | Développeurs |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette unité d'œuvre a pour objet d'apporter une assistance et une expertise technique à un projet dans le cadre de son interface entre le socle technique et les composants applicatifs identifiés (normes techniques, cadres, infrastructure techniques). La prestation consiste à : Répondre à une demande d'assistance/support technique Prendre en charge le traitement de la création ou modification de paramétrage permettant à un projet d'utiliser des composants transverses du SI Analyser les entrants pour apporter les réponses attendues par le projet Livrer l'ensemble des composants logiciels, et non logiciels permettant au projet de mettre en œuvre ces fonctionnalités transverses Capitaliser sur les demandes traitées |
| Entrants | Demande dans l’outil de gestion des signalements avec : Contexte de la demande Informations projets et du contexte de la demande Documentation (cahier des charges, dossier d'architecture, etc.) Fichiers de logs (le cas échéant) |
| Livrables associés | Tout ou partie des livrables : Date de résolution de la demande Livraison des attendus de la demande (Livrables non logiciels) Livrables logiciels Compte rendu de tests du livrable logiciels Documentation complétant la réponse à la demande Compte rendu de l'assistance Capitalisation de la sollicitation et de la réponse Clôture de la demande |
| Charge estimée par la Cnam | 4 heures de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 demande de service (DDS) comprenant : Aucun atelier avec le demandeur, échange uniquement via l’outil de gestion des signalements Livrable logiciel produit de manière automatisée et sans code/paramétrage métier

# UO 8_2 -	DDS_TRT_M : Traitement d’une demande de service MEDIUM

| Unité d’œuvre | DDS_TRT_M : Traitement d’une demande de service MEDIUM |
| --- | --- |
| Phase | Accompagnement Projets |
| Type | Assistance |
| Profils | Développeurs confirmé/ Expert fonctionnel |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette unité d'œuvre a pour objet d'apporter une assistance et une expertise technique à un projet dans le cadre de son interface entre le socle technique et les composants applicatifs identifiés (normes techniques, cadres, infrastructure techniques). La prestation consiste à : Répondre à une demande d'assistance/support technique Prendre en charge le traitement de la création ou modification de paramétrage permettant à un projet d'utiliser des composants transverses du SI Analyser les entrants pour apporter les réponses attendues par le projet Livrer l'ensemble des composants logiciels, et non logiciels permettant au projet de mettre en œuvre ces fonctionnalités transverses Capitaliser sur les demandes traitées |
| Entrants | Demande dans l’outil de gestion des signalements avec : Contexte de la demande Informations projets et du contexte de la demande Documentation (cahier des charges, dossier d'architecture, etc.) Fichiers de logs (le cas échéant) |
| Livrables associés | Tout ou partie des livrables : Date de résolution de la demande Livraison des attendus de la demande (Livrables non logiciels) Livrables logiciels Compte rendu de tests du livrable logiciels Documentation complétant la réponse à la demande Compte rendu de l'assistance Capitalisation de la sollicitation et de la réponse Clôture de la demande |
| Charge estimée par la Cnam | 2 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 demande de service (DDS) comprenant : Jusqu’à 2 ateliers avec le demandeur Modification d’un livrable logiciel existant Création ou modification puis livraison d’un livrable logiciel simple (ex. : requête SQL ou script) pour les activités d’analyse ou de rattrapage

# UO 8_3 -	DDS_TRT_L : Traitement d’une demande de service LARGE

| Unité d’œuvre | DDS_TRT_L : Traitement d’une demande de service LARGE |
| --- | --- |
| Phase | Accompagnement Projets |
| Type | Assistance |
| Profils | Développeur confirmé, Expert fonctionnel confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette unité d'œuvre a pour objet d'apporter une assistance et une expertise technique à un projet dans le cadre de son interface entre le socle technique et les composants applicatifs identifiés (normes techniques, cadres, infrastructure techniques). La prestation consiste à : Répondre à une demande d'assistance/support technique Prendre en charge le traitement de la création ou modification de paramétrage permettant à un projet d'utiliser des composants transverses du SI Analyser les entrants pour apporter les réponses attendues par le projet Livrer l'ensemble des composants logiciels, et non logiciels permettant au projet de mettre en œuvre ces fonctionnalités transverses Capitaliser sur les demandes traitées |
| Entrants | Demande dans l’outil de gestion des signalements avec : Contexte de la demande Informations projets et du contexte de la demande Documentation (cahier des charges, dossier d'architecture, etc.) Fichiers de logs (le cas échéant) |
| Livrables associés | Tout ou partie des livrables : Date de résolution de la demande Livraison des attendus de la demande (Livrables non logiciels) Livrables logiciels Compte rendu de tests du livrable logiciels Documentation complétant la réponse à la demande Compte rendu de l'assistance Capitalisation de la sollicitation et de la réponse Clôture de la demande |
| Charge estimée par la Cnam | 6 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 demande de service (DDS) comprenant : Entre 3 et 5 ateliers avec le demandeur Création d’un livrable logiciel qui contient des éléments de paramétrages métiers

# UO 8_4 -	DDT_TRT : Traitement d’une demande de Travail

| Unité d’œuvre | DDT_TRT : Traitement d’une demande de travail |
| --- | --- |
| Phase | Accompagnement Projets |
| Type | Assistance |
| Profils | Intégrateur d'application |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette unité d'œuvre a pour objet de réaliser l'intégration système d'un patrimoine applicatif. La prestation consiste à : Prendre en charge une opération d'assemblage, d'intégration, d'installation ou d'exploitation d'un ensemble applicatif Etablir un suivi et un compte-rendu de l'intervention Capitaliser sur les demandes traitées |
| Entrants | Demande dans l’outil de gestion des signalements complétée des livrables attendus parmi : Contexte de la demande Informations projets Documentation (cahier des charges, dossier d'architecture, procédure d'installation, etc.) |
| Livrables associés | Tout ou partie des livrables : Date de résolution de la demande Livraison des attendus de la demande (Livrables non logiciels) Livrables logiciels Compte rendu de tests du livrable logiciels Documentation complétant la réponse à la demande Compte rendu de l'assistance Capitalisation de la sollicitation et de la réponse Clôture de la demande |
| Charge estimée par la Cnam | 1 jour de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 demande de travail (DDT)

# UO 9_1 -	REV_RESP : Réversibilité progiciel

| Unité d’œuvre | REV_RESP : Réversibilité progiciel |
| --- | --- |
| Phase | Réversibilité |
| Type | Réversibilité |
| Profils | Expert technique ou fonctionnel |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation correspond à la restitution en cours d'exécution de l'accord-cadre, par le Titulaire, des connaissances techniques et fonctionnelles des applications informatiques (progiciel) aux équipes de la Cnam ou du tiers désigné par elle. Cette prestation correspond à la prestation de sortie du MCO du périmètre applicatif considéré. |
| Entrants | Périmètre du patrimoine applicatif |
| Livrables associés | Livrables des prestations définis au titre du MCO |
| Charge estimée par la Cnam | 5 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

5 ateliers (4h chacun)

# UO 9_2 -	REV_RES : Réversibilité hors progiciel

| Unité d’œuvre | REV_RES : Réversibilité hors progiciel |
| --- | --- |
| Phase | Réversibilité |
| Type | Réversibilité |
| Profils | Expert technique ou fonctionnel |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation correspond à la restitution en cours d'exécution de l'accord-cadre, par le Titulaire, des connaissances techniques et fonctionnelles des applications informatiques (hors progiciel) aux équipes de la Cnam ou du tiers désigné par elle (ou ""prenant""). Cette prestation correspond à la prestation de sortie du MCO du périmètre applicatif considéré. |
| Entrants | Périmètre du patrimoine applicatif |
| Livrables associés | Livrables des prestations définis au titre du MCO |
| Charge estimée par la Cnam | 5 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

5 ateliers (4h chacun)

# UO 10_1 -	AUDIT_CONTRIB_ADD : Contribution additionnelle à un audit de conception ou de code

| Unité d’œuvre | AUDIT_CONTRIB_ADD : Contribution additionnelle à un audit de conception ou de code |
| --- | --- |
| Phase | Toutes phases |
| Type | Audit |
| Profils | Tout acteur des équipes projet et MCO du Titulaire |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à : Faciliter l’accès des auditeurs à tout document ou information ou autre élément utile au bon déroulement de la mission d'audit Participer aux interviews nécessaires dans le cadre de ces analyses Participer aux restitutions des analyses Challenger les plans de remédiation proposés en terme de développement dans les conditions de délais sur lesquels les parties se mettent d’accord préalablement au lancement de l’audit |
| Entrants | Mission d'audit précisant, a minima, l’objet et la durée |
| Livrables associés | Au moins l'un des types de livrables suivants : Code Tout documents utile pour l'audit Informations utiles pour l'audit Réponses aux interrogations des auditeurs |
| Charge estimée par la Cnam | 1 jour de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

4 ateliers de 2h au-delà des limites prévues au §4.1.4.2 du CCTP

# UO 10_2 -	TRANSF_CO_S : Réappropriation d’une application SMALL développée par une équipe autre que le Titulaire

| Unité d’œuvre | TRANSF_CO_S : Réappropriation d’une application SMALL développée par une équipe autre que le Titulaire |
| --- | --- |
| Phase | Développement Recette |
| Type | Transfert de connaissances |
| Profils | Expert technique confirmé Expert fonctionnel confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation adresse le transfert de compétences et de responsabilité d’un périmètre applicatif développé, par la Cnam ou dans le cadre d’un dispositif contractuel distinct, et non connu du Titulaire, quel que soit le mode de fabrication, de la Cnam, ou d’un tiers désigné par elle, vers le Titulaire, afin de lui permettre de s'approprier les connaissances techniques et fonctionnelles avant la mise en production de ce périmètre applicatif. |
| Entrants | Documents fournis par la Cnam ou un tiers désigné par elle |
| Livrables associés | Planning de montée en charge Environnement de développement opérationnel Corrections et évolutions applicatives réalisées pendant l'initialisation et validées par la Cnam Matrice de compétences de l'équipe socle mise en œuvre |
| Charge estimée par la Cnam | 2 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Complexité de l’application : De 0 à 5 interconnexions externes ET Couverture des tests unitaires supérieure ou égale à 70% (référentiel Sonar) Complexité de l'application : Description détaillée : Nombre d'interconnexions externes du périmètre applicatif intégral concernées. Sont considérées externes au périmètre applicatif, les interconnexions à d’autres périmètres applicatifs qu’ils soient dans le SI de la Cnam ou non. - Sont considérées comme internes au périmètre applicatif, les interconnexions aux éléments techniques comme système de fichiers, base de données, stockage objet, réseau. Référentiel : Outil de cartographie (Liste des Contrats d'échanges) et dossier d’architecture de la Cnam.

# UO 10_3 -	TRANSF_CO_M : Réappropriation d’une application MEDIUM développée par une équipe autre que le Titulaire

| Unité d’œuvre | TRANSF_CO_M : Réappropriation d’une application MEDIUM développée par une équipe autre que le Titulaire |
| --- | --- |
| Phase | Développement Recette |
| Type | Transfert de connaissances |
| Profils | Expert technique confirmé Expert fonctionnel confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation adresse le transfert de compétences et de responsabilité d’un périmètre applicatif développé, par la Cnam ou dans le cadre d’un dispositif contractuel distinct, et non connu du Titulaire, quel que soit le mode de fabrication, de la Cnam, ou d’un tiers désigné par elle, vers le Titulaire, afin de lui permettre de s'approprier les connaissances techniques et fonctionnelles avant la mise en production de ce périmètre applicatif. |
| Entrants | Documents fournis par la Cnam ou un tiers désigné par elle |
| Livrables associés | Planning de montée en charge Environnement de développement opérationnel Corrections et évolutions applicatives réalisées pendant l'initialisation Matrice de compétences de l'équipe socle mise en œuvre |
| Charge estimée par la Cnam | 5 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Complexité de l’application : De 6 à 10 interconnexions externes ET Couverture des tests unitaires supérieure ou égale à 30% et strictement inférieure à 70% (référentiel Sonar) Complexité de l'application : Description détaillée : Nombre d'interconnexions externes du périmètre applicatif intégral concernées. Sont considérées externes au périmètre applicatif, les interconnexions à d’autres périmètres applicatifs qu’ils soient dans le SI de la Cnam ou non. - Sont considérées comme interne au périmètre applicatif, les interconnexions aux éléments techniques comme système de fichiers, base de données, stockage objet, réseau. Référentiel : Outil de cartographie (Liste des Contrats d'échanges) et dossier d’architecture de la Cnam.

# UO 10_4 -	TRANSF_CO_L : Réappropriation d’une application LARGE développée par une équipe autre que le Titulaire

| Unité d’œuvre | TRANSF_CO_L : Réappropriation d’une application LARGE développée par une équipe autre que le Titulaire |
| --- | --- |
| Phase | Développement Recette |
| Type | Transfert de connaissances |
| Profils | Expert technique confirmé Expert fonctionnel confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation adresse le transfert de compétences et de responsabilité d’un périmètre applicatif développé, par la Cnam ou dans le cadre d’un dispositif contractuel distinct, et non connu du Titulaire, quel que soit le mode de fabrication, de la Cnam, ou d’un tiers désigné par elle, vers le Titulaire, afin de lui permettre de s'approprier les connaissances techniques et fonctionnelles avant la mise en production de ce périmètre applicatif. |
| Entrants | Documents fournis par la Cnam ou un tiers désigné par elle |
| Livrables associés | Planning de montée en charge Environnement de développement opérationnel Corrections et évolutions applicatives réalisées pendant l'initialisation Matrice de compétences de l'équipe socle mise en œuvre |
| Charge estimée par la Cnam | 15 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

Complexité de l’application : Au-delà de 10 interconnexions externes ET Couverture des tests unitaires strictement inférieure à 30% (référentiel Sonar) Complexité de l'application : Description détaillée : Nombre d'interconnexions externes du périmètre applicatif intégral concernées. Sont considérées externes au périmètre applicatif, les interconnexions à d’autres périmètres applicatifs qu’ils soient dans le SI de la Cnam ou non. - Sont considérées comme interne au périmètre applicatif, les interconnexions aux éléments techniques comme système de fichiers, base de données, stockage objet, réseau. Référentiel : Outil de cartographie (Liste des Contrats d'échanges) et dossier d’architecture de la Cnam.

# UO 10_5 -	TRANSF_CO_COMP : Réappropriation d’une version d’un composant développée par une équipe autre que le Titulaire

| Unité d’œuvre | TRANS_CO_COMP : Réappropriation d’une version d’un composant développée par une équipe autre que le Titulaire |
| --- | --- |
| Phase | Développement Recette |
| Type | Transfert de connaissances |
| Profils | Expert technique confirmé Expert fonctionnel confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation adresse le transfert de compétences et de responsabilité d’un périmètre applicatif développé, par la Cnam ou dans le cadre d’un dispositif contractuel distinct, et non connu du Titulaire, quel que soit le mode de fabrication, de la Cnam, ou d’un tiers désigné par elle, vers le Titulaire, afin de lui permettre de s'approprier les connaissances techniques et fonctionnelles avant la mise en production de ce périmètre applicatif |
| Entrants | Documents fournis par la Cnam ou un tiers désigné par elle |
| Livrables associés | Planning de montée en charge Environnement de développement opérationnel Corrections et évolutions applicatives réalisées pendant l'initialisation Matrice de compétences de l'équipe socle mise en œuvre |
| Charge estimée par la Cnam | 2 jours de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 composant logiciel (référence dossier d’architecture)

# UO 10_6 -	EXP_FONC_TECH : Expertise technique ou fonctionnelle

| Unité d’œuvre | EXP_FONC_TECH : Expertise technique ou fonctionnelle |
| --- | --- |
| Phase | Toutes phases |
| Type | Etude |
| Profils | Expert technique, Expert fonctionnel, Architecte technique dont 75 % des intervenants avec un profil confirmé |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste, pour le Titulaire, à apporter son expertise technique ou fonctionnelle en contribuant à des ateliers ou en réalisant une étude. Cette expertise est principalement sollicitée en phase de cadrage, mais elle peut être nécessaire durant différentes phases d’un projet. L'UO peut recouvrir une ou plusieurs des activités suivantes : Contribuer activement, à la demande de la Cnam, à des réunions et ateliers techniques ou fonctionnels. Réaliser une étude (étude de faisabilité technique ou fonctionnelle, étude d’impact, aide au dossier CNIL, aide au dossier de sécurité, création de maquettes dynamique, etc.) : Préparer et animer des réunions de travail avec la Cnam Rédiger les supports et comptes rendus de réunion Rédiger le rapport d’étude en y intégrant des propositions de bonnes pratiques de sécurité et/ou recommandations pour respecter le principe de protection des données privées (RGPD) Dans le cadre d’une étude pour un projet lié à un progiciel ou à la GED, l’UO prend en compte les échanges avec l’éditeur. L’UO ne couvre pas les activités de prise de connaissance du projet ni la formalisation de l’EPC de réalisation du projet qui sont inclues dans le forfait d’Assistance au pilotage global de l’accord-cadre (se reporter au chapitre « Etat Préparatoire à la Commande (EPC) » du CCTP) |
| Entrants | Au moins un des éléments suivants : Invitation aux réunions et ateliers Comptes rendus des ateliers de cadrage déjà réalisés Dernière version de travail de la Spécification Fonctionnelle Générale disponible Dernière version de travail du Dossier d’Architecture disponible Expression de besoin sur l’étude à réaliser |
| Livrables associés | Dans le cadre de la contribution active à des réunions et ateliers techniques ou fonctionnels : Comptes rendus de réunions, Remarques sur les entrants et les éléments échangés en réunion Mise à jour de parties de la Spécification Fonctionnelle Générale Mise à jour de parties du Dossier d’Architecture Alimentation du backlog produit. Dans le cadre d’une étude : Rapport d'expertise présentant les solutions étudiées et celle qui est préconisée. Éventuels supports et comptes rendus des réunions menées dans le cadre de l'étude Eventuelles maquettes dynamiques réalisées dans le cadre de l’étude dans l'objectif de faire des présentations (Simulation du fonctionnement de l'IHM, des liens entre les écrans), y compris la description des enchainements et les jeux de données exemple associés. |
| Charge estimée par la Cnam | 2 jours de charge de travail, correspondant à : La présence d’un ETP à 2 ateliers (avec prise de connaissance de l’ordre du jour de l’atelier en amont et rédaction des livrables documentaires associés à l’issue des ateliers) ou La réalisation d’une étude par un ETP |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

2 ateliers ou 1 étude

# UO 10_8-	ASTREINTE : Astreinte hors plage horaire

| Unité d’œuvre | ASTREINTE : Astreinte hors plage horaire |
| --- | --- |
| Phase | Toutes phases |
| Type | Astreintes et Interventions |
| Profils | Expert technique / Expert fonctionnel |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | L’astreinte s’entend comme la disponibilité des équipes du Titulaire en dehors la plage horaire soit du lundi au vendredi de 18h à 8h, le week-end et les jours fériés. Les équipes concernées du Titulaire doivent être joignables par téléphone et pouvoir intervenir soit à distance, soit sur site. Se reporter au Nota Bene « Astreintes et interventions » du CCTP pour plus de détail sur la prestation. Cette unité d'œuvre ne couvre pas les demandes d'intervention qui font l'objet d'une unité d'œuvre distincte. |
| Entrants | Besoin détaillé de l’astreinte demandée (périmètre, connaissance technique ou fonctionnelle nécessaire, etc.). |
| Livrables associés | Registre d'intervention décrit dans le PAS (systèmes accédés, liste des personnels, opérations utilisées et plages horaires). Bilan de l'intervention intégrant la mise à jour des manuels suite au déroulement des opérations, et explicitant la solution apportée aux problèmes rencontrés et détaillant les actions effectuées pendant les opérations. |
| Charge estimée par la Cnam | 6 heures de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 astreinte

# UO 10_9 -	ASTREINTE_PRO : Prolongation astreinte hors plage Horaire

| Unité d’œuvre | ASTREINTE_PRO : Prolongation astreinte hors plage horaire |
| --- | --- |
| Phase | Toutes phases |
| Type | Astreintes et Interventions |
| Profils | Expert technique / Expert fonctionnel |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | Idem UO ASTREINTE |
| Entrants | Idem UO ASTREINTE |
| Livrables associés | - Idem UO ASTREINTE |
| Charge estimée par la Cnam | 1 heure de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 astreinte

# UO 10_10 -	INTERVENTION : Intervention hors plage horaire (nuit, WE, jour férié)

| Unité d’œuvre | INTERVENTION : Intervention hors plage horaire (nuit, week-end ou jour férié) |
| --- | --- |
| Phase | Toutes phases |
| Type | Astreintes et Interventions |
| Profils | Expert technique / Expert fonctionnel |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande. |
| Contenu de la prestation | De manière exceptionnelle, suite à une astreinte, une intervention peut être demandée par la Cnam. Dans la majorité des cas, il s’agit de répondre à une situation de blocage nécessitant une intervention urgente (dans un délai maximum de 1h30 à compter de la demande). Les équipes du Titulaire sont amenées à intervenir soit à distance soit sur site Cnam en dehors la plage horaire définie, soit du lundi au vendredi de 18h à 8h, le week-end et les jours fériés. Se reporter au Nota Bene « Astreintes et interventions » du CCTP pour plus de détail sur la prestation. |
| Entrants | Idem UO ASTREINTE |
| Livrables associés | Idem UO ASTREINTE |
| Charge estimée par la Cnam | 1 heure de charge de travail |

Le périmètre des travaux considérés dans cette unité d’œuvre est borné par les éléments de mesure suivants :

Métrique

1 prolongation d’astreinte

# UO 11_1 		ASS-PRJ - UNITE D’ŒUVRE ASSEMBLAGE

| Unité d’œuvre | ASS-PRJ |
| --- | --- |
| Phase | Recette |
| Type | Fabrication |
| Profils | Développeur |
| Localisation | Précisée dans le bon de commande |
| Contenu de la prestation | Cette prestation consiste à : • « Resoclage » (Rebase) du projet A et B. • « Assemblage » (Merge) des composants techniques et documentaires du projet A et B, sur un socle défini. En prenant en compte la gestion éventuelle des conflits • Tests permettant de vérifier le bon fonctionnement des projets A et B avant livraison à la Cnam |
| Entrants | Demande d’assemblage |
| Livrables associés | • Code Source et documentation issus de l’ASSEMBLAGE • Tests suite à l’ASSEMBLAGE • Matrice des Livrables • Synoptique d'installation • Déclaration d'absence de faille de sécurité • Bilan de revue de code et de Qualimétrie telle que décrite dans le PAS et l'annexe Qualimétrie |
| Charge estimée par la Cnam | 1 jour de charge de travail |

Métrique

1 composant nécessitant Merge avec 10 conflits maximum (Conflits : au sens du gestionnaire de source utilisé à la Cnam) Par tranche de 100 conflits supplémentaires par composants OU 5 composants avec Merge sans conflit OU 15 composants sans Merge OU 5 Composants documentaires avec Merge Définition d’un « conflit » : lorsqu’une même section de code est modifiée par plusieurs personnes/branches et que l'outil n'est pas en capacité de composer seul la version finale