Cahier des Clauses Techniques Particulières

Consultation n°1849.AC.3163

Cahier n°4 relatif à l’Assistance technique aux développements et Tierce maintenance applicative (lot 2 Domaines Relations Internationales et Fraudes)

Table des matières

1	Introduction	6

2	Contexte applicatif et technique	7

2.1	Contexte Applicatif	7

2.2	Fiches applicatives	9

2.3	Contexte Technique	9

2.4	Architecture Réseau	9

2.4.1	Présentation générale	9

2.4.2	Interconnexion avec les Partenaires	11

2.5	Environnements Techniques	12

2.5.1	Chaîne de fabrication logicielle	14

2.5.2	Langages de programmation	15

2.5.3	Conception applicative	15

2.6	Outillage pour la gestion des tests	15

2.7	Outillage pour la gestion des signalements	15

3	Contexte organisationnel	16

3.1	Constitution des équipes du Titulaire	16

3.2	Organisation des équipes de la Cnam	21

4	Définition des exigences	23

4.1	Démarche Qualité pour la Cnam	23

4.1.1	Plan d’Assurance Qualité (PAQ)	23

4.1.2	Indicateurs de suivi de la qualité	23

4.1.3	Reporting et suivi	24

4.1.4	Amélioration continue opérationnelle	24

4.1.4.1	Démarche d’amélioration continue opérationnelle	24

4.1.4.2	Audits de conception et de code	25

4.1.4.2.1	Audit outillé	25

4.1.4.2.2	Audit humain	26

4.1.5	Respect des Normes et Livrables	26

4.1.6	Exigences en termes de Gestion Documentaire	27

4.2	Démarche sécurité	28

4.2.1	Obligations du Titulaire	28

4.2.2	Plan d’Assurance Sécurité (PAS)	29

4.3	Exigence d'accessibilité numérique (AN)	30

4.3.1	Conception accessible	30

4.3.2	Compatibilité avec les technologies d'assistance	30

4.3.3	Test et validation de l'accessibilité	30

4.3.4	Suivi de la qualité accessibilité numérique et documentation	31

4.3.5	Formation des équipes de développement	31

4.3.6	Maintenance de l'accessibilité	32

4.3.7	Suivi et documentation	32

4.4	Exigence d'écoconception	32

4.4.1	Conception des parcours et des IHM	32

4.4.2	Conception des algorithmes	33

4.4.3	Écriture de code léger et modulaire	33

4.4.4	Réduction de la consommation des ressources matérielles	33

4.4.5	Optimisation des interactions avec l’infrastructure	33

4.4.6	Réduction des dépendances logicielles	34

4.4.7	Réduction des requêtes et interactions réseau	34

4.4.8	Suivi des performances environnementales	34

4.4.9	Simplicité et efficacité du stockage des données	34

4.5	Obligation générale d’amélioration continue stratégique et d’innovation	35

4.6	Intégration de l’intelligence artificielle (IA)	36

4.6.1	Encadrement du recours à l’IA	36

4.6.2	Recous à l’Intelligence Artificielle (IA)	37

4.7	Faits de retard et indicateurs d’écart contractuel	38

4.7.1	Faits de retard	38

4.7.2	Indicateurs d’écart contractuel	41

4.7.2.1	Indicateurs et points associés	41

4.7.2.2	Application de la réfaction	42

5	Prestations adressées par l’accord-cadre	44

5.1	Périmètre du lot 2 - Relations Internationales (OVERSI, METIS, IROISE, EESSI) et Fraudes (OGC, OLCF, ASAFO)	44

5.1.1	Périmètre applicatif en MCO	44

5.1.2	Prestations forfaitaires adressées par le lot 2	46

5.1.2.1	Pondérations critères MCO des domaines du lot 2	48

5.2	Assistance au pilotage global de l’accord-cadre	48

5.2.1	Objet	48

5.2.2	Activités et livrables associés	49

5.2.3	Profils des intervenants affectés à l’Assistance au pilotage global de l’accord cadre	51

5.2.4	Comitologie	51

5.2.4.1	Réunion de Lancement	51

5.2.4.2	Comité de Suivi de l’Activité (CSA)	52

5.2.4.3	COPROJ	53

5.2.4.4	Comité de Pilotage Marché (COPIL « Marché »)	54

5.2.4.5	Comité de Suivi Financier (COFI)	54

5.2.4.6	Comité de Gestion des Environnements (CGDE)	55

5.2.4.7	COPAS	55

5.2.4.8	COTECH	56

5.2.4.9	Comité pour accessibilité	56

5.3	Assistance au pilotage de projets	57

5.3.1	Objet	57

5.3.2	Activités et livrables associés	57

5.3.3	Profils et compétences des intervenants	58

5.3.4	Exigences	58

5.4	Initialisation et réversibilité (MCO) [Tranches optionnelles]	59

5.4.1	Initialisation	59

5.4.2	Réversibilité	62

5.5	Maintien en conditions opérationnelles (MCO)	63

5.5.1	Gestion de la documentation	64

5.5.2	Gestion des versions et de la configuration	65

5.5.3	Gestion des obsolescences	66

5.5.4	Le support	66

5.5.4.1	Le support de Niveau 2	67

5.5.4.2	Le Support de Niveau 3	68

5.5.5	La gestion des signalements	69

5.5.5.1	Fiche de signalement classée en « Évolution »	69

5.5.5.2	Fiche de signalement classée en « Anomalie »	70

5.5.5.3	Traitement des fiches de signalement	70

5.5.5.4	L'analyse et la correction des fiches de signalement	71

5.5.5.5	Outil de gestion des incidents et des signalements	72

5.5.6	La maintenance corrective	73

5.5.6.1	Opération de Maintenance Corrective	74

5.5.6.2	Livraison et d’acceptation des correctifs et solutions de contournement	74

5.5.6.3	La remise en état des données d'un périmètre applicatif	75

5.5.6.4	La réalisation d’études d’impact suite à dysfonctionnement	75

5.5.6.5	La réalisation de paramétrages de progiciels	76

5.5.6.6	L’alignement des correctifs	76

5.5.6.7	La relation avec les éditeurs de solutions externe (type progiciel)	77

5.5.6.8	La prise en charge des patchs éditeurs liés à la sécurité	77

5.5.6.9	Les actions de maintenance préventive	77

5.5.6.10	La gestion des crises	77

5.5.7	Les mesures de réactivité et qualité	79

5.5.7.1	La réactivité dans le traitement d’un incident	79

5.5.7.2	La réactivité dans les relances	82

5.5.7.3	La qualité attendue pour la résolution d’un incident	82

5.5.8	Passage en MCO d'un périmètre applicatif	84

5.5.8.1	Passage en MCO d’un périmètre applicatif développé par le Titulaire	84

5.5.8.2	Passage en MCO d’un périmètre applicatif non développé par le Titulaire	85

5.5.9	Détermination du prix de MCO complémentaire	85

5.5.9.1	Description générale	85

5.5.9.2	Méthode de détermination du niveau de complexité : A, B, C	85

5.5.9.2.1	Les critères	85

5.5.9.2.2	Les niveaux de complexité	90

5.5.9.2.3	La pondération	90

5.5.9.3	Prix du MCO complémentaire	91

5.5.9.3.1	Pour un nouveau périmètre applicatif entrant en MCO	91

5.5.9.3.2	Pour les évolutions d’un périmètre applicatif déjà en MCO	91

5.5.9.4	Exemple de mise en œuvre de la méthode	92

5.6	Pilotage des prestations de MCO	94

5.6.1	Conduite et pilotage	94

5.6.2	Comité de Suivi MCO (COSUI MCO)	95

5.6.3	Les livrables	96

5.7	Gestion des environnements	97

5.8	Cycle projet à la Cnam	99

5.8.1	Grands principes du cycle de projet à la Cnam	99

5.8.2	Les grands acteurs	99

5.8.3	Cadrage et Fabrication	100

5.8.3.1	Mode Agile	101

5.8.3.1.1	Grands principes de l’Agilité à la Cnam	101

5.8.3.1.2	Les acteurs de l’agilité à la Cnam	101

5.8.3.1.3	Evénements	104

5.8.3.1.4	Outils collaboratifs	105

5.8.3.1.5	Suivi des activités	106

5.8.3.1.6	Documentation	107

5.8.3.1.7	Cycle de Vie du développement Agile	107

5.8.3.2	Mode Cycle en V	114

5.8.3.2.1	Grands principes du cycle en V à la Cnam	114

5.8.3.2.2	Cycle de vie du développement Cycle en V	117

5.8.3.3	Phases en aval de la fabrication	120

5.8.4	Recette	120

5.8.5	Production	120

5.8.5.1	Mise en Production (MEP)	120

5.8.5.2	Vérification du Service Régulier (VSR) et passage en MCO	121

5.8.6	Méthodes de chiffrage du montant d’un projet Cycle en V	121

5.8.6.1	Méthode standard	122

5.8.6.1.1	Introduction	122

5.8.6.1.2	Etape 1 : Identification des unités d’œuvre de développement	122

5.8.6.1.3	Etape 2 : Prise en compte de la complexité initiale des composants impactés	124

5.8.6.1.4	Etape 3 : Intégration des activités complémentaires	124

5.8.6.1.5	Etape 4 : Détermination des éléments constitutifs de la commande	125

5.8.6.1.6	Exemple	126

5.8.6.1.7	Règles relatives à la modification du périmètre d’un projet et la validation des documents	128

5.8.6.2	Méthode alternative	129

5.8.6.2.1	Introduction	129

5.8.6.2.2	Critères d'estimation et graduation	129

5.8.6.2.3	Matrice d'estimation enrichie	138

5.8.6.2.4	Méthode d'estimation	138

5.8.6.2.5	Evaluation de la taille d’un projet en fonction du score	139

5.8.6.2.6	Intégration d’activités complémentaires	139

5.8.6.2.7	Facteurs correctifs	140

5.8.6.2.8	Calcul du nombre total de points par activité	141

5.8.6.2.9	Détermination des éléments constitutifs de la commande	141

5.8.6.2.10	Exemples	143

5.8.6.2.11	Règles relatives à la modification du périmètre d’un projet et la validation des documents	149

6	Modalités de réalisation des prestations commandées	150

6.1	Réalisation d’un livrable non logiciel	151

6.1.1	Modalités de livraison non logicielle [T1]	151

6.1.2	Admission des prestations [T2]	152

6.2	Réalisation d’un livrable logiciel	152

6.2.1	Modalités de livraison logicielle [T1]	153

6.2.2	Acceptation d’un livrable logiciel [T2]	154

6.2.3	Vérification d’Aptitude (VA)	154

6.2.4	Mise en production (MEP) [T3]	155

6.2.5	Vérification de service régulier (VSR) et admission [T4]	155

6.3	Comité de Suivi Projet (CSP)	155

6.4	Les catalogues	156

6.4.1	Catalogue des unités d’œuvre (UO)	156

6.4.1.1	Organisation du catalogue UO	156

6.4.1.2	Méthodologie de réalisation	157

6.4.1.3	Description des UO	158

6.4.1.4	Engagement du Titulaire	158

6.4.1.5	Prix des unités d’œuvre	158

6.4.2	Catalogue des prestations DEV+TU et activités complémentaires	158

6.5	Etat Préparatoire à la Commande (EPC)	159

6.6	Prix des prestations	159

6.7	Indemnités et pénalités	160

6.7.1	Indemnités pour refus d’exécution d’un bon de commande	160

6.7.2	Pénalité pour recours non autorisé à l'Intelligence Artificielle (IA)	160

6.7.3	Pénalité pour retard dans l'exécution des prestations à bons de commande	160

6.7.4	Pénalité pour défaut de qualité d’un livrable	161

6.7.4.1	Défaut de qualité d’un livrable logiciel	161

6.7.4.2	Défaut de qualité d’un livrable autre (de tout type)	162

6.7.5	Pénalité pour non-respect des délais de correction des anomalies en VA (hors pré-production)	162

6.7.5.1	Projets en mode Cycle en V	162

6.7.5.2	Projets en mode Agile	162

6.7.6	Pénalité pour non-respect des délais de correction des anomalies en pré-production et VSR	162

6.7.7	Pénalité pour non-respect des engagements de débit de sortie dans les projets Agile	163

6.7.8	Pénalité pour non-atteinte de l'objectif produit à la fin des itérations	164

7	Liste des annexes	165

# Introduction

Le lot 2 a pour objet l’Assistance Technique aux Développements et la Tierce Maintenance Applicative au profit du Système d’Information de l'Assurance Maladie dont les domaines applicatifs sont répartis, comme suit :

Lot 2 (n°AC.2025.2068) : Relations Internationales et fraudes

Le contenu fonctionnel du lot est détaillé au §5.1 et dans les fiches applicatives dédiées jointes en annexe.

Les prestations adressées, dans ce cadre, couvrent les activités de fabrication (ou Build) et de MCO (ou Run) dont notamment :

Le maintien en conditions opérationnelles (MCO) des applications,

Le pilotage des prestations de MCO

L'assistance au pilotage global de l'accord-cadre et au pilotage de projets,

L'assistance au développement d'évolutions des applicatifs,

L'assistance au développement de nouveaux applicatifs,

L'assistance aux différentes phases des projets.

Les termes « Run » et « Build » désignent deux champs d’activité pris en charge par la DDSI de la Cnam.

Le premier exige de la DDSI de savoir maintenir en bonnes conditions opérationnelles sur tout le territoire une exploitation efficiente quotidiennement pour l’ensemble des clients du système d’information de l’Assurance Maladie.

Le second est axé sur le souci d’évolutivité du système d’information de l’Assurance Maladie en fonction des besoins stratégiques et fonctionnels déterminés par les Conventions d’Objectifs et de Gestion et du SDSI.

Ce double enjeu est déterminant pour le management de la DDSI.

A la date de rédaction du CCTP, la fabrication « Build » est réalisée à la Cnam en suivant 2 approches méthodologiques, avec la répartition, estimative et non contractuelle, suivante :

~25% en mode Agile

~75% en mode Cycle en V

Il est précisé que, dans l’ensemble des documents contractuels, le terme « Cnam » désigne la Cnam et les centres de service métier du SI de l’Assurance Maladie (cf. Cahier n°2).

# Contexte applicatif et technique

## Contexte Applicatif

Le contexte applicatif du SI de la Cnam est décrit dans un POS (Plan d’Occupation des Sols) fonctionnel disponible en annexe.

Les zones du POS fonctionnel sont :

Relation clients des usagers

Ensemble des fonctions relatives à la gestion des contacts individuels des usagers (Bénéficiaires, PS et Employeurs). Les contacts concernent les sollicitations des usagers et leurs réponses, l'enregistrement des campagnes sortantes de la Cnam, ainsi que les documents fournis aux usagers.

Echanges

Ensemble des fonctions d'interaction du SI avec l'extérieur (utilisateurs physiques ou systèmes informatiques externes). Cette zone contient les adaptations des informations au bon format et au bon canal entre interne et externe. Pour cela, elle est également garante des contrats garantissant le dialogue entre les acteurs.

Risque maladie AMO

Ensemble des fonctions nécessaires au remboursement des risques de la branche maladie au titre du régime obligatoire.

Part Maladie AMC

Ensemble des fonctions nécessaires au remboursement des risques de la branche maladie au titre du régime complémentaire.

Gestion médicale du Bénéficiaire

Ensemble des fonctions nécessaires à la gestion du dossier médical de l'individu à des fins de contrôle, des maladies chroniques et des réseaux de soins.

Gestion Relations AM-Offreurs de Soins

Ensemble des fonctions nécessaires à la gestion des relations entre les PS (personne morale ou physique) et le Régime Général et régimes hébergés.

Exemples :

Conventions,

Rémunérations qui ne sont pas liées à un remboursement de prestations,

Caisse de référence,

Actions de promotion des offres de service dans le cadre de la Gestion du Risque.

Gestion administrative du Bénéficiaire

Ensemble des fonctions nécessaires à la gestion du bénéficiaire en vue de gérer les différents risques de la branche maladie au titre des régimes obligatoires et complémentaires.

Ressources / Couverture Précarité

Ensemble des informations et des traitements participant à la gestion des dossiers de ressources mis en œuvre, à la date de rédaction du CCTP, dans la couverture maladie pour la part obligatoire et complémentaire, dans le cadre des seuils de ressources pour la précarité, ainsi que les allocations versées.

Cette zone prend en compte la définition d'un foyer, notion introduite, à la date de rédaction du CCTP, uniquement pour juger de la précarité d'un bénéficiaire.

Risque Professionnel (RP)

Ensemble des fonctions nécessaires au remboursement des risques de la branche « risques professionnels ».

Ordonnancement-Contrôle-Paiement

Ensemble des fonctions nécessaires au contrôle et ordonnancement des paiements des branches AMO, AMC et RP.

Référentiels

Ensemble des informations communes aux différents éléments du SI dont le cycle de vie est relativement stable ainsi que les services d'accès à ces données.

Le SI contient les référentiels suivants :

Référentiel AMC,

Référentiel employeurs,

Référentiel individus,

Référentiel nomenclatures,

Référentiel offreurs de soins,

Référentiel organismes.

Pilotage et Décisionnel

Ensemble des fonctions nécessaires :

Aux contrôles, à la traçabilité métier et objets, et au suivi de l'activité des processus,

Aux processus d'analyse, permettant la gouvernance, en utilisant toutes les informations globalisées et historisées de la branche maladie et de la branche risques professionnels,

Aux analyses afférentes aux axes de gestion des risques.

N.B. : Les traces sont issues de la réalisation des fonctions métier et support.

Support

Ensemble des fonctions nécessaires à la gestion des ressources internes.

Cette zone est composée des quartiers suivants :

Achats,

Contentieux,

Fraude,

Finances - Audit - Comptabilité,

Gestion de la Sécurité,

Gestion des Systèmes d'information et de communication,

Gestion documentation et de la connaissance,

Gestion RH,

Juridique,

Moyens Généraux.

Archives

Ensemble des fonctions nécessaires à la gestion et à la publication de toutes les archives intermédiaires et réglementaires, ainsi que des archives juridiques du système.

Publications des données métiers

Cette zone représente une des responsabilités du SI, qui est de publier les informations validées qui le composent.

Cette zone transverse a pour but d'offrir à toutes les autres zones du POS (hors référentiels et archives) des vues optimisées de données.

## Fiches applicatives

Une documentation détaillée du patrimoine applicatif inclus dans le périmètre MCO à la notification de l’accord-cadre, est présentée en annexe du CCTP.

## Contexte Technique

Les éléments techniques définis dans le présent document et ses annexes sont ceux en vigueur à la date de rédaction du CCTP, ils sont amenés à évoluer et doivent être pris en compte, par le Titulaire, sans surcoût pour la Cnam. La Cnam fournit régulièrement, pendant toute la durée d'exécution de l'accord-cadre, les évolutions de ce contexte technique.

## Architecture Réseau

### Présentation générale

L’Assurance Maladie s’appuie sur un réseau informatique, baptisé RAMAGE. Ce réseau est géré par le Département Réseau (DR) de la Direction Technique et Sécurité (DTS) de la DDSI, dont la mission est d’offrir un service performant et sécurisé de bout en bout, adapté aux évolutions organisationnelles et applicatives du Système d’Information de l’Assurance Maladie

RAMAGE est un réseau multiservices qui transporte tous types de flux IP :

- Applications métiers de l’Assurance Maladie

- Messagerie, travail collaboratif

- Flux temps-réel : téléphonie sur IP, visioconférence

- Flux techniques : sauvegardes, anti-virus, etc.

RAMAGE s’appuie sur plusieurs opérateurs de télécommunications et différents intégrateurs réseaux. Il repose sur un ensemble de technologies qui constituent un ensemble cohérent et conforme à l’état de l’art.

L’architecture générale de RAMAGE v6 s’articule autour :

| Figure 1 |  | D’un Backbone multi-opérateurs : il interconnecte le siège de la Cnam (Frontalis), le CSH SUD, le CSH GE, le CSH DIJON et le CSH EVREUX. De deux accès Internet Nationaux (CSH SUD et CSH GE) qui offrent à l’ensemble des organismes de l’Assurance Maladie, une passerelle vers l’Internet, à travers deux fournisseurs d’accès (FAI) différents. D’un accès Internet hors production (Département DH de la DOSC situé à Dijon) dédié à la supervision des téléservices de l’Assurance Maladie. D’un réseau capillaire : il raccorde les organismes régionaux de l’Assurance Maladie (CPAM, UGECAM, DRSM), les Centres Nationaux non présents sur le Backbone et certains partenaires de l’Assurance Maladie (autres régimes, mutuelles, etc.). |
| --- | --- | --- |

La jonction entre le Backbone et le Réseau Capillaire Organismes est réalisée à travers deux Portes de Collecte positionnées au niveau du CSH SUD et du CSH GE.

Chaque Porte de Collecte est en capacité de supporter l’intégralité du trafic en provenance ou à destination des établissements capillaires. En situation normale, le trafic est réparti entre les Portes de Collecte. En cas d’indisponibilité de l’une des Portes de Collecte, un mécanisme dynamique de secours route les flux vers l’autre Porte.

Les accès Internet localisés sur le CSH SUD et le CSH GE sont équipés de « passerelles VPN » permettant l’établissement de tunnels chiffrés (IPSEC) entre l’Assurance Maladie et ses différents Partenaires. Les caractéristiques techniques permettant l’établissement des tunnels chiffrés sont au minimum les suivantes :

| IKE Phase 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crypto | Hash | NAT-T | Diffie Hellman | Key Lifetime |
| ae256 | sha-256 | Non | Group20 | 86 400 secs |
| IKE Phase 2 |  |  |  |  |
| Crypto | Hash | PFS | Diffie Hellman | Key Lifetime |
| ae256 | sha-256 | Oui | Group20 | 3 600 secs |

Les adresses IP publiques d’interconnexion utilisées pour l’établissement des tunnels IPSEC sont communiquées par la Cnam au Titulaire après la notification de l’accord-cadre.

### Interconnexion avec les Partenaires

Le CSH GE est le point unique d’interconnexion de l’Assurance Maladie avec ses partenaires institutionnels (autres branches de la Sécurité Sociale, régimes partenaires, mutuelles, prestataires, …).

Plusieurs dispositifs d’interconnexions sont proposés :

- Raccordement par liaison privée :

Le DR déploie un accès privé (VPN IP MPLS) à débit garanti entre le CSH GE et un établissement identifié par le Titulaire. Cet accès est sous la responsabilité de la Cnam qui en assure le maintien en conditions opérationnelles jusque dans les locaux du Titulaire. Les frais d’installation et d’abonnement de cet accès sont refacturés par la Cnam au Titulaire.

- Raccordement par Internet :

Le CSH GE est équipé de passerelles VPN permettant l’établissement de tunnels chiffrés (IPSEC) entre l’Assurance Maladie et ses différents Partenaires. Les caractéristiques techniques permettant l’établissement du tunnel (IKE Phase 1 et IKE Phase 2), ainsi que les adresses IP publiques d’interconnexion à utiliser, sont communiquées par la Cnam au Titulaire après la notification de l’accord-cadre.

Afin de garantir la sécurité de son Système d’Information, la Cnam effectue de la translation d’adresses (NAT) sur ses pare-feu périmétriques. Pour permettre à la Cnam de construire sa politique de filtrage, le Titulaire doit fournir et maintenir tout au long de l’accord-cadre, l’ensemble des informations (adresses IP, protocoles et ports) permettant à la Cnam d’implémenter et de tenir à jour la matrice exhaustive des flux, qui est déployée sur ses pare-feu. Cette matrice de flux doit être revue, à l’initiative du Titulaire, au moins une fois par an. Les mises à jour de la matrice des flux ne font pas l’objet d’une facturation.

Le dispositif d’interconnexion entre le Titulaire et la Cnam est choisi conjointement par le Titulaire et le DR de la Cnam au lancement de l’accord-cadre et construit pour répondre aux besoin de l’accord-cadre exclusivement. Sauf exception accordée par la Cnam, un seul dispositif d’interconnexion est mis en œuvre (entre la Cnam et un seul établissement du Titulaire).

Dans le cas où le Titulaire disposerait déjà d’une ou plusieurs interconnexions réseaux avec la Cnam dans le cadre d’autres dispositifs contractuels, celles-ci ne peuvent pas être réutilisées. De même, à l’issue de l’accord-cadre, les dispositifs sont obligatoirement supprimés.

Le Titulaire désigne un contact technique en charge de la réalisation de l’interconnexion réseau et du maintien en conditions opérationnelles du service. Les informations permettant l’ouverture et le suivi des incidents et des demandes relatives à cette interconnexion sont précisées dans son offre, notamment :

La description du processus de traitement des incidents et des demandes relatives aux interconnexions réseau,

La procédure d’ouverture d’un ticket d’incident ou d’une demande et les informations à fournir par la Cnam (n° d’appel, n° client, etc.),

La procédure d’escalade technique et managériale.

Ces informations sont consignées dans le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) établi entre la Cnam et le Titulaire. Rédigé conjointement par le titulaire et la Cnam, sous la responsabilité du Titulaire, puis validé par la Cnam, dans les 2 mois suivant sa date de livraison, ce document sera mis à jour au minimum une fois par an par le Titulaire, conformément aux directives de la Cnam. Ces mises à jour documentaires ne feront pas l’objet d’une facturation. Le PAQ ne peut pas avoir pour objet ni pour effet de modifier les engagements et obligations souscrits au titre de l’accord-cadre.

La mise en œuvre de l’interconnexion réseau, la gestion de ses évolutions (le cas échéant) et la résolution des dysfonctionnements éventuels, pendant la durée de l’accord-cadre, sont réalisées par le Titulaire dans le cadre des prestations de pilotage global de l’accord-cadre (cf. §5.2) et ne font pas l’objet d’une facturation du Titulaire à la Cnam.

## Environnements Techniques

Le cycle projet de la Cnam s’effectue sur différents environnements techniques :

|  | Phase | Environnement | Infrastructure |
| --- | --- | --- | --- |
| Hors-Production | Fabrication - Titulaire | Développement TMA | Titulaire |
|  | Fabrication – Titulaire* | Recette usine | Cnam |
|  | Fabrication - interne Cnam* | Recette de fabrication | Cnam |
|  | Support production – MCO* | MCO | Cnam |
|  | Intégration applicative - Recette fonctionnelle* | Intégration | Cnam |
| Production | Intex BUILD (Perfomance)* | Benchmark | Cnam |
|  | Intex RUN (Exploitabilité)* | Pré-PROD | Cnam |
|  | Production* | PROD | Cnam |

*Ces environnements sont hébergés par la Cnam. Toute demande d’environnement doit disposer d’un dossier d’architecture Cnam (DAv2). Le service hébergeur de la Cnam met à disposition du Titulaire un catalogue de services. Voir annexe CCTP- Annexe Catalogue des offres de service DH.docx.

Le Titulaire doit appliquer les procédures et outils en vigueur.

Pour certaines applications de type « progiciel », l’hébergement et l’exploitation peuvent être assurés par un hébergeur externe désigné par la Cnam.

Le Titulaire doit se conformer au catalogue des composants de la Cnam, respecter les règles de sécurité, respecter les cadres nationaux fournis par la Cnam. Aucune demande liée à un composant hors-cadre n’est possible.

Pour des raisons de facilité et d'efficacité, la mise en place et la tenue à jour des environnements sont assurées, de concert, par la Cnam et le Titulaire selon les modalités suivantes :

Gestion des environnements Serveurs :

La gestion des environnements Recette usine, Recette de fabrication, MCO (cf. colonne du tableau ci-dessus) est opérée par une équipe du Titulaire, dédiée à ces travaux. La prestation est détaillée dans le §5.7 relatif à la gestion des environnements.

A la date de rédaction du CCTP, les environnements sont hébergés sur des systèmes composés des composants middleware décrits dans l’annexe au CCTP « Matrice Technologique ». Ces technologies peuvent être amenées à évoluer, le Titulaire doit être en capacité de les prendre en charge, sans surcoût pour la Cnam.

Environnements de travail :

Le coût des équipements, outils, moyens connexes et licences, y compris les mises à jour associées, que le Titulaire doit prendre à sa charge, le cas échéant, est inclus dans les prix énoncés dans le bordereau de prix et ne donnent pas lieu à une facturation.

Postes de développement :

La réalisation des prestations requiert des postes de développement conformes aux choix technologiques retenus par la Cnam.

Sauf situation imposant exceptionnellement une connexion au réseau RAMAGE via un poste « Assurance Maladie », le Titulaire prend à sa charge l'équipement en postes de développement, outils de développement et moyens connexes (serveurs, progiciel etc.) pour les personnels intervenant dans le cadre de l'accord-cadre. Le Titulaire doit être équipé pendant toute la durée d'exécution de l'accord-cadre et fait évoluer, le cas échéant, ses moyens pour rester en conformité avec ceux de la Cnam. A ce titre, il doit acquérir les licences nécessaires à l’utilisation de ces outils et environnements.

Dans le cas de projets de développement d’application mobile, le Titulaire doit fournir des dispositifs spécifiques pour chaque intervenant sur les projets d’application mobile sur la durée de l’accord-cadre : Mac Book, plusieurs versions smartphones Apple et Android, clavier externe pour l’accessibilité. Ces dispositifs doivent être opérationnels dans l’environnement Cnam pendant toute la durée d'exécution de l'accord-cadre.

A noter : Le Titulaire peut développer sur les postes de son choix, interconnectés au réseau Cnam (cf ci-dessus), mais l’intégration de certains outils dans la chaine CI/CD peut demander la mise en œuvre de postes virtualisés (VDI) fournis par la Cnam que le Titulaire doit utiliser.

L’accès aux applications de la Cnam est conditionné par une déclaration nominative des intervenants prestataires accompagnée de précisions complémentaires (mails, n° de téléphone, etc…).

La Cnam met à jour régulièrement le contenu du socle technique. Le Titulaire est destinataire de toutes les mises à jour du socle technique.

Le Titulaire doit, pendant toute la durée d'exécution de l'accord-cadre, maintenir ses moyens techniques en cohérence avec le socle technique défini par la Cnam, sans surcoût pour la Cnam.

En cas d'évolution majeure du socle technique, la Cnam s'engage à en informer le Titulaire avec un préavis de 3 mois. Le Titulaire doit mettre à profit ce délai pour installer les environnements sous sa responsabilité et former les équipes amenées à intervenir sur ceux-ci, sans surcoût pour la Cnam.

Pour information, une évolution majeure du socle correspond à un changement de logiciels (ex. : nouveau logiciel de développement java). Une évolution mineure du socle correspond à une évolution mineure ou majeure d'un logiciel du socle technique.

Le Titulaire doit également fournir à ses collaborateurs se déplaçant sur site Cnam un moyen de connexion à internet de type 4G ou 5G, sans surcoût pour la Cnam.

Licences et support :

La Cnam met à disposition du Titulaire les licences sur l’ensemble des composants relevant de la responsabilité de la Cnam.

Pour le produit NSDK ou tout autre produit le nécessitant : les licences nécessaires sont mises à disposition du Titulaire, sur site Cnam, via la fourniture d’un poste Cnam qui sert au développements associés.

Pour les projets intégrant un progiciel, les licences pour les environnements de développement sont fournies par la Cnam.

### Chaîne de fabrication logicielle

Dans le cadre de sa production logicielle, la Cnam a fait le choix d’organiser uniformément son usine de production sur les aspects référencement de source, refabrication, qualité et diffusion.

Cette usine évolue selon les technologies de développement et d’outillages pour rester à l’état de l’art des standards utilisés.

Elle est, à la date de rédaction du CCTP, en cours de refonte et s’appuie donc sur un fonctionnement hybride entre l’usine historique et celle de la refonte.

Dans la suite du document, on distingue donc :

La fabrication dite historique (Usine Logicielle) et la qualimétrie PCC (Plateforme de Contrôle Continu)

La fabrication basée sur la PIC (Plateforme d’Intégration Continue) et la qualimétrie incluse

La fabrication à utiliser est déterminée par le socle cible de l’application à développer.

L’environnement d’analyse qualimétrique est fourni au lancement du projet, les règles sont susceptibles d’évoluer jusqu’en fin de fabrication (barrière qualimétrique à l’entrée en recette d’intégration Jalon J1.25).

Pour la PIC, ce paramétrage est mis à jour à chaque nouvelle installation de la version LTA de SonarQube et lors d’intégrations de nouveaux plugins SonarQube (de sécurité, d’écoconception, d’obsolescence, etc.).

Ces évolutions et ces mises à jour nécessaires font l’objet de réunions d’échanges, les comités techniques (cf §5.2.4.8), auxquelles doivent participer le Titulaire et les utilisateurs Cnam.

Dans l’annexe « Fiche technique fabrication-Qualimetrie » sont présentées, dans le détail, ces différentes fonctionnalités avec les règles et prérequis afférents.

Le Titulaire doit obligatoirement utiliser l’usine de production logicielle de la Cnam (Historique ou PIC) pour effectuer les livraisons des livrables logiciels.

Le cas échéant, si dans les contraintes du projet, l’usine de production logicielle de la Cnam ne peut être utilisée complétement, le Titulaire doit mettre en place sa propre usine de production logicielle à ses frais, avec le paramétrage fourni par la Cnam, et doit intégrer les livraisons attendues à l’usine de production logicielle de la Cnam avec l’historique des modifications apportées depuis la livraison précédente.

### Langages de programmation

La Cnam a normalisé l’usage de plusieurs langages de programmation différents en fonction des types de solution à réaliser. La liste qui recense l’ensemble des langages normalisés est défini dans l’annexe « Fiche technique Normes de Développement ».

### Conception applicative

Le Titulaire doit avoir les compétences d’architecture logicielle et de conception applicative pour de nouveaux développements.

Le Titulaire doit s’inspirer fortement de la construction des use cases proposés dans les Starter Kits. Les choix finaux structurants relatifs à la conception applicative appartiennent néanmoins à la Cnam

## Outillage pour la gestion des tests

A la date de rédaction du CCTP, la Cnam utilise le logiciel ALM d’OpenText pour gérer l'ensemble de ses référentiels de cas de tests et les campagnes de tests associées.

La Cnam met à disposition du Titulaire un espace de travail au sein de cet outil pour héberger les plans de tests et le résultat de leur exécution. Le Titulaire respecte le cadre d’utilisation recommandé dans la DNR (modèles d'arborescence par module utilisé, conventions de nommage, bonnes pratiques).

## Outillage pour la gestion des signalements

A la date de rédaction du CCTP, la Cnam utilise l'outil ClearQuest IBM-Rational pour gérer les signalements correspondant aux incidents, anomalies, évolutions et demandes sur les différentes phases projets.

Le Titulaire s’engage à utiliser cet outil et les procédures associées.

Cet outil est mis à disposition par la Cnam et accessible par un navigateur. Il n'y a pas de licences à acquérir par le Titulaire.

# Contexte organisationnel

## Constitution des équipes du Titulaire

Le Titulaire organise et gère ses équipes. Le Titulaire répond à une obligation de résultat. Il met en place une organisation miroir à celle de la Cnam.

Le Titulaire met en place les moyens nécessaires afin de se conformer aux principes suivants :

Stabilité des responsables : engagement sur un cycle minimum d’une année pour les profils ayant une charge de pilotage ou de coordination de la prestation ;

Engagement de maintenir, dans les délais fixés dans le présent CCTP ou dans le bon de commande considéré, l’expertise via des profils adéquats aux missions décrites dans le présent CCTP et des spécialistes dans tous les domaines informatiques considérés tant sur le plan technique que fonctionnel ;

Engagement sur le maintien et la mise à niveau des compétences techniques et fonctionnelles, de la connaissance des processus Cnam, des équipes pendant toute la durée d'exécution de l'accord-cadre, sans surcoût pour la Cnam. En cas de rotation de personnel, le personnel remplaçant proposé par le Titulaire doit avoir un niveau de compétences équivalent en termes de formation et d’années d’expérience : connaissance sectorielle, compétences techniques, fonctionnelles, méthodologiques et des processus Cnam. Le Titulaire s'assure notamment du passage de connaissance sur les dossiers en cours entre le personnel sortant et le personnel entrant afin de s'assurer de la continuité de service. En avance de phase, le Titulaire explicite les actions engagées pour assurer ce biseau.

L’organisation mise en place par le Titulaire doit tenir compte du caractère particulièrement stratégique des applications. Le Titulaire met en œuvre toutes les mesures utiles à garantir un niveau de compétences adaptées et alignées avec les exigences de garantie de continuité de service et de forte réactivité face aux demandes d'évolutions. Il en est notamment ainsi des risques inhérents aux tensions sur le marché des compétences IT. La volatilité potentielle, en quantité comme en qualité, des compétences associées à la prise en charge du présent accord-cadre doit être anticipée et adressée par une organisation spécifiquement renforcée. A cet effet, l’offre du Titulaire contient un plan de gestion des ressources critiques détaillé, ce plan est mis à jour pendant toute la durée d’exécution de l’accord cadre.

La matrice de compétences proposée par le Titulaire dans son offre, et fondée sur les profils décrits ci-dessous, est utilisée notamment comme moyen de contrôle.

Le Titulaire doit systématiquement indiquer à la Cnam le profil et les compétences des intervenants entrants. En cas d'inadéquation de profil, la Cnam peut demander à récuser les intervenants concernés dans les conditions prévues au CCAP.

En outre, la visibilité sur la rotation des équipes du Titulaire constitue une attente forte de la part de la Cnam, afin de ne pas subir de retards de planning du fait d’une réorganisation des équipes ou d’un redimensionnement du plan de charges. A ce titre, il est attendu du Titulaire qu’il puisse en permanence communiquer son plan de charge à la Cnam et l’informer de tout changement, et notamment toute absence, départ, etc. dès leur survenance dans les conditions prévues au CCAP.

Le tableau ci-dessous décrit les profils attendus, le cas échéant, par la Cnam pour réaliser les prestations objet de l’accord-cadre.

Les définitions des profils sont principalement celles du référentiel des nomenclatures du CIGREF (cf. site internet du CIGREF http://www.cigref.fr) :

Junior = 1 à 3 ans inclus d’expérience dans le métier correspondant au profil.

Confirmé = 4 à 7 ans inclus d’expérience dans le métier correspondant au profil.

Senior = au-delà de 7 ans d’expérience dans le métier correspondant au profil.

Profil Gestionnaire du contrat

| Equivalence profil CIGREF | Niveau de séniorité attendu | Missions / Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Gestionnaire du contrat (Contract manager) | Confimé, sénior | Il définit et met en œuvre la stratégie de performance des contrats au regard de leur cycle de vie ; il met en place et assure le suivi des indicateurs de l’activité contractuelle - Il participe au cycle de vie (établissement, avenants, (re)négociations, terminaison) du contrat. - Il établit les bonnes pratiques à suivre, en coordination avec son alter-ego Cnam, pour traiter les situations particulières que rencontreront les équipes opérationnelles lors de l’exécution du contrat. - Il organise les Comités contractuels (CSA, COPIL/COFI). - Il gère les obligations contractuelles, financières. - Il s’assure du bon déroulement des contrats et du respect du cadre de référence (PAQ, PRA, Plan sécurité, accessibilité etc.). - Il alimente et consolide les tableaux de bord. - Il alerte en cas de dérives et propose des axes de progrès. |

Profils Chef/Directeur de projet

| Equivalence profil CIGREF | Niveau de séniorité attendu | Missions / Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Chef de projet Maîtrise d’œuvre | Confirmé, Senior | Le chef de projet MOE définit, met en œuvre et conduit un projet SI depuis sa conception jusqu'à sa réception dans le but d'obtenir un résultat optimal et conforme aux exigences formulées par la Cnam. - Il est responsable du contenu du projet ; - Il pilote et participe à la conception technique, la rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles, la réalisation et les tests ; - Il organise, coordonne et anime l'équipe projet, à ce titre, il assure la transmission des informations pertinentes pour la MOE ; - Il organise la maintenance ; - Il prépare et assure le déploiement, en mettant en œuvre les actions de conduite du changement ; - Il garantit le respect des exigences, des prix et des délais ; - Il est responsable du reporting des activités du projet. |
| Directeur de Projet | Senior | Le directeur de projet assume la responsabilité du projet et des prestations réalisées. - Il pilote l'ensemble du projet et des prestations afférentes ; - Il est le garant du projet et des prestations associées pour l'ensemble des acteurs internes et externes à la Cnam ; - Il valide la réception/recette du projet ; - Il gère et anime la communication auprès des équipes et des instances de pilotage ; - Il est garant du respect des engagements et du reporting projet |

Profils Consultant

| Equivalence profil CIGREF | Niveau de séniorité attendu | Missions / Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Consultant en SI | Junior, Confirmé, Senior | Il anticipe et fait mûrir les nouveaux projets par une sensibilisation à l’apport des technologies et une analyse prospective des processus métiers. Il assiste la maîtrise d’œuvre pour la définition des besoins et des solutions à mettre en œuvre, dans un souci de meilleure intégration dans le système d’information de la Cnam. |
| Urbaniste SI et/ou Cartographe | Senior | Il garantit l’évolution cohérente de l’ensemble du SI dans le respect des objectifs de la Cnam, du domaine fonctionnel et des contraintes externes et internes (de risques, de prix, de délais, etc.) et en exploitant au mieux les possibilités de l’état de l’art en relation avec l’architecture technique. A ce titre, il gère la cartographie du système d’information, il spécifie et valide les standards et référentiels d'urbanisation du SI et propose des scénarios d’évolution et de simplification du système d’information. |
| Gestionnaire d'applications | Confirmé, Sénior | Il a pour objectif d’améliorer la performance, de contribuer au fonctionnement et de participer à la gestion et à l’évolution du système d’information. Il s'assure de la mise en cohérence du SI avec les orientations, les modes de fonctionnement et les processus définis au niveau du Métier. |

Profils Responsable fonctionnel

| Equivalence profil CIGREF | Niveau de séniorité attendu | Missions / Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Responsable des systèmes applicatifs et/ou Expert Fonctionnel | Confirmé, Sénior | Il analyse fonctionnellement les différents chantiers d’évolutions du SI. Il contribue aux activités d'évolution et de maintenance corrective et applicative du système dont il est responsable. Il contribue aux études avant-projet et aux spécifications fonctionnelles détaillées Il a un rôle actif dans la capitalisation du savoir en contribuant à la base de connaissance et en diffusant l’expertise fonctionnelle acquise. Référent interne sur certains domaines fonctionnels, il est aussi le garant du maintien des connaissances fonctionnelles et techniques nécessaires à la pérennité de l’application. Il en assure aussi le support de niveau 2 et le conseil dans le respect du contrat de services dans toutes ses composantes (Qualité, sécurité, etc.). |
| Responsable Système d'Information « Métier » | Confirmé, Sénior | Il pilote l’alignement du système d’information du métier sur les orientations stratégiques et sur les processus métiers. Il propose des scénarios d’évolution du système d’information cohérents avec les objectifs et les processus définis. Il garantit la cohérence globale et dynamique ainsi que la pertinence et la performance du SI du Métier. |

Profils Développement, paramétrage, test et intégration

| Equivalence profil CIGREF | Niveau de séniorité attendu | Missions / Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Concepteur-développeur | Junior, Confirmé, Senior | Il analyse, paramètre et code les composants logiciels applicatifs dans le respect des évolutions demandées, des normes et des procédures. A ce titre, il : - Contribue à la définition des spécifications générales ; - Réalise l'analyse technique et l’étude détaillée ; - Réalise le prototypage ; - Élabore les jeux d’essais pour les tests unitaires d’intégration ; - Effectue les tests unitaires ; - Identifie et traite les dysfonctionnements ; - Réalise les modules (objets et composants logiciels) ; - Assemble les composants ; - Rédige les documentations ; - A en charge la maintenance corrective et évolutive ; - Administre les composants logiciels réutilisables et met à jour la nomenclature de ces composants. |
| Paramétreur de progiciels | Junior, Confirmé, Senior | Il analyse et conseille la Cnam sur la meilleure utilisation possible du ou des progiciels. Il assiste et apporte sa maîtrise sur le module progiciel dont il a l’expertise et les processus de modélisation associés. Il prototype et paramètre les nouveaux composants progiciels pour répondre aux évolutions demandées dans le respect des normes et procédures. |
| Testeur | Junior, Confirmé, Senior | Il s’assure que les livraisons sont conformes aux besoins traduits en spécifications. Cela concerne les systèmes existants, les évolutions, les corrections d’incidents, ou bien les nouveaux produits. |
| Intégrateur d'application | Confirmé, Senior | Il contribue au choix des différents composants SI (progiciels, bases de données, développements spécifiques, etc.). Il en assure l’assemblage dans le respect du plan d’urbanisme des systèmes d’information de l’entreprise et de l’architecture retenue pour le projet. Il assure la cohérence des flux inter-applications, de l'intégrité des données et de la sécurité de l'ensemble. |

Profils Expertise technique

| Equivalence profil CIGREF | Niveau de séniorité attendu | Missions / Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Expert technique | Confirmé, Senior | Il apporte un support et une expertise technique (langage de programmation, logiciels de développement, etc.) pour les activités de maintenance corrective, évolutive et pour les projets. Il analyse les risques technologiques des applications notamment l'architecture technique. Il étudie l'impact technique des évolutions fonctionnelles. Il étudie l'impact technique d'une maintenance adaptative. Il aide au choix des langages de programmation pour chaque application. |
| Expert système d'exploitation et/ou DBA, Expert réseaux / télécoms | Confirmé, Senior | Il assure un rôle de conseil, d’assistance, d’information, de formation et d’alerte. Il peut intervenir directement sur tout ou partie d’un projet qui relève de son domaine d’expertise. L’expert système d’exploitation / réseau télécom effectue une veille technologique, il participe aux études de l’architecture technique générale et de son évolution ainsi qu’à la qualification des plates-formes informatiques. |
| Expert méthode, outils et qualité | Confirmé Senior | Garant de son domaine d’expertise, il peut intervenir directement sur tout ou partie d’un projet. En tant que référent dans son domaine, il assure un rôle de conseil, d’assistance, d’information, de formation et d’alerte sur les risques. Il effectue un travail de veille technologique sur son domaine et propose des évolutions qu’il juge nécessaires. Il est l'interlocuteur des experts externes (fournisseurs, partenaires, etc.). |
| Expert en Sécurité et/ou en cybersécurité | Junior, confirmé | Il définit et met en œuvre les dispositifs techniques de sécurité sur tout ou partie des projets dont il a la charge, conformément à la politique de sécurité des SI et de l’information, et aux réglementations. En tant que référent dans son domaine, il assure un rôle de veille (technologique notamment), de conseil, d’assistance, d’information, de formation et d’alerte sur les risques. Il assure le contrôle de conformité technique, opérationnelle (ex. : recette Fabriquant de sécurité). |
| Auditeur SSI | Confirmé, Senior | Il a pour mission d’effectuer des inspections de sécurité et des audits sur les SI afin d’en connaître l’état de vulnérabilité et de déterminer les mesures à prendre pour en renforcer la sécurité. Il peut effectuer des audits de différents niveaux, selon son périmètre d’activité. Il assure le contrôle de conformité technique, opérationnelle, réglementaire, légale. |
| Responsable sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) | Confirmé | Il assure un rôle de conseil, d’assistance, d’information, de formation et d’alerte, en particulier auprès des directeurs métiers, DG et/ou COMEX le cas échéant. Il préconise toute décision d’intervention sur les systèmes d’information et télécoms de son périmètre, en cas d’attaques potentielles ou avérées en conformité avec la politique de sécurité du SI. |
| Architecte technique / Architecte du SI | Confirmé, Senior | Il assure la définition de l’architecture technique des applications et/ou la cohérence de l’architecture du SI. Il intervient en amont des projets pour s’assurer de la faisabilité des solutions identifiées. Il instruit les sujets de conception portant sur l’architecture en recherchant l’alignement sur les différentes couches d’architecture compatibles avec les objectifs, exigences attendues et règles d’architecture. Il garantit la cohérence et la pérennité de l’ensemble des applications dans le cadre des normes et des standards d'architecture et d’urbanisme définis par la Cnam. Il vérifie et analyse les impacts techniques des nouvelles solutions et leur cohérence avec l'architecture existante. Il gère et suit le référentiel applicatif et technique (gestion de configuration et de version) ainsi que la gestion des environnements. Il assure une mission de conseil et de soutien aux équipes projets. |

Profils Équipe Agile

Pour tous ces profils, il est attendu une présentation représentative du savoir-faire sur les méthodes Agile pour les intervenants sur les projets (expériences Agile, certification).

| Rôles |  | Missions / Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Delivery manager | Confirmé Senior | Il coordonne les projets qui contribuent à l’itération. Il organise le cadrage des projets. Il facilite la communication entre l’équipe et les contributeurs externes et commanditaires. |
| Coach agile | Confirmé Senior | Il forme et facilite l’appropriation de la méthodologie agile pour les intervenants du Titulaire. Il doit se coordonner avec les coachs Cnam. |
| Tech lead | Confirmé Senior | Il forme et fait le suivi des développeurs sur les technos, frameworks, bonnes pratiques et l’automatisation des tests fonctionnels. Il installe et gère l’usine de développement (UDD). Il définit l’architecture software. Il aide à développer la plateforme technique. |
| PPO Fonctionnel | Confirmé Senior | Il assiste le Product Owner Cnam sur le périmètre fonctionnel du projet (rédaction d’US, affinage du backlog, tests, documentation fonctionnelle…) |  |
| Développeurs | Junior Confirmé Senior | Il est responsable de la production. Il implémente les tests techniques et fonctionnels automatisés. Il écrit le code et les tests unitaires associés. Il rédige la documentation technique. |

## Organisation des équipes de la Cnam

La Cnam est la seule habilitée à mobiliser les ressources internes de l’Assurance Maladie ou toute autre ressource extérieure au présent accord-cadre, qui peuvent être amenées à participer aux travaux du Titulaire sur l’ensemble des chantiers.

Afin d’optimiser la gestion des relations courantes entre le Titulaire et la Cnam, cette dernière désigne un interlocuteur en charge du suivi et du pilotage de l’accord-cadre. Il est lui-même assisté de spécialistes techniques et fonctionnels de l’application ou du groupe d’applications.

Ces équipes sont notamment chargées :

De la coordination et du suivi courant des travaux en collaboration avec le Titulaire,

De la validation des livrables et du contrôle de l’exécution des prestations,

De la qualification, l’intégration, la diffusion et la mise en production,

D’assurer les relations avec les Maîtrises d’ouvrage,

D’assurer les échanges avec les utilisateurs.

La Cnam désigne également un gestionnaire de contrat (ou contract manager) en charge de la gestion contractuelle sur les aspects opérationnels. Il est précisé que la DSRM reste responsable de la relation juridique et achat sur le périmètre de l’accord-cadre en lien étroit avec le gestionnaire de contrat.

# Définition des exigences

## Démarche Qualité pour la Cnam

Le Titulaire met en œuvre une politique qualité de haut niveau, formalisée à travers un Plan d'Assurance Qualité (PAQ). Ce PAQ doit inclure et détailler les éléments suivants :

Système qualité : Engagement, mesures et indicateurs de qualité appliqués au projet.

Conduite de projet : Organisation de l'accord-cadre, planification, suivi du projet, modalités de livraison et validation.

Planning : Échéanciers pour la réalisation des prestations.

Recueil des besoins et réalisation de la solution.

Gestion documentaire : Modalités d'identification, livraison, validation, sauvegarde et archivage des documents.

Gestion de la configuration logicielle : Responsabilités, cycle de vie des éléments logiciels, livraisons, sauvegardes et archivage.

Gestion des évolutions : Suivi des versions et des livraisons.

La version initiale du PAQ (v0) figure dans l’offre du Titulaire. Le Titulaire doit remettre le PAQ v1 dans un délai de 2 mois calendaires suivant la réunion de lancement {PIL_FdR-04}.

### Plan d’Assurance Qualité (PAQ)

Le PAQ doit être validé par la Cnam dans un délai de 2 mois calendaires suivant sa livraison.

Une fois approuvé, il devient immédiatement applicable et fait l'objet de mises à jour régulières, par le Titulaire, suite à des changements ou à la demande de l’une des Parties (Cnam ou Titulaire). Ces évolutions doivent être, au préalable, validées par la Cnam.

Tous les intervenants doivent être informés et maîtriser les stipulations du PAQ relatives à leur domaine d'intervention.

La Cnam se réserve le droit de vérifier que ces stipulations sont correctement appliquées.

Il est précisé que le PAQ ne peut avoir pour objet ni pour effet de modifier les engagements et obligations souscrits au titre de l’accord-cadre.

### Indicateurs de suivi de la qualité

La Cnam accorde une attention particulière à la qualité des services et livrables. Le Titulaire doit intégrer dans sa démarche qualité des indicateurs de suivi permettant de mesurer l'efficacité des processus et la conformité des résultats. Ces indicateurs doivent être pertinents, mesurables, activables et définis dans le temps (SMART).

Une liste des 10 indicateurs les plus structurants permettant d’évaluer la qualité des prestations est proposée dans l’offre du Titulaire. La Cnam définit, lors du lancement de l’accord-cadre, la liste des indicateurs à suivre, ces indicateurs proviennent, le cas échéant, de la liste proposée par le Titulaire.

Ces indicateurs sont consignés dans le PAQ. Ils peuvent être amenés à évoluer pendant toute la durée d’exécution de l’accord-cadre sur demande de la Cnam.

Un outil automatisé de production d'indicateurs est mis en place par le Titulaire, interfacé avec les outils de la Cnam. Cet outil, accessible aux équipes de la Cnam, doit être opérationnel au plus tard 2 mois après la réunion de lancement de l’accord-cadre. {INIT_FdR-03}

Les données issues des outils de la Cnam sont les seules références des statistiques de pilotage produites et partagées en instance. Les comptes rendus d'instance contiennent obligatoirement et systématiquement les indicateurs issus de ces outils, à défaut ils sont soumis, le cas échéant, à réfaction dans les conditions définies au §4.7.2.

Le Titulaire fournit un système de reporting incluant la consolidation de chaque indicateur du niveau élémentaire jusqu’au niveau de l'accord-cadre.

### Reporting et suivi

Le Titulaire est responsable de la consolidation de l’ensemble des indicateurs de suivi, incluant :

Les indicateurs de production de reportings et de mesure de l'amélioration du code.

Les indicateurs financiers permettant de suivre l'avancement des projets à bons de commande, validés lors de la phase de lancement de l'accord-cadre.

Les indicateurs de conformité aux normes Cnam, pour évaluer la qualité du code et de la conception, sur des critères comme la robustesse, la sécurité, et la maintenabilité.

Tous ces indicateurs doivent être consignés dans les rapports, systématiquement partagés dans les instances de pilotage de l'accord-cadre. Les livrables, incluant les indicateurs, doivent être en format éditable et modifiable par la Cnam.

### Amélioration continue opérationnelle

#### Démarche d’amélioration continue opérationnelle

Le Titulaire met en place une démarche d'amélioration continue qui doit conduire à la mise en œuvre d'actions concrètes dans un délai adapté et mesurées par des procédures d'évaluation permettant d'en apprécier la pertinence. La démarche d’amélioration continue est présentée dans l’offre du Titulaire et précisée dans le PAQ.

Le Titulaire présente en comité ad hoc des éléments de preuve démontrant la pertinence des actions engagées.

Le Titulaire organise et anime une « réunion de bilan » avec les équipes Cnam, une fois par an au minimum, pour :

Faire un bilan des projets, des pratiques de travail entre les pilotes de projets des équipes de la Cnam et du Titulaire,

Identifier des axes d’amélioration qui viennent alimenter la démarche d’amélioration continue.

Les modalités d'organisation de cette réunion sont détaillées dans le PAQ.

#### Audits de conception et de code

Dans le cadre de l’amélioration continue de son patrimoine, la Cnam peut réaliser, ou faire réaliser par un tiers désigné par elle, des audits humains ou outillés sur les applications, permettant de mettre en lumière des risques ou défauts avérés pour atteindre le niveau de performance, de robustesse et de sécurité attendu.

Des analyses régulières sont donc réalisées par la Cnam sur les applications. Le cas échéant, sur demande à la Cnam, le Titulaire peut avoir accès aux analyses réalisées sur son périmètre de responsabilité.

Dans le cadre de ces audits, le Titulaire collabore de bonne foi et sans réserve avec tout auditeur désigné par la Cnam. Le Titulaire, sans coût supplémentaire pour la Cnam :

Facilite l’accès des auditeurs à tout document ou information ou autre élément utile au bon déroulement de la mission d'audit,

Participe aux interviews pouvant être nécessaires dans le cadre de ces analyses,

Participe aux restitutions des analyses,

Challenge les plans de remédiation proposés en terme de développement dans les conditions de délais sur lesquels les parties se mettent d’accord préalablement au lancement de l’audit,

Met en œuvre le plan de remédiation. Au cas où un rapport d’audit fait apparaître un manquement non contesté de manière motivée par le Titulaire à ses obligations contractuelles, le Titulaire s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives ou les contournements nécessaires, dans un délai de 4 (quatre) jours, à compter de la notification de la Cnam.

Le temps passé par le personnel du Titulaire, dans le cadre des audits, reste à la charge du Titulaire et est inclus dans le prix du forfait d’Assistance au pilotage global de l’accord-cadre, dans la limite de 15 audits par an. La durée moyenne d’un audit est de deux mois avec au maximum 5 ateliers de 2h. Tout profil de l’équipe de fabrication ou de MCO du Titulaire peut être sollicité.

Au-delà, les prestations font l’objet d’un bon de commande. L’unité d’œuvre correspondante est définie dans le catalogue d’unités d’œuvre.

##### Audit outillé

L’audit outillé est réalisé sous les angles :

Qualité du code,

Note suivant différents axes (Résilience, Performance, Evolutivité, Sécurité, Transférabilité),

Et/ou productivité,

Montant de la fabrication de l’application au regard des évolutions fonctionnelles,

Et/ou sécurité,

Identification des risques et des violations par rapport aux principales normes (code développé / OpenSource),

Et/ou architecture,

Identification de la dépendance entre les composants, caractérisation du socle technique et identification des axes de modernisation,

Analyse des couches techniques de l’application, des technologies utilisées, etc.

Sur le plan de la productivité, il permet de suivre l’évolution de l’effort de développement des applications sur plusieurs versions via la mesure des écarts de points de fonctions, de l’évolution de la dette technologique et de l’amélioration de la qualité des livrables.

##### Audit humain

L’objectif de l’audit humain est de mettre en lumière des risques ou défauts avérés pour atteindre le niveau de performance, de robustesse et de sécurité attendu pour une ou plusieurs applications du SI Cnam.

Les axes étudiés dans le cadre de ces audits humains sont, notamment :

La conception et l’architecture logicielle,

La qualité de code,

L’interfaçage avec les ressources d’infrastructure (bases de données, brokers, etc.),

Les points de dette technique,

La configuration et le niveau d’observabilité (traces, logs et métriques),

La performance, la robustesse et la scalabilité,

La maintenabilité et l’évolutivité,

La documentation de conception, architecture,

La documentation technique,

Le bon usage des Framework de développement,

La sécurité,

La stratégie, la couverture de tests (unitaire et intégration), les données de tests,

La stratégie de tests de performance.

Le périmètre des éléments à auditer est le suivant :

L’application et tout ou partie de ses composants,

Les dépendances avec le reste du SI Cnam ou avec l’extérieur,

L’interfaçage avec les ressources d’infrastructure.

### Respect des Normes et Livrables

Chaque composant livré par le Titulaire fait l'objet d'un contrôle de la qualité du code source effectué avec l’outil SonarQube. La version de SonarQube actuelle est Version 9.9.3 (build 79811 – cf annexe CCTP-Annexe-Fiche technique fabrication-Qualimetrie_v1.docx qui décrit la Plateforme d’Intégration Continue ou PIC). Les nouveaux composants sont à analyser sur le SonarQube disponible depuis la PIC.

Les Barrières Qualité définies dans SonarQube déterminent la recevabilité du composant et doivent être prise en compte tout au long du développement. Elles sont actuellement positionnées sur les critères suivants :

Les composants ne doivent comporter aucune anomalie Bloquante ou Critique ;

La métrique sur les règles typées « Sécurité » doit être de A ;

La couverture des tests unitaires sur l’ensemble du code doit être supérieure ou égale à 10% ;

La couverture des tests unitaires sur le nouveau code doit être supérieure ou égale à 70% ;

Il ne doit pas y avoir de diminution de couverture de tests unitaires à chaque livraison.

L’outil SonarQube présente à chaque analyse les différences entre l’analyse courante et la précédente, pour tous les composants : il ne doit pas y avoir de dégradation de la qualité du code.

Le nombre d'anomalies Majeures/Mineures sur le nouveau code doit être le plus faible possible c'est-à-dire que la métrique de fiabilité doit être comprise entre C et A et doit tendre vers A.

Des signalements de couleurs sont remontés par l’outil sur ces différents points et peuvent déterminer la recevabilité du composant livré.

Pour les composants existants ne pouvant être refabriqués que par l’UL et n’étant donc livrés que dans la PCC :

Il ne doit pas y avoir de dégradation de la qualité du code,

Le taux de conformité doit donc être supérieur ou égal au taux initial constaté lors du passage en MCO.

En cas de non-respect des critères qualités définis dans la Barrière Qualité présentée ci-dessus, la livraison peut être rejetée par la Cnam.

L’usine logicielle et les outils de qualimétrie sont décrits en annexe.

### Exigences en termes de Gestion Documentaire

Le Titulaire est tenu de respecter des exigences précises en matière de gestion documentaire. Ces exigences s'inscrivent dans un cadre global de qualité visant à garantir la gestion, le suivi, la traçabilité, l'accessibilité et la validité des documents produits dans le cadre des prestations, tout en facilitant la collaboration entre le Titulaire et la Cnam.

Identification et traçabilité des documents : Tous les documents doivent être clairement identifiés, avec des conventions de nommage spécifiques, et tracés de manière à pouvoir être retrouvés et consultés facilement. Ces règles de nommage et de classification sont précisées dans le PAQ dès lancement de l'accord-cadre.

Modalités de livraison et validation : Chaque document doit être livré selon un processus défini dans le PAQ, avec des étapes de validation spécifiques.

Format des documents : Tous les documents, y compris les présentations, comptes rendus de réunion, spécifications techniques, et fiches de relecture, doivent être fournis dans un format éditable et modifiable par la Cnam (ex. : fichiers au format .docx, .xlsx ou équivalent). Cela garantit que la Cnam peut ajuster ou commenter les documents selon ses besoins.

Sauvegarde et archivage : Le Titulaire doit s'assurer que tous les documents sont sauvegardés de manière sécurisée et qu'une politique d'archivage est en place. Les documents doivent être accessibles pendant toute la durée de l'accord-cadre, et archivés à des fins de référence future. Les modalités de sauvegarde et d'archivage doivent inclure des mesures pour protéger les données contre les pertes, altérations ou accès non autorisés.

Utilisation d'un espace documentaire partagé : Le Titulaire doit utiliser un espace documentaire partagé avec la Cnam pour stocker et échanger les documents. Cet espace doit permettre une consultation facile par les parties prenantes. Tous les livrables qui ne sont pas soumis à un processus d’échange formel (comme la livraison de code source par l'Usine de production logicielle de la Cnam) doivent être publiés dans cet espace.

Le Titulaire met en place cet espace d'échanges dès la notification de l'accord-cadre, et au plus tard 30 jours calendaires après la réunion de lancement. {ESP_FdR-01}

Si pendant la durée d’exécution de l’accord-cadre la Cnam met à disposition un espace d’échange documentaire, le Titulaire doit transférer l’intégralité des documents dans ce nouvel espace sans surcoût, en respectant les règles d’intégration de document dans ce nouvel espace (indexation, etc.).

Mises à jour et versions : Le PAQ détaille les modalités de gestion des versions et des mises à jour de tous les documents. Cela inclut la traçabilité des modifications apportées, les responsables des mises à jour, ainsi que le circuit de validation pour chaque version de document.

Communication des dispositions qualité : Le Titulaire doit informer tous les intervenants des stipulations relatives à la gestion documentaire, afin que chacun ait une parfaite connaissance des éléments applicables à son domaine d'intervention. Cela garantit une coordination optimale et un respect rigoureux des procédures de gestion documentaire.

Accès et droits : Les équipes de la Cnam doivent pouvoir accéder à tous les documents partagés sans restriction, et le Titulaire doit garantir que cet accès est sécurisé tout en restant fluide pour les parties prenantes.

Markup language : La Cnam impose que les documents déposés dans GITLAB soient au format Markup Language (Markdown, Asciidoc) pour optimiser le stockage des documents dans le référentiel. Le Titulaire doit prendre en compte cette exigence dans la production des documents destinés à être référencés dans GITLAB. L’offre du Titulaire expose la manière dont ce dernier conjugue cette exigence avec la production des documents au format Microsoft Word.

## Démarche sécurité

Les pénalités pour non-respect des exigences de sécurité sont définies dans le CCAP.

### Obligations du Titulaire

Les exigences de sécurité ont pour objectif de pallier ou de réduire les risques liés aux prestations, notamment :

Intrusion sur le SI de la Cnam suite à une exploitation des failles de sécurité liées à l’environnement du Titulaire.

Faille de sécurité des applications gérées par le Titulaire : les failles peuvent être liées à un défaut de conception ou un défaut de programmation ou l’introduction de code malveillant lors de la livraison / falsification de l'exécutable et code livré.

Interruption d’activités côté Titulaire avec, notamment, des impacts directs sur la productivité (retard des projets de la Cnam) et le MCO du parc applicatif.

Perte de gouvernance et de maîtrise de traitements de données par la Cnam entraînant la non-conformité RGPD.

Stratégie de prévention de pertes de données (code source, données personnelles, etc.).

Le Titulaire doit respecter les exigences de sécurité du présent CCTP et exécuter l’ensemble de ses obligations tout au long de l’accord-cadre.

Conformément au RGPD, le Titulaire est tenu à une obligation de conseil, de mise en garde et de recommandations en termes de sécurité et de mise à l’état de l’art en vue d'optimiser la protection des données et éviter les risques ci-dessus.

En particulier, il informe, sans délai, la Cnam des risques d’une opération envisagée, des incidents éventuels ou potentiels et de la mise en œuvre éventuelle d’actions correctives ou de prévention.

Le Titulaire informe préalablement la Cnam de toute opération susceptible de provoquer l’indisponibilité (ou une dégradation des performances) du service, la dégradation d'intégrité et/ou de confidentialité des données.

Le Titulaire est responsable du maintien en condition de sécurité du système pendant toute la durée de l'accord-cadre. Les mécanismes de sécurité mis en œuvre doivent évoluer, sans surcoût pour la Cnam, conformément à l’état de l’art : la découverte de failles dans son système d'information, l'évolution des technologies et des capacités d'attaques doivent être prises comptes dans les délais fixés par la Cnam après consultation du Titulaire.

### Plan d’Assurance Sécurité (PAS)

Le PAS détaille l’ensemble des exigences de sécurité liées à l’environnement du Titulaire utilisé dans le cadre des prestations.

Le Titulaire s’engage à respecter et à exécuter l’ensemble de ses obligations de résultats et de moyens pendant toute la durée d'exécution de l'accord-cadre.

La version initiale du PAS (v0) figure dans l’offre du Titulaire. Lors de la phase d’initialisation, le Titulaire doit rédiger la version finale du PAS et élaborer les dispositifs de sécurité afférents pour démontrer le respect des exigences de sécurité.

Pendant toute la durée d'exécution de l'accord-cadre :

Les dispositifs de sécurité mis en œuvre doivent évoluer conformément à l’état de l’art, sans surcoût pour la Cnam. La découverte de failles dans un algorithme, un protocole, une implémentation logicielle ou matérielle, ou encore l’évolution des techniques doivent être prises en compte dans les délais fixés par la Cnam après consultation du Titulaire.

Le Titulaire doit réaliser une auto-évaluation de conformité aux exigences de sécurité stipulées par la Cnam et suivre les indicateurs de sécurité. Il s’engage à informer la Cnam, sans délai, des risques, des incidents et de toute proposition de mise en conformité ayant trait à la sécurité.

Le PAS doit faire l’objet d’évolutions dont les modalités sont précisées dans le document lui-même, le Titulaire s’engage à mettre à jour le PAS conformément aux directives de la Cnam.

Il est précisé que le PAS ne peut avoir pour objet ni pour effet de modifier les engagements et obligations souscrits au titre de l’accord-cadre.

## Exigence d'accessibilité numérique (AN)

Toute non-conformité ou absence de respect des exigences en matière d'accessibilité détaillées dans le présent CCTP, selon les objectifs définis annuellement par la Cnam, entraîne une décision de rejet de la livraison des développements concernés.

En cas de livraison partielle ou défaillante, des pénalités de retard peuvent être appliquées, conformément au §6.7. Le Titulaire est tenu d'apporter les corrections nécessaires dans les délais impartis afin de garantir que les livrables sont en conformité avec les objectifs définis.

### Conception accessible

Conformément à l’article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, relative à l’égalité des droits, des chances, à la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées, modifié par l’article 1er de l’ordonnance n°2023-859 du 6 septembre 2023, les interfaces homme-machine (IHM) doivent impérativement respecter les exigences d’accessibilité numérique définies par le Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité (RGAA) et toute évolution éventuelle de référentiel à venir.

L'accessibilité numérique regroupe l'ensemble des pratiques et techniques visant à rendre tous les services et contenus numériques (sites web, applications, documents, multimédias) accessibles à tous, en tenant compte des besoins des personnes présentant des déficiences visuelles, auditives, motrices, cognitives ou intellectuelles. Son objectif est de permettre à chaque utilisateur de percevoir, comprendre, naviguer et interagir avec ces contenus de manière autonome, sans obstacles.

Elle doit être intégrée dès la conception du produit et maintenue tout au long de son cycle de développement, afin de garantir une expérience utilisateur équitable, fluide et efficace, quelles que soient les capacités de chacun.

### Compatibilité avec les technologies d'assistance

Les IHM doivent être compatibles avec les technologies d'assistance.

En accord avec la norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) de l’Institut européen des normes de télécommunications, les technologies d’assistance comprennent tous les matériels ou logiciels ajoutés ou connectés à un système en vue d’offrir une meilleure accessibilité à un individu.

Les lecteurs d’écran, les afficheurs en braille, les loupes logicielles, les systèmes d’oculométrie, les dispositifs d'entrée alternatifs, les logiciels de reconnaissance vocale, les casques individuels ou boucles inductives, et les claviers spécifiques en sont des exemples.

Des tests de compatibilité doivent être réalisés par le Titulaire pour assurer une interaction optimale avec ces matériels ou logiciels.

### Test et validation de l'accessibilité

Le Titulaire met en place, en coordination avec la gouvernance de l’accessibilité numérique de la Cnam, des mécanismes d’autocontrôle de l'accessibilité numérique à différentes étapes du projet en utilisant l’outil Tanaguru demandé par la Cnam pour ces auto-évaluations, afin d’atteindre les exigences de l’accessibilité numérique définie par le RGAA. La Cnam se réserve le droit de changer de solution d’auto-évaluation si une alternative plus performante est disponible sur le marché. Le Titulaire doit alors adapter son processus d’auto-évaluation, sans surcoût pour la Cnam, pour être toujours aligné avec les attentes de la Cnam.

Le Titulaire doit documenter les résultats de ces auto-validations à chaque livraison de composants interfaces homme-machine (IHM) et les utiliser pour améliorer la notation au fil des livraisons ultérieures.

En cas de demande de conception d’IHM ne permettant pas la conformité avec l’accessibilité numérique, le Titulaire doit alerter et proposer une solution pour répondre aux exigences fonctionnelles et d’accessibilité, au plus tôt, afin de préserver l’engagement sur le planning du projet.

Les IHM développées par le Titulaire sont, le cas échéant, soumises à un audit RGAA réalisé par une équipe référente Cnam ou déléguée, afin d'obtenir le rapport d’audit requis pour la déclaration d’accessibilité numérique. Le Titulaire doit intégrer, sans surcoût pour la Cnam, les corrections identifiées par cet audit et mettre à jour le rapport d’audit pour permettre la publication de la déclaration d’accessibilité numérique.

Le Titulaire doit réaliser des tests avec des utilisateurs représentatifs de différents profils d'accessibilité, afin de renforcer l'effort sur l’accessibilité numérique des projets.

Les applications mobiles natives développées par le Titulaire ne sont pas soumises à l’audit RGAA. Le Titulaire doit s'assurer qu'elles respectent les sections 5 « Exigences génériques », 6 « ICT avec communication vocale bidirectionnelle », 7 « ICT avec capacités vidéo », 8 « Matériels » et 11 « Logiciels » de la norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).

### Suivi de la qualité accessibilité numérique et documentation

Un responsable accessibilité numérique doit être désigné par le Titulaire pour accompagner la montée en compétence AN des équipes de fabrication.

Il doit être capable de lire un rapport d’audit RGAA. Il est le garant de la bonne prise en compte des corrections dans le projet et veille à en contrôler la qualité d’exécution. Une fois les corrections réalisées, il doit mettre à jour le rapport d’audit fourni par l’équipe AN de la Cnam et la déclaration d’accessibilité numérique en vue de sa publication.

En qualité de garant AN, il doit rendre compte de l’avancée des travaux au représentant de l’AN de la DDSI au moins une fois par mois pour permettre un pilotage efficace et efficient (cf. §5.2.4.9).

### Formation des équipes de développement

Les équipes du Titulaire doivent être sensibilisées et formées aux enjeux de l’accessibilité numérique afin de s'assurer que ces considérations soient pleinement intégrées dans les processus de développement et de maintenance des IHM.

### Maintenance de l'accessibilité

L'accessibilité numérique des IHM doit être maintenue tout au long de la durée de vie du projet. Le Titulaire met en place un processus de contrôle régulier pour s'assurer que les évolutions ou modifications apportées aux interfaces respectent les exigences d'accessibilité numérique, et à documenter le code développé sur les points de vigilance en AN.

### Suivi et documentation

Pendant toute la durée d’exécution de l’accord-cadre, le Titulaire fournit une documentation claire et exhaustive sur les mesures d'accessibilité mises en œuvre telles que les solutions d’autocontrôles, les corrections de non-conformité suite à l’audit RGAA et les tests utilisateurs. Le rapport actualisé de l’audit RGAA post correction doit être transmis à l’équipe accessibilité numérique de la Cnam pour construire une base de donnée des audits RGAA.

## Exigence d'écoconception

Le Titulaire joue un rôle central dans la mise en œuvre des exigences d’écoconception, garantissant une démarche proactive en matière d'écoconception et d'optimisation des ressources tout au long du développement.

Toute non-conformité ou absence de respect des exigences en matière d’écoconception, détaillées dans le présent CCTP, entraîne une décision de rejet de la livraison des développements concernés.

En cas de livraison partielle ou défaillante, des pénalités de retard peuvent être appliquées, conformément au §6.7. Le Titulaire est tenu d'apporter les corrections nécessaires dans les délais impartis afin de garantir que les livrables sont en conformité avec les objectifs définis.

A la date de rédaction du CCTP, la Cnam est en cours d'élaboration d'une stratégie visant à superviser la consommation d'énergie de son système d'information. Aucun outil spécifique pour contrôler l'écoconception n'est mis en place. Le Titulaire peut mettre en place des outils de supervision de l’écoconception, à ses frais. Cependant, une fois la stratégie de la Cnam établie, le Titulaire doit adopter les outils imposés par la Cnam, sans surcoût pour la Cnam.

### Conception des parcours et des IHM

Simplifier les IHM et les parcours utilisateurs :

Le Titulaire est responsable de concevoir des IHM et des parcours utilisateurs ayant un faible impact environnemental sans dégrader les expériences des utilisateurs. De manière générale, et au-delà de ce critère d’exigence, le Titulaire doit s’appuyer sur les bonnes pratiques définies par la norme IEC 62430 et le Référentiel général d'écoconception de services numériques (RGESN). En guise d’exemple, cela désigne la réduction des ressources utilisées (fichiers légers, moins de requêtes serveurs) et la création de designs minimalistes et fonctionnels, réduisant la consommation d'énergie. Pour rappel, ce travail de conception doit impliquer le respect de la charte graphique et sonore de la Cnam. Force de proposition, le Titulaire doit, en concertation avec la Cnam, simplifier les parcours utilisateurs pour permettre de limiter les interactions inutiles. Il doit garantir la compatibilité avec divers appareils (responsive design) pour contribuer à l'efficacité énergétique. Le Titulaire doit, lors de l’étape de maquettage, intégrer le design system de la Cnam pour favoriser la réutilisation de composants. Le Titulaire doit alerter la Cnam s’il juge trop énergivore le parcours utilisateurs ou les IHM afin d’apporter, en concertation avec cette dernière, des solutions plus vertueuses.

### Conception des algorithmes

Optimisation des algorithmes :

Le Titulaire doit concevoir des algorithmes optimisés pour minimiser la consommation des ressources matérielles telles que le processeur, la mémoire et la bande passante. Il doit utiliser des méthodes de calcul économes en énergie, en éliminant les opérations redondantes et en choisissant des approches efficaces pour le traitement des données.

Simplifier les algorithmes :

Le Titulaire doit réduire la complexité algorithmique, ce qui permet de diminuer le temps de traitement et, par conséquent, de limiter la consommation énergétique pendant l'exécution du programme.

### Écriture de code léger et modulaire

Modularité :

Le Titulaire doit développer des solutions modulaires, facilitant la réutilisation des composants, afin de réduire la duplication du code et l’empreinte énergétique associée à la maintenance et aux mises à jour, en respectant le design system de la Cnam.

Code propre et optimisé :

Le Titulaire doit adopter de bonnes pratiques de codage (respect des conventions, suppression des lignes de code inutiles, limitation des dépendances superflues), afin de garantir des logiciels à la fois légers et performants.

### Réduction de la consommation des ressources matérielles

Gestion efficiente des ressources :

Le Titulaire doit intégrer des mécanismes permettant de réduire la consommation de mémoire et de CPU, notamment en évitant les fuites de mémoire et en mettant en veille ou en arrêtant les tâches inutilisées, contribuant ainsi à une utilisation plus efficace des ressources.

Optimisation des entrées/sorties (I/O) :

Le Titulaire doit veiller à réduire les opérations d'I/O, telles que les accès disque et les requêtes réseau, pour minimiser l’impact sur la performance et la consommation énergétique.

### Optimisation des interactions avec l’infrastructure

Compatibilité avec des environnements légers :

Le Titulaire doit s’assurer que le code est optimisé pour fonctionner efficacement sur des infrastructures légères et économes en énergie, comme les serveurs à faible consommation ou les environnements cloud écologiques.

Mutualisation des ressources :

Le Titulaire doit concevoir le développement de manière à permettre une utilisation efficace des infrastructures partagées (via la virtualisation ou la conteneurisation), afin de réduire la consommation énergétique globale des solutions.

### Réduction des dépendances logicielles

Dépendances minimales :

Le Titulaire doit exclure l’utilisation de composants lourds et énergivores. Lorsque des dépendances sont nécessaires, il doit privilégier celles qui sont optimisées pour la performance et qui ont une faible empreinte carbone.

Mise à jour régulière :

Le Titulaire doit veiller à ce que les versions utilisées des frameworks et bibliothèques soient toujours à jour afin de bénéficier des dernières optimisations énergétiques et des correctifs.

### Réduction des requêtes et interactions réseau

Optimisation des échanges réseau :

Le Titulaire doit limiter les requêtes réseau non essentielles en mettant en place des mécanismes tels que la mise en cache, la compression des données échangées, et la réduction du nombre d’appels API, afin de réduire la consommation d'énergie liée aux communications.

Minimisation des transferts de données :

Le Titulaire doit s’assurer que le volume de données transmises est compressé ou réduit afin de limiter les échanges énergivores.

### Suivi des performances environnementales

Outils de monitoring :

Le Titulaire doit intégrer des outils de mesure de l'impact énergétique du code en temps réel (consommation de CPU, utilisation de la mémoire, etc.), afin d’effectuer des ajustements le cas échéant.

Référent et rapports de performances :

Le Titulaire doit nommer un référent en écoconception chargé du suivi des performances environnementales. Il est le garant de la bonne prise en compte des corrections à apporter issues des tests. Il doit fournir des indicateurs réguliers d’évaluation de la performance environnementale du code (ex. : consommation énergétique, efficacité des algorithmes) et proposer des améliorations en cas de dérives.

### Simplicité et efficacité du stockage des données

Gestion optimisée du stockage :

Le Titulaire doit intégrer des mécanismes permettant de limiter l’utilisation de l’espace de stockage en privilégiant des formats de données légers et en supprimant régulièrement les données obsolètes ou inutiles.

Compression des fichiers :

Le Titulaire doit s’assurer que les données persistantes et temporaires sont optimisées pour limiter l’empreinte de stockage, notamment en mettant en place des processus de compression automatique lorsque cela est possible.

## Obligation générale d’amélioration continue stratégique et d’innovation

Le Titulaire est soumis à une obligation de conseil renforcée, visant à orienter la Cnam vers une dynamique d'amélioration continue stratégique et à encourager l'innovation.

Il organise, au minimum une fois par an, une présentation à destination du Comité de Direction de la DDSI et/ou du Comité de Direction de la Cnam, portant à minima sur les éléments décrits infra.

L’organisation de cette itération et la remise d’un compte-rendu détaillé sont réalisées, par le Titulaire, dans un délai d’un mois suivant la date anniversaire de prise d’effet de l’accord-cadre ou de sa notification si celle-ci est postérieure, ou à une autre période convenue entre les parties. Le prix des prestations est inclus dans le prix annuel du forfait d’Assistance au pilotage global de l’accord-cadre.

Difficultés rencontrées :

Un bilan exhaustif et documenté des principaux obstacles et défis rencontrés dans le cadre des prestations. Ce bilan recense non seulement les incidents récurrents, les problèmes de performance mais aussi l’identification des éventuels goulots d’étranglement opérationnels ayant entravé l’efficacité des processus. Il prend en compte les facteurs internes au Titulaire tels que la gestion des ressources humaines et des compétences, ainsi que les facteurs externes, tels que les contraintes réglementaires ou les évolutions technologiques. L’objectif est de comprendre les causes de ces dysfonctionnements, qu’ils affectent la qualité, la continuité du service ou encore le respect des délais contractuels. Cette analyse vise à fournir un diagnostic complet pour mieux anticiper et corriger ces enjeux à l’avenir.

Opportunités de progrès :

Un ensemble de recommandations stratégiques pour identifier les axes d’améliorations potentielles, qu’il s’agisse des processus internes, des méthodes employées (nouveaux modèles de collaboration, agilité organisationnelle), des technologies mises en œuvre (modernisation de chaînes de traitements, intégration de solutions innovantes, etc.), d’organisation (les interactions intra Cnam et/ou avec ses partenaires) ou de toute autre initiative concrète susceptible d’optimiser la relation contractuelle nécessaire à la performance des services rendus et la continuité de service aux utilisateurs. Il s’agit de proposer des initiatives concrètes, économiquement soutenables et réalistes, tout en permettant d’être disruptif pour anticiper les besoins futurs.

Plans d’action :

Elaboration de plans d’action détaillés pour pallier les difficultés identifiées et exploiter les opportunités de progrès. Chaque plan s’articule autour d’objectifs mesurables, et réalisables assortis d’échéanciers définissant les étapes clés à suivre. Les ressources humaines, matérielles ou budgétaires nécessaires à la mise en œuvre de ces plans sont également évaluées afin d’assurer une mesure d’impact optimal. Ces initiatives doivent non seulement résoudre les problèmes existants, mais aussi anticiper les évolutions futures pour en assurer la pérennité. Le suivi et l’évaluation des progrès font partie intégrante de ces plans, permettant ainsi des ajustements en temps réel pour garantir l’atteinte des résultats escomptés. Une analyse des risques, en parallèle de ces plans d’action, doit permettre d’identifier les potentielles zones de fragilité (changements réglementaires, contraintes économiques, interruptions technologiques, risques RH, impacts technologiques, risques à ne pas faire etc.).

Afin que ce dispositif soit à la fois réactif et pertinent tout en garantissant une approche complète et adaptée aux enjeux actuels et futurs, cette présentation peut inclure :

Des indicateurs de performance (KPI) et suivi continu pour suivre l’efficacité des actions entreprises :

Ces KPI sont, le cas échéant, définis en amont pour chaque axe d’amélioration et mesurables dans le temps. Ce suivi continu permet d'évaluer en temps réel l’avancement des actions et d’ajuster les stratégies si nécessaires. Un tableau de bord peut être mis en place pour un suivi visuel et facile à partager entre les équipes du Titulaire et de la Cnam :

Une comitologie adaptée afin de garantir une gouvernance solide,

Une proposition sur la dimension « gestion du changement » et un accompagnement adapté s’il est identifié des risques de résistances internes,

Un benchmarking et une veille technologique pour nourrir les opportunités de progrès.

Pour rester à la pointe de l'innovation, une veille technologique et concurrentielle doit être assurée via des benchmark des meilleures pratiques, notamment dans la sphère sociale. Cela peut inclure la surveillance des nouvelles technologies émergentes, des solutions logicielles, ou des méthodes de gestion de projet innovantes.

NB : Les besoins expimés dans le présent paragraphe ne visent qu’à guider le Titulaire pour la délivrance d’une prestation, par ailleurs, attendue de toute ESN.

Une première approche est proposée par le Titulaire dans son offre.

## Intégration de l’intelligence artificielle (IA)

### Encadrement du recours à l’IA

Le recours à l’Intelligence Artificielle dans le cadre de l’exécution des prestations prévues au présent CCTP, tant pour l’utilisation de modèles d’IA à usage général, que pour la fourniture ou le déploiement de systèmes d’IA est encadré par le CCAP.

Le présent CCTP complète ainsi le cadre contractuel.

Le Titulaire complète ce dispositif contractuel en présentant dans son offre un chapitre particulier sur l’IA, la gouvernance mise en place sur ce sujet, la réponse à toutes les exigences précisées ci-dessous ainsi que tout autre élément qu’il juge nécessaire.

A titre d’exemple, l’offre du Titulaire précise la manière dont :

L’intelligence artificielle est mise à profit pour optimiser l’ensemble des prestations,

Le code généré est vérifié par des développeurs humains,

Les développeurs sont sensibilisés aux limitations et aux préoccupations de sécurité des systèmes d'IA,

Le code généré est « critiqué », en particulier en ce qui concerne les hallucinations et les risques de sécurité inhérents,

Les développeurs reçoivent et suivent des instructions claires sur les outils et les données qu'ils sont autorisés à utiliser,

Une formation continue sur l'utilisation efficiente des assistants de codage est mise en place.

La charte IA prévue dans le CCAP reprend tous ces aspects.

### Recours à l’Intelligence Artificielle (IA)

Le recours à l’Intelligence Artificielle dans le cadre de l’exécution des prestations prévues au présent CCTP pour l’utilisation de modèles d’IA doit systématiquement être autorisé en amont par la Cnam, préalablement à la réalisation des prestations forfaitaires ou à l’établissement de la commande des prestations, en application des prix du Bordereau de prix « Avec IA » ou « Sans IA ».

Le recours à l’IA sans autorisation préalable de la Cnam peut entrainer l’application d’une pénalité voire la résiliation de l’accord-cadre pour faute du Titulaire (cf. §6.7.2).

Outre l’encadrement prévu par le CCAP, le Titulaire doit soumettre, à la Cnam, dans son offre, puis pendant toute la durée d’exécution de l’accord-cadre :

Les outils qu’il propose d’utiliser,

Les conditions d’utilisation de ces outils,

Une analyse systématique des risques avant tout utilisation des outils,

L’encadrement mis en place pour le recours à ces outils tel que demandé dans le CCAP, à savoir la sensibilisation des équipes, la veille juridique, etc.

La visibilité pour la Cnam sur le recours à ces outils (ex. : les étapes du processus où l’IA intervient).

Le recours à l’IA doit respecter les principes de transparence et d’éthique (notamment la non-discrimination, la confidentialité, etc.). Le Titulaire doit veiller à ce que les outils IA utilisés soient mis à jour et maintenus pour garantir leur conformité avec les dernières normes de droit, de sécurité et d’éthique. Le Titulaire garantit qu'il dispose de tous les droits nécessaires pour utiliser les outils d'IA.

Le Titulaire demeure soumis aux même obligations et exigences de qualité des livrables qu’il utilise ou pas les outils d’IA. Il est pleinement responsable de la qualité des livrables produits à l'aide de technologies IA, notamment leur conformité aux spécifications, ainsi que la garantie de l'absence de biais ou erreurs dans les algorithmes utilisés. Pour ce faire, le Titulaire doit démontrer son intervention dans l’exécution des prestations, au travers de la traçabilité de l’usage de l’IA, en donnant la visibilité sur la manière dont il a recours aux outils pour exécuter les prestations objet de l’accord-cadre. Les livrables doivent être exploitables et maintenables dans les mêmes conditions que s’il n’avait pas été fait usage de l’IA pour les produire.

## Faits de retard et indicateurs d’écart contractuel

### Faits de retard

Le tableau ci-dessous définit les différents faits de retard.

| N° | Exigence | Mesure | Fait de Retard |
| --- | --- | --- | --- |
| INIT_FdR-01 | Tenue de la réunion de lancement | 10 jours ouvrés après la date d'effet de l'accord-cadre, ou de sa notification | 1 par jour de retard |
| INIT_FdR-02 | Compte-rendu et livrables de la réunion de lancement | Diffusion du compte-rendu de la réunion de lancement 5 jours ouvrés après la réunion Remise des livrables 5 jours ouvrés avant la réunion | 1 par jour de retard |
| INIT_FdR-03 | Mise en place d'un outil automatisé des indicateurs accessible par la Cnam | Opérationnel au plus tard deux mois après la réunion de lancement | 1 par semaine de retard |
| INIT_FdR-04 | Validation de la phase de prise de connaissance | Validation de la phase de prise de connaissance dans un délai de 2 mois après la date d'effet de l’accord-cadre | 4 par jour de retard |
| INIT_FdR-05 | Validation de la phase d'initialisation | Validation de la phase d'initialisation dans un délai de 4 mois après la date d'effet de l'accord-cadre | 4 par jour de retard |
| INIT_FdR-06 | Fin de la phase d'initialisation | Livraison de la documentation technique associée dans un délai 4 mois après la date d'effet de l'accord-cadre | 4 par jour de retard |
| ESP_FdR-01 | Mise en place de l’espace documentaire | 30 jours calendaires après la reunion de lancement | 1 par jour calendaire de retard |
| REV_FdR-01 | Validation de la phase de prise de connaissance | Validation de la phase de prise de connaissance dans un délai de 2 mois après la date de début de la réversibilité | 1 par semaine de retard |
| REV_FdR-02 | Validation de la phase de réversibilité | Validation de la phase de réversibilité dans un délai de 4 mois après la date de début de la réversibilité | 1 par semaine de retard |
| REV_FdR-03 | Fin de la phase de réversibilité | Restitution des livrables associés dans un délai 4 mois après la date de début de la réversibilité | 1 par semaine de retard |
| PIL_FdR-01 | Etude d’impact | Retard dans la réalisation d’une étude d’impact | 1 par jour ouvré de retard |
| PIL_FdR-02 | Projet de rapport d’activité MCO Mensuel | Le projet de rapport d'activité MCO mensuel est transmis 5 jours ouvrés à compter du 1er jour ouvré du mois | 1 par jour ouvré de retard |
| PIL_FdR-03 | Mise à jour et transmission du Rapport d’activité MCO Mensuel | Mise à jour et transmission du rapport d'activité MCO Mensuel 5 jours ouvrés après l'instance | 1 par jour ouvré de retard |
| PIL_FdR-04 | Rédaction du PAQ et du PAS | V1 dans un délai de 2 mois calendaires à compter de la réunion de lancement | 1 par jour ouvré de retard par document |
| PIL_FdR-05 | Complétude et justesse du Rapport d’activité MCO Mensuel | Complétude et justesse des livrables du rapport d’activité MCO mensuel | 1 par élément manquant ou incorrect pour chaque période |
| PIL_FdR-06 | Relance des interlocuteurs | Relance des interlocuteurs MOA, MOE, Exploitant ou autres pour lesquels une réponse est attendu pour traiter une FSP | 1 par relance manquante ou hors délais |
| DOC_FdR-01 | Création ou Mise à jour et livraison des Fiches Applicatives, et du dossier d'obsolescence | Une fois par an | 1 par semaine de retard |
| DOC_FdR-02 | Intégration et livraison des mises à jour documentaires | Mise à jour et mise à disposition selon la procédure définie des mises à jour documentaires suite à chaque livraison | 1 par semaine de retard |
| OBS_FdR-01 | Délai de prévenance (alerte obsolescence) | Le délai d'information de la Cnam par le Titulaire excède 45 jours calendaires | 1 par semaine de retard |
| SUP_FdR-01 | Support et assistance | Pas d'assistance ou support sur la plage horaire définie | 1 par évènement constaté |
| GES_FdR-01 | Outils | Le Titulaire assure la compatibilité des échanges et/ou interfaçage | 1 par semaine de non compatibilité |
| REACT_FdR-01 | Dépassement des délais | FSP donnant lieu à un dépassement n fois supérieur au délai défini | Pour chaque FSP : 1 par dépassement x n |
| QUA_FdR-01 | Refus de l'analyse proposée | FS dont l'analyse est refusée (incomplète ou erronée) | Pour une FSP bloquante : 3 par refus Pour une FSP grave : 2 par refus Pour une FSP gênante : 1 par refus (une même FSP pouvant donner lieu à plusieurs refus consécutifs) |
| QUA_FdR-02 | Refus pour cause de livraison incomplète ou ne respectant pas le processus | Livraison refusée par la Cnam | Pour une FSP bloquante : 3 par refus Pour une FSP grave : 2 par refus Pour une FSP gênante : 1 par refus (une même FSP pouvant donner lieu à plusieurs refus consécutifs) |
| QUA_FdR-03 | Version corrective non conforme | Livraison corrective non conforme | Pour une FSP bloquante : 3 par non-conformité Pour une FSP grave : 2 par non-conformité Pour une FSP gênante : 1 par non-conformité (une même FSP pouvant donner lieu à plusieurs non-conformités consécutives) |
| QUA_FdR-04 | Version corrective non conforme post installation en production | Livraison corrective non fonctionnelle ou engendrant des régressions | Pour une FSP bloquante : 6 par non-conformité Pour une FSP grave : 3 par non-conformité Pour une FSP gênante : 2 par non-conformité (une même FSP pouvant donner lieu à plusieurs non-conformités consécutives) |
| QUA_FdR-05 | Relivraison suite à Version corrective non conforme | La relivraison ne permet pas de respecter la planification de la mise à disposition aux exploitants | 1 par jour de décalage de la date de mise à disposition |
| QUA_FdR-06 | Rattrapage de donnée non effectué ou incomplet ou incorrect | La correction ou le rattrapage des données n’a pas été effectué à l’initiative du Titulaire, ou alors de manière partielle ou incorrecte. | 1 par jour de décalage de la date de mise à disposition en regard des SLA Pour non réalisé, le jour court à partir de la date de clôture à tort de la FSP |

Les pénalités sont traitées dans un article dédié du CCAP.

Tous les faits de retard constatés en application du tableau supra sont décomptés par la Cnam trimestriellement. Chaque fait de retard donne lieu à une pénalité de 500€. Les pénalités liées aux faits de retard sont précomptées sur les factures relatives au forfait d’Assistance au pilotage global de l’accord-cadre.

### Indicateurs d’écart contractuel

Afin de garantir la qualité et la performance des prestations fournies, un système de suivi par points est mis en place. Le suivi des prestations forfaitaires définies infra peut donner lieu au constat d’écarts entre certaines obligations et exigences contractuelles et l’exécution de celles-ci. Ces écarts sont constatés et comptabilisés par application d’un barème de points.

Les prestations forfaitaires concernées sont les suivantes :

Assistance au pilotage global de l’accord-cadre,

Assistance au pilotage de projets,

Pilotage des prestations de MCO,

Gestion des environnements.

L'accumulation de points indiquant des écarts entre les obligations et exigences contractuelles et l’exécution de celles-ci peut entraîner une réfaction sur le montant trimestriel du forfait d’Assistance au pilotage global de l’accord-cadre.

#### Indicateurs et points associés

Les prestations forfaitaires sont soumises à une évaluation reposant sur des indicateurs définis.

| Indicateur |  | Barème de points |
| --- | --- | --- |
| Réactivité | Absence de réponse formalisée ou d’action à une sollicitation (24 heures ouvrées par défaut) | 2 points par jour ouvré de retard |
| Gestion des comptes rendus | Indicateurs, issus de l’outil automatisé, non intégrés dans un compte-rendu d’instance | 1 point par compte rendu |
|  | Manquements en termes de cohérence et de qualité, relevés dans les observations et réserves de la Cnam | 1 point par n livraisons au-delà de la troisième version livrée |
|  | Une instance n'est pas tenue ou tenue en retard du fait du Titulaire | 1 point par jour ouvré de retard |
|  | Ordre du jour non livré selon le délai défini | 1 point par jour ouvré de retard |
| Adéquation et stabilité des profils | Profil non conforme aux exigences des unités d’oeuvre (compétences ou expérience) constaté sur une période significative | 5 points par profil concerné |
|  | Sollicitation, par le Titulaire, de la Cnam pour décaler une prestation du fait d‘une indisponibilité d’un profil conforme aux exigences | 5 points par occurence |
|  | Délai de prévenance non respecté en cas de changement d’intervenant | 2 points par semaine ouvrée de retard |
|  | Turnover excessif sans gestion de l’impact en anticipation d’un intervenant clé (i.e. tout interlocuteur sans lequel la prestation ne peut être réalisée dans les délais convenus ) | 5 points par remplacement non ou mal anticipé |
| Gestion des alertes et des risques | Absence de remontée formalisée d’un risque important (pesant sur le délai ou la qualité des prestations attendues) | 5 points par risque |
|  | Alerte signalée par la Cnam sans traitement formalisé sous 48 heures ouvrées | 3 points par alerte |
| Non-respect des obligations contractuelles globales | Manquement significatif ou persistant aux obligations générales définies dans le présent CCTP. Ex. : - Non-respect des délais globaux, - Non-respect des délais de remise des livrables, - Non-conformité aux engagements de reporting, - Insuffisance structurelle des moyens déployés, - Défaut de qualité des livrables | 10 points par manquement constaté |

Un système de points est appliqué pour chaque manquement ou non-conformité constaté(e), selon le barème précité. Tous les indicateurs, par ailleurs, pénalisés au titre des faits de retard ne peuvent pas donner lieu à réfaction sur le fondement du présent paragraphe.

Les points attribués sont cumulés sur un trimestre civil et donnent lieu à une réfaction pour ce motif, le cas échéant. D’autres manquements du Titulaire restent, par ailleurs, soumis au mécanisme de réfaction conformément aux stipulations du CCAP.

Le Titulaire est régulièrement tenu informé du suivi de ses points, lui permettant ainsi d’initier, en temps utile, les actions correctives nécessaires pour garantir le respect des engagements contractuels.

#### Application de la réfaction

Le cas échéant, une réfaction est calculée, trimestiellement, sur le fondement de trimestres civils, en fonction du barème suivant :

0 à 10 points : Aucune réfaction.

11 à 20 points : 5% de réfaction sur le montant trimestriel en €HT du forfait d’Assistance au pilotage global de l’accord-cadre, du trimestre civil considéré.

21 à 30 points : 10% de réfaction sur le montant trimestriel en €HT du forfait d’Assistance au pilotage global de l’accord-cadre, du trimestre civil considéré.

Plus de 30 points : 20% de réfaction sur le montant trimestriel en €HT du forfait d’Assistance au pilotage global de l’accord-cadre, du trimestre civil considéré, avec une majoration de 3 % supplémentaire par tranche de 10 points au-delà de 30 points.

La réfaction est appliquée sur la facture, du trimestre civil considéré, relative à l’Assistance au pilotage global de l’accord-cadre.

Exemple : Les montants et le nombre de points présentés dans cet exemple sont uniquement à titre illustratif. Ils ne doivent en aucun cas être considérés comme représentatifs des attentes de la Cnam.

Hypothèse :

Prix annuel du forfait d’Assistance au pilotage global de l’accord-cadre = 2 000 000€HT

Montant trimestriel = 500 000€HT

Constat d’écarts sur le T3 civil de l’année N (juillet à septembre) : nombre de points attribués = 12 points

Application :

Réfaction = 500 000€HT * 5% = 25 000€.

Cette réfaction est appliquée sur la facture, du T3 civil de l’année N, relative à l’Assistance au pilotage global de l’accord-cadre.

Pour le premier et le dernier trimestre de l’accord-cadre, s’ils ne constituent pas un trimestre civil entier, le barème de point est réajusté et l’assiette de réfaction calculée prorata temporis sur le fondement d'un trimestre civil de 90 jours.

Exemple :

Hypothèse :

Prix annuel du forfait d’Assistance au pilotage global de l’accord-cadre = 2 000 000€HT

Montant trimestriel = 500 000€HT

L’accord-cadre est notifié et prend effet le 01/03/2026

Constat d’écarts sur le T1 civil de l’année 1, soit sur la période courant du 01/03/2026 au 31/03/2026 : nombre de points attribués = 8 points

Application :

Nombre de points réajusté = (8 points / 30 jours) * 90 jours = 24 points

Montant trimestriel = (500 000€HT / 90 jours) * 30 jours = 166 666,67€HT

Réfaction = 166 666,67€HT * 10% = 16 666,67€.

Cette réfaction est appliquée sur la facture, du T1 de l’année 2026, relative à l’Assistance au pilotage global de l’accord-cadre.

# Prestations adressées par l’accord-cadre

## Périmètre du lot 2 - Relations Internationales (OVERSI, METIS, IROISE, EESSI) et Fraudes (OGC, OLCF, ASAFO)

Le lot 2 adresse les prestations objet du présent CCTP pour les domaines applicatifs relations internationales et fraudes avec les fabricants suivants :

- DDISE : IROISE, METIS

- DGDP : Outils de contrôle de FRAUDE, OVERSI…

### Périmètre applicatif en MCO

Le tableau ci-dessous définit la liste des périmètres applicatifs couverts, le cas échéant, par les prestations de Maintien en conditions opérationnelles (MCO) et de Pilotage des prestations de MCO décrites aux §5.5 et 5.6. Il précise :

En colonne (A) : Le domaine auquel est rattaché le périmètre applicatif.

En colonne (B) : Le nom du périmètre applicatif.

En colonne (C) :

« Oui » : Les périmètres applicatifs couverts par les prestations de MCO et Pilotage MCO.

« Le cas échéant » : Les périmètres applicatifs pour lesquels la Cnam se réserve le droit de confier au Titulaire (exemple : pour les périmètres applicatifs en cours de développement ou gérés par la Cnam à la date de publication), à la notification de l’accord-cadre ou de sa date d’effet, les prestations de MCO et de Pilotage MCO.

En colonne (D) : Le nom du fabricant Cnam porteur du périmètre applicatif à la date de rédaction du CCTP. Il est précisé que le fabricant peut changer pendant la durée d’exécution de l’accord-cadre, sur décision de la Cnam, sans que cela n’ait d’incidence sur les stipulations contractuelles, les engagements du Titulaire ou les obligations définies dans le présent accord-cadre.

En cas de changement d’opérateur économique en charge du MCO d’un périmètre applicatif, ou, pour les périmètres applicatifs qui ne sont pas en MCO à la date de rédaction du CCTP, si le périmètre applicatif n’a pas été développé par le Titulaire, la Cnam affermit , à la notification de l’accord-cadre ou de sa date d’effet, la tranche optionnelle (To) d’initialisation (cf. §5.4.1). Les prestations de MCO et de Pilotage MCO débutent à l’issue de la phase 1 de l’initialisation.

Le Titulaire doit corriger le stock de Fiches de Signalement de Production (FSP) résiduelles dans les délais suivants, à compter de la date de démarrage de la phase 2 de l’initialisation :

FSP bloquantes : correction dans un délai maximum de 2 mois,

FSP graves : correction dans un délai maximum de 4 mois,

FSP gênantes : correction dans un délai maximum de 6 mois.

Passé ce délai, le Titulaire doit traiter les FSP non corrigées conformément aux stipulations du §5.5.7. Le règlement des FSP corrigées dans les délais impartis s’effectue au prorata du prix indiqué, par le Titulaire, dans le bordereau de prix, pour un lot de 500 FSP, selon la catégorie de FSP concernée.

Exemple : Les prix et nombre de FSP corrigées présentés dans cet exemple sont uniquement à titre illustratif. Ils ne doivent en aucun cas être considérés comme représentatifs des attentes de la Cnam.

Dans l’hypothèse où le Titulaire corrige 600 FSP bloquantes (prix lot 500 = 5.000 €HT), 400 FSP graves (prix lot 500 = 3.000 €HT) et 550 FSP gênantes (prix lot 500 = 1.000€HT), le règlement opéré par la Cnam, à l’issue du délai précité s’établit comme suit :

FSP bloquantes : 600/500*5.000 = 6.000 €HT

FSP graves : 400/500*3.000 = 2.400 €HT

FSP gênants : 550/500*1.000 = 1.100 €HT

Lorsque l’opérateur économique en charge du MCO d’un périmètre applicatif ne change pas, ou, pour les périmètres applicatifs qui ne sont pas en MCO à la date de rédaction du CCTP, si le périmètre applicatif a été développé par le Titulaire, il n’y a pas d’initialisation. Les prestations de MCO et de Pilotage MCO débutent à la date d'effet de l'accord-cadre, ou de sa notification si celle-ci est postérieure.

Le stock de FSP résiduelles non corrigées à la date prise d’effet de l’accord-cadre, ou de sa date de notification si celle-ci est postérieure, doit être traité, par le Titulaire, conformément aux stipulations du §5.5.7.

| Domaine (A) | Périmètre Applicatif (B) | Périmètre couvert par les prestations de MCO et Pilotage MCO (C) | Fabricant à la date de rédaction du CCTP (D) |
| --- | --- | --- | --- |
| Relations internationales | METIS | Le cas échéant | DDISE |
| Relations internationales | IROISE | Le cas échéant | DDISE |
| Lutte contre la fraude | FRAUDES (ASAFO, OLCF, OGC et SOFI) | Le cas échéant | DGDP |
| Relations internationales | OVERSI | Le cas échéant | DGDP |
| Relations internationales | EESSI | Le cas échéant | DGDP |

### Prestations forfaitaires adressées par le lot 2

Le tableau ci-dessous définit la liste des prestations forfaitaires adressées par le présent accord-cadre. Il précise :

En colonne (E) : L’intitulé des prestations forfaitaires.

En colonne (G) : Les éléments de dimensionnement précisant la(es) métrique(s) et la charge annuelle en ETP estimée par la Cnam. Lorsque la colonne précise la mention :

- « N/A » : les prestations sont définies indépendamment de tout paramètre de dimensionnement spécifique et reposent uniquement sur les exigences définies pour les prestations considérées.

Modalités d’évolution du montant du forfait :

Pendant toute la durée d’exécution de l’accord-cadre, les valeurs (en nombre) des métriques définies en colonne (G) (sauf mention « N/A ») peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse :

A la hausse : Pour une année contractuelle donnée, une fois la valeur (en nombre) de la métrique, définie par la Cnam, atteinte, le montant du forfait est complété pour tenir compte de l’excédent du trimestre considéré. Le règlement s’effectue au prorata du prix unitaire/par pack indiqué, par le Titulaire, dans le bordereau de prix, selon le type de prestations considéré, tel que :

Complément = (Excédent sur le trimestre considéré) * (prix unitaire de l'opération considérée (défini dans le borderau de prix))

Ou

Complément = ((Excédent sur le trimestre considéré) / valeur en nombre du pack) * (prix du pack de l'opération considérée (défini dans le bordereau de prix))

A la baisse : A la fin d’une année contractuelle considérée, si la valeur (en nombre) de la métrique n’est pas atteinte, une réfaction, proportionnelle à la valeur non consommée, est appliquée, dans la limite de 90% du prix annuel du forfait considéré.

Réfaction = (valeur non consommée / métrique) * (prix annuel du forfait considéré)

Exemples : Les prix et valeurs (en nombre) présentés dans cet exemple sont uniquement à titre illustratif. Ils ne doivent en aucun cas être considérés comme représentatifs des attentes de la Cnam.

Hypothèses de base :

Prestation forfaitaire = Assistance au pilotage de projets

Valeur (en nombre) de la métrique = 6.800 jours-hommes roadmap Cnam par an

Prix du forfait = 250 000 €HT soit un règlement trimestriel à terme échu d’un montant de 62 500€HT

Prix pour un pack de 1.000 jours-hommes roadmap = 20 000 €HT

Exemple 1 : Modalités de règlement – évolution à la hausse à partir du T3 :

T1 = Pilotage de 2.000 jours-hommes roadmap

Règlement = 62 500 €HT

T2 = Pilotage de 2.300 jours-hommes roadmap

Règlement = 62 500 €HT

T3 = Pilotage de 2.800 jours-hommes roadmap (excédent de 300 jours-hommes roadmap)

Complément = (300 / 1.000 * 20 000 €HT) = 6 000 €HT

Règlement = 62 500 €HT + 6 000 €HT = 68 500 €HT

T4 = Pilotage de 2.000 jours-hommes roadmap (excédent de 2.000 jours-hommes roadmap)

Complément = (2.000 / 1.000 * 20 000 €HT) = 40 000 €HT

Règlement = 62 500 €HT + 40 000 €HT = 102 500 €HT

Exemple 2 : Modalités de règlement – évolution à la baisse :

T1 = Pilotage de 1.700 jours-hommes roadmap

Règlement = 62 500 €HT

T2 = Pilotage de 1.800 jours-hommes roadmap

Règlement = 62 500 €HT

T3 = Pilotage de 1.800 jours-hommes roadmap

Règlement = 62 500 €HT

T4 = Pilotage de 1.200 jours-hommes roadmap (non consommé = 300 jours-hommes roadmap)

Réfaction = (300 / 6.800) * (250 000 €HT) = 11 029€HT

Règlement = 62 500 €HT – 11 029€HT = 51 471 €HT

| Forfait (E) | Éléments de dimensionnement (G) |
| --- | --- |
| Assistance au pilotage global de l’accord-cadre (§5.2) | N/A |
| Assistance au pilotage de projets (§5.3) | Pilotage de 1700 jours-hommes roadmap Cnam (charge totale projet) par an Charge estimée par la Cnam* : 1 ETP/an |
| Maintien en conditions opérationnelles (§5.5) | N/A |
| Pilotage des prestations de MCO | N/A |
| Gestion des environnements (§5.7) | Gestion des environnements pour 50 projets par an Charge estimée par la Cnam* : 2,5 ETP/an |

NB :

N/A » : les prestations sont définies indépendamment de tout paramètre de dimensionnement spécifique et reposent uniquement sur les exigences définies pour les prestations considérées.

* : les charges en ETP estimées par la Cnam sont indicatives et n’ont aucune valeur contractuelle.

#### Pondérations critères MCO des domaines du lot 2

Le tableau ci-après détaille, la répartition des poids des critères utilisés pour détermine le prix du MCO complémentaire (cf. §5.5.9).

Le domaine des périmètres applicatifs couverts, le cas échéant, par les prestations de Maintien en conditions opérationnelles (MCO), à la date d'effet de l'accord-cadre, ou de sa notification si celle-ci est postérieure , est précisé en colonne (A) du tableau du §5.1.1.

| Libellé du critère | Domaine Lutte contre la Fraude |  | Domaine Relations internationales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nouveau périmètre applicatif | Evolution périmètre applicatif | Nouveau périmètre applicatif | Evolution périmètre applicatif |
| Nombre de lignes de code | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Complexité de l'application | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibilité | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fréquence des traitements | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evolution du nombre de FSP | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Montant DEV+TU | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Nombre de cas de tests | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Pondération totale | 7 | 7 | 7 | 7 |

## Assistance au pilotage global de l’accord-cadre

### Objet

Les prestations consistent notamment, pour le Titulaire, dès la date d’effet de l’accord-cadre ou de notification si celle-ci est postérieure :

A organiser la réunion de lancement avec les équipes de la Cnam (kick off), dans les conditions fixées au §5.2.4.1,

A mettre en place, pour toute activité entrant dans le périmètre de l’accord-cadre :

L'organisation et les moyens nécessaires, y compris les ressources humaines et matérielles, pour assurer les services attendus dans le cadre de l’accord-cadre. Il est précisé que la montée en compétences des équipes, entre dans le cadre de la présente prestation.

Les méthodes de travail et outils associés,

La gouvernance et les différents comités/rituels communs avec les équipes de la Cnam.

Une méthode de travail qui garantit pour ses intervenants, une bonne compréhension des exigences du CCTP (notamment la compréhension de l’utilisation des unités d’œuvre), en organisant de manière pérenne des points de synchronisation avec la Cnam pour adresser les problématiques résiduelles afin de ne pas impacter les opérations en cours et à venir. La méthode de travail et l’organisation mise en œuvre pour répondre au besoin sont décrites dans l’offre du Titulaire.

La contribution aux task force organisées par la Cnam en cas de situation de crise et la mobilisation des moyens nécessaires pour résoudre la crise. Le Titulaire doit être présent à toutes les réunions nécessaires.

Pendant toute la durée d’exécution de l’accord-cadre, le Titulaire :

Est responsable de l’organisation globale des prestations conformément aux principes, responsabilités et méthodes décrits dans le présent CCTP et précisés, le cas échéant, dans le PAQ et l’offre du Titulaire.

Met en oeuvre les interconnexions réseaux, la gestion de leurs évolutions (le cas échéant) et la résolution des dysfonctionnements éventuels, pendant la durée de l’accord-cadre (cf. §2.4).

S’assure que tous les livrables contractuels, les PAQ, PAS et autres documents sont mis à jour régulièrement, par ses équipes, et communiqués à la Cnam. A date de validation par la Cnam, leurs stipulations sont appliquées et respectées par l’ensemble des équipes.

Produit les documents de référence et reportings réguliers définis à la comitologie, intégrant les indicateurs et preuves associés.

Participe à l’analyse du besoin (ateliers de restitution du cadrage projet si le Titulaire n’a pas contribué au cadrage ou ateliers de présentation du besoin fonctionnel et technique).

Produit l’analyse d’impact, la liste des travaux à réaliser, la proposition d’allotissement à partir des entrants projet en vue d’établir une commande de prestations complémentaires

Produit les EPC, après analyse des besoins de la Cnam (cf. §6.5). Le modèle d’EPC est fourni par la Cnam.

Est responsable du pilotage contractuel de l’accord-cadre.

Est responsable du pilotage opérationnel global des activités de l’accord cadre.

Assure un support transverse aux activités pour respecter les exigences exprimées dans le présent CCTP notamment en termes de qualité, sécurité et conformité définies notamment au §4.

Assure un support transverse au delivery de toutes les prestations,

Anime une initiative d’amélioration continue telle que décrites au §4.5 et §4.1.4.

Le prix de ces prestations est inclus dans le prix annuel du forfait d’Assistance au pilotage global de l’accord-cadre. Il en est ainsi également de toute prestation objet du présent CCTP qui renvoit expressément audit forfait.

L’assistance au pilotage global de l’accord-cadre :

Ne comporte pas de phase d’initialisation ni de réversibilité,

N’adresse pas les prestations d’assistance au pilotage de projets définies au §5.3,

N’adresse pas l’activité de gestion de projets incluse dans les prestations complémentaires (cf. §6).

### Activités et livrables associés

L'assistance au pilotage global de l’accord-cadre couvre les activités, prestations et livrables décrits infra pendant toute la durée d’exécution de l'accord-cadre. Les livrables sont remis, par le Titulaire, conformément aux stipulations du présent CCTP ou à la demande de la Cnam.

| Activités | Prestations et livrables |
| --- | --- |
| Suivi global d’avancement des prestations | - Tableaux de bord de pilotage opérationnel, stratégique et financier (valorisation et analyse des indicateurs) |
| Traitement des alertes et des difficultés d’exécution | - Analyse des risques et des contraintes d’ensemble et propositions de remédiation datées |
| Établissement du plan de charge prévisionnel correspondant à la feuille de route des futures prestations | - Plan de charge prévisionnel à 6 mois glissants |
| Garantie du bon niveau de compétences et d'expériences des équipes | - Matrice des compétences et du taux de turnover actualisée par trimestre et lors de toute évolution, mise en place d'un plan pour gérer la montée en compétence, gestion des turnovers et organisation des biseaux |
| Gestion et pilotage des sous-traitants | - Actes de sous-traitance (DC4) et leur qualité, suivi de la consommation, des échéances et du périmètre. Les DC4 doivent être validés et signés par la Cnam, et notifiés au Titulaire, avant le début d’exécution des prestations considérées. |
| Suivi des prestations à bons de commande | - Suivi de la fiabilité de la tenue des jalons, taux d’avancement de chaque bon de commande |
| Prise en charge de la politique qualité avec un PAQ opérationnel et à jour | - Rédaction du PAQ V1 dans un délai de 2 mois calendaires suivant la réunion de lancement du marché. - Le PAQ est révisé a minima annuellement. |
| Prise en charge du PAS et contrôle régulier du respect des exigences et mesures de sécurité | - Rédaction du PAS V1 dans un délai de 2 mois calendaires suivant la réunion de lancement du marché. - Le PAS est révisé a minima annuellement. |
| Assurance de la logistique des instances de pilotage de l'accord-cadre (comitologie) | - Elaboration des supports et Comptes rendus des différentes instances de pilotage |
| Gestion du pilotage des projets confiés | - Analyse d’impact, liste des travaux à réaliser, proposition d’allotissement - Élaboration des EPC demandés par la Cnam dans le respect des délais et de la qualité attendue. - Suivi d’avancement des EPC attendus, EPC. - Tableau de risques et pilotage par la gestion de risque - Mise en place et suivi des KPI pour évaluer l’efficacité des prestations fournies. |
| Gestion de la relation contractuelle opérationnelle | - Elaboration dans le PAQ de consignes établies conjointement entre la Cnam et le Titulaire pour accompagner les équipes dans la bonne compréhension des stipulations de l’accord-cadre et faciliter l’exécution des prestations. - Mise en place de KPI pour suivre l’application des consignes |
| Gestion de l’expertise technique transverse en support aux projets | - Bilan des actions entreprises avec les équipes techniques de la Cnam pour confirmer la bonne prise en compte de la trajectoire technologique de la Cnam et les impacts dans les travaux à mener par le Titulaire. - Elaboration de règles à suivre et de procédures de contrôle avec les représentant Cnam pour traiter les exigences d’accessibilité et d’écoconception. Mise en place de KPI pour objectiver le déploiement des pratiques à respecter. |
| Animation d’une démarche d’amélioration continue | - KPI et plan d’actions. - Bilan annuel et plan d’actions associé (cf §4.1.4.1). |
| Intelligence Artificielle | - Accompagnement spécifique sur l’architecture et la sécurité de la plateforme technique en vue d’une appropriation conduisant les équipes de la Cnam à être en tous point autonomes. |

### Profils des intervenants affectés à l’Assistance au pilotage global de l’accord cadre

| Fonction à la Cnam | Équivalence chez le Titulaire |
| --- | --- |
| Directeur Adjoint du DDSI | Directeur de Surveillance |
| Sous-Directeur (Responsable du pôle fabricant) | Directeur Delivery Manager |
| Manager Opérationnel | Responsables de Portefeuille |
| Gestionnaire de Contrat (Contract Manager) | Gestionnaire de Contrat et responsable assurance qualité |
| Architectes | Architectes |
| Experts fonctionnels | Experts fonctionnels transverses |
| Experts techniques | Experts techniques transverses |
| RSSI | RSSI |
| Référent Accessibilité | Référent Accessibilité |
| Référent Ecoconception | Référent Ecoconception |

### Comitologie

Le Titulaire élabore les comptes rendus (en format éditable et modifiable) des différents comités en respectant le délai défini pour l’instance considérée. La Cnam peut émettre des observations ou réserves. Le Titulaire doit les prendre en compte dans une nouvelle version, transmise à la Cnam.

Les manquements en termes de cohérence et de qualité, relevés dans les observations et réserves de la Cnam, sont soumis, le cas échéant, à réfaction dans les conditions définies au §4.7.2.

#### Réunion de Lancement

| Niveau de comitologie | Pilotage organisationnel |
| --- | --- |
| Portée | lot 2 Relations internationales et Fraudes |
| Fréquence | Ponctuelle. Organisée par le Titulaire, elle a lieu au plus tard 10 jours ouvrés à compter de la date de prise d’effet de l’accord-cadre, ou de sa date de notification si celle-ci est postérieure {INIT_FdR-01} |
| Participants Cnam (a minima) | - Sous-Directeur - Managers Opérationnels - Gestionnaire de contrat - Représentant du département des achats de la DDSI (DATIE) |
| Participants Titulaire (a minima) | - Directeur Delivery Manager - Responsables de Portefeuille - Gestionnaire de Contrat - Responsable qualité |
| Objectifs | - Présenter l’organisation miroir - Présenter le plan d’actions et le planning des prestations d’initialisation pour permettre à la Cnam de mettre à disposition les ressources nécessaires à la mise en place des aspects de logistique, de pilotage et de reporting. Le Titulaire doit intégrer le système de gestion des configurations et des versions de la Cnam ainsi que l'ensemble des processus associés. - Présenter l'ensemble des dispositions organisationnelles, environnementales, documentaires et de gestion de la qualité. - Présentation des portefeuilles en cours et le dispositif de reversibilité associé à son planning |
| Support et compte-rendu | - Le support est réalisé par le Titulaire et transmis, à la Cnam, au plus tard 5 jours ouvrés avant l’instance. {INIT_FdR-02} - Le compte rendu est réalisé par le Titulaire en séance et transmis à la Cnam à l’issue de l'instance. |
| Livrables | - Au plus tard 5 jours ouvrés avant la réunion de lancement, le plan d’actions et le planning des prestations d’initialisation. {INIT_FdR-02} |

#### Comité de Suivi de l’Activité (CSA)

| Niveau de comitologie | Pilotage des entités prescriptrices |
| --- | --- |
| Portée | Prestations de l’entité |
| Fréquence | Mensuelle |
| Participants Cnam (a minima) | - Sous-Directeur - Manager Opérationnel - Gestionnaire de Contrat |
| Participants Titulaire (a minima) | - Directeur Delivery Manager - Responsables de Portefeuille - Gestionnaire de Contrat |
| Objectifs | - Revoir l’organisation Miroir en cas de changement - Suivre globalement l'avancement des prestations y compris le MCO et le respect des engagements du Titulaire. - Contrôler et analyser les indicateurs de suivi d’exécution des prestations. - Suivre les actions d’optimisation des prix, mesurer les résultats obtenus et maintenir la dynamique d’optimisation. - Traiter les alertes, difficultés ou problèmes d'exécution des prestations en cours. - Présenter le programme des prestations pour la période à venir. - Présenter la matrice des compétences des profils affectés aux prestations en cours (forfaits et prestations à bon de commande) et les indicateurs associés. - Discuter des difficultés rencontrées et des plans d'action envisagés. - Faire le point sur les changements relatifs aux environnements, méthodes et outils. - Faire le point sur la réactivité, la qualité et les améliorations identifiées. - Faire le point sur les prestations demandées, réalisées et restantes. - Suivre et remonter les indicateurs de sécurité. - Points d’escalade qui ne trouvent pas de solution en COPROJ - Présenter tous les axes d’améliorations détectés par le Titulaire dans le cadre de l’amélioration continue. - Présenter le rapport actualisé d’utilisation de l’IA - Présenter des propositions de Mise à Jour du PAQ |
| Support et compte-rendu | - Le support est réalisé par le Titulaire et transmis, à la Cnam, au plus tard 2 jours ouvrés avant l’instance. - Le compte rendu est réalisé par le Titulaire en séance et transmis à la Cnam à l’issue de l'instance. |

#### COPROJ

| Niveau de comitologie | Pilotage des entités prescriptrices |
| --- | --- |
| Portée | Prestations de l’entité |
| Fréquence | Hebdomadaire |
| Participants Cnam (a minima) | - Sous-Directeur - Managers Opérationnels - Gestionnaire de contrat |
| Participants Titulaire (a minima) | - Directeur Delivery Manager - Responsables de Portefeuille - Gestionnaire de contrat |
| Objectifs | - Traiter les points d’escalades remontés des CSP et COSUI MCO et de toutes alertes remontées par la Cnam et transmises au titulaire - Suivre globalement l'avancement des prestations y compris le MCO et le respect des engagements du Titulaire. - Contrôler et analyser les indicateurs de suivi d’exécution des prestations. - Contrôler et analyser les indicateurs de suivi d’exécution des EPC - Suivre les actions d’optimisation des prix, mesurer les résultats obtenus et maintenir la dynamique d’optimisation. - Traiter les alertes, difficultés ou problèmes d'exécution des prestations en cours. - Présenter le programme des prestations pour la période à venir. - Discuter des difficultés rencontrées et des plans d'action envisagés. - Faire le point sur les prestations demandées, réalisées et restantes. |
| Support et compte-rendu | - Le support est réalisé par le Titulaire et transmis, à la Cnam, au plus tard 1 jour ouvré avant l’instance. - Le compte rendu est réalisé par le Titulaire en séance et transmis à la Cnam à l’issue de l'instance |

#### Comité de Pilotage Marché (COPIL « Marché »)

| Niveau de comitologie | Pilotage marché |
| --- | --- |
| Portée | Périmètre global de l’accord-cadre |
| Fréquence | Trimestrielle |
| Participants Cnam (a minima) | - Sous-Directeur - Gestionnaire de Contrat - Représentant du département des achats de la DDSI (DATIE), le cas échéant - RSSI |
| Participants Titulaire (a minima) | - Directeur de Surveillance - Directeur Delivery Manager et responsable assurance qualité - Gestionnaire de Contrat - RSSI |
| Objectifs | - Présenter l’organisation Miroir en cas de changement - Suivre globalement l'avancement des prestations et le respect des engagements du Titulaire. - Contrôler et analyser les indicateurs de suivi d’exécution des prestations. - Suivre les mesures de sécurité et les indicateurs du PAS. - Traiter les difficultés ou problèmes d'exécution des prestations en cours. - Présenter le programme des prestations pour le trimestre à venir. - Présenter les orientations stratégiques impliquant le Titulaire. |
| Support et compte-rendu | - Le support est réalisé par le Titulaire et transmis, à la Cnam, au plus tard 3 jours ouvrés avant l’instance. - Le compte rendu est réalisé par le Titulaire en séance et transmis à la Cnam à l’issue de l'instance |

#### Comité de Suivi Financier (COFI)

| Niveau de comitologie | Pilotage marché |
| --- | --- |
| Portée | Périmètre global de l’accord-cadre |
| Fréquence | Simultanément au COPIL Marché |
| Participants Cnam (a minima) | - Directeur Adjoint - Sous-Directeur - Gestionnaire de Contrat - Représentant du département des achats de la DDSI (DATIE), le cas échéant |
| Participants Titulaire (a minima) | - Directeur de Surveillance - Directeur Delivery Manager - Gestionnaire de Contrat |
| Objectifs | - Suivre globalement l'avancement des prestations et le respect des engagements du Titulaire. - Contrôler et analyser les indicateurs de suivi d’exécution des prestations. - Traiter les alertes, difficultés ou problèmes d'exécution des prestations en cours. - Présenter le programme des prestations pour la période à venir. |
| Support et compte-rendu | - Le support est réalisé par le Titulaire et transmis, à la Cnam, au plus tard 3 jours ouvrés avant l’instance. - Le compte rendu est réalisé par le Titulaire en séance et transmis à la Cnam à l’issue de l'instance. |

#### Comité de Gestion des Environnements (CGDE)

| Niveau de comitologie | Pilotage marché |
| --- | --- |
| Portée | Périmètre global de l’accord-cadre |
| Fréquence | Mensuel |
| Participants Cnam (a minima) | - Gestionnaire des environnements (GDE) |
| Participants Titulaire (a minima) | - Gestionnaire des environnements (GDE) |
| Objectifs | - Suivre globalement l'avancement des prestations et le respect des engagements du Titulaire. - Partager le plan de charge et les besoins en termes d'environnements techniques mis à disposition du Titulaire par la Cnam. |
| Support et compte-rendu | - Le support est réalisé par le Titulaire et transmis, à la Cnam, au plus tard 3 jours ouvrés avant l’instance. - Le compte rendu est réalisé par le Titulaire en séance et transmis à la Cnam à l’issue de l'instance |

#### COPAS

| Niveau de comitologie | Pilotage technique et organisationnel |
| --- | --- |
| Portée | Périmètre global de l’accord-cadre |
| Fréquence | A l’initialisation de l'accord-cadre et à la demande de la Cnam |
| Participants Cnam (a minima) | - Correspondant sécurité |
| Participants Titulaire (a minima) | - Correspondant sécurité - Responsable opérationnel |
| Objectifs | - Présenter le tableau de bord de sécurité. - Présenter l’avancement et le suivi du plan d’action le cas échéant. - Traiter des sujets spécifiques (incidents, etc.). |
| Support et compte-rendu | - Le support est réalisé par le Titulaire et transmis, à la Cnam, au plus tard 3 jours ouvrés avant l’instance. - Le compte rendu est réalisé par le Titulaire en séance et transmis à la Cnam à l’issue de l'instance |

#### COTECH

| Niveau de comitologie | Gouvernance technique |
| --- | --- |
| Portée | Périmètre global de l’accord-cadre |
| Fréquence | 1 réunion par an ou à la demande de la Cnam |
| Participants Cnam (a minima) | - Responsables et experts techniques |
| Participants Titulaire (a minima) | - Responsable pôle de fabrication - Gestionnaire des environnements techniques (GDE) - Experts techniques |
| Objectifs | - Partager les évolutions du catalogue technique sur les aspects normes, outils, frameworks et technologies. - Présenter les bonnes pratiques de développement et de fabrication. - Prendre en compte les retours du Titulaire sur la mise en œuvre du contexte technique Cnam. - Le Titulaire peut à cette occasion présenter, via des retours d’expérience et des préconisations, des propositions d’évolution du catalogue. |
| Support et compte-rendu | - L’ordre du jour est réalisé par la Cnam et transmis 3 jours ouvrés avant l’instance. - Le compte rendu est réalisé par le Titulaire en séance et transmis à la Cnam à l’issue de l'instance |

#### Comité pour accessibilité

| Niveau de comitologie | Pilotage des entités prescriptrices |
| --- | --- |
| Portée | Portefeuille de projets |
| Fréquence | Mensuelle |
| Participants Cnam (a minima) | - Garant de l’accessibilité numérique (AN) |
| Participants Titulaire (a minima) | - Garant de l’accessibilité numérique (AN) |
| Objectifs | - Etablir et superviser un plan d’actions pour accroître le niveau d’accessibilité des applications développées dans le cadre des prestations pour respecter les exigences du §4.3 - Cartographier l’accessibilité numérique du patrimoine applicatif en responsabilité (applications historiques et nouvelles applications) - Indicateurs de pilotage de l’activité - Gérer les situations particulières qui nécessitent des alertes ou des arbitrages vers les Direction |
| Support et compte-rendu | - Le support est réalisé par le Titulaire et transmis, à la Cnam, au plus tard 3 jours ouvrés avant l’instance. - Le compte rendu est réalisé par le Titulaire en séance et transmis à la Cnam à l’issue de l'instance |

## Assistance au pilotage de projets

### Objet

La prestation consiste à mobiliser une équipe de chefs de projet, intégrée de manière étroite aux équipes de la Cnam, pour permettre à la Cnam :

D’améliorer sa gestion opérationnelle des projets,

De mettre en place des méthodes réutilisables dans tous les projets,

De participer à la mise en œuvre des processus qualité permettant de mesurer l'atteinte de son objectif principal : la maîtrise des projets informatiques de la Cnam.

Compte tenu de l’acculturation nécessaire des intervenants au Système d’information de l’Assurance Maladie et aux processus de fabrication de la Cnam, le Titulaire s’engage à mettre en place une gestion rigoureuse de la montée en compétence des intervenants, du turnover et des remplacements afin de garantir une qualité de service mesurable et performante.

La Cnam accorde une attention particulière à la qualité et à la cohérence du pilotage des prestations afin d’assurer un service global et complet, en ligne avec les attentes. Le Titulaire pilote ses activités en toute autonomie et est responsable des actions qui lui sont confiées

Les prestations se déroulent dans les locaux du Titulaire ou ceux de la Cnam. Le Titulaire peut être amené à se déplacer ponctuellement sur les sites de l’Assurance Maladie. Ces déplacements ne font pas l’objet d’une facturation supplémentaire.

Le prix de ces prestations est inclus dans le prix annuel du forfait d’Assistance au pilotage de projets, le cas échéant ajusté.

L’assistance au pilotage de projets :

Ne comporte pas de phase d’initialisation ni de réversibilité,

N’adresse pas les prestations d’assistance au pilotage global de l’accord-cadre définies au §5.2,

N’adresse pas l’activité de gestion de projets incluse dans les prestations complémentaires (cf. §6).

### Activités et livrables associés

Le Titulaire doit notamment :

Assister le responsable de projet Cnam pour :

L’étude de l’opportunité et la faisabilité du projet,

Le cadrage et la définition du projet,

Le pilotage opérationnel du projet.

Organiser et animer les instances de pilotage des projets et rédiger les comptes rendus (sauf CSP et comités mentionnés au §5.2.4).

Participe, a minima, aux CSP.

Proposer des organisations de travail, définir les structures de travail, le plan projet et les contraintes, tout en respectant les procédures et méthodes appliquées à la Cnam.

Dresser le bilan de l’existant.

Elaborer des maquettes, des scénarios de réalisation, de qualification et de mise en œuvre (planning inclus).

Préciser la complexité et les risques des différents scénarios.

Proposer des dispositifs de pilotage des risques.

Effectuer un reporting régulier sur l’avancement du projet en fonction des procédures et méthodes appliquées à la Cnam.

Planifier et coordonner des actions avec les partenaires projet.

Animer, piloter et suivre des actions en cas de task force.

Organiser et animer les REX Projets. En preparer les supports et rédiger les comptes-rendus. Suivre les plans d’amélioration retenus.

Ces activités sont directement liées à la réalisation opérationnelle du projet et ne relèvent pas des missions d’un PMO.

En fonction de la typologie des projets, les livrables associés, en rapport avec le cycle de vie de chaque projet, peuvent être :

Documents de cadrage,

Analyses de charge,

Plannings,

Plans de charges,

Tableaux de bord et de suivi des risques,

Diagnostics de situation et d’étude d’impacts,

Plan qualité Projet (PQP),

Dossiers d’arbitrage,

Convocations, ordres du jour, comptes rendus des instances,

Tableau de suivi des actions.

REX projets

### Profils et compétences des intervenants

Ces prestations sont assurées par des chefs de projet et directeurs de projet tels que définis dans la matrice de compétences.

### Exigences

Stabilité des équipes : Le Titulaire doit garantir la stabilité de l’équipe dédiée pour assurer la continuité des opérations et un suivi sans rupture de service conformément aux exigences mentionnées au chapitre 3.1Constitution des équipes du Titulaire.

Intégration dans les équipes : Les chefs de projet travaillent en étroite collaboration avec les équipes de la Cnam, intégrant les spécificités des processus internes de la Cnam. Cette approche vise à garantir une transparence totale et une exécution conforme aux attentes. Ils doivent également être en mesure de s’adapter rapidement aux évolutions des besoins de la Cnam et du projet.

Gestion des risques et incidents : Les chefs de projet, en concertation avec la Cnam, assurent une gestion proactive des risques avec des plans d’atténuation et de gestion des incidents. Chaque chef de projet est responsable de la mise en place de ces mesures et de la communication auprès des équipes Cnam.

Proactivité : Les chefs de projet doivent être proactifs dans l'exécution de leurs responsabilités. Cela inclut :

Anticipation des besoins : identifier et prévoir les besoins du projet ainsi que les obstacles potentiels avant qu'ils ne se manifestent.

Prise d'initiatives : proposer et mettre en œuvre des solutions innovantes pour améliorer les processus et optimiser les performances du projet.

Communication proactive : maintenir une communication régulière et transparente avec toutes les parties prenantes, en partageant les mises à jour pertinentes et en sollicitant activement des retours.

Amélioration continue : s'engager dans une démarche d'amélioration continue en surveillant les indicateurs clés de performance et en ajustant les stratégies en conséquence.

Réactivité face aux changements : adapter rapidement les plans et les ressources en réponse aux évolutions du projet.

Cette approche proactive est essentielle pour assurer le succès du projet, optimiser les ressources et garantir la satisfaction de la Cnam.

## Initialisation et réversibilité (MCO) [Tranches optionnelles]

### Initialisation

L’initialisation correspond à un transfert de connaissances, et de la documentation associée, et de responsabilité du MCO d’un périmètre applicatif, déjà en MCO à la date de prise d’effet de l’accord-cadre, de la Cnam, ou d’un tiers désigné par elle, le « cédant », vers le Titulaire afin de lui permettre de s'approprier les connaissances techniques et fonctionnelles relatives aux applications informatiques considérées.

Pour un périmètre applicatif considéré, cette prestation, lorsqu'elle fait l'objet d'un affermissement par la Cnam, débute à la date d'effet de l'accord-cadre, ou de sa notification si celle-ci est postérieure. Elle a une durée maximale de 4 mois. La tranche optionnelle d’initialisation ne peut être affermie qu’une seule fois pour un périmètre applicatif considéré.

La liste des périmètres applicatifs pour lesquels la tranche optionnelle d’initialisation est affermie est communiquée à la notification de l’accord-cadre. En cas d’affermissement d’une tranche, pour un périmètre applicatif considéré, le prix des prestations est inclus dans le prix de la tranche optionnelle dudit périmètre applicatif, défini dans le bordereau de prix.

Le dimensionnement, la méthodologie et l’organisation des équipes du Titulaire, ainsi que le plan de charge prévisionnel, croisé entre ses ressources et les ressources de la Cnam, ou celles du tiers désigné par elle, sont définis dans l’offre du Titulaire en regard des prérequis et autres attendus de la Cnam.

A compter de la date de prise d'effet de la tranche optionnelle, le Titulaire est formé par le « cédant », dans le but d’être opérationnel, de manière autonome, sur le SI à l’issue des prestations d’initialisation.

Les prestations d’initialisation comportent deux phases successives :

Phase 1 : Prise de connaissance du Titulaire auprès du « cédant » (durée 2 mois).

Phase 2 : Prise de responsabilité par le Titulaire avec support de la part « cédant » (durée 2 mois).

Chaque phase se termine par une décision conjointe du « cédant » et du Titulaire, après un audit commun. Le contenu et les conclusions de l’audit doivent être fournis à la Cnam dès la fin effective des travaux de transfert de connaissance d’un applicatif considéré.

L’audit permet d’aider la Cnam à :

Vérifier la complétude de la prestation de part et d’autre. Si le résultat de chaque audit s’avère non satisfaisant, alors un plan d’actions est à mettre en œuvre. Il n’exonère pas de l’application des faits de retards applicables {INIT_FdR-04}.

Valider la fin de la prestation d'initialisation. Si le résultat de chaque audit s’avère non satisfaisant, alors un plan d’actions est à mettre en œuvre. Il n’exonère pas de l’application des faits de retards applicables. {INIT_FdR-05}

Pendant les prestations d’initialisation, les équipes du Titulaire doivent se rendre dans les locaux de la Cnam ou du cédant pour travailler en immersion avec les équipes.

Dans ce cadre, le « cédant » fournit au Titulaire :

La documentation technique pour l'initialisation des environnements de développements ;

Les documents techniques et fonctionnels de chaque application ;

Les codes source de chaque application et/ou paramétrage (en particulier pour les progiciels) ;

Les processus de fonctionnement de la maintenance à la Cnam ;

Les jeux d’essais des campagnes de tests et les procédures d'automatisation des tests mises en œuvre ;

Les scripts et les outils associés pour la reprise de données ;

L’ensemble des documents de la base de connaissances lié à la MCO (ex. : typologie des incidents, pièces à fournir, etc.).

Pour réaliser cette prestation, le Titulaire doit :

Acquérir les connaissances techniques de tout l'environnement de développement ;

Acquérir les connaissances fonctionnelles et techniques de chaque application ;

Incorporer dans le système de gestion des configurations et des versions l'ensemble du parc applicatif ;

Mettre en place les environnements permettant de démarrer l'activité le cas échéant ;

Réaliser un planning de montée en charge sur l'ensemble du système ;

Assurer la prise en charge des maintenances demandées.

Le planning de montée en charge sur l'ensemble du système doit permettre une prise en charge des applications au regard de la cohérence du système et des priorités exprimées par la Cnam.

Pendant la durée de la prestation d'initialisation, le Titulaire :

Met en place une équipe socle MCO constituée de référents fonctionnels et techniques. Ces derniers sont les garants de la maîtrise technique et fonctionnelle du système d'information dont la responsabilité est confiée au Titulaire. Cette équipe socle doit être maintenue en volume et en compétences pendant toute la durée d’exécution de l'accord-cadre.

Prend en compte les fiches de signalement de maintenance afin de valider l'opérabilité du dispositif ainsi que l'évolution de sa connaissance technique et fonctionnelle du système d'information dont il a la responsabilité.

Les livrables de la prestation d'initialisation sont, notamment {INIT_FdR-06} :

Le planning de montée en charge ;

Les corrections applicatives réalisées pendant la phase ;

La matrice des compétences de l’équipe socle mise en œuvre pour l’initialisation.

Le Titulaire doit tenir à jour une matrice des compétences des équipes en charge du MCO, pour l'ensemble du personnel engagé pendant toute la durée d’exécution de l’accord-cadre. Cette matrice, qui est un des éléments du PAQ, comprend :

En colonne les compétences associées et leur séniorité pour chaque profil professionnel,

En ligne les moyens humains engagés,

En cellule le niveau de compétence,

Un indicateur du taux de turnover de ses équipes mois par mois.

La durée de l’expérience de chaque collaborateur (anonyme) tant sur le MCO que sur le périmètre applicatif qui lui est confié, et ce par périmètre applicatif.

Le niveau d’étude de chaque collaborateur (en anonyme) en précisant si alternant ou diplôme acquis.

Cette matrice de compétences des équipes en charge du MCO est suivie dans le cadre de l’instance de suivi de l’activité (CSA).

Les prestations de MCO, définies au §5.5, commencent à l'issue de la phase 1, relative à la prise de connaissance du Titulaire auprès du « cédant ».

La validation de la prestation d'initialisation, sur la base des résultats de l’audit commun, est matérialisée par un procès-verbal d’admission établi par la Cnam. Ce procès-verbal signifie que le Titulaire est alors apte à réaliser seul les maintenances et évolutions qui lui sont confiées.

### Réversibilité

Cette prestation correspond à la restitution, par le Titulaire, des connaissances techniques et fonctionnelles, et de la documentation associée, des applications informatiques aux équipes de la Cnam ou d’un ou des tiers désignés par elle (ou « prenant »).

Cette prestation correspond à la sortie du MCO d’un périmètre applicatif. Elle fait, le cas échéant, l’objet d’un affermissement par la Cnam. La tranche optionnelle de réversibilité ne peut être affermie qu’une seule fois pour un périmètre applicatif considéré.

Le prix des prestations est inclus dans le prix de la tranche optionnelle dudit périmètre applicatif, défini dans le bordereau de prix, en fonction du niveau de compléxité (A, B ou C) défini, ou à définir avant l’affermissement de la tranche, conformément au §5.5.9.2.

Le dimensionnement, la méthodologie et l’organisation des équipes du Titulaire sont définis dans l’offre du Titulaire en regard des prérequis et autres attendus de la Cnam.

Cette prestation débute à la date consignée dans la décision d’affermissement et dure 4 mois. Elle comprend deux phases successives :

Phase 1 : Transfert de connaissance du Titulaire vers « le prenant » (durée 2 mois),

Phase 2 : Prise de responsabilité par « le prenant » avec support de la part du Titulaire (durée 2 mois).

Chaque phase se termine par une décision conjointe du Titulaire et du « Prenant », après un audit commun. Le contenu et les conclusions de l’audit doivent être fournis à la Cnam dès la fin effective des travaux de transfert de connaissance d’un applicatif considéré.

L’audit de la Cnam a pour objet de :

Vérifier la complétude de la prestation de part et d’autre. Si le résultat de chaque audit s’avère non satisfaisant, alors un plan d’actions est à mettre en œuvre. Il n’exonère pas de l’application des faits de retards applicables {REV_FdR-01}.

Valider la fin de la prestation de réversibilité. Si le résultat de chaque audit s’avère non satisfaisant, alors un plan d’actions est à mettre en œuvre. Il n’exonère pas de l’application des faits de retards applicables {REV_FdR-02}.

Pendant les prestations de réversibilité, les équipes du « Prenant » doivent se rendre dans les locaux de la Cnam ou du Titulaire pour travailler avec les équipes afin de restituer la connaissance des applications.

Pour réaliser cette prestation, le Titulaire doit, a minima :

Réaliser un planning d'exécution de la réversibilité approuvé par la Cnam,

Restituer les connaissances fonctionnelles et techniques de chaque application,

Restituer les jeux des données, les jeux de tests et les automatisations utilisés dans le cadre de l’exécution de l’accord-cadre,

Mettre à jour et restituer les fiches applicatives,

Restituer les informations sur l'outil de suivi des demandes d'intervention,

Restituer le système de gestion des configurations et des versions de la Cnam,

Mettre à jour et restituer ses outils de pilotage et de reporting,

Mettre à jour et restituer le PAQ,

Mettre à jour et restituer le PAS et appliquer la procédure de réversibilité sécurité prévue dans le PAS,

Participer aux audits qualité,

Fournir les éléments de qualimétrie,

Réaliser la maintenance corrective sur toutes les applications du périmètre qui lui est confié.

Les livrables de la prestation de réversibilité sont, notamment {REV_FdR-03} :

Le planning d'exécution de la réversibilité;

Les documents techniques et fonctionnels de chaque application :

Documentation mise à jour, notamment la documentation technique d’installation, d’administration et d’utilisation. La documentation doit intégrer l'ensemble des correctifs et modifications apportés.

Comptes rendus réalisés lors de chaque intervention.

Restitution des documents, sources et données mis à disposition.

Les codes source de chaque application :

Le Titulaire met à disposition les sources, y compris le code source des scripts de correction mis en œuvre lors des interventions.

Le Titulaire met à disposition les composants logiciels et exécutables, dans la dernière version développée à jour, sur un support accessible et exploitable par la Cnam (y compris un support physique en double exemplaires si nécessaire). L’intégrité des informations contenues est impérative.

Une version opérationnelle de la plateforme logicielle de développement (du Titulaire) ainsi que les outils informatiques nécessaires associés.

Les tableaux de pilotage et de reporting.

Les outils méthodologiques.

Le Titulaire doit restituer tous les matériels confiés, le cas échéant, par la Cnam.

A l’issue de la phase 1, relative au transfert de connaissance du Titulaire vers le « prenant », le Titulaire n’est plus engagé sur le MCO du périmètre applicatif considéré.

La validation de la prestation de réversibilité, sur la base des résultats de l’audit commun, est matérialisée par un procès-verbal d’admission établi par la Cnam {REV_FdR-02}.

## Maintien en conditions opérationnelles (MCO)

Les prestations de maintien en conditions opérationnelles consistent à conserver un programme informatique dans un état lui permettant de remplir sa fonction. Ces prestations s'exécutent à titre préventif ou correctif.

Font partie intégrante du MCO :

Le support,

La gestion des signalements,

La maintenance corrective,

La remise en état des données d'un périmètre applicatif,

La réalisation d’études d’impact suite à incident ou problème, ou à la demande Cnam,

La réalisation de paramétrages de progiciels,

L’alignement des correctifs,

La relation avec les éditeurs de solutions externe (type progiciel), ou fournisseurs de composants dans un cadre partenarial (ex. : composants en provenance de la MSA),

La prise en charge des patches correctifs éditeurs liés à la sécurité,

Le maintien à niveau de la documentation,

Les actions de maintenance préventives,

La gestion des crises.

Le prix de ces prestations est inclus dans le prix annuel du forfait de MCO (hors Pilotage des prestations de MCO) propre à chaque périmètre applicatif confié au Titulaire à la notification de l’accord-cadre.

Le taux de dégressivité induit par l’effet de stabilisation des applications et la montée en compétences et en maîtrise des équipes du Titulaire, est précisé, par année, dans le bordereau de prix.

Ce taux s’applique, à la date anniversaire de prise d’effet de l’accord-cadre, ou de sa notification si celle-ci est postérieure :

Sur le fondement des prix de l’année 1 du forfait de MCO, pour les périmètres applicatifs référencés dans le bordereau de prix,

Sur le fondement des prix de l’année 1, par niveau de compléxité, pour les nouveaux périmètres applicatifs entrant en MCO.

Pour des raisons de sécurité ou de confidentialité, la Cnam peut exiger qu'une partie de ces activités soit réalisée dans ses locaux. La Cnam décide de la localisation géographique la plus opportune pour garantir l'objectif après avoir recueilli, si elle le souhaite, l'avis du Titulaire. Cette exigence ne peut faire l'objet d'une facturation complémentaire.

### Gestion de la documentation

Le Titulaire met un œuvre un plan de gestion de la documentation, permettant d’identifier l’ensemble de la documentation en lien avec l’activité MCO, quelle que soit son origine. Ce plan de gestion est applicable à l’ensemble des documents livrés.

Les règles de mise à jour ainsi que les normes de gestion documentaire sont proposées dans la version initiale du PAQ (cf.§4.1.1), et précisées dans la première version du PAQ validée par la Cnam. Ces règles doivent être cohérentes avec celles définies dans le cadre des projets.

A minima, les documents concernés sont :

La documentation technique utilisateurs :

Les manuels utilisateurs ;

Les manuels d’installation, d’exploitation et d’administration ;

La documentation de présentation.

La documentation technique :

Le dossier de définition comprenant les spécifications fonctionnelles et techniques modifiés dans le cadre du MCO.

Les dossiers de tests comprenant :

Objectifs, composants, résultats ;

Tests unitaires, tests d’intégration composant, tests fonctionnels.

Un rapport d’étude technique détaillée.

Le code source des scripts de correction mis en œuvre, les fichiers binaires modifiés.

Par ailleurs, les mises à jour des livrables ci-dessus prennent en compte les éléments suivants :

L’amélioration des procédures de mise en œuvre et de maintenance, en particulier à travers le retour d’expérience ;

La prise en compte de corrections ou d’évolutions émanant des utilisateurs suite aux décisions prises par la Cnam ;

La création, au moment du passage en MCO, et la mise à jour des fiches applicatives impérativement au format Cnam avec transmission à la Cnam une fois par an lors du dernier CSA de l’année civile ou lors du dernier CSA de l'accord-cadre avec une mesure de la qualimétrie des applications et de la volumétrie MCO de l’année écoulée {DOC_FdR-01}

Le Titulaire présente annuellement, lors du dernier CSA de l’année civile, un état du catalogue complet de la documentation au format compatible avec les outils et exigences de la Cnam. {DOC_FdR-02}

Le Titulaire dépose les livrables documentaires sur le site documentaire partagé selon la procédure définie par la Cnam et transmise lors de la réunion de lancement. {DOC_FdR-02}.

Pour toute livraison, le Titulaire fournit, à la Cnam, les mises à jour de la documentation telles que définies dans les processus du MCO. {DOC_FdR-02}

Le Titulaire doit intégrer les mises à jour documentaires validées par la Cnam quelles que soient leurs origines. {DOC_FdR-02}

### Gestion des versions et de la configuration

Cette prestation consiste à maintenir l'ensemble des versions ou révisions d'un logiciel en respectant les principes et outils de la Cnam :

La Cnam utilise des logiciels de gestion de versions référençant l'intégralité des sources (code et documentation). A la date de rédaction du CCTP, les logiciels CVS et GitLab sont utilisés. Le cas échéant, les licences nécessaires sont fournies par la Cnam.

La déclinaison opérationnelle plus précise de ce processus est décrite dans le PAQ lors de la réunion de lancement.

Le Titulaire doit :

Mettre en œuvre et gérer opérationnellement le référentiel des versions d'applications en MCO avec les logiciels des versions utilisés par la Cnam.

Assurer la traçabilité en étant capable de fournir à tout instant le contenu de chaque livraison (version des composants livrés) ainsi que les écarts entre deux versions tant sur le plan technique, fonctionnel que sur le détail des anomalies embarquées, depuis le niveau composant unitaire jusqu'au niveau application ou groupe d'application.

### Gestion des obsolescences

Le Titulaire doit mettre en œuvre une politique proactive d'identification et de gestion des obsolescences technologiques.

Les alertes dues aux obsolescences sont considérées comme des faits techniques et font l’objet d’un enregistrement d’une fiche de signalement par la Cnam dans l’outil de gestion des signalements. Elles activent, le cas échéant, le processus « maintenance corrective ».

Dans ce cadre, le Titulaire constitue et met à jour annuellement un dossier d’obsolescence du système (licences et matériels). Une obsolescence majeure doit conduire à une mise à jour. Ce dossier comprend, a minima, pour chaque composant, la date de fin de maintenance notamment pour les logiciels des éditeurs.

Lorsqu’un éditeur publie une alerte d’obsolescence, le Titulaire informe la Cnam qui crée une fiche de signalement.

Le délai entre le moment où l’éditeur de logiciels ou le fournisseur de matériels communiquent une alerte d’obsolescence et celui où le Titulaire en informe la Cnam ne peut excéder 45 jours calendaires. Au-delà, il est fait application du FdR {OBS_FdR-01} par jour supplémentaire.

### Le support

Cette prestation couvre l'assistance, par un technicien du Titulaire, à un utilisateur pour l'aider à résoudre un problème logiciel rencontré sur le parc applicatif couvert ou simplement pour lui donner une information dont il a besoin.

Niveau 1 : Prise d'appel, enregistrement diagnostic et conseil pour la résolution des problèmes les plus courants.

Niveau 2 : Il s’agit du prolongement du niveau 1. L’intervenant doit diagnostiquer la panne (si le niveau 1 ne l’a pas déjà fait). Il est à même de guider l’utilisateur par mail ou par téléphone pour la résolution complexe du problème.

Niveau 3 : Il s’agit du prolongement du niveau 2. Les équipes interviennent en support d'expertise pour les demandes non résolues aux niveaux 1 et 2. Le support de niveau 3 inclut également la coordination des éditeurs dans le cadre du support de niveau 4 (support progiciel par l’éditeur).

Les principes arrêtés pour le support de la Cnam sont :

La Cnam gère le support niveau 1 via ses entités de support

Le Titulaire gère le support niveau 2. A la convenance de la Cnam, cette activité peut être hors site Cnam ou par exception sur site Cnam.

Le Titulaire gère le support niveau 3. Cette activité est hors site Cnam sauf exception.

Pour le support, tous les événements sont formalisés dans les outils de gestion des signalements utilisés par la Cnam comme précisé au §5.5.5.5).

La prestation attendue exige que les équipes du Titulaire soient en Front-Office avec les entités de support Cnam. Compte tenu de la réactivité attendue, ce Front-Office doit pouvoir se déplacer ponctuellement sur les différents sites de la Cnam.

Le support et l’assistance auprès des services de la Cnam est assuré, par le Titulaire, les jours ouvrés, du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00, soit une plage horaire de 10h00 de travail effectif par jour ouvré. {SUP_FdR-01} Pour certains cas particuliers, les horaires à couvrir peuvent être différents mais avec une plage horaire identique, et sont définies dans le PAQ ou dans les fiches applicatives.

Le Titulaire peut, en accord avec la Cnam, proposer la mise en place d'une équipe dédiée Front Office dans les locaux de la Cnam pour faciliter l'analyse en proximité. Les personnes de cette équipe doivent respecter la politique d'accès aux données de production de la Cnam.

#### Le support de Niveau 2

Le support niveau 2 intervient en escalade du support niveau 1. Il peut être d’ordre technique ou fonctionnel autour du bon usage et bon fonctionnement des applications et vise à traiter les demandes pour lesquelles il n’existe pas de solution documentée. Il s’appuie sur des référentiels de connaissance et fait appel à de solides compétences sur les solutions supportées.

Le Titulaire doit tout mettre en œuvre pour reproduire la panne sur ses environnements avant transfert au Niveau 3, le cas échéant.

Le Titulaire doit mettre à disposition de la Cnam une équipe dédiée pour assurer le support Niveau 2.

Le support Niveau 2 réalise les prestations suivantes :

Réception de la demande via l’outil de suivi des signalements,

Prise en compte de la demande et vérification des éléments fournis,

Analyse de la demande,

Le cas échéant, demande d’information complémentaire,

Sauf cas complexe, reproduction, si possible et en respectant les règles de confidentialité et sécurité de la Cnam, des actions ayant conduit à la signalisation à partir des éléments fournis dans la demande,

En cas de dysfonctionnement :

Mise en place, si nécessaire, d'une solution de contournement (palliative ou définitive) et/ ou rattrapage de données,

Apport des éléments de réponse nécessaires à la résolution de la fiche de signalement ou transfert au Support de niveau 3 ou à la Maintenance Corrective,

Mise à jour de la fiche de signalement.

En cas de demande ne nécessitant pas de correction :

Elaboration de la réponse sur la fiche de signalement,

Réaffectation de la fiche au support de niveau 1.

En cas de demande hors périmètre : réaffectation de la fiche.

L'émetteur de la fiche de signalement est seul habilité à clore la fiche.

Le support Niveau 2 a également les missions suivantes :

Favoriser la communication entre les différents acteurs support MOA / Entités de support Cnam (DSUP) / MOE / équipe de maintenance corrective MCO du Titulaire / etc.

Être le relais entre la Cnam, le support Niveau 3 et la maintenance corrective.

Gérer et surveiller les sujets sensibles :

Organiser les réunions de crises et y participer

Assurer les demandes/relances de pièces auprès des différents acteurs Entités de support Cnam, etc.

Coordonner les différents acteurs (pour les blocages de chaîne par exemple),

Vérifier les éléments fournis.

Analyser le bilan hebdomadaire des problèmes de production fourni par l'équipe en charge du pilotage de la production de la Cnam et faire un retour sur ce bilan pour identifier les ajustements éventuels et indiquer l'avancement des actions de maintenance prises en charge par le Titulaire.

Gérer les reprises et rattrapages de données : {QUA_FdR-06}

Coordonner, élaborer (avec l’aide de l'équipe de maintenance corrective du Titulaire) et faire valider les opérations de reprise / rattrapage de données,

Mettre en place des solutions de contournement,

Définir le scénario de reprise de données, créer les scripts de reprise, tester la reprise, écrire les consignes de reprise,

Qualifier la solution de reprise (éventuellement avec l'équipe de maintenance corrective du Titulaire),

Mettre en place et gérer la qualification avec les CSM,

Coordonner les actions avec les équipes de l'Assurance Maladie contributrices sur le support,

Valider les SFD sur les outils/programmes de reprise à développer par l'équipe de maintenance corrective du Titulaire.

Assister les entités de support Cnam, le support Niveau 3, participer à la gestion des patchs correctifs.

Organiser des sessions de présentation projet lors de la mise en production des nouvelles versions, pour les entités de support Cnam et pour l'équipe de maintenance corrective du Titulaire.

#### Le Support de Niveau 3

Le support de Niveau 3 a pour objet le traitement des demandes pour lesquelles le support de Niveau 2 ne peut pas résoudre les problèmes rencontrés par l’utilisateur.

En cas de problème lié à un tiers éditeur, le support Niveau 3 peut être amené à déclencher le Niveau 4 (sollicitation de l’éditeur ou du service Cnam en lien avec l’éditeur), puis à prendre en charge directement la relation avec l'éditeur concerné. Le Titulaire s’appuie pour cela sur des dispositifs contractuels, relatifs au suivi/support logiciel, en vigueur à la Cnam. Le cas échéant, le Titulaire met à disposition les moyens nécessaires pour mener les expertises adéquates (y compris audit des configurations en production).

Le support Niveau 3 réalise les prestations suivantes :

Réception de la demande via l’outil de gestion des signalements,

Définir avec la Cnam les entrants à fournir, par la Cnam, pour une typologie d’incident,

Prise en compte de la demande et vérification des éléments fournis,

Analyse de la demande,

Le cas échéant, demande d’informations complémentaires,

Reproduction, si possible et en respectant les règles de confidentialité et sécurité de la Cnam, des actions ayant conduit à la signalisation,

Le cas échéant, selon la criticité de la fiche et les conditions de sécurité et de confidentialité, déplacement sur site désigné par la Cnam pour analyse complémentaire,

Identification, le cas échéant, d’une anomalie logicielle à traiter en maintenance corrective et déclenchement du processus de maintenance corrective, y compris à titre préventif

Si nécessaire, rédaction du plan de reprise des données et validation de ce plan sur l’environnement de test du Titulaire,

Escalade, si besoin, vers le support de Niveau 4 en restant dans les règles de sécurité et confidentialité de la Cnam (impliquant éventuellement déplacement sur site désigné par la Cnam),

Apport des éléments de réponse nécessaires à la résolution de la fiche de signalement et réaffectation de la fiche au Niveau 1.

La clôture de la fiche de signalement est réalisée par la Cnam.

### La gestion des signalements

Cette prestation couvre l’analyse de la fiche de signalement qui doit permettre de définir si elle doit être classée en « Évolution » ou en « Anomalie ». Cette analyse doit être validée par la Cnam.

#### Fiche de signalement classée en « Évolution »

Pour les fiches classées en Évolution, le Titulaire doit :

Préciser le besoin, les délais, le périmètre d’utilisateurs concernés en relation avec la Cnam ;

Rapprocher le besoin de besoins déjà connus par le Titulaire ;

Revenir vers la Cnam avec les actions réalisées ou proposées pour mise à jour dans l’outil de gestion des signalements ;

Enregistrer dans la base de l’outil de gestion des signalements comme besoin d’évolution (en catégorisant le niveau de complexité de réalisation et le niveau de complexité de l’étude d’impact) et classement « en attente décision Cnam ».

Le classement en évolution doit être validé par la Cnam.

La réalisation de l'évolution est, le cas échéant, sur décision de la Cnam, traitée par un bon de commande en fonction de l’inscription de cette évolution dans la Roadmap DDSI.

#### Fiche de signalement classée en « Anomalie »

L’analyse de la fiche de signalement doit permettre de classifier l’anomalie en termes de gravité et d’urgence selon trois niveaux.

Les critères invariants de la procédure sont :

Le niveau de gravité des incidents est défini uniquement par la Cnam.

La déclaration de criticité est de la seule compétence de la Cnam.

| Type Anomalie | Définition |
| --- | --- |
| Bloquant | Il s’agit de tout incident ou anomalie de fonctionnement rendant impossible l’utilisation d’un logiciel ou d’une fonctionnalité critique ou en phase d’utilisation critique. Il peut également s’agir de la détection d’une vulnérabilité jugée critique par la Cnam. Si l’anomalie ne permet pas de dérouler un cas métier ou une procédure d’exploitation jusqu’au bout ou si l’aboutissement de celui-ci/celle-ci est faux et sans solution de contournement acceptable par la Cnam. |
| Grave | Il s’agit de tout incident ou anomalie de fonctionnement permettant l’utilisation d’un logiciel pour une partie seulement de ses fonctionnalités. Il peut également s’agir de la détection d’une vulnérabilité jugée élevée par la Cnam. Si le cas métier ou la procédure d’exploitation aboutit à un résultat faux, mais qu'il existe une solution de contournement acceptable par la Cnam, cette solution peut être mise en œuvre en attendant la correction définitive par le Titulaire. |
| Gênant | Il s’agit de tout incident mineur ou anomalie mineure de fonctionnement permettant l’utilisation complète du logiciel dans l’ensemble de ses fonctionnalités, même si celle-ci se fait au moyen d’une procédure de contournement. |

#### Traitement des fiches de signalement

Les principales activités à mener, par le Titulaire, pour le traitement des fiches de signalements sont :

Prise en charge et étude de la situation (impact sur le niveau de service) ;

Analyse de la fiche de signalement ;

Traitement de la fiche de signalement selon le diagnostic réalisé.

Dans le cadre du traitement d’une fiche de signalement (Fiche de Signalement Production -FSP), le Titulaire renseigne, au travers des outils de gestion des signalements, son état et les commentaires d’analyse, notamment :

Les mesures de traitement de la fiche de signalement (FS ou FSP) ;

Correction ;

Évolution ;

État d’avancement des processus impliqués ;

Le cas échéant, la mise en place d’une solution palliative (en attendant la correction) ;

Le cas éhéant, la mise en place d’une solution de reprise de données.

Le Titulaire, en accord avec la Cnam, précise au travers du PAQ les indicateurs à mettre en place et à suivre en comité ad hoc permettant de vérifier les aspects quantitatifs et qualitatifs des prestations et leur conformité par rapport aux stipulations contractuelles, notamment aux obligations précisées dans ce présent CCTP. Ces éléments sont repris dans le rapport mensuel.

Pour chaque rapport, le Titulaire extrait, a minima, les informations suivantes pour l’ensemble des fiches de signalement contenues dans la base de l’outil de gestion des signalements :

Le nombre de fiches de signalement par état, par catégorie, par type (gravité) et par projet/Domaine ;

Le nombre de fiches de signalement par application du système en cours et closes avec un découpage mensuel sur 12 mois glissant en distinguant les FS en cours et les FS clôturées chaque mois ;

L’évolution du nombre de fiches de signalement : nombre de fiches de signalement traitées dans le trimestre et le nombre de nouvelles fiches de signalement ; mensuellement et sur 12 mois glissants. Une vision depuis le début de l'accord-cadre est également présentée ;

Les pourcentage et nombre de fiches en cours et closes par mois, par gravité avec un temps imputable au Titulaire conforme aux engagements, mais également le pourcentage de résolution dont le délai de réactivité imputable au Titulaire est x2, x3, x4, x5, etc. par rapport au délai contractuel ;

Les délais moyens durant le trimestre/mois pour la fourniture d’une solution de contournement des fiches de signalement classées par gravité (bloquante et graves) ;

Les délais moyens durant le trimestre/mois pour la fourniture d’une nouvelle version corrigée pour les fiches de signalement classées par gravité ;

La répartition des fiches de signalement (anomalie, évolution) ;

Les FSP en attente de réponse et réparties par acteurs ;

Les fiches de signalement mises en attente de traitement ;

Les occurrences des fiches de signalement ;

Les fiches de signalement en attente de décision ;

Les fiches de signalement en attente dont la résolution dépend d’intervenants extérieurs au projet ;

Les FSP sans mouvement depuis un délai fixé par la Cnam, ce délai étant fixé par la Cnam en fonction du périmètre ;

Pour les fiches de signalement qui lui ont été affectées, toute information utile à la bonne exécution de la gestion des signalements et du fonctionnement nominal du SI ;

Le tableau de synthèse des faits de retard, relatifs aux prestations de MCO, du mois considéré.

Le contenu de ce rapport peut être affiné dans le PAQ. Il doit être produit en automatique à partir de l’outil de gestion des fiches de signalements en vigueur.

#### L'analyse et la correction des fiches de signalement

Les incidents sont décrits, typés et qualifiés, par la Cnam, en sévérité et en urgence dans une fiche de signalement décrivant éventuellement une anomalie. Une anomalie après livraison est une non-conformité de fonctionnement par rapport aux exigences fonctionnelles ou techniques.

Le cycle de vie des fiches de signalement est géré de manière homogène à travers l’outil.

Le processus général se décline en différentes étapes :

Le signalement et la qualification de l'anomalie,

Le diagnostic de l'anomalie et la proposition de la résolution,

L'analyse contradictoire, conjointe,

La mise en place d’une solution palliative (en attendant la correction),

La correction de l'anomalie et le test de la correction,

La recette de la correction de l'anomalie,

La reprise éventuelle des données du SI.

La répartition des responsabilités est précisée dans le tableau ci-dessous :

| Processus | Cnam | Titulaire |
| --- | --- | --- |
| Signalement et qualification | Réalise | Informé |
| Diagnostic et proposition résolution | Valide | Réalise |
| Analyse contradictoire | Réalise et Valide | Réalise |
| Correction et test | Informé | Réalise |
| Recette de la correction | Réalise et Valide | Réalise |
| Mise en place d’une solution de reprise de données | Valide | Réalise |

La déclinaison opérationnelle de ce processus est précisée dans le PAQ au lancement de l'accord-cadre.

Le Titulaire est tenu d'analyser toute fiche de signalement même si elle conduit à préconiser des évolutions fonctionnelles, avec les mêmes engagements prévus au CCTP.

Pour rappel, si l'analyse conduit à une évolution, la réalisation de cette évolution est, le cas échéant, sur décision de la Cnam, traitée dans le cadre d’une commande en fonction de l’inscription de cette évolution dans la Roadmap DDSI.

#### Outil de gestion des incidents et des signalements

L’outil de gestion des incidents et des signalements est l’outil utilisé pour faciliter et archiver les échanges :

Entre le responsable de domaine et le Titulaire pour les fiches de signalement affectés et ne pouvant être résolues par le responsable de domaine ;

Entre la direction de projet et le Titulaire pour la validation d’évolutions ou la mise en place de correctifs ;

Entre la direction de projet et/ou le responsable de domaine et la DDSI.

A la date de rédaction du CCTP, la Cnam utilise les outils suivants. La liste des outils est susceptible d’évoluer pendant la durée d’exécution de l’accord-cadre.

ClearQuest,

ICD,

JIRA.

Les objectifs et modalités d’utilisation des outils sont précisés dans le PAQ.

Le Titulaire doit travailler avec les outils Cnam (cf. §2.7), à la date de rédaction du CCTP ou à venir, et doit assurer, à ses frais, la compatibilité des échanges et/ou l’interfaçage avec la version du logiciel utilisée, par la Cnam, pendant toute la durée d'exécution de l'accord-cadre. {GES_FdR-01}

Pour les fiches de signalement traitant des problèmes de sécurité (vulnérabilité ou faille), le Titulaire doit assurer une confidentialité des échanges par les moyens appropriés (fichiers cryptés par exemple) partagés avec la Cnam tout en utilisant l'outil de gestion des incidents et des signalements utilisés par la Cnam pour répertorier et suivre le traitement du signalement.

### La maintenance corrective

La maintenance corrective adresse le traitement des incidents impactant l’exploitation du système d’information de l’Assurance Maladie, quelle qu’en soit l’origine, qui nécessitent la réalisation de correctifs qui peuvent se faire :

Par la livraison d’un correctif pour les incidents, après analyse et instruction par le Titulaire. L’installation du correctif est définie par le processus de Maintenance Corrective décrit dans le paragraphe suivant,

Par une correction de paramétrage, réalisée par le Titulaire,

Par une correction des données, réalisée par le Titulaire,

Par de la documentation technique d’utilisation, réalisée par le Titulaire,

Par une solution de contournement (création et/ou modification de procédures d’emploi), mise en œuvre par le Titulaire.

Ces actions peuvent être cumulatives en fonction du diagnostic et de la situation.

Tous les événements sont tracés, par le Titulaire ou la Cnam, dans l’outil de gestion des signalements de la Cnam.

Toutes les versions applicatives livrées par le Titulaire doivent, a minima, conserver les temps de réponse de la version applicative préexistante.

Ces temps de réponse comprennent notamment les délais d’affichage des écrans d’interface et les délais d’impression. {QUA_Fdr-01}

La non-régression fonctionnelle et le maintien de l’interopérabilité (interfaces) doivent être systématiquement vérifiés. En cas de régression, le correctif n’est pas mis en œuvre. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre le correctif, des mesures de contournement doivent être proposées en attendant une nouvelle version de l’application. Si nécessaire (en raison d’adhérences), une solution de remplacement logicielle doit être proposée et traitée dans le cadre du processus de « livraison et d’acceptation des correctifs et solutions de contournement ». {QUA_Fdr-03}

Tous les correctifs apportés au titre de la maintenance corrective doivent respecter les normes de qualité de codage de la Cnam. {QUA_FdR-04}

Le Titulaire doit reverser les tests, mis en œuvre durant la maintenance corrective, dans le patrimoine de tests de l'application et mettre à jour ce patrimoine, en suivant les normes et procédure, dans le référentiel mis à disposition du Titulaire, afin de capitaliser sur les tests de non-régression à opérer pour les vérifications futures.

#### Opération de Maintenance Corrective

Il s’agit, suivant le cas, de la réalisation d’un correctif, de la modification du paramétrage, ou d’une correction de données permettant de traiter un incident décrit dans une fiche de signalement.

A l’issue de ces opérations :

Les écarts en matière de documentation projet et utilisateur sont identifiés et la documentation mise à jour par le Titulaire, de même que le code exécutable généré.

Le Titulaire procède à la livraison du correctif et/ou solution de contournement.

#### Livraison et d’acceptation des correctifs et solutions de contournement

La livraison de corrections de fiches de signalement bloquant, grave ou gênant est matérialisée par la fourniture des applications concernées avec évolution du numéro de la version.

Le correctif et la solution de contournement sont livrés, par le Titulaire, accompagnés :

D’un bordereau de livraison récapitulatif (BLR),

Du cahier de recette réalisé par le Titulaire sur ses environnements,

Du plan de test permettant la validation

D’un synoptique (ou procédure) d’installation {QUA_Fdr-02}

Ils sont testés sur la plateforme de pré-production par la Cnam. L’installation en production est de la responsabilité de la Cnam.

La liste des livrables à fournir par le Titulaire est, le cas échéant, précisée dans le PAQ.

Si les tests sont jugés probants par la Cnam, le correctif ou la solution de contournement sont livrés, par le Titulaire, avec la procédure d’installation, et installés par la Cnam sur la (les) plate(s)-forme(s) de production. Si nécessaire, un process de type CBF peut être utilisé pour accélérer la mise en production de la correction. Dans ce cadre, le Titulaire doit s’assurer du report de code du CBF dans les versions applicatives en cours ou à venir pour éviter toute régression ultérieure.

Dans le cadre d’un correctif portant sur un projet développé en mode Agile, ce correctif doit être livré, par le Titulaire, à l’équipe Projet de manière à être intégré dans l’itération en cours, si le délai le permet, ou, au plus tard, dans l’itération suivante, pour permettre sa diffusion dans la prochaine version à mettre en Production. Dans le cadre d’une FSP, un process de type CBF peut être utilisé pour accélérer la mise en production de la correction, impliquant impérativement un report de code dans la prochaine itération.

A l’issue de chaque installation, la Cnam expose au Titulaire les opérations réalisées et les difficultés ou dysfonctionnements rencontrés.

Le non-respect des délais contractuels de corrections et livraisons définis par la Cnam peut entraîner des pénalités.

Il est précisé qu’une opération de maintenance corrective n’est validée qu’après livraison de toutes les correctifs ou contournements nécessaires dont le bon fonctionnement est constaté en production.

#### La remise en état des données d'un périmètre applicatif

Cette prestation adresse les activités de redressement de données.

Suite à un incident d’exploitation, un arrêt brutal ou une anomalie fonctionnelle du SI, une réception de flux externes déficients, il peut être nécessaire de corriger les données du SI pour remettre celui-ci dans l’état normal.

Le Titulaire est en charge de :

Diagnostiquer les données erronées,

Proposer une solution de reprise, qui doit être validée par la Cnam,

Proposer le plan de tests et le jeu de données associés, qui doivent être validés par la Cnam,

Réaliser la solution et suivi de sa validation en décrivant la procédure d’exploitation associée,

Suivre la reprise en production et fournir le bilan de la reprise effectuée,

Vérifier le retour à la normale du SI.

Les livrables à la charge du Titulaire sont :

Un document décrivant l’état des lieux, les causes et les impacts (issu du diagnostic),

Un document décrivant la solution de reprise,

Un document décrivant le plan de tests et le jeu de données associés,

L’outil de reprise et la procédure d’exploitation associée accompagnée du synoptique d’installation,

Le bilan de la reprise effectuée.

Le Titulaire doit s’assurer que les étapes sont respectées et que chacun des livrables est bien disponible. {QUA_FdR-05}

#### La réalisation d’études d’impact suite à dysfonctionnement

Cette prestation consiste à répondre aux demandes de la Cnam pour évaluer l'impact d'un dysfonctionnement sur le SI.

Le Titulaire réalise une analyse qui précise :

Les éléments techniques et fonctionnels (applicatifs dont volume de lignes de codes impactées, matériel, performances, besoin en flux et réseaux, modifications à apporter aux systèmes tiers interfacés, etc.),

La durée de la réalisation ainsi que la date de livraison.

Une liste des documents qui nécessitent une mise à jour.

Le délai de réalisation par le Titulaire d’une étude d’impact est fixé, par défaut, à 5 jours ouvrés ou est précisé à la notification de la demande par la Cnam. {PIL_FdR-01}

Les demandes sont formalisées à travers l’outil de gestion des incidents utilisé par la Cnam.

La suite à donner à l’étude d’impact est définie par la Cnam (évolution, correctif urgent, etc.).

La Cnam se réserve le droit de demander au Titulaire la rédaction de compléments d'étude sur des points précis.

#### La réalisation de paramétrages de progiciels

Cette prestation consiste à paramétrer un progiciel, pour répondre à des incidents de production.

Suivant l’éditeur du progiciel et le niveau de service souscrit par la Cnam, dans un cadre contractuel ad hoc, il y a plusieurs typologies de livrables possibles :

Le paramétrage est indépendant du produit, il peut faire l’objet d’une livraison :

Si l’anomalie constatée touche le produit, il fait l’objet d’une livraison d’un correctif éditeur à la charge du Titulaire.

Si l’anomalie constatée touche le paramétrage, il fait l’objet d’une correction et d’une livraison à la charge du Titulaire (y compris test et packaging au standard Cnam).

Le paramétrage est indissociable du produit et tout correctif de celui-ci passe par une version éditeur :

Le Titulaire prend en charge le correctif pour livraison.

Le produit a pu faire l’objet d’un développement spécifique :

Si l’anomalie touche celui-ci, il fait l’objet d’une correction et d’une livraison à la charge du Titulaire.

Au cas où le développement spécifique a été réalisé par l’éditeur, il fait l’objet d’une livraison d’un correctif éditeur à la charge du Titulaire (y compris test et packaging au standard Cnam).

#### L’alignement des correctifs

Cette prestation consiste à reporter dans un composant :

Les corrections installées en production,

Les corrections mises en production en dehors des projets et des versions (qui sont appelées patchs correctifs avec Constat de Bon Fonctionnement (CBF)).

Ces alignements sont décrits dans le schéma ci-dessous :

Ce principe d’alignement dérive de l’utilisation de différentes branches de code qui sont régulièrement fusionnées.

#### La relation avec les éditeurs de solutions externe (type progiciel)

Pour la maintenance de solutions externes de type progiciel, cette prestation consiste à assurer la relation avec l’éditeur.

Le Titulaire assure notamment :

L’envoi des fiches de signalement à l’éditeur si celles-ci le concernent,

La réception du correctif de l’éditeur lié aux fiches de signalements,

Le packaging et la diffusion à la Cnam des patchs éditeurs,

Le suivi des versions du progiciel produites par l’éditeur. À ce titre, il informe la Cnam des évolutions et corrections apportées dans la version.

#### La prise en charge des patchs éditeurs liés à la sécurité

Dans le cas de la maintenance de solutions externes de type progiciel, cette prestation consiste à veiller à toutes les mises à jour liées à la sécurité, qu’il y ait ou non une fiche de signalement de la Cnam à ce sujet.

Si l’éditeur met à disposition à ce titre un patch correctif, le Titulaire assure :

La réception des correctifs de l’éditeur liés à la sécurité.

Le packaging et la diffusion à la Cnam des patchs sécurités éditeurs.

#### Les actions de maintenance préventive

Cette prestation couvre les actions de maintenance préventive que le Titulaire identifie pour la Cnam, et/ou auprès des éditeurs, sur la base de l’analyse des incidents (incidents bloquants, récurrents).

Les fiches de signalements aboutissant à une procédure pouvant être reproduite sont capitalisées et transmises au support de Niveau 1 pour application.

Le Titulaire prend en charge les FSP non liées à un projet ou version, détectées sur des environnements Cnam iso version de production (ex. : détection d’un incident sur une version applicative de production lors d’un test de non régression d’un projet n’impactant pas l’application concernée).

Pour les progiciels, l’apparition de nouvelles versions publiées par les éditeurs doit être suivie et leur impact sur le SI indiqué par le Titulaire. Les propositions d’évolutions globales ne doivent intégrer que des versions à jour et maintenues par l’éditeur des composants publics utilisés et compatibles avec le SI. Ces propositions intègrent, si nécessaire, l'étude du renouvellement du matériel imposé par des adhérences ou l’absence de pilotes adéquats.

#### La gestion des crises

Les évènements suivants peuvent être considérés comme événements majeurs déclenchant la mise en place d’une gestion de crise :

Chaîne de traitement quotidienne alimentant les organismes de l’Assurance Maladie bloqués (plus de liquidation, plus de paiement des assurés, des professionnels de santés, des hôpitaux, des organismes complémentaires, des SLM, etc.),

Traitements bloqués qui entraînent le non-respect d’un engagement contractuel de la Cnam vis-à-vis d’un organisme externe,

Évènement impactant la Direction Générale de la Cnam,

Croisement avec les retours des exploitants et des utilisateurs,

Problème soudain ayant un impact important sur le quotidien des utilisateurs (performance, dégradation du service, etc.),

Autre événement selon l’appréciation de la Cnam ou du Titulaire.

En cas de crise, à la demande de la Cnam, le Titulaire doit être en mesure de mobiliser tous les contributeurs utiles pour résoudre la crise selon les modalités définies infra.

Les étapes de la gestion de crise sont, a minima :

Organisation d’une cellule de crise :

Il s’agit d’un dispositif exceptionnel, d’une durée de vie limitée, ayant vocation à résoudre les situations graves et urgentes ;

Elle regroupe l’ensemble des acteurs ayant pouvoir de décision ou ayant accès direct aux décideurs (via une escalade interne rapide) ;

Elle fonctionne en mode 24/7, si nécessaire, et a pour objectif principal d’identifier les actions et les moyens permettant un retour à la normale ;

Elle est pilotée par un responsable (en fonction du sujet, un collaborateur Cnam ou Titulaire), chargé du suivi détaillé et permanent des actions.

Définition des plans d’action et exécution :

Définition des conditions de levée du dispositif (« retour à la normale ») ;

Suivi de l’avancement et reporting quotidien aux membres de la cellule.

Levée du dispositif : après un constat, partagé, du retour à la normale.

Capitalisation, a posteriori : plan d’amélioration, pour éviter que l’événement ne se reproduise.

La gestion de crise est détaillée dans l'offre du Titulaire et précisée, le cas échéant, dans le PAQ.

Les acteurs du Titulaire de la gestion de crise sont, a minima :

Le Chef de projet et le directeur de projet du périmètre applicatif concerné,

En fonction du sujet :

Le Gestionnaire de contrat,

Le Directeur Delivery Manager,

Le Responsable de portefeuilles,

Le Directeur de Surveillance (représentant la direction du Titulaire),

Les Experts adéquats (sur les sujets techniques, fonctionnels, etc.).

La capacité de mobilisation du Titulaire ne se limite pas aux membres de l’équipe projet : l’ensemble des expertises du Titulaire peut intervenir. Il appartient aux différents acteurs (Chef de Projet, Directeur de Projet, Directeur de pôle) d’identifier les éventuels besoins de renfort.

Le Titulaire mobilise les outils adaptés (ex. : conférences téléphoniques, visioconférences, messagerie instantanée) ou utilise les outils proposés par la Cnam, le cas échéant, pour résoudre le plus rapidement possible la crise tout en garantissant la confidentialité.

### Les mesures de réactivité et qualité

#### La réactivité dans le traitement d’un incident

Chaque changement de statut d’une Fiche de Signalement de Production (FSP) dans l’outil de gestion des incidents fait l’objet d’un changement de responsabilité et de l’affectation des temps passés par chaque responsable (Titulaire ou Cnam). Le calcul du délai de traitement est interrompu quand le temps passé est sous responsabilité Cnam.

Définition des étapes de traitement d’une FSP à la charge du Titulaire :

Soumis

Prise en compte :

Accusé de réception de la FSP marqué par son changement d’état en « FSP en analyse » par Titulaire.

En analyse :

Le statut en « Analyse » couvre les différentes activités à la charge du Titulaire :

Diagnostic et proposition de rétablissement de service ;

Rétablissement du service (contournement, consignes, etc.) via solution de contournement ;

Résolution définitive ;

Rattrapage/Correction de données.

Les exigences de réactivité/traitement sont fondées sur les étapes consistant à :

Diagnostic et proposition de rétablissement de service :

Analyse d’impact de la FSP ;

Recherche d’une solution de rétablissement du service au plus vite ;

Recherche de la cause à l’origine de l’incident (problème sous-jacent)

Chaque FSP doit pouvoir donner lieu à une expertise, le cas échéant, permettant de décrire clairement la cause de l’anomalie et, ce, de manière compréhensible par la Cnam ;

Proposition de solution(s) argumentée(s) et bascule du statut de la FSP « En arbitrage » par le Titulaire pour demander à la Cnam l’application ou non de la solution proposée (rétablissement du service ou résolution du problème) ;

Le diagnostic peut être itératif : il est possible de rechercher la solution de rétablissement du service dans un premier temps, puis rechercher la cause à l’origine de l’incident dans un second temps ;

C’est une étape qui peut être complexe et faire l’objet de plusieurs réunions pendant lesquelles le Titulaire doit être leader et acteur pour aider au diagnostic, même si, au final, le problème, une fois trouvé, n’est pas de sa responsabilité.

Rétablissement du service via solution de contournement :

Solution provisoire pour rétablir le service. L’anomalie reste pour autant au niveau de gravité défini par la Cnam.

Résolution définitive :

La livraison de la correction définitive de la cause première, qui peut avoir donné lieu, dans un premier temps, à une solution de contournement, inclut le rattrapage/correction de données lorsque celui-ci est indispensable à la résolution définitive.

Rattrapage/Correction données :

Le Titulaire fournit la solution pour rattraper ou corriger les données.

Le Titulaire doit traiter les demandes en respectant les délais définis ci-après. Pour certains cas particuliers, des spécificités peuvent être définies dans le PAQ ou dans les fiches applicatives. En cas de non-respect des délais, la Cnam peut appliquer le {REACT_FdR_01}.

|  | Prise en compte | Diagnostic et proposition de rétablissement de service | Rétablissement du service via solution de contournement | Résolution définitive | Rattrapage/ correction données |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bloquant | 15mn | 6h | 8h | 24h | 48h |
| Grave | 30mn | 12h | 16h | 48h | 96h |
| Gênante | 4h | 50h | 100h | 200h | 300h |

Les différents délais se réfèrent tous à l’heure de transmission de la demande dans l’outil de gestion des signalements. Les délais sont donnés en heures ouvrées.

Un tableau de synthèse mensuel des indicateurs de réactivité est présenté par le Titulaire dans les différentes instances de pilotage. Il est joint aux rapports mensuels.

Définition de la journée :

Le support est assuré les jours ouvrés, de 8h00 à 18h00, soit une plage horaire « heures ouvrées » (HO) de 10h00 de travail effectif par jour ouvré. Pour certains cas particuliers, des spécificités peuvent être définies dans le PAQ ou dans les fiches applicatives.

Définition du nombre d’heures :

Dans le tableau ci-dessus, 24h correspond à une plage horaire de 24h ouvrées.

Exemple :

Une anomalie bloquante est déclarée un lundi à 11h00 :

La prise en compte doit se faire entre 11h00 et 11h15.

La résolution, même s’il y a eu contournement, doit être livrée au plus tard le mercredi à 15h00

Détail du calcul pour une résolution en 24h :

|  | Début | Fin | Nb d’heures ouvrées |
| --- | --- | --- | --- |
| Lundi | 11h00 | 18h00 | 7h00 |
| Mardi | 8h00 | 18h00 | 10h00 |
| Mercredi | 8h00 | 15h00 | 7h00 |
| TOTAL |  |  | 24h00 |

#### La réactivité dans les relances

Le Titulaire doit prendre en charge les relances, le cas échéant, pour s’assurer de la réception des éléments demandés et permettre d’avancer sur la FSP. {PIL_FdR-06}

Le délai de relance est dépendant de la gravité de la fiche. Le délai peut être réduit, si nécessaire.

| Bloquante | Grave | Genante | Relance |
| --- | --- | --- | --- |
| T0+10h | T0+20h | T0+50h | Relance vers l’interlocuteur via l’outil de gestion des fiches de signalement |
| T0+20h | T0+40h | T0+100h | Relance vers l’interlocuteur via outil de tchat / Conférence à distance |
| T0+30h | T0+60h | T0+150h | Escalade de la fiche vers l’équipe MCO Cnam |

T0 = Date/heure de demande d’éléments ou de mise en attente de la FSP, en attente de retour (information ou validation) d’un acteur

Les heures sont appréciées sur la plage horaire « heures ouvrées » (HO) définie en §5.5.4.

Les délais ci-dessus sont suspendus en cas de :

Notification d’absence de l’émetteur ;

Réponse indiquant que les éléments sont transmis à une date donnée.

Toutes les relances sont tracées dans la fiche de signalement.

#### La qualité attendue pour la résolution d’un incident

Le Titulaire doit respecter des exigences de qualité dans la réalisation des analyses et livraisons pour la correction des incidents.

La mesure qualité porte sur :

Le diagnostic proposé ou le Contournement/Résolution proposé(e) décrit(e) dans la fiche de signalement :

La Cnam peut refuser l’analyse proposée si elle est incomplète ou erronée {QUA_FdR-01}.

La complétude des livraisons :

Les livraisons doivent respecter le processus de livraison de la Cnam.

La Cnam peut refuser une livraison si elle est incomplète ou ne respectant pas le processus Cnam (ex. : anomalie détectée par le contrôle CCV, jeu de tests invalide, manque de documentations, bordereau de livraison récapitulatif erroné, livrables incomplets, etc.). {QUA_FdR-02}

La qualité de la livraison (correctif, rattrapage, contournement, etc.) :

La Cnam peut refuser une livraison si des anomalies ou régressions sont détectées pendant la phase de constat du bon fonctionnement (CBF) effectué par la Cnam. {QUA_FdR-03}.

La Cnam peut juger non conforme la version corrective si des anomalies ou des régressions sont détectées suite à la mise en production du correctif. {QUA_FdR-04}.

La relivraison doit être faite dans un délai conforme à la planification des exploitants. {QUA_FdR-05}.

Un tableau de synthèse mensuel des indicateurs de qualité est présenté par le Titulaire dans les différentes instances de pilotage. Il est joint au rapport mensuel.

Les défaillances sont identifiées par des faits de retard détaillés dans le tableau Faits de retard (cf. §4.7).

Exemples déclenchant des Faits de retard :

Exemple 1 : Un correctif d’une fiche de signalement bloquante

Pour une fiche de signalement « bloquante » :

Livraison du correctif par le Titulaire à la Cnam en respectant les livrables et le processus Cnam. Les tests Cnam détectent un non fonctionnement du correctif entraînant 2 relivraisons du Titulaire pour validation.

Mise en production du correctif entraînant une régression en production entraînant une nouvelle version du correctif (relivraison) pour validation avant installation en production.

La Cnam applique les Faits de retard suivants :

6 Faits de retard « FSP bloquante » en lien avec les 2 relivraisons pendant la phase de validation du correctif {QUA_FdR-03}.

6 Faits de Retard « FSP bloquante » en lien avec la régression ou dysfonctionnement rencontré post Mise en production {QUA_FdR-04}.

Exemple 2 : Un correctif intégrant plusieurs fiches de signalement (le regroupement des Fiches étant de la responsabilité Cnam)

Pour un correctif intégrant 3 fiches de signalement (une bloquante, une gênante et une grave), les FSP ont pu être ouvertes à des dates différentes.

Livraison par le Titulaire pour validation Cnam, d’un patch correctif qui corrige les 3 FSP en respectant les livrables et le processus Cnam.

Les tests Cnam détectent un non fonctionnement du projet.

Suite au test par la Cnam du patch correctif en lien avec la « FSP Bloquante » et un en lien avec la « FSP gênante » entraînant une relivraison du Titulaire pour validation.

Mise en production du patch correctif entraînant un dysfonctionnement en lien avec la « FSP gênante » entraînant une nouvelle version du patch correctif (Relivraison) pour validation avant installation en production.

La Cnam applique les faits de retard suivants :

3 Faits de retard « FSP bloquante » et 1 Fait de Retard « FSP gênante » en lien avec la relivraison pendant la phase de validation du patch correctif. {QUA_FdR-03}

2 Faits de Retard « FSP gênante » en lien avec la régression ou dysfonctionnement rencontré post Mise en production. {QUA_FdR-04}

Remarque :

Si la correction fournie par le Titulaire entraîne une autre anomalie ou une régression, elle est considérée comme une relivraison et le calcul s’applique suivant la même méthode. La Cnam peut soit repartir de la même FSP et compléter celle-ci avec la nouvelle anomalie en lien avec l’anomalie d’origine, soit créer une nouvelle FSP mais dans les 2 cas, cela est considéré comme une relivraison.

### Passage en MCO d'un périmètre applicatif

#### Passage en MCO d’un périmètre applicatif développé par le Titulaire

Le passage en MCO d’un périmètre applicatif développé par le Titulaire, dans le cadre du présent accord-cadre, quel que soit le mode de fabrication, est conditionné par les éléments suivants :

Le Titulaire réalise une synthèse précisant les points suivants :

Pas de FSP bloquante en VSR.

Pas de FSP grave en VSR sans contournement identifié et communiqué.

Pas de reprise en cours ou pour celles restantes, le processus de reprise doit être maîtrisé et le Titulaire reste en support des éventuels incidents liés à cette reprise.

CBF en cours ou à prévoir dans le cadre de la VSR (en donnant la liste et contenu/organisation prévue)

Etat de l’exploitabilité : traitement conforme des erreurs, aucun suivi particulier de bon fonctionnement ne doit être nécessaire. Le Titulaire est responsable de la mise en place de la version cible et des actions de surveillance à prévoir en attendant.

Absence d’anomalie récurrente nécessitant l’exécution d’un patch.

Le Titulaire met à disposition de la Cnam les livrables suivants :

Fiches applicatives

Cartographie simplifiée des composants concernés

Eléments nécessaires pour la mise à jour de la cartographie sur la base d’un modèle Cnam

Synoptique d’installation

Synoptique d’exploitation

Présentation du périmètre projet

Liste des nouveaux modules ajoutés, les consignes d'installation pour chaque module et les interlocuteurs MOA pour chaque module.

Rapport d’audit validant l’autonomie et capacité du Titulaire à traiter les FSP dans le cadre des activités MCO.

Guide utilisateur des scripts d’exploitations à destination des CSM

Synoptique/ Diagramme des Flux

Le DA que le Titulaire a utilisé pour réaliser le projet

Roadmap des évolutions prévues

Matrice de compétence sur le périmètre concerné

Un environnement MCO pour les activités de support production.

En outre, le passage en MCO :

Se fait, pour les applications développées en mode Agile, lorsque les conditions de passage en MCO, énoncées supra, sont remplies ou sur demande de la Cnam. Dans ce cadre, le passage en MCO n’impacte en aucune manière le débit de l’équipe en charge des développements.

Pour les applications développées en DevOps, le passage en MCO a comme prérequis que le Produit soit stabilisé et qu’aucune évolution applicative ne soit prévue. Néanmoins, si, ultérieurement, le Produit doit intégrer de nouvelles fonctionnalités en DevOps, il sort de fait du périmètre MCO. Son retour en MCO implique de repasser le processus de passage en MCO.

La Cnam proclame la fin de VSR et donc le passage en MCO une fois l’ensemble de ces conditions remplies.

#### Passage en MCO d’un périmètre applicatif non développé par le Titulaire

Cette prestation adresse le transfert de compétences et de responsabilité du MCO d’un périmètre applicatif développé, par la Cnam ou dans le cadre d’un dispositif contractuel distinct, et non connu du Titulaire, quel que soit le mode de fabrication, de la Cnam, ou d’un tiers désigné par elle, vers le Titulaire, afin de lui permettre de s'approprier les connaissances techniques et fonctionnelles.

Cette prestation fait, le cas échéant, l’objet d’un bon de commande.

Cette prestation n’adresse pas le transfert de compétences et de responsabilité du MCO d’un périmètre applicatif déjà en MCO à la date de prise d’effet de l’accord-cadre, ou de sa notification si celle-ci est postérieure (cf. §5.4).

### Détermination du prix de MCO complémentaire

#### Description générale

La Cnam utilise la méthode définie dans les paragraphes suivants pour déterminer le prix du MCO complémentaire induit par :

Un nouveau périmètre applicatif entrant en MCO postérieurement à la date d’effet de l’accord-cadre ou de sa notification si celle-ci est postérieure.

Les évolutions d’un périmètre applicatif déjà en MCO.

Cette méthode permet de déterminer le niveau de complexité d’un périmètre applicatif parmi 3 niveaux : A, B, C.

#### Méthode de détermination du niveau de complexité : A, B, C

##### Les critères

La méthode se fonde sur une évaluation factuelle de 7 critères représentatifs de la compléxité d’un périmètre applicatif :

Nombre de lignes de code,

Complexité de l'application,

Disponibilité,

Fréquence des traitements,

Evolution du nombre de FSP,

Montant DEV+TU,

Nombre de cas de test.

Pour chacun des critères, une description et un référentiel sont définis comme suit :

Nombre de lignes de code :

Description détaillée : Nombre de lignes de codes du périmètre applicatif dans son intégralité hors commentaires et librairies.

Référentiel : Outil de qualimétrie de la Cnam (à date SonarSource) ou dénombrement fourni par la Cnam sur un fondement objectif et opposable.

Complexité de l'application :

Description détaillée : Nombre d'interconnexions externes du périmètre applicatif intégral concernées. Sont considérées externes au périmètre applicatif, les interconnexions à d’autres périmètres applicatifs qu’ils soient dans le SI de la Cnam ou non.

Sont considérées comme interne au périmètre applicatif, les interconnexions aux éléments techniques comme système de fichiers, base de données, stockage objet, réseau.

Référentiel : Outil de cartographie (Liste des Contrats d'échanges) et dossier d’architecture de la Cnam.

Disponibilité :

Description détaillée : Niveau de disponibilité annuel attendu hors plage de maintenance planifiée du périmètre applicatif intégral.

Référentiel : Document Cadre des Engagements de Services (DCES) de la Cnam ou niveau défini par la Cnam sur un fondement objectif et opposable.

Fréquence des traitements :

Description détaillée :

Dans le cas des batchs : la fréquence des traitements.

Pour les IHM et WebService : les périodes de traitements des flux.

Référentiel : Outil de cartographie et dossier d’architecture de la Cnam.

Evolution du nombre de FSP :

Description détaillée :

Dans le cas de l’évolution d’un applicatif déjà existant (évolution susceptible d’entrainer un changement de catégorie de MCO):

La formule permettant de déterminer l’évolution, en pourcentage, du nombre de FSP en lien avec l’évolution, est la suivante :

[Evolution du nombre de FSP] = ([Nombre moyen mensuel de FSP soumises entre la première MEP et la fin de VSR] / [Nombre moyen mensuel de FSP soumises avant évolution] * 100) - 100%

Dans laquelle :

[Nombre moyen mensuel de FSP soumises entre la première MEP et la fin de VSR] : Sur la période entre la première MEP (où l’évolution est activée) et la fin de VSR (date réelle si l’évolution est activée dès le début de la VSR, sinon a minima 3 mois après la date réelle d’activation de l’évolution qui a lieu post VSR) sont comptabilisées toutes les FSP soumises dans l’outil de ticketing de référence.

[Nombre moyen mensuel de FSP avant évolution] : sur une période représentative de 12 mois (ou depuis la première MEP de l’application si elle date de moins d’un an) est calculé le nombre moyen mensuel de FSP soumisedu périmètre applicatif avant évolution.

Référentiel : Outil de ticketing de référence : Outil de ticketing de gestion des Fiche de Signalement de la Recette Cnam /FSP (Fiche de Signalement de Production), (ClearQuest à date de rédaction du CCTP).

Exemple 1 :

Nombre moyen mensuel de FSP avant évolution = 50

Sur la Période de VSR de 3 mois:

165 FSP réparties

- 15 FSP Flagués VSR

- 150 FSP

Nombre moyen mensuel de FSP soumise entre la première MEP et la fin de VSR = 55 (165 divisé par 3 mois durée de la VSR)

[Evolution du nombre de FSP en lien avec évolution] = (55/50*100)) – 100% = 10%  Colonne A du critère

Exemple 2 :

Nombre moyen mensuel de FSP avant évolution = 50

Sur la Période de VSR de 3 mois:

192 FSP réparties

- 12 FSP Flagués VSR

- 180 FSP

Nombre moyen mensuel de FSP soumise entre la première MEP et la fin de VSR = 64 (192 divisé par 3 mois durée de la VSR)

[Evolution du nombre de FSP en lien avec évolution] = (64/50*100) -100% =28%  Colonne B du critère

Exemple 3 :

Nombre moyen mensuel de FSP avant évolution = 50

Sur la Période de VSR de 3 mois:

135 FSP réparties

- 15 FSP Flagués VSR

- 120 FSP

Nombre moyen mensuel de FSP soumise entre la première MEP et la fin de VSR = 45 (135 divisé par 3 mois durée de la VSR)

[Evolution du nombre de FSP en lien avec évolution] = (45/50*100) – 100% = -10%  Colonne A du critère

Exemple 4 :

Nombre moyen mensuel de FSP avant évolution = 50

Sur la Période de VSR de 3 mois:

201 FSP réparties

- 41 FSP Flagués VSR

- 160 FSP

Nombre moyen mensuel de FSP soumise entre la première MEP et la fin de VSR = 67 (201 divisé par 3 mois durée de la VSR)

[Evolution du nombre de FSP en lien avec évolution] = (67/50*100) - 100% = 34%  Colonne C du critère

Dans le cas d’un nouveau périmètre applicatif :

La formule permettant de déterminer l’évolution, en pourcentage, du nombre de FSP en lien avec le nouveau périmètre applicatif est la suivante :

[Evolution du nombre de FSP] = ([Nombre moyen mensuel de FSP entre la première MEP et la fin de VSR] / [Nombre moyen mensuel de Fiches de Signalement de la Recette Cnam] * 100) – 100%

Dans laquelle :

[Nombre moyen mensuel de FSP entre la première MEP et la fin de VSR] : Sur la période entre la première MEP et la fin de VSR, sont comptabilisées toutes les FSP dans l’outil de ticketing de référence.

[Nombre moyen mensuel de Fiches de Signalement de la Recette Cnam] : c’est le nombre de fiches saisies de toute nature durant les phases de recette Cnam ramené au mois.

Référentiel : Outil de ticketing de référence : Outil de ticketing de gestion des Fiche de Signalement de la Recette Cnam / FSP (Fiche de Signalement de Production), (ClearQuest à date de rédaction du CCTP).

Exemple 5 :

Nombre moyen mensuel de 15 FSP entre la première MEP et la fin de VSR

Nombre moyen mensuel de 10 Fiches de Signalement de la Recette Cnam

Pourcentage d’évolution du nombre de FSP en lien avec le nouveau périmètre = (15 / 10 * 100) – 100% = 50%  donc colonne C du critère

Exemple 6 :

Nombre moyen mensuel de 5 FSP entre la première MEP et la fin de VSR

Nombre moyen mensuel de 10 Fiches de Signalement de la Recette Cnam

Pourcentage d’évolution du nombre de FSP en lien avec le nouveau périmètre = (5 / 10 * 100) -100% = -50%  donc colonne A du critère

Exemple 7 :

Nombre moyen mensuel de 12 FSP entre la première MEP et la fin de VSR

Nombre moyen mensuel de 11 Fiches de Signalement de la Recette Cnam

Pourcentage d’évolution du nombre de FSP en lien avec le nouveau périmètre = (12 / 11 * 100) -100% = +9%  donc colonne A du critère

Exemple 8 :

Nombre moyen mensuel de 14 FSP entre la première MEP et la fin de VSR

Nombre moyen mensuel de 11 Fiches de Signalement de la Recette Cnam

Pourcentage d’évolution du nombre de FSP en lien avec le nouveau périmètre = (14 /11 * 100) – 100% = +27%  donc colonne B du critère

Montant DEV+TU :

Description détaillée : Il correspond au montant DEV+TU en €TTC de la commande de développement du projet. Le cas échéant, lorsque le projet fait l’objet de plusieurs commandes de développement concomitantes (à moins d’un mois d’écart), il correspond à la somme des montants DEV+TU en €TTC des commandes considérées.

Référentiel : Les bons de commande passés sur le périmètre applicatif concerné (nouveau ou évolution).

Nombre de cas de tests :

Description détaillée : Ce critère représente la complexité fonctionnelle du sujet, c’est une vision « métier ». Il est calculé à partir des cas présents sur la lettre de recette (LDR et PTO : Plan de Tests Opérationnel) du sujet et listé dans l’outil de suivi de la recette (ex. : HP ALM). Que l’on soit en mode Cycle en V ou en mode Agile, la Recette Fonctionnelle se déroule soit en une fois, soit en N fois, cependant les cas de tests restent rattachés à une LDR et ne sont pas recomptés si repassés dans un cas metier (qui avait echoué par exemple). S’ils sont presents dans plusieurs cas d’usage métier, ils sont recomptés, les TNR sont inclus.

Référentiel : Outil de référencement des cas de tests de la recette fonctionnelle (HP ALM à date de rédaction du CCTP).

##### Les niveaux de complexité

Pour chacun des critères, les seuils permettant de déterminer les niveaux A, B, C sont les suivants :

| Libellé du critère | Niveau A | Niveau B | Niveau C |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de lignes de code | de 0 à 200k LoC | de 200k à 500k LoC | au-delà 500k LoC |
| Complexité de l'application | De 0 à 5 interconnexions externes | De 6 à 10 interconnexions externes | Au-dela de 10 interconnexions externes |
| Disponibilité | Standard (disponibilité 95-98%, temps d'arrêt toléré > 1 jour par mois) | Haute (disponibilité 98-99.5%, temps d'arrêt toléré ≤ 1 jour par mois) | Critique (disponibilité > 99.5%, temps d'arrêt toléré ≤ quelques heures par mois) |
| Fréquence des traitements | - Traitement supérieur à la semaine - Pas de flux au fil de l'eau | - Traitement hebdomadaire - Flux en heures et jours ouvrés | - Traitement quotidien ou horaire - Flux 24/24 7j/7 |
| Evolution du nombre de FSP | Taux d'augmentation Inférieur ou égal à 20% | Taux d'augmentation supérieur à 20% et inférieur ou égal à 30% | Taux d'augmentation Supérieur à 30% |
| Montant DEV+TU TTC | Jusqu’à 120K€ TTC | De 120k€ à 300k€ TTC | Au-delà de 300k€ TTC |
| Nombre de cas de tests | Jusqu’à 150 cas de tests | entre 150 et 300 cas de tests | au-delà de 300 cas de tests |

##### La pondération

Pour chacun des critères, une pondération est définie par domaine applicatif. La somme des poids de tous les critères doit toujours être égale à 7 (i.e. le nombre de critères).

Le détail par domaine applicatif de la répartition des poids de chaque critère est défini dans le paragraphe « Pondérations critères MCO des domaines», du §5.1, ils s’appliqueront pour l’entrée de tout nouveau domaine.

Pour l’ensemble des critères, un nombre de points est déterminé par niveau :

Point_Niveau_Critère_A : 1 point

Point_Niveau_Critère_B : 3 points

Point_Niveau_Critère_C : 5 points

Pour chacun des critères, il convient de déterminer le niveau retenu, puis appliquer la formule suivante pour obtenir le Nb_pts_applicatif :

Nb_pts_applicatif = Somme (tous les critères : Poids_critère * Point_Niveau_Critère_déterminé)

Le résultat de cette formule permet de déterminer le niveau de complexité en fonction des bornes minimum et maximum définies dans le tableau suivant :

|  | Niveau A | Niveau B | Niveau C |
| --- | --- | --- | --- |
| Nouveau périmètre applicatif | 7 ≤ Nb_pts_applicatif ≤ 18 | 18 < Nb_pts_applicatif ≤ 25 | 25 < Nb_pts_applicatif ≤ 35 |
| Evolution périmètre applicatif | 7 ≤ Nb_pts_applicatif ≤ 18 | 18 < Nb_pts_applicatif ≤ 25 | 25 < Nb_pts_applicatif ≤ 35 |

#### Prix du MCO complémentaire

##### Pour un nouveau périmètre applicatif entrant en MCO

Un nouveau périmètre applicatif est défini comme un applicatif qui entre en MCO postérieurement à la date d’effet de l’accord-cadre ou de sa notification si celle-ci est postérieure. Cet applicatif peut avoir été développé par le Titulaire, la Cnam, ou dans le cadre d’un dispositif contractuel distinct, quel que soit le mode de fabrication.

Le niveau de compléxité d’un nouveau périmètre applicatif est déterminé, par la Cnam, conformément à la méthode définie au §5.5.9.2, avant son entrée en MCO (entre la Recette Fonctionnelle et la fin de VSR), après remise, à la Cnam, de l’ensemble des livrables logiciels.

Le prix annuel du MCO complémentaire d’un nouveau périmètre applicatif correspond au prix annuel en vigueur à la date d’entrée du périmètre en MCO, au regard du niveau de complexité déterminé, défini par le Titulaire, dans le bordereau de prix :

| Niveau de complexité | Prix annuel du MCO complémentaire d’un nouveau périmètre applicatif |
| --- | --- |
| Niveau A | Cf. bordereau de prix |
| Niveau B | Cf. bordereau de prix |
| Niveau C | Cf. bordereau de prix |

Pour un nouveau périmètre applicatif, le prix annuel du MCO complémentaire est limité à 30% du montant DEV+TU TTC de la(es) commande(s) de développement du nouveau périmètre applicatif, même si, pour un nouveau périmètre considéré, le prix défini, par le Titulaire, dans le bordereau de prix, est supérieur audit seuil.

##### Pour les évolutions d’un périmètre applicatif déjà en MCO

Le niveau de compléxité d’un périmètre applicatif déjà en MCO, et qui fait l’objet d’une évolution, est déterminé, par la Cnam, conformément à la méthode définie au §5.5.9.2, avant l’entrée en MCO (entre la Recette Fonctionnelle et la fin de VSR) de l’évolution du périmètre applicatif, après remise, à la Cnam, de l’ensemble des livrables logiciels de l’évolution considérée.

Le prix annuel du MCO complémentaire d’un périmètre applicatif « évolué » correspond au prix appliqué en entrée en MCO dudit périmètre auquel est appliqué le pourcentage défini, par le Titulaire, dans le bordereau de prix, au regard du niveau de complexité déterminé :

| Niveau de complexité | Pourcentage évolution du prix annuel du MCO |
| --- | --- |
| Niveau A | Cf. bordereau de prix |
| Niveau B | Cf. bordereau de prix |
| Niveau C | Cf. bordereau de prix |

Pour les applications non activées dont la VSR a été prononcée, le niveau de complexité peut être revu sur la période de déploiement/ouverture du service d’un commun accord entre la Cnam et le Titulaire.

Le prix du MCO complémentaire n’est appliqué que lorsque l’évolution entraîne un changement de niveau de compléxité à la hausse.

Dans le cas où le niveau de compléxité est revu à la baisse (ex. : décommisionnement), le prix appliqué à date est revu en conséquence.

#### Exemple de mise en œuvre de la méthode

Les chiffres présentés dans les exemples sont uniquement à titre illustratif. Ils ne doivent en aucun cas être considérés comme représentatifs des attentes de la Cnam.

Cas d’un applicatif existant en MCO à la date d’effet de l’accord-cadre avec changement de niveau de complexité

Voici une simulation de mise en œuvre de la méthode sur une projection sur 4 années d’un applicatif présent en MCO au démarrage de l’accord-cadre avec 3 évolutions dont certaines augmentent le niveau de complexité, ce qui engendre un prix de MCO complémentaire.

Cas d’un applicatif existant en MCO à la date d’effet de l’accord-cadre sans changement de niveau

Voici une simulation de mise en œuvre de la méthode sur une projection sur 4 années d’un applicatif présent en MCO au démarrage de l’accord-cadre avec 2 évolutions ne modifiant pas le niveau de complexité, ce qui n’engendre pas de prix de MCO complémentaire.

Cas d’un nouvel applicatif avec évolutions avec changement de niveau

Voici une simulation de mise en œuvre de la méthode sur une projection sur 4 années d’un nouvel applicatif avec 3 évolutions dont certaines augmentent le niveau de complexité, ce qui engendre un prix de MCO complémentaire.

## Pilotage des prestations de MCO

Le prix des prestations est inclus dans le prix annuel du forfait de Pilotage des prestations de MCO propre à chaque périmètre applicatif confié au Titulaire à la notification de l’accord-cadre.

Le Pilotage des prestations de MCO :

Ne comporte pas de phase d’initialisation ni de réversibilité,

N’adresse pas les prestations d’assistance au pilotage global de l’accord-cadre et de pilotage de projets définies aux §5.2 et §5.3,

N’adresse pas l’activité de gestion de projets incluse dans les prestations complémentaires (cf. §6).

### Conduite et pilotage

Cette prestation adresse la conduite et le pilotage des prestations de MCO.

Le Titulaire doit :

Gérer et coordonner opérationnellement les équipes assurant le MCO en sécurisant le staffing (mise à disposition des ressources) ;

Garantir le bon niveau de compétences et d'expériences de ses équipes opérationnelles ;

Maîtriser les délais, les charges et les risques par rapport aux résultats attendus ;

Garantir la qualité des livrables (produits et documentations) dans le respect des normes de la Cnam ;

Piloter les activités de supports Niveau 2 et Niveau 3 et de suivi des incidents, assurer les arbitrages et gérer les besoins émergents ;

Prendre en charge la politique qualité en lien avec le MCO ;

Assurer la mise à jour du PAS et un contrôle régulier du respect des exigences sécurité et des mesures de sécurité en lien avec le MCO ;

Mettre à jour les indicateurs de suivi des prestations ;

Transmettre chaque jour ouvré, à une heure définie par la Cnam, un fichier de synthèse des nouvelles FSP ouvertes depuis le dernier envoi ;

Mettre en œuvre le circuit d'échange de documents ;

Assurer la logistique (ordre du jour, animation, comptes rendus, disposer des outils en vigueur utilisés par la Cnam dans les mêmes conditions) des différentes instances spécifiques au MCO (comitologie) ;

Mettre à jour annuellement la fiche applicative de chaque application et ses statistiques.

Le Titulaire met en place une équipe de coordonnateurs spécialisée dans le pilotage opérationnel. Cette équipe pilote, le cas échéant, les prestations d’initialisation et coordonne l’activité de MCO et les actions inter-périmètre durant toute la durée d’exécution de l’accord-cadre.

Les coordonnateurs :

Sont facilitateurs de contacts entre les équipes MCO et les différents acteurs de la production (MOA, CSM Production, équipes exploitants de la Cnam, équipes internes au Titulaire, intervenants extérieurs, etc.).

Présentent les nouvelles versions des périmètres aux équipes de production.

Pilotent l’activité nominale par un suivi au quotidien des actions à réaliser, des retours attendus ou des relances, si nécessaire, de l’équipe du Titulaire et autres acteurs.

Sont garants du respect des process, notamment vis-à-vis des engagements sur les délais.

Ont un rôle clé dans la gestion des crises (situation avec impacts majeurs pour la Cnam) notamment pour identifier les impacts transverses et aider au pilotage des actions associées (ex. : coordination des différents acteurs lors des reprises, coordination des actions des différents acteurs, etc.).

Dans le cadre des actions de coordination, une date de livraison (avec horaire maximal de livraison) peut être actée, en réunion, conjointement entre la Cnam et le Titulaire. Le non-respect de ladite date de livraison est soumis, le cas échéant, à réfaction dans les conditions définies au §4.7.2. En effet, la disponibilité des acteurs Cnam, notamment de recette, demande des délais de prévenance ou des priorisations d’activités. Un retard dans une livraison convenue, impacte la disponibilité des acteurs internes pour la validation du correctif. Cet engagement ne remet pas en cause les SLA de traitement des incidents.

En cas de démarrage en MCO d’un programme informatique (ou d’une version d’une application) caractéristique d’un projet sensible ou lié à une situation de crise, la mise en place d’une réunion journalière avec l’ensemble des acteurs MCO sur une durée déterminée peut être demandée par la Cnam.

### Comité de Suivi MCO (COSUI MCO)

Les prestations sont suivies dans le cadre Comité de Suivi MCO (COSUI MCO).

| Niveau de comitologie | Pilotage opérationnel |
| --- | --- |
| Portée | Un ou plusieurs projets |
| Fréquence | Hebdomadaire ou sur demande de la Cnam |
| Participants Cnam (a minima) | - Responsables opérationnels MCO |
| Participants Titulaire (a minima) | - Responsables opérationnes MCO (coordonnateurs) |
| Objectifs | - Traiter les difficultés, problèmes ou alertes relevées lors de l'exécution des prestations. - Présenter un point de situation sur l’ensemble de l’activité de support Niveau 2 et Niveau 3. - Assurer un suivi des événements et informations permettant de mesurer la réactivité et la qualité de la prestationk - Le COSUI MCO alimente le comité de Pilotage (alertes, indicateurs …). |
| Support et compte-rendu | - Le support est réalisé par le Titulaire et transmis, à la Cnam, au plus tard 1 jour ouvré avant l’instance. - Le compte rendu est réalisé par le Titulaire en séance et validé en séance par la Cnam. |

Le Titulaire élabore les comptes rendus (en format éditable et modifiable) des différents comités en respectant le délai défini pour l’instance considérée. La Cnam peut émettre des observations ou réserves. Le Titulaire doit les prendre en compte dans une nouvelle version, transmise à la Cnam.

Les manquements en termes de cohérence et de qualité, relevés dans les observations et réserves de la Cnam, sont soumis, le cas échéant, à réfaction dans les conditions définies au §4.7.2.

### Les livrables

Les livrables à la charge du Titulaire sont les suivants :

Le suivi du plan d'action « qualité » révisé à la demande de la Cnam,

La mise à jour des tableaux de bord de pilotage et de suivi du MCO (valorisation et analyse des indicateurs) mensuelle comme précisé ci-dessous.

Le Titulaire fournit un rapport d’activité MCO mensuel, dont le contenu est, a minima, pour la période considérée :

Pilotage MCO :

Planning des principales réunions et comités tenus (dates / participants / objet / principales conclusions) ;

Point sur les prestations récurrentes ;

Point d’avancement sur les commandes en cours de réalisation ;

Point financier sur les commandes en cours ;

Point sur la notification de nouvelles commandes ;

Traitement des fiches de signalement ;

État quantitatif des fiches de signalement (nombre, gravité, fonctions impactées, etc.) ;

État quantitatif des fiches de signalement analysées (nombre, gravité, fonctions impactées, etc.) et résultats des analyses (annulation / corrections / évolutions).

Point sur les crises gérées sur la période par le Titulaire, incluant le suivi des actions en cours.

Maintenance corrective :

Liste des fiches de signalement bloquantes et graves (numéro, gravité, fonctions impactées, titre, description, délais de pris en compte, délai de diagnostic, délai de livraison méthode de contournement, délai de livraison correctif) ;

Liste des fiches de signalement dont la correction est intégrée dans les livraisons de nouvelle version ou itérations à venir dans le cadre des projets Agile

Le cas échéant, les prestations complémentaires :

Liste des prestations commandées ;

Liste des prestations réalisées.

Le tableau de synthèse mensuel des indicateurs qualités et de réactivité.

Suivi de la gestion de configuration logicielle et liste du référentiel.

La matrice des compétences et du taux de rotation du personnel réactualisé.

Sécurité :

Suivi des mesures de sécurité du PAS ;

Suivi des indicateurs du PAS.

L'avancement du plan des actions d'amélioration continue identifiées.

La liste des obsolescences logicielles identifiées sur la période.

Le contenu de ce rapport d’activité MCO mensuel est, le cas échéant, précisé dans le PAQ.

Le projet de rapport d’activité MCO mensuel est transmis à la Cnam 5 jours ouvrés à compter du 1er jour ouvré du mois. {PIL_FdR-02}. Il intègre l’ensemble des éléments attendus comprenant des données complètes et justes. {PIL_FdR-05}. Il est mis à jour et transmis par le Titulaire à la Cnam sous un délai de 5 jours ouvrés, après la tenue desdites instances de pilotage. {PIL_FdR-03}

Le Titulaire doit, a minima annuellement, à la convenance de la Cnam, mettre à jour ou créér (pour le nouveaux produits) les fiches applicatives par Produit. Le modèle de fiches est fourni par la Cnam.

## Gestion des environnements

La gestion des environnements couvre l’ensemble des activités nécessaires pour assurer le maintien en conditions opérationnelles (MCO) des environnements techniques, des chaînes de liaisons et des données indispensables à la réalisation des recettes des projets sur les infrastructures de la Cnam.

Ces environnements sont utilisés dans plusieurs phases projet :

Recette Usine : Cette phase, pilotée par le Titulaire, consiste à vérifier la conformité des développements réalisés avant leur livraison, en s’assurant que ceux-ci respectent les spécifications initiales.

Recette Fabricant : Cette étape, dirigée par la Cnam, a pour objectif de valider les travaux livrés par le Titulaire afin de s’assurer de leur adéquation avec les besoins opérationnels avant mise en production.

MCO : Pour les activités de support production.

Le §2.5 relatif aux environnements techniques présente en détail les technologies utilisées dans ces environnements.

Les activités incluses dans les prestations sont les suivantes :

Mise en place et configuration des environnements : Le Titulaire doit mettre en place et configurer les environnements techniques nécessaires aux recettes Usine, Fabricant, à partir de l’infrastructure technique fournie par la Cnam. Le Titulaire doit utiliser le catalogue des composants normalisés de la Cnam, respecter les règles de sécurité et les cadres nationaux fournis par la Cnam.

Mise à jour régulière des composants : Les environnements doivent être maintenus à jour par le Titulaire, en intégrant les mises à niveau des composants techniques. La Cnam met à jour régulièrement le contenu du socle technique. Le Titulaire est destinataire de toutes les mises à jour du socle technique. Le Titulaire doit, pendant toute la durée d'exécution de l'accord-cadre, maintenir ses moyens techniques en cohérence avec le socle technique défini par la Cnam, sans surcoût pour la Cnam. En cas d'évolution majeure du socle technique, la Cnam en informe le Titulaire avec un préavis de 3 mois. Le Titulaire doit mettre à profit ce délai pour installer les environnements et former les équipes amenées à intervenir sur ceux-ci, sans surcoût pour la Cnam.

Mise en place d’applications de référence : Dans le cas où le lot contient des périmètres applicatifs susceptibles d’être utilisés par d’autres projets de Fabrication de la Cnam prévus dans le lot concerné ou dans un autre lot, le Titulaire doit mettre en place les environnements et les composants applicatifs de l’application concernée pour répondre au besoin de ces projets. Le prix associé à la charge de travail est inclus dans le prix annuel du forfait de Gestion des environnements.

Surveillance proactive : Une surveillance continue des environnements est assurée par le Titulaire pour garantir leur bon fonctionnement, avec un suivi des performances et de la disponibilité.

Supervision des installations et des mises à jour : Le Titulaire doit piloter la supervision des installations et des mises à jour, en s’assurant que les activités suivent le calendrier des projets. Cette supervision inclut la planification en lien avec les équipes projet.

Cartographie des environnements : Le Titulaire doit tenir à jour la cartographie des environnements de recette usine et de recette fabricant sous sa responsabilité, et détailler les environnements techniques concernés, les versions des composants installés, les chaines de liaison inter-applications mises en œuvre et les jeux de données utilisés.

Le Titulaire doit nommer un Gestionnaire des Environnements (GDE). Le GDE possède des compétences techniques lui permettant d’assurer la mise en place d’environnements sur tous les types de technologie utilisées par la Cnam. Le GDE est l’interlocuteur privilégié de la Cnam en charge de la gestion des environnements avec qui il communique au quotidien. Il transmet les méthodes et consignes opérationnelles aux équipes du Titulaire. La Cnam met à sa disposition les moyens logistiques de connexion à ses systèmes centraux, ainsi que toute la documentation dont elle dispose et dont le Titulaire peut avoir besoin.

La Cnam accorde une attention particulière à la qualité et à la cohérence du pilotage de ces prestations, afin d’assurer un service global et complet, en ligne avec les attentes.

La coordination étroite entre les équipes Cnam et celles du Titulaire doivent être assurée à travers une approche « One Team ». Le Titulaire anime cette collaboration, dans cet esprit, entre son représentant Gestionnaire des Environnements (GDE) et son homologue de la Cnam afin de garantir un suivi commun et efficace. Le Titulaire présente au Comité de Gestion de Environnements (CGDE), a minima une fois par semestre, l’état d’utilisation du parc de la Cnam.

Le prix de ces prestations est inclus dans le prix annuel du forfait de Gestion des environnements, le cas échéant ajusté conformément aux stipulations du CCAP.

- A noter : Lors de la mise en place du MCO durant les prestations d’initialisation (cf. §5.4.1), le Titulaire peut être amené à mettre en place des environnements spécifiques aux applications concernées pour mener l’activité MCO, la charge de cette activité de primo-installation n’est pas couverte par le forfait de Gestion des environnements mais est incluse dans le prix de la tranche optionnelle d’initialisation.

## Cycle projet à la Cnam

### Grands principes du cycle de projet à la Cnam

Le cycle de vie des projets permet de traiter les demandes d’évolution du SI (création, modification ou décommissionnement d’applications) tout au long des processus de fabrication.

Le cycle projet est organisé en 4 macros processus :

« Cadrage et définition » : il est composé des processus de cadrage et de conception générale.

« Fabrication » : il est composé des processus de conception détaillée et de réalisation. Ce processus est au cœur des prestations qui sont confiées au Titulaire.

« Recette » : il est composé des processus de Recette fabricant, d’Intégration de système, de Recevabilité (recette fonctionnelle), d’INTEX (performances et exploitabilité) et le cas échéant de VABF.

« Production » : il est composé des processus de présérie et de généralisation.

Des jalons sont positionnés tout au long du cycle de vie. Ils permettent de séquencer les transitions entre processus et de rythmer les changements de responsabilités durant la vie du projet. Par exemple, le jalon 1 correspond au début du macro-processus « fabrication ».

Les jalons présentés ci-dessus sont ceux en vigueur à la date de rédaction du CCTP, ils peuvent être amenés à évoluer en cours d’exécution de l’accord-cadre. Le cas échéant, le Titulaire en est informé.

D’autre part :

L’INTEX est une phase facultative, elle est utilisée dans le cadre d’un projet nécessitant la vérification des performances et de l’exploitabilité ;

La VABF correspond à une phase de recette de pré-production. Elle est mentionnée sous le terme « pré-production » dans le présent CCTP ;

La recette est mentionnée sous le terme « VA » (Vérification d’aptitude) dans le présent CCTP.

### Les grands acteurs

La description des besoins, l’identification des impacts sur les processus métier, ainsi que la stratégie et la commande de recette relèvent de la responsabilité de la MOA.

Les acteurs de la régulation recette (le département contrôle régulation recette –DC2R- de la Direction déléguée de l'audit, des finances et de la lutte contre la fraude -DAFF-) mettent en place la lettre de recette (pilotage) et produisent les procès-verbaux de validation nationale. Ce document est indispensable pour obtenir l’autorisation de passage en production.

Les acteurs en charge de la recette définissent et mettent en place les plans et données de tests, les environnements et campagnes de recettes, et produisent le compte-rendu des campagnes de recette.

Les fabricants évaluent les charges, planifient et pilotent la réalisation des projets. Ils spécifient et réalisent les composants du SI, et délivrent les packages de livraison du produit fini.

Les acteurs du PMO gèrent et pilotent les différents domaines métiers. Ce pilotage resserré leur permet de construire et gouverner la roadmap des projets informatiques.

Les acteurs de l’architecture produisent les spécifications d’architecture du Système d’Information (Dossier d’Architecture Fonctionnelle, Dossier d’Architecture, Cartographie SI, etc.). Ceux du soutien technique fournissent les kits de démarraga (starters kits) pour la fabrication.

Les acteurs de l’intégration mettent à disposition les environnements de recette d’intégration, de recette fonctionnelle, de benchmark.

Les acteurs de la sécurité définissent et mettent en œuvre la politique de sécurité du SI. Ceux en charge des infrastructures définissent les cadres applicatifs (par exemple : weblogic, oracle).

### Cadrage et Fabrication

A la date de rédaction du CCTP, la Cnam a plusieurs approches en termes de cadrage et de fabrication des projets. Elle précise au Titulaire, lorsqu’elle le sollicite pour intervenir sur un projet, le type de cadrage puis le mode de fabrication qu’elle a retenu pour le projet.

Pour ce qui est du cadrage, qui n’est pas systématique (petites versions évolutives), il existe 3 types de cadrage :

Le cadrage Agile

Le cadrage « Cycle en V »

Le « Cadrage 360 »

En ce qui concerne la fabrication, elle est réalisée, à la Cnam, en suivant 2 approches méthodologiques :

Le mode Agile

Le mode « Cycle en V »

#### Mode Agile

##### Grands principes de l’Agilité à la Cnam

L’agilité repose sur les valeurs et principes définis depuis 2001 dans le Manifeste Agile.

Figure 2 : Illustration représentant les valeurs et principes Agile d’après le Manifeste Agile

- Auteur : Jean Christophe Pagès

Convaincue de l’intérêt de l’approche Agile pour apporter aux utilisateurs de la valeur le plus rapidement possible via des livraisons fréquentes et itératives, la Cnam a choisi de réaliser la fabrication de certains de ses produits en Agile.

Le cadre de travail Scrum, très populaire au sein de la communauté Agile, a été retenu majoritairement par la Cnam en vue de faciliter le développement de produits complexes en adoptant une approche itérative et incrémentale. La Cnam peut cependant, selon le contexte organisationnel ou la phase d’un projet, choisir un autre cadre méthodologique comme Kanban ou SAFe (Scaled Agile Framework), voire en combiner plusieurs. Les phases situées en amont et en aval des activités menées par l’équipe Agile peuvent notamment être gérées autrement (cadrage des nouvelles versions produit, recette, MCO, etc.).

##### Les acteurs de l’agilité à la Cnam

La Cnam s’appuie sur des équipes auto-organisées et pluridisciplinaires issues de ses effectifs. A l’initialisation d’une ligne produit ou au lancement d’un projet, dont la fabrication va être réalisée en mode Agile, elle compose une équipe en fonction du contexte (dominante fonctionnelle ou technique, complexité du produit) et de la disponibilité de ses agents.

Parmi les membres de l’équipe, la Cnam peut faire appel au Titulaire pour les fonctions de PPO fonctionnel, de développeur ou de Tech Lead. Les équipes de développement Agile du Titulaire peuvent être de taille « Small » « Medium » ou « Large » en fonction du projet. Les autres fonctions peuvent être occupées par la Cnam ou un tiers désigné par elle.

Figure 3 : Répartition des membres de L’équipe Agile à la Cnam

Les membres de l’équipe, même s’ils appartiennent à des entreprises différentes, collaborent étroitement, partagent la responsabilité de la qualité du travail, et s'engagent à atteindre les objectifs fixés par l'équipe. Le Titulaire s’engage à favoriser la collaboration de ses intervenants avec les autres membres de l’équipe dans une logique « One Team ».

Des acteurs externes à l’équipe cœur Agile, tels que des parties prenantes ou certains experts, peuvent intervenir ponctuellement en soutien à cette équipe.

Membres de l’équipe Agile :

Product owner : Le product owner (PO) est responsable de maximiser la valeur du produit en gérant et priorisant le travail au sein du Backlog de Produit, tout en représentant les besoins des parties prenantes. Il assure la communication de la vision du produit, collabore étroitement avec les différents membres de l’équipe Agile et ajuste les priorités en fonction des feedbacks des utilisateurs et des objectifs stratégiques.

A la Cnam, le PO est souvent issu de la MOA et la représente. Pour autant, il est totalement intégré à l’équipe, en capacité de prendre des décisions sur les priorités de manière autonome et disponible pour répondre aux sollicitations. Un produit n’a qu’un seul PO pour garantir une prise de décision rapide et efficace.

Proxy product owner : Souvent à la Cnam, le PO est en étroite relation avec un ou des Proxy PO (PPO). Le PPO est généralement issu de la MOE et peut avoir une connaissance des aspects techniques et/ou fonctionnels du système d’information.

Scrum master : Le scrum master est responsable de veiller à l'efficacité de l'équipe et promouvoir une amélioration continue pour livrer un produit de qualité et à forte valeur ajoutée. Il s'assure que l'équipe dispose des moyens nécessaires pour concevoir et développer correctement le produit. En outre, il soutient le product owner dans la gestion du Backlog, aide les développeurs à surmonter les obstacles et favorise une meilleure communication au sein de l'organisation globale. C’est un facilitateur qui ne prend pas part aux activités opérationnelles et n’a pas de lien hiérarchique avec l’équipe.

Tech Lead : Le Tech Lead accompagne et coache les développeurs en termes techniques et méthodologiques pour les aider à structurer leurs activités, tout en assurant l’amélioration continue des pratiques de développement. Le Tech Lead participe et contribue à la communauté Tech Lead de la Cnam et applique le fruit de ce travail dans le cadre du ou des projets sur lesquels il intervient. Il réalise les revues de code afin de garantir le respect du cadre technique de développement

Développeurs : Les développeurs sont responsables de l’ensemble de la réalisation (conception technique, code, test) et de la qualité du code.

Parties prenantes :

Les parties prenantes représentent l’écosystème autour de l’équipe Agile. Il peut y avoir des managers, des delivery managers, des experts, des clients, des utilisateurs, le métier, etc.

Elles jouent un rôle actif et s’engagent à fournir des informations pertinentes, une expertise, un soutien et un feedback continu qui permettent à l’équipe de prendre les meilleures décisions possibles pour réaliser un produit à forte valeur ajoutée.

Delivery Manager : Le Delivery Manager assure la gestion administrative (staffing, moyens), facilite les interactions avec l’écosystème mais également d’autres parties prenantes et veille au respect des niveaux de services définis avec les clients. Le Delivery Manager ne fait pas partie de l’équipe Agile et est en soutien de celle-ci en facilitant les relations avec l'écosystème Cnam.

Experts : Autour de l’équipe Agile, on retrouve des rôles qui interviennent pour apporter une expertise spécifique et notamment :

Les architectes (fonctionnel, solution, digital, technique, etc.),

Les interlocuteurs sécurité,

Les coachs Agile,

Le support JIRA - Confluence, le support OPS,

Les UX/UI,

Les OPS,

Les experts infrastructure,

Les régulateurs de recette (DC2R),

Les centres de recette (CDR),

Les experts réseau,

Les experts Sécurité et du CRIP (SOC),

Les experts CSH.

Les clients et les utilisateurs : Ils bénéficient du produit créé par les équipes Agile. Les clients (qui détiennent les budgets), et les utilisateurs (qui interagissent directement avec le produit), occupent des rôles distincts. Selon le produit développé, il peut y avoir différentes populations d'utilisateurs, internes ou externes. La collaboration entre l’ensemble des personnes naît dès le cadrage Agile et s'adapte tout au long du cycle de vie du produit, en fonction des besoins et des événements qui surviennent. Quels que soient les acteurs et leur nombre, tous doivent s’aligner afin de limiter les temps d'attente et ainsi rendre possible l’apport continu de valeur aux utilisateurs finaux.

##### Evénements

La Cnam a choisi d’organiser les activités de l’équipe Agile en suivant les évènements préconisés par Scrum avant, pendant et après les sprints :

Figure 4 : FrameWORK SCRUM (https://www.scrum.org/resources/what-scrum-module)

Sprint Planning (Planification de sprint) : Sert à déterminer les fonctionnalités prioritaires pour le prochain cycle. Cette réunion permet l’alignement de l’équipe sur les priorités et la compréhension commune des objectifs. Lors du premier Sprint Planning qui contribue à une version produit, l’objectif produit est fixé ainsi que le nombre d’itérations nécessaire pour atteindre cet objectif.

En entrée : Backlog de Produit dont la priorisation est validée par le PO, avec des éléments assez clairs pour démarrer.

En sortie : Objectif de sprint, Backlog de sprint.

Daily Scrum (Réunion quotidienne courte) : Sert à synchroniser l’équipe sur les tâches en cours et les obstacles en lien avec l’objectif du sprint, améliorant la communication et encourageant une adaptation rapide en cas de nécessité.

En entrée : Ce que chacun a besoin de partager pour atteindre l’objectif de sprint.

En sortie : Backlog de Sprint ajusté si besoin.

Sprint Review (Revue de sprint) : L’équipe présente l’incrément de produit aux parties prenantes, recueillant leurs feedbacks. Ces feedbacks permettent de valider ou ajuster les objectifs ou priorités ainsi que de définir des sujets d’amélioration continue. Lors du dernier Sprint Review qui contribue à une version produit, l’atteinte de l’objectif produit est vérifiée.

En entrée : Incrément du produit réalisé pendant le sprint.

En sortie : Révision du Backlog de produit (ajustements potentiels).

Sprint Rétrospective (Rétrospective de sprint) : Sert à analyser ce qui a bien fonctionné pendant le sprint et ce qui peut être amélioré. La rétrospective développe l’apprentissage, l’adaptation et renforce l’équipe.

En entrée : Ce qui s'est passé pendant le sprint, liste des actions du sprint précédent.

En sortie : Une ou des actions d'amélioration spécifiques et réalisables.

Refinement (Raffinage des items du backlog) : Activité qui consiste à rendre les items du Product Backlog plus clairs et plus fins. S’il est spécifié dans le Scrum Guide que le raffinage du Backlog de Produit est une activité continue, il s’avère très utile de dédier un événement pour clarifier et préparer les éléments du Backlog à venir. Par habitude, à la Cnam, chaque équipe définit sa fréquence suivant ses besoins. Généralement, le PO et PPO travaillent étroitement à sa préparation.

En entrée : Des items rédigés ou en cours de rédaction

En sortie : Backlog de Produit mis à jour

Le détail des évènements (fréquence, ordre du jour, participants, lieu, support, etc.) figure dans la charte organisationnelle rédigée lors de la phase de cadrage Agile.

Dans le cadre global dans lequel s’inscrit la fabrication Agile, il existe d’autres types d'événements. Chacun d’entre eux a un ordre du jour et une fréquence prédéfinis (cf. §5.2.4 et §6.3)

Le Titulaire produit les éléments de reporting identifiés par le Scrum master. Afin d’éviter les redondances et de faciliter la production des différents supports, le Titulaire construit les reportings par agrégation en partant du plus fin vers le plus macroscopique. L’utilisation des outils de la Cnam, instanciés lors de la phase de cadrage Agile, offre à cet effet des tableaux de bord.

##### Outils collaboratifs

La Cnam propose un ensemble d'outils, interconnectés, pour soutenir la gestion de projet Agile. Ces outils sont paramétrés et administrés par la Cnam et sont accessibles aux membres de l’équipe Agile. Si, en cours d’exécution de l’accord-cadre, un ou plusieurs de ces outils est remplacé par un outil équivalent, l’équipe s’appuie alors sur ces nouveaux outils, sans surcoût pour la Cnam.

JIRA : Jira permet à une équipe de s'organiser en Scrum ou en Kanban et de suivre son activité. On y retrouve le Backlog de Produit, les Backlogs des itérations, les tableaux de suivi des actions et les différents tableaux de bord. Chaque équipe peut, tout en respectant le cadre commun standardisé, paramétrer JIRA à son niveau pour qu’il réponde au mieux aux besoins.

Plug-In JIRA : Il existe différents plug-ins dans Jira. Le plug-in Actionable Agile qui offre des outils avancés pour l'analyse et l'optimisation des flux de travail, permet de sortir les indicateurs de suivi des activités.

CONFLUENCE : Confluence est un outil complémentaire à Jira, permettant à l'équipe de mettre en commun une documentation liée au projet. À la Cnam, Confluence est utilisé uniquement comme outil de documentation interne. Les fonctionnalités de communication externe de l’outil sont proscrites.

La Cnam s’appuie également sur l’outil CLEAR QUEST pour tracer les tickets d’anomalie détectées après la livraison (selon le contexte projet, va de la recette fabricant aux anomalies de production).

Ces outils sont mis en place durant la phase de cadrage Agile, des ateliers dédiés permettent de définir le niveau de personnalisation en fonction du contexte. Les processus et outils associés sont décrits dans la charte organisationnelle de l’équipe rédigée durant cette phase.

##### Suivi des activités

Les équipes Agile suivent leurs activités via des tableaux de bord Jira qui s’appuient sur un workflow paramétrable détaillant l’ensemble des étapes par lesquelles passe un item. L’outil permet, grâce aux données saisies, au fil de l’eau, par l’équipe :

De visualiser à tout moment le travail en cours et à venir,

De mesurer les performances de l’équipe, notamment en identifiant les phases du processus qui ralentissent la progression du travail.

Lors de la phase de cadrage Agile, l’équipe définit les différentes étapes de son workflow en fonction de son contexte. Différents tableaux de bord s’appuyant sur les données contenues dans Jira sont mis en place dans le but de permettre aux différents acteurs d’avoir de la visibilité sur les activités, chacun sous son angle de vue.

Des indicateurs standard sont mis en place pour chaque projet Agile, l’équipe est libre de mettre en place, en complément, les indicateurs qu’elle juge pertinents dans son contexte. Ils sont tracés dans la charte organisationnelle de l’équipe.

Les indicateurs standard sont les suivants :

Axe « Prédictibilité de l’équipe » (productivité) :

  - Débit de sortie : il indique le nombre d’items qui sortent par unité de temps (itération par exemple). Il ne doit pas diminuer en phase de réalisation.

  - Temps de cycle : il mesure le temps mis par un item pour sortir du système (et non le temps de traitement). Il ne doit pas augmenter en phase de réalisation.

Ces 2 indicateurs analysés ensemble fournissent à l’équipe un outil puissant pour augmenter la prévisibilité du projet et permettent de se projeter sur la date d’atteinte de l’objectif final du produit. Le non-respect du débit de sortie cible validé à l’issue de la phase de mise en route, et sur lequel le Titulaire s’engage en phase de réalisation, peut entraîner l’application de pénalités (cf. §6.7.7).

Axe « Fiabilité des engagements » :

  - Objectif de l’itération (exemple Sprint goal en Scrum) : au début de chaque itération, l’équipe se fixe un objectif à atteindre à l’issue de celle-ci (valeur métier produite). A la fin de l’itération, l’équipe valide l’atteinte ou non de cet objectif.

Cet indicateur permet de suivre la fiabilité de l’engagement de l’équipe en termes de création de valeur. Le non-respect de l’objectif produit à l’issue de l’ensemble des itérations prévues initialement pour une version d’un produit peut entraîner l’application de pénalités (cf. §6.7.8)

Axe « Qualité des développements »

La notion d’anomalie est liée à la Definition Of Done (DOD) validée par l’équipe lors du cadrage Agile.

  - Défauts identifiés après l’atteinte de la DOD : nombre d’items de type correction d’anomalie / nombre d’items total hors anomalie sur une période (après que l’item ait été validé comme Done et livré pour tests à une autre équipe).

Cet indicateur permet de vérifier la qualité des développements. Le non-respect de l’objectif peut entraîner l’application de pénalités (cf. §6.7.4)

##### Documentation

Chaque équipe définit lors de la phase de cadrage Agile ses objectifs en termes de documentation. La « Definition Of Done » intègre, entre autres, la bonne mise à jour de la documentation. La documentation attendue est précisée dans le catalogue d’unités d’œuvres.

##### Cycle de Vie du développement Agile

A la Cnam, la fabrication d’un produit par une équipe Agile se fait en 3 phases distinctes :

Figure 5 : Cycle de Vie du développement Agile à la Cnam

Le cadrage Agile permet de définir le produit cible et sa roadmap, de mettre en place les environnements de développement et les outils, ainsi que de poser les bases de l’organisation de l’équipe cœur. La Cnam prend en charge cette phase, le Titulaire est convié à certains ateliers en fonction de la pertinence de sa présence.

La mise en route permet de valider le bon fonctionnement de l’équipe, des environnements et des outils mis en place lors de la phase précédente et décrits dans la charte organisationnelle de l’équipe.

La phase de développement débute ensuite et se poursuit jusqu’à ce que le produit ne fasse plus l’objet d’évolutions suffisantes pour alimenter l’équipe.

###### Le Cadrage Agile

Le cadrage Agile correspond à l’initialisation d’un projet avec fabrication en Agile. Il repose sur différents ateliers, organisés et animés par les coachs de la Cnam, qui ont pour objectif de poser les bases du projet afin de sécuriser son démarrage.

Figure 6 : Phase de cadrage

Objectif : Avoir tous les éléments permettant de lancer les premiers travaux de développement (phase de mise en route), à savoir :

Un produit avec un périmètre fonctionnel et une roadmap validés,

Une architecture technique validée,

Un backlog produit défini et priorisé permettant de remplir le sprint backlog,

Une équipe Agile calibrée en vue d'atteindre les objectifs du produit, organisée et outillée, prête à démarrer sa première itération.

Participants : selon les ateliers, sont conviés les membres de l'équipe Agile et les experts définis au paragraphe « Les acteurs de l’agilité à la Cnam ».

Principales activités :

Définition du périmètre du produit et de sa roadmap,

Construction du backlog du produit estimé et priorisé (MVP pour un nouveau produit, contenu des versions évolutives à venir pour un produit existant).

Définition de l'architecture technique,

Mise en place de l’environnement de développement,

Mise en place des outils.

Rédaction de la charte d’organisation de l’équipe :

Définition des Rôles et responsabilités

Definition Of Ready, Definition Of Done

Planification des évènements (périodicité, durée, participants, ordre du jour, livrables)

Définition de la durée des itérations

Configuration/personnalisation des outils

Choix et définition des indicateurs et métriques (engagement associé)

Construction des tableaux de bord.

Figure 7 : Déroulé du cadrage Agile à la Cnam

Les ateliers de cadrage Agile se déroulent selon 3 axes :

Le produit : Les ateliers produit ont pour but d’explorer la valeur apportée. Ils permettent d’avoir un Product Backlog initié pour démarrer la première Itération (backlog priorisé et validé, Objectif de l’itération validé).

La technique : Les ateliers techniques ont pour but de faire des choix techniques, d’architecture et de sécurité. Ils permettent de se lancer en réduisant les risques techniques et de mettre en place les environnements de développement.

L’organisation : Les ateliers d’organisation ont pour but de traiter les éléments liés à l’organisation de l’équipe. Ils permettent d’avoir les bases d’un mode de fonctionnement pour démarrer en tant qu’équipe Agile (processus et outils inclus).

Les ateliers relatifs à l'organisation de l'équipe Agile sont réalisés en présentiel. Par défaut, la phase de mise en route débute dans leur continuité.

Le Titulaire doit contribuer activement à la mise en place de la charte d’équipe et à son respect. De même, s’il est sollicité pour apporter son expertise technique ou fonctionnelle lors des ateliers de cadrage, il contribue activement à leurs livrables et tout particulièrement à la mise en œuvre des environnements et outils de développement (ateliers techniques) et à la construction du backlog produit (ateliers produit).

A l’issue de cette phase de cadrage :

La vision produit est partagée,

Le produit est exprimé sous forme de fonctionnalités et priorisé = La Story Map,

Une estimation du périmètre est faite,

La roadmap produit est définie,

L’architecture est instruite,

Les environnements de développements sont opérationnels,

Les risques sont identifiés et partagés,

L’organisation de l’équipe est calée,

Les outils support des processus sont en place,

L’équipe est prête à démarrer.

Remarque : Le PO mène des actions en continu afin d’alimenter l’équipe de fabrication en user stories. Il est amené à travailler régulièrement sur la roadmap de son produit et à définir les nouveaux besoins métier. Il peut, dans ce contexte, organiser des ateliers techniques ou fonctionnels tels que ceux déroulés durant la phase de cadrage Agile (Produit/Technique) et y convier le Titulaire, le cas échéant, en commandant les mêmes UO (voir ci-dessous).

Déclenchement des prestations : Le cas échéant, la Cnam commande les UO de Cadrage Agile.

Les équipes de développement Agile du Titulaire peuvent être de taille « Small » « Medium » ou « Large » en fonction du projet. A chaque taille correspond une UO :

| Taille équipe de développement Agile | Intervenants du Titulaire | UO de cadrage Agile |
| --- | --- | --- |
| Small | 2 ETP profil développeur | CADR_AGI_S |
| Medium | 3 ETP profil développeur | CADR_AGI_M |
| Large | 4 ETP profil développeur | CADR_AGI_L |

Le cas échéant, la Cnam commande, en sus :

Une UO CADR_AGI_EXP_TECH (UO indépendante de la taille de l’équipe de développement Agile) pour compléter l’équipe d’un ETP expert technique (Tech Lead) ;

Une UO CADR_AGI_EXP_FONC (UO indépendante de la taille de l’équipe de développement Agile) pour compléter l’équipe d’un ETP expert fonctionnel (PPO fonctionnel) ;

Une UO EXP_FONC_TECH pour solliciter le Titulaire afin qu’il apporte son expertise dans le cadre des ateliers de cadrage Agile « Produit » / « Technique » ou qu’il prenne en charge des études.

Engagement du Titulaire sur les prestations commandées :

Le Titulaire s’engage sur :

La disponibilité du dispositif commandé sur la période (respect de la matrice de compétences, réalisation des activités décrites dans les UO) ;

La qualité des livrables (exhaustivité et conformité des livrables prévus dans les UO).

###### La Mise en Route

Afin de pouvoir valider l’équipe et ses modalités de fonctionnement, 3 itérations de mise en route sont réalisées :

Avec l’ensemble des membres de l’équipe (pas d’arrivées progressives) ;

Sur une période représentative de l’activité (ex. : hors grosses périodes de congés). La Cnam peut décider de prolonger la phase de mise en route si la période n’est pas jugée représentative.

Figure 8 : Phase de mise en route

Objectif : Avoir tous les éléments permettant de lancer les travaux de développement avec engagement de l'équipe sur la durée, à savoir :

Une équipe Agile organisée et outillée (charte organisationnelle de l'équipe validée),

Des environnements de développement et des outils validés,

Un niveau d'engagement cible pour la phase suivante.

Participants : L’équipe Agile et les experts définis au chapitre « Les acteurs de l’agilité à la Cnam ».

Principales activités :

Développement du produit en traitant les user stories du backlog conformément aux processus définis,

Participation aux évènements définis dans la charte d'organisation de l'équipe (les daily, les itérations planning, les itérations reviews, etc.),

Observation et ajustement du fonctionnement de l’équipe sur la base des hypothèses de la phase de cadrage,

Confirmation puis validation des engagements sur la période suivante (débit cible en sortie de l'équipe).

Sur la période, les items traités passent tous dans le workflow Jira ce qui permet de calculer le débit de l’équipe. Ainsi, en analysant le débit sur la période de mise en route, un débit cible fiable est obtenu. Cette valeur est la référence sur laquelle l’équipe s’engage pour les itérations suivantes.

Le Titulaire doit affecter au projet les ressources nécessaires au bon déroulement de la prestation. Ses intervenants :

Ont le niveau de compétences et de disponibilité attendus pour réaliser la prestation,

Développent le produit avec le niveau de qualité attendu en suivant les processus et outils mis en place,

Remontent les difficultés rencontrées ou les opportunités d’amélioration identifiées et sont force de proposition en vue d’adapter, le cas échéant, la charte d’organisation de l’équipe,

Contribuent à la validation des environnements et outils,

Contribuent à l’alimentation des indicateurs en mettant à jour les outils,

Respectent la charte d’organisation de l’équipe et l’esprit « One team » associé.

A l’issue des 3 itérations de mise en route :

L’infrastructure de développement est validée,

La charte organisationnelle de l’équipe est validée,

Les outils support des processus sont validés,

L’équipe opérationnelle est validée,

Les indicateurs de suivi sont validés et mis en place,

Les niveaux d’engagement pour la phase suivante sont fixés et validés.

Remarque : A l’initiative de la Cnam, une nouvelle mise en route peut être déclenchée pour recalibrer les indicateurs cible. La nouvelle mise en route est d’une durée plus courte puisque l’organisation de l’équipe n’est pas remise en cause.

Déclenchement des prestations : Le cas échéant, la Cnam commande les UO de Mise en route Agile.

Les équipes de développement Agile du Titulaire peuvent être de taille « Small » « Medium » ou « Large » en fonction du projet. Les itérations peuvent, selon le projet, durer 2, 3, ou 4 semaines. A chaque combinaison taille/durée correspond une UO :

| Taille équipe de développement Agile | Intervenants du Titulaire | Durée de l’itération | UO de Mise en route Agile |
| --- | --- | --- | --- |
| Small | 2 ETP profil développeur | 2 semaines | MER_AGI_S_ITE2S |
| Small | 2 ETP profil développeur | 3 semaines | MER_AGI_S_ITE3S |
| Small | 2 ETP profil développeur | 4 semaines | MER_AGI_S_ITE4S |
| Medium | 3 ETP profil développeur | 2 semaines | MER_AGI_M_ITE2S |
| Medium | 3 ETP profil développeur | 3 semaines | MER_AGI_M_ITE3S |
| Medium | 3 ETP profil développeur | 4 semaines | MER_AGI_M_ITE4S |
| Large | 4 ETP profil développeur | 2 semaines | MER_AGI_L_ITE2S |
| Large | 4 ETP profil développeur | 3 semaines | MER_AGI_L_ITE3S |
| Large | 4 ETP profil développeur | 4 semaines | MER_AGI_L_ITE4S |

Le cas échéant, la Cnam commande, en sus :

Une UO MER_AGI_EXP_TECH (UO indépendante de la taille de l’équipe de développement Agile) pour compléter l’équipe avec un ETP expert (Tech Lead),

Une UO MER_AGILE_EXP_FONC (UO indépendante de la taille de l’équipe de développement Agile) pour compléter l’équipe avec un ETP expert fonctionnel (PPO fonctionnel).

Engagement du Titulaire sur les prestations commandées :

Le Titulaire s’engage sur :

La disponibilité du dispositif commandé sur la période (continuité des activités, respect de la matrice de compétences, réalisation des activités décrites dans les UO),

La qualité des livrables (exhaustivité et conformité des livrables prévus dans les UO, taux d’anomalies inférieur au seuil contractuel),

La présence sur site Cnam maximum deux jours par semaine. Le ou les jours sont définis, par la Cnam, lors du cadrage dans la charte organisationnelle de l’équipe.

###### La Réalisation

Durant cette phase, l’équipe Agile fabrique progressivement le produit en traitant les tickets du backlog, selon les modalités définies précédemment.

Figure 9 : Phase de réalisation

Objectif : Avoir une équipe autonome et responsable qui développe le produit en respectant ses engagements (débit, etc.).

Participants : L'équipe Agile, les Experts et les clients / utilisateurs définis au chapitre « Les acteurs de l’agilité à la Cnam ».

Principales activités :

Développement du produit en traitant les user stories du backlog conformément aux processus définis et avec le niveau de qualité attendu,

Participation aux évènements définis dans la charte d'organisation de l'équipe (les daily, les itérations planning, les itérations reviews, etc.),

Réalisation des activités prévues conformément aux éléments validés,

Suivi des indicateurs opérationnels mis en place,

Suivi du respect des engagements pris (débit cible et objectifs de l’itération notamment).

Le Titulaire doit affecter au projet les ressources nécessaires au bon déroulement de la prestation. Ses intervenants :

Ont le niveau de compétences et de disponibilité attendus pour réaliser la prestation,

Développent le produit avec le niveau de qualité attendu en suivant les processus et outils mis en place,

Remontent les difficultés rencontrées ou les opportunités d’amélioration identifiées et sont force de proposition en vue de contribuer à l’amélioration continue,

Contribuent à l’alimentation des indicateurs en mettant à jour les outils,

Contribuent à la tenue des engagements de l’équipe globale (débit cible et objectifs de l’itération notamment),

Respectent la charte d’organisation de l’équipe et l’esprit « One team » associé.

Déclenchement des prestations : Le cas échéant, la Cnam commande les UO de Développement Agile.

Les équipes de développement Agile du Titulaire peuvent être de taille « Small » « Medium » ou « Large » en fonction du projet. Les itérations peuvent selon le projet durer 2, 3, ou 4 semaines. A chaque combinaison taille/durée correspond une UO :

| Taille équipe de développement Agile | Intervenants du Titulaire | Durée de l’itération | UO de développement Agile |
| --- | --- | --- | --- |
| Small | 2 ETP profil développeur | 2 semaines | DEV_AGI_S_ITE2S |
| Small | 2 ETP profil développeur | 3 semaines | DEV_AGI_S_ITE3S |
| Small | 2 ETP profil développeur | 4 semaines | DEV_AGI_S_ITE4S |
| Medium | 3 ETP profil développeur | 2 semaines | DEV_AGI_M_ITE2S |
| Medium | 3 ETP profil développeur | 3 semaines | DEV_AGI_M_ITE3S |
| Medium | 3 ETP profil développeur | 4 semaines | DEV_AGI_M_ITE4S |
| Large | 4 ETP profil développeur | 2 semaines | DEV_AGI_L_ITE2S |
| Large | 4 ETP profil développeur | 3 semaines | DEV_AGI_L_ITE3S |
| Large | 4 ETP profil développeur | 4 semaines | DEV_AGI_L_ITE4S |

Le cas échéant, la Cnam commande, en sus :

Une UO DEV_AGI_EXP_TECH (UO indépendante de la taille de l’équipe de développement Agile) pour compléter l’équipe avec ETP un expert (Tech Lead),

Une UO DEV_AGI_EXP_FONC (UO indépendante de la taille de l’équipe de développement Agile) pour compléter l’équipe avec un ETP expert fonctionnel (PPO fonctionnel).

Engagement du Titulaire sur les prestations commandées :

Le Titulaire s’engage sur :

La disponibilité du dispositif commandé sur la période (continuité des activités, respect de la matrice de compétences, réalisation des activités décrites dans les UO),

La qualité des livrables (exhaustivité et conformité des livrables prévus dans les UO, taux d’anomalies inférieur au seuil contractuel),

La présence sur site Cnam maximum deux jours par semaine. Le ou les jours sont définis, par la Cnam, lors du cadrage dans la charte organisationnelle de l’équipe,

Le respect du débit de référence défini lors de la phase de mise en route,

Le respect de l’objectif des itérations sur la période.

#### Mode Cycle en V

##### Grands principes du cycle en V à la Cnam

La fabrication cycle en V est une étape du processus de Fabrication présenté précédemment. Elle implique de nombreux acteurs (cf. §5.8.2) avec lesquels le Titulaire est, le cas échéant, amené à interagir dans le cadre des prestations qui lui sont confiées.

Les étapes du cycle en V sont illustrées infra :

Il est précisé ce qui suit :

INTEX est une phase facultative, elle est utilisée dans le cadre d’un projet nécessitant la vérification des performances et de l’exploitabilité ;

La VABF correspond à une phase de recette de pré-production. Elle est mentionnée sous le terme « pré-production » dans le présent CCTP ;

La recette, illustrée en 6 phases dans le schéma supra, est mentionneé sous le terme « VA » (Vérification d’aptitude) dans le présent CCTP.

- a)	ASSEMBLAGE

Dans le cadre du cycle de vie des projets, la Cnam a parfois le besoin d’amener dans la même temporalité 2 projets en production. Pour mener à bien cette opération et afin de valider la cohérence d’ensemble avant l’étape de mise en production, le titulaire devra procéder à un « Resoclage » (Rebase) des 2 projets sur un même socle, puis à un « Assemblage » (Merge) des 2 projets. Dans le langage de la Cnam, l’ASSEMBLAGE correspond aux actions de « Resoclage » (Rebase) et « Assemblage » (Merge). Cette prestation, à la demande de la Cnam, sera à réaliser avant ou pendant la Vérification d’aptitude ou avant la Pré-production. Ces prestations particulières peuvent être commandées par la Cnam (cf. UO 11_*), elles concernent les applications sous la responsabilité de DGDP.

Les actions du titulaire pour l’ASSEMBLAGE sont les suivantes :

« Resoclage » (Rebase) des composants techniques et documentaires du projet A et B, sur un socle défini

« Assemblage » (Merge) des composants techniques et documentaires du projet A et B, sur un socle défini. En prenant en compte la gestion éventuelle des conflits

Tests permettant de vérifier le bon fonctionnement des projets A et B avant livraison à la Cnam.

Exemples:

Pour 1 composant nécessitant Merge avec 10 conflits la Cnam commandera 1 UO ASS-PRJ - UNITE D’ŒUVRE ASSEMBLAGE

Pour 1 composant nécessitant Merge avec 15 conflits la Cnam commandera 2 UOs ASS-PRJ - UNITE D’ŒUVRE ASSEMBLAGE

Pour 1 composant nécessitant Merge avec 110 conflits la Cnam commandera 2 UO ASS-PRJ - UNITE D’ŒUVRE ASSEMBLAGE

Pour 1 composant nécessitant Merge avec 115 conflits la Cnam commandera 3 UO ASS-PRJ - UNITE D’ŒUVRE ASSEMBLAGE

Définition d’un « conflit » : lorsqu’une même section de code est modifiée par plusieurs personnes/branches et que l'outil n'est pas en capacité de composer seul la version finale

- Le réglementaire et le paramétrage

Des prestations particulières en lien avec les actions réglementaires et le paramètre du SI peuvent être commandées par la Cnam (cf. UO 7_*), elles concernent les applications sous la responsabilité de DGDP :

Réaliser une étude d'impact des actions de paramétrage définies par la Cnamdéfinissant l'expression de besoin.

Réaliser les évolutions sur les tables de référence du système d'information.

Garantir une solution pérenne pour les évolutions de paramétrage, permettre une meilleure prise en charge par l'équipe de mise à jour tables après la mise en production du projet.

Mettre à jour le document de liaison transmis par les projets (document info tables). Ce document doit être validé par la Cnam avant tout développement en cas de modification de structure ou de création d’une nouvelle table de paramétrage.

Vérifier les mouvements transmis par les projets avant demande de fabrication de la version.

Accompagner les équipes Cnam sur le suivi des phases de recette.

##### Cycle de vie du développement Cycle en V

###### Le cadrage

Comme évoqué au §5.8.3, la Cnam peut décider au moment de lancer un projet cycle en V, s’il fait l’objet d’un cadrage ou non, et le cas échéant s’il s’agit d’un cadrage cycle en V classique ou d’un cadrage 360.

Cadrage 360

Le cadrage 360 est issu de la Nouvelle Conduite de Projet de la Cnam. A la date de rédaction du CCTP, il n’est pas mis en place sur l’ensemble des projets cycle en V de la Cnam.

Les moments forts de ce cadrage sont :

La nomination du Garant, suivie par la mobilisation des acteurs et la préparation du séminaire de lancement avec un coach.

Le séminaire de lancement en 3 temps, dont les 2 premiers animés par le coach.

Le cadrage lui-même, itératif et incrémental, à la main du Garant et de l’équipe projet. Les revues d’itérations peuvent être animées par le coach, à la demande du Garant.

La validation du cadrage : la revue de fin de cadrage est animée par le coach, elle permet de vérifier l’alignement des acteurs projets et se termine par un vote de confiance de l’équipe. Un comité (COMEN) entérine (ou non) ensuite, la poursuite du projet en réalisation.

Le lancement de la réalisation.

A la Cnam, la conception générale est réalisée lors de la phase de cadrage. Elle est prise en charge par des experts fonctionnels (rédaction des spécifications fonctionnelles générales dites SFG), des architectes (rédaction du dossier d’architecture dit DA) et des experts techniques (définition des exigences de sécurité et RGPD, de la stratégie de recette, etc.).

La Cnam réalise en interne ces différentes activités mais peut faire appel au Titulaire pour réaliser certaines prestations : présence d’experts fonctionnels ou techniques à certains ateliers, étude (faisabilité, impact, etc.), assistance à la rédaction des documents de conception générale.

Lorsque le Titulaire est impliqué dans le cadrage, il apporte son expertise technique ou fonctionnelle, issue de son expérience, et son savoir-faire dans les projets qu’il a déjà conduit avec la Cnam.

Déclenchement des prestations : La Cnam commande, le cas échéant, au Titulaire, des prestations d’assistance au cadrage et à la conception générale via les UO du catalogue d’unités d’œuvre ou conformément à la méthode de chiffrage applicable au cas d’espèce (§5.8.6).

Si le Titulaire n’est pas sollicité lors des activités de cadrage, la Cnam organise, en fin de cadrage, des ateliers de présentation du besoin au Titulaire (partage des spécifications fonctionnelles générales et du dossier d’architecture notamment). La participation à ces ateliers de présentation est incluse dans les activités d’assistance au pilotage global de l’accord cadre (cf. §5.2).

Le Titulaire doit fournir, à partir des entrants du cadrage, les éléments nécessaires au lancement de la réalisation (analyse d’impact, liste des travaux à réaliser, proposition de lotissement et de planning, etc.) (cf. §5.2).

Cadrage Cycle en V

Le cadrage cycle en V à la Cnam comporte les mêmes activités que celles du Cadrage 360 mais se déroule de façon moins dynamique et itérative que ce dernier :

Comme pour le cadrage 360, le Titulaire peut être sollicité par la Cnam pour participer à des ateliers techniques ou fonctionnels, réaliser des études ou rédiger les documents de la conception générale.

Déclenchement des prestations : Le cas échéant, la Cnam commande au Titulaire des prestations d’assistance au cadrage et à la conception générale. Les modalités de commande et les UO sont les mêmes que celles décrites dans le chapitre dédié au Cadrage 360 (§5.8.3.2.2.1.1).

###### La conception fonctionnelle détaillée

La réalisation de la conception fonctionnelle détaillée est, le cas échéant, confiée au Titulaire. S’il n’a pas pris en charge la conception fonctionnelle générale, il travaille en collaboration avec les experts fonctionnels de la Cnam qui lui présentent le besoin fonctionnel. Ces derniers partagent avec lui les modèles de document et les bonnes pratiques en vigueur à la Cnam.

Le Titulaire doit :

Mobiliser ses experts pour analyser le besoin en organisant, si nécessaire, des ateliers complémentaires avec la Cnam en vue de rédiger les spécifications fonctionnelles détaillées en respectant le modèle de spécifications fourni par la Cnam ;

Intégrer à la documentation des schémas pour faciliter la validation par la Cnam et limiter les échanges suite à la relecture ;

Participer aux atelier prévus dans la DNR pour construire la matrice de tests transverse ;

Partager avec la Cnam le plan de tests envisagé pour sa recette interne.

Déclenchement des prestations : Le cas échéant, la Cnam commande au Titulaire des prestations d’assistance à la conception détaillée.

Ces activités sont commandées avec les développements conformément à la méthode de chiffrage applicable au cas d’espèce (§5.8.6).

###### Le développement

La réalisation des développements est, le cas échéant, confiée au Titulaire même s’il arrive parfois que des développeurs internes Cnam interviennent sur les projets.

Les développements sont réalisés, par le Titulaire, dans le respect des normes et standards en vigueur à la Cnam et en s’appuyant sur l’architecture de développement mise en place.

Le Titulaire doit :

Mobiliser ses experts pour guider les développeurs dans leurs activités et les former, si nécessaire, au contexte Cnam ;

Mettre en place un contrôle qualité interne et les tests nécessaires à la livraison d’un code passant les barrières qualité de la Cnam et répondant au besoin exprimé ;

Contrôler l’exhaustivité et la conformité de la documentation produite.

Déclenchement des prestations : Le cas échéant, la Cnam commande au Titulaire des prestations d’assistance au développement via les UO du catalogue d’unités d’œuvre ou conformément à la méthode de chiffrage applicable au cas d’espèce (§5.8.6).

#### Phases en aval de la fabrication

Les phases qui suivent la livraison des développements, quel que soit le mode de fabrication utilisé, sont : recette (VA), mise en production (MEP), vérification du service régulier (VSR) et passage en MCO. Elles sont décrites dans la suite de ce document.

### Recette

A la Cnam, la recette comporte plusieurs phases (cf. §5.8.3.2.1) dont l’objectif est de valider la solution sous différents angles avant de la prononcer apte à être mise en production. Ces phases impliquent de nombreux acteurs.

La recette est réalisée par la Cnam ou des Tiers désignés par elle.

Les anomalies détectées lors des phases de recette sont tracées dans l’outil de gestion des signalement Clearquest (§2.7) pour traitement par le Titulaire. Le Titulaire s’engage à respecter les délais de correction définis aux §6.7.5 et §6.7.6. Le non-respect de ces délais entraîne, le cas échéant, l’application des pénalités définies auxdits paragraphes.

Déclenchement des prestations : Le cas échéant, la Cnam commande au Titulaire des prestations d’assistance à la recette via les UO du catalogue d’unités d’œuvre ou conformément à la méthode de chiffrage applicable au cas d’espèce (§5.8.6).

### Production

#### Mise en Production (MEP)

La Cnam prend en charge les activités liées à la mise en production, quel que soit le mode de fabrication utilisé.

Le cas échéant, la Cnam commande au Titulaire des prestations d’assistance à la mise en production via les UO du catalogue d’unités d’œuvre ou conformément à la méthode de chiffrage applicable au cas d’espèce (§5.8.6).

#### Vérification du Service Régulier (VSR) et passage en MCO

La Cnam vérifie durant cette phase que les composants mis en production fonctionnent correctement dans le cadre du service régulier.

Par service régulier, on entend une utilisation de l’intégralité de l’application par l’ensemble des utilisateurs cible.

Les anomalies détectées lors de la VSR sont tracées dans l’outil de gestion des signalement (§2.7) pour traitement par le Titulaire. Le Titulaire s’engage à respecter les délais de correction définis au §6.7.6. Le non-respect de ces délais entraîne, le cas échéant, l’application des pénalités définies audit paragraphe.

A l’issue de la période de VSR, les composants basculent en MCO. Les conditions à remplir pour permettre, à la Cnam, de prononcer la fin de la VSR et le passage en MCO sont définies au §5.5.8.

La Cnam prend en charge les activités de MCO sur ce nouveau périmètre ou choisit de les confier au Titulaire (§5.5.8). La Cnam commande, le cas échéant des prestations complémentaires en s’appuyant sur l’UO préfixée par « MCO_ ».

### Méthodes de chiffrage du montant d’un projet Cycle en V

Il existe deux méthodes permettant de déterminer le montant d’un projet, en fonction du contexte du projet :

Méthode standard : dans le cas où le projet dispose, en entrée, d’un Dossier d’Architecture (DA) et/ou de la Spécification Fonctionnelle Générale (SFG) permettant un dénombrement des éléments ;

Méthode alternative : dans le cas où le projet ne possède pas, en entrée, de spécifications fonctionnelles générales ou que celles-ci ne permettent pas un dénombrement des éléments nécessaires à l’application de la méthode standard.

#### Méthode standard

##### Introduction

Dans le cas où le projet dispose, en entrée, d’un Dossier d’Architecture (DA) et/ou de la Spécification Fonctionnelle Générale (SFG) permettant un dénombrement des éléments, la méthode utilisée pour déterminer le montant du projet est décrite infra.

##### Etape 1 : Identification des unités d’œuvre de développement

- Les UO de la phase « 3-Développement » du catalogue d’unités d’œuvre sont, pour la plupart, fondées sur les types de composants logiciels à créer ou modifier (source Dossier d’Architecture ou DA).

Un composant logiciel est un ensemble de fichiers de code source référencés dans le référentiel Cnam et cartographié dans le système d'information (SI). Il est indiqué dans les dossiers d’architecture (DA) servant à cadrer les travaux à mener et est typé selon son positionnement dans le SI.

A la date de rédaction du CCTP, les types de composants sont les suivants :

Composant logiciel de type batch (exemple : _A*) ;

Composant logiciel de type service métier (exemple : _J*) ;

Composant logiciel de type écran ou IHM (exemple :M *seul ou binôme _M/_X*) ;

Composant logiciel de type progiciel (exemple : _G*).

(*) A titre d’exemple. Non exhaustif, peut évoluer au cours du marché.

Dans chaque dossier d’architecture (DA) :

Les composants logiciels créés/modifiés/supprimés sont identifiés par un code couleur qui permet d’orienter vers une UO de création ou de modification :

Les opérations consommées par les composants (représentées par des flux entre les composants) qui sont créées/modifiées/supprimées sont identifiées par un code couleur qui permet d’orienter vers une UO de consommation d’interface :

Dans chaque Spécification Fonctionnelle Générale (SFG) sont détaillés :

La liste des écrans ainsi que les éléments qui les composent ;

Les règles de gestion ou exigences fonctionnelles ;

La liste des entités fonctionnelles et le paramétrage associer à réaliser ;

Les éventuels fichiers générés par un traitement.

Ainsi, le DA et la SFG permettent de dénombrer les UO de création/modification de composant à intégrer au chiffrage (liste non exhaustive) :

Dans le DA, la liste des composants de type batch impactés permet de dénombrer les UO_DEV_CBATCH (création) ou DEV_MBATCH (modification) ;

Dans le DA, la liste des composants de type service métier impactés permet de dénombrer les UO_DEV_CSM (création) ou DEV_MSM (modification) ;

Dans le DA, la liste des composants de type IHM impactés, combinée à la liste des écrans présente dans la SFG, permet de dénombrer les UO_DEV_CIHM (création) ou DEV_MIHM (modification) ;

Dans le DA, la liste des « Opérations consommées » (Contrat d'échange) par un composant permet d’identifier les services appelés par un composant et donc le nombre d’UO DEV_CONSO_INTERFACE ;

Dans la SFG, la liste des règles de gestion ou exigences fonctionnelles exprimées permet de dénombrer les UO_DEV_RG_FONC associées aux composants à créer et celles associées aux composants à modifier.

Dans le DA et la SFG, la liste des fichiers générés par un batch (export de fichier) permet de dénombrer les UO DEV_EDITION1 ou 2 (selon le format du fichier généré) ;

Dans le DA, la liste des composants de type progiciel impactés (composant _G) permet de dénombrer les UO_DEV_VERSION_PRO ;

Dans la SFG, la liste des entités fonctionnelles créées ou modifiées permet de dénombrer les UO_DEV_PARAPRO.

Une fois identifié l’ensemble des UO nécessaires pour réaliser le projet, la charge totale de réalisation « DEV+TU » (développement et tests unitaires) est calculée à partir de la charge de travail unitaire de chaque UO déterminée par le Titulaire dans son offre.

##### Etape 2 : Prise en compte de la complexité initiale des composants impactés

Lorsque le projet nécessite la modification de composants existants, la complexité initiale des composants est prise en compte pour ajuster la charge de mise en œuvre des règles de gestion dans les composants (hormis pour les composants progiciel et décisionnel).

Séquence 1 : La complexité cognitive moyenne des composants modifiés par le projet est déterminée à partir de la complexité cognitive unitaire initiale de chaque composant à modifier (issue de SonarQube).

Séquence 2 : La complexité des composants modifiés par le projet est déterminée en appliquant, à la complexité cognitive moyenne, le barème suivant :

| Complexité initiale des composants modifiés par le projet | Simple | Moyen | Complexe |
| --- | --- | --- | --- |
| Complexité cognitive moyenne | < 1 000 | Entre 1 001 et 10 000 | > 10 000 |

Si les informations SonarQube ne sont pas disponibles, il convient de se fonder sur la documentation des composants.

Séquence 3 : Un coefficient d’ajustement, représentant la complexité de mise en œuvre des règles de gestion, en fonction de la complexité initiale des composants modifiés par le projet, est déterminé selon le barème suivant :

| Complexité initiale des composants modifiés par le projet | Coefficient d'Ajustement |
| --- | --- |
| Simple | 100% |
| Moyenne | 130% |
| Complexe | 200% |

Il est ensuite appliqué au nombre d’UO DEV_RG_FONC associées aux composants à modifier.

La charge totale de réalisation « DEV+TU » est ajustée en conséquence. La charge ajustée s’apprécie dans la limite de 2 décimales.

##### Etape 3 : Intégration des activités complémentaires

La charge totale de réalisation « DEV+TU » ajustée permet de déterminer la charge que représente la réalisation des activités complémentaires confiée, le cas échéant, au Titulaire dans le cadre du projet.

Les activités complémentaires pouvant être confiées au Titulaire sont :

- La conception détaillée fonctionnelle,

- La conception détaillée technique,

- La recette fabricant (RFAB),

- Le suivi des autres recettes (tout ou partie),

- L’assistance à la mise en production (MEP).

Selon les besoins spécifiques d’un projet, la Cnam peut confier au Titulaire une partie ou la totalité des activités, ou ne confier aucune activité.

La charge de chaque activité confiée se détermine en appliquant, à la charge totale de réalisation « DEV+TU » ajustée, la pondération suivante. La charge s’apprécie dans la limite de 2 décimales.

Lorsque la Cnam décide de confier au Titulaire le suivi des autres recettes, la charge qui lui est attribuée peut couvrir tout ou partie des activités correspondantes. Ainsi, le pourcentage indiqué dans le tableau ci-après peut varier en fonction des besoins spécifiques du projet, dans une fourchette comprise entre 0 % et 15 % de la charge DEV+TU.

| Charge totale “Dév + TU” ajustée | Charge Conception détaillée fonctionnelle | Charge Conception détaillée technique | Charge RFAB | Charge Suivi des autres recettes | Charge Assistance à la MEP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | 25% de la charge “Dév+TU” ajustée | 10% de la charge “Dév+TU” ajustée | 25% de la charge “Dév+TU” ajustée | Max 15% de la charge “Dév+TU” ajustée | 5% de la charge “Dév+TU” ajustée |

##### Etape 4 : Détermination des éléments constitutifs de la commande

Le nombre et la nature des UO de développement à commander sont déterminés en Etape 1. Le prix des unités d’œuvre est déterminé au regard du prix précisé par le Titulaire dans le bordereau de prix. Lorsque l’UO DEV_RG_FONC est commandée, son prix, est le cas échéant, ajusté conformément à l’Etape 2.

Le montant de chaque activité complémentaire confiée, le cas échéant, au Titulaire est déterminé au regard du Prix Journalier Moyen (PJM) déterminé par le Titulaire, pour chaque activité, dans le bordereau de prix, tel que :

Charge totale « DEV+TU » ajustée * % de l’activité considérée * PJM de l’activité considérée

Il est précisé ce qui suit :

Lieu d’exécution des prestations : Les prestations/activités sont réalisées, sur décision de la Cnam, sur « site Cnam », sur « site Titulaire en France métropolitaine » et/ou sur « site Titulaire hors France métropolitaine » :

Lorsque les prestations/activités sont réalisées sur un seul « site » : le PJM applicable est celui du site considéré

Lorsque les prestations/activités sont réalisées sur plusieurs « sites » : le PJM spécifique à un « site » considéré est appliqué à la charge réalisée sur ledit « site » considéré.

Intelligence Artificielle (IA) : Sur décision de la Cnam, le Titulaire peut mettre en œuvre les technologies d’Intelligence Artificelle pour réaliser, le cas échéant, tout ou partie des prestations/activités qui lui sont confiées :

Lorsque l’IA est autorisée sur toutes les prestations/activités : le PJM applicable est celui « Avec IA »

Lorsque l’IA est autorisée sur une partie des prestations/activités : le PJM applicable est celui « Avec IA » pour la charge intégrant l’IA, et « Sans IA » pour la charge sans IA.

NB : Il est expressément stipulé que les mécanismes d’évaluation des efforts nécessaires à la réalisation des prestations objet du présent accord-cadre n’ont pas d’autre visée que de fixer la détermination du prix. En aucune manière, la charge effectivement assumée ou prétendument assumée par le Titulaire, laquelle n’est nullement l’objet des prestations commandées par la Cnam, ne saurait faire débat entre les parties.

##### Exemple

La Cnam confie au Titulaire un projet nécessitant la création de 2 services métier et la modification de 4 batchs qui vont tous appeler les 2 nouveaux services. 170 règles de gestion fonctionnelles associées dans la SFG dont 23 pour les batchs modifiés. Dans le cadre de ce projet, la Cnam lui confie l’ensemble des activités de suivi des autres recettes (15 % de la charge DEV+TU ajustée).

- Les prix des UO, les charges et le PJM présentés dans cet exemple sont uniquement à titre illustratif. Ils ne doivent en aucun cas être considérés comme représentatifs des attentes de la Cnam.

Etape 1 : Identification des UO de développement

2 UO DEV_CSM pour la création des services métier (2 jours de charge de travail par UO) :

- Montant des UO = 2*500€HT = 1 000€HT

- Charge de travail = 2*2 jours de charge de travail = 4 jours de charge de travail

4 UO DEV_MBATCH pour la modification des batchs (1 jour de charge par UO) :

- Montant des UO = 4*300€HT = 1 200€HT

- Charge de travail = 4*1 jour de charge de travail = 4 jours de charge de travail

8 UO DEV_CONSO_INTERFACE pour l’appel des services métier par les batchs (1 jour de charge par UO) :

- Montant des UO = 6*200€HT = 1 600€HT

- Charge de travail = 8*1 jour de charge de travail = 8 jours de charge de travail

3 UO DEV_RG_FONC pour la mise en œuvre des 23 règles de gestion fonctionnelles dans les composants modifiés (2 jours de charge par UO) :

- Montant des UO = 3*500€HT = 1 500€HT

- Charge de travail = 3*2 jours de charge de travail = 6 jours de charge de travail

15 UO DEV_RG_FONC pour la mise en œuvre des 147 règles de gestion fonctionnelles dans les composants à créer (2 jours de charge par UO) :

- Montant des UO = 15*500€HT = 7 500€HT

- Charge de travail = 15*2 jours de charge de travail = 30 jours de charge de travail

Charge totale de réalisation « DEV+TU » = 52 jours de charge de travail

Etape 2 : Prise en compte de la complexité initiale des composants modifiés par le projet

| Composant | Complexité cognitive |
| --- | --- |
| xxxx_A | 7 133 |
| xxxx_A | 1 338 |
| xxxx_A | 886 |
| xxxx_A | 534 |
| Moyenne des complexités cognitives | 2 472,75 |

La moyenne des complexités cognitives est égale à 2 472.75 et correspond au niveau moyen (entre 1 001 et 10 000).

Le coefficient de 130% doit donc être appliqué au montant des 3 UO DEV_RG_FONC pour la mise en œuvre des 23 règles de gestion fonctionnelles dans les composants modifiés. Par ailleurs, le coefficient de 130% est également appliqué à la charge de travail correspondant aux 3 UO.

3 UO DEV_RG_FONC pour la mise en œuvre des 23 règles de gestion fonctionnelles dans les composants modifiés (2 jours de charge par UO) :

- Montant des UO = 3*500€HT = 1 500€HT*130% = 1 950€HT

- Charge de travail = 3*2 jours de charge = 6 jours de charge*130% = 7,8 jours de charge de travail (+1,8 jours)

Charge totale de réalisation « DEV+TU » ajustée = 53,8 jours de charge de travail

Etape 3 : Intégration d'activités complémentaires

Pour ce projet, la Cnam confie au Titulaire l’ensemble des activités complémentaires.

Le PJM appliqué par activité complémentaire est :

Conception détaillée fonctionnelle = 750€HT

Conception détaillée technique = 750€HT

Recette fabricant = 500€HT

Suivi des autres recettes = 400€HT

Le montant de chaque activité est déterminé comme suit :

Conception détaillée fonct. et techn. = 53,8*(25%+10%)*750€HT = 14 122,50€HT

Recette fabricant = 53,8*25%*500€HT = 6 725€HT

Suivi des autres recettes = 53,8*15%*400€HT = 3 228€HT

Etape 4 : Détermination des éléments constitutifs de la commande

Les éléments constitutifs de la commande sont :

Pour « DEV+TU » :

2 UO DEV_CSM = 1 000€HT

4 UO DEV_MBATCH = 1 200€HT

8 UO DEV_CONSO_INTERFACE = 1 600€HT

3 UO DEV_RG_FONC = 1 950€HT

15 UO DEV_RG_FONC = 7 500€HT

Montant « DEV+TU » = 13 250€HT

Pour les activités complémentaires :

Conception détaillée fonct. et techn. = 14 122,50€HT

Recette fabricant = 6 725€HT

Suivi des autres recettes = 3 228€HT

Montant Activités complémentaires = 24 075,50€HT

Montant total du projet à commander = 37 325,50€HT

##### Règles relatives à la modification du périmètre d’un projet et la validation des documents

Dans le cadre des projets suivant une méthodologie en cycle en V, les règles suivantes s'appliquent concernant la modification du périmètre d’un projet et la validation des documents :

Premièrement, concernant les modifications du périmètre d’un projet : seule une révision des documents de référence initiaux peut justifier une modification du périmètre du projet et, par conséquent, une modification de la commande. Aucun autre motif ne peut entraîner un changement de périmètre.

Exemple : Si les documents de référence sont le dossier d’architecture et les spécifications générales, seules des modifications apportées à ces deux documents peuvent conduire à une modification de la commande.

Deuxièmement, concernant le rôle de la Cnam dans la validation : lorsque la Cnam valide les spécifications fonctionnelles détaillées, son contrôle se limite à la vérification de la cohérence interne des documents fournis par le Titulaire. Cette validation ne constitue pas une vérification de l'exhaustivité des travaux à réaliser.

Enfin, concernant la responsabilité du Titulaire : il incombe au Titulaire de s'assurer que l'ensemble des documents soumis à validation couvre de manière exhaustive tous les travaux nécessaires au projet, conformément aux documents de référence initiaux.

#### Méthode alternative

##### Introduction

La méthode alternative est utilisée dans le cas où le projet ne possède pas de spécifications fonctionnelles générales ou que celles-ci ne permettent pas un dénombrement des éléments nécessaires à l’application de la méthode standard. C’est une alternative exclusive à la méthode standard.

Cette méthode peut être utilisée pour un projet de refonte où il est difficile d’embrasser en un document, la totalité du projet ou dans le cas de projets réglementaires s’appliquant à un existant complexe qu’il deviendrait nécessaire de re-spécifier.

Les entrants à cette méthode sont l’expression du besoin ou le cahier des charges du projet, une première version du Dossier d’Architecture (quand nécessaire) et tout document d’analyse macroscopique du sujet ayant pu avoir été rédigé.

Cette méthode s'applique aux projets informatiques de développement dont la taille est estimée entre 1 et 3500 jours-homme DTU (soit entre 1 et 7000 jours-homme au total, voir plus loin). Au-delà, un lotissement s’avère nécessaire et la méthode s’applique alors à la maille du lot.

##### Critères d'estimation et graduation

Les critères permettant d’estimer la complexité du projet sont détaillés ci-après. Leur complexité propre est évaluée en six niveaux :

Critère de complexité fonctionnelle et réglementaire

Critère de complexité algorithmique

Critère de complexité technologique

Critère de complexité liée aux données

Critère de complexité liée aux contraintes et exigence de Sécurité

Critère de complexité liée aux IHM (Interface Homme-Machine)

Critère de complexité liée à l’écosystème informatique

Critère de complexité liée à l’architecture applicative

Pour un critère donné, chaque niveau est défini par une ou plusieurs caractéristiques. De ce fait, il se peut que pour un projet à réaliser, des caractéristiques de différents niveaux soient applicables. Dans ce cas, la caractéristique correspondant au niveau le plus élevée est retenue.

La Cnam donne une estimation du niveau de complexité des différents critères au Titulaire. Le Titulaire doit valider cette complexité ou, le cas écheant, proposer une appréciation alternative en la justifiant de manière argumentée pour chacun des critères. Cette proposition doit être validée par la Cnam.

###### Critère de complexité fonctionnelle et réglementaire

| Critère de complexité fonctionnelle et réglementaire |  |  |
| --- | --- | --- |
| Complexité | Caractéristiques | Exemples |
| Niveau 1 Nulle quant au Fonctionnel | - Le projet n’ajoute pas ni ne modifie de règles fonctionnelles | - Projet technique de traitemement d’obsolescence technique |
| Niveau 2 Très faible quant au Fonctionnel | - Fonctionnalités limitées et bien définies - Peu ou pas d'interactions entre les différentes fonctionnalités - Logique métier simple | - Un module de calcul simple type calculette €uro - Paramétrage d’une application (Rémunération conventionnelle) |
| Niveau 3 Faible quant au Fonctionnel | - Quelques fonctionnalités interdépendantes - Logique métier relativement simple - Peu de cas particuliers à gérer | - Outils de suivi des délais de traitement des processus de l’Assurance Maladie - Gestion des admissions en non valeur (QW 4.43, ANV) |
| Niveau 4 Moyenne quant au Fonctionnel | - Nombreux scénarios et cas d'utilisation - Interactions complexes entre les différentes fonctionnalités - Logique métier modérée | - La réalisation d’un suivi de consommation type GAMA sur les atypies de consommation pour les frais de santé - Module de soumission des Feuilles de Soins Electroniques |
| Niveau 5 Elevée quant au Fonctionnel | - Nombre important de fonctionnalités et de règles métier - Logique métier complexe avec de nombreux cas particuliers - Interactions avec d'autres systèmes | - Le Portail assuré - La gestion totale des dettes et des créances dans les échanges avec les orgnismes européens de sécurité sociale (OVERSI). |
| Niveau 6 Très élevée quant au Fonctionnel | - Système complexe avec de nombreuses fonctionnalités évoluant dans un environnement dynamique - Logique métier très complexe, souvent basée sur des règles métier métier évolutives - Intégration avec de nombreux systèmes externes | - La ré-écriture des règles métier sur les Indemnités Journalières (ARPEGE). - Plateforme de gestion de la santé personnalisée (type RESTI-PS) |

###### Critère de complexité algorithmique

La complexité algorithmique s’apprécie dans la relation optimale entre le temps d’exécution et le volume de données manipulées. De ce fait, pour apprécier ce critère, il convient de démontrer que la complexité estimée ne peut pas être réduite. Ce critère ne prend pas en compte un mauvais codage conduisant à une complexification de la maintenabilité d’un code. Cette complexité est exprimée en notation de Landau.

| Critères de complexité algorithmique |  |  |
| --- | --- | --- |
| Compléxité | Caractéristiques | Exemples |
| Niveau 1 Nulle quant à l’Algorithmie . Algorithmie non modifiée | - Ce cas très particulier correspond au cas où le projet ne nécessite pas de modification de l’algorithmie. - Le projet consiste à ajouter du code dans un algorithme existant. | - Modification ou ajout d’une ou plusieurs règles métier (chacun ne représentant qu’un simple condition) en tarification ou en calcul de pensions d’invalidité - Le paramétrage d’un applicatif |
| Niveau 2 Très faible quant à l’Algorithmie : Constante (O(1)) | - Le temps d'exécution est indépendant du volume des données en entrée. | - Accéder à un élément d'un tableau par son index. |
| Niveau 3 Faible quant à l’Algorithmie : Logarithmique (O(log n)) | - Le temps d'exécution augmente lentement avec le volume des données, généralement en divisant le problème en sous-problèmes de plus en plus petits. - L'algorithme est efficace pour de grands ensembles de données. | - Recherche dichotomique dans un tableau trié. |
| Niveau 4 Moyenne quant à l’Algorithmie : Linéaire (O(n)) | - Le temps d'exécution augmente proportionnellement à la taille des données. | - Parcourir un tableau non ordonné une fois pour trouver un élément spécifique |
| Niveau 5 Elevée quant à l’Algorithmie : Quadratique (O(n²)) | - Le temps d'exécution augmente proportionnellement au carré du volume des données. | - Tri par insertion sur un tableau non trié. |
| Niveau 6 Très élevée quant à l’Algorithmie : Exponentielle (O(2^n)) | - Le temps d'exécution augmente de manière exponentielle avec le volume des données. | - Calcul de tous les sous-ensembles d'un ensemble. - L’algorithme du voyageur de commerce - Le problème de la coloration d’un graphe - Le problème du sac à dos |

###### Critère de complexité technologique

| Critère de complexité technologique |  |  |
| --- | --- | --- |
| Complexité | Caractéristiques | Exemples |
| Niveau 1 Nulle quant à la Technologie : Technologie généralisée dans le référentiel technologique (cf. annexe technologique). | - Modification d’un existant basé sur le socle technologique Cnam généralisé | - Modification d’un existant basé sur le socle technologique Cnam généralisé - Modification ou ajout d’une règle (condition) en tarification ou en calcul de pensions d’invalidité |
| Niveau 2 Très faible quant à la Technologie : Technologie mature et utilisée pour la première fois par le Titulaire | - Technologies stables et éprouvées - Socle technologique Cnam généralisé - Large communauté de développeurs - Documentation abondante - Outils et frameworks matures | - Développement web avec HTML, CSS, JavaScript - Applications desktop avec des langages comme PHP ou Java - Utilisation des technologies référencées stables dans le référentiel Cnam. |
| Niveau 3 Faible quand à la Technologie : Technologie émergente avec un écosystème en croissance | - Technologie récente et en développement actif - Socle technologique Cnam en pré-série à la Cnam - Communauté de développeurs en croissance - Documentation en cours d’élaboration / d'amélioration - Outils et frameworks en évolution | - Utilisation de bases de données NoSQL - Intégration de services cloud - Développement en création pour la première fois sur le socle technologique Cnam en pré-série |
| Niveau 4 Moyenne quant à la Technologie : Technologie spécialisée avec un écosystème restreint | - Technologie spécifique à un domaine d'activité - Socle technologique Cnam pilote à la Cnam - Communauté de développeurs plus réduite - Documentation moins abondante - Outils et frameworks spécialisés | - ATEMPO : Mise en place de workflow par exemple pour la gestion des sinistres. - Développement en création pour la première fois sur le socle technologique Cnam en pilote |
| Niveau 5 Elevée quant à la Technologie : Technologie de pointe avec de nombreux défis | - Technologie très récente ou en cours de recherche - Communauté de développeurs restreinte - Documentation limitée - Outils et frameworks expérimentaux | - Intégration de technologies d’Intelligence Artificielle (pour apprentissage profond, ou mise en place de réseaux de neurones) - Mise en place d’une plateforme d’Intelligence Articifielle pour la prévention des risques - Développement en création pour la première fois sur des technologies non encore inscrite sur le socle technologique Cnam en pilote - Migration d’un applicatif vers des technologies en pilote dans le socle technologique de la Cnam |
| Niveau 6 Très élevée quant à la technologie : Combinaison de tech-nologies hétérogènes et complexes | - Utilisation de plusieurs technologies différentes - Intégration complexe entre les différentes technologies - Exigences élevées en termes de performance et de scalabilité | - Refonte ou migration d’un applicatif en le réalisant sur des technologies cloud (refonte de la gestion de l’invalidité) |

###### Critère de complexité liée aux données

| Critère de complexité liée aux données |  |  |
| --- | --- | --- |
| Complexité | Caractéristiques | Exemples |
| Niveau 1 Nulle quant aux Données | - Volume de données et/ou modèles de données non modifié(s) |  |
| Niveau 2 Très faible quant aux Données | - Volume de données limité et stable - Structure de données simple - Traitement séquentiel des données - Pas de requêtes complexes | - Mise en place d’un système de paramétrage d’une application du fait du nombre de données très limité |
| Niveau 3 Faible quant aux Données | - Volume de données moyen et variable - Structure de données plus complexe (bases de données relationnelles) - Traitement par lots ou en temps réel - Requêtes simples à modérées | - Facturation Intégrée (SEFI) de part le volume moyen de données gérées et la simplicité du modèle de données. - Gestion du prélèvement à la source PAS du fait du nombre faible de données manipulées. |
| Niveau 4 Moyenne quant aux Données | - Grand volume de données (big data ou de type décisionnel) - Structures de données complexes (bases de données NoSQL, data warehouses) - Traitement distribué et parallèle - Requêtes complexes (analyses, agrégations) | - La gestion des DSIJ du fait du volume quotidien de données reçues et à traiter |
| Niveau 5 Elevée quant aux Données | - Volume de données extrêmement important et en croissance rapide - Structures de données hautement distribuées (cloud data warehouses) - Traitement en temps réel de flux de données - Analyses avancées (machine learning, deep learning) | - L’application Dettes du fait du volume des données et le modèle de données |
| Niveau 6 Très élevée quant aux Données | - Volume de données quasi illimité (IoT, simulations numériques) - Infrastructures de données hautement spécialisées - Traitement de données en temps réel à très grande échelle - Analyses complexes pour prendre des décisions critiques | - Mise en place d’un système de gestion de données à plusieurs niveaux par exemple pagination mensuelle pour gérer de très gros volumes de données application IMAGE) ou gestions différenciées des données recentes (base chaude), peu récentes (base tiède) et anciennes (base froide) |

###### Critère de complexité liée aux contraintes et exigences de sécurité

| Critère de complexité liée aux contraintes et exigences de sécurité |  |  |
| --- | --- | --- |
| Complexité | Caractéristiques | Exemples |
| Niveau 1 Nulle quant à la sécurité : Les contraintes et exigences de sécurité ne sont pas modifiées dans le cadre du projet | - Pas de modification des contraintes et exigences de sécurité - Contraintes et exigences de sécurité portées en dehors du projet | - Implémentation d’une règle métier sans contrainte de sécurité |
| Niveau 2 Très faible quant à la sécurité : Sécurité de base | - Mesures de sécurité de base : authentification simple (nom d'utilisateur/mot de passe), chiffrement basique des données sensibles - Pas d'exigences réglementaires spécifiques - Vulnérabilités courantes corrigées | - Aspect sécurité du formulaire de saisie de vaccination (par exemple COVID) - Le suivi de la vaccination au papillonavirus (HPV) répond à une exigence d’authentification à deux facteurs. Toutefois celle-ci se base sur ProSantéConnect et de ce fait la complexité au regard de la sécurité pour la mise en œuvre de cette application est Très Faible. - Toute application se basant sur le système central de gestion des authentifications et des droits (Passeport). |
| Niveau 3 Faible quant à la sécurité : Sécurité intermédiaire | - Mise en place de mécanismes d'authentification plus robustes (multi-facteurs, SSO) - Protection contre les attaques courantes (XSS, CSRF, injection SQL) - Conformité à des normes de sécurité de base (PCI DSS pour les paiements) | - Toute application devant mettre en place par elle-même un mécanisme de sécurisation par exemple un cryptage simple des données |
| Niveau 4 Moyenne quant à la sécurité : Sécurité avancée | - Chiffrement avancé des données au repos et en transit - Gestion des identités et des accès fine (IAM) - Protection contre les menaces persistantes avancées (APT) - Conformité à des normes de sécurité strictes (GDPR, HIPAA) | - Le Compte entreprise (accès employeurs) et QRP (accès employeurs / assurés) : authentification avancée par jetons interops compte tenu de la sensibilité des données (AT, DSIJ, etc.) et des utilisateurs connectés (employeurs et assurés pour QRP) |
| Niveau 5 Elevée quant à la sécurité : Sécurité critique | - Sécurité en profondeur (defense-in-depth) - Surveillance continue des menaces et des vulnérabilités - Réponse rapide aux incidents de sécurité - Conformité à des réglementations sectorielles très strictes | - Gestion de la sécurité pour l’Espace Numérique en Santé |
| Niveau 6 Très élevée quant à la sécurité : Sécurité extrême | - Sécurité zéro trust - Cryptage homomorphe - Sécurité quantique - Environnement hautement sécurisé (air gap, réseau isolé) | - La mise en place du mécanisme de pseudonimisation des données : le stockage, le transfert et la mise à disposition des données du SNDS sont cryptés |

###### Critère de complexité liée aux IHM (Interface Homme-Machine)

| Critère de complexité liée aux IHM |  |  |
| --- | --- | --- |
| Complexité | Caractéristiques | Exemples |
| Niveau 1 Nulle quant à l’IHM | - Le projet ne modifie pas l’IHM pré-existante ni n’en génère de nouveaux éléments | - Création ou modification d’un batch |
| Niveau 2 Très faible quant à l’IHM : IHM Basique | - Quelques écrans simples, interactions limitées (clics, saisies), contenu statique | - Une page web affichant un formulaire de saisie basique ou d’information. - Un écran affichant un formulaire de saisie basique ou d’information. |
| Niveau 3 Faible quant à l’IHM : IHM Intermédiaire | - Plusieurs écrans liés, interactions plus variées (boutons, menus déroulants), contenu dynamique (chargement de données) | - L’IHM de l’application Net-DSIJ |
| Niveau 4 Moyenne quant à l’IHM : IHM Avancée | - Interface utilisateur riche (graphiques, animations), interactions complexes (drag-and-drop, gestes), personnalisation modérée | - Le Compte Entreprise du fait de sa dynamique et de la personnalisation de l’écran d’accueil en fonction de l’utilisateur connecté |
| Niveau 5 Elevée quant à l’IHM : IHM Sophistiquée | - Interface hautement personnalisée, interactions complexes et intuitives, intégration avec d'autres systèmes | - Le portail Agent avec les différentes fonctionnalités d’ergonomie mises à disposition et la capacité d’intégrer les interfaces externes des autres applications métier |
| Niveau 6 Très élevée quant à l’IHM : IHM Extrême | - L’IHM contient des fonctionnalités d’Intelligence artificielle, de réalité virtuelle ou augmentée, des interfaces vocales, ou un mécanisme d’apprentissage automatique | - Le compte Ameli avec les différentes fonctionnalités d’ergonomie mises à disposition et son agent virtuel |

###### Critère de complexité liée à l’écosystème informatique

| Critère de complexité liée à l’écosystème informatique |  |  |
| --- | --- | --- |
| Complexité | Caractéristiques | Exemples |
| Niveau 1 Nulle quant à l’Ecosystème : Pas de modification de l’écosystème | - Le produit est inchangé quant à l’écosystème, le projet s’appuie sur un existant | - Tout projet ne modifiant pas et n’étant pas concerné par l’écosystème - L’ajout d’un batch dans une chaîne existante et maîtrisée. |
| Niveau 2 Très faible quant à l’Ecosystème : Projet simple et isolé | - Le projet est autonome, ne s'intègre pas à un système existant ou très ponctuellement | - Une application mobile simple sans connexion à un backend complexe, par exemple le transfert du FNPEIS (fonds prévention) vers le risque maladie : modifications de quelques règles métiers avec une modification des compteurs. Seuls les compteurs concernent l’éco-système |
| Niveau 3 Faible quant à l’Ecosystème : Projet modérément intégré à d’autres systèmes | - Le projet s'intègre à un système existant, mais les interactions sont limitées | - Une application connectée à une base de données existante ou à un backend, par exemple une version de maintenance d’Orphée ou d’Eurydice |
| Niveau 4 Moyenne quant à l’Ecosystème : Projet fortement intégré | - Le projet est étroitement lié à plusieurs systèmes existants et nécessite de nombreuses interfaces dans des technologies similaires | - Intégration d’un kiosque bancaire externe (PCL) (partie régionale et nationale) - Intégration d’un système externe de contrôle des flux (Intégration de la solution B2bi d’AxWay) |
| Niveau 5 Elevée quant à l’Ecosystème : Projet complexe et évolutif | - Le projet est étroitement lié à plusieurs systèmes existants extérieurs à la Cnam et nécessite de nombreuses interfaces dans des technologies hétérogènes | - Le projet MeTeORe nécessitant des intéractions - Les projets conventionnels de rémunérations sur objectifs (ROSP) interconnectés avec l’Espace Numérique de Santé (pour les saisies), l’Informationnels pour récupérer les données, le Portail Agent pour le suivi et la gestion des techniciens en CPAM et la gestion des contestations |
| Niveau 6 Très élevée quant à l’Ecosystème : Projet d'entreprise à grande échelle | - Le projet impacte l'ensemble de l'entreprise, requiert une coordination importante entre différents départements et peut durer plusieurs années. Il implique des risques élevés | - Le projet MGEN intégrant l’ensemble des composantes frais de santé, indémnisations journalières, créances, circuits avec les établissements, etc.) - Le projet de reprise du RSI intégrant l’ensemble des composantes frais de santé et revenus de substitutions et la reprise des données du RSI. |

###### Critère de complexité liée à l’architecture applicative

| Critère de complexité liée à l’architecture applicative |  |  |
| --- | --- | --- |
| Complexité | Caractéristiques | Exemple |
| Niveau 1 Nulle quant à l’Architecture : Architecture non modifiée | - Le projet ne nécessite pas de modification de l’architecture en place | - Mise en œuvre ou modification d’une règle métier/réglementaire dans un existant sans modification d’architecture (par exemple projet de mise en œuvre du Montant Net Social dans la gestion de l’invalidité) |
| Niveau 2 Très faible quant à l’Architecture : Architecture monolithique simple | - Application unique, tous les composants sont étroitement couplés - Facilité de développement initial, mais évolutivité limitée | - Une petite application présentant des informations statiques avec peu de fonctionnalités - Réalisation d’un batch |
| Niveau 3 Faible quant à l’Architecture : Architecture en couches (3-tiers) | - Séparation claire entre la présentation, la logique métier et les données - Évolutivité améliorée par rapport à une architecture monolithique | - Les applications legacy actuelles du SI Cnam par exemple la gestion des pensions d’invalidité Scapin, des rentes AT/MP (instruction et calcul) (Orphée et Eurydice) ou la gestion des Dettes (Dette) avec une base de données, un batc et une interface (IHM) transactionnelle. |
| Niveau 4 Moyenne quant à l’Architecture : Architecture microservices | - Application découpée en petits services indépendants communicant entre eux - Architecture distribuée - Exigence d’une grande flexibilité et évolutivité | - ATeMPo et MeTeORe Palier1 Lot 2 du fait de leur architecture dirtribuée et des services variés mis en œuvre |
| Niveau 5 Elevée quant à l’Architecture : Architecture événementielle | - Communication entre les composants, basée sur des événements - Haute disponibilité et scalabilité, avec complexité importante de conception et de mise en œuvre | - Application GoToMeTeORe en logique évènementielle sur les modifications des informations concernant les assurés |
| Niveau 6 Très élevée quant à l’Architecture : Architecture serverless | - Exécution du code sans gestion d'infrastructure - Haute scalabilité - Complexité liée à la gestion des fonctions et des événements | - A la date de rédaction du CCTP, il n’y a pas de telles architectures mises en œuvre à la Cnam, mais ceci devrait être le cas d’ici à la fin de l’accord-cadre. |

##### Matrice d'estimation enrichie

Un projet doit être estimé selon ces différents critères selon la grille suivante :

| Critère de complexité | Niveau 1 Nulle | Niveau 2 Très faible | Niveau 3 Faible | Niveau 4 Moyenne | Niveau 5 Elevée | Niveau 6 Très élevée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonctionnelle et Réglementaire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Algorithmique | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Technologique | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Données | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sécurité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| IHM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ecosystème | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Architecture applicative | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

##### Méthode d'estimation

La méthode d’estimation repose sur la prépondérance des critères de complexité maximale.

Score = 45 * Nombre de (6) + 35 * Nombre de (5) + 25 * Nombre de (4) + 10 * Nombre de (3)

+ 3 * Nombre de (2) + 0 * Nombre de (1)

Le score s’établit entre 0 et 360.

Un score obtenu dépassant 100 correspondant un projet anormalement complexe, celui-ci doit alors être loti en sous-projets de moindre complexité.

Exemple :

| Critère de complexité | Niveau |
| --- | --- |
| Fonctionnelle et réglementaire | Niveau 4 |
| Algorithmique | Niveau 3 |
| Technologique | Niveau 1 |
| Liée aux données | Niveau 2 |
| Liée aux contraintes et exigences de sécurité | Niveau 1 |
| Liée aux IHM | Niveau 3 |
| Liée à l’écosystème informatique | Niveau 3 |
| Liée à l’architecture applicative | Niveau 3 |

Score = 25*1 + 10*4 + 3*1 + 0*2 = 68

##### Evaluation de la taille d’un projet en fonction du score

La taille d’un projet suit la gradation suivante :

| Score [Score Min] – [Score Max] | Plage de jours-homme (estimation) Projet total | Plage de jours-homme (estimation) Partie DTU [Borne Min] – [Borne Max] |
| --- | --- | --- |
| 0-1 | 0 | 0-0 |
| 2-5 | 1-10 | 1-5 |
| 5-10 | 10-30 | 5-15 |
| 10-15 | 30-50 | 15-25 |
| 15-20 | 50-100 | 25-50 |
| 20-25 | 100-200 | 50-100 |
| 25-30 | 200-300 | 100-150 |
| 30-35 | 300-400 | 150-200 |
| 35-40 | 400-500 | 200-250 |
| 40-45 | 500-600 | 250-300 |
| 45-50 | 600-700 | 300-350 |
| 50-55 | 700-800 | 350-400 |
| 55-60 | 800-900 | 400-450 |
| 60-65 | 900-1000 | 450-500 |
| 65-70 | 1000-1500 | 500-750 |
| 70-75 | 1500-2000 | 750-1000 |
| 75-80 | 2000-3000 | 1000-1500 |
| 80-85 | 3000-4000 | 1500-2000 |
| 85-90 | 4000-5000 | 2000-2500 |
| 90-95 | 5000-6000 | 2500-3000 |
| 95-100 | 6000-7000 | 3000-3500 |

La taille du projet est déterminée de la manière suivante :

Taille= (borne Min(score) + (score- Score Min(score)) / (Score Max (score)- Score Min (score))

* (borne Max (score) – borne Min (score)))

Exemple :

Pour un score de 68, le tableau ci-dessus donne la taille :

Taille = 500+(68-65)/(70-65)*(750-500)) = 650 PT_DTU

Cette taille obtenue correspond à la charge totale de réalisation du projet exprimée en nombre de points « DEV+TU » (PT_DTU) (développement et tests unitaires).

##### Intégration d’activités complémentaires

Les activités complémentaires pouvant être confiées au Titulaire sont décrites dans le catalogue des prestations DEV+TU et activités complémentaires :

Le cadrage (fonctionnel et/ou technique),

La conception générale,

La conception détaillée fonctionnelle,

La conception détaillée technique,

Les tests de bout en bout,

La recette fabricant (RFAB),

Le suivi des autres recettes,

L’assistance à la MEP.

En fonction du projet, la Cnam peut confier 0, 1, plusieurs ou toutes les activités au Titulaire.

La charge de chaque activité confiée se détermine en appliquant, à la charge totale de réalisation « DEV+TU », la pondération suivante. La charge s’apprécie dans la limite de 2 décimales.

Lorsque la Cnam décide de confier au Titulaire le suivi des autres recettes et/ou les tests de bout en bout, la charge qui leur est attribuée peut couvrir tout ou partie des activités correspondantes. Ainsi, le pourcentage indiqué dans le tableau ci-après peut varier, en fonction des besoins spécifiques du projet, dans une fourchette comprise entre 0 % et la valeur max. de la charge DEV+TU définie dans le tableau.

| Charge de « Dév + TU » PT_DTU | Charge Cadrage PT_CAD | Charge Concept. Générale PT_CGE | Charge Concept. détaillée Fonct. PT_CDF | Charge Concept. détaillée Techn. PT_CDT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | 15% de la charge « Dév+TU » | 20% de la charge « Dév+TU » | 25% de la charge « Dév+TU » | 10% de la charge « Dév+TU » |

| Charge Tests de bout en bout PT_TES | Charge RFAB PT_RFA | Charge Suivi des autres recettes PT_ARF | Charge Assist. MEP PT_MEP |
| --- | --- | --- | --- |
| Max. 20% de la charge « Dév+TU » | 20% de la charge « Dév+TU » | Max .15% de la charge « Dév+TU » | 5% de la charge « Dév+TU » |

A chacune de ces activités correspond un point (PT) spécifique comme indiqué dans le tableau.

Le nombre de points propre à chaque activité est calculé comme suit :

Nombre de points d’une activité = Pourcentage de l‘activité considérée * NB PT_DTU

Exemple :

Dans le cadre du projet dont la charge totale de réalisation exprimée en nombre de points « DEV+TU » (développement et tests unitaires) est 650 (PT_DTU), le nombre de points des activités complémentaires confiées au Titulaire est :

Conception générale : 20% * 650 PT_DTU = 130 PT_CGE

Conception détaillée fonctionnelle : 25% * 650 PT_DTU = 162,50 PT_CDF

Conception détaillée technique : 10% * 650 PT_DTU = 65 PT_CDT

RFAB : 20% * 650 PT_DTU = 130 PT_RFA

##### Facteurs correctifs

Certaines circonstances particulières peuvent faire varier la charge du projet. Par exemple, l’expérience de l’équipe sur une thématique fonctionnelle particulière, les contraintes de délai ou l’absence de documentation d’un existant. La variation induite est décrite dans les paragraphes suivants.

Sujet fonctionnel ou technologique nouveau (en dehors du catalogue défini par la Cnam et/ou au regard de l’état de l’art) : un coefficient majorateur de 1,20 est à appliquer la première fois et seulement celle-là. De ce fait, tout sujet fonctionnel ayant été présenté au démarrage de l’accord-cadre est réputé connu et ne peut pas entraîner l’application de ce facteur d’influence. Quand pris en compte, ce facteur s’applique sur le nombre total de points hors toute contrainte de temps. Ce coefficient s’applique donc sur chacun des points calculés car la nouveauté prise en compte concerne toutes les phases d’un projet.

Absence de documentation : En cas d’absence de documentation sur un existant, un coefficient majorateur de 1,30 est à appliquer (à la première intervention sur le sous-système informatique concerné) et implique la rédaction de la documentation manquante. De ce fait, ce coefficient n’est applicable qu’une seule fois. Quand pris en compte, ce facteur s’applique sur le nombre total de points hors toute contrainte de temps. Ce coefficient s’applique donc sur chacun des points calculés car l’absence de documentation prise en compte concerne toutes les phases d’un projet.

Contraintes de temps : Des délais serrés peuvent augmenter la complexité du projet selon les règles de calcul suivantes. Le délai théorique est déterminé comme la racine carrée (sqrt) de l’effort total exprimé en mois-homme comparé au délai imposé, sur le fondement de 20 jours travaillés par mois.

Un ratio de contrainte inférieur à 10% n’entraîne pas de majoration de la charge

Un ratio de contrainte compris en 11% et 50% entraîne une majoration de 1,14

Un ratio de contrainte compris entre 51% et 100% entraîne une majoration de 1,43

Au-delà d’une contrainte de 100% (délai imposé inférieur à la moitié du délai calculé) le projet doit être reconsidéré.

Ce coefficient s’applique sur l’ensemble des points calculés.

##### Calcul du nombre total de points par activité

Le nombre total de points par activité est déterminé de la manière suivante :

Nb Total PT_XXX= PT_XXX *Facteur lié à la nouveauté fonctionnelle*Facteur lié à l’absence de documentation*Facteur lié à la contrainte de temps

Le nombre de point pour chaque activité est multiplié par les différents facteurs d’influence, ces facteurs d’influence sont, de fait, cumulatifs.

##### Détermination des éléments constitutifs de la commande

La Cnam commande les prestations de développement et les activités complémentaires qu’elle confie au Titulaire.

Le montant de chaque prestation/activité est déterminé au regard du Prix Journalier Moyen (PJM) déterminé par le Titulaire, pour la prestation/activité considérée, dans le bordereau de prix, tel que :

Nombre Total de PT_XXX * PJM de la prestation/activité considérée

Il est précisé ce qui suit :

Activités de cadrage : les activités confiées peuvent être de nature fonctionnelle, technique, ou combiner les deux aspects :

Lorsqu’il s’agit uniquement d’activités de cadrage fonctionnel : le montant est calculé selon la formule Nombre Total de PT_CAD * PJM_CADF

Lorsqu’il s’agit uniquement d’activités de cadrage technique : le montant est calculé selon la formule Nombre Total de PT_CAD * PJM_CADT

Lorsque les activités combinent les deux aspects : le montant est calculé selon la formule (Nombre Total de PT_CADF * PJM_CADF) + (Nombre Total de PT_CADT * PJM_CADT)

Lieu d’exécution des prestations : Les prestations/activités sont réalisées, sur décision de la Cnam, sur « site Cnam », sur « site Titulaire en France métropolitaine » et/ou sur « site Titulaire hors France métropolitaine » :

Lorsque les prestations/activités sont réalisées sur un seul « site » : le PJM applicable est celui du site considéré

Lorsque les prestations/activités sont réalisées sur plusieurs « sites » : le PJM spécifique à un « site » considéré est appliqué à la charge réalisée sur ledit « site » considéré.

Intelligence Artificielle (IA) : Sur décision de la Cnam, le Titulaire peut mettre en œuvre les technologies d’Intelligence Artificelle pour réaliser, le cas échéant, tout ou partie des prestations/activités qui lui sont confiées :

Lorsque l’IA est autorisée sur toutes les prestations/activités : le PJM applicable est celui « Avec IA »

Lorsque l’IA est autorisée sur une partie des prestations/activités : le PJM applicable est celui « Avec IA » pour la charge intégrant l’IA, et « Sans IA » pour la charge sans IA.

NB : Il est expressément stipulé que les mécanismes d’évaluation des efforts nécessaires à la réalisation des prestations objet du présent accord-cadre n’ont pas d’autre visée que de fixer la détermination du prix. En aucune manière, la charge effectivement assumée ou prétendument assumée par le Titulaire, laquelle n’est nullement l’objet des prestations commandées par la Cnam, ne saurait faire débat entre les parties.

##### Exemples

###### Cas d’un projet Y1

Pour ce projet, il s’agit de céer un applicatif sans existant préalable et sans contraintes particulières : le sujet fonctionnel est connu, il n’y a pas de particularités technologiques et pas de contrainte de délai.

Les différents critères sont évalués à :

| Critère de complexité | Niveau | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Fonctionnelle et réglementaire | Niveau 3 | Nombre significatif de scénarii à savoir 35 |
| Algorithmique | Niveau 2 | Algorithme simple dont le temps d’exécution évolue lentement au regard de la variation du volume des données |
| Technologique | Niveau 2 | Création sur des technologies éprouvées, stables et connues |
| Liée aux données | Niveau 2 | Nombre faible et stable des données sachant qu’elles ne sont pas gardées suite à purge brutale régulièrement |
| Liée aux contraintes et exigences de sécurité | Niveau 3 | Sécurité de niveau C3 exigée (chiffrement nécessaire) |
| Liée aux IHM | Niveau 2 | Création d’une IHM simple |
| Liée à l’écosystème informatique | Niveau 2 | Alimentation périodique des données sans transformation particulière et en mode chargement batch |
| Liée à l’architecture applicative | Niveau 2 | Création d’un monolithe simple sans besoin d’évolutivité |

Au regard de ces niveaux de compléxité le score obtenu est de 10*2+3*6 = 38.

Ce score est dans la fourchette 35-40. Ceci correspond à la plage de jours-homme Partie DTU entre 200 et 250 PT_DTU.

Plus précisément Taille = 200+(38-35)/(40-35)*(250-200) = 230 PT_DTU

Estimation du nombre de points des activités complémentaires :

La Cnam confie au Titulaire la conception détaillée, la RFAB et l’assistance à la MEP, soit :

Conception détaillée fonctionnelle : 25%* 230 PT_DTU = 57,50 PT_CDF

Conception détaillée technique : 10% * 230 PT_DTU = 23 PT_CDT

RFAB : 20% * 230 PT_DTU = 46 PT_RFA

Assistance à la MEP : 5% * 230 PT_DTU = 11,5 PT_MEP

Le nombre global de points à ce stade est :

230 PT_DTU+57,50 PT_CDF+23 PT_CDT+46 PT_RFA+11,5 PT_MEP=368 PT

Influence liée à un sujet fonctionnel nouveau :

Le sujet fonctionnel ayant été présenté lors de l’initialisation du marché, il est connu et n’entraîne pas de variation du nombre de points. Le nombre de point reste inchangé.

Influence liée à l’absence de documentation :

La documentation est existante. Il n’y a donc pas de variation du nombre de points en lien avec ce facteur potentiel. Le nombre de point reste inchangé.

Influence de la contrainte de délai :

Le délai théorique est donc de sqrt((368)/20) = 4,29 mois

Le délai demandé est de 4,29 mois.

Le facteur de compression du délai est donc de 4,29 / 4,29 = 1,00

Il n’y a pas de contrainte de délai. Ce facteur d’influence n’entraîne pas de variation du nombre de points. Le nombre de point reste inchangé.

Nombre de points total :

Le nombre de points total par prestation/activité est le suivant :

DEV+TU : 230 PT_DTU

Conception détaillée fonctionnelle : 57,50 PT_CDF

Conception détaillée technique :  fonct. et techn. : 23 PT_CDT

RFAB : 46 PT_RFA

Assistance à la MEP : 11,50 PT_MEP

Valorisation de la prestation :

Le montant de chaque prestation/activité est déterminé tel que :

DEV+TU : 230 * PJM_DTU

Conception détaillée fonctionnelle : 57,50 * PJM_CDF

Conception détaillée technique : 23 * PJM_CDT

RFAB = 46 * PJM_RFA

Assistance à la MEP = 11,50 * PJM_MEP

###### Cas d’un projet Y2

Ce projet, est le même que le précédent mais sur un contexte fonctionnel nouveau et avec une contrainte de temps forte. Il s’agit de céer un applicatif sans existant préalable.

Les différents critères sont évalués (de façon identique à l’exemple Y1) à :

| Critère de complexité | Niveau | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Fonctionnelle et réglementaire | Niveau 3 | Nombre significatif de scénarii à savoir 35 |
| Algorithmique | Niveau 2 | Algorithme simple dont le temps d’exécution évolue lentement au regard de la variation du volume des données |
| Technologique | Niveau 2 | Création sur des technologies épouvées, satbles et connues |
| Liée aux données | Niveau 2 | Nombre faible et stable des données sachant qu’elles ne sont pas gardées suite à purge brutale régulièrement |
| Liée aux contraintes et exigences de sécurité | Niveau 3 | Sécurité de niveau C3 exigée (chiffrement nécessaire) |
| Liée aux IHM | Niveau 2 | Création d’une IHM simple |
| Liée à l’écosystème informatique | Niveau 2 | Alimentation périodique des données sans transformation particulière et en mode chargement batch |
| Liée à l’architecture applicative | Niveau 2 | Création d’un monolithe simple sans besoin d’évolutivité |

Au regard de ces niveaux de compléxité le score obtenu est donc de 2*10 + 3*6 = 38.

Ce score est dans la fourchette 35-40. Ceci correspond à la plage de jours-homme Partie DTU entre 200 et 250 PT_DTU.

Plus précisément Taille = 200+(38-35)/(40-35)*(250-200) = 230 PT_DTU

Estimation du nombre de points des activités complémentaires :

La Cnam confie au Titulaire la conception détaillée, la RFAB et l’assistance à la MEP, soit :

Conception détaillée fonctionnelle : 25% * 230 PT_DTU = 57,50 PT_CDF

Conception détaillée technique : 10% * 230 PT_DTU = 23 PT_CDT

RFAB : 20% * 230 PT_DTU = 46 PT_RFA

Assistance à la MEP : 5% * 230 PT_DTU = 11,5 PT_MEP

Le nombre global de points à ce stade est :

230 PT_DTU+57,50 PT_CDF+23 PT_CDT+46 PT_RFA+11,5 PT_MEP=368 PT

Influence liée à un sujet fonctionnel nouveau :

S’agissant d’un sujet fonctionnel nouveau, un coefficient complémentaire de 1,2 (+20%) s’applique à chaque prestation/activité :

DEV+TU : 230*1,2 = 276,00 PT_DTU

Conception détaillée fonctionnelle : 57,50*1,2 = 69 PT_CDF

Conception détaillée technique : 23*1,2 = 27,60 PT_CDT

RFAB : 46*1,2 = 55,20 PT_RFA

Assistance à la MEP : 11,50*1,2 = 13,80 PT_MEP

Le nombre global de points à ce stade est :

276 PT_DTU+69 PT_CDF+27,60 PT_CDT+55,20 PT_RFA+13,80 PT_MEP=441,60 PT

Influence liée à l’absence de documentation :

S’agissant d’un projet sur un nouveau domaine fonctionnel, il n’y a pas lieu de prendre en compte une absence de documentation. Il n’y a donc pas de variation de la charge en lien avec ce facteur potentiel. Le nombre de points total reste inchangé.

Influence de la contrainte de délai :

Le délai théorique est donc de sqrt(441,60/20) = sqrt(22,08) = 4,70 mois

Le délai demandé est de 2,50 mois.

Le facteur de compression du délai est de 4,70/2,50 = 1,88 soit un coefficient majorateur de 1,43 (+43 %) qui s’applique à chaque prestation/activité :

DEV+TU : 276,00 *1,43 = 394,68 PT_DTU

Conception détaillée fonctionnelle : 69 * 1,43 = 98,67 PT_CDF

Conception détaillée technique : 27,60 * 1,43 = 39,47 PT_CDT

RFAB : 55,20 * 1,43 = 78,93 PT_RFA

Assistance à la MEP : 13,80 * 1,43 = 19,73 PT_MEP

Nombre de points total :

Le nombre de points total par prestation/activité est le suivant :

DEV+TU : 394,68 PT_DTU

Conception détaillée fonctionnelle : 98,67 PT_CDF

Conception détaillée technique : 39,47 PT_CDT

RFAB : 78,93 PT_RFA

Assistance à la MEP : 19,73 PT_MEP

Valorisation de la prestation :

Le montant de chaque prestation/activité est déterminé tel que :

DEV+TU : 394,68* PJM_DTU

Conception détaillée fonctionnelle : 98,67 * PJM_CDF

Conception détaillée technique : 39,47* PJM_CDT

RFAB = 78,93 * PJM_RFA

Assistance à la MEP = 19,73 * PJM_MEP

###### Cas d’un projet Y3

Il s’agit de reprendre ce qui a été fait sur le projet Y2 et d’ajouter des fonctionnalités.

Ce projet, est similaire en terme de complexité fonctionnelle au précédent Y2 mais le contexte fonctionnel est maintenant connu. Il n’y a pas de particularités à considérer.

Les différents critères sont évalués à :

| Critère de complexité | Niveau | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Fonctionnelle et réglementaire | Niveau 3 | Nombre significatif de scénarii à savoir 35 |
| Algorithmique | Niveau 1 | L’algorithme n’a pas a être modifié, les modifications à apporter ne nécessitent pas de la modifier |
| Technologique | Niveau 1 | Création sur des technologies épouvées, stables et connues |
| Liée aux données | Niveau 1 | Pas de nouvelles données et il n’est pas nécesaire d’en modifier la gestion |
| Liée aux contraintes et exigences de sécurité | Niveau 1 | Sécurité mise en place n’est pas à modifier |
| Liée aux IHM | Niveau 2 | Modifications simples de l’IHM |
| Liée à l’écosystème informatique | Niveau 1 | L’Eco-système est inchangé |
| Liée à l’architecture applicative | Niveau 1 | L’architecture est inchangée |

Au regard de ces niveaux de compléxité le score obtenu est de 10*1 + 3*1 + 0*6 = 13.

Ce score est dans la fourchette 10-15. Ceci correspond à la plage de jours-homme Partie DTU entre 15 et 25 PT_DTU.

Plus précisément Taille = 15+(13-10) /(15-10)*(25-15) = 21 PT_DTU.

Estimation du nombre de points des activités complémentaires :

La Cnam confie au Titulaire la conception détaillée et l’assistance à la MEP, soit :

Conception détaillée fonctionnelle : 25% * 21 PT_DTU = 5,25 PT_CDF

Conception détaillée techique : 10% * 21 PT_DTU = 2,1 PT_CDT

Assistance à la MEP : 5% * 21 PT_DTU = 1,05 PT_MEP

Le nombre global de points à ce stade est :

21 PT_DTU+5,25 PT_CDF+2,1 PT_CDT+1,05 PT_MEP=29,40 PT

Influence liée à un sujet fonctionnel nouveau :

Le sujet fonctionnel est connu. Il n’y a donc pas application d’un quelconque coefficient modificateur en lien avec la nouveauté fonctionnelle. Le nombre de point total reste inchangé.

Influence liée à l’absence de documentation :

S’agissant d’une modification sur des développements précédemment réalisés, la documentation existe. Il n’y a donc pas application d’un quelconque coefficient modificateur en lien avec ce facteur d’influence. Le nombre de points total reste inchangé.

Influence de la contrainte de délai :

Le délai théorique est donc de sqrt(29,40/20) = sqrt(1,47) = 1,21 mois

Le délai demandé est de 1,20 mois.

Le facteur de compression du délai est donc de 1,21/1,20 = 1,01

Il n’y a pas donc de facteur d’influence de délai à prendre en compte. Le nombre de points total reste inchangé.

Nombre de points total :

Le nombre de points total par prestation/activité est le suivant :

DEV+TU : 21 PT_DTU

Conception détaillée fonctionnelle : 5,25 PT_CDF

Conception détaillée technique : 2,1 PT_CDT

Assistance à la MEP : 1,05 PT_MEP

Valorisation de la prestation :

Le montant de chaque prestation/activité est déterminé tel que :

DEV+TU : 21 * PJM_DTU

Conception détaillée fonctionelle : 5,25 * PJM_CDF

Conception détaillée technique : 2,1 * PJM_CDT

Assistance à la MEP = 1,05 * PJM_MEP

###### Cas d’un projet Y4

L’application modifiée dans le cadre de la prestation Y2 a vécu et elle est devenue obsolescente, il convient de la migrer.

Ce projet, ne présente pas de complexité fonctionnelle. Il n’y a pas de particularités.

Les différents critères sont évalués à :

| Critère de complexité | Niveau | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Fonctionnelle et réglementaire | Niveau 1 | Aucune modification fonctionnelle n’est à apporter |
| Algorithmique | Niveau 1 | L’algorithme n’a pas à être modifié, les modifications à apporter ne nécessitent pas de la modifier |
| Technologique | Niveau 1 | Création sur des technologies épouvées, stables et connues |
| Liée aux données | Niveau 2 | Il convient de changer de version du système de gestion de base de données, ce qui nécessite la reprise de certaines requêtes |
| Liée aux contraintes et exigences de sécurité | Niveau 1 | Sécurité mise en place n’est pas à modifier |
| Liée aux IHM | Niveau 2 | Certains éléments d’IHM sont à migrer |
| Liée à l’écosystème informatique | Niveau 1 | L’Eco-système est inchangé |
| Liée à l’architecture applicative | Niveau 1 | L’architecture est inchangée |

Au regard de ces niveaux de compléxité le score obtenu est de 3*2 + 0*6 = 6.

Ce score est dans la fourchette 5-10. Ceci correspond à la plage de jours-homme Partie DTU entre 5 et 15 PT_DTU.

Plus précisément Taille = 5+(6-5) /(10-5)*(15-5) = 7 PT_DTU

Estimation du nombre de points des activités complémentaires :

La Cnam confie au Titulaire l’assistance à la MEP, soit :

Assistance à la MEP : 5% * 7 PT_DTU = 0,35 PT_MEP

Le nombre global de points à ce stade est :

7 PT_DTU+0,35 PT_MEP=7,35 PT

Influence liée à un sujet fonctionnel nouveau :

S’agisant d’une migration technique sur un sujet fonctionnel connu, il n’y a pas application d’un quelconque coefficient modificateur en lien avec la nouveauté fonctionnelle. Le nombre de points total rest inchangé.

Influence liée à l’absence de documentation :

S’agissant d’une modification sur des développements précédemment réalisés, la documentation existe. Il n’y a donc pas application d’un quelconque coefficient modificateur en lien avec ce facteur d’influence. Le nombre de points total rest inchangé.

Influence de la contrainte de délai :

Le délai théorique est donc de sqrt(7.35/20) = sqrt(0.37) = 0,61 mois

Le délai demandé est de 1 mois.

Le facteur de compression du délai est donc de 0,61/1,00 = 0,61.

Il n’y a pas donc de facteur d’influence de délai à prendre en compte. Le nombre de points total rest inchangé.

Nombre de points total :

Le nombre de points total par prestation/activité est le suivant :

DEV+TU : 7 PT_DTU

Assistance à la MEP : 0,35 PT_MEP

Valorisation de la prestation :

Le montant de chaque prestation/activité est déterminé tel que :

DEV+TU : 7 * PJM_DTU

Assistance à la MEP = 0,35 * PJM_MEP

##### Règles relatives à la modification du périmètre d’un projet et la validation des documents

Dans le cadre des projets suivant une méthodologie en cycle en V, les règles suivantes s'appliquent concernant la modification du périmètre d’un projet et la validation des documents :

Premièrement, concernant les modifications du périmètre d’un projet : seules les modifications des conditions de cadrage établies à l’origine du projet peuvent justifier un changement de périmètre et, par conséquent, l’instruction d’une éventuelle modification de la commande. Aucun autre motif ne peut entraîner un changement de périmètre.

Deuxièmement, concernant le rôle de la Cnam dans la validation : lorsque la Cnam valide les spécifications fonctionnelles détaillées, son contrôle se limite à la vérification de la cohérence interne des documents fournis par le Titulaire. Cette validation ne constitue pas une vérification de l'exhaustivité des travaux à réaliser qui reste de la responsabilité du Titulaire.

Enfin, concernant la responsabilité du Titulaire : il incombe au Titulaire de s'assurer que l'ensemble des documents soumis à validation couvre de manière exhaustive tous les travaux nécessaires au projet, conformément aux documents de référence initiaux.

# Modalités de réalisation des prestations commandées

Pendant toute la durée d’exécution de l’accord-cadre, la Cnam peut commander des prestations, à la survenance du besoin. Ces prestations sont définies :

Dans le catalogue d’unités d’œuvre (UO),

Dans le catalogue des prestations DEV+TU et activités complémentaires.

Elles sont réalisées, par le Titulaire, conformément aux modalités d’organisation et aux exigences définies dans le présent CCTP.

Sauf cas de force majeure, le Titulaire ne peut pas refuser un bon de commande. En cas de refus d’exécution d’un bon de commande, le Titulaire indemnise la Cnam dans les conditions fixées au §6.7.1.

Les prestations incluent une activité de gestion de projets qui recouvrent, a minima, les actions suivantes, pour le Titulaire, sur la durée d’exécution de l'accord-cadre :

Planifier, suivre et faire un reporting ;

Assumer la fonction de facilitateur dans la mise en œuvre et le suivi des prestations ;

Maîtriser les délais et les risques par rapport aux résultats attendus ;

Garantir la qualité des livrables dans le respect des normes de la Cnam ;

Garantir la sécurité des prestations et des livrables ;

Effectuer le suivi de l'ensemble des actions contribuant à l'atteinte des objectifs ;

Gérer les incidents et anomalies du quotidien, remonter à la Cnam les arbitrages et les besoins émergents ;

Mettre à jour les indicateurs de suivi des prestations ;

Assurer la logistique (ordre du jour, animation, comptes rendus) des comités de projet (CSP) ;

Proposer des solutions alternatives réalistes en ajustant l'organisation standard du projet pour tenir les échéances de la Cnam et absorber les aléas. Cela peut se traduire par une « culture du plan B ». Le Titulaire doit proposer des alternatives au regard d'une analyse de risques qu'il expose au plus tôt ;

Produire au minimum les livrables suivants :

Taux d'avancement hebdomadaire, ou à la demande, des prestations ;

Analyse des risques et des contraintes d’ensemble ;

Planning du plan d’actions du projet.

Le choix, la qualification et le dénombrement des unités d’œuvre, prestations et activités relève de la compétence de la Cnam.

Les conditions d’établissement des bons de commande sont décrites dans le CCAP.

Pour un même projet, la Cnam peut être amenée à passer plusieurs commandes. Dans ce cas, une mention est précisée sur les bons de commande pour permettre les relier au projet considéré. Le Titulaire est engagé de manière globale sur l’ensemble des commandes du projet, ce qui implique que l'exécution complète du projet est considérée comme terminée uniquement lorsque toutes les commandes sont entièrement exécutées. En cas d’application des pénalités dans le cadre du projet, l’assiette des pénalités de retard est calculée sur le montant total des commandes passées dans le cadre de ce projet, ou, lorsque la pénalité ne s’applique que sur une part des prestations commandées, sur le montant total commandé de la part des prestations considérées.

## Réalisation d’un livrable non logiciel

Un bon de commande peut être composé d’une ou plusieurs unités d'œuvre et/ou prestations « DEV+TU » et activités complémentaires, qui donnent lieu à la livraison de 1 à n livrables non logiciels.

Le cas échéant, lorsque le Titulaire procède à plusieurs livraisons :

### Modalités de livraison non logicielle [T1]

Le Titulaire met à disposition de la Cnam le(s) livrable(s) non logiciel(s) sur l’espace documentaire partagé avec la Cnam et en informe immédiatement la Cnam en lui adressant un Bordereau De Livraison Récapitulatif (BLR) par voie dématérialisée.

La Cnam contresigne le BLR et/ou accuse réception de la livraison par mail dans un délai de 2 jours ouvrés.

Le modèle de BLR est communiqué par la Cnam. Il précise a minima :

N° de commande,

Le récapitulatif des livrables objet des prestations commandées,

La liste des livrables livrés,

La date de livraison effective,

La date d’émission du BLR, si différent de la date de livraison.

### Admission des prestations [T2]

Pour toute livraison non logicielle, la Cnam dispose d’un délai maximum de 2 mois calendaires pour vérifier la recevabilité de la livraison.

Si une relivraison imputable au Titulaire est nécessaire, le délai précité est reconduit à compter de la date de relivraison. En cas de retard, le retard imputable au Titulaire est égal au nombre de jours calendaires cumulés pour chaque relivraison.

À l’issue des opérations de vérification, la Cnam prend une décision d’admission, d’admission avec réfaction, d’ajournement, ou de rejet conformément aux stipulations du CCAP.

L’admission des prestations ne peut être prononcée que lorsque tous les livrables constitutifs de la commande ont été reçus et vérifiés par la Cnam.

En cas d’admission, la Cnam émet et signe un PV d’admission. Ce PV est, le cas échéant, communiqué pour information au Titulaire.

## Réalisation d’un livrable logiciel

Un bon de commande peut être composé d’une ou plusieurs unités d'œuvre et/ou prestations « DEV+TU » et activités complémentaires, qui donnent lieu à la livraison de 1 à n livrables logiciels.

Le cas échéant, lorsque le Titulaire procède à plusieurs livraisons :

Un bon de commande contenant plusieurs livraisons logicielles ne contient qu’une seule date d’acceptation, qu’une seule date de mise en production (MEP) et qu’une seule date de vérification de service régulier (VSR) pour l’ensemble des livraisons logicielles.

### Modalités de livraison logicielle [T1]

Le Titulaire met à disposition de la Cnam le(s) livrable(s) logiciel(s) dans l'usine de production logicielle de la Cnam et en informe immédiatement la Cnam en lui adressant un Bordereau De Livraison Récapitulatif (BLR) par voie dématérialisée.

La Cnam contresigne le BLR et/ou accuse réception de la livraison par mail, dans un délai de 2 jours ouvrés.

Le modèle de BLR est communiqué par la. Il précise a minima :

N° de commande,

Le récapitulatif des livrables objet des prestations commandées,

La liste des livrables livrés,

La date de livraison effective,

La date d’émission du BLR, si différent de la date de livraison,

Les résultats de la qualimétrie obtenu par la chaine de fabrication logicielle (cf. §2.5.1).

Chaque livrable doit être, au préalable, validé, par le Titulaire, dans l’environnement mis à disposition par la Cnam à cet effet et sous gestion du Titulaire, sauf mention contraire indiquée par la Cnam.

Le Titulaire assure, dans le cadre de ses développements, des tests de non-régression sur les composants qu’il a impactés.

L’admission des prestations ne peut être prononcée que lorsque tous les livrables constitutifs de la commande ont été reçus et vérifiés par la Cnam.

### Acceptation d’un livrable logiciel [T2]

La Cnam dispose d’1 mois pour vérifier la recevabilité du ou livrable(s). Si une relivraison imputable au Titulaire est nécessaire, le délai précité est reconduit à compter de la date de relivraison. En cas de retard, le retard imputable au Titulaire est égal au nombre de jours calendaires cumulés pour chaque relivraison.

La recevabilité s’apprecie, a minima, au regard des éléments suivants :

Exhaustivité des composants livrés en cohérence avec les versions de composants disponibles dans l'usine de production logicielle de la Cnam,

Les résultats de qualimétrie sont conformes aux attendus du contrôle qualité de la Cnam,

Les développements respectent les normes, exigences et bonnes pratiques indiquées par la Cnam,

La documentation est à jour des dernières modifications,

Les composants sont installables sur l'environnement de la Cnam.

Ces conditions sont, le cas échéant, précisées dans le PAQ.

Lorsque le Titulaire procède à plusieurs livraisons, le retard imputable au Titulaire est égal au nombre de jours calendaires cumulés pour chaque relivraison.

A l’issue de la vérification de la recevabilité de tous les livrables constitutifs de la commande, la Cnam prononce l’acceptation de la(es) livraison(s) ou émet une décision d’ajournement ou de rejet.

En cas d’acceptation, la Cnam émet et signe un PV d’ouverture de VA. Ce PV est, le cas échéant, communiqué pour information au Titulaire.

### Vérification d’Aptitude (VA)

La Vérification d’Aptitude débute après acceptation de la(es) livraison(s) par la Cnam. La VA se déroule pendant les phases de recette de la Cnam. Sa durée et son contenu sont propres à chaque projet, la date de VA est précisée dans le bon de commande.

La fin de VA ne peut être prononcée que si l’ensemble des anomalies graves et bloquantes imputables au Titulaire, détectées pendant la VA pour l’ensemble des composants du projet ont été corrigées, par le Titulaire, et livrées à la Cnam pour installation dans les environnements de recette.

La Cnam peut prolonger la durée de la VA des délais qui ont été nécessaires pour corriger les anomalies graves et bloquantes détectées pendant la VA. La Cnam partage avec le Titulaire, un calendrier de relivraison. Si un retard est constaté sur les relivraisons planifiées, ce retard fait l'objet d'une pénalité (cf. §6.7.5).

A l’issue de la VA, la Cnam peut valider les composants logiciels. En cas de validation, la Cnam émet et signe un PV de Vérification d’Aptitude (VA). Ce PV est, le cas échéant, communiqué pour information au Titulaire.

### Mise en production (MEP) [T3]

A l’issue de la mise en production, la Cnam prononce la mise en production ou émet une décision d’ajournement ou de rejet.

En cas de prononcé de la mise en production, la Cnam émet et signe un PV de Mise en Production. Ce PV est, le cas échéant, communiqué pour information au Titulaire.

### Vérification de service régulier (VSR) et admission [T4]

La phase de Vérification en Service Régulier (VSR) démarre le lendemain de la date de la mise en production, la durée est fixée dans le bon de commande. La Cnam peut être amenée à réviser cette durée si nécessaire.

La fin de VSR ne peut être prononcée que si l’ensemble des anomalies graves et bloquantes détectées pendant la VSR ont été corrigées et livrées, par le Titulaire, et testées en production et que les conditions définies au §5.5.8 sont remplies. Le cas échéant, la Cnam prolonge, la durée de la VSR des délais qui ont été nécessaires pour corriger les anomalies graves et bloquantes détectées pendant la VSR.

À l’issue de la VSR, la Cnam prend une décision d’admission, d’admission avec réfaction, d’ajournement, ou de rejet conformément aux stipulations du CCAP.

En cas d’admission, la Cnam émet et signe un PV d’admission. Ce PV est, le cas échéant, communiqué pour information au Titulaire.

## Comité de Suivi Projet (CSP)

Les prestations, adressant des activités de fabrication (Build), sont suivies dans le cadre du Comité de Suivi Projet (CSP). Les prestations, adressant des activités de MCO (Run), sont suivies dans le cadre du COSUI MCO (cf. §5.6.2).

| Niveau de comitologie | Pilotage Opérationnel |
| --- | --- |
| Portée | Un ou plusieurs projets |
| Fréquence | Hebdomadaire ou sur demande de la Cnam |
| Participants Cnam (a minima) | - Responsable opérationnel de projet MOE |
| Participants Titulaire (a minima) | - Responsable opérationnel de projet MOE |
| Objectifs | - Valider la production intermédiaire. - Assurer un suivi d’avancement des prestations commandées. - Vérifier la planification des travaux, notamment du point de vue des livrables attendus (jalons). - Traiter les difficultés, problèmes ou alertes relevés lors de l’exécution des prestations. - S’assurer du suivi des anomalies, comptabilisation, résolution, calendriers de relivraison, etc. - Le cas échéant, faire remonter les points d’escalades en COPROJ ou CSA. |
| Support et compte-rendu | - Le support est réalisé par le Titulaire et transmis, à la Cnam, au plus tard 1 jour ouvré avant l’instance. - Le compte rendu est réalisé par le Titulaire en séance et transmis à la Cnam à l’issue de l'instance. |

Le Titulaire élabore les comptes rendus (en format éditable et modifiable) des différents comités en respectant le délai défini pour l’instance considérée. La Cnam peut émettre des observations ou réserves. Le Titulaire doit les prendre en compte dans une nouvelle version, transmise à la Cnam.

Les manquements en termes de cohérence et de qualité, relevés dans les observations et réserves de la Cnam, sont soumis, le cas échéant à réfaction dans les conditions définies au §4.7.2.

## Les catalogues

### Catalogue des unités d’œuvre (UO)

#### Organisation du catalogue UO

Les unités d’œuvre sont classées par phases, sans que cette organisation n’ait d’incidence sur les modalités de commande ou d’exécution des prestations. Les phases identifiées couvrent l’ensemble du cycle de vie des projets ainsi que les activités transverses, comme suit :

1.	Cadrage

2.	Conception

3.	Développement

4.	Recette

5.	Mise en production

6.	Maintien en conditions opérationnelles (MCO)

7.	Paramétrage du SI

8.	Accompagnement projets

9	Réversibilité

10	Transverse

11	ASSEMBLAGE

NB :

- Il est précisé que la numérotation des unités d’œuvre au sein du catalogue ne suit pas un ordre chronologique continu.

- Précisions sur les unités d’œuvres 10-8 à 10-10 Astreintes et interventions du catalogue :

Les prestations d’astreintes et interventions permettent, sur demande de la Cnam, de traiter les situations jugées critiques par la Cnam (ex. : lors d'une MEP).

Le Titulaire doit être joignable, par téléphone, et pouvoir intervenir. Pour des raisons de sécurité ou de confidentialité, la Cnam peut exiger qu'une partie des activités soit réalisée dans ses locaux. La Cnam décide de la localisation géographique la plus opportune pour garantir l'objectif après avoir recueilli, si elle le souhaite, l'avis du Titulaire. Cette exigence ne peut faire l'objet d'une facturation complémentaire.

Lors de ces astreintes, de manière exceptionnelle, une prestation d'intervention peut être demandée par la Cnam. Dans la majorité des cas, il s’agit de répondre à une situation de blocage nécessitant une intervention urgente à distance (dans un délai maximum de 1h30 à compter de la demande).

Le Titulaire est amené à intervenir soit à distance soit sur site Cnam du lundi au vendredi de 18h à 8h, le week-end et les jours fériés.

Le Titulaire peut, en accord avec la Cnam, mettre en place une équipe dédiée Front Office dans les locaux de la Cnam pour faciliter l'analyse en proximité. Cette équipe doit respecter la politique d'accès aux données de production de la Cnam.

Une opération s’entend sur une durée de :

- 6h pour une astreinte

- 4h pour une intervention

Ces prestations font l’objet de bons de commande (cf. UO du catalogue d’unités d’œuvre).

#### Méthodologie de réalisation

La Cnam utilise principalement deux modes de fabrication de projets (cf. §5.8.3) :

Cycle en V

Agile

Certaines phases intègrent des UO des deux méthodologies, tandis que d’autres sont propres à une méthode. En outre, certaines UO sont transverses et peuvent intervenir à différentes phases, répondant ainsi aux besoins de chaque étape de réalisation et au maintien en conditions opérationnelles des périmètres applicatifs concernés.

#### Description des UO

Chaque unité d’œuvre est décrite selon les éléments suivants :

Le libéllé : intitulé de l’unité d’œuvre.

La phase : phase à laquelle l’unité d’œuvre est rattachée.

Le type : regroupement méthodologique ou nature des prestations attendues.

Le(s) profil(s) : types d’intervenants requis pour la réalisation des prestations.

Le contenu de la prestation : description détaillée des travaux attendus.

Les entrants : éléments fournis par la Cnam pour permettre la réalisation des prestations.

Les livrables : éléments que le Titulaire doit produire.

La charge de travail estimée par la Cnam : estimation de la quantité de travail nécessaire pour une équipe interne Cnam.

La métrique : unité de mesure utilisée pour l’unité d’œuvre.

#### Engagement du Titulaire

Au sein d’un projet, le Titulaire s’engage à collaborer avec la Cnam pour optimiser le décompte des UO, afin d’obtenir une évaluation juste et sincère des tâches couvertes par chaque UO. Le Titulaire s’engage également à capitaliser sur les livrables déjà produits, dans une démarche d’optimisation des UO.

Pour garantir le respect de cet engagement, le Titulaire doit systématiquement produire un état des optimisations réalisées, annexé à l'État Préparatoire à la Commande (EPC).

#### Prix des unités d’œuvre

Le prix des unités d’œuvre est défini, par le Titulaire, « Avec IA » et « Sans IA », dans le bordereau de prix.

Il est rappelé que le recours à l’IA doit être autorisé, par la Cnam, préalablement à l’établissement de la commande des prestations (cf. §4.6).

### Catalogue des prestations DEV+TU et activités complémentaires

Le catalogue des prestations DEV+TU et activités complémentaires est annexé au présent CCTP. Il adresse les prestations et activités complémentaires intégrées aux méthodes de chiffrage standard (hors développement) et alternative décrites au §5.8.6.

Chaque prestation/activité complémentaire est décrite selon les éléments suivants :

Le libellé : intitulé de la prestations/activité complémentaire.

Le(s) profil(s) : types d’intervenants requis pour la réalisation des prestations.

Le contenu de la prestation : description détaillée des travaux attendus.

Les entrants : éléments fournis, en fonction de la méthode par la Cnam pour permettre la réalisation des prestations.

Les livrables : éléments que le Titulaire doit produire.

## Etat Préparatoire à la Commande (EPC)

Le cas échéant, la Cnam peut demander au Titulaire de produire un État Préparatoire à la Commande (EPC). Les coûts de prise de connaissance du projet objet de l’EPC et de la formalisation de l’EPC sont inclus dans le prix annuel du forfait d’Assistance au pilotage global de l’accord-cadre.

La Cnam communique, au Titulaire, les entrants à la prestation ainsi que la date à laquelle le Titulaire doit lui remettre l’EPC, pour permettre d’engager la commande dans le respect du planning du projet.

Le Titulaire doit anticiper les interrogations éventuelles afin que la date de remise de l’EPC fixée par la Cnam soit respectée et que l’EPC proposé ne nécessite pas d’allers-retours supplémentaires.

Le Titulaire dispose d’un délai de 2 jours ouvrés, à compter de la demande d’EPC par la Cnam, pour faire remonter ses éventuelles remarques sur les entrants communiqués par la Cnam. En cas de modification des entrants par la Cnam, conformément aux remarques du Titulaire, la date de remise de l’EPC est revue par la Cnam.

L’EPC comprend deux parties :

La compréhension des travaux à réaliser intégrant, a minima, les hypothèses de réalisation (impacts, risques, planning, liste des composants techniques à modifier, liste des documents à modifier ; etc.) ;

Le detail des UO et/ou prestations/activités « DEV+TU » et, le cas échéant, leur nombre correspondant à la valorisation des travaux à réaliser.

L’EPC est analysé par la Cnam et peut servir, le cas échéant, de base à la constitution du chiffrage des prestations sur le fondement duquel la Cnam émet un ou n bon(s) de commande.

N.B. : En l’absence de remise, par le Titulaire, d’un EPC dans le délai fixé par la Cnam, cette dernière établit un bon de commande sur le fondement de ses propres estimations. Le Titulaire dispose du délai défini dans le CCAP, à compter de la date de réception du bon de commande, pour faire part de ses observations. Le Titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet d'observations de sa part.

## Prix des prestations

Le prix des prestations, définis dans le bordereau de prix, inclus l’ensemble des coûts nécessaire à la réalisation des prestations et notamment :

Les coûts de main-d'œuvre : rémunération des intervenants (salaires, charges sociales et fiscales) ;

Les coûts de matériel et logiciels : fourniture, mise à disposition et/ou utilisation des matériels, équipements, logiciels ou licences nécessaires, le cas échéant, à l’exécution des prestations ;

Les frais généraux liés à l’exécution des prestations : déplacements et frais associés (hébergement, logistique, etc.), amortissements ou locations des infrastructures utilisées, consommables et autres fournitures ;

Les coûts liés à la gestion du projet (cf. §6) ;

Les frais annexes : assurance responsabilité professionnelle, formation spécifique nécessaire pour l’exécution des prestations, le cas échéant.

Le Titulaire n’est fondé à réclamer aucun supplément de prix du fait d'une erreur d'évaluation de sa part sur la charge de travail ou les moyens nécessaires à l'exécution des prestations.

Il est précisé que la charge estimée par la Cnam, précisée dans chaque unité d’œuvre, correspond à la quantité estimée de travail à fournir pour la réalisation des prestations considérées par une équipe interne Cnam.

## Indemnités et pénalités

Les pénalités sont définies dans le CCAP.

### Indemnités pour refus d’exécution d’un bon de commande

En cas de refus d’exécution non valablement motivé d’un bon de commande, le Titulaire indemnise la Cnam à hauteur de 50% du montant TTC du bon de commande refusé.

L’indemnité a uniquement un caractère moratoire. Elle ne libère pas le Titulaire de son obligation d’exécution des prestations objet du bon de commande.

Le refus persistant d’exécution d’un bon de commande constitue une faute grave susceptible d’entrainer la résiliation de l’accord-cadre pour faute du Titulaire, conformément aux dispositions du CCAP.

### Pénalité pour recours non autorisé à l'Intelligence Artificielle (IA)

En cas de recours à l’Intelligence Artificielle dans le cadre des prestations prévues au présent CCTP, sans autorisation préalable de la Cnam, le Titulaire encourt l'application d'une pénalité forfaitaire, déterminée comme suit :

Montant de la pénalité : Une pénalité forfaitaire de 50 000€ pour chaque situation constatée.

Cumul des pénalités : En cas de récidive ou de recours multiple non autorisé à l’IA, dans le cadre d’un même projet, les pénalités sont cumulatives et appliquées individuellement à chaque prestation concernée.

Si le recours non autorisé à l’IA entraîne des impacts significatifs sur la qualité des prestations ou une atteinte aux obligations contractuelles, la Cnam peut résilier l’accord-cadre pour faute du Titulaire, conformément aux stipulations du CCAP.

### Pénalité pour retard dans l'exécution des prestations à bons de commande

Les bons de commande comprennent une ou plusieurs dates impératives pour l’exécution des prestations attendues.

Les retards constatés au regard de chacune de ces dates sont cumulés jusqu’à la livraison conforme du plus tardif des livrables attendus.

Ils peuvent donner lieu à l’application de pénalités calculées selon la formule paramétrique suivante :

P = R x 1/200 x M

Dans laquelle :

P représente le montant de la pénalité.

R représente le retard cumulé constaté en jours ouvrés.

M représente le montant total en €HT du bon de commande considéré ou le montant total en €HT de l’ensemble des bons de commande du projet, pour les projets comportant plusieurs bons de commande.

### Pénalité pour défaut de qualité d’un livrable

#### Défaut de qualité d’un livrable logiciel

Le Titulaire doit respecter un objectif de moins de 10 % d'anomalies de tous types par jour de charge de développement (DEV+TU). Cette exigence s'applique pour chaque bon de commande relatif aux activités de développement et de maintenance évolutive. Pour les projets comportant plusieurs bons de commande, le calcul des jours de charge DEV+TU et du montant total DEV+TU s’effectue sur l’ensemble des commandes concernées.

En cas de dépassement de ce seuil, une pénalité progressive est appliquée sans mise en demeure préalable, selon les modalités suivantes :

| Pourcentage d’anomalies | Pénalité en % du montant total DEV+TU (en €HT) | Pénalité minimum |
| --- | --- | --- |
| <10% | Aucune pénalité | Aucune pénalité |
| ≥10% et <20% | 3% | 1 000€ |
| ≥20% et <40% | 8% | 2 000€ |
| ≥40% et <60% | 15% | 2 500€ |
| ≥60% et <80% | 20% | 3 000€ |
| ≥80% et <100% | 25% | 3 500€ |
| ≥100% et <120% | 30% | 4 000€ |
| ≥120% et <140% | 50% | 4 500€ |
| ≥140% et <160% | 55% | 5 000€ |
| ≥160% et <180% | 60% | 5 000€ |
| ≥180% et <200% | 65% | 5 000€ |
| ≥200% et <220% | 70% | 5 000€ |
| ≥220% et <240% | 75% | 5 000€ |
| ≥240% et <260% | 80% | 5 000€ |
| ≥260% et <280% | 85% | 5 000€ |
| ≥280% et <300% | 90% | 5 000€ |
| ≥300% et <320% | 95% | 5 000€ |
| ≥320% | 100% | 5 000€ |

Exemple :

Pour un taux d’anomalies de 12% : la pénalité est de 3 % du montant total DEV+TU (en €HT), avec un minimum de 1 000€.

Pour un taux d’anomalies de 122% : la pénalité est de 50 % du montant total DEV+TU (en €HT), avec un minimum de 4 500€.

Pour un taux d’anomalies de 327% : la pénalité est de 100 % du montant total DEV+TU (en €HT), avec un minimum de 5 000€.

#### Défaut de qualité d’un livrable autre (de tout type)

Lorsque le défaut de qualité d’un livrable autre que ceux prévus au paragraphe précédent a pour effet son rejet total ou partiel par la Cnam (à partir de 50% de rejet), ou en cas de livraison partielle ou défaillante, le Titulaire encourt une pénalité de 500€ par jour ouvré jusqu’à la livraison d’une nouvelle version jugée comme acceptable par la Cnam.

### Pénalité pour non-respect des délais de correction des anomalies en VA (hors pré-production)

#### Projets en mode Cycle en V

En cas de non-respect du calendrier de relivraison communiqué par la Cnam et partagé en CSP suite à la détection d’anomalies de toute nature, le Titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 2 500€ par jour ouvré de retard.

#### Projets en mode Agile

A titre liminaire, il est précisé ce qui suit :

Les anomalies bloquantes doivent être corrigées avant la fin de l’itération considérée.

Les anomalies graves et gênantes doivent être corrigées, au plus tard, dans l’itération N+1 par rapport à la date de signalement, ou selon le calendrier de relivraison communiqué par la Cnam pour le dernier sprint.

En cas de non-respect de ces obligations, le Titulaire encourt une pénalité :

De 5 000€ par anomalie bloquante non corrigée avant la fin de l’itération considérée,

De 1 000€ par anomalie grave ou gênante non corrigée dans l’itération N+1,

De 1 000€ par jour ouvré de retard pour non-respect du calendrier de relivraison suite à la détection d’une anomalie grave ou gênante dans la dernière itération.

### Pénalité pour non-respect des délais de correction des anomalies en pré-production et VSR

Pour tout projet, en pré-production et VSR, le Titulaire doit traiter les demandes en respectant les délais définis ci-après.

|  | Prise en compte | Diagnostic et proposition de rétablissement de service | Rétablissement du service via solution de contournement | Résolution définitive | Rattrapage/ correction données |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bloquant | 15mn | 6h | 8h | 24h | 48h |
| Grave | 30mn | 12h | 16h | 48h | 96h |
| Gênante | 4h | 50h | 100h | 200h | 300h |

Les différents délais se réfèrent tous à l’heure de transmission de la demande dans l’outil de gestion des signalements. Les délais sont donnés en heures ouvrées.

En cas de non-respect de ces délais, le Titulaire encourt une pénalité :

De 5 000€ par anomalie bloquante non résolue par période ouvrée (24h) au-delà du délai initial défini dans le tableau supra,

De 1 000€ par anomalie grave ou gênante non résolue par période ouvrée (48h ou 200h) de retard constaté au-delà du délai initial défini dans le tableau supra.

Définition de la journée :

Le support est assuré les jours ouvrés, de 8h00 à 18h00, soit une plage horaire « heures ouvrées » (HO) de 10h00 de travail effectif par jour ouvré. Pour certains cas particuliers, des spécificités peuvent être définies dans le PAQ ou dans les fiches applicatives.

Définition du nombre d’heures :

Dans le tableau ci-dessus, 24h correspond à une plage horaire de 24h ouvrées.

Exemple :

- Une anomalie bloquante est déclarée un lundi à 11h00 :

La prise en compte doit se faire entre 11h00 et 11h15.

La résolution, même s’il y a eu contournement, doit être livrée au plus tard le mercredi à 15h00

- Détail du calcul pour une résolution en 24h :

|  | Début | Fin | Nb d’heures ouvrées |
| --- | --- | --- | --- |
| Lundi | 11h00 | 18h00 | 7h00 |
| Mardi | 8h00 | 18h00 | 10h00 |
| Mercredi | 8h00 | 15h00 | 7h00 |
| TOTAL |  |  | 24h00 |

### Pénalité pour non-respect des engagements de débit de sortie dans les projets Agile

Le non-respect du débit de sortie cible validé à l’issue de la phase de mise en route, et sur lequel le Titulaire s’engage en phase de réalisation, peut entraîner l’application de pénalités.

À l'issue des N itérations couvertes par une commande, des pénalités sont appliquées en fonction de l'écart entre l'engagement de débit de sortie validé et le débit effectivement constaté sur l'ensemble des itérations couvertes par la commande.

Le montant de la pénalité est déterminé comme suit :

| Tranche | Ecart entre l'engagement de débit de sortie validé et le débit effectivement constaté | Pénalité |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10%< X ≤ 15% | Montant total TTC des UO DEV_AGI_* de la cde x 10% |
| 2 | 15%< X ≤ 25% | Montant total TTC des UO DEV_AGI_* de la cde x 20% |
| 3 | 25%< X ≤ 35% | Montant total TTC des UO DEV_AGI_* de la cde x 30% |
| 4 | 35%< X ≤ 45% | Montant total TTC des UO DEV_AGI_* de la cde x 40% |
| 5 | 45%< X ≤ 55% | Montant total TTC des UO DEV_AGI_* de la cde x 50% |
| 6 | 55%< X ≤ 65% | Montant total TTC des UO DEV_AGI_* de la cde x 60% |
| 7 | 65%< X ≤ 75% | Montant total TTC des UO DEV_AGI_* de la cde x 70% |
| 8 | 75%< X ≤ 85% | Montant total TTC des UO DEV_AGI_* de la cde x 80% |
| 9 | 85%< X | Montant total TTC des UO DEV_AGI_* de la cde x 90% |

X représente l’écart entre l'engagement de débit de sortie validé (E) et le débit effectivement constaté (C) :

X = 100 – ((C / E) * 100)

Exemple :

L’engagement de débit de sortie validé est de 50

Le débit effectivement constaté est de 40

X = 100 – ((40 / 50) *100) = 20%

La tranche 2 de pénalité s’applique (15%< X ≤ 25%)

Pénalité = Montant total TTC des UO DEV_AGI_* de la cde x 20%

### Pénalité pour non-atteinte de l'objectif produit à la fin des itérations

À l'issue des N itérations initialement estimées pour couvrir une version Produit, et ce dans le cadre de plusieurs commandes le cas échéant, une pénalité est calculée en fonction de l'atteinte de l'objectif Produit à la fin de l'intégralité de ces itérations.

Le montant de la pénalité est déterminé selon la formule suivante :

Pénalité = Montant total des commandes en €HT de la version Produit x 10 %

# Liste des annexes

AC.2025.2067 à 2068_TMADEV_Lots 1 et 2_CCTP_Ann._Glossaire_v2.xlsx

Fiches applicatives lot 2

Annexes Architecture\Memento Carto :

MTO-Mémento Carto AT Hopex V5 (6.0).pptx

MTO-Mémento Carto AF Hopex V5 (5.1).pptx

MTO-Mémento Carto Gestion Socle Fonctionnel Hopex V5 (5.1).pptx

MTO-Mémento Carto AS Hopex V5 (5.1).pptx

Annexes Architecture\POS :

CNAM POS Fonctionnel V2_9 du Régime Général de l_Assurance Maladie.pdf

Annexes Architecture\Principes Directeurs Métier et SI :

Principes Directeurs_Grille d'évaluation_Template.xlsx

240529__CNAM_Principes directeurs_mode opératoire.pptx

Annexes Architecture\Principes Directeurs Métier et SI\SI :

240619_03_Principes directeurs SI_Fiches.pptx

Annexes Architecture\Principes Directeurs Métier et SI\Métier

240604_04_Fiches Principes Directeurs Métier - Relation PS.pptx

Annexes Architecture\R&P

Principes et Règles_01.01.01_20150408[1].pdf

Annexes Architecture\Offre Différenciée

DDSI-CA-20170118_Architecture offre différenciée.pptx

Annexes Architecture\Métamodèle

MTO-Dictionnaire_Architecture_2022_V2.7.pdf

Métamodèle CNAM-MME 2023.png

Annexes Techniques

CCTP- Annexe Catalogue des offres de service DH.docx

CCTP_SU-Synthese des Offres et CU.xlsx

Matrice_Technologique.xlsx

CCTP-Annexe-Fiche technique fabrication-Qualimetrie_v1.docx

CCTP-Annexe-Fiche technique Normes de Développement_v0.6.doc

CCTP-Annexe Catalogue Unités d'oeuvre_V1.0.docx

CCTP-Annexe Catalogue Prestations DEV+TU et act. Compl._V1.0.docx

Le Prix Journalier Moyen (PJM) désigne le prix pour une journée de travail effectif de 8h dans le cadre de la réalisation d'une prestation donnée. Il tient compte du TJM et de la charge associés aux profils des intervenants.

Le Prix Journalier Moyen (PJM) désigne le prix pour une journée de travail effectif de 8h dans le cadre de la réalisation d'une prestation donnée. Il tient compte du TJM et de la charge associés aux profils des intervenants. Il ne s’agit que d’un élément de détermination du prix. En aucun cas il ne correspond à l’objet de la prestation commandée.