ANNEXE n° au CCAP P.I.

DELAIS ET PENALITES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Document à remettre ou action à effectuer** | **Délai maximum** | **Point de départ du délai** | **Pénalité journalière (dérogation au CCAG PI)** |
| Transmission d’un dossier | 3 jours | Date de la demande du MOA | 50 € |
| Exécution d’une procédure (négociation, mise en demeure, OS, validation, prolongation) | 2 jours | Date de la demande du MOA | 20 € |
| Mise au point du marché | 3 jours | Date de la demande du MOA | 20 € |
| Rédaction d’un projet de courrier | 2 jours | Date de la demande du MOA | 50 € |
| Vérification des demandes de paiement, établissement des états d’acomptes et certificats associés | 7 jours | Date de réception des demandes de paiement | 100 € |
| Vérification du projet de décompte et établissement du décompte général et certificats associés | 10 jours | Date de réception du projet de décompte | 100 € |
| Suite donnée aux avis techniques d’un bureau de contrôle | 3 jours | Date de la réception des visas ou avis | 50 € |
| Information d’un aléa important ou incident lors des travaux | Immédiat | Date de la découverte des faits | 150 € |
| Visite de fin de garantie de parfait achèvement | 1 mois avant la fin de garantie de parfait achèvement | Date de fin de GPA moins 1 mois | 50 € |
| Projet de support de communication (article, panneau, flyer….) | 5 jours | Date de la demande du MOA | 100 € |
| Non-respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel |  |  | 100 € |
| Absence à une réunion (chantier, aux diverses réunions d’études ou d’information, réunions de réception, levée réserves, réunions en GPA) en tant que participant | - | - | 100 € |