NATURE DU MARCHE : MARCHE PUBLIC DE SERVICES

Procédure : Procédure adaptée

Objet : MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE RELATIVE A LA RENOVATION DU CLOS-COUVERT DU BATIMENT POUILLON SUR LE CAMPUS SCHUMAN CONTROLE TECHNIQUE

Pouvoir Adjudicateur

Aix-Marseille Université (AMU)

58, boulevard Charles Livon 13284 MARSEILLE CEDEX 07

Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Le Président d’Aix-Marseille Université

Comptable assignataire des paiements :

Monsieur l’agent comptable d’Aix Marseille Université

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP)

VALANT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) ET CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Procédure n° AMU106-2025

SOMMAIRE

PREAMBULE	4

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE - ALLOTISSEMENT	4

1.1 Objet	4

1.2 Allotissement (articles L2113-10 à L2113-11 du code de la commande publique) :	6

1.3 Description :	6

ARTICLE 2 : PROCEDURE - FORME	6

2.1 Procédure de passation	6

2.2 Forme du marché – Techniques particulières d’achat	7

ARTICLE 3 : DUREE DU MARCHE – DEMARRAGE DES PRESTATIONS- DELAI D’EXECUTION	7

3.1 Durée	7

3.3 Délais d’exécution	7

ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONTRACTUELS	7

ARTICLE 5 : LIEU D’EXECUTION DES PRESTATIONS	8

ARTICLE 6 : ETENDUES DES PRESTATIONS	8

6.1 Nature des prestations à réaliser et modalités d’exécution des prestations	8

6.2 Livrables attendus et délais d’exécution	12

6.3 Variante(s) / PSE :	12

6.4 Prestations similaires/marché de fourniture complémentaire [marché(s) passés sans publicité ni mise en concurrence préalables]	12

6.5 Conduite du projet	13

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE	15

7.1 Responsabilité	15

7.2	Confidentialité	15

7.3	Protection des données à caractère personnel	15

7.4	Régime des droits de propriété intellectuelle relatif aux connaissances antérieures	15

7.5	Prix de la cession des droits	16

7.6	Assurances	16

ARTICLE 8 : VERIFICATION ET VALIDATION DES PRESTATIONS	16

ARTICLE 9 : PRIX	16

9.1 Forme et contenu des prix	16

9.2 Nature des prix	17

9.2.1 Nature des prix	17

9.2.2 Clause de réexamen	18

ARTICLE10 : Modalités de règlement	18

10.1 Rémunération de la prestation	18

10.2 Facturation	18

10.2.1 Mentions obligatoires sur les factures	18

10.2.2 Modalités de dépôt des factures	19

10.2.3 Le suivi des factures	20

10.3 Délai global de paiement	20

10.4 Avance	20

ARTICLE 11 : PÉNALITÉS	21

11.1 Pénalités de retard	21

11.2 Pénalités pour manquement	22

11.3 Pénalités pour manquement à la qualité des documents remis	22

11.4 Pénalités de lutte contre le travail dissimulé	22

11.5 Exécution de prestations par un tiers, aux frais et risques du titulaire défaillant	22

ARTICLE 12 : DOCUMENTS A PRODUIRE EN COURS D’EXECUTION	22

12.1 Assurance	22

12.2 Justificatifs sociaux	22

12.3 Modifications relatives à la situation juridique ou économique au titulaire du marché	22

ARTICLE 13 : CO-TRAITANCE ET SOUS TRAITANCE	23

13.1 Sous-traitance	23

13.2 Cotraitance	23

ARTICLE 14 : RESILIATION	23

ARTICLE 15 : DIFFERENDS ET LITIGES	23

15.1 Différends	23

15.2 Litiges	24

ARTICLE 16 : DEROGATION	24

Annexe(s) au présent document :

Annexe suivante : Programme Technique et Environnemental

# PREAMBULE

L’université d’Aix-Marseille est désignée dans le présent marché sous l'appellation « Aix-Marseille Université », « AMU », « administration » ou encore « pouvoir adjudicateur ».

L’opérateur économique retenu pour réaliser les prestations est désigné dans le présent marché sous l'appellation « titulaire ».

Le marché est passé en application du Code de la commande publique du 01/04/2019.

CONTEXTE GENERAL – PRESENTATION DU PROJET :

Aix-Marseille Université (AMU) est la plus grande université francophone. Elle accueille plus de 78 000 étudiants, dont 10 000 internationaux, et emploie plus de 8 000 personnels.

Université pluridisciplinaire, elle est structurée autour de 18 composantes réparties en 6 grands secteurs disciplinaires. Université de recherche intensive, elle ne compte pas moins de 111 unités de recherche, 9 structures fédératives et 12 écoles doctorales.

Réparties sur 57 sites différents, AMU est majoritairement implantée dans les deux grandes villes de la métropole que sont Aix-en-Provence et Marseille. Elle est également présente dans les villes de de la région Sud : Gap, La Ciotat, Salon-de-Provence, Arles, Avignon, Aubagne et Digne-les-Bains. Le parc immobilier d’AMU comprend 310 bâtiments dont 154 ERP et 3 IGH. Ce patrimoine bâti représente une superficie d’environ 830 000 m² SHON.

Parmi les 18 composantes de l’université, on trouve la Faculté de Droit et de Sciences politiques (FDSP) implantée sur Aix et Marseille et concernée par ce projet.

# ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE - ALLOTISSEMENT

# 1.1 Objet

Le présent marché a pour objet : la mission de contrôle technique pour le projet de rénovation du clos-couvert du bâtiment « Fernand Pouillon », situé au cœur du campus d’Aix en Provence et affecté à la faculté de droit.

Cette opération s’inscrit dans la volonté du MOA de rénover son patrimoine immobilier tout en améliorant la performance énergétique et le confort de ses occupants. Son architecture est emblématique, de part notamment la renommée de son architecte.

L’enjeu premier était la rénovation de ses toitures, face à de nombreuses problématiques d’infiltrations, et d’en profiter pour améliorer son isolation thermique.

Le projet s’inscrit finalement dans une démarche plus globale, avec une réflexion sur les systèmes de chauffage, climatisation et ventilation, et la réfection des aménagements intérieurs, notamment des espaces sous toiture (combles aménagés).

Les travaux seront réalisés en site occupé et seront phasés dans le temps (4 phases déterminées par la réfection des toitures associées). Les travaux techniques devront également permettre ce phasage dans le temps, tout en assurant une continuité de service.

Phase 1 Travaux :

« Toitures zone 4-7-11-12,

Services impactés en sous face, IEJ (4) R+3, RI (7) R+2, Scolarité mission transversale Amphi Mistral (11 + 12) RDC »

Phase 2 travaux :

« Toitures zones 1-3-6, Services impactés en sous face : Toiture terrasse tourelle (1) R+5 LDPSC et LTD et combles perdus (3) R+4 Droit des assurances (6) R+3 »

Phase 3 Travaux :

« Toitures zone 10-9,

Services impactés en sous face, DEV (9) et combles perdues (10) R+1 »

Le coût prévisionnel de l’opération travaux des phases 1,2 et 3 a été estimé à 4,25 M€ HT, réparti par phase de la manière suivante :

- Phase 1 : 1,700M€

- Phase 2 : 1,550M€

- Phase 3 : 1,000 M€

Ce coût a été évalué sur la base du programme joint en annexe, il est exprimé hors aléas et révisions.

Les études de conception ainsi que les travaux des phases 1 à 3 (Missions M1, M2, M3 et M4) font l’objet d’un financement validé et seront notifiés sur la base d’une tranche ferme.

Phase 4 travaux :

« Toitures zones 5, Services impactés en sous face : CRFPA et le CERHIIP R+3 »

Le coût prévisionnel de l’opération travaux de la 4 a été estimé à 0,68 M€ HT réparti par phase de la manière suivante :

Ce coût a été évalué sur la base du programme joint en annexe, il est exprimé hors aléas et révisions.

Les études de conception (Mission M1) de cette phase 4 font l’objet d’un financement validé. Elles seront intégrées dans la tranche ferme.

Toutefois, les études d’exécution ainsi que le suivi travaux de la phase 4 (Missions M2, M3 et M4) ne sont, à ce jour, pas encore financés. Aussi, les missions M2, M3 et M4 de cette phase 4 feront l’objet d’une tranche optionnelle n°1.

Les travaux se dérouleront sur le site :

Campus Schuman d’Aix en Provence

3 Avenue Robert Schuman

13100 AIX EN PROVENCE

Ce bâtiment regroupe essentiellement des activités du secteur tertiaire dédiées à l’enseignement, à la recherche et à l’administration associée. Il est classé Etablissement Recevant du Public (ERP) de deuxième catégorie, type R.

Le maître d’ouvrage est : L’Université Aix-Marseille (établissement public d’Etat).

Le service porteur de projet est la Direction du Développement du Patrimoine Immobilier de l’Université (DDPI)

Jardin du Pharo

58 Boulevard Charles Livon

13007 Marseille

Tél : 04 91 39 66 39 Fax : 04 91 39 66 04

# 1.2 Allotissement (articles L2113-10 à L2113-11 du code de la commande publique) :

Non (marché global- lot unique).

# 1.3 Description :

La description des prestations est décrite dans le dans le présent CCP.

# ARTICLE 2 : PROCEDURE - FORME

# 2.1 Procédure de passation

La consultation a été passée selon :

Une procédure adaptée en application des dispositions mentionnées au 1° de l’article R. 2123-1 du Code de la Commande Publique relatif aux marchés dont la valeur estimée HT du besoin est inférieure aux seuils européens et des articles R2123-4 à R2123-6 du Code de la Commande Publique.

# 2.2 Forme du marché – Techniques particulières d’achat

Il s’agit d’un marché simple à prix forfaitaire.

Il s’agit d’un marché à tranche ferme et à tranche(s) optionnelle(s) en application des dispositions mentionnées aux articles R2113-4 à R2113-6 du Code de la Commande Publique.

Valeur estimée du marché (information non contractuelle) toutes tranches confondues : 50 000 € HT.

-Tranche ferme (TF) : Etudes de conception des phases 1 et 4 (Mission M1) et suivi des travaux des phases 1, 2 et 3 (Missions M2, M3, M4).

-Tranche optionnelle 1 (TO1) : Suivi des travaux de la phase 4 – Missions M2-M3-M4.

Modalité d’affermissement des tranches optionnelles : l’exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée à une décision d’affermissement de la tranche concernée par le pouvoir adjudicateur. Cette décision est notifiée par écrit au titulaire par courrier (envoi via PLACE).

Démarrage des prestations de la(des) tranche(s) optionnelles : L’exécution de la tranche concernée démarre à compter de la date inscrite sur le courrier.

Nota : La tranche optionnelle pourra être réalisée en même temps que la TF.

Délai d’affermissement des tranches : La décision d’affermissement de la tranche optionnelles, pourra être prise pendant la durée du marché.

Il est précisé que l’université ne versera pas d’indemnité de dédit en cas de non affermissement.

# ARTICLE 3 : DUREE DU MARCHE – DEMARRAGE DES PRESTATIONS- DELAI D’EXECUTION

# 3.1 Durée

Il s’agit d’un marché non reconductible.

Durée : le présent marché prend effet à la date de sa notification pour une durée de 48 mois.

# 3.3 Délais d’exécution

Les délais concernant la réalisation sont précisés ci-dessous à l’article 5.2.

# ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

Pour chaque lot, les documents contractuels régissant le marché sont énumérés par ordre décroissant d’importance, selon l’ordre de citation ci-dessous :

- L’acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles dont son annexe financière n°1 la Décomposition des prix General et Forfaitaire (DPGF)

-Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCP) et son annexe technique : programme technique et environnemental ;

-Le Cahier des Clauses Administratives Générales suivant : Cahier des Clauses Administratives Générales pour les marchés publics de Prestations intellectuelles (CCAG/PI)- nommé sous le terme générique de « CCAG » dans les pièces contractuelles.

NB : Le CCAG concerné approuvé par arrêté du 30/03/2021 est consultable sur ce lien : https://www.economie.gouv.fr/daj/cahiers-clauses-administratives-generales-et-techniques

-L'offre technique du titulaire ;

-Les actes spéciaux de sous-traitances et leurs modifications, postérieurs à la notification du marché.

En cas de contradiction ou de divergence entre les documents contractuels, ils prévalent dans l’ordre dans lequel ils sont énumérés ci-dessus. Seul l’exemplaire original de ces documents conservé dans les locaux du pouvoir adjudicateur, fait foi.

Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG, lors de la notification du marché au titulaire, l’Université ne joint pas à son envoi l’offre technique du Titulaire.

# ARTICLE 5 : ETENDUES DES PRESTATIONS

Règlementation : toutes les mesures seront prises par le titulaire du marché pour répondre à la règlementation et les normes en vigueur dans l’exécution des prestations.

Vérification : la vérification des prestations se fera conformément à l’article 8 du CCP.

# 5.1 Nature des prestations à réaliser et modalités d’exécution des prestations

5.1.1 Nature des prestations à réaliser :

Les prestations sont les suivantes :

La mission confiée au contrôleur technique conformément au décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au CCTG applicable aux marchés de contrôles techniques et à la norme NF P 03.100 est constitué des éléments de mission suivants :

Missions de base

S : Mission relative à la sécurité des personnes comprenant notamment :

SEI : Conformité des ouvrages au regard de dispositions réglementaires liées à la sécurité des personnes dans les ERP.

L : Mission relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables.

Missions complémentaires

Missions complémentaires à la mission S :

HYS : Hygiène et santé dans les constructions ;

PS : Mission relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme.

Missions complémentaires à la mission L :

P1 : Solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés ;

LE : Solidité des existants ;

Av : Stabilité des ouvrages avoisinants.

Autres missions :

Ph : Isolation acoustique ;

Hand : Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ;

GTB : Gestion technique des bâtiments ;

CO : Coordination des missions de contrôles dans le cas où il est fait appel à plusieurs contrôleurs techniques ;

F : Fonctionnement des installations ;

Th : Isolation thermique et économies d’énergie.

VIEL : Vérification initiale des Installations Electriques

Actes techniques correspondant aux missions

Mission 1 – Vérification des documents de conception et rapport initial (APS-APD et PRO)

Le contrôleur technique vérifiera la qualité des documents de conception et établira un rapport initial de contrôle technique (RICT) qui précisera les avis du contrôleur technique sur les études de conception, et ce, préalablement à la signature des marchés de travaux.

Un examen de l’ensemble des documents de conception (pièces écrites ou graphiques) sera effectué et notamment :

- Examen de la notice de sécurité prévue par la réglementation relative aux établissements recevant du public, cette note étant annexe du dossier PC et rédaction d’un avis.

- Examen du rapport d’étude des sols,

- Examen des avant-projets sommaire et définitif et rédaction d’un rapport,

- Examen des documents techniques du dossier Projet en vue de l’établissement du rapport initial de contrôle technique,

Dans le cadre de cette mission 1, le contrôleur technique participera à deux réunions de mise au point sur site des documents d’études (APS-APD et PRO) et à des rendez-vous particuliers (ZOOM) afin d’assurer les compléments ou mises au point qui peuvent s’avérer nécessaires.

Le contrôleur technique informera le maître d'ouvrage des sondages, prélèvements et jalons à envisager dans l'exécution des travaux.

Mission 2 - Examen des documents d’exécution et contrôle des travaux

Examen des documents d’exécution

L’organisme de contrôle procèdera à un examen complet et critique, au regard des normes techniques et des missions qui lui ont été confiées selon l’article 6.1.1, de l’ensemble des dispositions techniques du projet : plans, devis, calculs, etc....

Le contrôleur technique procèdera à :

- Examen des documents relatifs aux ouvrages soumis au contrôle,

- Examen des documents relatifs aux éléments d’équipement soumis au contrôle,

- Examen des documents formalisant les résultats des vérifications techniques effectuées par les constructeurs énumérés à l’article 1792-1 (1°) du Code civil pour les ouvrages et éléments soumis au contrôle,

- Examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages et éléments d’équipements soumis au contrôle,

Il établit des AVIS émis sous la forme de comptes rendus ou de rapports d’étapes et permettent de formuler des avis ou observations partiels.

Pendant cette phase, le contrôleur technique participera à minima à deux réunions de mise au point technique sur site. Ces réunions pourront être concomitantes aux visites de chantier décrites ci-dessous.

Contrôle de l’exécution des ouvrages

Pendant la période d’exécution des travaux, il s’assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l’article 1792-1 (1º) du code civil s’effectuent de manière satisfaisante (art. R. 111-40 du Code de la construction et de l'habitation).

Le bureau de contrôle vérifiera lui-même, matériellement, que les travaux sont exécutés selon les plans et conformément aux règles de l’art.

Il s’assurera notamment que :

- les entreprises se livrent aux contrôles nécessaires,

Il établit des AVIS émis sous la forme de comptes rendus ou de rapports d’étapes et permettent de formuler

des avis ou observations partiels.

Dans cette mission 2, le bureau de contrôle :

- procèdera à l’examen des documents formalisant les résultats des vérifications techniques effectuées par les constructeurs énumérés à l’article 1792-1 (1°) du code civil pour les ouvrages et éléments d’équipement soumis au contrôle ;

- procèdera à l’examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages et éléments d’équipements soumis au contrôle (a minima 2 visites par mois pouvant être couplées aux réunions de chantier)

- participera à des réunions de mises au point techniques (a minima 2 réunions de chantier par mois)

Mission 3 – Assistance à la réception

Le contrôleur, informé de la date à laquelle il sera procédé aux opérations préalables à la réception, fournira avant cette date au Maître d’ouvrage, un rapport récapitulatif signalant en particulier ceux de ses avis qui n’ont pas été suivis d’effet.

Il est tenu d’assister à chaque opération préalable à la réception.

Le contrôleur technique établira son rapport final de contrôle technique (RFCT) et fait la synthèse des réserves non levées du contrôleur technique.

L’établissement étant un ERP classé en 2ème catégorie, le contrôleur technique apportera son assistance pour la visite de la commission de sécurité. Il établira un rapport de vérification règlementaire après travaux à chaque fin de phase (soit 4 RVRAT au total) à destination de ladite commission de sécurité, ainsi que les attestations de contrôle technique relative à la solidité dans les ERP. Le contrôleur technique sera présent lors de cette visite.

Le contrôleur technique établira un rapport de vérification initiale (VIEL) qui est établi à l’issue des vérifications initiales sur les installations électriques.

Mission 4 – Assistance à la garantie parfait achèvement

Le contrôleur technique procèdera à l’examen des ouvrages et éléments d’équipements ayant été soumis au contrôle et qui font l’objet de travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Pour l’exécution de cette mission, le Maître d’ouvrage sollicite le contrôleur technique à l’occasion des travaux effectués.

5.1.2 Modalités d’exécution des prestations :

5.1.2.1 Condition d’exécution des prestations :

Les prestations sont exécutées comme suit :

La responsabilité du contrôleur technique est celle d’un prestataire de service assujetti à une obligation de moyens. Elle fait l’objet, dans les limites de la mission confiée et pour les ouvrages et équipements visés aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, de la présomption édictée par l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation.

Le contrôle interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux prestations de contrôle technique et approuvé par le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 et par les articles de la norme NFP 03-100 cités dans le CCTG.

Les avis doivent être précis, motivés et faire référence aux textes réglementaires.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

- Dès la notification du marché, le titulaire confirmera la composition de l’équipe et le ou les responsables techniques qualifiés qu’il a désignés lors de la remise des offres.

- Si le contrôleur technique n’a pas reçu les documents qu’il estime nécessaires à son intervention, il est tenu de le signaler immédiatement au Maître d’ouvrage ;

- La mission du contrôleur technique peut le conduire à s’assurer que la qualité des produits utilisés dans la construction est appropriée au projet ; dans ce but, il doit notamment signaler au Maître d’ouvrage les essais qu’il estimerait nécessaires ;

- Les avis donnés au fur et à mesure de l’exécution sont signés ou contresignés par le responsable du contrôle de l’opération, personne physique désignée à cet effet ;

Le Maître d’ouvrage prendra les dispositions nécessaires pour :

- Informer, dès l’origine, les maîtres d’œuvre, entreprises, bureaux d’études et, d’une manière générale, tous les intervenants à la construction, de l’existence du présent contrat.

- Donner au contrôleur technique une copie du permis de construire et autres autorisations administratives.

Pour que l'objectif de prévention fixé au contrôleur technique puisse être atteint, les actes techniques du contrôleur technique ne peuvent se limiter à l'examen des documents mais nécessitent de participer à des réunions de mise au point organisées par le maître d'ouvrage et ses assistants.

Tous les documents produits par le contrôleur technique seront de format A3 ou A4 reproductibles, chaque document comportera un cartouche.

L'interaction obtenue ainsi entre les actes principaux des constructeurs et ceux du contrôleur contribue à la bonne marche de l'opération en phase conception comme en phase exécution, eu égard aux objectifs de prévention du maître d'ouvrage.

A chaque analyse de document, le contrôleur devra fournir ses avis techniques rédigés dans une forme accessible et devront les faire parvenir :

- Au maître d’ouvrage ;

- Au maître d’œuvre ;

- Au coordonnateur sécurité/santé

- A tous les intervenants à la construction.

Les avis donnés au fur-et-à-mesure sur l'exécution sont signés par le responsable du contrôle de l'opération, personne physique désignée à cet effet par le prestataire.

5.1.2.2 Documents à produire par le contrôleur technique et nombre d’exemplaires

Tous les documents produits par le contrôleur technique seront de format A3 ou A4 reproductibles, chaque document comportera un cartouche.

L'interaction obtenue ainsi entre les actes principaux des constructeurs et ceux du contrôleur contribue à la bonne marche de l'opération en phase conception comme en phase exécution, eu égard aux objectifs de prévention du maître d'ouvrage.

A chaque analyse de document, le contrôleur devra fournir ses avis techniques rédigés dans une forme accessible et devront les faire parvenir :

- Au maître d’ouvrage ;

- Au maître d’œuvre ;

- A tous les intervenants à la construction.

Les avis donnés au fur-et-à-mesure sur l'exécution sont signés par le responsable du contrôle de l'opération, personne physique désignée à cet effet par le prestataire et qui est titulaire.

5.1.2.3 Documents à fournir par les intervenants

Le Maître d’ouvrage, le Maître d’œuvre, le Coordinateur sécurité protection de la santé, les entreprises et en règle générale tous les intervenants dans l’opération, mettront à la disposition du contrôleur technique les documents nécessaires à la réalisation de sa mission.

5.1.2.4 Autres dispositions afférentes à l’exercice de la mission

Toutes les prestations nécessaires à la bonne exécution de la mission conférée par le marché sont réputées incluses dans le marché y compris lorsqu’elles ne font pas l’objet d’une stipulation spécifique, et sauf exclusion expresse.

Les membres de l’équipe sont tenus à une obligation de conseil portant sur tous les aspects de la mission, qui sera entendue de la manière la plus générale qui soit et les obligeront à attirer l’attention du Maître d’ouvrage sur toutes les difficultés ou questions ressortant de sa spécialité quand bien même elles ne feraient pas l’objet d’une stipulation particulière du marché.

5.1.2.5 Garantie technique du contrôle

Les dispositions de l’article 30 du CCAG-PI s’appliquent.

En cas de changement de responsable technique qualifié, celui-ci devra être notifié par écrit dans les plus brefs délais au pouvoir adjudicateur.

# 5.2 Livrables attendus et délais d’exécution

Les livrables et délais sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Tranche ferme (TF) : Etudes de conception des phases 1 et 4 (Mission M1) et suivi des travaux des phases 1, 2 et 3 (Missions M2, M3, M4).  La durée prévisionnelle des travaux pour chaque phase est estimée à 4 mois.

Tranche optionnelle 1 (TO1) : Suivi des travaux de la phase 4 – Missions M2-M3-M4. La durée prévisionnelle de cette phase travaux est estimée à 4 mois.

Les Livrables et délais d’exécution sont les suivants pour chaque tranche et chaque phase de travaux :

| Missions par phases de travaux | Livrables | Délai d’exécution (jours) | Point de départ de l’exécution de la mission |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 - Conception | Analyse des notices de sécurité et d’accessibilité – dossier de demande de PC ou AT | 10 jours | À compter de la date de remise du dossier de demande de PC ou d’AT au contrôleur technique par le maitre d’ouvrage |
|  | Remise du Rapport sur le dossier APD | 15 jours | A compter de la date de remise du dossier APD au contrôleur technique par le maitre d’ouvrage |
|  | Rapport initial de contrôle technique - RICT | 15 jours | A compter de la date de remise du dossier PRO/DCE au contrôleur technique par le maitre d’ouvrage |
| M2- Exécution | Avis sur les documents d’exécution | 7 jours | A compter de la réception du dossier sur lequel l’avis est sollicité |
| M3 - Réception | Remise du rapport de vérification Réglementaire après travaux - RVAT | Au plus tard à compter de l’une de ces deux dates : le dernier jour des OPR ou 8 jours avant le passage de la commission de sécurité |  |
|  | Remise du Rapport de vérification initiale qui est établi à l’issue des vérifications initiales sur les installations électriques (VIEL) | Au plus tard à l’issue de la dernière journée de vérifications des installations électriques réalisée concomitamment à la mise en service des équipements |  |
|  | Remise du rapport final de contrôle technique - RFCT | 30 jours | A compter de la date de signature du PV des OPR |
| M4 -Garantie de parfait achèvement | En phase de garantie de parfaite achèvement le contrôleur technique pourra être sollicité par le maître d’ouvrage sur des sujets ponctuels afin de le conseiller. | 15 jours | À compter de la date de saisine du maître d’ouvrage pendant l’année de garantie de parfait achèvement. |

Rappel : la vérification des prestations est décrite à l’article 8 CCP.

# 5.3 Variante(s) / PSE :

- VARIANTES:

Aucune variante est autorisée dans le cadre de ce marché.

- PRESTATION(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) ÉVENTUELLE(S) - (PSE)

Aucunes prestations supplémentaires éventuelles sont prévues.

# 5.4 Prestations similaires/marché de fourniture complémentaire [marché(s) passés sans publicité ni mise en concurrence préalables]

Prestations similaires

OUI. Conformément à l’article R2122-7 du Code de la Commande Publique, des marchés de services ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titre du marché initial pourront être passés auprès du titulaire du marché concerné.

# 5.5 Conduite du projet

Le pouvoir adjudicateur met à la disposition du titulaire les informations en sa possession nécessaires pour mener à bien les prestations demandées. Le titulaire organise, en outre, les entretiens, échanges et/ou demandes d’information nécessaires pour mener à bien les prestations qui lui sont confiées.

Toutes les demandes d'information entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur, question et réponse, ou tout autre communication dans le cadre du marché, se font par écrit, principalement sous forme d'un message électronique ou via l’outil de dématérialisation du profil acheteur « PLACE ».

- Forme des notifications et informations :

La notification des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l'heure de sa réception. Cette notification peut être faite par le biais du profil d'acheteur ou à l'adresse postale ou électronique des parties.

La date et, le cas échéant, l'heure de réception mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.

Par dérogation à l’article 3.1.2 du CCAG :

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur, les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de 4 jours à compter de la date de mise à disposition du document sur le profil d'acheteur, à l'issue de ce délai.

Lorsque la notification est effectuée par courrier électronique, les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé (accusé de réception), ou, à défaut de consultation dans un délai de 4 jours à compter de la date d’envoi, à l'issue de ce délai.

Le(ou les) adresse(s) électronique(s) des parties sont mentionnées dans l’AE.

- Modalités de conduite du projet

Le(les) personne(s) physique(s), habilitée(s) à représenter les parties, pour les besoins de l'exécution du marché sont mentionnées dans l’AE.

Nota : Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant la partie concernée.

Réunions :

Le nombre de réunions et le lieu sont précisés pour chaque mission à l’article 6.1.1 Nature des prestations à réaliser

Equipe mise en place par le titulaire :

Le titulaire a la responsabilité des personnels et des moyens à mettre en œuvre, pour la bonne réalisation des prestations du marché.

Le titulaire s’engage à mettre en place une équipe de personnes compétentes (intervenants et interlocuteur unique) dont il s'efforce d'assurer la pérennité pendant toute la durée du marché.

Il lui appartient de maintenir, pendant toute la durée du marché et sans interruption, un niveau constant de compétence de son équipe, de qualité des prestations, conformément aux niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le présent marché.

L’interlocuteur unique a pour mission de suivre le marché et de veiller à la bonne exécution des prestations effectuées dans le cadre du présent marché. Dans ce cadre, il apporte toute diligence à la résolution des dysfonctionnements des prestations. Il rend compte régulièrement et/ou à la demande d’AMU de la nécessaire coordination des prestations que seront amenées à mettre en œuvre les différents intervenants du titulaire.

Cet interlocuteur est dans les 10 jours suivant la notification.

Le titulaire indique à AMU la procédure à suivre en cas d’absence de celui-ci. Si cette absence est supérieure à une semaine, le titulaire doit désigner un remplaçant.

Changement d’intervenant :

Par dérogation à l’article 3.4.3 du CCAG les dispositions suivantes s’appliquent :

Une personne de niveau équivalent ou supérieur peut être désignée en remplacement d’un des membres de l’équipe du titulaire, dans l'un des cas suivants :

- 1/sur demande du titulaire après accord de l'administration ;

-2/sur demande expresse de l'administration.

1/Changement d’intervenant à l’initiative du titulaire :

En cas de changement de l’interlocuteur unique, d’un membre de l’équipe ou de modification d’organisation, le titulaire doit en aviser le pouvoir adjudicateur au moins 5 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification (sauf exception dûment motivée par le titulaire et considérée comme valable par AMU). Il communique impérativement les motifs de ces modifications ainsi que la nouvelle organisation.

En cas de remplacement, il doit présenter au pouvoir adjudicateur un collaborateur avec un profil équivalent conforme aux niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le présent marché. Le titulaire assure la formation du remplaçant. Le titulaire est responsable de la formation de son personnel sur l’ensemble des sujets relevant des prestations demandées. Il en assume le coût et l’incidence sur l’organisation de la prestation. Le titulaire prend aussi toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise, notamment la nouvelle équipe doit respecter les engagements pris par l’équipe précédente en termes de planning ou de date de réunion, d’intervention à venir.

Le remplaçant est considéré comme accepté si Aix-Marseille Université ne le récuse pas dans un délai de 7 jour ouvré à compter de sa présentation par le titulaire. Si Aix-Marseille Université récuse le remplaçant, le titulaire dispose de 7 jours ouvrés maximum pour désigner un autre remplaçant et en informer Aix-Marseille Université (sauf exception dûment motivée par le titulaire et considérée comme valable par AMU).

Si le titulaire était dans l’incapacité de présenter un intervenant de profil adapté et/ou si cette incapacité entraînait un retard dans la réalisation des prestations, des pénalités de retard pourront être appliquées pouvant aller jusqu’à la résiliation pour faute conformément aux articles du présent document sur les pénalités et la résiliation.

2/Réfutation d’un intervenant par AMU :

AMU se réserve la possibilité de demander au cours du marché (sur justification motivée et par lettre LRAR ou via la plate-forme PLACE), le remplacement de tout ou partie de l’équipe du titulaire en cas de carence manifeste dans l’exécution des prestations ou dans le cas où les compétences d’un ou plusieurs membres de l’équipe ne correspondraient pas aux niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le présent marché.

Le titulaire fournira alors à Aix-Marseille Université un remplaçant dans un délai maximum de 7 jours ouvrés à compter de la notification écrite de l’université adressée au titulaire (sauf exception dûment motivée par le titulaire et considérée comme valable par AMU). Si Aix-Marseille Université récuse le remplaçant, le titulaire dispose de 7 jours ouvrés maximum pour désigner un autre remplaçant et en informer Aix-Marseille Université (sauf exception dûment motivée par le titulaire et considérée comme valable par AMU).

Si le titulaire était dans l’incapacité de présenter un intervenant de profil adapté et/ou si cette incapacité entraînait un retard dans la réalisation des prestations, des pénalités de retard pourront être appliquées pouvant aller jusqu’à la résiliation pour faute conformément aux articles du présent document sur les pénalités et la résiliation.

# ARTICLE 6 : OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE

# 6.1 Responsabilité

Pour l’ensemble des prestations objet du marché, le titulaire est tenu de respecter les exigences prévues dans les documents contractuels régissant le marché (délai, coût, qualité, …). À cet effet, AMU se réserve le droit de refuser une prestation qui se révélerait non conforme à ses exigences dans l’exécution des prestations attendues.

Pour l’ensemble de ses obligations, le titulaire ne peut nullement mettre en avant une quelconque défaillance.

Le titulaire est responsable de la bonne exécution du marché, les personnels affectés par le titulaire à l’exécution des prestations objet du présent marché demeurent en toutes circonstances, placés sous l’autorité, la direction et la surveillance exclusives du titulaire.

Le titulaire, du fait de sa faute ou de sa négligence, peut être déclaré responsable de la mauvaise exécution ou de l’inexécution des obligations mises à sa charge, sauf si cette mauvaise exécution ou inexécution résulte d’un cas de force majeure tel que défini ci-après ou encore si elle résulte du fait de l’administration.

De façon expresse sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français.

En cas de difficultés ou de mauvaise exécution des prestations, objet du présent marché, le titulaire avise dans les plus brefs délais le service concerné d’AMU par un courrier motivé expliquant la nature de ces difficultés ou encore les raisons qui ne lui ont pas permis d’assurer la bonne exécution du marché. Il présente les conditions et les moyens qu’il entend mettre en œuvre pour respecter ses engagements.

En cas de violations des obligations mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié aux torts du titulaire

Le titulaire, son personnel a accès aux locaux de l’administration sont nommément autorisés et soumis pendant leur séjour aux mêmes règles de discipline que les agents de l’administration. La non-application par le titulaire ou son personnel des mesures de sécurité prévues peut entraîner la résiliation du marché à ses torts dans les conditions définies au présent document.

Le titulaire doit satisfaire à l’obligation de conseil et de mise en garde. À ce titre, il s’engage, notamment à :

-répondre à toute demande de renseignements émanant de l’administration et communiquer à celle-ci tout conseil et toute information qu’il estime nécessaire concernant les prestations relatives au présent marché ;

-apporter tout le soin et toute la diligence nécessaire à l’exécution des prestations faisant l’objet du présent marché ;

-demander à AMU toute information ou renseignement qu’il juge nécessaire à la bonne exécution des prestations.

Conformément à l’art. 222-33 du Code pénal, le titulaire devra avoir une attitude respectueuse de la dignité des personnels et des usagers des ERP fréquentés.

# 6.2	Confidentialité

Se reporter aux article 5.1 et 5.4 du CCAG

En cas de manquement à l’obligation de confidentialité, le marché peut être résilié aux torts du titulaire dans les conditions prévues dans le présent document.

# Protection des données à caractère personnel

Dans le cadre de l’exécution du présent contrat, les parties (les co-contractants, etc) s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données à caractère personnel et, en premier lieu, le Règlement général sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016 (dit « RGPD »), et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (dite « Loi Informatique et Libertés »).

# Régime des droits de propriété intellectuelle relatif aux connaissances antérieures

En complément de l'article 24 du CCAG-PI, le titulaire s'engage à informer le pouvoir adjudicateur, au fur et à mesure de l'exécution du marché, des Connaissances antérieures mises en œuvre pour la réalisation de l'objet du marché et du régime des droits y afférent.

Les droits afférents aux Connaissances antérieures sont concédés dans les conditions de l'article 24.2 du CCAG-PI.

# Prix de la cession des droits

La cession des droits de propriété intellectuelle est comprise dans le marché.

  - Assurances

Le titulaire assume la responsabilité de l'exécution des prestations. Dans un délai de quinze jours à compter de la notification des marchés et avant tout commencement d'exécution, le titulaire devra justifier être titulaire d'une police d'assurances.

Il est responsable des dommages que l'exécution des prestations peut engendrer : à son personnel, aux agents du pouvoir adjudicateur ou à des tiers ; à ses biens, aux biens appartenant au pouvoir adjudicateur ou à des tiers.

Le titulaire doit être couvert par un contrat d'assurance en cours de validité garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il pourrait encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels engendrés lors de l'exécution des prestations, objet du présent marché.

Le titulaire doit également être couvert par un contrat d'assurance en responsabilité décennale, en vigueur à la date de la Déclaration d’Ouverture de Chantier ou de l’ordre de service de démarrage des travaux.

Il s'engage à remettre, sur simple demande écrite au pouvoir adjudicateur, une attestation de son assureur indiquant la nature, le montant et la durée de la garantie. Le titulaire s'engage à informer expressément le pouvoir adjudicateur de toute modification de son contrat d'assurance.

# ARTICLE 7 : VERIFICATION ET VALIDATION DES PRESTATIONS

Généralités :

Le titulaire exécute les prestations concernées dans les délais fixés par les documents contractuels.

La vérification des prestations a pour objet de valider la quantité et la qualité des prestations exécutées et/ou des livrables fournis. Ces opérations de vérification (dont réception) seront effectuées par le référent technique (ou son représentant), habilité en lieu et place du Représentant du Pouvoir Adjudicateur par dérogation à l’article 35 du CCAG.

Les délais de vérifications sont mentionnés ci-dessous (« modalités de vérification »). A l’issue de ces délais, AMU prend l’une des mesures prévues à l’article 28 du CCAG (admission, ajournement, réfaction, rejet). L’admission est constatée de manière expresse par l’administration dans les conditions indiquées ci-dessous.

En cas de non validation des prestations, l’administration transmet au titulaire les raisons qui ne lui permettent pas de les valider. Le titulaire prépare, dans un délai fixé par le PA, les solutions susceptibles de mener à la bonne réalisation des prestations demandées.

En cas de validation des prestations, celle-ci peut prendre diverses formes selon la nature de la prestation ou du livrable concernés (PV d’admission, attestation de service fait, etc.).

L’admission des prestations peut également se faire avec réfaction.

Modalités de vérification :

Les opérations de vérification et d’admission s’effectuent en application du CCAG.

Le délai de vérification court à compter de la date de livraison des prestations concernées au PA. L’administration dispose à compter de la livraison du délai indiqué dans le CCAG pour vérifier celles-ci (vérification quantitative et qualitative).

Si l’administration ne peut respecter le délai indiqué, il informe le titulaire de la date à laquelle il procèdera à la validation, et s’engage sur un nouveau délai qu’il détermine avec le titulaire.

# ARTICLE 8 : PRIX

# 8.1 Forme et contenu des prix

Forme :

Le marché est conclu à prix :  forfaitaires

Les montants des prestations sont mentionnés au bordereau des prix (annexe 1 de l’acte d’engagement). Sauf dispositions contraires justifiées par le titulaire, tous les montants sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) selon les taux et règles en vigueur au moment de l'exécution de la prestation. L’unité monétaire est l’euro.

Contenu :

Les prix sont réputés comprendre :

-Toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations

-Toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations (frais de déplacement des personnels du titulaire et des intervenants tiers nécessaires à l'exécution des prestations, réunions, frais d’assurance, etc.), les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

- Remises exceptionnelles et prix promotionnel :

Sans objet.

# 8.2 Nature des prix

## 8.2.1 Nature des prix

- Les prix sont révisables

La révision du prix s’effectue selon les modalités suivantes :

L'indice de référence choisi est l'indice Ingénierie « I » de la série en cours, base 100 en 2010.

L’identifiant de cet indice est 001711010. Il est consultable sur le site Internet de l’Insee :

https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711010

Le coefficient de révision C est applicable pour le calcul de l'acompte correspondant aux prestations réalisées le mois n est donné par la formule :

C n = 0,15 + 0,85 x (In / Io)

Dans laquelle Io est la valeur de l’indice pour le mois M0 et In la valeur de l’indice pour le mois au cours duquel la prestation est exécutée.

Toutefois si la période de règlement de l'acompte est supérieure à un mois, le mois à prendre en compte est le dernier mois de la période.

La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Pour la mise en œuvre de cette formule, les calculs intermédiaires et finaux sont effectués avec au maximum quatre décimales.

Pour chacun de ces calculs, l'arrondi est traité de la façon suivante :

- Si la cinquième décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatrième décimale est inchangée (arrondi par défaut).

- Si la cinquième décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatrième décimale est augmentée d'une unité (arrondi par excès).

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n'est procédé à aucune autre révision avant révision définitive, laquelle peut intervenir à partir du premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

## 8.2.2 Clause de réexamen

Oui, conformément à l’article R2194-1 du Code de la Commande Publique.

Les parties conviennent qu'il pourra y avoir réexamen des dispositions du contrat et/ou des prix à la demande de l'une ou l'autre partie.

Et sous réserve que les modifications sollicitées ne résultent pas d'une faute du titulaire, les Parties devront se rencontrer dès que possible et au plus tard dans le mois à compter de la survenance de l’événement pour revoir, le cas échéant, les termes du présent contrat.

Le marché peut faire l’objet d’un réexamen par les Parties dans les cas suivants :

- Nouvelles mesures inhérentes à une crise (sanitaire, conflit géopolitique, autre crise) impliquant des difficultés d’exécution des prestations (techniques et financières) par le titulaire.

- Une modification de la législation et/ou de la réglementation ayant des conséquences sur l’exécution du marché.

- La disparition d’un indice utilisé dans la formule de révision de prix.

L’université peut également modifier par avenant des références mentionnées dans l’annexe financière du marché dans la mesure où les nouvelles références substituées sont équivalentes et au même prix.

# ARTICLE 9 : Modalités de règlement

# 9.1	 Rémunération de la prestation

La rémunération du titulaire sera calculée en appliquant les prix indiqués sur la décomposition du prix global et forfaitaire.

Le paiement s’effectuera sur présentation par le titulaire de facture(s) relative(s) aux prestations acceptées par l’université.

Les paiements s’effectueront par acompte sur présentation de facture(s) du titulaire.

| Phase | Éléments de mission | Montant de l’élément de mission |
| --- | --- | --- |
| ETUDES - CONCEPTION | Rapport sur AVP | 100% du poste correspondant de la DPGF à l’admission des prestations par le maitre d’ouvrage |
|  | Avis sur Dossier de Demande d’Autorisation Administrative | 100% du poste correspondant de la DPGF à l’admission des prestations par le maitre d’ouvrage |
|  | Rapport sur PRO (RICT) | 100% du poste correspondant de la DPGF à l’admission des prestations par le maitre d’ouvrage |
| TRAVAUX | Suivi des travaux (avis sur les documents d’exécution et visite de chantier) | Facturation trimestrielle dont le montant est le résultat de : (100% du montant figurant à la DPGF) x (3/ Délai contractuel d’exécution du marché de travaux) Sur demande du titulaire, la facturation peut être mensualisée. Dans ce cas le montant de l’acompte est calculé en appliquant la formule précédente dans laquelle le chiffre 3 et remplacé par le chiffre 1. |
|  | Réception des travaux –Rapports finaux : rédaction du Rapport Final (RFCT) et du Rapport de vérifications réglementaires après travaux. Attestation solidité à froid | 100% du poste correspondant de la DPGF à l’admission des prestations par le maitre d’ouvrage |
|  | Réception des travaux -Exploitation : rédaction du rapport de vérification initial des installations électriques destiné à l’exploitation | 100% du poste correspondant de la DPGF à l’admission des prestations par le maitre d’ouvrage |
|  | Assistance pendant la GPA | 100% du poste correspondant de la DPGF (à l’issue de la GPA) |

Distinctement pour chaque PHASE, les acomptes sont calculés par référence aux valeurs figurant dans la DPGF et suivant les modalités ci-après :

Solde : Après constatation de l’achèvement de sa mission, le prestataire adresse au maître d’ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d’une facture.

# 9.2	 Facturation

- 9.2.1 Mentions obligatoires sur les factures

Les paiements sont effectués selon les règles de la comptabilité publique, sur présentation de facture.

La facture doit obligatoirement être libellée au nom du pouvoir adjudicateur (Aix-Marseille Université) et comporter les mentions obligatoires indiquées aux dispositions de l’article D2192-2 du code de la commande publique.

Outre les mentions légales, la facture portera IMPERATIVEMENT les mentions suivantes :

- La date d'émission et numéro de la facture.

- La désignation du destinataire de la facture :

Aix-Marseille Université

Agence Comptable

Service Facturier - 01BATIMENTS

3, place Victor Hugo

13331 Marseille cedex 3

- Nom complet et adresse de l’émetteur de la facture.

- L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture.

- Le numéro du compte bancaire ou postal, tel que précisé sur l’AE.

- Les prestations facturées (soit pour chacune des prestations rendues, la dénomination précise, selon le cas les prix unitaires et les quantités ou bien les prix forfaitaires).

- Date à laquelle est effectuée la livraison de biens ou la prestation de service (ou les travaux).

- Le cas échéant, référence d’inscription au répertoire du commerce ou au répertoire des métiers.

- Le cas échéant, numéro de SIREN ou de SIRET de l’émetteur de la facture

- Le numéro SIRET d’Aix-Marseille Université : 130 015 332 00013

- Le cas échéant, numéro d'identification TVA de l'assujetti ayant effectué la livraison du bien ou la prestation de service (ou travaux).

- Taux de TVA appliqué, montant de la taxe à payer et par taux d’imposition, le total HT et la taxe correspondante mentionnés distinctement sauf si régime particulier ; le total TTC (montant en €).

- Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

En cas de régime particulier, (exonération, auto liquidation ou application de la marge bénéficiaire), la référence à la disposition pertinente de la réglementation EPN sur le territoire duquel est réalisée l’opération ou à la disposition correspondante de la sixième directive TVA. Dans ce cas, les factures sont établies par le prestataire en HT. Mentions particulières selon le cas :

-En cas de franchise de base : « TVA non applicable, article 293B du code général des impôts »

-En cas d’autoliquidation : « TVA due par la client » + référence à l’article 283 du CGI ou à l’article 21-Ia de la 6e directive TVA

- La facture doit également mentionner obligatoirement :

  - Ainsi que le numéro d’engagement juridique (ou « numéro de bon de commande SIFAC » commençant par 45xxxxxx), point d'entrée indispensable de notre système d'information financier et comptable. La référence de commande est une information essentielle, en l'absence de laquelle, le service facturier qui doit traiter la facture, se trouve dans l'impossibilité d'identifier le responsable de la commande et la ligne budgétaire qui supportera la dépense.

- La référence de bon de commande doit figurer sur la facture ET être saisie dans le champ « Références / n° d’engagement » sur le portail CHORUS PRO.

Si une facture ne contient pas ces mentions et indications, elle pourra faire l’objet d’un rejet.

- 9.2.2 Modalités de dépôt des factures

Conformément aux dispositions du code de la commande publique (articles L2192-1 à L2192-4 et R2192-3), le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de l’Etat CHORUS PRO.

Les factures sont déposées directement à destination du pôle facturier de l’agence comptable de l’université sur le portail de dématérialisation des factures CHORUS PRO : https://chorus-pro.gouv.fr

- Les factures envoyées par mail ou par ticket, ou transitant via d’autres services que le pôle facturier seront systématiquement rejetées avec pour motif le dépôt obligatoire sur le portail CHORUS PRO.

- 9.2.3 Le suivi des factures

Le suivi de l’évolution du statut de votre facture depuis la plateforme CHORUS PRO s’effectue en cliquant sur l’icône « Suivi de traitement » dans l’onglet « Consultation de facture ».

Pour toute requête, le titulaire formulera sa demande en créant un ticket sur le site de l’université, en précisant le numéro de bon de commande, la date et le numéro de votre ou de vos facture(s), le ou les montant(s) (vous devrez créer un compte avec une adresse électronique) :

https://ent.univ-amu.fr/esup-helpdesk/stylesheets/welcome.faces

Les requêtes formulées par courriel, courriers ou appels téléphoniques ne pourront pas être traitées.

9.2.4 Documentation sur le processus facturation d’AMU

Des documents d'information sont disponibles sur le site de l’agence comptable d’AMU :

https://www.univ-amu.fr/fr/public/espace-fournisseurs

https://www.univ-amu.fr/fr/public/tuile-assistance

et notamment le mode opératoire pour créer une requête auprès du service facturier :

https://www.univ-amu.fr/fr/public/creer-une-requete-aupres-du-service-facturier

# 9.3 Délai global de paiement

Le mode de règlement est le virement administratif.

Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées (après « service fait »), conformément aux dispositions des articles R2192-10 à R2192-11.

Le délai global de paiement sur lequel s’engage le pouvoir adjudicateur est de trente (30) jours francs.

Le délai court à compter de la réception de la facture, si la livraison/prestation a été effectuée et acceptée avant cette date. Si la prestation intervient après réception de la facture, le délai de paiement court à compter de la date de constatation de l’exécution des prestations.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité :

-	des intérêts moratoires, dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ;

-	une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.

Ce délai peut être suspendu dans les conditions décrites au décret cité ci-dessus, si le représentant du pouvoir adjudicateur constate que la demande de paiement ne comporte pas l’ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes.

Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal.

Modalité de financement : Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées sur fonds propres de l’établissement et dotation Plan Campus.

# 9.4 Avance

Conformément aux dispositions des articles R2191-3, R2191-5 et R2191-6 à R2191-10 du Code de la Commande Publique, et sauf refus du titulaire dans l’acte d’engagement et en l’absence de mesures conjoncturelles contraires, une avance est versée au titulaire.

Pourcentage de l’avance versée au titulaire du présent marché (article 11.1 du CCAG option B)  :

- 5% si le titulaire n’est pas une PME.

- 10% si le titulaire est une PME.

Conditions de versement de l’avance :

Dans le cas d’un marché simple à prix forfaitaire ou d’un marché à tranche, une avance est versée au titulaire lorsque le montant initial du marché (ou de la tranche affermie) est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois.

Modalités de remboursement de l’avance R2191-11 à R2191-12 du Code de la Commande Publique :

Le paiement de l’avance intervient sans formalité dans un délai maximum de 30 jours à partir de la notification de l’acte portant commencement d’exécution des marchés au titre desquels est accordée cette avance (soit à compter de la notification de la tranche affermie).

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant cumulé des prestations exécutées atteint 65% du montant TTC du marché (de la tranche affermie). Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire. Ce remboursement doit être terminé lorsque le montant cumulé des prestations exécutées atteint 80% du montant TTC du marché (de la tranche affermie).

REMARQUE : S’agissant d’un marché à tranche les dispositions des articles R2191-13 à R2191-14 du Code de la Commande Publique s’applique également

NB : en cas de marché reconductible, une avance est versée au titulaire pour chaque reconduction dans les conditions susmentionnées.

# ARTICLE 10 : PÉNALITÉS

Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5 du CCAG-PI, en cas de retard dans l'exécution des prestations par le titulaire, l'acheteur applique des pénalités.

Le titulaire est dégagé de toute responsabilité si les retards/manquement sont la conséquence de faits relevant de la force majeure ou de cas fortuits, dans les termes de l'article 1218 du Code civil, et de faits qui engagent la responsabilité de l’administration.

En cas de difficultés dans l’exécution des prestations, le titulaire en avertit le service concerné d’AMU dans les plus brefs délais par un écrit motivé explicitant la nature de ces difficultés.

Modalités d’application des pénalités :

Les pénalités seront directement imputées le cas échéant sur les sommes dues au titre de prestations déjà effectuées si elles n’ont pas été payées ou sur les sommes dues au titre des prestations à venir jusqu'à apurement du solde.

Les pénalités sont établies sans application de la formule de révision de prix ni la TVA.

# 10.1 Pénalités de retard

Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG, en cas de retard par rapport aux délais fixés dans les documents contractuels, une pénalité peut être appliquée selon les modalités indiqué ci-après :

- En cas de retard pour la remise des rapports dus par le titulaire pour la phase de conception, et en cas de retard pour la remise des rapports RFCT, RVAT et VIEL, une pénalité d’un montant de 200 € HT sera appliquée par rapport et par jour calendaire de retard, y compris les dimanches et jours fériés.

- En cas de retard pour la remise des avis sur les plans et documents d’exécution et de synthèse par le titulaire, une pénalité d’un montant de 150 € HT sera appliquée par avis et par jour calendaire de retard y compris les dimanches et jours fériés.

- En cas de retard non justifié du titulaire aux rendez-vous auxquels il avait été dûment convoqué par le maître d’ouvrage, une pénalité d’un montant de 150 € HT sera appliquée par retard non justifié.

Par dérogation à l’article 14.1.2 du CCAG-PI, le montant total des pénalités de retard peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché.

Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l'ensemble du marché.

Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG-PI, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard.

# 10.2 Pénalités pour manquement

Une pénalité pour manquement peut être appliquée selon les modalités indiqué ci-après :

- En cas d’absence du titulaire non justifiée aux rendez-vous auxquels il avait été dûment convoqué par le maître d’ouvrage, une pénalité d’un montant de 150 € HT sera appliquée par absence non justifiée. Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG-PI, cette pénalité est appliquée sans mise en demeure, sur simple constat du manquement.

- En cas de remise de livrables :

- incomplets,

- et/ou non conformes aux stipulations du marché,

- et/ou non conformes aux exigences de qualité formulées dans le marché,

- et/ou non conformes à la législation/règlementation en vigueur,

Une pénalité d’un montant de quatre cent (400) euros hors taxes par livrable sera appliquée au titulaire, après mise en demeure motivée par le pouvoir adjudicateur. Cette pénalité sera renouvelée après chaque nouvelle remise qui ne satisferait pas les obligations contractuelles.

# 10.4 Pénalités de lutte contre le travail dissimulé

En application de l’article L.8222-6 du Code du travail, une pénalité peut être appliquée au titulaire s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L. 8221-5 du code du travail.

Le montant de cette pénalité est égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

# 10.5 Exécution de prestations par un tiers, aux frais et risques du titulaire défaillant

Le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire :

- soit lorsque le titulaire n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service, ou en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard. La décision de faire exécuter les prestations par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par l'acheteur. Sous réserve qu'elles ne soient pas entièrement exécutées, le titulaire peut être autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des prestations s'il justifie des moyens nécessaires à cette fin dans le délai indiqué dans la décision d'exécution aux frais et risques. S'il n'a pas été autorisé à reprendre l'exécution du marché dans ce délai, le marché est résilié pour faute du titulaire ;

- soit en cas de résiliation du marché pour faute du titulaire, à la condition que la décision de résiliation le mentionne expressément.

Se reporter également aux articles 27.2 à 27.4 du CCAG-PI.

# ARTICLE 11 : DOCUMENTS A PRODUIRE EN COURS D’EXECUTION

# 11.1 Assurance

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, ainsi que sa responsabilité décennale. Se reporter à l’article 9 du CCAG-PI.

# 11.2 Justificatifs sociaux

En application de l’article R2143-8 du Code de la Commande Publique le titulaire produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail, tous les six mois jusqu'à la fin de l’exécution du marché.

# 11.3 Modifications relatives à la situation juridique ou économique au titulaire du marché

Le titulaire est tenu de notifier sans délai à l'acheteur (cf. article 6.5 du CCAP « Forme des notifications et informations »), les modifications survenant au cours de l'exécution du marché et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;
- à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- à sa raison sociale ou à sa dénomination ;

Dans ce cas : fournir un extrait Kbis mentionnant ce changement (ainsi qu’un RIB le cas échéant).
- à son adresse ou à son siège social ;
- à ses coordonnées bancaires ;
- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.

De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai à l'acheteur toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Cas de cession du marché - Cas de nouvelle entreprise à la suite d’une opération de restructuration du titulaire initial (rachat, fusion, absorption ou d’acquisition..) : Le transfert du marché à la société (née par exemple de la fusion ou de l’absorption de l’entreprise titulaire) ne peut s’opérer de plein droit sans agrément préalable d’AMU et constatées de manière expresse par le pouvoir adjudicateur (modification prévue à l’article R2194-6 du Code de la Commande Publique, acte spécial signé).

Le titulaire doit en informer AMU dans les plus brefs délais et produire l’ensemble des documents et renseignements qui seront demandés par l’administration, concernant la nouvelle entreprise à qui le marché est cédé, notamment : copie de l’annonce légale, pouvoir de la personne habilitée à engager la société, RIB, extrait Kbis, attestations fiscales et sociales, attestation sur l’honneur signée indiquant que le repreneur ne tombe pas sous le coup des interdictions de soumissionner, justifications de références identiques à celles demandées dans l’avis d’appel à la concurrence relatif au marché, etc.

# ARTICLE 12 : CO-TRAITANCE ET SOUS TRAITANCE

# 12.1 Sous-traitance

## 12.1.1 Généralité

Si le titulaire envisage de confier au cours du marché l’exécution de certaines prestations à un ou à plusieurs sous-traitants, celui-ci doit obtenir préalablement à toute intervention du sous-traitant, l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de leurs conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur (utilisation recommandée du formulaire DC4 « Déclaration de sous-traitance »).

La déclaration de sous-traitance sera signée par la personne habilitée à engager le titulaire. Elle sera accompagnée de documents permettant d’apprécier les capacités professionnelles, techniques et financières de la société présentée pour la réalisation des prestations sous-traitée (comme par exemple une liste de référence, des certificats de capacités professionnelle, le chiffre d’affaires global annuel, les moyens humains, techniques ou matériels, etc.). l’ensemble des éléments nécessaires à remettre à l’appui de la demande de sous-traitance sont mentionnés à l’article R2193-3 du Code de la Commande Publique

Le titulaire présentant un sous-traitant pendant l’exécution du marché, envoie la Déclaration de sous-traitance en originale ainsi que l’ensemble des documents permettant d’apprécier les capacités du sous-traitant par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date à l’adresse suivante :

- Si le document est signé au moyen d’une signature électronique valide (Rappel : le scan d’une signature manuscrite ne vaut pas signature électronique), le formulaire DC4 peut être transmis par courrier électronique à l’adresse suivante : dcp-dc4@univ-amu.fr

- Si le document est signé de manière manuscrite, il est transmis en original par courrier à l’adresse suivante :

Aix-Marseille Université

Direction de la commande publique – PAFM

58, bd Charles Livon - 13284 Marseille Cedex 07

Avec envoi en copie par courrier électronique à l’adresse suivante : dcp-dc4@univ-amu.fr

Dans les deux cas :

Les documents permettant d’apprécier les capacités professionnelles, techniques et financières du sous-traitant (liste de référence, moyens humains et techniques, chiffre d’affaire, etc.) sont transmis en même temps que le formulaire DC4.

Les mentions suivantes doivent obligatoirement apparaitre sur le formulaire de demande d’agrément de sous-traitance :

- Le numéro de procédure AMU106-2025,

- Le numéro de marché 2025xxxx tel qu’indiqué dans l’acte d’engagement.

La sous-traitance est prévue conformément aux dispositions des articles R2193-3 à R2193-122 du Code de la Commande Publique. La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.

Le recours à un intervenant extérieur par le titulaire ne peut donner lieu à une modification des tarifs horaires appliqués.

- 12.1.2 Modalités de paiement direct

Si le sous-traitant remplit les conditions mentionnées à l’article R2193-3 du Code de la Commande Publique, le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.

Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours à compter de de la date de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier son refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, à l’acheteur.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement à l’acheteur accompagnée des factures et de la preuve que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.

L’acheteur adresse au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Remarque : lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation Chorus Pro, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de quinze jours à compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur le portail de facturation.

L’acheteur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu à l’article 10.3 du CCAP. Ce délai court à compter de la réception par l’acheteur de l'accord du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisième paragraphe ci-dessus.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

Cette demande de paiement devra comporter :

- Les noms du titulaire et du sous-traitant,

- Les références de l’acte spécial : n°, montant TTC, taux de T.V.A., prestations sous-traitées,

- Mois des prestations sous-traitées,

- Numérotation de l’attestation (nombre de demandes de paiement présentées sur le même acte spécial).

- Le montant TTC à régler directement, le taux de la TVA appliqué à ce montant, le taux de variation de prix inclus dans ce montant.

- 12.2 Cotraitance

Si l’opérateur économique s’est présenté sous la forme du groupement conjoint, le mandataire est solidaire.

Le mandataire du groupement conjoint est ainsi solidaire, pour l’exécution du marché public, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de l’acheteur.

# ARTICLE 13 : RESILIATION

Le marché pourra être résilié conformément aux dispositions prévues au chapitre 7 du CCAG.

La résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation, ou à défaut à la date de sa notification.

Résiliation pour faute (article dérogeant en partie à l’article 39 du CCAG) :

En plus des cas prévus dans le CCAG, le marché pourra aussi être résilié pour faute du titulaire par le pouvoir adjudicateur en cas d’inexécution, de mauvaise exécution, de non-respect ou violations d’une ou de plusieurs prescriptions contractuelles.

L’administration signale les défaillances au titulaire par lettre (LRAR ou via la plate-forme PLACE). Cette lettre a valeur de mise en demeure.

Le titulaire dispose du délai indiqué dans la lettre pour exécuter les prestations demandées/ mettre fin au manquement ou présenter ses observations (la lettre informe également le titulaire de la sanction envisagée).

Passé ce délai si la mise en demeure est restée infructueuse, ou dans le cas où l’administration constate à nouveau que malgré celle-ci le titulaire ne respecte toujours pas ses obligations contractuelles, le marché peut alors être résilié sans autre mise en demeure et sans préavis au titulaire par lettre (LRAR ou PLACE).

Le titulaire ne peut prétendre au versement d’aucune indemnité en cas de résiliation pour faute.

Changement de situation des opérateurs économiques au regard des interdictions de soumissionner

En application de l’article  L2195-4 du code de la commande publique Lorsque le titulaire est, au cours de l'exécution du marché, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation. L'acheteur peut alors résilier le marché pour ce motif L'acheteur peut alors résilier le marché pour ce motif dans les conditions fixées au chapitre du CCAG sur la résiliation "pour évènements extérieurs au marché" (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire).

Le titulaire ne peut prétendre au versement d’aucune indemnité en cas de résiliation.

Autres cas de résiliation : Le seuil maximum étant de 50 000 € HT sur la durée totale du marché. L’université se réserve le droit de résilier sans indemnité le marché si ce montant est atteint avant la fin du marché.

# ARTICLE 14 : DIFFERENDS ET LITIGES

# 14.1 Différends

Préalablement à tout recours contentieux, le Comité Consultatif Inter Régional de

Règlement Amiable pourra être saisi, soit par le pouvoir adjudicateur, soit par le titulaire dans les conditions fixées au chapitre VII « Règlement alternatifs des différents » de la partie règlementaire du Code de la Commande Publique.

Coordonnées du Comité Consultatif Inter Régional de Règlement Amiable :

Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur

Secrétariat général pour les affaires régionales

Place Félix-Baret

CS 80001

13282 MARSEILLE Cedex 06

Secrétariat du comité : Catherine PIETRI

Courriel: catherine.pietri@paca.gouv.fr  /Tél. : 04.84.35.45.54

L’expert amiable doit formuler ses propositions et tenter de concilier les parties dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Il établit un rapport. Ce rapport ne peut servir dans le cas d’une procédure d’expertise contentieuse ou dans le cadre d’un recours contentieux. En cas de conciliation, les parties s’engagent à signer une transaction.

# 14.2 Litiges

Les litiges éventuels sont réglés par les lois et règlements du droit français.

AMU et le titulaire déclarent élire domicile à leurs sièges respectifs et s’en remettre au tribunal administratif de la ville de Marseille pour le règlement des litiges éventuels afférents au présent marché.

Le Tribunal Administratif de Marseille est seul compétent pour connaître des litiges qui pourraient survenir lors dea l'exécution du présent marché.

Coordonnées du Tribunal Administratif de Marseille :

31, rue Jean-François Leca, 13002 Marseille

Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr

Téléphone : 04 91 13 48 13 / Télécopie : 04 91 81 13 87 / 89

# ARTICLE 15 : DEROGATION

| Articles du présent CCP | Articles du CCAG auquel le présent document déroge |
| --- | --- |
| Article 4 documents contractuels | Article 4.2 |
| Article 6.1 Nature des prestations à réaliser et modalités d’exécution des prestations | Article 3.1.2 |
| Article 6.5 conduite du projet | Article 3.4.3 |
| Article 8 relatif aux personnes qui effectuent la vérification et validation des prestations | Article 35 |
| Article 11 pénalités (modalités d’application) | Article 14.1.1 ;14.1.2 ;14.1.3 ;14.2 |
| Article 11.1 pénalités de retard (montant des pénalités) | Article 14.1.1 |