MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

ACTE D'ENGAGEMENT (A.E) – Prestations traitées au forfait

---

Marché à procédure adaptée MAPA ouvert,

en application de l’article L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4 à R. 2123-6 du Code de la commande publique

| A | IDENTIFIANTS |
| --- | --- |

OPERATION : Château de Compiègne / Théâtre Louis-Philippe / Interventions prioritaires

OBJET DU MARCHE : Lot 3 – Couverture

N° DU MARCHE : (à préciser avant l’engagement)

LOT : 03

MONTANT TTC DU MARCHE EN EUROS : (à préciser)

CODE PROJET : I006-39

TITULAIRE : (à préciser)

Maître de l'Ouvrage : Le maître d'ouvrage est l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) – 30 rue du château des rentiers – CS61336 – 75647 Paris cedex 13 par convention annuelle de programmation du 17 février 2017. Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « le maître d’ouvrage » ou « le pouvoir adjudicateur ». Ordonnateur : Le Président de l’OPPIC Représentant du pouvoir adjudicateur habilité à donner les renseignements nécessaires aux bénéficiaires de nantissements ou de cessions de créances : le Président de l’OPPIC Justification de la qualité de la personne signataire au nom de l’OPPIC : décret du 24 mai 2023 portant nomination du Président de l’OPPIC Comptable assignataire des paiements : Mme l’Agent comptable de l’OPPIC, 30 rue du Château des Rentiers – CS 61336 - 75647 Paris cedex 13

| B | ENGAGEMENT DU CANDIDAT A remplir par le candidat - ENTREPRISE UNIQUE |
| --- | --- |

ARTICLE 1 - CONTRACTANT

Je soussigné (nom, prénoms) :

Agissant pour mon propre compte	   pour le compte de   (1)

- adresse du siège social :

- N° Siret :

- Code NAF (anciennement code APE) :

- Numéro de TVA intra-communautaire :

- téléphone :

- courriel (du représentant légal, habilité à signer le marché) :

Désigné ci-après par « le titulaire »,

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché suivantes :

. Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux (CCAG Travaux)

. Cahier des Clauses Administratives Particulières CCAP et ses annexes

. Cahier des Clauses Techniques Particulières CCTP et ses annexes

. Les plans et pièces descriptives du maître d'œuvre (rapport de présentation et photos, état actuel, état sanitaire, état projeté, installations de chantier, planning prévisionnel d'opération)

. Diagnostics structure, parasitaire, plomb et amiante avant travaux

. DPGF

et conformément à leurs clauses, engage la société sur la base de son offre à exécuter les prestations dans les conditions définies ci-avant.

## Le délai de validité de mon offre est fixé à 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.

Le candidat déclare sur l’honneur :

- n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la commande publique.

- être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.

| B | ### ENGAGEMENT DU CANDIDAT ### A remplir par les contractants - GROUPEMENT D'ENTREPRISES CONJOINT / SOLIDAIRE |
| --- | --- |

ARTICLE 1 - CONTRACTANT

Nous soussignés,

* Madame / Monsieur  	    agissant  en qualité de

- au nom et pour le compte de

- au capital de :

- ayant son siège social à :

- téléphone :

- courriel (du représentant légal, habilité à signer le marché) :

- N° Siret :

- Code NAF (anciennement code APE) :

- Numéro de TVA intra-communautaire :

* Madame / Monsieur  	    agissant  en qualité de

- au nom et pour le compte de

- au capital de :

- ayant son siège social à :

- téléphone :

- courriel (du représentant légal, habilité à signer le marché) :

- N° Siret :

- Code NAF (anciennement code APE) :

- Numéro de TVA intra-communautaire :

Désigné ci-après par « le titulaire »,

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché suivantes :

. Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux (CCAG Travaux)

. Cahier des Clauses Administratives Particulières CCAP et ses annexes

. Cahier des Clauses Techniques Particulières CCTP et ses annexes

. Les plans et pièces descriptives du maître d'œuvre (rapport de présentation et photos, état actuel, état sanitaire, état projeté, installations de chantier, planning prévisionnel d'opération)

. Diagnostics structure, parasitaire, plomb et amiante avant travaux

. DPGF

et conformément à leurs clauses, engage l’ensemble des membres du groupement sur la base de l’offre du groupement à exécuter les prestations dans les conditions définies ci-avant.

Chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur :

- n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la commande publique.

- être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.

Le délai de validité de l’offre du groupement est fixé à 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.

L'entreprise (A préciser) est le mandataire des entrepreneurs du groupement titulaire conjoint / solidaire. (A préciser)

(Préciser en cas de groupement conjoint :) Le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du représentant du pouvoir adjudicateur pour l’exécution du marché.

ARTICLE 2 - PRIX

Le mois d'établissement des prix est le mois de novembre 2025, dit mois M0.

Les modalités de variation des prix sont fixées à l’article 3 du CCAP.

Les prestations objet du présent marché sont rémunérées par application du prix global et forfaitaire indiqué dans le tableau ci-après :

|  | Montant HT en EUROS | TVA à 20% | Total TTC en EUROS |
| --- | --- | --- | --- |
| Montant total du Marché décomposé dans la DPGF | (à préciser) | (à préciser) | (à préciser) |

Soit en toutes lettres et hors taxes :

. Montant Marché en euros : (à préciser)

Il est précisé que le titulaire s'engage sur un montant libellé en lettres.

Précision à l’attention des membres du groupement en cas de remise d’offre par un groupement : l’article 2 prix devra également faire apparaître le montant des prestations membre par membre.

ARTICLE 3 - SOUS-TRAITANCE

Directive pour la rédaction de cette clause

- Cette clause est obligatoire (prendre a ou b, EN RAYANT LA MENTION INUTILE)

- le montant correspondant à la différence entre le montant du marché et le montant de l'ensemble des prestations sous-traitées, doit toujours être indiqué.

a)	- Je n'envisage pas de sous-traiter.

b)	- 	Cas d’un titulaire unique : l’annexe n° 1 au présent acte d'engagement indique la nature et le montant des prestations que j'envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans l’annexe constitue le montant maximal de la créance que le(s) sous-traitant(s) concerné(s) pourra(ont) céder ou présenter en nantissement.

Cas d’un groupement titulaire : l'annexe 1 au présent acte d'engagement indique la nature et le montant des prestations que nous envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans l’annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.

L’annexe au présent acte d’engagement constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de notification du marché ; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

Le montant total des prestations que j'envisage de sous-traiter conformément à cette annexe est de :

(à préciser)	    EURO HT.

ARTICLE 4 - CESSION DE CREANCE

A - Titulaire unique ou groupement solidaire titulaire avec paiement sur compte unique

Le montant maximal de la créance que le titulaire pourra céder est de (en lettres et en chiffres, montant total du marché diminué de la sous-traitance envisagée, en prix hors taxes) :

- en euros HT : (à préciser)

Conformément aux articles R. 2191-45, R. 2191-54, R. 2191-56 et R. 2191-57 du Code de la commande publique et aux articles L 313-23 à L 313-34 du code monétaire et financier, toute notification de cession ou de nantissement relative au présent marché sera faite auprès de l’Agent comptable de l’OPPIC.

#### B - Groupement conjoint ou solidaire titulaire – Paiement sur comptes bancaires séparés

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser.)

| Désignation des membres du groupement conjoint | - Prestations exécutées par les membres - du groupement conjoint |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nature de la prestation | Montant HT de la prestation |

Le montant maximal de la créance que le groupement titulaire pourra céder est de (en lettres et en chiffres, montant total du marché diminué de la sous-traitance envisagée, en prix hors taxes) :

- 1er cotraitant – Mandataire

Montant en euros HT : (à préciser)

- 2ème cotraitant

Montant en euros HT : (à préciser)

- 3ème cotraitant

Montant en euros HT : (à préciser)

Conformément aux articles R. 2191-45, R. 2191-54, R. 2191-56 et R. 2191-57 du Code de la commande publique et aux articles L 313-23 à L 313-34 du code monétaire et financier, toute notification de cession ou de nantissement relative au présent marché sera faite auprès de l’Agent comptable de l’OPPIC.

ARTICLE 5 – DUREE ET DELAIS

Le présent lot prend effet à compter de sa notification au titulaire.

Le délai global d’exécution pour l’ensemble des travaux est de 16 mois, dont deux pour la période de préparation.

Le délai global d’exécution de l’opération (période de préparation comprise) commence à courir à partir de la notification de l'ordre de service de lot dit "premier lot". Cet ordre de service sera porté à la connaissance les titulaires de chacun des autres lots.

Ce premier lot est le lot 1 – maçonnerie VRD pierre de taille.

Le délai d’exécution du présent marché s’insère dans le délai global de l’opération.

Le calendrier prévisionnel de l'opération est donné en annexe au CCAP.

ARTICLE 6 - PAIEMENTS

Le représentant du pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert au nom du titulaire, à l’établissement bancaire suivant :

###### A - Titulaire unique ou groupement solidaire titulaire avec paiement sur compte unique

Insérer un RIB ici

Toutefois, en application de l’article L. 2193-11 du Code de la commande publique, relative à la sous-traitance, le représentant du pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct en faisant porter les montants au crédit de leurs comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

###### B - Groupement conjoint ou solidaire titulaire – Paiement sur comptes bancaires séparés

1er cotraitant – Mandataire

Insérer un RIB ici

2ème cotraitant

Insérer un RIB ici

3ème cotraitant

Insérer un RIB ici

Toutefois, en application de l’article L. 2193-11 du Code de la commande publique, le représentant du pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct en faisant porter les montants au crédit de leurs comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

C - AVANCE :

Lorsque le montant du marché est supérieur à 50 000 € HT et en application de l’article R2191-3 du Code de la commande publique, le titulaire peut bénéficier d’une avance de 5% (cinq pour cent), sauf s’il y renonce.

Le taux de l’avance fixé au paragraphe précédent est porté à 10% lorsque le titulaire du marché public (ou son sous-traitant admis au paiement direct) est une petite et moyenne entreprise.

En cas de cocontractant unique :

Le titulaire est- il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003.

Oui

Non

Rayer la mention inutile :

J’ACCEPTE / JE REFUSE

de percevoir l'avance prévue à l'article 11 du CCAP.

En cas de groupement :

1er cocontractant (mandataire)

Le cocontractant est- il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003.

Oui

Non

Rayer la mention inutile :

J’ACCEPTE / JE REFUSE

de percevoir l'avance prévue à l'article 11 du CCAP.

2ème cocontractant

Le cocontractant est- il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003.

Oui

Non

Rayer la mention inutile :

J’ACCEPTE / JE REFUSE

de percevoir l'avance prévue à l'article 11 du CCAP.

3ème cocontractant

Le cocontractant est- il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003.

Oui

Non

Rayer la mention inutile :

J’ACCEPTE / JE REFUSE

de percevoir l'avance prévue à l'article 11 du CCAP.

A (préciser le lieu), le (préciser la date)

Le titulaire

| C | PARTIE RÉSERVÉE A L'ADMINISTRATION |
| --- | --- |

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.

Les variantes suivantes seront retenues dès la notification du présent marché :

A cocher si les variantes sont acceptées

Variante imposée 1 – Agent de sécurité (lot 1)

Le présent acte d'engagement comporte les annexes énumérées ci-après :

- Annexe n° 1 : demande d'acceptation des sous-traitants ;

- Annexe n° 2 : décomposition des prix globale et forfaitaire renseignée par le candidat ;

Visa de l’instance de contrôle			La représentante du pouvoir adjudicateur

(à préciser) 				(à préciser)

Le							Le

| D | MISE AU POINT |
| --- | --- |

A l’occasion de la mise au point du marché public ou de l’accord-cadre, les modifications ci-dessous sont apportées aux stipulations contenues dans les pièces constitutives du marché public ou de l’accord-cadre.

| Nature du document concerné et numéro de l’article modifié | Nature de la modification apportée |
| --- | --- |

| E | SIGNATURE DE LA MISE AU POINT |
| --- | --- |

Signature du candidat retenu :

Nom, prénom et qualité

du signataire (*)

A	, le

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

A                     	, le

La représentante du pouvoir adjudicateur

ANNEXE N° 1 DE L'ACTE D'ENGAGEMENT DEMANDE D'ACCEPTATION DU OU DES SOUS-TRAITANTS ET D'AGRÉMENT DES CONDITIONS DE PAIEMENT DU OU DES CONTRAT(S) DE SOUS-TRAITANCE Utiliser le formulaire DC4

Exemple : CCTP article 3.

Exemple : « la deuxième phrase est remplacée par .......... ».