

**Marché de maitrise d’œuvre**

**Rénovation énergétique des bâtiments BOUGUER et DARCY**

**Marché n° 2025SERV011NTE**

Annexe 1 à l’acte d’engagement

Délais d’exécution

Les délais sont donnés ci-après en jours ouvrés (hors samedis, dimanches et jours fériés)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Dates prévisionnelles** |
| Études d’avant-projet et projet (APD) | T0 + 5 semaines |
| PRO DCE | Validation PRO/DCE  + 8 semaines |
| Rapport d'analyse des offres et présentation au maitre d’ouvrage du rapport par le maitre d’œuvre et participation à la commission des marchés. | 10 semaines à partir de la transmission des dossiers des candidatures et des offres au maître d’œuvre |
| Mise au point et notification des marchés | 2 semaines |
| Remise du dossier des ouvrages exécutés | 4 semaines  à partir de la date du prononcé de réception de l’ouvrage |

T0 = notification du marché. La date de notification est la date de réception du marché par le titulaire. La notification du marché vaut bon de commande.