Annexe n° 4 au CCAP

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

**Changement des menuiseries extérieures**

**Ecole d’infirmières IFSI**

Avenue Jean Darrigrand - Bayonne

**CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE**

**DCE**

**Septembre**

**2025**

**MAÎTRE D’OUVRAGE :**

**CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE**

13 avenue de l’interne Jacques Loëb - 64100 BAYONNE

**ARCHITECTE :**

**MATHIAS GULACSY, architecte dplg**

97 rue Maubec – 64100 BAYONNE - Port : 06 08 82 51 80 – gulacsy.architecte@orange.fr

##### **Annexe n° 4 au CCAP**

**PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX**

**Le projet concerne le changement des menuiseries extérieures de l’école d’infirmières IFSI**

**Avenue Jean Darrigrand – Bayonne - du Centre Hospitalier de la Côte Basque à Bayonne (64100).**

**PLANNING**

**TACHES :**

CONSULTATION DES ENTREPRISES MACRO-LOT **de Septembre au 24/10/2025**

CHOIX ENTREPRISES **03/11/2025**

OS DEMARRAGE DES TRAVAUX **24/11/2025**

TRAVAUX TRANCHE FERME

Durée du marché 

Tranche Ferme : estimée à 19 mois comprenant :

* + 7 mois de travaux (dont un mois de préparation du chantier) – cf. planning prévisionnel
  + 12 mois de garantie de parfait achèvement (GPA)

FIN DES TRAVAUX TRANCHE FERME **29/05/2026**

TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE/PSE

Tranche Optionnelle et PSE : estimée à 19 mois comprenant :

* + 7 mois de travaux (dont un mois de préparation du chantier) – cf. planning prévisionnel
  + 12 mois de garantie de parfait achèvement (GPA)

**PLANNING DE TRAVAUX PRÉVISIONNEL POUR LE REMPLACEMENT DES MENUISERIES ALUMINIUM DE L’IFSI DU CHCB**