MARCHE DE SERVICES

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP)

PERSONNE PUBLIQUE

ETAT – MINISTERE DES ARMEES Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Ouest

MAÎTRE D’OUVRAGE

Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Ouest Bureau de Conduite d’Opération d’Angers

OBJET DU MARCHE

EVREUX (27) BASE AERIENNE 105 Mission SPS de catégorie 1 dans le cadre de l’accueil d’une unité de permanence opérationnelle

marche special France

marché avec détentions d’informations et supports en « diffusion restreinte »

| Montant du marché |  |
| --- | --- |
| Imputation budgétaire | Mission défense |
| N° EJ |  |
| Numéro de marché |  |
| Code CPV | 71317210-8 |
| Code G.M. | 36.04.01 |

Table des matières

1	CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES	4

1.1	Présentation de l’immeuble	4

1.2	Présentation du projet d’infrastructure	5

1.2.1	Objet du projet	5

1.2.2	Acteurs du projet	5

1.2.3	Détail du projet	5

1.2.4	Etat de l’existant	6

1.2.5	Travaux projetés	8

1.2.6	Objectifs calendaires du projet d’infrastructure	8

1.2.7	Données fournies par le maître d’ouvrage	9

1.3	Objet du marché	9

1.3.1	Présentation de la mission d’AMO	Erreur ! Signet non défini.

1.4	Nature de la mission	9

1.5	Déroulement de la mission	10

1.5.1	Registre journal	10

1.5.2	Partie technique Conception - Association du coordonnateur aux études de conception	10

1.5.3	Partie technique Dépollution pyrotechnique - Modalités de présence du coordonnateur sur le chantier	13

1.5.4	Partie technique Réalisation - Modalités de présence du coordonnateur sur le chantier	14

1.6	Nature du plan général de coordination	16

1.7	Plan particulier de sécurité et de protection de la santé	16

1.8	Dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage (DIUO) et dossier de maintenance du lieu de travail (DMLT)	17

1.9	D.I.U.O. (Dossier d’Intervention ultérieur sur l’Ouvrage)	17

1.10	D.M.L.T. (Dossier de Maintenance du Lieu de Travail)	17

1.11	Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT)	18

1.12	Conditions d’exécution des prestations	18

1.12.1	Pièces constitutives du marché	18

1.12.2	Travaux intéressant la défense	19

1.12.3	Régime des résultats (Protection intellectuelle)	19

1.12.4	Conditions d’accès au site	19

1.12.5	Conditions d’accès à l’actuelle zone de la permanence opérationnelle	21

1.12.6	Sécurité et hygiène des chantiers	21.

1.12.7	Maître d’ouvrage	21

1.13	Délais d’exécution	22

1.14	Début de mission	22

1.15	Admission du marché	22

1.16	Pénalités	22

1.17	Sous-traitance	23

1.18	Modalités de règlement	23

1.18.1	Mode de variation des prix	23

1.18.2	Mois d’établissement des prix du marché	23

1.18.3	Choix de l’index de référence	23

1.18.4	Modalités de révision des prix	23

1.18.5	Délais de paiement	23

1.18.6	Avance	24

1.18.7	Acomptes	24

1.18.8	Modalités de règlement des comptes	24

1.19	Dérogations	25

2	ACTE D’ENGAGEMENT	26

GLOSSAIRE

A.A.E. :	Armée de l’Air et de l’Espace

A.M.O. :	Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

A.R.F. :	Analyse du Risque Foudre

A.V.P. :	AVant-Projet

B.A. :	Base Aérienne

B.C.O. :	Bureau de Conduite d’Opération

B.P.U. :	Bordereau des Prix Unitaires

C.C.T.P. :	Cahier des Clauses Techniques Particulières

D.C.E. :	Dossier de Consultation des Entreprises

D.D.A.E :	Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter

D.O.E. :	Dossier des Ouvrages Exécutés

E.D.B. :	Expression Détaillée des Besoins

E.I.B. :	Expression Initiale des Besoins

E.I.F. :	Etude Initiale de Faisabilité

E.S.T.A. :	Escadron de Soutien Technique Aéronautique

E.T :	Escadron de Transport

E.T.P.F :	Etude Technique de Protection contre la Foudre

I.G.N. :	Institut National de l’information Géographique et forestière

MINARM :	MINistère des ARMées

M.OE :	Maîtrise d’OEuvre

MX :	Marguerite 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

P.I. :	Prestations Intellectuelles

PRO :	PROjet

SECPRO :	SEcurité PROtection

S.I.Aé :	Service Industriel de l’Aéronautique

S.I.D. :	Service d’Infrastructure de la Défense

S.I.D. N-O :	Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Ouest

U.S.I.D. :	Unité de Soutien de l’Infrastructure de la Défense

# CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

## Présentation de l’immeuble

La base aérienne 105 d’Evreux-Fauville est implantée sur les communes de Fauville, de Gauciel, de Huest, de Miserey, de Sassey et du Viel Evreux, dans le département de l’Eure (27), à environ 6 km à l’est d’Evreux.

BA 105

Localisation géographique de l’immeuble "BASE AERIENNE 105 D’EVREUX FAUVILLE" (Source vue aérienne : IGN)

Emprise géographique de l’immeuble "BASE AERIENNE 105 D’EVREUX FAUVILLE" (Source vue aérienne : IGN)

## Présentation du projet d’infrastructure

### Objet du projet

Le projet d’infrastructure a pour objet l’exécution des travaux nécessaires à l’accueil d’une unité de permanence opérationnelle dans la zone M5. Cette unité est déjà implantée dans la marguerite M5, (au sud-ouest) dans des infrastructures provisoires.

### Acteurs du projet

La liste des principaux acteurs du projet sera communiquée au titulaire du marché.

### Détail du projet

Le projet d’infrastructure consiste principalement :

- En la dépollution pyrotechnique des voieries en béton

- En la création de :

- Un bâtiment vie pour 13 personnels H24 : environ 656 m²,

- Trois abris avions en béton : environ 1317 m²,

- Un bâtiment technique (stockage servitudes) : environ 200 m²,

- Une aire de stockage de O2 : environ 100 m²,

- Une aire tampon de stockage de matériels avions : environ 50 m²,

- De voiries,

- De voiries aéronautiques (par déconstruction, reconstruction et par réfection),

- De balisage aéronautique,

- De marquage au sol aéronautique,

- Un « bastionwall » (sacs remplis de sable) : environ 65 ml,

- Des clôtures,

- Un portail aéronautique 40m,

- Un transformateur HT/BT.

La livraison des ouvrages est prévue au 3ème trimestre 2029.

### Etat de l’existant

#### Emprise de la M5

#### Zone actuelle et zone projet

#### Amiante

Les joints des pistes aéronautiques sont pourvues de joints bitumineux contenant de l’amiante sauf BRAVO 22 partie 2.

#### La zone à dépolluer et à construire

- Est composée de zone herbeuse et de pistes aéronautiques en béton ;

- Est dépourvue d’infrastructure d’assainissement d’eaux usées ;

- Est dépourvue de fossé d’évacuation d’eau pluviale.

- Est pourvue d’un réseau d’évacuation d’eaux pluviales dont son fonctionnement et son efficacité ne sont pas avérés (réseau non entretenu depuis plusieurs décennies, probablement tronçonné par endroits, etc.) ;

### Travaux projetés

L’opération consiste à créer une zone d’accueil pour la permanence opérationnelle.

Les travaux sont présentés en plusieurs parties :

- Création d’infrastructures verticales,

- Création d’infrastructures horizontales,

- Création d’infrastructures d’assainissement d’eaux pluviales,

- Création d’infrastructures d’assainissement d’eaux usées,

- Remplacement et réfection de voiries aéronautiques

- En jaune : création de voirie aéronautique rigide sur zone herbeuse existante.

  - Surface : environ 1 011 m²

- En rouge : remplacement de voiries aéronautiques rigides existantes par déconstruction reconstruction.

  - Surface : environ 4 450 m²

  - Les dalles béton de cette zone font l’objet d’une dépose préalable avec stockage local pour désamiantage des joints.

- En bleu (5 bleus du plus clair au plus foncé) : réfection de voiries aéronautiques rigides existantes par remplacement de dalles béton afin de rehausser l’indice de service (surface environ 18 386 m²).

  - Surface NOVEMBER : environ 6 735 m²

  - Surface PAPA 1 partiellement : environ 2 850 m²

  - Surface BRAVO partiellement : environ 1 564 m²

  - Surface BRAVO 22 partie 1 : environ 6 687 m²

  - Surface BRAVO 22 partie 2 : environ 550 m²

### Objectifs calendaires du projet d’infrastructure

| Missions | Périodes prévisionnelles |
| --- | --- |
| AVP | Janvier 2026 à juin 2026 |
| PRO | Novembre 2026 à février 2027 |
| Dépollution pyrotechnique | Mai 2027 à novembre 2027 |
| DET | Novembre 2027 à septembre 2029 |

Les dates et périodes sont prévisionnelles.

Les dates et périodes définitives seront fournies au fur et à mesure de l’avancement du projet.

### Données fournies par le maître d’ouvrage

Les documents listés ci-après sont marqués en « Diffusion Restreinte » :

- Plan masse de la base aérienne,

- Plan topographique de la zone,

- Plan de l’avant-projet de la zone à construire,

Le maitre d’ouvrage ne les communiquera qu’au candidat retenu.

## Objet du marché

Le présent marché a pour objet l'intervention du coordonnateur au sens de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et les décrets d'application :

- n°94-1159 du 26 décembre 1994 ;

- n°2003-68 du 24 janvier 2003 ;

- n°2006-761 du 30 juin 2006 ;

- des articles L 235-3, L. 4531-1 à L. 4534-1 et R. 4321-1 à R. 4532-76 du code du Travail ;

portant sur lES phaseS conception ET REALISATION des travaux relatifs à l'opération décrite en annexe 1 du présent CCP.

Compte tenu de l’importance et de la nature de l’opération, les éléments suivants sont à envisager :

- Le plan général de coordination prévu aux articles L.4532-8 et R. 4532-12 du code du travail est requis ;

- Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail est requis ;

- Le chantier est soumis aux dispositions de l’article R. 4533-1 du code du travail concernant les voies et réseaux divers à réaliser préalablement à l'ouverture du chantier proprement dit.

## Nature de la mission

Le niveau de compétence du coordinateur SPS, conformément aux dispositions des articles R. 4532-17 à R. 4532-29 et R. 4532-30 R. 4532-37 du décret n°2003-68 du code du travail requis est :

- niveau 1: Aptitude à coordonner les opérations de toutes catégories.

- niveau 2: Aptitudes à coordonner les opérations de 2ème et 3ème catégorie.

La coordination sera assurée pour la phase réalisation par les personnes physiques nommément désignées dans l'acte d'engagement. La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne qui se trouve nommément désignée dans l'acte d'engagement pour en assurer la conduite et si cette personne n'est plus en mesure de remplir sa mission, le titulaire doit en aviser le représentant du pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues à l'article 3.4.3 du CCAG P.I pour que la bonne exécution des prestations ne s'en trouve pas compromise.

A ce titre, obligation est faite au contractant de désigner au moins un remplaçant et de faire figurer son nom et ses références dans l'acte d'engagement.

Le coordonnateur et son suppléant devront fournir une attestation de formation en conformité avec le niveau de compétence requis pour cette mission. De ce fait, l’absence d’attestation de formation entraînera le rejet de l’offre.

Le changement de coordonnateur SPS occasionné par un cas de force majeure ou par la durée des travaux (congés ou autre), sera constaté par procès-verbal établi après visite du chantier par le coordonnateur SPS titulaire et le coordonnateur SPS suppléant.

## Déroulement de la mission

### Registre journal

Le coordonnateur consigne sur le registre journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de l'opération :

- Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les observations particulières prévues au 1° de l’article R.4532-13, qu’il fait viser par les entreprises concernées ;

- Les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre ou à tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse éventuelle ;

- Dès qu'il en a connaissance, les noms et les adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux et, par entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux ; cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue à jour.

- Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui succéder.

Il présente son registre journal, sur leur demande, au maître d'œuvre, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé, à l'agent du comité professionnel de prévention du bâtiment et aux représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et, lorsqu’il est constitué, aux membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.

Ce registre journal est sur le chantier, et peut être consulté par tous les intervenants.

Le registre journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.

### Partie technique Conception - Association du coordonnateur aux études de conception

#### Réunions

Le coordonnateur sera invité à participer aux réunions décisionnelles concernant les études de conception organisées par le maître d'œuvre qui le préviendra au moins une semaine à l'avance et lui communiquera en même temps les documents éventuels s'y rapportant.

Conformément au découpage de l’opération en phases prévu par le maître d’ouvrage, il sera réalisé :

- Phase Avant-projet

Une réunion avec le Maître d’ouvrage : prise contact, présentation projet, transmission documents.

Une réunion de mise au point AVP d’une durée de 2H minimum.

- Phase Projet et DCE

Une réunion de mise au point DCE avec le maître d’œuvre d’une durée de 2H minimum.

Localisation : Les réunions se dérouleront dans les locaux du maître d’ouvrage.

#### Documents

Après examen des études de chaque phase de la conception dont le contenu est décrit ci-dessous, une analyse des risques, sous forme d’un rapport écrit sera transmise au maître de l’ouvrage par le coordonnateur ainsi qu’un avis sur chaque modification éventuelle s’y rapportant.

Les documents des études réalisés transmis au visa du coordonnateur devront être retournés avec ses observations éventuelles au représentant du maître d'ouvrage dans un délai de deux semaines.

Passé ce délai, les documents seront considérés, visés sans observation.

- Phase Avant-Projet

Le coordonnateur SPS doit :

- Ouvrir, dès la signature du contrat ou la notification du marché, un registre - journal de la coordination SPS, le renseigner au fur et à mesure du déroulement de l'opération et le transmettre après ouverture et après chaque observation au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre pour visa.

- Organiser l'inspection des lieux avec le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et l'exploitant sur le site intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier.

- Avec ce ou ces responsables, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, le coordonnateur SPS procède à une inspection des lieux, visant à :

  - Délimiter le chantier ;

  - Matérialiser les zones de dangers spécifiques ;

  - Préciser les voies de circulation du personnel, des véhicules et des engins ;

  - Définir, pour les chantiers non clos et indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration du personnel ;

  - Arrêter les consignes de sécurité.

- Emettre, suite à sa participation aux réunions, des observations ou propositions, qu'il va consigner dans le registre - journal dont l'analyse des risques pour les futurs travaux.

- Veiller à ce que la demande de renseignements faite par la maîtrise d'œuvre concernant les réseaux aériens et enterrés existants sur l'emprise et à proximité du projet ait été faite.

- Analyser les risques identifiables liés à chaque intervention ultérieure, à partir de la liste des interventions ultérieures et des documents d'esquisse remis au coordonnateur SPS, demander les dispositions prévues par le maître d’œuvre pour réaliser ces interventions et suggérer des possibilités d'aménagement. Par exemple :

- Nettoyage des surfaces vitrées en élévation ;

- Nettoyage des surfaces vitrées en toiture ;

- Accès en couverture - moyens d'arrimage ;

- Possibilité de mise en place de garde-corps ou à défaut de filets en couverture ;

- Chemins permanents de circulation pour interventions fréquentes en couverture ;

- Entretien des façades, moyens d'arrimage et de stabilité des échafaudages ;

Ravalements des halls de grande hauteur ;

- Accès aux cabines d'ascenseurs ;

- Accès aux canalisations en galerie technique ;

- Accès en vide –sanitaire.

- Demander les diagnostics réalisés et suggérer au maître d'œuvre des investigations complémentaires.

- S'assurer que le maître d'ouvrage a établi la déclaration préalable au moment du dépôt de permis de construire et la transmise aux organismes concernés.

- Etre destinataire du dossier « avant-projet sommaire » et émettre un avis écrit.

- Compléter le registre - journal de la coordination SPS au fur et à mesure du déroulement de l'opération et le transmettre après chaque observation au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre pour visa.

- Participer aux réunions organisées pour l'opération et être destinataire de tous les comptes rendus.

- Etre destinataire du dossier avant-projet définitif suite à sa participation aux réunions et à la consultation des dossiers, émettre des observations ou propositions et analyser les dossiers, qu'il va consigner dans le registre - journal.

- Emettre un avis sur les préconisations du maître d'œuvre suite aux analyses, aux diagnostics complémentaires.

- Compléter le registre - journal de la coordination SPS au fur et à mesure du déroulement de l'opération et le transmettre après chaque observation au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre pour visa.

- Phase Projet et Dossier de Consultation des Entreprises

Le coordonnateur SPS doit :

- Veiller que suite à la demande de renseignements réalisée par la maîtrise d'œuvre concernant les réseaux aériens et enterrés existant sur l'emprise et à proximité du projet, les réponses aient été prises en compte dans l'élaboration du projet, afin de pouvoir communiquer les informations aux entreprises dans le DCE.

- Proposer au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage d'intégrer dans les choix techniques les dispositions de prévention relatives à la construction et aux interventions ultérieures.

- Définir les sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations communes de chantier et mentionner, dans le PGC, leur répartition entre les différents corps d'état qui auront à intervenir sur le chantier.

- En application des principes généraux de prévention, donner priorité aux protections collectives sur les protections individuelles.

- Prévoir, chaque fois que l'opération le permet, la mise en commun de moyens (levage, échafaudages …).

- Elaborer le PGC suite à l'inspection des lieux et à partir de la remise de l'avant-projet définitif, le compléter aux différentes phases de l'opération et établir la liste des dispositions que les entreprises doivent préciser au moment de la consultation.

- Le PGC initial fait partie du dossier de consultation remis aux entreprises.

- Demander au maître de l'ouvrage et analyser un dossier de consultation d'entreprises complet (Plans, CCTP, CCAP, DPGF) afin de s'assurer, dans les pièces écrites, de l'intégration des préconisations acceptées par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage et de la cohérence des pièces écrites et du PGC.

- Emettre un avis, sur demande du maître d'ouvrage, dans le cas où les offres des entreprises comporteraient des modes opératoires et variantes éventuelles ayant une influence sur la sécurité du chantier.

- Elaborer un projet de règlement du CISSCT, avec notamment des mesures coercitives pour les entreprises qui ne participeraient pas, qui est intégré dans le DCE.

- Compléter le registre - journal de la coordination SPS au fur et à mesure du déroulement de l'opération et transmettre après chaque observation au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre pour visa.

- Etablir un projet de DIUO, DMLT et la liste des éléments nécessaires à fournir par les entreprises.

- Participer à l'élaboration du calendrier contractuel d'exécution et veiller à la prise en compte des risques liés aux coactivités simultanées et/ou successives.

- Réaliser une passation de consignes avec le coordonnateur de réalisation si le coordonnateur conception est différent du coordonnateur réalisation, notifiée par un procès-verbal et mentionnée sur le registre journal. Une copie sera transmise au maître d'ouvrage.

### Partie technique Dépollution pyrotechnique - Modalités de présence du coordonnateur sur le chantier

La période de travaux prévue est de 6 mois hors période de préparation.

La présence du coordonnateur sur le chantier est consacrée :

- Aux visites communes préalables à l’intervention de tout nouvel entrepreneur,

- Aux réunions de chantier,

- Aux visites organisées les jours des réunions de chantier,

- Aux visites inopinées organisées à son initiative en fonction des phases importantes du chantier,

- Aux diverses réunions de coordination

#### Réalisation des inspections préalables communes :

Le coordonnateur réalisera les inspections préalables communes avec chaque nouvelle entreprise intervenant sur le chantier.

Il prendra attache directement avec les entreprises pour planifier les inspections avant les interventions.

Plusieurs inspections peuvent être réalisées lors d’une même séance. Une seule séance sera décomptée.

Le quantitatif d’inspections préalables communes est estimé à cinq (5) séances soit un minimum de cinq (5) heures.

La rédaction du registre journal et du compte rendu de l’inspection commune est comprise.

Point important :

Le temps de trajet, le temps d’attente éventuel à l’entrée de la base et le temps de trajet entre l’entrée de la base et le chantier n’entrent pas en compte pour le nombre d’heures consacrées aux prestations.

Un refus d’entrée dans la base empêchant une participation à la réunion ne permettra pas le comptage d’une séance d’inspection préalable commune.

#### Participation aux réunions de chantier :

Le coordonnateur participe au minimum à une réunion de chantier chaque semaine d’une durée minimale d’une ½ heure voire plus si le CSPS le juge nécessaire afin de traiter les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité du chantier.

Le coordonnateur réalise le jour de la réunion de chantier une inspection du chantier d’une durée minimale d’une ½ heure avec contrôle des mesures et des mesures à prendre imposées lors de séances précédentes.

Le nombre de participations aux réunions de chantier et le nombre d’heures ne pourront être inférieurs à :

- Vingt-six (26) réunions de chantier soit un minimum de vingt-six (26) heures.

Le procès-verbal de l'ensemble de la réunion de chantier sera notifié par le maître d'œuvre au coordonnateur qui formulera ses observations éventuelles.

La rédaction du registre journal et du compte rendu de réunion est comprise.

Point important :

Le temps de trajet, le temps d’attente éventuel à l’entrée de la base et le temps de trajet entre l’entrée de la base et le chantier n’entrent pas en compte pour le nombre d’heures consacrées aux prestations.

Un refus d’entrée dans la base empêchant une participation à la réunion ne permettra pas le comptage d’une réunion.

Les visites inopinées et les participations aux réunions de chantier se feront obligatoirement par alternance. Elles ne peuvent pas se cumuler dans la même journée.

#### Visites inopinées organisées à son initiative :

Le coordonnateur fait au minimum une visite inopinée chaque semaine d’une durée minimale d’une ½ heure.

Le nombre de visites inopinées et le nombre d’heures ne pourra être inférieurs à :

- Vingt-six (26) visites inopinées soit un minimum de treize (13) heures.

Elles sont organisées à l’initiative du coordonnateur en fonction des phases importantes du chantier.

Ces visites inopinées sont consacrées à l’inspection de chantier et au contrôle des mesures prévues.

Il en avise préalablement le représentant du maître d’ouvrage ou le représentant du maître d’œuvre.

Un compte-rendu de visite est porté sur le registre journal de la coordination, il précisera :

- Les heures d’arrivée et de départ,

- Le temps de visite,

- L’objet de la visite,

- Les observations.

La rédaction du registre journal et du compte rendu de l’inspection commune est comprise.

Après chaque visite, le coordonnateur adressera une copie du registre journal par mail au représentant du maître d’ouvrage.

Point important :

Le temps de trajet, le temps d’attente éventuel à l’entrée de la base et le temps de trajet entre l’entrée de la base et le chantier n’entrent pas en compte pour le nombre d’heures consacrées aux prestations.

Un refus d’entrée dans la base empêchant une visite inopinée ne permettra pas le comptage d’une visite.

Les visites inopinées devront obligatoirement être réalisées à des jours et des horaires différents chaque semaine et différents des réunions de chantier. Néanmoins, le maître d’ouvrage tolère la répétition sur une durée maximale de deux (2) semaines.

#### Moyens matériels :

Le coordonnateur S.P.S. pourra utiliser les installations communes de la base vie du chantier (salle de réunion, etc.).

#### Autorité du coordonnateur

Le coordonnateur, en cas d'anomalie constatée, procédera, de façon progressive :

- à une remarque verbale,

- à une remarque écrite à l'entreprise avec copie au maître de l'ouvrage si le problème persiste,

- à une remarque en réunion hebdomadaire de chantier avec mention sur le registre journal en cas d'absence de réaction,

- enfin à une demande d'arrêt partiel ou total du chantier aux frais et risques du contrevenant adressée au maître de l'ouvrage avec mention au registre journal.

Lorsqu'il constate un risque imminent d'atteinte à l'intégrité physique des personnes et/ou à la conservation des biens, le coordonnateur de sécurité est autorisé à prendre, de sa propre initiative, des mesures d'éviction du personnel et/ou d'interruption des travaux. Il informe sans délai le maître d'œuvre et le maître d’ouvrage des mesures prises.

### Partie technique Réalisation - Modalités de présence du coordonnateur sur le chantier

La période de travaux est prévue de 15 mois hors période de préparation.

La présence du coordonnateur sur le chantier est consacrée :

- Aux visites communes préalables à l’intervention de tout nouvel entrepreneur,

- Aux réunions de chantier,

- Aux visites organisées les jours des réunions de chantier,

- Aux visites inopinées organisées à son initiative en fonction des phases importantes du chantier,

- Aux diverses réunions de coordination

#### Réalisation des inspections préalables communes :

Le coordonnateur réalisera les inspections préalables communes avec chaque nouvelle entreprise intervenant sur le chantier.

Il prendra attache directement avec les entreprises pour planifier les inspections avant les interventions.

Plusieurs inspections peuvent être réalisées lors d’une même séance. Une seule séance sera décomptée.

Le quantitatif d’inspections préalables communes est estimé à cinquante (50) séances soit un minimum de cinquante (50) heures.

La rédaction du registre journal et du compte rendu de l’inspection commune est comprise.

Point important :

Le temps de trajet, le temps d’attente éventuel à l’entrée de la base et le temps de trajet entre l’entrée de la base et le chantier n’entrent pas en compte pour le nombre d’heures consacrées aux prestations.

Un refus d’entrée dans la base empêchant une participation à la réunion ne permettra pas le comptage d’une séance d’inspection préalable commune.

#### Participation aux réunions de chantier :

Le coordonnateur participe au minimum à une réunion de chantier chaque semaine d’une durée minimale d’une heure voire plus si le CSPS le juge nécessaire afin de traiter les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité du chantier.

Le coordonnateur réalise le jour de la réunion de chantier une inspection du chantier d’une durée minimale d’une heure avec contrôle des mesures et des mesures à prendre imposées lors de séances précédentes.

Le nombre de participations aux réunions de chantier et le nombre d’heures ne pourront être inférieurs à :

- Soixante-cinq (65) réunions de chantier soit un minimum de cent-trente (130) heures.

Le procès-verbal de l'ensemble de la réunion de chantier sera notifié par le maître d'œuvre au coordonnateur qui formulera ses observations éventuelles.

La rédaction du registre journal et du compte rendu de réunion est comprise.

Point important :

Le temps de trajet, le temps d’attente éventuel à l’entrée de la base et le temps de trajet entre l’entrée de la base et le chantier n’entrent pas en compte pour le nombre d’heures consacrées aux prestations.

Un refus d’entrée dans la base empêchant une participation à la réunion ne permettra pas le comptage d’une réunion.

Les visites inopinées et les participations aux réunions de chantier se feront obligatoirement par alternance. Elles ne peuvent pas se cumuler dans la même journée.

#### Visites inopinées organisées à son initiative :

Le coordonnateur fait au minimum une visite inopinée chaque semaine d’une durée minimale d’une heure.

En conséquence le nombre de visites inopinées et le nombre d’heures ne pourra être inférieurs à :

- Soixante- cinq (65) visites inopinées soit un minimum de soixante-cinq (65) heures.

Elles sont organisées à l’initiative du coordonnateur en fonction des phases importantes du chantier.

Ces visites inopinées sont consacrées à l’inspection de chantier et au contrôle des mesures prévues.

Il en avise préalablement le représentant du maître d’ouvrage ou le représentant du maître d’œuvre.

Un compte-rendu de visite est porté sur le registre journal de la coordination, il précisera :

- Les heures d’arrivée et de départ,

- Le temps de visite,

- L’objet de la visite,

- Les observations.

La rédaction du registre journal et du compte rendu de l’inspection commune est comprise.

Après chaque visite, le coordonnateur adressera une copie du registre journal par mail au représentant du maître d’ouvrage.

Point important :

Le temps de trajet, le temps d’attente éventuel à l’entrée de la base et le temps de trajet entre l’entrée de la base et le chantier n’entrent pas en compte pour le nombre d’heures consacrées aux prestations.

Un refus d’entrée dans la base empêchant une visite inopinée ne permettra pas le comptage d’une visite.

Les visites inopinées devront obligatoirement être réalisées à des jours et des horaires différents chaque semaine et différents des réunions de chantier. Néanmoins, le maître d’ouvrage tolère la répétition sur une durée maximale de deux (2) semaines.

#### Moyens matériels :

Le coordonnateur S.P.S. pourra utiliser les installations communes de la base vie du chantier (salle de réunion, etc.).

#### Autorité du coordonnateur

Le coordonnateur, en cas d'anomalie constatée, procédera, de façon progressive :

- à une remarque verbale,

- à une remarque écrite à l'entreprise avec copie au maître de l'ouvrage si le problème persiste,

- à une remarque en réunion hebdomadaire de chantier avec mention sur le registre journal en cas d'absence de réaction,

- enfin à une demande d'arrêt partiel ou total du chantier aux frais et risques du contrevenant adressée au maître de l'ouvrage avec mention au registre journal.

Lorsqu'il constate un risque imminent d'atteinte à l'intégrité physique des personnes et/ou à la conservation des biens, le coordonnateur de sécurité est autorisé à prendre, de sa propre initiative, des mesures d'éviction du personnel et/ou d'interruption des travaux. Il informe sans délai le maître d'œuvre et le maître d’ouvrage des mesures prises.

## Nature du plan général de coordination

Le plan général de coordination (PGC) en matière de sécurité et de protection de la santé sera intégré au document contractuel constituant le marché de chaque entreprise intervenant dans l'opération de construction et devra être conforme à l’article R.4532-12 du Code du Travail.

Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est transmis au maître d’ouvrage sur support papier et informatique dès la phase de conception et d’étude.

Tenu à jour par le coordonnateur pendant toute la durée du chantier, le PGC est remis au Maître d'ouvrage à la réception de l'ouvrage.

## Plan particulier de sécurité et de protection de la santé

Le coordonnateur est tenu de communiquer à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier soumis à l’obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, dès la conclusion du contrat, les noms et adresses des entrepreneurs contractants et de transmettre à chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les autres entrepreneurs. En outre, le coordonnateur communique obligatoirement aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros œuvre et de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers tels qu’énumérés sur la liste prévue à l’article L 4532-8 du Code du Travail.

## Dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage (DIUO) et dossier de maintenance du lieu de travail (DMLT)

Le maître d’ouvrage impose au Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé la stricte application des différentes directives énumérées dans les annexes ci-dessous.

- Annexe 1 du DFO - Logigramme de constitution du DFO (dossier de fin d’opération).

- Annexe 2 du DFO - Table des matières de constitution du DOE et fiche explicative.

- Annexe 3 du DFO - Table des matières de constitution du DIUO et fiche explicative.

- Annexe 4 du DFO - Table des matières de constitution du DMLT et fiche explicative.

- Annexe 8 du DFO - Textes règlementaires.

Les annexes 5, 6, 7 et 9 du DFO ont été volontairement retirées car elles ne sont pas rattachées à une mission SPS.

## D.I.U.O. (Dossier d’Intervention ultérieur sur l’Ouvrage)

Le coordonnateur constitue le dossier d’intervention ultérieure (D.I.U.O) tel que décrit dans les annexes ci-dessus et comprendra les sous-dossiers suivants :

- Sous dossier 1 : Exploitation et Maintenance.

- Sous-dossier 2 : Maintenance des lieux de travail.

- Sous-dossier 3 : Plans d’exécution.

- Sous-dossier 4 : Dossier Technique Amiante.

La constitution de chaque sous-dossier est référencée dans « l’annexe 1 du DFO : Logigramme de constitution du DFO » et les détails se trouvent dans les différentes autres annexes et notamment les annexes 2 et 3 du DFO.

Point important :

Le coordonnateur SPS constituera et remplira les différents documents cités dans les différents sous-dossiers 1 à 4 en ne prenant en compte que les éléments, les documents, ouvrages ou parties d’ouvrages qui ont été effectivement réalisés.

Il devra adapter la trame de chaque annexe et/ou sous-dossier en fonction de la particularité des travaux exécutés.

## D.M.L.T. (Dossier de Maintenance du Lieu de Travail)

Le code du travail impose au maître d’ouvrage de transmettre aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier d’entretien des lieux de travail (DMLT). Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes sociale. Le coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS) est chargé de la réalisation du DMLT.

Le coordonnateur constitue le dossier de maintenance du lieu de travail (D.M.L.T) tel que décrit dans le sous-dossier 2 : Maintenance des lieux de travail.

La constitution du sous-dossier est référencée dans « l’annexe 1 : Logigramme de constitution du DFO » et les détails se trouvent dans les différentes autres annexes et notamment l’annexe 2 du DFO.

Point important :

Le coordonnateur SPS constituera et remplira les différents documents citées dans le sous-dossier 2 en ne prenant en compte que les éléments, les documents, ouvrages ou parties d’ouvrages qui ont été effectivement réalisés.

Il devra adapter la trame de chaque annexe et/ou sous-dossier en fonction de la particularité des travaux exécutés.

Le D.I.U.O et le D.M.L.T seront remis au maître d’ouvrage par le coordonnateur à la réception du dernier marché de travaux pour lequel le coordonnateur a été missionné.

Il sera fourni un exemplaire papier et un exemplaire informatique sur clé USB obligatoirement.

Observation :

Le maître d’ouvrage aura une action auprès du maître d’œuvre, qui exigera de l’entreprise, la remise de tous les D.O.E nécessaires à la constitution du D.I.U.O et du D.M.L.T. Cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal.

Le D.I.U.O. et le D.M.L.T devront obligatoirement être structurés en fonction du marché.

Remarque :

En cas de réalisation de travaux sur plusieurs bâtiments ou parties d’ouvrages de bâtiments, le coordonnateur SPS devra réaliser un D.I.U.O et un D.M.L.T par bâtiment.

## Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT)

Pendant la phase de conception le coordonnateur rédige le projet de règlement du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISST).

Il prévoit notamment :

- la fréquence accrue des réunions du collège en fonction de l’importance et de la nature des travaux ;

- les procédures propres à assurer le respect des règles communes relatives à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail ;

- les conditions de la vérification de l’application des mesures prises par le coordonnateur ou par le collège ;

- la procédure de règlement des difficultés qui pourraient s’élever entre ses membres.

Celui-ci est annexé au dossier de consultation des entreprises.

Le CISSCT est présidé par le coordonnateur de la phase réalisation.

Participation aux réunions CISSCT :

Le coordonnateur participe à une réunion d’une durée minimale de trois (3) heures tous les trois mois.

Le coordonnateur veillera à envoyer les convocations dans les délais réglementaires afin de ne pas désorganiser le chantier et d’obtenir la présence de toutes les entreprises en cours d’intervention sur le chantier.

Le nombre de participations aux réunions de CISSCT et le nombre d’heures ne pourront être inférieurs à :

- Cinq (5) réunions CISSCT soit un minimum de quinze (15) heures.

Les procès-verbaux des réunions sont consignés sur un registre qui est conservé par le coordonnateur pendant cinq ans à compter de la date de réception de l’ouvrage (article R.4532.41 du Code du Travail).

## Conditions d’exécution des prestations

Le présent contrat est un marché public en application des article L 2124-2 et L 2512-3 du code de la commande publique, avec mise en publicité.

### Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles qui constituent le présent marché sont indiquées ci-après par ordre de priorité décroissante ; ces pièces prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées en cas de contradiction ou de différence entre-elle.

- L’acte d’engagement (A.E) et ses éventuelles annexes ;

- Le cahier des clauses particulières (C.C.P), valant CCAP et ses annexes par dérogation à l’article 4.1 du CCAG/PI ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG/PI) approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs à la notification du marché ;

- L’offre technique et financière du titulaire.

### Travaux intéressant la défense

# Les prestations faisant l’objet du présent marché intéressent la défense, le titulaire doit, en conséquence, se conformer aux stipulations de l’article 5.3 du CCAG/PI

### Régime des résultats (Protection intellectuelle)

Le régime applicable des résultats est celui figurant à l’article 37.1.1. du CCAG PI : « Le titulaire accorde au titre du présent article à l'acheteur, les droits nécessaires pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en l'état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour les besoins et finalités d'utilisation exprimés dans les documents particuliers du marché et en toute hypothèse pour les besoins d'utilisation découlant de l'objet des prestations commandées dans le cadre du marché. »

### Conditions d’accès au site

Le titulaire devra se conformer aux modalités d’accès sur la base aérienne, comportant notamment l’obligation de contrôle d’accès.

Les personnels se rendant sur le chantier devront se satisfaire des conditions suivantes d’accès au site.

L’accès à la BA105 n’est possible que muni d’un laissez-passer et d’une autorisation préalable.

La délivrance d'un laissez-passer s'effectue à la cellule « accueil base » à la double condition :

- Vérification de l'identité du visiteur sur présentation d'une pièce d'identité en cours de validité et faisant partie de la liste ci-après :

  - Carte nationale d'identité,

  - Passeport,

  - Permis de conduire,

  - Titre de séjour en cours de validité.

- Vérification de la DPAE (déclaration préalable à l’embauche).

La pièce d'identité est conservée à la cellule « accueil base » durant toute la présence de l'intéressé sur le site et restituée au départ de la personne en échange du laissez-passer.

Règles d’emploi du laissez-passer

Toute personne pénétrant sur la BA105 doit être porteur d'un laissez-passer.

Celui-ci doit être porté de façon apparente et permanente.

Elément essentiel de contrôle, tout personnel de la BA105 peut exercer un contrôle sur un individu ne le portant pas de façon apparente, ou dont la présence n'est pas justifiée dans une zone particulière.

La perte d’un laissez-passer doit faire l'objet d'un compte rendu immédiat au maître d’ouvrage qui en informera la BA105.

Laissez-passer permanent entreprise

C’est un badge plastifié avec photo du personnel concerné.

L’entreprise titulaire peut se voir attribuer jusqu’à un maximum de 3 laissez-passer permanent entreprise.

Ce dernier est valable pour la durée du chantier ou 1 an maximum si durée supérieure à 1 an.

Il permet au personnel porteur de ce laissez-passer de rentrer (sans passer par l’accueil base) et circuler librement dans la BA105 pour les besoins du chantier. Toutefois, il ne permet pas de circuler dans des zones sans lien apparent avec le chantier.

Il permet de faire rentrer, après autorisation, sur la BA105 les autres personnels non pourvus d’un laissez-passer permanent entreprise.

Il impose de raccompagner ces mêmes personnels du chantier, porteurs d’un laissez-passer temporaire entreprise, jusqu’à la sortie de la BA105.

Il est soumis au résultat du contrôle primaire (CPR) de la personne demandant ce badge.

Laissez-passer temporaire entreprise

C’est un badge plastifié sans photo accompagné d’un badge cartonné comportant le n° de badge, le nom et le prénom du personnel concerné ainsi que les dates de validité.

Chaque personnel intervenant sur la zone d’intervention se verra attribuer un laissez-passer temporaire entreprise.

Ce dernier est valable 1 semaine, du lundi au vendredi. Le personnel peut le conserver toute la semaine mais doit laisser sa pièce d’identité à l’accueil base.

Ce laissez-passer temporaire est à faire tous les lundis et à rendre impérativement le vendredi.

Il permet, sans passer par l’accueil base les autres jours de la semaine, de pénétrer sur la base uniquement accompagné d’un porteur de laissez-passer permanent entreprise (avec photographie) ou d’un personnel appartenant à la base.

Ce laissez-passer peut se faire également à la journée si le dépôt de la pièce d’identité du personnel n’est pas possible pendant plusieurs jours. Dans ce cas, le personnel doit passer le matin à l’accueil base pour laisser sa pièce d’identité et récupérer le badge du laissez-passer temporaire entreprise.

Modalité d’attribution de laissez-passer

Les laissez-passer temporaire entreprise sont délivrés uniquement après le retour de la demande d’accès à faire auprès de la BA105 via le maître d’ouvrage.

Retrait des laissez-passer

L'officier de sécurité de la BA105 se réserve le droit d'interdire l'accès au site sans aucune justification. En ce cas, si un laissez-passer a été délivré, il sera immédiatement retiré. En HNO et en fonction de la situation sécuritaire, l'officier de permanence (l’OPC) pourra également user de ce droit.

L’entreprise ne pourra exercer aucun recours et devra remplacer immédiatement son personnel sans prétendre à une quelconque compensation financière.

Procédure de demande de laissez-passer permanent entreprise :

| 1 | Le maître d’œuvre remet dès le début de la période de préparation au titulaire les fichiers à remplir et à fournir : - Le tableau de renseignements - La demande de laissez-passer permanent entreprise - Un contrôle primaire (CPR) et son mode d’emploi |
| --- | --- |
| 2 | Le titulaire remet au maître d’œuvre 2 mois avant le besoin d’accéder librement au site pour chaque personnel concerné : - La copie recto verso lisible de la pièce d’identité - La copie de la DPAE (déclaration préalable d’embauche) - La demande de laissez-passer permanent entreprise complétée et signée - Un contrôle primaire (CPR) dûment complétée et déclinée en dossier de 3 documents: - La fiche signée par la personne et scannée - La fiche complétée au format PDF modifiable - La copie de la pièce d’identité |
|  | Le titulaire remet au maître d’œuvre 3 mois avant le besoin d’accéder librement au site : - La liste des personnels (titulaire et sous—traitant) devant intervenir sur le site dans le tableau de renseignements en indiquant pour chaque personnel concerné : - Les coordonnées et le numéro SIRET de l’entreprise - Les nom, prénom, date et lieu de naissance - L’adresse personnelle |
| 3 | Le maître d’œuvre transmet le CPR au service compétent du SID N-O |
| 4 | Le service compétent du SID N-O fait instruire la demande de contrôle élémentaire (avis sans réserve ou avec objection), délai minimum 2 mois |
| 5 | Le maître d’œuvre informe le titulaire de l’accord ou non suite à l’instruction de le CPR Seul l’avis sans réserve permettra la délivrance d’un laissez-passer permanent entreprise |
| 6 | Le maître d’œuvre transmet à la BA105 : - Un contrôle primaire (CPR) dûment complétée avec le retour de son instruction - La demande de laissez-passer permanent entreprise complétée et signée |
| 7 | La BA105 via la brigade de gendarmerie de l’air (BGA) et la cellule sécurité base (CSB) instruit la demande (validation ou refus) |
| 8 | Le maître d’œuvre informe le titulaire de l’accord ou non de la BA105 |
| 9 | En cas d’accord : les personnels désignés peuvent, pour la délivrance du laissez-passer permanent entreprise se rendre : - Au bureau prévention de la BA105 pour signature de la fiche de sécurité, - A la cellule sécurité base pour la création et la délivrance du laissez-passer permanent entreprise (badge photo). - Leur accès à la BA105 peut se faire librement après l’obtention du badge. En cas de refus : le titulaire remet au maître d’œuvre les nouveaux éléments. |

Procédure de demande de laissez-passer temporaire entreprise :

| 1 | Le maître d’ouvrage remet avant l’intervention au titulaire le fichier à remplir et à fournir : - Le tableau de renseignements |
| --- | --- |
| 2 | Le titulaire remet au maître d’ouvrage 72 heures avant le besoin d’accéder au site : - La liste des personnels (titulaire et sous—traitant) devant intervenir sur le site dans le tableau de renseignements en indiquant pour chaque personnel concerné : - Les coordonnées et le numéro SIRET de l’entreprise - Les nom, prénom, date et lieu de naissance - L’adresse personnelle - La copie recto verso lisible de la pièce d’identité de chaque personnel - La copie de la DPAE (déclaration préalable d’embauche) de chaque personnel |
| 3 | Le maître d’ouvrage établit les demandes de laissez-passer auprès de la BA105 |
| 4 | La BA105 via la brigade de gendarmerie de l’air (BGA) et la cellule sécurité base (CSB) instruisent la demande (validation ou refus) |
| 5 | Le maître d’ouvrage informe le titulaire d’un éventuel désaccord de la BA105 |
| 6 | En cas d’accord : les personnels désignés peuvent se rendre à l’accueil base pour les vérifications d’identité et la délivrance du laissez-passer temporaire. Leur accès à la BA105 ne peut se faire qu’accompagné d’un personnel de la base (ou d’un personnel porteur de laissez-passer permanent entreprise avec badge photo). En cas de refus : le titulaire remet au maître d’ouvrage les nouveaux éléments. |

### Conditions d’accès à l’actuelle zone de la permanence opérationnelle

L’accès à l’actuelle zone de permanence opérationnelle est conditionné par l’autorisation de la BA105. Les dates doivent être programmées et proposées 3 semaines avant l’intervention minimum.

Pour des raisons opérationnelles, 	la BA105 se réserve le droit d’annuler ou de différer la date programmée. Le titulaire devra programmer une date ultérieure sans compensation financière.

L’accès à l’actuelle zone de permanence opérationnelle et les interventions se feront toujours accompagnés de personnels de la BA105 et/ou de l’USID.

### Maître d’ouvrage

La Maîtrise d’ouvrage est assurée par :

Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Ouest

Bureau de Conduite d’Opération d’Angers

5, rue des Petites Musses

BP 14114

49 041 ANGERS CEDEX 01

Représentée par le chef du Bureau de Conduite d’Opération d’Angers

Les conducteurs d’opération sont l’ICDD Fabrice LOUBET et l’ASC Félicie HUMEAU

## Délais d’exécution

La mission sera exécutée dans un délai global de quarante-cinq (45) mois, découpé comme suit :

| Missions | Durées | Périodes prévisionnelles |
| --- | --- | --- |
| Conception | 13 mois | Janvier 2026 à février 2027 |
| Dépollution pyrotechnique | 6 mois | Mai 2027 à novembre 2027 |
| Réalisation | 22 mois | Novembre 2027 à septembre 2029 |

## Début de mission

Par dérogation à l’article 13.1.1 du CCAG/PI, le délai d’exécution du marché part à compter de la date de début d’exécution notifiée par ordre de service.

## Admission du marché

Par dérogation à l’article 29 du CCAG/PI, la mission se termine à l’établissement du procès-verbal de réception qui sera dressé à la remise des documents demandés en fin de mission et transmis par le titulaire du marché.

L’admission du marché sera concrétisée par un courrier rédigé par le conducteur d’opérations, représentant du maître d’ouvrage, attestant que :

- L’ensemble des prestations a bien été réalisé et ne fait l’objet d’aucune remarque,

- Toutes les réserves ont été levées,

- La facturation du marché a bien été réalisée à 100 %.

## Pénalités

Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG/PI, en cas de retard, de son fait, dans la remise de documents ou dans l’exécution du marché, le titulaire subira sur ses créances des pénalités suivantes par jour calendaire :

| Non reprise des documents qui ne seraient pas conformes aux exigences de la personne publique (forme et fond) Pénalité applicable sur simple constat de la personne publique au-delà du 7ème jour compté à partir de la fin du délai de fourniture du livrable | 100 € / jour de retard |
| --- | --- |
| Retard dans la remise des documents à fournir réclamés par la personne publique. Cette pénalité journalière s'applique tant que l'intégralité des documents prévus n'est pas remise à la personne publique et démarre à l'expiration du délai prévu dans l’ordre de service. | 100 € / jour de retard |
| Absence à une réunion (démarrage, restitution, de chantier), sur simple constat de la personne publique. Le coordonnateur est systématiquement convié par le maître d’œuvre aux réunions de chantier régulières, les invitations valant convocation du maitre d’ouvrage. | 500 € / absence |
| Non présentation des études réalisées, sur simple constat de la personne publique | 500 € / étude |
| Non validation ou non correction d’un PPSPS d’une entreprise sur simple constat de la personne publique | 100 € / jour de retard |
| Non réalisation d’une visite inopinée sur le chantier sur simple constat de la personne publique | 200 € / visite non réalisée |

## Sous-traitance

Tout sous-traitant doit être déclaré et agréé préalablement à son intervention auprès du représentant du pouvoir adjudicateur, via un acte spécial.

## Modalités de règlement

### Mode de variation des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-après.

### Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de novembre 2025. Ce mois est appelé « mois zéro ».

### Choix de l’index de référence

L’index de référence (I) choisi en raison de sa structure pour la révision des prix du marché est l’index ING – Ingénierie – base 2010.

### Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul des acomptes, des paiements partiels définitifs et du solde est donné par la formule :

Cn = 0,125 + 0,875

dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l’index de référence I respectivement au mois zéro et au mois n. Le mois « n » étant :

- Pour le paiement des acomptes mensuels, le mois d’exécution des prestations ;

- Pour les paiements partiels définitifs, le mois d’achèvement des prestations de la phase technique concernée ;

- Pour le paiement du solde, le mois contractuel de fin d’exécution des prestations.

Les valeurs finales des paramètres retenues pour le calcul de la variation du prix sont celles atteintes à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

#### Révision provisoire

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il ne sera procédé à aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier règlement suivant la parution de l’index correspondant.

### Délais de paiement

Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique. Le paiement sera effectué dans les 30 jours suivant la réception de la facture et constatation du service fait selon les termes du décret n°2008-408 du 28 avril 2008.

Conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013.

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse.

Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation.

En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, le paiement est effectué dans les délais fixés à l’article 1er sur la base provisoire des sommes admises par le pouvoir adjudicateur. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au créancier, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.

Les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal.

### Avance

# Dans le cas où le présent marché dépasse 50 000 € H.T et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois, le versement d’une avance dans les conditions de l’article R 2191-3 du Code de la Commande Publique est accordée au titulaire. Son montant est égal à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises du marché. Si le titulaire est une PME le montant de l’avance est portée à 20% (décret 2018-1225 du 24 décembre 2018).

# Le titulaire indique dans l’acte d’engagement, s’il refuse ladite avance. Les sous-traitants éventuels de premier rang du titulaire peuvent également percevoir une avance, sur leur demande, dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une telle avance.

# L’avance sera versée à la notification du marché.

### Acomptes

Le règlement des sommes dues au titulaire fait l’objet de paiements d’acomptes dans les conditions suivantes : le montant de chacun d’eux est déterminé par le représentant du pouvoir adjudicateur sur demande du titulaire et après production des justificatifs de l’avancement de la prestation.

Le règlement des honoraires sera réalisé sous forme d’acomptes mensuels.

### Modalités de règlement des comptes

Chaque demande de paiement doit faire l’objet d’une facture.

Depuis le 1er janvier 2020, la facturation électronique est devenue obligatoire pour toutes les entreprises, conformément à l’ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014.

Vos factures seront déposées sur le portail https://chorus-pro.gouv.fr

Chaque facture sera numérotée et devra faire obligatoirement référence au numéro de marché et à l’intitulé de l’opération objet des prestations. Elle indiquera le n° d’engagement juridique indiqué sur le marché notifié à l’entreprise, ainsi que le code du service exécutant. Elle fera figurer les références bancaires de l’entreprise.

Pour faciliter votre démarche :

Code de service exécutant (SE) : D10711K035

SIRET à utiliser pour le dépôt des factures sous CHORUS PRO : 110 002 011 00044

1.19 – TRANSMISSION DES DOCUMENTS MARQUES « DIFFUSION RESTREINTE »

Au cours de l’exécution du marché, les documents marqués « diffusion restreinte » sont transmis selon les modalités ci-après.

Le chargé d’affaire réceptionne l’engagement de non divulgation des informations et supports "Diffusion Restreinte" du titulaire et lui transmet les documents « diffusion restreinte » :

- Soit par une remise en main propre

- Soit par courrier, en recommandé avec accusé de réception : la transmission s’effectue sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la mention diffusion restreinte et les références du document, l'enveloppe extérieure ne comportant que les indications nécessaires à la transmission

- Soit par moyen électronique : les informations doivent être chiffrées à l’aide d’un dispositif ayant fait l’objet d’une qualification au niveau standard, d’une caution de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI) ou d'une évaluation par le centre technique SSI du ministère des armées.

## Dérogations

L’article 1.12.1 déroge à l’article 4.1 du CCAG/PI.

L’article 1.14 déroge à l’article 13.1.1 du CCAG/PI.

L’article 1.15 déroge à l’article 29 du CCAG/PI.

L’article 1.16 déroge à l’article 14.1 du CCAG/PI.

# ACTE D’ENGAGEMENT

Je soussigné (nom – prénom – qualité – domicile) …………………………..………………………………

Agissant pour le compte de la société : ……………………………………………..………………..…………

dont l’adresse est (agence chargée des prestations): …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..………………………

N° S.I.R.E.T.(agence chargée des prestations): ………………………………..………………………………

PME / PMI :  OUI  ou NON  (barrer la mention inutile)

NOTA : JOINDRE UN RIB OU UN RIP

Après avoir pris connaissance du présent dossier et en particulier des clauses administratives et techniques ainsi que des garanties particulières et des documents qui y sont mentionnés,

M’ENGAGE sans réserve à exécuter les prestations ci-avant, au prix global et forfaitaire de :

| Montants arrêtés en chiffres | Hors taxes | TTC |
| --- | --- | --- |

Toutefois l’acceptation de cette offre doit m’être notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres indiquée dans l’avis d’appel public à la concurrence.

REFUSE l’avance prévue à l’article 1.18.6 ci-avant (rayer si acceptation de l’avance)

M’ENGAGE à faire réaliser les prestations avec des salariés qualifiés, compétents et ayant reçu préalablement la formation réglementaire, disposant des habilitations requises et employés régulièrement au regard des articles L3243-1, L 3243-2, L 3243-4, L 1221-10, L 1221-13 et L 1221-15 du Code du Travail ou des règles équivalentes en vigueur dans les pays où ils sont rattachés.

DECLARE dans le cadre de mon activité, objet du présent marché, bénéficier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de ma responsabilité civile susceptible d’être engagée pour les dommages matériels et corporels.

DECLARE avoir pris connaissance des dispositions de l’arrêté du 19 mai 2020 relative aux mesures de prévention concernant les travaux ou prestations de service effectués dans un organisme de la défense par une entreprise extérieure et m’engage à m’y conformer. En cas d’accident touchant mon personnel, outre les formalités à accomplir vis-à-vis des instances qualifiées auxquelles je dois rendre compte, je reconnais devoir informer le chef de l’organisme utilisateur (organisme dans lequel s’effectuent les travaux). Je m’engage à faire connaître à celui-ci, les informations prévues nécessaires.

Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement déclare sur l’honneur (*):

- Dans l’hypothèse d’un marché public autre que de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas d’exclusion prévus aux articles L 2141-1 à L 2141-5 ou aux articles L 2141-7 à L 2141-10 du code de la commande publique ;

- Dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas d’exclusion prévus aux articles L 2341-1 à L 2341-3 ou aux articles L 2141-7 à L 2141-10 du code de la commande publique.

Afin d’attester que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n’est pas dans un de ces cas d’exclusion, cocher la case suivante :

(*) Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5, aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3  du code de la commande publique, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Fait en un seul original	Signature de l’entrepreneur

(dûment habilité)

cachet de l’entreprise

A………………………………	Porter la mention manuscrite

Le……………………………..	Lu et approuvé

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement

L’Ingénieur Général de 2ème classe Philippe BRISEMURE

Directeur du Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Ouest

pour le directeur du SID NO et par délégation, l’ICDD HC Bruno MESANGE

Chef du Bureau de Conduite d’Opération d’Angers

Fait à Angers, le