Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement

147 rue de l’Université

75338 PARIS CEDEX 07

CCTP

2025_INRAE_PAN_DEV : Prestations de Développement et d’Assistance à Maîtrise d’Œuvre

SOMMAIRE

1.	PREAMBULE	5

2.	Présentation et contexte de l’accord-cadre	6

2.1.	Objet	6

2.2.	Présentation d’INRAE	6

2.2.1.	Les Départements de recherche INRAE	7

2.2.2.	Les unités	8

2.2.3.	Le siège	8

2.2.4.	Les centres	8

2.2.5.	Eléments contextuels de l’accord-cadre	9

2.3.	Enjeux	13

2.3.1.	Consolider la capacité en développement	13

2.3.2.	Développer l’offre de service portée par les plateformes dans un contexte multiple	13

2.3.3.	Administration/gestion des outils de développement	14

2.3.4.	Gestion de la qualité/conformité et sécurité des développements applicatifs	14

2.3.5.	Autres éléments explicatifs	14

3.	Démarche agile contextualisée au sein de la DSI INRAE	15

3.1.	Démarche Agile	15

3.2.	Démarche DevOps	15

3.2.1.	Le contexte	15

3.2.2.	L'objectif	16

4.	Technologies	17

4.1.	Langages, outils, plateformes et composants	17

4.2.	Usine logicielle SOLAPP	18

5.	Plateformes DSI SOLAPP	19

5.1.	Plateforme PID	19

5.1.1.	Enjeux de la plateforme PID	19

5.1.2.	Définition de la plateforme PID	19

5.1.3.	Usagers de la plateforme PID	20

5.1.4.	Les composants de la plateforme PID	20

5.1.5.	Roadmap de la plateforme PID	21

5.1.6.	Les produits de la plateforme PID	21

5.2.	Plateformes scientifiques	22

5.2.1.	Nuage des plateformes Scientifiques nationales	22

5.2.2.	Plateforme Knime	23

5.2.3.	Plateforme Geodata INRAE	24

5.3.	Plateforme GED	25

5.3.1.	Enjeux de la plateforme GED	25

5.3.2.	Roadmap de la plateforme GED	25

5.3.3.	Composants et architecture de la plateforme GED	25

5.4.	Plateforme IAM (Identités, Habilitations, Accès)	26

5.4.1.	Enjeux de la plateforme IAM	26

5.4.2.	Roadmap de la plateforme IAM	27

5.4.3.	Composants et architecture de la plateforme IAM	28

5.5.	Plateforme SINAPS	28

5.5.1.	Enjeux de la plateforme SINAPS	28

5.5.2.	Roadmap de la plateforme SINAPS	29

5.5.3.	Composants et architecture de la plateforme SINAPS	29

5.6.	Plateforme BPM	29

5.6.1.	Enjeux de la plateforme BPM	29

5.6.2.	Roadmap de la plateforme BPM	30

5.6.3.	Composants et architecture de la plateforme BPM	30

6.	Produits	31

6.1.	BIOSEC	31

6.2.	LIRIC	32

6.3.	SID Partenariat	33

6.4.	Produit SINAPS Personne	34

6.5.	Produit autour de SIFAC	35

7.	Exigences transverses, Dispositions communes à l'ensemble des prestations	38

7.1.	Principes d’exécution des prestations et cadre qualité	38

7.1.1.	Obligations et responsabilités respectives	38

7.1.2.	Principes d’exécution des prestations	39

7.1.3.	Exigences règlementaire de confidentialité et sécurisation des données applicables au titulaire et ses sous-traitants	40

7.2.	Pilotage et coordination	44

7.2.1.	La gestion des intervenants et des compétences	45

7.2.2.	Pilotage opérationnel par sprint	46

7.2.3.	Le pilotage, la coordination et le suivi contractuel avec les responsables d’enjeux ou responsables de pôle Solapp	49

7.3.	Localisation des intervenants / fournitures attendues	50

7.3.1.	Activités de développement, d’exploitation, d’intégration et mises en production	50

7.3.2.	Montée en compétences et réversibilité	50

7.3.3.	Lancement de release	51

7.3.4.	Séminaire SOLAPP	51

7.3.5.	Autres prestations	51

7.4.	Communautés	51

7.5.	Gestion des tests	52

7.5.1.	Contexte	52

7.5.2.	Outillage du test	52

7.6.	Développements en mode PaaS – SaaS	52

7.7.	Sécurité	53

7.7.1.	Identification et authentification	53

7.7.2.	Sécurité dans le développement d’applications	53

7.8.	Hébergement	53

7.9.	Exigences non fonctionnelles (ENF)	54

7.10.	Disponibilité et temps de réponse	54

7.11.	Plan de qualité de service (PQS)	54

7.11.1.	Notion de Ready	54

7.11.2.	Notion de Done	55

7.11.3.	Indicateurs de sprint	56

7.11.4.	Indicateurs de pilotage	56

8.	Description des prestations / services	59

8.1.	Description générale des prestations	59

8.1.1.	Les Unités d’Œuvre	59

8.1.2.	Synthèse des prestations	61

8.2.	Description détaillée des prestations	62

8.2.1.	A – Initialisation des prestations	63

8.2.2.	B – Sprint 0 des évolutions majeures et des Nouveaux Produits	66

8.2.3.	C - Réalisation des évolutions majeures et des Nouveaux Produits	68

8.2.4.	D - Réalisation de la maintenance et des évolutions mineures (produits existants)	69

8.2.5.	E - Exploitation, administration et supports Démarche DevOps	70

8.2.6.	F – Astreintes et interventions associées	72

8.2.7.	G - Expertise (Produit, Métier, Fonctionnelle)	72

8.2.8.	H - Service à valeur ajoutée autour des méthodes et techniques de tests	73

8.2.9.	I - Réversibilité et transfert de compétences	75

9.	Annexes	77

9.1.	Glossaire	77

9.2.	Exigences Non Fonctionnelle (ENF)	80

9.2.1.	Exploitabilité	80

9.2.2.	ENF Securite	81

9.3.	Exemple de Plan de MEP Simulation PAIE	83

9.3.1.	But du document	83

9.3.2.	Release note	83

9.3.3.	Pré-requis	83

9.3.4.	Version des livrables à mettre en production	83

9.3.5.	Backup	83

9.3.6.	En cas de retour arrière	85

10.	Mise à jour du suivi des environnements	87

11.	Communication à l’équipe de développement	88

# PREAMBULE

Le présent document représente le Cahier des Clauses Techniques Particulière (CCTP) de l’Accord-cadre d’achat de prestations de développement et d’Assistance à la Maîtrise d’Œuvre pour les besoins d’INRAE et particulièrement pour la DSI d‘INRAE.

Il est convenu que :

Les termes « titulaire », « titulaire repreneur » et « Nouveau titulaire » concernent le futur titulaire de l’accord-cadre objet du présent CCTP

Les termes « ancien titulaire » et « titulaire sortant » concernent le titulaire actuel à date de rédaction du présent CCTP

Le terme « présent accord-cadre » désigne l’accord-cadre objet de ce document d’achat de Prestations de développement et d’Assistance à la Maîtrise d’Œuvre pour les besoins d’INRAE.

# Présentation et contexte de l’accord-cadre

## Objet

Le présent accord-cadre a pour objet la fourniture de prestations de développement et d’assistance à la maîtrise d’œuvre. Il est composé d’un lot unique défini par son périmètre technique et sa portée au sein d’INRAE. Il est complété d’autres lots techniques répondant aux besoins de la DSI d’INRAE et qui font l’objet d’une seconde procédure de mise en concurrence, lancée en décalé pour des raisons de gestion de charge et de planning au sein de l’Institut.

| Lot technique | Libellé du lot | Périmètre technique | Portée de l’accord cadre |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot technique N°1 | Développement et AMOE | Web, Python, Java, plate-forme scientifiques, Talend, Technologies Microsoft, etc. | DSI, autres directions et unités INRAE |

Le présent accord-cadre décrit le contexte agile du pôle SOLAPP de la DSI. Le lot technique 1 « Développement et AMOE », dont la portée s’étend à l’ensemble des directions et unités INRAE, est utilisable par des organisations pratiquant des activités de développement et d’assistance à la maîtrise d’œuvre informatiques traditionnelles (cycle en V), mixtes traditionnelles – agiles ou totalement agiles et dont les caractéristiques sont à spécifier, le cas échéant, au travers de marchés subséquents à cet accord-cadre.

Les prestations demandées sont donc à décliner dans des contextes projet :

Agile

Mixte ou cycle en V

## Présentation d’INRAE

INRAE est un EPST, établissement public à caractère scientifique et technologique, créé le 1er janvier 2020 et issu de la fusion de l’Inra, Institut national de la recherche agronomique et d'Irstea, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture. Il est sous la tutelle conjointe des ministères en charge de l’Enseignement supérieur, la Recherche et l’Innovation (MESRI) et celui en charge de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (MASA). Il développe des collaborations importantes avec le ministère en charge de la Transition écologique et de la cohésion des territoires selon des conventions cadres dédiées.

Premier organisme de recherche spécialisé sur ses trois domaines scientifiques, INRAE, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement contribue à relever ces défis. En proposant par la recherche, l’innovation et l’appui aux politiques publiques de nouvelles orientations pour accompagner l’émergence de systèmes agricoles et alimentaires durables, INRAE ambitionne d’apporter des solutions pour la vie, les humains et la terre.

### Les Départements de recherche INRAE

- ACT : Action, transitions et territoires

- AGROECOSYSTEM : Agronomie et sciences de l’environnement pour les agroécosystèmes

- ALIMH : Alimentation humaine

- AQUA : écosystèmes aquatiques, ressources en eau et risques

- BAP : Biologie et amélioration des plantes

- ECODIV : écologie et biodiversité des milieux forestiers, prairiaux et aquatiques

- ECOSOCIO : économie et sciences sociales

- GA : Génétique animale

- MICA : Microbiologie et chaine alimentaire

- MATHNUM : Mathématiques et numérique

- PHASE : Physiologie animale et élevages

- SA : Santé animale

- SPE : Santé des plantes et environnement

- TRANSFORM : Aliments, produits biosourcés et déchets

### Les unités

Les activités scientifiques et d’appui à la recherche sont conduites dans des unités (273 Unités de recherche, de service et expérimentales). L’unité représente le niveau opérationnel de base de l’organisation d’INRAE. Les unités sont autonomes budgétairement.

L’unité est forte de sa cohérence interne (scientifique, technique, stratégique, ou managériale). Une unité est donc le premier échelon administratif, rattaché ensuite à un des 19 Centres de Recherche INRAE.

### Le siège

Le Siège INRAE inclut les trois Directions Générales (Expertise et appui aux Politiques Publiques, Science et Innovation, Ressources).

Ces DG intègrent des directions d’appui à la recherche (DAR) qui sont des unités ou groupes d’unités qui portent les grandes fonctions de pilotage et d’appui à la recherche :

Ressources Humaines (DRH),

Financement et des Achats (DIFA),

Systèmes d’Information (DSI),

Patrimoine et de l’Immobilier (DPI),

Affaires Juridiques (DAJ),

Appui au Pilotage (Diagonal),

Expertises scientifiques, collectives, Prospectives et Etudes (DEPE),

Appui aux Politiques Publiques (DAPP),

Direction Partenariat et Transfert pour l’Innovation (DPTI),

Science Ouverte (DIPSO),

Coordination des Services Déconcentrés de l’Appui à la Recherche (DCSDAR)

Evaluation (DEV)

### Les centres

Le Centre rassemble l’ensemble des unités d’un territoire et assure un rôle dans l’insertion territoriale des recherches d’INRAE.

Ils sont au nombre de 19 (18 Centres de Recherches plus le Centre-Siège) :

| - Antilles-Guyane |  |
| --- | --- |
| - Bourgogne-Franche-Comté |  |
| - Bretagne-Normandie |  |
| - Auvergne-Rhône-Alpes |  |
| - Lyon-Grenoble-Auvergne-Rhône-Alpes |  |
| - Corse |  |
| - Grand Est-Colmar |  |
| - Grand Est-Nancy |  |
| - Hauts-de-œuvrer |  |
| - Ile-de-France-Versailles-Grignon |  |
| - Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux |  |
| - Nouvelle-Aquitaine-Poitiers |  |
| - Occitanie-Montpellier |  |
| - Occitanie-Toulouse |  |
| - Pays de la Loire |  |
| - Provence-Alpes-Côte d’Azur |  |
| - Val de Loire |  |
| - Centre-siège Paris-Antony |  |

### Eléments contextuels de l’accord-cadre

#### Présentation de la DSI

La Direction des Systèmes d’Information (DSI) a pour missions de garantir un fonctionnement optimal, coordonné et maîtrisé des systèmes d’information de l’institut et de l’ensemble de ses centres et unités.

La DSI a pour ambition de développer un SI ouvert afin de faciliter l’accès à l’information et soutenir la recherche et l’innovation.

La DSI adapte ainsi son organisation pour la période 2026-2030.

Elle assure la conception et les opérations pour l’« informatique d’établissement », c’est-à-dire, les applications et systèmes mutualisés : réseau, interconnexions, data centres, socles d’infrastructures mutualisés, messagerie et collaboratif, téléphonie, applications de gestion, applications ou systèmes mutualisés.

Sur l’informatique d’établissement et les services qu’elle délivre, elle est garante de la bonne intégration globale des systèmes (architecture technique), la mise en place et la gestion des référentiels, en collaboration avec les métiers.

Elle s’assure également de la bonne coordination de ses actions avec les informaticiens des unités de recherche et support dans le cadre des CATI, en particulier pour le développement des SI et la coordination des opérations au niveau des postes de travail avec ses services interrégionaux.

Elle assure la maîtrise de la Sécurité des Systèmes d’Information/Cyber sécurité Opérationnelle sur son périmètre.

Elle propose la politique et stratégie d’évolution de ses domaines d’intervention à la Direction Générale dans une feuille de route des systèmes d’information de façon coordonnée et en soutien et dans le cadre de la gouvernance du Schéma Directeur du numérique auquel elle participe.

Voici de manière succincte les ambitions de chaque pôle de la DSI.

Direction de la DSI

Soutenir la stratégie de l'Institut en proposant les services numériques d'établissement qui facilitent et accélèrent les transformations numériques.

Proposer la stratégie des services numériques de l'institut en réponse aux besoins métiers de l'Appui, du soutien à la Science et des nouveaux usages collaboratifs

Pôle Relations Utilisateurs et Informatique Locale

Représenter la DSI au niveau local, auprès de la gouvernance de centre, des unités et des utilisateurs, faire le lien entre les dynamiques locales et la stratégie nationale.

Pôle Outils et services numériques

Développer des services numériques collaboratifs pour tous qui réponde aux nouveaux usages et nouveaux enjeux (sobriété, mutualisation, simplification, sécurisation)

Pôle Infrastructures

Développer et maintenir une Infrastructure informatique d’établissement à l’état de l’art, pilotée, évolutive et à la demande qui facilite et soutienne la construction et la performance des services numériques, qui contribue aux transformations des pratiques et usages des données pour l’appui et pour la science et réponde aux enjeux de mutualisation, de sécurisation et de pérennité des SI.

Pôle Gestion et pilotage des ressources et de la démarche qualité

Veiller et accompagner l’adéquation missions/moyens de la DSI

Optimiser, maîtriser, sécuriser et s'assurer du bon usage des moyens par une gestion efficiente

Animer une démarche d'amélioration continue

Favoriser les conditions du ‘Bien travailler ensemble’ à la DSI : collectif de travail, prévention des risques

Accompagner les managers et les agents.

Pôle Ins2pire

L'ambition du pôle est d'appuyer la direction de la DSI et les autres pôles, en animant la construction collective d'une réponse aux nouvelles demandes de l'appui et en soutien à la science, en promouvant l'innovation, en optimisant les achats et partenariats, en renforçant les compétences numériques, en favorisant la collaboration interne et externe, en appuyant la gouvernance SI et en assurant un appui méthodologique et stratégique à la construction des projets SI.

Pôle Cybersécurité

Un collectif proactif sur la cybersécurité et l’intégrant sur tout le cycle de vie des SI (animation, appui méthodologique)

Un SI résilient aux cyberattaques.

Pilotage d'une offre d'outils pour la sécurisation des SI à destination des unités INRAE.

Capacité et réactivité pour répondre sur incident de cybersécurité (coordination).

Accompagnement de l’établissement et de ses collectifs en cas de crise cyber.

#### Présentation du pôle Solapp (Produits et Services métiers, plateformes et Référentiels )

Périmètre de SOLAPP

Toutes les solutions applicatives/services numériques, plateformes socles, référentiels d'établissement dont la DSI est MOE au profit des DAR, des délégations pour porter les services applicatifs nationaux et les développements internes pour la DSI.

Ambitions de SOLAPP

Au niveau informatique, les ambitions de SOLAPP sont :

- Améliorer l’efficience et répondre aux nouvelles temporalités des métiers

- Mettre en place un système de réalisation de solution en Fast IT (réduction du lead time) pour produire vite et bien

- Consolider le système de réalisation actuel en réduisant les irritants/goulets d’étranglement

- Développer les services à la demande automatisés avec le moins d’intervention humaine spécifique

- Intégrer plus vite l’innovation en collaboration notamment avec les autres structures INRAE

Organisation de SOLAPP

L’organisation et le fonctionnement de SOLAPP est en cours de définition. Ils seront affinés au T4 2025 au plus tard.

#### Présentation du Pôle achats informatiques de la DIFA

Le « Pôle achats informatiques et outils achat » de la Direction du FInancement et des Achats (DIFA) est un pôle spécialisé en achats informatiques rattaché au service des achats au national.

Le Service des achats met en œuvre la politique d’achat d’INRAE. Il initie les actions de coordination nationales, mène les analyses nécessaires à ces actions de mutualisation, instruit les procédures nationales, assiste les centres dans leurs opérations locales, assure l’accès à l’information utile à l’exécution des accords-cadres nationaux, communique sur les aspects juridiques et l’achat en général.

En son sein, le Pôle achats informatiques réalise notamment la politique achat informatique de l’Institut, les stratégies achats associées et pilote les procédures achats stratégiques pour INRAE et les accords-cadres informatiques nationaux.

Le présent accord-cadre est piloté et suivi, pour ses aspects de performance achat et contractuelle, par le pôle achats informatiques de la Direction du FInancement et des Achats.

## Enjeux

Dans un contexte de fort développement des services informatiques d’appui à la recherche et de recherche d’INRAE et au regard des enjeux d’agilité et d’efficience qui y sont attachés, le présent accord-cadre a pour finalités :

- D’accompagner le pôle SOLAPP de la DSI dans sa mission d’usine de développement pour la DSI et les autres directions et unités d’INRAE. Il s’agit pour ce pôle de se doter des leviers et moyens lui permettant d’assurer pleinement son rôle et lui permettre de tenir les engagements de mise en place de solutions/services qui lui sont confiés.

- D’accompagner toute autre direction ou unité d’INRAE souhaitant disposer de moyens pour adapter son système d’information à ses missions.

### Consolider la capacité en développement

Le présent accord-cadre va permettre à ses bénéficiaires de fournir une ingénierie contractuelle de réalisation de solutions applicatives permettant tant pour SOLAPP que pour les autres unités et directions d’INRAE (et les autres pôles de la DSI) de disposer d’une scalabilité de capacité de développement, de piloter la réalisation d’un service, de disposer d’un accompagnement et de valorisation exposée (API) des services.

La nature transversale des prestations de l’accord-cadre doit permettre de renforcer et consolider les solutions déployées et mises en place au sein de l’Institut.

### Développer l’offre de service portée par les plateformes dans un contexte multiple

La construction des solutions pour l’établissement et les métiers a fortement évolué ces dernières années.

Tout d’abord, aligné sur la stratégie décidée par la direction de l’établissement, la priorité pour tout besoin arbitré doit envisager une solution mutualisée avec d’autres établissements de recherche ou publics si elle existe.

A titre d’exemple, la trajectoire des systèmes « legacy » vers les solutions mutualisées de l’AMUE constitue un virage stratégique majeur pour les SI d’INRAE :

Solution mutualisée pour les référentiels d’établissement basée sur SINAPS depuis 2020 (et notamment SINAPS Personne depuis octobre 2024)

Migration de l’ensemble du système financier SIFAC et Notilus depuis janvier 2025

Migration de l’ensemble du système RH (programme Siham) : calendrier à définir si cette trajectoire est confirmée.

Ensuite la DSI a orienté l’évolution et la mise en œuvre de l’urbanisation de ses systèmes d’informations en s’appuyant fortement sur l’utilisation de plateformes informatiques offrant un socle natif sur lequel les pôles SOLAPP et Infra adaptent et crée les produits et services.

Un chapitre spécifique décrit les principales plateformes et leurs interactions.

Par ailleurs la DSI doit gérer un contexte d’infrastructures multiples intégrant des solutions en mode SaaS, en mode PaaS devant s’intégrer avec les solutions On Premise. Cette trajectoire implique, d’un point de vue système d’information, la capacité à interopérer des SI mais aussi à construire des solutions hybrides mixant l’ensemble de ces évolutions (solutions spécifiques, solutions mutualisées, solutions sur étagère, intégrant les plateformes et gérant les différents modes d’infrastructures avec leurs forces et contraintes respectives.

Enfin, pour les logiciels complets ou pour partie spécifiques, les évolutions d’architecture de l’IT (micro services, architecture orientée données, single page application (SPA) …) constituent des éléments à intégrer par l’ensemble des acteurs contribuant à la réalisation des solutions.

### Administration/gestion des outils de développement

Le présent accord-cadre doit permettre à SOLAPP de pouvoir continuer à appuyer ses développements sur des usines logicielles intégrées. En procédant par incrément et itération, il s’agit d’une part de consolider et poursuivre la modernisation de l’usine logicielle actuelle sur les technologies actuelles (écosystème JAVA et PHP/Symphony notamment), d’élargir les services de l’usine logicielle pour intégrer notamment les plateformes, d’intégrer progressivement les nouvelles technologies sur lesquelles SOLAPP doit intervenir (conteneurisation et orchestration de conteneurs).

Ces évolutions se feront en cohérence, avec le service de forge nationale de l’institut et le département Infrastructures de la DSI.

### Gestion de la qualité/conformité et sécurité des développements applicatifs

Le présent accord-cadre doit également poursuivre et accroître la capacité de la DSI à garantir la qualité et la sécurité des développements.

Il s’agit d’œuvrer progressivement et de manière continue sur ces deux axes, d’une part dans le respect des critères définis au sein des équipes de l’usine de développement, d’autre part dans la mise en place et l’acculturation progressive de techniques et méthodes permettant d’améliorer la sécurité des développements (en lien étroit avec les recommandations de la cellule Sécurité des systèmes d’information (SSI) dans le respect des normes d’usages établies).

### Autres éléments explicatifs

Cette consultation exclut les experts en devops et en exploitation des SI, qui feront l’objet d’une consultation spécifique.

Néanmoins, en complément de leurs compétences propres, il est attendu des soumissionnaires de disposer de personnels ayant des notions suffisantes et des prédispositions à intégrer la démarche Devops (et les principaux outils utilisés au sein de la DSI) et sur l’exploitation des solutions développées.

# Démarche agile contextualisée au sein de la DSI INRAE

Pour rappel, cet accord-cadre décrit le contexte agile du pôle SOLAPP de la DSI. Le lot  « multi-technologies », dont la portée s’étend à l’ensemble des directions et unités INRAE, est utilisable dans des organisations pratiquant des activités de développement et d’assistance à la maîtrise d’œuvre informatiques traditionnelles, mixtes traditionnelles – agiles ou totalement agiles dont les caractéristiques sont à spécifier au travers de marchés subséquents à cet accord-cadre.

Les prestations demandées sont donc à décliner dans un contexte projet :

Agilité

Mixte ou cycle en V

## Démarche Agile

Accompagné depuis 10 ans par un coach agile externe, et pratiquant depuis 12 ans l’agilité, le pôle SOLAPP trouve dans l’agilité des éléments facilitant la production de valeurs au service des métiers (sans considérer l’agilité comme la réponse à tous les problèmes que rencontrent les équipes informatiques).

Les équipes pratiquent notamment les méthodes SCRUM (équipes de développement) et KANBAN (communautés, équipe d'exploitation et d ’exploitabilité, programmes / plateformes).

De par sa structuration (70% d’intervenants externes) et du fait que l’amélioration continue ne doit pas être une expression vide de sens, le pôle SOLAPP tente d’améliorer progressivement ses pratiques.

C’est pourquoi chaque équipe, SM, PO ou intervenant, au-delà de ce qui est mis en place au sein des services, peut rencontrer chaque mois ce coach afin de progresser sur différents aspects (pratique, technique agile, processus).

Au sein des pôles SOLAPP et Infrastructures de la DSI, des sensibilisations et rappels à l’agilité sont régulièrement organisés. L’organisation DSI reste, à l’image de l’établissement, en cours d’acculturation à l’agilité.

Les métiers voient en général des avantages à l’agilité, mais comme au sein de la DSI, le niveau de maturité sur ces pratiques reste très hétérogène.

Le titulaire de chaque lot et ses intervenants doivent donc s’inscrire dans cette démarche.

## Démarche DevOps

Cette démarche, plus récente au sein de la DSI, recouvre une multitude de compréhensions hétérogènes.

### Le contexte

Au sein de la DSI, le contexte est le suivant :

- L’hébergement des applicatifs est réalisé dans des DC pilotés par le département d’infrastructure

La tendance est à la bascule progressive à l’initiative de la DSI vers des solutions Cloud (SaaS, PaaS). En 2025, cela représente une part de plus en plus conséquente en cohérence avec la doctrine de l’état Cloud au centre (approche Cloud First).

Les responsabilités au sein de la DSI constituent également un entrant définissant un cadre :

L’enjeu principal du département Infrastructures réside dans la production de valeurs en développant des socles d’infrastructures fiables et performants au bénéfice des SI institutionnels. Ceci se traduit par une obligation de garantie de services en production marquée notamment par un contrôle renforcé de la sécurité des flux, des capacités, et des accès privilégiés (comptes à privilèges – notamment root - limités) ; A noter que la conteneurisation est utilisée pour améliorer le cycle de livraison des environnements et applications. Un système de gestion des accès à privilèges (PAM) est prévu pour être opérationnel en 2026.

L’enjeu principal du pôle SOLAPP réside dans la production de valeur en réalisant des solutions applicatives. Ce qui se traduit par des demandes pouvant apparaitre fortes pour les équipes d’infrastructures (ex : délégation totale de responsabilité pour l’installation de produits, utilisations de composants/versions utiles pour le besoin).

### L'objectif

Le contexte illustre que la mise en œuvre de la démarche DevOps à la DSI reste récente (depuis 2022).

L’ambition des pôles Infrastructures et SOLAPP est d’œuvrer collectivement à la mise en place et à la pérennisation de la démarche DevSecOps sur la durée de cet accord-cadre. L’intégration continue, l’automatisation, et la conteneurisation constituent le socle à mettre en œuvre en cohérence avec les évolutions du cadre défini ci-dessus. Un programme transverse DevSecOps existe depuis 2024 au sein de la DSI visant à insérer la sécurité dès la phase de conception.

Les intervenants du titulaire doivent être sensibilisés à la démarche DevSecOps et prédisposés à contribuer à la réussite progressive de sa mise en place.

# Technologies

## Langages, outils, plateformes et composants

Ce radar reflète l’état à date des technologies et composants dans le panorama de SOLAPP d’aujourd’hui et est donc susceptible d’évoluer.

| Ref. Exigence | Exigence |
| --- | --- |
| 4.1 | Le titulaire s’engage à honorer ses prestations tant sur l’ensemble du périmètre existant défini par le lot que sur ses évolutions futures. |

## Usine logicielle SOLAPP

Le titulaire devra aligner ses infrastructures pour le développement de solutions sur l’usine logicielle actuelle (ici celle de l’écosystème JAVA) et ses évolutions (auxquelles il contribuera) afin d’automatiser l’intégration et maîtriser la qualité de production.

De manière standard, chaque applicatif dispose d’un environnement de test, d’intégration, de préproduction et de production.

L’environnement de développement se résume au poste du développeur.

Progressivement, les applicatifs vont être adaptés afin d’être déployés dans des conteneurs. Dans un premier temps sur des environnements dédiés avec des technologies comme docker compose et dans un second temps sur des orchestrateurs de conteneurs type Kubernetes.

Des évolutions vers des déploiements continus ou d’autres solutions d’automatisation sont possibles.

L’accès aux ressources INRAE se fait via l’utilisation du service de VPN auquel seront habilités les intervenants du titulaire.

# Plateformes DSI SOLAPP

Les plateformes développées et maintenues par SOLAPP ont pour vocation de contribuer au développement et à la mise à disposition de produits à destination des métiers d’INRAE.

## Plateforme PID

La PID (Plateforme d’Intégration des Données) est incluse dans le périmètre des prestations du présent accord-cadre.

Le titulaire utilise et développe les produits et services de la Plateforme d’Intégration de Données (PID), en s’adaptant à son évolution régulière.

### Enjeux de la plateforme PID

S’inscrire dans une architecture d’établissement orienté service, permettant d’exposer les données

Désynchronisation entre la production et la consommation des données (principe Command and Query Responsibility Segregation (CQRS))

Permet d'avoir la certitude de disposer de la dernière donnée rafraichie même si on n'accède pas au SI garant de la donnée

La donnée sera toujours fournie même si elle n'est pas à son meilleur degré de fraîcheur

Les données dans la plateforme d'intégration ne concernent pas uniquement des données référentielles

Agrège les données provenant de différents fournisseurs afin de restituer un tout cohérent

Dans l’architecture INRAE, seule la plateforme d’intégration à vocation à partager les données réutilisables dans de multiples contextes (ex : un client récupérant des données référentielles n’est pas habilité à les redistribuer à un autre applicatif).

Fournir la documentation et les outils techniques pour consommer et exploiter les données exposées

S’inscrire dans une architecture orientée événements en permettant la diffusion et le rejeu d’événements Métiers.

### Définition de la plateforme PID

C’est un bus de service pour l’établissement INRAE ajoutant des fonctionnalités d’agrégation, de recherche et de composition d’information.

Fonctionnalité de gestion de messages asynchrones (Middleware Oriented Message MOM)

Fonctionnalité d’exposition de service web au travers d’un API Manager

Fonctionnalité de transformation / extraction / adaptation des données via un ETL

Fonctionnalité de monitoring et surveillance des processus techniques et métiers

La plateforme d’intégration INRAE est donc l’assemblage de composants socles et de produits.

### Usagers de la plateforme PID

Applications ayant besoin des données partagées au sein du SI INRAE quelle que soit la localisation de l’applicatif (SaaS, PaaS, On Premise) pour l’ensemble de l’institut (principalement les applications institutionnelles mais également des unités de recherche)

Gouvernance de la donnée

Toute demande d’accès aux données Personnes et/ou Structures passe par un accord de DIAGONAL ou DRH en tant que garant des référentiels d’établissement (Personne, Structures, Mandats, Partenaires, Partenariats) ou par la direction concernée pour leurs données partagées (DIFA pour le référentiel Budgétaire, DIPSO pour Thesaurus, CNUE pour les Infra de recherche …)

Toute demande d’accès aux autres données passe par un accord du garant des données.

### Les composants de la plateforme PID

WSO2 v4 (une étude est en cours pour savoir si nous conservons cet outil ou choisissons un autre outil d’API Manager)

Elastic Stack v8

MongoDB v7

PostgresSQL v15

Talend v8

ActiveMq Artemis v2

JAVA v17

### Roadmap de la plateforme PID

#### Sur sa partie socle technique

Evolution de son socle (respect de la maintenabilité, de la sécurité, de la performance)

Améliorer ses performances intrinsèques (PCA, scalabilité)

Améliorer l’ordonnancement des traitements

Gestion de l’obsolescence de l’infrastructure (OS, VM …) et langages (JAVA 21)

#### Sur sa partie exposition

Elargir le scope de ses fonctionnalités (basculer de l’information J+1 à H+1), fournir différents scopes de données (anticipées, historisées, dernière information disponible) en s’intégrant avec l’évolution du SI Décisionnel

Continuer à élargir le nombre de fournisseurs de données du SI INRAE

Améliorer la documentation, diffusion et gouvernance des API Asynchrones

Renforcer et élargir le service de diffusion d’événements métiers

### Les produits de la plateforme PID

#### Padre

PADRE (Portail d'Accès aux Données Référentielles Exposées) est le produit majeur de la plateforme d’intégration. Il expose les données des fournisseurs de données au travers de 3 modalités techniques :

Une exposition en ressources REST derrière un API Manager,

Une exposition en format fichier (via un outil ETL) ou API REST

Une exposition via des évènements de certaines données (via un broker de message)

La roadmap de PADRE en Juillet 2025 est la suivante :

Finir la migration sur le socle PID (Plateforme Intégration des données) 2

Exposition des données utilisateurs

Exposition de nouveaux évènements (structures, personnes)

Nouvelles versions exposées des données Structures et Personnes

Observabilité et dashboards des différents traitements et expositions

Finalisation du décommissionnement de l’ensemble des composants obsolètes

Son architecture cible PADRE est la suivante :

Les enjeux majeurs consisteront à finir la migration sur la nouvelle stack technique, afin de pouvoir décommissionner l’ancienne, et d’assurer la haute disponibilité des services de la plateforme.

#### Sufi

Sufi est un programme utilisé pour monitorer, relancer, visualiser l’ensemble des traitements de l’ETL chaque jour.

#### GDDI

GDDI est un programme permettant de générer dynamiquement des listes de données sur la base de données croisées des données référentielles. Sa première utilisation a consisté à peupler les groupes de distribution exchange institutionnels.

Une réécriture de cette application est prévue.

## Plateformes scientifiques

Les plateformes nationales existantes et futures sont incluses par défaut dans le périmètre des prestations du présent accord-cadre sauf justification technique contraire.

### Nuage des plateformes Scientifiques nationales

Parmi les plateformes nationales, opérées au moins en partie par les équipes DSI, que ce soit au niveau de la mise en place de la solution, des infrastructures ou des opérations d’exploitation / d’exploitabilité, trois sont décrites ci-dessous.

Au gré des besoins et arbitrages, d’autres plateformes peuvent apparaître.

Les intervenants agissent au sein de l’ensemble des départements SOLAPP ou Infrastructures de la DSI.

### Plateforme Knime

La plateforme Knime est dans le périmètre du présent accord-cadre.

Le titulaire contribue, au sens équipe intégrée, aux équipes développant l’offre de service de la plateforme Knime (notamment sur les compétences possibles SM, de testeurs, de développeurs de flux sur la plateforme, d’exploitants ou de DevOps)

Cette plateforme est disponible ici : https://www.knime.com/

En 2025, INRAE utilise Knime Hub en version 1.14 en mode cluster K8S partagé.

#### Produit le plus significatif de la plateforme : BBI

BBI, dont le développement s’appuie sur la plateforme d’analyse de données Knime, est la solution de production d’indicateurs bibliométriques d’INRAE.

Elle permet de recenser, d’analyser et d’évaluer le plus finement possible les publications scientifiques produites par les scientifiques d’INRAE.

Elle offre la possibilité d’analyser l’évolution d’un thème de recherche à l’échelle d’un pays, d’une institution, de sous-thématiques, etc.

Elle est utilisée, en appui, comme outil d’aide à la décision de politique scientifique pour déterminer les forces et les faiblesses et orienter les actions de l’institut.

### Plateforme Geodata INRAE

La plateforme Géodata INRAE (Infrastructure de Données Géographiques) est hors périmètre d’expertise et de développement spécifique du présent accord-cadre.

Le titulaire contribue, au sens équipe intégrée, aux équipes développant l’offre de service de la plateforme Geodata INRAE (notamment sur les compétences possibles SM, de testeurs, d’exploitants ou de DevOps)

Il s’agit d’un projet géré par le CATI GEDEOP (https ://agroenvgeo.data.inra.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/home)

Une IDG propose un ensemble de data services, dont un catalogue de métadonnées, un outil de cartographie, de visualisation et d’extraction de données, apportant ainsi une première réponse à la FAIRisation des données à composante spatiale. Une IDG repose sur l’implémentation des standards de l’OGC (Open Geospatial Consortium) et suit les recommandations de la directive Inspire. L’arrivée de nouveaux services de data visualisation peut étendre considérablement l’usage d’une IDG, qui va maintenant bien au-delà de la manipulation « traditionnelle » des données spatiales avec les SIG (Systèmes d’Informations Géographiques) traditionnels.

Les compétences nécessaires seront autour du logiciel GeOrchestra (https ://www.georchestra.org/fr/) et des outils de conteneurisation (KUBERNETES notamment).

## Plateforme GED

La plateforme GED est hors périmètre d’expertise et de développement spécifique du présent accord-cadre.

Le titulaire contribue, au sens équipe intégrée, aux équipes développant l’offre de service de la plateforme GED (notamment sur les compétences possibles de PO, SM, de testeurs, d’exploitants, de développeurs Talend ou Java ou de DevOps)

La plateforme GED repose sur Alfresco Content Services Enterprise 23.1

### Enjeux de la plateforme GED

L’enjeu principal consiste à offrir des services de GED pour les applications INRAE (centrées dans un premier temps sur les applications institutionnelles d’appui).

Elle sera accessible aux administrateurs techniques (DSI ou partenaires) et aux administrateurs fonctionnels des applications (en général les directions d’appui INRAE).

### Roadmap de la plateforme GED

L’évolution de la plateforme GED suit 3 axes :

Offre de service et intégration pour les nouveaux projets nécessitant une plateforme GED

Passage de l’architecture en mode cluster

Mise en place d’outils d’observabilité, d’exploitation, de support en mode industrialisé.

### Composants et architecture de la plateforme GED

Cette plateforme repose sur Alfresco Content Services Enterprise distribué par Hyland.

## Plateforme IAM (Identités, Habilitations, Accès)

La plateforme IAM est hors périmètre d’expertise et de développement spécifique de cet accord-cadre.

Le titulaire contribue, au sens équipe intégrée, aux équipes développant l’offre de service de la plateforme IAM (notamment sur les compétences possibles de SM, de testeurs, d’exploitants, de développeurs Talend ou Javascript)

Le titulaire du marché IAM utilise et développe les produits et services de la Plateforme Identité, en s’adaptant à son évolution régulière.

### Enjeux de la plateforme IAM

La plateforme IAM est le socle du programme national d’établissement de Gestion des identités, des accès, des habilitations et des rôles (IAM).

Il est donc constitué de 3 briques fonctionnelles majeures :

La gestion des Identités numérique

La gestion des accès et autorisations

La gestion des habilitations et des rôles

### Roadmap de la plateforme IAM

La roadmap du programme IAM se découpe en 3 features fondamentales :

          - Sécurisation du SI

            - Généralisation de l’offre d’authentification Multi-Facteur

            - Gestion des comptes à privilèges

          - Généralisation et extension de l’offre de service de gestion des habilitations

          - MCO des règles de gouvernance de l’état des identités

### Composants et architecture de la plateforme IAM

#### Architecture cible IAM

La gestion des identités (IDM) repose sur Bing Identity 7.2

La gestion des accès (AM) repose sur Lemon Ldap NG.

La gestion des habilitations repose sur IDM et la plateforme BPM.

#### Eris

Eris est un outil utilisé par l’ensemble des agents du support INRAE, permettant de consulter, au grain de l'agent, une partie des données stockées dans les principaux composants du SI INRAE institutionnel (HRA, SINAPS, PADRE, Ariane, Ldap, Ad...) mais aussi d’autres informations utiles (doublons, association des externes à des applications...)

## Plateforme SINAPS

La plateforme Sinaps est hors périmètre d’expertise et de développement spécifique de cet accord-cadre.

Le titulaire contribue, au sens équipe intégrée, aux équipes développant l’offre de service de la plateforme Sinaps (notamment sur les compétences possibles de PO, de SM, de testeurs, d’exploitants, de développeurs Talend ou Java)

### Enjeux de la plateforme SINAPS

Les enjeux principaux de la mise en place de la plateforme SINAPS réside :

Dans un meilleur pilotage de l’établissement avec la capacité de disposer progressivement de données de plus en plus fiables.

La capacité de gouvernance des données référentielles (fournie par le socle fondé sur un outil de Master Data Management) par les garants des données

Une étape fondatrice vers la stratégie à moyen terme de l’établissement autour des solutions mutualisées (SIFAC / SIHAM /… ) fédérées par SINAPS.

### Roadmap de la plateforme SINAPS

Le socle de la plateforme SINAPS est piloté et mis en œuvre par l’AMUE.

INRAE suit et s’adapte à ce socle.

### Composants et architecture de la plateforme SINAPS

Extrait de la documentation AMUE :

Le référentiel de données ou Master Data Management (MDM) est basé sur la technologie EBX 5.9.

L’intégration du MDM dans le SI est faite par un ESB (Entreprise Service Bus) basé sur la technologie iWay 8.

## Plateforme BPM

La plateforme BPM est hors périmètre d’expertise et de développement spécifique de cet accord-cadre.

Le titulaire contribue, au sens équipe intégrée, aux équipes développant l’offre de service de la plateforme BPM (notamment sur les compétences possibles de PO, de SM, de testeurs, d’exploitants, de développeurs Talend)

### Enjeux de la plateforme BPM

L’enjeu de cette plateforme s’inscrit dans la démarche processus au service de la modernisation et de la consolidation des fonctions support qui constitue un enjeu majeur et attendu du Plan de modernisation des fonctions supports (PMFS).

### Roadmap de la plateforme BPM

Le socle de la plateforme BPM est piloté et géré par son éditeur Blueway.

INRAE suit et s’adapte à ce socle avec la volonté d’être au plus tard 1 an après chaque version majeure sur cette version en production (ex : la version 7.1 de l’éditeur qui sortira fin 2025 devra être opérationnelle pour INRAE à l’été 2026).

INRAE va également utiliser le module ForumRH dont la roadmap est

### Composants et architecture de la plateforme BPM

INRAE utilise la version 7.01 de la solution Blueway et 1.1.0 de ForumRH.

# Produits

L’objet de cette partie n’est pas de décrire l’ensemble des produits que gèrent les équipes SOLAPP ou infrastructures (plus de 50) mais de présenter quelques exemples significatifs des différents produits de cet accord-cadre multi-technologies afin que le titulaire comprenne les types de projets auxquels il devra contribuer.

## BIOSEC

#### Description fonctionnelle

Le système d’information BIOSEC est composé de deux services distincts nommés respectivement VICTOR et MARIE. L’objectif de cet écosystème est de maîtriser le déroulement des activités scientifiques sous contraintes réglementaires menées à INRAE.

VICTOR, portail de veille sur les cadres, textes et objets réglementés (animaux, plantes, virus, agents pathogènes, substances, etc.) met à disposition des agents INRAE l'information règlementaire sur l'utilisation d'objets dans le cadre de leurs recherches. Les textes réglementaires sont issus des plateformes LégiFrance et Eurlex et sont enrichis à l'aide de vocabulaires standardisés (référentiels EPPO et ICTV).

MARIE est un outil de management des activités règlementées. Il permet de gérer notamment les habilitations nécessaires pour intervenir sur certaines expérimentations et toute la documentation associée au respect de la règlementation (livrets de compétences, demandes d’autorisations de projet, registres règlementaires, habilitations, etc.).

#### Description technique

Ces deux systèmes d’information s’appuient sur les mêmes socles techniques : php symfony pour le back-end, React pour le front-end, API Platform pour la communication back/front, Elastic search pour la fouille de données, docker pour l’exécution, Robot Framework pour les tests automatisés, Gitlab pour la partie CI/CD. La persistance des données est assurée par Postgres et Alfresco pour la gestion électronique de documents.

## LIRIC

#### Description fonctionnelle

Landscape of INRAE Research Infrastructures (LIRIC) est une base de référencement des Infrastructures de recherche IRs, des Infrastructure Collectives Scientifiques ISCs et des dispositifs. Elle permet de connaître les liaisons et la composition de chaque couche.

Les dispositifs sont, à INRAE des entités qui produisent la "matière brute" (données, sujets d'études, etc.) et les outils nécessaires à la recherche. Ils peuvent être de plusieurs types :

Unités expérimentales

Installations expérimentales

Plateformes

Centre de ressources biologiques

Les observatoires (Observatoire de Recherche en Environnement, Système d'Observation et d'Expérimentation sur le long terme  pour la Recherche en Environnement)

Les ISCs (Infrastructures Scientifiques Collectives) sont des dispositifs labellisés par les 2 commissions pilotées par le DISC (Délégué des Infrastructures Scientifiques Collectives) :

La CNUE (Commission Nationale des Unités Expérimentales)

la CNOC (Commission Nationale des Outils Collectifs).

La labellisation permet de reconnaître un dispositif répondant à un minimum de critères au niveau de son activité, de ses partenariats, de son plan de gestion de données.

Les IRs (Infrastructures de Recherche) sont composées de plusieurs ISCs et dispositifs. Elles ont vocation à être visible au niveau international.

L'application LIRIC permet de décrire les entités composantes du dispositif expérimental d’INRAE :

En listant les dispositifs, les ISCs et les IRs, elle permet d'afficher les détails de ceux-ci et de les éditer (site internet, fonctions, acteurs, participations aux fonctions et unités de rattachement, etc.)

En décrivant les liens entre ces différents niveaux au travers des fonctions scientifiques, techniques et expérimentales.

En mettant à disposition toutes ces informations au reste du SI de l'institut via la plateforme d'intégration.

Cette application permet de décrire les ressources des différents niveaux à savoir :

Actuellement :

  - Les ressources humaines

  - Les ressources matérielles (immobilisations)

  - Les ressources financières : budgets et dépenses

  - Le foncier bâti

Dans les versions futures :

  - Le foncier non bâti

  - Les contrats

#### Description technique

L'application est composée :

- D'une API rest exposant les données des infrastructures de recherche

- D'une application de consultation et de modification des infrastructures de recherche avec une partie backend et une partie frontend

Langage Java (back) et Angular Cli (Front).

## SID Partenariat

Le SID Partenariat est en dehors du périmètre d’expertise et de développement spécifique de cet accord-cadre.

Néanmoins, dans le cadre présent accord-cadre, les intervenants devront réaliser les développements Talend évoqués ci-dessous, l’interopérabilité de ce SID au SI, l’exploitation des composants aux interfaces.

#### Description fonctionnelle

Le SID Partenariat a pour finalité la production d’indicateurs et de tableaux de bords pour l’organisation INRAE sur le périmètre du Partenariat.

Les objets traités dans ce périmètre et issus aujourd’hui de l’applicatif de gestion Flash3 sont :

Les partenaires

Les projets

Les réponses à appel à projet

Les contrats

Les entités opérationnelles (dont les écoles doctorales)

Les contacts

Les centres d’intérêt et domaines d’innovation

Et évidemment toutes les relations entre ces objets.

#### Description technique

Le SID Partenariat est mis en œuvre dans un modèle de type « étoile » (cf Etat de l’art des DataWarehouse), les données sont hébergées dans une base PostGreSql qui est accédée directement via l’outil de restitution Digdash.

La mise à disposition des données se fait par l’intermédiaire de webservices Flash3 adressées par l’outil ETL Talend pour constituer une 1ère base de données (l’ODS – sas technique d’historisation des données brutes du SI de gestion).

Des traitements ETL Talend permettent ensuite la transformation de cet ODS vers la base DataWarehouse.

L’ensemble des traitements de chargement sont quotidiens (exécutés chaque jour ouvrable à 6h).

## Produit SINAPS Personne

Ce produit est mis en production depuis octobre 2024.

#### Description fonctionnelle

Disposer d’une identité unique de la personne dans le SI

Cela veut dire en particulier

Disposer des attributs de personne nécessaires à la définition et à la gestion d’une identité unique au sein de l’établissement INRAE

Mettre en place une organisation, un processus et un outillage permettant de fournir cette identité unique (principalement de réaliser le dédoublonnage).

#### Description technique

## Produit autour de SIFAC

#### Description fonctionnelle

SIFAC est un produit développé par l’AMUE. Ce que nous gérons concerne les interopérabilités entre le SI INRAE et SIFAC.

#### Description technique

A titre d’illustration les principales compétences nécessaires sur ce périmètre au-delà des différentes plateformes évoquées par ailleurs sont concentrées autour de :

      - Développement de flux en Talend

      - IHM Simulation Paie en java

# Exigences transverses, Dispositions communes à l'ensemble des prestations

Sauf mention contraire, les exigences et dispositions décrites ci-après sont adaptées à l’ensemble des bénéficiaires du présent marché DSI et autres Directions et unités de l’Institut).

## Principes d’exécution des prestations et cadre qualité

Bien que n’étant pas exclusives au sein d’INRAE, les méthodes agiles (Scrum, Kanban) et la démarche DevOps influencent fondamentalement l’orientation et l’organisation des activités de la DSI. La description de certains principes d’exécution et du cadre de qualité décrits ci-après peut-être orientée. Pour autant ces principes restent adaptables et donc applicables à des environnements et écosystèmes dits conventionnels.

### Obligations et responsabilités respectives

| Ref. | Exigence |
| --- | --- |
| Ex_PE_01 | La langue applicable pour la réalisation des prestations (échanges, communication, production des livrables) est le Français. Chaque intervenant doit savoir parler et comprendre le français. Les intervenants du titulaire doivent être dans des créneaux horaires compatibles avec ceux de la France métropolitaine. |
| Ex_PE_02 | Le titulaire doit respecter l’ensemble des consignes de sécurité locales liées aux sites ou aux environnements sur lesquels il intervient. |
| Ex_PE_03 | Le titulaire doit respecter les consignes de sécurité logiques pour l’accès aux systèmes définies par INRAE. |
| Ex_PE_04 | Le titulaire fournit, met en place et maintient : Les équipements de travail (poste de travail avec le niveau de droits nécessaire, moyens de communication) de ses intervenants conformes à la politique de sécurité des systèmes d’information Les moyens individuels de protection / sécurité pour les gestes de proximité - La « configuration » des accès aux environnements et outils d’INRAE - Les moyens de communication (réseau) entre ses sites et le site d’INRAE Une présentation de la politique de renouvellement des équipements mise en place au sein de la société serait appréciée |
| Ex_PE_05 | Le titulaire s’engage à ce que chaque intervenant se conforme aux modalités particulières de fonctionnement et à l’organisation de l’équipe qu’il intègre. |

INRAE désigne le responsable du service ou son adjoint, pour les prestations du présent accord-cadre, comme l’interlocuteur privilégié du titulaire.

Pour l’ensemble des opérations, INRAE met à disposition du titulaire :

- Les accès au réseau d’INRAE

- L’accès aux environnements à exploiter

- L’accès aux différents outils INRAE nécessaires à l’exécution des travaux

- L’accès à l’ensemble de la documentation existante concernée par cet accord-cadre

### Principes d’exécution des prestations

#### Outils collaboratifs et espaces documentaires

Le titulaire s’engage dans une étroite collaboration avec les équipes INRAE. A cet effet, la collaboration en équipes physiques ou virtuelles doit mobiliser des outillages collaboratifs fournis par le titulaire compatibles et intégrés à ceux d’INRAE.

L’offre des outils collaboratifs utilisés au sein de SOLAPP reste plurielle. On retrouve notamment :

- Espace de stockage d’information : Sharepoint, Nextcloud

- Channel de communication : Mattermost

- Outils de visioconférence : Teams, Zoom, https://webinaire.numerique.gouv.fr/

- Outils de suivi des incidents : ServiceNow

- Outils d’équipe : Kantree, IceScrum, Klaxoon, PeopleMap

| Ref. | Exigence |
| --- | --- |
| Ex_PE_06 | Le titulaire s’engage à fournir à ses intervenants la capacité d’utiliser les outillages collaboratifs compatibles et intégrés à ceux d’INRAE |

| Ref. | Exigence |
| --- | --- |
| Ex_PE_07 | Le titulaire s’engage à stocker dans l’outillage d’espaces documentaires mobilisé par INRAE tout document produit dans le cadre des prestations du présent accord-cadre et à respecter les consignes et contraintes associées définies par INRAE. |

#### Gestion des anomalies et des incidents

La traçabilité des échanges et des activités est en effet une composante essentielle de l’exploitation. La DSI d’INRAE enregistre et suit toutes ses activités au travers de l’outil de gestion des demandes « Ariane » qui s’appuie sur la solution ServiceNow (à la date de rédaction du présent appel d’offres).

Le titulaire adopte l’utilisation de cet outil pour tous les processus dans lesquels il intervient à la demande de la DSI et respecte les consignes et contraintes associées définies par INRAE. Il respectera les mêmes engagements en cas de changement d’outil par INRAE.

| Ref. | Exigence |
| --- | --- |
| Ex_PE_08 | Sauf mention contraire, le titulaire s’engage à utiliser la solution proposée par INRAE pour tous les processus couverts par la solution dans lesquels il intervient et à respecter les consignes et contraintes associées définies par INRAE. |

##### Gestion des anomalies

Pour le SI institutionnel, les anomalies sont catégorisées de la manière suivante :

- Impact bloquant : désigne toute anomalie qui provoque l'impossibilité d'utiliser au moins une fonction fondamentale de l'applicatif.

- Impact majeur : désigne toute anomalie qui dégrade l'utilisation d'une fonction essentielle de l'applicatif.

- Impact mineur : désigne toute autre anomalie que les anomalies bloquantes ou majeures de l'applicatif.

Dans un contexte de projet agile, les anomalies détectées sur les stories livrées seront considérées comme des défauts. Elles feront donc partie du backlog et seront priorisées au regard des autres éléments du backlog pour être prises en charge dans la planification des sprints suivants. En pratique, seules les anomalies bloquantes peuvent être intégrées en cours d’un sprint (décision revenant aux PO de produits).

Dans un contexte de projet mixte agile / cycle en V ou cycle en V, le processus de gestion des anomalies est à définir dans le PAQ.

##### Gestion des incidents

Pour la résolution des incidents sur le SI institutionnel en conformité avec les niveaux de services contractualisés, les intervenants du titulaire réalisent les actions relevant de leur périmètre tel que défini préalablement dans le PAQ.

#### Activités orientées DevOps

Dans le cadre de la démarche d’amélioration de l’efficacité opérationnelle au travers d’une approche 
« DevOps », le titulaire peut être, à titre d’exemples, mobilisé pour des échanges avec le pôle Infrastructures pour :

- Maîtriser et intégrer dans le cadre de ses travaux les architectures logicielles et des infrastructures

- Connaître les conditions techniques de mise en production et d’exploitation

- Contribuer à produire les livrables d’exploitation

- Apporter pendant toute l’exécution de l’accord-cadre son expertise à INRAE au titre de son devoir de conseil et de veille

| Ref. | Exigence |
| --- | --- |
| Ex_PE_09 | Le titulaire s’engage dans l’amélioration de l’efficacité opérationnelle au travers d'une approche DevOps et doit donc inscrire ses actions dans la démarche d’INRAE et contribuer pleinement à l’atteinte de ses objectifs. |

### Exigences règlementaire de confidentialité et sécurisation des données applicables au titulaire et ses sous-traitants

| Ref. | Exigence |
| --- | --- |
| Ex_PE_10 | L’offre du titulaire respecte les obligations posées par le CCAP. |
| Ex_PE_11 | La gestion des données doit répondre aux exigences posées par le règlement européen sur les données personnelles, l'ANSSI et la DINUM. |
| Ex_PE_12 | La prestation doit être conforme aux référentiels ainsi qu'au règlement et doit évoluer conformément à leurs éventuelles révisions. |

L’offre du titulaire respecte les obligations posées par le CCAP. De plus, la gestion des données doit répondre aux exigences posées par le règlement européen sur les données personnelles, l'ANSSI et la DINUM.

La prestation doit être conforme aux référentiels ainsi qu'au règlement et doit évoluer conformément à leurs éventuelles révisions :

#### Conformité au RGI

Le référentiel général d'interopérabilité fixe les règles techniques permettant d’assurer l’interopérabilité des systèmes d’information. Il détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives.

La dernière version du RGI figure dans l'arrêté en date du 20 avril 2016. (JORF n°0095 du 22 avril 2016 texte n° 1)

Informations concernant le RGI :

https://www.numerique.gouv.fr/offre-accompagnement/reference-interoperabilite-rgi/

#### Conformité au RGAA

L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (mis à jour en juillet 2018) pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fait de l’accessibilité une exigence pour tous les services de communication publique en ligne de l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics qui en dépendent. Il stipule que les informations diffusées par ces services doivent être accessibles à tous.

Le RGAA, à forte dimension technique, propose une traduction opérationnelle des critères d’accessibilité issus des règles internationales ainsi qu’une méthodologie pour vérifier la conformité à ces critères.

La version 4.1.2 du RGAA a été mis à jour le 18 avril 2023.

Informations concernant le RGAA :

https://accessibilite.numerique.gouv.fr/

#### Conformité au RGS

Le référentiel général de sécurité est pris en application du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives.

La solution doit respecter les recommandations du RGS et particulièrement parmi celles-ci :

Une obligation de chiffrement des flux de données entre INRAE et le prestataire ainsi que ses sous-traitants éventuels,

Une recommandation de chiffrement du serveur qui stockera les données INRAE chez le prestataire. Cette fonctionnalité non-obligatoire est chiffrée le cas échéant dans le bordereau des prix du titulaire dans l'hypothèse où elle n'est pas prévue en standard dans la solution.

La version 2.0 date du 14 octobre 2024.

Informations concernant le RGS :

http://www.ssi.gouv.fr/administration/reglementation/confiance-numerique/le-referentiel-general-de-securite-rgs/

#### Conformité à la PSSIE

La Politique de Sécurité des Systèmes d’information de l’Etat est entrée en vigueur le 19/08/2014, qui fixe les règles de protection applicables aux systèmes d’information de l’Etat.

Informations concernant la PSSIE :

https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/reglementation/protection-des-systemes-dinformations/la-politique-de-securite-des-systemes-dinformation-de-letat-pssie/

#### Conformité au règlement européen 2016/679 - RGPD

Il est relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees.), et plus largement :

Le titulaire garantit la conformité de la solution proposée aux exigences de privacy by design prévues par le règlement européen,

L'offre technique du titulaire présente sa politique de protection des données, sa politique de sécurité des données et le cas échéant, l’analyse de risque et l’étude d’impact sur la vie privée de la solution proposée.

L’étude d’impact est nécessaire dans les cas visés par la CNIL sur son site : https://www.cnil.fr/fr/ce-quil-faut-savoir-sur-lanalyse-dimpact-relative-la-protection-des-donnees-aipdEn complément de la clause de confidentialité prévue par le CCAG-TIC et des exigences du règlement européen quant au traitement des données à caractère personnel dont le titulaire est conjointement responsable, le titulaire garantit la stricte confidentialité de l'ensemble des données INRAE obtenues dans le cadre de l'exécution du présent marché. La signature d’accords de confidentialité spécifiques, par les salariés intervenant dans le cadre du traitement des données INRAE, pourra être exigée par l'Institut auprès du titulaire.

Le titulaire s'engage, le cas échéant, après notification et avant mise en production de la solution, à contractualiser avec INRAE le contrat de sous-traitance RGPD annexé au marché.

Selon le montant du marché, le contrat RGPD choisi par INRAE sera au choix :

- Le contrat type de sous-traitance RGPD issu de la DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/915 DE LA COMMISSION du 4 juin 2021 https://www.cnil.fr/fr/commande-publique-quel-acteur-est-responsable-au-regard-du-rgpd

- Le contrat type de sous-traitance RGPD publié par la CNIL https://www.cnil.fr/fr/sous-traitance-exemple-de-clauses

#### Accords de confidentialité spécifiques

En complément de la clause de confidentialité prévue par le CCAG-TIC et des exigences du règlement européen quant au traitement des données à caractère personnel dont le titulaire est conjointement responsable, le titulaire garantit la stricte confidentialité de l'ensemble des données INRAE obtenues dans le cadre de l'exécution du présent accord-cadre. La signature d’accords de confidentialité spécifiques, par les salariés intervenant dans le cadre du traitement des données INRAE, peut être exigée par l'Institut auprès du titulaire.

#### Obligation de sécurisation des données

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| Ex_PE_13 | Au titre de son obligation de sécurisation des données, le titulaire s'engage donc notamment à : - Respecter les conditions de sécurité et transfert des données imposées par le CCAP de l’accord-cadre - Ne pas utiliser ou copier les données traitées à des fins autres que celles spécifiées au présent accord-cadre - Ne pas divulguer les données à d'autres personnes privées ou publiques, physiques ou morales - Prendre toutes les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des données - Prendre toutes les mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des données traitées dans le cadre du présent accord-cadre - Mettre en œuvre des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes, services de traitement et des données - Pour les prestations nécessitant le traitement de données personnelles et autres données sensibles, présenter à l’Institut la clause de confidentialité intégrée aux contrats de travail de ses salariés ou aux engagements de confidentialité spécifiques signés par ces derniers, ainsi que celles des contrats de sous-traitance établis pour l’exécution du présent accord-cadre - Mettre en œuvre des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données et leur accès en cas d'incident physique ou technique dans des délais appropriés - Mettre en œuvre une procédure de test, analyse et évaluation régulière de l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles assurant la sécurité des données - Restituer l'intégralité des données exigées par INRAE puis détruire l'ensemble des données INRAE détenues par le titulaire ou ses sous-traitants en fin d’accord-cadre. Un mode de preuve de cette destruction est proposé par le titulaire dans son offre - Mettre à la disposition d'INRAE les informations nécessaires afin de démontrer le respect de ces obligations et, à cette même fin, permettre la réalisation d'audits par INRAE - Garantir pendant la prestation la sécurisation du poste de ses contributeurs (en expliquant à INRAE comment est réalisée cette sécurisation) - Garantir en fin de prestation la suppression définitive des données / sources logicielles éventuelles présentes sur le poste de ses contributeurs. INRAE rappelle qu’il est INTERDIT à tout contributeur de disposer sur son poste des données de production concernant notamment les données personnelles/rh/financières/ sensibles de la population INRAE. |

#### Sécurisation des prestations et du Système d’Information

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| Ex_PE_14 | Au titre de la sécurisation des prestations et du SI, le titulaire s’engage à remettre à INRAE, à l’issue de la phase d’initialisation du présent accord-cadre, le Plan d’Assurance Sécurité (PAS) lié aux prestations de celui-ci ainsi que chacune de ses mises à jour ayant eu lieu pendant sa durée. Lorsqu’elle est disponible, le titulaire fournit sa politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI). |
| Ex_PE_15 | Le titulaire s’engage à ce que dans le cadre de l’exécution du présent accord-cadre, tout sous-traitant respecte l’ensemble des obligations auxquelles s’engage le titulaire et notamment fournir son PAS au même titre que le titulaire. |
| Ex_PE_16 | Seuls les matériels informatiques propriétés du bénéficiaire ou dédiés à son usage exclusif peuvent être connectés directement sur le réseau d’INRAE. Le titulaire s'engage à respecter cette règle et à la faire respecter par les intervenants extérieurs qu'il serait susceptible de solliciter pour l'exécution du présent accord-cadre. Seul INRAE est habilité à accorder une dérogation, sur demande formalisée et argumentée du titulaire. |
| Ex_PE_17 | Aucun jeu de données ou code source, qu'il soit de nature applicative ou produit par les outils de surveillance des systèmes informatiques, ne peut être extrait et confié à un tiers extérieur du présent accord-cadre, sans l'accord express du bénéficiaire (données applicatives, traces de navigation, statistiques de performance et de volumétrie, code source du développement de l'application, …). |
| Ex_PE_18 | Le titulaire doit respecter les règles de conformité en vigueur (RGI, RGAA, RGS, PSSIE, RGPD) |
| Ex_PE_19 | Le titulaire doit respecter les règles de la charte de la sécurité de l’information |
| Ex_PE_20 | Le titulaire doit respecter le Règlement Intérieur d’INRAE lorsque les prestations s’effectuent dans les locaux d’INRAE. |

Le PAS pourra évoluer pendant la durée de l’accord-cadre afin de présenter au minimum les mesures de sécurisation concernant :

- La sensibilisation et la formation des personnels et autres mesures de sécurité organisationnelles

- Les développements spécifiques

- L’hébergement des données et des services

- La gestion des incidents de sécurité du titulaire

- Le maintien en condition de sécurité

- La politique de gestion des postes de travail des intervenants de la prestation objet de l’accord-cadre

- La conformité et les démarches de contrôle interne

## Pilotage et coordination

L’organisation décrite à la date de rédaction de cet accord-cadre est susceptible d’évoluer. Aussi, les principes présentés ci-après peuvent évoluer pendant la durée d’exécution de l’accord-cadre. Par ailleurs, il est entendu que le titulaire adapte la gouvernance en fonction de l’actualité (besoin d’un suivi plus resserré ou non).

Il s’agit pour le titulaire de conduire toutes les actions en lien avec les prestations concernées permettant à la fois de garantir l’atteinte des résultats attendus et la transparence de son déroulement à l’égard d’INRAE, notamment au sein de sa société (formation, gestion des intervenants et de leur carrière …).

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| Ex_PC_01 | Le pilotage des prestations par le titulaire inclut les activités liées aux réunions de pilotage et de contrôle puis les activités de maîtrise de la prestation et de la qualité de service. |
| Ex_PC_02 | Sauf mention contraire, les activités de pilotage s’appliquent à chacune des prestations commandées ou prises en charge par le titulaire. Elles font partie intégrante des activités à accomplir par le titulaire sans qu’il soit nécessaire de déclencher une commande complémentaire. |

Ces actions de pilotage s’inscrivent dans les thématiques suivantes :

- La gestion des intervenants et des compétences sur les activités unités utilisatrices

- Le pilotage opérationnel par sprint

- Le pilotage, la coordination et le suivi contractuel avec les responsables Solapp ou des responsables d’enjeu SOLAPP ou de toute autre unité utilisatrice du marché.

Les articles suivants détaillent les attendus pour les projets Solapp.

Ils servent de standard à la qualité de pilotage attendue. Ils peuvent être repris en l’état ou détaillés pour d’autres projets dans le cadre de marchés subséquents éventuels.

### La gestion des intervenants et des compétences

#### Gestion des intervenants

Pour la réussite du projet, le pouvoir adjudicateur estime que la stabilité des équipes dans la durée, notamment de tous les intervenants ayant un rôle clé est primordiale. Il est donc attendu du titulaire qu’il mette en place les dispositifs nécessaires pour assurer la pérennité des ressources et le maintien de leur motivation.

En ce qui concerne les prestations pour lesquelles le titulaire affecte des intervenants :

- Le titulaire transmet à INRAE les CV des personnels qui interviennent. Ces CV doivent être conformes aux profils contractualisés dans son offre ; Le titulaire s’engage à mettre à disposition d’INRAE des intervenants compétents par rapport aux besoins exprimés.

- INRAE présente au futur intervenant le contexte de sa mission et les enjeux associés.

- Le titulaire informe INRAE de l’évolution de ses intervenants et notamment les arrivées / départs.

  - Le changement d’intervenant doit se réaliser lors d’un changement de sprint sauf accord INRAE et titulaire concerné.

  - Il est demandé au titulaire d’informer le responsable d’enjeu au moins 2 mois avant la date de départ.

  - En cas de remplacement de son (ses) responsable(s) de pilotage, le titulaire doit en informer INRAE au moins 3 mois avant la date de départ afin d’assurer une période de recouvrement d’au moins une release.

Le cas échéant, INRAE informe le titulaire au moins 1 mois avant l’arrêt de prestation d’un intervenant (notamment pour cause d’arrêt immédiat d’un projet ou en cas de problèmes relationnels forts avec d’autres intervenants).

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| Ex_PC_03 | Le titulaire désigne les intervenants en charge de réaliser les travaux, en conformité avec les engagements de compétences pris dans son offre et exigés, le cas échéant, spécifiquement dans les marchés subséquents ou les bons de commande. |
| Ex_PC_04 | Dans l’hypothèse où les intervenants proposés ne correspondent pas aux profils contractualisés ou ne rendent pas un service à la hauteur des engagements contractuels pris par le titulaire au titre du présent accord-cadre, le titulaire réserve à INRAE la possibilité d’en demander le remplacement dans un délai maximum d’un mois sans que cela ne contrevienne à la possibilité pour INRAE d’appliquer des pénalités éventuelles. |
| Ex_PC_05 | Le titulaire installe, met en place et maintient les moyens nécessaires à l’exécution des travaux par ses intervenants (par exemple pour les daily : réunion importante quotidienne, un bureau sans bruit excessif accessible, casque audio et connexion de qualité). Il est notamment exigé un casque de très bonne qualité, un PC adapté pour le développement et la garantie d’un accès internet de qualité. |
| Ex_PC_06 | Le titulaire met en œuvre les plans d’action permettant d’assurer que les intervenants connaissent et respectent les processus, les pratiques, la qualité attendue des travaux par rapport aux standards qualité par l’ensemble de ses ressources. |
| Ex_PC_07 | Le titulaire organise le déplacement des intervenants trois fois par an pour les séminaires des équipes d’accueil INRAE (sur le site d’Avignon en général pour Solapp, sur des sites de France métropolitaine à définir pour les autres équipes de la DSI). |
| Ex_PC_08 | Le titulaire s’assure que les intervenants sont systématiquement disponibles sur les jours travaillés à minima de 10h à 12h et 14h à 17h - heures métropolitaines françaises) et lors des cérémoniaux d’équipe quotidiens. |
| Ex_PC_09 | Le titulaire s’engage à la plus grande stabilité de l’équipe dédiée et à garantir (hors situation imprévisible par le titulaire) une stabilité minimale d’un an de ses intervenants au sein des projets de long terme d’INRAE sous peine d’être susceptible de se voir appliquer les pénalités prévues au présent accord-cadre. |
| Ex_PC_10 | Le titulaire présente les tableaux de bords permettant de suivre et mesurer la qualité de service et de la gestion des intervenants. |

#### Gestion des compétences

La qualité des prestations repose en grande partie sur la capacité du titulaire à mobiliser des intervenants disposant des compétences requises et à les maintenir dans la durée.

Dans toute situation d’évolution de ses intervenants, le titulaire veille au maintien des compétences pour assurer les prestations convenues. En cas de départ / remplacement de personnels, une période de recouvrement et de montée en compétences doit être assurée sans investissement (coût / temps) par INRAE et sans risque sur les activités et les engagements du titulaire (continuité et qualité de service).

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| Ex_PC_11 | Concernant les projets DSI, le titulaire s’engage à ne proposer que des intervenants formés à l’agilité (méthode Scrum, Kanban, acculturation DEVOPS) et de préférence disposant d’une expérience réelle avec ces méthodes de développement lorsque l’intervenant doit intégrer une équipe Agile. |
| Ex_PC_12 | Le titulaire s’assure que chaque intervenant proposé, et plus particulièrement pour les profils testeurs et DEVOPS, ait été formé aux outils utilisés par INRAE dans le cadre de son périmètre d’intervention et les ait de préférence expérimentés. |
| Ex_PC_13 | Le titulaire s’assure que chaque intervenant proposé, et plus particulièrement pour les profils développeurs, soit acculturé au développement dans un environnement en mode PaaS / SaaS (conteneurisé) et coutumier des systèmes interopérables par API notamment. |
| Ex_PC_14 | Le titulaire assure la montée en compétences des intervenants et veille tout au long de la durée des travaux au maintien de ces compétences et à l’acquisition des compétences en cohérence avec les nouveaux besoins à venir. |
| Ex_PC_15 | Concernant les projets DSI, pour optimiser le maintien en compétence de ses intervenants et accompagner les évolutions technologiques du SI d’INRAE, le titulaire s’engage à coordonner tout ou partie du plan de formation de ses intervenants avec celui des collaborateurs de la DSI INRAE au travers notamment de sessions de formation communes. |

### Pilotage opérationnel par sprint

Pour les équipes scrums, les cérémoniaux classiques sont opérés au cours de chaque sprint : les intervenants du titulaire se mobilisent pour la préparation et le bon déroulement de ces instances.

Daily

Revue

Rétrospective

Sprint planning

Affinage Backlog

Le pilotage s’inscrit également sous les actions suivantes :

Coordination des équipes au sein de SOLAPP : les intervenants du titulaire se mobilisent pour la préparation et le bon déroulement de ces instances.

Pilotage INRAE et SOLAPP (non décrites ici) auxquelles participent les chefs de projets informatique (en général les responsables d’enjeu SOLAPP ou PO selon les projets et instances)

#### Daily Stand-Up

L’enjeu consiste à partager de manière transparente chaque jour au sein de chaque équipe.

Les participants pour le daily d’une équipe sont :

Le SM, l’ensemble des intervenants (qu’ils émanent du titulaire ou d’INRAE)

De temps à autre : Le PO

Les livrables minimaux attendus pour le daily sont :

Le partage des tâches réalisées la veille

Le partage des tâches sur lesquelles sont engagés les intervenants pour la journée

Les obstacles éventuels que devra lever le SM

Il est indispensable que chaque intervenant respecte la discipline et soit présent à l’heure fixée ensemble lors du sprint 0.

Nous ne détaillons pas spécifiquement ce cérémonial que nous considérons comme devant être maitrisé par le titulaire pour tous les intervenants.

#### Revue

L’enjeu est de voir de manière factuelle la valeur fournie par l’équipe, une démonstration du produit réalisé, de partager différents métriques (développement, pilotage).

Les participants pour la Revue d’une équipe sont :

Le PO, le SM, l’ensemble des intervenants (qu’ils émanent du titulaire ou d’INRAE)

Très souvent le responsable du service et/ou de l’entité concernée

Des invités éventuels : La MOA, Des experts ayant contribué au sprint.

Les livrables minimaux attendus pour la Revue sont :

Un support numérique de Revue actualisé (ce dont s’assure le SM) intégrant les indicateurs collectifs demandés à l’ensemble des équipes

Une démonstration au PO des stories finalisées (à réaliser par l’équipe)

Nous ne détaillons pas spécifiquement ce cérémonial que nous considérons comme devant être maitrisé par le titulaire pour les intervenants pouvant être des SM.

#### Rétrospective

L’enjeu est d’améliorer le processus de fonctionnement au sein de chaque équipe.

Ce cérémonial permet de recueillir les faits, de partager collectivement une vision des axes d’amélioration et de concrétiser cela par une action concrète dont les effets seront suivis au cours des sprints suivants.

Les participants pour la Rétrospective d’une équipe sont :

Le PO, le SM, l’ensemble des intervenants (qu’ils émanent du titulaire ou d’INRAE)

Les livrables minimaux attendus pour la rétrospective sont :

Une préparation variée et différente dans le temps préparée par le SM

Un support numérique de la synthèse de la rétrospective

Nous ne détaillons pas spécifiquement ce cérémonial que nous considérons comme devant être maitrisé par le titulaire pour les intervenants pouvant être des SM.

#### Sprint planning

L’enjeu principal est, sur la base d’un partage de la roadmap et du Backlog par le PO à l’équipe, de définir, par l’équipe, le contenu de l’itération à venir (en explicitant les différentes tâches à accomplir par story).

Les participants pour le sprint planning d’une équipe sont :

Le PO, le SM, l’ensemble des intervenants (qu’ils émanent du titulaire ou d’INRAE)

Des invités éventuels : Architecte transverse, Exploitant / co-intervenant DEVOPS … selon ce qui a été vu en affinage Backlog

Les livrables minimaux attendus pour le sprint planning sont :

Un engagement de sprint (sprint Backlog)

Une liste des tâches à accomplir par story

Les points de danger / risques en interaction avec les autres équipes / autres acteurs sont à remonter au PO et aux responsables d’enjeu concernés

Nous ne détaillons pas spécifiquement ce cérémonial que nous considérons comme devant être maitrisé par le titulaire.

#### Affinage Backlog

L’enjeu principal consiste à ce que le PO fournisse un premier partage des futures stories qui seront présentées en détail lors du sprint planning.

Les participants pour l’affinage Backlog :

Le PO, le SM, l’ensemble des intervenants (qu’ils émanent du titulaire ou d’INRAE)

Les livrables attendus pour l’affinage Backlog

Une anticipation des adhérences éventuelles avec d’autres produits / équipes à remonter au scrum de scrum.

#### Coordination générale des équipes

Coordination au sein d’une équipe

La relation est privilégiée est celle entre le SM et le PO d’une équipe.

Fréquence : au fil de l’eau

Coordination des interactions techniques entre les équipes Solapp

Les SM remontent les obstacles entre eux et aux responsables d’enjeu

Fréquence : hebdomadaire

Coordination des besoins entre produits

Coordination entre les PO SOLAPP et/ou CP hors SOLAPP impactés

Fréquence : ad hoc

Coordination des interactions avec les besoins d’infrastructure

Coordination entre les responsables Solapp, les responsables d’enjeu/CP/PO, les responsables Infrastructures, la responsable d’exploitation transverse, le correspondant Solapp de la mise en place du DevSecOps

Fréquence : mensuel

Coordination des communautés par profil

Coordination pour définir trajectoires, roadmap de la communauté, problèmes éventuels entre les animateurs de la communauté (qui sont des intervenants INRAE ou du titulaire des lots) et les PO/ responsables d’enjeux/responsables Solapp

Fréquence : mensuel

### Le pilotage, la coordination et le suivi contractuel avec les responsables d’enjeux ou responsables de pôle Solapp

#### Comité contractuel

Il s’agit d’un comité trimestriel organisé par le titulaire.

Ses autres membres sont :

Les managers et responsables commerciaux de cet accord-cadre

La responsable du suivi budgétaire de la DSI (responsable du GAPI)

La gestionnaire du pôle SOLAPP en charge du suivi budgétaire

Les responsables d’enjeux Solapp concernés

Les responsables de service DSI (notamment de l’infrastructure) utilisant cet accord-cadre pour la gestion d’intervenants pour leurs besoins

Le responsable du pôle Ins2pire de la DSI

Le cas échéant, les représentants des bénéficiaires de marchés subséquents

Au moins une fois par semestre, la responsable des achats informatiques INRAE (service des achats de la Direction du financement et des achats) ou son représentant

Sa durée oscille entre 1H et 2h selon les sujets.

L’enjeu consiste à faire notamment un point factuel sur l’exécution de l’accord cadre, les futurs besoins, le suivi contractuel, le suivi des prestations complémentaires et des marchés subséquents, le suivi des indicateurs.

Les livrables attendus sont :

Présentation remise par le titulaire au plus tard 2 jours avant le comité contractuel d’un état des projets et intervenants ainsi qu’une synthèse des indicateurs de performance du marché

Compte-rendu et relevé de décision présentée par le titulaire au plus tard 5 jours après le cocon.

#### Echanges ad hoc

Entre 2 cocons, les responsables d’enjeux DSI impliquant des intervenants du titulaire ont des points d’échange par opportunité (téléphonique, mail, visioconférence) avec les responsables des intervenants du titulaire concernés.

#### Escalade et gestion de crise

- Une situation de crise peut se déclencher notamment pour une des raisons suivantes :

Situation dégradée durable dans l’organisation, les équipes ou dans le fonctionnement d’un composant du périmètre ;

Problème spécifique avec un intervenant (difficulté d’interaction avec une équipe, compétence insuffisante)

Dans une telle situation, une réunion spécifique pourra être organisée à la demande de l’une des deux parties (INRAE, titulaire) pour résoudre le dysfonctionnement.

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| Ex_PC_16 | Le titulaire s’engage à être force de proposition pour la mise en place, la production et l’analyse d’indicateurs de performance adaptés au contexte. |

## Localisation des intervenants / fournitures attendues

Les unités INRAE sont réparties sur l’ensemble du territoire national. 
Les équipes du pole Solapp d’INRAE sont réparties principalement sur les sites d’Avignon, de Montpellier, de Lyon, de Versailles, de Toulouse, de Paris, de Jouy à la date de rédaction du document. Les équipes du département Infrastructures d’INRAE sont dispersées sur la France métropolitaine mais présentes principalement à Toulouse et Jouy-en-Josas. Dans le cadre de l’élargissement des activités du domaine, des personnels des autres centres INRAE pourront travailler au sein de ces équipes.

Le pouvoir adjudicateur n’impose pas de localisation permanente pour toutes les équipes du titulaire pour le présent accord-cadre. INRAE attend du titulaire un haut niveau de proximité et de collaboration, en particulier pour les travaux relatifs à :

L’installation et la montée en compétences ;

La réalisation des produits ;

L’exploitation des produits ;

La réversibilité.

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| Ex_PC_17 | Sauf mention contraire, les prestations des intervenants sont exécutées dans les locaux du titulaire. |

### Activités de développement, d’exploitation, d’intégration et mises en production

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| Ex_PC_18 | Les prestations de développement, d’exploitation, d’intégration et de mises en production pourront être opérées dans un ou plusieurs centres de services organisés dans les locaux du titulaire, sous réserve que ce dernier respecte les contraintes suivantes : Locaux situés en France métropolitaine ou compatibles en termes horaires avec la France (en comprenant la nécessité de venir 2 à 3 fois par an sur le centre d’Avignon*) Equipiers joignables individuellement au téléphone par un / des numéros non surtaxé(s) et en visio-conférence (zoom, teams, webinaire numérique de l’état) ou par chat (Mattermost). - La prestation d’exploitation n’est pas exclusive pour le titulaire de la procédure. |
| Ex_PC_19 | A la mise en place de l’accord-cadre, le titulaire devra présenter à INRAE son/ses centres de services et son organisation. INRAE se réservera le droit, durant la durée de l’accord-cadre, de solliciter une visite annuelle du/des centres de services. |

### Montée en compétences et réversibilité

Dans les situations, respectivement, d’une montée en compétences ou de réversibilité, les équipes du titulaire doivent potentiellement se trouver sur site INRAE en proximité des personnels chargés du transfert ou engagés dans la montée en compétences (INRAE ou partenaire). INRAE mettra à la disposition des intervenants du titulaire les ressources nécessaires pour assurer ces activités.

Après une montée en compétences, les équipes du titulaire resteront potentiellement sur site INRAE sur une durée suffisante pour leur permettre d’acquérir une parfaite autonomie, et pourront ensuite réintégrer les locaux du titulaire.

### Lancement de release

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| Ex_PC_20* | Lors de chaque lancement de release, dans les cas de changement de périmètre ou de nouveaux projets majeurs, les intervenants du titulaire doivent se trouver sur le site INRAE pour la première semaine du sprint 0. |

### Séminaire SOLAPP

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| Ex_PC_21* | Lors de ce cérémonial (1 à 2 fois par an), la présence physique de tout intervenant du titulaire au sein de SOLAPP est souhaitée. Un intervenant absent ne travaille pas pour INRAE pendant les jours concernés qui ne pourront être facturés à l’Institut |

### Autres prestations

Les autres travaux pourront se dérouler dans les locaux du titulaire.

## Communautés

Au sein de SOLAPP, des communautés de pratiques sont mises en place afin de partager des problématiques communes, les solutions à partager et aider à la trajectoire (notamment méthodes et outils) pour les activités associées au thème de leur communauté.

A date de rédaction du présent accord-cadre, il existe 8 communautés SOLAPP :

| Communauté | Activité |
| --- | --- |
| Développeurs | + |
| Testeurs | +++ |
| Architectes | +++ |
| DevSecOps | ++++ |
| Scrum Masters | ++ |
| Talend | +++ |
| Product Owners / Chefs de projets | ++ |
| Sécurité | ++ |

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| Ex_PC_22 | Le titulaire s’engage à une participation active de ses intervenants au sein des communautés. |

## Gestion des tests

### Contexte

INRAE attache une importance toute particulière à l’activité de test ; la qualité du logiciel, sous tous ses angles, étant une valeur importante du projet.

Dans un mode de fonctionnement agile avec des livraisons fréquentes, il est indispensable que l’équipe de réalisation couvre l’intégralité des tests fonctionnels et de non-régression et que le Product Owner n’ait pas de phase de recette ou de tests à réaliser. Ces tests doivent être réalisés en cohérence avec les Done respectifs des stories et des releases.

Le rôle du Product Owner consiste, dans cette phase, à décider s’il veut mettre en production les stories validées.

Le rôle du Product Owner n’est pas de s’assurer qu’il n’y a pas de bug en testant les fonctionnalités mais de s’assurer que l’incrément du produit apporte bien la valeur attendue.

Les MOA procèdent, dans la très grande majorité des cas, à une phase de recette fonctionnelle supplémentaire. Les équipes sont donc amenées à échanger sur ces phases de recettes supplémentaires.

Dans le cadre du sprint, chaque intervenant contribue aux activités de test de son équipe.

Par ailleurs, des profils dédiés réalisent les tests transverses au sein des équipes.

### Outillage du test

Les équipes SOLAPP, dans le cadre de tous ses projets, utilisent différents outils et méthodes qui évoluent dans le temps pour la gestion des tests :

- Des outils pour les tests unitaires (comme JUNIT pour les développements JAVA).

- SQUASH pour la description des conditions d’acceptabilité de chaque story.

- ROBOTFRAMEWORK dans le cadre de la rejouabilité des tests fonctionnels de non régression.

- JMETER pour les tests de performance (intégré dans les Exigences Non Fonctionnelles (ENF), qui seront passées après chaque release). La campagne de métrologie (tests de performance et de fiabilité) est fondamentale pour certains produits pour garantir une performance en adéquation avec les exigences exprimées. => étude en cours pour méthode et tests de montée en charge

La DSI, à travers le pôle SOLAPP, joue le rôle de maîtrise d’œuvre sur les projets en assurant une responsabilité opérationnelle des produits, en garantissant la cohérence de la solution mise en place au niveau technique au sein de la solution vis à vis du SI institutionnel, en assurant également le rôle d’interface technique avec l’ensemble des acteurs INRAE externes à l’équipe.

Le titulaire s’assure que chaque intervenant proposé, et plus particulièrement pour les profils testeurs et DEVOPS, ait été formé aux outils utilisés par INRAE dans le cadre de son périmètre d’intervention et les ait de préférence expérimenté.

## Développements en mode PaaS – SaaS

Compte tenu des orientations de développement prises par INRAE, le titulaire s’assure de présenter des profils de développeurs acculturés au développement dans un environnement externe conteneurisé et coutumier des systèmes interopérables par API notamment.

## Sécurité

### Identification et authentification

Le système de gestion des identités numériques et des rôles d’INRAE, fait l’objet d’un programme IAM qui s’appuie sur la plateforme IAM.

La gestion des autorisations – droits internes à l'application – est quant à elle, de la responsabilité de chaque application mais peut s'appuyer sur des rôles existants dans l'institut.

3 protocoles d’authentification sont permis au sein du SI INRAE :

OpenIdConnect

SAML v2 (Shibboleth)

CAS (non recommandé pour les nouvelles applications)

### Sécurité dans le développement d’applications

La sécurité du SI entre progressivement dans les critères suivis et mesurés lors des développements d’applications à la DSI.

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| Ex_PC_23 | Le titulaire s’engage au minimum à ce que ses intervenants soient sensibilisés aux risques du développement logiciel – en termes de sécurité – et aux bonnes pratiques évoquées de l’Owasp, et sur le site de l’ANSSI (https://www.ssi.gouv.fr/guide/agilite-et-securite-numeriques-methode-et-outils-a-lusage-des-equipes-projet/). |

Pour chaque produit, une exigence non fonctionnelle « Sécurité » est rédigée et exprime les exigences liées à la sécurité relatives au produit. En fonction du type de produit (application Web ouverte sur Internet, application Web interne, Web Services,…) et de la sensibilité des données traitées, ces exigences peuvent varier.

De manière générale, ces exigences portent sur :

l'authentification et les contrôles d'accès

la validation et/ou le filtrage des entrées

l'encodage des entrées / sorties

le chiffrement des échanges (utilisation de SSL) dès l'ouverture d'une session

Les ENF sont (re)définies et revues annuellement pour chaque produit.

En complément et à intervalles réguliers choisis par l'équipe, il sera procédé à des audits automatisés des applications Web en s'appuyant sur les outils de détection de vulnérabilité. Les éventuelles menaces détectées pourront alors être intégrées dans le Backlog et seront priorisées puis traitées comme des anomalies.

## Hébergement

La solution d’hébergement en termes d’infrastructure des solutions n’est pas à considérer dans le présent accord-cadre.

## Exigences non fonctionnelles (ENF)

Les ENF DSI évoluent au fil du temps et selon les produits. Elles sont définies par les communautés.

A date de rédaction du présent accord-cadre les ENF étaient les suivantes :

Communauté de Dev : Obsolescence des composants

Communauté DevOps : Exploitabilité de la solution

Communauté d’architecture : Validation des composants d’architecture d’une solution

Communauté de tests : Automatisation des tests

Communauté Talend : ENF Architecture des jobs Talend

Communauté Sécurité : mise en exergue d’un point précis majeur

Communauté Infra : liste des éléments d’obsolescence infra

Deux exemples d’ENF sont fournies en annexe 2.

## Disponibilité et temps de réponse

Sauf mention contraire, les applications web de cette consultation doivent pouvoir satisfaire les performances suivantes :

| Critère | Valeur |
| --- | --- |
| Plage de disponibilité | 8h-19h 5j/7 |
| Exigence de temps de réponse (transactionnel et conversationnel) | 3 secondes (valeur maximale pour 90% des requêtes, ayant 10 requêtes simultanées) |
| Exigence de temps de réponse sur extractions | 1 minute ou mécanisme dynamique d’information |

Les tests régulièrement mis en place sont les suivants :

Test de stress de l’application (simulation d’activité maximale lors d’une période standard pendant un laps de temps défini)

Test de montée en charge sur 1, 10, 50 et 100 utilisateurs

Test de robustesse pour vérifier qu’une application puisse fonctionner sur une durée prédéfinie

Profiling d’applications

Les indicateurs suivis pour la performance des applications sont les suivants :

Temps de chargement d’une page web 3 secondes

Le début de rendu d’une page (Start Render) qui permet de donner l’apparence d’affichage rapide.

De manière générale, une ENF pour chaque produit affinera les attendus (conditions, métriques, limites …) sur ce sujet.

## Plan de qualité de service (PQS)

Par défaut, ce plan de qualité de service sera finalisé lors du sprint 0 initialisant les prestations.

### Notion de Ready

Nous utilisons notamment lorsque la vision du produit reste très challengée ou qu’elle implique d’autres produits cette notion pour déterminer quelles features ou stories sont susceptibles d’être intégrées dans un backlog.

### Notion de Done

Il existe un Done minimal à tous les produits portés par SOLAPP.

#### Définition Of Done Story

Toutes les tâches définies pour la story sont réalisées

Les tests sont décrits dans le référentiel des tests hors tâches d’administration

La story est validée sur un environnement différent de celui du développeur (sur un environnement de test)

Des tests unitaires sont implémentés

Les indicateurs Sonar restent dans la tolérance Solapp

La version est taguée pour tout développement

La version est disponible sur le gestionnaire d’artefact pour JAVA, JAVAScript, Talend et Python

Documentation mise à jour (voir plus bas)

template de check Done

Wiki

Projets Git README

Release Note

Matrice des dépendances

Communiquer au PO les informations à mettre à jour dans la cartographie (si on utilise un attribut qui n'était pas utilisé avant, par exemple le codique structure.)

Se coordonner avec les acteurs en charge pour effectuer les demandes d’ouverture de port et actions d’infrastructure en production et préproduction

Definition Of Done de Sprint

L’ensemble des stories finies du sprint sont déployées sur un environnement d’intégration (ou de test, à défaut)

Indicateurs de la release/de produit/de sprint

Intégrer les migrations des technologies dès que cela est possible

#### Documentation

Pour une mise en production d’un produit, la documentation minimale (en privilégiant les aspects visuels & KISS) pour laquelle une contribution du titulaire sera nécessaire est la suivante :

Plan de MEP

Bordereau de livraison

Fiches d’exploitation (environnement, exploitation, livrer une version)

Suivi des environnements

Suivi des composants (S’assurer que le document est à jour après la MEP)

A titre d’exemple, un plan de MEP est fourni en annexe.

D’autres documents sont, par opportunité, à réaliser :

Documentation d’architecture (logicielle et technique)

Documentation de réversibilité des livrables (poste de développeur, techniques spécifiques)

#### Liste de documents minimum pour chaque story

D1 ENF09 – Vie des produits

D1-1 Releases Notes

D1-2 Fichier des environnements

D2 ENF13 – Exploitabilité

D2-1 Suivi de production

D2-2 Plan de MEP

D2-3 Fiches d’exploitation

D2-4 Matrice des dépendances

D2-5 Procédures arrêt Data Center

D2-6 Plan de Production

D3 ENF01 – Partage Architecture

D3-1 Schéma d’architecture

D4 ENF10 – Documentation

D4-1 Suivi des composants

D5 Infra des applications

D6 API Manager

### Indicateurs de sprint

Les intervenants doivent contribuer aux indicateurs de sprint demandés à chaque équipe.

Cela est synthétisé par les SM et les PO sur le tableau collectif des indicateurs.

Ces indicateurs peuvent évoluer chaque année.

Ces indicateurs mesurent l’état d’avancement sur les ENF, les feedbacks de l’équipe, les liens vers les revues/retro de sprint, etc.

### Indicateurs de pilotage

Ces indicateurs sont notamment suivis par les managers Agile et par l’équipe lors des revues de sprint.

| Critère | Vélocité |
| --- | --- |
| Objectif | Suivre la vélocité de l’équipe de réalisation |
| Définition | L’effort de l’équipe de réalisation sur les stories qui ont été implémentés dans un sprint. |
| Mesure | Somme de l’effort des « story points » correspondant aux fonctionnalités livrées et démontrées en fin d’itération. Cette vélocité est commune à l’équipe de réalisation incluant INRAE et titulaire |
| Seuils (phase opérationnelle) | Objectif; A définir en sprint 0. Alerte; A définir en sprint 0. |

| Critère | Pérennité de qualifications des profils affectés à l’exécution de l’accord-cadre |
| --- | --- |
| Objectif | Garantir, sur la durée, une équipe du titulaire relativement stable lorsqu’elle donne satisfaction |
| Définition | La stabilité en termes de compétence et de connaissance du contexte de l’équipe du soumissionnaire (règle souhaitée : tout intervenant est dédié pour un cycle minimal d’un an) |
| Mesure | Mesure : - Par intervenant, 10 points par mois de présence jusqu’à 60 points, -30 points lors d’un changement d’intervenant n’ayant pas le même profil en termes d’expérience technique, fonctionnelle et applicative et -10 si le nouvel intervenant a le même profil en termes d’expérience technique, fonctionnelle et applicative - Ne pas dépasser 25% de changement d’intervenant par trimestre dans une équipe - Passage en revue en COCON |
| Seuils (phase opérationnelle) | Objectif; % de changement d’intervenant par trimestre dans une équipe < à 25%. Alerte; 15% de changement d’intervenant par trimestre dans une équipe. |

| Critère | Qualité du logiciel livré : Fonctionnelle |
| --- | --- |
| Objectif | Suivre la qualité du logiciel livré du point de vue fonctionnel |
| Définition | Nombres d’anomalies bloquantes ou majeures découvertes après la livraison de l’incrément de produit en production. |
| Seuils (phase opérationnelle) | Objectif; 0. Alerte; A définir lors du sprint 0. |

| Critère | Qualité du logiciel livré : Technique |
| --- | --- |
| Objectif | Suivre l’évolution de la dette technique |
| Définition | Respect des bonnes pratiques et de l’état de l’art dans la conception et l’implémentation des solutions, en intégrant les pratiques de tests |
| Mesure | Mesure automatique à l’aide d’outils informatiques (exemple : SonarQube) |
| Seuils (phase opérationnelle) | Objectif; A définir en sprint 0. Alerte; A définir en sprint 0. |

| Critère | Satisfaction client |
| --- | --- |
| Objectif | Mesurer la satisfaction du client |
| Définition | Une mesure de la capacité de l’équipe du soumissionnaire à répondre aux attentes du client. |
| Mesure | En COCON, passage en revue : Du respect des règles de fonctionnement de l’accord-cadre ; se mesure par le nombre d’incidents (erreur dans les devis, erreurs dans le process, …) de fonctionnement par trimestre. De la réactivité face à la demande du bénéficiaire ; se mesure par le délai moyen entre la date de la demande et la date de réalisation de la demande. Du niveau de compétence par profil |
| Outil de mesure | Moyenne des notes |
| Unité de mesure | Notes de 0 à 5 |
| Objectif | >= 4 |

Le non-respect des seuils et objectifs des indicateurs peut entraîner l’application des pénalités prévues au présent accord-cadre.

# Description des prestations / services

## Description générale des prestations

Cet accord-cadre a pour objet la fourniture de prestations de développement et d’AMOE permettant de disposer d’une scalabilité de capacité de développement, de maintenance, d’exploitation, d’administration et d’expertise dans un contexte soit agile orienté DevOps soit mixte agile / cycle en V ou cycle en V sur un environnement de développement composé de plateformes et de langage de programmation.

Pour cet accord-cadre, INRAE souhaite se doter d’un mode de gestion flexible permettant d’assurer l’ensemble des prestations.

Celles-ci sont donc formalisées par le biais d’Unités d’œuvre (UO) à bons de commande. Une prestation est chiffrée par le titulaire via les UO du bordereau des prix du marché, la commande par INRAE du devis correspondant forfaitise le prix et l’engagement de résultat de la prestation.

Les prestations sont décrites selon le prisme du besoin SOLAPP mais celles-ci pourraient subir des modifications non-substantielles ou être complétées de nouvelles prestations non prévues dans l’accord cadre dans le cadre de projet d’autres directions ou unités INRAE qui feraient l’objet de marchés subséquents.

### Les Unités d’Œuvre

Les UO sont de trois types :

Organisation

Développement & Test & Architecture

Exploitation & administration & support

INRAE considère les niveaux d’expertise suivants :

Expert (Leader) : un senior qui dispose de capacité de leadership et d’empathie

Senior : > 10 ans dans le périmètre, autonome sur ses activités

Confirmé : entre 3 et 10 ans dans le périmètre concerné, autonome sur ses activités.

Junior : < 3 ans révolus sur le périmètre concerné

| Type | UO | Technique / technologie |
| --- | --- | --- |
| Organisation (initialisation et réversibilité, pilotage d’autres prestations) | ORG_DP | Directeur de projet |
|  | ORG_CP_Confirmé | Chef de projet Confirmé |
|  | ORG_PPO_Confirmé | Proxy Product Owner Confirmé |
|  | ORG_SM_Senior | Scrum Master Senior |
|  | ORG_SM_Confirmé | Scrum Master Confirmé |
|  | ORG_SM_Junior | Scrum Master Junior |
|  | ORG_Fonctionnel_Senior | Consultant Senior |
|  | ORG_Fonctionnel_Confirmé | Consultant Confirmé |
|  | ORG_Fonctionnel_Junior | Consultant Junior |
| Développement & Test & Architecture (sensibilisés à la démarche DevOps et les outils modernes de développement (forge logicielle, Ansible, Git, Gitlab …) | DEV_Java_Expert | Développeur Expert - Java (java 11, java 17, spring) |
|  | DEV_Java_Senior | Développeur Senior - Java (java 11, java 17, spring) |
|  | DEV_Java_Confirmé | Développeur Confirmé - Java (java 11, java 17, spring) |
|  | DEV_Java_Junior | Développeur Junior - Java (java 11, java 17, spring) |
|  | DEV_Microsoft_Expert | Développeur Expert - Microsoft (Powershell, VBScript) |
|  | DEV_Microsoft_Senior | Développeur Senior - Microsoft (Powershell, VBScript) |
|  | DEV_Microsoft_Confirmé | Développeur Confirmé - Microsoft (Powershell, VBScript) |
|  | DEV_Microsoft_Junior | Développeur Junior - Microsoft (Powershell, VBScript) |
|  | DEV_PHP_symfony_Expert | Développeur Expert - PHP symfony |
|  | DEV_PHP_symfony_Senior | Développeur Senior - PHP symfony |
|  | DEV_PHP_symfony_Confirmé | Développeur Confirmé - PHP symfony |
|  | DEV_PHP_symfony_Junior | Développeur Junior - PHP symfony |
|  | DEV_Talend_Expert | Développeur Expert - Talend 8 |
|  | DEV_Talend_Senior | Développeur Senior - Talend 8 |
|  | DEV_Talend_Confirmé | Développeur Confirmé - Talend 8 |
|  | DEV_Talend_Junior | Développeur Junior - Talend 8 |
|  | DEV_Plateformes_scientifiques_Expert | Développeur ou Datascientiste Expert - Knime, Dataverse, IDG |
|  | DEV_Plateformes_scientifiques_Senior | Développeur ou Datascientiste Senior - Knime, Dataverse, IDG |
|  | DEV_Plateformes_scientifiques_Confirmé | Développeur ou Datascientiste Confirmé - Knime, Dataverse, IDG |
|  | DEV_Plateformes_scientifiques_Junior | Développeur ou Datascientiste Junior - Knime, Dataverse, IDG |
|  | DEV_Python_Expert | Développeur Expert - Python |
|  | DEV_Python_Senior | Développeur Senior - Python |
|  | DEV_Python_Confirmé | Développeur Confirmé - Python |
|  | DEV_Python_Junior | Développeur Junior - Python |
|  | DEV_R_Expert | Développeur Expert - R |
|  | DEV_R_Senior | Développeur Senior - R |
|  | DEV_R_Confirmé | Développeur Confirmé - R |
|  | DEV_R_Junior | Développeur Junior - R |
|  | DEV_Autre_Tech_Courante_Expert | Développeur Expert - Autres technologies courantes |
|  | DEV_Autre_Tech_Courante_Senior | Développeur Senior - Autres technologies courantes |
|  | DEV_Autre_Tech_Courante_Confirmé | Développeur Confirmé - Autres technologies courantes |
|  | DEV_Autre_Tech_Courante_Junior | Développeur Junior - Autres technologies courantes |
|  | DEV_Autre_Tech_Rare_Expert | Développeur Expert - Autres technologies rares |
|  | DEV_Autre_Tech_Rare_Senior | Développeur Senior - Autres technologies rares |
|  | DEV_Autre_Tech_Rare_Confirmé | Développeur Confirmé - Autres technologies rares |
|  | DEV_Autre_Tech_Rare_Junior | Développeur Junior - Autres technologies rares |
|  | DEV_Intégration_Expert | Intégrateur Expert - (intégration de différentes solutions base API) |
|  | DEV_Intégration_Senior | Intégrateur Senior - (intégration de différentes solutions base API) |
|  | DEV_Intégration_Confirmé | Intégrateur Confirmé - (intégration de différentes solutions base API) |
|  | DEV_Intégration_Junior | Intégrateur Junior - (intégration de différentes solutions base API) |
|  | TEST_Expert | Testeur Expert |
|  | TEST_Senior | Testeur Senior |
|  | TEST_Confirmé | Testeur Confirmé |
|  | TEST_Junior | Testeur Junior |
| Exploitation & administration & support & Devops | EXPL_Confirmé | Exploitant confirmé |
|  | DEV_SEC_OPS Confirmé | Acteur DevSecOps confirmé |

En préalable à toute commande d’INRAE, le titulaire devra émettre un devis chiffré sur la base des unités d’œuvre de l’accord-cadre précisant chacun des axes (type, techniques et technologies). Une prestation peut faire apparaître des unités d’œuvre de différents types ou techniques & technologies.

Par exemple, une prestation de service pourra être chiffrée comme suit :

1 unités d’œuvre DEV = 1 DEV_JAVA_Junior + 2 DEV_Talend_Confirmé

### Synthèse des prestations

Le tableau ci-après propose un classement détaillé des prestations selon la typologie indiquée.

| Réf. | Type de prestations | Prestations | Nature des unités d’œuvre | Directions et unité(s) éligible(s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Prestations d’entrée complexes | Initialisation des prestations | Forfaitaire (commandable 1 fois pour tout le marché pour la DSI) | DSI |  |
| A-bis | Prestations d’entrée | Initialisation des prestations | Forfaitaire (commandable 1 fois pour tout le marché subséquent) | Directions et unités INRAE, DSI pour des projets de moindre envergure |  |
| B | Prestations de Développement, d’Intégration et de Maintien en Condition Opérationnelle | Sprint 0 des évolutions majeures et des Nouveaux Produits | Unités d’œuvre par profils d’intervenants (UO) | DSI, directions et unités INRAE |  |
| C |  | Réalisation des évolutions majeures et des Nouveaux Produits | Unités d’œuvre par profils d’intervenants (UO) | DSI, directions et unités INRAE |  |
| D |  | Réalisation de la maintenance et des évolutions mineures (produits existants) | Unités d’œuvre par profils d’intervenants (UO) | DSI, directions et unités INRAE |  |
| E |  | Exploitation, administration et supports Démarche DevOps | Unités d’œuvre par profils d’intervenants (UO) | DSI, directions et unités INRAE |  |
| F |  | Astreintes et Interventions associées | Unités d’œuvre par profils d’intervenants (UO) | Directions et unités INRAE |  |
| G | Prestations d’expertise | Service à valeur ajoutée autour des méthodes et techniques de tests | Unités d’œuvre par profils d’intervenants (UO) | DSI, directions et unités INRAE |  |
| H |  | Expertise (Produit, Métier, Fonctionnelle) | Unités d’œuvre par profils d’intervenants (UO) | DSI, directions et unités INRAE |  |
| I | Prestations de sortie élargies | Réversibilité et transfert de compétences | Forfaitaire (commandable 1 fois pour tout le marché par la DSI) | DSI |  |
| I-bis | Prestations de sortie | Réversibilité et transfert de compétences | Forfaitaire (commandable 1 fois pour tout le marché subséquent) | Directions et unités INRAE, DSI pour des projets de moindre envergure |  |

## Description détaillée des prestations

Remarque importante concernant la notion d’effort

En cohérence avec les valeurs et principes Agile, l’effort que nous indiquons est un effort RELATIF d’une prestation par rapport à une autre. Cela a pour intention d’éclairer le soumissionnaire, sur la base des expériences acquises ces 8 dernières années.

Estimation en nombre d’intervenants du titulaire (ETP)

| Technique / technologie majeure | Valeur Basse | Valeur Haute |
| --- | --- | --- |
| Direction de projet | 0 | 2 |
| Scrum Master (disposent de préférence d’une compétence en développement ou en tests) | 4 | 10 |
| Product Owner | 0 | 3 |
| JAVA (JAVA 11, JAVA 17, spring… | 2 | 8 |
| Front (React, Angular) | 1 | 4 |
| Microsoft (Powershell, VBScript) | 0 | 2 |
| Web | 0 | 4 |
| PHP symfony | 1 | 5 |
| Talend | 2 | 8 |
| Plateforme Knime | 0 | 2 |
| Plateforme Dataverse | 0 | 4 |
| Plateforme IDG | 0 | 1 |
| Python | 0 | 2 |
| Intégrateurs d’application | 1 | 5 |
| Testeurs spécifiques (Robot Framework, Squash, Méthodes) | 3 | 5 |
| Exploitation centralisée | 0 | 2 |
| Outils DevSecOps | 0 | 2 |

### A – Initialisation des prestations

#### Objectifs et contexte de la prestation

Cette prestation a pour objet la réalisation d’activités d’initialisation des prestations et le cas échéant de chaque marché subséquent du présent accord-cadre et d’installation des moyens et ressources requis pour assurer la bonne exécution des travaux à venir dans le cadre de prestations complexes ou nécessitant une initialisation.

L’objectif est qu’au terme de cette prestation, le titulaire ait défini et mis en place :

D’une manière générale, toutes les conditions lui permettant d’exécuter pleinement l’ensemble des travaux dont il aura la charge ;

L’ensemble des moyens (humains et techniques), les processus et l’organisation lui permettant d’exécuter pleinement l’ensemble des travaux demandés, conformément aux objectifs de qualité et de performance recherchés.

Cette prestation a pour but d’installer le titulaire dans ses missions auprès d’INRAE sur les différents axes suivants :

- La prise de connaissance globale du contexte et de ses évolutions prévisibles

- La prise en compte, l’analyse et l’appropriation des enjeux particuliers du domaine de prestations par le titulaire. Cela permet au titulaire de produire une synthèse des ajustements souhaitables de son point de vue pour maximiser l’efficience de ses prestations. Cette synthèse ne saurait toutefois remettre en cause les engagements pris par le titulaire dans son offre ou son devis,

- La description des différentes prestations à mener et les modalités de mises en œuvre de ces prestations afin de pouvoir les assurer dans le respect de toutes les dispositions prévues par l’accord-cadre, le marché, l’offre du titulaire et le devis émis pour la prestation,

- La mise en place effective de l’équipe du titulaire, des outils et des modalités d’interaction avec les équipes INRAE (méthodes, processus/outil, logistique…),

Cette étape importante pose les fondements de la performance de l’exécution des travaux et de la relation de confiance à construire entre INRAE et le titulaire.

En particulier, lors de cette phase, le titulaire doit veiller à :

- Être force de proposition (en matière d’organisation, de processus, de moyens, d’outillage) pour optimiser la performance des différents processus faisant l’objet du lot (amélioration de la qualité, des délais, industrialisation, automatisation…). En effet, au-delà d’une phase de transition permettant au titulaire de reprendre en charge les différents travaux, cette phase doit s’inscrire dans une véritable dynamique d’amélioration dans laquelle le titulaire doit être un acteur de premier plan ;

- Prendre en compte le cadre qualité et d’amélioration continue mis en place par INRAE ainsi que les normes et standards qu’il doit respecter ;

- Prendre en compte, organiser les articulations avec les différentes parties prenantes aux travaux dont il a la charge et/ou pour lesquels il contribue. Cela s’applique tout particulièrement avec les autres prestataires, tout particulièrement celui ou ceux en charge de travaux d’administration/exploitation/support ;

- Engager avec INRAE le travail d’élaboration d’un plan de progrès (amélioration progressive de la qualité des prestations dans l’objectif global de réduction partagée des coûts de celles-ci).

- La prestation débute à compter de la réception par le titulaire du bon de commande ou à la date indiquée par celui-ci et s’achève à l’admission de la prestation par procès-verbal d’admission validé par le prescripteur INRAE.

#### Descriptif de la prestation

Il s’agit pour le titulaire de mettre en œuvre toutes les actions permettant l’atteinte des objectifs de la prestation :

- La préparation, l’organisation et la synthèse de la réunion de lancement avec INRAE ;

- L’immersion et l’appropriation du contexte et des enjeux globaux d’INRAE et du domaine et, plus particulièrement des travaux faisant l’objet du présent accord-cadre :

  - La participation aux présentations proposées par INRAE,

  - L’élaboration d’un rapport d’étonnement sur l’état de l’existant (connaissances disponibles, documentations manquantes, …) et synthèse des ajustements souhaitables sur les processus et outillages du point de vue du titulaire pour maximiser l’efficience de ses prestations. Le rapport d’étonnement ne saurait remettre en cause les engagements pris par le titulaire dans son offre ou son devis ;

- La mise en place par le titulaire de ses intervenants et des moyens techniques :

  - La mise en place des intervenants, du management Agile et montée en compétence sur la compréhension générale du contexte

  - La définition et la mise en place des dispositifs de gestion des ressources et des compétences du titulaire : identification et évaluation des compétences, modalités d’acquisition, de maintien et d’amélioration dans la durée des compétences, remplacement des ressources…,

  - La mise en place des différents moyens matériels et techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux, conformes aux standards qualité et d’amélioration continue d’INRAE et en respect des engagements définis dans le CCTP et/ou mis au point lors de cette phase de lancement,

  - En particulier, ces travaux couvrent la prise en main des solutions de gestion outillant les processus et la gestion de projet, nécessaire à l’exécution des prestations,

  - La mise au point des démarches et des méthodes de travail, en particulier les articulations avec les autres domaines SI ;

- La déclinaison du cadre et du plan de qualité de service et de sécurité :

  - La prise en main des normes et dispositifs qualité et sécurité en vigueur, la politique de sécurité à INRAE et de ses partenaires

  - L’adaptation du plan de qualité de service fourni

- Mise en place de la méthodologie Agile, du mode d’organisation (itérations, rétrospectives, revue…), du contenu d’un sprint (livrable, tests, qualité…)

- Partage de la vision SOLAPP

- Revue des produits de SOLAPP

- Partage et appropriation des architectures logicielle

- Mise en place de l’usine logicielle chez le titulaire

- Établissement du plan de qualité de service (Ready / Done / Documentation / Indicateur sprint / Indicateur pilotage)

- Mise en place des conditions techniques de réalisation

- Partage et appropriation des grands concepts métiers des produits portés par SOLAPP

- Partage et appropriation des composants techniques

- Partage et appropriation des mécanismes d’exploitation

#### Livrables

| Livrable | Points d’attention | Délai de livraison |
| --- | --- | --- |
| Support de préparation du sprint 0 | A réaliser conjointement avec INRAE | Délai maximal d’exécution de la prestation : 1 mois ou délai précisé dans la commande |
| Rapport d’étonnement qualitatif et quantitatif | Analyse des méthodes / processus / outillages Documentations / connaissances Stratégies spécifiques |  |
| Outils à la charge du titulaire en place, testés et opérationnels | Notamment : Installation, configuration, accès aux outillages des processus INRAE Le cas échéant : outillage complémentaire prévu par le titulaire pour l’efficacité du domaine de prestation |  |
| Plan d’assurance sécurité de l’accord-cadre | Conforme aux exigences SSI INRAE et RGS / RGPD |  |
| Plan d’Assurance Qualité commun adapté à l’accord-cadre ou au marché subséquent | Notamment : Description des procédures, méthodologies, règles et plans à mettre en place pour assurer de délivrer le service dans les conditions optimales. Description du processus d’élaboration et de maintien à jour du Plan d’Assurance Qualité |  |
| Etat des lieux (sous forme de liste) des ressources nécessaires à l’activité du titulaire, types d’accès aux ressources mises à disposition du titulaire. | Ce référentiel permettra au titulaire de rapidement effectuer les demandes d’accès au début de chaque phase de montée en compétences L’état des lieux contient notamment : Accès aux espace documentaire Modalités d’accès aux environnements de production Accès à l’outillage nécessaire à l’exécution des prestations (outil de gestion du support Service Now,…) Ressources informatiques (postes de travail, écrans, moyens de communication) des intervenants du titulaire Badges d’accès aux sites d’INRAE, le cas échéant. |  |

#### Exigences

| Ref. Exigence | Exigence |
| --- | --- |
| Ex_DD_01* | Une part conséquente (2 semaines non consécutives) de cette prestation doit s’effectuer en présentiel dans les locaux INRAE. |

#### Modalités de commande

L’unité d’œuvre correspondant à ce poste est un prix forfaitaire pour l’exécution de l’intégralité des travaux requis. Cette unité d’œuvre se décompose en 2 sous-UO, l’une couvrant une initialisation complexe d’un besoin élargi du type de celui de SOLAPP, l’autre couvrant l’initialisation simple d’un projet de moindre envergure ou pour les besoins d’autres unités INRAE.

### B – Sprint 0 des évolutions majeures et des Nouveaux Produits

#### Objectifs et contexte de la prestation

Dans le cadre d’un projet mené selon une méthode agile, cette prestation a pour objet la préparation d’un lancement opérationnel de la réalisation d’une montée de version majeure d’un produit existant ou d’un nouveau produit.

Les objectifs sont :

La prise de connaissance globale du contexte et des enjeux particuliers du projet par l’ensemble des intervenants, notamment ceux du titulaire.

Identifier les intervenants (titulaire + INRAE) qui seront dédiés spécifiquement à ce produit

Présenter l’ensemble de l’équipe et les rôles associés (PO, SM, Equipiers, Manager)

Comprendre les attentes du client

Comprendre les fondamentaux du métier du produit

Comprendre les fondamentaux de l’architecture applicative et technique

Partager les procédures d’exploitation existantes pour un produit existant

Définir les procédures d’exploitation à prévoir pour un nouveau produit

Partager la cible sur les axes métiers, techniques, exploitabilité

Partager la méthode pour assurer la montée en compétence des intervenants du titulaire

La prestation débute à compter de la réception par le titulaire du bon de commande ou à la date indiquée par celui-ci et s’achève à l’admission de la prestation par procès-verbal d’admission validé par le prescripteur INRAE.

#### Périmètre technique

Le périmètre technique évolue au fil des évolutions technologiques. Pour connaitre l’état en 2025 et les composants utilisés, se référer au Radar des technologies SOLAPP.

#### Descriptif de la prestation

Il s’agit pour le titulaire de mettre en œuvre toutes les actions concourant à l’atteinte des objectifs de la prestation :

Partage de la vision du produit

Partage de la roadmap sur la base d’un backlog priorisé affinant un MVP (Must, Should, Could)

Revue de product Backlog

Identification des points d’attention

Démonstration et Explicitation par INRAE de l’architecture mise en place

Affinage du mode de fonctionnement et de l’organisation

Rédaction de la charte du projet (Définition of Done / Ready)

Eléments de conception générale

#### Livrables

| Livrable attendu | Délai de livraison |
| --- | --- |
| Charte du projet (règles d’équipe) | Délai maximal d’exécution de la prestation : durée du sprint définie par l’équipe (1 mois en général au maximum) |
| Publication du mode d’organisation et des dates clés (notamment des cérémoniaux) |  |
| Schémas cibles d’architecture applicative et technique mis à jour (ou créés dans le cadre d’un nouveau produit) |  |
| Eléments d’exploitabilité qui seront utilisés ou améliorés pour le projet |  |
| Les conditions techniques de réalisation (accès, droits, environnements, outillage collaboratif Chaine d’intégration continue…) sont opérationnelles |  |
| Valeurs de l’équipe |  |
| Modèle de données |  |
| Partage des processus métiers, Dictionnaire des données, Features du projet, Backlog du projet pour alimenter les 3 premiers sprints, Glossaire, Identification des Personas |  |
| PQS décliné pour le projet (notamment les notions de Done Story/Sprint/Release – Documentation – Indicateurs) |  |
| Contenu a minima du premier sprint, dans l’idéal des 3 premiers sprints est défini |  |
| POC sur 1 story du projet |  |
| Publication du mode d’organisation et des dates clés (notamment des cérémoniaux) |  |

#### Exigences

| Ref. Exigence | Exigence |
| --- | --- |
| Ex_DD_02* | INRAE accueille par défaut sur Avignon l’ensemble des intervenants pour cette prestation. Paris (dans des locaux INRAE) ou chez le titulaire peuvent aussi être parfois des lieux d’accueil de cette prestation. Si la durée de la prestation dépasse 1 semaine, une partie de la prestation pourra être réalisée à distance. |

#### Modalités de commande

INRAE décrit un besoin, le titulaire émet un devis basé sur les unités d’œuvre unitaires prévues au bordereau des prix du marché. La commande du devis par INRAE forfaitise l’engagement de résultat du titulaire.

### C - Réalisation des évolutions majeures et des Nouveaux Produits

#### Objectifs et contexte de la prestation

Cette prestation a pour objet la réalisation de prestations d’ingénierie de réalisation de solutions applicatives permettant à l’ensemble des directions et unités INRAE de disposer d’une scalabilité de capacité de développement, de déléguer la réalisation d’un service, de disposer d’un accompagnement et d’une offre de service pour la valorisation exposée (API) des services du client.

La prestation débute à compter de la réception par le titulaire du bon de commande ou à la date indiquée par celui-ci et s’achève à l’admission des prestations par procès-verbal d’admission validé par le prescripteur INRAE.

#### Périmètre technique

Le périmètre technique évolue au fil des évolutions technologiques. Pour connaitre l’état en 2025 et les composants utilisés, se référer au Radar des technologies SOLAPP.

#### Descriptif de la prestation

Il s’agit pour le titulaire de mettre en œuvre les prestations correspondant à l’environnement de développement du contexte.

| Environnement de développement | Prestation |
| --- | --- |
| Traditionnel "Front / Back Office" : 100% de développement spécifique | Selon la méthode projet utilisée, affiner les estimations, l’architecture et l’écosystème technique, réaliser la conception, le développement, le packaging, les tests, le déploiement du projet et la documentation associée. |
| Plateforme d'Intégration de Données : Développeur Talend (ETL) + JAVA à partir de composants Open sources (Elastic Search, WSO2, active MQ) |  |
| Plateforme scientifique : 90% d’adaptation et de paramétrage / 10% de Développement spécifique | Selon la méthode projet utilisée, affiner les estimations, l’architecture et l’écosystème technique, réaliser la conception, le paramétrage, le développement (le cas échéant), le packaging, les tests, le déploiement du projet et livrer la documentation associée. |
| Intégration : Elaboration d’applications et de services applicatifs à partir de composants et des produits des plateformes | Selon la méthode projet utilisée, affiner les estimations, l’architecture et l’écosystème technique, réaliser la conception, le développement d'intégration, le packaging, les tests, le déploiement du projet et livrer la documentation associée. |

#### Livrables

| Livrable attendu | Délai de livraison |
| --- | --- |
| Compte Rendu d’activité | Délai maximal d'exécution de la prestation : 6 mois ou délai précisé dans la commande |

#### Modalités de commande

INRAE décrit un besoin, le titulaire émet un devis basé sur les unités d’œuvre unitaires prévues au bordereau des prix du marché. La commande du devis par INRAE forfaitise l’engagement de résultat du titulaire.

### D - Réalisation de la maintenance et des évolutions mineures (produits existants)

#### Objectifs et contexte de la prestation

Cette prestation a pour objet la réalisation de prestations de maintien en condition opérationnelle des offres de services du périmètre.

Elle débute à compter de la réception par le titulaire du bon de commande. Ces prestations forfaitaires récurrentes ne nécessitent pas de procès-verbal d’admission, elles font l’objet de vérifications simples au sens du CCAG-TIC.

#### Périmètre technique

Le périmètre technique évolue au fil des évolutions technologiques. Pour connaitre l’état en 2025 et les composants utilisés, se référer au Radar des technologies SOLAPP.

#### Descriptif de la prestation

Il s’agit pour le titulaire de mettre en œuvre toutes les actions nécessaires pour la réalisation :

De mises à jour de sécurité des composants applicatifs

De correctifs dédiés à la résolution de bugs ou d’incidents bloquants ou majeurs identifiés en production

De correctifs arbitrés dédiés à la résolution d’incidents mineurs dentifiés en production

D’évolutions arbitrées pour résorber la dette technique rétro compatibles avec la version courante

D’évolutions mineures arbitrées se limitant à quelques fonctionnalités rétro compatibles avec la version courante

#### Livrables

| Livrable attendu | Délai de livraison |
| --- | --- |
| Compte Rendu d’activité | Délai maximal d'exécution de la prestation : 6 mois ou délai précisé dans la commande |

#### Modalités de commande

INRAE décrit un besoin, le titulaire émet un devis basé sur les unités d’œuvre unitaires prévues au bordereau des prix du marché. La commande du devis par INRAE forfaitise l’engagement de résultat du titulaire. Un « pool » d’UO de maintenance et petites évolutions pourra être commandé par INRAE.

### E - Exploitation, administration et supports Démarche DevOps

#### Objectifs et contexte de la prestation

Cette prestation, non exclusive pour le titulaire, a pour objet de concourir au bon fonctionnement et à la disponibilité des systèmes d’information et services des produits portés pour l’ensemble des directions et unités INRAE.

Elle doit permettre d’obtenir les résultats suivants :

Applications accessibles dans les périodes d’ouverture de service convenus

Composants en état de fonctionnement avec conformité aux niveaux de service

Produits d’exploitation conformes et disponibles pour les utilisateurs

Préconisations rédigées pour l’amélioration continue du service et les paramétrages techniques

Mise en œuvre et configuration des outils d’aide à l’exploitation (outils de monitoring, supervision…)

Tous les développements nécessaires pour automatiser l’installation, ou l’intégration dans les environnements de production et préproduction

Documentation, mise en exploitation et en gestion des environnements de données ;

Réalisation de la recette d’exploitabilité

Support d’utilisation des produits

Installation, paramétrage et mise à jour des produits

Documentation d’exploitation à jour

La prestation débute à compter de la réception par le titulaire du bon de commande. Ces prestations forfaitaires récurrentes ne nécessitent pas de procès-verbal d’admission, elles font l’objet de vérifications simples au sens du CCAG-TIC.

#### Périmètre technique

Le périmètre technique évolue au fil des évolutions technologiques. Pour connaitre l’état en 2025 et les composants utilisés, se référer au Radar des technologies SOLAPP.

#### Descriptif de la prestation

Il s’agit pour le titulaire de contribuer aux actions s’articulant autour de 2 types d’activité :

Cadre d’exploitabilité et d’exploitation

La mise en application du cadre d’exploitabilité et d’exploitation défini

| Type | Prestation |
| --- | --- |
| Organisation du cadre d’exploitabilité et d’exploitation | Organiser l’exploitation technique ou applicative en collaboration avec la responsable d’exploitation : - Définition du cadre d’exploitation - Définition de la démarche générale - Préparation des environnements avec le département INFRA - Accompagnement des équipes projet sur l’appropriation de la démarche DevOps - Amélioration des méthodes et techniques d’exploitabilité des solutions |
| Mise en application du cadre d’exploitabilité et d’exploitation défini | Opérer l'exploitation dans le cadre d’exploitation et le périmètre définis : Interrogation et analyse des alertes et surveillance du fonctionnement des composants logiciels selon les procédures définies dans les manuels d’exploitation (à partir des outils mis à la disposition du prestataire, des rapports de traitements par lot ou des logs) Surveillance du traitement des flux, des applicatifs, des plateformes ; l’objectif de cette surveillance est de s’assurer que les applications s’exécutent normalement et dans les conditions de performance prévues, que les traitements programmés fonctionnement convenablement et dans les temps prévus Remontée d’alertes immédiate vers INRAE de toutes les situations bloquantes dans le cadre des processus validés avec INRAE Relations et informations avec le domaine Exploitation Nationale Dans le cas d’un incident bloquant où dans tous les cas où la cause d’un incident n’est pas connue, ouverture dans l’outil de gestion en vigueur d’un problème et la prise en charge de son analyse et l’élaboration de propositions de résolution / contournement Réponses aux questions sur l’utilisation des produits par les utilisateurs Amélioration des méthodes et techniques d’exploitabilité des solutions |

#### Livrables

| Livrable attendu | Délai de livraison |
| --- | --- |
| Plan d'engagement des UO | Délai maximal d'exécution de la prestation : 6 mois ou délai précisé dans la commande |
| Engagement de toute les UO du plan |  |

#### Exigences

| Ref. Exigence | Exigence |
| --- | --- |
| Ex_DD_03 | Il est réellement nécessaire de distinguer les profils « purs » DevOps (environ 40% de l’activité) des acteurs plus Ops comprenant les problématiques Dev (environ 60% de l’activité) afin de réduire le risque de non motivation à moyen terme des intervenants |

#### Modalités de commande

Les unités d’œuvres de ce poste sont basées sur un jour/homme de chaque typologie d’intervenant. La commande du devis par INRAE forfaitise l’engagement de résultat du titulaire. Un « pool » d’UO d’exploitation, d’administration et de support pourra être commandé par INRAE.

### F – Astreintes et interventions associées

#### Objectifs et contexte de la prestation

L’administration se réserve le droit de faire appel au titulaire pour des prestations d’astreintes et d’interventions en Heures Non Ouvrées (HNO) ponctuelles afin d’assurer le service rendu aux utilisateurs en dehors des plages de disponibilité telles que définies au chapitre 7.10 (par exemple, pour un site institutionnel en période de fin de concours ou lors d’un évènement spécifique).

Sont considérées comme Heures Non Ouvrées les plages horaires de 18h00 à 09h00 du lundi au vendredi ainsi que les week-end et jours fériés.

#### Périmètre technique

Le périmètre technique évolue au fil des évolutions technologiques. Pour connaitre l’état en 2025 et les composants utilisés, se référer au Radar des technologies SOLAPP.

#### Descriptif de la prestation

Il s’agit pour le titulaire de définir et mobiliser le dispositif ad hoc d’intervenants requis (volume d’UO et diversité des profils) en Heures Non Ouvrées pour réaliser sur la durée commandée conformément aux SLA décrits dans le PAQ :

L’astreinte pour assurer une permanence en prévision d’une éventuelle intervention nécessaire.

L’intervention pour rétablir le service le cas échéant.

#### Livrables

| Livrable attendu | Délai de livraison |
| --- | --- |
| Veille et rétablissement de service en HNO | Délai défini dans le bon de commande |

#### Modalités de commande

INRAE décrit un besoin, le titulaire émet un devis basé sur les unités d’œuvre unitaires prévues au bordereau des prix du marché. La commande du devis par INRAE forfaitise l’engagement de résultat du titulaire. Un « pool » d’UO d’astreinte pourra être commandé par INRAE.

### G - Expertise (Produit, Métier, Fonctionnelle)

#### Objectifs et contexte de la prestation

Cette prestation a pour objet la réalisation de prestations d'expertise relative à un produit ou à un domaine dédié tant à un usage interne du périmètre d’intervention, notamment celui de SOLAPP, qu’à un usage externe adapté au contexte INRAE.

Accompagnement des intervenants (INRAE et titulaire) réalisant les autres prestations pour monter en maturité sur le produit ;

Audit de tout ou partie du produit ;

Accompagnement de SOLAPP à la sélection d'un composant majeur nouveau à intégrer dans la plateforme d’intégration ou dans le SI DSI ;

Toute autre prestation d’expertise diligentée par SOLAPP ;

Étude d’impact

La prestation débute à compter de la réception par le titulaire du bon de commande ou à la date indiquée par celui-ci et s’achève à la réception du procès-verbal d’admission validé par le prescripteur INRAE.

#### Descriptif de la prestation

Il s’agit pour le titulaire de mettre en œuvre toutes les actions d'expertise ad hoc pour par exemple :

Partager les bonnes pratiques les pièges et les points d’attention relatifs au produit.

Apporter un retour d’expérience illustré de cas d’usage pragmatiques.

Apporter du conseil, de l’analyse, des modalités de mise en œuvre et un accompagnement adapté au contexte de l’expertise.

Étudier les impacts d’une migration.

Étudier les impacts d’un changement de produit.

#### Livrables

| Livrable attendu | Délai de livraison |
| --- | --- |
| Démarche et plan d'action de l'expertise | Délai maximal d'exécution de la prestation indiqué dans le bon de commande |
| Etude et rapport d'expertise |  |

#### Exigences

| Ref. Exigence | Exigence |
| --- | --- |
| Ex_DD_04 | Le titulaire doit s'assurer de sa capacité à couvrir le besoin d'expertise sur l'ensemble du champ de compétences attendu présenté dans le périmètre technique. |
| Ex_DD_05 | L'expertise implique pour le titulaire de recourir à un profil de spécialiste caractérisé par ses connaissances éprouvées qui a la capacité d'examiner, de constater, d'apprécier et de conseiller en adaptant sa démarche au contexte l'INRAE. Le CV des intervenants sont communiqués à INRAE et joints au devis afin de prouver qu’ils répondent au niveau d’expertise requis par la prestation. |

#### Modalités de commande

INRAE décrit un besoin, le titulaire émet un devis basé sur les unités d’œuvre unitaires prévues au bordereau des prix du marché. La commande du devis par INRAE forfaitise l’engagement de résultat du titulaire.

### H - Service à valeur ajoutée autour des méthodes et techniques de tests

#### Objectifs et contexte de la prestation

Cette prestation a pour objet la réalisation de prestations d’accompagnement, notamment à la demande d’autres acteurs de la DSI, autour de la problématique des tests, dans le cadre INRAE.

Ce service doit pouvoir permettre d’offrir une prestation ponctuelle, mais répétée dans le temps, pour aider notamment d’autres domaines de la DSI à monter en compétence sur les méthodes et techniques de tests.

La prestation pourra ainsi se concrétiser via une contribution sur une phase spécifique de tests pour un projet particulier.

Deux modes de gestion de projets cohabitent à la DSI : Agile méthode Scrum & Kanban / Cycle en V.

La prestation débute à compter de la réception par le titulaire du bon de commande ou à la date indiquée par celui-ci et s’achève à la réception du procès-verbal d’admission validé par le prescripteur INRAE.

#### Descriptif de la prestation

Il s’agit pour le titulaire de contribuer de manière contextualisée à l’accompagnement d’INRAE :

Partage des bonnes pratiques et pièges courants

Accompagnement à la démarche et à sa mise en place

Partage de la taxonomie

Métriques de progression

Animation de la communauté des tests

La démarche s’appuie sur le schéma de Brian Marick.

Les tests Q1 sont opérés par les développeurs (notamment autour de JUnit ou de ses dérivés selon les langages).

A date de rédaction du présent accord-cadre, les tests Q2 sont opérés par des spécialistes d’intégration sur la base de Robot Framework (automatisation de tests fonctionnels), de Squash (description des campagnes de tests). Ces testeurs sont intégrés à de multiples équipes et réalisent des tests complémentaires des développeurs

Les tests Q3 sont opérés par des métiers, par des PO, parfois des développeurs, des testeurs.

Les tests Q4 sont opérés par des testeurs, des développeurs ou des exploitants notamment autour de Jmeter(une solution de remplacement est en cours d’étude)

#### Livrables

Documentation expliquant la mise en place voire l’usage des outils (adapter les livrables expertise)

| Livrable attendu | Délai de livraison |
| --- | --- |
| Plan d'action d’accompagnement à la démarche de tests | Délai maximal d'exécution de la prestation : 3 mois ou délai précisé dans la commande |
| Bilan d’accompagnement à la démarche de tests |  |

#### Exigences

| Ref. Exigence | Exigence |
| --- | --- |
| Ex_DD_06 | La prestation implique pour le titulaire de disposer de profils maîtrisant tous les outils de tests opérationnels dans le contexte INRAE. |
| Ex_DD_07 | La prestation implique pour le titulaire de disposer de profils ayant la capaciter d’acculturer à la démarche de tests de performance. |

#### Modalités de commande

INRAE décrit un besoin, le titulaire émet un devis basé sur les unités d’œuvre unitaires prévues au bordereau des prix du marché. La commande du devis par INRAE forfaitise l’engagement de résultat du titulaire.

### I - Réversibilité et transfert de compétences

#### Objectifs et contexte de la prestation

Cette prestation a pour objet la réalisation de l'ensemble des prestations nécessaires à la reprise des travaux à la charge du titulaire par un ou plusieurs tiers (INRAE ou prestataire), sans discontinuité de l’activité, défaut de connaissance de l’environnement de travail ou perte de qualité de service. Il s’agit donc d’une phase de transfert de compétences.

La phase d’accompagnement doit se dérouler tout au long de l’exécution de ce poste et ce jusqu’à complet basculement vers les équipes du tiers. La période de présence des deux équipes (celle du bénéficiaire de la réversibilité et celle du titulaire) simultanément ne doit pas dépasser une période de 4 mois.

A l’issue de la période de réversibilité, le bénéficiaire de la réversibilité doit pouvoir être autonome sur le périmètre d’action du titulaire.

INRAE conservera, après la fin de l’accord-cadre, la propriété de toute information obtenue, rédigée ou maintenue par le titulaire dans le cadre de ses prestations quel qu'en soit le support. INRAE conservera également les développements logiciels, procédures et modes opératoires conçus par le titulaire. Ces données doivent être intégralement restituées à INRAE sans surcoût.

La prestation débute à compter de la réception par le titulaire du bon de commande ou à la date indiquée par celui-ci et s’achève à la réception du procès-verbal d’admission validé par le prescripteur INRAE.

#### Descriptif de la prestation

Il s’agit pour le titulaire de garantir et mettre en œuvre à destination des équipes du tiers :

Le transfert des méthodes, procédures, outils, documentations et savoir-faire

La mise à niveau et l’accompagnement de la nouvelle équipe prenant en charge les activités objet de la réversibilité

La responsabilité des activités jusqu’à réception des prestations par le pouvoir adjudicateur

Plusieurs étapes sont requises pour garantir le succès de ce transfert :

Etape de préparation de la réversibilité : le titulaire en place prépare un plan de réversibilité. Ce document doit formaliser le cadrage de la période de réversibilité : planning détaillé, méthodologie de suivi, moyens utilisés.

Etape de transfert : le titulaire en place transmet au tiers le corpus documentaire et les éventuels outils associés. Il prévoit des sessions de présentation / démonstration / formation à destination des équipes du tiers bénéficiaires.

Etape d’accompagnement au cours de laquelle le titulaire délègue progressivement au Tiers l’exécution des travaux, tout en restant sous sa supervision. A l’issue de cette phase d’accompagnement, la responsabilité est alors transférée au nouvel acteur.

Etape de synthèse : le titulaire produit une note de synthèse correspondant au bilan des actions menées et à sa propre évaluation de la réversibilité.

#### Livrables

| Livrable attendu | Délai de livraison |
| --- | --- |
| Plan de réversibilité | Délai maximal d'exécution de la prestation : 4 Mois |
| Accompagnement opérationnel des équipes reprenant en charge l’exploitation applicative |  |
| Supports de formation et de présentation |  |
| Documentation et outillage des développements et d’exploitation, à jour, transférée |  |
| Etat des lieux des travaux en cours (backlog) et des demandes (évolution, correction, support) |  |
| Note de synthèse de la phase de réversibilité incluant une note d’évaluation de la capacité du repreneur à maîtriser l’ensemble des outils et informations ayant fait l’objet de la réversibilité |  |

#### Délais d’exécution des travaux

Le délai maximal d’exécution de ces prestations est de 4 mois.

#### Modalités de commande

L’unité d’œuvre correspondant à ce poste est un prix forfaitaire pour l’exécution de l’intégralité des travaux requis. Cette unité d’œuvre se décompose en 2 sous-UO, l’une couvrant une réversibilité complexe d’un besoin élargi du type de celui de SOLAPP, l’autre couvrant la réversibilité simple d’un projet de moindre envergure comme pour les autres lots ou pour les besoins d’autres unités INRAE.

# Annexes

## Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| AMOE | Assistance à Maîtrise d'Œuvre |
| DC | Data Center : centre de traitement de données informatiques |
| DevOps | Démarche qui combine l'union des personnes, des processus et des technologies du développement (Dev) et de l'exploitation (opérations - Ops), pour améliorer la capacité de livraison des applications et des services à un rythme élevé. |
| IAM | Identity Access Management |
| KPI | Indicateur clef de performance (Key Performance Indicator) |
| MOA | Maîtrise d’Ouvrage |
| MOE | Maîtrise d’œuvre |
| MVP | Minimum Viable Product |
| PaaS | Platform as a Service |
| PAS | Plan d’Assurance Sécurité |
| PAQ | Plan d'Assurance Qualité |
| PJ | Projet |
| PO | Product Owner |
| PPO | Proxy Product Owner |
| RACI | Matrice de responsabilités appliquée aux activités / livrables (Responsable, Approbateur, Contributeur, Informé) |
| RPO | Restart Point Objective : Objectif de point de reprise, assimilable à la quantité de perte de données tolérée |
| RTO | Restart Time Objective : Objectif de délai de remise en service |
| SaaS | Software as a Service |
| SCRUM | "mêlée" en anglais : méthode agile consacrée à la gestion de projet |
| SM | Scrum Master |
| SLA | Contrat de service (Service Level Agreement) |
| TCO | Coût total de possession du système (somme des coûts de mise en service et d’exploitation sur la durée de vie du système) : Total Cost of Ownership. |
| TMA | Tierce Maintenance Applicative (prestataire) |
| VA | Vérification d'Aptitude |
| VSR | Vérification de Service Régulier |
| DIFA | Direction du financement et des achats |
| INFRA | Pôle DSI : Infrastructures informatiques et services |
| INRAE | Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement |
| RUIL | Pôle Relations utilisateurs et soutien local |
| SOLAPP | Pôle Solutions Applicatives de la DSI |
| TdB | Tableau de Bord |
| ESB | Enterprise Service Bus / Composant informatique dont le but est de permettre la communication entre des applications qui n'ont pas été conçues pour fonctionner ensemble. |
| GED | Gestion Electronique des Documents |
| HNO | Heures Non Ouvrées |
| IAM | Identity and Access Management / gestion des identités et des accès |
| MDM | Master Data Management : centralise les données pour créer un enregistrement unique et fiable de l'information pour tout le SI. |
| SI | Système d’information |
| Anomalie de documentation | Désigne une non-conformité sur le document livré. |
| Client / usager | L’établissement et/ou la direction métier pour lesquels sont fournis les services SI. Le client est interne (MOA INRAE) ou externe (Ecoles Agro, autres partenaires institutionnels, Tiers commerciaux / prestataires, …) |
| Demande | Toute question/formulation d’un besoin d’un acteur vers un autre ou d’une équipe vers une autre. Voir processus de gestion des demandes. |
| Développement Spécifique | Désigne les logiciels développés à façon (transactions, batchs, rapports, interfaces) et dont le code est sous responsabilité INRAE. C’est par exemple la dénomination appliquée aux développements permettant de compléter les fonctionnalités d’un Progiciel avec les outils de développement contenus dans celui-ci afin de couvrir des besoins spécifiques du Client non couverts par le Progiciel |
| Documentation | Désigne tout document, guide et/ou livrable émis par le prestataire ou INRAE |
| Editeur | Fournisseur de logiciels / progiciels |
| Exigence | Niveau de qualité ou de conformité attendu en relation avec une norme ou une spécification. Besoin ou attente formulés, habituellement implicites, ou imposés. C’est aussi l’expression dans le contenu d'un document formulant les critères à respecter afin de prétendre à la conformité avec le document, et avec lesquels aucun écart n'est permis |
| Incident | Événement ne faisant pas partie du fonctionnement normal d’un service en production et entraînant (ou pouvant entraîner) une détérioration de sa qualité |
| Lot de changement | Liste des composants regroupés dans une même livraison et issus indifféremment : - Du processus de maintenance corrective ou préventive - Du processus de maintenance évolutive |
| Maintenance | Action consistant à faire évoluer un système pour qu’il soit opérant et rende le service prévu. |
| Maintenance Corrective | S’applique à la correction des non conformités (Incidents et problèmes) sur les composants du système d’information |
| Maintenance Evolutive | S’applique à l’évolution des composants du système d’information |
| Maintenance Préventive | S’applique à un problème potentiel non avéré, généralement lié au processus d’anticipation de l’obsolescence. La maintenance préventive consiste à effectuer des changements de version de façon à résoudre des problèmes potentiels / risques (en particulier l’application de patchs éditeur, après validation d’INRAE.) |
| Plan Assurance Qualité | ou « PAQ » : désigne le document traitant de l’ensemble des dispositions qualité (normes, méthodes, procédures, organisation, etc) |
| Plan Assurance Sécurité | Ou « PAS » : désigne le document traitant de l’ensemble des dispositions sécurité / conformité règlementaire (normes – RGPD, PSSI, RGS, engagements de confidentialité, hygiène et sécurité, …) |
| Point Ouvert | Tout sujet qui ne peut être traduit immédiatement sous forme de demande, qui nécessite une instruction management et qui limite l’atteinte d’un objectif. |
| Problème | Tout évènement avéré (problème constaté) ou potentiel (risque) susceptible de dégrader le niveau de service. |
| Projet | Désigne l’ensemble des Prestations de mise en œuvre de la Solution ayant pour objectif la livraison d’un produit fini (dont service ou nouvelle version d’un service du catalogue DSI) |
| Risque | Tout évènement non réalisé et donc potentiel susceptible d’impacter positivement ou négativement le résultat attendu. Les risques sont gérés sous forme de problèmes potentiels. |
| Utilisateur | Personne utilisatrice de l’un des services SI et rattachée à un client/usager. Il est membre des directions métier ou d’unité utilisatrices des services applicatifs. Bénéficiaire du service. |
| Processus | Enchaînement piloté d’activités. |
| Processus critique | Processus sur le chemin critique et dont le dysfonctionnement impacte lourdement l’activité |
| Protocole | Les Protocoles sont des documents qui précisent pour chaque point de décision les conditions du déroulement de la réception, les conditions d'acceptation des fournitures et la méthode de suivi. |
| Devis | Estimation de coût (charge/investissement) et de délai pour répondre à une demande. |
| Prestataire | Fournisseur auquel a été attribué le marché ou l’accord-cadre de prestations |
| Prestation | Désigne l’ensemble des activités de maîtrise d’œuvre, de conseil, d’assistance, de développement et/ou de paramétrage, de formation, … effectuées par le prestataire |
| ½ Interface | Désigne le composant / Service applicatif permettant l’émission ou la réception de données pour un objet de gestion. |
| Composant | Par composant, il faut entendre toute fonction / fonctionnalité applicative ou technique clairement identifiable et identifiée par une codification, qui constitue un élément unitaire de la livraison de produits finis. Les composants élémentaires seront suivis sous la forme d’un référentiel. |
| Composant applicatif | Fonction ou fonctionnalité unitaire d’une application |
| Composant technique ou d’infrastructure | Logiciel ou matériel unitaire constituant le socle technique d’une application et de son intégration en environnement INRAE. |
| Interface | Désigne le flux de bout en bout mettant en relation les ½ interfaces de la source et de la cible. Les composants d’une interface sont : - ½ Interface d’extraction des données de la source (E) - Utilisation d’outils de transport/transformation de données (T) - ½ Interface d’intégration des données sur la cible (L) |
| Lot de composants | Groupe de composants pour livraison / Synonyme de lot de changements |
| Périmètre Fonctionnel | Désigne les processus fonctionnels essentiels et/ou les fonctionnalités essentielles de la Solution, les Développements Spécifiques ainsi que les Interfaces applicatives. |
| Produit | Système d’Information répondant à un besoin permettant au client d’utiliser un service de manière autonome. |
| Service | Prestation ou produit fini fourni par la DSI vers le métier. Les services sont d’ordre applicatifs ou techniques. |
| Solution | La Solution correspond à l’ensemble des éléments de l’architecture dont les procédures d’utilisation et les composants applicatifs ou techniques, qui contribuent à rendre le service convenu vers les Utilisateurs (Solution Finances, Solution RH, …). |
| Taxonomie des tests | Démarche de classification des tests informatiques. |

## Exigences Non Fonctionnelle (ENF)

### Exploitabilité

référence : ISO/IEC 25000 SQUARE                                  version du modèle : 1.3

| Communauté en charge : DevOps |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Libellé ENF | Exploitabilité | Identifiant ENF | 13 |
| Type ENF | Exploitabilité | Version | 1.1.0 |
| Date de création | 23/09/2019 | Date de maj | 04/04/2022 |

| Caractéristique ENF |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adéquation fonctionnelle | Efficience des performances | Compatibilité | Facilité d’utilisation | Fiabilité | Sécurité | Maintenabilité | Portabilité |
| Rappel : Toute ENF non satisfaite par une équipe doit faire l’objet d’un partage avec le PO, la communauté porteuse de l’ENF d’autre part. |  |  |  |  |  |  |  |

| Objectif(s) | Assurer le suivi des produits Solapp en production |
| --- | --- |
| Ce que l’on mesure | La mise en place d’outils et de procédures permettant pour chaque produit de connaître son état de fonctionnement opérationnel sur la production et de relancer l’applicatif ou son traitement |
| Comment on le mesure | Présence de documents techniques et procédures Monitoring applicatif Partage avec l’équipe d’exploitation des documents et validation des procédures |

| Minimal attendu | Contraintes | Cible |
| --- | --- | --- |
| - Documentation sur le produit et ses traitements - Procédures de démarrage/arrêt/relance du produit (ou du flux) - Sondes applicatives de surveillance du produit /ou mécanisme de surveillance du traitement - Partage avec l’équipe en charge d’exploiter le produit - L’application produit des logs | - mise à jour centralisée de la documentation sur les environnements et l’exploitation suivant la nomenclature - mise à jour des procédures d’arrêt, démarrage et relance de traitement (ex : sur la forge Gitlab) - mise en place de Sondes Centreon - Mise à jour du fichier de Nomenclature (PO) | - Partager les procédures de MCO de niveau 1 - S’assurer que l’application fonctionne de manière nominale - Être alerté en cas de limites atteintes (CPU, mémoire, espace disque, etc.) - Être alerté en cas d’erreur sur le produit - Les logs sont remontés à travers la stack ELK - Mise à jour du plan de production - Mise à jour de la Matrice d’antériorité des produits |

Stratégie de logs (lien hypertexte supprimé pour DCE)

Préconisation agrégation de logs (lien hypertexte supprimé pour DCE)

Template de création de sondes (lien hypertexte supprimé pour DCE)

### ENF Securite

référence : ISO/IEC 25000 SQUARE                                  version du modèle : 1.3

| Communauté en charge : Sécurité |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Libellé ENF | Règles de sécurité minimales | Identifiant ENF | ENFXX |
| Type ENF | Sécurité | Version | 1.0 |
| Date de création | 06/2024 | Date de maj |  |

| Caractéristique ENF |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adéquation fonctionnelle | Efficience des performances | Compatibilité | Facilité d’utilisation | Fiabilité | Sécurité | Maintenabilité | Portabilité |
| Rappel : Toute ENF non satisfaite par une équipe doit faire l’objet d’un partage avec le PO, le CPI ou le responsable de service, la communauté porteuse de l’ENF d’autre part. |  |  |  |  |  |  |  |

| Objectif(s) | Définir un ensemble de règles à respecter pour les développements Améliorer le niveau de sécurité des applications. Se prémunir des failles de sécurité au plus tôt. |
| --- | --- |
| Ce que l’on mesure | Le niveau de vulnérabilité des applications SolApp |
| Comment on le mesure | Rapport du niveau de sécurité des différents produits |

| Minimal attendu | Contraintes | Cible |
| --- | --- | --- |
| Pour les projets legacy : Fournir un rapport de l’état d’un produit par rapport à la Quality Gate SonarQube. Pour les nouveaux projets : - Conformité à la Quality Gate SonarQube. - Analyser l&apos;absence de mot de passe en clair dans le code versionné (Gitleaks) Pour les projets conteneurisés : Faire des analyses de sécurité statiques pour les containers en utilisant Trivy (ou équivalent) dans la CI | Maintenir / Réévaluer / Compléter régulièrement les règles de sécurité appliquées (via Sonarqube et/ou l’intégration continue). | Analyser / Mettre à jour / Corriger les problèmes remontés, de manière régulière. Améliorer globalement l’indicateur de sécurité d’un produit (p/r à la Quality Gate) ou maintenir cet indicateur à la conformité à la QG. |

SonarQube supporte les langages Java, Javascript, Typescript, Python et PHP (entre autres), et fournit un ensemble de règles de sécurité basées sur les standards des CWE et de l’OWASP (Top Ten).

## Exemple de Plan de MEP Simulation PAIE

SonarQube supporte les langages Java, Javascript, Typescript, Python et PHP (entre autres), et fournit un ensemble de règles

### But du document

Ce document décrit pas à pas la procédure de mise en production de SIMPAIE V1

Cette procédure est à destination d’un ou des exploitants.

### Pré-requis

| Mode / protocole | Url | Credentials | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| Terminal / ssh Production | xxx | Clef RSA de l’exploitant | Vous voyez le message ‘Bienvenue sur le serveur xxx2’ dans le terminal |
| Navigateur / https | yyyPlaybook | Login / MDP | Via le navigateur, le job de déploiement du projet Playbook finances s’affiche |
| Navigateur / https | zzzPipeline | Login / MDP | Via le navigateur, les pipelines du projet simulation paie s’affiche |

### Version des livrables à mettre en production

| Composant | Version |
| --- | --- |
| simulation-paie.jar | 1.0.0 |

### Backup

Première livraison via le playbook donc à faire dans les étapes un peu plus bas

| Dump | Résultat |
| --- | --- |
| Lancer le Job Rundeck DUMP PostgreSQL Le dump de la base mongodb et postgresql padre v5 | Le job s’exécute avec succès |

Procédure de livraison en production

| Acquisition | Résultat |
| --- | --- |
| Via un navigateur aller dans le playbook la version.yml en production vérifier la version c’est bien 1.0.0 | On a bien la variable SIMULATION_PAIE_APP_VERSION : "1.0.0" |
| Lancer la pipeline : xxx Avec en paramètre : - ENV : production - TAGS: all | Ansible s’exécute sans erreur |
| Dump | Résultat |
| Lancer le Job Rundeck DUMP PostgreSQL Le dump de la base mongodb et postgresql padre v5 | Le job s’exécute avec succès |
| EXPOSITION |  |
| Aller sur un navigateur et saisir https://zzz/health | L’état de API est : UP |
| TALEND |  |
| MEP des Jobs Talend | MEP : OK |

Vérification en production

| Actions | Résultat attendu | Exécuté lors de la MEP (Mettre fond vert dans la case quand fait) ? |
| --- | --- | --- |
| Aller sur un navigateur et saisir https://yyy/ | Je suis bien redirigé vers la page d'authentification |  |
| Saisir son login ldap et mot de passe | J'accède bien à l’interface utilisateur |  |
| On a bien la liste des centres dont on a accès Cliquer sur le Centre 14 On a bien les deux boutons, voir l’image | Sur l’interface utilisateur, on verra les étapes du processus. Attendre l’étape | Demander au PO pour vérifier |

### En cas de retour arrière

| Restore | Résultat |
| --- | --- |
| Exécuter le Job avec Rundeck Restore PostgreSQL avec les bons paramètres | Le job s’exécute sans erreur |
| Lancer la pipeline : https://forge-dsi.dcidf.inrae.fr/finance/playbook/-/jobs Avec en paramètre : - ENV : production - SIMULATION_PAIE_APP_VERSION: 0.0.10 - TAGS: all | Ansible s’exécute sans erreur |

# Mise à jour du suivi des environnements

| Mise à jour du suivi des environnements |  |
| --- | --- |
| Mettre à jour la date de la version sur le document de Release Notes |  |
| Mettre à jour le document de suivi des environnements avec la version déployée sur chaque environnement et les dates de déploiement L’onglet de l’application SIMPAIE “SIMPAIE - FINANCE” comme suivante : - Simulation-paie : mettre à jour pour la version 1.0.0 |  |
| Mettre à jour le document de suivi de production mettre le lien du plan de MEP dans la colonne MEP |  |
| Mettre à jour le fichier indicateurs |  |
| Mise à jour des fichiers de suivi de la production |  |
| Mettre à jour les versions des Framework et dépendances document de suivi des environnements si y a eu des mises à jour |  |
| Mettre à jour le plan de production si on a un traitement qui s'exécute tous les jours | N/A |
| Mise à jour du plan de MEP |  |
| Mettre à jour le nom de ce plan de MEP, pour bien mettre la date du jour de la MEP |  |
| Déplacer le document dans le répertoire des “MEP exécutés”. |  |

# Communication à l’équipe de développement

| Channel Mattermost |  |
| --- | --- |
| Avertir le PO via le chat Mattermost que la MEP est finie et que les services sont réouverts |  |
| De la même façon, informer SOLAPP via le chat Mattermost (SOLAPP-MEP) que la MEP est terminée et donner le numéro de version fonctionnelle de PADRE |  |

Etudes, Pilotage de la FDR, Soutien à l’Innovation, Accompagnement au numérique pour la Science

SOLAPP (Solutions Applicatives) est le nom actuel du pôle. Il changera en 2026 mais sera utilisé dans ce document.

**

*** Exigence spécifique au contexte département SOLAPP

Keep It Simply Stupid

Un marché spécifique sera lancé suite à ce marché multi-technologies. Il n’y aura donc pas exclusivité sur ces prestations.

*** Exigence spécifique au contexte département SOLAPP

*** Exigence spécifique au contexte département SOLAPP